长兴县铅蓄电池企业废气治理设施过程监控系统监理

竞争性磋商文件

项目编号：ZJZBCCXCG-18-038

采购单位：长兴县环境保护局

代理机构：浙江省建设工程设备招标有限公司

2018年10月

目   录

第一章  竞争性磋商公告………………………………………………………………2

第二章  磋商供应商须知………………………………………………………………4

一、说明………………………………………………………………………6

二、竞争性磋商文件…………………………………………………………6

三、磋商响应文件的编制……………………………………………………7

四、磋商响应文件的递交……………………………………………………9

五、磋商和评审………………………………………………………………10

六、授予合同…………………………………………………………………12

第三章  合同主要条款…………………………………………………………………14

第四章  磋商内容及要求………………………………………………………………31

第五章  磋商原则及方法………………………………………………………………39

第六章  磋商响应文件格式……………………………………………………………44

第一章 竞争性磋商公告

浙江省建设工程设备招标有限公司受长兴县环境保护局的委托，经政府采购管理部门批准，按照政府采购程序，对长兴县铅蓄电池企业废气治理设施过程监控系统监理进行竞争性磋商，欢迎国内有资格的供应商参加本项目的磋商。

一、采购项目名称：长兴县铅蓄电池企业废气治理设施过程监控系统监理

二、采购项目编号：ZJZBCCXCG-18-038

三、采购组织类型：分散采购委托代理

四、采购方式：竞争性磋商

五、采购内容和要求：

| 标项 | 标项内容 | 单位及数量 | 简要技术要求、用途 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 长兴县铅蓄电池企业废气治理设施过程监控系统监理 | 1项 | 详见磋商文件要求 | 30 |

具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以本磋商文件中商务、技术和服务的相应规定为准。供应商的磋商相应文件必须满足本次采购的实质目的，完全实现所应有的全部要求。供应商若存在任何理解上无法正确确定之处，均应当按照竞争性磋商文件所规定的磋商前的澄清等程序提出，否则，由此导致的任何不利后果均应由供应商自行承担。

六、供应商资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、具有信息系统工程监理单位乙级或以上资质.

4、不接受联合体投标。

- 竞争性磋商文件的获取：

- 时间：2018年9月  日至2018年10月  日，每天9：00-16:30时（节假日除外）。

- 地点：浙江省杭州市江干区环站东路97号云峰大厦南楼6F。

- 文件售价：竞争性磋商文件每套售价人民币300元，售后不退。

- 获取方式：现场报名、邮件、传真、邮寄领取，领取竞争性磋商文件时加盖单位公章的单位营业执照（或事业单位法人证书）复印件一份，并提供本单位的名称、地址、联系人、联系电话、传真及报名项目名称和编号等联系资料一份。

- 磋商保证金

磋商保证金人民币陆仟元整；

供应商应于磋商响应文件截止时间前将投标保证金以支票/汇票/本票/保函/电汇/网上银行转帐形式交至下列帐户。为确保投标保证金及时到帐，各供应商应提前从开户行汇出，凭回执到浙江省建设工程设备招标有限公司处领取收据。）

收款单位（户名）：浙江省建设工程设备招标有限公司

开户银行：杭州市中信西湖支行

银行账号：7331610182600010016

- 磋商响应文件递交截止时间地点：

供应商应于2018年10月  日09:00时前将磋商响应文件密封送交到长兴县市民服务中心大楼四楼（长兴县行政中心东侧锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏），逾期送达或未密封将拒绝接收。

本次磋商将于2018年10月  日09:00时在浙江省长兴县龙山街道锦绣路8号4楼长兴县公共资源交易中心（届时详见四楼大屏公告栏）举行，供应商应派授权代表出席开标会议（携带法人代表授权委托书及身份证等有效证明出席）。

- 本次磋商公告发布媒体：

浙江政府采购网             http://www.zjzfcg.gov.cn

长兴县公共资源交易中心网   http://www.cxztb.gov.cn

十一、业务咨询

1、采购单位：长兴县环境保护局

地点：长兴县锦绣路6号兴国商务楼2号楼

联系人：姬科长            联系电话：0572-6043899

2、采购代理机构：浙江省建设工程设备招标有限公司

地点：浙江省杭州市江干区环站东路97号云峰大厦南楼6F

联系人：郑工、陆工

联系电话：0571-87630286、13588748977     传真：0571-87631300

3、政府采购监督管理部门名称：长兴县财政局

联系电话：0572-6036050

长兴县环境保护局

浙江省建设工程设备招标有限公司

2018年9月  日

第二章 供应商须知及前附表

前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：长兴县铅蓄电池企业废气治理设施过程监控系统监理 项目编号：ZJZBCCXCG-18-038 采购单位：长兴县环境保护局 地点：长兴县锦绣路6号兴国商务楼2号楼 联系人：姬科长 联系电话：0572-6043899 |
| 2 | 代理机构：浙江省建设工程设备招标有限公司 联系人：郑工、陆工 联系电话：0571-87630286、87631235 传 真：0571-87631300 |
| 3 | 磋商保证金：人民币陆仟元整； 供应商应按招标公告规定将投标保证金以支票/汇票/本票/保函/电汇/网上银行转帐形式交至下列帐户。为确保投标保证金及时到帐，各供应商应提前从开户行汇出，凭回执到浙江省建设工程设备招标有限公司处领取收据。） 收款单位（户名）：浙江省建设工程设备招标有限公司 开户银行：杭州市中信西湖支行 银行账号：7331610182600010016 请供应商严格按照竞争性磋商文件规定的形式提交保证金，本项目不接受其他形式的保证金。 |
| 4 | 磋商有效期：120日历天。 |
| 5 | 磋商相应文件：正本：1份，副本：3份，每份文件需清楚的表明“正本”、“副本”。若正本与副本不符，以正本为准。 |
| 6 | 递交磋商响应文件截止时间：2018年10月 日09:00时 竞争性磋商时间：2018年10月 日09:00时 |
| 7 | 地点：浙江省长兴县龙山街道锦绣路8号4楼长兴县公共资源交易中心开标室 |
| 8 | 评审方法：详见评审方法 |
| 9 | 成交结果和成交通知书：采购人评将在标结束后5个工作日内确定中标人，并将中标结果公告发布于浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)等网站。 |
| 10 | 磋商保证金退还：除磋商文件规定不予退还保证金的情形外，成标通知书发出后5个工作日内，供应商提供保证金收据和本单位开户银行及账号后，以电汇或转账方式退还磋商保证金 |
| 11 | 服务期：从项目开始至最终验收通过为止。 |
| 12 | ▲最高限价：30万元，高于最高限价的投标都将被否决。 |
| 13 | 履约保证金的收取及退还:成交供应商签订合同前必须向采购人提交合同总价5%的履约保证金，合同履行完毕即服务期限满后5日内无息退还。 |
| 14 | 付款方式：采购人自行支付 |
| 15 | 供应商法定代表人（携带身份证原件）或被授权委托人（携带法定代表人授权书、委托人身份证原件）及相关人员参加竞争性磋商仪式 |
| 16 | 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目对小型和微型企业承担服务的价格给予6%的扣除。 根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业承担服务的价格给予6%的扣除。 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位承担服务的价格给予6%的扣除。 注：小微企业以投标供应商填写的《中小企业声明函》及小微企业名录库查询为准，残疾人福利性单位以投标供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。 |
| 17 | 解释：本磋商文件的解释权属于采购单位。 |

供应商须知

一、说 明

1.本次磋商是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。

2.▲合格供应商

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）具有信息系统工程监理单位乙级或以上资质

3.磋商供应商代表

指全权代表磋商供应商参加磋商活动并签署磋商响应文件的人。如果磋商供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》见（统一格式，见附件）。

4.采购费用

磋商供应商应承担所有与准备和参加磋商有关费用，不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

二、竞争性磋商文件

1．竞争性磋商文件由竞争性磋商文件目录所列内容及相关资料组成。

2．竞争性磋商文件的澄清

供应商对磋商文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，可用书面形式（包括信函、传真、下同）通知采购人，但通知不得迟于磋商响应文件递交截止时间前3日使采购人收到，采购人将在规定的时间内以用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关磋商供应商或召开答疑会。如果磋商文件答疑期内未收到有关疑问，视为供应商完全同意磋商文件所有条款，且对于磋商文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购代理机构或采购人解释为准。

3．竞争性磋商文件的修改

3.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

3.2磋商供应商收到澄清和修改的补充文件，应立即以书面形式回复确认已收到补充文件。

- 三、磋商响应文件的编制

1．磋商供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有事项格式、条款和技术规范等。▲磋商供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者没有对竞争性磋商文件各个方面做出实质性响应，导致磋商被拒绝的风险由磋商供应商自行承担。

2．▲磋商供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次磋商的。如发现磋商供应商提供了虚假文件资料，其磋商将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3．竞争性磋商文件的构成：

3.1 竞争性磋商文件由下列部分构成：

（1）报价函

（2）报价一览表

（3）供应商基本情况表

（4）供应商机构简介

（5）项目实施方案

（6）质量保证措施

（7）服务承诺及优惠措施

（8）项目组人员一览表

（9）供应商同类项目业绩一览表

（10）技术（或商务）条款偏离表

（11）资格资信证明文件

A、法定代表人授权书

B、供应商有效营业执照副本（或事业单位法人证书）

C、资信评分应提供的其它资料

D、投标人为中小企业，或按规定享受其他国家政策支持、扶持的相关证明材料（中小企业声明等）

E、退还投标保证金说明

3.2竞争性磋商文件格式

磋商供应商应根据竞争性磋商文件中所提供的格式。

4．报价

4.1▲本项目采用固定总价合同。投标报价应包括为完成服务可能发生的所有费用，包括技术服务发生人工费、成果（文本）编制费以及交通、通讯、设备（仪器）、劳力、利润、税收等以及所有有关的管理成本。

4.2磋商供应商必须按附件的报价一览表（统一格式）等的内容填写报价及其他事项，并由磋商供应商代表签署。

4.3▲所有报价以人民币为结算货币。

4.4▲采购人不接受任何选择报价，只允许一个报价。

4.5采购人要求分类报价是为了方便评审，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6磋商供应商所报的单价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应报价而予以拒绝。

4.7最低报价不能作为成交的保证。

5．磋商保证金

5.1磋商供应商应按前附表要求提供磋商保证金，否则采购人将不接受其磋商。

5.2未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内无息退还；成交供应商的磋商保证金在采购合同签订后并将合同向长兴县政府采购办公室备案后5个工作日内无息退还。

5.3▲如发生下列情况之一，磋商保证金将不予退还：

（1）磋商供应商在磋商文件规定的磋商有效期内撤回报价；

（2）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商未按成交通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3）成交供应商在规定期限内未能根据磋商文件要求提供履约保证金；

（4) 经政府采购监督管理部门审查认定磋商供应商有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为；

（5）磋商供应商在磋商文件中提供虚假技术指标及参数，经磋商小组确认属实的。

6．磋商有效期

- 6.1▲自磋商之日起120天内磋商应保持有效。磋商有效期短于这个规定期限的磋商将视为非响应性磋商而予以拒绝。

6.2特殊情况下，在原磋商有效期截止前，采购人可与磋商供应商协商延长磋商有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。磋商供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致磋商保证金不予退还。同意延长磋商有效期的磋商供应商不得修改磋商响应文件。有关退还和不予退还磋商保证金的规定在磋商有效期的延长期内继续有效。

7．磋商响应文件的签署和规定

7.1▲磋商供应商应提供一式四份的磋商响应文件，并分别装订成册。其中正本一份、副本三份，每套磋商响应文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

7.2磋商响应文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签署，副本可用正本的复印。

7.3▲磋商响应文件如有修改和增删必须由法定代表人或其授权代表在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

7.4磋商响应文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其报价被拒绝。

8．磋商响应文件的密封及标记

8.1▲磋商供应商必须将磋商响应文件正、副本装袋密封，封口处贴上封条，启封处加盖磋商供应商公章并由法定代表人或其授权代表签字。封皮上写明项目名称、项目编号、供应商名称、地址、 电话、联系人，并注明“磋商时启封”字样。

8.2如果磋商供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人和采购代理机构对磋商响应文件的误投和提前启封不负责任。

四、磋商响应文件的递交

1．磋商响应文件的递交

1.1▲磋商响应文件必须在规定的响应文件提交的截止时间前送达到指定的磋商响应文件递交地点。

1.2磋商供应商如是法定代表人参加磋商的，同时递交法定代表人有效身份证明（原件），由采购人确认磋商资格。

1.3磋商供应商如是授权代表参加磋商的，同时递交法定代表人授权书（原件）、授权代表有效身份证明（原件），由采购人确认磋商资格。

1.4经资格审查确认通过的磋商响应文件由磋商小组进行评审，资格审查确认未通过的磋商响应文件将被拒绝。

2．磋商响应文件的修改和撤回

2.1在响应文件提交的截止时间前，磋商供应商可以用书面形式提出修改或撤回其磋商响应文件并送达到采购代理机构，但不得影响磋商活动的正常进行。

2.2 “磋商响应文件修改”或“磋商响应文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明磋商项目名称、编号、磋商供应商名称，并注明“磋商响应文件修改”或“磋商响应文件撤回通知”字样。

3．▲发生下列情况之一的磋商响应文件将拒收:

3.1在响应文件提交的截止时间以后送达的磋商响应文件；

3.2未递交磋商保证金；

3.3未密封或未装订的磋商响应文件及由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的磋商响应文件；

3.4以电讯形式递交的磋商响应文件。

五、磋商和评审

1．磋商小组

1.1采购代理机构依法组建磋商小组，磋商小组的成员在磋商过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律、法规的规定。不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

1.2磋商小组由3人（含）以上的单数组成，磋商小组负责对磋商响应文件进行审查、质疑、评估、比较及确定成交候选人。

1.3 磋商期间，磋商供应商代表必须到场，负责解答有关事宜。

2．磋商和评审

2.1磋商双方按照磋商文件规定的时间、地点进行竞争性磋商。

2.2磋商小组根据磋商文件的规定，对磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件作出了实质性响应。实质上没有响应磋商文件要求的报价将被拒绝。

2.3评审过程中磋商供应商有义务对磋商小组提出就磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显的文字和计算错误的内容进行澄清、说明、或者纠正。并在磋商结束前，对澄清、说明或者纠正的相关内容以书面形式进行最终确认承诺，并由磋商供应商代表签字，但不得改变磋商响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.4▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，磋商供应商则被认为是“没有实质性响应竞争性磋商文件要求”，其磋商不进入下一步评审。

2.5磋商小组所有成员将遵循“公开、公平、公正”的原则，采用相同的程序和标准，所有成员按顺序与单一供应商分别进行单独封闭式磋商。磋商内容包括服务价格、服务质量水平和保障措施、服务期限、服务方案、履约能力、培训计划、付款方式等方面进行磋商和综合分析考评，以确定是否满足采购要求。在磋商过程中，磋商的任何一方都不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商供应商在磋商过程中所作出的各种承诺都必须用书面形式，并由磋商供应商代表签字。磋商轮次最多不超过3轮。

2.6在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.7在磋商过程中，磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格，不予退还磋商保证金。

2.8在磋商过程中，磋商小组成员不得与磋商供应商私下交换意见，在竞争性磋商结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员外。

2.9磋商结束后，磋商小组将要求磋商供应商在规定的时间内，以密封书面形式统一进行最后报价，最后报价不得高于第一次报价（磋商小组另有决议的除外）。

3．宣布最终报价

3.1宣布最终报价时邀请所有磋商供应商代表参加，参加的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。磋商供应商代表未参加磋商会的，事后不得对磋商结果提出异议。磋商供应商代表应对最终报价的内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

4．在磋商过程中，有下列情况之一的，经磋商小组认定后按无效报价处理：

（1）磋商响应文件未加盖公章、无法人代表签字或其授权代表签字的；

（2）磋商响应文件附有采购人不能接受的条件或提出的偏离采购人不能接受的；

（3）授权代表没有法定代表人合法、有效委托书的；

（4）磋商响应文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（5）不符合法律、法规和本磋商文件规定的其他实质性要求的。

5．确定成交候选人

5.1本次采购由采购人确定成交候选人。

5.2磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

5.3排名第一的成交候选人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同；或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确认因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

6．▲在磋商过程中符合竞争要求的供应商或者最终报价未超过采购预算的供应商不足3家的，此项目流标，应重新组织采购。

7．磋商小组不向未成交供应商解释未成交原因，不退还磋商响应文件。

8．磋商和评审方法详见《磋商原则及方法》。

9．未详尽事宜，遵照有关法律法规执行。

六、授予合同

1．最终审查

1.1磋商结束后，采购人将对成交供应商进行最终审查，主要审查成交供应商是否有能力（财务、技术和生产能力）履行合同。

1.2最终审查如需要成交供应商配合，成交供应商必须无条件接受。

1.3成交供应商经审查合格后由采购人在财政部门指定的信息网上公示，各磋商供应商对成交结果如有异议可在规定时间内以书面形式向采购人进行投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担责任。因恶意质疑、投诉导致授予合同的期限延期的，应按延期天数每日2000元的标准对磋商人予以赔偿。

1.4采购人将根据磋商小组提出的书面评审报告决定成交供应商。

2．成交通知书

2.1成交供应商确定后，采购代理机构将向供应商发出成交通知书。

2.2成交通知书是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

2.3采购人在授予合同时有权对服务予以增加或减少，但不得对其他的条款和条件做任何改变。

3．签订合同

3.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同，同时提交履约保证金。

3.2磋商文件、成交供应商的磋商响应文件、磋商修改文件、磋商过程中有关澄清、承诺及磋商小组和磋商供应商双方签字的澄清纪要和成交通知书均作为合同附件。

3.3 ▲在签订合同前，采购人有权在报价不变的前提下要求成交供商对报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果成交供应商无合理理由拒绝调整，其成交资格将被取消，保证金将不予退回，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

3.4拒签合同的违约责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定的时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金，则以违约处理，采购人有充分理由取消该成交决定，没收其磋商保证金，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原成交供应商承担。

4．履约保证金

4.1成交供应商在收到成交通知书后，签订合同前提交合同总价5%的履约保证金。

4.2履约保证金用于补偿买方因磋商供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。

4.3履约保证金自合同签定生效之日起至合同履行完毕有效。有效期满后，采购人应及时将履约保证金无息退还给磋商供应商。

七、招标代理服务费

本项目的招标代理费6000元整由中标供应商支付，在中标通知书发出后7天内向招标代理机构一次性付清，请在总价中考虑该费用。

第三章 合同主要条款

## 第一部分  协议书

委托人（全称）：长兴县环境保护局

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：长兴县铅蓄电池企业废气治理设施过程监控系统监理；

2. 工程地点：长兴县；

3. 工程规模：对长兴县16家重点监控企业共计104套烟气除尘装置部署建设废气污染治理过程在线监控系统，长兴环保局污染治理设施全过程监控系统软件平台、APP，全方面监控除尘治理过程的重要运行参数，并针对治理设施进行相关智能诊断，为企业端治理设施提供高效运行管理，为重金属治理环保监管提供有效的技术手段。工程总投资约1160万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 投标文件（含询标纪要）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 标准、规范及有关技术文件。

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：      ，身份证号码：        。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：            元整（¥             元）。

包括：

1. 监理酬金：            元整（¥             元）。

2. 相关服务酬金：            /                。

六、期限

1. 监理服务期：自合同签约之日起至项目整体验收通过止。。

从签订合同之日开始至整个工程通过竣工验收合格、交付使用，提交完整监理档案资料、通过备案为止。在工程质量保修期内和工程整个审计过程中，监理单位仍应承担相应的义务和责任。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自   /  年  / 月 /  日始，至  /   年 /  月  / 日止。

（2）设计阶段服务期限自   /  年  / 月 /  日始，至  /   年 /  月  / 日止。

（3）保修阶段服务期限自   /  年  / 月 /  日始，至  /   年 /  月  / 日止。

（4）其他相关服务期限自   /  年  / 月 /  日始，至  /   年 /  月  / 日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2018年   月      日。

2. 订立地点：长兴县环境保护局。

3. 本合同一式  4  份，具有同等法律效力，双方各执   2  份。

委 托 人：          （盖章）           监 理 人：         （盖章）

住   所：                              住    所：

邮政编码：                             邮政编码：

法定代表人或其授权                     法定代表人或其授权

的代理人：（签字或盖章）               的代理人：(签字或盖章）

开户银行：                             开户银行：

账   号：                              账    号：

电   话：                              电    话：

传   真：                              传    真：

电子邮箱：                             电子邮箱：

## 第二部分  通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

## 第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用    /    。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：见通用条款

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：监理单位应根据项目的具体情况，制定各个阶段详细的监理工作目标、监理工作依据、监理工作制度，监理工作范围应包括：

（1）项目咨询服务

（2）协助项目实施

（3）竣工验收与技术培训检查

（4）质保期售后服务监督保障

（5）协调

（6）技术支撑工作

（7）质量、进度、资金、变更控制

（8）人员管理

（9）合同管理

（10）文档管理

（11）系统安全管理

（12）知识产权管理

（13）有针对性的培训工作。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：（1）适用法规：国家颁布的有关法律、行政法规，建设部(或专业部门)部门规章及工程所在地的地方性(省、市、县)法规、规章；（2）经上级有关部门及建设行政主管部门批准的项目初步设计及批复、建设计划、设计施工图纸和地质勘察报告等有关技术经济文件；（3）国家和地方现行的工程设计、建筑安装技术标准及验收规范、工程质量检验评定标准；（4）工程招投标文件及有关答疑、补充资料；（5）现行的概预定额、单位估价表、取费标准及有关建设工程造价的管理办法；（6）依法成立的工程承包合同(施工合同)和协议；（7）依法成立的工程建设监理合同(或协议)。

2.2.2 相关服务依据包括：相关技术标准、规程、规范。

2.3项目监理机构和人员

2.3.1派驻本工程的监理人员必须与投标文件中一致，出现未经招标人同意擅自更换或不到位的情况，按合同约定扣除相应的履约保证金。

2.3.2更换监理人员的违约处罚：

2.3.2.1合同签订后，如监理单位擅自更换监理人员，处以违约金0.5万元/人。

2.3.2.2中标后拟派驻监理服务的人员原则上不允许更换，确因不可抗力等客观条件需更换时应征得采购方的许可，更换人员的必须拥有拟派人员响应招标文件时的所有同等技术职称。该人员需获得采购方确认后方可开始工作，由此所引起的一切责任由投标方自负。

2.3.4 更换监理人员的其他情形：          /            。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：（1）工程分包人的审核、建议权；（2）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权；（3） 对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应书面报告委托人并要求设计人更正；（4）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告；（5）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告；（6）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告；（7）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工；（8）工程施工进度的检查、监督权；（9）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核权，经总监理工程师签字确认的已完合格工程的工程量确认单及工程款支付单，必须经委托人审核批准后方能有效。

在涉及工程延期  /  天内和（或）金额  /  万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：须经委托人书面同意。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：开工后一周内，提供监理规划1份，每月25日前提交当月监理月报1份，按委托人要求定期（每周）提交监理总结，并符合《建设工程监理规范》（GB50319—2000）的要求 。

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人 。

委托人不提供办公用房，其余通讯设备、用餐、监理人员住宿用房、电脑及打字复印设备均由监理人员自理；属于委托人财产的设施和物品，在监理任务完成和终止时，监理人应及时将其交还委托人。监理单位自备的，委托人不给予经济补偿。

监理人应在本合同终止后 15 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：双方约定时间当面移交。

3. 委托人义务

3.3.1委托人派员按委托人内部管理规定，提供的房屋、设备等要求按2.7条规定。

3.4 委托人代表

委托人代表为：

3.6 答复

委托人同意在 7 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

视监理人承担责任大小支付赔偿金，赔偿金金额上不封顶。

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：   /        。

5. 支付

5.1 支付货币

币种为： 人民币  ，比例为：   /   ，汇率为：  /    。

5.3 支付酬金

支付金额：本工程监理费为:        整（¥           元）

监理费总价包干，与分部分项工程量变更增减额及工程监理服务期的调整无关。

监理服务期自合同签约之日起至项目整体验收通过止。在工程质量保修期内和工程整个审计过程中，监理单位仍应承担相应的义务和责任。

监理服务费的支付方式及时间为：

1）合同签定生效之日起14天内，支付合同价的40%

2）所有设备到场经验收合格，支付合同价的40%；

3）项目通过最终整体验收，完成全部工作任务，支付合同价的20%。

4）违约金等费用在每次支付监理费时相应扣减。

注：每次支付监理费前，相应阶段的监理工作须完成并符合相关单位要求。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：经双方签字、盖章及提交履约保证金后生效。

6.2 变更

条款6.2.1~6.2.6约定如下：按5.3条内容约定。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交  湖州市仲裁委员会    进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第   (2)     种方式：

（1）提请长兴县仲裁委员会进行仲裁。

（2）向  长兴县    人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后  /   天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后   /  天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为   /    %。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：         /                。

监理人申明的保密事项和期限：            /             。

第三方申明的保密事项和期限：           /              。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：           /               。

9. 补充条款

9.1奖罚办法

（1）、监理人必须按中标书承诺的服务内容实施监理工作。如果监理人工作不力，委托人有权单方面终止合同，已付监理酬金相抵监理人已完成的所有工作，将监理人清退出场。

（2）、工程施工过程中，委托人经检查认为工程质量不能满足要求的，若因监理人原因，将追究监理人的监督责任，并处违约金5000～10000元/次，在工程监理费中扣除。

（3）、工程施工过程中，由于监理人工作拖拉，未能及时对工序质量进行同步检查、隐蔽验收，或其他监理方原因造成延误工程进度的，委托人将追究监理人的监督责任，并处违约金10000-20000元/次，在工程监理费中扣除。

（4）、由委托人提出，交由监理人督促落实的整改要求，监理人未能加以落实、完成整改，影响工程质量、安全生产、文明施工的，委托单位将根据情况每次罚款2000-10000元/次，在工程监理费中扣除。

（5）、监理人员违反规定擅自签署的联系单，委托人将不予认可并由监理人承担责任。

（6）、如因监理单位监管不到位造成工程质量、安全方面存在重大问题，经主管部门通报的按5万元/次承担违约责任。

9.2其它

(1)、监理人应为本工程监理管理人员办理意外伤害保险，并承担保险费用，同时加强对监理人员的安全教育。服从施工现场安全管理规定，如违反规定出现的事故，一切责任由监理人承担。

(2)、本合同经双方签字、盖章、监理人向委托人提交中标金额5%的履约保证金后生效。

(3)、履约保证金的退还：监理人在合同履约期间无违约行为，该履约保证金在项目验收且备案完成后30天内无息退还，如因违约被扣除履约保证金，扣除部份不予退还。

第四章　磋商内容及要求

# 项目概况

随着长兴县工业的快速发展，尤其是新型电池等行业产业迅速发展壮大，成为了长兴县工业经济的重要组成部分，也是当地的支柱产业之一，但随之也带来了很多环境问题，成为长兴县重金属污染重点防控行业。

铅酸电池行业的污染物危害大，排放极限低，除尘控制要求高。电池生产的每个分散的生产工艺环节都需要有相应的集尘设备来保证生产安全与员工健康，为了控制污染物向外界的扩散，也需要每个工艺环节的除尘设备处于良好的工作状态。

本项目建设内容为对长兴县16家重点监控企业共计104套烟气除尘装置部署建设废气污染治理过程在线监控系统，长兴环保局污染治理设施全过程监控系统软件平台、APP，全方面监控除尘治理过程的重要运行参数，并针对治理设施进行相关智能诊断，为企业端治理设施提供高效运行管理，为重金属治理环保监管提供有效的技术手段。

企业名单表

| 序号 | 企业名称 | 位置地址 | 生产类型 | 治理设施数量（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天能电池集团有限公司 | 煤山镇工业区 | 电池组装 | 4 |
| 2 | 浙江宝仕电源有限公司 | 煤山镇工业区 | 电池组装 | 2 |
| 3 | 浙江长兴金太阳电源有限公司 | 槐坎乡工业园区 | 电池组装 | 4 |
| 4 | 长兴汇能电源有限公司 | 槐坎乡工业园区 | 电池组装 | 3 |
| 5 | 浙江宝能电源有限公司 | 郎山工业集中区 | 电池组装 | 3 |
| 6 | 浙江长兴铁鹰电气有限公司 | 郎山工业集中区 | 电池组装 | 5 |
| 7 | 超威电源有限公司长兴郎山分公司 | 郎山工业集中区 | 电池组装 | 12 |
| 8 | 浙江超越动力科技股份有限公司 | 城南工业功能区 | 电池组装 | 2 |
| 9 | 浙江天能动力能源有限公司 | 城南工业功能区 | 极板加工；电池组装 | 17 |
| 10 | 长兴一鼎电源有限公司 | 城南工业功能区 | 极板加工；电池组装 | 3 |
| 11 | 长兴诺力电源有限公司 | 城南工业功能区 | 电池组装 | 20 |
| 12 | 浙江赫克力能源有限公司 | 城南工业功能区 | 电池组装 | 1 |
| 13 | 浙江长兴永诚电源股份有限公司 | 城南工业功能区 | 电池组装 | 2 |
| 14 | 浙江长久能源科技有限公司 | 城南工业功能区 | 电池组装 | 2 |
| 15 | 长兴新大力电源科技有限公司 | 城南工业功能区 | 电池组装 | 3 |
| 16 | 浙江江森自控电池有限公司 | 城南工业功能区 | 电池组装 | 21 |

### 设备清单

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟尘测试仪 | 套 | 74 | 浙江赫克力电池有限公司无需安装袋漏定位软件，但仍需安装其他设备以及软件 |
| 2 | 除尘器内传感器 | 台 | 449 |  |
| 3 | 数据采集传输系统（含工控机、上位机软件、袋漏定位软件等） | 套 | 16 |  |
| 4 | PLC系统（各点位不同，根据除尘器结构及喷吹电磁阀数量按需配置） | 套 | 83 |  |
| 5 | 电流互感器 | 套 | 83 |  |
| 6 | 压力变送器 | 套 | 74 |  |
| 7 | 压差变送器 | 套 | 74 |  |
| 8 | 中心端软硬件支撑环境 | 套 | 1 |  |
| 9 | 污染治理设施全过程监控系统软件平台 | 套 | 1 |  |
| 10 | 江森数据上传及联网系统 | 套 | 1 |  |
| 11 | APP（iOS和Android） | 套 | 1 |  |
| 12 | 运维（验收之后3年） | 年 | 3 |  |

备注：16家企业共计在用治理设施104套，其中烟尘治理设施共计95套，因此总计需装袋漏定位系统等（含烟尘测试仪）95套并上传环保平台。由于浙江江森自控电池有限公司的21套除尘器前期已安装袋漏定位系统（但并未上传环保平台），因此本项目此次需安装74套袋漏定位系统（含烟尘测试仪）等相关数据并上传环保平台；另外江森自控现场已安装的袋漏定位系统及相关数据需要整合上传至环保平台。最终数量以现场施工为准。

本项目总投资额约为1160万元。

# 监理服务的基本要求

### 1.监理范围

监理单位应根据项目的具体情况，制定各个阶段详细的监理工作目标、监理工作依据、监理工作制度，监理工作范围应包括：

（1）项目咨询服务

（2）协助项目实施

（3）竣工验收与技术培训检查

（4）质保期售后服务监督保障

（5）协调

（6）技术支撑工作

（7）质量、进度、资金、变更控制

（8）人员管理

（9）合同管理

（10）文档管理

（11）系统安全管理

（12）知识产权管理

（13）有针对性的培训工作

### 2.监理各阶段主要目标

监理工作应分为项目咨询、实施、验收和质保期四个阶段，对项目全过程进行监理。监理单位应按照项目建设目标和要求，督促项目承建单位按时保质完成项目的建设工作。

(1)项目咨询阶段的主要监理目标

负责设计项目建设方案；

负责组织专家评审项目建设方案并根据专家意见进行修改；

负责配合招标机构进行政府采购，提供符合政府采购要求的招标技术参数等。

(2)项目实施阶段的主要监理目标

审核项目实施计划，合理控制项目进度；

审核项目实施方案符合项目质量要求，与优化设计相符合；

监督项目中承建方所使用的产品和服务符合承建合同及国家相关法律、法规和标准；

监督项目实施过程与项目需求、项目设计方案、项目计划相符，在各监控点施工时进行现场监督并记录有关情况，确保项目质量。

(3)项目验收阶段的主要监理目标

协助业主依据国家、部颁相关标准及项目需求确定项目检测方案，出具检测报告；

对系统进行试运行情况记录、测试，对问题责成承建方解决，并进行二次监测，最终提交业主试运行情况报告；

促使项目的最终功能和性能符合承建合同、法律、法规和标准的要求，协助业主组织验收委员会进行验收；

审核承建单位所提供的项目各阶段形成的技术、管理文档的内容和种类符合相关标准。督促、审核项目承建单位向业主单位按时提交项目竣工验收技术资料和相关文档，主要包括以下内容：承建单位的系统详细设计方案和施工图纸、用户手册、系统维护手册、系统配件清单等完整的技术资料及竣工验收文档书面材料和电子版各两套；项目监理单位各阶段监理工作中形成的技术资料和相关文档。

组织项目整体移交，报送业主支付项目款项的依据。

（4）质保期阶段的主要监理目标

技术培训的监理；

各设备、系统、软件、项目的保修和技术支持的质量监理。

### 3.监理工作内容

按照“四控制、三管理、一协调”的原则，确保项目在规定的时间内完成，并实现项目建设的目标，本项目监理工作内容包括：

#### A 项目组织及技术总体方案的把关；

1)审核和确认承建单位的总体设计方案；

2)审核和确认项目建设过程中的各种关键技术方案；

3)审核和确认承建单位的组织和实施方案，和投标人提交的《项目计划》；

4)审核和确认承建单位的质量保证计划、质量控制体系(含质量控制的关键性节点)；

5)审核和确认承建单位的原代码管理方案；

6)审核和确认承建单位的测试方案；

7)审核和确认承建单位的进度计划和进度控制节点。

#### B 工程质量控制

1、系统集成质量的控制

1)系统集成方案的审核和确认；

2)审核关键设备；

3)对采购的硬件设备的质量进行检验、测试和验收；

4)对设备安装、系统软件的安装调试进行验收；

5)对系统集成进行总体验收。

2、人员培训的质量控制

1)审核确认承建单位的培训计划；

2)监督承建单位实施其培训计划，并征求用户的反馈意见；

3)监督审查考核工作，评估培训效果；

4)审核确认承建单位的培训总结报告。

#### C 工程进度控制

1)审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；

2)对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；

3)当项目建设期目标偏离时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

#### D 投资控制

1)通过对工程实施中的方案及设计的优化，确保投资控制在合理、性价比高的范围内；

2)协助建设单位做好项目支付预算的现金流量表，将付款进度与工程质量与形象进度结合起来。

#### E 变更控制

1)对可能产生的变更提前做出准备并进行沟通；

2)接受变更申请单位正式提出的变更申请；

3)监理机构对变更进行初审，判断变更的合理性和必要性，并给出监理意见；

4)协调三方进行协商和讨论，确定变更方法，下达变更通知书。

5)监控变更的实施，及时控制和处理；

6)在变更实施结束后，要对变更效果进行分析和评估。

#### F 合同管理

1)跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

2)对合同工期的延误和延期进行审核确认；

3)对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

4)根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证。

#### G 信息管理／工程文档管理

1)做好监理日记及工程大事记；

2)做好合同批复等各类往来文件的批复和存档；

3)做好项目协调会、技术专题会等各项会议纪要；

4)管理好实施期间的各类、各方技术文档；

5)做好项目周报；

6)做好监理建议书和监理通知书存档；

7)阶段性项目总结。

#### H 安全管理

1)审核承建单位安全生产管理体系、施工安全专项方案；

2)严密监控承建单位安全生产作业，做好安全生产旁站记录；

3)对建设单位和承建单位有关技术方案、软件文档、源代码及

有关技术秘密等涉及知识产权的内容进行检查、监督和保护。

#### I 协调管理

经业主委托，负责协调本项目所涉及的各承建单位之间的工作关系，并协调解决项目律设过程中的各类纠纷。

### 4.	项目进行各阶段的监理任务

#### A、项目实施准备阶段的监理

1)审批开工申请，确定开工日期；

2)了解承包商设备订单的订购和运输情况；

3)了解项目实施条件准备情况；

4)了解承包商项目实施前期的人员组织、施工设备到位情况。

#### B、项目实施阶段的监理

1)工程材料、硬件设备、系统软件的质量、到货时间的审核；

2)网络系统工程、软件工程等实施阶段的质量、进度监理评测和验收。

#### C、试运行阶段的监理

1)监查系统的调试和试运行情况，记录系统试运行数据；

2)对试运行期系统进行检测和或测试，做出检测或测试报告；

3)对试运行期间系统出现的质量问题进行记录，并责成有关单位解决。解决问题后，进行二次监测。

#### D、验收阶段的监理

1)在业主的主持下，进行系统验收；

2)系统验收完毕进入保修阶段的审核与签发移交证书：

3)核实已完成工程的数量、质量，报送业主做为支付工程价款的依据。

#### E、工程结束后的移交

1)系统的设计方案、设计图纸的全部移交：

2)设备、软件、材料等的验收文档核实；

3)项目实施文档的移交；

4)项目竣工文档的移交；

5)项目的整体移交。

#### F、文档管理及组织协调

监理方负责整理记录归档业主单位与承建单位来往的文件、合同、协议及会议记录、电话记录等各种文档。

### 5、监理服务准则要求

（1）维护国家的荣誉和利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业。

（2）执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

（3）不收受被监理单位的任何礼金等。

（4）不泄漏所监理工程各方认为需要保密的事项。

（5）遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

（6）认真履行工程建设监理合同所承诺的义务和承担约定的责任。

（7）坚持公正的立场，公平地处理有关各方的争议。

（8）坚持科学的态度和实事求是的原则。

（9）在坚持按监理合同的规定向业主单位提供技术服务的同时，帮助被监理者完成其担负的建设任务。

（10）不泄漏所监理的项目需保密的事项。

### 7、服务人员要求

投标人须为本项目成立项目工作小组，小组中至少包含总监理工程师一名，总监理工程师代表一名，监理工程师两名,其中至少两名监理工程师常驻现场。所有派驻项目的监理工程师均须具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）中的信息系统监理师资格（以下简称：信息系统监理师），且所有人员均为投标人自有员工，所有项目组成员均须提供半年以上社保证明。

中标后拟派驻监理服务的人员原则上不允许更换，确因不可抗力等客观条件需更换时应征得采购方的许可，更换人员的必须拥有拟派人员响应招标文件时的所有同等技术职称。该人员需获得采购方确认后方可开始工作，由此所引起的一切责任由投标方自负。

在监理工作中，如发现监理人员不能很好的履行监理职责，采购人有权终止合同责令其退场，并由监理单位赔偿由此引起的经济损失。监理合同执行期间，采购人对不称职的监理人员有权提出更换，成交供应商不得拒绝或拖延。

项目工作小组须在采购人指定工作地点，按照采购人工作时间及项目进度要求，提供监理服务。监理工作人员在采购人单位工作时，应遵守采购人相关规章和制度。采购人将为监理人员免费提供必要的办公工位，但必要的办公用品和生活设施、施工现场交通工具及通讯设备由监理单位自备。

如经采购人及第三方查实，监理单位及监理人员与被监理单位发生非正常经济往来及其他徇私舞弊情况，采购人有权要求更换监理人员或更换全体监理项目班子，情况严重的，采购人有权终止合同。

### 8、服务期及实施地点

服务期：自合同签约之日起至项目整体验收通过止。合同签订前须向采购人提交合同总价5%的履约保证金。

实施地点：浙江省长兴县或采购单位指定地点。

### 9、付款条件

1）合同签定生效之日起14天内，支付合同价的40%

2）所有设备到场经验收合格，支付合同价的40%；

3）项目通过最终整体验收，完成全部工作任务，支付合同价的20%。

### 10、报价要求

（1）本项目的成交供应商不得将本项目转包或擅自分包，一经发现即终止服务合同，同时采购人将不支付任何服务费用。

（2）服务过程中各阶段的成果资料资料均需提交中文印刷版五套，并提供光盘二套。

（3）本项目服务费包干。成交供应商在为完成本监理服务工作所必须的设施设备、材料、技术、劳务、交通、通讯、差旅、成果印刷、招标代理费、现场服务及利润、税收等其它措施费用、必须增加的工作量、服务期延长等等全部费用均已包含在成交总价中，服务费不再进行追加。

第五章 磋商原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法规特制定本磋商原则及方法。

一、总则

评审工作遵循“公平、公正、科学、择优”原则和“诚实、信誉、效率”的服务原则。最大限度的保护采购人权益，严格按照磋商文件的要求，对磋商响应文件进行综合评审。磋商供应商不得以任何方式干扰政府采购工作的进行，一经发现其磋商响应文件将被拒绝。

二、磋商程序

采购人对各供应商的资格进行审查；然后由磋商小组对合格供应商的磋商响应文件进行评审；之后与供应商进行报价磋商；根据综合评审结果，提交评审报告。

三、磋商办法

1、磋商小组按照磋商文件规定的时间、地点准时进行磋商。

2、磋商小组根据磋商文件的规定，对磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件作出了实质性响应。实质上没有响应磋商文件要求的报价将被拒绝。

3、评审过程中磋商供应商有义务对磋商小组提出就磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显的文字和计算错误的内容进行澄清、说明、或者纠正。并在磋商结束前，对澄清、说明或者纠正的相关内容以书面形式进行最终确认承诺，并由磋商供应商代表签字，但不得改变磋商响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4、▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，磋商供应商则被认为是“没有实质性响应竞争性磋商文件要求”，其磋商不进入下一步评审。

5、磋商小组所有成员将遵循“公开、公平、公正”的原则，采用相同的程序和标准，所有成员按顺序与单一供应商分别进行单独封闭式磋商。磋商内容包括服务价格、服务质量水平和保障措施、服务期限、服务方案、履约能力、付款方式等方面进行磋商和综合分析考评，以确定是否满足采购要求。在磋商过程中，磋商的任何一方都不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商供应商在磋商过程中所作出的各种承诺都必须用书面形式，并由磋商供应商代表签字。磋商轮次最多不超过3轮。

6、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

7、在磋商过程中，磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格，不予退还磋商保证金。

8、在磋商过程中，磋商小组成员不得与磋商供应商私下交换意见，在竞争性磋商结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员外。

9、磋商结束后，磋商小组将要求磋商供应商在规定的时间内，以密封书面形式统一进行最后报价，最后报价不得高于一次报价（磋商小组另有决议的除外）。

10、宣布最终报价时邀请所有磋商供应商代表参加，参加的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。磋商供应商代表未参加磋商会的，事后不得对磋商结果提出异议。磋商供应商代表应对最终报价的内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

11、▲在磋商过程中符合竞争要求的供应商或者最终报价未超过采购预算的供应商不足3家的，此项目流标，应重新组织采购。

12、磋商小组不向未成交供应商解释未成交原因，不退还磋商响应文件。

13、未详尽事宜，遵照有关法律法规执行.

四、评分细则及成交供应商确定原则

1、本次采购采用百分制综合评分法，即指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。根据采购要求，总分设定为100分；其中资信技术得分90分，报价10分。

2、资信技术得分的评定（90分）

各磋商小组按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。磋商响应文件各项评分内容由磋商小组成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。磋商小组成员对各供应商的各项评分内容进行评审、独立打分，所有评审专家的评分总和的算术平均值为各供应商技术得分最终得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  | 54分 |
| 1 | 监理项目理解 | 根据投标人对所监理项目内容、情况、范围、重点监理部分分析及应对措施的理解情况酌情打分。 好得6～8分；较好得：3～6分；一般得：0～3分。 | 0-8 |
| 2 | 组织实施方案 | 监理组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括针对本项目的监理规划，进度、质量、成本、变更等控制方案，酌情打分。 好得7～10分；较好得：4～7分；一般得：0～4分。 | 0-10 |
| 3 | 监理工作流程 | 根据监理工作流程的科学完善性酌情打分，包括：评审、变更、进度、投资、质量控制等的监理流程。 好得6～8分；较好得：3～6分；一般得：0～3分。 | 0-8 |
| 4 | 重点、关键点的特殊控制方案 | 根据对该工程项目的监理重点、关键点分析及应对措施的可行性打分。 好得6～9分；较好得：3～6分；一般得：0～3分。 | 0-9 |
| 5 | 质量控制方案 | 根据项目监理质量控制、进度控制、风险分析、变更控制方案是否科学合理。 好得6～8分；较好得：3～6分；一般得：0～3分。 | 0-8 |
| 6 | 组织协调方案 | 根据协调难点分析情况和协调工作制度、机制等方面情况酌情打分。 好得5～7分；较好得：3～5分；一般得：0～3分。 | 0-7 |
| 7 | 合理化建议 | 根据投标人对本项目提出的合理化建议情况酌情打分。 好得3～4分；较好得：2～3分；一般得：0～2分。 | 0-4 |
| 二 | 商务、资信及其他分 |  | 36分 |
| 7 | 企业资信 | 1、投标人具有有效期内AAA资信等级证书得2分 2、投标人具有有效期内ISO9001质量管理体系认证证书得2分，具有有效期内ISO20000信息技术服务管理体系认证证书得2分 3、投标人具有国家信息安全测评信息安全服务资质证书得2分 4、投标人具有有效期内职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，有一项得1分，最高得2分 上述评分均应提供证书复印件 | 10 |
|  | 企业业绩 | 投标人2015年1月1日以来（指合同签订时间）以来承担环保类项目监理合同案例，每提供一份得2分，最高得8分。 （提供合同复印件） | 0-8 |
| 8 | 投入本项目实施的团队人员及配置 | 1.总监理工程师1人（6分） 在具有信息系统监理师证书且近三年（2015年1月1日起，以合同签订日期为准）以总监理工程师（或项目负责人）身份实施过环保类监理案例的前提下，同时具有系统集成项目管理工程师、IT服务项目经理（ITSS）证书、中级（含）以上职称，同时满足的最高得6分，缺一项证书扣2分，无环保类监理案例不得分（总监案例须提供合同或业主证明材料） 2.总监理工程师代表1人（6分） 在具有信息系统监理师证书的前提下，同时具有信息系统项目管理师、信息安全工程师、注册信息系统审计师（CISA），同时满足的最高得6分，缺一项扣2分。 3.监理工程师成员（6分） 监理工程师1人同时具有信息系统监理师、安全防范工程师和智能建筑弱电工程师得3分，缺一项扣1分； 监理工程师1人同时具有信息系统监理师、信息系统项目管理师、系统集成项目管理工程师得3分，缺一项扣1分。 （注：1、投标单位需提供项目组所有人员社保证明或公积金中心证明；2、以上所有提供的证书、案例及证明材料必须提供复印件并加盖公章） | 18 |

3、磋商报价得分

满足磋商文件要求且最后的磋商报价价格最低的报价为磋商基准价。

1）有效供应商的最后磋商报价等于磋商基准价时其磋商报价得分为满分10分；

2）其他供应商的价格分按以下公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10%×100（四舍五入后保留小数2位）

3）供应商报价超出采购预算，其响应文件作无效标处理。

4）所有供应商的最后磋商报价均超出采购预算，采购单位无法支付，本项目做废标处理，应重新组织采购。

3、有效供应商的综合得分为技术得分和磋商报价得分的总和。

4、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

五、确定成交供应商

本次采购由采购人确定成交供应商。

排名第一的成交候选人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同；或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确认因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

磋商结束后，将在财政部门指定的信息网公示成交结果，并向成交供应商发出成交通知书。

六、磋商供应商的义务

磋商供应商应随时接受磋商小组成员的询问，解答包括有关的技术问题等。磋商结束，所有评审资料存政府采购代理机构备查。

第六章  磋商响应文件格式

本章仅提供部分格式，对于未提供格式的磋商响应文件内容请自行确定，特此说明。

附件一

报 价 函

致长兴县环境保护局：

浙江省建设工程设备招标有限公司：

根据贵方为长兴县铅蓄电池企业废气治理设施过程监控系统监理的磋商文件，我方           　　（磋商供应商名称）作为磋商供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本磋商的一切事宜，并提交按“磋商供应商须知”要求编制的磋商响应文件正本壹份，副本叁 份，并已密封装袋。

我方己完全明白竞争性磋商文件的所有条款要求，为此，我方着重声明如下：

（一）我方愿意按照竞争性磋商响应文件中的一切要求提供服务。磋商报价为：人民币（大写）：　　　　　¥：　　　　，总监理工程师为         ，服务期为         。

（二）本磋商响应文件的有效期自磋商截止日起 120 天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

（三）我方已详细研究了竞争性磋商文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（四）我方明白并愿意在规定的提交响应文件截止时间后撤回响应文件的，磋商保证金将不予退还；

（五）我方同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或资料；

（六）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（七）我方如果成交，将保证履行竞争性磋商文件以及竞争性磋商文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（八）所有与本磋商有关的函件请发往下列地址：

地址:                           电话:

传真:                           电子邮件:

供应商名称(盖章)：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：

附件二

报价一览表

项目名称：长兴县铅蓄电池企业废气治理设施过程监控系统监理

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长兴县铅蓄电池企业废气治理设施过程监控系统监理 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 报价（大写）： |  |  |  |  |  |

备注：报价详细组成可另附表，格式自拟。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

供应商基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 话 |  |  |  |  |  |  | 传 真 |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  | 资质名称 |  | 颁发部门 |  |  |  | 资质等级 |  |  | 颁发时间 |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  | 总监理工程师 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人营业执照号码 |  |  |  |  |  |  |  | 其 中 |  | 高级职称（人） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中级职称（人） |  |  |  |
| 固定资产（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |
| 流动资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |
| 开户银行 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |
|  | 帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |
| 奖罚情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表后请附企业法人营业执照副本（或事业单位法人证书）、资质证书复印件。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

###### 供应商简介

（格式自拟）

附件五

项目组人员一览表

（1）总监理工程师简历表

项目名称：长兴县铅蓄电池企业废气治理设施过程监控系统监理

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 联系电话 |  |  | 手 机 |  |  |
| 近五年从事相关工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |

附注：1.▲总监理工程师在本项目整个实施过程中不得更换；

2.随表提交相关职称证书和职业资格证书复印件。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

（2）项目组人员情况汇总表

项目名称：长兴县铅蓄电池企业废气治理设施过程监控系统监理

| 姓名 | 学历 | 专业 | 职 称 | 执业注册证书或上岗证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1.此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制；

2.▲列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为；

3. 若执业注册证书或上岗证书没有可不填。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

（3）项目组人员简历表

项目名称：长兴县铅蓄电池企业废气治理设施过程监控系统监理

| 姓 名 |  | 出生年月 |  |  | 所学专业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 从事专业 |  |  | 从事专业年限 |  |  |
| 执业资格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间（年月） | 工作简历和主要业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 出生年月 |  |  | 所学专业 |  |  |
| 职 称 |  | 从事专业 |  |  | 从事专业年限 |  |  |
| 执业资格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间（年月） | 工作简历和主要业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 出生年月 |  | 所学专业 |  |  |  |
| 职 称 |  | 从事专业 |  | 从事专业年限 |  |  |  |
| 执业资格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间（年月） | 工作简历和主要业绩 |  |  |  |  |  |  |

附注：此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制；

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件六

供应商同类项目业绩一览表

项目名称：长兴县铅蓄电池企业废气治理设施过程监控系统监理

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1、此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写；

2、此表所填业绩应为供应商承担同类项目服务成功案例，须提合同复印件。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件七

技术（或商务）条款偏离表

项目名称：长兴县铅蓄电池企业废气治理设施过程监控系统监理

|  | 序号 | 磋商文件 条目号 | 磋商文件 规范要求 | 磋商响应文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

附注：1.▲没有填写此表视为完全响应磋商文件要求；

2.如出现偏离，供应商务必如实填写此表，否则存在的风险由供应商自行承担；

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件八

法定代表人授权书

长兴县环境保护局：

浙江省建设工程设备招标有限公司：

（供应商全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的（项目名称、编号）的竞争性磋商活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人(签字或盖章)：

供应商全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

授权代表（签字）：

授权代表身份证复印件

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

## 中小企业声明书

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加              单位的                        项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商全称（盖单位公章）：

日   期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的                     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商全称（盖单位公章）：

日  期：

退还投标保证金说明

浙江省建设工程设备招标有限公司：

我公司参加长兴县铅蓄电池企业废气治理设施过程监控系统监理投标，缴纳投标保证金      元（大写：     元整）。现投标结束，请将投标保证金退还至下列账户：

账户名称：

银行名称：

账号：

单位名称（盖章）：

时  间：

备注：为方便届时退还投标保证金，请各供应商将本说明编入投标文件。