无锡市政府采购项目

公开招标文件

政 府 采 购 编 号：SZYLCG2020-12

采 购 项 目 名 称：无锡市主城区污水处理提质增效工程前期咨询与初步设计

采     购     人：无锡排水管理处

采 购 代 理 机 构：江苏万达工程造价事务所有限公司

二○二○年七月

目  录

第一部分   投标邀请 ……………………………………………2-6

第二部分   投标供应商须知……………………………………7-26

第三部分   采购需求 …………………………………………27-31

第四部分   合同（格式文本）…………………………………32-40

第五部分   附件 ………………………………………………41-70

# 投标邀请

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：无锡市主城区污水处理提质增效工程前期咨询与初步设计 采购编号：SZYLCG2020-12 采购方式：公开招标 采购内容：无锡市主城区污水处理提质增效工程前期咨询与初步设计招标。 |
| 2 | 采购人：无锡排水管理处 采购代理机构：江苏万达工程造价事务所有限公司 采购机构地址：无锡市滨湖区滴翠路100号国家工业设计园B幢1511室 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 根据锡发改【2020】21号文，无锡市主城区污水处理提质增效工程项目已批复无锡市市政园林局实施，由市排水管理处负责建设，项目总投资匡算119873万元，主要建设内容为三大部分： （1）对主城区范围内市政污水管网、倒虹管，以及芦村、太湖新城、城北三个污水处理厂互联互通管网和配套泵站等进行修复和建设； （2）对33座污水主力泵站和7座小型污水提升泵站进行标准化改造； （3）对现有污水信息管理系统进行提升等。 无锡市主城区污水处理提质增效工程项目前期咨询与初步设计招标主要包括以下几方面：测量、物探、水质检测、环评、安评、稳评、可行性研究、地质勘察（初勘）、初步设计； 设计总周期：60日历天。其中，合同签订后15天内须提交可行性研究及环评、稳评报告文件。 误期违约金：每延误一天按合同价款的千分之二处以罚款，无上限。 质量标准：满足国家相关规定要求，符合相应阶段设计深度要求。 质量违约金额：合同价款的5%。 本项目最高限价：1825.85万元。（工程取费基数暂按104174.88万元计取）①初步设计费最高限价1247.39万元；②勘察费（含地质勘察（初勘）、物探、测量）最高限价494.08万元（按标准7折计）；③水质检测最高限价28.98万元（按标准8折计）；④环评、安评、稳评三项咨询费总价最高限额40万元；⑤可行性研究报告总价最高限额15.4万元。 |
| 4 | 投标供应商条件：投标供应商参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件： 投标供应商应为中国大陆境内合法注册的独立企（事）业法人单位； 投标供应商须同时具备下述a、b两项资质： a、工程设计综合资质甲级或市政行业甲级或市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）甲级或市政行业（排水工程）专业甲级（资质）； b、工程勘察综合资质甲级或工程勘察（岩土工程、工程测量）专业甲级资质； 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）等网站列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 项目负责人须具备[环境工程专业]或者[给水排水工程专业]高级工程师职称（专业以职称证书或毕业证书上专业为准）； 授权委托人和项目负责人应具备与本投标供应商签订的劳动合同和《职工养老保险手册》（内附2019年12月～2020年5月的缴费清单）或由社保机构出具本投标供应商的2019年12月～2020年5月的缴费证明； 本工程接受联合体投标。联合体主办方为工程设计综合资质甲级或市政行业甲级或市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）甲级或市政行业（排水工程）专业甲级资质的单位担任，项目负责人由联合体主办方拟派；提供联合体协议书。 其他规定：⑴具有投资参股关系的关联投标供应商，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一个人的两个及两个以上投标供应商，不得同时参加本项目投标，否则其投标均作为无效投标处理。 (2)联合体各方不得以自身名义单独或加入其它联合体的形式参加投标，否则其投标和与此相关的联合体投标将被拒绝。 |
| 5 | 招标文件提供期限：自公告发布之日起五个工作日内（法定假日休息），每天9:00-11:30，13:30-16：00。售价：捌佰元/份，招标文件售后不退； 招标文件提供地点：江苏万达工程造价事务所有限公司（无锡市滨湖区滴翠路100号国家工业设计园B幢1511室） 投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论报价结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 投标供应商提疑截止时间：2020年7月9日11:00时，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。 答疑时间：2020年7月9日17:00时，采购代理机构以书面传真形式或电子邮件形式告知各投标单位。 |
| 7 | 投标供应商投标前须交纳投标保证金壹拾万元人民币；投标保证金应于投标文件接受截止时间前到达采购代理机构指定账户，未按采购文件规定提交投标保证金的投标文件，恕不接受； 收款单位：江苏万达工程造价事务所有限公司无锡分公司 开户银行：招商银行无锡分行城西支行 账号：510903862910201 受理地点：无锡市滨湖区滴翠路100号国家工业设计园B幢1511室； 受理时间：法定工作日9：00～11：30；13：30～16：00，交纳时间以投标保证金专用账户实际收到的时间为准，投标保证金的有效期应为在投标有效期满后28天内继续有效。（友情提示：为确保投标保证金能按时到帐，请各投标供应商按要求提前将投标保证金汇入专用账户内，以免造成投标无效。有疑问及时向代理机构联系，联系电话：0510-85133566。投标保证金到账查询电话：0510-85133566） （2）投标保证金可用银行支票、银行汇票、银行本票、电汇等非现金形式提交（不得使用现金支付），必须在投标前与江苏万达工程造价事务所有限公司确认并开具投标保证金收据。 （3）对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。 （4）投标保证金必须以投标供应商法人的名义提交投标保证金，投标保证金必须从投标供应商的法人基本存款账户缴纳。以个人、投标供应商的办事处、分公司、子公司名义或他人账户、投标供应商的其他账户缴纳的投标保证金无效。不得使用经过背书转让的支票、银行本票、银行汇票。凡提供无法承兑的转账支票、银行汇票、银行本票或电汇支付不成功的投标供应商，视为没有实质性响应招标文件的要求，一律作无效投标处理。已经确定为中标供应商的，取消其中标供应商的资格，根据评标报告的排名先后顺序重新确定中标供应商。 （5）根据省财政厅《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购[2020]19号）的要求，对中小微企业免收投标保证金。投标供应商须提供《中小企业声明函》和供应商所在地的县级以上中小企业主管部门对供应商为中型或小、微型企业的认定证明复印件并加盖投标供应商公章，随身携带，以便初步资格性审查，否则视为未按采购文件要求缴纳投标保证金，按无效投标文件处理。 |
| 8 | 投标有效期：投标截至之日起90天 |
| 9 | 投标文件开始接受时间：2020年7月28 日上午09:00始 投标文件接受截止时间：2020年7月28 日上午09:30止， 截止期后的投标文件恕不接受。 投标地点：江苏万达工程造价事务所有限公司开标室(无锡市滨湖区滴翠路100号国家工业设计园B幢1002-1室) |
| 10 | 开标时间：2020年 7月28日上午09时30分 开标地点：江苏万达工程造价事务所有限公司开标室(无锡市滨湖区滴翠路100号国家工业设计园B幢1002-1室) |
| 11 | 确定中标单位时间：2020年7月28日评审结束 确定中标单位地点：江苏万达工程造价事务所有限公司开标室(无锡市滨湖区滴翠路100号国家工业设计园B幢1002-1室) |
| 12 | 投标文件份数：明标1正2副，暗标1正5副。投标文件电子档1份。 |
| 13 | 有关本次采购活动程序方面的问题,可来人、来函（传真）或电话联系。 联系地址：无锡市滨湖区滴翠路100号国家工业设计园B幢1511室 联 系 人：夏工 联系电话：0510-85133566 传真：0510-85133566 电子邮件地址：694384648@qq.com |
| 14 | 供应商履约保函：合同金额的5% |

# 第二部分 投标供应商须知

# （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

# （二）招标文件：

1．招标文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2．投标供应商应向江苏万达工程造价事务所有限公司购买文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则该投标供应商的投标无效。

3．投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中所有条件和规定。

4．招标文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购招标使用。

# （三）招标文件的解释：

1．投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至江苏万达工程造价事务所有限公司，联系方式详见“投标邀请”第13项。

2．采购人、江苏万达工程造价事务所有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3．本文件的最终解释权归采购人。

# （四）招标文件的补充或修正：

- 采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在中国政府采购网、江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

- 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 投标供应商应在投标截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由投标供应商自行承担。

# 投标文件的组成：投标文件分为明标和暗标，明标由证明文件部分、响应函部分、报价文件部分组成，暗标为项目总体技术文件部分（单独成册）；另附电子档一份。

# 明标部分包括：

# 1）证明文件：

1.资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函(格式见附件）；

（2）投标供应商法人营业执照副本复印件加盖公章（联合体各方均需提供，投标时必须提交原件或公证件）；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证复印件并加盖公章（投标时必须携带参加开标会议的法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）；

（5） 投标供应商基本账户的开户许可证（或者投标供应商基本存款账户信息）复印件及投标保证金汇款（进账）凭证复印件并加盖公章（提供投标担保函的投标供应商除外，提供投标担保函的投标供应商须按照招标文件投标担保函的相关规定执行）（投标时携带原件，若联合体形式投标，则联合体主办方提供即可）；

注：若投标价供应商为受疫情影响的中小微企业，可不提供投标保证金汇款（进账）凭证，须提供《中小企业声明函》和供应商所在地的县级以上中小企业主管部门对供应商为中型或小、微型企业的认定证明复印件并加盖投标供应商公章。

（6） 投标供应商须具备工程设计综合资质甲级或市政行业甲级或市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）甲级或市政行业（排水工程）专业甲级（资质）证书复印件加盖公章(投标时提供原件或公证件)；

（7）投标供应商须具备工程勘察综合资质甲级或工程勘察（岩土工程、工程测量）专业甲级资质证书复印件加盖公章(投标时提供原件或公证件)；

（8）项目负责人须具备[环境工程专业]或者[给水排水工程专业]高级工程师及以上职称（专业以职称证书或毕业证书上专业为准）证书复印件加盖公章(投标时提供原件)；

（9）授权委托人和项目负责人应提供投标供应商与其签订的劳动合同、《职工养老保险手册》（内附社保部门出具的2019年12月-2020年5月的社保缴费清单）或社保部门出具的投标供应商为其缴纳的2019年12月-2020年5月社保证明复印件加盖公章（投标时必须提交原件）；

（10）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2018或2019年任一年度的审计报告和所附已审财务报告复印件加盖公章（若联合体形式投标，则联合体主办方提供即可）；

（11）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章（若联合体形式投标，则联合体主办方提供即可）；

（12）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章（若联合体形式投标，则联合体主办方提供即可）；

（13）联合体协议书（若有，格式见附件）；

（14）承诺书1、2、3（格式见附件）。

注：投标供应商如已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）要求加入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/fzlm/zfcgjyxt/index.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商投标文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映投标供应商具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭该信息登记表免于提供相应的资格证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格证明材料原件或公证件。

上述资格、资信证明文件必须全部提供，证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供，其中要求提交的原件或公证件必须与投标文件同时提交。如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。投标供应商所提交的资格、资信证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核结果。

2.补充证明文件：

（1）中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函（如是）；（格式见附件）

（2）投标供应商简介和经营情况说明；（格式见附件）

（3）投标供应商认为有必要提供的其他证明材料（详见评分标准所要求之证明材料）

# 2）响应函部分：

# （1）响应函（格式见附件）；

（2）采购需求响应表（格式见附件）

（3）拟投入本项目设计人员汇总表（格式见附件）

（4）拟投入本项目的项目负责人简历表（格式见附件）

（5）已完成的类似项目一览表（格式见附件）

（6）服务承诺（格式自拟）

3）报价文件部分：

（1）开标一览表（格式见附件）

（2）明细报价表（格式见附件）

暗标部分包括：项目总体技术文件

1.总体设计思路：根据本项目的现场实际情况及周边规划条件，对本项目的整体方案，方案经济性、可行性的认识及理解；

2.管网工程、泵站标准化改造、信息化工程设计方案的合理性和可操作性；

3.设计图纸规范性、深度及详细程度；

4.勘察方案的合理性和可操作性；

5.勘察、设计质量、进度计划：承诺的质量、工期满足招标文件要求；总体进度计划和各阶段进度计划是否合理可行、保证措施是否可靠；对可能出现的进度偏差是否有监控及应对措施等；

6.后续服务保证措施：承诺后续服务满足招标人要求，后续期间的服务内容合理可行、保证措施可靠，对于后续期间可能出现的紧急情况有应对措施；

7.合理化建议：提出了合理化建议，且合理化建议符合项目实际情况，具有科学性、可行性。

（六）投标文件的要求：

  - 投标报价说明：

A.本次勘察、设计费用分两部分计算：

（1）工程地质勘察、测量、物探：参照收费文件“国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知”计价格[2002]10号文，计算费用×（1-投标让利率），按照收费文件投标让利率须≥30%，投标报价精确到元。①本工程地质勘察钻探总进尺约10250米，静力触探总量约3390米。本次招标内容为初勘部分，地质勘察（初勘）部分钻探进尺暂按3235米计，静力触探暂按1205米计；物探部分电缆暂按273KM计，金属管道暂按227.5KM计，下水道（有窨井）暂按207KM计，地下管线控制测量暂按95个控制点计。②工程测量部分：地形修测（1:500）暂定79KM,宽度50米，带状地形测量（图面宽度<20cm）附加调整系数按1.3；河道断面测量暂定河床断面50条，平均每条50米，总计2.5KM；泵站状态评估，暂定33座。场地环境均按中等。最终结算按实际工作量按标准×（1-投标让利率）计算。③水质检测费用：对低洼地区沿河提升泵站截污槽进行水质检测，水质检测收费标准参照《江苏省环境监测专业服务收费管理办法》和《江苏省环境监测专业服务收费标准》，计算费用×（1-投标让利率），按照收费文件投标让利率≥20% ，投标报价精确到元。检测水样暂按600个计，每个水样检测五项指标：

a.COD： HJ828-2017络合滴定法

b.BOD：  HJ505-2009五日培养法

c.氨氮： HJ535-2009分光光度比色法

d.总氮：HJ636-2012紫外分光光度法

e总磷： GB/T11893-89分光光度比色法

最终结算按实际工作量按标准×（1-投标让利率）计算。

本工程勘察费（含地质勘察（初勘）、物探、测量）最高限价494.08万元；水质检测最高限价28.98万元；投标人的投标报价不得超过各分项限价，该部分工程量按实结算，最终结算金额不得超过投标时的投标报价金额。同时，投标人在该部分实施的勘察成果（含地质勘察（初勘）、物探、测量）和水质检测成果须满足完成初步设计的基本要求。

（2）本工程初步设计费用最高限价：1247.39万元，参照收费文件“国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知”计价格[2002]10号文，专业调整系数取1.0，工程复杂调整系数取1.15，附加调整系数取1.25，初步设计阶段比例取50%，计算基数暂按104174.88万元计取。

本工程初步设计费最终结算以固定费率形式进行结算，即=初步设计费费率*经相关职能部门批复的初步设计概算对应的工程费用，初步设计费费率=初步设计投标报价/（计算基数104174.88万元）。

B.环评、安评、稳评该三项费用最高限额总计40万元，以总价包干形式进行。

C.可行性研究报告编制费，最高限额为15.4万元，以总价包干形式进行。

  - 投标供应商应当按照公开招标文件的要求编制投标文件，并对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。

  - 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

  - 投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

  - 投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

  - 投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

  - 投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

  - 投标文件统一采用A4纸，按照响应函格式中的顺序制作，并请编制目录及页码。

  - 投标文件份数为：明标一正二副，暗标一正五副，投标文件电子档1份 。投标供应商应将明标正本、电子档密封在一个封袋中并在封袋上清楚地标明“明标正本”、将明标所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “明标副本”，将暗标正本密封在一个封袋中并在封袋上清楚地标明“暗标正本”、将暗标所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “暗标副本”。采购文件中资格、资信证明文件部分及评标办法中所需提供的原件资料需单独放在一个文件袋中，并在文件袋上清楚地标明“原件资料”。（授权委托人身份证、授权委托书、保证金收据随身携带，不放入原件密封袋中）。所有投标文件封袋的封口处应加盖投标供应商印章。密封袋上还均应注明采购编号、投标供应商名称、项目名称。

  - 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

11.暗标编制、装订要求：

统一采用本次招标提供的封面样式，需单独装订成册（装订夹、封面、封底由采购代理机构统一提供，装订夹采用白铁皮夹“得力”文字及“deli”字母朝上两长脚朝下靠左侧居中装订形式），不得有分册，目录部分自拟可标注页码。

排版要求：文本采用A4纸单面黑色打印，页边距上下左右各为2.5厘米，字体为小四号宋体，单倍行距，不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、底纹、阴影等标记，不得设置页眉、页脚。页码为小五号阿拉伯数字形式居中底端设置，不得有空白页，暗标文本的文字使用Windows系列。

暗标不得出现投标供应商名称、人员姓名，要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示投标供应商特征或其它提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其它投标供应商的特殊做法；

网络图、进度表用A3纸单面黑色打印，图表中字体用宋体字，字号不作限制。

12.投标费用自理。

# （七）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未按规定的期限、地点送达的；

- 投标文件未按招标文件要求密封、签署、盖章的；

- 投标供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加投标会议的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 投标供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 不具备招标文件中规定的资格、资信要求及未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件含有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

- 商务标（明标）和项目总体技术文件（暗标）未按招标文件的规定制作、装订、密封包装的；

- 投标文件未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字或盖章的；

- 项目总体技术文件（暗标）中出现该投标供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；

- 投标供应商未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标供应商的竞争行为，损害采购人或者其他投标供应商的合法权益的。

- 不同投标供应商的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标供应商投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

- 不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 不同投标供应商报价细目呈明显规律性变化，或恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 不同投标供应商投标文件相互混装的；

- 不同投标供应商投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的。

- 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 投标供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

- 投标文件中无项目总体技术文件或项目总体技术文件编制粗糙、缺漏项较多，或项目总体技术文件页数明显偏少（少于80页）；

- 报价超过招标文件规定的最高限价的；

- 投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标供应商不能证明其报价合理性，不能在半小时内提供书面说明及提交相关证明材料的；

- 投标文件报价出现前后不一致且投标供应商对修正后的报价不确认的；

- 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、 投标文件符合性检查的；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

- 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的。

# （八）开标、评标：

1、由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

2、投标文件的不一致情形的处理：

2.1正本与副本不符，以正本为准；

2.2投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

2.2.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.3.5同时出现两种以上不一致的，按照上述1-4款规定的顺序修正。修正后的报价经投标供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

3、信用信息查询

采购人或采购代理机构在投标文件接受截止时间前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

4、开标工作程序

4.1 密封性审查：

由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封、签署、盖章情况；

4.2初步资格性审查：

由工作人员在公证或监督下，按照投标供应商签到时间顺序进行。审查内容有：

4.2.1 投标供应商是否按规定缴纳投标保证金（必须按采购文件规定出具投标保证金收据，若供应商为受疫情影响的中小微企业，可不提供保证金收据，须提供《中小企业声明函》和供应商所在地的县级以上中小企业主管部门对供应商为中型或小、微型企业的认定证明复印件并加盖供应商公章）；

4.2.2 投标供应商的投标文件是否规定的期限、地点送达；

4.2.3投标供应商的法定代表人（或授权代表）是否准时参加开标会议。

4.2.4投标供应商的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书（必须单独出具授权委托书原件，不另行拆封投标文件）。

4.3  唱标

4.3.1经初步资格性审查确认无误后的投标文件，由工作人员在公证员公证或监督下，按照投标供应商签到时间顺序，当众拆封交唱标人唱标。

4.3.2唱标内容仅涉及开标一览表。

4.3.3唱标结束后清场，投标供应商退场。

5.对投标供应商进行资格审查

5.1开标结束后，由采购代理机构组建资格审查小组，在公证或监督下依法对投标供应商的商务标（明标）资格进行审查。

5.2依据政府招标相关招投标法律法规和招标文件中对资格、资信证明文件的要求，对通过初步资格性审查的投标供应商进行投标文件的资格性审查，以确认投标供应商提供的投标文件的合法性、真实性，是否具备投标资格。

5.3对通过资格性审查的投标供应商的项目总体技术文件进行暗标编号，由工作人员在公证或监督下，随机抽取暗标编号，并记录在暗标编号汇总表上，同时将对应的项目总体技术文件（暗标）封面上进行编号。暗标编号汇总表当场封存、专人保管，直至项目总体技术文件（暗标）和商务标（明标）评审全部结束才予打开。

- 评标工作程序：

6.1 依据法律法规和招标文件的规定，由评标委员会明标评审小组负责投标文件中（明标）的符合性评审。

6.1.1对意见难以统一或出现争议的事项，提交评标委员会全体成员进行表决。

6.2 项目总体技术文件（暗标）投标文件符合性检查。

6.2.1 项目总体技术文件（暗标）投标文件的符合性检查由评标委员会暗标评审小组负责。

6.2.2对项目总体技术文件（暗标）投标文件的有效性、完整性和对招标文件要求的符合性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

6.2.3评标委员会认为投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的，应以书面形式提出询标内容，由招标工作人员传递给投标供应商授权代表（投标供应商授权代表不进入评标室）。投标供应商授权代表应当以书面形式作出澄清、说明或者补正，明标部分由法人代表或授权委托人签字确认，暗标部分由授权委托人按手印代替签字。在暗标评审小组确认签字时，签署“×（暗标编号）号供应商”。

投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标供应商授权代表接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的求提供澄清资料并在评标委员会约定的时间即15分钟内递交。否则视为“不按评标委员会要求澄清、说明或补正”，按无效投标文件处理。

6.2.4对投标文件进行基础性数据分析和整理工作(清标)在不改变投标供应商投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理(简称为“清标”)，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标供应商进行澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标供应商发出问题澄清通知(包括质疑问卷)。投标供应商接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供澄清资料并在规定的时间即15分钟内递交。否则视为“不按评标委员会要求澄清、说明或补正”，按无效投标文件处理。

6.2.5投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

6.3 比较与评价

商务标（明标）投标文件符合性检查和项目总体技术文件（暗标）投标文件的符合性检查结束后，按招标文件中规定的评标方法和标准，进行比较与评价。

6.3.1明标评审小组负责对招标文件评分标准中涉及的投标供应商投标价格、财务状况、业绩、信誉、答辩等明标部分内容进行评审；

6.3.2暗标评审小组负责对招标文件评分标准中涉及的技术方案、服务质量等暗标部分内容进行评审。

评审中，暗标评审小组成员不接触明标商务标文本。需要对照、查阅明标商务标有关内容的，由工作人员在公证或监督下查阅告知。

6.3.3经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.3.4项目总体技术文件（暗标）和商务标（明标）评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、公布各投标供应商暗标编号，汇总各投标供应商商务标和项目总体技术文件得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

6.4评标方法和主要因素：

本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，按评审后得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价得分由高到低顺序排列。综合得分且投标报价相同的并列，按项目总体技术文件（暗标）得分由高到底顺序排列。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

本次评标评分保留小数点后两位。

（一)评分项目及分值（总分100分）

（1）投标报价                                   15分

（2）投标供应商综合实力评价                     37分

（3）项目总体技术文件（暗标）                   48分

（二)各项目评分标准

    - 投标报价（15分）

本次投标报价以本项目总报价进行评标。

各投标供应商的有效投标报价，满足招标文件要求且经评审的有效最低报价为评标基准报价，其价格为15分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算，最高得分为15分：

投标报价得分=（评标基准报价/投标报价)×15

备注：a.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格进行评审。参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件）和报价供应商所在地的县级以上中小企业主管部门对报价供应商为中型或小、微型企业的认定证明复印件。（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。按属于小、微型企业产品细目报价表认真填写，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。）

b.监狱和戒毒企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。参加报价的监狱和戒毒企业，应当按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。（按属于监狱和戒毒企业产品细目报价表认真填写，未按要求提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。）

c.残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。参加报价的残疾人福利性单位，应当按照财政部民政部《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)的规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（按属于残疾人福利性单位产品细目报价表认真填写，如未按要求填写和提供有效声明函的，不得享受价格扣除。）

（2）投标供应商综合实力评价                                  37分

2.1拟从事本项目设计工作的人员资格和能力（20分）

2.1.1项目管理组织机构（5分）

投标供应商项目管理组织机构人数与资格要求：

项目管理组织机构（含项目负责人）不少于7人相关专业配套齐全。

| 人员类别 | 人数要求 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | 1名 |
| 给排水或环境工程专业负责人 | 不少于1名 |
| 道路专业负责人 | 不少于1名 |
| 结构专业负责人 | 不少于1名 |
| 勘察专业负责人 | 不少于1名 |
| 测绘专业负责人 | 不少于1名 |
| 造价咨询专业负责人 | 不少于1名 |
| 总计 | 不少于7名 |

本项目管理组织机构须包含给排水或环境工程、道路、结构、勘察、测绘、造价咨询专业，均为高级及以上职称专业技术人员，配备齐全得5分，否则不予得分。(5分)

2.1.2专业负责人的经验技术、组织和指挥能力（15分）

1）给排水专业负责人为正高级或研究员级高级工程师，且同时具备注册公用设备工程师（给水排水）、注册环保工程师、注册咨询工程师（市政公用专业）执业证书的，得3分。（3分）

2）勘察专业负责人为正高级或研究员级高级工程师职称且同时具有注册土木工程师（岩土）、注册测绘师执业证书的，得3分。（3分）

3）造价咨询专业负责人为高级工程师职称且同时具备注册造价工程师和注册咨询工程师资格的，得3分。（3分）

4）结构专业负责人为高级工程师职称且同时具备一级注册结构工程师资格的，得3分。（3分）

5）道路专业负责人为高级工程师职称且同时具备注册土木工程师（道路工程）的，得3分。（3分）

注：第2.1项要求的所有人员须按要求提供相关证书（职称证书未能体现专业的以毕业证书为准）、上述人员与投标供应商签订的劳动合同、上述人员的《职工养老保险手册》（内附2019年12月～2020年5月的缴费清单）或由社保机构出具的2019年12月～2020年5月的缴费证明。投标时提供上述资料原件，证明人员资质、能力，否则不得分，且上述人员不可兼任。

2.2类似业绩(6分)：

自2015年1月1日以来投标供应商承揽过类似项目的（污水管网设计或污水管网改造优化设计项目），有1个得2分，本项最高得6分；（投标时须提供合同原件，时间以设计合同签订日期为准，否则不予得分）(6分)

2.3获奖情况(6分)：

自2015年1月1日以来投标供应商所承揽的排水工程项目获得过省部级及以上优秀工程勘察设计奖的，每提供1个得3分，本项最高得6分；(6分)

注：1.若采用联合体投标，则以牵头人奖项为准；2.投标时须提供原件，时间以获奖证书日期为准，否则不予得分。

2.4项目负责人答辩（5分）

由评标委员会现场以书面形式出题（2题），项目负责人以书面形式作答，评委按照项目负责人答辩内容酌情评分（答辩时间为20分钟）。（项目负责人须携带身份证原件，工作人员检查确认后方可进场）

（3）项目总体技术文件（暗标）                                      48分

1.总体设计思路（8分）：根据本项目的现场实际情况及周边规划条件，对本项目的整体方案，方案经济性、可行性的认识及理解；

2.管网工程、泵站标准化改造、信息化工程设计方案的合理性和可操作性；（12分）

3.设计图纸规范性、深度及详细程度；（8分）

4.勘察方案的合理性和可操作性；（8分）

5.勘察、设计质量、进度计划：承诺的质量、工期满足招标文件要求；总体进度计划和各阶段进度计划是否合理可行、保证措施是否可靠；对可能出现的进度偏差是否有监控及应对措施等；（4分）

6.后续服务保证措施：承诺后续服务满足招标人要求，后续期间的服务内容合理可行、保证措施可靠，对于后续期间可能出现的紧急情况有应对措施；（4分）

7.合理化建议：提出了合理化建议，且合理化建议符合项目实际情况，具有科学性、可行性。（4分）

项目总体技术文件编制粗糙、缺漏项、格式混乱、条例不清、页数少于80页的除外。一般项目总体技术文件评委按照下列评分幅度对项目总体技术文件进行评分：90%≤优≤100%；80%≤良＜90%；70%≤一般＜80%。（取所有评委打分分值的平均值）。

加分因素：所选用设备、材料属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政、府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，分别予以加1分。

7. 评标说明

7.1 未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

7.2 评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标单位的得分，各分项得分合计即为投标单位的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分，但如投标单位的投标文件中无暗标部分内容的，该投标单位的投标文件按无效标处理。每项评分的具体内容和方法由评委集体讨论，评委独立评分。所有评委打分的平均值为各投标供应商最终得分。最终得分最高的为排名第一的中标候选人，评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

# （九）定标：

评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交人。

（十）确定中标人：

1．评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交人。江苏万达工程造价事务所有限公司自中标、成交人确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体江苏政府采购网、无锡政府采购网站发布公告中标、成交公告。江苏万达工程造价事务所有限公司和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法规处理。

2．投标、开标及定标的整个过程均由采购人、政府采购监管部门的监督。

3. 在中标公示的同时，江苏万达工程造价事务所有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

4．未中标供应商的投标文件正本、中标供应商的投标文件正本及副本（两份）留存，其余投标文件副本和原件退还各投标供应商。

# （十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
  1. 符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；
  2. 出现影响采购公正的违法、违规行为；
  3. 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
  4. 因重大变故，采购任务取消。

（十二）投标保证金：

- 投标保证金应按照招标文件规定的数额和办法交纳。

- 如投标供应商在投标截止期后撤回投标，则投标保证金将作为违约金不予退还。

- 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金。

- 中标投标供应商的投标保证金将在合同生效后5个工作日内无息退还。

- 中标投标供应商有下列情形之一的，采购人不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

# 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

# 将中标项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，且未经过采购人

# 同意，将中标项目分包给他人的；

# 拒绝履行合同义务的。

# （十三）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标投标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十四）签订、履行合同：

1、采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标投标人投标文件的约定，与中标投标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标投标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏万达工程造价事务所有限公司见证后生效。

# 2、江苏万达工程造价事务所有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力

# 未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十六）政府采购信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括投标担保、履约担保、融资担保三种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该三种信用担保形式。

（一）投标担保。

投标担保，是指由专业担保机构为供应商履行支付投标保证金的义务向采购人

或者采购代理机构提供的保证担保。专业担保机构对供应商进行资信审查后出具投标担保函，供应商在投标有效期内发生撤回投标文件，或成交后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函的约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取投标担保函的形式交纳投标保证金。政府采购投标担保函格式见附件1。

（二）履约担保。

履约担保，是指由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供

的保证担保。专业担保机构根据中标供应商的成交、中标通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。（政府采购履约担保函格式见附件2）。

（三）融资担保。

融资担保，是指专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。政府采购信用担保融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购成交、成交的中小企业供应商，以成交、中标通知书和政府采购合同作为抵押凭据直接向银行贷款，或通过担保公司担保后向银行贷款，解决政府采购成交、成交的中小企业在履行合同过程中的资金困难。

（四）政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用投标、履约和融资三种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。

# （五）合作担保机构及银行出具的投标担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

# （十七）代理服务费：

- 招标代理费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算，中标金额100万以下费率为1.05%，中标金额100万－500万费率为0.56%，中标金额500万－1000万费率为0.315%，中标金额1000万－5000万费率为0.175%。编标费以审定费用为计费基础，按差额定率累进法计算，金额100万以下费率为0.266%，金额101万－500万费率为0.238%，金额501万－1000万费率为0.21%，金额1001万－5000万费率为0.168%。由采购人支付。

# （十八）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知招标人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责

# 采购需求

采购项目名称：无锡市主城区污水处理提质增效工程的前期咨询及初步设计招标

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1、根据锡发改【2020】21号文，无锡市主城区污水处理提质增效工程项目已批复无锡市市政园林局实施，由市排水管理处负责建设，项目总投资匡算119873万元，主要建设内容为三大部分：

对主城区范围内市政污水管网、倒虹管，以及芦村、太湖新城、城北三个污水处理厂互联互通管网和配套泵站等进行修复和建设；

对33座污水主力泵站和7座小型污水提升泵站进行标准化改造；

对现有污水信息管理系统进行提升等。

2、为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格进行评审。参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件）和报价供应商所在地的县级以上中小企业主管部门对报价供应商为中型或小、微型企业的认定证明复印件。（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。按属于小、微型企业产品细目报价表认真填写，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。）

（2）监狱和戒毒企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。参加报价的监狱和戒毒企业，应当按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。（按属于监狱和戒毒企业产品细目报价表认真填写，未按要求提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。）

（3）残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。参加报价的残疾人福利性单位，应当按照财政部民政部《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)的规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（按属于残疾人福利性单位产品细目报价表认真填写，如未按要求填写和提供有效声明函的，不得享受价格扣除。）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1、《住房和城乡建设部 生态环境部 发展改革委 关于印发城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021年）》的通知（建城〔2019〕52号）

2、《省住房城乡建设厅 生态环境厅 发展改革委 关于印发江苏省城镇生活污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021年）》的通知（苏建城〔2019〕220号）

3、锡政办发〔2019〕72号《市政府办公室关于印发无锡市城镇污水处理提质增效三年行动实施方案（2019-2021年）的通知》

4、《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016年版）；

5、《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）；

6、《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069-2002

7、《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332-2002

8、《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012

9、《排水管道电视和声纳检测评估技术规程（DB31/T444-2009）》

10、其他相关法规、规范、标准

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、采购标的主要内容：无锡市主城区污水处理提质增效工程项目前期咨询与初步设计招标主要包括以下几方面：测量、物探、水质检测、环评、安评、稳评、可行性研究、地质勘察（初勘）、初步设计；

2、采购标的要求:

（1）可行性研究报告要求如下：

1）熟悉并掌握无锡市主城区污水系统现状情况，深入分析系统存在问题；

2）以立项报告为依据，深化研究项目的可行性和必要性

3）根据《无锡市排（污）水管网修复与改造工作指南》，结合实际针对不同缺陷，分析管网修复等级，制定合理的修复方案；

4）从主城区三座污水处理厂提标改造需求出发，研究管网互联互通方案可实施路径和倒虹管改造方案；

5）根据对主力泵站及截污泵站的调研以及管网系统节点核算编制泵站标准化改造方案及运行调控方案；

6）从对全市污水系统的实时监控、实现厂网运行联动调度的角度出发，对项目建设可行性进行方案对比论证，包括使用的设备、通信、平台硬件软件方案；

7）基于项目建设方案，细化项目建设投资概算。

（2）地质勘察（初勘）要求如下：

1）根据工程类型、地貌单元、岩土性质和勘察阶段，在收集管线沿线勘察资料的基础上，选适当的勘探测试手段。控制性和一般性勘探孔应为取岩土试样孔、标准贯入试验孔、静力触探试验孔及其他原位测试孔。控性勘探孔数量不应少于勘探孔总数的1/3,采取土试样的勘探数量不应少于勘探孔总数的1/2。

2）初步勘察应根据场地和岩土条件复杂程度为二级，埋深小于5m，明挖法施工勘探点间距控制在200m～300m；埋深5m～8m，明挖法施工勘探点间距控制在100m～200m；顶管、定向钻施工勘探点间距控制在60m～100m。

3）勘探孔深度要求：明挖管道勘探孔深度应满足开挖、地下水控制、支护设计及施工的要求，且应达到管底设计高程以下不小于5m；顶管或定向钻方式施工管道勘探孔深度宜达到管底设计高程以下5～10m；当管道穿越河流时，勘探孔应达到河床最大冲刷线深度以下3～5m；当预定深度内有软弱夹层时，勘探孔深度应适当加深；满足地震效应评价要求。

（3）地形测量要求如下：

平面控制测量采用GNSS方法；高程控制测量采用四等水准测量方法；1：500地形图测绘采用野外全采集型数字化地形测量的方法。

平面坐标系统：无锡城市坐标系，3度带，中央子午线120度。

高程系统： 1985国家高程基准。

（4）物探要求如下：

物探成果图内容包括查明并探测区域内各类综合管线的位置、走向、埋深，了解管线材质、管径（或断面尺寸）、地面杆线调查等，为本工程的设计与施工提供地下管线基础资料。

（5）初步设计图纸具体技术要求如下：

1）管线修复初步设计总说明

内容包括但不限于项目概述、设计规范、标准图集及依据、坐标及高程系、施工方式、材料及附属设施、路面修复、设计要求及施工注意事项、验收要求等。

2）管线修复平面布置图

在满足初步设计深度要求的前提下，需标明修复点缺陷等级、定位、修复方案等。

3）管线配套工程量清单

需分别列出各种不同工艺修复管道的长度、修复检查井数量以及配套的路面修复、绿化迁移、临泵措施等工程量。

4）修复工艺大样图

5）主城区泵站标准化改造初步设计图纸

内容包括但不限于工程概况、设计依据、泵站改造的内容、工艺图纸、电气及自控图纸，建筑及结构大样图。

6）主城区泵站标准化改造工程量清单

需明确泵站标准化改造的主要工艺设备和配件、电气自控、仪器仪表检测设备、除臭系统，主体结构的改建房屋、门窗等，及其他附属绿化、围栏、告示牌、碎石路等规格、材质及数量。

7）信息化平台建设

a.根据对污水系统的监管和运维要求，梳理信息平台建设需求，编制建设方案；

b.根据监管需求和运维问题反馈，编制监控硬件布局方案；

c.初步设计阶段，完成信息化平台和IT配套系统的需求调研、设计方案和功能模块清单

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

本次采购内容为一个标段，项目实施地点为无锡市主城区（梁溪区、部分滨湖区及经开区范围）。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、无锡主城区市政污水管网系统修复与建设总体设计需满足的服务标准

基于对市政污水管网的检测结果，针对市政污水主管网的修复工程（含部分补遗测绘检测内容），根据项目具体情况选择合适的修复方法。根据无锡市排水（污水）专项规划，对主城区三座污水厂间及厂内主通道的互联互通管网建设工程（含管网及配套泵站工程）。针对无锡市主城区污水系统运行中存在的问题，以问题为导向，倒虹管改造工程和排水管理区的建设工程（包含小型片区提升、现有小型沿河截流系统排查改造，以及排水管理区的信息化监测建设）提出可行的设计方案。

2、污水提升泵站的标准化改造详细设计

根据主城区泵站现状调研的成果、实施条件等，有针对性的提出33座污水主力泵站、7座（暂估，具体数量根据调研结果而定）小型提升泵站改造、以及相应的信息化管理监测建设的设计方案，做到“一站一策”。

3、污水信息平台系统的设计

根据主城区污水系统信息化建设需求建设包括数据服务中心硬件系统、平台软件系统、监控中心，实现厂、网、站的高效智能管理。

设计单位除提供设计成果文件以外，还应提供与设计有关的所有服务（以满足采购人具体项目的顺利实施为目标）。

六、采购标的验收标准;

设计成果要求：

1、完成可行性研究报告

2、完成地质勘察（初勘）、测量、物探。

3、完成环评、安评、稳评报告及通过论证、审批。

4、完成水质检测报告

5、完成初步设计文本，符合国家规定的《市政公用工程设计文件编制深度规定》，项目概算按照《无锡市建设工程设计概算编制指南》及相关法律法规要求编制，并通过初步设计概算评审。

## 合同（格式文本）

合同编号:

市政工程勘察设计合同

工程名称:无锡市主城区污水处理提质增效工程前期咨询与初步设计 发包人:无锡排水管理处 设计人: 设计证书等级: 签订日期: 年 月 日 签订地点:无锡排水管理处

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：无锡排水管理处

设计人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《政府购买服务管理办法》（中华人民共和国财政部令第102号）及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就无锡市主城区污水处理提质增效工程前期咨询与初步设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：无锡市主城区污水处理提质增效工程前期咨询与初步设计。

2.工程批准、核准或备案文号：

3.工程内容及规模：           。

4.工程所在地详细地址：无锡市主城区（梁溪区、部分滨湖区及经开区范围）

5.工程投资估算：          。

6.工程进度安排：设计周期：   日历天（计划开始日期：        ，计划完成日期:       ）。

7.工程主要技术标准： / 。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：可行性研究报告、地质勘察（初勘）、测量、物探、水质检测、环评、安评、稳评、初步设计。

2.工程设计阶段：可行性研究报告、地质勘察（初勘）、测量、物探、水质检测、环评、安评、稳评、初步设计。

3.工程设计服务内容：管线、泵站等配套工程。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款。

三、工程设计周期

计划开始设计日期：2020年   月   日。

计划完成设计日期：2020年   月   日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式约定：

（1）初步设计以固定费率形式计，其合同金额暂定；

（2）工程地质勘察（初勘）、测量、物探和水质检测以中标让利率形式计，其合同金额暂定；

（3）环评、安评、稳评及可行性研究以固定总价形式计，总价包干；

2.签约合同价（含税价）为：

人民币（大写）          （¥            元）。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：      。

设计人项目负责人：      。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、合同签订

设计人应在接到中标通知书后与发包人签订设计合同，明确双方的权利、责任和义务，如不按时签署有效合同，则视为中标单位自行放弃该设计权，发包人有权重新选择综合得分高者为新的中标单位。

十、双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）请无锡市政行政主管部门调解；

（2）调解不成时，双方约定向无锡市仲裁委员会提请仲裁；

（3）向发包人当地人民法院提起诉讼。

十二、合同双方因法定企业名称、法定代表人、法定办公地点有变更应在变更后一周内以书面函文传真方式告之对方，否则变更方将承担违约的法律责任。合同双方在接到对方的法定企业名称、法定代表人、法定办公地点变更函文后应出具相应确认函文以传真方式告之对方，被确认已变更法定企业名称、法定代表人、法定办公地点的一方仍对本合同享有相应的权利和义务。

十三、签订地点

本合同在无锡排水管理处 签订。

十四、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十五、合同份数

本合同一式伍份，发包人执贰份、设计人执贰份见证单位壹份。各方签字盖章后生效。

发包人：无锡排水管理处        设计人：

法人代表：                        法人代表：

地址：                            地址：

统一社会信用代码：

开户银行：

账号：

签订合同日期：

第二部分 合同条款

发包人: 无锡排水管理处

设计人:

发包人委托设计人承担无锡市主城区污水处理提质增效工程前期咨询与初步设计的可行性研究报告、地质勘察（初勘）、测量、物探、水质检测、环评、安评、稳评、初步设计，工程地点为             ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条　本合同签订依据

1.《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计管理条例》。

2.国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

3.工程立项批准文号(或任务书文号):         。

第二条　设计依据

1.发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.发包人提交的基础资料

3.设计人采用的主要技术标准是: 《城市道路设计规范》（CJJ37－2012）、《城市工程管线综合规划规范》（GB 50289-2016）、《市政公用工程设计文件编制深度规定》(建质[2013]57号)、《市政工程勘察规范》（CJJ56-94）等。

第三条　合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断:

1.合同书---（有）

2.中标函(文件)---（有）

3.发包人要求及委托书---（有）

4.投标书---（有）

第四条　本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)

1.项目名称: 无锡市主城区污水处理提质增效工程前期咨询与初步设计

2.项目规模:                  。

3.项目阶段:可行性研究报告、地质勘察（初勘）、测量、物探、水质检测、环评、安评、稳评、初步设计

4.勘察设计内容: 可行性研究报告、地质勘察（初勘）、测量、物探、水质检测、环评、安评、稳评、初步设计

第五条  发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

| <div align="center">序号</div> | <div align="center">资料文件名称</div> | <div align="center">份数</div> | <div align="center">内容要求</div> | <div align="center">提交时间</div> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘察地点、内容、技术要求及附图 | 1 | 满足设计要求 |  |

第六条  设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

| <div align="center">序号</div> | <div align="center">资料文件名称</div> | <div align="center">份数</div> | <div align="center">内容要求</div> | <div align="center">提交时间</div> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可行性研究文本 | 4 | 满足规范要求 |  |
| 2 | 地质工程勘察文本 | 10 | 满足规范要求 |  |
| 3 | 测量文本 | 3 | 满足规范要求 |  |
| 4 | 物探资料 | 3 | 满足规范要求 |  |
| 5 | 环评、安评、稳评文本 | 4 | 满足规范要求 |  |
| 6 | 水质检测报告 | 1 | 满足规范要求 |  |
| 7 | 初步设计图纸及文本 | 10 | 满足规范要求 |  |
| 8 | 初步设计概算文本 | 4 | 满足规范要求 |  |
| 9 | 所有成果电子文件（总图需提供 CAD 文件） | 1 |  |  |

第七条  费用

本合同金额暂定为      万元(大写:        圆整)（含税价），初步设计费费率为     % ,勘察（含地质勘察（初勘）、物探、测量）让利率为       % ，水质检测让利率为       % ，环评、安评、稳评费用             万元，可行性研究报告编制费用为             万元 。

备注：1、本工程初步设计费最终结算以固定费率形式进行结算，即=初步设计费费率*经相关职能部门批复的初步设计概算对应的工程费用，初步设计费费率=初步设计投标报价/（计算基数104174.88万元）。

2、工程地质勘察（初勘）、测量、物探费用最终结算按照“国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知”计价格[2002]10号文计算，按实际工作量计算费用×（1-中标让利率）。该部分工程量按实结算，最终结算金额不得超过投标时的投标报价金额。同时，投标人在该部分实施的勘察成果（含地质勘察（初勘）、物探、测量）须满足完成初步设计的基本要求。

3、水质检测：收费标准按照《江苏省环境监测专业服务收费管理办法》和《江苏省环境监测专业服务收费标准》，按实际检测数量计算费用×（1-中标让利率）。该部分工程量按实结算，但最终结算金额不得超过投标时的投标报价金额

4、环评、安评、稳评最终结算按照中标价结算，总价包干。

5、可行性研究报告编制费最终结算按照中标价结算，总价包干。

6、过程中发包人有权增加或减少实际工作内容。

第八条　支付方式

设计人应充分信任发包人的支付能力和支付方式。合同签订后，预付款为合同价款的10%，初步设计成果（初步设计、初步设计概算）经相关职能部门评审通过后付至合同约定执行结算价款的60%；勘察完成勘察成果报告后付至合同约定执行结算价款的70%；水质检测完成检测报告后付至合同约定执行结算价款的70%；环评、安评、稳评及可行性研究报告成果经相关职能部门评审通过后付至合同价款的100%。工程施工结束，结算审计后，付清余款。（实际以财政拨款进度为准，同比例支付）

第九条　其他相关条款

1.发包人责任

(1)发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

(2)发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

2.设计人责任

(1)设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。

(2)设计合理使用年限为：按照国家有关规定。

(3)负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。

(4) 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，若设计人无力补充完善，需另委托其它单位时，设计人因承担全部设计费用。若因设计质量低劣而被要求返工从而造成质量问题的，发包人可视造成的时间延误和费用损失计扣设计人合同价5%的违约金；若因此造成一般质量事故的，除计扣上述违约金外，设计人应负责采取补救措施，并免收受损失部分的设计费，承担相当于直接损失部分设计费的赔偿金；造成重大质量事故的，除执行上述规定外，发包人将报请建设行政主管部门给予其它处罚。建议设计人自行向保险公司投保建设工程设计责任险，一旦发生由于设计人设计错误造成工程质量事故或损失，由保险公司理赔。投保费用由设计人承担，并已视为已包含在投标价中。

(5) 由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二，无上限。逾期达20日以上，发包人有权单方面解除合同，拒付合同款，并有权要求设计人赔偿由此给发包人造成的损失。

(6) 凡属设计人设计范畴内的设计内容，设计人均有义务及时到现场解决。所有现场工程问题有效回复为2天，逾期不予回复的，将按合同总额的万分之五/次给予罚款。

(7) 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

(8)设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

(9)由无锡排水管理处制定的对设计单位的设计考核办法及项目管理条例、签证管理办法作为合同附件，具有同等法律效力，在项目实施过程中严格执行。

第十条　保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条　仲裁

本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，可向工程所在地人民法院起诉。

第十二条　合同生效及其他

1.发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

2.设计人为本合同项目的服务至施工结束为止。

3.本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

4.发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

5.由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

6.本合同生效后，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

7.双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.本合同双方签字盖章即生效，一式 伍 份，发包人执贰份、设计人执贰份，见证单位壹份。

9.未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

发包人：无锡排水管理处        设计人：

法人代表：                        法人代表：

地址：                            地址：

统一社会信用代码：

开户银行：

账号：

签订合同日期：

第五部分. 附件（投标文件格式）

项目公开招标

投标文件

项目编号：

项目名称：

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

投标供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

# （一）响应函（格式）：

响应函

致：江苏万达工程造价事务所有限公司

一、根据已收到的采购编号为             的      （采购项目名称 ）   的公开招标文件，遵照国家法律、法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对采购文件等所有文件的研究后，我方愿以大写金额：        ，小写金额：￥       的价格，按采购文件中的要求承包本项目。

二、我们愿意提供江苏万达工程造价事务所有限公司在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

投标文件分为明标和暗标，明标由证明文件部分、响应函部分、报价文件部分组成，暗标为项目总体技术文件部分（单独成册）；另附电子档一份。

# 明标部分包括：

# 1）证明文件：

1.资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函(格式见附件）；

（2）投标供应商法人营业执照副本复印件加盖公章（联合体各方均需提供，投标时必须提交原件或公证件）；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证复印件并加盖公章（投标时必须携带参加开标会议的法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）；

（5） 投标供应商基本账户的开户许可证（或者投标供应商基本存款账户信息）复印件及投标保证金汇款（进账）凭证复印件并加盖公章（提供投标担保函的投标供应商除外，提供投标担保函的投标供应商须按照招标文件投标担保函的相关规定执行）（投标时携带原件，若联合体形式投标，则联合体主办方提供即可）；

注：若投标价供应商为受疫情影响的中小微企业，可不提供投标保证金汇款（进账）凭证，须提供《中小企业声明函》和供应商所在地的县级以上中小企业主管部门对供应商为中型或小、微型企业的认定证明复印件并加盖投标供应商公章。

（6） 投标供应商须具备工程设计综合资质甲级或市政行业甲级或市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）甲级或市政行业（排水工程）专业甲级（资质）证书复印件加盖公章(投标时提供原件或公证件)；

（7）投标供应商须具备工程勘察综合资质甲级或工程勘察（岩土工程、工程测量）专业甲级资质证书复印件加盖公章(投标时提供原件或公证件)；

（8）项目负责人须具备[环境工程专业]或者[给水排水工程专业]高级工程师及以上职称（专业以职称证书或毕业证书上专业为准）证书复印件加盖公章(投标时提供原件)；

（9）授权委托人和项目负责人应提供投标供应商与其签订的劳动合同、《职工养老保险手册》（内附社保部门出具的2019年12月-2020年5月的社保缴费清单）或社保部门出具的投标供应商为其缴纳的2019年12月-2020年5月社保证明复印件加盖公章（投标时必须提交原件）；

（10）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2018或2019年任一年度的审计报告和所附已审财务报告复印件加盖公章（若联合体形式投标，则联合体主办方提供即可）；

（11）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章（若联合体形式投标，则联合体主办方提供即可）；

（12）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章（若联合体形式投标，则联合体主办方提供即可）；

（13）联合体协议书（若有，格式见附件）；

（14）承诺书1、2、3（格式见附件）。

注：投标供应商如已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购

〔2012〕3号）要求加入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/fzlm/zfcgjyxt/index.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商投标文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映投标供应商具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭该信息登记表免于提供相应的资格证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格证明材料原件或公证件。

上述资格、资信证明文件必须全部提供，证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供，其中要求提交的原件或公证件必须与投标文件同时提交。如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。投标供应商所提交的资格、资信证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核结果。

2.补充证明文件：

（1）中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函（如是）；（格式见附件）

（2）投标供应商简介和经营情况说明；（格式见附件）

（3）投标供应商认为有必要提供的其他证明材料（详见评分标准所要求之证明材料）

# 2）响应函部分：

# （1）响应函（格式见附件）；

（2）采购需求响应表（格式见附件）

（3）拟投入本项目设计人员汇总表（格式见附件）

（4）拟投入本项目的项目负责人简历表（格式见附件）

（5）已完成的类似项目一览表（格式见附件）

（6）服务承诺（格式自拟）

3）报价文件部分：

（1）开标一览表（格式见附件）

（2）明细报价表（格式见附件）

暗标部分包括：项目总体技术文件

1.总体设计思路：根据本项目的现场实际情况及周边规划条件，对本项目的整体方案，方案经济性、可行性的认识及理解；

2.管网工程、泵站标准化改造、信息化工程设计方案的合理性和可操作性；

3.设计图纸规范性、深度及详细程度；

4.勘察方案的合理性和可操作性；

5.勘察、设计质量、进度计划：承诺的质量、工期满足招标文件要求；总体进度计划和各阶段进度计划是否合理可行、保证措施是否可靠；对可能出现的进度偏差是否有监控及应对措施等；

6.后续服务保证措施：承诺后续服务满足招标人要求，后续期间的服务内容合理可行、保证措施可靠，对于后续期间可能出现的紧急情况有应对措施；

7.合理化建议：提出了合理化建议，且合理化建议符合项目实际情况，具有科学性、可行性。

三、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为中标通知书发出之日起90天。

四、我方同意按招标文件中的规定期限内完成全部工作。

五、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

六、我们认为你们有权决定中标人。

七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国合同法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意双方协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

八、我们认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

九、我们愿意按招标文件的规定交纳人民币      元的投标保证金。如我们在投标截止期后撤回投标及成交后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购方签订合同则投标保证金将被贵方没收。

十、如果我方被确定为中标供应商，我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

十一、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商：（盖章）（联合体主办方即可）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）（联合体主办方即可）

电话：                   传真：

地址：                   邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

# （二）关于资格的声明函（格式）：

# 关于资格的声明函

政府采购编号：

日期：

江苏万达工程造价事务所有限公司:

我公司（单位）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）参加本次项目（采购编号：  ）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（采购编号：  ）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：（联合体各方均需盖章）

法定代表人（签字或盖章）：（联合体各方均需盖章）

# （三）法定代表人授权委托书（格式）：

# 法定代表人授权委托书

政府采购编号：

日期：

江苏万达工程造价事务所有限公司：

系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：    ）                  的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：（联合体各方均需）

法定代表人（签字或盖章）：（联合体各方均需）

附：

夹

# （四）联合体协议书（格式）：

# 联合体协议书

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       (联合体名称)联合体，共同参加       (采购人名称)(以下简称采购人)        (项目名称)(以下简称本工程)的施工投标并争取赢得本工程承包合同(以下简称合同)。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.        (某成员单位名称)为              (联合体名称)牵头人。

2.在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表负责投标文件盖章签字等工作。

4.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向采购人承担连带责任。

5．联合体各成员单位内部的职责分工必须如下：                    。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

6．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

7．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

8．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

9．本协议书一式            份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称：                             (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                    (签字)

成员二名称：                             (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                     (签字)

……

年        月        日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

（五）承诺书（格式）：

承诺书1

致：   （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位                    项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，投标供应商没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，自愿放弃我公司中标资格，并接受政府招标主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商：（盖章） （联合体主办方即可）

法定代表人或委托代理人：

年    月    日

承诺书2（廉洁承诺书格式）

致：   （采购人名称）

为了积极配合贵单位的采购工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保采购工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标供应商或串通投标。

4、按照磋商文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向涉及招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，自愿放弃中标资格。

投标供应商：（盖章） （联合体主办方即可）

法定代表人或委托代理人：

年    月    日

承诺书3（安全生产承诺书）

致：   （采购人名称）

为了为加强建设工程安全生产监督管理，保障人身和财产安全，根据《安全生产法》、《建筑法》、《消防法》、《合同法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规及标准规定，特向贵单位承诺如下事项：

1、严格遵守国家安全生产的法律法规、标准。依法履行本工程安全生产主体责任。

2、对涉及安全生产必须取得行政许可的，必须依法取得行政许可。

3、在项目施工过程中，对安全生产负全责。

4、项目负责人是本项目安全生产第一责任人，对安全生产负全责。

5、切实加强安全生产管理，建立健全安全生产责任制、各项规章制度和操作规程并认真贯彻执行。

6、制定安全生产管理计划和安全施工方案，经审核通过备案后实施。

7、建立安全生产管理长效机制，健全并落实安全生产检查制度，定期组织安全生产检查，认真排查事故隐患，对检查中发现的事故隐患，及时落实整改，确保安全生产。

8、施工机具进场报验、特种设备备案登记、安装、验收、使用、拆除和维修保养等环节，必须符合有关规定及相关标准要求。

9、对重大危险源登记建档，定期进行检测评估、动态监控。凡例入重大危险源的各分项（部），必须制定安全生产专项方案，通过专家论证，进行技术交底、明确责任人通过培训后方可实施。

10、确保安全生产有效投入，积极推广和应用安全生产先进技术，不得使用国家明令淘汰、禁止使用危及安全生产的工艺、设备。

11、建立和完善应急管理体系和预案，定期组织应急救援演练。

12、各类台帐资料记录齐全真实。

13、在施工期间发生对第三方人身财产损害的，承担一切赔偿责任。

14、做好职责范围内其他安全生产工作。

我们若违反上述承诺，自愿放弃中标资格。

投标供应商：（盖章） （联合体主办方即可）

法定代表人或委托代理人：

年    月    日

### （六）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

### （七）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# （八）投标供应商简介和经营情况说明（格式）：

# 投标供应商简介和经营情况说明

（内容写不完的栏目可相应扩展）

投标供应商情况表1

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标供应商地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |
| 2018年12月资产总额 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 2018年12月股东权益 | 万元 | 2018年业务收入 | 万元 |
| 2018年实现利润 | 万元 |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |
| 其他需要说明的情况 |  |

法定代表人或授权代表签字：（联合体主办方即可）

# (九)采购需求响应表 （格式）：

采购需求响应表

投标供应商名称（盖章）                                   项目编号：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章（联合体主办方盖章即可）：

# 注：（1）投标供应商应当根据“项目需求”的内容在上表“响应情况”中详细填写，并根据“项目需求”对应填写“偏离情况”；

# （2）表格不够可自行延长。

### (十)拟投入本项目设计人员汇总表 （格式）：

### 拟投入本项目设计人员汇总表

| 序号 | 姓 名 | 年龄 | 性别 | 学 历 | 专业 | 职称 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商：    （联合体主办方即可）             （单位全称） (盖章)

法定代表人或授权代表           (签字或盖章)

日期：         年         月         日

注：投标供应商需随此表附上人员的职称证、执业注册证、社保等相关资料的复印件。

### (十一)拟投入本项目的项目负责人简历表 （格式）：

### 拟投入本项目的项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生 日 期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及专业 |  | 毕业 时 间 | 年 月 日 |
| 从事本专业时间 |  | 为申请人服务时间 |  |
| 执 业 注 册 |  | 职 称 |  |
| 主 要 经 历 |
| 时 间 | 参加过的工程项目名称及规模 | 该项目中任职 |

投标供应商：        （联合体主办方即可）     （单位全称） (盖章)

法定代表人或授权代表：               (签字或盖章)

日期：                  年          月         日

注：投标供应商需随此表附上项目负责人的职称证、执业注册证、社保等相关资料的复印件。

### (十二)已完成的类似项目一览表 （格式）：

### 已完成的类似项目一览表

| 序号 | 建设单位 （发包人） | 工程名称 | 建设规模 | 工作周期 （年/月/日至 年/月/日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

投标供应商：       （联合体主办方即可）      （单位全称） (盖章)

法定代表人或授权代表：              (签字或盖章)

日期：                  年          月         日

注： 1、投标供应商应随此表附上相关的业绩证明（如合同复印件）

2、此表可扩展

# （十三）开标一览表（格式）：

# 开标一览表

投标供应商名称（盖章）                                  政府采购编号：

| 项目总报价 （人民币） | 大写： 小写： 注：本项目投标报价得分以此项目总报价进行评标。 |
| --- | --- |
| 其中属于小、微型企业产品的价格合计 | 小写： |
| 各分项投标报价 | 初步设计费投标报价： 元（人民币），初步设计费投标费率： % 勘察费（含地质勘察（初勘）、物探、测量）投标报价： 元（人民币）；勘察费投标让利率： %。 水质检测费投标报价： 元（人民币）；水质检测费投标让利率： %。 环评、安评、稳评投标报价： 元（人民币）。 可行性研究报告编制费投标报价： 元（人民币）。 |
| 设计总周期 |  |
| 误期违约金 |  |
| 质量标准 |  |
| 质量违约金额 |  |
| 项目负责人 |  |
| 投标文件份数 | 明标一正二副，暗标一正五副。投标文件电子档一份。 |

法定代表人或授权代表签字（联合体主办方盖章即可）

日期：   年   月   日

填写说明：

  - 报价一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按报价一览表中内容为准，报价一览表中必须盖章或签字。

(十四) 明细报价表(格式)

明细报价表

投标供应商 名称（盖章）                                     采购编号：

| 序号 | 收费项目 | 数量单位 | 单价 （元） | 单项总报价（元） | 是否属于小、微型企业 | 是否属于监狱和戒毒企业 | 是否属于残疾人福利性单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：大写 小写 |
| 其中属于小、微型企业的价格合计（小写）： |
| 其中属于监狱和戒毒企业的价格合计（小写）： |
| 其中属于残疾人福利性单位的价格合计（小写）： |
| 服 务 承 诺 | 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标供应商参考，投标供应商应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |

# 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）在“是否属于小、微型企业产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须在“产地“栏内加填小、微型企业的完整名称，报价供应商《中小企业声明函》和报价供应商所在地的县级以上中小企业主管部门对报价供应商为中型或小、微型企业的认定证明复印件；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。报价供应商对所报相关数据的真实性负责；

（2）在“是否属于监狱和戒毒企业产品”栏内填写“是”或“否”。监狱和戒毒企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。参加报价的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。（按属于监狱和戒毒企业产品细目报价表认真填写，未按要求提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。）

# （3）在“是否属于残疾人福利性单位产品”栏内填写“是”或“否”。残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。参加报价的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（按属于残疾人福利性单位产品细目报价表认真填写，如未按要求填写和提供有效声明函的，不得享受价格扣除。）

# （4）报价供应商应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

# （5）表格不够可自行延长。

# 暗标格式：封面封底由采购代理机构提供

（投标文件项目总体技术文件部分格式）

投标文件（暗标封面）

项目编号：SZYLCG2020-12

采购项目名称：无锡市主城区污水处理提质增效工程前期咨询与初步设计

投标文件内容：   投标文件项目总体技术文件部分

暗

标

封

底

附件1

政府采购投标担保函 （仅供参考）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标供应商”）拟参加编号为            的

工程（以下简称“本工程”）投标，根据本工程招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标供应商应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本工程的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标供应商向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标供应商的另行约定，全部或者部分免除投标供应商投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

（联合体主办方即可）

年     月      日

附件2

政府采购履约担保函（仅供参考）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标工程转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标工程分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完运行维护期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

（联合体主办方即可）

年     月      日

# Text boxes

被授权代表身份证件复印件

正反面

法定代表人身份证件复印件

正反面