无锡市政设施管理处

专题会议纪要

锡设管会纪〔2021〕13号               签发人：姜世英

2020年内环快速路设施提升改造项目

竣工验收会议纪要

2021年4月9日下午，在无锡市政设施管理处四楼会议室召开了2020年内环快速路设施提升改造项目竣工验收会议。与会单位有无锡市市政和园林局、无锡市政府投资评审管理处、无锡市政设施管理处、无锡市政设计研究院有限公司、新城建设监理有限公司、无锡市市政设施养护管理有限公司。会议听取了建设单位、施工单位、设计单位和监理单位对项目执行情况的汇报，并组织现场检查。通过听取汇报和现场检查，与会同志充分发表了意见，会议确定的事项纪要如下：

一、验收意见

1、2020年内环快速路设施提升改造项目建设符合程序，有关手续齐全，施工全过程实施监理，施工资料基本完整、清楚；

2、施工单位能按国家有关法律、法规及工程建设强制性条文的规定和施工图要求进行施工，项目经施工单位自评、监理单位检测，质量符合工程竣工验收条件；

3、经过验收组讨论，工程总体质量较好，工程质量合格，同意通过竣工验收。

二、存在问题及建议

各参建单位完善执行报告及竣工台账资料。

三、设施养护接管事宜

本次新增的市政设施全部纳入日常养护范围内。

四、质量保修期

自办理竣工交接之日起，项目质量保修期限为一年，保修期限内出现的施工质量问题，由施工单位负责无偿修复。

会议要求各参建单位就检查组提出的上述问题，认真整改落实，在10天之内全部整改完毕，并及时办理相关交接手续。

附件:出席会议单位人员名单

无锡市政设施管理处

2021年4月12日

附件：

抄报：无锡市市政和园林局

抄送：其他各与会单位

无锡市政设施管理处办公室             2021年4月16日印发