滨江区2019年度智能交通设施维护采购项目

招标文件

编号： HZHSFSCG-008

杭州市滨江区城市管理局

杭州市公安局交通警察支队滨江大队

杭州豪圣建设项目管理有限公司

二〇一八年  月  日

- 目  录

第一部分      招标公告

第二部分      编制和提交采购响应文件须知

第三部分      评标办法及评分标准

第四部分      项目技术规范和服务要求

第五部分      采购合同的一般和特殊条款

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，杭州市滨江区城市管理局就杭州市滨江区城市管理局滨江区2019年度智能交通设施维护采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一．招标项目编号:  HZHSFSCG-008

二．采购组织类型：分散采购-分散委托中介

三．招标项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滨江区2019年度智能交通设施维护采购项目​ | 1 | 家 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | / |

（除备注外其他为必填项）

四．投标供应商资格要求:

基本资格条件：1、符合政府采购法第二十二条规定。 2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 特定资格条件：投标人必须具备有效的公路交通工程（公路机电工程）专业承包壹级资质及以上资质。 本项目不接受联合体投标。

五．招标文件的报名/发售时间、地址、售价:

1．报名/发售时间：2018-  -  至2018-  -  (双休日及法定节假日除外) 上午：08:30-16:30；下午：13:30-16:30

2．报名/发售地址：杭州豪圣建设项目管理有限公司（杭州市江干区九盛路9号3幢608）

3．标书售价(元)：每本500（售后不退）

六．投标截止时间：2018-  -   13:30:00

七．投标地址：杭州市滨江区泰安路200号区文化中心10号门（9号电梯）滨江区公共资源交易中心4楼2号开标室（2405）

八．开标时间：2018-  -   13:30:00

九．开标地址：杭州市滨江区泰安路200号区文化中心10号门（9号电梯）滨江区公共资源交易中心4楼2号开标室（2405）

十．投标保证金：

投标保证金(元)：标项一: 10000.00元

交付方式：网银、汇票、电汇、转帐支票方式（不接受以现金支票、现金及个人转账方式交纳的保证金）

收款单位（户名）：杭州豪圣建设项目管理有限公司

开户银行：上海浦东发展银行杭州分行

银行账号：95160154800000653

十一．其他事项：

1．供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（招标公告为公告发布后至第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2．投标人购买标书时应提交的资料： 领取标书时必须提供企业法人营业执照复印件、法人委托书原件、经办人身份证复印件、特定资格条件证明材料复印件，投标商报名表（原件），所有复印件均应加盖公章。

3.中华人民共和国政府采购法。

4．招标文件只能在指定地点现场领购的方式获取（本公告网站不提供招标文件下载），未在现场领购招标文件的投标将不予接受；供应商报名截止时间之后有潜在供应商提出要求报名的，采购机构将允许其报名，但该供应商如对采购文件有异议的，应于自报名截止时间之日起七个工作日内且在投标截止时间之前以书面形式向采购机构提出。

5.因投标人在购买标书时提供资料错误等原因导致采购机构未能将招标补充文件送达投标人或通知投标人前来领取的，责任由投标人自负。

十二．联系方式

1、采购代理机构名称：杭州豪圣建设项目管理有限公司

联系人：刘先成

联系电话：18167180173

传真：0571-85186720

地址：杭州市江干区九盛路9号3幢608

2、采购人名称：杭州市滨江区城市管理局、杭州市公安局交通警察支队滨江大队

联系人：冯先生

联系电话：87282564

传真：/

地址：浙江省杭州市滨江区彩宏大厦

3、同级政府采购监督管理部门名称：杭州市滨江区政府采购领导小组办公室

联系人：柴先生

监督投诉电话：0571-87760023

传真：/

地址：杭州市江南大道328号701办公室

- 第二部分 编制和提交采购响应文件须知

前附表

| 条款 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称：滨江区2019年度智能交通设施维护采购项目 |  |
| 2 | 采购内容：对滨江区城市道路交通信号系统、交通监视系统、违法监测系统、重点车辆查控系统等智能交通管理系统、以及滨江交警大队中心机房的维护等。详细的招标内容及要求详见第四部分《项目技术规范和服务要求》。 |  |
| 3 | 项目技术规范和服务要求：供应商所提供的货物和服务须在我国境内合法生产、销售。详见第四部分——项目技术规范和服务要求。 |  |
| 4 | 服务时间：12个月（2019年1月1日-2019年12月31日），考核满意可续签2020年度合同。 |  |
| 5 | 采购预算：人民币 万元，详见第四部分《项目技术规范和服务要求》 |  |
| 6 | 合同名称 | 《滨江区2019年度智能交通设施维护采购项目合同》 |
| 7 | 投标人应当提交的资格、资信证明文件： - 资格性审查要求的资格证明文件： - 营业执照(或事业法人登记证或其他工商 等登记证明材料)复印件； - 税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件； - 社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件； - 2017年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)； - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； - 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明； - 符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）。 （2）符合性审查要求的资信证明文件（如果有）： （3）特许资格、资信证明文件（如果有）： 法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供有效的认证或许可证明材料；否则，视为投标人所投内容不符合实质性采购要求，并作无效标处理。 |  |
| 8 | 投标有效期：自投标截止日起60天。如采购机构认为必要，可延长至总计最长不超过90天。 |  |
| 9 | 投标保证金：金额人民币10000元整。 交付方式: 网银、汇票、电汇、转帐支票方式（不接受以现金支票、现金及个人转账方式交纳的保证金） 收 款 人：杭州豪圣建设项目管理有限公司 开户银行：上海浦东发展银行杭州分行 账号：95160154800000653 |  |
| 10 | 投标文件份数：资格文件正本1份；报价文件正本1份，副本4份；商务技术文件正本1份，副本4份。(正本数量不得多于或少于要求,副本数量不得少于要求,否则作无效标处理) |  |
| 11 | 招标文件澄清：已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间七个工作日前以书面形式向采购机构提出，采购机构与采购单位研究后，对认为有必要回答的问题，将以书面解答形式通知所有招标文件收受人。 |  |
| 12 | 投标截止时间：2018年 月 日 时 分。 |  |
| 13 | 投标文件递交至地点：杭州市滨江区泰安路200号区文化中心10号门（9号电梯）滨江区公共资源交易中心4楼2号开标室（2405）。 |  |
| 14 | 开标时间：2018年 月 日 时 分。 开标地点：杭州市滨江区泰安路200号区文化中心10号门（9号电梯）滨江区公共资源交易中心4楼2号开标室（2405）。 |  |
| 15 | 资格审查方法：资格后审。资格后审是指在开标后根据招标文件的规定对投标人进行的资格审查，资格后审不合格的投标人，对其投标作无效标处理。 |  |
| 16 | 投标人信用信息事项： 1、信用信息查询渠道及截止时间：项目评审组织人员将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 2、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：项目评审组织人员现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 3、信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |  |
| 17 | 节能环保: 根据财政部、国家发改委最新一期“节能产品政府采购清单的通知” （以下简称“节能清单”），本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，投标人所投的相应产品须为列入最新一期节能产品政府采购清单的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页，注明页码，否则投标无效。（注：在最新一期节能清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最新一期节能清单。） 投标人提供产品如是环境标志产品，应列入财政部、环保部联合印发的《关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：施行优先采购的产品按照优先采购执行。（需提供该产品所在的环保或节能产品政府采购清单页） |  |
| 18 | 支持中小企业价格扣除: 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 符合工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）条件的中小微型企业应提供《中小企业声明函》、《中小企业资格确认意见书》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 |  |
| 20 | 合同款结算方式：维护费用按每月考核情况，每季度按照实际工程量和考核情况付款一次。应急抢修、改造、更新发生的费用，按实际发生的数量计算经监理及管理单位审核后每季度付款一次，合同最后一季度经区审计部门审计后结算。 |  |
| 21 | 招标代理服务费：招标代理服务收费标准按一次性包干价壹拾贰万元收取，在发放中标（成交）确认书时由中标（成交）候选人支付，招标代理服务费包含在投标报价中，无需单独报价。 |  |

- 一、总则

- 1．项目说明

1.1项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)所述。

1.2采购单位杭州市滨江区城市管理局、杭州市公安局交通警察支队滨江大队为本项目的采购人（合同中的甲方），杭州豪圣建设项目管理有限公司为采购机构，杭州市滨江区财政局为政府采购监督管理部门，自愿参加本次项目投标的公司为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标人，签订合同后的中标人为供应商（合同中的乙方）。

1.3投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

1.4投标人须对所投产品、方案、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购单位的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购单位概不负责，由此给采购单位造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料归采购单位所有。

- 2．采购方式

公开招标。

- 3．投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切费用。

二、招标文件

- 4．招标文件的构成

4.1招标文件主要包括下列文件及附件：

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 编制和提交采购响应文件须知

- 第三部分 评标办法及评分标准

- 第四部分 项目技术规范和服务要求

- 第五部分 采购合同的一般和特殊条款

- 第六部分 应提交的有关格式范例

4.2投标人应认真审阅招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被采购机构拒绝。

- 5. 招标文件的解释

5.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间七个工作日前以书面形式向采购机构提出，采购机构与采购单位研究后，对认为有必要回答的问题，将以书面解答形式通知所有招标文件收受人。

5.2采购机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，并通知所有招标文件收受人，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.3 不论采购机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

- 6. 招标文件的修改

6.1采购机构和采购单位可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知作为招标文件的组成部分，以书面形式发给所有招标文件的收受人，采购机构将视情况酌情延长递交投标文件的截止日期。

- 7. 投标报价

7.1报价

投标人的报价应包括为完成本项目可能发生的全部费用及投标人的利润和应交纳的税金等。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。

7.2其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

7.3投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的, 采购机构将不接受有选择的报价。

三、投标文件的编制

- 8. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 9. 投标文件的组成

投标文件应由：资格文件，报价文件，商务技术文件组成。

9.1投标人的资格文件应包括以下内容（均需加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定要求（如果项目要求）的有关资格证明文件。

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 ；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）2017年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（需要特别声明“没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入‘黑名单’，在处罚有效期”）。

（5）符合特定资格条件的相关证明材料：有效的公路交通工程（公路机电工程）专业承包壹级资质证书复印件。

9.2投标人的报价文件至少应包括以下内容（均需加盖公章）：

（1）投标响应函；

（2）投标（开标）一览表；

（3）报价明细表。

9.3投标人的商务技术文件应至少包括：证明其为合格供应商和所提供的为合格产品的有关资格证明文件，商务偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）；针对本项目的技术和服务响应方案，技术偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）。

（1）法定代表人授权书，法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件），如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；

（2）如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购机构提交由所有联合体成员各方法定代表人签署的授权书，同时应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体投标文件将被作无效投标文件处理；本项目不接受联合体投标。

（3）投标保证金；

（4）声明书；

（5）非本地投标人售后服务机构证明材料。非本地投标人在杭州的分公司（需提供本地工商注册登记资料）或办事处（需提供本地国内经济合作办注册资料）或符合本项目服务能力并签订合作协议的第三方机构或者在中标（成交）公示后在本地设立售后服务机构作为常驻服务和技术支持机构；

（6）与符合性审查有关的资信文件：见投标须知前附表所述。

（7）自2015年1月1日以来（以合同签订日期为准）投标人的主要业绩证明材料；

（8）商务偏离说明表；

（9）关于对招标文件中有关商务条款的拒绝声明(如果有)；

（10）投标人认为需要的其他商务文件或说明(如果有);

（11）廉政承诺书；

（12）本项目年度维护的措施及方案；

（13）本项目的维护方案、重点、难点的分析及其采取的应对措施；

（14）拟投入本项目的管理人员方案，投标人列明本项目的管理人员至少包括项目负责人、项目技术负责人、合同管理人员、测量管理人员、质量管理人员、安全管理人员、设备管理人员各一人，并提供人员相应的资格证书、职称证书、学历证书等相关证书复印件；

（15）拟投入本项目设备配备方案；

（16）本项目的质量管理和质量保证方案及措施（包括验收）；

（17）服务期内的服务方案；

（18）本项目的培训方案情况；

（19） 关于对招标文件中有关技术条款的拒绝声明（如果有）；

（20） 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

- 10. 投标有效期

10.1投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表所列投标有效期内有效。

10.2在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

- 11. 投标保证金

11.1 投标人应提供前附表中的投标保证金，作为投标文件的一个组成部分。

11.2 投标保证金应按照前附表中的要求缴纳至采购代理机构指定账户，同时将缴款凭证复印件作为投标文件组成部分。

11.3 采购代理机构将拒绝未能按规定时间和数额提交投标保证金的投标人。

11.4 中标人的投标保证金将在其按要求与采购人签订合同后五个工作日内全额无息退还或者转为履约保证金。

11.5 未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起五个工作日后无异议，全额无息退还。

11.6 如投标人有下列情况，将被没收投标保证金：

11.6.1 投标人在投标截止时间后撤销投标文件的；

11.6.2 投标人未按规定签订合同或转让中标的；

11.6.3 投标人在投标期间存在提供虚假材料、相互串通投标等违法违规行为的。

- 12. 投标文件的编制和签署

12.1投标文件分为资格文件、报价文件、商务技术文件三部分，三部分分别装订成册，投标文件的装订必须采用胶订或线订形式（不得以抽杆夹、订书机、卡条等活页形式装订投标文件）。

12.2投标人按前附表规定的份数编制投标文件，并在封面上标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

12.3投标文件正本和副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，投标一览表及反映企业资质和经营情况的资料须由投标人加盖法人单位公章，并由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

12.4投标文件的正本依据招标文件要求加盖投标人公章、法定代表人或其授权授权代表签字或盖章处须为原件，副本可复印正本内容。

12.5全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

12.6 投标文件采用A4幅面，必须按顺序统一编目编码装订成册。提倡双面打印。

- 13. 投标文件的密封与标志

13.1投标文件需密封包装，含资格文件、报价文件、商务技术文件三部分。其中报价文件须单独密封包装。没有按上述要求密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

13.2投标文件包装封面物应写明项目名称、投标人名称，封口处要密封并加盖投标人公章（或其授权代表签章）。否则，投标文件将由采购机构当场退还投标人法定代表人或其授权代表。

四、投标文件的递交

- 14. 投标截止期

14.1投标人应按“第一部分招标公告”规定的时间、地点将投标文件递交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。

14.2采购机构可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 15. 投标文件的修改

15.1投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式对投标文件进行补充、修改，修改文件须加盖单位公章，并由法定代表人或其授权代表签字或盖章，在投标截止时间以后，不能修改、补充投标文件。

15.2 投标人的修改文件，应按本须知规定编制、密封、标志和递交，如果一份投标文件有几份函件时，应注明哪一份有效，否则所作修改视为无效。

15.3投标人对投标文件的修改均要加以说明，否则其修改将被视为无效。

15.4投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

15.5在开标后规定的投标有效期内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标

16. 开标

16.1采购机构将于招标公告规定的开标时间、地点组织开标，各投标人法定代表人或其授权代表应准时参加，携带本人有效证件原件，在投标文件中按要求提供法定代表人授权书。投标人如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

16.2开标采取先拆封资格文件，后拆封商务技术文件，商务技术评审后拆封报价文件的顺序进行。具体按以下程序进行。

16.2.1采购机构接收投标文件并登记，各投标人法定代表人或其授权代表对投标文件的递交记录情况进行签字确认。

16.2.2采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。经查询投标人列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标文件将被当场拒绝。

16.2.3采购机构宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织各投标人法定代表人或其授权代表签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

16.2.4对投标人投标保证金缴纳情况进行查验、核实，提请投标人或者其推选的代表查验投标文件密封情况。

16.2.5开标时，按顺序当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件集中等候拆封，将拆封后的商务技术文件送至评审地点，各投标人法定代表人或其授权代表等候采购机构拆封报价文件。

16.2.6商务和技术评审结束后，采购机构宣布商务和技术评审无效投标人名单及理由，无效投标人可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布经商务和技术评审符合采购需求的投标人名单及其商务和技术得分之和。

16.2.7采购机构拆封投标人报价文件，宣读《投标（开标）一览表》有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由各投标人法定代表人或其授权代表在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，采购机构将报价文件及开标记录表送至评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性、有效性等进行审查核实。

16.2.7评审结束后，采购机构公布中标候选人名单，及采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等。

六、评标

- 17. 评标组织

采购机构依法组建由5及人以上奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会由采购单位代表和政府采购咨询专家组成，其中政府采购咨询专家人数不少于成员总数的三分之二。

- 18. 评标原则

18.1 竞争优选；

18.2 公开、公平、公正、科学合理；

18.3 价格合理，方案、产品先进可行；

18.4 反对不正当竞争。

- 19. 投标文件审查

19.1投标文件资格性审查：开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.1.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.1.2投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.2投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

19.2.1实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

19.2.2如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

19.3修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效

- 20. 投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或其授权代表签字，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

- 21. 评标内容的保密

21.1 公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

21.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对采购机构和评标机构施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

- 22. 废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

- 23.无效标

投标文件有下列情况之一的，其投标文件作无效处理：

（1）未按招标文件规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）投标报价高于本项目采购预算的；

（5）招标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）投标文件中法定代表人授权书与本项目所载内容有异的；

（7）投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

（8）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

（9）投标人未按招标文件变更通知更改投标文件的；

（10）《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认的；

（11）经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性招标要求的；

（12）投标人拒绝按招标文件修正原则对投标文件进行修改的；

（13）投标人提供虚假材料投标的；

（14）经评标委员会审核，投标人的投标文件有类同或有串标嫌疑的；

（15）参与本次招标活动前三年内，投标人在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间存在违法以及违反政府采购供应商行为规范且情节严重的。

（16）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

（17）本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品的，投标人未按招标文件要求的提供所投产品节能产品政府采购清单页的；

（18）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（19）法律、法规等规定的其他无效情形。

- 24. 重新组织采购

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

- 七、定标

- 25. 定标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，以打分的方法，排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。评标结果经采购人确认，最终确定中标候选人。

- 26. 中标通知

26.1采购机构将在中标供应商确定后，发出中标通知书并在发布招标公告的网站上公告评标结果，公告期限为1个工作日。

26.2中标供应商有违反有关法律法规的（如中标人拒绝承担中标的项目，或提出采购机构不能接受的条件，致使合同无法签订的），则取消其中标资格，不再退还其投标保证金，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，直接将下一顺序供应商作为中标供应商并予以公示，或重新组织采购等建议。

26.3中标人全部接受合同条件并签订合同后，中标通知书亦成为合同的组成部分。

26.4在中标人签订合同并生效后，中标人即为供应商，采购机构及时将未中标的结果通知其他投标人。

八、合同签订及其他

- 27. 合同签订

27.1中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

27.2如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

- 28．履约保证金

采购合同的一般和特殊条款要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

- 29．验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

- 30. 费用结算方式

维护费用按每月考核情况，每季度按照实际工程量和考核情况付款一次。应急抢修、改造、更新发生的费用，按实际发生的数量计算经监理及管理单位审核后每季度付款一次，合同最后一季度经区审计部门审计后结算。

- 31. 售后服务考核

维护管理按照《滨江区道路交通安全设施维护工程考核办法》考核，实行百分制考评，维护费根据签订的合同费用，按每月考核情况，按照实际工程量原则上每季发放一次。得分在95分（含95分）以上，可计取当月维护费；得分在90分—85分（含85分）按所得分百分比支付维护费，得分在85分以下，扣除当月维护费的一半；每月考核连续2次得分在85分以下，终止维护合同。基础维护等费用按每月考核情况，每季度按照实际工程量和考核情况付款一次。

具体见《滨江区道路交通安全设施维护工程考核办法》（详附件）

九、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

- 32.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 33.供应商质疑

33.1供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，否则，不予受理：

（1）供应商如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作内以书面形式向采购机构提出质疑；

（2）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（即供应商报名截止之日）起计算，但采购文件在报名截止之日后获得的，应当自截止之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。；

（3）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（4）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。

33.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）供应商的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

33.3采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 34.供应商投诉

34.1供应商投诉应当提交投诉书和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围（基于质疑答复内容提出的投诉事项除外）。

34.2质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提出投诉。

- 十、解释权

凡涉及本次招标文件的解释权均属于杭州豪圣建设项目管理有限公司。

- 第三部分   评标办法及评分标准

一、本项目采用综合评分法，评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人的资质和业绩情况等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的最终综合得分,按最终综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

各投标人的综合得分为：投标价格得分+资质、业绩、技术和服务方案得分之和，总分为100分，其中：投标人的资质、业绩、技术和服务方案74分 ，投标价格26分。

各投标人的资质、业绩、技术和服务方案情况得分为：评标委员会各成员评分的算术平均值。各投标人的投标价格得分按投标价格评分公式由采购机构计算，评标委员会审核。

根据上述评标原则，分值安排如下：

（一）技术分（40分，投标人未提供有关有效的证明文件原件及资料原件的不得分）

（1）本项目年度维护的措施及方案的合理性、科学性以及对本方案重点、难点的分析及采取的应对措施（7分）：保证本项目顺利施工的方案合理；方案的重点、难点分析得当，采取的措施科学可行的得5-7分；基本可行的得3-4分，一般的得1-2分。

（2）拟投入本项目的管理人员方案。（9分）投标人列明本项目的管理人员至少包括项目负责人：同时具备机电工程专业一级注册建造师证书和IT服务项目经理证书得2分，同时具备机电工程专业二级注册建造师证书和IT服务项目经理证书得1分，其他不得分；项目技术负责人：具有信息技术专业教授级高级工程师职称得2分，具有信息技术专业高级工程师职称得1分；售后服务团队成员具备 IT 服务工程师证书每人得 0.5 分，最高得 5分。（以上人员均需提供人员相应的资格证书、职称证书等相关证书复印件和本单位2018年8月、9月、10月社保证明）。

（3）拟投入本项目设备配备方案。（6分）投入本项目的设备齐全，满足项目需要得6分。所配备的设备能满足本项目要求，保证质量的得6-5分，基本满足的3－4分，其余得1－2分。

（4）对滨江交通警察大队智能交通系统维护的思路、原则、特点的理解情况，对采购人现有智能交通系统现状的熟悉和理解情况（4分）：（各投标人横向比较）；现有滨江交通警察大队智能交通系统外场设备、智能交通系统中心设备及智能交通系统维护现状的熟悉和理解好的得4分，较好的得2-3分，一般的得0-1分；

（5）本项目的质量管理和质量保证方案及措施。（包括验收）。（6分）质量管理方案合理且有相应的保证措施的好的得5-6分，较好的得3-4分，一般的得2-1分；。

（6）投标方案设计在扩展性考虑、体系结构、设计思想，体现一定前瞻性，合理可行，是否充分考虑机房的现状需求，并针对机房现状进行充分的调研，在方案中提供如下调研材料（8分）：

a)	对大队整体网络组网架构、智能交通专网组网架构及物理分布情况做详细的说明并附系统架构图（2分）；

b)	对大队整体光纤接入现状做详细描述（2分）；

c)	对大队视频传输的整体架构、组网方式做详细的说明并附系统架构图（2分）；

d)	对大队视频监控系统、信号控制系统、诱导系统、非现场系统、视频检测系统、卡口系统系统的建设状况、系统架构、系统组成做详细的说明并附系统架构图（2分）。

（三）商务、资信及其他分（34分，投标人未提供提供有关有效的证明文件及资料的不得分）

1.投标人固定场所情况（0-3分）：投标人在项目所属辖区内具有固定办公场所200㎡及以上及有仓库所面积在600㎡及以上的，得3分，没有不得分（须提供场地租赁合同或自有土地使用权证复印件加盖公章，原件备查）。

2.投标人自有悬臂作业登高车每辆得1分，最高得4分。若为租赁，得分减半，最高得2分。没有不得分（行使证原件备查）。

3.权威认证（5分），投标企业通过ISO9001质量管理体系认证得1分，通过ISO14001环境认证体系得1分，通过GB/T28001职业健康安全管理体系认证的得1分，通过ISO/IEC20000-1 IT服务管理体系认证体系得1分，通过ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证体系得1分。（上述证书认证范围需包含“智慧交通”字样，否则不得分）

4.服务能力（4分）投标人通过软件认证CMMI5级及以上的得2分，4级的得1分，其他不得分；投标人具有 ITSS 运行维护服务能力成熟度二级及以上证书的得 2分；

5.企业资质（4分）投标人具备电子与智能化工程或建筑智能化工程专业承包资质一级的得2分，二级的得1分，三级及以下的不得分；具备建筑机电安装工程专业承包资质一级的得2分，二级的得1分，三级及以下的不得分。

6.公司业绩（7分）投标人自2015年1月1日以来（以合同签订日期为准），智能化交通设施维护业绩（仅限维护业绩，建设工程项目不得分，提供合同或验收证明）。（7分）具有单个项目500万元以上的每个项目得1分；具有单个项目1000万元以上的每个项目得2分；（得分可累加，但同一个项目不可重复计分）

7.投标人在智能交通领域获得过科学技术一等奖的得2分，二等奖的得1分，其他不得分，本项最高得2分。

8.软件著作权（4分）投标人具备交通信号干线协调控制系统软件著作权登记证书的得2分，具备智慧交通指挥中心运维监控软件、信号机维护系统软件、视频检测器、智能交通综合信息平台等与本项目建设内容相关的软件著作权登记证书的每个得0.5分，最高得2分。

7.投标文件制作（1分），投标文件编制完整，格式规范、装订整齐（活页装订的将被拒绝）、复印及扫描件字迹清晰、符合采购文件要求的，得1分；投标文件有关内容前后矛盾、与采购文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣0.2分，扣完该项得分为止。

（三）B:价格分（26分）

1. 报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成和投标设备的供应渠道等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

报价分计算方法：根据各投标人的有效投标报价，以满足招标文件要求且有效投标价格的最低的投标报价为评标基准价，其价格分为26分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/有效投标报价)×价格权值×100(精确到小数点后二位，由采购机构统一计算)。

投标报价高于本次项目总投资的，价格分将作零分处理。

▲总分=A+B

特别说明：报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

- 第四部分   项目技术规范和服务要求

项目编号：

采购单位（采购人）名称：杭州市滨江区城市管理局、杭州市公安局交通警察支队滨江大队

一、项目概况

1、本次采购内容为：对滨江区城市道路交通信号系统、交通监视系统、违法监测系统、重点车辆查控系统等智能交通管理系统、以及滨江交警大队中心机房的维护等。详细的招标内容及要求详见本章第六部分《招标内容及要求》。

2、本项目采购人为杭州市滨江区城市管理局。招标代理机构为：杭州豪圣建设项目管理有限公司。

二、项目要求

1、本项目的投标价应包括所供清单项目的材料费、人工费、安全文明措施费（意外伤害保险费、农民工工伤保险等）、机械费、设备使用费、相应的施工措施费、检验试验费、项目报批手续费、售后服务费、企业管理费、规费、税费、利润等一切费用。

2、本项目中基础维护费用由基础维护主要材料费及基础维护其他费用构成，基础维护主要材料清单仅为采购人认为维护需用到的最少材料，不够部分由投标人自行在基础维护其他费用中增补。基础维护其他费用按照项报价，应将基础维护所涉及到的全部费用列入（除列入基础维护主要材料费用以外的，含投标人认为需要增补的维护主要材料费）。整项基础维护费用一次性包死，中标后不调整。

3、现场施工用电、用水由投标人自行解决接线，单独装表计量。结算时须按装表计量数额加损耗计算，费用由投标人承担。

4、本项目采购文件中未明确，但完成各清单子项应包括的施工措施费用，由投标人应自行计入综合单价中，中标后不得调整。

5、本项目工程量（除年度维护费外）仅作为招标时各投标人报价的基础，工程最终结算时，根据实际完成的工程量及投标时综合单价结算。

6、中标人需针对本项目投入不少于2台登高专项作业车及1台普通货车，每台车需配备4个人，车辆需装载GPS配置，并接入交警大队系统，请投标人将该部分费用计入投标报价，今后不作调整。

7、投标人需安排会电脑操作的交警大队驻点人员6名：负责指挥室内调控信号灯、机房维护管理等并要求熟练掌握office等办公软件使用、有一定文字功底，负责制作维护相关资料、台账、撰写智能交通设施相关文字材料，负责联系、登记报修、基础资料整理、CAD制图等，（工作时间：指挥室内调控信号灯、机房维护管理等7:00-19:00；其他8:30-17:30），请投标人将该部分费用计入投标报价，今后不作调整。

三、技术需求表

| 招标内容及要求 | 详见本章附件《项目技术规范和服务要求》 |
| --- | --- |
| 质量标准 | 符合（工程施工质量验收规范）合格标准。 |

四、商务要求表

| 服务期 | 12个月（2019年1月1日-2019年12月31日），考核满意可续签2020年度合同。 |
| --- | --- |
| 付款办法 | 维护费用按每月考核情况，每季度按照实际工程量和考核情况付款一次。应急抢修、改造、更新发生的费用，按实际发生的数量计算经监理及管理单位审核后每季度付款一次，合同最后一季度经区审计部门审计后结算。 |
| 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 车辆配备 | 本项目投入不少于2台登高专项作业车及1台普通货车，每台车需配备4个人，车辆需装载GPS配置，并接入交警大队系统 |
| 驻点人员配备 | 需安排会电脑操作的交警大队驻点人员6名 |

五、投标人的资信要求表

| 资格、业绩及能力要求 | 详见本采购文件第一部分招标公告 |
| --- | --- |
| 服务保障 | 投标人应配有较强的专业技术队伍，售后服务20分钟响应，30分钟内到现场，一般维护任务4小时内完成。 |
| 其他要求 | 非本地应标人在中标公示后7个工作日内在本地设立杭州分公司或办事处等常设服务机构及固定办公场所(需提供本地工商部门注册或杭州经济合作办注册登记证明等相关资料），否则视为放弃中标资格由排名次之的中标候选人替补，以此类推。 |

六、招标内容及要求

（一）工作内容简况：

1、滨江区范围内现有所有智能交通系统设施的日常巡查、维护及现有未开启的智能交通设施的维修更新及根据大队工作需要的智能交通设施的改造、更新；智能系统的功能提升、改造和调整(包括平台的功能调整和外场设备的位置调整等)等。保证合同范围内所有智能交通系统设施的完整、工作正常、及时排除因智能交通设施而产生的所有安全隐患。

2、日常主要巡查、维护内容为：每日需车辆上路对辖区所有智能交通设施巡查、维护,及时排除故障，对智能交通设施整修、拆除、移位、更换、线路故障、电气故障（如漏电等情况）排除；遇灾害天气，应提前加固外场设备，确保外场设备安全。因灾害天气造成的损失及后果，由维护单位承担；保证100%的正常工作率和设施的清洁。

3、投标人需安排会电脑操作的交警大队驻点人员6名：负责指挥室内调控信号灯、机房维护管理等并要求熟练掌握office等办公软件使用、有一定文字功底，负责制作维护相关资料、台账、撰写智能交通设施相关文字材料，负责联系、登记报修、基础资料整理、CAD制图等，（工作时间：指挥室内调控信号灯、机房维护管理等7:00-19:00；其他8:30-17:30）。

4、需对现有设备进行登记、编号并造册。

（二）具体的工作内容：

包括滨江区范围内现有所有智能交通系统设施的日常巡查、维护及由于道路实际情况需要的智能交通设施增补项目。保证合同范围内所有智能交通系统设施的完整、工作正常、及时排除因设施而产生的所有安全隐患。每季度对辖区内所有智能交通设施安全性进行检查（包括接地、电气安全、基础、管线、杆件），形成检查记录，如有问题并立即整改，具体为：

1、维护项目

（1）193个路口的高清电子警察系统；

（2）488个监控点的交通监视系统；

（3）64个高点交通监视系统；

（4）295个路口的信号控制系统；

（5）38块LED情报板交通诱导系统

（6）12套微波检测系统；

（7）滨江区交警大队中心机房硬件维护；

（8）滨江区交警大队配电房维护。

（9）滨江区交警集成平台、视频管理平台、交通信号控制平台维护。

（10）滨江区智能交通设施的数字城管维护。

2、维护项目具体分布清单

维护交通信号系统路口清单

| 序号 | 路口名称 |
| --- | --- |
| 1 | 03省道时代大道 |
| 2 | 奥体街飞虹路 |
| 3 | 奥体街扬帆路 |
| 4 | 白马湖规划支路长江路 |
| 5 | 白马湖路湖西路 |
| 6 | 白马湖路江虹南路 |
| 7 | 白马湖路腾龙路 |
| 8 | 白马湖路长江路 |
| 9 | 奔竞大道扬帆路 |
| 10 | 滨安路诚业路 |
| 11 | 滨安路固陵路 |
| 12 | 滨安路火炬大道 |
| 13 | 滨安路建业路 |
| 14 | 滨安路江虹路 |
| 15 | 滨安路江晖路 |
| 16 | 滨安路江陵路 |
| 17 | 滨安路江淑路 |
| 18 | 滨安路聚才路 |
| 19 | 滨安路南川路 |
| 20 | 滨安路时代大道 |
| 21 | 滨安路西兴路 |
| 22 | 滨安路信诚路 |
| 23 | 滨安路长河路 |
| 24 | 滨和路春晓路 |
| 25 | 滨和路江汉路 |
| 26 | 滨和路江虹路 |
| 27 | 滨和路江晖路 |
| 28 | 滨和路江陵路 |
| 29 | 滨和路齐飞路 |
| 30 | 滨和路阡陌路 |
| 31 | 滨和路网商路 |
| 32 | 滨和路西兴路 |
| 33 | 滨和路新联路 |
| 34 | 滨和路长河路 |
| 35 | 滨康路诚业路 |
| 36 | 滨康路火炬大道 |
| 37 | 滨康路建业路 |
| 38 | 滨康路江虹路 |
| 39 | 滨康路江晖路 |
| 40 | 滨康路江陵路 |
| 41 | 滨康路聚才路 |
| 42 | 滨康路聚工路 |
| 43 | 滨康路聚业路 |
| 44 | 滨康路立业路 |
| 45 | 滨康路南川路 |
| 46 | 滨康路时代大道 |
| 47 | 滨康路网商路 |
| 48 | 滨康路伟业路 |
| 49 | 滨康路西陵路 |
| 50 | 滨康路西兴路 |
| 51 | 滨康路信诚路 |
| 52 | 滨康路长河路 |
| 53 | 滨盛路安业路 |
| 54 | 滨盛路诚品路 |
| 55 | 滨盛路东信大道 |
| 56 | 滨盛路飞虹路 |
| 57 | 滨盛路火炬大道 |
| 58 | 滨盛路机场城市大道 |
| 59 | 滨盛路建业路 |
| 60 | 滨盛路江汉路 |
| 61 | 滨盛路江虹路 |
| 62 | 滨盛路江晖路 |
| 63 | 滨盛路江陵路 |
| 64 | 滨盛路康顺路 |
| 65 | 滨盛路阡陌路 |
| 66 | 滨盛路时代大道 |
| 67 | 滨盛路水印巷 |
| 68 | 滨盛路泰安路 |
| 69 | 滨盛路通和路 |
| 70 | 滨盛路伟业路 |
| 71 | 滨盛路西兴路 |
| 72 | 滨盛路信诚路 |
| 73 | 滨盛路扬帆路 |
| 74 | 滨盛路长河路 |
| 75 | 滨文路百仁路 |
| 76 | 滨文路楚天路 |
| 77 | 滨文路光裕路 |
| 78 | 滨文路火炬大道 |
| 79 | 滨文路江虹南路 |
| 80 | 滨文路江晖南路 |
| 81 | 滨文路江陵路 |
| 82 | 滨文路明德路 |
| 83 | 滨文路南川路 |
| 84 | 滨文路浦沿路 |
| 85 | 滨文路时代大道 |
| 86 | 滨文路西浦路 |
| 87 | 滨文路新浦路 |
| 88 | 滨文路信诚南路 |
| 89 | 滨文路越城巷 |
| 90 | 滨文路长江路 |
| 91 | 滨文路至善路 |
| 92 | 滨兴路春晓路 |
| 93 | 滨兴路共鸣巷 |
| 94 | 滨兴路建业路 |
| 95 | 滨兴路江虹路 |
| 96 | 滨兴路江晖路 |
| 97 | 滨兴路江陵路 |
| 98 | 滨兴路江淑路 |
| 99 | 滨兴路立业路 |
| 100 | 滨兴路齐飞路 |
| 101 | 滨兴路阡陌路 |
| 102 | 滨兴路时代大道 |
| 103 | 滨兴路网商路 |
| 104 | 滨兴路西兴路 |
| 105 | 滨兴路迎春南苑 |
| 106 | 滨兴路长河路 |
| 107 | 缤纷街阡陌路 |
| 108 | 缤纷街西兴路 |
| 109 | 彩虹快速路西浦路 |
| 110 | 创慧路江淑路 |
| 111 | 创慧路众创路 |
| 112 | 春波路江晖路 |
| 113 | 春波路江陵路 |
| 114 | 丹枫路机场城市大道 |
| 115 | 丹枫路江陵路 |
| 116 | 丹枫路阡陌路 |
| 117 | 丹枫路睿祥巷 |
| 118 | 丹枫路泰安路 |
| 119 | 丹枫路通和路 |
| 120 | 丹枫路扬帆路 |
| 121 | 东冠路滨浦路 |
| 122 | 东冠路火炬大道 |
| 123 | 东冠路明德路 |
| 124 | 东冠路新浦路 |
| 125 | 东冠路信诚南路 |
| 126 | 东冠路至善路 |
| 127 | 东流路江晖路 |
| 128 | 东流路江陵路 |
| 129 | 东流路江淑路 |
| 130 | 东流路聚工路 |
| 131 | 东流路聚业路 |
| 132 | 东流路西陵路 |
| 133 | 东信大道六和路 |
| 134 | 东信大道浦沿路 |
| 135 | 东信大道闻涛路 |
| 136 | 东信大道西浦路 |
| 137 | 古塘路西兴路 |
| 138 | 冠山路滨浦路 |
| 139 | 冠山路火炬大道 |
| 140 | 冠山路明德路 |
| 141 | 冠山路西浦路 |
| 142 | 冠山路至善路 |
| 143 | 规划路江虹南路 |
| 144 | 规划路信诚南路 |
| 145 | 怀德街立业路 |
| 146 | 火炬大道南川路 |
| 147 | 火炬大道时代大道 |
| 148 | 火炬大道中兴门口 |
| 149 | 坚塔路新浦路 |
| 150 | 江二路聚才路 |
| 151 | 江二路长河路 |
| 152 | 江汉东路共联路 |
| 153 | 江汉东路阡陌路 |
| 154 | 江汉东路西兴路 |
| 155 | 江汉东路新联路 |
| 156 | 江汉路春晓路 |
| 157 | 江汉路江晖路 |
| 158 | 江汉路江陵路 |
| 159 | 江南大道东信大道 |
| 160 | 江南大道火炬大道 |
| 161 | 江南大道机场城市大道 |
| 162 | 江南大道建业路 |
| 163 | 江南大道江汉路 |
| 164 | 江南大道江虹路 |
| 165 | 江南大道江晖路 |
| 166 | 江南大道江陵路 |
| 167 | 江南大道江三加油站 |
| 168 | 江南大道南环路 |
| 169 | 江南大道阡陌路 |
| 170 | 江南大道时代大道 |
| 171 | 江南大道泰安路 |
| 172 | 江南大道通和路 |
| 173 | 江南大道伟业路 |
| 174 | 江南大道西兴路 |
| 175 | 江南大道信诚路 |
| 176 | 江南大道长河路 |
| 177 | 聚园路诚业路 |
| 178 | 聚园路江晖路 |
| 179 | 聚园路江陵路 |
| 180 | 聚园路江淑路 |
| 181 | 聚园路聚工路 |
| 182 | 聚园路聚业路 |
| 183 | 科技馆街安业路 |
| 184 | 科技馆街寰宇路 |
| 185 | 科技馆街江汉路 |
| 186 | 科技馆街江虹路 |
| 187 | 科技馆街江晖路 |
| 188 | 科技馆街江陵路 |
| 189 | 科技馆街阡陌路 |
| 190 | 联慧街阡陌路 |
| 191 | 联慧街新联路 |
| 192 | 绿香街聚才路 |
| 193 | 绿香街网商路 |
| 194 | 绿香街长河路 |
| 195 | 庙后王路江陵路 |
| 196 | 南川路时代大道 |
| 197 | 南环路诚业路 |
| 198 | 南环路东信大道 |
| 199 | 南环路建业路 |
| 200 | 南环路江晖路 |
| 201 | 南环路江陵路 |
| 202 | 南环路江淑路 |
| 203 | 南环路聚才路 |
| 204 | 南环路聚工路 |
| 205 | 南环路聚业路 |
| 206 | 南环路立业路 |
| 207 | 南环路南川路 |
| 208 | 南环路时代大道 |
| 209 | 南环路伟业路 |
| 210 | 南环路西陵路 |
| 211 | 南环路信诚路 |
| 212 | 南环路长河路 |
| 213 | 南环路长江路 |
| 214 | 南环路振业路 |
| 215 | 平乐街儿康路 |
| 216 | 平乐街信诚路 |
| 217 | 浦炬街回龙庵路 |
| 218 | 浦炬街火炬大道 |
| 219 | 浦炬街浦沿路 |
| 220 | 浦炬街西浦路 |
| 221 | 浦炬街新浦路 |
| 222 | 浦炬街紫云路 |
| 223 | 浦联路闻涛路 |
| 224 | 七甲闸弄飞虹路 |
| 225 | 七甲闸弄扬帆路 |
| 226 | 启智街江陵路 |
| 227 | 启智街阡陌路 |
| 228 | 启智街西兴路 |
| 229 | 启智街新联路 |
| 230 | 秋溢路江虹路 |
| 231 | 秋溢路江淑路 |
| 232 | 秋溢路网商路 |
| 233 | 秋溢路长河路 |
| 234 | 乳泉路长江路 |
| 235 | 天马路湖西路 |
| 236 | 天马路南川路 |
| 237 | 天马路腾龙路 |
| 238 | 天马路长江路 |
| 239 | 望水路滨浦路 |
| 240 | 望水路西浦路 |
| 241 | 闻涛路安业路 |
| 242 | 闻涛路诚品路 |
| 243 | 闻涛路东信大道 |
| 244 | 闻涛路儿康路 |
| 245 | 闻涛路飞虹路 |
| 246 | 闻涛路火炬大道 |
| 247 | 闻涛路机场城市大道 |
| 248 | 闻涛路建业路 |
| 249 | 闻涛路江汉路 |
| 250 | 闻涛路江虹路 |
| 251 | 闻涛路江晖路 |
| 252 | 闻涛路江陵路 |
| 253 | 闻涛路临桥巷 |
| 254 | 闻涛路六和路 |
| 255 | 闻涛路阡陌路 |
| 256 | 闻涛路时代大道 |
| 257 | 闻涛路通和路 |
| 258 | 闻涛路伟业路 |
| 259 | 闻涛路西兴路 |
| 260 | 闻涛路信诚路 |
| 261 | 闻涛路扬帆路 |
| 262 | 闻涛路咏渡巷 |
| 263 | 闻涛路长河路 |
| 264 | 物联网街共联路 |
| 265 | 物联网街阡陌路 |
| 266 | 物联网街西兴路 |
| 267 | 物联网街新联路 |
| 268 | 湘滨路湖西路 |
| 269 | 萧闻路浦沿路 |
| 270 | 新和路六和路 |
| 271 | 新和路闻涛路 |
| 272 | 新月路江汉路 |
| 273 | 新月路江虹路 |
| 274 | 新月路江晖路 |
| 275 | 兴才街共鸣巷 |
| 276 | 兴才街江虹路 |
| 277 | 兴才街齐飞路 |
| 278 | 一号路江虹南路 |
| 279 | 一号路江晖南路 |
| 280 | 艺洲街江畔云庐 |
| 281 | 艺洲街明德路 |
| 282 | 映翠路白马湖规划支路 |
| 283 | 映翠路湖西路 |
| 284 | 映翠路腾龙路 |
| 285 | 映翠路长江路 |
| 286 | 月明路春晓路 |
| 287 | 月明路江汉路 |
| 288 | 月明路江晖路 |
| 289 | 月明路江陵路 |
| 290 | 月明路阡陌路 |
| 291 | 月明路西兴路 |
| 292 | 月明路新联路 |
| 293 | 镇前路浦沿路 |
| 294 | 众创路共享路 |
| 295 | 众创路江淑路 |

维护监控路口清单

| 序号 | 路口名称 |
| --- | --- |
| 1 | 03省道时代大道 |
| 2 | 奥体街飞虹路 |
| 3 | 奥体街扬帆路 |
| 4 | 白马湖规划支路长江路 |
| 5 | 白马湖路6号停车场 |
| 6 | 白马湖路7号停车场 |
| 7 | 白马湖路8号停车场 |
| 8 | 白马湖路湖西路 |
| 9 | 白马湖路江虹南路 |
| 10 | 白马湖路孔家里东 |
| 11 | 白马湖路孔家里西 |
| 12 | 白马湖路腾龙路 |
| 13 | 白马湖路五号路 |
| 14 | 白马湖路长江路 |
| 15 | 奔竞大道扬帆路 |
| 16 | 滨安路滨康地铁站 |
| 17 | 滨安路诚业路 |
| 18 | 滨安路诚业路2 |
| 19 | 滨安路固陵路 |
| 20 | 滨安路火炬大道 |
| 21 | 滨安路建业路 |
| 22 | 滨安路江虹路 |
| 23 | 滨安路江晖路 |
| 24 | 滨安路江陵路南侧 |
| 25 | 滨安路江陵路西侧 |
| 26 | 滨安路江淑路 |
| 27 | 滨安路聚才路 |
| 28 | 滨安路南川路 |
| 29 | 滨安路时代大道 |
| 30 | 滨安路网商路 |
| 31 | 滨安路西兴地铁站 |
| 32 | 滨安路西兴路1 |
| 33 | 滨安路西兴路2 |
| 34 | 滨安路信诚路 |
| 35 | 滨安路信诚路2 |
| 36 | 滨安路长河路 |
| 37 | 滨诚路诚品路 |
| 38 | 滨诚路建业路 |
| 39 | 滨和路春晓路 |
| 40 | 滨和路春晓路东侧 |
| 41 | 滨和路共鸣巷 |
| 42 | 滨和路江汉路 |
| 43 | 滨和路江虹路北侧 |
| 44 | 滨和路江虹路西侧 |
| 45 | 滨和路江晖路 |
| 46 | 滨和路江陵路 |
| 47 | 滨和路齐飞路 |
| 48 | 滨和路阡陌路 |
| 49 | 滨和路网商路 |
| 50 | 滨和路西兴路 |
| 51 | 滨和路新联路 |
| 52 | 滨和路长河路 |
| 53 | 滨康路诚业路 |
| 54 | 滨康路风情大道 |
| 55 | 滨康路固陵路 |
| 56 | 滨康路火炬大道 |
| 57 | 滨康路建业路 |
| 58 | 滨康路江虹路 |
| 59 | 滨康路江陵路 |
| 60 | 滨康路江淑路 |
| 61 | 滨康路聚才路 |
| 62 | 滨康路聚工路 |
| 63 | 滨康路立业路 |
| 64 | 滨康路南川路 |
| 65 | 滨康路时代大道 |
| 66 | 滨康路网商路 |
| 67 | 滨康路伟业路 |
| 68 | 滨康路西陵路 |
| 69 | 滨康路西兴路 |
| 70 | 滨康路信诚路 |
| 71 | 滨康路长河路1 |
| 72 | 滨康路长河路2 |
| 73 | 滨盛路安业路 |
| 74 | 滨盛路彩虹城门口 |
| 75 | 滨盛路诚品路 |
| 76 | 滨盛路诚业路 |
| 77 | 滨盛路东信大道 |
| 78 | 滨盛路儿康路 |
| 79 | 滨盛路飞虹路 |
| 80 | 滨盛路光辉路 |
| 81 | 滨盛路寰宇路 |
| 82 | 滨盛路火炬大道 |
| 83 | 滨盛路机场城市大道1 |
| 84 | 滨盛路机场城市大道2 |
| 85 | 滨盛路建业路 |
| 86 | 滨盛路江汉路 |
| 87 | 滨盛路江虹路 |
| 88 | 滨盛路江陵路东北角 |
| 89 | 滨盛路江陵路西南角 |
| 90 | 滨盛路康顺路 |
| 91 | 滨盛路南环路 |
| 92 | 滨盛路南环路西侧 |
| 93 | 滨盛路阡陌路 |
| 94 | 滨盛路时代大道 |
| 95 | 滨盛路水印巷 |
| 96 | 滨盛路四桥二层东 |
| 97 | 滨盛路四桥二层西 |
| 98 | 滨盛路泰安路 |
| 99 | 滨盛路通和路 |
| 100 | 滨盛路伟业路 |
| 101 | 滨盛路西兴路 |
| 102 | 滨盛路信诚路 |
| 103 | 滨盛路星飞路 |
| 104 | 滨盛路星泽路 |
| 105 | 滨盛路扬帆路 |
| 106 | 滨盛路育华巷 |
| 107 | 滨盛路长河路 |
| 108 | 滨文路百仁路东南角 |
| 109 | 滨文路百仁路西北角 |
| 110 | 滨文路滨河路北侧 |
| 111 | 滨文路诚业南路南侧 |
| 112 | 滨文路楚天路北侧 |
| 113 | 滨文路楚天路南侧 |
| 114 | 滨文路东冠路北侧 |
| 115 | 滨文路东冠路南侧 |
| 116 | 滨文路光裕路北侧 |
| 117 | 滨文路光裕路东南角 |
| 118 | 滨文路火炬大道1 |
| 119 | 滨文路火炬大道2 |
| 120 | 滨文路江虹南路北侧 |
| 121 | 滨文路江虹南路南侧 |
| 122 | 滨文路江晖南路 |
| 123 | 滨文路江晖南路东南角 |
| 124 | 滨文路江陵路东南角 |
| 125 | 滨文路江陵路西北角 |
| 126 | 滨文路江陵路西侧 |
| 127 | 滨文路江陵路以东 |
| 128 | 滨文路警察学院门口 |
| 129 | 滨文路明德路 |
| 130 | 滨文路南川路北侧 |
| 131 | 滨文路南川路南侧 |
| 132 | 滨文路浦沿路 |
| 133 | 滨文路浦沿路西北角 |
| 134 | 滨文路勤业路南侧 |
| 135 | 滨文路商学院门口 |
| 136 | 滨文路时代大道东北角 |
| 137 | 滨文路时代大道西北角 |
| 138 | 滨文路西浦路 |
| 139 | 滨文路新浦河 |
| 140 | 滨文路新浦路 |
| 141 | 滨文路新浦路东南角 |
| 142 | 滨文路信诚南路东南侧 |
| 143 | 滨文路信诚南路西北侧 |
| 144 | 滨文路越城巷东南角 |
| 145 | 滨文路越城巷西北角 |
| 146 | 滨文路长江路 |
| 147 | 滨文路长江路西侧 |
| 148 | 滨文路至善路北侧 |
| 149 | 滨文路至善路南侧 |
| 150 | 滨兴路春晓路 |
| 151 | 滨兴路建业路 |
| 152 | 滨兴路江虹路东南角 |
| 153 | 滨兴路江虹路西北角 |
| 154 | 滨兴路江晖路 |
| 155 | 滨兴路江陵路1 |
| 156 | 滨兴路江陵路2 |
| 157 | 滨兴路江淑路 |
| 158 | 滨兴路立业路 |
| 159 | 滨兴路旅游职高门口 |
| 160 | 滨兴路齐飞路 |
| 161 | 滨兴路阡陌路 |
| 162 | 滨兴路时代大道东北 |
| 163 | 滨兴路时代大道西南 |
| 164 | 滨兴路网商路 |
| 165 | 滨兴路西兴路1 |
| 166 | 滨兴路西兴路2 |
| 167 | 滨兴路长河路 |
| 168 | 缤纷街江陵路 |
| 169 | 缤纷街阡陌路 |
| 170 | 缤纷街睿祥巷 |
| 171 | 缤纷街西兴路 |
| 172 | 缤纷街西兴路东北角 |
| 173 | 缤纷街星泽路 |
| 174 | 彩虹快速路西浦路北侧 |
| 175 | 彩虹快速路西浦路南侧 |
| 176 | 诚业路城市广场东 |
| 177 | 创慧路江淑路 |
| 178 | 创慧路众创路 |
| 179 | 春波路江晖路 |
| 180 | 春波路江陵路 |
| 181 | 丹枫路飞虹路 |
| 182 | 丹枫路光辉路 |
| 183 | 丹枫路机场城市大道东 |
| 184 | 丹枫路机场城市大道西 |
| 185 | 丹枫路江晖路 |
| 186 | 丹枫路江陵路 |
| 187 | 丹枫路阡陌路 |
| 188 | 丹枫路睿祥巷 |
| 189 | 丹枫路泰安路 |
| 190 | 丹枫路通和路 |
| 191 | 丹枫路西兴路 |
| 192 | 丹枫路星飞路 |
| 193 | 丹枫路星泽路 |
| 194 | 丹枫路扬帆路 |
| 195 | 东冠路滨浦路 |
| 196 | 东冠路规划支路 |
| 197 | 东冠路火炬大道 |
| 198 | 东冠路明德路 |
| 199 | 东冠路南环路 |
| 200 | 东冠路浦沿路 |
| 201 | 东冠路浦沿中学 |
| 202 | 东冠路新南路 |
| 203 | 东冠路新浦路 |
| 204 | 东冠路信诚南路 |
| 205 | 东冠路一号支路 |
| 206 | 东冠路邮电路 |
| 207 | 东冠路至善路 |
| 208 | 东流路江晖路 |
| 209 | 东流路江陵路 |
| 210 | 东流路聚工路 |
| 211 | 东流路聚业路 |
| 212 | 东流路西陵路 |
| 213 | 东信大道杭二中门口 |
| 214 | 东信大道六和路 |
| 215 | 东信大道浦沿路 |
| 216 | 东信大道浦沿路2 |
| 217 | 东信大道闻涛路 |
| 218 | 东信大道西浦路 |
| 219 | 东信大道新浦路 |
| 220 | 东信大道之江花园 |
| 221 | 动漫馆二号路五号路 |
| 222 | 动漫馆南通道 |
| 223 | 动漫馆一号路四号路 |
| 224 | 儿康路儿保东门 |
| 225 | 古塘路陈列馆门口 |
| 226 | 古塘路固陵路 |
| 227 | 古塘路湖泮花园 |
| 228 | 古塘路文育路 |
| 229 | 古塘路西兴路 |
| 230 | 官河路固陵路 |
| 231 | 冠山路滨浦路 |
| 232 | 冠山路火炬大道 |
| 233 | 冠山路明德路 |
| 234 | 冠山路西浦路 |
| 235 | 冠山路至善路 |
| 236 | 冠新路明德路 |
| 237 | 规划路江虹南路 |
| 238 | 规划路信诚南路 |
| 239 | 规划支路机场城市大道 |
| 240 | 海福路长江路 |
| 241 | 海福路长江路以西 |
| 242 | 海福路转角 |
| 243 | 红门巷歌山品悦门口 |
| 244 | 回龙庵路规划路 |
| 245 | 惠商街火炬大道 |
| 246 | 火炬大道南川路 |
| 247 | 火炬大道时代大道东南 |
| 248 | 火炬大道时代大道西南 |
| 249 | 火炬大道中兴门口 |
| 250 | 鸡鸣山路滨浦路 |
| 251 | 鸡鸣山路西浦路 |
| 252 | 坚塔路明德路 |
| 253 | 坚塔路明德路以南 |
| 254 | 坚塔路新浦路 |
| 255 | 江二路江虹路 |
| 256 | 江二路聚才路 |
| 257 | 江二路网商路 |
| 258 | 江二路长河路 |
| 259 | 江汉东路共联路 |
| 260 | 江汉东路阡陌路 |
| 261 | 江汉东路西兴路 |
| 262 | 江汉东路新联路 |
| 263 | 江汉路春晓路 |
| 264 | 江汉路江晖路 |
| 265 | 江汉路江陵路东南 |
| 266 | 江汉路江陵路西北 |
| 267 | 江汉路康康谷 |
| 268 | 江汉路中兴花园 |
| 269 | 江南大道03省道 |
| 270 | 江南大道03省道2 |
| 271 | 江南大道诚业路 |
| 272 | 江南大道东信大道东北角 |
| 273 | 江南大道东信大道西侧 |
| 274 | 江南大道火炬大道西侧 |
| 275 | 江南大道机场城市大道 |
| 276 | 江南大道机场城市大道西 |
| 277 | 江南大道建业路 |
| 278 | 江南大道江汉路东侧 |
| 279 | 江南大道江虹路东侧 |
| 280 | 江南大道江晖路东侧 |
| 281 | 江南大道江晖路西侧 |
| 282 | 江南大道江陵路东 |
| 283 | 江南大道江陵路西 |
| 284 | 江南大道江三加油站 |
| 285 | 江南大道江三上匝道 |
| 286 | 江南大道联庄老桥头 |
| 287 | 江南大道临桥巷 |
| 288 | 江南大道龙禧大酒店 |
| 289 | 江南大道南环路东侧 |
| 290 | 江南大道南环路西北角 |
| 291 | 江南大道阡陌路东 |
| 292 | 江南大道时代大道 |
| 293 | 江南大道泰安路东侧 |
| 294 | 江南大道泰安路西侧 |
| 295 | 江南大道通和路东北角 |
| 296 | 江南大道通和路西侧 |
| 297 | 江南大道网商路 |
| 298 | 江南大道伟业路东北角 |
| 299 | 江南大道伟业路西侧 |
| 300 | 江南大道西兴路西 |
| 301 | 江南大道信诚路东北角 |
| 302 | 江南大道信诚路西侧 |
| 303 | 江南大道一桥南 |
| 304 | 江南大道长河路 |
| 305 | 井山坞路井山坞茶庄 |
| 306 | 井山坞路萧山界 |
| 307 | 聚园路江晖路 |
| 308 | 聚园路江陵路 |
| 309 | 聚园路江淑路 |
| 310 | 聚园路聚工路 |
| 311 | 聚园路聚业路 |
| 312 | 康顺路滨江医院门口 |
| 313 | 科技馆街安业路 |
| 314 | 科技馆街飞虹路 |
| 315 | 科技馆街光辉路 |
| 316 | 科技馆街江汉路 |
| 317 | 科技馆街江虹路 |
| 318 | 科技馆街江陵路 |
| 319 | 科技馆街阡陌路 |
| 320 | 科技馆街星飞路 |
| 321 | 科技馆街扬帆路 |
| 322 | 联慧街阡陌路 |
| 323 | 联慧街西兴路 |
| 324 | 联慧街新联路 |
| 325 | 龙山路西浦路 |
| 326 | 路口名称 |
| 327 | 绿香街聚才路 |
| 328 | 绿香街网商路 |
| 329 | 绿香街长河路 |
| 330 | 庙后王路江晖路东 |
| 331 | 庙后王路江晖路西 |
| 332 | 明德路高教河桥 |
| 333 | 明志路长岛之春门口 |
| 334 | 南川路时代大道 |
| 335 | 南环路诚业路 |
| 336 | 南环路东信大道 |
| 337 | 南环路火炬大道涵洞北 |
| 338 | 南环路火炬大道涵洞南 |
| 339 | 南环路建业路 |
| 340 | 南环路江晖路 |
| 341 | 南环路江陵路 |
| 342 | 南环路江淑路 |
| 343 | 南环路聚才路 |
| 344 | 南环路聚工路 |
| 345 | 南环路立业路 |
| 346 | 南环路联庄门口 |
| 347 | 南环路明德路 |
| 348 | 南环路南川路 |
| 349 | 南环路时代大道 |
| 350 | 南环路伟业路 |
| 351 | 南环路西陵路 |
| 352 | 南环路信诚路 |
| 353 | 南环路长河路 |
| 354 | 南环路长江路 |
| 355 | 南环路振业路 |
| 356 | 平乐街儿康路 |
| 357 | 平乐街建业路 |
| 358 | 平乐街信诚路 |
| 359 | 平乐街育华巷 |
| 360 | 浦湖街紫云路 |
| 361 | 浦炬街回龙庵路 |
| 362 | 浦炬街火炬大道 |
| 363 | 浦炬街浦沿路 |
| 364 | 浦炬街西浦路 |
| 365 | 浦炬街新浦路 |
| 366 | 浦炬街紫云路 |
| 367 | 浦联路闻涛路 |
| 368 | 浦联路西浦路 |
| 369 | 启智街春晓路 |
| 370 | 启智街共联路 |
| 371 | 启智街江陵路 |
| 372 | 启智街阡陌路 |
| 373 | 启智街西兴路 |
| 374 | 启智街新联路 |
| 375 | 青年路固陵路 |
| 376 | 秋水路秋江路 |
| 377 | 秋水路通和路 |
| 378 | 秋溢路江虹路 |
| 379 | 秋溢路江淑路 |
| 380 | 秋溢路网商路 |
| 381 | 秋溢路长河路 |
| 382 | 乳泉路江虹南路 |
| 383 | 乳泉路长江路 |
| 384 | 睿祥巷丹枫路以南 |
| 385 | 山一村村道腾龙路 |
| 386 | 山一村村道章苏村口 |
| 387 | 汤堰路美女山公墓1 |
| 388 | 汤堰路美女山公墓2 |
| 389 | 汤堰路美女山公墓3 |
| 390 | 腾龙路白马湖小学 |
| 391 | 天官路长江路 |
| 392 | 天马路海福路 |
| 393 | 天马路湖西路 |
| 394 | 天马路南川路 |
| 395 | 天马路时代大道 |
| 396 | 天马路腾龙路 |
| 397 | 天马路延庆寺路 |
| 398 | 天马路长江路 |
| 399 | 同人街水印巷 |
| 400 | 网商路阿里巴巴门口 |
| 401 | 望水路滨浦路 |
| 402 | 望水路西浦路 |
| 403 | 闻涛路16米支路 |
| 404 | 闻涛路安业路 |
| 405 | 闻涛路奥体二路 |
| 406 | 闻涛路奥体一路 |
| 407 | 闻涛路诚品路 |
| 408 | 闻涛路东信大道 |
| 409 | 闻涛路儿康路 |
| 410 | 闻涛路飞虹路 |
| 411 | 闻涛路光辉路 |
| 412 | 闻涛路火炬大道 |
| 413 | 闻涛路机场城市大道 |
| 414 | 闻涛路建业路 |
| 415 | 闻涛路江汉路 |
| 416 | 闻涛路江虹路 |
| 417 | 闻涛路江晖路 |
| 418 | 闻涛路江陵路 |
| 419 | 闻涛路临桥巷 |
| 420 | 闻涛路六和路 |
| 421 | 闻涛路阡陌路 |
| 422 | 闻涛路时代大道北侧 |
| 423 | 闻涛路时代大道南侧 |
| 424 | 闻涛路泰安路 |
| 425 | 闻涛路通和路 |
| 426 | 闻涛路伟业路 |
| 427 | 闻涛路西兴路 |
| 428 | 闻涛路信诚路 |
| 429 | 闻涛路星飞路 |
| 430 | 闻涛路扬帆路 |
| 431 | 闻涛路咏渡巷 |
| 432 | 闻涛路长河路 |
| 433 | 物联网街共联路 |
| 434 | 物联网街阡陌路 |
| 435 | 物联网街西兴路 |
| 436 | 物联网街新联路 |
| 437 | 湘滨路湖西路 |
| 438 | 萧闻路浦沿路 |
| 439 | 萧闻路时代大道涵洞北 |
| 440 | 萧闻路时代大道涵洞南 |
| 441 | 萧闻路长江路 |
| 442 | 新和路六和路 |
| 443 | 新和路六和路西南角 |
| 444 | 新和路闻涛路 |
| 445 | 新月路安业路 |
| 446 | 新月路江汉路 |
| 447 | 新月路江虹路 |
| 448 | 新月路江晖路 |
| 449 | 新月路泰安路东侧 |
| 450 | 新月路通和路西侧 |
| 451 | 新月路星光转盘 |
| 452 | 兴才街共鸣巷 |
| 453 | 兴才街江虹路 |
| 454 | 兴才街齐飞路 |
| 455 | 杨家墩街明德路 |
| 456 | 一号路江虹南路 |
| 457 | 一号路江晖南路 |
| 458 | 艺洲街明德路 |
| 459 | 映翠路白马湖规划支路 |
| 460 | 映翠路湖西路 |
| 461 | 映翠路汤堰路 |
| 462 | 映翠路腾龙路 |
| 463 | 映翠路萧山界 |
| 464 | 映翠路长江路 |
| 465 | 育华巷高新实验学校西门 |
| 466 | 月明路春晓路 |
| 467 | 月明路共联路 |
| 468 | 月明路江汉路 |
| 469 | 月明路江晖路 |
| 470 | 月明路江陵路 |
| 471 | 月明路阡陌路 |
| 472 | 月明路西兴路 |
| 473 | 月明路新联路 |
| 474 | 越达巷立业路 |
| 475 | 越达巷时代大道 |
| 476 | 长江路村委会 |
| 477 | 长江路二号桥 |
| 478 | 长江路三号桥 |
| 479 | 长江路塘子堰村道 |
| 480 | 长江路一号桥 |
| 481 | 镇前路浦沿路 |
| 482 | 镇前路新浦路 |
| 483 | 众创路共享路 |
| 484 | 众创路江虹路 |
| 485 | 众创路江淑路 |
| 486 | 新浦路新生社区门口 |
| 487 | 新浦路浙新小区门口 |
| 488 | 七甲路新浦路 |

维护高点监控路口清单

| 序号 | 路口名称 |
| --- | --- |
| 1 | 奥体街旭辉城高点 |
| 2 | 白马湖路冠山小区东侧高点 |
| 3 | 白马湖路冠山小区西侧高点 |
| 4 | 滨安路东方花城高点 |
| 5 | 滨和路春江郦城高点 |
| 6 | 滨康路博邑郡高点 |
| 7 | 滨康路江晖路高点 |
| 8 | 滨康路玲珑府高点 |
| 9 | 滨康路中南集团高点 |
| 10 | 滨盛路半岛国际高点 |
| 11 | 滨盛路东和时代高点1 |
| 12 | 滨盛路东和时代高点2 |
| 13 | 滨盛路盾安大厦高点1 |
| 14 | 滨盛路盾安大厦高点2 |
| 15 | 滨盛路寰宇天下高点 |
| 16 | 滨盛路君尚金座高点 |
| 17 | 滨盛路莱蒙大厦高点1 |
| 18 | 滨盛路莱蒙大厦高点2 |
| 19 | 滨盛路莱蒙大厦高点3 |
| 20 | 滨盛路六合天寓高点 |
| 21 | 滨盛路水电新村高点 |
| 22 | 滨盛路水电新村高点2 |
| 23 | 滨盛路水晶城高点 |
| 24 | 滨文路机电学院高点 |
| 25 | 滨文路警察学院高点 |
| 26 | 滨文路璞悦湾高点 |
| 27 | 滨文路文苑大厦高点 |
| 28 | 滨兴路春波西苑高点 |
| 29 | 春晓路江南豪园高点 |
| 30 | 丹枫路春江彼岸高点 |
| 31 | 东冠路东和云第高点 |
| 32 | 东冠路浦沿路高点 |
| 33 | 东信大道浦沿路高点 |
| 34 | 动漫馆B馆高点东北 |
| 35 | 动漫馆B馆高点东南 |
| 36 | 动漫馆B馆高点西侧 |
| 37 | 火炬大道三维大厦高点 |
| 38 | 坚塔路浦沿路高点 |
| 39 | 建业路仁苑高点 |
| 40 | 江虹路中南幕墙高点 |
| 41 | 江南大道创新大厦高点 |
| 42 | 江南大道东冠大厦高点 |
| 43 | 江南大道东信大道高点 |
| 44 | 江南大道风雅钱塘高点 |
| 45 | 江南大道海康威视高点 |
| 46 | 江南大道华美达高点 |
| 47 | 江南大道机专高点 |
| 48 | 江南大道钱塘之星高点 |
| 49 | 江南大道全季酒店高点 |
| 50 | 江南大道亚科药业高点 |
| 51 | 江南大道知本大厦高点 |
| 52 | 江南大道中化蓝天高点 |
| 53 | 江南大道中南国际高点 |
| 54 | 浦炬街公交停车场高点 |
| 55 | 闻涛路彩虹城高点 |
| 56 | 闻涛路江南国美高点 |
| 57 | 闻涛路锦绣江南高点 |
| 58 | 闻涛路水晶城高点 |
| 59 | 闻涛路太阳城高点 |
| 60 | 闻涛路信雅达高点 |
| 61 | 扬帆路春江彼岸高点 |
| 62 | 月明路天街高点 |
| 63 | 长河路白金海岸高点 |
| 64 | 新浦路浙新小区高点 |

维护高清电子警察路口清单

| 序号 | 路口名称 |
| --- | --- |
| 1 | 奥体街飞虹路 |
| 2 | 奥体街扬帆路 |
| 3 | 白马湖规划支路长江路 |
| 4 | 白马湖路湖西路 |
| 5 | 白马湖路江虹南路 |
| 6 | 白马湖路腾龙路 |
| 7 | 白马湖路长江路 |
| 8 | 奔竞大道扬帆路1 |
| 9 | 奔竞大道扬帆路2 |
| 10 | 滨安路滨康地铁站逆向抓拍 |
| 11 | 滨安路滨康地铁站违停抓拍 |
| 12 | 滨安路风情大道卡口 |
| 13 | 滨安路固陵路 |
| 14 | 滨安路火炬大道 |
| 15 | 滨安路建业路 |
| 16 | 滨安路江虹路 |
| 17 | 滨安路江晖路 |
| 18 | 滨安路江陵路 |
| 19 | 滨安路江陵路 |
| 20 | 滨安路时代大道 |
| 21 | 滨安路西兴地铁站违停抓拍 |
| 22 | 滨安路西兴路 |
| 23 | 滨安路信诚路 |
| 24 | 滨安路长河路 |
| 25 | 滨和路滨和地铁站违停抓拍 |
| 26 | 滨和路江汉路违球抓拍 |
| 27 | 滨和路江晖路 |
| 28 | 滨和路江晖路违停抓拍 |
| 29 | 滨和路江陵路 |
| 30 | 滨和路西兴路 |
| 31 | 滨康路湖园三路卡口 |
| 32 | 滨康路火炬大道 |
| 33 | 滨康路时代大道 |
| 34 | 滨康路长河路 |
| 35 | 滨盛路诚品路 |
| 36 | 滨盛路诚业路礼让行人 |
| 37 | 滨盛路诚宜巷西违停抓拍 |
| 38 | 滨盛路儿康路东违停抓拍 |
| 39 | 滨盛路儿康路西违停抓拍 |
| 40 | 滨盛路飞虹路1 |
| 41 | 滨盛路飞虹路2 |
| 42 | 滨盛路光辉路 |
| 43 | 滨盛路机场城市大道1 |
| 44 | 滨盛路机场城市大道2 |
| 45 | 滨盛路建业路 |
| 46 | 滨盛路建业路以南1 |
| 47 | 滨盛路建业路以南2 |
| 48 | 滨盛路建业路以南3 |
| 49 | 滨盛路江汉路 |
| 50 | 滨盛路江虹路 |
| 51 | 滨盛路江陵路 |
| 52 | 滨盛路阡陌路 |
| 53 | 滨盛路泰安路 |
| 54 | 滨盛路通和路 |
| 55 | 滨盛路西兴路 |
| 56 | 滨盛路信诚路 |
| 57 | 滨盛路星飞路 |
| 58 | 滨盛路扬帆路1 |
| 59 | 滨盛路扬帆路2 |
| 60 | 滨文路百仁路 |
| 61 | 滨文路百味人生门口礼让行人 |
| 62 | 滨文路楚天路 |
| 63 | 滨文路光裕路 |
| 64 | 滨文路火炬大道 |
| 65 | 滨文路火炬大道卡口 |
| 66 | 滨文路江虹南路 |
| 67 | 滨文路江晖南路 |
| 68 | 滨文路江晖南路变道抓拍 |
| 69 | 滨文路江晖南路卡口 |
| 70 | 滨文路江陵路 |
| 71 | 滨文路警察学院门口卡口 |
| 72 | 滨文路警察学院门口礼让行人 |
| 73 | 滨文路明德路 |
| 74 | 滨文路南川路 |
| 75 | 滨文路浦沿路 |
| 76 | 滨文路时代大道 |
| 77 | 滨文路新浦路 |
| 78 | 滨文路信诚南路 |
| 79 | 滨文路越城巷 |
| 80 | 滨文路越城巷卡口 |
| 81 | 滨文路长江路 |
| 82 | 滨文路至善路 |
| 83 | 滨兴路江虹路 |
| 84 | 滨兴路江淑路 |
| 85 | 滨兴路齐飞路礼让行人 |
| 86 | 滨兴路阡陌路 |
| 87 | 滨兴路西兴路 |
| 88 | 缤纷街阡陌路 |
| 89 | 缤纷街西兴路 |
| 90 | 彩虹快速路西浦路 |
| 91 | 创慧路江淑路 |
| 92 | 创慧路众创路 |
| 93 | 春波路江陵路 |
| 94 | 春晓路钱塘春晓幼儿园门口礼让行人 |
| 95 | 丹枫路光辉路 |
| 96 | 丹枫路机场城市大道 |
| 97 | 丹枫路阡陌路 |
| 98 | 丹枫路区文体中心礼让行人 |
| 99 | 丹枫路睿祥巷 |
| 100 | 丹枫路扬帆路 |
| 101 | 东冠路滨浦路 |
| 102 | 东冠路火道大道以南测速 |
| 103 | 东冠路明德路 |
| 104 | 东信大道闻涛路 |
| 105 | 古塘路风情大道 |
| 106 | 冠山路滨浦路 |
| 107 | 冠山路火炬大道 |
| 108 | 冠山路西浦路1 |
| 109 | 冠山路西浦路2 |
| 110 | 惠商街火炬大道礼让行人 |
| 111 | 火炬大道时代大道 |
| 112 | 江汉路中兴花园礼让行人 |
| 113 | 江南大道东信大道 |
| 114 | 江南大道东信大道严管球机 |
| 115 | 江南大道火炬大道 |
| 116 | 江南大道机场城市大道转卡 |
| 117 | 江南大道江晖路 |
| 118 | 江南大道江晖路严管球机 |
| 119 | 江南大道江陵路 |
| 120 | 江南大道江陵路南违停球 |
| 121 | 江南大道老桥头礼让行人 |
| 122 | 江南大道南环路 |
| 123 | 江南大道时代大道 |
| 124 | 江南大道泰安路 |
| 125 | 江南大道泰安路严管球机 |
| 126 | 江南大道通和路 |
| 127 | 江南大道通和路 |
| 128 | 江南大道信诚路 |
| 129 | 科技馆街江陵路 |
| 130 | 科技馆街阡陌路 |
| 131 | 联慧街阡陌路 |
| 132 | 联慧街新联路 |
| 133 | 南川路时代大道 |
| 134 | 南环路伟业路 |
| 135 | 浦炬街回龙庵路 |
| 136 | 浦炬街浦沿路 |
| 137 | 浦炬街西浦路1 |
| 138 | 浦炬街西浦路2 |
| 139 | 浦炬街新浦路 |
| 140 | 浦炬街紫云路 |
| 141 | 浦联路闻涛路 |
| 142 | 秋水路秋江路 |
| 143 | 天马路湖西路 |
| 144 | 天马路腾龙路 |
| 145 | 天马路萧山界卡口 |
| 146 | 天马路延庆寺路 |
| 147 | 天马路长江路 |
| 148 | 望水路滨浦路 |
| 149 | 望水路西浦路1 |
| 150 | 望水路西浦路2 |
| 151 | 闻涛路诚品路 |
| 152 | 闻涛路东信大道 |
| 153 | 闻涛路东信大道机占非抓拍 |
| 154 | 闻涛路儿康路 |
| 155 | 闻涛路飞虹路 |
| 156 | 闻涛路飞虹路以东测速 |
| 157 | 闻涛路火炬大道 |
| 158 | 闻涛路机场城市大道 |
| 159 | 闻涛路建业路 |
| 160 | 闻涛路建业路以西测速 |
| 161 | 闻涛路江陵路 |
| 162 | 闻涛路临桥巷 |
| 163 | 闻涛路六和路 |
| 164 | 闻涛路六和路机占非 |
| 165 | 闻涛路阡陌路 |
| 166 | 闻涛路时代大道 |
| 167 | 闻涛路通和路 |
| 168 | 闻涛路伟业路 |
| 169 | 闻涛路伟业路机占非抓拍 |
| 170 | 闻涛路西兴路 |
| 171 | 闻涛路信诚路 |
| 172 | 闻涛路扬帆路 |
| 173 | 闻涛路长河路以西测速 |
| 174 | 物联网街西兴路 |
| 175 | 新和路闻涛路 |
| 176 | 新月路泰安路礼让行人 |
| 177 | 新月路通和路礼让行人 |
| 178 | 新月路星飞路 |
| 179 | 兴才街江虹路 |
| 180 | 兴才街长河路礼让行人 |
| 181 | 艺洲街明德路 |
| 182 | 映翠路白马湖规划支路 |
| 183 | 映翠路萧山界卡口 |
| 184 | 月明路江汉路北 |
| 185 | 月明路江汉路东 |
| 186 | 月明路江汉路南 |
| 187 | 月明路江汉路西 |
| 188 | 月明路江汉路以北200米 |
| 189 | 月明路江汉路以南200米 |
| 190 | 月明路西兴路 |
| 191 | 长江路华数东门 |
| 192 | 众创路共享路 |
| 193 | 众创路江淑路 |

交通诱导系统点位清单

| 序号 | 路口名称 |
| --- | --- |
| 1 | 白马湖路湖西路 |
| 2 | 白马湖路江晖路转角 |
| 3 | 白马湖路长江路 |
| 4 | 滨康路火炬大道南侧 |
| 5 | 滨康路火炬大道南侧2 |
| 6 | 滨康路时代大道 |
| 7 | 滨康路西兴路 |
| 8 | 滨盛路江陵路 |
| 9 | 滨盛路西兴路 |
| 10 | 滨文路百仁路东侧 |
| 11 | 滨文路火炬大道南侧 |
| 12 | 滨文路江晖南路南口 |
| 13 | 滨文路南川路口西侧 |
| 14 | 滨文路商业职业技术学院南侧 |
| 15 | 滨文路时代大道东侧 |
| 16 | 滨文路时代大道西侧 |
| 17 | 滨文路新浦路西侧 |
| 18 | 滨文路长江路西侧 |
| 19 | 丹枫路江陵路停车诱导 |
| 20 | 东信大道南环路 |
| 21 | 火炬大道时代大道 |
| 22 | 江南大道东信大道严管情报板 |
| 23 | 江南大道火炬大道 |
| 24 | 江南大道江晖路 |
| 25 | 江南大道江晖路严管情报板 |
| 26 | 江南大道江陵路停车诱导 |
| 27 | 江南大道龙禧大酒店 |
| 28 | 江南大道南环路 |
| 29 | 江南大道泰安路 |
| 30 | 江南大道泰安路停车诱导 |
| 31 | 江南大道泰安路严管情报板 |
| 32 | 聚园路江晖路 |
| 33 | 南环路建业路 |
| 34 | 南环路伟业路 |
| 35 | 天马路湖西路 |
| 36 | 闻涛路飞虹路东侧 |
| 37 | 映翠路萧山界 |
| 38 | 月明路江晖路 |

微波监测系统点位清单

| 编号 | 地点 |
| --- | --- |
| 1 | 江晖路一号路口南 |
| 2 | 江虹路白马湖路口北 |
| 3 | 长江南路白马湖路口西 |
| 4 | 湘湖北路腾龙路口东 |
| 5 | 长江南路湘湖北路口南 |
| 6 | 长江南路白马湖路口北 |
| 7 | 浦沿路东冠路南口 |
| 8 | 江虹路白马湖路口 |
| 9 | 东信大道南环路东口 |
| 10 | 江南大道江晖路北口 |
| 11 | 江南大道西兴路口西 |
| 12 | 江南大道信诚路口西 |

维护范围为滨江区全区智能交通设施，清单作为参考，如清单有遗漏以交警大队任务单为准。

三、项目清单：

| 信号灯维护材料 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格及参数 | 单位 | 报价 | 限价 |
| 1 | 控制器（中控） | 包括(主板、灯组板、电源板) | 套 |  | 44880 |
| 2 | 长臂灯杆（12米) | 定制 | 套 |  | 15800 |
| 3 | 流量相机 | 海康、大华、中控 | 套 |  | 14580 |
| 4 | 视频车检 | 海康、大华、中控 | 套 |  | 14500 |
| 5 | 长臂灯杆（9米) | 定制 | 套 |  | 14500 |
| 6 | 长臂灯杆（6米） | 定制 | 套 |  | 12500 |
| 7 | 路口工控机 | 嵌入式 | 台 |  | 10080 |
| 8 | 一体化辅灯 |  | 组 |  | 9880 |
| 9 | 多相位临时信号灯 | 定制（多相位） | 套 |  | 9500 |
| 10 | 长臂灯杆（3米） | 定制 | 套 |  | 8600 |
| 11 | 控制机主板 |  | 块 |  | 8280 |
| 12 | 协议转换器 | 海康、大华、中控 | 套 |  | 8000 |
| 13 | 单相位临时信号灯 | 定制（单相位） | 个 |  | 7500 |
| 14 | 一体化人行灯 | 新源滨江定制 | 组 |  | 6870 |
| 15 | 信号灯直立杆 | 定制 | 套 |  | 5800 |
| 16 | 控制机灯组板 |  | 块 |  | 5280 |
| 17 | 300非机动车信号灯 | φ300LED | 组 |  |  |
| 18 | 300辅灯 | φ300LED | 组 |  |  |
| 19 | 300人行信号灯 | φ300LED | 组 |  |  |
| 20 | 400机动车信号箭头灯 | φ400LED | 组 |  |  |
| 21 | 400机动车信号满屏灯 | φ400LED | 组 |  |  |
| 22 | 401信号灯 | φ400LED | 组 |  |  |
| 23 | 402信号灯 | φ400LED | 组 |  |  |
| 24 | 待转屏 | 新源、普乐、云正 | 块 |  |  |
| 25 | 待转屏灯板 | 新源、普乐、云正 | 块 |  |  |
| 26 | 待转屏控制器 | 新源、普乐、云正 | 个 |  |  |
| 27 | 防护罩 | 亚安 | 套 |  |  |
| 28 | 高清摄像机镜头 | 百万像素光学镜头 | 套 |  |  |
| 29 | 行人倒记时板 |  | 块 |  |  |
| 30 | 回检式辅灯 | φ300LED | 组 |  |  |
| 31 | 回检式机动车信号灯 | φ400LED | 组 |  |  |
| 32 | 回检式人行信号灯 | φ300LED | 组 |  |  |
| 33 | 机动车倒记时板 |  | 块 |  |  |
| 34 | 可变车道灯板 | 新源可变车道灯板 | 块 |  |  |
| 35 | 可变车道控制器 | 新源可变车道控制器 | 台 |  |  |
| 36 | 可变车道牌 | 新源可变车道牌 | 块 |  |  |
| 37 | 控制机电源板 |  | 块 |  |  |
| 38 | 控制器（单点） | 新源、普乐 | 套 |  |  |
| 39 | 人行灯基础 | 尺寸:400mm*400mm*800mm | 只 |  |  |
| 40 | 人行灯控制器 | 新源、普乐、云正 | 个 |  |  |
| 41 | 人行灯帽沿 | φ300LED | 个 |  |  |
| 42 | 人行灯直立杆 | 定制 | 套 |  |  |
| 43 | 摄像机电源 |  | 套 |  |  |
| 44 | 信号灯灯板 |  | 块 |  |  |
| 45 | 信号灯帽沿 | φ400LED | 个 |  |  |
| 46 | 一体化人行灯灯板 | 新源、普乐、云正 | 块 |  |  |
| 47 | 信号机箱 | 定制 | 台 |  |  |
| 48 | 一体化人行灯基础 | 尺寸:500mm*500mm*900mm | 只 |  |  |

| 监控维护材料 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格及参数 | 单位 | 报价 | 限价 |
| 1 | 高清网络数字球 |  | 个 |  | 38680 |
| 2 | 鹰眼数字球 |  | 个 |  | 25680 |
| 3 | 37倍数字球 | 37倍以上 | 个 |  | 16870 |
| 4 | 23倍数字球 | 23倍以上 | 个 |  | 15680 |
| 5 | 派尔高PELCO | 22倍以上 | 个 |  | 12000 |
| 6 | 监控立杆 | 根据周围环境定制，高度不小于10米，横挑不小于6米 | 根 |  | 10880 |
| 7 | 球机外壳更换 |  | 个 |  |  |
| 8 | 球机外罩更换 |  | 个 |  |  |
| 9 | 球机主板维修 |  | 个 |  |  |
| 10 | 摄像机电源 |  | 套 |  |  |

| 电警维护材料 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格及参数 | 单位 | 报价 | 限价 |
| 1 | 雷达测速仪 | 海康、大华、宇视 | 台 |  | 156890 |
| 2 | 违停球机 |  | 台 |  | 16880 |
| 3 | 高清摄像机(900万) | 900万CCD，包含视频分析功能 | 台 |  | 15680 |
| 4 | 高清摄像机(700万) | 700万CCD，包含视频分析功能 | 台 |  | 14580 |
| 5 | 电警L杆挑12米 | L型杆横挑12M | 根 |  | 12800 |
| 6 | 高清摄像机(500万) | 500万CCD，包含视频分析功能 | 台 |  | 12480 |
| 7 | 电警T杆挑6米 | T型杆横挑6M | 根 |  | 10800 |
| 8 | 路口工控机 | 嵌入式 | 台 |  | 10080 |
| 9 | 电警L杆挑10米 | L型杆横挑10M | 根 |  | 9800 |
| 10 | 环保LED灯 | 海康、大华、宇视 | 套 |  | 9500 |
| 11 | 环保闪光灯 | 海康、大华、宇视 | 套 |  | 9500 |
| 12 | 电警L杆挑6米 | L型杆横挑6M | 根 |  | 8800 |
| 13 | 电警L杆挑3米 | L型杆横挑3M | 根 |  | 5300 |
| 14 | LED频闪灯 | 海康、大华、宇视 | 套 |  |  |
| 15 | 待转待驶模块 |  | 套 |  |  |
| 16 | 电警直立杆 | 直立杆 | 根 |  |  |
| 17 | 防护罩 | 亚安 | 套 |  |  |
| 18 | 高清摄像机镜头 | 百万像素光学镜头 | 套 |  |  |
| 19 | 红灯信号采集器 | 定制 | 套 |  |  |
| 20 | 雷达测速箱 | 海康、大华、宇视 | 台 |  |  |
| 21 | 全景摄像机 | 定制 | 套 |  |  |
| 22 | 全景摄像机防护罩 | 定制 | 套 |  |  |
| 23 | 全景摄像机镜头 | 定焦光圈 | 套 |  |  |
| 24 | 闪光灯 | 海康、大华、宇视 | 套 |  |  |
| 25 | 摄像机电源 |  | 套 |  |  |
| 26 | 视频检测立杆 | 定制 | 套 |  |  |

| 情报板、微波维护材料 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格及参数 | 单位 | 报价 | 限价 |
| 1 | LED屏 | 海康、大华、上海三思 | 平方米 |  | 24000 |
| 2 | 车辆检测识别设备 | 微波雷达交通流检测器（包括接线及调试） | 台 |  | 22000 |
| 3 | 情报杆立杆 | 立杆325高12米臂厚10 mm | 套 |  | 16800 |
| 4 | 视频车检 | 海康、大华、中控 | 套 |  | 14500 |
| 5 | 路口工控机 | 嵌入式 | 台 |  | 10080 |
| 6 | 电警L杆挑6米 | L型杆横挑6M | 根 |  | 8800 |
| 7 | 协议转换器 | 海康、大华、中控 | 套 |  | 8000 |
| 8 | 电警L杆挑3米 | L型杆横挑3M | 根 |  | 5300 |
| 9 | 防护罩 | 亚安 | 套 |  |  |
| 10 | 控制器 |  | 块 |  |  |
| 11 | 连接排线 |  | 根 |  |  |
| 12 | 驱动板卡 |  | 块 |  |  |
| 13 | 驱动电源 |  | 只 |  |  |
| 14 | 视频检测立杆 | 定制 | 套 |  |  |
| 15 | 通讯模块 |  | 块 |  |  |
| 16 | 显示和信号设备 | 无线传输模块 （包括接线及调试） | 台 |  |  |
| 17 | 显示屏模块 |  | 个 |  |  |
| 18 | 移动天线 |  | 只 |  |  |

| 机房维护材料 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格及参数 | 单位 | 报价 | 限价 |
| 1 | 万兆核心交换机 | 华三、华为、思科等同品牌中高级系列 | 台 |  | 325000 |
| 2 | 网闸 |  | 套 |  | 260000 |
| 3 | B20矩阵 | 海康、大华 | 台 |  | 245670 |
| 4 | 高清磁盘阵列 | 华三、华为、海康等同品牌中高级系列 | 个 |  | 237890 |
| 5 | 高清磁盘柜 | 华三、华为、海康等同品牌中高级系列 | 个 |  | 184560 |
| 6 | 中心服务器2 | 海康系列、HP系列、华三系列 | 台 |  | 99890 |
| 7 | 新增平台功能模块 | 定制 | 项 |  | 98000 |
| 8 | 中心服务器3 | 海康系列、HP系列、华三系列 | 台 |  | 78580 |
| 9 | UPS配电房市电输入配电柜(AP-1) |  | 台 |  | 70000 |
| 10 | 中心服务器4 | 海康系列、HP系列、华三系列 | 台 |  | 54780 |
| 11 | 平台功能模块提升 | 定制 | 项 |  | 48000 |
| 12 | 热备软件或平台功能模块 |  | 项 |  | 48000 |
| 13 | 中心服务器5 | 海康系列、HP系列、华三系列 | 台 |  | 45900 |
| 14 | 机房专用空调 | 力博特 | 台 |  | 43200 |
| 15 | 消防联动控制箱 | 冷通道封闭实现消防联动: | 台 |  | 40000 |
| 16 | Ups控制板 |  | 块 |  | 38000 |
| 17 | 柜式气体灭火装置 | 120L，2.5MPa | 台 |  | 38000 |
| 18 | 中心服务器6 | 海康系列、HP系列、华三系列 | 台 |  | 37890 |
| 19 | 千兆48口网络交换机 | 华三、华为、思科等同品牌中高级系列 | 台 |  | 37000 |
| 20 | B20输出板 | 海康、大华 | 块 |  | 28890 |
| 21 | B20输入板 | 海康、大华 | 块 |  | 28890 |
| 22 | 平移通道门 | 定制 | 只 |  | 27000 |
| 23 | 气体灭火控制盘(2区) | 最多可同时启动2个区的气体灭火设备释放灭火剂进行灭火。 | 台 |  | 19000 |
| 24 | 百兆网络交换机 | 华三、华为、思科等同品牌中高级系列 | 台 |  | 18540 |
| 25 | 千兆24口网络交换机 | 华三、华为、思科等同品牌中高级系列 | 台 |  | 18540 |
| 26 | 中心服务器1 | 海康系列、HP系列、华三系列 | 台 |  | 165900 |
| 27 | 数字硬盘录象机 | 海康威视16回放分辨率1024*768以上 | 台 |  | 14000 |
| 28 | GPRS短信模块 | 双频GSM GPRS MODEM(900/1800MHz) | 只 |  | 10000 |
| 29 | 门禁一体机 | 海康、大华、中控 | 台 |  | 9800 |
| 30 | 高清键盘 | 海康、大华、宇视系列 | 台 |  | 9600 |
| 31 | 监控键盘 | CM9760-KBD | 台 |  | 7500 |
| 32 | KVM | 17寸LCD液晶屏幕、键盘,接口数8个以上 | 台 |  | 7000 |
| 33 | 柜式空调 | 格力 | 台 |  | 6400 |
| 34 | 操作员工作站 | 定制 | 台 |  | 6000 |
| 35 | 硬盘录象机 | 海康威视16回放分辨率1024*768以上 | 台 |  | 5000 |
| 36 | 19英寸标准机柜 | 机房专用 | 台 |  |  |
| 37 | CC1 | pelco | 台 |  |  |
| 38 | UPS |  | 台 |  |  |
| 39 | Ups电池 | 12V100AH | 块 |  |  |
| 40 | 电力电量仪 |  | 只 |  |  |
| 41 | 发卡器 | 配套 | 只 |  |  |
| 42 | 感烟、感温探测器 |  | 只 |  |  |
| 43 | 机房安防面层 | 定制 | 平米 |  |  |
| 44 | 监视器 |  | 台 |  |  |
| 45 | 键盘主板维修 |  | 台 |  |  |
| 46 | 精密空调过滤网 |  | 套 |  |  |
| 47 | 精密空调加湿灌 |  | 只 |  |  |
| 48 | 矩阵箱 | pelco | 台 |  |  |
| 49 | 开关量、通讯转换模块 | 自动控制数据流方向 | 只 |  |  |
| 50 | 码分配器 | CM9760-CDU-T | 台 |  |  |
| 51 | 喷洒模块 |  | 只 |  |  |
| 52 | 平钢玻璃顶棚 | 平钢玻璃,1200mm(L)*600mm(W),金属加强,6mm,含安装附件 | 只 |  |  |
| 53 | 七氟丙烷 | 定制 | 升 |  |  |
| 54 | 千兆光模块 |  | 块 |  |  |
| 55 | 嵌入式LED灯 | 40w灯盘，300*1200，LED灯管 | 根 |  |  |
| 56 | 区域式漏水控制器 | 供电电源：12～60VDC（如配有BTR-BJ报警器采用12-24V） | 只 |  |  |
| 57 | 人脸、指纹采集仪 | 配套 | 只 |  |  |
| 58 | 摄像机 | 海康、大华、宇视 | 只 |  |  |
| 59 | 声光报警器 |  | 只 |  |  |
| 60 | 视频分配器 | 16进48出 | 台 |  |  |
| 61 | 万兆光模块 |  | 块 |  | 35000 |
| 62 | 温湿度传感器 | 定制 | 只 |  |  |
| 63 | 移动硬盘 |  | 台 |  |  |
| 64 | 应急出口指示灯 | 断电延迟时间≥90min | 台 |  |  |

| 通讯、线材维护材料 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格及参数 | 单位 | 报价 | 限价 |
| 1 | 光端机4V4D千兆网口 | 4路视频，4路数据，千兆网口 | 对 |  | 29500 |
| 2 | 光端机2V2D千兆网口 | 2路视频，2路数据，千兆网口 | 对 |  | 17870 |
| 3 | 光端机4V4D百兆网口 | 4路视频，4路数据，百兆网口 | 对 |  | 17500 |
| 4 | 4G路由器接入网关 | 0 | 台 |  | 14000 |
| 5 | 光端机2V2D百兆网口 | 2路视频，2路数据，百兆网口 | 对 |  | 10890 |
| 6 | 4G路由器 | 0 | 台 |  | 10000 |
| 7 | 新增光纤点位 | 电信、华数 | 点 |  | 8000 |
| 8 | 光纤移位 | 电信、华数 | 点 |  | 5080 |
| 9 | UP-C配电箱输入电缆 | ZR-YJV-4*25+1*16 | 米 |  |  |
| 10 | UPS输入输出电缆 | 定制 | 根 |  |  |
| 11 | 电池组连接线 | ZR-YJV-4*240+1*120 | 米 |  |  |
| 12 | 电缆 KVV22-16×1 | KVV22-16×1 | 米 |  |  |
| 13 | 电缆 KVV22-6×1 | KVV22-6×1 | 米 |  |  |
| 14 | 电缆 KVV23-3*6 | KVV23-3*6 | 米 |  |  |
| 15 | 电缆 RVV2×1.5 | RVV2×1.5 | 米 |  |  |
| 16 | 电缆 RVV3×1 | RVV3×1 | 米 |  |  |
| 17 | 电缆 RVV3×2.5 | RVV3×2.5 | 米 |  |  |
| 18 | 电缆 RVV3×2.5+3*1 | RVV3×2.5+3*1 | 米 |  |  |
| 19 | 电缆 RVV4×1 | RVV4×1 | 米 |  |  |
| 20 | 电缆 RVVP6×0.5 | RVVP6×0.5 | 米 |  |  |
| 21 | 电缆 YJV3*6 | YJV3*6 | 米 |  |  |
| 22 | 光端机视频端口维修 |  | 个 |  |  |
| 23 | 光端机数据端口维修 |  | 个 |  |  |
| 24 | 光端机网口维修 |  | 个 |  |  |
| 25 | 光端机主板维修 |  | 个 |  |  |
| 26 | 光纤 | 单模、多模 | 米 |  |  |
| 27 | 光纤连接线 | 电信级 | 个 |  |  |
| 28 | 光纤收发器 | 工业级 | 台 |  |  |
| 29 | 光纤终端盒 |  | 个 |  |  |
| 30 | 交换机 | 工业级 | 台 |  |  |
| 31 | 精密空调输入电缆 | ZR-YJV-4*185+1*96 | 米 |  |  |
| 32 | 配电柜输入电缆1 | ZR-YJV-4*70+1*35 | 米 |  |  |
| 33 | 配电柜输入电缆2 | ZR-YJV-5*6 | 米 |  |  |
| 34 | 视频线 SYV75-5 | SYV75-5 | 米 |  |  |
| 35 | 视频线 SYV75-7 | SYV75-7 | 米 |  |  |
| 36 | 网线 | 超五类网线 | 米 |  |  |
| 37 | 稳压电源 | SVC-1KVA | 台 |  |  |

| 管路、其它维护材料 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格及参数 | 单位 | 报价 | 限价 |
| 1 | 钢结构构建 |  | 吨 |  | 12580 |
| 2 | 基础钢结构 |  | 吨 |  | 9580 |
| 3 | 杆件基础(1800*1800*2000) | 尺寸:1800mm*1800mm*2000mm | 套 |  | 6880 |
| 4 | 平板 | 11寸以上 | 台 |  | 6700 |
| 5 | 杆件基础(1500*1500*2000) | 尺寸:1500mm*1500mm*2000mm | 套 |  | 6150 |
| 6 | CPU |  | 个 |  |  |
| 7 | D75PE管 | 定制 | 米 |  |  |
| 8 | D80钢管 | 定制 | 米 |  |  |
| 9 | 安装专用抱箍 |  | 个 |  |  |
| 10 | 安装专用支架 |  | 个 |  |  |
| 11 | 背光牌电源控制器 |  | 个 |  |  |
| 12 | 壁挂小机柜 | 定制 | 个 |  |  |
| 13 | 避雷器 |  | 套 |  |  |
| 14 | 插线板 |  | 块 |  |  |
| 15 | 插座 |  | 个 |  |  |
| 16 | 承重窨井(350*250*300) | 尺寸:350mm*250mm*300mm | 个 |  |  |
| 17 | 承重窨井(500*500*500) | 尺寸:500mm*500mm*500mm | 个 |  |  |
| 18 | 穿线盖板(350*250) | 定制 | 块 |  |  |
| 19 | 穿线盖板(500*500) | 定制 | 块 |  |  |
| 20 | 存储硬盘4T | 4T SATAS硬盘 | 块 |  |  |
| 21 | 存储硬盘8T | 8T SATAS硬盘 | 块 |  |  |
| 22 | 打印机 |  | 台 |  |  |
| 23 | 打印机耗材 |  | 盒 |  |  |
| 24 | 第三方检测 |  | 方向 |  |  |
| 25 | 电源 |  | 个 |  |  |
| 26 | 防雷器接地线、敷料 | 定制 | 套 |  |  |
| 27 | 风扇 |  | 个 |  |  |
| 28 | 杆件吊装 |  | 班 |  |  |
| 29 | 杆件横桃杆 | 定制 | 根 |  |  |
| 30 | 杆件基础(1200*1000*1200) | 尺寸:1200mm*1000mm*1200mm | 套 |  |  |
| 31 | 杆件基础(1200*1200*1500) | 尺寸:1200mm*1200mm*1500mm | 套 |  |  |
| 32 | 杆件基础(500*500*1000) | 尺寸:500mm*500mm*1000mm | 套 |  |  |
| 33 | 杆件基础(800*800*1000) | 尺寸:800mm*800mm*1000mm | 只 |  |  |
| 34 | 机箱 | 不锈钢，定制 | 个 |  |  |
| 35 | 机箱基础（含钢筋笼） | 尺寸:500mm*500mm*500mm | 个 |  |  |
| 36 | 键盘 |  | 个 |  |  |
| 37 | 解码器辅助卡 |  | 块 |  |  |
| 38 | 解码器维修 |  | 个 |  |  |
| 39 | 空气开关 |  | 个 |  |  |
| 40 | 控制主板 |  | 块 |  |  |
| 41 | 铝板民警信息牌 | 145×210 | 个 |  |  |
| 42 | 钳形接地电阻仪 |  | 台 |  |  |
| 43 | 软件安装 |  | 次 |  |  |
| 44 | 商品砼 | C25 | 立方米 |  |  |
| 45 | 设备调试 |  | 方向 |  |  |
| 46 | 摄像机主板维修 |  | 个 |  |  |
| 47 | 声卡 |  | 块 |  |  |
| 48 | 视频采集卡 |  | 套 |  |  |
| 49 | 室外落地机柜 | 定制 | 个 |  |  |
| 50 | 鼠标 | 0 | 个 |  |  |
| 51 | 数据传输器 |  | 套 |  |  |
| 52 | 数据控制仪 |  | 套 |  |  |
| 53 | 投影仪 |  | 台 |  |  |
| 54 | 无线接收器 |  | 台 |  |  |
| 55 | 无线路由器 |  | 台 |  |  |
| 56 | 显卡 |  | 块 |  |  |
| 57 | 显示器 |  | 个 |  |  |
| 58 | 窨井(350*250*300) | 尺寸:350mm*250mm*300mm | 个 |  |  |
| 59 | 窨井(500*500*500) | 尺寸:500mm*500mm*500mm | 个 |  |  |
| 60 | 亚克力交通信号箱背光牌 | 145×210 | 个 |  |  |
| 61 | 一体化复印机 |  | 台 |  |  |
| 62 | 应用软件 | 定制 | 套 |  |  |
| 63 | 油漆 |  | 平方米 |  |  |
| 64 | 智能阵列卡 |  | 块 |  |  |
| 65 | 主板 |  | 块 |  |  |
| 66 | 专用下载数据线 |  | 根 |  |  |
| 67 | 机箱门锁 |  | 台 |  |  |
| 68 | 磁力锁/插梢锁 | 定制 | 只 |  |  |
| 69 | 自喷油漆 |  | 瓶 |  |  |
| 70 | 绿化恢复 |  | 平方米 |  |  |

- 第五部分 采购合同的一般和特殊条款

发包单位：杭州市滨江区城市管理局、杭州市公安局交通警察支队滨江大队                    （以下简称甲方）

承包单位:（以下简称乙方）

根据对滨江区2019年度智能交通设施维护采购项目依法进行公开招投标的结果，甲方根据区交警大队提供的智能交通系统维护及更新设施清单委托乙方维护管理该工程。依照《中华人民共和国经济合同法》及双方招标文件、招标补充文件、投标文件，为了明确双方责任，经双方协商一致，签订本合同。

- 维护范围及内容：

滨江区范围内现有所有智能交通系统设施的日常巡查、维护；现有不能正常工作设施的维修更新；根据道路实际情况和大队工作需要的智能交通设施增补、改造、更新；智能系统的功能提升、改造和调整(包括平台的功能调整和外场设备的位置调整等)、大队指挥室和中心机房、UPS配电房设备的维护等。保证合同范围内所有智能交通系统设施的完整、工作正常、及时排除因智能交通设施而产生的所有安全隐患。

具体为：

（一）：维护项目

（1）滨江区交警大队中心机房维护；

（2）193个路口的高清电子警察系统；

（3）488个监控点的交通监视系统；

（4）64个高点交通监视系统；

（5）295个路口的信号控制系统；

（6）38块LED情报板交通诱导系统

（7）12套微波检测系统；

（8）滨江区智能交通设施的数字城管维护。

（9）滨江区交警大队配电房维护。

（10）滨江区交警集成平台维护。

（11）滨江区交警视频管理平台维护。

（12）滨江区交通信号控制平台维护。

（13）安排会电脑操作的交警大队驻点人员6名：负责指挥室内调控信号灯、机房维护管理等并要求熟练掌握office等办公软件使用、有一定文字功底，负责制作维护相关资料、台账、撰写智能交通设施相关文字材料，负责联系、登记报修、基础资料整理、CAD制图等，（工作时间：指挥室内调控信号灯、机房维护管理等7:00-19:00；其他8:30-17:30）。

二、合同价：

（一）年度维护费

根据甲方招标文件及乙方投标书承诺内容，该项目维护期2019年1月1日至2019年12月31日，承包年度维护费（即中标价）大写          (￥    ) 。承包年度维护费不作调整，其中包括招标文件、优惠承诺中所有维护管理、施工投入各类费用，及招投标答复所承诺的费用。

维护经费由1、2两部分相加组成。

1、年度基础维护费。年度基础维护费为：大写          (￥    ) 。

年度基础维护费用按每月考核情况，每季度（平均）付款一次

2、应急抢修、设施改造、更新发生的费用按实际发生数，每季度经管理单位及监理单位审核后结算，合同最后一季度由区审计部门审计后结算（审计范围为全年维护经费）。应急抢修、更新、改造材料价按中标单价结算（材料清单附后）。

应急抢修改、设施改造、更新发生的费用，每季度按照实际工程量审核情况付款一次。

三、维护期限：

合同期为自2019年1月1日至2019年12月31日止。发包方对承包方考核满意后可续签第二年合同（月度考核无任何一个月低于95分为考核满意）。考核不满意第二年发包方有权重新招标。

四、维护人员组成

项目管理班子配备名单需到甲方备案。其中项目负责人未经甲方允许，不得擅自变更。维护过程中专业操作人员及有特殊要求的岗位，应持证上岗。

| 该项目维护人员组成： 人员组成 | 姓名 | 技术职称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

五、机械设备

| 设备名称 | 数量 | 品牌、型号、主要技术参数、机动车牌号 |
| --- | --- | --- |

六、甲方职责

1、及时对智能交通设施维护计划、措施、维护质量与安全进行监督管理。

2、负责与相关部门的协调工作。

3、按合同规定按时支付乙方维护经费。

七、维护管理、施工质量要求及乙方职责

（一）、总体要求：

1、维护、施工质量符合合同条款、本次招投标技术规范要求及《滨江区道路交通安全设施维护考核办法》（详附件）、《滨江交警大队机房及UPS配电房管理手册》、JTJ001—97《公路工程技术标准》、GAT652—2008《公安交通管理外场设备》等现行标准。如相互间有出入，则以较严格者为准。

2、严格履行投标书中优惠承诺、投标书有关承诺。

3、按投标文件承诺，足量提供正常维护工作必须的所有人工(包括工种)、机械设备（包括汽车台班）、主要原材料等。其中机械设备必须包括：①升降工程车2辆以上；②专业万用表；③光功率测试仪。

4、承担管辖范围内所有设施、作业人员安全和公共安全责任。维护、施工作业中，如发生交通事故，由承包人承担全部责任及由此产生的全部费用；因承包人巡查不力、维护不及时、管理不善或使用不当造成的损失或由此引发的各类伤亡事故由承包人承担全部责任并负责赔偿。

5、不得自行增设、调整各类智能智能交通设施，如发现上述情形甲方有权终止合同，由于上述原因所造成的一切后果全部由乙方承担。

6、接受交警大队的各项工作业务指导，及对维护工程实施的安全、质量等方面的监管和考评。确保在各类考核中不失责任分。每月5日前汇总上月工作量上报大队，作为费用支付凭据。

7、设备维护前后需拍照，并将照片存档。

（二）、维护管理工程：

1、日常主要巡查、维护内容为：每日需车辆上路对辖区所有智能交通设施巡查、维护及时排除故障，对智能交通设施整修、拆除、移位、更换、线路故障、电气故障（如漏电等问题）排除。每月一次对全部外场设备进行保洁。

2、维护合同签订后10日内，现有不能正常工作设施必须维修、更新完成。

3、确保维护点7×24小时正常运行，每天有不少于2台车辆上路巡查，路口点每周至少巡检一次，发现不安全因素和隐患及时排除。对维护范围内全部智能交通设施至少每季度检查1次，对检查中发现不安全因素和隐患及时排除。建立巡检台帐，供业主随时检查。巡检内容为：

  - 清洁设备，保证外场设备安全、整洁、干净。

  - 统计遮挡物，如树枝等遮挡设备的情况，及时清理。

  - 检查检测线圈的工作情况。

  - 检查外场设备的完整性、牢固性、设备线路的安全性及设备用电安全（是否有漏电等问题），消除人为或自然原因影响安全和功能使用的隐患。

4、每年重要节假日（“五一”、“十一”等）、大型活动期间，特定巡检、维修、维护、清洁、保养。

5、遇灾害天气，应提前检查加固外场设备，确保外场设备的安全。因灾害天气造成的损失及由此造成的一切后果，全部由乙方承担。

6、维护滨江大队指挥室控制软件。派驻一名以上工程师，接受业主单位项目责任人管理，配合业主单位对智能交通系统及设备检查检测，系统参数调整；配合项目责任人开展业务培训。

7、根据滨江区交通设施维护管理考核办法，二次工作抄告单不能按时完成设施维护任务，取消当季设施维护费用，甲方有权单方面终止合同，重新组织招标。

（三）、维修更新工程：

1、建立接报记录档案，接到大队建设通知时，服从大队工作的进程安排，及时进场并保证工期；严格按大队要求，根据提供的智能智能交通设施图纸、合同条款、技术规范、工程量清单和材料等的要求进行施工，确保施工质量；并无条件承担任何质量缺陷修复工作。

2、一般更新内容，根据滨江交警交通组织优化及设施维护系下发的联系单施工，任务完成后，在联系单上按照要求填写完成任务所需的来料等相关费用(单价按投标价格)，需经大队验收并在联系单上签字、录入滨江交警交通组织优化及设施维护系统审核后生效。否则，该任务的工作量不得计入当月工作量中。

3、中标单位必须设立7×24小时服务专用电话，并配备相应的人员、车辆及必要的维护工具，遇到突发事件或紧急情况（例如：接到市、区二级指挥室的应急抢修任务），接受滨江大队的维修指令，抢修各种原因引起的故障（包括：①系统本身故障；②系统因受到外力（如车辆碰撞、偷盗等）影响造成故障）白天20分钟内到场，夜间40分钟内到场。乙方在完成任务后1个工作日内录入滨江交警交通组织优化及设施维护系统审核。否则，该任务的工作量不得计入当月工作量中。

3、一般维修任务4小时内完成，特殊情况须报大队并取得同意后采用先应急后修复的方式。因乙方原因，未能按大队任务单要求及时维护更新相关智能交通设施而造成的各类事故由承包人承担全部责任并负责赔偿。

4、维修、更新工程中所有涉及的主要原材料均必须提供检测报告或质量保证单、购买发票，否则视为伪劣产品，使用该类产品所导致的一切后果，全部由乙方承担。

5、乙方在施工前应先制定完善的施工方案，尽可能减小因施工对道路通行带来的影响。施工时应服从现场民警的管理及指挥。大队在巡查过程中发现不符合国家有关标准的，有权责令乙方返工，乙方必须无条件执行，直至工程合格，由此造成损失由乙方承担。

6、建立工程施工的质量保证体系，做到施工场地安全文明生产，确保施工过程中施工场地、人员、车辆、机械设备、原材料等充足、安全。

（四）、其他

1、协助调查、解决来电来访等信访反映的维护问题。

2、日常维护工作必须遵守区数字城管相关制度规定。

八、合同签订、经费付款办法

1、承包人应按合同要求自行组织实施、完成本项目，不得将本项目转让（转包）给他人。

2、维护管理按照《滨江区道路交通安全设施维护工程考核办法》及《滨江交警大队机房及UPS配电房管理手册》考核，实行百分制考评，维护费根据签订的合同费用，按每月考核情况，按照实际工程量原则上每季发放一次。得分在95分（含95分）以上，可计取当月维护费；得分在90分—85分（含85分）按所得分百分比支付维护费，得分在85分以下，扣除当月维护费的一半；每月考核连续2次得分在85分以下，终止维护合同。基础维护等费用按每月考核情况，每季度按照实际工程量和考核情况付款一次。

具体见《滨江区道路交通安全设施维护工程考核办法》（详附件）

3、应急抢修、更新、改造发生的费用按材料单价及实际发生的数量计算，经区审计部门审定后结算

九、违约责任

乙方在维护管理期间，出现以下情况之一，甲方有权终止合同并由乙方承担一切责任。

1、未经发包人允许，擅自将中标项目施工转让(转包)给他人。

2、不符合工程技术标准的；

3、不按图纸施工的；偷工减料的；

4、造成重特大事故的；或被媒体曝光造成严重影响的；

5、不文明、安全施工的；

6、不服从现场民警指挥的；

7、擅自增设或更改设施的；

8、连续2次月度考核85分以下的；

十、履约保证金

1、中标人应在中标通知书发出后7日内，签订合同前，按合同总金额的5%提交履约保证金（现金方式）给采购人，验收合格交付使用之日起，5%履约保证金自动转为质量保证金，满一年后10日内退还。如维护期满验收不合格或因乙方原因中途退出或被终止合同的，履约保证金不予归还。

2、在维护期内如检查考评中严重失分者，酌情扣去部份履约保证。

十二、其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，经招标代理公司及政府采购监管部门鉴证备案后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.如发生合同以外的材料，按市场价及综合单价同比例优惠率结算。

4.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5.本合同正本一式叁份，具同等法律效力，鉴证方备案一份，甲乙双方各执一份；副本△份，代理机构存档一份(用途)。

| 甲方： 地址： 法定（授权）代表人： 签字日期：年 月 日 | 乙方： 地址： 法定（授权）代表人： 签字日期：年 月 日 | 丙方（合同鉴证方采购代理公司）： 审核人： （盖章） 签字日期：年 月 日 |
| --- | --- | --- |

附件

滨江区道路交通安全设施维护工程考核办法

第一章  总则

第一条  为进一步规范滨江区道路交通标志、标线、隔离、警示等设施（以下统称交通设施）和交通信号灯、监控、电子警察等设施（以下统称智能交通设施）的管理维护工作，建立完善交通安全设施（包括智能交通设施和交通设施）维护考核监督机制，确保交通安全设施维护工程按合同履行，特制订本办法。

第二条  由道管或科技民警牵头，大队分指挥室和各中队参与对维护单位维护工程的管理指导、验收考核等职责，督促维护单位履行合同规定。

第二章  维护单位日常工作职责

第三条  维护单位应按规定配备车辆、人员，每天上路巡查并做好巡查记录。同时，每天（含双休日、节假日）须落实人员接听24小时维护热线电话，落实24小时值班制度，确保值班人员、车辆到位，保持通信畅通。

第四条  维护单位应定期对交通设施进行安全检查，及时消除安全隐患。

第五条  维护单位应每周上报巡查情况，每月1日前上报月工作计划，当月进行工作小结、上报工作数据。遇节假日或重大活动需临时上报相关数据的，应在规定时限内上报。对维护范围内全部交通安全设施至少每季度检查1次，对检查中发现不安全因素和隐患及时排除。建立巡检台帐，供业主随时检查。

第六条维护单位应按工作联系单内容、交办期限等要求保质保量完成工作，不得擅自改变施工内容和数量。工作联系单反馈应填写完整，做到费用金额准确无差错，字迹清楚无涂改。

第七条  维护单位制作与安装安全交通设施的质量规格应符合合同规定。

第八条  维护单位施工作业时应按规定做好安全防范措施，施工人员应按规定着装，文明施工，早晚高峰（7:00-9:00,17:00-19:00）期间除抢修任务外，不得进行其他施工作业。

第九条维护单位按照滨江交警交通组织优化及设施维护管理系统要求填写维护内容，建立设施维护登记本，对中队申报情况进行登记，按照设施维护规定时间完成维护，同时每日电话通知中队维护完成情况，做好完成情况登记。

第三章  考核制度

第九条  对维护单位的管理考核，依据维护招标文件以及维护合同的约定进行。出现违约情况的，按照相关文件的违约责任进行处理。

第十条  考核采取百分制的形式，时间为一年合同期内。得分在95分（含95分）以上，可记取当月维护费；得分在94分—85分（含85分）按所得分百分比支付维护费，得分在85分以下，扣除当月维护费的一半；每月考核连续2次在85分以下，终止维护合同，并取消下年度维护工程投标的资格；得分低于60分的单位，取消后3年的维护投标资格。

第十一条  考核扣分项目：

（一）未按规定配备车辆、人员每天上路巡查，每周巡查情况、每月工作数据及每季度检查情况未按要求上报的，驻点维护人员未到位的，第一次由公司说明情况，第二次及以上，每次扣1分。

（二）联系单填写不完整、费用出现差错或涂改、资料不全的，每起扣0.2分；办理时限超期或不按时反馈联系单的，每起扣0.1分。

（三）未按联系单办理，擅自施工或改变施工内容或数量的，第一次扣2.5分，第二次扣5分，第三次扣10分。

（四）施工中有使用不合材质要求的材料、偷工减料的，除按合同要求履约外，相应扣分。第一次扣2.5分，第二次扣5分，第三次扣10分。

（五）发生因施工质量问题引起媒体曝光，造成社会不良影响的，按第四款规定加倍处理。

（六）交办的工作不落实或拖延应付，产生不良后果的，参照第四款规定处理。

（七）联系单交办的工作未按规定时间完成的，参照第四款规定处理。

（七）24小时维护热线电话无人接听，每发生一次，扣1分；发生重大交通设施损坏导致现场无法及时处理，引起二次事故造成后果的，视情扣5—10分，除扣分外，还需承担相应法律责任。

（八）维护区域内道路隔离带、信号灯、交通监控、电子警察等交通安全设施的破损率、数字城管案卷上报率、大队的抢修维护上报率连续2个月未下降甚至上升的，视情扣0.5—1分。

（九）施工现场不规范、施工后现场不及时清理，影响交通、引发投诉的，视情扣1-3分。

（十）施工人员着装不规范、安全措施不到位、未按规定收发“维护牌”的，每次扣0.2分。

（十一）滨江交警交通组织优化及设施维护管理系统未登记或者错误登记报修内容，发现一条扣0.1分，当日维护情况未反馈相关中队，发现一次扣0.1分，造成严重后果视情扣1-3分。

第十二条  考核加分项目：

（一）维护区域内道路隔离带、信号灯、交通监控、电子警察等交通安全设施的破损率、数字城管案卷上报率、大队的抢修、维护上报率连续2个月下降的，加1分。

（二）日常路面巡查、维护施工等工作主动，任务完成出色，受到大队、支队领导、媒体表扬的，每次加1分。

（三）维护工作受到大队书面表扬的，每件加1分。

（四）能结合维护工作提出有价值的交通设施优化举措、改进措施等合理化建议的，每件加2分。

（五）工作中有其它突出表现的，视情给予加分。

第十三条  对维护单位的工作考核结果，在当月交通安全设施工作例会上进行通

报，奖惩情况列入维护单位履行合同记录。

本办法由大队道管办公室负责解释，自2016年07月01日起实施。

附件2

滨江交警大队机房及UPS配电房管理手册

为加强大队机房及UPS配电房安全管理，保证信息系统正常运行，确保信息安全，大队机房及UPS配电房实行严格的出入控制，巡检制度，严格管理规范，具体涵盖如下内容：

一、7X24小时机房访问人员身份确认工作，建立进入滨江交警大队机房登记认证和设备管理系统：

二、7X24小时机房人员值守。

三、7X24小时设备出入确认工作；

四、大队智能交通维护公司必须定时进行机房及UPS配电房巡检工作，巡检内容包括机房环境，温湿度，电源柜状态，空调运行状态，UPS运行情况，视频监控，消防设备运行情况；及时排除安全隐患，消防隐患等。

机房及UPS配电房设备每月必须清点一次，每周必须清扫一次，每天必须巡检一次，对空调、UPS、消防报警设备、灭火设备、监控等设备运行情况进行检查。检查后建立设备清单和检查台账，并制作成册。

五、必须由指定专业人员负责装拆机业务，处理相关工作联系单；

为保障机房的设备安全，限制非授权人员进入，保证机房的正常运行，需遵守以下出入管理制度：

（一）：机房长期维护人员，请维护单位填写《滨江交警大队机房长期授权进入人员名单》，并加盖公章，将原件交至大队科技民警处。名单内的维护人员进入相关机房，需出示身份证或工作证并接受机房值班人员进行身份核实，并填写《滨江交警大队机房人员出入登记表》后，值班人员在机房登记认证和设备管理系统登记方可进入相关机房。

（二）：不包括在《滨江交警大队机房长期授权进入人员名单》内且需要临时进入相关机房的维护人员，进入机房前，由单位填写《滨江交警大队机房人员进入申请函》，加盖公章后由相关维护人员持原件（或将原件传真至值班机房），并出示有效证件（如身份证，施工证，工作证等），接受机房值班人员进行身份核实，填写《滨江交警大队机房人员出入登记表》后，方可进入相关机房。如非授权人员且未携带任何有效证件的，则由陪同的授权人员在《滨江交警大队机房人员出入登记表》备注栏中签字确认，否则机房有权拒绝其进入机房。以上进出情况必须由值班人员在机房登记认证和设备管理系统上登记。如有紧急情况需临时进入机房，进入机房前应由大队科技民警签字同意后，方可登记进入机房，进入机房过程中必须有值班人员或授权人员全程陪同。

（三）：离开机房的人员，需于机房值班人员处，在《滨江交警大队机房人员出入登记表》相应位置填写离开时间。由值班人员在机房登记认证和设备管理系统上登记。

（四）：进入机房的设备，需要在机房值班人员处，填写《滨江交警大队机房设备出入记录》后方能进入设备，维护所用到的物品请登记《临时物品出入记录》，其余手提包，笔记本包，摄影摄像设备及临时物品请存入储物柜。由值班人员在机房登记认证和设备管理系统上登记。

六、移出机房的设备可采取以下两种方式：

（一）设备移出机房之前，单位需填写《滨江交警大队机房设备移出申请函》，将原件提交至大队科技民警处审核同意并由其通知值班人员。移出时相关维护人员必须持原件，经值班人员确认带离者身份，设备名称，设备数量，机房位置；

（二）单位授权临时凭签名带离设备的维护人员在需紧急移出设备时，需提供移出设备清单，经大队科技民警处审核同意并由其通知值班人员，由机房值班人员确认，事后必须补办《滨江交警大队机房设备移出申请函》。所有移出机房的设备均需在值班处填写《机房设备进出记录》。

设备进出由值班人员在机房登记认证和设备管理系统上登记。

以下情况大队将对维护单位进行扣分，计入智能交通设施维护考核分数，按照考核规范进行考核管理。

（一）维护单位未按时对机房及UPS配电房进行巡检，并进行巡检登记的，发现一次扣0.5分。

（二）维护人员进入机房及UPS配电房未按规定进行登记，擅自进入机房的每起扣0.5分。

（三）维护人员未按规定进行登记，擅自将设备移入或移出机房及UPS配电房的的每起扣1分。移入或移出设备未按规定进行登记的每起扣0.5分。造成严重后果的加倍扣分，还需承担相应法律责任。

第六部分  应提交的有关格式范例

- 一、投标人提交投标文件须知：

1、建议投标人按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

- 二、投标文件编制格式及规范要求：

投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、报价文件、商务技术文件分别装订成册。

- ▲资格文件部分

- 目录

(1)营业执照(或事业法人登记证或其他工商 等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件……………………………………………………………………………………(页码)

(2)2017年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明) …………………………………………………………………………………(页码)

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函………………………(页码)

(4)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明……(页码)

(5)符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）…………(页码)

一、营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）、税务缴纳证明文件（复印件）、社保缴纳证明文件（复印件）

二、财务报表资料文件（复印件）

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

四、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

杭州市滨江区城市管理局、杭州市公安局交通警察支队滨江大队、杭州豪圣建设项目管理有限公司：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”，正在处罚有效期”。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

五、特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制）

附表：本项目投标人的资质情况表

| 特定资质要求 |  | 投标人具备资质 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质名称 | 资质级别 | 资质名称 | 资质级别 | 颁证机构 | 证书有效期（起止年月） | 证书复印件所在页码 | 备注 |

- ▲报价文件部分

- 目录

（1）投标响应函……………………………………………………（页码）

（2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

（3）报价明细表……………………………………………………（页码）

- 一、投标响应函

杭州市滨江区城市管理局、杭州豪圣建设项目管理有限公司：

(投标人全称)授权                (全权代表姓名)          (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的滨江区2019年度智能交通设施维护采购项目(招标编号 ：         )采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交采购响应文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交采购响应文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件正本1份；报价文件正本1份，副本 4 份；商务技术文件正本1份，副本  4  份（见投标须知前附表所述）。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表；

(2)投标技术文件和商务文件；

(3)编制和提交采购响应文件须知要求投标人提交的全部文件；

(4)投标保证金；

(5)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起60天），如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商招标的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

联系人：                           联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该

投标被拒绝。

- 二、投 标（开标） 一 览 表

杭州市滨江区城市管理局、杭州市公安局交通警察支队滨江大队、杭州豪圣建设项目管理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本标书签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标（开标）一览表的价格完成滨江区2019年度智能交通设施维护采购项目之标项的实施。

投标（开标）一览表（单位均为人民币元）

| 序号 | 名称 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 日常维护费 |  |
| 2 | 系统维护相关设备（材料）费 |  |
| 投标总价（小写） |  |  |
| 投标总价（大写） |  |  |

注：1、投标人需按本表格式填写，栏数不够可自加。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

3、投标总报价应包括实施该项目清单的所需的全部费用，投标价应包括所供清单项目的材料费、人工费、安全文明措施费（意外伤害保险费、农民工工伤保险等）、机械费、设备使用费、相应的施工措施费、检验试验费、售后服务费、企业管理费、规费、税费、利润、招标代理服务费等一切费用。

4、本项目日常维护费用及改造、新建费用工程量仅作为招标时各投标人报价的基础，工程最终结算时，根据实际完成的工程量及投标时综合单价结算。

5、本项目中基础维护费用由基础维护主要材料费及基础维护其他费用构成，基础维护主要材料清单仅为采购人认为维护需用到的最少材料，不够部分由投标人自行在基础维护其他费用中增补。基础维护其他费用及大队工作需要的智能系统的功能改造、提升和调整(包括平台的功能调整和外场设备的位置调整等)等的费用按照项报价，应将所涉及到的全部费用列入（除列入基础维护主要材料费用以外的，含投标人认为需要增补的主要材料费），整项费用一次性包死，中标后不调整。

6、招标代理服务费：招标代理服务收费标准按一次性包干价壹拾贰万元收取，在发放中标（成交）确认书时由中标（成交）候选人支付，招标代理服务费包含在投标报价中，无需单独报价。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年   月   日

投标报价明细表

表1、日常维护费

| 序号 | 服务项目名称 | 规格 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价限价（元/月） | 合价 ( 元 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号控制系统 |  | 路口 | 295 | 300（★） |  |
| 2 | 交通监视系统 |  | 路口 | 488 | 260（★） |  |
| 3 | 高点监控系统 |  | 路口 | 64 | 500（★） |  |
| 4 | 电子警察系统 |  | 路口 | 193 | 300（★） |  |
| 5 | 交通诱导系统 |  | 路口 | 38 | 300（★） |  |
| 6 | 微波检测系统 |  | 路口 | 12 | 200（★） |  |
| 7 | 机房硬件维护 | 大队机房 | 台 | 34 | 500（★） |  |
| 8 | 配电房维护 | 大队机房 | 项 | 1 | 500（★） |  |
| 9 | 交警集成平台、视频管理平台、交通信号控制平台维护 | 大队机房 | 项 | 3 | 4500（★） |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：以上表格中各项可进一步细分，栏数不够可自加，要求按产品和服务内容细分项目及报价。

表2、系统维护相关设备（材料）价格表

| 信号灯维护材料 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格及参数 | 单位 | 报价 | 限价 |
| 1 | 控制器（中控） | 包括(主板、灯组板、电源板) | 套 |  | 44880 |
| 2 | 长臂灯杆（12米) | 定制 | 套 |  | 15800 |
| 3 | 流量相机 | 海康、大华、中控 | 套 |  | 14580 |
| 4 | 视频车检 | 海康、大华、中控 | 套 |  | 14500 |
| 5 | 长臂灯杆（9米) | 定制 | 套 |  | 14500 |
| 6 | 长臂灯杆（6米） | 定制 | 套 |  | 12500 |
| 7 | 路口工控机 | 嵌入式 | 台 |  | 10080 |
| 8 | 一体化辅灯 |  | 组 |  | 9880 |
| 9 | 多相位临时信号灯 | 定制（多相位） | 套 |  | 9500 |
| 10 | 长臂灯杆（3米） | 定制 | 套 |  | 8600 |
| 11 | 控制机主板 |  | 块 |  | 8280 |
| 12 | 协议转换器 | 海康、大华、中控 | 套 |  | 8000 |
| 13 | 单相位临时信号灯 | 定制（单相位） | 个 |  | 7500 |
| 14 | 一体化人行灯 | 新源滨江定制 | 组 |  | 6870 |
| 15 | 信号灯直立杆 | 定制 | 套 |  | 5800 |
| 16 | 控制机灯组板 |  | 块 |  | 5280 |
| 17 | 300非机动车信号灯 | φ300LED | 组 |  |  |
| 18 | 300辅灯 | φ300LED | 组 |  |  |
| 19 | 300人行信号灯 | φ300LED | 组 |  |  |
| 20 | 400机动车信号箭头灯 | φ400LED | 组 |  |  |
| 21 | 400机动车信号满屏灯 | φ400LED | 组 |  |  |
| 22 | 401信号灯 | φ400LED | 组 |  |  |
| 23 | 402信号灯 | φ400LED | 组 |  |  |
| 24 | 待转屏 | 新源、普乐、云正 | 块 |  |  |
| 25 | 待转屏灯板 | 新源、普乐、云正 | 块 |  |  |
| 26 | 待转屏控制器 | 新源、普乐、云正 | 个 |  |  |
| 27 | 防护罩 | 亚安 | 套 |  |  |
| 28 | 高清摄像机镜头 | 百万像素光学镜头 | 套 |  |  |
| 29 | 行人倒记时板 |  | 块 |  |  |
| 30 | 回检式辅灯 | φ300LED | 组 |  |  |
| 31 | 回检式机动车信号灯 | φ400LED | 组 |  |  |
| 32 | 回检式人行信号灯 | φ300LED | 组 |  |  |
| 33 | 机动车倒记时板 |  | 块 |  |  |
| 34 | 可变车道灯板 | 新源可变车道灯板 | 块 |  |  |
| 35 | 可变车道控制器 | 新源可变车道控制器 | 台 |  |  |
| 36 | 可变车道牌 | 新源可变车道牌 | 块 |  |  |
| 37 | 控制机电源板 |  | 块 |  |  |
| 38 | 控制器（单点） | 新源、普乐 | 套 |  |  |
| 39 | 人行灯基础 | 尺寸:400mm*400mm*800mm | 只 |  |  |
| 40 | 人行灯控制器 | 新源、普乐、云正 | 个 |  |  |
| 41 | 人行灯帽沿 | φ300LED | 个 |  |  |
| 42 | 人行灯直立杆 | 定制 | 套 |  |  |
| 43 | 摄像机电源 |  | 套 |  |  |
| 44 | 信号灯灯板 |  | 块 |  |  |
| 45 | 信号灯帽沿 | φ400LED | 个 |  |  |
| 46 | 一体化人行灯灯板 | 新源、普乐、云正 | 块 |  |  |
| 47 | 信号机箱 | 定制 | 台 |  |  |
| 48 | 一体化人行灯基础 | 尺寸:500mm*500mm*900mm | 只 |  |  |
| 监控维护材料 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格及参数 | 单位 | 报价 | 限价 |
| 1 | 高清网络数字球 |  | 个 |  | 38680 |
| 2 | 鹰眼数字球 |  | 个 |  | 25680 |
| 3 | 37倍数字球 | 37倍以上 | 个 |  | 16870 |
| 4 | 23倍数字球 | 23倍以上 | 个 |  | 15680 |
| 5 | 派尔高PELCO | 22倍以上 | 个 |  | 12000 |
| 6 | 监控立杆 | 根据周围环境定制，高度不小于10米，横挑不小于6米 | 根 |  | 10880 |
| 7 | 球机外壳更换 |  | 个 |  |  |
| 8 | 球机外罩更换 |  | 个 |  |  |
| 9 | 球机主板维修 |  | 个 |  |  |
| 10 | 摄像机电源 |  | 套 |  |  |
| 电警维护材料 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格及参数 | 单位 | 报价 | 限价 |
| 1 | 雷达测速仪 | 海康、大华、宇视 | 台 |  | 156890 |
| 2 | 违停球机 |  | 台 |  | 16880 |
| 3 | 高清摄像机(900万) | 900万CCD，包含视频分析功能 | 台 |  | 15680 |
| 4 | 高清摄像机(700万) | 700万CCD，包含视频分析功能 | 台 |  | 14580 |
| 5 | 电警L杆挑12米 | L型杆横挑12M | 根 |  | 12800 |
| 6 | 高清摄像机(500万) | 500万CCD，包含视频分析功能 | 台 |  | 12480 |
| 7 | 电警T杆挑6米 | T型杆横挑6M | 根 |  | 10800 |
| 8 | 路口工控机 | 嵌入式 | 台 |  | 10080 |
| 9 | 电警L杆挑10米 | L型杆横挑10M | 根 |  | 9800 |
| 10 | 环保LED灯 | 海康、大华、宇视 | 套 |  | 9500 |
| 11 | 环保闪光灯 | 海康、大华、宇视 | 套 |  | 9500 |
| 12 | 电警L杆挑6米 | L型杆横挑6M | 根 |  | 8800 |
| 13 | 电警L杆挑3米 | L型杆横挑3M | 根 |  | 5300 |
| 14 | LED频闪灯 | 海康、大华、宇视 | 套 |  |  |
| 15 | 待转待驶模块 |  | 套 |  |  |
| 16 | 电警直立杆 | 直立杆 | 根 |  |  |
| 17 | 防护罩 | 亚安 | 套 |  |  |
| 18 | 高清摄像机镜头 | 百万像素光学镜头 | 套 |  |  |
| 19 | 红灯信号采集器 | 定制 | 套 |  |  |
| 20 | 雷达测速箱 | 海康、大华、宇视 | 台 |  |  |
| 21 | 全景摄像机 | 定制 | 套 |  |  |
| 22 | 全景摄像机防护罩 | 定制 | 套 |  |  |
| 23 | 全景摄像机镜头 | 定焦光圈 | 套 |  |  |
| 24 | 闪光灯 | 海康、大华、宇视 | 套 |  |  |
| 25 | 摄像机电源 |  | 套 |  |  |
| 26 | 视频检测立杆 | 定制 | 套 |  |  |
| 情报板、微波维护材料 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格及参数 | 单位 | 报价 | 限价 |
| 1 | LED屏 | 海康、大华、上海三思 | 平方米 |  | 24000 |
| 2 | 车辆检测识别设备 | 微波雷达交通流检测器（包括接线及调试） | 台 |  | 22000 |
| 3 | 情报杆立杆 | 立杆325高12米臂厚10 mm | 套 |  | 16800 |
| 4 | 视频车检 | 海康、大华、中控 | 套 |  | 14500 |
| 5 | 路口工控机 | 嵌入式 | 台 |  | 10080 |
| 6 | 电警L杆挑6米 | L型杆横挑6M | 根 |  | 8800 |
| 7 | 协议转换器 | 海康、大华、中控 | 套 |  | 8000 |
| 8 | 电警L杆挑3米 | L型杆横挑3M | 根 |  | 5300 |
| 9 | 防护罩 | 亚安 | 套 |  |  |
| 10 | 控制器 |  | 块 |  |  |
| 11 | 连接排线 |  | 根 |  |  |
| 12 | 驱动板卡 |  | 块 |  |  |
| 13 | 驱动电源 |  | 只 |  |  |
| 14 | 视频检测立杆 | 定制 | 套 |  |  |
| 15 | 通讯模块 |  | 块 |  |  |
| 16 | 显示和信号设备 | 无线传输模块 （包括接线及调试） | 台 |  |  |
| 17 | 显示屏模块 |  | 个 |  |  |
| 18 | 移动天线 |  | 只 |  |  |
| 机房维护材料 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格及参数 | 单位 | 报价 | 限价 |
| 1 | 万兆核心交换机 | 华三、华为、思科等同品牌中高级系列 | 台 |  | 325000 |
| 2 | 网闸 |  | 套 |  | 260000 |
| 3 | B20矩阵 | 海康、大华 | 台 |  | 245670 |
| 4 | 高清磁盘阵列 | 华三、华为、海康等同品牌中高级系列 | 个 |  | 237890 |
| 5 | 高清磁盘柜 | 华三、华为、海康等同品牌中高级系列 | 个 |  | 184560 |
| 6 | 中心服务器2 | 海康系列、HP系列、华三系列 | 台 |  | 99890 |
| 7 | 新增平台功能模块 | 定制 | 项 |  | 98000 |
| 8 | 中心服务器3 | 海康系列、HP系列、华三系列 | 台 |  | 78580 |
| 9 | UPS配电房市电输入配电柜(AP-1) |  | 台 |  | 70000 |
| 10 | 中心服务器4 | 海康系列、HP系列、华三系列 | 台 |  | 54780 |
| 11 | 平台功能模块提升 | 定制 | 项 |  | 48000 |
| 12 | 热备软件或平台功能模块 |  | 项 |  | 48000 |
| 13 | 中心服务器5 | 海康系列、HP系列、华三系列 | 台 |  | 45900 |
| 14 | 机房专用空调 | 力博特 | 台 |  | 43200 |
| 15 | 消防联动控制箱 | 冷通道封闭实现消防联动: | 台 |  | 40000 |
| 16 | Ups控制板 |  | 块 |  | 38000 |
| 17 | 柜式气体灭火装置 | 120L，2.5MPa | 台 |  | 38000 |
| 18 | 中心服务器6 | 海康系列、HP系列、华三系列 | 台 |  | 37890 |
| 19 | 千兆48口网络交换机 | 华三、华为、思科等同品牌中高级系列 | 台 |  | 37000 |
| 20 | B20输出板 | 海康、大华 | 块 |  | 28890 |
| 21 | B20输入板 | 海康、大华 | 块 |  | 28890 |
| 22 | 平移通道门 | 定制 | 只 |  | 27000 |
| 23 | 气体灭火控制盘(2区) | 最多可同时启动2个区的气体灭火设备释放灭火剂进行灭火。 | 台 |  | 19000 |
| 24 | 百兆网络交换机 | 华三、华为、思科等同品牌中高级系列 | 台 |  | 18540 |
| 25 | 千兆24口网络交换机 | 华三、华为、思科等同品牌中高级系列 | 台 |  | 18540 |
| 26 | 中心服务器1 | 海康系列、HP系列、华三系列 | 台 |  | 165900 |
| 27 | 数字硬盘录象机 | 海康威视16回放分辨率1024*768以上 | 台 |  | 14000 |
| 28 | GPRS短信模块 | 双频GSM GPRS MODEM(900/1800MHz) | 只 |  | 10000 |
| 29 | 门禁一体机 | 海康、大华、中控 | 台 |  | 9800 |
| 30 | 高清键盘 | 海康、大华、宇视系列 | 台 |  | 9600 |
| 31 | 监控键盘 | CM9760-KBD | 台 |  | 7500 |
| 32 | KVM | 17寸LCD液晶屏幕、键盘,接口数8个以上 | 台 |  | 7000 |
| 33 | 柜式空调 | 格力 | 台 |  | 6400 |
| 34 | 操作员工作站 | 定制 | 台 |  | 6000 |
| 35 | 硬盘录象机 | 海康威视16回放分辨率1024*768以上 | 台 |  | 5000 |
| 36 | 19英寸标准机柜 | 机房专用 | 台 |  |  |
| 37 | CC1 | pelco | 台 |  |  |
| 38 | UPS |  | 台 |  |  |
| 39 | Ups电池 | 12V100AH | 块 |  |  |
| 40 | 电力电量仪 |  | 只 |  |  |
| 41 | 发卡器 | 配套 | 只 |  |  |
| 42 | 感烟、感温探测器 |  | 只 |  |  |
| 43 | 机房安防面层 | 定制 | 平米 |  |  |
| 44 | 监视器 |  | 台 |  |  |
| 45 | 键盘主板维修 |  | 台 |  |  |
| 46 | 精密空调过滤网 |  | 套 |  |  |
| 47 | 精密空调加湿灌 |  | 只 |  |  |
| 48 | 矩阵箱 | pelco | 台 |  |  |
| 49 | 开关量、通讯转换模块 | 自动控制数据流方向 | 只 |  |  |
| 50 | 码分配器 | CM9760-CDU-T | 台 |  |  |
| 51 | 喷洒模块 |  | 只 |  |  |
| 52 | 平钢玻璃顶棚 | 平钢玻璃,1200mm(L)*600mm(W),金属加强,6mm,含安装附件 | 只 |  |  |
| 53 | 七氟丙烷 | 定制 | 升 |  |  |
| 54 | 千兆光模块 |  | 块 |  |  |
| 55 | 嵌入式LED灯 | 40w灯盘，300*1200，LED灯管 | 根 |  |  |
| 56 | 区域式漏水控制器 | 供电电源：12～60VDC（如配有BTR-BJ报警器采用12-24V） | 只 |  |  |
| 57 | 人脸、指纹采集仪 | 配套 | 只 |  |  |
| 58 | 摄像机 | 海康、大华、宇视 | 只 |  |  |
| 59 | 声光报警器 |  | 只 |  |  |
| 60 | 视频分配器 | 16进48出 | 台 |  |  |
| 61 | 万兆光模块 |  | 块 |  | 35000 |
| 62 | 温湿度传感器 | 定制 | 只 |  |  |
| 63 | 移动硬盘 |  | 台 |  |  |
| 64 | 应急出口指示灯 | 断电延迟时间≥90min | 台 |  |  |
| 通讯、线材维护材料 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格及参数 | 单位 | 报价 | 限价 |
| 1 | 光端机4V4D千兆网口 | 4路视频，4路数据，千兆网口 | 对 |  | 29500 |
| 2 | 光端机2V2D千兆网口 | 2路视频，2路数据，千兆网口 | 对 |  | 17870 |
| 3 | 光端机4V4D百兆网口 | 4路视频，4路数据，百兆网口 | 对 |  | 17500 |
| 4 | 4G路由器接入网关 | 0 | 台 |  | 14000 |
| 5 | 光端机2V2D百兆网口 | 2路视频，2路数据，百兆网口 | 对 |  | 10890 |
| 6 | 4G路由器 | 0 | 台 |  | 10000 |
| 7 | 新增光纤点位 | 电信、华数 | 点 |  | 8000 |
| 8 | 光纤移位 | 电信、华数 | 点 |  | 5080 |
| 9 | UP-C配电箱输入电缆 | ZR-YJV-4*25+1*16 | 米 |  |  |
| 10 | UPS输入输出电缆 | 定制 | 根 |  |  |
| 11 | 电池组连接线 | ZR-YJV-4*240+1*120 | 米 |  |  |
| 12 | 电缆 KVV22-16×1 | KVV22-16×1 | 米 |  |  |
| 13 | 电缆 KVV22-6×1 | KVV22-6×1 | 米 |  |  |
| 14 | 电缆 KVV23-3*6 | KVV23-3*6 | 米 |  |  |
| 15 | 电缆 RVV2×1.5 | RVV2×1.5 | 米 |  |  |
| 16 | 电缆 RVV3×1 | RVV3×1 | 米 |  |  |
| 17 | 电缆 RVV3×2.5 | RVV3×2.5 | 米 |  |  |
| 18 | 电缆 RVV3×2.5+3*1 | RVV3×2.5+3*1 | 米 |  |  |
| 19 | 电缆 RVV4×1 | RVV4×1 | 米 |  |  |
| 20 | 电缆 RVVP6×0.5 | RVVP6×0.5 | 米 |  |  |
| 21 | 电缆 YJV3*6 | YJV3*6 | 米 |  |  |
| 22 | 光端机视频端口维修 |  | 个 |  |  |
| 23 | 光端机数据端口维修 |  | 个 |  |  |
| 24 | 光端机网口维修 |  | 个 |  |  |
| 25 | 光端机主板维修 |  | 个 |  |  |
| 26 | 光纤 | 单模、多模 | 米 |  |  |
| 27 | 光纤连接线 | 电信级 | 个 |  |  |
| 28 | 光纤收发器 | 工业级 | 台 |  |  |
| 29 | 光纤终端盒 |  | 个 |  |  |
| 30 | 交换机 | 工业级 | 台 |  |  |
| 31 | 精密空调输入电缆 | ZR-YJV-4*185+1*96 | 米 |  |  |
| 32 | 配电柜输入电缆1 | ZR-YJV-4*70+1*35 | 米 |  |  |
| 33 | 配电柜输入电缆2 | ZR-YJV-5*6 | 米 |  |  |
| 34 | 视频线 SYV75-5 | SYV75-5 | 米 |  |  |
| 35 | 视频线 SYV75-7 | SYV75-7 | 米 |  |  |
| 36 | 网线 | 超五类网线 | 米 |  |  |
| 37 | 稳压电源 | SVC-1KVA | 台 |  |  |
| 管路、其它维护材料 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格及参数 | 单位 | 报价 | 限价 |
| 1 | 钢结构构建 |  | 吨 |  | 12580 |
| 2 | 基础钢结构 |  | 吨 |  | 9580 |
| 3 | 杆件基础(1800*1800*2000) | 尺寸:1800mm*1800mm*2000mm | 套 |  | 6880 |
| 4 | 平板 | 11寸以上 | 台 |  | 6700 |
| 5 | 杆件基础(1500*1500*2000) | 尺寸:1500mm*1500mm*2000mm | 套 |  | 6150 |
| 6 | CPU |  | 个 |  |  |
| 7 | D75PE管 | 定制 | 米 |  |  |
| 8 | D80钢管 | 定制 | 米 |  |  |
| 9 | 安装专用抱箍 |  | 个 |  |  |
| 10 | 安装专用支架 |  | 个 |  |  |
| 11 | 背光牌电源控制器 |  | 个 |  |  |
| 12 | 壁挂小机柜 | 定制 | 个 |  |  |
| 13 | 避雷器 |  | 套 |  |  |
| 14 | 插线板 |  | 块 |  |  |
| 15 | 插座 |  | 个 |  |  |
| 16 | 承重窨井(350*250*300) | 尺寸:350mm*250mm*300mm | 个 |  |  |
| 17 | 承重窨井(500*500*500) | 尺寸:500mm*500mm*500mm | 个 |  |  |
| 18 | 穿线盖板(350*250) | 定制 | 块 |  |  |
| 19 | 穿线盖板(500*500) | 定制 | 块 |  |  |
| 20 | 存储硬盘4T | 4T SATAS硬盘 | 块 |  |  |
| 21 | 存储硬盘8T | 8T SATAS硬盘 | 块 |  |  |
| 22 | 打印机 |  | 台 |  |  |
| 23 | 打印机耗材 |  | 盒 |  |  |
| 24 | 第三方检测 |  | 方向 |  |  |
| 25 | 电源 |  | 个 |  |  |
| 26 | 防雷器接地线、敷料 | 定制 | 套 |  |  |
| 27 | 风扇 |  | 个 |  |  |
| 28 | 杆件吊装 |  | 班 |  |  |
| 29 | 杆件横桃杆 | 定制 | 根 |  |  |
| 30 | 杆件基础(1200*1000*1200) | 尺寸:1200mm*1000mm*1200mm | 套 |  |  |
| 31 | 杆件基础(1200*1200*1500) | 尺寸:1200mm*1200mm*1500mm | 套 |  |  |
| 32 | 杆件基础(500*500*1000) | 尺寸:500mm*500mm*1000mm | 套 |  |  |
| 33 | 杆件基础(800*800*1000) | 尺寸:800mm*800mm*1000mm | 只 |  |  |
| 34 | 机箱 | 不锈钢，定制 | 个 |  |  |
| 35 | 机箱基础（含钢筋笼） | 尺寸:500mm*500mm*500mm | 个 |  |  |
| 36 | 键盘 |  | 个 |  |  |
| 37 | 解码器辅助卡 |  | 块 |  |  |
| 38 | 解码器维修 |  | 个 |  |  |
| 39 | 空气开关 |  | 个 |  |  |
| 40 | 控制主板 |  | 块 |  |  |
| 41 | 铝板民警信息牌 | 145×210 | 个 |  |  |
| 42 | 钳形接地电阻仪 |  | 台 |  |  |
| 43 | 软件安装 |  | 次 |  |  |
| 44 | 商品砼 | C25 | 立方 |  |  |
| 45 | 设备调试 |  | 方向 |  |  |
| 46 | 摄像机主板维修 |  | 个 |  |  |
| 47 | 声卡 |  | 块 |  |  |
| 48 | 视频采集卡 |  | 套 |  |  |
| 49 | 室外落地机柜 | 定制 | 个 |  |  |
| 50 | 鼠标 | 0 | 个 |  |  |
| 51 | 数据传输器 |  | 套 |  |  |
| 52 | 数据控制仪 |  | 套 |  |  |
| 53 | 投影仪 |  | 台 |  |  |
| 54 | 无线接收器 |  | 台 |  |  |
| 55 | 无线路由器 |  | 台 |  |  |
| 56 | 显卡 |  | 块 |  |  |
| 57 | 显示器 |  | 个 |  |  |
| 58 | 窨井(350*250*300) | 尺寸:350mm*250mm*300mm | 个 |  |  |
| 59 | 窨井(500*500*500) | 尺寸:500mm*500mm*500mm | 个 |  |  |
| 60 | 亚克力交通信号箱背光牌 | 145×210 | 个 |  |  |
| 61 | 一体化复印机 |  | 台 |  |  |
| 62 | 应用软件 | 定制 | 套 |  |  |
| 63 | 油漆 |  | 平方米 |  |  |
| 64 | 智能阵列卡 |  | 块 |  |  |
| 65 | 主板 |  | 块 |  |  |
| 66 | 专用下载数据线 |  | 根 |  |  |
| 67 | 机箱门锁 |  | 台 |  |  |
| 68 | 磁力锁/插梢锁 | 定制 | 只 |  |  |
| 69 | 自喷油漆 |  | 瓶 |  |  |
| 70 | 绿化恢复 |  | 平方米 |  |  |

法定代表人或授权委托人签名（或盖章）：

投标人公章：

日期：

- ▲商务技术文件部分

- 目录

- 法人代表授权书……………………………………………………（页码）

- 法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）…………………（页码）

- 投标保证金……………………………………………………………（页码）

- 声明书………………………………………………………………（页码）

- 非本地投标人售后服务机构证明材料……………………………（页码）

- 所有与符合性审查有关的资信文件（复印件） …………………（页码）

- 主要业绩证明… …………………………………………………（页码）

- 商务偏离说明表 …………………………………………………（页码）

- 关于对招标文件中有关商务条款的拒绝声明 ………………………（页码）

- 认为需要的其他商务文件或说明 ………………………………（页码）

- 廉政承诺书 ………………………………………………………（页码）

- 本项目年度维护的措施及方案…………………………………（页码）

- （13）本项目的维护方案、重点、难点的分析及其采取的应对措施……（页码）

（14）拟投入本项目的管理人员方案…………………………………（页码）

（15）拟投入本项目设备配备方案………………………………（页码）

（16）本项目的质量管理和质量保证方案及措施（包括验收）………（页码）

（17）服务期内的服务方案………………………（页码）

（18）本项目的培训方案情况…………………………（页码）

（19）关于对招标文件中有关技术条款的拒绝声明（如果有）…………（页码）

（20）投标人认为需要的其他技术文件或说明………………………………（页码）

注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、法定代表人授权书

杭州市滨江区城市管理局、杭州市公安局交通警察支队滨江大队、杭州豪圣建设项目管理有限公司：

兹委派我公司        先生/女士（其在本公司的职务是：         ，联系电话：         手机：           传真：           身份证号码：               ）代表我公司全权处理滨江区2019年度智能交通设施维护采购项目(招标编号：        )投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订合同，并负责处理协议书和合同履行等事宜。

本授权书有效期：自     年   月  日起至    年    月  日止。

特此告知。

投标人名称（公章）：

法定代表人(签字或盖章)：

签发日期：    年  月   日

二、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

三、投标保证金

四、声明书

杭州市滨江区城市管理局、杭州市公安局交通警察支队滨江大队、杭州豪圣建设项目管理有限公司：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

我公司自愿参加滨江区2019年度智能交通设施维护采购项目(招标编号：      )的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“招标文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受招标文件的各项规定和要求，同意此次招标文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：    年  月   日

五、非本地投标人售后服务机构证明材料

（由非本地投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

六、所有与符合性审查有关的资信文件（复印件）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

七、主要业绩证明

附表 :相关项目业绩一览表

| 项目名称 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 服务期限 | 项目单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件或采购单位验收证明并注明所在投标商务文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：    年  月   日

八、商务偏离说明表

| 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

九、关于对招标文件中有关商务条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：    年  月   日

十、认为需要的其他商务文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年  月   日

十一、廉 政 承 诺 书

杭州市滨江区城市管理局、杭州市公安局交通警察支队滨江大队：

我公司响应你单位项目采购要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我公司投标、中标或正在实施项目的资格，有权拒绝我公司在一定时期内进入你单位进行物管服务或其他经营活动，并通报区财政局政府采购监管处。由此引起的相应损失均由我公司承担。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签章）：

日期：    年  月   日

十二、本项目年度维护的措施及方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

十三、本项目的维护方案、重点、难点的分析及其采取的应对措施

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

十四、拟投入本项目的管理人员方案（管理人员及岗位人员配备表格式）：

拟派项目负责人资格情况表

项目名称：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

法定代表人或授权委托人签名（或盖章）：

投标人公章：

日      期：

项目主要管理人员汇总表

项目名称：

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 职称/职务 | 专业/ 年限 | 承诺 到位率 | 到现场服务起止时间 | 类似服务的经历、业绩、是否有上岗证等介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理（负责人）负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、我方拟派驻本项目的项目负责人、项目技术负责人、合同管理人员、测量管理人员、质量管理人员、安全管理人员、设备管理人员、质量管理人员均已列入；

2、本表人员有资格证书的应随表提交职称、资格证书、学历证书复印件。

3、列入本表人员如要更换，需经采购单位同意；擅自更换或不到位属违约行为。

法定代表人或授权委托人签名（或盖章）：

投标人公章：

日      期：

岗位员工配置计划表

项目名称：

| 岗位 | 人数 | 现场承担工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格复制。

法定代表人或授权委托人签名（或盖章）：

投标人公章：

日      期：

十五、拟投入本项目设备配备方案

拟投入设备及工具一览表

项目名称：

| 序号 | 设备/工具名称 | 型号规格 | 品牌/产地 | 数量 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1. 本表所列为投标人拟投入的设备及工具。

2. 本表中所列设备价格不计入投标总价，但投标人应在投标价格中考虑设备损耗及有关费用。

3. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

法定代表人或授权委托人签名（或盖章）：

投标人公章：

日      期：

耗材配备一览表

项目名称：

| 序号 | 耗材名称 | 型号规格 | 品牌/产地 | 数量 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1. 本表所列为投标人拟投入的消耗材料清单。

2. 本表中所列耗材价格应计入投标总价。

3. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

法定代表人或授权委托人签名（或盖章）：

投标人公章：

日      期：

十六、本项目的质量管理和质量保证方案及措施（包括验收）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年  月   日

十七、服务期内的服务方案

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年  月   日

十八、本项目的培训方案情况

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年  月   日

十九、关于对招标文件中有关技术条款的拒绝声明（如果有）

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年  月   日

二十、投标人认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年  月   日