瑞安市江北片路灯设施节能改造PPP项目

社会资本方采购

资格预审文件

项目编号：RACG-DL-221016

采   购   人：瑞安市市政公用工程建设中心

采购代理单位：德邻联合工程有限公司

2022年10月

目  录

第一章 资格预审公告	1

第二章 申请人须知	5

一、说明	7

二、申请人资格要求及其他规定	7

三、资格预审文件	8

四、资格预审申请文件的编制	9

第三章 采购需求	11

一、项目概况	11

二、项目运作方式及交易结构	13

三、项目建设技术要求	15

四、维护质量要求	28

第四章 审查方法、步骤及标准	35

一、审查小组要求	35

二、审查方法和审查标准	35

三、审查程序	36

四、审查结果	36

附件：资格预审具体程序	38

附表1-1：初步审查	41

附表1-2：详细审查	42

第五章 资格预审申请文件格式与要求	44

一、资格预审申请函	46

二、法定代表人授权委托书	47

三、申请人基本情况表	48

四、企业营业执照	49

五、财务审计报告	50

六、设备和专业技术能力承诺函	51

七、依法缴纳税收和社会保障资金声明函	52

八、近三年在经营活动中没有重大违法记录的声明函	53

九、企业资质	54

十、联合体协议（如有）	55

十一、其他必要的补充或声明	57

# 第一章 资格预审公告

项目概况

瑞安市江北片路灯设施节能改造PPP项目社会资本方采购 招标项目的潜在资格预审申请人应在 浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 领取（下载）资格预审文件，并于 2022-11-10 09:00:00 （北京时间）前提交（上传）申请文件。

经瑞安市人民政府授权，瑞安市市政公用工程建设中心作为瑞安市江北片路灯设施节能改造PPP项目的实施机构，代表瑞安市人民政府进行本项目的社会资本采购。

德邻联合工程有限公司受瑞安市市政公用工程建设中心委托，作为本项目的采购代理机构，开展本项目的具体采购工作。本次采购工作按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》等有关法律法规组织和实施。

现将资格预审有关事宜公告如下，特邀请符合条件的社会资本方参与资格预审：

- 项目基本情况

项目编号：RACG-DL-221016

项目名称：瑞安市江北片路灯设施节能改造PPP项目社会资本方采购

采购方式：公开招标

采购需求：

标项名称：瑞安市江北片路灯设施节能改造PPP项目社会资本方采购

数量：1

单位：项

接受联合体投标：是

合同履约期限：11年

简要技术或服务需求：瑞安市江北片路灯设施节能改造PPP项目的投资、融资、设计、改建、运营、维护和移交，详见资格预审文件。

- 申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》二十二条对申请人的规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：详见资格预审文件。

3、本项目的特定资格要求：

（1）申请人须为已建立现代企业制度的境内外企业法人（申请人如为联合体，则联合体成员均须满足）；

（2）申请人应具有城市及道路照明工程专业承包资质三级（含）以上或市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质，并具有有效的安全生产许可证；（申请人如为联合体，则施工方须满足）

（3）本项目资格预审接受联合体申请人，联合体成员数量不超过2家。

- 领取（下载）资格预审文件

时间： 2022-10-19 至 2022-11-09 ，每天上午 00:00:00 - 12:00:00 ，下午 12:00:00 - 23:59:59 （北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）： 浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/下载。

方式： 网上下载。

售价（元）：0。

- 资格预审申请文件的组成及格式

详见资格预审文件。

- 资格预审的审查标准及方法

1、资格预审的审查标准：本项目资格预审采用合格制，不限定合格社会资本的数量。

2、资格预审的审查方法：由采购人依法组织评审小组对资格预审申请人提交的资格预审申请文件进行审核，通过审核的资格预审申请人均可进入下一阶段采购。资格预审未通过的申请人以及未参加资格预审的社会资本，不得参与下一阶段采购工作。

- 拟邀请参加投标的供应商数量

邀请全部通过资格预审供应商参加投标

- 申请文件提交（上传）

应在2022-11-10 09:00:00（北京时间）前，将申请文件提交至 瑞安市滨江大道外滩满庭芳大楼三楼开标室（见当日大厅公示栏）

- 资格预审日期

资格预审日期为申请文件提交截止时间至 2022-11-10 09:00:00 前。

- 公告期限

本公告发布之日起5个工作日

- 其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、供应商以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑、投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

3、 资格预审申请文件的提交方式详见资格预审文件。

4、本项目采用现场提交申请文件形式，鉴于目前仍处于新冠肺炎疫情防控期间，为最大限度减少人员集聚，原则上实行投标文件“即交即走”。各投标人原则上限1名人员进入开标现场递交标书。各投标人员应预留充足时间（一般在投标截止前30分钟）提前到达交易中心开标现场，佩戴好口罩进行体温检测、健康码、有效核酸检测验证（有效期以当日瑞安市疫情防控要求为准）和身份证核验，配合做好健康信息登记工作。投标人将投标文件交予采购人（采购代理机构）后建议尽快离场。进入开评标区域的人员注意做好健康防护措施，应当全程佩戴口罩，人与人之间保持1米以上距离，不扎堆集聚，不喧哗闲聊，完成相关工作后即刻离场。

- 凡对本次资格预审提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：瑞安市市政公用工程建设中心

地点：浙江省温州市瑞安市安阳街道万松东路176号

传真：/

项目联系人（询问）：郑先生

项目联系方式（询问）：0577-58801682

质疑联系人：杨先生

质疑联系方式：0577-58801682

2、采购代理机构信息

名称：德邻联合工程有限公司

地点：浙江省杭州市萧山区钱江世纪城保亿中心A幢10楼

传真：/

项目联系人（询问）：赵先生

项目联系方式（询问）：0571-86978737

质疑联系人：吴先生

质疑联系方式：0571-88858999

3、同级政府采购监督管理部门

名称：瑞安市财政局政府采购监管科

地址：瑞安市财税大楼1505室

传真：0577-65822153

联系人：蔡先生

监督投诉电话：0577-65827567

# 第二章 申请人须知

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 瑞安市江北片路灯设施节能改造PPP项目社会资本方采购 |
| 2 | 采购人 | 瑞安市市政公用工程建设中心 |
| 3 | 建设地点 | 见资格预审公告 |
| 4 | 工程概况 | 详见采购需求 |
| 5 | 采购内容 | 社会资本方采购资格预审 |
| 6 | 申请人资格要求 | 见资格预审公告 |
| 7 | 申请人资格预审 文件提疑 | 申请人如认为资格预审文件表述不清晰、存在歧视性或者倾向性或者其他违法内容的，必须在资格预审公告规定的截止时间之前、将按要求编制的质疑函发电子邮件至64348768@qq.com，纸质文件送至指定地点（电子邮件与书面文件有不一致的，一律以书面文件为准，疑问发出后请与采购代理机构确认是否收悉）。 截止期后的疑问将不予受理、答复。答疑回复内容是资格预审文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名登记的申请人。 申请人以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。 |
| 8 | 采购人澄清资格预审文件的截止时间 | 在申请文件提交截止时间前，采购人或者采购代理机构有权澄清和修改资格预审文件，并以书面形式通知所有已登记的申请人。修改和澄清（答疑）答复的文件作为资格预审文件的补充和组成部分，对所有申请人均有约束力。澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。 |
| 9 | 现场踏勘 | 本项目不组织现场踏勘。 |
| 10 | ★资格预审申请文件份数 | 正本1份，副本4份，U盘1份。 |
| 11 | 递交资格预审申请文件的截止时间 | 见资格预审公告 |
| 13 | 递交资格预审申请文件的地点 | 见资格预审公告 |
| 14 | ★递交资格预审申请文件须单独提交的材料 | 1、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书一份。 2、法定代表人或授权委托人身份证明原件。 拒绝接受未单独递交上述材料的申请文件。 |
| 15 | ★签字或盖章要求 | 1、资格预审申请文件正本应在格式规定处签字或盖章并加盖公章；申请文件的副本可采用正本的复印件。 2、如采用联合体的，联合体协议书必须由联合体各方加盖单位公章并经各单位法定代表人或其委托代理人签字或盖章；除上述材料外，则由联合体牵头人加盖单位公章，须法定代表人或者其授权委托人签字或盖章的，则由牵头人法定代表人或者其授权委托人签字或盖章。 |
| 16 | 审查小组组成 | 审查小组由5人组成 |
| 17 | 资格预审方法 | 合格制 |
| 18 | 实施性响应条款 | 除初步审查表和详细审查表外，资格预审文件中标明★的条款也为实质性响应条款，申请人不得负偏离，负偏离的申请文件为无效申请文件。 |

## 一、说明

本资格预审文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》等国家有关法律法规编制。

1. 适用范围

（1）本资格预审文件仅适用于本次资格预审公告中所涉及的项目和内容。

（2）本资格预审文件的解释权归属于组织本次采购活动的采购人和采购代理机构。

2. 定义

（1）“采购人”指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目资格预审文件的采购人特指瑞安市市政公用工程建设中心。

（2）“采购代理机构”是指政府采购活动中根据采购人的委托代理政府采购事宜的机构。本项目的采购代理机构特指德邻联合工程有限公司。

（3）“申请人”特指响应本次资格预审文件要求，并及时提交申请文件的社会资本。

## 二、申请人资格要求及其他规定

1. 申请人资格要求：详见资格预审公告。

2. 申请人不得存在下列情形之一：

（1）为本级政府所属融资平台公司及其他控股国有企业（符合《国务院办公厅转发财政部、国家发展改革委、中国人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见的通知》国办发〔2015〕42号文件规定的除外）；

（2）为本项目提供咨询服务或采购代理服务的；

（3）被责令停业的；

（4）被暂停或取消投标资格的；

（5）财产被接管或冻结的；

（6）2019年8月1日至资格预审公告发布之日，有骗取中标或严重违约或施工存在重大工程质量问题的；

（7）不同申请人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

（8）其他违反政府采购招标等相关法律法规规定的。

3. 费用

不论结果如何，申请人应自行承担所有与准备和参加资格预审有关的费用。

## 三、资格预审文件

1. 资格预审文件的构成

本资格预审文件由下列文件组成：

（1）资格预审公告；

（2）申请人须知；

（3）采购需求；

（4）审查方法、步骤及标准；

（5）资格预审申请文件格式与要求；

（6）在采购过程中由采购人或采购代理机构发出的修正和补充文件等；

（7）采购人要求申请人提供的其它材料。

申请人应认真阅读资格预审文件中所有的事项、格式、条款及要求等，如果申请人没有按照资格预审文件要求提交全部资料，或者申请人没有对资格预审文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由申请人自行承担。

2. 资格预审文件的澄清

（1）申请人应仔细阅读和检查资格预审文件的全部内容。如有疑问，应在申请人须知前附表规定的时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对资格预审文件进行澄清；

（2）申请人在规定的时间内未要求对资格预审文件进行澄清的，将视其为同意并接受资格预审文件所规定的内容；

（3）提疑应采用实名制，提疑文件需按要求编制，否则视为提疑无效；

（4）采购代理机构将会同采购人针对有效的提疑事项进行必要的澄清，澄清形式为在本项目资格预审公告发布网站上发布澄清公告。澄清资格预审文件的截止时间见申请人须知前附表规定，届时请予以关注。

3. 资格预审文件的修改

（1）在提交资格预审申请文件截止时间前，无论出于何种原因，采购代理机构或采购人可主动或在解答申请人提出的疑问时对资格预审文件进行修改；

（2）修改后的内容是资格预审文件的组成部分，将以书面形式通知所有报名参加资格预审的潜在申请人，并对潜在申请人具有约束力。

## 四、资格预审申请文件的编制

1. 资格预审申请文件的组成

资格预审申请文件（以下简称“申请文件”）组成详见第五章“资格预审文件格式与要求”。

2. 申请文件的编制要求

（1）申请人编写的文件和往来信件应以简体中文书写。如果申请文件或与申请有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，申请人应将其译成中文；

（2）申请人必须保证申请文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人或审查小组对其中任何资料进一步核实的要求。如果因为申请文件填报的内容不详，或没有提供资格预审文件中所要求的全部资料及数据，或提供虚假文件，由此造成的后果由申请人自负；

（3）申请人应按资格预审文件第五章 资格预审申请文件格式与要求中提供的申请文件格式编写申请文件，并使用A4规格打印。申请文件应编写目录，页码必须连续（不能重新打印的资料和印刷品等除外），采用胶订方式牢固装订成册；

（4）申请人提交的申请文件必须加盖单位公章，有要求法定代表人或被授权人签字的应当签字确认；

（5）申请文件具有法律效力，申请人与采购代理机构或采购人任何人的口头协议不影响申请文件的任何条款和内容；

（6）申请文件及资料不予退还。

3. 申请文件的数量和签署

★（1）申请人应编制申请文件一式五份，其中，正本1份、副本4份，U盘1份，申请文件的副本可采用正本的复印件。每套申请文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准；

★（2）申请文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，加盖公章并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或；

★（3）申请文件中的任何行间重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字才有效。

4. 申请文件的递交

（1）申请文件的密封和标记

a.申请人应使用密封袋将申请文件密封，正副本及U盘一起封装，封装袋标明申请人（单位）名称、项目名称、项目编号以及“开标前不得启封”字样；粘贴密封条，加盖公章或由法定代表人（或授权代表）签字；

★b.申请文件必须进行密封，并将申请文件按照资格预审文件的要求送达指定地点；

c.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

（2）递交申请文件截止期

见申请人须知前附表。

（3）迟交的申请文件

★拒绝并原封退回申请文件递交截止时间后递交的申请文件。

（4）申请文件的修改和撤回

★a.申请人在递交申请文件后，可以修改其申请文件，但申请人必须在规定的申请文件递交截止期之前将修改的申请文件递交至申请文件递交地点。在申请文件递交截止期之后，申请人不得对其申请文件做任何修改；

★b.从申请文件递交截止日期至资格预审有效期这段时间内，申请人不得撤回其申请文件。

五、审查

详见资格预审文件第四章“审查方法、步骤及标准”。

六、公告

将在资格预审公告规定的媒体发布采购公告、更正公告、通知等政府采购的信息。

# 第三章 采购需求

（采购需求最终以正式发布的本项目招标文件为准）

## 一、项目概况

1.项目概述

本项目建设地点位于瑞安市江北片，主要包括陶山镇、湖岭镇、桐浦镇、林川镇、芳庄乡，主要包括瑞安市市政公用工程建设中心管理范围内的路灯设施。

PPP合作期内，由中标社会资本成立的项目公司负责瑞安市江北片路灯设施节能改造项目的投资、融资、设计、改建、运营和维护等工作。其中改建由项目公司依法委托中标社会资本方（如为联合体的，则为联合体协议中确定的施工方）负责实施。

本项目可研报告已经瑞安市发展和改革局批准同意；本项目实施机构已经瑞安市人民政府批准授权；本项目PPP项目实施方案已经瑞安市人民政府批准同意。

2.项目投资规模

根据本项目可行性研究报告，本项目估算总投资3357.16万元，其中工程费用2961.38万元，工程建设其他费用183.79万元，预备费用157.26万元，建设期利息54.73万元。

（1）工程监理由实施机构委托并承担费用；

（2）跟踪审计由实施机构委托并承担费用；

（3）可行性研究及PPP咨询服务由实施机构委托并承担费用。

3.项目产出说明

（1）建设产出说明

产出是对应项目成果而制订的项目产成品或服务的绩效衡量标准。

根据项目可研报告，本项目将项目范围内的所有总计数量20512盏市政路灯进行节能改造，包括（1）对8592盏市政路灯（钠灯、节能灯）进行LED路灯节能改造，包括更换抱箍7180个，更换灯杆186根；（2）对712盏破损的太阳能路灯进行常规LED路灯改造（包括新建路灯所必须的一切建设内容）；（3）新增路灯智能控制系统1套（包括系统集成、单灯控制器和终端控制器，包含改造LED路灯、现有LED路灯及其他灯具共20512盏）。

表3-1     路灯节能改造对比清单汇总

| 序号 | 改造前功率 | 数量 （盏） | 改造后功率 | 数量 （盏） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35w节能灯 | 4655 | 30wLED | 6346 |  |  |
| 2 | 50w节能灯 | 1691 |  |  |  |  |
| 3 | 80w钠灯 | 23 | 40wLED | 23 |  |  |
| 4 | 120w钠灯 | 4 | 60wLED | 2040 |  |  |
| 5 | 150w钠灯 | 2036 |  |  |  |  |
| 6 | 250w钠灯（支） | 91 | 90wLED | 91 |  |  |
| 7 | 250w钠灯（干） | 92 | 120wLED | 92 |  |  |
| 小计 |  | 8592 | 小计 |  | 8592 |  |

表3-2     现有LED路灯清单汇总

| 序号 | 原灯具型号 | 陶山片数量 （盏） | 湖岭片数量 （盏） | 小计 （盏） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED灯60W | 1064 | 364 | 1428 |
| 2 | LED灯90W | 5067 | 4126 | 9193 |
| 3 | LED灯120W | 181 | 12 | 193 |
| 4 | LED灯160W | 388 | 6 | 394 |
|  | 合计 | 6700 | 4508 | 11208 |

表3-3    现有太阳能路灯更换常规LED灯清单汇总

| 序号 | 原灯具型号 | 陶山片数量 （盏） | 湖岭片数量 （盏） | 小计 （盏） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能灯120W | 210 | 502 | 712 |
|  | 合计 | 210 | 502 | 712 |

工程实施界限：

（1）需改造灯具（钠灯、节能灯等）：进行路灯节能改造，包括原灯具拆除、更换LED灯具（包括灯具、材料及安装）、更换破损的抱箍（含挑臂）、灯杆等；

（2）需改造太阳能路灯：包括原灯具拆除、路面开挖及恢复、电缆敷设（变压器或配电箱至灯具、包括套管、电缆材料及安装等）、变压器及配电箱安装（如有）、更换灯杆（如有）、更换LED灯具（包括灯具、材料及安装）等新建路灯所必须的一切建设内容；

（3）路灯智能控制系统：对上述（1）（2）项所含改造路灯设施及现有LED路灯、景观灯等配套单灯控制设备和终端控制设备，并进行系统集成，组建路灯设施智能控制平台（或接入现有平台）。

项目建设最终形成符合《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）、《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）、灯具国家标准GB7000.1-2015、《道路照明用LED灯性能要求》（GB/T24907-2010）、《普通照明用LED模块安全要求》（GB24819-2009）、《普通照明用LED模块性能要求》（GB/T24823-2009）等相关标准的公共资产；建设期为一年（包含建设准备期）；资金到位情况满足合同要求及工程建设进度要求；项目管理人员足额配备；工程质量合格，不发生安全事故。

（1）项目建设形成的资产均归项目实施机构所有；

（2）改造拆除的废弃灯具及配件材料均归项目实施机构所有，由项目公司负责拆除并运至项目实施机构指定地点，由项目实施机构参照瑞安市行政事业单位国有资产处置管理相关规定处理。

（2）运营产出说明

本项目运营期提供的公共服务产出：为瑞安市江北片，主要包括陶山镇、湖岭镇、桐浦镇、林川镇、芳庄乡提供道路平均照度、平均亮度、亮度和照度均匀度（总均匀度、纵向均匀度）、眩光限制阈值增量最大初始值、环境比等指标符合《城市道路照明设计标准》（CJJ45－2015）要求的亮化服务。

项目完成后，每年可为瑞安市节约路灯设施用电量，社会和环境效益显著。

PPP合作期内，由项目公司负责瑞安市江北片路灯设施节能改造项目的投资、融资、设计、改建、运营和维护等工作，其中本项目运营内容包括将项目范围内的所有市政路灯进行节能改造，总计数量20512盏，包括9304个改造后的LED灯（含太阳能路灯改造）以及现有的11208个未改造的LED灯（含景观灯）所对应的灯头、灯罩、控制器、灯杆、配电箱以及由配电箱敷设到灯杆或架设到抱箍的地下和架空线路以及相应的智能控制系统的运营维护。

实施机构对项目公司实行绩效评价，并将可行性缺口补助的支付与运维绩效评价结果挂钩联动。

项目公司统筹安排项目运营维护工作，足额配备运营维护人员，保障项目所有功能正常实现，并确保移交时项目及附属设施运行良好，提供正常的公共服务。

项目运营维护过程中产生的废弃灯具及配件材料均归项目实施机构所有，由项目实施机构参照瑞安市行政事业单位国有资产处置管理相关规定处理。

项目合作期满，由项目公司将本项目所有项目资产及项目公司涉及本项目的所有存档资料在保证其完整性及可用性的前提下无偿移交给政府方。

## 二、项目运作方式及交易结构

1.项目运作方式

本项目采用ROT（改建-运营-移交）运作方式。

实施机构通过法定程序采购具有路灯节能改造项目投资建设运营实力的社会资本。

实施机构和中选社会资本签订《PPP项目合作协议》和《PPP项目合同》，由中选社会资本出资100%在瑞安市设立项目公司。实施机构与项目公司签订关于《PPP项目合同》的《承继协议》，将本项目经营权授予项目公司，项目公司负责本项目投资融资、设计、改建实施、运营维护管理和资产管理全过程负责，承担费用和责任。

2.项目合作内容

PPP合作期内，由项目公司负责瑞安市江北片路灯设施节能改造项目的投资、融资、设计、改建、运营和维护等工作，其中本项目运营内容包括本项目合作范围内所有总计20512盏市政路灯的经营维护，包括9304个改造后的LED灯（含太阳能路灯改造）以及现有的11208个未改造的LED灯（含景观灯）所对应的灯头、灯罩、控制器、灯杆、配电箱以及由配电箱敷设到灯杆或架设到抱箍的地下和架空线路以及相应的智能控制系统的运营维护。（专变部分为高压熔断器后的所有设施（含高压熔断器）、公变部分为表计后的所有设施（含表计柜体））

实施机构对项目公司实行绩效考核，并将可行性缺口补助的支付与运维绩效考核结果挂钩联动。

3.项目合作期限

本项目PPP合作期限为11年，自PPP项目合同签署生效之日起计；其中包括建设期1年，运营期10年。其中建设期自PPP项目合同签署生效之日起计，至本项目竣工验收通过之日止；项目竣工验收通过日次日为项目运营开始日。若由于非项目公司原因导致建设期延长，则运营期固定不变，合作期限延长；若由于项目公司原因导致建设期延长，则运营期相应缩短，合作期限不变。

本项目建设期暂定1年，若项目提前完成竣工验收，在遵守适用法律的前提下,实施机构应允许项目公司提前开始运营，合作期限不变。

4.项目资产权属

在PPP合作期内，本项目投资建设形成的所有资产始终归政府方所有。

项目公司成立后，实施机构应按照国家发展改革委关于《传统基础设施领域实施政府和社会资本合作项目工作导则》（发改投资[2016]2231号）文件第十七条项目法人变更要求办理项目法人变更等手续。项目公司不得将项目资产用于项目建设和运营之外的其它任何目的。

项目公司成立后，项目实施机构或政府授权机构应与项目公司签署《PPP项目合同》的《承继协议》。项目采购时，政府或项目实施机构已完成立项、初步设计审查等程序的，政府及项目实施机构可在项目公司成立后履行必要程序，将项目的立项以及各种审批资料变更或移交至项目公司。

5.项目投融资结构

本项目由中选社会资本方出资100%在瑞安市设立项目公司。为保障项目的顺利实施，降低项目融资风险，考虑不同投资人的资信和融资能力不同，结合项目的一般惯例及目前的融资环境，本项目拟设定资本金为700万元，且最终不得低于项目总投资的20%。项目公司注册资金等同于项目资本金；项目资本金之外的建设资金由项目公司负责融资。政府方不提供任何形式的担保。

6.项目公司股权变更限制

PPP合作期内，除非经政府书面同意，否则项目公司股权不能随意变更（包括股权质押、担保）。政府和社会资本可以采取签订书面补充合同或书面合同的方式修改股权占比。

本项目锁定期为项目建成后运营二年内（含第二年），社会资本方不得转让其在项目公司中的全部或部分股权（包括向项目公司其他股东和/或任何股东的关联公司和/或任何第三方），除非应适用法律要求或经实施机构事先书面同意，并报请市政府批准；运营二年之后，经实施机构事先书面同意，社会资本可以转让其在项目公司中的全部或部分股权，但受让方应满足合同约定的技术能力、财务信用、运营维护经验等基本条件，并以书面形式明确承继社会资本在本项目项下所有的权利及义务。

违反股权变更限制的情形一旦发生，将直接认定为社会资本的违约行为，社会资本应消除该违约行为的影响并恢复社会资本在项目公司的股权原状；情节严重的，政府将有权因该违约而提前终止PPP项目合同。

7.项目回报机制

项目回报机制主要说明社会资本取得投资回报的收益来源，包括使用者付费、政府付费和可行性缺口补助等支付方式。

本项目包含一定的使用者付费收入，但使用者付费收入不能覆盖项目建设投资及运营维护成本支出，需要政府提供可行性缺口补助平衡项目建设投资及运营维护成本支出，并获得合理回报，因此本项目采用“可行性缺口补助”的收益回报机制，本项目“可行性缺口补助”的具体支付形式为节能改造服务费。

# 第四章 审查方法、步骤及标准

## 一、审查小组要求

1.资格预审申请文件审查工作由采购人依法组建的审查小组采用集体审查的方式进行审查。评审小组为五人及以上单数，评审专家人数不得少于评审小组成员总数的2/3，采购人代表不能以评审专家身份参与评审。

评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的资格预审意见承担个人责任。评审小组成员实行主动回避制度；评审小组成员及工作人员应对整个资格预审活动保密。

采购代理机构安排专人负责对审查过程和重要内容进行记录，并存档备查。

2.审查小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与申请人存在劳动关系，或者担任过申请人的董事、监事，或者是申请人的控股股东或实际控制人；

（2）与申请人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与申请人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

除《政府采购评审专家管理办法》（财库〔2016〕198号）第十三条规定的情形外，评审专家对本单位的政府采购项目只能作为采购人代表参与评审活动。

各级财政部门政府采购监督管理工作人员，不得作为评审专家参与政府采购项目的评审活动。

## 二、审查方法和审查标准

1.本次资格预审采用合格制。采用初步审查和详细审查两个步骤，审查合格的申请人均通过资格预审。

2.审查标准

（1）初步审查标准：详见本章附表1－1初步审查表；

（2）详细审查标准：详见本章附表1－2详细审查表；

（3）评分结论：详见审查结果汇总表。

## 三、审查程序

1. 初步审查

依据初步审查表规定的标准，对所有已受理的资格预审申请文件进行初步审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格预审。

2. 详细审查

（1）审查小组依据详细审查表规定的标准，对通过初步审查的资格预审申请文件进行详细审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过详细审查。

（2）通过详细审查的申请人，还不得存在下列任何一种情形：

a.不按审查小组要求澄清或说明的；

b.在资格审查过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的。

（3）资格预审申请文件的澄清

在审查过程中，审查小组可以书面形式，要求申请人对所提交的资格预审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。申请人的澄清或说明采用书面形式，并不得改变资格预审申请文件的实质性内容。申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分。

审查小组不接受申请人主动提出的澄清或说明。

## 四、审查结果

1.提交审查报告

审查小组按照审查程序对资格预审申请文件完成审查后，确定通过资格预审的申请人名单，并提交书面审查报告。

2.重新进行资格预审或采购

通过详细审查申请人的数量不足3家的，采购人应当在调整资格预审公告内容后重新组织资格预审；项目经重新资格预审后合格社会资本仍不够3家的，可以依法变更采购方式。

3.资格预审结果确定

所有资格预审结果合格的申请人均有资格参与下一阶段投标工作。

4.申请人的资格改变

通过资格预审的申请人存在下述情况之一的其投标不予接受：

1、组织机构、财务能力、信誉情况等资格条件发生变化，使其不再实质上满足资格预审公告中申请人资格要求规定的。

2、申请人联合体成员发生变化的。

## 附件：资格预审具体程序

本附件是本章的组成部分，是对本章所规定的审查程序的进一步细化，审查小组应按照本程序开展并完成资格审查工作。

1.基本程序

资格预审活动将按以下五个步骤进行：

（1）审查准备工作；

（2）初步审查；

（3）详细审查；

（4）澄清、说明或补正；

（5）确定通过资格预审的合格申请人及提交审查报告。

2.审查准备工作

（1）审查小组成员签到

审查小组成员到达资格审查现场时应在签到表上签到以证明其出席。

（2）审查小组的分工

审查小组首先推选一名审查小组组长。审查小组组长负责审查活动的组织领导工作。

（3）熟悉文件资料

a.采购代理机构工作人员应向审查小组提供资格审查所需的信息和数据，包括资格预审文件及各申请人递交的资格预审申请文件，经过申请人签认的资格预审申请文件递交时间和密封及标识检查记录，以及审查小组认为必要的其他信息和数据。

b.审查小组组长应组织审查小组成员认真研究资格预审文件，了解和熟悉采购项目基本情况，掌握资格审查的标准和方法，熟悉本章及附件中包括的资格审查表格的使用。如果本章及附件所附的表格不能满足所需时，审查小组应补充编制资格审查工作所需的表格。未在资格预审文件中规定的标准和方法不得作为资格审查的依据。

（4）对申请文件进行基础性数据分析和整理工作

a.在不改变申请人资格预审申请文件实质性内容的前提下，审查小组应当对申请文件进行基础性数据分析和整理，从而发现并提取其中可能存在的理解偏差、明显文字错误、资料遗漏等存在明显异常、非实质性问题，决定需要申请人进行书面澄清或说明的问题，准备问题澄清通知。

b.申请人接到审查小组发出的问题澄清通知后，应按审查小组的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。申请人递交的书面澄清资料由审查小组开启。

3.初步审查

（1）审查小组根据本章规定的审查因素和审查标准，对申请人的资格预审申请文件进行审查并记录审查结果。

（2）澄清、说明或补正

在初步审查过程中，审查小组应当就资格预审申请文件中不明确的内容，以书面形式要求申请人进行必要的澄清、说明或补正。申请人应当根据问题澄清通知，以书面形式予以澄清、说明或补正，并不得改变资格预审申请文件的实质性内容。澄清、说明或补正应当根据本条款的规定进行。

（3）申请人有任何一项初步审查因素不符合审查标准且申请人不能合理说明的，不能通过资格审查。

4.详细审查

（1）只有通过了初步审查的申请人可进入详细审查。

（2）审查小组根据详细审查表的要求和标准对申请人的资格预审申请文件进行详细审查并记录审查结果。

（3）本次资格预审接受联合体申请人。

（4）澄清、说明或补正

在详细审查过程中，审查小组应当就资格预审申请文件中不明确的内容，以书面形式要求申请人进行必要的澄清、说明或补正。申请人应当根据问题澄清通知，以书面形式予以澄清、说明或补正，并不得改变资格预审申请文件的实质性内容。

（5）审查小组应当逐项核查申请人是否存在不符合审查标准而不能通过资格审查的任何一种情形。

（6）不能通过资格审查

申请人有任何一项详细审查因素不符合审查标准的，均不能通过详细审查。

5.确定通过资格审查的申请人

（1）确定通过资格审查的申请人

审查小组应当根据初步审查标准和详细审查标准，确定通过资格审查的申请人名单，并记录确定结果。

（2）通过详细审查的申请人数量不足3家

通过详细审查申请人的数量不足3家的，采购人应当在实施方案调整后重新组织资格预审；项目经重新资格预审后合格社会资本仍不够3家的，可以依法变更采购方式。

（3）编制及提交书面审查报告

审查小组根据提交审查报告的规定向采购人提交书面审查报告。审查报告应当由全体审查小组成员签字，审查报告应当包括以下内容：

a.资格审查人员（申请人）到场情况表；

b.审查小组成员名单；

c.资格申请文件递交时间和密封及标识检查记录表；

d.初步审查记录表；

e.详细审查记录表；

f.审查结果汇总表；

g.资格审查合格申请人名单；

h.澄清、说明或补正事项纪要。

i.评审报告

6.特殊情况的处置程序

（1）关于审查活动暂停

a.审查小组应当执行连续审查的原则，按审查办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部审查工作。除特殊情况外，审查活动不得暂停。

b.发生审查暂停情况时，审查小组应当封存全部申请文件和审查记录，待不可抗力的影响结束且具备继续审查的条件时，由原审查小组继续审查。

（2）关于中途更换审查小组成员

除发生下列情形之一外，审查小组成员不得在审查中途更换：

a.因存在回避事由、健康等原因不能继续审查，或者擅离职守的。

b.根据法律法规规定，某个或某几个审查小组成员需要回避。

退出审查的审查小组成员，已完成的审查行为无效。由采购人根据本资格预审文件规定的审查小组成员产生方式另行确定替代者进行审查。

（3）记名投票

在任何审查环节中，需审查小组就某项定性的审查结论做出表决的，由审查小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

## 附表1-1：初步审查

初步审查

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 | 审查结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 申请人名称 | 与营业执照（或其他证明文件）一致 |  |
| 2 | 申请文件签字盖章 | 按资格预审文件的要求签字、盖章 |  |
| 3 | 申请函签字盖章 | 按资格预审文件的要求签字、盖章 |  |
| 4 | 申请文件格式 | 符合“资格预审申请文件格式”的要求 |  |
| 5 | 申请文件内容 | 符合“资格预审申请文件”的要求编制 |  |
| 初步审查结论： 通过初步审查标注为√；未通过初步审查标注为× |  |  |  |

## 附表1-2：详细审查

详细审查

| 序号 | 审查因素及标准 | 相关要求及有效的证明材料 | 审查 结论 | 备注 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 申请人是否具有独立承担民事责任的能力 | 1.大陆企业提供在工商部门注册的有效“营业执照”； 2.港澳台及境外企业提供其他能证明独立承担民事责任能力的证明文件，并出具申请人对该证明文件合法性、有效性的承诺函； |  |  |
| 2 | 申请人是否具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 1.至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 【代理机构以开标当日查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）结果为准】； 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理； 2.提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表（执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表）。未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表（加盖公章）。新成立不足一年的公司须出具财务情况说明。 |  |  |
| 3 | 申请人是否具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》； |  |  |
| 4 | 申请人是否有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 出具依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。 |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；供应商近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 提供2019年8月1日至今在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |  |  |
| 6 | 申请人应具有城市及道路照明工程专业承包资质三级（含）以上或市政公用工程施工总承包企业资质三级（含）以上，并具有有效的安全生产许可证 | 1.城市及道路照明工程专业承包资质三级（含）以上或市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质证书； 2.有效的安全生产许可证； 3.申请人如为联合体，则施工方须满足上述条件。 |  |  |

# 第五章 资格预审申请文件格式与要求

封面格式

正本或副本

瑞安市江北片路灯设施节能改造PPP项目社会资本方采购

资格预审申请文件

项目编号：

采购人：

申请人：

法定代表人（或授权委托人）签字：

日期：      年    月    日

申请文件目录

- 资格预审申请函

- 法定代表人授权委托书

三、申请人基本情况表

四、企业营业执照

五、财务审计报告

六、设备和专业技术能力承诺函

七、纳税和社保缴费证明

八、近三年在经营活动中没有重大违法记录的声明函

九、企业资质

十、联合体协议（如有）

十一、其他必要的补充或声明

## 一、资格预审申请函

致：（采购人名称）

1.经研究并充分理解贵方资格预审文件后，下述签字人被授权正式代表（下称“申请人”）并以申请人名义在此申请参加 瑞安市江北片路灯设施节能改造PPP项目社会资本方采购 的资格预审。

2.同意采购人及采购人授权的代表对我方所提交的与本申请函有关的证明、文件和资料进行查询或调查以证实其真实性。申请函作为授权信，可以提供给任何一个可提供证明材料的有关机构或其授权代表，以使其提供贵方认为需要的资料，从而便于贵方证实申请人的能力。

3.我方知晓本次资格预审将作为进一步参与本项目采购的必经程序，但接受资格预审申请文件并不意味着我方已经通过资格预审。

4.我方充分理解下列条件后作出资格预审的申请：

1）资格预审合格的申请人在递交申请文件时，如果其资格发生任何实质性的变化，须在投标截止日前提交变更资料，以取得采购人对资格审查的重新确认。

2）采购人保留下列权利：

a.只选择符合要求的申请人；

b.有权取消或变更资格预审程序；

c.当通过资格预审的申请人少于三家时，采购人有权调整项目的操作模式和边界条件，必要时再次组织资格预审。

3）采购人无须对前款行为负任何责任，并且没有向申请人解释原因的义务。

5.下述签字人声明资格预审申请函中所作的说明及提供的资料都是完整的、真实的。

申请人名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

## 二、法定代表人授权委托书

致（采购人名称）：

本授权委托书声明：___________(申请人)之法定代表人(姓名)：______(性别)：______(职务)：______身份证号码：______授权我方的_________(性别)：______(职务)：______身份证号码：_______代表本公司处理与瑞安市江北片路灯设施节能改造PPP项目社会资本方采购资格预审有关的一切事宜。

委托代理人在资格预审活动过程中递交、协商、签署的一切文件和处理与此活动相关的一切事务，与本人的行为具有同等的法律效力，均为代表本公司实施的行为。本公司将承担被授权人行为的全部法律责任和后果。

被授权人无转委托权。委托期限至上述受托事宜终结之日止。

法定代表人身份证扫描件

委托代理人身份证扫描件

申请人名称(公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：

日期：    年   月   日

## 三、申请人基本情况表

| 申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政 编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 电子 邮箱 |  |  |  |
|  | 邮寄 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术 职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术 职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：在按要求填写此表格后，各申请人可以用其它的方式，就公司整体情况作出详细的介绍。

（如为联合体，则联合体各方均应提供）

## 四、企业营业执照

注：附营业执照或其他证明材料复印件。

（复印件加盖公章；如为联合体，则联合体各方均应提供。）

## 五、财务审计报告

注：申请人须提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表）。未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表。新成立不足一年的公司须出具财务情况说明。

（复印件加盖公章；如为联合体，则联合体各方均应提供。）

## 六、设备和专业技术能力承诺函

（采购人名称）：

我公司已详细阅读项目编号为：        的       （项目名称） 之资格预审文件，根据本项目采购需求、建设、运维等要求，特向采购人郑重承诺：我公司具有履行合同所必需的设备、服务和专业能力。

特此承诺！

申请人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

（如为联合体，则联合体各方均应提供。）

## 七、依法缴纳税收和社会保障资金声明函

（采购人名称）：

自资格预审申请文件递交截止时间之日止前三年内，我公司自觉履行纳税人义务依法纳税并为员工缴纳了社会保障资金。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

申请人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

（如为联合体，则联合体各方均应提供。）

## 八、近三年在经营活动中没有重大违法记录的声明函

（采购人名称）：

我公司声明自2019年8月1日至资格预审截止时间，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

申请人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

（如为联合体，则联合体各方均应提供。）

## 九、企业资质

（复印件加盖公章；如为联合体，则施工方提供。）

## 十、联合体协议（如有）

牵头方名称：

法定代表人：

法定住所：

成员名称：

法定代表人：

法定住所：

经过友好协商，   （牵头方单位名称）    、（成员单位名称）    自愿组成联合体，共同参加  （项目名称）     的采购工作。现就联合体有关事宜订立如下协议。

1、（成员单位名称）为本联合体牵头方。

2、联合体牵头方合法代表联合体各成员负责本采购项目资格预审申请文件及正式采购响应文件编制工作，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交申请文件、响应文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

4、如中标，联合体内部将遵守以下规定：

a．联合体牵头方和成员共同与业主签订合同书，并就中标项目向业主负责有连带的和各自的法律责任；

b．联合体牵头方代表联合体成员承担责任和接受业主的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜均由联合体牵头方负责；

c．联合体成员均须出资，其中牵头方        （牵头方单位名称）的出资比例为     （须＞50%），           （成员单位名称）的出资比例为     ；

d．联合体分工原则：（包括联合体各方的责任权利及义务等，须明确施工方）。

4、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

5、本协议书一式  份，联合体成员各执  份，用于申请文件和响应文件  份。

牵头方名称：（盖单位章）

法定代表人：（签字或签章）

成员名称：（盖单位章）

法定代表人：（签字或签章）

签订时间：     年   月   日

说明：如为联合体参与本项目资格预审的，必须附联合体协议书。

## 十一、其他必要的补充或声明