龙 港 市 国 企 采 购

竞争性磋商文件

项目名称：龙港市居民住宅二次供水改造项目工程（第三批至第五批）监理服务采购项目（重）

项目编号：LGSW2023028-1

采 购 人：温州公用事业发展集团龙港水务有限公司

联 系 人：方先生

联系电话：0577-59910685

代理机构：融华工程管理有限公司

联 系 人：蔡先生

联系电话：13958767060

日期：二〇二三年十月

关于龙港市居民住宅二次供水改造项目工程（第三批至第五批）监理服务采购项目（重）的竞争性磋商公告

项目概况 龙港市居民住宅二次供水改造项目工程（第三批至第五批）监理服务采购项目（重）的潜在供应商应在浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）采购文件，并于2023年10月19日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LGSW2023028-1

项目名称：龙港市居民住宅二次供水改造项目工程（第三批至第五批）监理服务采购项目（重）

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1187233

最高限价（元）：532900,654333

采购需求：

标项一 ：龙港市居民住宅二次供水改造项目工程（第四批）监理服务（重）
  数量：1

预算金额（元）：532900

单位：项

简要规格描述：详见磋商文件

备注：

标项二 ：龙港市居民住宅二次供水改造项目工程（第五批）监理服务（重）
  数量：1

预算金额（元）：654333

单位：项

简要规格描述：详见磋商文件

备注：

合同履行期限：同施工工期

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求:

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：具有监理综合资质或机电安装工程监理专业资质乙级及以上；

3、本项目的特定资格要求：无

三、获取（下载）采购文件

时间： /至2023年10月19日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn），线上获取招标文件的需将报名资料原件扫描发送至代理机构邮箱356318086@qq.com.否则视为未报名成功；

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年10月 19 日 09:30（北京时间）

投标地点：龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼—龙港市公共资源交易中心收标区

开标时间：2023年10月19日 09:30

开标地点：龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼—龙港市公共资源交易中心

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：潜在供应商可在浙江政府采购网进行免费注册，进入浙江省政府采购供应商库，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求（网址：www.zjzfcg.gov.cn）。

3、本次政府采购项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，对供应商进行信用甄别，详细规定见“投标通知(邀请)书”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名 称：温州公用事业发展集团龙港水务有限公司

地 址：龙港市通港路(实验中学对面)

项目联系人（询问）：方先生

项目联系方式（询问）：0577-59902855

质疑联系人：方先生

质疑联系方式：0577-59902855

2、采购代理机构信息

名 称：融华工程管理有限公司

地 址：龙港市东方世贸广场10幢1006室

项目联系人（询问）：蔡先生

项目联系方式（询问）：13958767060

质疑联系人：蔡先生

质疑联系方式：13958767060

3、同级采购监督管理部门

名 称：温州公用事业发展集团龙港水务有限公司

地 址：龙港市通港路(实验中学对面)

传真：/

联系人 ：方先生

监督投诉电话：0577-59902855

供应商报名登记表

| 日 期 | 年 月 日 |
| --- | --- |
| 项目名称(标段) |  |
| 项目编号 |  |
| 投标单位名称 |  |
| 项目联系人 |  | 手 机 |  |
| 联系电话 |  | 传 真 |  |
| E-mail |  | 邮政编码 |  |
| 通信地址 |  |
| 提交的报名文件资料 |
| 序号 | 报名资料 | 是否提交 | 备 注 |
| 1 | 有效的工商营业执照 |  | 注册资金： 万元 |
|  |  |  | 法人代表： |
| 2 | 法定代表人授权书（原件扫描件）、被授权人身份证（复印件并加盖公章） |  |  |
| 3 | 申请人资格要求中（若有）相关资质证书要求的，需提供复印件并加盖公章 |  |  |
| 4 | 企业简介 |  |  |
| 5 |  |  |  |

以上资料扫描件发送采购组织机构邮箱：356318086@qq.com

投 标 邀 请 （通 知 ）书

融华工程管理有限公司受温州公用事业发展集团龙港水务有限公司委托，就龙港市居民住宅二次供水改造项目工程（第三批至第五批）监理服务采购项目（重）进行竞争性磋商，特邀请（通知）贵单位参加投标，请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 项目编号 | LGSW2023028-1 |
| --- | --- |
| 招标内容 | 龙港市居民住宅二次供水改造项目工程（第三批至第五批）监理服务采购项目（重） |
| 资金来源 | 自筹资金 |
| 最高限价 | ▲本项目最高限价标项一：532900元，标项二：654333元；供应商投标报价超出该采购预算，该供应商按无效投标处理。 |
| 招标方式 | 竞争性磋商 |
| 评标办法 | 详见第六部分、评标办法 |
| 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 投标文件份数 | 商务标（含资格审查资料）一式六份：正本1份，副本5份 |
| 投标文件递交地点 | 收件人：融华工程管理有限公司 龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼—龙港市公共资源交易中心收标区。 |
| 投标截止与开标时间和开标地点 | 2023年 10月 19 日09时30分 龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼—龙港市公共资源交易中心。 |
| 投标文件递交方式及注意事项 | 供应商采用现场方式递交投标文件： 现场递交：请投标人代表（原则上最多派一名）全程佩戴口罩等防护工具。 |
| 质疑时间 | （1）质疑时间：按公告规定时间执行。 （2）质疑受理地点：融华工程管理有限公司（龙港市东方世贸广场10幢1006室），必须以书面形式或传真至招标代理机构。 （3）质疑受理人：蔡先生，联系电话：13958767060 |
| 信用记录甄别 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库【2016】125号）文件相关规定，评审时采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商信用记录，对投标供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标供应商，将拒绝其参加本次政府采购活动。 |
| 重要提醒 | 1、招标文件中标注“▲”的技术或商务条款均为实质性要求条款，不满足实质性要求条款的投标无效。 2、如投标人为联合体的，联合体各方所拥有的资格、信誉、荣誉、业绩、认证、人员、知识产权等均视为有效的评分依据； 3、本项目不接受联合体投标。 |
| 评审重要事项 | （1）本项目按照划分为三个标项，为了确保各标项中标人的服务质量，本项目三个标项将依次确定三个不同的中标人。投标人可选择其中一个或多个标项进行投标，但只能中一个标项，投标人如在前一个标项中被推荐为第一中标候选人，则其在后续所有标项的“投标文件”不再进行评审。 （2）各标项评审时，去除在前序标项中已被确定为第一中标候选人的投标人和在该标项评审中做无效标处理后的有效投标人少于 3 家的，该标项作废标处理。 |
| 合同备案 | 1．中标供应商须在发出中标通知书之日起10日历天内与采购人签订合同。 2．中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件交融华工程管理有限公司备案。合同原件扫描件电子版发给融华工程管理有限公司：邮箱：356318086@qq.com 3．本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
| 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目暂停、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由投标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 备注 | 如发现采购文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的质疑截止时间前向采购机构或采购人书面反映，逾期不得再对采购文件的条款提出质疑，未在规定的质疑截止时间前向采购机构或采购人书面反映的，以采购机构或采购人解释的为准。本采购文件的解释权归采购代理机构与采购人所有。 |

招标文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、服务内容及要求

第三部分、供应商须知

一、说明

二、供应商资格要求

三、磋商文件

四、磋商响应文件

五、投标文件的密封与递交

六、开标和评标

七、授予合同

第四部分、合同格式

第五部分、附件-投标文件格式

第六部分、评标办法

重要提示：《竞争性磋商文件》（以下简称“磋商文件”）中，加粗或加下划线的条款着重提请各供应商注意，请各供应商认真查看《磋商文件》中的每一个条款及要求，因误读、漏读、错读《磋商文件》内容而造成的一切后果，由供应商自行承担，采购组织机构 概不负责。

第一部分  项目简介

经批准，融华工程管理有限公司对龙港市居民住宅二次供水改造项目工程（第三批至第五批）监理服务采购项目（重）进行竞争性磋商，欢迎有服务资格及能力的供应商报名前来参加投标。

- 服务范围：前期阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、质量保修阶段等全过程监理服务。

- 本项目所需资金已落实。

第二部分  服务内容及要求

一、招标内容及要求

（一）工程概况

1.标项一

龙港市居民住宅二次供水改造项目（第四批）工程监理（重），工程范围为12个小区【锦绣名园棋趣坊、锦绣名园墨香苑、锦绣名园画意轩别墅、锦绣名园六期上院、香湖锦园(香缇华府）、馨悦嘉园(悦都会)、新鸿嘉园、铂悦嘉园、铂金锦园、红日海景、观海雅苑(二期)(华鸿中央城南苑）、观海雅苑(一期)(华鸿中央城北苑）】进行二次供水设施改造，工程总费用约为3107万元，监理费用最高限价532900元。

2.标项二

龙港市居民住宅二次供水改造项目（第五批）工程监理（重），工程范围为12个小区【华鸿中央公园一期(华鸿嘉园)、华鸿中央公园二期《华鸿嘉园)、瑞鸿嘉园(中央原墅、恒大逸合城一期、兴翔景园、置信城市花园、月映园(金誉府一)、云栖园(金誉府二期)、中景花苑、世新名邸、德雅花园、金浦大厦】进行二次供水设施改造，工程总费用约为3815万元，监理费用最高限价654333元。

（二）监理目标

进度控制目标：监理合同生效起至工程竣工验收、结算办理、备案、缺陷责任期满为止。

质量控制目标：合格。

投资控制目标：不超过业主批准的工程概算。工程计量、签证、结算不超过计划量。

（三）监理现场机构的要求

1、对总监理工程师的要求：须具备国家注册监理工程师证书，注册专业为机电安装工程专业，同时需具有机电相关专业中级及以上职称；

2、对现场监理机构其他人员的要求：①项目专监1名，市政公用工程专业监理工程师且具有中级（市政公用相关专业）及以上职称；②要求配备其他监理人员4名，其中2名市政公用工程专业监理工程师、2名机电安装工程专业监理工程师；监理人员配备须符合《关于加强建筑工程项目监理机构人员管理的通知》温住建发[2018]139号文件且满足龙港市主管部门备案要求。

注：①上述人员为该投标单位正式员工且无在监项目；

②上述人员须提供在本单位投标截止时间前半年内的连续3个月的有效社保证明（即社保证明在投标单位参保的证明中注明“已到帐”的最后一个日期须在投标截止时间前半年内），若磋商供应商注册成立时间不足6个月的，则须提供该磋商供应商注册成立至投标截止日期期间内的有效社保证明，社会保险证明中缴费单位应与磋商供应商一致；

③退休返聘人员不予认可。

（四）监理服务内容和要求

1、一般工作内容

（1）编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则。

（2）熟悉工程设计文件，组织图纸预会审，参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议。

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议。

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性。

（5）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令。

（6）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令。

（7）设置专人管理监理文件资料，及时、准确、完整地收集、整理、编制、传递监理文件资料并报委托人。及时填写、编报监理日志、监理月报、工程质量评估报告、监理总结。

（8）及时整理、分类汇总监理文件资料，按规定组卷形成监理档案，并向有关单位、部门移交

2、质量控制工作内容

（1）踏勘施工现场，熟悉现场环境，了解地质条件和地下障碍物的情况，配合委托人向施工承包人交底。

（2）配合委托人办理、收集、整理工程开工准备资料，包括：①施工图设计文件；②地质勘察报告；③施工图审查文件；④施工许可证；⑤工程周边管线分布资料；⑥招标文件及相关文件；⑦施工合同；⑧其他相关资料。

（3）审查施工承包人现场质量管理体系，包括：①现场质量管理机构设置，职责与分工的情况是否与合同约定及主管部门要求相符；②质量管理制度、保证体系建立情况；③专职质量检查人员的配备情况，特种作业人员的上岗证情况。

（4）审核施工分包人资格，审核内容包括：①营业执照、资质证书；②安全生产许可证；③类似工程项目业绩；④拟分包工程的内容和范围是否符合合同约定；⑤财务状况、固定资产；⑥技术力量和机械设备；⑦企业主要负责人、专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。

（5）查验施工承包人的施工测量放线成果及保护措施，包括：①测量人员的资格证书；②测量设备的检定证书；③控制桩的校核成果、平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果；④检查相应控制点的保护措施。

（6）核查检测机构，核查的内容有：①检测机构的资质等级及其试验、检测范围；②法定计量部门对检测设备出具的计量检定证明；③与检测内容相关的管理制度；④负责本工程检测人员的资格证书；⑤本工程的检测项目、检测计划和要求。

（7）对进场的主要施工机械、设备进行检查，检查内容包括：①型号、规格、出厂年限应符合施工合同和施工组织设计的要求；②计量设备的定期检定证明；③定期维修保养记录；④整机或关键部件检验检测合格的有效期。

（8）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检。审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准。

（9）根据工程特点和要求确定旁站的关键部位、关键工序，安排监理人员进行旁站，并及时记录旁站情况。

（10）对施工过程进行巡视检查，巡视检查基本内容包括：①按图纸、规范、标准和施工方案的实施情况；②材料、设备、构配件使用情况；③施工现场管理人员到位情况；④特种作业人员上岗资格；⑤施工环境。监理人员发现质量问题或质量隐患的，应及时做出处置。

（11）对施工承包人报验的隐蔽工程、检验批、分项工程进行验收，符合要求后予以签认；分部工程由总监理工程师组织验收，符合要求后予以签认。

（12）监理人发现施工存在质量问题的，应及时记录，并签发监理通知单，责令施工承包人整改。整改完毕后，应根据施工承包人报送的监理通知回复单对整改情况进行复查，提出复查意见。

（13）及时提交有关质量问题、事故的书面报告，质量问题和事故处理完毕后，将完整的质量问题、事故处理记录整理归档。

（14）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告。

（15）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见。

3、造价控制工作内容

（1）负责工程计量工作，原则上每月计量一次。特殊项目或不可预见事件引起工程量的变化，应会同相关单位进行计量，计量方法应协商确定。

（2）审查施工承包人提交的工程支付款申请，总监理工程师审核后报委托人审批，根据委托人的审批意见签发工程款支付证书。

（3）及时记录、收集、整理有关的施工和监理资料，为造价控制提供依据。监理人在签认工程联系单时应写明事件发生的时间、部位、原因和影响的工程量。

（4）根据合同约定，审查施工承包人提交的竣工结算资料，对资料的真实性、完整性、时效性、准确性提出审查意见；根据合同约定，审查施工承包人提交的竣工结算并报委托人，签发竣工结算文件和最终工程款支付证书。

4、进度控制工作内容

（1）审查施工承包人报送的施工总进度计划、年度、月度或阶段性施工进度计划，审核的基本内容包括：①与施工合同中工期约定的符合性；②主要工程项目的完整性；③分期施工、分批动用和配套动用的要求；④阶段性施工进度计划与总进度计划的符合性；⑤各专业进度计划的协调性；⑥施工顺序满足施工工艺要求；⑦施工承包人员、工程材料、构配件、设备、施工机械设备、机具等资源供应计划满足进度计划需要；⑧施工进度计划应符合委托人提供的资金、施工图纸、施工场地、物资等施工条件。

（2）检查进度计划的实施，记录实际进度及其相关情况，如发现实际进度与计划进度不符时，应签发监理通知指令施工承包人采取调整措施；必要时召开有关责任方参加的专题会议，确定采取的措施，由施工承包人调整进度计划，经总监理工程师批准后报送委托人。

（3）定期向委托人报告工程进度实施情况、采取的进度控制措施、取得的效果、相关建议以及工程延期和费用索赔风险。当工期严重滞后时，应向委托人提交专题报告。

5、安全监理工作内容

（1）对涉及施工安全的专项方案、技术措施进行审查，并提出审查意见。

（2）危险性较大的分部分项工程施工前，应审查施工承包人报送的专项施工方案。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，应检查施工承包人组织专家进行论证、审查情况；应督促施工承包人根据专家论证报告修改完善，经其单位技术负责人签字后，报监理人审查。

（3）检查施工承包人安全生产管理制度的建立情况、安全生产许可证有效期、现场专职安全生产管理人员的配置情况、项目负责人和专职安全员岗位证书及特种人员的资格证书有效期等。

（4）要求施工承包人提交与分包人签订的施工安全生产管理协议书，督促施工承包人建立检查分包人的安全生产规章制度。

（5）对施工承包人报送的建筑起重机械安拆报审表及所附资料进行审查，符合要求的，由施工承包人向当地建设行政主管部门办理告知手续后，方可进行安装或拆卸。对起重机械设备基础进行验收；在安拆、加节作业过程中，应实施旁站，并填写旁站记录；安装、加节作业完成后，按相关要求进行资料核查，参加施工承包人组织的验收，并在建筑起重机械验收记录上签署意见；监督施工项目部在建筑起重机械验收合格30天内到建设行政主管部门备案，领取使用登记牌。

（6）核查施工承包人进场的特种作业人员持证上岗情况。

（7）当发现材料不合格时，应立即指令施工项目部将不合格的材料撤出现场。

（8）在施工承包人自检合格的基础上，对模板支撑体系、自升式模板体系、落地式脚手架、临时用电和基坑支护等重要的安全设施进行检查或验收。

（9）依据专项施工方案及工程建设强制性标准对危险性较大的分部分项工程作业进行检查，发现未按专项施工方案实施时，应签发监理通知单，要求施工承包人按专项方案实施。

（10）开展安全隐患排查工作，发现工程存在安全事故隐患时，应签发施工现场安全隐患排查通知单要求施工承包人整改。必要时，应签发监理通知单，要求施工承包人进一步整改；情况严重时，应签发工程暂停令，并应及时报告委托人。施工承包人拒不整改或不停止施工时，监理人应及时向有关部门报送监理报告。

（11）现场发生安全事故时，应立即签发工程暂停令，督促施工承包人迅速保护现场，抢救人员，采取措施防止事态发展扩大，同时收集与事故有关的资料，参与、配合事故调查和处理。事故调查处理结束后，应按照事故调查组提出的处理意见和防范措施建议，检查施工承包人落实情况，审查施工承包人报送的工程复工报审表，并由总监理工程师签署意见。

（12）核查施工承包人安全生产措施费用投入和使用情况及施工承包人报送的安全生产措施费用支付申请，并签署意见。

6、 合同管理的工作内容：

（1）按委托人授权处理工程变更，包括：①对委托人要求的工程变更提出评估意见，并督促施工承包人按会签后的工程变更单组织施工；②组织委托人、施工承包人按施工合同约定协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单；③在工程变更实施前与委托人、施工承包人协商确定工程变更的计价原则、方法或价款；④当委托人与施工承包人不能就工程变更费用达成一致时，提出暂定价格作为临时支付工程款的依据，最终结算时以委托人与施工承包人达成的协议为依据；⑤将已批准的工程变更内容及时在图纸中进行登记和标识。

（2）按委托人授权处理费用索赔，包括：①对可能导致索赔的原因有充分的预测和防范；②通过合同管理防止索赔事件的发生；③对已发生的索赔事件及时采取措施，以降低影响及损失；④及时收集、整理有关工程费用索赔的原始资料，为处理费用索赔提供依据；⑤主持索赔的处理，审核索赔报告，提出监理意见。

（3）按委托人授权处理工程延期或工期延误，包括：①签署工程临时延期报审表，并通报委托人；②延期事件结束后，签署最终延期报审表，并报委托人；③按施工合同约定处理工期延误。

（4）调解施工合同争议。在施工合同争议的仲裁或诉讼过程中，按仲裁机关或法院要求提供与争议有关的证据。

（5）按施工合同约定与委托人与施工承包人协商确定施工合同解除后的有关事宜。

（三）工程保修阶段相关服务的工作内容

（1）按合同约定的期限、频率定期回访。

（2）对委托人或使用人提出的工程质量缺陷，安排监理人员进行检查和记录，要求施工承包人予以修复，并监督实施，合格后予以签认。

（3）对工程质量缺陷原因进行调查，分析并确定责任归属。对非施工承包人原因造成的工程质量缺陷，应核实修复工程费用，签发工程款支付证书，并报委托人。

（4）监理与相关服务依据

监理依据包括:

①国家、温州市有关工程建设的法律、法规、规章和其他有关规定；建设工程监理规范（GB50319—2013）

②依法成立的工程建设合同及监理合同；

③经上级主管部门批准的项目报建书及批准文件，施工图纸和其它有关文件

④施工总承包的招投标文件及相关记录；

⑤现行的工程建设规范和质量检验评定标准；

⑥建设工程安全生产管理条例（中华人民共和国国务院令第393号）；

⑦建设工程质量管理条例（中华人民共和国国务院令第 279号）；

⑧《建筑工程设计文件编制深度（2016版）》；

⑨其它有关的文件及要求。

（5）项目监理机构和人员

①更换监理人员的其他情形: 总监必须按投标人资格审查时提供人员到位，其他人员需按照第一次备案时提供人员到位，不得随意更换。否则将视为合同违约，委托人有权没收相应的履约保证金，解除合同并向监理人提出索赔。

（6）履行职责

①对监理人的授权范围:工程变更、设计变更、工期及费用索赔、影响工程造价的签证及任何付款凭证等必须取得发包人批准才能行使。

（7）报告

监理人应提交报告的种类（ ☑包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数:

①监理规划应在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后编制，在召开第一次工地会议前7天内报送建设单位。

②采用新材料、新工艺、新技术、新设备的工程，以及专业性较强、危险性较大的分部分项工程，应编制监理实施细则。监理实施细则应在相应工程施工开始前由专业监理工程师编制，并报总监理工程师审批。

③项目监理机构每月30日前向建设单位提交的建设工程监理工作及建设工程实施情况分析总结报告。

④项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计、专项施工方案，符合要求的，由总监理工程师签认后报委托人。

- 到位率

总监到位率少于 80%以上（即每月少于24日历天），每少一天处违约金3000元；项目专监到位率少于 80%以上（即每月少于24日历天），每少一天处违约金1000元；项目其他人员到位率少于80%以上（即每月少于24日历天），每少一天处违约金500元；如遇当月为28日历天，则按28日历天计算。（因施工方或建设方原因项目处于停工状态，建设方有另行约定的除外）。违约金在同期进度款中同步扣回，如总监及主要监理人员到位率不合格，甲方有权要求更换相应监理人员，其更换后的监理人员必须达到原监理人员同等及以上资质要求。

（五）投标报价

1、本工程监理费收费标准按国家发改委发改价格[2007]670号文件《建设工程监理与相关服务收费标准》计取工程监理服务费。今后不论工程如何变动，相应的中标监理费均不调整，请投标人自行考虑风险。

2、▲报价以元为单位，投标报价保留至元位。

- 工程监理费最高限价：标项一：469267元，标项二：532900元，标项三：654333元。当报价超出最高限价时，按无效标处理。

3、监理费实行一次性包干，服务期限到项目全部完成为止。

4、监理工作的额外工作时间、附加工作时间、夜班施工、节假日休息加班费等已包含在本次监理服务费报价中，不另行计取。

5、本监理工程为工程施工全过程监理，个别工程项目可能因多种原因造成工程的暂停或延期，监理单位应无条件在重新开始施工之日继续监理，且不追加任何费用。

6、监理单位应承诺在开工前无偿协助甲方或施工单位办理工程开工前期手续。

（六）商务要求

1、具体付款方式：

1）本工程预付款：合同签订且具备实施条件后15日历天内支付合同总额的10%作为预付款。

2）监理工作的额外工作时间、附加工作时间、夜班施工、节假日休息时间加班费及工期延误（窝工）所增加的费用不再另计（在监理费报价中自行考虑）。

3）按中标监理费进行支付，项目开工（以开工令发出时间开始计算）后，支付至本工程监理合同价款的20％，并扣回预付款；工程完工后支付至本工程监理合同价款的80％。每次支付时，由监理人向委托人提出书面报告，经委托人审批后，于当月30日前支付给监理人，待竣工结算审定后支付至本工程监理结算价款的100％，但仍应按规定执行后续保修阶段监理服务。

4）本工程监理服务期内，个别工程项目可能因多种原因造成工程的暂停，监理单位无条件在重新开始施工之日继续监理，且不追加任何费用（风险自负，在报价时自行考虑）。

2、本工程的监理服务期：（1）施工阶段监理服务期：监理合同生效起至全部标段工程竣工验收、结算办理、备案；（2）保修阶段监理服务期：从工程竣工验收合格、备案完成之日起2年。

3、履约保证金：成交人在签订监理合同后7日内应提供履约担保金额为监理合同价的5％（如履约保证金为保函形式保期不得少于6个月），总监以及主要监理人员必须按投标文件提供的拟派本项目现场监理机构主要人员一览表中的人员名单到位，不得随意更换。如总监及主要监理人员不到位，采购人有权没收履约担保。如投标人在没有违反的情况下，缺陷责任期满后采购人向监理人退还履约保证金（无息）。

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用，采购人有权选择中标供应商的供货及服务范围。

4、本次采购采用商务报价文件与技术资信文件评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审（二次报价）。

5、根据《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124号）以及《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214号）规定：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

6、供应商须自费到采购人处现场踏勘，以了解采购人需求，取得准确的报价依据。

▲7、本项目最高限价标项一：532900元，标项二：654333元。某些（个）供应商投标报价超出预算的，则拒绝接受其该投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

8、供应商如果报名后不来参与投标要在投标截止前给予书面告知。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、磋商文件

1、磋商文件

1.1磋商文件发放

供应商在购买标书的同时须填写购买招标文件登记表。

1.2磋商文件约束力

▲供应商一旦购买了本竞争性磋商文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3磋商文件文件的组成

1.4磋商文件文件由磋商文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、磋商文件的澄清

供应商对采购文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3、磋商文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。

四、磋商响应文件

1、磋商响应文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标货物在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

- ▲投标响应文件由商务报价文件、技术资信文件两部分组成，具体内容如下：

1）磋商响应文件封面；

2）磋商响应文件目录（格式自拟）；

3）开标一览表（初次报价表）（附件一）；

4）投标报价组成明细表（附件二）；

5) 投标函（附件三）；

6) 资格、资质证明文件（附件四）；

7）法定代表人授权书；

8）供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件五）；

9）法定代表人授权书诚信投标承诺书（附件六）；

10）商务响应表、技术偏离表（如有偏离须明确列出）（附件七）（如不填写，则视为完全响应磋商文件的要求）；

11）供应商项目业绩一览表（附件八）；

12）拟派项目负责人情况表（附件九）；

13)拟派项目部组成成员（附件十）；

14）投入设备清单（附件十一）；

15）供应商营业执照（或事业单位法人证书）及税务登记证或（三）五证合一证照；（复印件加盖有效公章）；

16）近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件十二）；

17）供应商同类项目业绩一览表,后附证明材料（格式自拟）；

18）投标供应商针对本项目的方案（格式自拟）；

19）质量、进度保证措施（格式自拟）；

20）依法缴纳税收和社会保障金的相关材料（附件十三）；

25）承诺书（附件十四）；

26）供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；

27）根据招标文件中的采购内容与技术要求，需要提供的其它文件和资料；

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式逐一组成磋商响应文件并装订成册。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《报价分析表》填写投标货物数量、价格。

4.2、本次采购报价为到货并送到最终用户调试验收合格后或完成全部服务项目的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

4.3、投标报价应包含以下费用（包含且不仅限于）：

服务价格

1）关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

2）工具、设备、易损品费（计入产品价格，单列报价清单）

3）现场设备、人员工资津贴等（包括人员的食宿、交通费用等）

4）招标代理服务费

5）其他费用

6）▲供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

5、磋商响应文件的有效期

5.1自开标日起90天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

5.4当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

6、投标文件的签署和份数

6.1投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

▲6.2“投标文件格式”规定处由投标人的法定代表人或其授权代表人签字或盖章，供应商应写全称。

6.3磋商响应文件的份数：按磋商响应文件要求提供的各种文件，均提供一式陆份，其中正本一份，副本伍份。

五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1投标文件应按以下方法装袋密封

▲磋商响应文件商务报价部分及技术资信部分合并装订成册，并注明磋商响应文件正、副本字样后装入密封袋内。在密封袋封皮上写明采购人名称，项目编号、项目名称、供应商名称。并注明“磋商响应文件”、“开标时启封”字样。封面处应有供应商公章及其授权代表签字。

1.2▲未按规定密封的《磋商响应文件》将被拒收。因磋商响应文件未按政府采购磋商文件要求标记导致《磋商响应文件》被误投或提前拆封的风险由供应商自行承担。

2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2采购机构如因故推迟投标截止时间，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

3.1供应商在投标文件送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达采购机构处。

3.2投标修改文件必须密封完整。

3.3供应商在投标截止时间以前以传真形式通知采购机构，撤标时必须在投标截止时间以前补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

4、投标文件的递交

递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

4.1、在投标截止时间之前递交。

4.2、包装与密封符合招标文件要求。

4.3、投标文件递交到指定的投标地点。

4.4、已购买招标文件的供应商。

4.6开标时供应商法定代表人或授权代表出席采购会议的须出示法定代表人授权书原件（法定代表人委托书原件密封在投标文件中的也有效）、合法有效的身份证明原件，所提供证明原件由采购人进行核对；

开标时如果供应商不能提供以上证件、证明将导致投标文件被拒绝。

4.7、供应商法定代表人或其授权代表必须出席开标会议,并对开标记录予以签字确认。

六、开标和评标

1、开标

1.1招标机构按招标文件规定的时间、地点截标、开标。

1.2供应商法人授权代表必须出席开标大会。

1.3开标程序

1.3.1开标大会由招标代理机构主持，宣布开标大会开始；

1.3.2告知各参会代表本次采购活动的主持人、唱读人、记录人和监督人等，要求磋商响应供应商代表书面提出其中是否有应当回避的人员；

1.3.3宣布评标期间的有关事项；

1.3.4请相关人员检验《磋商响应文件》密封的完整性并签字确认；

1.3.5按“后到先开”的顺序，依次打开各磋商供应商的“磋商响应文件”，磋商小组根据评审原则和评审办法，对各供应商的资信、技术部分和商务报价部分进行综合评审。

1.3.6进入磋商阶段，磋商小组与供应商分别进行磋商，并给与所有参加磋商供应商平等的磋商机会。

1.3.7 磋商结束后，所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

1.3.8 公布响应文件技术资信得分，公布磋商供应商最终报价。

1.3.9 开标会议结束。

1.4▲有下列情形之一的投标文件将被拒绝接受：

1）在投标文件递交截止时间以后送达的磋商文件；

2）未按招标文件规定密封与包装的磋商文件；

3）供应商法定代表人或其授权代表未参加开标会议的；

4）供应商法定代表人或其授权代表不能出示合法的身份证明原件；

1.5、供应商法定代表人或其授权代表须出席开标会议,并对开标记录予以签字确认。

1.6磋商方式及程序

2.1初审内容为：

1）首先进行磋商资格审查

1.1）▲按采购文件规定的磋商时间，采购人对磋商人进行磋商资格审查；采购人审查磋商人代表合法身份证明、法定代表人授权书原件、供应商证书原件部分（如有）。

1.2）为方便供应商磋商，供应商法定代表人授权书原件密封在磋商响应文件中的，采购人或采购代理机构开启其磋商响应文件后再进行磋商资格审查，但对于其磋商响应文件的启封，采购人、采购代理机构和磋商小组不承担任何责任。

1.3）通过资格审查的磋商人，进入其磋商响应文件的开标评标。不通过的，退还相关磋商响应文件。

2) 磋商小组将对磋商响应文件进行符合性审查

2.1) 磋商响应文件是否符合采购文件的要求，内容是否完整，文件签署是否齐全。

2.2)磋商报价构成有无计算错误；

3、磋商响应文件的澄清

3.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。书面答复须有供应商授权代表签字并作为磋商响应文件内容的一部分。

4、▲磋商小组发现磋商响应文件有下列情形之一的属于重大偏差(磋商小组按少数服从多数原则认定),按照无效报价处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的磋商响应文件；

2）明显不符合技术采购文件技术要求的磋商响应文件；

3）磋商响应文件附有采购人不能接受的条款；

4）不符合采购文件中规定的实质性要求的磋商响应文件；（是否为偏离实质性要求由磋商小组认定。）

5）评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，磋商小组可以要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，磋商小组可以对该供应商作无效报价处理；

6）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

7）其他经磋商小组认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的磋商响应文件。

8）本次采购，供应商最终报价均超出采购预算金额（或最高限价），采购人确认不能支付的，本次采购做流（废）标处理。

2、招标文件的澄清

2.1、供应商对招标文件如有质疑或需要澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复书面发给各有关供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3、磋商文件的修改

3.1 在磋商截止时间前，采购人有权修改磋商文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为磋商文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按磋商文件要求修正磋商响应文件，采购人可酌情推迟磋商截止时间和磋商时间，并将此变更通知供应商。

4、评标过程中遇到特殊情况，由磋商采购小组遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

5、评审

5.1评标原则：磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

5.2评标办法：本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等。

七、授予合同

1、决标

评审结束后，根据磋商采购小组推荐，采购人依法确定成交供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网上公示中标结果，中标公告期限为1个工作日。如发现中标供应商资格无效，则按供应商评标排序结果依次替补或重新组织；新的中标供应商确定后，代理机构向新的中标供应商发出中标通知书。

2.2、中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1 中标供应商须主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起10日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2 招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内（10日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

5、履约保证金

5.1、签订合同后5个工作日内，中标人须向招标人缴纳相当于合同总额5％的履约保证金。

5.2、中标人应以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交履约保证金。

5.3、履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，待服务期满后，无质量、服务问题，由招标人向中标人无息退还。

5.4、中标人如未按时交纳履约保证金，采购人有权撤销其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为预中标公示单位或重新组织采购等。

6、招标代理服务费

6.1、采购代理服务费向中标供应商收取，由中标供应商在领取中标通知书时前，支付给代理单位标项一8000元，标项二10000元的招标代理服务费，供应商在报价时须将采购代理服务费综合考虑在内。

6.2、中标供应商未按规定交纳招标代理服务费，由此产生的一切后果中标供应商自行负责。

## 第四部分   合同格式（参考）

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用   /    。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：（1）协议书；（2）中标通知书；（3）专用条件及附录A、附录B；（4）通用条件；（5）投标文件；（6）其他合同文件     。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：包括所有内容的施工图设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、质量保修阶段等全过程的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理等监理服务。

2.1.2 监理工作内容还包括：

（1）设计的进度管理：本项目设计范围内的所有内容、所有专业的施工图设计和专项设计，要求在规定的设计完成时间内提供符合深度要求的相关阶段设计图并通过相关审查。

（2）协助审核各阶段图纸是否满足规范要求的设计深度，确保施工进度计划的顺利进行。

（3）在设计进展过程中，协助审核设计是否符合发包人对设计质量的特殊要求，并根据需要提出修改意见；

（4）关注各专业设计界面的交叉衔接，配合组织各专业设计协调会。

（5）组织初步设计方案会审及施工图审查、消防审查等审批工作；

（6）仔细分析设计图纸，及时向设计单位提出图纸中存在的问题，对设计变更进行技术经济分析，并按照规定的程序办理设计变更手续；

（7）对建筑材料及设备选型提供咨询意见、组织选型论证。

（8）协助委托人审查承包人资质并签订总承包合同；

（9）审核满足相应设计阶段要求的相应勘察阶段的勘察实施方案(勘察纲要)，提出审核意见。

（10）定期检查勘察工作的实施，控制其按勘察实施方案的程序和深度进行。

（11）参与设计概算审查工作。

（12）协助委托人与施工单位编写开、复工报告，编制整体的监理工作实施细则，每个月的工作计划；

（13）组织设计交底与图纸会审，编制项目协调手册，明确各方（委托人、监理部、施工承包商、检测承包商、供应商等）工作接口；

（14）审核施工单位提出的施工组织设计，施工技术方案和施工进度计划，建立文件管理系统，明确信息传递程序和方法，对工程建设过程中质量检验及安全问题进行审核签证，制定工程安全、健康和环保监理体系，并监督实施;

（15）对施工单位执行工程承包合同和国家工程技术规范标准的情况进行督促，检查，对承（发）包双方向对方提出的任何意见和要求（包括索赔要求）进行审核，并拿出处置意见，参与违约事件的处理；

（16）审查施工单位提出的材料和设备清单，并审查材料和设备供应单位资质，对工程使用的原材料、半成品、构件、设备进行检查并对技术规格书进行审查，有权拒绝使用不符合合同要求和标准规定的材料，构件，设备；

（17）检查工程进度、检查施工技术措施、安全防护措施和施工质量，向委托人提供工程进度报告和专题报告，对承包人违反规范、规程的及时要求承包人更正，并向委托人提供备忘录；对隐蔽工程监理人员必须到场，并书面通知委托方人员。验收分部分项工程和各项隐蔽工程，审核并签署每月的工程量和支付报表以及合同终止时的支付报表，以作为委托人向承包人支付的依据；

（18）组织委托人、设计、施工单位处理工程质量事故，监督事故技术处理方案的实施，并对事故和问题的处理进行验收和签证，审查承包人上报的施工组织设计和施工难点段的技术方案，在施工过程中，配合委托人协调设计、施工、检测、供应各方关系；

（19）监督检查文明施工及安全防护措施。

（20）定期组织召开工程协调会，对有关质量、进度和投资等提出监理控制要求。

（21）严格按照监理规范开展监理工作，加强对施工单位投标时承诺的项目经理及施工管理人员到位履职和工程建设关键工序、关键部位、隐蔽工程和薄弱环节以及特种作业人员持证上岗等情况的重点监控，并建立人员到位履行职责的记录制度，对违规更换、脱离岗位或不认真履行职责以及存在的安全隐患，应当要求施工单位及时整改，在规定时间内未整改或整改不到位的，应签发工程暂停令，并向委托人书面报告。因监理职责不到位，造成质量安全隐患的，将追究监理单位和监理人员的相应责任。

（22）规范施工管理人员的请销假制度，做好考勤登记，确保准确、真实、有效。

（23）整理监理文件和技术档案资料；按《建设工程文件归档整理规范》要求整理档案资料。

（24）组织设计单位和施工单位进行工程竣工初步验收；

（25）协助委托人进行竣工验收工作；

（26）提交监理工作总结报告；

（27）未尽事宜见《建设工程监理规范》和本合同其他专用条款。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：按通用条件执行。

2.2.2 相关服务依据包括：

1）委托人与有关施工单位或供货单位签订的合同或协议；

2）正式施工图纸及有关的技术资料或说明；

3）国家和省市颁发的现行技术规范、规程及质量评定标准；

4）省市现行预算定额、汇编文件、取费标准；

5）建设部颁发的有关监理规定及本监理委托合同。

6）相关技术标准、规程、监理规范和监理合同。

2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：投标约定的监理人员与建设主管部门备案人员须一致，原则上不得更换；但如果出现下列情况的经建设主管部门批准，保证更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具备的资格及能力，主要原则按以下条款分别执行：

备案阶段：

1）因受托人原因要求更换的，符合上述条件的基础上经委托人同意后方可予以更换，并支付违约金，其支付违约金标准为：专监支付违约金3万元/人，监理员支付违约金1万元/人。

2）因特殊原因引起更换的（仅限离职或生病；若因离职的，则须提供相关证明材料；若因生病的，则须提供县级及以上医院出具的医疗证明），不收取违约金。

3）项目监理人员不称职、不负责或违规违法，严重影响监理工作的，委托人要求更换的必须及时更换，并支付违约金。支付违约金标准为：专业监理工程师支付违约金3万元/人，监理员支付违约金1万元/人。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：按通用条件执行。

在涉及工程延期 /  天内和（或）金额  /  万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：    /                。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：

1）监理规划应在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后编制， 在召开第一次工地会议前7天内报送委托人。

2）采用新材料、新工艺、新技术、新设备的工程，以及专业性较强、危险性较大的分部分项工程，应编制监理实施细则。监理实施细则应在相应工程施工开始前由专业监理工程师编制，并报总监理工程师审批。

3）项目监理机构每月30日前向建设单位提交建设工程监理工作及建设工程实施情况分析总结报告。

4）项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计、专项施工方案，符合要求的，由总监理工程师签认后报建设单位备案。

5）其他必须向委托人提交的有关本工程投资、质量、安全、进度的监理管理工作报告。

2.6 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人免费向监理机构提供办公用房二间。其余驻地监理办人员的办公和生活用房、监理用仪器及设备、交通工具、办公用具、通讯工具费用等，均包含在监理服务费中，由监理人自理。监理人未按要求备足必须的设施、设备和物品影响工程进展，委托人有权购买任何按规定应由监理人自备的设施、设备和物品及其安装和服务，费用概由监理人负担，并在中期支付中将此款扣除。其他费用由监理人自行负责。

监理人应在本合同终止后      天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：        。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：                                        。

3.6 答复

委托人同意在        天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币

币种为： 人民币 ，比例为：  /    ，汇率为： /  。

5.3 支付酬金

1）本工程预付款：合同签订且具备实施条件后15日历天内支付合同总额的10%作为预付款。

2）预付款扣回时间：从第一期监理费支付中一次性扣回。

3）按中标监理费进行支付，项目开工（以开工令发出时间开始计算）后，支付至本工程监理合同价款的20％，并扣回预付款；工程完工后支付至本工程监理合同价款的80％。每次支付时，由监理人向委托人提出书面报告，经委托人审批后，于当月30日前支付给监理人，待竣工结算审定后支付至本工程监理结算价款的100％，但仍应按规定执行后续保修阶段监理服务。

4）本监理工程为工程设计施工总承包全过程监理。其他个别工程项目也可能因多种原因造成工程的暂停，监理单位无条件在重新开始施工之日继续监理，风险自负，并在投标时综合考虑。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：  按通用条件执行。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：      /

6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：      /

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：       /

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交        进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 （2） 种方式：

（1）提请        仲裁委员会进行仲裁。

（2）向  龙港市  人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后  /  天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后  /   天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为  /   %。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：        /             。

监理人申明的保密事项和期限：       /              。

第三方申明的保密事项和期限：      /                。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：

/                                           。

9. 补充条款：

9.1 履约担保：合同协议书签署前7天，应提供履约担保金额为监理合同价的5％，并以银行转账、转帐支票、银行汇票、保险或金融机构出具的保函等形式汇入委托人指定的账户（其中总监理工程师的到位率的保证金占30% ，投资控制、质量控制和建设进度控制以及安全控制的保证金占 40% ，其余项目监理人员到位的保证金占 30% ）。

履约保证金退还：全部工程竣工验收合格并将完整的工程竣工验收资料移交档案馆备案并取得竣工验收备案表后，缺陷责任期满后，予以全部退还。

注：以银行保函的形式提交至招标人，银行保函应具备以下几个条件：

1）为见索即付保函：即在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由，只要看到承包人违约，就可对银行保函进行收兑。

2）保函期限：保函的期限自合同生效之日起至缺陷责任期满后。

3）如果由于工期延误或银行要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函；若不出具，发包人有权对银行保函进行收兑。

4）出具保函的银行级别：企业所在地国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。

9.2 监理人员处罚，补充条款如下：

(1)实行总监理工程师锁定管理制度，投标文件中承诺的总监理工程师在整个建设过程中不得更换。存在下列情形之一的除外：

1）因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任的；

2）被责令停止执业、羁押或判刑的；

3）因特殊原因（仅限总监离职或生病；若因离职的，则须提供相关证明材料；若因生病的，则须提供县级及以上医院出具的医疗证明）无法继续履行合同责任和义务的；

4）因职责履行不佳，建设单位提出更换的。

符合以上第1）、2）、3）项情形确需更换的，由监理单位提出书面申请，征得建设单位同意，经行政监督部门审核，报市公共资源交易管委办备案，方可办理更换手续，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有有资格和业绩条件。更换的总监理工程师名单在市公共资源交易网上予以公布。

以上第1）、2）、4）项情形，支付违约金1万元；第3）项情形，不收取违约金。监理单位擅自更换总监理工程师的，支付违约金5万元。

（2）监理单位要严格履行工程项目投标承诺、监理合同的有关事项，认真接受行政监督部门及建设单位开展标后管理有关工作，及时整改检查发现的问题。

1）根据招标文件要求、投标文件承诺和合同约定条款保证监理部管理人员的到岗到位。

2）严格按照监理规范开展监理工作，加强对施工单位投标时承诺的项目经理及施工管理人员到位履职和工程建设关键工序、关键部位、隐蔽工程和薄弱环节以及特种作业人员持证上岗等情况的重点监控，并建立人员到位履行职责的记录制度，对违规更换、脱离岗位或不认真履行职责以及存在的安全隐患，应当要求施工单位及时整改，在规定时间内未整改或整改不到位的，应签发工程暂停令，并向建设单位书面报告。因监理职责不到位，造成质量安全隐患的，将追究监理单位和监理人员的相应责任。

3）规范施工管理人员的请假制度，做好考勤登记，确保准确、真实、有效。

（3）总监到位率少于 80%以上（即每月少于24日历天），每少一天处违约金3000元；项目专监到位率少于 80%以上（即每月少于24日历天），每少一天处违约金1000元；项目其他人员到位率少于80%以上（即每月少于24日历天），每少一天处违约金500元；如遇当月为28日历天，则按28日历天计算。（因施工方或建设方原因项目处于停工状态，建设方有另行约定的除外）

按季度考核人员到位率，违约金在同期进度款中同步扣回。合同执行期间，如总监及主要监理人员（主要监理人员为项目总监、专监）到位率不合格，甲方有权要求更换相应监理人员，扣罚相应的履约担保并可采取进一步的处罚乃至终止监理合同；其更换后的监理人员必须达到原监理人员同等及以上资质要求，否则委托人有权解除合同。

到位率要求：①总监理工程师月到位率须保证达到80%或以上，其它监理人员（项目专监、监理员等其他人员）的月到位率须保证达到 80%或以上（按需到场人员按照工程进度进场，以委托人指令为准）；②若合同执行期间，总监理工程师到位率未达到 80%或以上；其它监理人员（项目专监、监理员等其他人员）的到位率未达到 80%或以上要求，除违约金外，委托人有权提出更换监理人员，或者直接终止监理合同，同时上报监管部门，监管部门可取消承包人12个月参加龙港市招标项目的投标资格。项目总监及其他监理人员到位率以考勤管理（以业主指定的方式为准）为准。

9.3考勤要求:项目总监及其他监理人员以委托人指定的考勤方式为准。若监理人没有达到相应要求的，将扣除相应的保证金。到位率考核以委托人指定的考勤方式为准，考勤有效时间为早晨6时至晚上8时之间。每天上下班两次考勤的时间间隔在8小时及以上的计一天，小于8小时或考勤只有一次的计半天，具体以委托人提供的考勤细则为准。

第五部分    附件—投标文件格式

（密封封面格式）（仅供参考）

磋商响应文件

开标时启封

项目名称：

项目编号：

采 购 人：

投标单位（盖章）：

投标人地址：

授权代表签字或盖章：

日期：

附件一

开标一览表（初次报价表）

供应商名称：              项目编号：          报价单位：人民币    元

| 标段名称 | 投标总价 | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 龙港市居民住宅二次供水改造项目（第 批）工程监理 | 大写： 小写： | 同施工工期 |

投标供应商名称（盖章）：_______________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________

日期：   年  月   日

★开标一览表中投标总价为符合招标文件要求的所有费用。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

附件二

投标报价组成明细表

项目名称：龙港市居民住宅二次供水改造项目工程（第三批至第五批）监理服务采购项目（重）

标段名称：

项目编号：LGSW2023028-1

| 序号 | 费用名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1. 不提供报价组成明表将视为没有实质性响应招标文件。2. 此表的合计总价应与附件一“开标一览表”投标总价相一致。3. 投标人应根据招标人提供的“投标报价组成明细表”，允许修改。

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

附件三

投  标  函

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的    （招标项目名称）（标段名称）（括号内填项目编号）招标的有关活动，并对其进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本五份；

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

5、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及本项目所在地的政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

★注：若不提供此函，做无效投标处理。

附件四

资格、资质证明文件

- 法定代表人授权书

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称）（标段名称）（括号内填项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

电话：                    传真：

供应商：                                   （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

（粘贴授权代表身份证复印件或影印件）

★注：法定代表人必须签字或盖章，否则做无效标处理。

# 附件五  供应商参与政府采购活动投标资格声明函

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况，并提供“信用中国”、 “中国政府采购网”查询网页截图（公告发布之日至投标截止时间）。 3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动，且在限制期内： 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |
| 供应商名称（盖章）： |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |
| 签署日期： |

备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

# 附件六

# 法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加         项目（项目编号：     ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形。

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内。

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

十一、我方完全接受本项目招标文件的技术及服务要求，对招标文件要求及内容无异议。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投标供应商（盖章）

承诺书签署日期：     年   月  日

备注：▲投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

附件七（一）

商 务 偏 离 表

| 序号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件七（二）

技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件八

供应商项目业绩一览表

（格式自拟）

附件九

拟派项目负责人情况表

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校所学专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |

项目名称：                                                 项目编号：

注：相关资格证书、毕业证书、业绩证明应提供旁证材料（合同）应附本表后

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件十

拟派项目部组成成员

项目名称：                                                    项目编号：

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 职称/职务 | 专业/ 年限 | 承诺 到位率 | 到现场服务起止时间 | 经历、业绩、是否有上岗证等介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理（负责人）负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |

注：1、表格可以延续，本表人员有资格证书的应随表提交职称、资格证书复印件（加盖公章）。

2、列入本表人员如要更换，需经采购单位同意；擅自更换或不到位属违约行为。

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件十一

投入设备清单

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件十二

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺

致：

我方（投标供应商名称）在参加              （项目名称）                   （项目编号：               ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此声明

投标供应商全称（盖章）：

日    期：

附件十三

供应商依法缴纳税收和社会保障金的书面声明

温州公用事业发展集团龙港水务有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

投标单位（盖章）：

日   期：

# 附：依法缴纳税收（如依法免税的需提供依法免税证明）和社会保障金的证明材料（复印件加盖供应商公章）

附件十四

## 承   诺   书

我公司郑重承诺：以下承诺事项均为本企业真实意见表示，愿承担一切责任。若有任何隐瞒事实、弄虚作假、违反本承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格或中标资格、不良行为公示等有关处理。

1、我公司在本工程的招投标各个阶段提供资料及证书复印件均为真实有效。

2、我公司严格执行第二部分“服务内容及要求”关于监理现场机构的要求，拟派所有人员均无在监项目，如不能按规定要求的同意无条件放弃中标。

3、我公司没有发生安全生产许可证被吊销或暂扣等情况。

4、我公司没有被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的。

5、在投标截止时间当日，我公司未被龙港市自然资源与规划建设局或温州市住建局或浙江省住建厅（含浙江省建筑业管理局）或住建部限制参加投标或因串通投标的行为被龙港市自然资源与规划建设局或温州市住建局或浙江省住建厅（含浙江省建筑业管理局）或住建部行政处罚且处于行政处罚期内的；

6、若我公司中标后，我公司发生合并、分立、破产等重大变化的，及时书面告知招标人。若不具备招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

以上内容如有虚假或隐瞒，视为我公司提供虚假材料投标，并接受投标保证金不予退还的处理以及龙港市招投标行政主管部门的处罚，并承担因此引起的一切法律后果。若我公司提供的证书资料经有关部门文印鉴定有假，我公司自愿承担所有的文印鉴定费用及其他有关费用。

单位（盖单位章）：

日期：    年  月  日

- 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》遵循公开、公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。制定本办法。

一、评审组织

评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，磋商小组按有关规定组成。评审过程应严格保密，磋商小组及有关工作人员应严格遵守纪律，不得泄露任何评审信息。

二、磋商响应文件递交截止、磋商程序、磋商原则和方式

1、磋商响应文件递交截止

1.1采购人按采购文件规定的时间、地点收取磋商响应文件。

1.2供应商负责人或负责人授权代表必须出席磋商会议。

2、本次采购是根据竞争性磋商采购方式进行。

2.1在磋商小组范围内对供应商进行资格性、符合性审查，第一次报价不公开。第二次报价在不改变本次投标的参数情况下，不得高于第一次报价。

2.2如磋商小组认为磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评审结束后，磋商小组可以直接要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

2.3如磋商小组认为需要修改竞争性磋商文件的，在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.4磋商的顺序，按供应商签到的逆顺序进行。开展磋商，磋商小组所有成员集中与单一供应商（供应商的法定代表人或法定代表人授权代表必须在场，否则，取消其磋商资格）分别进行磋商。

2.5磋商小组在磋商结束后，要求所有参加磋商的有效供应商在规定时间（15分钟内）提出最后报价。超过规定时间提交的报价作无效处理，其评审价以上一轮报价报价为准。

3、评审原则和方法

3.1磋商小组负责审查磋商响应文件是否符合采购文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向供应商进行质疑。磋商小组有权决定全部或部分供应商磋商响应文件无效。

3.2磋商小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。

三、确定供应商办法

本次评审采用竞争性磋商的评审方法，即综合评分法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。并以综合得分最高的供应商作为中标候选人向采购人推荐。

四、评分细则

（一）商务报价评分20分

1、以供应商有效投标价中的最低报价为评标基准价，得满分20分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×20%×100；

2、重要提示：为防止恶意竞标的行为，评审小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求投标供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审小组将认定为无效投标。

（二）技术资信分的评定  80分

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业获奖 | 2 | 投标人自2018年1月1日以来，承担施工监理业务的工程项目获得过省级及以上奖项的，得 2 分，最高得2分。 注：须提供监理合同和获奖证书或获奖文件；复印件加盖投标供应商盖章。 |
| 2 | 体系认证书 | 3 | 具有环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、质量管理体系认证的各得1分，共3分。 注：须提供有效期内的认证证书复印件并加盖投标人公章。 |
| 3 | 企业业绩 | 3 | 2018年1月1日以来担任过类似二次供水改造项目或类似供水泵房项目监理业绩，每一项得1分。 注：须提供监理合同复印件并加盖投标人公章。 |
| 4 | 负责本项目的总监理工程师资质情况 | 4 | ①具有机电工程专业二级建造师及以上资格得2 分； ②具有高级工程师及以上职称（机电相关专业）的得2分。 注： ①须提供有效证书复印件并加盖投标人公章； ②须提供在本单位投标截止时间前半年内的连续3个月的有效社保证明（即社保证明在投标单位参保的证明中注明“已到帐”的最后一个日期须在投标截止时间前半年内），若磋商供应商注册成立时间不足6个月的，则须提供该磋商供应商注册成立至投标截止日期期间内的有效社保证明，社会保险证明中缴费单位应与磋商供应商一致；复印件加盖公章。 |
| 5 | 负责本项目的专监资质情况 | 2 | ①具有高级工程师及以上职称（市政公用相关专业）的得2分 注： ①须提供有效证书复印件并加盖投标人公章； ②须提供在本单位投标截止时间前半年内的连续3个月的有效社保证明（即社保证明在投标单位参保的证明中注明“已到帐”的最后一个日期须在投标截止时间前半年内），若磋商供应商注册成立时间不足6个月的，则须提供该磋商供应商注册成立至投标截止日期期间内的有效社保证明，社会保险证明中缴费单位应与磋商供应商一致；复印件加盖公章。 |
| 6 | 工作小组其它人员（不含总监） | 4 | 针对本项目配备的监理人员中，具备国家注册监理工程师证（市政公用工程专业或机电相关专业）或国家注册造价师资格或具有工程师职称（市政公用工程专业或机电相关专业）的每具备一个得1分，最多得4分。 注：①须提供有效证书复印件并加盖投标人公章； ②须提供在本单位投标截止时间前半年内的连续3个月的有效社保证明（即社保证明在投标单位参保的证明中注明“已到帐”的最后一个日期须在投标截止时间前半年内），若磋商供应商注册成立时间不足6个月的，则须提供该磋商供应商注册成立至投标截止日期期间内的有效社保证明，社会保险证明中缴费单位应与磋商供应商一致；复印件加盖公章。 ③注：2018年7月前取得注册造价师的，视同一级注册造价师。 |
| 7 | 监理工作基本制度 | 8 | 投标人对本工程的各阶段工程，从准备、实施、验收、保修等各道工序阐述监理工作的详尽程度综合对比打分。（0-8分） |
| 8 | 关键点的特殊控制方案 | 8 | 针对本项目情况找准关键点提出的监理手段、方法、措施和作用等方面综合对比打分。（0-8分） |
| 9 | 合理化建议 | 7 | 针对本项目的了解程度及针对本项目提出合理化建议，根据各单位投标文件综合打分。（0-7分） |
| 10 | 质量控制方案 | 7 | 针对本项目情况科学合理地采取质量控制措施，根据各单位投标文件综合打分。（0-7分） |
| 11 | 进度控制方案 | 8 | 针对本项目情况科学合理地采取进度控制措施，根据各单位投标文件综合打分。（0-8分） |
| 12 | 监理工作所需的检测、 测试设备等自备清单 | 8 | 根据所提供的检测、测试设备的完整性，根据各单位投标文件综合打分。（0-8分） |
| 13 | 合同及文档管理方案 | 8 | 合同和文档管理制度及流程的完善程度，合同执行跟踪计划的完整程度，合同与信息管理数据库 建立的完善程度，根据各单位投 标文件综合打分。（0-8分） |
| 14 | 组织协调方案 | 8 | 协调难点分析准确程度，协调工作程序和会议制度完善程度，根据各单位投标文件综合打分。（0-8分） |

## 注：奖项附表

| 序号 | 地区 | 奖杯/奖项名称 | 序号 | 地区 | 奖杯/奖项名称 | 序号 | 地区 | 奖杯/奖项名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京 | 长城杯 | 12 | 宁夏 | 西夏杯 | 23 | 湖南 | 芙蓉杯 |
| 2 | 上海 | 白玉兰奖 | 13 | 青海 | 江河源杯 | 24 | 四川 | 天府杯 |
| 3 | 天津 | 海河杯 | 14 | 新疆 | 天山奖 | 25 | 贵州 | 黄果树杯 |
| 4 | 重庆 | 巴渝杯 | 15 | 西藏 | 雪莲杯 | 26 | 福建 | 闽江杯 |
| 5 | 黑龙江 | 龙江杯 | 16 | 河北 | 安济杯 | 27 | 广东 | 金匠杯 |
| 6 | 吉林 | 长白山杯 | 17 | 河南 | 中州杯 | 28 | 广西 | 广西优质工程 |
| 7 | 辽宁 | 世纪杯 | 18 | 江苏 | 扬子杯 | 29 | 云南 | 云南省优质工程 |
| 8 | 内蒙古 | 草原杯 | 19 | 安徽 | 黄山杯 | 30 | 海南 | 绿岛杯 |
| 9 | 山西 | 汾水杯 | 20 | 浙江 | 钱江杯 | 31 | 甘肃 | 飞天杯 |
| 10 | 山东 | 泰山杯 | 21 | 江西 | 牡丹花奖 |  |  |  |
| 11 | 陕西 | 长安杯 | 22 | 湖北 | 楚天杯 |  |  |  |

（三）供应商义务

供应商应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标采购监督机构备查。

（四）说明

1、每个供应商最终得分=技术资信标分值（所有评标委员打分的算术平均值）＋商务报价标分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预中标供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

5、未尽事宜按招标文件与有关法律法规规定执行。

# Text boxes

正本/副本