长兴县虹星桥镇里塘中心小学2018暑期维修工程

竞争性磋商文件

项目编号：ZJJWCG-2018-042

项目名称：长兴县虹星桥镇里塘中心小学2018暑期维修工程

采购单位：长兴县虹星桥镇里塘中心小学

代理机构：浙江经纬工程项目管理有限公司

二O一八年七月

目    录

第一章   竞争性磋商公告 ………………………………………2

第二章   磋商需求 ………………………………………………4

第三章   磋商须知 ………………………………………………6

第四章   磋商办法和评分标准…………………………………15

第五章   合同主要条款…………………………………………17

第六章   竞争性磋商文件格式…………………………………37

第七章   工程量清单（另附）…………………………………44

# 第一章 竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标管理办法》等规定，经长兴县政府采购办公室批准，现就长兴县虹星桥镇里塘中心小学2018暑期维修工程进行竞争性磋商采购，欢迎符合要求的各供应商前来磋商。

一、项目编号：ZJJWCG-2018-042

二、采购组织类型：分散采购-分散委托中介

三、采购方式：竞争性磋商

四、采购内容及数量：

| 序号 | 项目名称 | 单位及数量 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 长兴县虹星桥镇里塘中心小学2018暑期维修工程 | 一项 | 25万元 |

五、合格供应商的资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的规定。

未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

▲供应商的特定条件：

1.具有建筑装饰装修专业承包叁级及以上资质的独立法人企业。

2.要求拟派项目负责人具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格。

3.项目负责人具有建造师证及B类证书。

4.具有有效的企业《营业执照》、企业《资质证书》、企业《安全生产许可证》。

5.本项目不接受联合体磋商。

六、竞争性磋商文件的发售

1.发售时间：2018年 月 日-2018年 月 日（法定公休日、法定节假日除外）上午08：30-11：00；下午14：00-16：30。

2.发售地点：浙江经纬工程项目管理有限公司（地址：长兴县明珠商务大厦501室，新紫金大酒店旁）

3.竞争性磋商文件售价：工本费300元/套，售后不退。

七、购买竞争性磋商文件时应提供以下资料

1.单位介绍信（原件）；

2.有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证副本复印件（复印件需加盖公章）；

3.《浙江省省外企业进浙承接业务备案表》（省内企业无需提供，复印件需加盖公章）；

4.拟派项目负责人建造师证书及B类证书（复印件需加盖公章）；

5.法定代表人或其授权代理人的授权证书（原件）及本人身份证（复印件加盖公章）；

6.本单位的名称、地址、联系人、联系电话、邮箱、传真等联系资料一份。

以上相关资料需装订成册,复印件均需加盖单位公章。资格认定由采购人代表根据递交的磋商响应文件认定

八、磋商保证金

保证金金额：人民币 伍仟 元整

供应商应于磋商响应截止时间前将磋商保证金以电汇/网上银行转帐的形式（其他方式无效）交至下列帐户：

帐户名称：浙江经纬工程项目管理有限公司长兴分公司

开户银行：浙江长兴联合村镇银行股份有限公司

银行账号：201012010149024528

九、磋商截止时间和地点

供应商应于2018年  月  日 9:00 时前将磋商响应文件密封送交到长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏），逾期送达的或者未密封的磋商响应文件，采购人不予受理。

十、磋商时间及地点

本次磋商将于2018年  月  日 9:00 时在长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏）开标，供应商可以派授权代表出席开标会议，并携带法人代表授权委托书及身份证等有效证明出席。

十一、本次磋商公告发布媒体

“浙江省政府采购网”（http://www.zjzfcg.gov.cn/）

“长兴县公共资源交易中心网 ”（http://www.cxztb.gov.cn:3281/cxztb）

十二、业务咨询

1.长兴县虹星桥镇里塘中心小学

地址：长兴县虹星桥镇

联系人：何老师 联系电话：13567237813

2.浙江经纬工程项目管理有限公司

地址：长兴县明珠商务大厦五楼501室

联系人：黄工    联系电话（传真）：0572-6038878

3.政府采购行政监管部门、投诉受理部门：长兴县政府采购办公室

地址：长兴县太湖街道建设商务楼

联系电话：0572-6036050、0572-6027306

长兴县虹星桥镇里塘中心小学

浙江经纬工程项目管理有限公司

2018年  月  日

# 第二章  磋商需求

一、采购项目：长兴县虹星桥镇里塘中心小学2018暑期维修工程

二、采购概况、范围及要求：

▲1.采购预算：人民币25万元整

▲2.采购工期：工程工期 25个日历天。

▲3.质量目标：合格

3.项目概况：

本次磋商主要工作内容包括教学楼走廊及外墙面涂料、教学楼屋面防水、厕所改造、教学楼一层瓷砖墙面改造等工作内容，详见工程量清单。

三、报价依据与要求

1.现行国家、省、市有关工程设计规范，强制性标准；

2.投标人应按 “工程量清单”的要求填写相应表格。

3.计价方法统一以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）规定的项目编码、项目名称、计量单位、工程量计算规则为依据，并根据《浙江省建设工程计价规则》（2010版），以招标人给出的工程量清单内容，参照浙江省2010版计价依据，结合项目具体条件和企业定额，自主报价。

4.除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

5.措施项目（包括施工技术措施和施工组织措施）是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。投标人应对所有的措施项目按“措施项目分析表”进行报价分析，施工技术措施费用为包干费用。

6.规费是指国家及地方政府规定必须交纳的费用，包括工程排污费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险费等。

7.合同价格采用固定单价承包。

8.投标人需充分考虑以下影响因素，由此产生的费用计入投标报价中：

（1）本工程施工用水用电由投标人自行考虑，相关费用计入投标报价。

（2）环境保护、工程围护、交通维护、警示措施必须按有关部门的要求，并承担相关费用。

（3）施工过程中所产生的垃圾，由承包方负责清理外运，运距自行确定，充分考虑到投标报价中。

（4）本工程施工过程中，对原有设施需进行保护，如造成破坏的需进行原样恢复并承担相关费用，请考虑到投标报价中。

（5）投标人应自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

（6）关于结算的约定：工程竣工验收合格后，承包人按合同等要求及时报送结算，结算的编制应规范、准确，以事实为依据，遵循实事求是的原则。

（7）结算审计产生审计费用的计算：工程结算审核时送审造价5%以内的净核减额部分审核费用由发包人支付，其余费用由承包人支付。

（8）本工程与施工交接的已完建筑物、室内设施的成品保护及所有已完工程及设备的保护，若在施工过程中有损坏的，必须原样修复；

（9）与施工交接的已完建（构）筑物、各种管线的保护措施及费用承包人已计入投标总价。

（10）本工程所采用的材料，承包人已在投标报价时必须考虑材料运至工地，到工地后的卸车、二次搬运、保管、验收所产生的费用，承包人已在投标报价的措施费用中予以考虑。工程结算时，不作调整。承包人必须服从业主安排并按业主要求实施。

（11）施工电源由发包人负责，场内接线由承包人承担；施工用水水源由发包人提供接入点，场内场外接管由承包人承担，费用均由承包人自理。施工用水、用电及开户费费用按实际发生费用考虑进入投标报价中，由承包人支付。因受现场条件及工期等因素影响，施工期间不保证24小时正常供电，因此而引起的工期及相关费用的损失由承包人自行负责，承包人因自备发电机，其费用已计入措施项目费；

（12）停水、停电等施工应急预案的技术措施及设备设施配置（必须选配功率合适的发电机备用,相应费用计入投标总报价,工程结算时，不得增加。实际采用的方案不同，结算时也不同。

（13）招标人提供工程的施工说明和相关技术文件，招标人认定投标人对工程所有资料进行了充分的了解，不存在未知的情况。投标人在填报价格及费用时应充分考虑国家现行技术标准、规范和施工说明要求。

9.具体采购数量按实结算，招标人有权单方面做出决定增加或减少或取消数量，但不得调整综合单价。引起承包总价变化，最终以中标人实际供货数量并依据中标单价按实结算。

▲四、供应商的资格要求

| 资质要求 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的规定。 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； ▲供应商的特定条件： 1.具有建筑装饰装修专业承包叁级及以上资质的独立法人企业。 2.要求拟派项目负责人具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格。 3.项目负责人具有建造师证及B类证书。 4.具有有效的企业《营业执照》、企业《资质证书》、企业《安全生产许可证》。 5.本项目不接受联合体磋商。 |
| --- | --- |

▲五、商务要求

| 交货期(工期) | 25天 |
| --- | --- |
| 质保期 (保修期) | 2年 |
| 付款条件 | 1、工程竣工验收合格并审计结束后，支付审计价的100%。合同金额10%的履约保证金在中标人按合同约定竣工验收合格后自动转为工程质保金，交工验收二年后经验收检查未出现质量问题，一次付清（无息）。 2、甲方所支付的该工程价款，乙方必须保证首先用于支付民工工资，不得拖欠民工工资，否则，由此而造成民工索债、政府干预等法律责任概由乙方全部承担。 |

六、其他要求

本文件中带“▲”的条款为主要条款，供应商必须在响应文件中全部作出响应，否则将作无效标处理。

文件中所提的是基本服务要求，供应商应根据相关法律法规及采购人机构特点，提供更为完善的服务。

# 第三章  磋商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：长兴县虹星桥镇里塘中心小学2018暑期维修工程 |
| 2 | 采购及单位：长兴县虹星桥镇里塘中心小学 |
| 3 | 磋商报价及费用：1.本项目竞标应以人民币报价；2.不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用； |
| 4 | 磋商保证金：人民币伍仟元整。 应按《竞争性磋商公告》第八条规定交纳。 |
| 5 | 现场踏勘：自行踏勘，费用自理。 |
| 6 | 答疑与澄清：1.供应商应认真阅读本磋商文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在2018年 月 日17：00前以书面形式要求采购机构澄清（供应商应把握所提疑问是否确需澄清或质疑，相关非实质性问题可以沟通解决的请及时电话联系，以免答疑后影响用户的正常采购进程），采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在磋商文件要求提交磋商响应文件截止时间3日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有磋商文件收受人。逾期提出的，采购代理机构可不予受理、答复，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。 2.采购代理机构将以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买磋商文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。 3.磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。 4.磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。 5.因供应商提供联系资料错误等原因导致采购代理机构未能将有关澄清、答复、修改或补充通知送达供应商或通知供应商前来领取的，责任由供应商自负。 |
| 7 | 最高限价：25万元；报价不得超过最高限价，否则为无效标。 |
| 8 | 竞争性磋商文件组成：磋商报价一览表 1 份；资信及商务、技术、报价文件正本各 1 份；副本各3份；（资信及商务文件、技术文件）可一起装订、密封；报价文件必须分开装订、密封。 |
| 9 | 磋商截止时间：2018年 月 日9:00时 磋商响应文件递交地点：长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏） |
| 10 | 磋商时间：2018年 月 日9:00时 磋商地点：长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏） |
| 11 | 成交办法：本次竞争性磋商采用符合要求和服务，综合得分最高的确定成交人。 |
| 12 | 成交公示：评标结束后2天内，成交公示发布于“浙江省政府采购网”（ http://zjzfcg、gov、cn）、“长兴县公共资源交易中心网 ”（http://www、cxztb、gov、cn:3281/cxztb） |
| 13 | 磋商保证金退还（不计息）：除竞争性磋商文件规定不予退还保证金的情形外，成交通知书发出后5个工作日内退还。请供应商在成交公示结束后5个工作日内提供退还保证金的收据（加盖财务专用章）和本单位开户银行及帐号，采购人在收到退还保证金收据后以电汇或转帐方式将其退还。 |
| 14 | 签订合同时间：成交通知书发出后7个工作日内。 |
| 15 | 付款条件：按竞争性磋商文件规定 |
| 16 | 竞争性磋商文件有效期： 60 天 |
| 17 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购代理机构将对本项目磋商供应商的信用信息进行查询和甄别。 2）查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 3）信用信息查询记录和证据以网页截图方式留存，加盖单位公章制作在资信及商务文件中。 4）不良信用记录指：1.被列入信用中国网站“失信被执行人”“ 重大税收违法案件当事人” 名单； 2.被列入中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单； 5）信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其磋商响应文件将被拒绝。 6）如允许联合体磋商的，联合体成员存在不良信用记录视同联合体存在不良信用记录。 |
| 18 | 解释：本竞争性磋商文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、说明

（一）总则

1.本竞争性磋商文件解释权归本项目招标采购单位。

2.本次磋商工作是按照《中华人民共和国政府采购法》等相关规定组织和实施。

3.无论磋商过程中的做法和结果如何，供应商自行承担磋商活动中所发生的全部费用。

4.本竞争性磋商文件中加注 (“▲”)号的为实质性条款。

（二）合格供应商

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。

未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

▲供应商的特定条件：

1.具有建筑装饰装修专业承包叁级及以上资质的独立法人企业。

2.要求拟派项目负责人具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格。

3.项目负责人具有建造师证及B类证书。

4.具有有效的企业《营业执照》、企业《资质证书》、企业《安全生产许可证》。

5.本项目不接受联合体磋商。

（三）定义

1.“采购单位”系指长兴县虹星桥镇里塘中心小学。

2.“采购代理机构”系指受采购单位委托组织磋商的浙江经纬工程项目管理有限公司。

3.“招标采购单位”系指组织本次磋商的采购代理机构和采购单位。

4.“供应商”是指向采购单位提供竞争性磋商文件所叙述的合格竞标单位。

## 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件组成

竞争性磋商文件由总目录所列内容组成。

（二）竞争性磋商文件的澄清

供应商如发现竞争性磋商文件中内容存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法、违规等有疑点要求澄清的，请在“磋商须知”规定的时间内把所需答疑的问题以书面形式（盖单位公章）提交至采购代理机构，逾期不得再对竞争性磋商文件的条款提出疑问，由此而导致供应商不成交或成交后产生不利因素的，责任由供应商自负。

（三）竞争性磋商文件的修改

1.在磋商响应文件提交截止时间前，招标采购单位有权修改竞争性磋商文件，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。修改文件作为竞争性磋商文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

2.为使供应商有足够的时间按修改文件要求修正磋商响应文件，招标采购单位可视情推迟磋商响应文件提交截止时间和磋商时间，并将此变更通知各供应商。

3.竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的内容为准。当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

## 三、供应商竞争性磋商文件的编制

（一）供应商竞争性磋商文件格式

1.供应商应按竞争性磋商文件中所提出的格式要求编制。

2.本次供应商竞争性磋商文件所用的纸张一律采用A4型纸，相关内容需打印或用不退色的墨水填写。

3.供应商竞争性磋商文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位（除规范另有规定外）。

4.供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按竞争性磋商文件要求详细编制供应商竞争性磋商文件，并保证供应商竞争性磋商文件的正确性和真实性，所有文件资料必须是针对本次磋商。

5.供应商竞争性磋商文件如有错漏必须修改，修改处须加盖单位公章或校正章。

6.由于字迹模糊或表达不清所引起的后果由供应商自负。

7.不按竞争性磋商文件要求密封的供应商竞争性磋商文件将被拒绝。

（二）供应商竞争性磋商文件的组成：

磋商响应文件由资信及商务文件、技术文件、报价文件三部份组成。

1.资信及商务文件：

（1）磋商声明书；

（2）法定代表人有效身份证明书；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）磋商保证金收据复印件加盖公章；（可用银行回单代替）

（5）资格资信证明文件（营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目负责人二级建造师及B类证书等，复印件加盖公章）；

（6）提供自磋商公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn ）供应商信用查询网页截图；（具体要求详见供应商须知前附表）

（7）供应商自2015年1月1日以来的业绩（供应商同类项目实施情况一览表、合同复印件加盖公章，原件备查）；

（8）供应商单位情况表；

（9）商务响应表；

（10）供应商认为需要提供的文件和资料。

2. 技术文件：

（1）项目施工方案；（根据评分办法提供）

（2）项目实施的技术力量和人力资源；（根据评分办法提供）

（3）改进措施和合理化建议；（根据评分办法提供）

（4）项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表；

（5）供应商需要说明的其他文件和说明。

3.报价文件：

（1）磋商函（格式见附件）；

（2）磋商报价明细表（格式见附件）；

（3）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）磋商报价一览表（单独封装，格式见附件）。

注：法定代表人授权委托书、磋商声明书、磋商函、磋商报价一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

（三）磋商响应文件内容填写说明

1.所有报价均应使用人民币（元）表示；

2.供应商应按本次磋商项目进行报价，不得缺项和漏项；

3.供应商应按竞争性磋商文件规定的，只允许有一个报价，任何有选择性的报价，将不予接受；

4.磋商分二轮进行，首次报价在响应文件中体现；最终报价在磋商结束后由所有参加磋商的供应商在规定的时间内书面提供（表格若供应商未自行提供的，届时采购代理机构将另行提供）；

5.供应商的最终报价由供应商自担全部风险责任；

6.各供应商拟采取的竞争措施和提供给采购人的优惠条件应在磋商响应文件中列明；

7.供应商所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本项目质量；

8.报价大写与小写不符时以大写为准；

9.供应商对竞争性磋商文件里有关磋商报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在开标前提出修改意见，否则视同全部确认。

（四）磋商保证金

1.磋商保证金为磋商响应文件的组成部分之一；

2.供应商应在购买竞争性磋商文件时向采购人提交人民币伍仟元整作为磋商保证金；

3.磋商保证金应以转账形式提交（本次磋商不接受银行保函形式）；

4.未按规定提交磋商保证金的磋商，将被视为无效磋商；

5.采购人在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交人的磋商保证金（不计利息）；

6.磋商保证金退还方式：在供应商符合保证金退还条件后，供应商根据磋商时缴纳的磋商保证金数额开具收据（地方财政监制收据，并加盖单位财务章，在备注栏注明单位帐号），本公司在收到此收据后将以转帐方式退还至供应商账户（不计利息）；

7.下列任何情况发生时，磋商保证金将被没收：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提交虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）将成交项目转让给他人或者在磋商响应文件中未说明且未经招标采购单位同意，将成交项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（五）磋商有效期

1.磋商响应文件的有效期为磋商截止之日后的60日历天。

2.特殊情况下，在磋商有效期满之前，采购单位可以书面形式要求供应商同意延长磋商有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。对于拒绝上述要求的供应商，其磋商保证金不被没收。对于接受该要求的供应商，采购单位既不要求也不允许其修改磋商响应文件，但将要求其相应延长磋商有效期，有关退还和没收磋商保证金的规定在磋商有效期的延长期内继续有效。

（六）磋商响应文件的签署及规定

1.供应商应编制磋商响应文件，磋商报价一览表 1 份；资信及商务、技术、报价文件正本各 1 份；副本各3份；（资信及商务文件、技术文件）可一起装订、密封；报价文件必须分开装订、密封。每份磋商响应文件应清楚地标明“正本”或“副本”； 一旦正本与副本不符，以正本为准。

2.磋商响应文件的正本与副本均应采用A4纸打印，字迹清晰，易于辨认，并装订成册。

3.除供应商对错处作必要修改外，磋商响应文件中不许加行涂抹或改写。任何行间插字、涂改和

增删，必须由法定代表人或其授权代表人在旁边签字盖章才有效。否则，作无效标处理。

4.电报、电话、传真形式的磋商概不接受。

四、磋商响应文件的密封与递交

（一）磋商响应文件的密封与标记

1.磋商响应文件须提供正本1份，副本3份；

2.磋商响应文件应用A4书写纸打印，按顺序编号装订成册，并有目录和封面（自行设计）；

3.供应商应将磋商响应文件正本和所有副本用单独的信封密封，且在信封上标明“正本”、“副本”的字样；

（1）信封上应注明：

A、供应商名称，并在封袋骑缝处加盖公章。如因标注不清而产生的后果由供应商自行负责。

B、项目编号、项目名称、正本或副本及“请勿在2018年7月20日上午9:00时之前启封”的

字样。

（2）如果封袋未按上述要求密封或加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。

4.供应商的法定代表人授权书及代理人身份证（原件），在开标时需再单独提交一份给采购人，以便对供应商资格进行审核。

5.未按上述规定提交的磋商响应文件，一切后果由供应商负责。

（二）递交磋商响应文件的地点与截止日期

1.磋商响应文件递交的地点：长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏）

2.磋商响应文件递交截止日期：2018年7月20日9:00时前。

3.因竞争性磋商文件的修改推迟磋商截止日期时，则按采购代理机构另行通知规定的时间递交。

4.磋商响应文件应在磋商截止时间前派人送达指定地点。

5.电报、电话、传真形式的磋商概不接受。

6.采购代理机构对磋商响应文件送达过程中的遗失或损坏不负责任。

（三）迟交的磋商响应文件

采购代理机构将拒绝接收在磋商截止日期和时间后送达的磋商响应文件。

（四）磋商响应文件的补充与修改

1.供应商在竞争性磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间前，可以补充、修改或撤回已提交的磋商响应文件，并书面通知采购人。补充、修改的内容为磋商响应文件的组成部分。

2.供应商对磋商响应文件的补充、修改的内容应按磋商响应文件编制的规定和磋商响应文件的密封和标记的规定进行准备、密封、标注和递送。

3.磋商截止日期后不得修改磋商响应文件。

4.供应商不得在磋商截止日起至磋商有效期规定的磋商响应文件有效期满前撤回磋商响应文件，否则没收其磋商保证金。

五、磋商规则、程序

（一）磋商规则

1.采购代理机构将于本须知前附表规定的时间和地点召开磋商会，所有供应商均应准时参加磋商会。参加磋商会的供应商的法定代表人或其授权代理人应出具其有效身份证明、授权委托书，供应商的法定代表人或其授权代理人未参加磋商会或迟到的，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议；

2.磋商会由采购代理机构主持。

3.对供应商的磋商响应文件出现下列情况之一的，作无效处理：

（1）磋商响应文件逾期送达或未按规定的地点送达的；

（2）未按磋商文件规定交纳磋商保证金的；

（3）不具备磋商文件中规定的资格条件要求的；

（4）供应商提交两份或两份以上内容不同的磋商响应文件，或在一份磋商响应文件中对同一采购项目有两个或两个以上报价的；

（5）磋商响应文件载明的采购项目完成期限超过磋商文件规定的期限，采购人不能接受的；

（6）磋商响应文件载明的采购项目磋商有效期、质保期少于磋商文件规定期限的；

（7）磋商响应文件未响应磋商文件规定的付款方式的；

（8）磋商响应承诺的技术规范、技术标准明显不符合国家强制性要求的；

（9）磋商响应承诺载明的验收标准和方法等不符合国家规定及磋商文件要求的；

（10）磋商响应文件字迹模糊辨认不清的（磋商小组一致认为难以确认）；

（11）磋商时供应商的法定代表人或其授权代理人未能当场出具有效身份证明的；

（12）超出经营范围响应承诺的；

（13）提供虚假资料的；

（14）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求（磋商小组一致认定）的；

（15）未满足磋商文件中带“▲”号条款的；

（16）磋商响应承诺的技术指标、参数等存在实质性偏离（磋商小组一致认定）的；

（17）未提供招标文件要求的采购清单，影响磋商正常进行的。

（18）竞标价高于本项目限价的；

（19）法律、法规、规章及省级以上规范性文件等规定的其他情形。

（二）磋商小组与磋商原则

1.磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

2.磋商小组负责磋商活动，遵循公开、公平、公正、科学合理，竞争择优的原则。

（三）磋商过程的保密

1.凡属于对磋商响应文件的审查、澄清、评判和比较的有关资料、成交候选供应商的推荐情况及与磋商有关的其他任何情况信息，磋商小组成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与磋商有关的人员均应当予以保密。

2.在磋商响应文件的评判和比较、成交候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商向招标采购单位和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其磋商被拒绝。

3.磋商小组分别与各供应商进行商务、技术及价格磋商，在磋商过程中，磋商小组成员不得透露其他供应商的磋商信息，严守商业秘密。

（四）磋商响应文件的澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等以书面形式作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（五）磋商程序与方法

1.资格性审查

磋商小组依据法律、法规和磋商文件规定，对磋商响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

2.符合性审查

磋商小组对通过资格审查的供应商进行符合性审查。依据磋商文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

3.分别与供应商进行商务、技术及其他部分磋商

磋商小组所有成员遵循“公开、公平、公正”的原则，采用相同的程序和标准，所有成员按顺序与单一供应商分别进行单独封闭式磋商。包括对服务价格、服务质量水平和保障措施、服务期限、服务方案、履约能力、付款方式等方面进行磋商和综合分析考评，以确定是否满足采购要求。各供应商在当场答复的同时，须对磋商中所涉及的澄清、修改、承诺等补充资料在规定的时间内以书面文件形式提交至磋商小组，其书面文件必须由供应商的法定代表人或其授权代理人签字（或签章），作为磋商响应文件的补充。如该供应商成为成交供应商，则该供应商的磋商响应文件（含所有补充资料）将作为合同的组成部分。磋商分二轮进行。

4.磋商响应文件计算错误的修正

（1）磋商响应文件中磋商报价一览表内容与磋商响应文件中磋商分项报价表内容不一致的，以磋商报价一览表为准；

（2）磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准;

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（5）对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.商务、技术及其他部分磋商结束后，所有供应商须按磋商小组要求，在规定时间内将最终报价以书面形式密封提交至磋商小组。

6.确定成交供应商

（1）在全部满足磋商文件实质性要求的前提下，按综合得分高低推荐2名成交候选供应商。

（2）采购代理机构应当在磋商结束后二个工作日内将磋商评审报告送采购人确认。

（3）采购人应当在收到磋商评审报告后五个工作日内，按照磋商评审报告中推荐的排列顺序依法确定成交供应商。

7.成交公告

采购代理机构应当在收到采购人书面确定成交供应商通知后二个工作日内将成交结果在原发布磋商公告的媒体上予以公告。公告期按有关规定执行。

8.成交通知

（1）在成交公示期满后，由采购人向成交人发出成交通知书并同时通知落标人；

（2）成交通知书将作为双方签订合同的依据；

（3）如果成交人没有按时签订合同，采购单位将有充分理由取消该成交决定，并没收其磋商保证金。

9.废标

在磋商中，出现下列情形之一的，磋商小组可以宣布磋商失败：

（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的（特殊情况经审批同意的除外）；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的;

（4）供应商的报价均超采购预算的，采购人不能支付的;

（5）法律、法规、规章等规定的其他情形除外。

废标后，招标采购单位将废标理由通知所有供应商。

六、成交通知、授予合同

（一）授予合同的依据

1.招标采购单位签发的成交通知书；

2.磋商文件、磋商文件的修改及补充通知（函）；

3.磋商响应文件和磋商时供应商作出的书面澄清、说明、纠正、承诺等；

（二）合同签订

1.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起7日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等磋商文件和响应文件签订政府采购合同。否则应承担相应的法律责任。

2.磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清文件和承诺均为合同附件。

3.采购人如不与成交供应商订立合同，或者采购人、成交供应商订立背离合同实质性内容的协议，由政府有关部门责令改正，同时依法承担相应法律责任；

4.成交供应商如不按规定与采购人订立合同，则招标采购单位将废除授标，保证金不予退还，并按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定承担法律责任。

5.成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交项目各项工作，不得将成交项目违法转让（转包）给他人。

6.自合同签订之日起七个工作日内，成交供应商需将合同分别到长兴县政府采购办公室和采购代理机构备案。

（三）履约保证金

中标供应商签订合同时必须已经向采购人提交合同金额10%的履约保证金，在中标人按合同约定竣工验收合格后自动转为工程质保金。

（四）磋商费用

供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构和磋商小组在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# 第四章   磋商办法和评分标准

为公正、公平、科学地选择成交供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于长兴县虹星桥镇里塘中心小学2018暑期维修工程的评标。

一、总则

本次磋商采用综合评分法，总分为100分，其中价格分80分，技术分、商务、资信及其他分20分两部分。合格供应商的评审得分为各项目汇总得分，磋商小组根据评审综合得分从高到低推荐 2 名磋商侯选供应商。得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的的供应商为成交候选供应商,排名第二的供应商为候补成交候选供应商……其他供应商成交候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

供应商评审综合得分=价格分+(技术分+商务、资信及其他分)

二、评标内容及标准

（一）价格分评定：80分

价格分采用低价优先法计算，取所有有效供应商中满足磋商响应文件要求且最终报价最低的供应商的价格为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/最终报价）×80%×100

（二）技术、资信及商务评定

技术、资信及商务分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信及商务分=磋商组所有成员评分合计数/磋商小组组成人数

附件：评分表格式（技术、商务、资信及其他分，共20分）

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务、资信及其他分 | 7分 |
| 1 | 服务承诺及响应时间 | 根据投标人承诺的现场响应时间评定，2小时内响应的得1分，每减少半个小时的加0.5分，最多得2分；每增加半小时的扣0.5分，扣完该项得分为止。 | 0-2分 |
| 2 | 企业市场行为信誉 | 具有工商行政管理部门颁发的 “信用AAA级企业”证书的得1.5分， “信用AA级企业”级得1分，“信用A级企业”级得0.5分，未提供不得分；（复印件加盖公章，原件备查） | 0-1.5分 |
| 3 | 权威认证 | 投标人具有质量管理体系认证证书且在有效期内，得0.5分；具有环境管理体系认证证书且在有效期内，得0.5分；具有职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内，得0.5分；没有不得分。（复印件加盖公章，原件备查） | 0-1.5分 |
| 4 | 磋商文件制作 | 磋商文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，得2分；磋商文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；磋商文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分，扣完该项得分为止。 | 0-2分 |
| 技术分 | 13分 |
| 5 | 项目施工方案 | 项目施工方案的科学性、严密性、合理性（3分），方案不合理、不严密、不科学处每项扣1分，扣完该项得分为止。 | 0-3分 |
| 6 | 项目实施的技术力量和人力资源 | 保证项目实施的技术力量和人力资源安排（2分），根据本项目的特点投入主要技术人员专业配置齐全、岗位分工完整，能很好的分工协调项目实施事宜得2分，专业配置不齐全扣 0.5-1分, 岗位分工不明确、不完整扣 0.5-1分。 | 0-2分 |
| 7 | 质量保证措施 | 保证施工质量的技术方案和措施（3分），方案不严密扣 0.5-1.5分，措施不得力扣0.5-1.5 分。 | 0-3分 |
| 8 | 保证工期和施工进度的方案和措施 | 保证工期和施工进度的方案和措施（4分），方案不严密扣 0.5-2分，措施不得力扣 0.5-2分。 | 0-4分 |
| 9 | 改进措施和合理化建议 | 对本项目有效的改进措施和合理化建议，每条得0.5分，最高得1分，没有不得分。 | 0-1分 |

磋商小组根据以上各项内容综合考察后，按综合得分由高到低排列，推荐入围供应商，而不单纯以报价高低作为推荐入围供应商的唯一依据，最终经采购单位审核后，确定入围供应商。

# 合同主要条款（仅供参考）

# 第一部分 协议书

发包人（全称）：                          

承包人（全称）：                              

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                                       。

2.工程地点：                                       。

3.工程立项批准文号：                                 。

4.资金来源：                                       。

5.工程内容：                                       。

6.工程承包范围：                                   。

二、合同工期

计划开工日期：    年  月  日。

计划竣工日期：    年  月  日。

工期总日历天数：  天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合                标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                           (¥                 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                (¥            元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）  /   (¥   /   元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）  /    (¥  /  元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）       /      (¥     /     元)。

2.合同价格形式：   单价合同   。

五、项目经理

承包人项目经理：                。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）磋商函及其附录；

（3）竞争性磋商文件及其补充文件；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸（若有）；

（8）已标价工程量清单或预算书、磋商响应文件；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于  2018  年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自   双方签字、盖章并由承包人按约定提交履约保证金和追加风险金（如有）后  生效。

十三、合同份数

本合同一式 八 份，均具有同等法律效力，发包人执 四 份，承包人执  四 份。

发包人：  (公章)                            承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人： （签字）         法定代表人或其委托代理人：（签字）

| 组织机构代码：  地 址：  邮政编码：   法定代表人： 委托代理人： 电 话：  传 真： 电子信箱： 开户银行：  账 号：  | 组织机构代码： 地 址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 电子信箱： 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

第二部分 通用合同条款

（其中通用合同条款略，其内容同住房城乡建设部、工商总局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）相应部分。）

第三部分  专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：竞争性磋商文件及招标补充文件  。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：    监理合同签订后填入                ；

资质类别和等级：监理合同签订后填入              ；

联系电话：    监理合同签订后填入                  ；

电子信箱：    监理合同签订后填入                  ；

通信地址：    监理合同签订后填入              。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                      ；

资质类别和等级：                                    ；

联系电话：                                      ；

电子信箱：                                      ；

通信地址：                                      。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：    / 。

1.1.3.9 永久占地包括：   规划红线范围内         。

1.1.3.10 临时占地包括：   /                     。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：国家规定的现行法律和法规及浙江省、湖州市、长兴县相关法律法规和规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：同1.3款         。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：         /     。

发包人提供国外标准、规范的份数：               /     。

发包人提供国外标准、规范的名称：                /    。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   /           。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书（含补充协议）、询标纪要（如有）；

（2）成交通知书；

（3）磋商函及其附录；

（4）竞争性磋商文件及其补充文件；

（5）专用合同条款及其附件；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸（若有）；

（9）已标价工程量清单或预算书、磋商响应文件；

（10）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：       /                      ；

发包人向承包人提供图纸的数量：     /                      ；

发包人向承包人提供图纸的内容：     /                      。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：①合同签订后3天内，承包人应编制施工组织设计及详细的工期、质量、安全文明保证措施方案，并报监理工程师审定。②已完工程量和施工形象月报表为每月25日 ；

承包人提供的文件的期限为：按上述条款执行                ；

承包人提供的文件的数量为：5份或按监理要求的份数提供     ；

承包人提供的文件的形式为：以书面形成提供                  ；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后3天内审查完毕。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：                                                  。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人驻施工现场办公室；

发包人指定的接收人为：发包人施工现场代表            。

承包人接收文件的地点：承包人施工现场项目部办公室；

承包人指定的接收人为：项目负责人     。

监理人接收文件的地点：监理人施工现场办公室     ；

监理人指定的接收人为：总监理工程师或专业监理工程师   。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：施工现场内临时道路由承包人负责建设并承担相关费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以规划建设红线为边界  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按通用条款执行。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  按通用条款执行   。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行     。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在合同价内 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 除按本专用条款第10条变更条款外，其余按通用条款执行 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：除按本专用条款第10条变更条款外，其余按通用条款执行。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：（签合同时填入）          ；

身份证号：（签合同时填入）          ；

职    务：（签合同时填入）          ；

联系电话：（签合同时填入）          ；

电子信箱：（签合同时填入）          ；

通信地址：（签合同时填入）          。

发包人对发包人代表的授权范围如下：①所有外部关系协调权  ②对分包单位选择的最终确认和否定权  ③工程图纸（若有）的会审、协调会的组织、主持权  ④对工程设计变更的初审权  ⑤有权要求更换不称职的施工、监理人员  ⑥对监理工程师发布的开工令、停工令、复工令和监理工程师对承包人合同规定的义务提出变更的最终确认权与签证权（盖发包人公章后方可生效）  ⑦对本合同约定的工程价格的调整和变更的初审权  ⑧有组织、主持竣工验收的权利  ⑨对本工程全过程监督、考勤。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：向承包人提供具备施工条件的场地为开工日期前不少于3天。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人提供施工用水、用电接入口，水源、电源由配置点接至承包方施工现场内接线由承包人自行负责，并承担施工期间的水、电使用费用。水、电费装表计量。（2）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：由承包人自行负责。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  按通用条款执行   。

发包人是否提供支付担保：  本工程不提供支付担保       。

发包人提供支付担保的形式：  / 。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：    竣工图纸（若有）、技术资料及电子文本。

承包人需要提交的竣工资料套数：  竣工图纸（若有）4套、技术资料4套及电子文本2套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：    由承包人自行承担       。

承包人提交的竣工资料移交时间：    在工程竣工验收合格后56天内  。

承包人提交的竣工资料形式要求：   承包人提交的竣工图必须如实反映施工实际情况，按图施工或较小变动可在原施工图纸中修改，技术负责人签字加盖单位公章和竣工图章并经总监签字；如变动较多或文字难以全面表述则应组织人员绘制竣工图纸，技术负责人签字加盖单位公章和竣工图章并经总监签字认可加盖监理单位公章，并应符合长兴城建档案馆的存档要求。

（6）承包人应履行的其他义务：

① 承包人需负责处理好施工扰民问题及周边单位（住户）的协调工作。

② 承包人的施工管理区及施工场地应设有临时的污水处理设施和施工排水设施，生活、施工垃圾等处置应妥当，施工材料如涂料、化学品等应妥善存放，并设有防雨、防风等措施。

③承包人应全权负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。承包人在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其劳务及职员发生任何违法的、妨害治安的行为，并维护治安和保护工程及个人或财产免遭上述行为的破坏。

④承包人应负责承包项目在施工过程的之前、之中、之后协调工作，包括工序、场地、材料堆放、人员食宿、水、电供应等。

⑤承包人应负责本工程的档案管理，竣工资料的检查、汇总。

⑥场地移交 ：在施工过程中，承包人应无条件服从发包人的总体施工计划的安排，由于承包人不配合而产生的一切费用由承包人承担。

其他：

a、承包人应自备发电机，购置及使用费已在投标报价中包干。因电力不足或停电，给工程造成的一切损失由承包人承担。

b、在工程通过竣工验收前，对已完成工程（含发包人专业分包且已移交给承包人的工程）成品的保护工作由承包人负责，费用在投标报价中包干。

c、本工程施工应按文明施工有关规定执行，费用自理。遵守长兴县建设局文件长建设【2003】38号“长兴县建设局关于我县雉城镇城区建设工地水冲轮胎专项整治的实施意见”和长兴县委办公室文件【2015】40号“中共长兴县委办公室、长兴县人民政府办公室关于印发《2015年长兴县生态文明先行示范区建设工程实施方案》、《2015年长兴县“五水共治”工作实施方案》和《2015年长兴县大气污染防治工作实施方案》的规定”。同时做到临时建筑搭建有序、材料机具设备堆放整齐、生活污水处理后排放、生活垃圾袋装化、消防设施齐备，并服从发包人和社会管理部门的监督和管理。工程交付使用后3日内承包人拆除所有临建、撤走机具、人员，并按发包人要求清理现场。

d、承包人须严格执行 “关于进一步完善建设领域工资支付保障金制度的实施意见”（长劳社发[2011]12号）的有关规定。承包人应在办理施工许可证前按规定将工资预留保障金存入指定帐户。

e、工程变更须严格执行长政办发【2012】166号文件和长发改办【2013】3号文件，工程变更联系单的提交、签认须按长政办发【2012】166号文件和长发改办【2013】3号文件关于变更时效的规定执行。

f、凡涉及工程变更需用工程变更联系单，工程变更联系单必须在工程变更发生后14天内提交工程师审核，如需现场计量的，必须提前通知监理工程师及业主进行现场计量。如逾期不报或未进行现场计量的，监理工程师将不予签证。

g、在施工过程中，承包人必需服从发包人及监理工程师的统一协调，同时承包人应积极做好与其他单位的协调、配合工作。自觉服从发包人的管理，听取发包人的意见和建议。

h、本工程施工生产过程中坚决贯彻执行“安全第一，预防为主”“措施到位，强化管理”的安全方针，施工现场建立以项目经理为首的安全管理小组，自上而下，专人负责、层层落实全面监督管理和检查工地安全施工工作。

i、承包人应对现场的施工组织和施工方案的适用性、稳定性、安全性负全面责任。并严格按照设计施工图纸及已确认的施工技术方案进行施工，并无条件地接受发包人委托的施工监理单位、当地建设行政主管部门的监督管理。

j、根据工程进展情况，可能发包人提前安排其他专业分包单位进场施工，承包人必须配合其工作，无条件腾出相应工作面，以便其他专业工程顺利穿插施工。由于承包人不配合而产生的一切费用由承包人承担。

k、本工程涉及的其他专业分包工程和暂定价材料需由发包人招标确定的，竞争性磋商文件由发包人拟定，总承包人须无条件接受。

l、在工程通过竣工验收前，对已完成工程（含发包人专业分包且已移交给承包人的工程）成品的保护工作由承包人负责，费用在投标报价中包干。

m、发包人均有权对本工程所需的所有材料进行更改，承包人提供的用于本合同工程的材料、半成品、成品、设备等（以下统称材料）其品牌、质量、规格均须满足设计、施工规范和竞争性磋商文件的要求，材料进场前15天向发包人和监理工程师提供合格证明、样品、有关资料和采购计划，经发包人和监理工程师确认后方可进场，材料进场后由发包人和监理工程师现场见证取样送试验室检测，合格后经监理工程师书面批准方可用于工程。

n、材料设备采购应根据竞争性磋商文件、设计技术文件和国家有关规定的具体要求进行采购，所有材料应选用具有一定生产规模和市场信誉好的生产厂和品牌，所有材料均应有合格证和质保书，符合国家规定的技术标准，并且须经发包人委托的监理单位或具有相应资质的检测机构检测合格后才能使用。当承包人选定的材料质量达不到预期质量目标要求时，发包人保留更换的权利。若使用劣质材料施工，一经发现，发包人或监理有权制止使用，甚至停工、返工或中止合同。无论发包人及监理是否发现和制止，由于使用劣质材料施工所引起的一切责任均由承包人承担。

o、承包人采购的所有材料必须经发包人、设计和监理签字确认后方可进料。如承包人采购的材料不满足招标要求或有意提出调整招标清单要求且发包人不能接受时，发包人有权根据招标清单另行采购，并按实际采购价及其发生的相关费用直接在合同款中扣除，同时通过监理书面告知承包人且无需承包人确认。对材料检验批的检验，如一次验收不合格，该检验批的材料一律不得使用。业主有权随时对商品混凝土质量进行抽查，如发现商品混凝土配合比不对、在运输过程中发现有加水现象或超过初凝时间、模板未达到规定时间拆除等现象，将处以3万/次罚款，再次发现，加倍重罚。

p、招标人有权对暂定价材料按甲供或另行招标方式确定，承包人不得以任何理由提出索赔（若有）。

q、投标人未按竞争性磋商文件要求的材料品牌填报,中标后在实施过程中招标人可以指定竞争性磋商文件中该种材料推荐品牌中的任意一个品牌,承包人必须无条件执行。

r、石材约定：所有的石材的含铁量符合国家规范要求，辐射量不超过国家规范要求。承包人在合同签订前，须提供施工图中各种石材的最大规格的石材样品，该样品将被封样，经发包人和监理审核通过后，承包人方可进料。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：              （签合同时填入）           ；

身份证号：              （签合同时填入）           ；

建造师执业资格等级：    （签合同时填入）           ；

建造师注册证书号：      （签合同时填入）           ；

建造师执业印章号：      （签合同时填入）           ；

安全生产考核合格证书号: （签合同时填入）           ；

联系电话：              （签合同时填入）           ；

电子信箱：              （签合同时填入）           ；

通信地址：              （签合同时填入）           ；

承包人对项目经理的授权范围如下：         全权代行承包方职权。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 本工程项目负责人及技术负责人现场到位率不得低于26天/月，其它管理人员需确保现场到位率不得低于26天/月。项目负责人、技术负责人必须确保不得同时离开现场。具体考勤办法服从招标人管理要求。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 责任限期改正并提交相关材料，逾期提供处陆仟元违约金罚款。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：支付违约金2000元/天，直至扣除全部履约保证金。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 发包人有权解除合同或扣除2万元履约保证金。确因特殊原因无法到位或中途更换，应选派具有相同资质的人员并征得发包人同意，同时承包人偿付1万元/次·人的违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 发包人有权解除合同或扣除2万元履约保证金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工后3天  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 扣除1万元履约保证金，并按发包人要求整改。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 按通用条款执行  。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 主要施工管理人员（项目技术负责人、施工员、安全员、质检员）应选派具有相同资格的人员并征得发包人同意，同时承包人偿付0.5万元/次·人的违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目管理机构及施工现场管理人员实行考勤制度，以监理或发包人考勤记录为依据。若承包人选派的施工现场管理人员，不能按承诺要求到位，承担违约责任，并向发包人分别支付每人每天2000元（施工技术负责人）、1000元（安全员、施工员、质检员）、500元（其他施工现场管理人员）的违约金（每月考核、结算）；以上人员到位率未达到承包人承诺到位天数的70%的，且经监理或发包人发出整改通知后次月到位率仍未达到70%及以上的，发包人有权扣除全部履约保证金直至解除合同。月到位天数由发包人按月考核，违约处罚当月结清，并由承包人补足本工程的履约保证金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包。

主体结构、关键性工作的范围：    /          。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：      /            。

其他关于分包的约定：          /            。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  /            。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 自发包人向承包人移交施工现场之日起至验收交付使用前由承包人负责保管，费用由承包人承担  。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：     提供       。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人必须在签订合同前向发包人交纳合同价的10%的履约保证金 。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：    见本工程监理合同            。

关于监理人的监理权限：    见本工程监理合同            。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人向发包人、监理共免费提供办公用房1间，承包人需在现场配置10人参加会议的会议室1间，并配备桌椅、空调 、网络等其他设施。提供分包单位办公用房具体数量自行协调，现场为工作需要配备网络等相关费用包含在投标报价中。

4.2 监理人员

总监理工程师：             （确定后填入）                      ；

姓    名：                 （确定后填入）                     ；

职    务：                 （确定后填入）                    ；

监理工程师执业资格证书号： （确定后填入）     ；

联系电话：                 （确定后填入）     ；电子信箱： （确定后填入）     ；

通信地址：                 （确定后填入）     ；关于监理人的其他约定： （确定后填入）     ；

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                       /            ；

（2）                        /           ；

（3）                        /           。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：      无        。

关于工程奖项的约定：     无               。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  按通用条款执行     。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48 小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：增加以下条款：

（1）承包人必须严格遵守和执行中华人民共和国以及相关地区安全生产和劳动保护的有关规定，保证采取一切必要的安全预防措施，以防止承包人的劳务及职员、发包人和工程师的职员及其他人员因承包人的不当操作而受到伤害。在施工过程中由于承包人原因而发生的人员伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任全部由承包人负责，并承担因此而对发包人造成的一切损失。

（2）承包人应严格要求按照建设部、浙江省及湖州市统一标准并结合该工程及招标人具体要求组织施工。认真落实各项安全保护措施，并随时接受发包人、监理工程师及有关部门的监督检查。

（3）承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

（4）承包人应注意保护施工现场安全，施工荷载必须满足要求，并采取必要措施，防止因施工不当造成工程事故。

（5）如由于承包人安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由承包人承担，并承担因此而对发包人造成的一切损失。

（6） 承包人必须建立与工程相适应的安全保障体系，形成纵向到底、横向到边的安全管理网络（各个环节都要落实安全管理人员）和行之有效的安全管理制度，保障本工程的安全施工。

（7）发生的费用由承包人在投标时报价包干。

（8）承包人在基坑开挖、垂直运输、高空作业、动力设备、输电线路、地下管线、工地附近厂房及已建设施、临街及临河等附近施工，施工开始前7天向监理工程师提出安全防护措施，经认可后实施（不排除承包人的主体责任）。防护措施费列入相关费用，已纳入投标报价中，今后不再另行计取。

（9）如遇上级领导到达施工现场需紧急停工及整理现场卫生的，承包人必须无条件响应。

（10）其余条款按通用条款执行  。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 工程开工后3天，发包人协助承包人编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，相关费用包含在安全文明施工费中，发包人不另行支付  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：确保工地文明、安全。安全施工、文明施工应达到当地建设主管部门相关的管理要求；如不满足相关管理要求的，承包人应承担违约责任，发包人有权扣除部分直至全部履约保证金。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 按工程进度款支付条款执行   。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按通用条款7.1.1的内容      。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后7天内，但至迟不得晚于本工程开工日期前3天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到文件后3天内给予确认或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到文件后3天内给予确认或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  合同签订后3天内                 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  在约定开工日期前完成       。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  合同签订后3日内           。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 30  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 合同签订后7日内  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： ①发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；②因设计变更和工程量增加超过总工程量的10％，且经发包人和监理方确认确实影响到施工进度的；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力，此延误工期须在发现后7天内办理签证，逾期不予认可。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：由于承包人原因造成的工程不能按合同工期通过获得验收通过，每逾期一天，承包人须向发包人支付0.5万元/天的违约金，按天累计。累计逾期天数超过5天，发包人有权解除合同。施工过程中，监理及发包人按中标施工组织设计的网络进度计划节点进行施工进度考核，若未按进度计划关键线路的工期节点时间完成相应的节点计划，每延误一天，扣除履约保证金5000元；若在后续施工中，在保证施工质量、安全的前提下，承包人采取了有效的赶工措施，弥补了前期节点延误工期，发包人将返还节点延误所扣款项；若未弥补节点延误工期计划，并造成总工期发生延误，将按本条款与总工期延误条款一并处罚。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 累计违约金不得超过履约保证金中工期保证金额度。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：地勘中未发现的特殊岩层结构、地下管道、有毒土壤、异常的地下水位及地下障碍物等。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 连续24小时且日降雨量大于100mm以上；

（2） 日气温超过40℃的高温天或日气温低于－10℃ 的严寒天并持续3天及以上；

（3）  以上以长兴县气象局发布的信息为准。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：本工程提前竣工不奖励。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：保管费、检验费等由发包人承担，承包人不再收取保管费，但承担保管责任。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按国家及部门规范要求需要的材料或工程设备，规格和数量符合规范要求，相应的费用由承包人承担。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 承包人按现行有关规定和本工程实际情况配备试验场所。

施工现场需要配备的试验设备： 承包人按现行有关规定和本工程实际情况配备试验设备。

施工现场需要具备的其他试验条件：               /                。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 试验内容根据施工现场实际情况，属于强制性规定需要试验的内容的，试验费用由承包人承担，非强制性规定的，由双方另行约定。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款执行。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。所有变更需发包人和设计单位认可后方可组织施工，承包人可以根据本工程特点和现场实际情况提出合理化的变更申请，报监理、审计单位审核，并报发包人确认。发包人有权对工程提出不受约束的变更，承包人应无条件接受变更。承包人在工程变更确定后14天内，承包人应提出变更工程价款的报告，经监理、发包人或发包人委托的造价机构审核并按长发改办[2013]3号文件和长政办发【2012】166号文件要求报批后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经监理、发包人委托的造价机构参照“12、合同价格、计量与支付”组价原则进行审核，并经发包人确认后变更合同价款  。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：     /          。

发包人审批承包人合理化建议的期限：     /          。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：本工程不奖励。

10.7 暂估价

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取以下方式确定：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取采取以下方式确定：:

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：     /          。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金额是招标人自行确定设立的，承包人无权使用此笔费用，此费用按实际发生经招标人签证后使用，暂列金额不计入预付款基数。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：工程实施过程中，人工、材料价格及机械价格一律不予调整；

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： 除不可抗力、符合合同要求的设计变更、现场工程师按合同文件精神对工程量签证、竞争性磋商文件及合同条款中约定范围以外的所有风险，包括但不限于：a、投标时漏项、少计的工程内容（不包括招标人提供的工程量本身的漏项、少计内容）；b、合同执行期内，施工临时停电、停水造成的连续8小时以内的停工；c、合同执行期内，因客观原因造成承包人停工、窝工；d、合同执行期内可能发生的其他费用，包括装饰装修、市容、卫生、环保、治安；e、合同期内材料价格异常波动等。

风险费用的计算方法：     风险费用已包含在合同总价中。

风险范围以外合同价格的调整方法：

1）竣工结算时工程量计算规则按竞争性磋商文件以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）工程量清单对应计算规则执行，承包人投标时承诺的综合单价固定不变；

2）经发包人确认的设计变更；发包人的修改要求，调整方法见“31、确定变更价款”。

3）发包人提供的工程量清单项目或数量有误或设计变更引起的工程项目或数量的增减，其工程量由承包人按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中规定的工程量计算规则计算，在结算时报监理和发包人审定，并按实调整，其综合单价不作调整；但其工程量增加或减少超过本项目工程数量的15%，其工程量增加或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人重新组价(如增加或减少20%,其中15%按原投标报价，剩余5%重新组价（组价依据：浙江省2010版定额、主材按开标当月信息价（无信息价的市场询价）、原投标中人工费、机械费及相关取费。重新组价后的综合单价按投标总价下浮率同比例下浮，下浮率=(1-中标价/最高限价)*100%）)，如按上述公式计算低于15%，则按15%的综合单价下浮率进行计算综合单价。经发包人或其委托的咨询单位工程师审定后，作为投资控制的依据，最终以审计为准。

4）发包人提供的工程量清单漏项，或设计变更引起新的工程项目，其相应单价的确定方法为：

①合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款。

②合同中有类似工程项目单价的，可参照合同中类似项目单价计算确定 。

③合同中没有类似工程项目单价的，工程量按实计算综合单价，经监理人员审核、发包人或其委托的咨询单位工程师审定，最终以审计为准。

④工程量按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中规定的计算规则执行。

⑤合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经监理、发包人委托的造价机构参照“合同价格的调整方法”组价原则进行审核，并经发包人确认后变更合同价款。

5）当某项清单项目施工内容取消时，直接扣除该项目的合同价款，发包人不另作补偿。

6）经发包人签证同意的材料、设备暂定价格的调整；暂定价在实施过程中只调整签证价与暂定价的差额、差额的规费和税金。

7）承包人对工程现场环境以及发包人提供的竞争性磋商文件、图纸等资料作出错误的推论、理解而导致的报价失误及竞争性磋商文件规定的其它需包干的内容。

8）暂列金额部分由发包人签证确认。

9）规费、税金等为费率包干，其中规费中的民工工伤保险、危险作业意外伤害保险费用在结算时不作调整。

10）措施项目费实行固定总价包干，不得因设计图纸变化、工程量增减、施工方案变更等而调整费用；

对于明显不平衡的综合单价报价，在遵循以上第2）条～第4）条调整原则进行组价后的综合单价不得明显高于同期市场价。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：               无                。

风险费用的计算方法：               无                。

风险范围以外合同价格的调整方法：   无                。

3、其他价格方式：                   无                。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 无                        。

预付款支付期限：     /                           。

预付款扣回的方式：     /                         。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： 不提供预付款担保    。

预付款担保的形式为：            /                。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 按现行国家、行业计量规范规定计算 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：本工程按进度提交已完合格工程量报告，交监理、发包人审核，但该工程量仅为支付工程进度款的依据，不作为竣工结算依据，若承包人提供工程量报告延期，则支付工程进度款也相应延期。承包人必须按时将当期实际完成的已完工程量报告送交监理工程师。监理工程师应于承包人递交已完工程量报告后7日内进行计量和确认，并递交发包人或专业审计机构等审核批准后生效。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：     按通用条款执行       。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：        /                 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：       /                                        。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：           /         。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：  同工程量计量周期            。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

（1）工程竣工验收合格并经审计后，于2018年年底支付至工程结算审定价的95%；

（2）剩余5%留作质量保修金，质量保修期满且无质量问题后结清（无息）。

（3）甲方所支付的该工程价款，乙方必须保证首先用于支付民工工资，不得拖欠民工工资，否则，由此而造成民工索债、政府干预等法律责任概由乙方全部承担。

注：其他零星项目（工程签证及工程设计变更）所需增加的费用，结算审定后支付。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：每月25日前提交   。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：         /        。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：         /         。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：    按通用条款执行            。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：    按通用条款执行      。

（2）发包人支付进度款的期限：      按通用条款执行   。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   按通用条款执行        。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：    /                          。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   按通用条款执行    。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：     按通用条款执行             。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：     按通用条款执行       。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：    按通用条款执行      。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：              /                         。

（1）单机无负荷试车费用由          /           承担；

（2）无负荷联动试车费用由         /            承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：                  /                    。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接受证书后7天内竣工退场 。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：    按通用条款执行  。

竣工付款申请单应包括的内容：     按通用条款执行          。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：     按通用条款执行    。

发包人完成竣工付款的期限：      按通用条款执行     。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：     按通用条款执行       。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：    4份        。

承包人提交最终结算申请单的期限：   缺陷责任期终止证书颁发后7天内       。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   按通用条款执行 。

（2）发包人完成支付的期限：      按通用条款执行    。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：       。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   是       。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2）   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：           /        ；

（2）  10  %的工程款；

（3）其他方式:  /     。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金（若有）的扣留采取以下第 （3） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:    合同金额10%履约保证金在乙方按合同约定竣工验收合格后自动转为工程质保金       。

关于质量保证金的补充约定：             /                        。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：       详见工程质量保修责任书             。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 承包人接到修理通知之日后7天内派人修理   。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  未按合同规定时间提供施工现场或提供的施工现场不能满足施工要求    。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：     / 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：     /        。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：         /                    。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：          /              。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   /     。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：    /    。

（7）其他：                    /                    。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：①未按合同规定时间提供结算资料和竣工验收资料，或提供的资料不齐全；②工程完工后未按约定清场；③不给予或不配套分包管理等。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 承包人违约承担以下相应的违约责任：

①承包人未按投标承诺投入施工所需的机械设备，影响工程正常进度和工程施工质量，承担违约责任，发包人有权扣除部分直至全部履约保证金。

②承包人材料的采购及保管须符合发包人的要求，材料严禁以次充好。如达不到要求将视为违约，发包人有权对承包人处以扣除履约保证金10%的违约金的，如情节严重的，发包人有权加倍扣除以及扣除全部履约保证金。

③安全施工、文明施工应达到当地建设主管部门相关的管理要求；如不满足相关管理要求的，承包人应承担违约责任，发包人有权扣除部分直至全部履约保证金。

④原材料严格按竞争性磋商文件规定的品牌进场报验。如报验材料与实际使用的材料不同，由监理发出退场指令，退场后必须书面回复，第一次罚款伍仟元。第二次发生类似的情况，监理、业主有权更换项目经理和技术负责人，并罚款贰万元。第三次发生类似的情况，监理、业主有权终止合同，并清退出场。承包人无条件接受退场，并罚款伍万元；不按设计文件施工，不按监理批准的方案实施，不按规范施工或偷工减料，由监理发出整改指令，整改后必须用书面进行回复。第一次罚款伍仟元。第二次发生类似的情况，监理业主有权更换项目经理和技术负责人，并罚款贰万元。第三次发生类似的情况，监理、业主有权终止合同，并清退出场。承包人无条件接受退场，并罚款伍万元。工程结算在合格的基础上，业主直接委托有资质的咨询公司审计，审计后的工程款项待竣工验收后3个月内付清。

⑤承包人未按投标承诺投入施工所需的机械装备，影响工程正常进度和工程施工质量，承担违约责任，发包人有权扣除部分直至全部履约保证金。

⑥发包人（或现场监理）在现场如发现下列违规现象时，发包人（或现场监理）将予以拍照记录，承包人将按如下标准承担违约金。

| 序号 | 违规内容 | 扣违约金 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 进入施工现场不戴安全帽 | 200元/例 |
| 2 | 进入施工现场吸烟 | 500元/次 |
| 3 | 现场材料乱堆放 | 500元/次 |
| 4 | 未经监理验收签证即进入下一步施工 | 2000元/次 |
| 5 | 打架斗殴或治安纠纷事件 | 10000元/例 |
| 6 | 生活区（办公区、宿舍、厨房及厕所等）卫生差 | 500元/次 |
| 7 | 施工用电存在隐患 | 500元/处·次 |
| 8 | 未在规定时间内完成发包人或监理口头或书面下达的指令 | 500元/次 |
| 9 | 承包商虚报、乱报签证费用及进度款，经监理审核，核减超过10%部分 | 按核减额的5%支付违约金 |

⑦施工现场安全管理不到位，受县、市建设行政主管部门通报批评的，按3万元/次对承包人进行违约处罚。

⑧工程质量受县、市建设主管部门通报批评的，按3万元/次对承包人进行违约处罚。

⑨发现承包人擅自变更设计、材料以次充好、未经验收合格擅自隐蔽施工等情况的，除责令整改、返工外，按3万元/次对承包人进行违约处罚。、

⑩因民工工资发放不到位造成群体性上访的，按3万元/次对承包人进行违约处罚。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：          另行协商          。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：     另行协商     。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 不利物质条件  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：由承包人办理工程建设须投保的各项保险并承担相应的保险费用。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：     /     。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人自行办理并承包相应保险费用。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：       按通用条款执行            。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  是        。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：     按通用条款执行              。

选定争议评审员的期限：       按通用条款执行                  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    按通用条款执行            。

其他事项的约定：          /                    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：           /                。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：

（1）向           /          仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地人民法院起诉。

#### 21. 补充条款

21.1承包人在签订施工合同前应向发包人提交中标金额10%的履约保证金。该履约保证金包括工程质量保证金占30%、工期保证金占40%、项目班子保证金占10%、文明施工保证金占20%。；如承包人不能按投标承诺和合同要求履约，发包人将有权扣除相应履约保证金作为承包人支付的违约金。

21.2履约保证金的退还：履约保证金在承包人按合同约定竣工验收合格后自动转为工程质保金，交工验收二年后经验收检查未出现质量问题，一次付清（无息）。因违约而被扣除的履约保证金不予退还。

#### 21.3其他补充说明

（1）关于结算的约定：工程竣工验收合格后，承包人按合同等要求及时报送结算，结算的编制应规范、准确，以事实为依据，遵循实事求是的原则。

（2）结算审计产生审计费用的计算：按【浙价服〔2009〕84号】规定计取的工程结算审核基本收费由发包人支付，其余费用（追加收费）由承包人支付。

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围和具体保修的内容，双方约定如下：                                   。

二、质量保修期

1.双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1)本工程保修期为  2  年；

2)其他项目保修期限约定如下：本工程未说明的工程质量保修期的项目，保修期按国家有关规定，工程质量保修期在保修期内国家有新规定参新规定，保修期按新规定调整。

2.质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金（若有）。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                                承包人(公章)：

地  址：                                      地  址：

法定代表人(签字)：                            法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                            委托代理人(签字)：

电  话：                                      电  话：

传  真：                                      传  真：

开户银行：                                    开户银行：

账  号：                                      账  号：

邮政编码：                                    邮政编码：                     

附件2

建设工程廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，              的项目法人                 （以下简称甲方）与施工单位                  （以下简称乙方），特订立如下合同。

- 甲乙双方的权利和义务

- 严格遵守党和国家有关法律法规的有关规定。

- 严格执行                       的合同文件，自觉按合同办事。

- 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业机密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

- 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

- 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

- 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处分并要求告知处理结果的权利。

- 甲方的义务

- 甲方及其工作人员不得索要和接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。

- 甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

- 甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

- 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

- 乙方义务

- 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

- 乙方不得以任何名义向甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

- 乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

- 乙方不得为甲方单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 违约责任

- 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

- 乙方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

- 双方约定：

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位的纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出本合同规定范围内的裁定意见。

- 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

- 本合同作为                            工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

- 本合同甲乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。

发包人(公章)：                                承包人(公章)：

地  址：                                      地  址：

法定代表人(签字)：                            法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                            委托代理人(签字)：

电  话：                                      电  话：

传  真：                                      传  真：

开户银行：                                    开户银行：

账  号：                                      账  号：

邮政编码：                                    邮政编码：

附件3

安全生产合同

为在                          工程合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主                     （以下简称“甲方”）与承包人              （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持 “安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.乙方在任何时候都应采取各各合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完发状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过“的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或授权代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：   （单位全称）（盖章）       承包人：   （单位全称）（盖章）

法定代表人：                          法定代表人：

地址：                                地址：

电话：                                电话：

年    月    日                          年    月    日

第六章 磋商响应文件格式

（本章仅提供了部分磋商文件中所需的表格格式，供应商应根据第四章“磋商办法及评分标准”及第六章中“磋商响应文件的组成和格式”制作完整的响应的磋商响应文件）

## 一、磋商响应文件外层包装封面格式

1、所有磋商响应文件的外包装封面格式：(可选用)

磋 商 响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

磋商响应文件名称：资信及商务文件、技术文件、报价文件

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

二、资信及商务文件、技术文件外包装封面格式

资信及商务文件、技术文件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

三、报价文件外包装封面格式：

报 价 文 件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

四、资信及商务文件、技术文件格式

资信及商务文件、技术文件目录

资信及商务文件：

（1）商务分、技术分评分索引表————————页码

（2）磋商声明书————————

（3）法定代表人有效身份证明书———————

（4）法定代表人授权委托书———————

（5）磋商保证金收据复印件加盖公章———————

（6）资格资信证明文件———————

（7）提供自磋商公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn ）供应商信用查询网页截图———————

（8）供应商自2015年1月1日以来的业绩———————

（9）供应商单位情况表———————

（10）商务响应表———————

（11）供应商认为需要提供的文件和资料———————

技术文件：

（1）项目施工方案————————页码

（2）项目实施的技术力量和人力资源————————

（3）改进措施和合理化建议———————

（4）项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表；

（5）供应商需要说明的其他文件和说明。

资信及商务文件、技术文件封面

资信及商务文件、技术文件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

日期：   年   月   日

- 商务分、技术分评分索引表格式：

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务、资信及其他分 | 7分 |
| 1 | 服务承诺及响应时间 | 根据投标人承诺的现场响应时间评定，2小时内响应的得1分，每减少半个小时的加0.5分，最多得2分；每增加半小时的扣0.5分，扣完该项得分为止。 | 0-2分 |
| 2 | 企业市场行为信誉 | 具有工商行政管理部门颁发的 “信用AAA级企业”证书的得1.5分， “信用AA级企业”级得1分，“信用A级企业”级得0.5分，未提供不得分；（复印件加盖公章，原件备查） | 0-1.5分 |
| 3 | 权威认证 | 投标人具有质量管理体系认证证书且在有效期内，得0.5分；具有环境管理体系认证证书且在有效期内，得0.5分；具有职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内，得0.5分；没有不得分。（复印件加盖公章，原件备查） | 0-1.5分 |
| 4 | 磋商文件制作 | 磋商文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，得2分；磋商文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；磋商文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分，扣完该项得分为止。 | 0-2分 |
| 技术分 | 13分 |
| 5 | 项目施工方案 | 项目施工方案的科学性、严密性、合理性（3分），方案不合理、不严密、不科学处每项扣1分，扣完该项得分为止。 | 0-3分 |
| 6 | 项目实施的技术力量和人力资源 | 保证项目实施的技术力量和人力资源安排（2分），根据本项目的特点投入主要技术人员专业配置齐全、岗位分工完整，能很好的分工协调项目实施事宜得2分，专业配置不齐全扣 0.5-1分, 岗位分工不明确、不完整扣 0.5-1分。 | 0-2分 |
| 7 | 质量保证措施 | 保证施工质量的技术方案和措施（3分），方案不严密扣 0.5-1.5分，措施不得力扣0.5-1.5 分。 | 0-3分 |
| 8 | 保证工期和施工进度的方案和措施 | 保证工期和施工进度的方案和措施（4分），方案不严密扣 0.5-2分，措施不得力扣 0.5-2分。 | 0-4分 |
| 9 | 改进措施和合理化建议 | 对本项目有效的改进措施和合理化建议，每条得0.5分，最高得1分，没有不得分。 | 0-1分 |

2.磋商声明书格式：

磋商声明书

致：浙江经纬工程项目管理有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。我             （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的            项目的磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

3.法定代表人有效身份证明书格式

法定代表人有效身份证明书

（姓名）是                        （单位全称）的法定代表人，

身份证号码为                  。

特此证明！

供应商：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

——————————————————————————————

有效身份证明复印件粘贴处

4.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明，我             （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位的在职职工                  （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加                                   （采购代理机构名称）的                                       项目的磋商活动。被授权代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托！

授权代理人：        （签字）

身份证号码：

职务：

供应商：                  （盖章）

法定代表人：                       （签名或盖章）

日期：    年   月   日

——————————————————————————————

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

5.磋商保证金收据复印件加盖公章（可用银行回单替代）

收据或银行回单复印件粘贴处

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

6.资格资信证明文件（营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目负责人二级建造师及B类证书等，复印件加盖公章，格式自拟)

- 提供自磋商公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn ）供应商信用查询网页截图（具体要求详见供应商须知前附表表，格式自拟)

8.供应商自2015年1月1日以来的业绩格式：

企业业绩

供应商全称（加盖公章）：            项目编号：

| 序号 | 使用方 | 合同金额 | 签订时间 | 使用方联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）：

日期：    年  月  日

注：1.企业业绩是指供应商2015年1月1日至今类似项目已签署的合同(同类项目，提供合同复印件并加盖供应商公章），原件备查。

2.此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

9.供应商单位情况表格式

供应商情况表

| 企业情况 |
| --- |
| 单位名称 |  |
| 地 址 |  | 法定代表人 |  |
| 成立时间 |  | 注册资本 |  |
| 开户银行 |  | 帐 号 |  |
| 联系电话 |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  | 技术 人员 |  | 职工 人员 |  |
| 经营范围 |  |
| 企业现有的资质证书 |  |

注：表格不能满足时可自行增加。

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

10.商务响应表格式

商务响应表

| 项目 | 竞争性磋商文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工期 |  |  |  |
| 质保期(保修期) |  |  |  |
| 质保金 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

11.供应商认为需要提供的文件和资料（格式自拟）

12.施工方案与技术措施（格式自拟，根据评分办法提供）

13.工程进度计划与措施（格式自拟，根据评分办法提供）

14.主要材料的综合实力（格式自拟，根据评分办法提供，供应商需要在此处详细列出工程量清单总说明里所罗列出的3项主要材料的品牌，具体主要材料详见工程量清单总说明）

15.项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表（格式自拟）

16.供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

- 报价文件格式

报价目录

（1）磋商函 ————————页码

（2）磋商报价明细表————————

（3）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明————————

（4）磋商报价一览表————————

报价文件封面

报价文件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

日期：   年   月   日

1.磋商函格式：

磋 商 函

致：                     （采购单位名称）

根据贵方为               项目的磋商公告（项目编号：          ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商                 （供应商名称）提交资信及商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本 三 份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本磋商有效期自响应文件递交截止时间起60个日历天。

4.如成交，本磋商响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“磋商文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

6.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                 邮编：                电话：             .

传真：               供应商代表姓名:               职务：             .

供应商名称(公章):             .

开户银行：                         银行帐号：             .

授权代表签字:___________

日        期:             .

2.磋商报价明细表

（按照本项目工程量清单格式报价，具体详见第七章）

3.供应商认为需要加以说明的其他内容

4.磋商一览表格式：

磋商报价一览表（首次报价）

供应商全称（加盖公章）：

项目编号：                                                     报价单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 报价 | 工期 | 质量目标 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长兴县虹星桥镇里塘中心小学2018暑期维修工程 |  | 日历天 | 合格 |  |
| 2 | 磋商总报价 人民币（元） | 人民币 （￥ ） |

注: 1、磋商过程中的《磋商报价一览表》由供应商自行提供，格式详见附表一。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其磋商作无效标处理。

3、以上报价应与“磋商报价明细表”中的“合计”数相一致。

4、磋商费用包括项目实施所需的人工费、机械费、制作标书费、税费及其他一切费用。

5、此表请单独信封放入磋商响应文件袋，信封封面请注明项目编号、供应商名称及“磋商报价一览表”字样。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月   日

附表一：

磋商报价一览表（最终报价）

供应商全称（加盖公章）：

项目编号：                                                     报价单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 长兴县虹星桥镇里塘中心小学2018暑期维修工程 |  |
| 2 | 磋商总报价 人民币（元） | 人民币 （￥ ） |

注：1、“磋商总报价人民币（元）”不得大于“首次报价”。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其磋商作无效处理。

3、磋商费用包括项目实施所需的人工费、机械费、制作标书费、税费及其他一切费用。

4、报价内各单价按总价下浮率同比例下浮。

5、本次报价中所有技术参数响应首次报价承诺。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：       年      月       日

第七章  工程量清单（另附）