采购编号：NBWY-XS-2022065

象山县黄避岙乡斑斓海岸精品线建设项目-海洋科普展示馆

公开招标文件

采 购 人：象山县黄避岙乡人民政府

招标代理：宁波威远工程造价咨询有限公司

二〇二三 年 二 月

目    录

- 公开招标采购公告…………………………………………1

- 供应商须知…………………………………………………5

- 评标办法及评分标准………………………………………26

- 招标需求……………………………………………………31

- 政府采购合同主要条款……………………………………66

- 投标文件格式………………………………………………91

本招标文件为2020年新制版本，请各位投标人详细阅读各项条款

- 第一章   公开招标采购公告

项目概况： 象山县黄避岙乡斑斓海岸精品线建设项目-海洋科普展示馆招标项目的潜在投标人应在 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） 获取（下载）招标文件，并于2023年03月 06日09:10时（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

采购组织类型：分散采购委托代理

项目编号：NBWY-XS-2022065

项目名称：象山县黄避岙乡斑斓海岸精品线建设项目-海洋科普展示馆

最高限价：248.4186万元。

采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 预算总价（元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 海洋科普展示馆 | 2484186 |
| 1 | 装修工程 | 549932 |
| 2 | 采购项目 | 1934251 |

合同履行期限：中标通知书发出后7天内签订合同。中标供应商须在45日历天内完成采购人指定范围的全部工作。

评标办法：综合评分法

二、投标人（供应商）资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、本项目对投标人资格的特定条件要求：无。

3、本项目专门面向中小企业采购，须提供中小企业声明函。

3、投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5、本项目不接受联合体投标，实行资格后审。

## 三、获取招标文件

时间：2022年 12月01日至2022年 12月08日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：潜在供应商登陆政府采购云平台，在线申请获取招标文件。进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件（仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）。

售价：免费。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年 03 月 06日09:10时（北京时间）

投标地点（网址）：投标人应于投标文件截止之前将电子投标文件上传到“政采云”平台，逾期上传不予接收。

开标时间：2023年 03月06 日09:10时（北京时间）

开标地点（网址）：象山县公共资源交易中心四楼（象山县象山港路300号四楼2号开标厅）

## 五、视频U盘及样品提供截止时间、地点

提交截止时间：2023年03月06日09:10时（北京时间）

提交地点：投标人应于2023年03月03日17:00时整之前将样品和视频送至宁波威远工程造价咨询有限公司，逾期提交不予接收。

提交要求：投标人样品每件上应贴上公司名称及小样规格，所有样品密封在一起按时送达；演示视频U盘应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、供应商名称并加盖公章。具体要求详见第四章“采购需求”。逾期提交不予接收。

样品保存：中标单位样品留存至采购人处至项目验收时校对，未中标单位开标结束后退还或委托招标代理处理。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、招标文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：详见招标文件。

七、投标保证金：

本项目不收取投标保证金。

八、落实政府采购政策：

《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监[2022]8号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

九、其他注意事项：

1、供应商需按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)”政采云平台注册登记的，成为浙江省政府采购注册供应商。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。投标人应于投标截止期前在浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)上成功注册，否则投标人将不能有效进入招标程序，由此产生的后果将由投标人自己负责。

2、本次政府采购活动有关信息在“浙江省政府采购网”“宁波政府采购网”、“宁波市公共资源交易网宁波公共资源交易网象山县分网”上公布，公布信息视同送达所有潜在供应商。

3、投标人应于开标时间前按照电子投标要求将电子加密标书上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在开标时间前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至宁波威远工程造价咨询有限公司邮箱，传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标后30分钟内进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至宁波威远工程造价咨询有限公司邮箱的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间前按要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

投标方无需在开标当天到达开标现场对电子投标进行解密，可在公司办公场地在规定时间内对电子投标文件进行解密。

开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。投标人制作电子投标文件和解密投标文件的需为同一把CA。同时为保障项目开标的连贯性、减少电子投标的意外事件，制作电子投标人员与开标人员最好为同一人，预留同一手机号码。

## 十、业务咨询：

采购单位：象山县黄避岙乡人民政府

地    址：象山县黄避岙乡

联 系 人：吴忠辉

联系电话：13857414188

代理机构名称：宁波威远工程造价咨询有限公司

地        址：象山县丹东街道丹阳路558号楼2-1606室

联   系   人：朱琴琴

联 系  电 话：0574-65979898、15888161601

传        真：0574-65979898

邮        箱：1020623184@qq.com

同级政府采购监督管理部门

名称：象山县财政局政府采购管理办公室

地址：/

传真：/

联系人：林先生

监督投诉电话：0574-65753557

象山县黄避岙乡人民政府

宁波威远工程造价咨询有限公司

二○二三年二月十六日

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

第二章   投标须知

前  附  表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 象山县黄避岙乡斑斓海岸精品线建设项目-海洋科普展示馆 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 4 | 投标报价及费用 | - 投标报价： - 投标报价及费用： - 1、报价方式：采用总价形式进行投标报价。 - 2、报价内容：包括但不限于承包完成本次投标需完成全部工作所发生的所有费用，并承担一切风险责任，包括了具有质量标准规定的产品的供货、人工费、材料费、施工机械使用费、现场清理费、方案深化设计费用、企业管理费、利润、措施费、税金、规费、安全文明施工费、所有相关保险、风险费等所有费用。对于没有填报的项目，采购人将不再支付，并均认为已包含在投标总价内。 - 3、本次招标的采购预算为：人民币248.4186万元。投标报价超过采购预算或明显低于成本价的作无效标处理。 - 4、本项目投标应以人民币报价。 - 5、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的费用。 |
| 5 | 投标人（供应商）资格要求 | 详见招标公告。 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 7 | 标的划分 | 本次招标共1个标的。 |
| 8 | 资格审查 | 供应商资格采用资格后审方式，由评标委员会进行审查。 |
| 9 | 招标文件的 获取 | 详见招标公告。 |
| 10 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 11 | 资格文件 | - （1）资格条件自查表（详见格式三）； - （2）招标公告规定的供应商特定资格条件的证明资料复印件（分包项目情况表（如有））； - （3）投标人有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（附：近一年财务状况报告的复印件）； - （4）投标人有依法缴纳税收的良好记录证明资料复印件，如依法免税的，应提供 - 相应文件证明其依法免税； - （5）投标人有依法缴纳社会保障资金的良好记录证明资料复印件，如依法不需要 - 缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； （6）书面声明（详见格式四）； （7）中小企业声明函（详见附件一） |
| 12 | 商务技术文件 | （1）法定代表人身份证明（详见格式一）及法定代表人身份证正反面复印件（加盖公章）； （2）法定代表人授权委托书（详见格式二）、其授权代表身份证正反面复印件（加盖公章）； （3）投标人技术、资信及商务分自评表（详见格式十）； - （4）投标货物清单明细表（详见格式八） （5）技术商务条款响应（偏离）表（详见格式九）； （6）第四章评标办法及评分标准所需资料（或投标人认为需提供的其它资料），其中：投标人业绩（详见格式十一）。 |
| 13 | 报价文件 | （1）投标函（详见格式五）； （2）开标一览表（详见格式六）； （3）投标报价明细表（详见格式七）； （4）残疾人福利性单位声明函（详见附件二，如符合要求可提供）； （5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。 |
| 14 | 现场演示 | 适用，要求详见采购需求 |
| 15 | 投标样品 | 适用，要求详见采购需求 |
| 16 | 投标有效期 | 自投标截止日起90天。如采购代理机构认为必要，可延长投标有效期。 |
| 17 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 18 | 转包与分包 | 本项目允许分包。 分包内容要求： 招标范围内且投标人不具备相应的专业承包资质的专业工程必须分包，以及部分非主体、非关键性工作 ， 分包金额要求： 不得超过本合同总价值的30%（不包括劳务分包） ，分包企业应符合规定的资格要求。 |
| 19 | 履约保证金 | 履约保证金的收取及退还: 金额：签约合同价的1.0%； 缴纳时间：中标人应于合同签订前将履约保证金交至采购人指定账户 退还时间：该项目整体竣工验收合格后根据实际履约情况扣除相应违约金后无息退还履约保证金。 |
| 20 | 投标文件递交截止时间 | 2023年03月06日09:10时整 |
| 21 | 投标文件递交地点 | 政采云平台 |
| 22 | 开标时间 | 2023年03月06日09:10时整 |
| 23 | 开标地点 | 象山县公共资源交易中心（象山县象山港路300号四楼2号开标厅）。 |
| 24 | 质疑与答疑时间 | 投标人应在投标截止时间前以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的，采购代理机构不予受理、答复。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，采购人将在投标截止时间前(具体以公告发布时间为准)将补充（更正）内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，投标人自行在网上查阅、下载，补充（更正）内容是招标文件的组成部份。 |
| 25 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 26 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能环保产品的，请提供财政部、环境保护保部发布有效期内环境标志产品政府采购清单以及财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单。 招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 27 | 小微企业有关政策 | 1、属于中、小、微型企业的，投标文件中投标人必须提供本单位的《中小企业声明函》，并在报价明细表中说明制造商情况。 联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受政策;联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上的，须同时提供联合体协议约定（包含小型、微型企业的协议合同份额）。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。 |
| 28 | 其他 | 特别提醒： 1、本项目招标代理费由中标方支付，具体收费标准按国家发改委【2011】534号文件和国家计委【2002】1980号文件执行，收费基数为标的合同总金额，不足3000元按3000元收取。 2、以上费用在领取中标通知书前付清。 3、代理费缴纳账户： 户 名：宁波威远工程造价咨询有限公司象山分公司； 开户行：建设银行象山支行 账 号：33150199553600001215 注：招标代理机构已收取招标代理费后，如因中标供应商原因导致的弃标或废标情况，招标代理费有权不予退还。 |

## 一、总   则

1.适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

- 2.定义

2.1“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.2“采购代理机构”系指宁波威远工程造价咨询有限公司。

2.3“投标人”系指向采购人和采购代理机构提交投标文件的供应商。

2.4“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税 金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.6“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.7“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.8本招标文件所述设备品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求参考性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在参考品牌范围内的，是否符合招标文件要求由评标委员会在投标文件评审时集体讨论决定。

3.采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

- 4.投标人及投标委托有关说明

供应商代表须投标文件中编入有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章 投标文件格式）。

- 5.投标费用

投标人应自行承担获得招标文件和编制、提交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。对中标人收取政府采购代理服务费。

- 6.特别说明：

6.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.3投标人须对所投产品、方案、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料归采购人所有。

6.4供应商在政府采购项目投标过程中应诚实守信，不弄虚作假，不隐瞒真实情况，不围标串标，不恶意质疑投诉。如违反上述要求，经核实后，供应商的投标将作废，将该供应商列入不良记录名单并在网上曝光，同时提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参加政府采购活动的处罚或其他处罚。

6.5本项目涉及采购货物必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

6.6国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

6.7进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

- 7.质疑和投诉

7.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。逾期提出的，采购代理机构不予受理、答复。

7.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

7.3采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，采购人和采购代理机构将补充（更正）以网上发布公告的形式通知所有投标人，补充（更正）是招标文件的组成部份。

## 二、招标文件

8.招标文件的构成。

本招标文件由以下部份组成：

8.1招标公告；

8.2投标须知；

8.3评标办法及评分标准；

8.4采购需求；

8.5应提交的有关格式范例；

8.6本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

- 9.投标人的风险

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

9.2任何人或任何组织向投标人提交的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

- 10.招标文件的澄清与修改

10.1投标人下载招标文件后，应认真阅读本招标文件的所有内容，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须按前附表规定的时间前以书面形式(包括书面文字、传真等)要求采购人澄清。逾期提出的，采购人将不予受理。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，采购人将补充（更正内容）以网上发布公告的形式通知所有投标人，补充（更正）内容是招标文件的组成部份。投标人可以通过象山县公共资源交易网自行下载，以确认已阅知该澄清或修改内容，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人不承担任何责任。

10.2招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件或公告或通知为准。

10.3在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并以网站发布补充公告的形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

10.4为使投标人在编制投标文件时，把补充公告内容进行研究，采购代理机构可以酌情推迟递交投标文件的截止时间。

10.5投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均须在答疑截止时间前提出。

## 三、投标文件编制和提交

- 11.投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。详见前附表。

- 12.投标文件的语言及计量

12.1投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有往来通知、函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准，但翻译错误的除外。

12.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- 13.投标报价

13.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。本项目的投标应以人民币计。

13.2投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。投标报价单价均保留到小数点后两位（如：100.88元），总价保留到整数位。投标人必须报有合理单价，其将作为设备增减的主要依据。如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。

13.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.4招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

13.6投标人若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请采购代理机构宣读，否则是投标人自己的风险，采购代理机构对此不承担任何责任。

14.投标文件的有效期

14.1投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，自投标截止日起90天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长投标有效期。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

14.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

14.3投标人可拒绝接受延期要求，但其投标在原投标有效期满后不再有效。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

14.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- 15.投标保证金

- 15.1本项目免收投标保证金。

- 15.2如投标人有下列情形之一的，应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任：

- 15.3.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

15.3.2投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

15.3.3中标人无正当理由在规定的时间内不与采购人签订合同的；

15.3.4将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

15.3.5其他严重扰乱招投标程序的；

15.3.6向有关人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标的；

15.3.7中标人无正当理由放弃中标的；

15.3.8投标人质疑投诉提供虚假情况；

15.3.9存在法律、法规规定的其它损害采购人或采购单位利益或社会公共利益的情形的。

- 16.投标文件的制作

16.1投标人应按招标文件前附表规定的内容编制投标文件。

16.2投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

16.3投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。电子投标文件中所有加盖公章均采用CA签章。

16.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章。投标文件因表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.5投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将作无效标处理。

17.投标文件的递交、修改和撤回

17.1投标人应将投标文件的资格文件、商务技术文件、报价文件分开制作。如投标文件技术标内容含有商务报价的内容，将被视作无效标处理。

17.2投标人应在开标前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

17.3投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

17.4投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

17.5不论投标人中标与否，投标人文件均不得撤回其投标。

17.6未按时解密视为投标文件撤回。

18.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。限时内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

18.1在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

18.1.1资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

18.1.2未按照招标文件规定要求盖章；

18.1.3投标文件项目不齐全或者内容虚假的；

18.1.4投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；

18.1.5投标有效期、交货时间、质保期、售后服务承诺等条款不能满足招标文件要求的；

18.1.6投标文件的技术标内容含有商务报价的内容；

18.1.7投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.1.8不符合法律、法规或未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

18.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

18.2.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

18.2.2明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

18.2.3允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达20项（含）以上的；

18.2.4投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

18.2.5发现有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

18.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；

（4）投标人不接受报价文件中修正后的报价的；

（5）投标报价具有选择性。

18.4符合招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

## 四、开  标

19.开标

19.1采购代理机构将在前附表规定的时间、地点进行开标。无关人员不得进入开标现场。

19.2本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，只需在规定时间内在“政采云”平台上上传电子投标文件。

20.开标程序

20.1投标截止时间后的30分钟内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

20.2评标委员会对投标人的资格和商务技术响应文件进行评审；

20.3对技术标有效的投标单位的投标报价在“政采云”平台上予以公开；

20.4评标委员会对技术标有效的投标单位进行投标报价评审，确定投标报价评审有效投标单位；

20.5对投标报价评审后有效的投标单位计算投标报价分和综合得分；

20.6确定预中标人。

特别说明：

1、政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2、如中标单位投标文件和招标文件要求不一致，且评审过程中未发现的，履约应按有利于采购人的要求执行。

3、采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 五、评　标

21. 组建评标委员会

评标委员会按照有关规定组建。

22.评标原则

22.1评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

22.2不得向外界透露任何与评标有关的内容；

22.3任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；

22.4评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

22.5评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。

22.6提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

22.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

22.8除单一来源采购以外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。

22.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

22.10本项目涉及提供的有关资质证书，若原有资质证书处于年审期间，投标人提供年审证明的可按原资质投标；若投标人正在申报上一级别资质，在未获批准之前，仍按原级别资质投标。

23.评标程序

23.1资格审查

评标委员会对投标人的资格进行审查。

23.2形式审查

评标委员会对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。

23.3实质审查与比较

23.3.1评标时，评标委员会将以招标文件为基本依据，首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公平的影响。

23.3.2评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以“政采云”在线询标或其他有效形式形式进行答复。投标人代表拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

23.3.3投标人应详细说明投标技术方案中产品的具体参数，不得照搬照抄招标文件的技术要求。否则，评标委员会有权认定为投标技术方案不合格响应，其相关分数予以扣减或作无效标处理。

23.3.4如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

23.3.5各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

23.3.6评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

23.3.7评标委员会对明显不合理的投标报价，有权要求投标人在规定时间内提交说明，投标人不能提供的或提供的材料不能说明问题的，评标委员会可以判定其投标无效。

23.3.8评审人员对有关招标文件、投标文件、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

23.3.9评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

24.如投标人或采购人有下列情形之一的，应按串通投标行为认定，禁止其一至三年内进入本市政府采购市场，情节严重的移送有关部门依法处理。

24.1不同投标人的投标文件由同一单位或人员编制；

24.2不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

24.3不同投标人的投标文件载明的项目管理或联系人员为同一人；

24.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

24.5不同投标人的投标文件遗留其他投标人不属于本投标人参加政府采购必需的信息资料的；

24.6不同投标人的授权代表为同一单位的工作人员的；

24.7采购响应截止时间后，采购人协助投标人撤换或更改投标文件的；

24.8采购人泄露有意向参加政府采购的投标人名称、数量等应当保密的事项的；

24.9不同投标人之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标人中标或轮流中标的；

24.10属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同的投标；

24.11投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

24.12不同投标人与同一投标人联合投标的；

24.13采购人（或采购代理机构）明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

24.14采购人（或采购代理机构）明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

24.15采购人（或采购代理机构）与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

24.16法律、法规或规章规定的其他串通行为。

25.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

26.错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

26.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

26.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

26.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

26.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并加盖公章确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

27.评标办法。

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法及评分标准》。

28.评标过程的保密

28.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料和授予合同的信息，采购人、评标委员会成员都不应向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

28.2任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其被取消投标资格，并由其承担相应的法律责任。

28.3中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

## 六、定标

29.确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

29.1采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

29.2第一名中标候选人无正当理由放弃中标成交或被取消中标资格的，将上报象山县财政局，象山县财政局将按《中华人民共和国政府采购法》、《象山县招投标市场不良行为记录暂行规定》等有关法律、法规、制度进行处理。此标的将另行组织采购。

30.中标通知与中标结果公告

30.1采购结果经采购人确认后，采购代理机构将于2个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告，由采购代理机构通过“政采云”平台确认并签发《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

31. 中标无效情形

中标人存在下列情形之一的，中标无效：

31.1提供虚假材料谋取中标的；

31.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

31.3与采购人、其他投标人恶意串通的；

31.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

31.5在招标过程中与采购人进行协商谈判；不按照招标文件和投标文件订立合同或者与采购人另行背离合同实质性内容的协议的；

31.6拖延、拒签合同的；

31.7存在法律、法规规定的其它损害采购人或采购单位利益或社会公共利益的情形的。

32.重新招标

投标截止时间及评审期间，出现有效供应商不足3家的，本项目流标，重新组织采购。

## 七、授予合同

33.签订合同

33.1采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

33.2招标文件、中标人的投标文件和评标过程中投标人的询标时作出的承诺及其澄清文件等作为合同签订的依据和主要附件。

33.3采购人对合同内容负责。合同金额200万元及以上的必须由法律顾问根据《政府采购法》、《合同法》对合同条款进行审查，出具法律意见书后方可签订合同。对于合同金额200万元以下的项目，采购单位自行组织审查合同条款。

33.4合同一式六份，采购单位和中标人各执三份。

33.5中标人和采购单位不得擅自变更、中止或者终止合同，不得另外订立背离合同实质性内容的其它协议。

34.履约保证金

34.1中标人在签订采购合同前，应按招标文件要求向采购人提交履约保证金，履约保证金作为中标人在履行合同合服务承诺的保证。

34.2中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式提交。中标人在履行完合同约定事项后，采购人应及时退还履约保证金。履约保证金不计息。

34.3签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

35.合同备案

采购人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定通过政采云系统将采购合同进行网上备案。

## 八、质疑和投诉

36.1开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”平台上及时提出，评审委员应对异常情况制作相关记录。

36.2开评标结束后，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在采购结果公告期限结束之日（公告发布之日起至第2日24小时止）起7个工作日内依据招投标相关法律法规向采购人、招标代理机构提出质疑。投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、招标文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

36.3采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内对质疑内容作出答复。若投标人对采购人或招标代理机构的答复、处理结果不满意，应在收到采购人或招标代理机构的书面答复后十五个工作日内到招标投标管理部门投诉。

36.4提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。未依法获取招标文件的，不得就招标文件提出质疑；未提交投标文件的投标人，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

36.5投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，投标人可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

36.6投标人质疑实行实名制，质疑函应当署名，投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交投标人签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

36.7采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收投标人以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，投标人应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

36.8采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期。

36.9采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

36.10质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

(1).质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。

(2).质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

(3).未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

(4).已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。

(5).投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据

(6).质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

(7).不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

## 九、相关政策

1、执行政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）：

（1）参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

1、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
    2、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
　　在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
　　以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，未能提供的不予认可。

（3）对于非专门面向中小企业的项目，对小微企业的价格应给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见价格分评分细则内容。

（4）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购人和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

（5）《中小企业声明函》由供应商提交，如供应商为代理商的，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

## 九、不良行为记录

投标人在采购活动中出现下列违规行为的将记入象山县政府采购不良行为记录，并在记录时限内暂停其象山县域范围内政府采购交易资格，同时不良行为在象山县公共资源交易中心网站公示。

| 序号 | 不良行为 | 记录时限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在招标采购过程中，与采购人进行协商谈判的 | 6个月 |
| 2 | 投标有效期内撤回其投标文件的 | 6个月 |
| 3 | 拒绝有关部门监督检查的 | 6个月 |
| 4 | 不积极配合采购人做好标的验收工作的 | 6个月 |
| 5 | 在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的 | 6个月 |
| 6 | 不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的 | 1年 |
| 7 | 中标后无正当理由放弃中标，或在规定时间内不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的 | 1年 |
| 8 | 虚假投诉、恶意投诉和不按程序、规定时间进行质疑投诉而影响采购工作正常进行或造成不良影响的 | 1年 |
| 9 | 不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的 | 1年 |
| 10 | 项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的 | 1年 |
| 11 | 发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的 | 1年 |
| 12 | 与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的 | 2年 |
| 13 | 采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的 | 2年 |
| 14 | 中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的 | 2年 |
| 15 | 事先有承诺，而事后违反承诺内容的 | 2年 |
| 16 | 将中标项目转包或违反规定进行分包的 | 2年 |
| 17 | 提供虚假资料参加投标的 | 3年 |
| 18 | 以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的 | 3年 |
| 19 | 未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的 | 3年 |
| 20 | 无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的 | 3年 |
| 21 | 为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的 | 3年 |
| 22 | 提供假冒伪劣产品或走私物品的 | 5年 |
| 23 | 擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的 | 5年 |
| 24 | 向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的 | 5年 |
| 25 | 在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他投标人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的 | 5年 |
| 26 | 象山县财政局采管办认定的其他违反政府采购管理的行为 | 酌情处理 |

## 十、解释

37.本招标文件的解释权属于采购单位和宁波威远工程造价咨询有限公司。

- 第三章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《宁波市政府采购招标采购方式暂行实施规程》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

二、评标组织

评标委员会：依法组建。

三、评标程序

1.公开招标投标文件先开启资格证明文件、技术商务文件，资格证明文件、技术商务文件评审结束后，公布资格审查、商务技术评审符合采购需求的供应商名单并公布商务技术得分情况后再开启报价文件，采购代理机构将公布投标人名称、投标内容、投标价格等以及采购人认为合适的其他内容，并做开标记录。开标大会结束后，采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查，再由评标委员会根据《招标采购文件》规定对各投标人的技术商务文件及报价文件进行评审。对投标人表述不清的内容，评标委员会将向投标人进行询标，请其澄清其投标内容。

2.按照投标人的综合得分排名，评标委员会推荐中标候选人1名，并由采购代理机构宣布中标候选人推荐情况。

四、评标过程

1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标采购文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.符合性审查

依据招标采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标采购文件的实质性要求作出响应。

- 澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目评审过程中有关澄清、说明或者补正，采购代理机构通过电子邮箱（1020623184@qq.com）进行收发。

投标人应当在投标文件中提供作出澄清、说明或补正的电子邮箱、传真号码，具体按照招标文件的《投标函》格式内容填写。

- 详细评审

评标委员会对通过符合性审查的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合打分。

评委打分参照本部分附表：评分标准表。技术商务得分由各评标委员会成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。价格分由评标委员会统一核算。评委打分采用记名方式，取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留二位小数）。

注：评标委员会认为投标文件无效、投标人资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

评标委员会认为投标人报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

采购代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

5.中标原则

评标委员会根据投标人的评审后的综合得分（综合得分＝价格分+技术、资信及商务分）由按照评审得分由高到低顺序推荐1名中标候选人，并编写评审报告。若评审得分相同，则报价低者为成交候选人；评审得分且最终报价相同的则由抽签决定成交候选人。如评标过程中出现本招标采购文件未尽事宜，则由评标委员会讨论决定。

6.中标结果

采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照得分排序由高到低的原则确定成交供应商。采购代理机构在浙江政府采购网、宁波政府采购网、宁波公共资源交易网象山县分网上公布成交结果。

- 资格性审查和符合性审查表

资格性审查和符合性审查表

| 项号 | 评审类型 | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性检查 | 投标供应商名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。电子投标文件中所有加盖公章均采用CA签章。 |
|  |  | 投标文件编制 | 资格文件、技术商务文件、报价文件分开制作 |
|  |  | 投标有效期 | 不少于90天 |
| 2 | 资格性检查 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 投标保证金 | 符合招标文件的要求 |
|  |  | 供应商资格 | 符合招标文件的要求 |
| 3 | 无效标条款 | - 投标报价不是固定价的或者超过财政预算的； - 投标有效期不足的； - 未按规定提供投标保证金的； - 单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的投标总价或投标明显不合理而投标供应商不能合理说明的； - 存在串标、抬标或弄虚作假情况的； - 不具备招标文件中规定资格要求的； - 投标文件含有招标人不能接受的附加条件的； - 投标人存在不良信用记录的（具体详见招标公告）； - 投标人未按规定提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中有/无重大违法记录（包括行贿犯罪记录）书面声明的； - 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件的要求的； - 授权代表未提供有效法定代表人授权委托书的； - 投标文件中需签字或盖章的地方未加盖投标供应商单位全称的公章，或使用投标专用章、合同章等类似图章代替，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章； - 服务要求不满足招标内容实质性内容及商务有重大偏离或保留的； - 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。 |  |

六、评分标准

| 价格分 （30分） | 报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，基准价得分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：各投标人的投标报价得分=（基准价/投标报价）×30。（本次采购专门面向中小企业，对中小企业声明函满足要求的小型和微型企业（或视同小微企业）的报价不再给予评审优惠。） |  |
| --- | --- | --- |
| 资信技术分70分 | 1总体方案 （20分） （视频U盘形式单独密封提交） | 1）总体方案：根据供应商提供的展示效果图或动画视频或文字说明等，以体现总体布局、结构深化是否满足采购需求，方案是否具有创新性，科技性，实用性以及设计深度进行评议： 方案科学、合理、针对性强的得7-10分； 方案合理满足要求的得4-7分； 方案一般，针对性不强的得0-4分。 |
|  |  | 2）数字内容定制及创意展示视频（30秒内2个）方案评议： 根据互动和数字内容设计方案的思路、展示内容的精准性、主题明确性、理念新颖性、创意性、整体效果设计的美观性进行评议： 方案科学、合理、针对性强的得7-10分； 方案合理满足要求的得4-7分； 方案一般，针对性不强的得0-4分。 |
|  | 2、项目总体方案的分析（7分） | （1）针对本项目展厅生产采用的工艺、技术的合理性、先进性、成熟性等进行评议（5分）：整体合理、先进、成熟的得3-5分；部分合理、先进、成熟的得2-3分；基本符合的得0-2分。 （2）根据投标人提供的标识产品材质、制作工艺及环保进行评议（2分）：内容全面、合理、有效的得1.5-2分，内容较全面、较合理的得0.5-1.5分，内容片面、基本符合招标文件的得0-0.5分。 |
|  | 3、多媒体设备（5分） | 根据招标文件要求对供应商所提供多媒体设备硬件产品技术指标进行评分，所有技术指标均达到招标文件要求的得基本分5分，若供应商对任何一项标有“*”的指标未响应或不满足，将按无效标处理；标有“▲”的指标每负偏离一项扣2分；其他指标每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 4、项目实施安装方案（5分） | 针对供应商施工进度安排、施工方案及施工安全保证措施、环境保护管理措施进行评议（5分）：方案内容完整、合理、可操作性强的得4-5分，方案内容完整合理但有所欠缺的得2-4分，方案基本符合的得0-2分。 |
|  | 5、工期安排（5分） | 针对本项目工期安排的合理性进行评议（5分）：快速合理的得4-5分，符合要求及合理的得2-4分，基本符合的得0-2分。（提供工期安排表等其他材料） |
|  | 6、展陈标本样品（若干组）（8分） | 根据投标人对所投展陈标本样品的制作工艺、材料选用、造型设计、整体效果方面进行评议（尺寸不符合要求的不得分）： 1）制作工艺：工艺质量先进成熟的得1.5-2分，成熟的得 0.5-1.5分，一般的得0-0.5分； 2）材料选用：材料选用优质的得1.5-2分，较好的得 0.5-1.5分，一般及以下的得0-0.5分； 3）造型设计：造型逼真体现原物种形态及神态且无缺陷的得1.5-2分，逼真体现原物种形态及神态轻微缺陷的得 0.5-1.5分，能体现原物种形态及神态且有缺陷得的0-0.5分 4）整体效果：效果逼真体现原物种形态及神态且无缺陷的得1.5-2分，逼真体现原物种形态及神态轻微缺陷的得 0.5-1.5分，能体现原物种形态及神态且有缺陷的得0-0.5分 |
|  | 7、体系认证（3分） | 供应商通过质量体系认证、环境体系认证、职业健康与安全管理体系认证的，每项得1分，最多得3分。不提供证书扫描件及网页截图的不得分。（注：认证机构须在国家认可委员会备案，提供网页查询截图） |
|  | 8、人员配备（3分） | 针对供应商拟投入本项目的团队实力（与本项目相匹配的人数、职称、技能、经验等）进行比较打分：团队实力较强的得2-3分，完全满足项目需要求的得1-2分，基本满足项目需要求的得0-1分。 注：上述人员需提供开标之日近三个月的社保证明文件 |
|  | 9、生产设备（3分） | 根据供应商拟投入主要生产设备及性能的比较，比较打分：设备齐全性能先进的得2-3分，设备满足需求性能较好的得1-2分，基本满足的得0-1分。（提供设备采购发票）。 |
|  | 10、培训方案（3分） | 根据投标人提供的培训方案进行比较打分：培训方案全面合理有效，具有详细的培训计划和培训内容的得2-3分；培训方案较够全面，培训计划和培训内容较详细的得1-2分；培训方案片面，不具有执行有效性，培训计划和培训内容不详细的得0-1分。 |
|  | 11、同类项目业绩（3分） | 供应商自2019年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有同类项目业绩合同并提供业主单位或第三方出具的验收合格报告，每个得1分，最多得3分。 |
|  | 12、本地化服务能力（5分） | 根据供应商自行提供售后服务机构设置情况和承诺的响应时间进行比较打分：就近便捷快速的得4-5分，响应快速的得2-4分，基本满足的得0-2分。 |

备注：1、小数点后保留一位数。2、各评委会成员自行按以上参考分值评分。3、重大事件由评委会集体讨论，须有三分之二或以上的评委签字认可。4、以上分值重复的地方，下限含，上限不含。

# 第四章   采购需求

一、海洋馆相关文创内容的具体点位及现场布置

海洋馆平面图

海洋馆相关文创内容的具体点位及现场布置

海洋馆现场照片（现状）

二、采购清单及基本要求

（一）黄避岙海洋馆硬件多媒体采购清单

| 黄避岙海洋馆硬件多媒体采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区域 | 产品名称 | 单位 |  | 数量 |  | 规格 |  | 参考品牌 |  | 备注 |
| 序厅 | led拼接屏幕 | 平米 |  | 4480*2880 |  | - P2.0 - *像素组成1R1G1B - 点间距(mm)2 - 响度中心距精度（%）≤3 - 像素密度(Dots/㎡)250000 - *单元板尺寸(mm)320*160 - 单元板分辨率(Dots)160*80 - *亮度(cd/㎡)≥600 - *亮度均匀性≥95% - *对比度≥6000:1 - 使用寿命（H）≥100000 - 最大电流(A)≤6.6 - *最大功耗(W/㎡)≤410 - *平均功耗（W/㎡）≤137 - 能耗一级标准 - 色度均匀性±0.003Cx、Cy内 - 灯管类型SMD1515 - *刷新率(Hz)≥3000 - *水平视角（°）≥140 - *垂直视角（°）≥130 - *色温3000-18000K可调 - *灰度等级(Bit)16 - *工作电压（V）4.2 - *平整度≤0.1 - 衰减率（工作3年）≤15% - 平均无故障时间≥1万小时 - 平均修复时间≤20分钟 - 维护方式前后维护 - 驱动方式恒流驱动 |  | 强力巨彩、利亚德、洲明 |  | 核心产品 |
| 西沪三宝 | 多媒体触控 | 台 |  | 3 |  | - 铝合金外框，表面喷砂并阳极氧化处理，铁壳后盖，超强金属质感且主动散热； - 2) 物理钢化防暴玻璃；加强视觉效果，提升触摸体验； - 3) 高速20点触控书写体验，更好的圆滑度，更快的书写速度； - 4）支持WIFI无线连接和网口有线连接； - 5) 操作系统：安卓及windows可选； - 6）直下式模组背光，成熟稳定耐用性极强； - 7) 使用国际通用标准的OPS插槽，一体化插拔式设计，方便升级与维护，外部无可见电脑模块的连接线，机身美观； - 8) 前置扩展端口：1路PC-USB 、1路全通道-USB ，1路HDMI输入，1路TOUCH USB, 非常方便用于户外接设备使用； - 9) 喇叭出音前置，防止因内嵌环境导致声音效果变质； - 10) 童锁功能，通过设置可屏蔽按键功能； - 11) 支持手势上拉菜单，菜单可快捷调节亮度声音，以及切换信号源； - 12) 前置按钮一键启动，可同时打开与关闭屏幕和主机，操作简单方便；13) 安卓11.0系统支持，多主题系统随时设置切换，开机LOGO设置自定义等功能； - 14) 系统自带，投屏，电子白板，批注等功能，非常实用快捷； - 屏幕尺寸75"LED屏 - (16:9)分辨率1920（H）×1080（V）/3840（H）×2160（V)可选 - 可视角度178 degree(H):178 degree(V) - 亮度350cd/m2 - 对比度5000：1 - 响应时间8ms - 颜色深度16.7M - 扫描频率4K-30HZ - 背光源DLED - 显示输出HDMI - 彩色制式PAL、NTSC - 声音3维立体声音效 - 输出功率2*10W - 显示屏保护钢化玻璃 |  | 定制 |  | 核心产品 |
| 滩涂生物 | 触摸电视机 | 台 |  | 1 |  | - 75寸（触摸）铝合金外框，表面喷砂并阳极氧化处理，铁壳后盖，超强金属质感且主动散热； 2) 物理钢化防暴玻璃；加强视觉效果，提升触摸体验； 3) 高速20点触控书写体验，更好的圆滑度，更快的书写速度； 4）支持WIFI无线连接和网口有线连接； 5) 操作系统：安卓及windows可选； 6）直下式模组背光，成熟稳定耐用性极强； 7) 使用国际通用标准的OPS插槽，一体化插拔式设计，方便升级与维护，外部无可见电脑模块的连接线，机身美观； 8) 前置扩展端口：1路PC-USB 、1路全通道-USB ，1路HDMI输入，1路TOUCH USB, 非常方便用于户外接设备使用； 9) 喇叭出音前置，防止因内嵌环境导致声音效果变质； 10) 童锁功能，通过设置可屏蔽按键功能； 11) 支持手势上拉菜单，菜单可快捷调节亮度声音，以及切换信号源； 12) 前置按钮一键启动，可同时打开与关闭屏幕和主机，操作简单方便； 13) 安卓11.0系统支持，多主题系统随时设置切换，开机LOGO设置自定义等功能； 14) 系统自带，投屏，电子白板，批注等功能，非常实用快捷； 屏幕尺寸75"LED屏 (16:9)分辨率1920（H）×1080（V）/3840（H）×2160（V)可选 可视角度178 degree(H):178 degree(V) 亮度350cd/m2 对比度5000：1 响应时间8ms 颜色深度16.7M 扫描频率4K-30HZ 背光源DLED 显示输出HDMI 彩色制式PAL、NTSC 声音3维立体声音效 输出功率2*10W 显示屏保护钢化玻璃 |  | 定制 |  | 核心产品 |
| 造福之船 | 透明显示屏 | 台 |  | 5 |  | （非触摸）55寸透明OLED， 透射率80%， 分辨率1920*1080， 像素间距0.63*0.63， 亮度150-400cd/m |  | 强力巨彩、利亚德、洲明 |  | 核心产品 |
|  | led拼接屏幕 | 平米 |  | 4480*6880 |  | P2.5 *像素组成1R1G1B 点间距(mm)2.5 响度中心距精度（%）≤3 像素密度(Dots/㎡)160000 *单元板尺寸(mm)320*160 单元板分辨率(Dots)128*64 *亮度(cd/㎡)≥600 *亮度均匀性≥95% *对比度≥6000:1 使用寿命（H）≥100000 最大电流(A)≤5.2 *最大功耗(W/㎡)≤427 *平均功耗（W/㎡）≤143 能耗一级标准 色度均匀性±0.003Cx、Cy内 灯管类型SMD1515 *刷新率(Hz)≥1920 *换帧频率（Hz）60 *水平视角（°）≥140 *垂直视角（°）≥130 *色温3000-18000K可调 *灰度等级(Bit)14 *工作电压（V）4.2 *平整度≤0.1 衰减率（工作3年）≤15% 平均无故障时间≥1万小时 平均修复时间≤20分钟 维护方式前后维护 驱动方式恒流驱动 |  | 强力巨彩、利亚德、洲明 |  | 核心产品 |
|  | 投影吊架 | 个 |  | 1 |  | 最大承重30 IBS（50kg)，颜色 黑，最大安装孔长度：272.5mm，上下倾仰角：-20~+20度，左右水平调节：-20~+20度，可伸缩升长度：950-1550mm，材质：优质SPCC高强度冷轨板，冲压结构与流线型外观， |  |  |  |  |
|  | 投影 | 台 |  | 1 |  | 投影技术：DLP 标准亮度：≥5000流明（根据ISO21118标准） 芯片尺寸：0.65英寸，标准分辨率：1920*1080 光源：激光， 寿命≥20000小时，节能寿命≥30000小时 对比度：≥300000：1 镜头投射比：0.80:1 端口：2 个 VGA，2个HDMI，1个视频，1个视频（RCA），1个（L/R）RCA音频， 1个立体声微型音频， 1个立体声微型音频（输出），1个控制串口端口槽（D-Sub 9 针），1个网口， 1个A型USB（5V/1.5A），1个B型USB(维修端口) 内置扬声器：≥10W*2，最低待机功耗： ≤0.5W 重量：≤5.5KG 功能： 全封闭光引擎设计，实现高效防尘 色彩管理支持六轴色彩校正功能 支持画面白平衡调整，可调整RGB的对比度和亮度值从而调整画面的白色和黑色水平 支持垂直和水平梯形校正范围±15度 一级能效高色域投影机 支持四角校正功能 无过滤网设计 接通电源可自动投射画面的自动开机功能 正常待机模式下接入VGA或HDMI信号即可自动开机并投射影像 支持HDR高动态范围 支持7*24小时运行 光源功率50%-100%支持单位5%调整 兼容4K@60Hz信号输入 支持多角度安装 支持8种gamma灰阶调整 支持6种壁色校正 支持DLP LINK 3D功能，蓝光3D信号接入自动激活 满足DICOM标准要求 |  | 明基、奥图码、迪恒投影 |  | 核心产品 |
| 网箱养殖 | led拼接屏幕 | 平米 |  | 4480*1920 |  | P2.0 *像素组成1R1G1B 点间距(mm)2 响度中心距精度（%）≤3 像素密度(Dots/㎡)250000 *单元板尺寸(mm)320*160 单元板分辨率(Dots)160*80 *亮度(cd/㎡)≥600 *亮度均匀性≥95% *对比度≥6000:1 使用寿命（H）≥100000 最大电流(A)≤6.6 *最大功耗(W/㎡)≤410 *平均功耗（W/㎡）≤137 能耗一级标准 色度均匀性±0.003Cx、Cy内 灯管类型SMD1515 *刷新率(Hz)≥3000 *水平视角（°）≥140 *垂直视角（°）≥130 *色温3000-18000K可调 *灰度等级(Bit)16 *工作电压（V）4.2 *平整度≤0.1 衰减率（工作3年）≤15% 平均无故障时间≥1万小时 平均修复时间≤20分钟 维护方式前后维护 驱动方式恒流驱动 |  | 强力巨彩、利亚德、洲明 |  | 核心产品 |
| 手工制作 | 触摸电视机 | 台 |  | 3 |  | 1）55寸（触摸）铝合金外框，表面喷砂并阳极氧化处理，铁壳后盖，超强金属质感且主动散热； 2) 物理钢化防暴玻璃；加强视觉效果，提升触摸体验； 3) 高速20点触控书写体验，更好的圆滑度，更快的书写速度； 4）支持WIFI无线连接和网口有线连接； 5) 操作系统：安卓及windows可选； 6）直下式模组背光，成熟稳定耐用性极强； 7) 使用国际通用标准的OPS插槽，一体化插拔式设计，方便升级与维护，外部无可见电脑模块的连接线，机身美观； 8) 前置扩展端口：1路PC-USB 、1路全通道-USB ，1路HDMI输入，1路TOUCH USB, 非常方便用于户外接设备使用； 9) 喇叭出音前置，防止因内嵌环境导致声音效果变质； 10) 童锁功能，通过设置可屏蔽按键功能； 11) 支持手势上拉菜单，菜单可快捷调节亮度声音，以及切换信号源； 12) 前置按钮一键启动，可同时打开与关闭屏幕和主机，操作简单方便； 13) 安卓11.0系统支持，多主题系统随时设置切换，开机LOGO设置自定义等功能； 14) 系统自带，投屏，电子白板，批注等功能，非常实用快捷； 屏幕尺寸55"LED屏 (16:9)分辨率1920（H）×1080（V）/3840（H）×2160（V)可选 可视角度178 degree(H):178 degree(V) 亮度350cd/m2 对比度5000：1 响应时间8ms 颜色深度16.7M 扫描频率4K-30HZ 背光源DLED 显示输出HDMI 彩色制式PAL、NTSC 声音3维立体声音效 输出功率2*10W 显示屏保护钢化玻璃 |  | 定制 |  | 核心产品 |
|  | 投影吊架 | 个 |  | 1 |  | 最大承重30 IBS（50kg)，颜色 黑，最大安装孔长度：272.5mm，上下倾仰角：-20~+20度，左右水平调节：-20~+20度，可伸缩升长度：950-1550mm，材质：优质SPCC高强度冷轨板，冲压结构与流线型外观， |  |  |  |  |
| 沉浸式体验区 | 投影 | 台 |  | 3 |  | 投影技术：DLP 标准亮度：≥5000流明（根据ISO21118标准） 芯片尺寸：0.65英寸，标准分辨率：1920*1080 光源：激光， 寿命≥20000小时，节能寿命≥30000小时 对比度：≥300000：1 镜头投射比：0.80:1 端口：2 个 VGA，2个HDMI，1个视频，1个视频（RCA），1个（L/R）RCA音频， 1个立体声微型音频， 1个立体声微型音频（输出），1个控制串口端口槽（D-Sub 9 针），1个网口， 1个A型USB（5V/1.5A），1个B型USB(维修端口) 内置扬声器：≥10W*2，最低待机功耗： ≤0.5W 重量：≤5.5KG 功能： 全封闭光引擎设计，实现高效防尘 色彩管理支持六轴色彩校正功能 支持画面白平衡调整，可调整RGB的对比度和亮度值从而调整画面的白色和黑色水平 支持垂直和水平梯形校正范围±15度 一级能效高色域投影机 支持四角校正功能 无过滤网设计 接通电源可自动投射画面的自动开机功能 正常待机模式下接入VGA或HDMI信号即可自动开机并投射影像 支持HDR高动态范围 支持7*24小时运行 光源功率50%-100%支持单位5%调整 兼容4K@60Hz信号输入 支持多角度安装 支持8种gamma灰阶调整 支持6种壁色校正 支持DLP LINK 3D功能，蓝光3D信号接入自动激活 满足DICOM标准要求 |  | 明基、奥图码、迪恒投影 |  | 核心产品 |
| 手工操作间 | 触摸电视机 | 台 |  | 2 |  | 1）75寸（触摸）铝合金外框，表面喷砂并阳极氧化处理，铁壳后盖，超强金属质感且主动散热； 2) 物理钢化防暴玻璃；加强视觉效果，提升触摸体验； 3) 高速20点触控书写体验，更好的圆滑度，更快的书写速度； 4）支持WIFI无线连接和网口有线连接； 5) 操作系统：安卓及windows可选； 6）直下式模组背光，成熟稳定耐用性极强； 7) 使用国际通用标准的OPS插槽，一体化插拔式设计，方便升级与维护，外部无可见电脑模块的连接线，机身美观； 8) 前置扩展端口：1路PC-USB 、1路全通道-USB ，1路HDMI输入，1路TOUCH USB, 非常方便用于户外 接设备使用； 9) 喇叭出音前置，防止因内嵌环境导致声音效果变质； 10) 童锁功能，通过设置可屏蔽按键功能； 11) 支持手势上拉菜单，菜单可快捷调节亮度声音，以及切换信号源； 12) 前置按钮一键启动，可同时打开与关闭屏幕和主机，操作简单方便； 13) 安卓11.0系统支持，多主题系统随时设置切换，开机LOGO设置自定义等功能； 14) 系统自带，投屏，电子白板，批注等功能，非常实用快捷； 屏幕尺寸55"LED屏 (16:9)分辨率1920（H）×1080（V）/3840（H）×2160（V)可选 可视角度178 degree(H):178 degree(V) 亮度350cd/m2 对比度5000：1 响应时间8ms 颜色深度16.7M 扫描频率4K-30HZ 背光源DLED 显示输出HDMI 彩色制式PAL、NTSC 声音3维立体声音效 输出功率2*10W 显示屏保护钢化玻璃 |  | 定制 |  | 核心产品 |
| 播放服务器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区域 | 产品名称 | 单位 |  | 数量 |  | 规格 | 品牌 |  |  | 备注 |
| 序厅 | 播放服务器A | 台 |  | 1 |  | 主板： 技嘉GA-X570-GAMING X CPU：i5 显卡：P620 内存：DDR4 3200MHz 8GB条 硬盘： 250GB（M.2接口，NVMe协议） 电源： 额定450W 机箱： 4U工控 |  | 定制 |  |  |
| 网箱养殖 | 播放服务器B | 台 |  | 1 |  | 主板： 技嘉GA-X570-GAMING X CPU：i5 显卡：P620 内存：DDR4 3200MHz 8GB条 硬盘： 250GB（M.2接口，NVMe协议） 电源： 额定450W 机箱： 4U工控 |  | 定制 |  |  |
| 造福之船 | 播放服务器C | 台 |  | 1 |  | 主板： 技嘉GA-X570-GAMING X CPU：i5 显卡：P620 内存：DDR4 3200MHz 8GB条 硬盘： 250GB（M.2接口，NVMe协议） 电源： 额定450W 机箱： 4U工控 |  | 定制 |  |  |
| 手工制作 | 播放服务器D | 台 |  | 1 |  | 主板： 技嘉GA-X570-GAMING X CPU：i5 显卡：P620 内存：DDR4 3200MHz 8GB条 硬盘： 250GB（M.2接口，NVMe协议） 电源： 额定450W 机箱： 4U工控 K |  | 定制 |  |  |
| 滩涂生物 | 播放服务器E | 台 |  | 1 |  | 主板： 技嘉GA-X570-GAMING X CPU：i5 显卡：P620 内存：DDR4 3200MHz 8GB条 硬盘： 250GB（M.2接口，NVMe协议） 电源： 额定450W 机箱： 4U工控 |  | 定制 |  |  |
| 沉浸式体验区 | 播放服务器F | 台 |  | 1 |  | 主板： 技嘉GA-X570-GAMING X CPU：i5 显卡：P2000 内存：DDR4 3200MHz 8GB条 硬盘： 250GB（M.2接口，NVMe协议） 电源： 额定450W 机箱： 4U工控 |  | 定制 |  |  |
| 地面互动投影 | 播放服务器G | 台 |  | 1 |  | 主板： 技嘉GA-X570-GAMING X CPU：i5 显卡：P620 内存：DDR4 3200MHz 8GB条 硬盘： 250GB（M.2接口，NVMe协议） 电源： 额定450W 机箱： 4U工控 |  | 定制 |  |  |
| 智能化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区域 | 产品名称 | 单位 |  | 数量 |  | 规格 |  | 品牌 |  | 备注 |
| 沉浸式体验区 | 金属抗光屏幕 | 平米 |  | 35 |  | 投影方式：正投 亮度增益系数：0.7—2.0 幕面颜色：白色（可定制灰色、银色） 对比度：5000:1 均匀度：≥96% 解像力：125线/mm 图像还原性：≥97% 环境光吸收率≥80% 入射角度：18度±5 屏幕材质：采用进口树脂基材，无热胀冷缩现象； 材质厚度>2.0mm 重量≤3kg/㎡ 适应明亮环境：高达300LUX室内,具有WT- B light平衡吸收环境光处理技术多层光学结构，具有底层防漏光处理，表面吸光及抗划伤能力。 视角：≥150度 综合指数：98K 反射光颜色：23K 色彩还原偏差≤4% 幕面应具有阻燃特性； 幕面应不含游离甲醛、VOC等挥发性有机化合物； 幕面应不含有可溶性重金属； |  |  |  | 核心产品 |
|  | 基础扩声 | 个 |  | 2 |  | 4寸吸顶音响 |  |  |  |  |
| 序厅 | 工程激光投影机 | 台 |  | 1 |  | 亮度3500lm,分辨率1200x800,DLP显示技术(比例:16:10),对比3500000：1,电源周期Normal mode : 更换周期20000小时 ECO mode :更换周期25000小时,光学位移垂直：+30%(手动) 水平：±15%(手动),投射比0.521重量:5 kg,尺寸(宽x高x深)340 x 135 x 320 mm (不含凸出部分),电源供应:100-240 V /AC(50/60Hz),安全装置:具过热自动断电保护功能,质保期限:三年，内部循环智能散热系统 内置独立散热系统，包含电源、DLP面板和光源 智能风速调节，控制投影机噪音，内部恒定温度 |  |  |  | 核心产品 |
|  | 投影吊架 | 根 |  | 1 |  | 最大承重30 IBS（50kg)，颜色 黑，最大安装孔长度：272.5mm，上下倾仰角：-20~+20度，左右水平调节：-20~+20度，可伸缩升长度：950-1550mm，材质：优质SPCC高强度冷轨板，冲压结构与流线型外观 |  |  |  |  |
|  | 互动主机 | 台 |  | 1 |  | 主板： 技嘉GA-X570-GAMING X CPU：i5 显卡：P620 内存：DDR4 3200MHz 8GB条 硬盘： 250GB（M.2接口，NVMe协议） 电源： 额定450W 机箱： 4U工控 |  |  |  |  |
|  | 互动感应摄像头 | 个 |  | 1 |  | 探测范围：0.1-20M@90%反射率 0.1-8M@10%反射率：测距精度±30mm：扫描范围270°，点云数据合并：1/2/4/8点：扫描帧率：10/15/20/25/30Hz：最小角分辨率：0.08°：电源电压DC12V-24V：工作电流：0.21A12V典型：激光光源：905nm class I:功耗2.5W |  |  |  |  |
|  | 音响系统 | 套 |  | 1 |  | 背景音乐 |  |  |  |  |
| 过道 | 工程激光投影机 | 台 |  | 1 |  | 亮度3500lm,分辨率1200x800,DLP显示技术(比例:16:10),对比3500000：1,电源周期Normal mode : 更换周期20000小时 ECO mode :更换周期25000小时,光学位移垂直：+30%(手动) 水平：±15%(手动),投射比0.521重量:5 kg,尺寸(宽x高x深)340 x 135 x 320 mm (不含凸出部分),电源供应:100-240 V /AC(50/60Hz),安全装置:具过热自动断电保护功能,质保期限:三年，内部循环智能散热系统 内置独立散热系统，包含电源、DLP面板和光源 智能风速调节，控制投影机噪音，内部恒定温度 |  |  |  | 核心产品 |
|  | 投影吊架 | 根 |  | 1 |  | 最大承重30 IBS（50kg)，颜色 黑，最大安装孔长度：272.5mm，上下倾仰角：-20~+20度，左右水平调节：-20~+20度，可伸缩升长度：950-1550mm，材质：优质SPCC高强度冷轨板，冲压结构与流线型外观 |  |  |  |  |
|  | 互动主机 | 台 |  | 1 |  | 主板： 技嘉GA-X570-GAMING X CPU：i5 显卡：P620 内存：DDR4 3200MHz 8GB条 硬盘： 250GB（M.2接口，NVMe协议） 电源： 额定450W 机箱： 4U工控 |  |  |  |  |
|  | 互动感应摄像头 | 个 |  | 1 |  | 探测范围：0.1-20M@90%反射率 0.1-8M@10%反射率：测距精度±30mm：扫描范围270°，点云数据合并：1/2/4/8点：扫描帧率：10/15/20/25/30Hz：最小角分辨率：0.08°：电源电压DC12V-24V：工作电流：0.21A12V典型：激光光源：905nm class I:功耗2.5W |  |  |  |  |
| 全屋 | 全屋智能化（pad控制）软件制作 | 项 |  | 1 |  | 控制展厅设备开关机 控制灯光开关 播放设备音量大小及其内容播发等支持IPAD输入控制，可通过IO开关量控制各种开关信号，可自定按键坐标及指令，可通过232、485、红外、网络协议控制投影机、电视、音响、播放系统、灯光、窗帘等 |  |  |  |  |
| 全屋 | 视频拍摄制作 | 项 |  | 1 |  | 用于LED、触摸屏互动，总长度不少于120秒，以海洋生产作业场景为主题（出海、捕捞和丰收的场景，提供不少于30秒样片） |  |  |  |  |
| 过道 | 互动视屏定制 | 项 |  | 1 |  | 用于投影互动设备（与深海海洋生物互动触摸视频的原素材，分辨率不低于1280*800，提供不少于30秒样片） |  |  |  |  |
| 中央控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区域 | 产品名称 | 单位 |  | 数量 |  | 规格 |  | 参考品牌 |  | 备注 |
| 中控系统 | 中央编程控制主机 | 台 |  | 1 |  | 支持TCP/IP控制模式，UDP控制协议； ▲A-NET、A-NET2双总线技术, 可扩充达1024个网络设备（如：面板、触摸屏、调光器、电源控制器、音量控制器等）；中控主机是基于iOS平台手持终端（ipad/iphone、Android）的网络中控主机，它支持网络级联，实现智能控制网络化，并且全面兼容传统中控编程控制方式。 中央控制主机端口 （1）COM端口： 8个，可双向传输RS232， RS-485及RS422信号； （2）红外IR端口： 8个 （3）输入I/O端口： 8个终端块，带保护电路，支持0-36V数字输入信号； （4）REL端口： 8个终端，常开型独立继电器，额定12V数字信号； （5）Link端口：2个终端模块，支持Link控制总线； （6）网络接口：一个网络接口。 支持TCP/IP控制模式，UDP控制协议； ▲A-NET、A-NET2双总线技术, 可扩充达1024个网络设备（如：面板、触摸屏、调光器、电源控制器、音量控制器等）；中控主机是基于iOS平台手持终端（ipad/iphone、Android）的网络中控主机，它支持网络级联，实现智能控制网络化，并且全面兼容传统中控编程控制方式。 中央控制主机端口 （1）COM端口： 8个，可双向传输RS232， RS-485及RS422信号； （2）红外IR端口： 8个 （3）输入I/O端口： 8个终端块，带保护电路，支持0-36V数字输入信号； （4）REL端口： 8个终端，常开型独立继电器，额定12V数字信号； （5）Link端口：2个终端模块，支持Link控制总线； （6）网络接口：一个网络接口。 |  |  |  | 核心产品 |
|  | 中控编程 | 套 |  | 1 |  | ipad中控程序编程 控制展厅设备开关机 控制灯光开关 播放设备音量大小及其内容播发等支持IPAD输入控制，可通过IO开关量控制各种开关信号，可自定按键坐标及指令，可通过232、485、红外、网络协议控制投影机、电视、音响、播放系统、灯光、窗帘等 |  |  |  |  |
|  | 继电器 | 台 |  | 1 |  | 继电器 控制电脑在断电情况下网络唤醒无法开机 应急开启电脑 |  |  |  |  |
|  | 交流接触器 | 套 |  | 1 |  | 交流接触器3个加电箱1个及1个继电器。主要控制6000W LED屏开关 |  |  |  |  |
|  | 灯光控制器 | 台 |  | 1 |  | 每台8路每路可承载功率1500W |  |  |  |  |
|  | 集成服务费 | 日 |  | 5 |  | 中控设备调试 预估5个工作日 |  |  |  |  |
|  | 平板电脑 | 台 |  | 1 |  | 分辨率：1920 x 1200，224 PPI 色彩：1670 万色 类型：IPS 触摸屏 触摸屏：电容屏十点触控，防指纹涂层 CPU：4 x Cortex-A73 2.0 GHz + 4 x Cortex-A53 1.7 GHz GPU：Mali G51 操作系统EMUI 10.1 (基于Android 10） 运行内存*：4 GB 机身内存*：64/128 GB 扩展存储：micro SD 存储卡，最大支持512 GB** 后置单摄：500 万像素，f/2.2 光圈，自动对焦； 照片分辨率：最大可支持 2560 x 1920 像素* 摄像分辨率：最大可支持 1920 x 1080 像素** 前置单摄： 200 万像素，f/2.4 光圈，固定焦距； 照片分辨率：最大可支持 1600 x 1200 像素* 摄像分辨率：最大可支持 1280 x 720 像素** 拍摄功能支持专业模式、全景、美肤、HDR、滤镜、水印、流光快门、延时摄影、动态照片等拍摄模式 支持笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照等功能设置 *不同拍照模式的照片像素可能有差异，请以实际为准。 **不同拍摄模式的视频像素可能有差异，请以实际为准。 *电池额定容量为4980 mAh。电池内置不可拆卸。 标配充电器支持 5V/2A 输出 网络制式AGS3K-W00、AGS3K-W10：不支持AGS3K-AL00： 4G 网络制式：移动 4G（TD-LTE）/联通 4G（TD-LTE/LTE FDD）/电信 4G（TD-LTE/LTE FDD） 3G 网络制式：联通 3G（WCDMA） 2G 网络制式：移动 2G（GSM）/联通 2G（GSM） 数据连接WLAN：802.11 a/b/g/n/ac WLAN 频率：2.4 GHz 和 5 GHz 蓝牙：蓝牙4.2，支持低功耗蓝牙蓝牙文件传输: 支持OTG：支持（反向供电时最大输出电流 1A/5V） USB： USB 2.0/USB Type-C |  |  |  |  |
| 海洋主题互动 | 互动软件 | 套 |  | 7 |  | 具有最大支持两路 4K2K 输出、无限图层、无限场景、场景切换预监、自定义场景循环模式、单图层播放实时预览、内置多种测试画面和特效等特点。可以方便对播控流程进行管理和切换，以及强大的视频解码能力，为广大视频播控技术人员带来极大的工作效率的提升,针对中小型演出、会议、临演、租赁、舞台演艺、展览展示、创意显示行业 |  |  |  |  |
| 黄避岙海洋馆广告采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区域 | 产品名称 |  | 单位 |  | 数量 | 规格 |  | 参考品牌 |  | 备注 |
| 墙面 | UV贴布（暗纹） |  | 平米 |  | 102 |  |  |  |  |  |
| 墙面 | 亚克力展板 |  | 平米 |  | 52 |  |  |  |  |  |
| 顶面 | 灯箱 |  | 平米 |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 主题墙 | 预铸式玻璃纤维石膏板 |  | 平米 |  | 33 |  |  |  |  |  |
| 滩涂生物 | 无机玻璃鱼缸 |  | 个 |  | 2 | 异形圆柱2200*340 |  |  |  |  |
| 西沪之产 | 无机玻璃鱼缸 |  | 个 |  | 1 | 异形圆柱2100*300 |  |  |  |  |
| 荣誉展示墙 | 定制玻璃展柜 |  | 项 |  | 1 | 异形圆柱 |  |  |  |  |
| 全屋 | 发光广告字 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 全屋 | 标本制作 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 黄避岙海洋馆灯具采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 变焦调光射灯 |  | 个 |  | 53 |  |  |  |  |  |
|  | 灯带 |  | 米 |  | 400 |  |  |  |  | 预估 |
| 黄避岙海洋馆标本采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区域 | 标本名称 |  | 单位 |  | 数量 | 规格（MM） |  | 要求 | 备注 |  |
| 西沪三宝版面（980*4825） | 苔条（生长发育阶段展示） |  | 套 |  | 10 | 外包装尺寸300*400MM（每个生产阶段展示尺寸：：1MM、5MM、10MM、50MM） |  | 干制标本 | 母藻集块化法得到的星状悬浮藻体 |  |
|  | 紫菜（生长发育阶段展示） |  | 套 |  | 10 | 外包装尺寸300*400MM |  | 干制标本 | 丝状体、叶状体交替生长呈现 |  |
|  | 海带（生长发育阶段展示） |  | 套 |  | 10 | 外包装尺寸300*400MM（每个生产阶段展示尺寸：50MM、100MM、200MM） |  | 干制标本 |  |  |
|  | 收集象山地区自然分布的藻类标本（含采集费）（提供样品3种） |  | 套 |  | 30 | 外包装尺寸：200*310MM |  | 干制标本 | 红毛菜、坛紫菜、圆紫菜、条斑紫菜、 乳节藻、扁鲜奈藻、异边孢藻、冈村石叶藻、 粗珊藻、细毛石花菜、小石花菜、拟鸡毛菜、 胭脂藻、茎刺藻、亮管藻、海萝、海索面、叉节藻、小珊瑚藻、粗枝珊瑚藻、中间软刺藻、石花菜、线形软刺藻、角叉菜、细弱红翎菜、脆江蓠、扁江蓠、真江蓠、叉枝伊谷藻、环节藻 |  |
|  | 中国典型藻类标本 |  | 套 |  | 100 | 外包装尺寸：200*310MM |  | 干制标本 | 盾果藻、蜈蚣藻、披针形蜈蚣藻、繁枝蜈蚣藻、带形蜈蚣藻、椭圆蜈蚣藻、密毛沙菜、沙菜、裸干沙菜、贴生美叶藻、扇形拟伊藻、海头红、日本环节藻、环节藻、节荚藻、金膜藻、错综红皮藻、钩凝菜、篮子藻、日本凋毛藻、圆锥仙菜、三叉仙菜、日本仙菜、波登仙菜、纵胞藻、帚状绒线藻、日本异管藻、顶群藻、匍匐红舌藻、羽裂橡叶藻、橡叶藻、柔弱爬管藻、粗枝软骨藻、细枝软骨藻、异枝栅凹藻、复生凹顶藻、冈村凹顶藻、羽状凹顶藻、波形凹顶藻、日本新管藻、多管藻、鸭毛藻、浙江褐茸藻、苔状鸭毛藻、小鸭毛藻、长囊水云、疣状褐壳藻、三叉黑顶藻、网地藻、厚网藻、厚缘藻、粘膜藻、大团扇藻、铁钉菜、叶状铁钉菜、囊藻、幅叶藻、萱藻、裙带菜、海带、羊栖菜、石花菜、线形软刺藻、角叉菜、细弱红翎菜、脆江蓠、扁江蓠、真江蓠、海蒿子、半叶马尾藻、铜藻、海黍子、裂叶马尾藻、鼠尾藻、瓦氏马尾藻、软丝藻、礁膜、孔石莼、扁浒苔、缘管浒苔、浒苔、南方浒苔、曲浒苔、裂片石莼海绿色刚毛藻、气生硬毛藻、束生刚毛藻、叉开松藻、刺松藻、大叶草、红纤维虾海草、羽藻、藓羽藻、黑叶雷松藻、巨藻、盘状仙掌藻、楔形叶囊藻、喇叭藻、白果孢藻、紫杉海门冬 |  |
| 鱼类版面（315*555*3个） | 大黄鱼（提供样品1条） |  | 条 |  | 2 | 鱼体长度：不少于35CM |  | 干制标本 | 参照【野生动物标本制作】（鱼类剥制标本技术要求）逼真体现原物种形态及神态 |  |
|  | 鲈鱼 |  | 条 |  | 2 | 鱼体长度：不少于35CM |  | 干制标本 | 参照【野生动物标本制作】（鱼类剥制标本技术要求）逼真体现原物种形态及神态 |  |
|  | 黑鲷 |  | 条 |  | 2 | 鱼体长度：不少于35CM |  | 干制标本 | 参照【野生动物标本制作】（鱼类剥制标本技术要求）逼真体现原物种形态及神态 |  |
|  | 美国红鱼 |  | 条 |  | 2 | 鱼体长度：不少于35CM |  | 干制标本 | 参照【野生动物标本制作】（鱼类剥制标本技术要求）逼真体现原物种形态及神态 |  |
|  | 暗纹东方鲀 |  | 条 |  | 2 | 鱼体长度：不少于15CM |  | 干制标本 | 参照【野生动物标本制作】（鱼类剥制标本技术要求）逼真体现原物种形态及神态 |  |
|  | 白面刺尾鱼 |  | 条 |  | 2 | 鱼体长度：不少于15CM |  | 干制标本 | 参照【野生动物标本制作】（鱼类剥制标本技术要求）逼真体现原物种形态及神态 |  |
|  | 刺豚 |  | 条 |  | 3 | 鱼体长度：不少于10CM |  | 干制标本 | 参照【野生动物标本制作】（鱼类剥制标本技术要求）逼真体现原物种形态及神态 |  |
|  | 角镰鱼 |  | 条 |  | 2 | 鱼体长度：不少于10CM |  | 干制标本 | 参照【野生动物标本制作】（鱼类剥制标本技术要求）逼真体现原物种形态及神态 |  |
|  | 颊纹双板盾尾鱼 |  | 条 |  | 2 | 鱼体长度：不少于15CM |  | 干制标本 | 参照【野生动物标本制作】（鱼类剥制标本技术要求）逼真体现原物种形态及神态 |  |
|  | 鲳鱼 |  | 条 |  | 2 | 鱼体长度：不少于35CM |  | 干制标本 | 参照【野生动物标本制作】（鱼类剥制标本技术要求）逼真体现原物种形态及神态 |  |
|  | 收集、采集象山地区自然分布的鱼类等标本 |  | 条 |  | 10 | 鱼体长度：不少于15CM |  | 干制标本 | 银鲳、小黄鱼、黄姑鱼 白姑鱼、蓝点马鲛、赤魟、眼斑拟石首鱼、 秋刀鱼、花鲈、大弹涂鱼 |  |
|  | 常见养殖鱼类发育阶段展示 |  | 条 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 节肢类类版面（1160*635） | 收集、采集典型海洋生物 |  | 个 |  | 20 | 体型不一 |  | 干制标本 | 中国毛虾、中华管鞭虾、口虾蛄、黑斑口虾蛄、须赤虾、葛氏长臂虾、细巧仿对虾、中国对虾日本对虾、长缝拟对虾、脊尾白虾、弧边招潮 |  |
|  | 常见养殖蟹类发育阶段展示 |  | 只 |  | 20 | 体型不一 |  | 干制标本 | 天津厚蟹、红螯相手蟹、细纹爱洁蟹、绵蟹 长手隆背蟹、梭子蟹、红星梭子蟹、颗粒公关蟹、双角互敬蟹、粗糙鳞斑蟹、双刺静蟹、德汉劳绵蟹、看守长眼蟹、逍遥馒头蟹、细纹爱洁蟹、首长黄道蟹、锯缘青蟹、武士蟳、锈斑蟳、 |  |
| 软体类版面（1160*635） | 收集象山地区自然分布的贝类等标本（含采集费 |  | 个 |  | 20 | 大小不一 |  | 干制标本 | 日月贝、美女蛤、心鸟蛤、莹王海菊蛤、 异棘海菊蛤、宽珍珠贝、水字螺、珍笛螺、 分层笋螺、锯齿笋螺、短棘螺、笔螺、扁玉螺、大轮螺、线纹玉螺、蛙螺、球形珊瑚螺、中国耳螺、星螺、长角螺、 |  |
|  | 常见养殖贝类发育阶段展示 |  | 个 |  | 20 | 根据生长阶段 |  |  |  |  |
| 所有标本展柜 |  |  | 批 |  | 1 | 尺寸按每款标本的展陈要求设定 |  | 根据标本款式和尺寸不同设计展柜 |  |  |
| 标签设计制作 |  |  | 批 |  | 1 | 尺寸按每款标本的展陈要求设定 |  | 所有标本的标签和简介的设计、制作 |  |  |

注：所有展层展板要整洁、美观（表面不能有明显安装痕迹），主题明确。

注：1、本招标文件提供的“采购清单”是本次项目的主要设备及材料清单。投标人的报价不止包含“采购清单”表中所列设备及材料清单，还须包括完成本项目范围内所需要、附件、配件、管线、辅助材料等，直至具备完整功能及深化设计、优化方案等所需的费用。

2、参考品牌仅供投标参考，不具限制性，投标产品非参考品牌的，必须在产品质量和性能上与参考品牌同档次或优于参考品牌，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与参考品牌相当的产品参与投标。

3、标▲的技术参数为重要参数，投标文件中须提供检测报告等相关证明文件复印件并加盖制造商公章或投标人提供本项产品技术参数要求响应承诺书（中标后一周内提供本项标▲的测报告等相关证明文件复印件并加盖制造商公章），未提供证明文件或承诺未满足参数或要求的视作负偏离。

4、标*的技术参数为主要的技术指标，如发生实质性偏离的作不响应招标文件实质性条款处理；

| （二）装修工程量清单表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(专业)工程名称:海洋科普展示 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 全 费 用 综合单价 (元) | 合价(元) |
|  | 建筑 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面工程 | 地面装饰工程：深灰色环氧树脂地坪漆，具体做法详见图纸 | m2 | 217.55 |  |  |
| 2 | 地面工程 | 地面装饰工程：蓝色釉面漆饰面,轻质砖基层，具体做法详见图纸 | m2 | 14.4 |  |  |
| 3 | 墙面工程 | 墙面装饰工程（包括原墙拆除及新砌墙体）具体做法详见图纸 | m2 | 360.57 |  |  |
| 4 | 天棚工程 | 天棚吊顶装饰工程具体做法详见图纸 | m2 | 231.95 |  |  |
|  | 安装 |  |  |  |  |  |
| 5 | 水电安装工程 | 水电安装工程具体做法详见图纸 | m2 | 292.33 |  |  |
| 6 | 暖通 | 暖通具体做法详见图纸 | m2 | 292.33 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、以上综合单价含人工、机械、材料、脚手架等措施费、税金及其他费率等相关一切费用，施工单位不得以其它理由增加相关费用。

2、本项目图纸内设备部分不在本项目采购范围内，但计入设备预埋管及供电线路，施工时须对照图纸做相应预留工作。

3、结算综合单价确定方式：

3.1采购文件中已有适用的综合单价的，按采购文件中已有的综合单价确定；

3.2采购文件中有类似工程项目单价的，可以参照采购文件中类似项目的综合单价确定；

3.3采购文件中没有类似工程项目单价的，按以下口径重新组价后的综合单价确定：

（1）计价依据：建设单位提供的施工图、招标文件及有关资料、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《通用安装工程工程量计算规范（GB50856-2013）》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、、《浙江省房屋与装饰工程预算定额（2018版）》、《浙江省房屋建筑安装工程修缮预算定额（2018版）》、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》 、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018版）》、浙江省建设工程工程量清单计价指引、浙建建发[2019]92号、市住建局“宁波市住房和城乡建设局转发省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知”（甬建发〔2022〕34 号）、浙江省补充规定及相关文件规定要求为组价和编制依据 。

（2）取费标准：本工程按一般计税法计价，税率9%。本工程土建工程按房屋建筑及构筑物工程取费；区间费率按中值计取，二次搬运费、提前竣工增加费不计取，规费按工程相应费率×0.3计取。费用计算程序及费率（含税金及规费）按发售招标文件日省、市造价管理部门发布的规定执行，取费费率按照《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》（浙建站定[2016]23号）、浙建建发[2019]92号、市住建局“宁波市住房和城乡建设局转发省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知”（甬建发〔2022〕34 号）文件执行。

（3）价格：人工费市场信息价、材料价格按宁波市建设工程造价信息（2022年第11期）象山栏；象山栏无的材料按同期宁波栏，象山栏和宁波栏均无的材料按同期《浙江省造价信息》全省通用市场信息价，无信息价的材料如原招标控制价有的按招标控制价，没有的按发包方市场调查核实的签证价为准。上述价格均为除税信息价，如当期信息价无除税信息价的，按有关规定折算成除税信息价。

依据上述（1）～（3）规定进行组价后按相应专业工程中标浮动率下浮作为其综合单价，经发包人或其委托的咨询单位工程师审定后，作为结算的依据 。

3.4因工程量（包括变更，不包括设有招标指导价、限价子目）偏差引起的价格调整按照以下约定处理 ：

A：当工程量清单项目工程量（包括变更，不包括设有招标指导价、限价子目）的变化幅度在10%以内（含）时，其综合单价不作调整，执行原有综合单价 。

B：当工程量清单项目（包括变更，不包括设有招标指导价、限价子目）工程量的变化幅度在10%以外时，超过10%以外部分，由业主、监理、承包方按10.4.1.3款确定新的综合单价，并按新确定的综合单价增加或调减工程价款 。

三、工期要求及奖罚措施

1.工期要求：45日历天，开工日期以采购人发出通知为准。投标时可填报不大于45日历天的最短合理工期，成交后，该招标工期将作为合同工期。

2.如中标供应商无正当理由而导致延期，经协商无效，采购人有权追究中标供应商的违约责任。

3.从开工之日起5个工作日没有进场施工的，视成交方自动放弃，采购人有权上报相关行政主管部门进行处罚。

四、质量及保修要求

1、质量要求：质量达到国家规定的验收合格标准，符合国家技术规范和质量标准，满足采购人的使用需求。

2、结算：工程量按实际结算。

3.中标单位必须严格按照有关现行施工规范精心组织施工，严格把好各道施工工序的质量关，杜绝工程质量事故。

2. 本项目质量保修期2年，从工程竣工验收合格之日起计算。

3.保修要求

成交供应商应与采购人签订工程质量保修书，乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。成交供应商要对其所提供的施工、材料、设备及其内在工程质量负全部责任。

成交供应商应在施工过程中必须做好成品保护，整体项目验收交付使用之前均由投标人负责保管，在此期间不管何种原因所造成的破坏或损毁，均由投标人负责修理或更换，且造成的其他相关损失也由投标人负责。

在保修期内成交供应商应对有缺陷的部位必须无偿地予以修理和调整，并承担由货物或施工等质量问题而引起的采购人或第三者的一切责任；

五、材料的供应方式及要求

1、所有材料都必须是正规厂家生产的优等级产品，符合国家规定的相关技术标准及环保要求。当所提供的材料不符合设计和质量标准要求，投标人需无条件拆除，重新采购，并承担由此发生的一切费用，同时不得顺延工期。

2、采购人对材料质量有疑问时，有权要求复验，如复验合格，复验费由采购人支付，如复验不合格，复验费用及由此造成损失由投标人承担。

六、工程报价

1.根据工程招标控制价及现场勘察进行报价，报价采用自主报价方式。

2.本项目工程水电费由中标方承担。

3.施工过程中施工单位应保护好公共设施，投标单位需在报价中考虑。

七、其他要求

- 工作内容：

投标人必须满足 “采购内容和技术要求”中的基本要求,采购清单中的数量、材质、工艺等为本项目采购人的基本要求，投标人可以在满足基本要求的情况下，进行深化并设计。

- 设计要求：

1、总体要求：

各投标人应认真阅读招标文件，在充分了解特色的基础上，充分发挥各自的创意和技术优势，采用先进的设计理念，合理地选择节能环保的材料和技术方案，精心设计。方案设计必须是技术先进，经济合理的。

2、综合说明，包括设计理念阐述、设计构思、设计特点说明；

3、根据投标人对“采购清单”中的基本要求，投标响应文件中提供所有类型文创产品的设计效果图及简要设计说明；

- 施工管理要求：

1、材料进场和隐蔽工程等必须进行报验，采购方同意后方可进行下一道工序。

2.安全要求：施工单位须严格遵守《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》和《安全生产许可证条例》等法律法规，项目负责人和安全管理人员认真履行安全生产管理职责，负责工程现场的施工安全；施工过程中发生的一切非采购方原因的安全事故由施工单位全权负责。

3.文明要求：在施工过程中，必须做到文明施工。工序衔接交叉合理，交接责任明确，施工场地整洁、卫生、道路畅通，有必要的围护和遮挡措施等。

建筑垃圾必须及时清运，费用自理。

如施工单位未能及时清理，由采购方安排清理的，费用在结算时从工程款项中扣除。施工过程中应做好对现有公共设施的保护措施，如有损坏由施工单位全额赔偿。

严格按当地相关部门要求，做好疫情防控工作。

采购文件所附的图纸是为了更好的说明本项目的需求，仅供参考，若有不一致，以采购文件为准，优先顺序为采购文件、图纸。

6、施工

（1）、施工地点：采购人指定地点。

（2）、施工标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

（3）、施工过程中发生的费用由中标供应商负责。

7、合同验收

（1）、中标供应商须按符合招标文件和国家相关质量标准进行施工。如发生所投标与现行国家政策法规、合同约定不符，采购人有权拒收、退货、解除合同，或者中标供应商予以免费更换。

（2）、本次招标如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证，等等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。

（3）、因以上两条款因素导致工期延误的，采购人有权向供应商依法索赔。

（4）、验收合格条件

4.1施工质量符合合同要求。

4.2竣工验收过程中发生的故障和发现的隐患已被排除并得到招标人认可。

4.3所有合同中规定的资料都已提交。验收时须提供竣工图。

4.4技术文件都已按招标人存档备案的要求提交并得到接受。

4.5甲乙双方共同签署验收合格证书。

（5）、中标人按验收技术要求进行最终质量验收，并承担施工质量责任。

1、投标人在施工期间，必须配备专用电管人员，全面负责用电管理，并配备专职安全员，确保安全生产；

2、参加本项目的施工人员必须具有相应专业工种的上岗证；

3、投标人在施工过程中，要认真做好材料和成品保护，以保证产品不受损害和污染，如产品发生损害和污染，由投标人负责修复和更换。因失窃失火或其他非采购人原因而造成的损失均由投标人负责，凡由此损及采购人利益或其他第三方利益时，投标人应负全部责任；

4、在施工过程中，因投标人原因造成的一切安全事故和其它责任事故，由投标人承担全部经济和法律责任。

5、验收时必须做到工完场清、料清、障清，如未在采购方指定时间内做到工完场清、料清、障清，采购人将不予验收。

6、投标人在本项目验收时应提前进行质量自评。

6）样品、演示要求：

供应商须在投标截止时间前将样品递交至招标代理机构处提交方式详见招标公告，逾期不予接收。样品要求如下，具体要求详见“采购需求”：

一、大黄鱼干制标本样品一个，鱼体尺寸不少于30厘米；参照【野生动物标本制作】（鱼类剥制标本技术要求）逼真体现原物种形态及神态。

二、藻类标本三组: 乳节藻、扁鲜奈藻、异边孢藻，要求：外包装尺寸20*30厘米；

三、总体设计展示效果图或总体设计效果动画视频（3分钟及以上）：对展馆内空间体验作全景式表达。对展馆内部细节处理表现等通过全景效果进行直观立体展示。能达到场景全景式体验感，以及展馆效果还原真实感。体现展馆的数字科技动态感，还原展馆的立体科技氛围感。

四、定制数字多媒体互动视频两组（30秒内）：

1、以海洋生产作业场景为主题（出海、捕捞和丰收的场景），

2、与深海海洋生物互动触摸视频的原素材，分辨率不低于1280*800。

注：上述相关提供视频的格式应为常用格式，若非常用格式则请自行准备演示及方案讲解设备。

九、附件及图纸： 另行提供，如图纸与采购需求所示不一致的，以采购需求为准。

十、商务要求

| 序号 | 项目 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期限 | 1、 本项目要求中标供应商接到中标通知书之日起7日历天内做好施工进场准备工作。 2、中标通知书发出后7天内签订合同。本项目要求分阶段实施，接到采购人书面通知后，中标供应商须在45日历天内完成采购人指定范围的全部工作。 |
| 2 | 项目供货/实施地点 | 按采购人指定地点。 |
| 3 | 付款方法和条件 | 工程进度款按每月进度付款申请单经监理人及发包人审定后支付，工程进度款支付额为当月已核工程量的80%；当支付金额达到合同价款的85%时，停止支付工程款；工程整体竣工验收合格、承包人向发包人移交全部工程及全部施工资料后付至已核工程量的 85 %，业主单位对承包人提交的结算审核后支付工程造价的90%，待有关审价部门审定后付至审定结算价的100%。 |
| 4 | 履约保证金 | 履约保证金的收取及退还： 1）履约保证金金额：签约合同价的1.0%； 2）履约保证金形式：银行汇票（电汇）、银行保函、保单或支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票），需经采购人同意。 3）担保收件人：采购人； 4）提交时间：中标人应于合同签订前将履约保证金交至采购人指定账户。 5）履约保证金的退取：该项目服务期限满后根据实际履约情况扣除相应违约金后无息退还履约保证金。 |
| 5 | 合同终止 | 中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同，同时酌情扣除履约保证金。因中标人不能保证工作质量，或发生重大差错事故的，采购人可有权终止合同，中标人承担全部责任。 |
| 6 | 对采购内容进行变更的处理 | - 合同期内，因故致使本项目服务范围及人员增减引起的费用调整，原则上以区域划分，最终由采购人同意进行增减，按实结算服务费（已明确承包范围的除外），以联系单为准，但服务费用的增加，原则上不得超过合同总价的10%； - 合同期在一个月以内的，延期的服务费用由中标人自行承担，若延期超过一个月的，则从第二个月起开始计取延期的服务费用，按实结算，以联系单和补充协议为准； （3）合同履行期间如遇国家上调最低工资标准和养老保险标准的，中标人应依据国家政策对协管人员的最低工资标准和养老保险标准作出相应调整，但采购人支付的年度总服务费用不变。 |

# 第五章  政府采购合同主要条款

本项目执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局监制的合同示范本，参照《建设工程施工合同（示范文本）》

合同协议书（略）

通用合同条款（略）

专用合同条款

以下主要专用合同条款根据《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）》第三部分“专用合同条款”的格式与内容确定，除招标人和中标人（以下称“招标人”为“发包人”，称“中标人”为“承包人”）在合同谈判期间有补充约定外，本合同的专用合同条款按以下条款执行。

### 1.一般约定

#### 1.1词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：合同当事人约定的工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议  。

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名称：                        ；

资质类别和等级：                           ；

联系电话：                              ；

电子信箱：                              ；

通信地址：                              。

1.1.2.5设计人：

名称：                        ；

资质类别和等级：                           ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                              。

1.1.3工程和设备

1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括： 除规划红线范围内的土地外，发包人不提供其他场所 。

1.1.3.9永久占地包括： 规划红线范围内为实施本合同工程需永久占用的土地 。

1.1.3.10临时占地包括： 指规划红线范围内永久占地之外为实施本合同工程需临时占用的土地 。

#### 1.3法律

适用于合同的其他规范性文件： 中华人民共和国的法律、法规以及浙江省、宁波市的法规、规章及有关规定；有关文明施工、安全施工、现场管理、保险等有关的规定适用与上述法律、法规、规章等无冲突的规定 。

#### 1.4标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括： 施工中适用的标准均为国家标准或浙江省、宁波市及象山县地方有关标准。工程中所需标准规范由承包人自行准备，费用由承包人自理。国家和地方政府若颁布新标准规范时，按新规定执行，所需新的标准规范也由承包人自理  。

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：      /      ；

发包人提供国外标准、规范的份数：      /      ；

发包人提供国外标准、规范的名称：      /      。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 详见设计文件和招标技术要求 。

#### 1.5合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： 合同文件的优先解释顺序执行“通用合同条款” 。

#### 1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 开工日期前14天内 ；

发包人向承包人提供图纸的数量： 免费向承包人提供7套图纸（不足由承包人自行承担），标准图由承包人自理 ；

发包人向承包人提供图纸的内容： 工程承包范围内的各专业工程施工图 。

1.6.4承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案、加工图、大样图、协调配合图等 ；

承包人提供的文件的期限为：开工前7天；

承包人提供的文件的数量为：一式八套，并提供电子版 ；

承包人提供的文件的形式为： 采用书面形式，并视情况需要提供电子版 ；

发包人审批承包人文件的期限： 监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，发包人收到监理人上报的文件后14天内完成审批 。

1.6.5现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 由承包人保存一套完整的图纸和承包人文件，承包人自行使用的图纸和承包人文件应另行准备 。

#### 1.7联络

1.7.1发包人和承包人应当在 合同约定的发出期限后的3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点：                    ；

发包人指定的接收人为：                    。

承包人接收文件的地点：                    ；

承包人指定的接收人为：                    。

监理人接收文件的地点：                    ；

监理人指定的接收人为：                    。

#### 1.10交通运输

1.10.1出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 按通用条款执行 。

1.10.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 以施工图红线为界 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按通用条款执行

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

#### 1.11知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 执行“通用合同条款” 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 承包人不得用于承揽其他工程、向第三方出售或用于广告宣传等与合同无关的其他事项 。

1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 执行“通用合同条款” 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行“通用合同条款” 。

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 包含在合同价中由承包人自己承担 。

#### 1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 由发包人原因出现的通用条款1.13中的列明的（1）、（2）予以调整，1.13中（3）款不作调整 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： 根据相关规定执行 。

### 2.发包人

#### 2.2发包人代表

发包人代表：

姓名：                      ；

身份证号：                             ；

职务：                                 ；

联系电话：                             ；

电子信箱：                             ；

通信地址：                             。

发包人对发包人代表的授权范围如下：  按发包人内部管理规定执行  。

#### 2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 开工日期7天前向承包人移交施工现场 。

2.4.2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）发包人负责提供电源，距离项目地块红线50米距离内，由本工程承包人接入施工现场，设置分电源箱，并单独装表计量。从发包人提供的电源至施工用电设备线路的安装由承包人负责实施，安装费、线路、设备购置费及施工过程中发生的所有电费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用包含在投标报价中。结算时，发包人将按照向供电部门缴纳电费的单价和承包人的实际用电数量扣回用电费用（含分摊的线路损耗费用）；（2）发包人负责提供水源，距离项目地块红线50米距离内，由本工程承包人接入施工现场，并单独装表计量。从水源至施工各用水点的管路安装、布置由承包人负责实施，其安装费、管材、设备购置费及施工过程中发生的所有水费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用包含在投标报价中。结算时，发包人将按照向供水部门缴纳水费的单价和承包人的实际用电数量扣回用水费用（含分摊的损耗费用）。

#### 2.5资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：   不提供   。

发包人是否提供支付担保：   不提供   。

发包人提供支付担保的形式：    /    。

### 3.承包人

#### 3.1承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人应在发包人指定的时间内向发包人提供符合存档备案要求的竣工图、竣工资料及竣工验收报告等，并将该些资料存档备案。归档资料应符合工程所在地建设行政主管部门和城市建设档案管理机构及发包方对有关施工资料的要求。

承包人需要提交的竣工资料套数： 竣工图全套6套、竣工资料 3套及光盘一套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 在工程具备竣工验收前15天内 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 符合宁波市城建档案归档的要求 。

（10）承包人应履行的其他义务：

（a）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规象山县住建 局文件规定的支付内容（如有变动按最新规定执行），及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，发包人将函告建设行政主管部门。

承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目负责人是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人 。

工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查 。

承发包双方在签订合同的同时，签订《工程建设领域农民工工资专用账户分账管理协议》 。

（b）项目审计、稽查和检查等的配合：a.与本工程项目相关的审计和稽查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合；b.有关单位对本项目的各种检查和视察等活动，承包人有义务予以积极配合，并开展各项工作；c.本项目有关的各类统计报表、汇报材料等，承包人有义务配合发包人做好相关编制工作并提供相应的资料；d.承包人应按发包人、监理人和有关文件的要求，建立相应的计量、支付和变更台帐等，并保持其持续有效，直至工程决算完成；e.承包人应按发包人要求，将钢筋、商品砼等大宗材料或半成品的供货合同等资料提供给发包人和监理人备案。供货人和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和监理人的监督检查，如有变更应及时通知发包人和监理人并送交相应有关资料。监理人征得发包人同意后有权要求承包人更换不符合要求的供货人，承包人必须接受。

（c）未经发包人事先批准，承包人不得在任何报纸、商业或技术文献上刊登或披露任何与合同或与本工程有关的详细资料 。

承包人不应在现场或施工设施上展示或容许展示任何贸易和商业性广告。在工地现场张贴布告，应事先得到监理人的批准，当监理人指示撤除时，应立即执行 。

（d）尽管承包人已按投标文件的承诺提供了上述机械、设备和仪器，但监理工程师认为仍不能满足现场施工的需要或不能保证工程质量和安全生产时，监理工程师有权要求承包人继续调遣或购买、租用某些机械、设备和仪器，承包人不得拒绝，费用由承包人自行承担。

（e）发包人、监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用由承包人承担。

（f）承包人按规定的时间申报甲供材料（设备）规格、型号、数量和到货时间，如因承包人上报数量错误导致材料（设备）供应不足而影响工程进度或出现材料堆积现象，由此引起的一切责任均由承包人承担，同时发包人有权视情况给予承包人一定的经济处罚；承包人负责验收、保管，承包人有义务配合甲供材料（设备）卸货。承包人保证不将甲供材料（设备）挪作他用，否则，发包人有权对承包人采取经济处罚。

（g）承包人不能因停电而停工停产，否则作违约处理；工地所产生的水、电费用均应按供水、供电部门的价格，由发包人在工程款支付时从承包人工程款中扣除。同时为保证工程施工的连续性，承包人自备发电机以备停电时使用，所发生的一切费用由承包人自行承担，施工过程中应停电引起的费用增加和工期延长均由承包人自行承担。承包人同意根据现场工程实际情况配置适当的增压泵和蓄水池，施工过程中因供水部门降压供水或停水引起的费用增加和工期延长，均由承包人自行承担。

（h）施工总承包管理及服务和现场配合的约定：双方协商

#### 3.2项目负责人

3.2.1项目负责人：

姓名：                      ；

身份证号：       ；

建造师执业资格等级：            ；

建造师注册证书号：    ；

建造师执业印章号：               ；

安全生产考核合格证书号：  ；

联系电话：                       ；

电子信箱：                       ；

通信地址：                       ；

承包人对项目负责人的授权范围如下： 代表承包人负责合同履行 。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求： 每月在施工现场时间不得少于22天，每天工作时间不得少于8小时，且重要工程例会及验收环节等必须由项目负责人参加。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任： 发包人有权解除合同，由此造成的费用增加和工期延误损失均由承包人承担 。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 每缺勤一天扣1000元/次，违约金可以从履约保证金中扣除或从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除 。

发包人对项目负责人每月在施工现场的时间和擅自离开施工现场的违约处理，应根据监理人对项目负责人的考勤结果进行。承包人项目负责人必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在根据本合同约定的开工日期前到任。项目负责人不得违反宁波市建设行政主管部门对项目负责人的管理规定。未经发包人书面许可，承包人不得更换项目负责人 。

3.2.3承包人擅自更换项目负责人的违约责任：处违约金50000元/次，违约金可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除，且发包人有权拒绝接受其擅自更换的项目负责人 。

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任： 发包人有权终止合同，其所造成的经济损失由承包人赔偿 。

#### 3.3承包人人员

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 承包人应接到开工通知后7天内。

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 其所造成的经济损失由承包人赔偿，发包人同时将建议有关部门将承包人以上行为以不良行为记录方式记录信用档案 。

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：报监理人同意，并征得发包人书面同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 处违约金50000元/人/次，最高限额为签约合同价的2% 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按专用合同条款第16.2.2项（g）目约定处理 。

#### 3.5分包

3.5.1分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 工程的主体结构、关键性工作范围 。

主体结构、关键性工作的范围： 按现行规定 。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括： 按照法律法规规定并报发包人备案 。

其他关于分包的约定：分包工程须经招标人确认，分包单位必须经招标人认可，具备相应的资质，并在其资质等级许可的范围内。

3.5.4分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： 不超过相应专业工程的预算造价，且不得超过合同价款的30%（不包括劳务分包） ，其他按通用合同条款执行 。

#### 3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 同通用合同条款，自发包人向承包人移交施工现场之日起，直到颁发工程接收证书之日止 。

#### 3.7履约担保

承包人是否提供履约担保： 提供，并按照《宁波市房屋建筑和市政基础设施工程担保管理办法（试行）》（甬建发【2014】17号）规定执行 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限等：承包人应在签订合同前，按照发包人在招标文件中规定的格式或者其他经过发包人认可的格式向发包人递交一份履约担保。经过发包人事先书面认可的其他格式的履约担保，其担保条款的实质性内容应当与发包人在招标文件中规定的格式内容保持一致 。

3.7.1履约担保的金额：签约合同价的1.0% ；

履约担保的形式：银行保函、县政府认可的专业担保公司保函或保险保单，保函形式出具的履约担保须经发包人确认 。

发包人依据本合同，有权从履约担保中扣除承包人违约金。承包人应在接到扣除履约担保通知后7日应补足扣除差额，保证承包期间履约担保的完整 。

3.7.2履约担保的有效期：履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款 。

3.7.3履约担保的退还：履约担保应当在项目合同内容经竣工验收通过后退还给承包人。发包人不承担承包人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。

3.7.4通知义务

不管履约担保条款中如何约定，发包人根据担保条款提出索赔或兑现要求28天前，应通知承包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。但是，本项约定的通知不应理解为是在任何意义上寻求承包人的同意 。

### 4.监理人

#### 4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 详见《监理合同》。

关于监理人的监理权限： 详见《监理合同》 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 执行“通用合同条款” 。

#### 4.2监理人员

总监理工程师：

姓名：                              ；

职务：                              ；

监理工程师执业资格证书号：          ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

关于监理人的其他约定：           。

#### 4.4商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）  因发包人原因造成的施工工期延误及费用增加  ；

（2）  材料设备价格                              ；

（3）                          /                。

### 5.工程质量

#### 5.1质量要求

5.1.1特殊质量标准和要求：     /         。

关于工程奖项的约定：    /          。

#### 5.3隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 应在共同检查前48小时书面通知监理检查 。

监理人不能按时进行检查时，应提前   24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

### 6.安全文明施工与环境保护

#### 6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：合格。应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，相应注意事项：甲方定期和不定期进行安全生产及文明施工检查，发现安全隐患或文明施工不到位的情况，施工单位应及时整改，整改不到位或拒不改正，罚款5000元到10000元或扣除相应比例的安全文明施工。另若由于施工不文明，不安全而被新闻单位曝光或被有关管理部门检查后通报，安全施工和文明施工承包人按建设行政主管部门和相关部门的规定执行。承包人未履行安全、文明施工承诺的违约金为签约合同价的2% 。

6.1.4关于治安保卫的特别约定： 执行“通用合同条款” 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 执行“通用合同条款” 。

6.1.5文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 文明施工应按《宁波市建设工程文明施工管理规定》文件要求及其他规定执行 。

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：发包人在开工后7天内将50%的安全文明施工费拨付给施工单位，剩余费用按工程进度分期支付，竣工时全额结清。承包人对安全文明施工费应专款专用，在财务账目中应单独列项备查，不得挪作他用（最后一期计量拨款应扣回前期多支付的安全生产文明施工费）

7.工期和进度

#### 7.1施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： （1）对特殊工艺施工、危险性较大分部分项工程施工应按规定办理审批手续和按当地建设行政主管部门要求组织专家论证，审批论证费用由承包人自理；（2）项目风险预测与防范，事故应急预案；（3）“通用合同条款”第3项“施工进度计划和保证措施”应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度 。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 在合同签订后14天内，但至少不得晚于第7.3.2项[开工通知]载明的开工日期前7天 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到施工组织设计后7天内 。

#### 7.2施工进度计划

7.2.2施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到修订的施工进度计划后7天内 。

#### 7.3开工

7.3.1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后7天内 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 合同签订后7天内 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 合同签订后7天内 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   30   天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

#### 7.4测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工日期前7天 。

#### 7.5工期延误

7.5.1因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：   /   。

7.5.2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 1000元/天；1000元/天×延误天数 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 按“投标函附录”承诺确定，为签约合同价的2%；若此项违约金上限不足扣罚，则视为因承包人原因导致合同无法履行，发包人有权终止合同并要求索赔 。

#### 7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：         /        。

#### 7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）本项目所在地20年以上一遇的罕见气候现象（包括温度、降水、降雪、风等）以及台风影响导致象山县“三防办”发布重大气象灾害Ⅱ级及以上预警应急响应命令 ；

（2）是指发生六级（含六级）以上地震、龙卷风、工地受淹、超过水利临时道路设计洪水位以及不利降水等引起延误的情况 。

不利降水的衡量标准为 ：

A：按本省气象部门统计的项目所在地降水资料，取最近二十年的平均降水天数为标准 ；

B：按项目所在地实际统计的年降水天数与A所指的年降水天数之差，每年计算一次 。

（3）异常恶劣气候的时间，监理人将根据承包人的申请和提交的证明予以评定，但在评定时将考虑按同等标准，用施工期限内其他月份良好的气候的时间予以抵补。恶劣气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计 。

（4）若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期 。

（5）受本款所述的恶劣气候影响的分项工程，监理人不考虑延长工程总工期 。

#### 7.9提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：      /      。

### 8.材料与设备

#### 8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：    /     。

#### 8.6样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按规定执行 。

#### 8.8施工设备和临时设施

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 承包人应自行承担修建临时设施的费用。承包人搭设临时设施必须达到发包人要求（临时围挡应参照发包人方案执行）。

9.试验与检验

#### 9.1试验设备与试验人员

9.1.2试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 由承包人提供，并通知监理人 。

施工现场需要配备的试验设备： 由承包人提供，并通知监理人 。

施工现场需要具备的其他试验条件： 由承包人提供，并通知监理人 。

#### 9.4现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 按通用合同条款执行 。

### 10.变更

#### 10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更 ：

（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施 ；

（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性 ；

（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸 ；

（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序 ；

（5）增加或减少合同中任何工作，为完成工程需要追加的额外工作 。

#### 10.4变更估价

10.4.1变更估价原则

关于变更估价的约定：

10.4.1.1招标文件中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价 ；

10.4.1.2招标文件中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，参照类似子目的单价 ：

（1）某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格，调整的材料价格按同期信息价差额进行调整，无信息价的按同期市场调查价差额进行调整，调整部分仅计税金，不计其他任何费用。招标文件中明确的定牌材料原则上不作变更，如确需变更，按招标时建设单位确定的同档次材料品种进行变换（不得低于原定档次），其单价不作调整，且变更确认前必须到原招标控制价备案单位备案；如有特殊原因需提高材料档次及价格的，必须经变更联席会议认可，方可进行变更调整,变更的材料原则上进行业主采购。未经批准或备案擅自施工的后果自负。

（2）清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格。按10.4.1.3条款调整并经发包人或其委托的咨询单位工程师审定后，作为结算的依据。上述价格均为除税信息价，如当期信息价无除税信息价的，按有关规定折算成除税信息价。

10.4.1.3招标文件中无适用或类似子目的单价，按以下方法确定单价 ：

（1）计价依据：建设单位提供的施工图、招标文件及有关资料、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《通用安装工程工程量计算规范（GB50856-2013）》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省房屋与装饰工程预算定额（2018版）》、《浙江省房屋建筑安装工程修缮预算定额（2018版）》、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》 、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018版）》、浙江省建设工程工程量清单计价指引、浙建建发[2019]92号、市住建局“宁波市住房和城乡建设局转发省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知”（甬建发〔2022〕34 号）、浙江省补充规定及相关文件规定要求为组价和编制依据 。

（2）取费标准：本工程按一般计税法计价，税率9%。本工程土建工程按房屋建筑及构筑物工程取费；区间费率按中值计取，二次搬运费、提前竣工增加费不计取，规费按工程相应费率×0.3计取。费用计算程序及费率（含税金及规费）按发售招标文件日省、市造价管理部门发布的规定执行，取费费率按照《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》（浙建站定[2016]23号）、浙建建发[2019]92号、市住建局“宁波市住房和城乡建设局转发省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知”（甬建发〔2022〕34 号）文件执行。

（3）价格：人工费市场信息价、材料价格按宁波市建设工程造价信息（2022年第11期）象山栏；象山栏无的材料按同期宁波栏，象山栏和宁波栏均无的材料按同期《浙江省造价信息》全省通用市场信息价，无信息价的材料如原招标控制价有的按招标控制价，没有的按发包方市场调查核实的签证价为准。上述价格均为除税信息价，如当期信息价无除税信息价的，按有关规定折算成除税信息价。

（4）依据上述（1）～（3）规定进行组价后按相应专业工程中标浮动率下浮作为其综合单价，经发包人或其委托的咨询单位工程师审定后，作为结算的依据 。

10.4.1.5因工程量（包括变更，不包括设有招标指导价、限价子目）偏差引起的价格调整按照以下约定处理 ：

A：当工程量清单项目工程量（包括变更，不包括设有招标指导价、限价子目）的变化幅度在10%以内（含）时，其综合单价不作调整，执行原有综合单价 。

B：当工程量清单项目（包括变更，不包括设有招标指导价、限价子目）工程量的变化幅度在10%以外时，超过10%以外部分，由业主、监理、承包方按10.4.1.3款确定新的综合单价，并按新确定的综合单价增加或调减工程价款 。

#### 10.4.2变更估价程序

变更除执行本合同规定外，还应执行《象山县政府投资项目工程变更管理办法》（象政发[2009]149号）的规定，同时承包人应配合发包人执行《象山县政府投资工程项目网上监督管理暂行办法》（象政发[2007]96号）的规定及县委【2011】18号文件规定执行。

#### 10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 7天内 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 7天内 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：      /      。

#### 10.7暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件《暂估价一览表》。

10.7.1依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /   种方式确定。

补充约定：本项目依法必须招标的暂估价项目由发包人负责招标，施工总承包单位提供总承包服务（详见本合同专用条款3.1款约定），计取施工总承包服务费，不计取税费和利润，不按中标浮动率下浮。合同价款由发包人直接支付给暂估价项目承包人（供应商）。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /   种方式确定。

补充约定：按象山县相关文件规定执行，对于需要招标的暂估价项目，由发包人负责招标，施工总承包单位提供总承包服务（详见本合同专用条款 3.1 款约定），计取施工总承包服务费，不计取税费和利润，不按中标浮动率下浮。合同价款由发包人直接支付给暂估价项目承包人（供应商）。

承包人直接实施的暂估价项目的约定：      /      。

10.7.3有关政府部门在竣工结算审查时，如发现发包人签证的材料、设备价格脱离当时当地的市场价，有权进行调整。

#### 10.8暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金额由建设单位决定是否使用或部分使用 。

### 11.价格调整

合同执行期间除以下列明的人材机项目【人工市场信息价、钢材、水泥、砂石料、商品砼、沥青混凝土、电线电缆、砌体砌块】以外，如遇政策性调整、有关部门对造价调整时，合同价格不予调整。

#### 11.1市场价格波动引起的调整

11.1.1合同当事人约定按以下办法调整：

调价人材机的结算期价格与基准价格相比，【人工市场信息价、钢材、水泥、砂石料、商品砼、沥青混凝土、电线电缆、砌体砌块】差价偏离在±5%范围内时价格不作调整  。

价格调整方法 ：

（1）【钢材、水泥、砂石料、商品砼、沥青混凝土、电线电缆、砌体砌块】价格变化幅度超过±5%时，超过±5%的部分调整材料价差，人工市场信息价变化幅度超过±5%时，超过±5%的部分调整价差；价差计税不计费按中标浮动值下浮，数量（不包括限价子目中人工、机械定额消耗量）按照永久工程定额消耗计算；

（2）基准价格：2022年第11期信息价，信息价指《宁波市建设工程造价信息》中象山栏，象山栏无的按宁波栏，象山栏与宁波栏均无的材料按同期《浙江省造价信息》全省通用市场信息价。无信息价的材料如原招标控制价有的按招标控制价，没有的按发包方基期市场调查价为准；绿化苗木价格按宁波市建设工程造价信息2022年第9期(园林苗木专刊)，信息价及市场询价。上述价格均为除税信息价，如当期信息价无除税信息价，按有关规定折算成除税价。

（3）结算期价格：施工期前80%月份的平均含除信息价（无信息价的，按实际签证价为准）。

#### 11.2法律变化引起的调整

合同当事人关于本条的补充约定：

如遇政策性调整时，按相关规定并经发包人批准后调整 。 。

### 12.合同价格、计量与支付

#### 12.1合同价格形式

1.单价合同

综合单价（除绿化工程外）包含的风险范围：应包括完成一个计量单位项目所需人工费、施工机械使用费、材料费、措施费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费（工程一切险和第三方责任险除外），以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、规费、利润、税金等全部费用（但不包括安全文明施工费）。

风险费用的计算方法： 已包括在综合单价中，不另计算 。

风险范围以外合同价格的调整方法： 按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人根据第10.4款〔变更估价〕、第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价 。

以项为计量的项目为一次性包干项目，施工过程中发生任何变更，价格均不作调整。其中安全文明施工费在安全文明施工费投标总价金额范围内按实结算，如实际使用金额高于安全文明施工费投标总价的，不予调整；如实际使用金额低于安全文明施工费投标总价的，不足部分金额予以扣回 。

2、总价合同

总价包含的风险范围：       /      。

风险费用的计算方法：      /      。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /      。

3、其他价格方式：      /      。

#### 12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款支付比例或金额： / 。

预付款支付期限： / 。

预付款扣回的方式： /。

12.2.2预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： / 。

预付款担保的形式为： /。

#### 12.3计量

12.3.1计量原则

工程量计算规则：按现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算。

12.3.2计量周期

关于计量周期的约定： 执行“通用合同条款” 。

12.3.3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 执行“通用合同条款” 。

12.3.4总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：      /      。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：      /      。

12.3.6其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：      /      。

#### 12.4工程进度款支付

12.4.1付款周期

关于付款周期的约定： 执行“通用合同条款” 。

12.4.2进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 执行“通用合同条款” 。

12.4.3进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 一式三份，提交执行“通用合同条款” 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：      /      。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：      /      。

12.4.4进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 按“通用合同条款” 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 按“通用合同条款” 。

（2）发包人支付进度款的期限： 按“通用合同条款” 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 按“通用合同条款” 。

12.4.6支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：      /      。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 按“通用合同条款” 。

12.4.7工程进度款支付的方式和时间

工程进度款支付：工程进度款按每月进度付款申请单经监理人及发包人审定后支付，工程进度款支付额为当月已核工程量的80%；当支付金额达到合同价款的85%时，停止支付工程款；工程整体竣工验收合格、承包人向发包人移交全部工程及全部施工资料后付至已核工程量的 85 %，业主单位对承包人提交的结算审核后支付工程造价的90%，待有关审价部门审定后付至审定结算价的100%。

12.5农民工工资专用账户

承包人应开设本项目的农民工工资专用账户，人工费分账比例为不低于15%（可按“关于执行使用《工程建设领域农民工工资专用账户资金管理四方协议》的通知【2022】6号”文件的规定浮动或降低），发包人支付工程进度款时，将本周期应支付的人工费支付至农民工工资专用账户，其余支付至合同协议书中约定的承包人账户。

### 13.验收和工程试车

#### 13.1分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

#### 13.2竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按“通用合同条款” 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：每逾期1天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：    /    。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：   （                ）   。

#### 13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程试车内容： 与承包人承包范围相一致 。

（1）单机无负荷试车费用由   承包人   承担；

（2）无负荷联动试车费用由   承包人   承担。

13.3.3投料试车

关于投料试车相关事项的约定： 另行签订补充协议 。

#### 13.6竣工退场

13.6.1竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接受证书后56天内 。

### 14.竣工结算

#### 14.1竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程接收证书颁发后28天内 。

竣工付款申请单应包括的内容： 通用合同款规定的内容以及《浙江省建设工程计价规则（2018版）规定的内容 。

#### 14.2竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 收到竣工结算申请单后14天内完成审批 。

发包人完成竣工付款的期限： 在签发竣工付款证书后14天内 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：发包人根据《建设工程价款结算暂行办法》和本专用条款第11条合同价款及调整办法自行或委托有资质的造价咨询单位进行审核，给予确认或提出修改意见，并将审核结果通知承包人。承包人确认同意的，则发包人审定的价款为双方竣工结算价款的最终依据；如承包人不同意的，双方针对争议部分进行核对和协商；经核对协商不能解决的争议部分，双方共同申请当地工程造价管理部门进行解释和协调解决；经以上协商仍不能解决的，则按本专用条款第20条约定处理 。

#### 14.4最终结清

14.4.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   6份   。

承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期终止证书签发后7天内 。

14.4.2最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到承包人提交的最终结清申请单后14天内 。

（2）发包人完成支付的期限： 在颁发最终结清证书后7天内完成支付 。

### 15.缺陷责任期与保修

#### 15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 自竣工验收合格之日期起计算，本工程缺陷责任期为24个月 。

#### 15.3质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  /   种方式：

（1）质量保证金保函：银行保函 ，保证金额为： /；

（2）   /   %的工程款；

（3）其他方式： 县政府认可的专业担保公司保函或保险保单，保证金额为：工程价款结算总额的1.5%  。

15.3.2质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第   /   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式： / 。

关于质量保证金的补充约定： 采用质量保证金保函或保险保单的，承包人最迟在缺陷责任期开始前7日向发包人提供质量保证金保函或保险保单1份 。

#### 15.4保修

15.4.1保修责任

工程保修期为： 具体详见工程保修书 。

15.4.3修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 按《工程质量保修书》执行 。

### 16.违约

#### 16.1发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：      /      。

16.1.2发包人违约的责任

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：    /    。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：     /      。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：       /        。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：       /       。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：       /       。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：       /      。

（7）其他：      /      。

16.1.3因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   28   天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

#### 16.2承包人违约

16.2.1承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： （8）因承包人原因未能如期开工；（9）未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备；（10）经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况；（11）将发包人支付给承包人的各项价款转移或用于其它工程；（12）承包人违反有关规定，拖欠农民工工资；（13）承包人人员不到位或替换，或撤离职守的；（14）在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资料的 。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

a、承包人发生第16.2.1项（1、2、4、6、8、12）目等情况，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将按每一情况酌情向承包人扣以不超过1%签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；

b、承包人发生第16.2.1项（5）目[工期]，则按第7.5款规定处理；

c、承包人发生第16.2.1项（9）目[配备人员]，则课以1%签约的合同价的违约金；

d、承包人发生第16.2.1项（10）目[安全文明施工]，则按第6.1款规定处理；

e、承包人发生第16.2.1项（3）目[工程质量]，则课以1%签约合同价，同时承包人应自费修补缺陷，使其达到双方约定的质量标准，修补后仍达不到合格标准的，不能交工，拆除重建；

f、承包人发生第16.2.1项（11）目[挪用资金]，则课以与转移（挪用）资金等额的违约金；

g、承包人发生第16.2.1项（13）目，约定如下：发包人将在现场指挥部办公室设置指纹机，对承包人管理人员到岗情况予以考核。项目负责人、技术负责人、专职安全员到位到岗时间每月必须在22天及以上，否则按违约处理。项目负责人、技术负责人、专职安全员每缺勤1天扣1000元。项目负责人、技术负责人、专职安全员其中一个累计缺勤达到20天的，发包人有权终止合同，并扣除全部履约保证金，由承包人承担一切相关责任。擅自更换项目负责人按专用合同条款第3.2.3条执行，擅自更换主要施工管理人员按专用合同条款第3.3.5条执行。造成发包人损失或对发包人有其他影响的，按照损失程度和影响范围予以赔偿。发包人同时将建议有关部门将承包人以上行为以不良行为记录方式记录信用档案；

h、承包人发生第16.2.1项（14）目情况，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资料的，课以不超过5%签约合同价的违约金。

上述违约金将在履约担保中扣除，若履约担保中金额不足以偿付该违约金，发包人有权从结算款扣除差额部分。

16.2.3因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 按“通用合同条款”。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  视具体情况而定  。

### 17.不可抗力

#### 17.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 包括但不限于以下情形

（1）地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨（雪）、台风、龙卷风、水灾等自然灾害 ；

（2）战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外 ；

（3）核反应、辐射或放射性污染 ；

（4）空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾 ；

（5）瘟疫 。

17.4因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

### 18.保险

#### 18.1工程保险

关于工程保险的特别约定：为分散风险，发包人要求承包人办理各类相关保险，除规定应由发包人承担的费用外（工程一切险），其他费用由承包人承担 。

根据《关于做好象山县政府（国有）投资项目建筑工程保险有关工作的通知》（象财函[2020]164号要求，本项目的保险（建筑、安装工程一切险及第三方责任险））必须向共保体投保。

#### 18.3其他保险

关于其他保险的约定： 建设项目保险的险种包括建筑（安装）工程保险、建筑施工人员意外伤害保险 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 承包人应为其施工设备等办理保险，办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付  。

#### 18.7通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按“通用合同条款” 。

### 20.争议解决

#### 20.3争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：      /      。

20.3.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：      /      。

选定争议评审员的期限：      /      。

争议评审小组成员的报酬承担方式：      /      。

其他事项的约定：      /      。

20.3.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：      /      。

#### 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   （2）   种方式解决：

（1）向      /      仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 象山县 人民法院起诉。

### 21.其他

21.1项目组人员配备要求：负责本工程的项目组成人员必须是投标文件中列明的项目组成人员，未经同意不得更换，否则发包人有权终止合同，其所造成的经济损失由承包人赔偿。如因特殊原因确定更换项目班子组成人员的，应满足同资质、同资力相关人员，并须经发包人审查批准，并按甬建发[2016]200号执行；如项目班子组成人员未能按合同认真履行本职，发包人可要求无条件更换 。

21.2符合以下之一的应认定为违法分包 ：

21.2.1对建筑工程主体结构的施工进行分包的 ；

21.2.2分包单位不具备相应的资质条件 ；

21.2.3除总承包合同约定的分包外，其他分包未经建设单位认可 。

21.3符合以下之一的应认定为转包：承包单位在承接工程后，对该工程不派出项目管理班子，不进行质量、安全、进度等管理，不依照合同约定履行承包义务，无论是将承包的工程全部转包给他人，还是以分包的名义将工程肢解后分别转包给别人，均属违法的转包 。

21.4违法转包、分包的处罚措施。承包单位承接工程后，违法转包或分包的，除按法律规定处罚外，施工单位违反规定，处工程合同价款百分之一的罚款 。

21.5施工单位在合同期间凡涉及定牌定价的或三家供应商的工程或材料或设备，需业主方认可后方可实施。

附件

协议书附件（格式略）：

附件一：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件二：发包人供应材料设备一览表

附件三：工程质量保修书

附件四：主要建设工程文件目录

附件五：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件六：承包人主要施工管理人员表

附件七：分包人主要施工管理人员表

附件八：履约保函格式

附件九：预付款保函格式

附件十：支付保函格式

附件十一：质量保证金保函格式

附件十二：安全生产合同格式

附件十三：廉政责任书格式

附件十四：工程建设领域农民工工资专用账户分账管理协议

附件十五：暂估价表

其他：

附件十六：投标函及其附录

附件十七：中标通知书

附件十八：投标工程量清单

# 第六章　投标文件格式

投标文件的外包装封面格式（电子标不适用）：

投 标 文 件

项目编号：

项目名称：

标项名称：

投标文件名称：资格证明文件/报价文件/技术商务文件

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

投标人地址：

年   月   日

投标文件封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

项目编号：

项目名称：

标项名称：

投标文件名称：资格证明文件/报价文件/技术商务文件

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

投标人地址：

年   月   日

格式一：

法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名：                     性    别：

年    龄：                     职    务：

身份证号码：

系          （投标人名称）    的法定代表人，为  （招标编号、标项名称）     项目，签署上述项目的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

特此证明。

后附法定代表人身份证正反面复印件，加盖公章。

投标人（盖章）：

法定代表人(签字或盖章)：

日  期：

格式二：

法定代表人授权委托书

致（采购代理机构）：

（投标人全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的（招标编号、标项名称）项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于          年     月     日签字生效，特此声明。

后附授权代表身份证正反面复印件（加盖公章）。

法定代表人(签字或盖章)：

投标人单位全称（盖章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：（印刷体）

职          务：

授权代表签字：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

格式三：

资格条件自查表

| 评审内容 | 招标采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、投标人具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 |  |
|  | 1、招标公告规定的供应商特定资格条件的证明资料复印件（营业执照、分包项目情况表（如有）） |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 2、投标人有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（附：近一年财务状况报告的复印件）； |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 3、投标人有依法缴纳税收的良好记录证明资料复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 4、投标人有依法缴纳社会保障资金的良好记录证明资料复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供《书面声明》） |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供《书面声明》） |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 二、投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | / |
|  | 三、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日  期：

## 拟分包项目情况表（如有）

| 分包人名称 |  |  | 地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 营业执照号码 |  | 资质等级证书号码 |  |  |
| 拟分包的工程项目 | 主要内容 |  | 造价（万元） |  | 已经做过的类似工程 |  |

本表后附分包单位营业执照等有关证明文件。

格式四：

书面声明

我方郑重声明：

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

特此声明！

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日  期：

格式五：

投标函

致（采购代理机构）：

（投标人全称）授权（授权代表姓名、职务）为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的（项目编号、标项名称）招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，为对此进行投标，在此：

1、提供招标采购文件中“投标须知”规定的全部投标文件：资格证明文件、报价文件及技术商务文件电子文件；

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）投标总价（大写）：                        元人民币。本报价已经包含了所供服务应纳的税金及招标采购文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

- 本投标自开标之日起     天内有效。

- 我们已详细审查全部招标采购文件及有关的澄清/修改文件(如有)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标采购文件有关条款规定。

- 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标采购文件的规定支付中标服务费。

- 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我们承诺，与为采购人采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

- 投标人已详细审查并理解全部招标采购文件，已完全明确招标采购文件中的全部内容。如有违反，愿意接受监管机构相应的处理。

- 与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：             邮箱：

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日  期：

格式六：

开标一览表

招标编号：                      项目名称：    （标项名称）

| 子目名称 | 招标控制价（元） | 浮动率（%） | 报价小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、装修工程 | 549932 |  | 元 |  |
| 二、采购项目 | 1934251 |  | 元 |  |
| 投标报价（小写）： |  |  |  |  |
| 投标报价合计（元）大写 |  |  |  |  |

注：1、投标总价指招标文件中所规定的完成本项所需的全部费用的总报价。

2、报价如涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                                    日期：     年   月   日

附件七：

投标报价明细表

招标编号：                      项目名称：    （标项名称）

| 序号 | 工程名称 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表“总计”必须与开标一览表“投标总价”一致。格式可参考采购需求。

供应商：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）

日期：

- 格式八：

- 投标货物清单明细表

- （仅供参考）

项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

年   月   日

格式九：

技术商务条款响应（偏离）表

招标编号：                      项目名称：    （标项名称）

| 序号 | 招标采购文件的技术商务条款 | 投标文件的响应情况 | 说明 （填写：偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

注：此表须与采购文件第四章《采购需求》中所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、品牌、产地、售后服务、安装、调试、验收、付款方式等）相比较且一一对应真实逐条填列。不得以“符合”“无偏离”等表述，由于技术指标描述不够详细或不符合规定，导致评标委员会无法评审的，由投标人自行承担相关风险；提供虚假的偏离表，一经核实，将有可能导致废标。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日  期：

格式十：

投标人技术商务分自评表

招标编号：                      项目名称：    （标项名称）

| 评标标准 | 投标人 情况说明 | 自评分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |

注：上表“评分标准”内容参照本采购文件第五章评标办法及评分标准中对应项的内容。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日  期：

格式十一：

投标人业绩

项目名称：                                                  项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 甲方联系人/联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：本表后附评分细则中要求的复印件。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日  期：

附件一：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标项名称） ，属于 （未列明行业） ；承建（承接）单位为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标项名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：在政府货物采购项目活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

附表：统计上大中小微型企业划分标准

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业投标人须根据上年财务报表等，登录进入网上投标人平台中“投标人账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写上年末从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度政府综合统计部门年报数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型投标人不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，投标人无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，投标人无需填写。

7、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

- 附件二

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位_____（为符合、不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：１、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

２、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

３、如中标人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

4、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。