温州市政府分散采购

竞争性磋商文件

| 项目编号： | GHPM-CG181030-G01B |
| --- | --- |
| 项目名称： | 温州市第八高级中学 800人会议室（报告厅）装修工程 |
| 采购方式 | 竞 争 性 磋 商 |

| 采 购 人： | 温州市第八高级中学 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 浙江工汇项目管理有限公司 |

二○一八年十月

目    录

关于温州市第八高级中学800人会议室（报告厅）装修工程的竞争性磋商公告	2

磋商邀请函	5

供应商须知前附表	6

第一章   工程建设标准和要求	9

第二章 　工程量清单与计价	10

第三章   供应商须知	13

一   说 明	13

二   竞争性磋商采购文件	13

三   磋商响应文件的编制	14

四   磋商响应文件的递交	18

五   磋商和原则	18

六、 授予合同	21

第四章   合同条款	23

第一部分 合同协议书	24

第二部分 通用合同条款	27

第三部分 专用合同条款	27

第五章   政府采购政策功能相关说明	44

第六章   磋商原则及方法	46

第七章   磋商响应文件格式	49

注：竞争性磋商采购文件中标“▲”且加下划线的为招标的实质性要求和条件，着重提醒各供应商必须响应。各供应商必须认真阅读和理解竞争性磋商采购文件中的每一个条款及要求，因误读竞争性磋商采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

# 关于温州市第八高级中学800人会议室（报告厅）装修工程的竞争性磋商公告

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定，浙江工汇项目管理有限公司受温州市第八高级中学委托，就温州市第八高级中学800人会议室（报告厅）装修工程以竞争性磋商方式进行采购，欢迎国内合格的单位前来报价。

一、招标项目编号: GHPM-CG181030-G01B

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购内容（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项内容 | 预算金额 | 工期 | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州市第八高级中学800人会议室（报告厅）装修工程 | 2723910元（本项目属跨年度项目，本年度支付至149.65万元，剩余财政资金到位后支付） | 90日历天 | 装修（含加固、消防、钢构）工程, 具体内容及要求见竞争性磋商文件、工程量清单及图纸。 |

四、投标供应商资格要求：

1、基本条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

8）本项目不接受联合体；

2、特定资格条件:

1）投标人具备建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质或建筑装饰装修工程设计与施工贰级及以上资质；投标人具备消防设施工程专业承包叁级及以上资质；

2）投标人具备有效安全生产许可证、企业主要负责人A类证书、项目负责人具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师及安全生产考核B类证书，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

五、招标文件的发售时间、地点、售价：

报名方式及招标文件发售：在浙江政府采购网“采购云平台”（http://www.zjzfcg.gov.cn/）上自主报名（未注册的供应商请尽早注册，客服电话：400-881-7190），网上报名后直接下载招标文件(投标文件递交截止时间前报名均有效)。

发售招标文件时间：2018年10月30日起至2018年11月09日。

招标文件售价：人民币500元(售后不退)

六、投标截止时间：2018年11月09日14时 30分整。

七、投标地点：温州市车站大道160号交行广场28C。

八、开标时间：2018年11月09日14时 30分整(北京时间)。

九、开标地点：温州市车站大道160号交行广场28C开标室。

十、投标保证金：

磋商投标保证金金额：▲人民币伍万元整。

（以银行转帐或银行保函形式，于投标截止时间一天前交纳并到达指定账号并联系确认）

户名：浙江工汇项目管理有限公司

帐号：1203007509000017930

开户银行：中国工商银行股份有限公司温州鹿城支行康迪锦园分理处

十一、其他事项：

1. 采购公告期限：5个工作日，从公告在浙江政府采购网上发布的次日起算；

2. 未以记名方式登记并获取招标文件的供应商参与本项目投标，将被拒绝；

3. 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（发售截止日之后收到招标文件的，以发售截止日为准）或者采购公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

4. 获取招标文件时须提交的文件资料：

1）介绍信或法定代表人（单位负责人）授权书（原件）；

2）被授权人身份证（原件和复印件）；

3）有效的营业执照副本（或法人证书）等复印件（复印件加盖单位公章）；

4）银行开户许可证（复印件加盖单位公章）.

5. 对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持；

6.招标文件发售截止时间之后潜在供应商仍然可以购买招标文件，但该供应商如对招标文件有疑问应按招标文件规定的询疑时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复；

7.书面质疑受理地点：温州市车站大道160号交行广场28C，联系人：鲍先生，电话：13777776911，邮箱：ghpm@qq.com。

十二、联系方式

采购人名称：温州市第八高级中学；

地点：浙江省温州市龙湾区瑶溪街道河口村永宁西路与瓯海大道交叉口东北角；

联系人：董老师，电话：0577-55599002。

采购代理机构名称：浙江工汇项目管理有限公司；

联系人：孟女士，联系电话：17867956656，传真：0577-89793100；

地点：温州市车站大道160号交行广场28C。

同级政府采购监管部门：温州市政府采购管理办公室；

联系人：陈先生、马女士，联系方式：0577-88506788/88523909；

地址：温州市鹿城区绣山路299号。

# 磋商邀请函

：

浙江工汇项目管理有限公司受温州市第八高级中学委托，就温州市第八高级中学800人会议室（报告厅）装修工程项目进行竞争性磋商，请按竞争性磋商文件的要求认真准备好磋商响应文件，按时前来磋商。

1． 项目编号：GHPM-CG181030-G01B

2． 项目名称：温州市第八高级中学800人会议室（报告厅）装修工程

3． 竞争性磋商内容：温州市第八高级中学800人会议室（报告厅）装修工程，具体内容及要求见竞争性磋商文件、工程量清单及图纸。

4.  工期：▲90日历天，以采购人发出的开工令为准。

5． 竞争性磋商文件发售时间：公告发布之日起至开标时间前止（竞争性磋商文件至“浙江政府采购网”自行下载）

6． 磋商保证金：▲人民币伍万元整。

7．▲递交竞争性磋商响应文件截止时间：2018年11月09日14时30分整（以磋商公告为准）

递交地点：温州市车站大道160号交行广场28C。

8．▲磋商时间：2018年11月09日14时30分整（以磋商公告为准）

开标地点：温州市车站大道160号交行广场28C。

- 采购人：温州市第八高级中学

电话：0577-55599002

联系人：董老师

采购代理机构名称：浙江工汇项目管理有限公司；

联系人：孟女士，联系电话：17867956656，传真：0577-89793100；

地点：温州市车站大道160号交行广场28C。

同级政府采购监管部门：温州市政府采购管理办公室；

联系人：陈先生、马女士，联系方式：0577-88506788/88523909；

地址：温州市鹿城区绣山路299号。

温州市第八高级中学

浙江工汇项目管理有限公司

2018年10月30日

# 供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人名称：温州市第八高级中学 联系人：董老师，电话 ：0577-55599002 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构名称：浙江工汇项目管理有限公司 地 址：温州市车站大道160号交行广场28C 联系人：孟女士，电话：17867956656 |
| 3 | 项目名称 | 温州市第八高级中学800人会议室（报告厅）装修工程 项目编号：GHPM-CG181030-G01B |
| 4 | 招标内容 | 温州市第八高级中学800人会议室（报告厅）装修工程, 具体内容及要求见竞争性磋商文件、工程量清单及图纸。 |
| 5 | 工期 | 90日历天 |
| 6 | ▲供应商资格要求 | 1、基本条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定： 1）具有独立承担民事责任的能力； 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6）供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准； 7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 8）本项目不接受联合体； 2、特定资格条件: 1）投标人具备建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质或建筑装饰装修工程设计与施工贰级及以上资质；投标人具备消防设施工程专业承包叁级及以上资质； 2）投标人具备有效安全生产许可证、企业主要负责人A类证书、项目负责人具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师及安全生产考核B类证书，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | (不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 8 | 踏勘现场 | □组织 (不组织，供应商自行前往项目现场进行踏勘。 |
| 9 | 投标预备会 | □召开 (不召开 |
| 10 | 投标截止时间 | 2018年11月09日14时30分。 |
| 11 | 分包 | □允许分包 (不允许 |
| 12 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由磋商小组判断，细微偏差要求供应商在评审结束前予以澄清、说明或补正，不接受澄清、说明或补正的，磋商小组有权做无效标处理，详见评审及磋商办法。 |
| 13 | 磋商响应文件有效期 | 磋商响应文件自投标截止时间起生效，有效期90天。 |
| 14 | 投标保证金 | 磋商投标保证金金额：▲人民币伍万元整。 （以银行转帐或银行保函形式，于投标截止时间一天前交纳并到达指定账号并联系确认） 户名：浙江工汇项目管理有限公司 帐号：1203007509000017930 开户银行：中国工商银行股份有限公司温州鹿城支行康迪锦园分理处 |
| 15 | 磋商响应文件份数 | 磋商响应文件一式6份，其中正本1份，副本5份 |
| 16 | 包装要求 | 磋商响应文件的正本和副本密封于包封袋中，并在封套的封口处加盖供应商单位章，并由法定代表人或其授权代表签字（或盖章）。 |
| 17 | 递交投标 文件地点 | 温州市车站大道160号交行广场28C |
| 18 | 开标时间 和地点 | 开标时间：2018年11月09日14时30分 开标地点：温州市车站大道160号交行广场28C开标室 |
| 19 | 磋商评审程序 | 1）递交磋商响应文件后，各供应商在指定开标室里集中； 2）公布在投标截止时间前递交磋商响应文件的供应商名称，并点名确认供应商是否委派代表人到场； 3）密封情况检查：由监督人员或供应商推选的代表检查磋商响应文件密封情况； 4）开启磋商文件：在开标室里先开启磋商响应文件（一次报价不公布），再送达评审室评审。 5）确认开标结果：供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。供应商代表未到场签字确认的，不影响开评审过程及结果； 6）技术资信标评审； 7）磋商并进行二次或最终报价； 8）编写评审报告； 9）宣布开标结束。 |
| 20 | 磋商小组 的组建 | 磋商小组成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，有关技术、经济等方面的专家成员人数为3人及以上单数，除采购人代表外的专家将在政采云评标专家库中随机抽取产生。 |
| 21 | 政府采购 扶持政策 | 1）对符合财政扶持政策的小微企业给予评标价格优惠,具体规定见“第四部分评标原则及方法”。 2) 中小企业（含中型、小型、微型）指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号），在本项目政府采购活动中提供本企业制造的货物，或者提供其他中小企业制造的货物的企业。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物及进口货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 3)监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。 |
| 22 | 投标人信用 查询 | 1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用信息进行查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本次政府采购活动。 2）查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 3）信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 4）投标截止日当日网站显示的信用信息将作为资格审查的依据。 5）联合体成员存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录 6）信用信息截止时点为投标文件递交截止日。 |
| 23 | 合同备案 | 1）中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与招标人签订合同。 2）中标供应商与招标人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给招标代理机构：邮箱：ghpm@qq.com。 |
| 24 | 合同履约管理 | 合同签订后，招标人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 25 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |

# 第一章   工程建设标准和要求

一、工程技术规范

依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，承包人应使施工及选用的材料符合最新版本的国家标准、规范。

二、工期要求

1、本工程全部施工内容要求在正式开工后的90日历天内完工，工期应包括完成全部施工清单及图纸内承包范围的工作内容。投标供应商可根据工程特点，结合企业自身实力，确定投标工期并制定施工网络进度计划，一旦确定中标人，该投标工期将作为合同工期。

2、开工日期以开工令发出后第 3 天起算。工程达到完工验收条件时，承包人应向业主提交完工报告，由业主会同有关单位组织验收，验收期间不作为工期累计。工程验收合格，则承包人提交竣工报告的当天即为完工日期和一年质量保修期的起计日期。如验收不合格返工，返工日期将作为工期累计。工程完工后，承包方有责任对已完工程进行保护、管理至全部工程交付验收并获通过为止。

三、工程质量要求

1、本工程质量等级要求为合格。

2、承包人必须严格按合同条款、施工图纸及设计说明文件、施工验收规范、国家和省市的有关质量验收标准，精心组织施工，确保工程质量达到国家合格验收标准。投标供应商应详细编制施工方案，详细叙述关键部位的质量保证措施，并在投标文件中对质量目标进行承诺。

3、业主将在开工前将组织承包人、设计单位及监理单位的主要人员召开技术交底会。承包人应认真做好技术交底工作，积极与业主单位及设计单位进行配合并接受业主单位、监理单位的工程质量的管理和监督。

四、中标后工作

1、招标范围内工程量不明确的部分或业主单位根据现场需要提出的微小修改等由中标人负责优化设计及修改，中标总价不做调整，优化及修改须经设计单位确认。

2、中标人将与采购人签订合同，合同格式可以参照建设部、国家工商局联合颁布的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

五、图纸及其它资料

采购人提供的技术文件、图纸及有关资料：

1、图纸：设计图纸由                      设计 。补充图纸图号与原图纸相同的，以补充图纸为准。

2、工程量清单（另册）。

# 第二章 　工程量清单与计价

1.工程量清单说明

1.1本工程量清单是根据竞争性磋商文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2本工程量清单应与竞争性磋商文件中的投标供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸、地质勘察资料等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础。实际工程计量、结算价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用条款和专用条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4计价依据（2013版）是本工程计价的依据，除本竞争性磋商文件有特别约定外均按计价依据（2013版）规定执行。执行温州市住建委《关于建设工程部分施工费用费率调整的通知》（温住建发【2014】100号）、温州市住建委、发改委、财政局《转发关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》（温住建发【2016】58号）、《转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》（温住建发[2016]87号）、《转发关于调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》（温建价[2016]19号）、《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（建建发〔2018〕104号）。

2.投标报价说明

2.1投标报价应根据竞争性磋商文件中的有关计价要求、招标单位提供的全套施工图纸、技术资料、工程量清单，结合本工程实际情况和自身综合实力，依据企业定额（或计价依据）和市场价格自主报价。

2.2工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.3工程量清单中投标供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.4分部分项工程项目按下列要求报价：

2.4.1 分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。

2.4.2投标供应商在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级。投标供应商投标的产品必须满足招标设计要求，其性能、主要技术指标参照或不低于工程量清单及竞争性磋商文件中提供的技术标准和要求，采购人如有提供参考品牌的，投标供应商投标的产品品牌档次应参照或相当于工程量清单中参考品牌的档次，否则中标后采购人有权更换产品，并保持综合单价不变。

2.4.3根据温州建设局温建建[2008]307号文件要求，在我市市区范围内凡具备预拌混凝土运输车及输送泵车通行条件的建筑工程（含桩基工程），必须使用预拌混凝土，严禁在施工现场搅拌混凝土。

2.4.4根据温州市人民政府［2012］4号《关于在市区禁止现场搅拌混凝土和砂浆的通告》要求，禁止现场搅拌混凝土、砂浆的建设工程，实行招投标的，建设单位应当将使用散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的要求列入竞争性磋商文件，投标供应商应将有关费用列入投标文件。

2.5.措施项目按下列要求报价：

2.5.1投标供应商根据工程量清单中所列的措施项目清单自主报价。以分部分项工程量清单方式计价的，采用综合单价；以费率方式计价的，除另有规定外可参照《浙江省建设工程施工费用定额（2010版）》、《转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》（温住建发[2016]87号）计取、《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（建建发〔2018〕104号）。投标供应商认为清单所列措施项目中不发生费用的，应以“0”计价，不得删除。

2.5.2本工程招标工期见投标供应商须知前附表，清单中的提前竣工增加费结合本工程实际和自身情况报价。

2.5.3其他施工措施费：见工程量清单。

2.6 其他项目按下列要求报价：

2.6.1暂列金额：按工程量清单规定的金额计算，不得变动。

2.6.2暂估价：按工程量清单规定的金额计算，不得变动。

2.6.3计日工：由投标供应商自主确定综合单价计算。

2.6.4总承包服务费：总承包服务费指总承包人为配合协调发包人进行的工程分包自行采购的设备、材料等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。（1）发包人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，总包单位可按分包的专业工程造价的1%-2%向发包方计取总承包管理和协调费。总承包单位完成其直接承包的工程范围内的临时道路、围墙、脚手架等措施项目，应无偿提供给分包单位使用，分包单位则不能重复计算相应费用。（2）发包人要求总承包单位对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，总包单位可按分包的专业工程造价的1%-4%向发包方计取总承包管理、协调和服务费；分包单位则不能重复计算相应费用。总承包单位事先没有与发包人约定提供配合服务的，分包单位又要求总承包单位提供垂直运输等配合服务时，分包单位支付给总包单位的配合服务费，由总分包单位根据实际的发生额自行约定。（3）发包人自提供材料、设备的，对材料、设备进行管理、服务的单位可按材料、设备价值的0.2%-1%向发包方计取材料、设备的管理、服务费。

2.7 规费、税金按下列要求报价：

2.7.1 排污费、社保费、公积金、税金应按《浙江省建设工程施工费用定额（2010版）》规定、《转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》（温住建发[2016]87号）、《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（建建发〔2018〕104号）的费率计取，不得作为竞争性费用。

2.7.2 民工工伤保险费应按温州市住建委《关于建设工程部分施工费用费率调整的通知》（温住建发【2014】100号）规定的费率计取，不得作为竞争性费用。

2.8本工程清单中的安全文明施工费投标报价应按温州市住建委、发改委、财政局《转发关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》（温住建发【2016】58号）、《转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》（温住建发[2016]87号）规定计取，投标供应商的投标报价不得低于规定费率的下限或基准费率的90%，否则按文件规定调整并保持投标总价不变。

2.9根据温州市住建委温住建发[2011]19号文件《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》要求，本工程要求创市级或以上文明标化工地，投标供应商在投标报价中计入创文明标化工地增加的费用。

2.10民工意外伤害保险费应按温州市住建委《关于建设工程部分施工费用费率调整的通知》（温住建发【2014】100号）规定的费率计取。

3.评审

如投标报价中暂列金额、暂估价发生变动，或规费、税金等不按规定计取的，均视为投标报价计算错误，按竞争性磋商文件有关规定执行。

4.其他

4.1本工程中标单位在接到中标通知书后30个日历天内，必须向采购人提供商务标文件一式陆份，内容含《投标总价》、《总说明》、《工程项目投标报价汇总表》、《单位（专业）工程投标报价计算表》、《分部分项工程量清单与计价表》、《工程量清单综合单价计算表》、《工程量清单综合单价工料机分析表》、《施工技术措施项目清单与计价表》、《施工组织措施项目清单与计价表》、《措施项目清单综合单价计算表》、《措施项目清单综合单价工料机分析表》、《投标材料设备品牌选用表》等，作为签订合同、工程施工变更、办理竣工结算的有效依据之一。

# 第三章   供应商须知

## 一   说 明

1、本次采购是参考《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》等法律及有关法规组织和实施的。欢迎国内合格的供应商前来磋商，现将有关事项公告如下：

2、合格供应商要求以本项目公告表述为准。

3、供应商代表

指全权代表供应商参加投标活动并签署磋商响应文件的人。如果供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

4、投标费用及踏勘

4.1 为了便于编制竞争性磋商响应文件，投标供应商需要对现场和周围环境进行现场察勘，察勘现场的费用由投标供应商自行承担。招标人将不统一组织，请自行前往。

4.2 踏勘地址：温州市第八高级中学内。

5、供应商可以选择全部或部分标段进行投标，但每个标段必须投全部货物，否则按无效投标处理。

6、磋商响应费用

供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

7、其他

供应商在报名后决定不参加该项目投标，应在投标截止期前以书面形式（信函、传真加盖投标单位公章）通知我司，如在规定期内未收到供应商书面函件，则视为供应商同意参加投标，如投标截止时多次无故（不可抗力事件影响除外）不参加投标，中心将其列入不诚信供应商名单并予以公布，在今后参加政府采购活动评标时，给予扣分处理。

## 二   竞争性磋商采购文件

1、竞争性磋商采购文件由竞争性磋商采购文件目录所列内容及相关资料组成。

2、竞争性磋商采购文件的澄清

供应商对采购文件如有疑点要求澄清或质疑，或认为有必要与用户进行技术交流，须在磋商通知(邀请)函规定的质疑时间前用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，采购机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3、竞争性磋商采购文件的修改

3.1 在投标截止期5天前，采购人无论是出于何种原因，均可对竞争性磋商文件用补充文件的方式进行澄清和修改，并在财政部门政府采购信息发布媒体上发布澄清和修改公告。该澄清和修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。采购人可以视采购具体情况在竞争性磋商文件要求提交截止时间3天前，做出延长投标截止时间和开标时间的决定，并将变更时间书面通知所有竞争性磋商文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布变更公告。

3.2 供应商收到澄清和修改的补充文件，应立即以书面形式回复确认已收到补充文件。

3.3本项目投标人均可在本项目报名后下载竞争性磋商采购文件，并按竞争性磋商采购文件规定的时间、地点递交投标文件（竞争性磋商采购文件下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/；竞争性磋商采购文件如有补充更正均见http://www.zjzfcg.gov.cn/）。投标人须在开标前一日自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

## 三   磋商响应文件的编制

1、供应商应认真阅读竞争性磋商采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。▲供应商没有按照竞争性磋商采购文件要求提交全部资料，或者没有对竞争性磋商采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由供应商自行承担。

2、▲供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现供应商提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3、磋商响应文件的构成：

3.1 磋商响应文件由技术资信标（含资格文件）和商务标两部分构成，可合并装订为一册。

3.1.1 资格文件应包括下列部分（提供一套正本一份、副本五份）：

| 序 号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲资格文件（强制性要求，否则不能通过资格性审查的供应商，责任自负） | 附件一 |
| 1.1 | 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件； 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料； |  |
| 1.2 | 最近一个年度的资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明) |  |
| 1.3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函 |  |
| 1.4 | 参加政府采购活动前3年内（新成立不满三年的组织机构自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录的声明函 |  |
| 1.5 | 特定资格条件: 1、企业的《建筑企业资质证书》副本，具备建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质或建筑装饰装修工程设计与施工贰级及以上资质；消防设施工程专业承包叁级及以上资质。 2、企业《安全生产许可证》副本。 3、项目负责人（建筑工程专业）注册建造师证书及安全生产考核B类证书(（项目负责人必须合法取得注册证书，其注册单位与投标申请人一致）； 4、企业分管安全生产副经理应提供任职文件； |  |

注：▲上述基本资格条件审查材料、特定资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过,不进入后续评审。

3.1.2 技术资信标应包括下列部分：

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磋商函 | 附件二 |
| 2 | 报价一览表 | 附件三 |
| 3 | 中小企业声明函（或监狱企业声明函）及其相关的充分的证明材料、残疾人福利性单位声明函 | 附件四 |
| 4 | 技术参数应答表、商务条款偏离表 | 附件五 |
| 5 | 工程量清单 | 附件六 |
| 1) | 总价 |  |
| 2) | 总说明 |  |
| 3) | 工程项目报价汇总表 |  |
| 4) | 单位(专业)工程报价汇总表 |  |
| 5) | 分部分项工程量清单及计价表 |  |
| 6) | 施工技术措施项目清单与计价表 |  |
| 7) | 施工组织措施项目清单与计价表 |  |
| 8) | 其他项目清单与计价汇总表 |  |
| 9) | 暂列金额明细表 |  |
| 10) | 专业工程暂估价表 |  |
| 11) | 计日工报价表 |  |
| 12) | 总承包服务费报价表 |  |
| 13) | 主要工日价格表 |  |
| 14) | 主要材料价格表 |  |
| 15) | 主要机械台班价格表 |  |
| 16) | 材料设备品牌选用表 |  |
| 6 | 法定代表人授权书 | 附件七 |
| 7 | 供应商基本情况表 | 附件八 |
| 8 | 施工部署及整体施工方案等 |  |
| 9 | 施工质量及安全文明施工保障等 |  |
| 10 | 资源配备计划（包括施工机械、劳动力、周转材料等） |  |
| 11 | 主材选用情况 |  |
| 12 | 项目管理机构一览表 | 附件九 |
| 13 | 诚信投标承诺书 | 附件十 |
| 14 | 供应商认为需要提供的其他技术资料 |  |

说明：

- 供应商可根据招标文件中的技术规格书以及技术资信评分表，提供供应商认为需要提供的文件和资料。

- 磋商响应文件中应承诺：供应商所提供的服务的所有权归采购人所有。如若发生第三方侵权事件，其侵权责任与采购人及招标代理机构无关，由供应商承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由供应商支付，保证不伤害采购人的利益。

- 以上所需的各种证书、证件、证明、业绩、执照若系复印件，须在复印件上加盖供应商有效的公章。

3.2 磋商响应文件格式

- 供应商应根据竞争性磋商采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册,不允许以活页夹形式装订磋商响应文件；

- 磋商响应文件可合并装订为一册,密封于标函袋中，标函袋不做统一要求；

- 为响应国家节能环保的号召,请投标人尽量采用双面打印投标文件；

- 磋商响应文件应有目录以及页码，以便评委检索；

- 不同标段技术资信标应分别装订密封。

3.3 证书原件(如有)：

证书、证件、证明等原件，属备查项目，供应商可将原件单独包封，但不需与磋商响应文件一同递交，若磋商小组对各供应商响应文件进行评审期间需要对相关证明文件原件进行审核，则由采购代理机构要求供应商提交，届时无法提交的，有可能影响其技术资信得分。

4、投标报价

4.1本项目投标报价是指卖方在正确地完全履行合同义务及完成招标文件中所载明的所有服务的价款，即温州市第八高级中学学校大剧场装修所涉及所有工作、技术服务、材料、设备、施工、安装、税金、采购代理服务费等全部费用，实行固定费用总包干，供应商应根据上述因素自行考虑含入总报价。

4.2谈判供应商所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应报价而予以拒绝。

4.3 供应商应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或服务期延长申请将不获批准。

5、  投标保证金

5.1  ▲供应商须提供由投标单位汇出的投标保证金（金额详见《供应商须知前附表》），否则采购人将不接受其投标。

5.2   成交供应商的投标保证金在与买方签订了合同，合同报采购代理机构备案后5个工作日内无息退还，未中标供应商的投标保证金将在确定成交供应商后5个工作日内无息退还。

5.3   ▲如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1） 供应商在竞争性磋商采购文件规定的磋商响应文件有效期内撤回投标；

（2） 成交供应商未按中标（成交）通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3） 成交供应商在规定期限内未能根据竞争性磋商采购文件要求提供履约保证金；

（4） 供应商在竞争性磋商采购文件中提供虚假信息，或在开标时提供虚假承诺，经磋商小组确认属实的。

（5） 经政府采购监督管理部门审查认定供应商有违反《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规的行为。

6．   磋商响应文件有效期

6.1   ▲自开标之日起90天内投标应保持有效。磋商响应文件有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

6.2   特殊情况下，在原磋商响应文件有效期截止前，采购人可与供应商协商延长磋商响应文件有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长磋商响应文件有效期的供应商不得修改磋商响应文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在磋商响应文件有效期的延长期内继续有效。

7．   磋商响应文件的签署和规定

  - 供应商应提供一式六份的磋商响应文件，分别装订成册。其中正本一份、副本五份，每套磋商响应文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

7.2   磋商响应文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签署，副本可用正本的复印。

7.3   磋商响应文件如有修改和增删必须由法定代表人或其授权代表在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

7.4   ▲供应商应将磋商响应文件妥为密封，标函封袋、技术资信标部分、商务标部分以及证明材料原件部分、封袋相应地方应加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替,下同）及单位法定代表人或者其磋商响应文件签署授权委托人签字或盖章。

7.5   磋商响应文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

8．   磋商响应文件的密封及标记

  - ▲供应商必须将磋商响应文件整体单独密封，且在各自的密封袋上标明磋商响应文件字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标单位公章并由法定代表人或其授权代表签字。封皮上写明投标项目名称、项目编号、标段，并注明“开标时启封”字样。

8.2   如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人对磋商响应文件的误投和提前启封不负责任。

## 四   磋商响应文件的递交

1．  磋商响应文件的递交

1.1   ▲磋商响应文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点。

1.2   ▲供应商如是法定代表人参加投标的，同时递交投标保证金、法定代表人有效身份证明（原件）、有效营业执照复印件（加盖公章）,由磋商小组确认投标资格。

1.3   ▲供应商如是授权代表参加投标的，同时递交投标保证金、法定代表人授权书（原件）、授权代表有效身份证明（原件），由磋商小组确认投标资格。

2．  磋商响应文件的修改和撤回

2.1  在投标截止时间前，供应商可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达到采购人，但不得影响开标活动的正常进行。

2.2 “磋商响应文件修改”或“磋商响应文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、投标单位名称，并注明“磋商响应文件修改”或“磋商响应文件撤回通知”字样。

2.3  从投标截止日期起至磋商响应文件有效期满这段时间内，供应商不得撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。

3．  发生下列情况之一的磋商响应文件将拒收:

3.1  在投标截止时间以后送达的磋商响应文件；

3.2  未递交投标保证金；

3.3  未密封或未装订的磋商响应文件及由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的磋商响应文件；

3.4  以电讯形式递交的磋商响应文件；

3.5  未购买竞争性磋商采购文件。

## 五   磋商和原则

1．  磋商小组

1.1  代理机构依法组建磋商小组，磋商小组的成员在磋商过程中必须严格遵守相关法律、法规的规定。不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

1.2  磋商小组由3人（含）以上的单数组成，磋商小组负责对磋商响应文件进行审查、质疑、评估、比较及确定成交候选供应商。

1.3  磋商期间，磋商供应商代表必须到场，负责解答有关事宜。

2．  磋商和评审

2.1  磋商双方按照磋商文件规定的时间、地点进行竞争性磋商。

2.2  首先由磋由监督人员或供应商推选的代表检查磋商响应文件密封情况，确认无误后,按供应商送达磋商响应文件的顺序；在开标室里先开启磋商响应文件，再送达评审室评审。然后对各磋商供应商的磋商资格进行审查。▲经审查确认通过的磋商响应文件由磋商小组进行评审，审查确认未通过的磋商响应文件将被拒绝。

2.3  磋商小组根据磋商文件的规定，对磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件作出了实质性响应。实质上没有响应磋商文件要求的报价将被拒绝。

2.4  评审过程中磋商供应商有义务对磋商小组提出就磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显的文字和计算错误的内容进行澄清、说明、或者纠正。并在磋商结束前，对澄清、说明或者纠正的相关内容以书面形式进行最终确认承诺，并由磋商供应商代表签字，但不得改变磋商响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.5  ▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，磋商供应商则被认为是“没有实质性响应竞争性磋商采购文件要求”，其磋商不进入下一步评审。

2.6  磋商小组所有成员将遵循“公开、公平、公正”的原则，采用相同的程序和标准，所有成员按顺序与单一供应商分别进行单独封闭式磋商。磋商内容包括服务价格、服务质量水平和保障措施、服务期限、服务方案、履约能力、培训计划、付款方式等方面进行磋商和综合分析考评，以确定是否满足采购要求。在磋商过程中，磋商的任何一方都不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商供应商在磋商过程中所作出的各种承诺都必须用书面形式，并由磋商供应商代表签字。磋商轮次最多不超过3轮。

2.7  在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.8  在磋商过程中，磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格，不予退还磋商保证金。

2.9  在磋商过程中，磋商小组成员不得与磋商供应商私下交换意见，在竞争性磋商结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员外。

2.10 磋商结束后，磋商小组将要求磋商供应商在规定的时间内，以密封书面形式统一进行最后报价，最后报价不得高于一次报价（磋商小组另有决议的除外）。

3．  宣布最终报价

3.1  宣布最终报价时邀请所有磋商供应商代表参加，参加的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。磋商供应商代表未参加磋商会的，事后不得对磋商结果提出异议。磋商供应商代表应对最终报价的内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

- ▲ 在磋商响应文件的评审过程中，有下列情况之一的，经磋商小组认定后按无效标处理：

- 磋商响应文件未加盖单位公章、无法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

- 授权代表没有法定代表人合法、有效委托的；

- 未按竞争性磋商采购文件要求提供资格审查资料原件及复印件的；

- 磋商响应文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

- 供应商递交两份或多份内容不同的磋商响应文件,或在一份磋商响应文件中对同一项目报价有两个或多个报价,且未声明哪一个有效（大小写、正副本不一致的除外）；

- 磋商响应文件附有采购人不能接受的条件；

- 供应商联合体投标的；

- 投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

- 供应商所投标段最终报价超过本项目标段预算的；

- 工程量清单报价累计错误绝对值总额占投标报价3%（含3%）以上者（错误原因为因供应商原因造成投标报价及其综合单价遗漏工程内容、工程数量、费用或发生算术错误、冒算、多报费用、少算等，冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）。

- 磋商小组认定不符合法律、法规和竞争性磋商采购文件中规定的其他实质性要求的。

5．  确定成交候选供应商

5.1  本次采购由采购人确定成交候选供应商。

5.2  磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序,得分第一名的供应商确定为第一成交候选供应商（综合得分相同商务标得分高的排序第一；综合得分相同且商务标得分也相同的，由磋商小组抽签决定排序）。

6．  ▲投标文件递交截止时间止及评审期间，出现有效投标人不足3家的情况，此标段按流标处理，重新组织采购活动。

7．  磋商小组不向未成交供应商解释未成交原因，不退还磋商响应文件。

8．  具体磋商和评审方法以本采购文件第五部分“磋商原则及方法”为准。

9．  未详尽事宜，遵照有关法律法规执行。

## 六、 授予合同

- 最终审查

  - 评审结束后，采购人将对磋商小组确定的成交候选供应商进行最终审查。

  - 磋商小组确定的成交候选供应商经采购人审查合格后在政府采购指定信息发布媒体上公示，各供应商对评审结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。

  - 公示期结束后，采购人将根据磋商小组提交的书面评审报告和评审结果最后确定成交供应商。

- 中标（成交）通知书

  - 成交供应商确定后，采购人将向成交供应商发出中标（成交）通知书。

  - 中标（成交）通知书是合同的一个组成部分,对采购人和成交供应商均具有同等法律效力。

- 签订合同

  - 成交供应商应按中标（成交）通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，同时提交履约保证金。

  - 在签订合同前，采购人有权在投标费率不变的前提下要求成交供应商对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果成交供应商无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，保证金将被不予退还，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

  - 竞争性磋商采购文件、成交供应商的磋商响应文件、投标修改文件、评审过程中有关澄清文件及经供应商和评委双方签字的询标纪要和中标（成交）通知书均作为合同附件。

  - 拒签合同的违约责任

成交供应商接到中标（成交）通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其投标保证金将被不予退还。

  - 成交供应商应在合同签订后五个工作日内提交一份合同文本原件报采购代理机构备案。

- 履约保证金

  - 成交供应商在收到中标（成交）通知书后，签订合同前须向甲方提交履约保证金（如有）。

  - 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

  - 履约保证金自合同签订之日起至项目完成并通过最终验收之日止有效。有效期满后，甲方应及时将履约保证金无息退还给乙方。

- 招标代理服务费

  - 本次招标代理服务费按国家计委计价格【2002】1980号规定、造价咨询费按“浙价服【2009】84号文件”规定（本次造价咨询费固定价人民币10000元），专家费按浙财采监〔2017〕3号文件规定，投标单位在投标报价中综合考虑，由中标供应商在领取中标（成交）通知书之前支付给招标代理机构。

  - 造价咨询费、招标代理服务费可以是现金、支票或汇票。

- 其他

  - 根据浙政发[2009]22号《关于严格规范国有投资工程建设项目招标投标活动的意见》文件精神， 建设工程招标投标活动中有下列情形之一的，认定为串通投标行为：

    - 采购人（或采购代理机构）在规定的提交磋商响应文件截止时间后，协助供应商撤换磋商响应文件、更改报价；

    - 采购人（或采购代理机构）泄露供应商名称、数量或联系方式等应当保密的事项；

    - 不同供应商的磋商响应文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；

    - 不同供应商使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金；

    - 不同供应商委托同一人办理投标事宜的或不同供应商与同一供应商联合投标的；

    - 不同供应商的磋商响应文件内容出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化；

    - 不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；

    - 不同供应商的磋商响应文件相互混装；

    - 法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

# 第四章   合同条款

采用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》(GF—2017—0201)

建设工程施工合同
（示范文本）

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

   

 。

#### 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自                                   生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

### 第二部分 通用合同条款

【略】

### 第三部分 专用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：合同履行过程中经双方确认的会议纪要、经批准的施工组织设计、招标文件、除投标函及附录和已标价工程量清单或预算书外的投标文件。

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：名称：签订合同时确定；

资质类别和等级：签订合同时确定；

联系电话：签订合同时确定；

电子信箱：签订合同时确定；

通信地址：签订合同时确定；

1.1.2.5设计人：名称：签订合同时确定；

资质类别和等级：签订合同时确定；

联系电话：签订合同时确定；

电子信箱：签订合同时确定；

通信地址：签订合同时确定；

1.1.3工程和设备

1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.9永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：1）、《关于印发〈温州市建设工程担保实施办法（试行）〉的通知》（温建建〔2003〕373号）； 2）、《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）； 3）、《关于印发<温州市区建筑业企业职工工资支付保障金管理办法>的通知》（温政发〔2008〕53号）； 4）、《关于进一步加强建设工程造价动态管理的通知》（温建建〔2008〕 35号）； 5）、《温州市房屋建筑深基坑工程管理规定》（温建技〔2009〕269号）； 6）、《关于推行法人管理项目制度的若干意见》（温建建〔2009〕287号）； 7）、《关于印发加强政府投资项目工程造价控制的意见的通知》（温建建〔2010〕316号）； 8）、《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》（温住建发〔2011〕19号）； 9）、《转发浙江省住房和城乡建设厅关于进一步规范人工市场信息价发布管理的通知》（温住建发〔2011〕219号）； 10）、《温州市扬尘污染防治管理办法》（温州市人民政府令第130号）； 11）、《关于在市区禁止现场搅拌混凝土和砂浆的通告》（温州市人民政府〔2012〕4号）； 12）、《转发<浙江省建设工程价格信息动态管理办法>的通知》（温住建发〔2012〕38号）； 13）、《关于建设工程实施优质优价和职工教育经费专款专用的指导意见》（温住建发〔2012〕39 号）； 14）、《关于转发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（温住建发〔2012〕190号）； 15）、《关于转发<浙江省合同备案管理办法>的通知》（温住建发〔2012〕344号）； 16）、《转发<关于加强建设工程指导性计价依据管理工作的通知>》（温住建发〔2013〕1号）； 17）、《关于转发<浙江省国有投资建设工程招标控制价、中标价、竣工结算价信息报送和公开管理办法>的通知》(温住建发〔2013〕2号)； 18）、《关于加强市管建设工程施工合同管理的若干意见》（温住建发〔2013〕197号）； 19）、《温州市政府投资项目财政监督检查办法（试行）》的通知（温财监督〔2013〕551号）； 20）、《关于落实“五个凡是”进一步深化行政审批制度改革的意见》（温委发〔2012〕127号）； 21）、关于建设工程部分施工费用费率调整的通知（温住建发〔2014〕100号）； 22）、《关于规范工程招投标市场有关事项的通知》（温住建发〔2014〕168号） 23）、《转发关于贯彻<建设工程工程量清单计价规范>(GB50500-2013)等国家标准的意见》(温住建发〔2013〕395号)； 24）、《关于进一步完善人工动态管理的通知》（温住建发〔2015〕84号）；25）、《关于开展建设工程合同履约评价工作的通知》（温住建发〔2015〕286号）；26）、《温州市住建委转发《关于规范建设工程施工招标文件计价条款的指导意见》的通知》（温住建发〔2016〕52号）；27）、温州市住建委、发改委、财政局《转发关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》（温住建发【2016】58号）27）《转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》（温住建发〔2016〕87号）；28）《转发关于调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》（温建价〔2016〕19号）；29）转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知（温住建发〔2016〕87号）。30）关于调整浙江省建设工程造价税金费率的通知 浙建站定[2016]35号。31）关于营改增后《浙江省市政设施养护维修定额（2003版）》计价规则调整的通知。32）转发《关于水利建设基金暂停征收后调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》（温建价[2016]53号）。33）《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（建建发〔2018〕104号）文件，上述文件规定若有不一致的，应以最新规定为准。

1.4标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的国家及浙江省有关标准、规范及规定。如有遗漏，承包人应征得监理工程师同意，补充规范以满足合同要求。除非所使用规范、监理工程师或合同中另有规定外，施工所用的规范及标准应采用最新版本。如遇设计或施工规范和标准对同一问题的处理出现相互矛盾的情况时，一律就高不就低。承包人应及时通知监理工程师，并提出解决办法，征得监理工程师的同意后实施。

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；

发包人提供国外标准、规范的份数：/；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见招标文件技术条款。

1.5合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）合同履行过程中经双方确认的会议纪要；（6）招标文件及补充文件（含工程量清单）；（7）通用合同条款；（8）技术标准和要求；（9）图纸；（10）已标价工程量清单或预算书；（11）除投标函及附录和已标价工程量清单或预算书外的投标文件；（12）经发包方批准的施工组织设计。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：按通用条款执行；

发包人向承包人提供图纸的数量：3套；

发包人向承包人提供图纸的内容：本项目的施工图纸。

1.6.4承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计；

承包人提供的文件的期限为：收到发包人或监理人通知7天内；

承包人提供的文件的数量为：10套；

承包人提供的文件的形式为：书面形式及电子版本；

发包人审批承包人文件的期限：正式提交后14天，如遇特殊情况需延期将另行通知承包人。

1.6.5现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。

1.7联络

1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；

发包人指定的接收人为：项目所在地发包人项目部。

承包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；

承包人指定的接收人为：签订合同时另行确定。

监理人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；

监理人指定的接收人为：签订合同时另行确定。

1.10交通运输

1.10.1出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：施工现场内出入口已由总承包单位建设完成，允许承包人无偿使用。

1.10.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以建筑红线为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人自行解决并自行承担费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款执行。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。确定中标人后，发包人和承包人应在发出中标通知书或提供完整的施工图之日起一个月内一次性书面提出工程量清单错误修正要求和修正报价，双方均未书面提出的，视为认可投标报价内容。在提出修正要求后10个工作日内，应给予对方明确书面答复，未答复的，以对方修正报价为准。发包人和承包人提出工程量清单书面核对报告并加盖单位公章（报告应包括核对的要求和内容明细、金额等事项，并有送达及签收的书面记录，在同一时间还应该将核对报告抄送省财政厅、标底编制单位、监标编制单位（如有）、招标代理单位等相关单位）。在核对期间内，采购人和中标人对项目的工程量数量进行核对确认，经认定后的工程量清单和造价将作为合同的补充内容和办理结算的有效依据之一。承包人对工程量清单核对提出书面请求时，须同时提供工程量计算书。核对后承包人需对自己错误的工程量承担审核费用，编制单位有权向承包人收取审核费用。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：按通用条款执行。

2.发包人

2.2发包人代表

发包人代表：姓名：签订合同时确定；

身份证号：签订合同时确定；

职务：签订合同时确定；

联系电话：签订合同时确定；

电子信箱：签订合同时确定；

通信地址：签订合同时确定。

发包人对发包人代表的授权范围如下：对质量、进度、安全、投资进行管理，负责本合同的履行、监督与批准监理单位委派的工程师行使职责，行使除监理工程师职权外的其他工程师的职权协调关系。施工过程中涉及工程款支付、索赔、工程变更、会议纪要、补充协议等文件的签署权限必须遵照发包人单位的相关管理规定执行。

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1提供施工现场：关于发包人移交施工现场的期限要求：签订合同时确定。

2.4.2提供施工条件：关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：/。

2.5资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

发包人是否提供支付担保：是。

发包人提供支付担保的形式：有效资金证明。

3.承包人

3.1承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：1、完整的竣工图纸；2、竣工内业资料；3、按温州市城建档案馆要求提供其他资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：竣工图及竣工内业资料各6套（要求计算机出图），并提供电子文件一份。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自行承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前15天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文件。

（6）承包人应履行的其他义务：1）根据原市建设局《关于推行法人管理项目制度的的若干意见》（温建建[2009]287号）文件要求：工程款支付必须汇入企业法人的基本账户，由企业拨付到项目部。2）承包人工程质量应满足水利部门验收的标准。3）如有设计变更或采购人提出的工程量变更，承包人应执行施工，综合单价按专用条款10.4.1条约定进行调整，投标供应商不得以综合单价未谈妥而延误施工时间，如对综合单价有争议时，则在结算时报相关部门审定。4）本合同承包人应让发包方现场代表和项目监理工程师了解整个工程的情况，便于对工程的管理，便于其他相关合同单位做好配合。如果承包人要进行的施工和任何活动可能会影响本工程项目中的其它承包人的施工，必须至少提前通知发包方现场代表，由发包方现场代表来协调各方，以使工程顺利推进。5）在项目实施过程中，发包人转发或下发的有关文件承包人应严格执行。6）本项目若经查实承包人存在挂靠经营、非法转包、违法分包的情况，则本施工合同无效，由此给发包人造成的一切直接和间接经济损失均由承包人承担。7）在施工过程中如承包人、发包人及其它专业施工单位、供货商对合同实施存有争议，各方可协商另签订补充合同进行明确，不能确定的，三方应搁置争议，在结算时一并处理；承包人不得以此为借口停止施工或拖延施工，也不得据此作为工期索赔的理由。8）承包人在施工期间，应严格执行本市有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善引起政府有关部门罚款、责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，在施工单位整改前发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。9）发生本工程工程量调整或设计变更的，承包人必须予以实施，否则视同承包人合同违约，承包人承担违约金，直至取消合同。10）根据浙价服[2009]84号《浙江省建设工程造价咨询服务收费管理办法》的规定本工程经中介机构结算，核减追加费率按核减额超过送审造价5%的幅度以外的核减额为基数计算，费用由承包人支付。11）承包人应按《关于开展建设工程合同履约评价工作的通知》（温住建发【2015】286号）规定敦促发包人及时进行履约评价，并做好评价结果报送工作，发包人也应按文件要求对承包人的履约情况进行客观评价。12）合同有不足之处按有关法律法规规定执行。

3.2项目经理

3.2.1项目经理：姓名：与备案人员一致；

身份证号：签订合同时填写；

建造师执业资格等级：签订合同时填写；

建造师注册证书号：签订合同时填写；

建造师执业印章号：签订合同时填写；

安全生产考核合格证书号：签订合同时填写；

联系电话：签订合同时填写；

电子信箱：签订合同时填写；

通信地址：签订合同时填写；

承包人对项目经理的授权范围如下：签订合同时填写。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：国家规定的工作日时间100%到位，但国家规定的休息日时间内，不应影响施工进度，并安排好相关的值班人员，每月到岗天数不少于24天。项目经理每少一天的，承包人向发包人支付500元/人.天的违约金；如和项目技术负责人同时未到位，则承包人向发包人支付1000元/人.天的违约金。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，其不得低于前任资历（资格、经历），由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理未经批准，擅自离开，每少一天承担500元人民币违约金，不足一天按一天计（下同），履约保证金不足部分从施工进度款中直接补足。

3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：中标后未经发包人同意，不得擅自更换项目经理。如承包人擅自更换，承包人承担10000元/人.次的违约金。

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求撤换工作不负责任、管理不力、不到位、贻误工作的项目经理，或造成严重的安全事故和工程质量事故的项目经理，承包人承担10000元/人.次的违约金。更换的项目经理到位时间为发包人发出书面通知后20天内，逾期到位一天承包人向发包人支付500元/天的违约金。

3.3承包人人员

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后3天内。

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：
更换主要施工管理人应在规定的时间内更换并到岗，更换人员到位时间为发包人发出书面通知后20天内逾期到位一天承包人向发包人支付500元/天的违约金。

，由此给发包人造成的工期延误及经济损失由承包人承担。

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款执行。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经发包人同意，承包人不得擅自更改主要施工管理人员（系指技术负责人、施工员、安全员、质量员，余同），否则承包人承担5000元/人.次的违约金，其中更换项目经理按本合同3.2.3条执行。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：主要施工管理人员未经批准，擅自离开，每少一天承担500元人民币违约金。

3.5分包

3.5.1分包的一般约定：禁止分包的工程包括：执行通用条款。

主体结构、关键性工作的范围：按相关法律法规及国家、省、市有关规范、标准规定执行。

3.5.2分包的确定：允许分包的专业工程包括：签订合同时确定。

其他关于分包的约定：/。

3.5.4分包合同价款：关于分包合同价款支付的约定：分包的工程由总承包人在收取工程款后的五个工作日内将工程款支付给分包人，支付方法在分包合同中具体明确，若承包人没有正当理由截留应付分包款，则发包人可在下月扣除相当金额的承包人工程款直接支付给分包人。

3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行。

3.7履约担保

承包人是否提供履约担保：是。履约保证金有效期自履约保证金交纳之起至在工程竣工验收合格之日后28天内有效。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：签订合同前提交履约保证金，承包人应按合同价款的2.5%提供履约担保金，履约保证金以银行转账或保函形式递交。 履约担保分配如下：项目经理履约担保占履约保证金的10% ，施工项目班子技术管理人员履约担保占履约保证金的10%，工程安全文明施工履约担保占履约保证金的20% ， 质量履约担保占履约保证金的20%，工期履约担保占履约保证金的  20% ，农民工工资支付担保占履约保证金的20%，合同协议书签署前7天内提交，直至工程竣工验收合格并移交备案后一次性退回，不计利息。如逾期退还保证金的，按未退还保证金的金额为本金，从逾期之日起按中国人民银行公布的同期存款利率计算至实际履行之日止。如承包人存在违约行为，则保证金在承包人解决好违约行为导致的所有法律后果后，如有剩余则在3个月内无息退还。本条违约金条款不适用承包人存在违约行为的情形。

4.监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：全过程负责施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动以及工程竣工验收后缺陷责任期内等工作。

关于监理人的监理权限：发包人的授权范围内。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。

4.2监理人员

总监理工程师：姓名：签订合同时填写；

职务：签订合同时填写；

监理工程师执业资格证书号：签订合同时填写；

联系电话：签订合同时填写；

电子信箱：签订合同时填写；

通信地址：签订合同时填写；

关于监理人的其他约定：签订合同时填写。

4.4商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）：按通用条款执行；

（2）：/；

（3）：/。

5.工程质量

5.1质量要求

5.1.1特殊质量标准和要求：根据本招标文件技术条款执行。

关于工程奖项的约定：按温住建发[2012]39号《关于建设工程实施优质优价和职工教育经费专款专用的指导意见》标准奖励。

5.3隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：1）承包人应按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质[2008]91号）设置专职安全生产管理人员，并按照相关内容和国家行业规范要求采取有效的安全措施，以保证自身及第三人和周边环境的安全；2）发包人和承包人应严格执行本市有关建筑工程安全防护、文明施工的规定，具体参照温住建发［2012］190号《关于转发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》等文件执行。3）承包人在施工期间，应严格执行本市有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善引起政府有关部门罚款、责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，在施工单位整改前发包人保留因此而缓付工程进度款的权利，且发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。

6.1.4关于治安保卫的特别约定，：由承包人负责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责编制。

6.1.5文明施工：合同当事人对文明施工的要求：，按有关规定做好文明施工，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理要求，承担自身原因造成的损失和违约责任，具体参照《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》（温住建发[2011]19号）、《转发关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》温住建发〔2016〕58号文件。

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按温住建发[2012]190号《关于转发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》、2014温住建发〔2014〕100号《关于建设工程部分施工费用费率调整的通知》等文件规定，工程项目开工前将安全生产费用全额划拨至施工单位专项资金账户，并向施工单位预付安全生产费用总额的50%，剩余50%在工程开工后按施工进度支付。

7.工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：根据工程实际情况需要进行调整。

7.1.2施工组织设计的提交和修改：承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款执行。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：施工组织设计需同时向总承包单位报备一份，发包人、总承包单位、监理人在承包人提供施工组织设计后七天内审定完毕；对其施工组织设计提出质疑或要求承包人进行修正，承包人必须在三天内修正完毕并提供正式的施工组织设计，发包人、总承包单位、监理人应在七天内对承包人修正的施工组织设计进行最后审定。

7.2施工进度计划

7.2.2施工进度计划的修订：发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：七天。

7.3开工

7.3.1开工准备：关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款执行。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

7.3.2开工通知：因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：
按通用条款执行。

7.5工期延误

7.5.1因发包人原因导致工期延误：

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。

7.5.2因承包人原因导致工期延误：因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每延期一天承包人向发包人支付违约金2000元。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：延期违约金的最高限额为合同价款的3%，一旦达到最高限额，发包人可考虑终止合同，也可要求承包人继续履行合同，但承包人除支付上述延期违约金外，还应赔偿发包人因此而导致的全部经济损失。

7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：无。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）温州气象台发布的以下天气预警信号，其他不计：台风预警黄色及以上、暴雨预警橙色及以上、暴雪预警橙色及以上、大风预警橙色及以上、雷电预警橙色及以上、高温预警橙色及以上；

（2）/；

（3）/。

7.9提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无。

8.材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6样品

8.6.1样品的报送与封存：需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和业主需求确定。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施：关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9.试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2试验设备：施工现场需要配置的试验场所：承包人解决。

施工现场需要配备的试验设备：承包人解决。

施工现场需要具备的其他试验条件：承包人解决。

9.4现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按设计文件执行。

10.变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款执行。

10.4变更估价

10.4.1变更估价原则：关于变更估价的约定：1）除第（4）点情况外，已标价工程量清单或预算书有相同项目的，除招标文件另有约定的按照相同项目单价认定；（2）清单项目特征只是部分发生变更的，根据中标综合单价分析表，只对变更部分进行调整；（3）新增项目（指合同中没有类似工程项目单价的项目）的综合单价，按照合理的成本与利润构成的原则，由承包人参考现行的计价依据提出适当的单价，经发包人审定后，作为结算价格；（4）凡合价金额占合同总价2%以及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时；或合价金额占合同总价超过1%、不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价在原报价基础上，调整不合理部分后，作为结算价格；（5）发包人在计划施工期之后发布变更指令，若非承包人原因，原综合单价不合理的，按照合理的成本与利润构成的原则，由承包人参考现行的计价依据和当时当地的市场价格变更部分综合单价，提出适当的单价，经发包人审定后，作为结算价格。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

10.7暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目：对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目：承包人直接实施的暂估价项目的约定：无。

10.8暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用条款执行。

11.价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：/。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：/。

12.合同价格、计量与支付

12.1合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：除第10.4.1条变更估价的约定、工程量清单错误修正、因法律变更引起的综合单价调整外，综合单价均不再调整。

风险费用的计算方法：承包人在投标时已自行考虑计入综合单价。

风险范围以外合同价格的调整方法：工程量清单错误修正根据专用条款第1.13条规定计算，变更根据专用条款第10.4.1条规定计算，优质工程增加费根据专用条款第5.1条规定计算，“因法律变更引起的调整按第11.2款约定执行；除上述风险外，综合单价均不再调整。本工程结算价的计算方式同投标价计算方式。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

3、其他价格方式：/。

12.2预付款

12.2.1预付款的支付：预付款支付比例或金额：本工程预付款为合同价款的10%。

预付款支付期限：待承包人提供履约保证金、签订施工合同并备案并在开工令发出后7天内支付。

预付款扣回的方式：不扣回。

12.2.2预付款担保：承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

12.3计量

12.3.1计量原则：工程量计算规则：图纸及变更联系单、《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、2013版工程量计算规范及浙江省、温州市的现行规定。

12.3.2计量周期：关于计量周期的约定：每月20号前，进度完成后提交已完工程量的月报表，作为工程价款支付的依据。

12.3.3单价合同的计量：关于单价合同计量的约定：（1）承包人在每月20日前将该月已完工程量及进度款报表提供给监理单位，经监理单位现场监理工程师核实和发包人现场代表确认并抄送一份给总承包单位，承包人逾期提交则发包人有权不予支付当月进度款，顺延至下一月支付。（2）承包人在施工期间申报进度款时应采用软件上报，要求采用广联达或神机软件或鲁班算量软件，无法采用工程量计算软件的，工程量计算可采用excel表格计算工程量，但应保证工程量计算底稿的清晰、明确，否则发包人将不予审核进度款。（3）工程签证应在签证发生之日起7日内由承包人负责办理完毕并上报监理人，因承包人原因逾期未办理工程签证的责任由承包人承担。

12.3.4总价合同的计量：关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：不适用。

12.3.6其他价格形式合同的计量：其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4工程进度款支付

12.4.1付款周期：关于付款周期的约定：按月支付。

12.4.2进度付款申请单的编制：关于进度付款申请单编制的约定：每月进度完成后提交已完工程量的月报表，经监理工程师审核后报发包人审查，作为工程价款支付的依据（月报表审查后抄送一份给总承包单位）。

12.4.3进度付款申请单的提交：

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：承包人在每月20日前将该月已完工程量及进度款报表提供给监理单位，经监理单位现场监理工程师核实、全过程造价咨询单位核实和发包人现场代表认可并抄送一份给总承包单位。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4进度款审核和支付：

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款执行。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在确认计量结果或签发支付证书后的28天内完成支付进度款。

12.4.5工程进度款的支付

（1）在合同签订前承包方须向发包人提供合同总额2.5%的履约担保。本次项目由于跨年度款项分期支付，本次工程完成70%工程量发包人支付承包人本年度款项至149.65万元（含预付款部分），剩余款项工程结算经审定后，并将所有资料移交及备案后，待财政资金到位后支付至结算造价的100%，承包方的2.5%的履约担保验收后直接转为工程质量保修金。从竣工验收合格后开始计算保修期，期满1年后不计利息退还2.5%工程质量保修金。承包人收取每期工程款时应先开具正式发票。如因设计变更或采购人的要求引起工作量的增加，增加工作量的工程款在经审计后一次性付清（不计息）。

（2）年度款项支付时间为2018年12月9日止，承包方在该时间前未能完成工程量70%的，则以本年度款项149.65万扣除10%预付款后金额为基数，以此基数按照未完成量比例计算暂扣保证金（可采用银行保函方式），承包方先行将该保证金转至发包人账户，同时发包人另行支付承包人本年度款项至149.65万元（含预付款部分）。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按通用条款执行。

12.4.6支付分解表的编制：

2、总价合同支付分解表的编制与审批：无。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：无。

13.验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2竣工验收

13.2.2竣工验收程序：关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

13.2.5移交、接收全部与部分工程：承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。

13.3工程试车

13.3.1试车程序：工程试车内容：/。

（1）单机无负荷试车费用由/承担；

（2）无负荷联动试车费用由/承担。

13.3.3投料试车：关于投料试车相关事项的约定：/。

13.6竣工退场

13.6.1竣工退场：承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后28天内。

14.竣工结算

14.1竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。

竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款执行。

14.2竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。

发包人完成竣工付款的期限：按通用条款执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

14.4最终结清

14.4.1最终结清申请单：承包人提交最终结清申请单的份数：10份。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。

14.4.2最终结清证书和支付：

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。

（2）发包人完成支付的期限：按通用条款执行。

15.缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：工程整体竣工验收合格后24个月。

15.3质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。

15.3.1承包人提供质量保证金的方式：质量保证金采用以下第（1）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为2.5%；

（2）/的工程款；

（3）/其他方式:

15.3.2质量保证金的扣留：质量保证金的扣留采取以下第（3）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:/。

关于质量保证金的补充约定：缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定扣除保证金，并由承包人承担违约责任。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任。由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当在核实后14日内将保证金无息返还给承包人。如逾期退还保证金的，按未退还保证金的金额为本金，从逾期之日起按中国人民银行公布的同期存款利率计算至实际履行之日止。如承包人存在违约行为，则保证金在承包人解决好违约行为导致的所有法律后果后，如有剩余则在3个月内无息退还。本条违约金条款不适用承包人存在违约行为的情形。

15.4保修

15.4.1保修责任：工程保修期为：工程整体竣工验收合格后二年。

15.4.3修复通知：承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：2小时。

16.违约

16.1发包人违约

16.1.1发包人违约的情形：发包人违约的其他情形:/。

16.1.2发包人违约的责任：发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。

（7）其他：/。

16.1.3因发包人违约解除合同：承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满90天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2承包人违约

16.2.1承包人违约的情形：承包人违约的其他情形：承包人违反经双方确认的会议纪要相关约定。

16.2.2承包人违约的责任：承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期，承包人还应承担由此给发包人造成的一切损失。

16.2.3因承包人违约解除合同：关于承包人违约解除合同的特别约定：除通用合同条款规定外，承包人还应承担由此给发包人造成的一切损失，直至追究法律责任。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：
双方协商确定。

17.不可抗力

17.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。

17.4因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18.保险

18.1工程保险

关于工程保险的特别约定：由承包人自行为现场本单位全部人员办理意外伤害保险并支付保险费。

18.3其他保险

关于其他保险的约定：由承包人投保通用条款第18.2.2款、第18.3款以及施工人员人身保险、施工安全险、施工意外险，因承包人施工原因造成人员伤亡和财产损失的，由承包人承担。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。

18.7通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。

20.争议解决

20.3争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

20.3.1争议评审小组的确定：争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

20.3.2争议评审小组的决定：合同当事人关于本项的约定：/。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（1）种方式解决：

（1）向温州仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

21.补充条款：温州市政府投资工程施工合同专用补充条款

本专用条款根据政府投资项目工程造价控制的需要拟定，与本合同通用条款、专用条款不一致的，以本补充条款为优先解释。

1 概算工程建设费

经批准的相应概算工程建设费控制总额为       元，该控制总额及概算工程建设费批准文件在本合同履行过程中对承发包双方均具有约束力。概算工程建设费批准文件作为本合同的附件。

2工程变更

2.1一般工程造价变更。

1、一般工程造价变更按照本合同规定程序、格式与时限办理，必须明确变更内容及变更价款。

2、发包人以下采用 1种方式将一般工程造价变更文件的副本报送原施工合同备案部门，报送时间最迟不得超过竣工验收后14天。办理结算时，承发包双方持有变更文件不一致的，以报送文本为准。

（1）每月 25 前报送；

（2）每季度末前。

2.2 重大工程造价变更

1、工程实施过程中有下列情形之一的为重大工程造价变更：

（1）工程单项或累计变更导致工程总造价超过经批准概算工程建设费控制总额；

（2）涉及单项价款增减在 30 万元以上工程变更事项的；

（3）双方约定的其他重大变更事项：           /

2、重大工程造价变更前，发包人应当编制变更造价预算书并按以下程序取得经济可行性批准后方可执行：

（1）涉及47.2.2.1（1）款情形的，发包人须报经原批准部门核准调整概算后方可进行；

（2）涉及47.2.2.1（2）款情形的，发包人应报经   相关部门    的审核同意后执行；

（3）涉及47.2.2.1（3）款情形的     /        。

3、重大工程造价变更经批准后，发包人应当将经批准的变更预算书作为变更指令的附件递交承包人，并以此作为变更的暂定金额和临时性付款依据。承包人接到重大工程造价变更指令后，应当在14天内向发包人提交正式工程变更价款报告。发包人按《关于加强政府投资项目工程造价控制的意见》（温建建[2010]316号）的规定程序审核，确定变更价款后同期调整合同价款的支付。

4、发生重大工程造价变更的，承发包人须于7日内将变更文件的副本报送原施工合同备案部门，双方约定由  发包人   负责报送。办理结算时，承发包双方持有变更文件不一致的，以报送文本为准。

2.3工程发生重大设计变更的，依照《温州市建筑工程设计变更管理暂行办法》（温建技[2009]21号）的规定办理相关批准手续。

3禁止擅自变更

3.1承包人未经合法或合同约定程序不得变更施工，承包人擅自变更施工的，承包人应当自行返工并承担由此造成的经济损失。

3.2非紧急或特殊情况，发包人、监理工程师变更指令不符合法定要求或《关于加强政府投资项目工程造价控制的意见》（温建建[2010]316号）规定程序的，承包人应当拒绝变更施工，由此产生的经济损失由发包人承担。承包人未履行拒绝义务擅自变更施工的，不予增加变更价款，由承包人承担经济损失。

4 变更价款确定

4.1本合同履行过程中，承包人接到变更指令后14天内应当向发包人提交工程价款变更报告，发包人应当接收并按照本合同约定及时予以答复。承包人未在14天内提交工程价款变更报告的，视为放弃变更工程价款的权利。

4.2承包人提交工程价款变更报告应同时附有以下文件：

1、变更价款计价清单（含编制说明）；

2、合法的工程变更文件；

3、监理工程师变更指令；

4、其他编制变更价款报告的相关计价依据性资料。

4.3承包人提交工程价款变更报告不符合要求的，发包人可予以退回，承包人修正或补充后可在7天内重新提交。

4.4本合同履行过程中发生下列情况之一的，工程变更核减造价的予以调整，增加造价的不予调整：

1、由于承包人履行合同过失而需要变更的；

2、应承包人要求或建议而采取变更措施，但发包人及其工程没有因此受益的；

3、承包人擅自变更的；

4、承发包人约定的其他情形：     /

4.5监理工程师就工程造价与费用的确定、调整、变更或施工索赔进行任何签证意见与解释须经发包人的书面授权，未取得发包人授权的，须经发包人的确认。

5发包人索赔

5.1承包人违约或不适当履行合同给发包人造成经济损失的，发包人提起索赔应当符合本合同约定的索赔程序和要求。

5.2发包人索赔可在索赔事件发生（或结束）后28天内以书面索赔函的方式向承包人提出，发包人索赔款项可直接从承包人工程价款中扣除，不够扣除部分发包人可另行向承包人追索发包人的全部损失（包括直接损失和间接损失）。

5.3发包人索赔时，应当详细说明索赔事由、索赔理由、索赔要求、工期与费用的计算方式、索赔证据和依据。

5.4发包人索赔应当同时向承包人提供如下资料：

（1）符合第47.5.3款要求的索赔报告；

（2）索赔工期、费用计算书及其编制说明文件；

（3）索赔证据资料；

（4）索赔依据资料；

（5）其他需要提交的资料或说明文件。

以上所有文件均应提供一式三份，其中至少包括一份原件（或与原件核对无误的复印件）。索赔费用计算书须有工程造价专业人员的签章。

6承包人索赔

6.1发包人违约或不适当履行合同给承包人造成经济损失的，承包人提起索赔应当符合本合同约定的索赔程序和要求。承包人索赔的，发包人应当按照本合同的规定及时受理，依照合同约定和相关规定审核答复。

6.2承包人索赔应当在索赔事件发生或结束后28天内向发包人提出，逾期未提交索赔意向书或提交索赔意向书后28天内未提交正式索赔报告的，视为不涉及价款的损失或工期的延长，发包人不予赔付或批准。发包人有权不接受承包人在工程竣工验收结束后提出的任何一揽子索赔，除非该索赔基于新发生的索赔事件。

6.3承包人索赔也应符合第47.5.3款、第47.5.4款的要求。

7合同结算管理

7.1承包人完成本合同约定工程内容并经竣工验收合格后7天内，承包人应当及时提交合同价款结算报告。承包人逾期没有提交合同价款结算报告的，发包人应当以书面方式予以催促，经催促后28天内仍未提交的，发包人可自行或委托工程造价咨询机构编制合同价款结算报告并提交政府职能部门审核，此工程造价咨询机构编制合同价款结算报告作为本工程工程款的最终结算依据，所有法律后果由承包人自行承担。

7.2承包人提交合同价款结算报告应当符合浙江省建设工程造价咨询成果操作规程关于结算技术文件的规定格式要求。

7.3承包人提交合同价款结算报告应当同时附有经监理工程师确认完整的工程竣工验收资料移交清单和工程合同履行文件移交清单。

7.4发包人接到承包人合同价款结算报告后，应当在7天内就其完整性、真实性做出审核意见并提交政府职能部门审核。发包人可以要求承包人在7天内修正结算报告或进一步补充结算资料，承包人应当修正或按要求补充资料。承包人逾期或未提交修正意见或结算资料的，视为放弃相应的权利。

7.5发包人提交合同价款结算报告及完整结算资料后，政府职能部门按照《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）规定的时间予以审核。

7.6承包人合同价款结算报告经审核后，核减率或核增率超过百分之五的，超过部分的审核费用由承包人承担，发包人可直接在结算尾款中予以扣除。

7.7承发包双方办理工程结算完毕后，发包人按照《关于贯彻实施〈建设工程工程量清单计价规范实行建设工程结算价备案的通知〉》（温建建[2010]239号）的规定办理备案，经备案的合同价款结算书作为工程最终付款的依据。

8工程造价文件的送达

8.1合同当事人依照本合同和相关规定递交变更通知书、价款变更报告、合同价款结算书等工程造价及合同履行文件的，承发包人应当予以接受。

8.2承发包人约定的送达方式：  直接送达或邮寄送达

9争议的解决

发生发包人不予批准承包人索赔报告、承包人对发包人审核意见持有异意或承发包人未能就合同价款结算报告审核达成一致意见等合同履行争议的，承发包人可选择以下方式解决：

1、由发包人召集政府职能部门、工程造价管理部门和合同管理部门参加的索赔协调会议；

2、向温州市建设工程造价管理协会申请调解；

经上述方式仍无法达成一致意见的，按照本合同专用条款第37.1款约定方式解决。

# 第五章   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购投标人网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、根据浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。同时符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：

1）投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业；

2）投标人已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商；

3）投标人所投标项内产品均为小型、微型企业制造的产品（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业）。

4）联合体参加投标的，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，投标报价给予2%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分；如联合体各方均为小型、微型企业的，提供本企业生产的产品或提供其他小型、微型企业的产品的，投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予价格扣除。

3、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

4、残疾人福利性单位参加投标，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

注：1）小型、微型企业参加政府采购活动时，应当提供以下三项证明材料：a、《中小企业声明函》；b、企业在职员工人数（提供社保部门出具并盖章的最近一个月的单位在职员工社保缴纳凭证）、营业收入及资产总额（提供上一年度资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表）。也可提供浙江政府采购网中审核通过后显示的小型或微型企业类型信息截图代替或者提供县级以上人民政府中小企业局、经信委（局）等主管部门出具的小、微企业认定文件代替；c、为浙江政府采购网正式入库供应商的证明材料。上述三项证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除；

2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供以下两项证明材料：a、《监狱企业声明函》；b、由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。上述两项证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除；

3）残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供以下证明材料：《残疾人福利性单位声明函》。上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除】

二、投标文件中节能环保需提供相关证明材料

1）投标人所投的相应产品须为列入最新一期节能产品政府采购清单的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页，注明页码，否则无效。（注：在最新一期节能清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最新一期节能清单。）；

2）投标人所投的相应产品须为列入财政部、环保部联合印发的《关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》中公布的清单，需提供该产品所在的环保产品政府采购清单页，注明页码，否则无效。

# 第六章   磋商原则及方法

本次评审及磋商采用综合评估法。开标后，磋商小组将根据下列方法对供应商所提交的磋商响应文件进行评审。

一、总则

评审工作遵循“公平、公正、科学、择优”原则和“诚实、信誉、效率”的服务原则。最大限度的保护采购人权益，严格按照磋商文件的要求，对磋商响应文件进行综合评审。磋商供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其磋商响应文件将被拒绝。

二、评审组织

评审及磋商工作由采购人依法组建的磋商小组负责，评审及磋商全过程由有关部门指导监督。

三、评审及磋商的程序

- 递交磋商响应文件后，各供应商在指定开标室里集中；

- 公布在投标截止时间前递交磋商响应文件的供应商名称，并点名确认供应商是否委派代表人到场；

- 密封情况检查：由监督人员或供应商推选的代表检查磋商响应文件密封情况；

- 开启磋商文件：在开标室里先开启磋商响应文件（一次报价不公布），再送达评审室评审。

- 确认开标结果：供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。供应商代表未到场签字确认的，不影响开评审过程及结果；

- 技术资信标评审；

- 磋商并进行二次或最终报价。

- 磋商小组根据评审结果，提交评审报告。

四、评审细则

（一）磋商响应文件的技术资信评分（60分）

各磋商小组成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由磋商小组成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。各磋商小组成员对各供应商的各项评分内容进行评审、独立打分，所有磋商小组成员的评分的算术平均值为该供应商技术资信部分的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

| 序号 | 评分项目 | 评分内容和标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人质量管理体系认证及保障 | 建设施工行业质量管理体系认证；环境管理体系认证；职业健康安全管理体系认证；单个每个得1.5分，全部具备得满分5分。 以在http://cx.cnca.cn/国家认证认可网查询有效为准。 | 0-5分 |
| 2 | 主要施工机械 及周转材料 | 拟投入的施工机械及周转材料齐全、合理有效；横向比较打分 | 0-3分 |
| 3 | 确保工程质量的技术组织措施 | 确保工程质量的技术组织措施科学可行，合理有效；横向比较打分 | 0-3分 |
| 4 | 确保安全生产的技术组织措施 | 确保安全生产的技术组织措施科学可行，安全生产目标明确，安全管理制度严谨，合理有效；横向比较打分 | 0-3分 |
| 5 | 施工计划、总进度表 | 施工计划合理，施工总进度表科学可行，根据实地情况前期与业主沟通，不影响业主日常正常办公及教学，合理有效；横向比较打分 | 0-3分 |
| 6 | 项目难点重点分析及措施 | 针对本次项目主要难点、重点的分析与理解，针对项目具体的解决方案及措施；横向比较打分 | 0-5分 |
| 7 | 项目管理 团队情况 | 项目组成员组成合理、劳动力安排计划可行，横向比较打分0-3分；项目负责人具有建筑工程专业注册建造师一级资格，得2分，其余不得分（合同签订后项目经理备案）。 | 0-5分 |
| 8 | 售后服务机构及措施 | 针对本次项目提供相对应的售后服务团队人员及措施情况；横向比较打分 | 0-3分 |
| 9 | 主材选用品牌档次 | 与本次项目相关的设备、主材及辅材等材料及品牌的选用情况，横向比较打分。 | 0-8分 |
| 10 | 节能环保及科技创新 | 根据投标人所投材料设备节能环保认定情况横向比较打分0-3分； 投标人具备省级科技或创新型企业得2分，市级得1分。 | 0-5分 |
| 11 | 企业诚信 | 根据所有投标人在温州市建设工程招标投标网上的企业诚信分值查询情况进行排名，横向比较打分0-3分； 近三年具有省工商守合同重信用企业AAA的得2分，AA的得1分。 | 0-5分 |
| 12 | 供应商综合实力、能力等 | 具有建筑装修装饰工程专业承包或施工一级资质得1分； 具有建筑装修装饰设计一级资质的得1分； 具有消防设施工程专业承包贰级及以上资质得1分； 投标人其他综合实力比较横向打分0-2分。 | 0-5分 |
| 13 | 类似业绩 | 提供2015年1月1日（时间以合同签订为准）以来类似报告厅、剧院、场馆类装修工程业绩最大金额3个，根据所有投标人排名横向比较打分0-3分； 投标人业绩获奖情况，获得住建委系统省级优质工程奖（如钱江杯）每个得1分，住建委系统国家级优质工程奖（如鲁班杯）每个得2分，以上获奖最高2分。 | 0-5分 |
| 14 | 标书质量 | 根据磋商响应文件的编制情况横向比较打分 | 0-2分 |

（二）价格评分

1、政策功能的评标价格扣除

（1）“评标价格”是指符合相关政策要求，按一定比例对投标报价进行政策功能的扣除后，仅用作价格分评分的价格（中标价及合同价仍以其投标报价为准）。

（2）投标人为小微（或监狱或残疾人福利性单位）企业且提供的是本企业或其他小微（或监狱或残疾人福利性单位）企业制造的货物、承担的工程或者服务，其评标价格为投标报价扣除6%，即投标报价×94%；▲小微企业商务报价=小微企业报价×（1-6%）。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）证明材料提供不全或无法证明的视为不符合政策功能的评标价格扣除要求，将不予评标价格的扣除。

2、商务评分（40分）

满足竞争性磋商文件要求且最终报价（或政策功能扣除后的评标价格）的最低价作为评标基准价；

1）有效供应商的最终报价等于评标基准价时，其最终报价评分值为满分40分；

2）其他供应商的价格分按以下公式计算：

商务分得分=（评审基准价/供应商最终报价）×价格权值×100（四舍五入后保留小数2位，价格权值为40%）

3）▲如供应商报价超过项目预算的，其磋商响应文件作无效标处理。

4）所有供应商商务报价均超过项目所投标段预算金额，标段按流（废）标处理，重新组织采购程序。

3、有效供应商的综合得分为技术分、资信分和商务（报价）分的总和。

4、 磋商小组按综合得分高低顺序排列，综合得分最高的供应商作为第一中标候选人向采购人推荐，并提交评审报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

五、定标办法

1、本次采购由采购人确定成交供应商。

2、采购人根据相关规则在推荐的成交候选供应商中选定总分排名第一供应商为成交供应商。

六、确定成交供应商

评审结束后，采购人将在政府采购指定信息发布媒体上公示中标结果。公示期结束，且在规定期限内无异议则招标机构将向成交供应商发出中标（成交）通知书。

七、供应商义务

供应商应随时接受磋商小组的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评审结束，所有评审资料存招标机构备查。

# 第七章   磋商响应文件格式

附件一

资格证明文件

- 企业/事业单位法人有效营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照）；

- 最近一个年度的资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

- 特定资格条件:

1、企业的《建筑企业资质证书》副本，投标人具备建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质或建筑装饰装修工程设计与施工贰级及以上资质；投标人具备消防设施工程专业承包叁级及以上资质。

2、企业《安全生产许可证》副本；

3、项目负责人（建筑工程专业）注册建造师证书及安全生产考核B类证书(（项目负责人必须合法取得注册证书，其注册单位与投标申请人一致）；

4、企业分管安全生产副经理应提供任职文件；

以上证书、材料若为复印件，须加盖供应商公章。

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（采购人）：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

（采购人）：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

附件二

磋 商 函

温州市第八高级中学：

浙江工汇项目管理有限公司：

根据贵方为             项目（招标编号：                ）的投标邀请，我方           　　（供应商名称）作为供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已密封装袋：

（—）按“供应商须知”要求编制的磋商响应文件【正本一份，副本五份】；

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起  90 天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，供应商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

供应商名称（盖章）

供应商代表（签字）

日    期

附件三

报价函

致：  （采购人名称）

1.根据你方招标工程项目编号为            的                （标项  ）的磋商文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述磋商文件的供应商须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币   （大写）   、   （小写）   的报价及项目负责人     （姓名） （建造师一级/二级）   ，并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任，工程质量达到  合格  ，   （是否为小微企业）   小微企业。

2.我方已详细审核全部磋商文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3.一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期      日历天内完成并移交全部工程。

4.如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价       %的（履约担保形式）作为履约担保。

5. 我方承认在本工程磋商过程中提供的的有关证书、材料属于磋商文件一部分且真实有效。

6.我方同意所提交的磋商文件在“投标供应商须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7. 我方承诺在施工过程中严格按照市住建局等相关主管部门有关规定办理工程安全、质监手续并报有关部门备案。

8.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本磋商文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

注：▲不提供报价函的投标文件将被视为未实质性响应招标文件。

供应商：                               （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

邮政编码：           电话：           传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期                年             月               日

附件四

（1）中小企业声明函

【不属于中小企业单位的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月  日

（2）残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月  日

（3）监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：                                   。

本企业为参加（项目名称：         ）（项目编号：         ）采购活动并承担本工程。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：       年     月   日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

(4)其他证明材料（若为复印件，加盖公章）

附件五

技术规格、商务条款偏离表

项目名称：                                               采购编号：

|  | 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

注：1、如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应招标文件要求无偏离。

2、▲不提供技术规格、商务条款偏离表的投标文件将被视为未实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日          期：  年  月  日

附件六

表-1

投  标  总  价

招    标    人：

工  程  名  称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投  标  人：                              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                  (签字或盖章)

编制时间：      年     月      日

注：1、▲投标总价需与报价函报价一致，否则按无效报价处理；

表-2

总 说 明

工程名称                                                                  第   页 共   页

表-3

工程项目投标报价汇总表

工程名称                                                                  第   页 共   页

| 序号 | 单 位 工 程 名 称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位工程 |  |
| 1.1 | 专业工程 |  |
| 1.2 | 专业工程 |  |
| …… |  |  |
| 2 | 单位工程 |  |
| 2.1 | 专业工程 |  |
| 2.2 | 专业工程 |  |
| …… |  |  |
| 合 计 |  |

表-4

专业工程投标报价计算表

工程名称                                                                  第   页 共   页

| 序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |
| 2.1 | 施工技术措施项目 |  |  |
| 2.2 | 施工组织措施项目 |  |  |
| 其中 | 安全文明施工费(含扬尘防治增加费) |  |  |
|  | 其他措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额（含创标化工地增加费） |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 | 4.1+4.2 |  |
| 4.1 | 排污费、社保费、公积金 | (人工费+机械费)×费率 |  |
| 4.2 | 民工工伤保险费 | (人工费+机械费)×费率 |  |
| 5 | 民工意外伤害保险费 | (人工费+机械费)×费率 |  |
| 6 | 税金 | (1+2+3+4+5)×费率 |  |
|  | 合计 | 1+2+3+4+5+6 |  |

表-5

分部分项工程量清单与计价表

工程名称                                                                  第   页 共   页

| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 其中（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

表-5-1

工程量清单综合单价计算表

工程名称                                                                  第   页 共   页

| 序号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计 |  |
| 1 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

表-5-1-1

工程量清单综合单价工料机分析表

工程名称                                                                  第   页 共   页

| 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |
|  | 人工费小计 |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |
|  | 机械费小计 |  |
| 4 | 直接工程费（1+2+3） |  |
| 5 | 管理费 |  |
| 6 | 利润 |  |
| 7 | 风险费用 |  |
| 8 | 综合单价（4+5+6+7） |  |

表-5-2

工程量清单综合单价计算表

工程名称                                                                  第   页 共   页

| 序号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计 |  |
| 1 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主材 | （主材名称、规格） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主材 | （主材名称、规格） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

注：本表仅适用于安装工程。

表-5-2-1

工程量清单综合单价工料机分析表

工程名称                                                                  第   页 共   页

| 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |
|  | 人工费小计 |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |
|  | 机械费小计 |  |
| 4 | 直接工程费（1+2+3） |  |
| 5 | 管理费 |  |
| 6 | 利润 |  |
| 7 | 风险费用 |  |
| 8 | 综合单价（4+5+6+7） |  |

注：本表仅适用于安装工程。

表-6

施工技术措施项目清单与计价表

工程名称                                                                  第   页 共   页

| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 其中（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

表-6-1

措施项目清单综合单价计算表

工程名称                                                                  第   页 共   页

| 序号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计 |  |
| 1 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

表-6-1-1

措施项目清单综合单价工料机分析表

工程名称                                                                  第   页 共   页

| 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |
|  | 人工费小计 |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |
|  | 机械费小计 |  |
| 4 | 直接工程费（1+2+3） |  |
| 5 | 管理费 |  |
| 6 | 利润 |  |
| 7 | 风险费用 |  |
| 8 | 综合单价（4+5+6+7） |  |

表-7

施工组织措施项目清单与计价表

工程名称                                                                  第   页 共   页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明施工费(含扬尘防治增加费) | 人工费+机械费 |  |  |
| 2 | 其他组织措施费 |  |  |  |
| 2.1 | 夜间施工增加费 | 人工费+机械费 |  |  |
| 2.2 | 二次搬运费 | 人工费+机械费 |  |  |
| 2.3 | 冬雨季施工增加费 | 人工费+机械费 |  |  |
| 2.4 | 已完工程及设备保护费 | 人工费+机械费 |  |  |
| 2.5 | 提前竣工增加费 | 人工费+机械费 |  |  |
| 2.6 | 工程定位复测费 | 人工费+机械费 |  |  |
| 2.7 | 特殊地区增加费 | 人工费+机械费 |  |  |
| 2.8 | 其他施工组织措施费 | 人工费+机械费 |  |  |
| 合计 |  |

表-8

其他项目清单与计价汇总表

工程名称                                                                  第   页 共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 金 额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额（含创标化工地增加费） | 元 | 详见工程量清单 |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |

表-8-1

暂列金额明细表

工程名称                                                                  第   页 共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |

表-8-2

专业工程暂估价表

工程名称                                                                  第   页 共   页

| 序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 金 额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |

表-8-3

计日工报价表

工程名称                                                                  第   页 共   页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人 工 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  | 人工小计 |  |
| 二 | 材 料 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  | 材料小计 |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |
| 合计 |  |

表-8-4

总承包服务费报价表

工程名称                                                                  第   页 共   页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（万元） | 服务内容 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人分包专业工程 |  |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |

表-9

主要工日价格表

工程名称                                                                  第   页 共   页

| 序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表-10

主要材料价格表

工程名称                                                                  第   页 共   页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表-11

主要机械台班价格表

工程名称                                                                  第   页 共   页

| 序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表-12

投标材料设备品牌选用表

工程名称                                                               第   页 共   页

| 序号 | 产品名称 | 投标材料、设备品牌名称 | 型号、规格 |
| --- | --- | --- | --- |

附件七

法定代表人授权书

温州市第八高级中学：

浙江工汇项目管理有限公司：

（供应商全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的                （招标项目名称）           （编号）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人 (签字或盖章)：

供应商全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

授权代表（签字）：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

供应商代表身份证复印件

附件八

供应商情况表

供应商名称（公章）：                                             填表日期：

| 单位名称 |  | 电 话 |  | 主管部门 |  | 企业负责人 |  | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 传 真 |  | 企业性质 |  | 授权代表 |  | 职务 |
| 单位简介 及机构 |  | 单位优势 及特长 |  |
| 单位概况 | 职工总数 |  | 各人员构成情况 | 上一年主要 经济指标 | 指标名称 |  | 实际完成 |  |
|  |  |  |  |  | 总产值 | 万元 | 总产值 | 万元 |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金来源 | 自有资金 | 万元 |  | 实现利润 | 万元 | 实现利润 | 万元 |
|  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |  | 主要业绩 |  |

附件九

##### 项目管理机构一览表

| 姓名 | 本工程 拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业学历 | 专业年限 | 职称 | 安排上岗的起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分管安全生产副经理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 质检员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全员 |  |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

附件十

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加本项目投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其它投标供应商相互串通，不排挤其它投标供应商的公平竞争，损害采购人或其它投标供应商的合法权益；

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标资格；

六、不以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假，骗取中标资格；

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位企业及项目负责人近三年无重大违法记录；

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：本企业投标文件按无效标处理，愿意接受相关行政主管部门作出的处罚，愿意接受地区工程所在地招标投标市场监管办、停止交易等市场准入与清出的处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

# Text boxes

制定