温州市政府分散采购

竞争性磋商文件

项目编号：WZHX20180705

项目名称：温州大学数电学院教学楼改造工程

采购方式：竞争性磋商

采 购 人：温州大学

招标代理：温州市华夏建设工程招标代理有限公司

二○一八年七月

目    录

竞争性磋商采购公告

第一部分   供应商须知

第二部分   合同主要条款

第三部分   附件

第四部分   招标内容、发包人要求及工程量清单报价

第五部分   磋商原则及方法

注：本竞争性磋商文件中部分标“▲”且加下划线，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各供应商必须响应。各供应商必须认真阅读和理解竞争性磋商文件中的每一个条款及要求，因误读竞争性磋商文件而造成的后果，采购人概不责任。

温州大学数电学院教学楼改造工程、温州大学信息楼前道路改造工程竞争性磋商采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经政府采购管理部门批准，温州市华夏建设工程招标代理有限公司受温州大学委托，就温州大学数电学院教学楼改造工程（1标）、温州大学信息楼前道路改造工程（2标）进行竞争性磋商，欢迎国内合格的供应商前来磋商。

一、采购项目编号：

温州大学数电学院教学楼改造工程：WZHX20180705

温州大学信息楼前道路改造工程：WZHX20180706

二、采购组织类型：分散采购-分散委托中介

三、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

温州大学数电学院教学楼改造工程，具体以工程量清单为准；招标工期：为29日历天（且必须于2018年9月1日前完工）；采购预算控制金额125万元。

温州大学信息楼前道路改造工程，具体以工程量清单为准；招标工期：为29日历天（且必须于2018年9月1日前完工）；采购预算控制金额51.53万元；

四、磋商供应商资格要求（除第2条资质不同外，其余二个标段均为一致）：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、供应商应具备资质：

（1）温州大学数电学院教学楼改造工程（1标）：建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质（建市[2014]159号）或建筑装饰装修工程设计与施工叁级及以上资质（有效期内）；

（2）温州大学信息楼前道路改造工程（2标）：市政公用工程施工总承包叁级及以上资质（建市[2014]159号）；

3、供应商具备有效安全生产许可证、企业主要负责人（指法定代表人和企业主管安全副经理）具有有效A类证书；

4、供应商（包括投标人以及法定代表人）必须无行贿犯罪记录。供应商投标时必须提供检察机关出具的行贿犯罪查询结果证明原件（提供原件或网站查询结果彩色打印件，投标文件递交截止之日前2个月，各级各地检察机关出具的行贿犯罪查询结果均有效）；

5、本次竞争性磋商不接受联合体投标。

五、磋商文件发售时间、地址、方式、售价：

1、发售时间：2018年7月11日至2018年7月20日17:00

2.获取磋商文件地址：浙江省温州市温州大道730号综合楼5楼招标代理部

3.获取磋商文件方式：至代理公司领取招标有关资料

4.磋商文件售价(元)：每标段400(售后不退)

5、报名单位准备好报名资料送达温州市华夏建设工程招标代理有限公司（温州市温州大道730号综合楼5楼招标代理部）。提交资料如下：

（1）报名申请表（见附件）；

（2）报名单位介绍信或法定代表人授权委托书（原件）；

（3）有效的企业法人执照复印件；

（4）资质证书复印件；

（5）有效的安全生产许可证复印件；

（6）投标人企业主要负责人（法定代表人和企业主管安全副经理）的A类证书复印件、企业分管安全副经理任职文件复印件；

（7）提供检察机关出具的投标人（包括投标人以及法定代表人）无行贿犯罪记录查询结果证明材料复印件；

（8）投标供应商认为需要提供的其他资料；

以上资料需整理后按顺序装订成册。

六、磋商响应文件提交截止时间：2018年7月23日09:00整

七、递交磋商投标文件（即响应文件，余同）地点：温州大学茶山南校区行政楼514室

八、磋商开始时间：即磋商投标文件递交截止时间开始

九、磋商地址：温州大学茶山南校区行政楼514室

十、磋商保证金

（1）温州大学数电学院教学楼改造工程磋商保证金：人民币贰万元，

（2）温州大学信息楼前道路改造工程磋商保证金：人民币壹万元。

（3）具体缴纳方式和时间详见招标文件。

十一、采 购 人：温州大学

联 系 人：周老师

联系电话：0577-86596036

现场踏勘联系人：周老师0577-86596036

采购代理机构：温州市华夏建设工程招标代理有限公司

地    址：浙江省温州市温州大道730号综合楼5楼

联 系 人：郭女士、张先生

联系电话：0577-88870803、88109952、18968769796

同级政府采购监管管理部门：温州市财政局

监督投诉电话：0577-88588509

说明：本招标文件为1标：温州大学数电学院教学楼改造工程。

除招标公告1标和2标共同发布外，招标文件其余内容均为温州大学数电学院教学楼改造工程。

第一部分    供应商须知

须知前附表

| 工程名称 | 温州大学数电学院教学楼改造工程 | 采购人 | 采购人：温州大学 联系人：周老师 联系电话：0577-86596036 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 温州大学茶山校区 | 采购代理机构 | 代理机构：温州市华夏建设工程招标代理有限公司 地址：浙江省温州市温州大道730号综合楼5楼 联系人：郭女士、张先生 联系电话：0577-88870803、88109952、18968769796 |
| 资金来源 | 预算内资金 | 磋商有效期 | 90日历天（从磋商响应截止之日算起） |
| 承包方式 | 专业工程承包，包工包料 | 质量要求 | 合格 |
| 建设规模 | 详见清单 | 招标工期要求 | ▲29日历天（且必须于2018年9月1日前完工） |
| 磋商单位 资质等级 | ▲建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质（建市[2014]159号）或建筑装饰装修工程设计与施工叁级及以上资质（有效期内） | 磋商保证金 | ▲人民币贰万元整 |
| 购领磋商文件、工程量清单、图纸等资料 | 时间 | 随同磋商文件一起发售 | 地点 | 浙江省温州市温州大道730号综合楼5楼 |
| 现场踏勘 | 自行踏勘（具体请联系采购人） | 地 点 | 温州大学校茶山校区 |
| 招标控制价及最高限价 | ▲本项目最高限价：125万元，磋商供应商的报价超过最高限价的，按无效标处理。 |
| 磋商响应文件递交 | 接 收 单 位 | 温州市华夏建设工程招标代理有限公司 | 递 交 地 点 | 见采购公告 |
| 磋商响应投标文件递交截止时间 | 见采购公告 |
| 开标时间 | 同磋商投标文件提交截止时间 | 地点 | 同递交地点 |

一、说 明

1.本次磋商是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律及有关法规组织和实施的。温州市华夏建设工程招标代理有限公司受温州大学委托，就下列项目进行竞争性磋商，特邀请国内合格的供应商前来磋商。

2.▲合格供应商

2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.2供应商应具备：建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上（建市[2014]159号）或建筑装饰装修工程设计与施工资质叁级及以上（有效期内）；

2.3供应商具备有效安全生产许可证、企业主要负责人A类证书；

2.4供应商（包括投标人以及法定代表人）必须无行贿犯罪记录。供应商投标时必须提供检察机关出具的行贿犯罪查询结果证明（提供原件或网站查询结果彩色打印件，投标文件递交截止之日前2个月，各级各地检察机关出具的行贿犯罪查询结果均有效）；

2.5本次竞争性磋商不接受联合体投标。

3.供应商代表

指全权代表供应商参加投标活动并签署（或盖章）磋商响应文件的人。如果供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》见附件二。

4.投标费用

4.1为了便于供应商编制磋商响应文件，供应商应当对现场和周围环境进行现场察勘，察勘现场的费用由供应商自行承担。采购人将通知并分批组织供应商进行察勘现场和对项目进行介绍。

4.2供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和代理机构均无义务和责任承担这些费用。

4.3供应商在报名后决定不参加该项目投标，应在投标截止期7天前以书面形式（信函、传真加盖投标单位公章）通知温州市华夏建设工程招标代理有限公司。如在规定期内未收到供应商书面函件，则视为供应商同意参加投标，如投标截止时无故（不可抗力事件影响除外）不参加投标，招标人可将其列入不诚信供应商名单并予以公布，在今后参加政府采购活动评标时，给予扣分处理。

5、本项目产生的建筑垃圾必须及时清运，不得影响学校正常运作。施工期间必须保障教职工正常办公和学生正常生活，保证教职工和学生安全通行的通道，由此产生的费用考虑在投标报价中。

二   竞争性磋商文件

1．竞争性磋商文件由竞争性磋商文件目录所列内容及相关资料组成。

2．竞争性磋商文件的澄清

供应商对磋商文件如有疑点要求澄清或质疑，或认为有必要与用户进行技术交流，须在磋商邀请函规定的质疑时间前用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，采购机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3．竞争性磋商文件的修改

3.1在投标截止期5天前，采购人无论是出于何种原因，均可对竞争性磋商文件用补充文件的方式进行澄清和修改，并向所有购领招标文件的潜在投标人发布澄清和修改通知。该澄清和修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。采购人可以视采购具体情况在竞争性磋商文件要求提交截止时间3天前，做出延长投标截止时间和开标时间的决定，并将变更时间书面通知所有竞争性磋商文件收受人，并发布变更公告。

3.2供应商收到澄清和修改的补充文件，应立即以书面形式回复确认已收到补充文件。

三   磋商响应文件的编制

1．供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有事项格式、条款和技术规范等。▲供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者没有对竞争性磋商文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由供应商自行承担。

2．▲供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现供应商提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3．磋商响应文件的构成：

3.1  磋商响应文件由技术资信标（含资格审查资料）、商务标、证书原件三部分构成：

（一）技术资信标（含资格审查资料）：

封面（由投标人自制）

（1）磋商函（附件一）

（2）供应商情况表（附件三）

（3）▲投标保证金缴纳凭证（提供银行转账记录打印件或进账单复印件或能证明投标保证金转入招标文件规定账户的证明材料）。

由于本次温州大学招标项目多，请投标人在转入投标保证金时一定要备注项目名称，以便将来温州大学开具收据。

（4）资格审查资料

①法定代表人授权书；

②企业法人营业执照（提供原件或复印件）

③企业资质证书（提供原件或复印件）

④企业《安全生产许可证》证书（提供原件及复印件）

⑤企业主要负责人的A类证书（企业主要负责人包括企业法定代表人、企业分管安全生产的副经理，企业主要负责人应当提供“三类人员”A类证书原件）。A类证书中的企业法定代表人应和《建筑业企业资质等级证书》上载明的情况一致，A类证书中的企业分管安全生产副经理必须与提供的任职文件相一致。企业主要负责人的“A类证书”若能在“浙江省建设信息港”或其他省级及以上建设行政主管部门网站上查询到，则可不需提供原件（可提供复印件）。对能够通过其他省级及以上建设行政主管部门网站上查询到的必须提供网站查询结果的打印件，否则视为查询不到。若投标人既提供原件又能在网站上查询到的则以原件为准。

⑥企业分管安全生产副经理应提供任职文件（提供原件或复印件）

⑦检察机关出具的供应商（包括投标人以及法定代表人）“无行贿犯罪记录”查询结果证明（提供原件或网站查询结果彩色打印件，在磋商响应文件递交截止之日前2个月，各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效）

▲以上②-⑦项内容，供应商应按上述要求提供证书证明材料，否则其内容将不予承认，其磋商文件作无效标处理。要求提供证书、资料原件的（有关证书如按规定已启用电子证书且投标人已办理电子证书的，则有效的电子证书打印件具备与同名纸质证书原件相同效力，提供电子证书打印件的无需提供纸质证书原件），评审时以原件（或电子证书）为准，未按要求提供原件（或电子证书）的作无效标处理。

（5）项目管理机构一览表（中标后另行提供，投标文件中可以不提供）

（二）商务（报价）标

封面（由投标人自制）

商务部分主要包括下列内容：

（1）报价函（附件四）

（2）工程量清单报价

| 序号 | 正本内容 | 副本内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价 | 投标总价 |
| 2 | 总说明 | 总说明 |
| 3 | 工程项目投标报价汇总表 | 工程项目投标报价汇总表 |
| 4 | 单位(专业)工程投标报价计算表 | 单位(专业)工程投标报价计算表 |
| 5 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 |
| 6 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 |
| 7 | 施工组织措施项目清单与计价表 | 施工组织措施项目清单与计价表 |
| 8 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 |
| 9 | 暂列金额明细表 | 暂列金额明细表 |
| 10 | 专业工程暂估价表 | ---- |
| 11 | 计日工报价表 | ---- |
| 12 | 总承包服务费报价表 | ---- |
| 13 | 主要工日价格表 | ---- |
| 14 | 主要材料价格表 | 主要材料价格表 |
| 15 | 主要机械台班价格表 | ---- |
| 16 | 主要材料设备品牌表 | 主要材料设备品牌表 |

# 注：中标人在领取中标（成交）通知书时，根据商务标中的有关分部分项工程、措施项目的报价，必须向采购人提供电子文档（U盘或光盘形式，包括上表所有内容以及《工程量清单综合单价计算表》、《工程量清单综合单价工料机分析表》、《措施项目清单综合单价计算表》、《措施项目清单综合单价工料机分析表》，作为签订合同、工程施工变更、办理竣工结算的有效依据之一。

# 3.2磋商响应文件格式

# 供应商应根据竞争性磋商文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册，分别装于技术资信标和商务标中。

# 4．磋商保证金

# ▲4.1供应商须在投标截止时间前向温州大学提交投标保证金（以银行转账方式，必须从投标人账户汇出），投标保证金金额详见须知前附表。否则招标人将不接受其投标。

# 户名：温州大学

# 账号：1203 2060 0920 1055 368

# 开户行：工行马鞍池支行（温州市）

# 提醒投标人注意：由于银行转账问题，建议供应商尽量提早至少2-3天提交磋商保证金，否则由此引起的磋商保证金未在规定时间内到账而导致被否决投标的，由供应商自行负责。

# 4.2中标供应商的投标保证金在其与采购人签订了政府采购合同并上传系统备案后5个工作日内无息退还，未中标供应商的投标保证金将在确定中标供应商后5个工作日内无息退还。

# 4.3如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

# （1）投标供应商在招标文件规定的投标有效期内撤回投标的；

# （2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同，或采购合同已签但未提交招标代理机构备案的；

# （3）中标供应商在规定期限内未能根据招标文件要求或合同约定提供履约保证金的；

# （4）投标供应商在投标文件中提供虚假资料，经磋商小组确认属实的；

# （5）经查实，投标供应商在本次采购活动中存在违法违规行为，或法律、法规及招标文件规定的其他条件的。

5．投标有效期

5.1▲自开标之日起90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

5.2特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致磋商保证金不予退还。同意延长投标有效期的供应商不得修改磋商响应文件。有关退还和不予退还磋商保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

6．磋商响应文件的签署和规定

6.1▲供应商应提供“技术资信标”、“商务标”各一式三份的磋商响应文件，并分别装订成册。其中正本一份、副本二份，每册文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

有关证书材料原件投标人自行密封提供（投标人同时参加多个标段投标的，可以提供一份证书原件材料）。

6.2磋商响应文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，相应地方加盖单位公章及法定代表人或其授权代表签字或盖章，副本可用正本的复印。

6.3▲标函封袋、技术资信标部分、商务标部分以及证明证明材料原件部分相应地方应加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替,下同）。

6.4▲磋商响应文件如有修改和增删必须由法定代表人或其授权代表在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

7.磋商响应文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

8．磋商响应文件的密封及标记

8.1▲供应商必须将磋商响应文件的“技术资信标”、“商务标”、“证书证明材料原件”分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“技术资信标”、“商务标”、“证书材料原件”字样。在密封袋上加盖投标单位公章。

8.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人对磋商响应文件的误投和提前启封不负责任。

8.3证书证明材料原件等需装袋密封与磋商响应文件一起递交。

四   磋商响应文件的递交

1．磋商响应文件的递交

1.1▲磋商响应文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点。

1.2▲供应商如是法定代表人参加投标的，同时递交法定代表人有效身份证明（原件）、有效营业执照复印件（加盖公章），由磋商小组确认投标资格。

1.3▲供应商如是授权代表参加投标的，同时递交法定代表人授权书（原件）、授权代表有效身份证明（原件），由磋商小组确认投标资格。

2．磋商响应文件的修改和撤回

2.1在投标截止时间前，供应商可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达到采购人，但不得影响开标活动的正常进行。

2.2 “磋商响应文件修改”或“磋商响应文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、投标单位名称，并注明“磋商响应文件修改”或“磋商响应文件撤回通知”字样。

2.3从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，供应商不得撤回其投标，否则磋商保证金将被不予退还。

3．▲发生下列情况之一的磋商响应文件将拒收或经评委评审后否决其投标：

3.1在投标截止时间以后送达的磋商响应文件；

3.2未按招标文件规定的方式在投标截止时间前递交磋商保证金；

3.3未密封或未装订的磋商响应文件及由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的磋商响应文件；

3.4以电讯形式递交的磋商响应文件。

五   磋商和评审

1.磋商小组

1.1政府采购代理机构依法组建磋商小组，磋商小组的成员在磋商过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律、法规的规定。不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

1.2磋商小组由3人（含）以上的单数组成，磋商小组负责对磋商响应文件进行审查、质疑、评估、比较及确定成交候选人。

1.3磋商期间，磋商供应商代表必须到场，负责解答有关事宜。

2．磋商和评审

2.1磋商双方按照磋商文件规定的时间、地点进行竞争性磋商。

2.2首先由磋商小组检查各磋商供应商的磋商响应文件的密封情况，确认无误后开启，并对供应的资格进行审查，第一次报价不公开。▲经审查确认通过的磋商响应文件由磋商小组进行评审，审查确认未通过的磋商响应文件将被拒绝。

2.3磋商小组根据磋商文件的规定，对磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件作出了实质性响应。实质上没有响应磋商文件要求的报价将被拒绝。

2.4评审过程中磋商供应商有义务对磋商小组提出就磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显的文字和计算错误的内容进行澄清、说明、或者纠正。并在磋商结束前，对澄清、说明或者纠正的相关内容以书面形式进行最终确认承诺，并由磋商供应商代表签字，但不得改变磋商响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.5▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，磋商供应商则被认为是“没有实质性响应竞争性磋商文件要求”，其磋商不进入下一步评审。

2.6磋商小组所有成员将遵循“公开、公平、公正”的原则，采用相同的程序和标准，所有成员按投标文件递交的先后顺序与供应商进行封闭式磋商。磋商内容包括服务价格、服务质量水平和保障措施、服务期限、服务方案、履约能力、培训计划、付款方式等方面进行磋商和综合分析考评，以确定是否满足采购要求。在磋商过程中，磋商的任何一方都不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商供应商在磋商过程中所作出的各种承诺都必须用书面形式，并由磋商供应商代表签字。磋商轮次最多不超过3轮。

2.7在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.8在磋商过程中，磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格，不予退还磋商保证金。

2.9在磋商过程中，磋商小组成员不得与磋商供应商私下交换意见，在竞争性磋商结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员外。

2.10磋商结束后，磋商小组将要求磋商供应商在规定的时间内，以密封书面形式统一进行最后报价，最后报价不得高于一次报价（磋商小组另有决议的除外）。

3．宣布最终报价

3.1宣布最终报价时邀请所有磋商供应商代表参加，参加的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。磋商供应商代表未参加磋商会的，事后不得对磋商结果提出异议。磋商供应商代表应对最终报价的内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

4．▲在磋商过程中，有下列情况之一的，经磋商小组认定后按无效报价处理：

1）磋商响应文件未加盖单位公章、无法定代表人签字（或盖章）或其授权代表签字（或盖章）的；

2）授权代表没有法定代表人合法、有效委托的；

3）未按磋商文件要求提供资格审查资料的；

4）磋商响应文件中载明的工期超过招标工期；

5）磋商响应文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

6）磋商供应商递交两份或多份内容不同的磋商响应文件,或在一份磋商响应文件中对同一项目报价有两个或多个报价,且未声明哪一个有效；

7）磋商响应文件附有采购人不能接受的条件；

8）磋商供应商联合体磋商的；

9）磋商响应文件采用总价让利或百分比让利等让利方式报价；

10）因投标人原因造成投标报价发生算术错误、冒算、多报费用、少算等，累计投标报价错误绝对值总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）≥投标报价3%者，作为重大偏差判定，评标委员会应当否决其投标，错误绝对值累计＜投标报价3%则视为该项费用已分配到其它工程量报价中，对投标报价不作调整；

11）磋商小组认定不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

5.确定成交候选人

5.1本次采购由采购人确定成交候选人。

5.2磋商小组应当根据评分情况，按照总得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。

5.3排名第一的成交候选人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同；或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确认因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况确定排名第二的成交候选人为成交供应商，依次类推。

6．▲在磋商过程中符合竞争要求的供应商或者最终报价未超过最高限价的供应商不足2家的，此项目流标，应重新组织采购。

7．磋商小组不向未成交供应商解释未成交原因，不退还磋商响应文件。

8．磋商和评审方法详见《磋商原则及方法》。

9．未详尽事宜，遵照有关法律法规执行。

10．代理服务费

本项目招标代理服务费：采购代理服务费按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、国家发改委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定的工程招标代理标准收取（约为中标价的1%），由成交供应商在领取成交通知书时支付，费用由投标人在投标报价中综合考虑。

第二部分  　合同主要条款

修缮工程协议书

（本合同为合同样稿，最终稿由两方协商后确定）

发包方（甲方）：温州大学

承包方（乙方）：

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工种承包合同条例》的规定，依据建筑部、国家工商行政管理局颁发的《建筑装饰工程合同示范文本》，并结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

- 工程概况

1．1  工程名称：

1．2  工程地点：

1．3  承包范围：以标书工程量清单为准

1．4  承包方式：包工包料

1．5  工程质量：合格

1．6  工期：本工程自     年  月  日开工，于     年  月  日竣工，工期天数为   日历天（且必须于2018年9月1日前完工）。

1．7  合同价款：金额小写：   元。

金额大写：  万元整 。

- 甲方工作

指派       为甲方驻地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

- 乙方工作

3．1 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、绿化、道路等不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。指派      为乙方驻地代表（必须为建筑工程专业注册建造师，并符合与建设规模相适应的资质等级要求）。

3．2  施工中未经业甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构、道路、各种设备管线及绿化。

3．3  工程竣工未移交前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

- 关于工程验收及保修的约定

4．1  甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方在自检合格后，须提前24小时书面通知甲方代表进行验收，通知内容包括隐蔽工程和中间验收的内容及验收时间和地点，附件包括乙方自检记录及相关人员签字盖章。

4．2  工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知  一周  内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。

4．3  工程验收完毕后，乙方应按质量要求对本工程实行2年免费保修，保修期自验收合格之日起计。

- 关于工程价款及结算的约定

5．1  本工程施工项目单价以商务标为依据，工程量按实决算。

5．2  增减项目变更部分经双方协商确定单价后方可施工。

5．3  工程竣工验收后付合同总金额的70%，乙方决算资料提供完整并经审计部门核定结算价后，结算价2.5%作为质量保证金，余额一次付清。质量保证金并在该工程验收后算起，质保期满（质保期参照《建设工程质量管理条例》）的七个工作日内全额无息付清。如果在保修期内出现工程质量问题，甲方有权要求乙方履行合同义务并处置该工程质量保证金。

- 关于工程质量和材料供应的约定

6．1  乙方必须严格遵守国家颁发的建筑工程规范、规程、标准进行文明施工，并按照甲方提供的谈判文件中的有关技术要求、乙方投标文件中的施工方案及乙方提供的补充承诺书等施工，确保工程质量和施工安全，接受业主的监督，听取业主的意见和建议。如在施工时发生质量或安全事故，乙方承担全部责任。

6．2  乙方提供的主要原材料必须是符合甲方所提出的要求。

6．3  履行合同期间，乙方应加强施工现场管理，文明施工，保持校园整洁，自觉地维护学校教学秩序。施工人员及工程管理人员应服从学院门卫保安的管理，并提供施工人员身份证复印件，办理出入证。凡由乙方采取的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

- 违约的责任

7．1  由于乙方原因、逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 1000 元违约金。

7．2  约定的工程质量等级为 合格 。

达不到约定质量的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件，并由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任。

7．3  乙方在施工过程中要本着认真负责原则，按实际要求进行规范施工，应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，不能破坏工程以外的其他墙面、门窗、地面、设备与设施，及校园的花、草、木等，由此造成损失由乙方负责。

- 争议或纠纷处理

8．1  本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，

双方可采取协商解决或申请施工合同管理机构会同有关部门进行调解。

8．2  当事人不愿通过协商、调解解决或者协商调解不成时，则可向合同履行地的仲裁机构申请仲裁或向法院起诉，仲裁或起诉费用由败诉一方承担。

- 双方约定的其他事项

9．1  如工程量增加或人力不可抗拒的原因，工期予以顺延。

9．2  施工垃圾必须运到甲方指定的现场堆放点，及时清理。

9．3  施工期间水电接口由甲方提供，费用由承包人承担。

- 附则

10．1  本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。

10．2  本协议一式四份，双方各执二份。

10．3  本协议经双方签字盖章后生效。

附件：1、招标文件

2、投标文件

发包方   （章）             　　  承包方  （章）

委托代理人：                 　　 委托代理人：

经办人：                     　　 经办人：

合同订立时间：    年   月    日

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                            工程（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：具体以承包人施工合同范围内完成的施工工程量为准。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  /  年；

5．供热与供冷系统为  /  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 /  年；

7．其他项目保修期限约定如下：未列明的本工程发包内容的保修期为2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：有关质量保修金的扣留金额以施工合同为准,保修金在缺陷责任期满后无质量问题的一次性退还(保修金不计息)。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                   承包人(公章)：

地  址：                         地  址：

地  址：                         地  址：

委托代理人(签字)：               委托代理人(签字)：

电  话：                         电  话：

传  真：                         传  真：

开户银行：                       开户银行：

账  号：                         账  号：

第三部分    附件

附件一

磋 商 函

致：（采购人名称）

根据贵方为                 项目的投标邀请，我方        （供应商名称）作为供应商正式授权           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的磋商响应文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

（—）按“投标须知”要求编制的磋商响应文件技术资信标【正本一份，副本二份】

（二）按“投标须知”要求编制的磋商响应文件商务标【正本一份，副本二份】

（三）按“投标须知”要求编制的证书证明材料原件一份

我方己完全明白竞争性磋商文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本磋商响应文件的有效期自投标截止日起 90 天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了竞争性磋商文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，供应商在投标有效期内撤回投标，磋商保证金将不予退还；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果成交，将保证履行竞争性磋商文件以及竞争性磋商文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

供应商名称

公章

法定代表人

或授权代表（签字或盖章）

地址

电话

传真

日期

附件二

法定代表人授权书

温州大学：

（供应商全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的                      （招标项目名称）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人(签字或盖章)：

供应商全称（公章）：

日期：     年    月    日

附：

授权代表（签字或盖章）：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

授权代表身份证复印件（正、反面）

附件三

供应商情况表

供应商名称（公章）：                                             填表日期：

| 单位名称 |  | 电 话 |  | 主管部门 |  | 企业负责人 |  | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 传 真 |  | 企业性质 |  | 授权代表 |  | 职务 |
| 单位简介 及机构 |  | 单位优势 及特长 |  |
| 单位概况 | 职工总数 |  | 各人员构成情况 | 上一年主要 经济指标 | 指标名称 |  | 实际完成 |  |
|  |  |  |  |  | 总产值 | 万元 | 总产值 | 万元 |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金来源 | 自有资金 | 万元 |  | 实现利润 | 万元 | 实现利润 | 万元 |
|  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |  | 主要业绩 |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 | 资金性质 | 生产性 | 万元 |  |  |  |
|  |  |  |  | 非生产性 | 万元 |  |  |  |

②企业法人营业执照（提供原件或复印件）

③企业资质证书（提供原件或复印件）

④企业《安全生产许可证》证书（提供原件及复印件）

⑤企业主要负责人的A类证书（企业主要负责人包括企业法定代表人、企业分管安全生产的副经理，企业主要负责人应当提供“三类人员”A类证书原件）。A类证书中的企业法定代表人应和《建筑业企业资质等级证书》上载明的情况一致，A类证书中的企业分管安全生产副经理必须与提供的任职文件相一致。企业主要负责人的“A类证书”若能在“浙江省建设信息港”或其他省级及以上建设行政主管部门网站上查询到，则可不需提供原件（可提供复印件）。对能够通过其他省级及以上建设行政主管部门网站上查询到的必须提供网站查询结果的打印件，否则视为查询不到。若投标人既提供原件又能在网站上查询到的则以原件为准。

⑥企业分管安全生产副经理应提供任职文件（提供原件或复印件）

⑦检察机关出具的供应商（包括投标人以及法定代表人）“无行贿犯罪记录”查询结果证明（提供原件或网站查询结果彩色打印件，在磋商响应文件递交截止之日前2个月，各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效）

▲以上②-⑦项内容，供应商应按上述要求提供证书证明材料，否则其内容将不予承认，其磋商文件作无效标处理。要求提供证书、资料原件的（有关证书如按规定已启用电子证书且投标人已办理电子证书的，则有效的电子证书打印件具备与同名纸质证书原件相同效力，提供电子证书打印件的无需提供纸质证书原件），评审时以原件（或电子证书）为准，未按要求提供原件（或电子证书）的作无效标处理。

商务标部分格式

附件四

报   价   函

致：  （采购人名称）

1.根据你方招标工程项目编号为          的   （项目名称）   的磋商文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述磋商文件的供应商须知、合同条款、图纸、工程建设标准和招标要求内容及其他有关文件后，我方愿以人民币   （大写）   、   （小写）   的报价，并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任，工程质量达到合格。

2.我方已详细审核全部磋商文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3.一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期      日历天内（且必须于2018年9月1日前）完成并移交全部工程。

4.如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价5%的履约担保（形式以采购人或合同要求为准）。

5. 我方承认在本工程磋商过程中提供的的有关证书、材料属于磋商文件一部分且真实有效。

6.我方同意所提交的磋商文件在“供应商须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7. 我方承诺在施工过程中严格按照市住建局等相关主管部门有关规定办理工程安全、质监手续并报有关部门备案。

8.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本磋商文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

供应商：                               （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

邮政编码：           电话：           传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期            年        月         日

表1

投  标  总  价

招    标    人：

工  程  名  称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投  标  人：                              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                  (签字或盖章)

编制时间：      年     月      日

表2

总 说 明

工程名称                                                           第   页 共   页

表-3

工程项目投标报价汇总表

工程名称：                                                           第  页  共  页

| 序号 | 单 位 工 程 名 称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位工程 |  |
| 1.1 | 专业工程 |  |
| 1.2 | 专业工程 |  |
| …… |  |  |
| 2 | 单位工程 |  |
| 2.1 | 专业工程 |  |
| 2.2 | 专业工程 |  |
| …… |  |  |
| 合 计 |  |

表-4

专业工程投标报价计算表

单位及专业工程名称：                                                             第  页 共  页

| 序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |
| 2.1 | 施工技术措施项目 |  |  |
| 2.2 | 施工组织措施项目 |  |  |
| 其中 | 安全文明施工费(含扬尘防治增加费) |  |  |
|  | 其他措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额（含创标化工地增加费） |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 | 4.1+4.2 |  |
| 4.1 | 排污费、社保费、公积金 | (人工费+机械费)×费率 |  |
| 4.2 | 民工工伤保险费 | (人工费+机械费)×费率 |  |
| 5 | 民工意外伤害保险费 | (人工费+机械费)×费率 |  |
| 6 | 税金 | (1+2+3+4+5)×费率 |  |
|  | 合计 | 1+2+3+4+5+6 |  |

表-5

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：                                               第  页  共   页

| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 其中（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

表-5-1

工程量清单综合单价计算表

单位（专业）工程名称：                                               第  页  共   页

| 序号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计 |  |
| 1 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

表-5-2

工程量清单综合单价计算表

单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页

| 序号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计 |  |
| 1 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主材 | （主材名称、规格） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主材 | （主材名称、规格） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

注：本表仅适用于安装工程。

表-6

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：                                             第  页  共   页

| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 其中（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

表-6-1

措施项目清单综合单价计算表

单位（专业）工程名称：                                              第  页  共   页

| 序号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计 |  |
| 1 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

表-7

| 施工组织措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 单位及专业工程名称： | 第 页 共 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 安全文明施工费(含扬尘防治增加费) | 人工费+机械费 |  |  |
| 2 | 其他组织措施费 |  |  |  |
| 2.1 | 夜间施工增加费 | 人工费+机械费 |  |  |
| 2.2 | 二次搬运费 | 人工费+机械费 |  |  |
| 2.3 | 冬雨季施工增加费 | 人工费+机械费 |  |  |
| 2.4 | 已完工程及设备保护费 | 人工费+机械费 |  |  |
| 2.5 | 提前竣工增加费 | 人工费+机械费 |  |  |
| 2.6 | 工程定位复测费 | 人工费+机械费 |  |  |
| 2.7 | 特殊地区增加费 | 人工费+机械费 |  |  |
| 2.8 | 其他施工组织措施费 | 人工费+机械费 |  |  |
| 合计 |  |

表-8

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                                               第  页  共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 金 额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额（含创标化工地增加费） | 元 | 详见清单 |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |

表-8-1

暂列金额明细表

工程名称：                                               第  页  共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见清单 | 详见清单 | 详见清单 |  |
| 合 计 |  |  |

表-8-2

专业工程暂估价表

工程名称：                                               第  页  共  页

| 序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 金 额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 见清单 | 见清单 | 见清单 |  |
| 合 计 |  |  |

表-8-3

计日工报价表

工程名称：                                               第  页  共  页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人 工 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  | 人工小计 |  |
| 二 | 材 料 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  | 材料小计 |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |
| 合计 |  |

表-8-4

总承包服务费报价表

工程名称：                                               第  页  共  页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（万元） | 服务内容 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人分包专业工程 |  |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |

表-9

主要工日价格表

单位（专业）工程名称：                                第  页  共  页

| 序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表-10

主要材料价格表

单位（专业）工程名称                                 第  页  共   页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表-11

主要机械台班价格表

单位（专业）工程名称                                  第  页  共   页

| 序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表-12

投标材料设备品牌选用表

| 序号 | 产品名称 | 投标材料、设备品牌名称 | 型号、规格 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （投标人填写的有关材料品牌档次不得低于推荐品牌档次） |  |  |
| 注：参考工程量清单上的推荐品牌材料填写，不得低于推荐品牌材料和档次。 |

注：报名时提供

温州市政府采购投标报名申请表

| 报名单位 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目公告编号 |  | 标段 |  |
| 项目联系人 |  | 手机号码 |  |
| 固定电话 |  | 传真 |  |
| E—mail |  | 邮编 |  |

附件：供应商相关资料（以报名项目公告要求为准）。

报名单位公章：

年    月    日

### 第四部分   招标内容、发包人要求及工程量清单报价

一、招标内容

A区教工周转房装修，具体以工程量清单为准。

二、发包人要求

一.本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求（不仅限于下列内容）。

- 测量规范（GB50026-2007）

- 建筑工程项目管理规范GB/T50326-2006；

- 建设工程监理规范（GB/T50319—2013）；

- 建筑施工安全检查标准JGJ59-2011；

- 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005；

- 建设工程文件归档整理规范GB/T50328-2014；

- 国家、地方、行业现行的建设工程其他规范和标准；

- 国家、地方、行业现行的所有有关材料、设备和规范和标准。

二.该项工程下列项目的材料、施工除必须达到以上标准外，还应满足下列标准要求：

1.工程设计说明见施工图纸（如有）

2.总体技术要求

2.1必须达到施工图要求的各项技术指标；

2.2按下列规范要求进行施工和验收（不限于）：

- 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013

- 建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2013

- 工程建设标准强制性条文等规范和标准

- 其他与本工程相关的行业规范、标准等。

- 如现行有关规范有变更的，以最新的为准。

3、主要材料设备采用的品牌参考工程量清单推荐表或要求中上档次，建议一般应在浙江省信息价或温州工程造价信息。

三、工程量清单报价

1.工程量清单说明

1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸、地质勘察资料等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础。实际工程计量、结算价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用条款和专用条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4计价依据（2013版）是本工程计价的依据，除本招标文件有特别约定外均按计价依据（2013版）规定执行。执行温州市住建委《关于建设工程部分施工费用费率调整的通知》（温住建发【2014】100号）、温州市住建委、发改委、财政局《转发关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》（温住建发【2016】58号）、《转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》（温住建发[2016]87号）、转发《关于水利建设基金暂停征收后调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》（温建价[2016]53号）、《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（浙江省住建厅建建发〔2018〕104号）。

2.投标报价说明

2.1投标报价应根据招标文件中的有关计价要求、招标单位提供的全套施工图纸、技术资料、工程量清单，结合本工程实际情况和自身综合实力，依据企业定额（或计价依据）和市场价格自主报价。

2.2工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.4分部分项工程项目按下列要求报价：

2.4.1 分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。

2.4.2投标人在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级。投标人投标的产品必须满足招标设计要求，其性能、主要技术指标参照或不低于工程量清单及招标文件中提供的技术标准和要求，招标人如有提供参考品牌的，投标人投标的产品品牌档次应参照或相当于工程量清单中参考品牌的档次，否则中标后招标人有权更换产品，并保持综合单价不变。

2.4.3在我市市区范围内凡具备预拌混凝土运输车及输送泵车通行条件的建筑工程（含桩基工程），必须使用预拌混凝土，严禁在施工现场搅拌混凝土。

2.4.4在我市市区范围内禁止现场搅拌混凝土、砂浆的建设工程，实行招投标的，建设单位应当将使用散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的要求列入招标文件，投标人应将有关费用列入投标文件。

2.5.措施项目按下列要求报价：

2.5.1投标人根据工程量清单中所列的措施项目清单自主报价。以分部分项工程量清单方式计价的，采用综合单价；以费率方式计价的，除另有规定外可参照《浙江省建设工程施工费用定额（2010版）》、《转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》（温住建发[2016]87号）计取。投标人认为清单所列措施项目中不发生费用的，应以“0”计价，不得删除。

2.5.2本工程招标工期见投标人须知前附表，清单中的提前竣工增加费结合本工程实际和自身情况报价。

2.5.3其他施工措施费：见工程量清单。

2.6 其他项目按下列要求报价：

2.6.1暂列金额：按工程量清单规定的金额计算，不得变动。

2.6.2暂估价：按工程量清单规定的金额计算，不得变动。

2.6.3计日工：由投标人自主确定综合单价计算。

2.6.4总承包服务费：总承包服务费指总承包人为配合协调发包人进行的工程分包自行采购的设备、材料等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。

2.7 规费、税金按下列要求报价：

2.7.1 排污费、社保费、公积金、税金应按《浙江省建设工程施工费用定额（2010版）》规定、《转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》（温住建发[2016]87号）、转发《关于水利建设基金暂停征收后调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》（温建价[2016]53号）、《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（浙江省住建厅建建发〔2018〕104号）的费率计取，不得作为竞争性费用。

2.7.2 民工工伤保险费应按温州市住建委《关于建设工程部分施工费用费率调整的通知》（温住建发【2014】100号）规定的费率计取，不得作为竞争性费用。

2.8本工程清单中的安全文明施工费投标报价应按温州市住建委、发改委、财政局《转发关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》（温住建发【2016】58号）、《转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》（温住建发[2016]87号）规定计取，投标人的投标报价不得低于规定费率的下限或基准费率的90%，否则按文件规定调整并保持投标总价不变。

2.9本工程为整修工程，不要求创文明标化工地。

2.10民工意外伤害保险费应按温州市住建委《关于建设工程部分施工费用费率调整的通知》（温住建发【2014】100号）规定的费率计取。

3. 评审

如投标报价中暂列金额、暂估价发生变动，或规费、税金等不按规定计取的，均视为投标报价计算错误，按招标文件有关规定执行。

4.其他

4.1本工程中标单位在接到中标通知书后30个日历天内，根据商务标的内容，必须向招标人提供打印书面文件一式陆份，内容含《投标总价》、《总说明》、《工程项目投标报价汇总表》、《单位（专业）工程投标报价计算表》、《分部分项工程量清单与计价表》、《工程量清单综合单价计算表》、《工程量清单综合单价工料机分析表》、《施工技术措施项目清单与计价表》、《施工组织措施项目清单与计价表》、《措施项目清单综合单价计算表》、《措施项目清单综合单价工料机分析表》、《投标材料设备品牌选用表》等，作为签订合同、工程施工变更、办理竣工结算的有效依据之一。

4.2中标人应在竣工时编制完善的竣工图纸（包括CAD版本），招标人尚不能提供相关图纸资料。上述有关费用投标人应在投标报价时综合考虑，计入投标报价和合同价格内，一次性包死，不予调整。投标人可自行在措施费或清单项目中列项计取，如投标报价中未报价的，则视为已经分摊到综合单价内，包括在投标价格中。

第五部分   磋商原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法规，特制定本磋商原则及方法。

一、评审组织

评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，磋商小组按有关规定组成。评审过程应严格保密，磋商小组及有关工作人员应严格遵守纪律，不得泄露任何评审信息。

二、磋商响应文件递交截止、磋商程序、磋商原则和方式

1、磋商响应文件递交截止

1.1采购人按采购文件规定的时间、地点收取磋商响应文件。

1.2供应商法定代表人或授权代表必须出席磋商会议。

2、本次采购是根据竞争性磋商采购方式进行。

2.1在磋商小组范围内对供应商进行资格性、符合性审查，第一次报价不公开。

2.2如磋商小组认为磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评审结束后，磋商小组可以直接要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

2.3如磋商小组认为需要修改竞争性磋商文件的，在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

2.4磋商的顺序，按供应商递交投标文件的先后顺序进行。开展磋商，磋商小组所有成员集中与单一供应商（供应商的法定代表人或法定代表人授权代表必须在场，否则，取消其磋商资格）分别进行磋商。

2.5磋商小组在磋商结束后，要求所有参加磋商的有效供应商在规定时间内提出最后报价，▲最后报价不得高于第一次报价（磋商小组另有决议的除外）。超过规定时间提交的报价作无效处理。

2.6中标价的综合单价按照下浮率下浮：下浮率=最后报价/第一次报价（暂列金及暂估价不下浮，差额由各综合单价均摊）；固定总价按照下浮率进行调整。

3评审原则和方法

3.1磋商小组负责审查磋商响应文件是否符合采购文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向供应商进行质疑。磋商小组有权决定全部或部分供应商磋商响应文件无效。

3.2在评审时，当磋商小组对磋商文件某些关键性的条文或磋商响应文件认定存在不同意见时，在磋商小组范围内按少数服从多数的原则认定。

三、确定供应商办法

本次评审采用竞争性磋商的评审方法，即综合评分法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。按照评审总得分（磋商报价得分+资信分）由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，由抽签决定名次。

四、评审细则

（一）商务评分90分

1、本工程最高限价见第一部分须知前附表。

- 磋商基准价：提交的所有最后报价中的最低价为磋商基准价。

3、各磋商供应商的最后磋商报价与磋商基准价对比，计算磋商报价得分：

投标人商务评分=磋商基准价÷投标人最后报价×90

（得分保留二位小数，小数点后第三位四舍五入）。

4、磋商基准价一经确定不再修改（除算术错误外），如后续评审以及公示异议导致否决投标的，磋商基准价均不调整。

5、供应商的最后磋商报价超出最高限价的，应当被否决投标。所有供应商的最后磋商报价均超出最高限价，采购单位无法支付，本项目做流标处理，应重新组织采购。

（二）资信评分10分

1、资信评分=投标人信用评价分值的10%。

2、本磋商文件中涉及到信用评价分值以投标截止时间温州市建筑市场管理信息网（http://wzszjw.wenzhou.gov.cn/col/col1364574/）公布为准，信用评价分值是指装饰施工。没有信用评价分值的按0分计算。

（三）说明

1、每个供应商最终得分=商务分+资信分

2、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

（四）确定成交供应商

1、信用记录：

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。

(1)信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

(2)查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）；

(3)信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印与其他采购文件一并保存；

(4)信用信息的使用规则：成交候选人存在不良信用记录的，将被取消其成为成交供应商的资格。

不良信用记录指：“信用中国”被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单或存在 《中华人民共和国政府采购法实施条例》 第十九条规定的行政处罚记录（三万元以上（含三万）罚款金额视为较大数额罚款）；中国政府采购网被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

（2）排名第一的成交候选人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同；或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确认因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况确定排名第二的成交候选人为成交供应商，依次类推。

（3）磋商结束后，将公示成交结果，并向成交供应商发出成交通知书。

（五）磋商供应商的义务

磋商供应商应随时接受磋商小组成员的询问，解答包括有关的技术问题等。磋商结束，所有评审资料存政府采购代理机构备查。