苍南县公共资源交易中心 政府采购招标文件 项目名称：苍南县平原引供水河边堂至钱库加压泵站管道扩容工程施工监理 采购编号：CNDL2017403-1 采 购 人: 苍南县平原引供水有限公司 联 系 人：尤先生 联系电话：0577-64291915 代理机构：温州市华夏建设工程招标代理有限公司 联 系 人：刘先生 联系电话：0577-68877002 联系传真：0577-68877005 备案机构：苍南县政府采购管理办公室 2017年11月

温州市华夏建设工程招标代理有限公司关于苍南县平原引供水河边堂至钱库加压泵站管道扩容工程施工监理的公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，温州市华夏建设工程招标代理有限公司受苍南县平原引供水有限公司委托，就苍南县平原引供水河边堂至钱库加压泵站管道扩容工程施工监理进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号: CNDL2017403-1

采购组织类型：分散委托采购

二、招标项目概况（内容、用途、简要要求等详见招标文件）:

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 预算金额(万元) | 简要规格描述或项目基本概况介绍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苍南县平原引供水河边堂至钱库加压泵站管道扩容工程施工监理 | 项 | 1 | 75 | 具体采购内容和要求见招标文件 |  |

三、投标人资格要求:

1、供应商资格条件须符合政府采购法第二十二条的规定；

2、具有监理综合资质或水利部颁发的水利工程施工监理丙级及以上资质，且具有独立法人资格

的监理企业；

3、项目总监理工程师：具备水利工程注册监理工程师或水利水电工程注册监理工程师，且未在其他任何在建合同工程中担任项目总监理工程师。

4、有能力提供长期的售后服务；

5、法律、行政法规规定的其他条件。

四、招标文件的发售时间及地点等:

时间：2017年11月27日至2017年12月5日(双休日及法定节假日除外)

上午：9:00-11:00      下午：14:30-16:30

地点：温州市苍南县灵溪镇江湾路环保大厦4楼苍南县公共资源交易中心

标书售价(元)：每本500元（售后不退）

五、投标截止时间：2017年12月19日 9:30时

六、投标地点：苍南县灵溪镇江湾路环保大厦4楼苍南县公共资源交易中心

七、开标时间：2017年12月19日 9:30时

八、开标地点：苍南县灵溪镇江湾路环保大厦4楼苍南县公共资源交易中心

九、投标保证金：

投标保证金： 人民币20000元整

交付方式:银行转帐

十、其他事项：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（招标公告为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、投标人购买标书时应提交的资料：

a、有效的资质证书、工商营业执照（复印件并加盖公章及原件）；

b、总监理工程师注册执业证书

C、无行贿犯罪档案记录（复印件并加盖公章）；

D、报名登记表；

3、本次政府采购项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，对供应商进行信用甄别，详细规定见招标文件第三部分供应商须知。

4、招标文件发售截止时间之后潜在供应商仍可购买招标文件（购买招标文件最迟在投标文件递交截止时间三日前），但该供应商如对招标文件有疑问应按照“投标通知(邀请)书”规定的质疑时间前提出，逾期提出的采购组织机构不予受理，答复。

十一、联系方式

采购人名称：苍南县平原引供水有限公司

地址：温州市苍南县江滨路128号

采购代理机构名称：温州市华夏建设工程招标代理有限公司

地点：温州市苍南县灵溪镇上江小区11幢三单元302室

联系人：刘先生

联系电话：0577-68877002

传真：0577-68877006

地址：温州市苍南县灵溪镇上江小区11幢三单元302室

同级政府采购监督管理部门名称：苍南县政府采购监督管理办公室

联系人：陈先生

监督投诉电话：0577-59867927

传真：0577-59867927

地址：温州市苍南县灵溪镇江滨路218号

供应商报名登记表

| 日 期 |  | 2017年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 标段 |  |  |  |  |
| 招标编号 |  |  |  |  |
| 投标单位名称 |  | （公章） |  |  |
| 项目联系人 |  |  | 手 机 |  |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |
| E-mail |  |  | 邮政编码 |  |
| 通信地址 |  |  |  |  |
| 提交的报名文件资料 |  |  |  |  |
| 序号 | 报名资料 |  | 是否提交 | 备 注 |
| 1 | 有效的工商营业执照 |  |  | 注册资金： 万元 法人代表： |
| 2 | 税务登记证 |  |  |  |
| 3 | 供应商资质文件 （复印件加盖公章） |  |  |  |
| 4 | 不得有行贿犯罪档案记录 |  |  |  |
| 5 | 服务网点介绍 |  |  |  |

投标通知书

温州市华夏建设工程招标代理有限公司对苍南县平原引供水河边堂至钱库加压泵站管道扩容工程施工监理项目进行公开招标，我们现通知贵公司（企业）参加投标，并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 招标编号 | CNDL2017403-1 |
| --- | --- |
| 招标内容 | 苍南县平原引供水河边堂至钱库加压泵站管道扩容工程施工监理 |
| 资金来源 | 财政性资金 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 评标办法 | 综合评分法 |
| 投标有效期 | 60日历天（自投标截止日起计算） |
| 投标文件份数 | 正本1份，副本4份 |
| 招标文件发售价 | 招标文件工本费人民币500元整(招标文件售出概不退还) |
| 投标保证金 | 投标截止前须提交人民币20000元投标保证金至苍南县公共资源交易中心并换取收据。 户 名：苍南县公共资源交易中心保证金专户 帐 号：1203284029200215844 开户银行：中国工商银行苍南县支行 保证金可以采用银行转帐方式办理，要自行交入苍南县公共资源交易中心开户银行，并经苍南县公共资源交易中心综合科开票或盖章，建议供应商提前一天办理。（苍南县公共资源交易中心财务室电话0577-68708516） |
| 投标文件递交至 | 苍南县公共资源交易中心四楼 (江湾路环保大厦四楼) |
| 投标截止与开标时间 | 2017年12月19日09时30分 |
| 投标开标地点 | 按苍南县公共资源交易中心四楼公告牌通知(江湾路环保大厦四楼) |
| 质疑时间 | 在2017年12月6日16:00时前必须以书面形式传真至招标代理机构 |
| 备注 | 如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的招标质疑截止时间前向代理机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。招标文件解释权归招标代理机构与采购人所有。 |

招标文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、招标内容及技术要求

第三部分、供应商须知

一、说明

二、招标文件

三、投标文件

四、投标文件的递交

五、开标和评标

六、授予合同

第四部分、合同主要条款及合同格式

第五部分、附件：投标文件格式

一、投标函

二、法定代表人（或总经理）有效身份证（复印件）

三、授权委托书

四、营业执照副本、资质证书副本复印件

五、类似工程业绩

六、项目负责人简介

七、拟投入项目人员汇总表

八、项目策划

九、相关证明

评标办法

第一部份     项目简介

一、项目简介

温州市华夏建设工程招标代理有限公司受苍南县平原引供水有限公司委托，对苍南县平原引供水河边堂至钱库加压泵站管道扩容工程施工监理进行公开招标，本次招标资金已经落实。

- 我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分    招标内容及要求

一、项目概述

本项目位于苍南县钱库镇境内， 主要建设内容、规模如下：

本次工程招标范围为苍南县平原引供水河边堂至泵站管道扩容工程，管道长约3.5km，管径DN1600。

本项目估算总投资约5461.09万元。

二、本工程施工监理服务内容和范围：

（1）、工程监理服务内容：全过程负责施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动；

（2）、工程监理服务范围：施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、质量保修阶段等全过程监理服务。

三、工程监理服务期：

（1）工程施工阶段、工程保修阶段的监理服务期：

施工阶段监理服务期：从施工准备、施工图审查至全部工程完工并办理竣工验收、备案；

保修阶段监理服务期：从工程完工验收合格、备案完成之日起 2年。

四、监理人员最低要求表：

（1）总监理工程师资格：总监理工程师必须是水利部注册的监理工程师， (水利部已取消总监岗位证书)，执业单位为投标单位本单位，且不得有在监工程；总监理工程师须出具就保本单位的近六个月份有效的社保证明；年龄不得大于58周岁。

（2）其他人员要求：

专监：至少有2名水利部注册的水工建筑专业监理工程师；

监理员：水工建筑专业不少于2名，其余根据专业需要配备。

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须根据自己的技术和商务优势对此项目的全部内容进行投标，不得只投其中一部分内容，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用，采购人有权选择中标供应商的供货及服务范围。

4、本次报价为直至通过验收合格后的最终价格。

5、招标文件中所列的品牌型号仅为参考，是为了对拟投标的设备、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

6、对于本次采购，如多个供应商前来参与投标的主要产品为同一品牌，如果各个供应商无控股关系或分级代销关系，那么各个供应商均为有效独立的供应商；如果各个供应商存在控股关系或分级代销关系且投标产品为同一品牌型号，则存在上述关系的供应商中取价格低的为有效供应商参与评审，存在该关系的其它供应商为无效。

7、供应商须自费到采购人处现场踏勘，以了解采购人需求，取得准确的报价依据。★

8、本项目采购预算 75 万元。某些（个）供应商投标报价超出预算的，则拒绝接受其该投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

9、供应商如果报名后不来参与投标要在投标截止前3天给予书面告知。

10、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，评审时采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，对供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参加本次政府采购活动。

二、供应商资格条件

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件发放

供应商在购买标书的同时须填写购买招标文件登记表。

- 1.2、招标文件约束力

供应商一旦购买了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中招标通知 (邀请)书及供应商须知中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

2.1、供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知不得迟于投标通知（邀请）书中规定时间使采购机构收到，采购机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或采购机构有权修改招标文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2、为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。

四、投标文件

1、投标文件

1.1、供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标服务内容要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2、供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3、供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分和技术资信部分二部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1、商务报价部分组成

1）开标一览表

2.2、技术资信部分组成

1）投标函（附件一）；

2）法定代表人授权书（附件四（一））；

3）供应商情况声明（见附件四（二））；

4）营业执照副本；

5）企业资质证书；

6）总监理工程师注册执业证书、社保证明；

7）各专业监理工程师证书（如为国家注册监理工程师应提供注册执业证书）；

8）各监理员证书；

9）企业管理体系认证；

10）项目总监理工程师同类业绩；

11）企业获奖情况。

12）监理过程实施技术方案（包括内容及编制要求见评标办法细则）

13）投标人行贿犯罪档案查询记录；

14）行贿犯罪档案记录；

15）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

16）根据采购文件中的采购内容与技术要求，需要提供的其它文件和资料；

18）供应商针对评标细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码，格式自拟。

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照第三部分第四条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册(商务投标部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订分别密封)。

3.2、开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1供应商提供的价格应该用人民币报价。

4.2投标报价应包括完成本项目提供服务（货物或工程）所需缴纳的所有税费和一切费用。

4.3投标报价采用方式：本项目采用固定总价报价。报价应包括购买服务所需缴纳的所有税费和一切费用。

4.4根据本次公开招标采购工作要求，最后只允许有一个报价，供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，在磋商结束后提供给采购机构及采购人最优惠的价格。

▲供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，如免费则填“免”，不允许空白。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金

6.1、供应商须按投标邀请（通知）书中的规定提交投标保证金。

6.2、投标保证金应使采购机构在投标截止时间前收到(以换取苍南县公共资源交易中心开出的收据为准，过期不予接受)，须按规定办理。

6.3、中标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订了合同且提交履约保证金后5个工作日内无息退还。未中标供应商的投标保证金将在确定中标供应商后5个工作日内无息退还。

6.4、发生下列情况之一，投标保证金将被没收。

1）供应商在投标有效期内撤回投标文件。

2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订经济合同。

3）未按规定提供履约保证金。

7、投标文件的有效期

7.1、自开标日起60天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的签署和份数

8.1、投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

8.2、投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

8.3、投标文件的份数：按招标文件要求提供的各种文件，提供一式五份，其中正本一份，副本四份(商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订，分别密封)。

8.4、当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

9、投标文件的修改和撤回

9.1、供应商在投标文件密封或送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将加盖公章的书面投标修改文件或撤标通知送达采购机构处。

9.2、投标修改文件必须密封，在密封袋上写明招标编号、招标项目名称、供应商名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样。投标修改文件必须有供应商公章。

9.3、供应商以传真形式通知采购人撤标时，必须随后补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

- 五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1、投标文件应按以下方法装袋密封

▲投标文件商务报价部分和技术资信部分须分别装订成册，且分别密封。并注明投标文件正、副本字样后装入密封袋内，封口处应有供应商公章及投标全权代表签字(如联合体投标，以主办人为准)。封皮上写明招标编号、采购人及招标项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价投标文件”、“技术资信投标文件”、“开标时启封”字样。

1.2、如果供应商未按上述要求密封及加写标记，投标文件将可能导致被拒绝接受，由此引起的后果由供应商自己负责。

2、投标截止时间

2.1、投标文件必须按投标邀请（通知）书中规定的投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2、采购人如因故推迟投标截止时间，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的递交

递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

3.1、在投标截止时间之前递交。

3.2、按规定交纳了投标保证金。

3.3、包装与密封符合招标文件要求。

- 六、开标和评标

1、开标

1.1、按投标邀请（通知）书规定的时间、地点开标。

1.2、▲有下列情形之一的投标文件将可能被拒绝接受：

1）在投标文件递交截止时间以后送达的投标文件；

2）未按招标文件规定密封与包装的投标文件；

3）未按规定提供投标保证金的投标文件；

4）供应商法定代表人或其授权代表未参加开标会议的；

5）供应商法定代表人或其授权代表不能出示合法的身份证明与投标保证金收据；

1.3、开标时供应商法定代表人或授权代表出席采购会议的须出示合法有效的身份证明原件、投标保证金收据原件（密封在技术资信部分投标文件中也为有效）、参加政府采购活动前三年不得有行贿犯罪档案记录原件（密封在技术资信部分投标文件中也为有效），所提供证明原件由评审委员会进行核对；

开标时如果供应商不能提供以上证件、证明将导致投标文件被拒绝。

1.4、开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.5、供应商法定代表人或其授权代表必须出席开标会议,并对开标记录予以签字确认。

2、评标

2.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对投标供应商进行排序，综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2.3、▲评标时发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明其中一份为有效的；或同一投标文件中出现有选择性的报价，未声明以其中一个报价为准的；

3）投标文件中投标函、法定代表人授权委托书、开标一览表中没有加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字的；

4）供应商技术资信投标文件中出现商务报价；

5）明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件主要技术要求或提出的偏离采购人不予接受的投标文件；

6）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的投标文件(是否为实质性偏离由评标委员会按少数服从多数原则认定)；

7）供应商的投标文件中有不明确的问题或其报价明显不合理且又不能合理说明（解释清楚）或者不能提供相关证明材料的；

8）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

9）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税及关税、付款方式、完工期、质量保证期等其他内容；

10）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.5、付款方式或服务期出现负偏差的按无效投标处理。

2.6、开启供应商商务报价文件后发现价格计算、货物数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受价格的上述修正方式，将做为无效投标，失去中标机会。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的其投标报价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受价格的上述修正方式，将做为无效投标，失去中标机会。

3）对于投标价格计算错误，多报或漏报的情况仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差。

2.7、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.8、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.9、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3、投标文件的澄清

3.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标全权代表签字并作为投标内容的一部分。

3.2、供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

4、采购响应截止时间止，送达采购响应文件的供应商少于3家的，采购组织机构应当中止采购活动，依法重新组织采购，或按规定向同级财政部门说明情况，并申请采用其他采购方式组织采购。如符合第4.1条规定条件的，可以按原采购方式继续组织采购。

4.1、截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，如采购文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或招标文件经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，按原招标方式继续进行招标活动。

4.2如有效供应商只有一家给予流标处理 。

5、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，评标办法：采用综合评分法,将最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的供应商,推荐为中标候选人（附后）；

- 七、授予合同

- 1、中标条件

1) 投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2) 供应商有很好的执行合同的能力；

3) 供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

采购机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、评标结束后，采购机构在浙江省政府采购网、苍南县公共资源交易中心网站及相关媒体上公示采购结果，公示期为七个工作日，公示期结束，如无异议，将向中标供应商发出中标通知书。如发现中标供应商资格无效或其放弃中标资格，则按本次评标供应商得分排序结果依次替补或重新组织；中标供应商确定后，采购机构向中标供应商发出中标通知书。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对评标结果不负责解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商需在公示期结束后3工作日内主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。如中标供应商未经采购人许可，在规定的时间内未到采购人处签订合同的，视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

4.3、拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

5、招标代理费

5.1、中标供应商在领取中标通知书前须向招标代理机构采购代理服务费，采购代理服务费按国壹万伍仟元收费，采购代理服务费不在报价中单列（各磋商供应商应在报价中予以考虑），该费用必须在领取成交通知书前付清。

# 第四部分  合同主要条款及格式

水利工程施工监理合同

# GF-2007-0211

中华人民共和国 水利部国家工商行政管理总局

说  明

为进一步规范水利建设监理市场秩序，提高建设监理水平，保障监理合同双方的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》等法律法规和水利工程建设监理有关规定，结合现阶段我国水利工程建设监理实际，水利部组织修订了《水利工程建设监理合同示范文本》，并与国家工商行政管理总局联合颁发。

为体现合同文本名称与其适用范围和相关内容的协调一致，本次修订将原名称“水利工程建设监理合同示范文本”改为“水利工程施工监理合同示范文本”(以下简称《合同文本》)。

本次修订着重修改了委托人和监理人的权利和义务条款，进一步规范了委托人、监理人职责和合同履行中有关问题的处理方式。修订后的《合同文本》将有利于规范当事人双方履行合同的行为，避免因合同条款不完备、不准确等原因产生合同纠纷。

《合同文本》包括“监理合同书”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“附件”四个部分。《水利工程建设监理规定》(水利部令第28号)规定必须实行施工监理的水利工程建设项目(不包括水土保持工程)应当使用本《合同文本》，其他可参照使用。在使用本《合同文本》时，“监理合同书”应由委托人与监理人平等协商一致后签署；“通用合同条款”、“专用合同条款”是一个有机整体，“通用合同条款”不得修改，“专用合同条款”是针对具体工程项目特定条件对“通用合同条款”的补充和具体说明，应根据工程监理实际情况进行修改和补充；“附件”所列监理服务的工作内容及相关要求，供委托人和监理人签订合同时参考。

水利工程施工监理合同书

委 托 人：

监 理 人：

合同编号：

合同名称：

依据国家有关法律、法规,                （以下简称委托人），委托                 （以下简称监理人）提供                     ，经双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、建设地点：

3、工程等别（级）：

4、工程总投资(人民币，下同)：

5、工期：

二、监理范围

1、监理项目名称：

2、监理项目内容及主要特性参数：

3、监理项目投资：

4、监理阶段：

三、监理服务内容、期限

1、监理服务内容： 按专用合同条款约定。

2、监理服务期限：

自        年       月       日至         年      月    日。

四、监理服务酬金

监理服务费为         元，由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。

五、监理合同的组成文件及解释顺序

1、监理合同书(含补充协议)；

2、中标通知书；

3、投标报价书；

4、专用合同条款；

5、通用合同条款；

6、监理大纲；

7、双方确认需进入合同的其他文件。

六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。

七、本合同书正本一式      份，具有同等法律效力，由双方各执  份；副本       份，委托人执      份，监理人执     份。

委托人：                        监理人：

法定代表人：                    法定代表人：

或授权代表人：                  或授权代表人：

单位地址：                      单位地址：

邮政编码：                      邮政编码：

电    话：__________________    电    话：

电子信箱：__________________    电子信箱：

传    真：__________________    传    真：

开户银行：                      开户银行：

帐    号：__________________    帐    号：

签订地点：

签订时间：       年        月       日

、

第一部分  监理合同书

委托人与监理人经双方协商一致，签订本合同。参照《水利工程施工监理合同监理(示范文本)》（GF-2007-0211）的第一部分。

第二部分  通用条款

建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。参照《水利工程施工监理合同监理(示范文本)》（GF-2007-0211）的第二部分。

第三部分  专用条款

监理依据

第三条 本合同的监理依据为（包括但不限于）：

《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国质量法》、《建设工程质量管理条例》国务院令第279号、《水利工程建设监理规定》中华人民共和国水利部令第28号、《水利工程建设项目施工监理规范》SL288-2003、工程建设合同、勘测设计合同及监理合同、上级有关主管部门对本工程的有关指示文件或批件、设计文件、技术要求和图纸、发包人制定的适合本工程的有关制度、办法和规定。

第七条

五、当监理人发生下列违约情形时，委托人有权解除合同：

1、监理人资质不再符合本合同要求时；

2、监理人已强制性破产、企业清理或解散（为合并或重组而进行的自动清理除外）；

3、监理工程师（包括更换后）严重不到位，对工程施工造成重大影响；

4、其他严重违反合同的行为。

### 监理人的权利

第八条

八、当委托人发生下列违约情形时，监理人有权解除合同：

（1）在规定的支付期限到期后的56天内，未向监理人支付应付款额，也未向监理人作任何说明；

（2）未根据本合同任何条款而拒绝支付监理费用；

（3）其他严重违反合同的行为。

九、委托人赋予监理人的其他权利：

1、签发工程移交证书，但应事先征得委托人同意；

2、签发保修责任终止证书，但应事先征得委托人同意。

### 委托人的义务

第十条   委托人向监理机构免费提供的资料见下表：

| 序号 | 资料名称 | 份数 | 提供时间 | 收回时间 | 保存和保密要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初设报告 | 1 | 签订施工合同后7天 | 监理任务结束后 | 保存完整，不得泄露 |
| 2 | 施工招标文件 | 1 | 根据进度提供 | 监理任务结束后 | 保存完整，不得泄露 |
| 3 | 施工投标文件 | 1 | 根据进度提供 | 监理任务结束后 | 保存完整，不得泄露 |
| 4 | 施工图 | 2 | 根据工程进度，逐步提供 | 监理任务结束后 | 保存完整，不得泄露 |
| 5 | 施工单位中标通知书 | 1 | 签订施工合同后7天 | 监理任务结束后 | 保存完整，不得泄露 |
| 6 | 施工承包合同 | 1 | 签订施工合同后7天 | 监理任务结束后 | 保存完整，不得泄露 |

第十一条  委托人对监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定并送达的时限：一般文件  7 天；紧急事项、变更文件发包人应在签收后一个经双方协商的能满足工程要求的更短时间内予以回复。

第十三条  本条款改为：现场监理机构的办公场所及日常使用和维护费用由监理单位自行承担。监理期间监理人员的生活办公用房、办公及生活设施、通讯、交通、测量和试验仪器设备及相关设施使用费等为开展正常工作所需费用由监理人自行负责，费用计入监理服务费报价。

### 监理人的义务

第二十条  监理服务内容：该工程施工准备期协调管理服务，施工阶段的质量、进度、投资控制管理和安全生产监督管理、合同、信息等方面协调管理服务，以及保修期的相关服务。

第二十一条  监理人应当在本合同生效后7天内组建监理机构，并按照委托人要求进驻现场。

监理人员要求：根据本工程施工监理工作需要，驻地监理人员最低配置要求如下表：

驻地办监理人员最低配置要求表

| 监理岗位 | 专业 | 人数 | 监理资格 | 从事任职 资格时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总监理工程师 | 水利工程建设 范畴 | 1 | 注册监理工程师 总监岗位证书（水利） |  | 每月驻现场不少于22天 |
| 专业监理工程师 | 水工建筑2名，机电1名 | 3 | 注册监理工程师 | ≥2年 | 每月驻现场不少于22天（机电专业按工作需要到场） |
| 监理员 | 水工建筑 | 2 | 监理员证书及以上 | ≥1年 | 每月驻现场不少于22天 |

监理部常驻监理人员应不少于5人，其中总监1名、监理工程师至少2名以上（水工专业2人、机电专业按工作需要到场），监理员2人以上，其他人员按工作需要到场。监理人应及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单交委托人，将监理机构及其他人员名单、监理工程师和监理员的授权范围告知承包人；工程实施阶段如果有变化，应当及时通知承包人，承包人所承担的工程实施阶段监理服务的每个开工点（一个项目可有多个开工点），至少有一名监理员旁站。

第二十一条 本条补充以下内容：

入驻工地的总监理工程师与投标文件相一致，未经委托人同意不得擅自更换。若委托人认为总监不能胜任本合同工作，有权提出更换总监，监理人应无条件执行。如由监理人原因要求更换总监理工程师或监理工程师的，必须经委托人同意。经委托人同意更换总监理工程师需支付违约金5万元/次（除不可抗力外），更换监理工程师需支付违约金2万元/人/次（除不可抗力外）。未经经委托人同意，监理人不得更换总监理工程师。

监理人可以根据工程实际进度情况适当安排监理人员的数量，但人数的增加或减少必须事先向委托人提出书面申请，征得委托人同意。开工后7天内总监理工程师、监理工程师不到位的，上述处罚额度加倍。

总监每月驻工地时间不得少于22天，监理工程师每月驻工地不得少于22天，监理员每月驻工地不得少于22天。总监缺勤一天支付违约金3000元，监理工程师和监理员缺勤一天支付违约金1000元。

缺勤天数=22天-（本月日历天数-本月累积请假天数），同时业主检查工程发现监理人不在工地，且未提前一天请假的按缺勤处理。

工程因质量不合格、未按设计图纸施工等监理人职责范围内原因造成的返工，且无施工方签收的通知书，按违约一次计。

第三十条  委托人委托监理人主持的分部工程验收： 全部分部工程。

第三十一条  未征得委托人同意，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

第三十二条   监理单位有义务及时掌控农民工工资支付情况，及时向业主反映。若发生农民工集体讨薪事件，监理单位未能及时掌控，第一次出现上述情况扣除监理合同金额的10%；第二次出现上述情况扣除监理合同金额的10%，并通报批评列入黑名单。

### 监理服务酬金

第三十三条 监理正常服务酬金支付方法：

1、预付款

(1) 预付款支付及扣回：预付款金额为本合同价的10%，在工程开工进场后7天内支付。

2、监理服务费

监理费实行一次性包干。按月支付（工期暂按7个月，实际如有调整，按实际发生为准），次月的10日前按照总监理服务费的10%支付前月监理费（遇到实际工程进度比进度计划延迟的话，委托人可根据实际情况延缓支付相应阶段的监理费或降低支付比例），当支付至合同监理费总额的80%时（含预付款在内），停止支付监理费进度款。当所有工程全部完工验收后并移交完整的监理档案资料后支付监理费结算价款的97.5%并同时退还履约保证金（不计息），留2.5%作为缺陷责任期保证金，保证金在缺陷责任期满后10天内无息退还。

因非监理方引起的监理委托合同约定的工程监理服务期延期超过2个月的，超过部分监理延期服务费由招标人根据实际成本给予监理单位进行补偿（2个月内部分不补偿），具体金额由招标人与监理方另行协商确定（以上补偿费支付前提是指工程还是处于施工状态，如遇非正常因素或政策性影响本项目处于停工或停滞状态的，则监理人员的驻派、监理延期服务费如何计取由招标人与监理方另行协商确定）。

履约担保：本合同履约担保采用现金形式，履约担保金额为合同价格的5%。

第三十四条 监理附加服务酬金的计取与支付方法：

除不可抗力外，有下列情形之一且由此一起监理工程量增加或服务期延长，均应视为监理机构的附加服务，监理人应得到监理附加服务金：由于委托人、第三方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正常的监理服务受到阻碍或延误；在本合同履行过程中，委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和内容以外的服务；由于非监理人原因暂停或终止监理业务时，其善后工程或恢复执行监理业务的工作。

附加服务金计取约定：

因非监理方引起的监理委托合同约定的工程监理服务期延期超过2个月的，超过部分监理延期服务费由招标人根据实际成本给予监理单位进行补偿，具体金额由招标人与监理方另行协商确定。。

### 违约责任

第四十条 委托人违约，应支付给监理人违约金。

违约金：给监理人造成损失的，由双方协商解决。

第四十一条 因委托人延期支付监理服务酬金而向监理人支付逾期付款违约金的计算办法：委托人逾期支付监理报酬，则从逾期第一天起按中国人民银行规定的同期贷款利率计算利息作为违约金加付给监理人。

第四十二条 监理人违约，应支付给委托人违约金。

违约金：监理服务费的0.5%/每次（累计叠加，在监理服务金款项支付同时予以扣回；累计金额达到10%的，委托人有权直接解除合同）。

### 争议的解决

第四十三条 争议调解、仲裁机构：

一、争议调解机构为：行业主管部门（苍南县水利局）。

二、仲裁机构为：温州市仲裁委员会。

### 其 他

第四十五条　施工单位月报和计量上报监理人时间为每月20日，监理人必须25日前完成审核、出具审核意见书，同时编制监理月报报委托人。

第四十六条　监理人应自觉遵守委托人制定的安全、质量、档案等管理办法，并参加发包人组织的各类工程建设管理考评活动并接受奖罚。

第四十七条　监理人需参加及自行承担保险的种类：人身意外伤害险、第三者责任险。

第四十八条　负责其他监理标段的总体协调工作。

（本节完）

注：以上专用条件部分格式及排序招标文件所列将仅作参考，具体以《建设工程委托监理(示范文本)》（GF-2012-0202）的格式及排序为准。

合同附件：监理服务内容、工程建设项目廉政责任书、安全监理责任合同

合同附件：

监理服务内容

（未明确部分，按照施工图内容、招标文件有关条款、投标文件结合相关规范执行）。

### 一、监理内容

（一）设计方面

l、核查并签发施工图，发现问题向委托人反映，重大问题向委托人做专题报告。

2、主持或与委托人联合主持设计技术交底会议，编写会议纪要。

3、协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。

4、审核承包人对施工图的意见和建议，协助委托人会同设计人进行研究。

5、按照分部工程定期编制施工图预算，并与招标清单对比，提供对比表。

6、其他相关业务。

（二）采购方面

1、协助委托人进行采购招标。

2、协助委托人对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收。

3、其他相关业务。

（三）施工方面

1、协助委托人进行工程施工招标和签订工程施工合同。

2、全面管理工程施工合同，审查承包人选择的分包单位，并报委托人批准。

3、督促委托人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件；检查承包人的开工准备工作。

4、审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。

5、审查承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划；审核工艺试验成果等。

6、进度控制。协助委托人编制控制性总进度计划，审批承包人编制的进度计划：检查实施情况，督促承包人采取措施，实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差时，要求承包人调整进度计划：向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见。

7、施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施；审查承包人的实验室条件；依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检杳，对重要部位、关键工序进行旁站监理；按照有关规定，对承包人进场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测，复核承包人自评的工程质量等级；审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案，参与调查质量事故。

8、投资控制。协助委托人编制资金计划；审查承包人提交的资金流计划；核定承包人完成的工程量，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证；受理索赔申请，提出处理建议意见；处理工程变更；提交刚出生结算审核结果。

9、施工安全控制。审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案，并检查实施情况；检查防洪度汛措施落实情况；参与安全事故调查。

10、协调施工合同各方之间的关系。

11、按有关规定参加工程验收，负责完成监理资料的汇总、整理，协助委托

人检查承包人的合同执行情况；做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供工程监理资料，提交监理工作报告。

12、档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈，做好监理文档管理工作，按照委托人档案管理办法要求整理、归档并移交委托人。

13、信息管理。符合委托人制定的有关管理办法。

14、监督承包人执行保修期工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交工程中出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见。

15、按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。

16、其他相关工作。

（四）监理服务总体协调

负责所有不同标段的总体协调工作。

### 二、监理机构应向发包人提供的信息和文件

  - 定期的信息文件—监理月报

监理月报的主要内容：

1、项目概述：包括项目位置、项目主要特征及合同情况简介。

2、大事记。

3、工程进度与形象面貌。

4、资金到位和使用情况。

5、质量控制：包括质量评定、质量分析、质量事故处理等情况。

6、合同执行情况：包括合同变更、索赔和违约等。

7、现场会议和往来信函：包括会议记录、往来信函。

8、监理工作：包括监理组织框图、资源投入、重要监理活动、图纸审查、发放、技术方案审查、工程需要解决的问题和其他事项。

9、施工人员情况：包括劳动力的动态、投入的设备、组织管理和存在的问题。

10、安全和环境保护。

11、进度款支付情况。

12、工程进展图片及音像资料。

13、其他。

  - 不定期的监理工作报告

1、关于工程优化设计、工程变更的建议。

2、投资情况分析预测及资金、资源的合理配置和投入的建议。

3、工程进度预测分析报告。

  - 日常监理文件

1、监理日记及施工大事记。

2、施工计划批复文件。

3、施工措施批复文件。

4、施工进度调整批复文件。

5、进度款支付确认文件。

6、索赔受理、调查及处理文件。

7、监理协调会议纪要文件。

8、其他监理业务往来文件。

  - 文件报送份数：6份。

合同附件

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：

建设单位（甲方）：

监理单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策、以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条  甲乙方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得任何理由要求乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备登记。

第三条  乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限。依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条  本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条  本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）                         乙方单位：（盖章）

法定代表人： （签字或盖章）                法定代表人：（签字或盖章）

地址：   　　　　　　　　                  地址：

电话：　　　　     　                      电话：

签订日期：2017年   月    日

合同附件

安全监理责任合同

根据国务院《建设工程安全生产管理条例》，为在                   工程监理服务合同的实施过程中切实搞好本工程的安全生产管理工作，发包人                          （以下简称“甲方”）与监理人                    （以下简称“乙方”）签订如下安全监理责任合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，支持乙方按条例要求对规定的施工安全实施监理。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对施工现场的安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。

二、乙方职责

1．督促承包人严格遵守国家有关安全生产的法律法规及其他有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，督促承包人加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。

3. 建立健全安全监理制度，加强安全知识教育培训，明确各岗位监理人员的安全监理职责，增强安全意识。

4．在审查施工组织设计的同时，要同步审查施工组织设计中的安全技术措施，审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

5．在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应立即要求承包人整改；情况严重的，应立即要求承包人停止施工，并及时报告发包人。承包人拒不整改或不停止施工的，乙方应及时向有关主管部门报告。

6．乙方及其监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

6．乙方应督促承包人按照本工程特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，根据国务院《建设工程安全生产管理条例》等有关规定，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：             （盖章）      监理人：                  （盖章）

法定代表人或                        法定代表人或

其委托代理人： （签字或盖章）       其委托代理人：     （签字或盖章）

地址：                              地址：

电话：                               电话：

日期：       年    月    日          日期：     年    月    日

第五部分    附件—投标文件格式

附件一

投  标  函

：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本四份；

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后，按采购人要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及本项目所在地的政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起60天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 不提供本函做无效投标处理。

附件二（一）

开标一览表

供应商名称：                  招标编号：                报价单位：人民币元

| 标项内容 | 监理费 | 总监理工程师 | 监理服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 苍南县平原引供水河边堂至钱库加压泵站管道扩容工程施工监理 | 大写： 小写： |  |  |  |
| 投标总价（小写）： |  |  |  |  |
| 投标总价（大写）： |  |  |  |  |

注：（1）、本监理服务费报价是完成合同条款中约定监理服务阶段的监理服务范围和内容所需要的监理服务费用，监理服务费采用固定总价报价。

（2）、本监理服务费报价应与磋商文件中的投标人须知、合同通用条款、合同专用条款、标准以及磋商范围涵盖工程内容一起阅读和理解。

（3）、此表不得自行增减内容。

供应商全称（盖章）：                      授权代表（签字）：

日期：

附件四

资格、资质证明文件

（一）法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话                    传真：

供应商：                                     （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

授权代表身份证影印件或复印件

（二）投标供应商情况声明

1. 名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

电子邮件

5. 投标供应商有效营业执照副本和税务登记证（复印件，加盖单位公章）

6．投标供应商资格、资质及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）

其他响应文件

投标供应商业绩

- 第四章  评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二．评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济专家共同组成，成员人数为五人组成，其中采购人代表1名，有关技术、经济专家随机抽取4名。评审全过程由采购管理部门全程监督。

三、评标程序及评审办法

本次开标，技术资信标和商务标分别开启，程序如下：

第一步：首先开启技术资信标，评标委员会根据评审原则和评审办法，对各供应商的资信、技术部分文件进行评审，技术资信标不满足招标文件规定的做无效报价文件处理，并退回商务报价文件。

第二步：公布各供应商资信技术标得分，并按规定开启供应商的商务报价文件。

第三步：以技术资信部分和商务报价部分合计分值最高的供应商作为中标供应商向采购人推荐；评标价计算原则按招标文件规定。

四、评分细则

一、技术资信部分评审标准（75分）

1.技术、资信分（满分75）

| 序号 | 评审内容 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信标评分标准 （分值10分） | 序号 | 评审内容 | 最高分值 | 评分标准 |  |  |
|  |  | 2.2.1 | 企业管理体系认证 | 3 | 企业通过ISO9001质量管理体系认证的得1分； 企业通过ISO14001环境管理体系认证的得1分； 企业通过OHSAS18001职业健康管理体系认证的得1分； （复印件加盖公章、提交原件备查，否则不得分） |  |  |
|  |  | 2.2.2 | 总监业绩 | 4 | 1、总监业绩是指：拟派总监以总监或副总监身份于2014年1月1日以来承接过监理合同金额70万元及以上且有顶管总长度大于1000米的引水工程，得4分。（需提供中标通知书或监理合同复印件、完（竣）工验收鉴定书，二者缺一不可，以上材料仍无法证明总监或副总监身份的需加业主证明。业绩证明时间以完（竣）工验收时间为准；提交原件备查，否则不得分。） |  |  |
|  |  | 2.2.3 | 项目部成员职称 | 3 | 专监、监理员具备中级职称的每一个得0.5分、具备高级职称及以上的每一个得1.5分，满分3分。 （提交职称证书原件备查，否则不得分） |  |  |
| 2 | 技术标评分标准 （分值65分） | - 技术标得分由评标委员会全体成员在认真审阅、分析技术标主要内容的基础上，采用记名方式各自评分，如发现某个单项的评分超过了评分细则所规定的范围的，则该张评分表无效。此项评分为：评标委员会成员对各投标文件的技术标各项打分汇总计算算术平均值。（小数点保留两位，第三位小数四舍五入） 技术标评分标准如下： |  |  |  |  |  |
|  |  | 评分内容 |  | 分值 | 一 | 二 | 三 |
|  |  | 质量目标控制及手段 |  | 10 | 3-2 | 2-1 | 1-0 |
|  |  | 进度目标控制及手段 |  | 10 | 3-2 | 2-1 | 1-0 |
|  |  | 投资目标控制及手段，以及节约投资方面的合理化建议 |  | 10 | 3-2 | 2-1 | 1-0 |
|  |  | 对现场安全、文明施工管理的措施及手段 |  | 10 | 3-2 | 2-1 | 1-0 |
|  |  | 针对工程难点监理措施 |  | 10 | 3-2 | 2-1 | 1-0 |
|  |  | 其他如合同管理、工程信息资料管理等措施 |  | 5 | 1.5-1.0 | 1.0-0.5 | 0.5-0 |
|  |  | 对各专业工程配合，协调管理的措施 |  | 5 | 1.5-1.0 | 1.0-0.5 | 0.5-0 |
|  |  | 投入本工程主要仪器、机械设备 |  | 3 | 1.0-0.7 | 0.6-0.4 | 0.3-0 |
|  |  | 技术标编制质量及其他 |  | 2 | 1.0-0.7 | 0.6-0.4 | 0.3-0 |

二、商务报价评分（25分）

2.1、本次招标设有采购最高限标价75万元，如果所有供应商的报价均超出采购最高限标价且采购人确认不能支付的情况，本次采购做流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出采购最高限标价，则该供应商的商务报价得分为0分。

2.2、评标基准价的确定方法为：

满足招标文件要求且有效投标价格平均的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。所有投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×25%×100。（四舍五入，精确到小数点后二位）。

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预成交单位）；如果得分相同报价也相同，则按交货期由短到长顺序依次推荐为预中标供应商），并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。