第十五届中国(温州)国际园林博览会

嘉兴园设计、施工及运营

服务项目

竞

争

性

磋

商

文

件

项目编号：ZJTFJX-2025-005

采购单位：嘉兴市园林市政管理服务中心

代理机构：浙江天钫工程管理咨询有限公司

2025年7月

目  录

第一章  竞争性磋商采购公告	3

第二章  竞争性磋商项目需求	7

第三章  供应商须知	13

第四章  评标办法	31

第五章  嘉兴市政府采购合同（指引）	34

第六章　响应相关文件格式	67

- 第一章  竞争性磋商采购公告

项目概况

第十五届中国(温州)国际园林博览会嘉兴园设计、施工及运营服务项目 的潜在投标供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取采购文件，并于2025年7月11日下午14：00时（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJTFJX-2025-005

项目名称：第十五届中国(温州)国际园林博览会嘉兴园设计、施工及运营服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：7100000

最高限价（元）：7081060

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：温州园博园位于温州高铁新城核心区域，用地面积约 230.5公顷，共分为国际城市展区、 国内城市展区、浙山浙水展区等多个展区。嘉兴园位于浙山浙水展区，根据布展要求，嘉兴展园面积约为2215平方米。嘉兴展园将围绕本届园博会主题和建设要求，充分挖掘嘉兴地方特色和历史文化，展示我市在园林绿化、城市建设等方面取得的成就，充分利用新材料、新技术、新工艺，表达自然与科技融合创新思路，体现生态、节约、长效发展理念，展现水绿交织、生态宜居的城市风貌。主要工作内容为苗木绿化、景观铺装、景观水系、景观亭、小品等的施工图设计、施工、展陈布置及运营服务，具体详见工程量清单及初步设计图纸。

合同履约期限：详见采购文件

本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购支持中小企业政策需满足的资格要求：

2.1¨ 无需落实；

2.2þ 需要落实：专门面向中小企业

3.本项目的特定资格要求：①设计部分单位资质要求具有工程设计综合甲级资质或建筑工程乙级资质或风景园林工程设计专项乙级及以上资质；②施工负责人资质要求：具有建筑工程二级及以上注册建造师资格或具有风景园林类专业中级及以上职称；③设计负责人具有风景园林类专业中级及以上职称；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件

时间： 2025年7月1日至2025年7月 11日下午14：00

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价：免费。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

响应文件截止时间、开标时间：2025年7月 11日下午14：00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标地点：浙江天钫工程管理咨询有限公司开标室（浙江省嘉兴市秀洲区新城街道秀洲大道138号未来科技广场E座902-2室）

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式在政采云平台向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。

（2）电子招投标的说明：

①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质响应文件；

②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；

CA驱动和申领流程

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

注：ＣＡ证书遗失补办、延期、解锁、质保等业务可以在联连客户端上进行操作；使用政采云投标客户端时，建议使用windows7以上且64位的操作系统。

CA证书办理操作视频

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/EWqqyXEByNnJ3A2CPyDI

CA绑定登录操作视频

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/nAkmyXEBiyELHE-o-983

③采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件；

④响应文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入响应文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；

⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取采购文件的供应商进行投标活动；

⑥对未按上述方式获取采购文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；

⑦不提供采购文件纸质版；

⑧响应文件的传输递交：投标供应商在投标截止时间前将加密的响应文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份响应文件1份【地址：浙江天钫工程管理咨询有限公司招标代理部（浙江省嘉兴市秀洲区新城街道秀洲大道138号未来科技广场E座902-2室）；收件人：张先生；电话：0573-82270515/18057310623；快递寄出同时，项目被授权代表须以邮件方式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容（邮件格式为：项目编号+快递单号+公司名称+被授权代表姓名及联系方式）发送至代理机构联系人邮箱(409950160@qq.com)。如供应商选择快递费到付，代理采购机构将拒签。】；

⑨响应文件的解密：投标供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件无法按时解密，投标供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。投标供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输递交响应文件的，投标无效；

⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

5.惠企政策

5.1本采购项目，中标供应商与采购人签订的政府采购合同适用于嘉兴市政府采购贷款政策（简称“政采贷”），具体内容可参阅政府采购贷款流程：

http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/zxfw/005001/005001004/20190315/76d484f7-8fac-497f-9359-4df81cc086da.html

5.2本采购项目，中标供应商与采购人签订的政府采购合同适用于浙江省政府采购履约保函政策，具体内容可登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系:

1.采购人信息

名 称：嘉兴市园林市政管理服务中心

项目联系人：邱女士

联系方式：0573-83990119

2.代理机构信息

名 称：浙江天钫工程管理咨询有限公司

地 址：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道秀洲大道138号未来科技广场E座902-2室

项目联系人：张先生

电话、传真：0573-82270515/18057310623

3.同级政府采购监督管理部门

政府采购行政监管及投诉受理部门：嘉兴市财政局

联系方式：0573-82031217

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  竞争性磋商项目需求

一、项目总预算需求表

| 项目名称 | 单位 | 数量 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第十五届中国(温州)国际园林博览会嘉兴园设计、施工及运营服务项目 | 项 | 1 | 人民币708.1060万元 |
| 1.1施工图设计 | 项 | 1 | 10.7000万元 |
| 1.2建安工程费（含展陈及标识标牌）含暂列金额(本项费用不可竞争） | 项 | 1 | 588.4060万元（含暂列金额：18.3533万元） |
| 1.3工程总承包其他费 | 项 | 1 | 9.000万元 |
| 1.4运营管理费 | 项 | 1 | 100.0000万元 |

注：各分项报价不得超过预算金额上限，否则视为采购人无法接受的条件。建安工程费部分暂列金额不做竞争。

二、采购内容

（一）项目概况

第十五届中国(温州)国际园林博览会（以下简称园博会）是我国园林绿化行业层次最高、规模最大且最具代表性和国际影响力的国家级展会。由住房城乡建设部主办，温州市人民政府和浙江省住房和城乡建设厅联合承办的第十五届中国国际园林博览会拟于2026年4月-7月在温州市举办。

温州园博园位于温州高铁新城核心区域，用地面积约 230.5公顷，共分为国际城市展区、 国内城市展区、浙山浙水展区等多个展区。其中，浙山浙水展区面积21150平方米，嘉兴展园面积约为2215平方米。

嘉兴展园将围绕本届园博会主题和建设要求，充分挖掘嘉兴地方特色和历史文化，展示我市在园林绿化、城市建设和古镇园林等方面取得的成就，基于传统园林格局，以现代景观手法及材料演绎水乡生活，从江南园林韵味、全域格局构建、文化基因传承、产业融合创新、水乡生活滋味多角度诠释嘉兴在地性的生产生活生态和园林文化。充分利用新材料、新技术、新工艺，表达自然与科技融合创新思路，体现生态、节约、长效发展理念，展现水绿交织、生态宜居的城市风貌。主要工作内容为苗木绿化、景观铺装、景观水系、古建、景观亭、小品等，具体详见工程量清单及初步设计图纸。

（二）规范要求

1、依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

《建筑内部装修防火施工及验收规范》（GB50354-2005）

《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

设计图纸要求

……

以及不限于上述罗列的其它的相关规范。

以上技术规范由施工单位自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，施工单位应竭尽所能使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。

- 对施工工艺的特殊要求：详见初步设计文本及有关规范。

- 建设内容

- 根据采购人对于本届园博会主题的整体理念，挖掘嘉兴地方特色和历史文化，展示我市在园林绿化、城市建设等方面取得的成就，完成本届园博会嘉兴园布展的设计、施工、展陈布置、后期维护、运营、配套服务等：

- 设计工作

- 遵循第十五届中国（温州）国际园林博览会城市展园设计任务书要求。

- （一）通则要求

- 1.综合展示本地在园林绿化和城市建设方面取得的重大成就，并与园博园总体设计方案相衔接。

- 2. 展现友好城市及经典园林流派的园林风采，于会后会予以保留，建议服务建筑以永久性建筑为主、结合运营内容设计。可因地制宜考虑地下建筑。

- 3.充分利用园林新材料、新技术，创新表达地方园林景观。

- （二）空间组织要求

- 1.融入山水：充分借景各种内外资源，同时保证主湖面沿湖景观建筑界面做必要退让，整体融入外部山水。

- 2.开放界面：充分运用地形、植被、水面做空间划分，原则上不得设置围墙（必要的景观组织除外），处理好东西两侧与主园路的界面衔接，通过微地形、造景手法，形成整体形成连续、疏朗的园林景观。

- 3.组织序列：组织序列：本项目南接杭州园、北临湖州园，嘉兴园的东西两侧有浙山浙水园的主路经过，可开1-2个出入口，做好与杭州园、湖州园界面的竖向设计和景观衔接，相邻展园应充分协调、组织景观，丰富景观层次、放大景观效应。

（三）建（构）筑物要求：展园内建（构）筑物要凸显嘉兴地方传统建筑特色，并与周边园林景观相协调，突出建构筑物与周边环境整体的场景画面感和主题内涵；同时避免单个展园内建筑风格混杂和生硬突兀，确保建构筑物具备实用功能，减少无端装饰物及造型元素。

- 建筑占地面积≤150平方米，主体层数≤2层，建筑檐口高度≤7米，建设面积≤225平方米）；建构筑物内部空间及功能布置必须满足游人赏景安全。

- （四）其他相关要求

- 1.展园设计时同步考虑会期活动组织空间，应考虑展览或黄金节假日期间的大量游人，最大化的利用园内有限空间，做好观赏、休憩和停留节点空间布局和游线组织。

- 2.既要体现艺术创意，彰显地方文化特色，也要考虑展后利用等要求。

- 3.在满足常规功能性照明需求的同时，可考虑展园夜景效果，并与全园夜景相协调。

- （五）负面清单

- 1.禁止照搬或微缩已建成的建筑、园林及园艺空间作为布展内容。

- 2.在展园中禁止建设“塔”等敏感建筑，禁止突出展示地标性微缩建筑。不宜突出建筑或以建筑为中心，不宜布置背离本届园博会主题的展示内容。

- 3.展园不提倡微缩景观、仿生产品、不适宜植物和大量的一次性园林材料。

- 4.不应建设影响临近展园风貌或园博园整体风貌的园林景观或建构筑物。

- 5.不宜大幅度调整原有地形、水文、高程等先天资源条件。设计者可根据项目的具体情况独立提出自己的设计意图，可以是满足以上部分或全部的内容。富有创造力和想象力的作品是被充分鼓励的。

- 2、施工工作

- 依据设计方案、设计图纸做好（包括但不仅限于）如下施工工作：

- （1）. 场地平整与基础工程：清理场地，移除障碍物；进行土方开挖、回填和压实；

- （2）. 道路与步道建设： 铺设园区主次干道、人行步道。

- （3）. 绿化与景观工程：种植乔木、灌木、花卉和草坪，设计多样化的植物景观；建设水景、垂直绿化等。

- （4）. 建筑与设施建设：建造展馆等服务建筑；设置景观小品。

- （5）. 水电与照明工程： 铺设供水、排水、电力、通信等管线；安装照明系统，包括路灯、景观灯等。

- （6）. 智能化系统：部署监控等智能化设施。

- （7）. 环保与生态工程： 设置垃圾分类和回收系统，推广环保措施。

- （8）. 安全与消防工程：安装消防设施，如灭火器等；设置应急通道和疏散指示，确保游客安全。

- （9）. 装饰与标识工程：进行建筑和景观的装饰，提升视觉效果；设置园区导览图、标识牌等，方便游客游览。

- （10）. 景观工程完工和验收：2025年12月底完成主体建筑和整体室外景观工程。

- （11）. 展陈布置：2025年10月底前完成并提交展陈详细布置方案，经业主审核通过后，应于2026年2月-3月完成展陈布置，确保符合设计、业主要求和质量标准。

- （12）展陈部分需要的设备投标人可购买或租赁，但设备配置要求必须满足展陈期间建设单位及园博会需求，有效期（租赁期）必须覆盖项目整体服务期限。投标时提供承诺书（格式自拟）。

- 3、展会期间的维护工作

- （1）植物养护管理：展会期间需定期修剪、灌溉、施肥和病虫害防治。

- （2）设施设备维护与维修：展会期间对消防系统、强弱电系统、暖通系统等设施设备进行全面排查维修维护，确保正常运行。

- （3）环境清洁：包括建筑物及室外景观的清洁等；

- 4、.温州园博会(嘉兴园)运营要求设置-具体见附件材料

- 运营工作是确保展会顺利举办、提升参观体验和实现展会目标的核心环节，涉及多部门协调、动态管理和精细化服务，主要工作内容如下：

- （1）组织架构：设置科学、合理，展园工作人员数量不低于10人，能保证日常有序运行。

- （2）岗位职责：制订并落实每个岗位的职责任务。

- （3）组织培训：制订并实施培训计划，确保展园工作人员具体良好的服务意识，熟练掌握岗位应具备的技能。

- （4）制订服务流程：编制展园开放期间的服务流程。

- （5）咨询讲解服务：提供展园人工讲解。

- （6）活动策划与执行：在展园开园或重大时间节点组织开展活动（或文化表演4天），采购表演活动，做好活动（或文化表演）的流程安排、物资准备和表演人员的后勤保障。

- （7）商户与展商的管理：园区内设置的文创市集、休息区等商户的资质审核与日常监管；商品价格、卫生及服务质量检查等工作。

- （8）展园设施维护：运营期间做好设施巡检和维护，确保设施状况安全、完好。

- （9）绿化养护和卫生保洁：做好展园日常卫生保洁工作和绿化养护工作，确保展园内环境卫生整洁、无异味，垃圾及时清理，绿化美观。

- （10）安全管理：配备或明确安全管理员，做好日常消防安全巡检，劝阻游客危险行为，处置展园内可能发生的各类游客人身、财产安全事件。

- （11）岗位人员要求：讲解员应具备景区讲解工作经历，熟练掌握展园导游词，形象气质佳。

- （12）配备或采购展园服务保障所必需的一系列对客、内部使用的设施、设备、办公、工具、桌椅等。

- （13）采购工作人员制服。

- （14）合理控制能耗，承担能耗费用支出。

- 5、配套服务

- （1）应急与协调管理：制定一系列应急预案与协调管理制度，确保展会期间的安全、平稳的运行；

- （2）人员培训与制度保障：对服务保障人员进行专项培训，确保服务质量。

四、服务要求

（1）设计要求（仅限投标阶段，项目中标后需深化设计）

展台设计突出嘉兴园林品牌形象，展示嘉兴园林的特色风貌和文化元素，以鲜明、写意、诗画、大气为设计原则，动静结合，对园区进行布置。嘉兴园设计以“浙山浙水”为主题，将嘉兴园林的精致典雅与古镇的质朴灵动融为一体，打造一座兼具传统韵味与现代气息的景观园林。汲取嘉兴传统园林和古镇建筑的精髓，从中提取富有嘉兴特色的元素，运用现代设计手法进行创新演绎，打造既有传统园建筑韵味又不失现代感的园林空间。注重与自然环境的和谐共生，推荐采用木材等绿色可再生材料和建造节能技术，打造低碳可持续的景观园林。注重游客的参与性和体验感，设计丰富的互动空间和体验项目，让游客沉浸式感受嘉兴园林和古镇的魅力。模拟嘉兴湿地自然生态风貌，还原水乡湿地野趣，营造和谐生态空间.借鉴嘉兴传统水乡建筑与造园手法，融入当地特色传递湿地文化底蕴，勾起地域文化记忆。串联景观书点，创造多样观景视角，引导游客深入体验湿地景观，感受嘉兴湿地独特魅力。

嘉兴展园面积约为2215平方米（最终以组委会下发平面图为准）。采购人保留根据实际情况进行设计调整的权利。

中标后7天内，根据初步设计图纸，按照国家和省市相关标准和设计规范，完成嘉兴园施工图设计，施工图应包括（但不限于以下内容）：

1.1设计应包含所涉及的所有专业的施工设计图，包括建筑、铺装园路、植物景观、给排水、电气、装修装饰、景观小品等，包括设计说明、技术经济指标、必须的设备、材料表等。

1.2设计文件应提供项目的平面、立面、剖面、大样、主要节点图纸、分解图、透视效果图、用料及规格、技术标准、概算等。

1.3设计应包含展示项目的尺寸、形状、结构、材质、色彩、模型、技术、工艺等。

1.4设计中所包含的景观小品、模型、场景等需要注明尺寸、材质及制作工艺。

1.5以上各项设计文件应能满足业主和各级政府主管部门的审批要求，施工图设计概算应控制在中标金额内。

（2）施工要求

1.本工程施工严格按照规范要求进行施工，达到各项拟定的设计指标。

2.本工程施工按《浙江省园林绿化工程施工质量验收规范（DB33/1068-2010）》、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）等进行施工和验收。

3.为充分展示嘉兴传统园林园艺建设成果、历史文化底蕴和经济社会发展成就，要求本项目中标人尽所能确保项目施工质量，发挥其技术水平和实力，争创本届世界园艺博览会的最高奖项。

4.在免费保修期内，施工单位对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对采购人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

5.施工单位必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

6.施工时注意做好必要的劳动保护工作。

7.在符合组委会安全保障要求的基础上，采用能够体现出最佳效果的布展材料。

8.2026年3月15日前（具体以采购人与温州园博会组委会要求为准）完成所有室外景观工程和室内展陈布置，以展区布展完成、正式投入使用为准。

9.▲展陈布置及运营工作方案实施前须经业主审核通过后方可以实施，投标时提供承诺函（格式自拟）。

（3）费用要求

1.投标人可依据项目清单及招标文件中总承包所承担的工作范围和工作界面明确报价费用。

2.其他：

（1）本次招标采用“工程总承包方式”建设，投标报价按工程设计费、设备购置费（不含）、建筑安装工程费（含暂列金额）、工程总承包其他费、运营管理费四部分分别进行投标报价。

①工程设计费：一次性包干，中标价即结算价。

②设备购置费：本项目不含。

③建筑安装工程费：控制价编制按照招标文件要求，结合初步设计文本，依据2018版《浙江省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价规则》、《浙江省园林绿化与仿古建筑工程预算定额》(2018版）和本省相应工程概算定额编制。暂列金额部分不做竞争，不可变动，否则做无效标处理。

投标报价由投标人按照相关要求，结合市场行情自行报价。

④工程总承包其他费：

A 工程总承包管理费：一次性包干，中标价即结算价。

B 工程总承包专项费：一次性包干，中标价即结算价。

⑤运营管理费：一次性包干，中标价即结算价。

投标总报价

投标总报价=工程设计费报价+设备购置费报价（不含）+建筑安装工程费报价+工程总承包其他费报价+运营管理费报价。投标报价包含工程所有施工图设计、工程所有材料设备的采购保管和安装、工程设计范围内的所有工程施工、管理、保修服务及负责管理协调各参建单位的配合工作，直至移交采购人的所有工作内容和一切费用，以及合同及图纸明示和暗示的所有责任、义务和一般风险费用等。

（4）配套服务要求

1.展会现场为嘉兴园提供展会期间的相关服务（包括现场值班、展台的卫生及安全管理、展会的现场咨询服务、与组委会的联系等）；

2.法律规定

投标人提供的素材或相关资料，须保证绝无侵犯他人权利（包括但不限于知识产权、肖像权）或违反现行法律规定，并确实有权或取得合法授权用于此项投标之使用。

4.售后服务

承诺根据采购人要求，保持项目期内与采购人的联络、进度汇报、项目设计调整和解释等售后服务。

5.消防安全责任

投标人承诺遵守2026年温州中国国际园林博览会组委会办公室园区加工管理规定和消防安全规定，对布展期间因违章施工引起的一切后果，负有完全安全责任；对展会期间因布展施工质量问题引起的一切后果，负有不可推卸的安全责任，并承担由此引起的经济责任。

（5）服务团队要求

1.项目总负责人须为牵头单位（施工单位）成员。

2.相关设计人员要求

（1）具有设计项目负责人。

（2）具有深化设计人员。

12.3项目完成，移交前中标人应当向采购人递交全套设计文件（包括方案、设计图、效果图、施工图、预算文件和电子文件）三套和装修竣工图，竣工图应符合建设工程相关要求。

3.项目完成，移交前中标人应当向采购人递交设备的以下材料：

（1）技术说明书（含电气原理图及其符号说明）；

（2）安装图纸（部件安装图，电气接线图）；

（3）安装、调试、使用保养维修手册（或说明书）；

（4）产品技术标准（含验收标准）和试验方法，产品原产地出厂合格证。

4.相关施工人员要求

（1）施工项目负责人具有建筑专业注册建造师二级及以上资质，同时具有安全生产考核B证，且无在建工程。

（2）安全员：具有《安全生产考核合格证书》（C证）。

（3）施工员：具有上岗证书；

（4）质检员：具有上岗证书。

注：施工项目部成员中的技术负责人、施工员、质检员由中标单位施工项目负责人按照上述资格标准组建。

（6）、验收标准

根据招标文件、合同要求及提交结案报告验收。

（7）项目质量要求

1.本项目质量目标：达到《建筑安装工程质量检验评定统一标准》合格标准；不适用《建筑安装工程质量检验评定统一标准》的装饰、布展等，参考相关行业标准、施工规范、工艺规程等，具体由监理方明确。

2.中标人须无条件接受质量监督管理部门和监理方的质量检查和管理，共同把好质量关。

3.中标人的深化设计必须达到招标文件的要求、并符合相关设计规范要求。

（五）材料质量要求

1.本次招标范围内的施工材料均由中标人根据本招标文件、深化设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、送货运输、进场检验、现场保管。所有材料须有产品合格证和质量保证书，符合节能、环保要求和国家规定的技术标准。监理方可根据相关规定对具体的材料提出提供质检证明、现场抽检等要求，按国家规范要求的材料复检费用由中标人自行承担。

2.本次招标项目的材料（即装饰完成后暴露在外，人眼可见的材料，包括墙地砖、开关面板、油漆涂料、饰面板、灯具、洁具、门窗、家电等）、大宗主要材料、以及展柜、布展材料等，中标人应在采购前向采购人（监理方）送样确认，未经确认不得擅自进场。

3.由中标人采购的主要施工材料，当中标人选定的产品质量达不到设计要求（或效果要求）和预期质量目标时，采购人保留更换的权利，费用不增加。

（六）工程管理的要求

1、本工程发包范围内的工程项目，可将非主体、非关键性的工作分包，但必须经采购人同意， 否则一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

2、施工单位应严格按已确认施工技术方案组织施工，并无条件地接受采购人和监理单位对施工质量的监督和管理。项目位于浙江温州高铁新城，施工单位还须接受当地政府及2026年温州中国国际园林博览会组委会办公室的管理，遵守相关规定。

3、施工单位在工程施工全过程中要认真做好产品保护。因失窃或失火造成的损失均由承包方负责，凡由此而损及采购人利益时，采购人将向中标施工单位索赔。

（七）工程报价特别提醒

1、本工程施工地点在项目位于浙江温州高铁新城，施工期间一切的安全责任由供应商自行承担，相关费用考虑在投标报价中。

2、请各供应商全面阅读施初步设计文本，了解项目设计标准和要求，充分考虑报价。

三、磋商报价

1、磋商报价为供应商的响应文件中提出的各项支付金额的总和。

2、供应商应按清单中列出的工程项目填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价不予接受，供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

3、工程建设标准和技术规范要求的费用应包括在磋商报价中。

4、合同的施工地点为前附表所述，除非合同中另有规定，供应商在投标总价中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、规费、税金、风险费等所有费用。

5、供应商应先到工地踏勘以充分了解工地位置、道路、存储空间、装卸限制及任何其它足以影响磋商报价的不可预见情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

6、本工程报价采用 固定总价 方式进行编制。

6.1投磋商报价时，各单位应按采购人统一提供的初步设计文件（电子稿）、采购人要求、及相关前期资料，结合投标的经验等按采购人统一提供的项目清单，按照《浙江省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价规则（2018版）》、《浙江省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包项目清单指引（2018版）》、采购人要求，包括经批准的建设规模、招标范围、建设标准、功能要求等、初步设计文件和设计概算、现行计价依据、与建设项目有关的标准、规范技术资料及相关规定进行报价，采购人提供的项目清单是各投标单位建筑安装工程费投标报价的基础。如增加工程量清单项目的，增加的工程量清单项目必须单列，并在投标文件中作出必要性说明。结算时，以中标建安工程费总价作为限额总价，今后除合同约定可调的情形外，若审定结算价高于限额总价，按限额总价结算；若审定结算价低于限额总价，按审定结算价结算。除以下约定的可以调整的情形外，合同总价不予调整：

1、因国家法律法规政策变化引起的合同价格的变化；

2、不可预见的地质条件造成的建安工程费和工期的变化；

3、因采购人原因引起的建安工程费和工期的变化；

4、不可抗力（包含异常恶劣的气候条件）造成的建安工程费和工期的变化；

供应商在工程量清单报价中所列的单价，以及磋商报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、政策性文件规定费用、达到技术规范所需用费用、风险费等所有税费{包括劳务、材料、机械、质检（按最新建设工程质量检测管理办法执行）、缺陷修复、管理、保险、清理费和缺陷维护等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险}。

工程量清单中只描述了分项工程计量范围内完成本分项工程应有的主要工作内容，但供应商填报的综合单价应是包含了分项工程计量范围内的所有工作内容的价格，无论工程量清单或图纸有无明确列项或表示，只要是为完成该分项工程所需要做的工作和为了满足该分项工程的完整性所需要做的工作，均视为该分项工程所包含的内容。供应商在填写工程量清单的每一项的综合单价和合价时应结合投标须知及构成采购文件的施工合同、技术规范、设计施工图纸和现场勘察情况进行报价。

各投标单位根据企业自身实力，根据企业定额或参照《浙江省房屋建筑和市政基础设计项目工程总承包计价规则（2018版）》、《浙江省建筑与装饰工程概算定额(2018版）》、《浙江省市政工程概算定额》（2018版）、《浙江省安装工程概算定额(2018版）》、《浙江省房屋建筑安装工程修缮预算定额(2018版）》、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《费用定额》、《浙江省建设工程其他费用定额(2018版）》、《温州造价管理》(正刊）、《浙江省造价信息》等计价依据及其所有补充规定进行投标报价。

各单位投标报价时，本工程单价综合费用费率、总价综合费用费率按《浙江省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价规则（2018 版）》、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》及浙建建发（2022）37号文件规定、本工程招标文件、结合工程特点、市场因素及企业自身情况确定。

税金不得作为竞争性费用，采用一般计税法计税，增值税税率按照《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建发【2019】92 号）》规定，各部分税率分别为设计费及运营管理费按照增值税税率6%，建筑安装工程费及总承包其他费按照增值税税率9%（计税基数为税前工程造价）。

人工费、主要材料价格可参考近期《温州造价管理》、《浙江造价信息》信息价，结算时固定包干，不作调整。

6.2若施工过程中遇到与其他项目需交叉施工的，由施工单位自行协调处理，磋商报价时综合考虑该因素。

6.3成品保护：本次改造工程施工时需做好成品保护工作，如有损坏需无条件修复，所需费用由投标单位自行考虑在报价内，风险包干，今后不另增加。

6.4投标单位应充分考虑在施工过程中产生的二次搬运费用，计入清单措施费中，结算时不另行支付。投标单位自行考虑施工的材料的运输，费用在磋商报价中综合考虑。

6.5所有材料均由承包人采购，承包人负责采购的材料、设备、配件，其质量必须符合设计和施工规范要求并经采购人、监理确认，材料进场前必须提供相关材料规格型号的样品，在采购人确认后，方可进场。

6.6水源、电源接入点位置由采购人指定（临时水、电具体位置以2026年温州中国国际园林博览会组委会办公室最终提供的接入点为准。请各投标单位在投标时充分考虑此因素，所发生的费用在磋商报价中综合考虑，今后不另增加费用），从接入点至施工现场使用点的管线费用等计入磋商报价，水、电费用由投标单位根据市场行情及自身情况自行确定计入报价。投标单位应充分考虑停电因素，因停电而造成自发电费用应包含在磋商报价中，同时工期不得顺延。承包人在施工中如遇用电量不足时，由承包人自行发电解决，费用在磋商报价时自行考虑，今后不另增加。

6.7施工现场、施工临时便道等特殊情况均由施工单位结合现场勘察情况自行考虑，含在综合单价中。施工结束后，现场应保持场地平整，要求场地整洁，临时便道清除干净，所有建筑垃圾外运，室外场地不能堆放建筑垃圾。所需费用由投标单位自行考虑在报价内。上述费用由投标单位承担全部风险，固定包干，结算时不作调整。

6.8施工范围内所涉及到的障碍物（工程废料、建筑垃圾及其有害污染物等等）需清除处理。所发生费用由供应商自行踏勘现场后在磋商报价时综合考虑，今后结算不另增加该项费用。

6.9本工程的材料、设备、配件由承包人负责采购，其质量必须符合设计和施工规范要求并经监理、采购人确认。

各单位投标时，设备、材料中涉及采购人提供参考品牌的，供应商在磋商报价时须明确所选品牌，投标单位投标时未注明品牌的，视为由业主单位在明确的品牌范围内任意确定。结算价格按磋商报价不作调整，上述风险因素由供应商在磋商报价时综合考虑。除采购文件明确推荐的品牌外，欢迎采用其他能满足本项目技术需求且性能与所明确推荐品牌相当（同档次）的产品，推荐品牌之外的材料在施工前必须送样得到业主确认。

项目实施过程中如遇有关产品（设备）换代、不生产，则替代产品（设备）性能（包括规格、型号等）不得低于投标时所选的产品（设备）性能（包括规格、型号等），且替代产品（设备）价格按原投标价格、不得调整。

项目实施过程中，有关材料（地砖、瓷砖、涂料等装修材料）由采购人确定选样，价格按原磋商价格，不得调整。

上述风险因素由供应商在磋商报价时综合考虑，今后结算时价格按磋商报价不作调整。

6.10工程质量检测（包括所有原材料、成品、半成品进场复试）等按设计、施工、验收规范要求送检，所需一切费用计入磋商报价内。

6.11供应商应充分踏勘、调查施工范围内及其附近可能影响的周边绿化、人行铺装、道路、周围建筑物、构筑物、地下管线等状况，通过现场踏勘后探明并保护施工区域原有路灯系统、地下管道、管线（包括：自来水管、污水管、雨水管、电力管线、电信管线、有线电视管线等其他埋地管道、管线）等配套设施，确保施工区域及周边建（构）筑物的安全，由于施工不当造成周边建（构）筑物或原有设施的损坏、损失的，施工单位须原样修复并承担所有的费用。各单位磋商报价时应综合考虑上述内容，计入报价，结算时不作调整。

6.12如遇台风等不可抗力恶劣情况时，承包单位必须无条件服从有关部门要求转移相关人员到指定地点，确保人员安全，投标时综合考虑。

6.13凡施工过程中涉及需要坐标点、水准点定位的，供应商须在磋商报价中综合考虑。

6.14因本工程是展园建设工程，今后施工过程中必须按建设单位和相关部门规定要求做到文明施工、安全施工，做好安全防范措施,确保通行人员及施工人员安全，由此产生的费用在磋商报价时综合考虑，计入报价，今后结算时不另增加费用。基本要求如下：

①施工时必须确保不得影响其他地级市布展区域的正常通行、不得占用；

②做好施工区域与其它区域的隔离围护（防护）、设置必要的安全警示标识（交通导向标志、警示标志标牌、夜间警示灯等）；

③为保证通行人员的正常生活和休息，禁止夜间施工；施工期间需采取有效的降噪、降尘措施，以减轻、避免对周围造成环境噪声、空气污染；

④承包单位必须加强内部管理，所有施工人员必须服从相关单位管理，并遵守其管理规定。不得发生扰民事件；

⑤其它等。

6.15质量保修：工程完工交付使用，质量投诉及维修由甲方直接与中标人联系，中标人必须在接到甲方报修电话（以电信部门记录为准）或维修函后3日内派人进行维修，否则，甲方有权经建设单位同意另行安排单位维修，维修费用从质量保修金中扣除。

6.16施工车辆必须按温州市城市管理局和交警队的规定办理通行证，在规定时间规定线路内通行，缴纳相关保证金，投标单位在报价中考虑相关的费用。

6.17投标活动中所发生的其它费用由供应商自行承担。

6.18投标单位在施工过程中发生一切安全事故均由供应商自行解决，若造成不良影响的，须承担法律责任。

四、投标货币

磋商报价中的单价和合价全部采用人民币表示。如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；合价金额与单价金额和工程量的乘积不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

- 第三章  供应商须知

电子交易注意事项

政府采购项目电子交易活动适用《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，现将相关注意事项告知如下：

1、招标代理机构按照磋商文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加，直至评审结束。

2、响应文件未按时解密，供应商如提供备份响应文件的，以符合要求的备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。

3、采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标代理机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

4、评审中需要供应商对磋商文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。供应商需在半小时内提交澄清说明或补正，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

- 前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：第十五届中国(温州)国际园林博览会嘉兴园设计、施工及运营服务项目 |
| 2 | 招标编号：ZJTFJX-2025-005 |
| 3 | 磋商报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。3、中标单位将支付招标代理费含清单编制费），按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准的70%计取，不足5000元的按5000元计取。以现金或支票或电汇方式支付，支付后领取中标通知书。请各投标单位报价时综合考虑该项费用。 |
| 4 | 最高限价：人民币柒佰零捌万壹仟零陆拾元整（￥：708.1060万元）； 凡磋商报价高于或等于最高限价的将否决其投标，其响应文件不予进行评审。 |
| 5 | 磋商保证金：无。 |
| 6 | 现场踏勘：由各投标单位自行安排、不统一组织。由投标单位自行组织对服务项目现场实际情况及周围环境进行查看，以便投标人获取有关投标文件和签署合同涉及现场资料，费用由投标单位自理。任何因忽视或误解项目实际情况而导致的索赔申请将不被批准。 |
| 7 | 要求工期： 项目合同签订之日起至温州园博会圆满结束，完成工作交接为止。 2025年12月底完成主体建筑和整体室外景观工程；2025年10月底前完成并提交展陈详细布置方案，经业主审核通过后，应于2026年2月-3月完成展陈布置，确保符合设计、业主要求和质量标准。2026年4月正式开放（具体以温州园博会组委会要求为准）。 |
| 8 | 付款方式： （一）设计费（固定包干）： （1）合同签订后，甲方收到乙方提供的正式发票后15个工作日内支付设计费合同价的40%； （2）通过施工图专项审查，支付至设计费合同价的70%； （3）工程竣工验收合格，支付至设计费合同价的85％； （4）温州园博会圆满结束，完成工作交接，支付至设计费总额的100％。 注：设计费进度款在设计单位提供增值税专用发票且经联合体牵头人确认后发包人支付给设计单位。 （二）建筑安装工程费用： （1）合同签订后，甲方收到乙方提供的正式发票后15个工作日内支付建筑安装工程费合同价的40%； （2）工程竣工验收合格，甲方收到乙方提供的正式发票后15个工作日内支付建筑安装工程费合同价的30%； （3）项目执行完毕，经甲方验收通过且后续园博会结束，工程结算经相关部门委托审定后30天内支付至审定价的100%。 注：本项目要求施工图限额设计，中标后的施工图设计、深化、优化、修改、调整，均以建筑安装工程费中标价为上限。 在合同实施过程中，当工程总价包干部分因采购人要求出现甩项情形的，则工程价款按完成比例，由采购人(或采购人委托的第三方咨询机构)审核确定后支付，承包人不得以此提出任何索赔。 注：建筑安装工程费进度款在施工单位提供增值税专用发票后发包人支付给施工单位。 （三）工程总承包其他费（固定包干）：（包含工程总承包管理费和工程总承包专项费）： （1）建安工程完成至50%后，支付至工程总承包其他费合同价的40%； （2）温州园博会圆满结束，完成工作交接后支付工程总承包其他费合同价的40%(如有扣款的，扣除罚款后再进行支付）； （3）余款待工程结算审价完成后付清。 注：工程总承包其他费进度款在施工单位（牵头单位）提供增值税专用发票后发包人支付给施工单位（牵头单位）。 （四）运营管理费（固定包干）： （1）合同签订后，甲方收到乙方提供的正式发票后15个工作日内支付运营管理费合同价的50%； （2）温州园博会圆满结束，完成工作交接后支付运营管理费合同价的50%。 注：运营管理费进度款在运营管理单位提供增值税专用发票且经联合体牵头人确认后发包人支付给运营管理单位 |
| 9 | 响应文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 |
| 10 | 磋商响应文件的签章：电子签章（联合体协议除外）。 |
| 11 | 磋商响应文件组成：本项目实行电子投标。 供应商应准备二种形式的磋商响应文件：电子加密磋商响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件（U盘形式）。 （1）“电子加密磋商响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成磋商响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的磋商响应文件。 （2）“备份磋商响应文件”是指与“电子加密磋商响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份磋商响应文件，用于供应商电子加密磋商响应文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份磋商响应文件视为无效备份磋商响应文件。备份磋商响应文件以U盘形式提供。 磋商响应文件的上传和递交： （1）电子加密磋商响应文件：磋商响应文件制作完成并生成加密文件，在投标截止时间前，供应商需将加密的磋商响应文件上传至浙江政府采购网，到达开标时间后，进行解密。供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密磋商响应文件的投标无效。 （2）电子备份磋商响应文件：投标截止时间前，供应商应将备份磋商响应文件递交至开标地点（邮寄前确保收件时效及收件人情况），以签收时间为准。快递寄出同时，项目被授权代表须以邮件方式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容（邮件格式为：项目编号+快递单号+公司名称+被授权代表姓名及联系方式）发送至代理机构联系人邮箱（409950160@qq.com），以便代理机构查收快递。如供应商选择快递费到付，代理机构将拒签。以便电子加密磋商响应文件解密异常时应急使用。 |
| 12 | 电子加密响应文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份响应文件”的，以“备份响应文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为响应文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 13 | 开标时间及地点：本项目于2025年7月11日下午14：00在浙江天钫工程管理咨询有限公司开标室开标，供应商须准时在线参加，直至评审结束。 |
| 14 | 现场演示：详见评标办法。 |
| 15 | 评标结果公告：成交供应商确定后2个工作日内，成交结果公告于浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/new/)。本项目结果公告期限为1个工作日，各参加政府采购活动的供应商认为该成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自结果公告期限届满之日（结果公告发布之日后第2个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人或受其委托的招标代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、招标代理机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 16 | 成交公告及成交通知书：成交公告发布于上述媒体，成交公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，代理机构向中标人发出中标通知书。 |
| 17 | 签订合同时间：成交通知书发出后30日内。 |
| 18 | 磋商响应文件有效期：90天 |
| 19 | 评标办法及评分标准：详见第四章 |
| 20 | 履约保证金：无 |
| 21 | 其他：（1）竞争性磋商文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的磋商响应文件将作无效标处理。 （2）供应商未上传电子加密磋商响应文件，其投标无效。 （3）供应商应同时提递交电子加密磋商响应文件、备份磋商响应文件、纸质备份磋商响应文件，如出现磋商响应文件不一致以电子加密磋商响应文件为准。 （4）供应商上传了电子加密磋商响应文件，未提供备份磋商响应文件或纸质备份磋商响应文件，解密出现问题后，由此导致对该供应商投标无法评审的，其后果由该供应商自行承担。 （5）各供应商自行在浙江政府采购网下载或查阅竞争性磋商文件和相关更正公告等，不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。 （6）不同单位的磋商响应文件若由同一台电脑制作，后果由供应商自行承担。 |
| 22 | 信用记录：符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。投标时同时提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图。 |
| 23 | 一、说明 中小企业 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： (一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； (二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； (三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 残疾人福利性单位 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 监狱企业 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 本项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业 |
| 24 | 解释：本竞争性磋商文件的解释权属于采购人。 |

- 一 、总  则

- 1、适用范围

- 1.1本竞争性磋商文件适用于本次所述项目的磋商。

- 2、定义

- 2.1“采购人”系指嘉兴市园林市政管理服务中心。

- 2.2“供应商” 系指向代理机构提交磋商文件的供应商。

- 2.3“产品”系指供方按磋商文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

- 2.4“服务”系指磋商文件规定供应商须承担的技术协助、培训、技术指导以及其他类似的义务。

- 2.5“项目”系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的产品和服务。

- 2.6“书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

- 2.7“▲”系指实质性要求条款，不满足实行性要求条款的磋商响应文件无效。

- 3、磋商方式

- 3.1本次招标采用竞争性磋商方式进行；

- 3.2本次招标设定最高限价，最高限价为预算价。

- 4、磋商费用

- 不论磋商结果如何，供应商均应自行承担与磋商有关的全部费用。

- 5、联合体参与磋商

详见《第一章  竞争性磋商采购公告》。

6、关联企业参与磋商

6.1本磋商文件所称关联企业,是指存在“关联关系”的企业;“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》217条之规定。

6.2▲关联企业中，法定代表人为同一个的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标，一经发现，将导致投标同时被拒绝。

7、转包与分包

7.1本项目不允许转包；

7.2本项目允许分包。但需提前报采购人同意，且不得将关键部位工作进行分包。

8、相关政府采购政策

- 8.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

- 8.2支持绿色发展

- 8.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效；投标人应保证系统维护备件（包括：整机、模块、部件、配件、线缆及随机软件等）必须为原厂商的产品，不得使用任何非原装产品，签订合同前无法提供原厂家质量保证函，投标无效。

- 8.2.2修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同。

- 8.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

- 8.3支持中小企业发展

- 8.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 8.3.2在政府采购活动中，投标供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

- ①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- ②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- ③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，投标供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 8.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 8.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

- 8.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

- 8.3.6可享受中小企业扶持政策的投标供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

8.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

9、特别说明：

- 9.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的投标供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

- 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

- 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 9.2供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

- 9.3供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 9.4供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

10、质疑和投诉

- 10.1质疑和投诉应当满足《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求。

- 10.2采购文件质疑：供应商可在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内发起；采购过程质疑：投标（响应）供应商可在投标（响应）截止时间后，采购结果公告发布时间起7个工作日内发起；采购结果质疑：投标（响应）供应商可在采购结果公告期限届满之日起7个工作日内发起。

- 10.3供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 10.4供应商须按上述规定，在政采云系统里提出质疑。询问路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；质疑路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，投诉路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

二、磋商文件

1、竞争性磋商文件的构成

1.1磋商公告

1.2磋商项目需求

1.3供应商须知

1.4评审办法及标准

1.5合同主要条款

1.6磋商文件相关文件格式

1.7本项目竞争性磋商文件的澄清、答复、修改、补充的内容

2、存在的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其磋商被拒绝。

3、磋商文件的澄清与修改

3.1供应商应认真阅读本磋商文件，发现其中有误或有要求不合理的，供应商必须在知道或者应当知道之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清，否则，由此产生的后果由供应商负责。

3.2采购代理机构必须以书面形式答复所有购买磋商文件的供应商（注：答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，同时认定其他澄清方式为无效。

3.3 采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有磋商文件收受人。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

3.4采购代理机构和采购单位可以视采购具体情况，延长提交磋商文件的截止时间和磋商时间，但至少应当在磋商文件要求提交磋商文件的截止时间五日前，将变更时间书面通知所有磋商文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

3.5磋商文件的澄清或者修改都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清或者修改磋商文件。

三、磋商响应文件的编制

本项目所涉响应文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。资信商务及技术文件中不得出现报价，否则响应文件将被视为无效。

注：电子响应文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定。建议根据磋商文件合格供应商的资格要求、响应文件的编制及评分标准等内容一一关联。

路径：浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评审”学习专题-操作指南-供应商

网址：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding

总体要求：

1、供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按本文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则，响应文件可能视为无效响应文件。

2、响应文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

3、供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作响应文件。

（一）响应文件的组成

电子响应文件和备份（电子及纸质）响应文件均由资信商务文件、技术文件及磋商报价文件两部份组成。响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1、资信商务部份

1.1资格文件：符合合格供应商的资格要求的相关文件及证明材料

1.2磋商声明书；

1.3法定代表人或负责人授权委托书；

1.4诚信承诺书；

1.5社保缴纳证明材料；

1.6供应商营业执照副本、资质证书复印件；

1.7监管公共服务系统 ”资质动态核查结果“合格”的网页截图-建筑工程专业（加盖单位公章）

1.8项目负责人证书复印件；

1.9最近一个季度依法缴纳税收的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件）]；

1.10类似案例成功的业绩；

1.11供应商情况介绍；

1.12商务响应表；

1.13提供自磋商文件发出之日起至提交首次响应文件截止之日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图；

1.14供应商需要说明的其他文件和说明（未尽事宜请各供应商按评分细则制作）。

注：1.1、1.2、1.3、1.4、1.6项资料为联合体各成员单位均需提供，除格式明确需对应单位盖章的，其他可由联合体牵头单位统一电子签章。

2、技术文件

2.1施工部署及现场施工组织管理机构

2.2施工总平面布置

2.3施工总进度计划及保证措施

2.4劳动力配备计划

2.5现场投入主要机械设备及检测仪器

2.6主要材料、构配件供应进度计划

2.7主要分部分项施工方法及技术措施

2.8质量保证体系及控制要点

2.9安全保证体系及安全文明施工措施要点

2.10民工工资发放安排及控制体系

2.11本项目的特点、难点及解决措施

2.12合理化建议

2.13供应商需要说明的其他内容

3、报价文件

3.1磋商函；

3.2初次报价一览表；

- 3.3报价格式   【按浙江省房屋建筑和市政基础设计项目工程总承包计价规则（2018版）】

3.4中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及其他符合政策性加分条件的承诺函或证明材料（如有）；

3.5供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

▲注：①法定代表人或负责人授权委托书、投标声明书、磋商函、初次报价一览表、磋商报价组成明细表必须由法定代表人或负责人签名并加盖单位公章。

（二）响应文件的语言及计量

1、响应文件以及磋商双方就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2、计量单位：磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）磋商报价

1、磋商报价应按竞争性磋商文件中相关附表格式填写。

2、本工程报价采用 固定总价 方式进行编制。投磋商报价时，各单位应按采购人统一提供的工程量清单采用工程总承包的计价方式进行编制。结算时，以中标建安工程费总价作为限额总价，今后除合同约定可调的情形外，若审定结算价高于限额总价，按限额总价结算；若审定结算价低于限额总价，按审定结算价结算。具体详见《第二章  竞争性磋商项目需求》第三部分磋商报价。

3、▲磋商报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4、中标单位将支付招标代理费（含清单编制费），按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准的 70%计取，以现金或支票或电汇方式支付，支付后领取中标通知书。请各投标单位报价时综合考虑该项费用。

（四）磋商响应文件的有效期

1、▲自磋商响应截止日起90天磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的磋商响应文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、同意延长有效期的供应商不能修改磋商文件。

4、成交供应商的响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）磋商保证金：无。

（六）响应文件无效的情形：

实质上没有响应磋商文件要求的响应文件将被视为无效。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上的响应，但经磋商小组认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评审结束之前进行修改或者补正。限期内不补正或经补正后仍不符合磋商文件要求的，应认定其响应文件无效。供应商修改、补正响应文件后，不影响磋商小组对其响应文件所作的评价和评分结果。

1、电子响应文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份响应文件的。

2、没有通过资格审查的，响应文件将被视为无效。

3、在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合磋商文件标明的资格要求的；

（2）响应文件无法定代表人签字（或盖章）,或未提供法定代表人授权委托书、磋商声明书或者填写项目不齐全的；

（3）法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）响应文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）响应文件实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合磋商文件要求的（经磋商小组认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）响应文件有效期、工期等商务条款不能满足磋商文件要求的；

（7）未实质性响应磋商文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、 CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（9）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加息密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

（10）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在三处（含）以上错误一致，且无法合理解释的；

（11）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的；

（12）不符合本磋商文件中的实质性要求条款。

4、在技术评审时，如发现下列情形之一的，其响应文件将被视为无效：

（1）响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假磋商的；

（2）明显不符合磋商文件要求的，或者与磋商文件成交“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）磋商技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）磋商方案的；

5、在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价的；

（2）磋商报价等于或高于最高限价；

（3）磋商报价具有选择性，或者开标价格与响应文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）采购人在工程量清单中提供材料、设备的暂估价的，或设置暂列金额项目，响应文件中暂估价和暂列金额报价与采购文件及采购答疑等更正文件的规定不一致的；

（5）未按照工程量清单报价表的要求填报单价和总价的；

（6）工程项目总价表中合计金额与磋商总价不一致，且未注明原因的；

（7）采用工程量清单采购项目，响应文件工程量清单与采购人提供的清单（包括招标答疑等更正文件）的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量不一致的；

（8）磋商报价中未按规定计取税金、安全文明施工费、规费的；

（9）响应文件工程量清单报价存在算术计算错误等重大偏差累计达到其投标报价总价的1%（含）以上的。

（10）商务技术分低于总分60%的，视为采购人不能接受的附加条件。

6、被拒绝的响应文件为无效。

## 四、磋商前的准备

1、本项目实行电子磋商，供应商须准时在线参加，直至评审结束。

2、电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后的半小时内，由各供应商自行对电子响应文件进行解密（请各供应商务必在规定时间内完成电子响应文件的解密工作。

2.2采购人或代理机构对供应商的资格审查文件进行审查；评标委员会对供应商的资信商务及技术响应文件进行评审。

2.3评标委员会对报价文件进行评审。

2.4评标委员会撰写评审报告，推荐中标候选人。

## 五、磋商程序

## （一）磋商流程

1、磋商小组讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

2、主持人宣布磋商的有关事项；

3、磋商小组对所提交的响应资信及商务、技术文件进行审查，审查结束后，由经办人公布无效响应方名单、响应无效的原因、废标情况；

4、磋商小组按标项与各供应商就项目需求、人员安排、服务事项、价格构成、付款方式等要素分别进行磋商。逐家磋商一次为一个轮次，磋商轮次共为一轮。

5、在磋商过程中，采购单位和磋商对象可就合同内容进行磋商，技术服务需求如双方都认为有必要的情况可作相应微调，但评分标准不作调整。

6、如磋商过程中有调整的内容，在最后一轮报价前，我单位和采购单位将根据磋商内容将调整的部分发给符合参与最后一轮报价的供应商，以便其在最后一轮报价中调整报价。

7、标项磋商结束后，各供应商在规定时间内通过系统进行最后报价。在规定时间内没有提交最后报价的供应商，视为退出磋商。

8、在各供应商进行最后报价过的同时，磋商小组根据本磋商文件的评审方法对各供应商的资信及商务、技术服务情况进行评审打分。工作人员按照磋商小组独立评定结果进行算术平均值计算。

9、工作人员经系统查验最后报价的情况，按规定进入价格标评审的磋商最后报价。

10、磋商小组对最后报价的合理性进行审核，决定是否结束磋商。若报价合理，磋商小组则根据第四章评审方法计算出总得分并按照排序由高到低的原则推荐候选供应商；

11、磋商结束后，主持人公布有效供应商的总得分结果和推荐排名。

12、磋商原则：磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与磋商有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响磋商的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与响应方接触。

## （二）确定成交供应商

1、磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的磋商文件进行评价和比较。

2、磋商小组按竞争性磋商文件第五章中公布的评定成交标准对磋商文件进行评审，确定成交候选人。最低报价等任何单项因素的最优不能作为成交的保证。

## （三）磋商过程保密

1、在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较磋商文件等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何磋商供应商或与磋商工作无关的人员。

2、磋商供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则其磋商文件将被作为无效磋商文件。

3、在磋商期间，将有专门人员与磋商供应商进行联络。

4、采购代理机构和磋商小组不向未成交的磋商供应商解释未成交原因，也不对磋商过程中的细节问题进行公布。

六、评   标

1、组建磋商小组

磋商小组由采购人代表和评审专家组成，政府采购评审专家2人和采购人代表1人,共3人组成。

磋商小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.1审查、评价磋商文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求;

1.2磋商过程中要求供应商对磋商文件有关事项作出澄清或者说明;

1.3对磋商文件进行比较和评价;

1.4确定成交候选人名单，以及根据采购单位委托直接确定成交供应商;

1.5向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

2、磋商的方式

本项目采用不公开方式磋商，磋商的依据为竞争性磋商文件和响应文件。

3、评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出采购文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

3.1形式审查

形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于供应商资格条件等内容）和符合性审查，即对供应商的资格和响应文件的完整性、合法性等进行审查。响应文件形式审查未通过的供应商，其响应文件将不再评审。

3.2实质审查与比较

（1）评标委员会审查响应文件的实质性内容是否符合采购文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据供应商的响应文件进行审查、核对,如有疑问,将对供应商进行询标,供应商要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

询标时，供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了响应文件的实质性内容的，评标委员会有权对该响应文件作出不利于供应商的评判。

（3）各供应商的资信商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇后的算术平均分计算。

（4）招标代理公司工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各供应商的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

4、澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。

4.1评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求供应商对同一份响应文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（采购文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明。供应商应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明，但不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

4.2如果供应商代表拒绝或未按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

5、错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

5.1开标一览表总价与磋商报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

5.2响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.4对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的磋商报价，供应商同意并签字确认后，调整后的磋商报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

6、评标原则和评标办法

6.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

6.2评标办法。本项目评标办法是综合评标法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

7、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控。供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 七、磋商结果的确定

1、磋商结果确定

1.1采购单位事先授权磋商小组直接确定成交供应商，磋商小组可直接确定成交供应商。

1.2没有事先授权的，采购代理机构在磋商结束后2个工作日内将磋商结果交采购人确认。采购人应在收到后5个工作日内对磋商结果进行确认。

2、成交公告：公告一个工作日。

3、在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

## 八、合同授予

1、签订合同

1.1成交供应商自接到成交通知书后30天内与采购人签订合同。同时采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和磋商承诺内容不一致的，应予以纠正。

1.2成交供应商拖延、拒签合同的,将被取消成交供应商资格。

- 第四章  评标办法

为公正、公平、科学地选择成交供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购人式管理暂行办法》、《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评审。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列；得分且磋商报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以投标签到先后顺序确定中标人。排名第一名供应商为成交候选人。排名第一的供应商为中标候选人，排名第二的供应商为候补中标候选人，其他供应商中标候选资格依此类推。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

供应商评标综合得分=价格分+技术、商务、资信及其他分

二、评标内容及标准

（一）价格分（20分）

1、价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的磋商报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/磋商报价）×20%×100

2、供应商的磋商报价超过采购人设定的最高限价，将作为无效标。评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3、促进中小企业发展

（1）本次采购为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。

（2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

（3）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 【2020】46号）的规定，小微企业（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）参加政府采购活动，应按当出具《中小企业声明函》，否则其报价不予扣除。

（4）监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定执行。

注：中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 技术分（78分）

| 序号 | 评分项目 | 主要评判因素 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计方案及控制措施 | - 设计优化思路清晰，考虑项目特色、运营需求及新旧结合，内容为专门针对本项目编制，符合本项目实际情况且完全满足项目要求的得3-5分； - 内容符合项目情况，有自身特色但不能完全满足项目需求的得2-3； - 内容基本符合项目但思路不清晰、无自身设计特色的得1-2分； - 未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | - 各专业设计图纸齐全，节点详图完整且深度达标，符合本项目实际情况且完全满足项目施工要求得3-5分； - 各专业设计图纸基本齐全，节点详图不完整得2-3分； - 各专业设计图纸不齐全，深化程度一般（基本未突破初步设计深度）得1-2分； - 未提供的不得分。 | - 5 |
|  |  | - 对初设文件中各项主要技术参数进行梳理、复核与优化，同时进行查漏补缺并完善相关参数。内容为专门针对本项目编制、符合本项目实际情况且完全满足项目要求的得3-5分； - 各项技术参数取值基本合理，符合规范要求的得2-3分； - 各项技术参数取值不明确得1-2分； - 未提供的不得分。 | - 5 |
|  |  | - 施工图质量控制措施合理，内容为专门针对本项目编制，符合本项目实际情况且完全满足项目要求、、设计质量管理措施完善的得3-5分； - 施工图质量控制措施基本合理，有对应的审核机制，设计质量基本可控的得2-3分； - 施工图质量控制措施、设计质量管理措施一般的得1-2分； - 未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | - 设计进度安排合理，内容为专门针对本项目编制、符合本项目实际情况且完全满足项目要求、项目设计进度计划可以严格满足项目要求、阶段目标清晰、可把控的的得3-5分； - 设计进度计划可以满足项目要求、阶段目标较可实施的得2-3分； - 设计进度一般满足项目要求的得1-2分； - 未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | - 设计现场服务及时高效，内容为专门针对本项目编制，符合本项目实际情况且完全满足项目要求、响应及时满足采购人要求的得3-5分； - 设计现场服务可以满足项目要求，明确响应方式及时间的得2-3分； - 未明确设计现场服务但有相关的远程解决方案，响应时间不影响项目进度的得1-2分； - 未提供的不得分。 | 5 |
| 2 | 施工技术方案及措施 | ①各专项施工方案齐全、技术成熟、先进、措施合理，②对关键工序、关键部位有详细、深入表述，并附有图表说明，重点、难点解决方案完整，切实可行，措施得力，③质量管理体系完整、健全、责任分工明确。 共3个评分点，各评分点评分标准： - 内容为专门针对本项目编制，符合本项目实际情况且完全满足项目要求的得1.5-2分； - 评分点内容基本符合项目情况，能满足项目要求的得1-1.5分； - 评分点内容基本齐全但表述不清，内容不完善的得0-.5-1分； - 未提供的不得分。 | 6 |
| 3 | 施工进度工期保证措施 | - 施工进度计划编制合理、完整、可行，重要节点响应招标文件时间节点，进度保证措施可靠可行，得3-6分。 - 施工进度计划编制比较合理、相对完整，重要节点基本响应招标文件时间节点，进度保证措施基本能基本满足要求的，得1-3分。 - 进度计划缺少针对性和可行性，计划粗糙不完整，得0-1分。 | 6 |
| 4 | 安全文明施工保证措施 | - 保证措施完善、详细可行，满足本工程需求的，提供满足组委会要求的的安全文明施工保证措施的得4-6分； - 保证措施较详细，基本满足工程需求的，得2-4分； - 保证措施不能满足本工程需求的，得0-2分 | 6 |
| 5 | 配套服务方案 | 内容的具体细致，方案的可操作性等； 配套服务方案完整、可操作的得4-6分；方案较完整、可操作的得2--4分；方案完整、可操作有欠缺的，得1--2分；缺乏详尽内容，描述简单的得0-1分；未体现相关内容的得0分。 | 6 |
| 6 | 运营管理方案 | 内容的具体细致，方案的可操作性等。 运营管理方案完整、可操作的得8--12分；方案较完整、可操作的得4--8分；方案完整、可操作有欠缺的，得1--4分；缺乏详尽内容，描述简单的得1分；未体现相关内容的得0分。 | 12 |
| 7 | 项目成员 | （1）施工项目部技术负责人资格：具有市政类专业工程师职称的得1分，高级职称得2分。 提供以上人员近三个月任意一个月的社保证明及证书复印件并加盖公章，职称证书不显示专业的，提供相关证明文件。 | 2 |
|  |  | - （1）深化设计人员（设计项目负责人除外）具备高级职称，涵盖建筑设计专业、园林设计、结构设计专业、给排水专业、室内设计专业、暖通设计专业、电气专业，每个专业0.5分，最高得分3分（每个专业不能重复计分）。 提供以上人员近三个月任意一个月的社保证明及证书复印件并加盖公章，职称证书不显示专业的，提供相关证明文件。 | 3 |
| 8 | 展会期间的维护工作 | 内容的具体细致，方案的可操作性等。 维护方案完整、可操作的得4--6分；方案较完整、可操作的得2--4分；方案完整、可操作有欠缺的，得1--2分；缺乏详尽内容，描述简单的得1分；未体现相关内容的得0分。 | 6 |
| 9 | 合理化建议 | - 投标人提出的针对本项目的合理化建议或相关举措，提供一条建议或举措，经评审委员会一致认可可行的得0.5分，最高得1分； | 1 |

- 商务、资信及其他分（2分）

| 序号 | 评价要素 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成功案例 业绩（2分） | 投标人2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）展馆运营类成功案例（以提供的合同为准），每提供一个有效合同得1分，最高得1分，不提供不得分。 如为联合体投标的，联合体成员业绩均可。 | 0-1分 |
| 2 |  | 投标人2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）设计采购施工总承包或全过程工程咨询服务的成功案例（以提供的合同为准），每提供一个有效合同得1分，最高得1分，不提供不得分。 如为联合体投标的，联合体成员业绩均可。 | 0-1分 |

注：1、评审时以提供上述承诺书、证明文件复印件加盖公章后为准（必须齐全），投标时要求提供的复印件必须做在响应文件中，否则评审时不予得分。

2、若供应商提供虚假资料，一经查实，如若中标，取消其中标资格。

3、以上所有证明材料均需加盖投标单位公章，且所有证书均在有效期内，业绩时间以中标通知书上标注时间或合同签订时间为准，未按要求提供证明材料的不得分。涉及到的评分项缺项时评分为“0”。以上评分区间中间值均计入高分区间（如：最优的得8-12分，较优秀的得6-8分，8分计入高分区间）。对响应文件中存在含义不清楚的内容，必要时评审小组要求供应商作必要的澄清、说明或补正。询标记录需供应商授权代表签字确认，它将作为响应文件的一部分。

- 第五章  嘉兴市政府采购合同（指引）

（以最终合同为准）

- 政府采购合同

一、通用必备条款部份

合同编号：

政府采购计划（预算）确认号：  号

预算金额：     元

采购人（以下称甲方）：嘉兴市园林市政管理服务中心

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：浙江天钫工程管理咨询有限公司

采购方式：竞争性磋商

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方按照项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

1、本合同文本及附件；

2、采购文件与采购响应文件；

3、中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。

第二条 合同标的与相关属性

- 本次采购的是第十五届中国(温州)国际园林博览会嘉兴园设计、施工及运营服务项目

- 乙方是否属于中小微企业：□是□否；

3、本合同项下产品属于（可多选）：□环保产品；□节能产品；□进口产品

第三条 合同价款

1、本合同项下总价款为（大写）              人民币，分项价款见“价格清单”（如有）”。

2、本合同总价款包括完成项目所需的所有费用（设计费、材料费、施工费、运输费、现场缴纳展馆费用、现场维护费、税费等一切费用）。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价，包括管理费、施工证费用、电费等一切本项目实施过程中可能产生的费用。投标总价为设计制作施工完毕验收合格后的最终价格，如有漏项，视同已包含在其总项目中。实行固定费用总包干。

3、本合同付款方式为以下第（3）项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为                    ；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为                    ；

（3）其他方式：

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第            项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到         （条件）时，一次性付款；

（2）分期付款         时支付         ；         时支付         ；         时支付         ；

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

第四条 履约保证金

按以下第  2 项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于         （时间）向甲方提交履约保证金         元（不得高于本合同金额的1%）。履约保证金在         （时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门备案同意。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第         种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向         仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同备案及其他

本合同一式五份，甲乙双方各执二份，一份送招标代理机构存档。

二、特殊专用条款部份

- 服务内容

……

第二条 合同履行时间、履行方式及履行地点

1、履行时间：

2、履行方式：

3、履行地点：

第三条 技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条 知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

第五条 履约保证金

乙方交纳人民币△元作为本合同的履约保证金。

第六条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 违约责任

1、乙方在投标文件中所提供的相关承诺，中标后未按约定履行的，经甲方书面催告后仍未履行的，甲方有权向乙方主张违约金，违约金为本合同总服务费的2%。

第八条 技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人（乙方聘请的专业机构、财务、法律顾问等不在此范围），否则视为对甲方工作造成影响，甲方有权向乙方主张违约金，违约金为本合同总服务费的5%，即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围，否则亦适用本条违约金条款。

第九条 知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权，否则一切法律责任均由乙方承担，与甲方无关。

第十条 履约保证金

乙方交纳人民币△元作为本合同的履约保证金。

第十一条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。本项目为采购服务项目，本合同附件中所述的采购服务中涉及到的设备/服务汇总相对应的硬件设备甲方有权永久性免费使用。

第十二条 验收、违约责任

1.甲方应当履行合同约定的义务，如有违反，须承担相应的违约责任。

2.未经甲方同意，乙方不得在任何时期擅自更换投标文件中规定的项目负责人，同时必须确保项目人员的数量和水平与投标文件一致，否则甲方有权放弃或终止合同。

3.因不可抗力导致合同不能全部或部分履行，甲、乙双方协商解决。

4.乙方因自身原因为未能如期履约的，每逾期1日向甲方偿付合同金额的0.05%的违约金，并不免其履约职责。乙方超过约定日期 10 个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。

5.其他约定：                。

第十三条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。本合同项下不可抗力指任何无法预见的事件和因素，包括但不限于国家及地方政策变化、自然灾害、战争、火灾、政府行为、长时间突发停电或其他突发事件等。

2、不可抗力事件发生后，应在3个工作日内通知对方，并在不可抗力事件影响消除后10个工作日内寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

第十五条 合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方：                                    乙方：

地址：                                    地址：

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

联系电话：                                联系电话：

开户银行：                                开户银行：

银行账号：                                银行账号：

签字日期：    年  月  日                  签字日期：   年  月  日

注：本章格式仅作合同示范文本，具体以签订的正式合同为准。

附件3：

工程质量保修书

采购人（甲方）： 嘉兴市园林市政管理服务中心

承包人（乙方）：

采购人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就第十五届中国(温州)国际园林博览会嘉兴园设计、施工及运营服务项目（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 按国家有关规定  。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2  年；

7．其他项目保修期限约定如下：

绿化工程自验收合格之日起至博览会结束、移交完成。（约7个月）。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

- 在保修期第2年满后一个月内按合同退还质量保修金，不计息。

- 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修并完成修复，如需配建，可参照厂家的提供时间。若承包人不在约定期限内派人保修的，采购人可以委托他人修理，由此产生的费用采购人有权在质量保证金中扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由采购人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：      /       。

工程质量保修书由采购人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

采购人（甲方）(公章)：             承包人（乙方）(公章)：

地  址：                             地  址：

法定代表人(签字)：               法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：               委托代理人(签字)：

电  话：                         电  话：       

传  真：                             传  真：                

开户银行：                           开户银行：

账  号：                             账  号：

邮政编码：                           邮政编码：

附件4：

安全生产合同

为在  第十五届中国(温州)国际园林博览会嘉兴园设计、施工及运营服务项目 施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主 嘉兴市园林市政管理服务中心（以下简称“甲方”）与承包人         （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全“的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达国家及地方有关安全生产的精神。

5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全“的原则加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时的计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应该熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正、副本均一式贰份，合同双方各执正、副本各壹份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收合格后失效。

甲方：（盖章）                   乙方：（盖章）

法定代表人：                    法定代表人：

或委托代表人：                  或委托代表人：

2025年    月    日

| 政 府 采 购 项 目 验 收 单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按照《政府采购委托汇总确认书》 号，采购编号： 号 ,合同号： 号 |  |  |  |  |
| 以下项目已采购到位并验收合格。 |  |  |  |  |
| 采购货物（服务，工程）名称 | 规格、型号 | 数量 | 核定总价 | 采购人 验收意见 |
| 合计总价款（人民币） | 人民币 元整。 ￥: |  |  |  |
| 供货单位（盖章）： | 采购人（盖章）: |  |  |  |
| 经办项目负责人： | 项目验收组组长： |  |  |  |
| 联系电话： | 联系电话： |  |  |  |
| 开户银行： | 项目验收组成员（签名）： |  |  |  |
| 银行账号： |  | 验收时间： 年 月 日 |  |  |
| 本单一式五联：第一联采购人留存，第二联作为财政支付凭证，第三联供货单位留存，第四联招标代理机构存档备查，第五联采购办存档备查。 |  |  |  |  |

- 第六章　响应相关文件格式

- 一、磋商响应文件及内外层信封封面格式

△政府采购项目（正、副本）

投 标 书

项目名称：

项目编号：

标项：

磋商响应文件名称：（资信技术商务文件）或（报价文件）

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

附件一：

磋商声明书

致：__________________________（招标采购单位名称）：

__________________________________（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我_______________（姓名）系___________（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_______________________项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标的服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的项目服务名称为：                    。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该项目的售后服务等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：

年月日

附件二：

诚信承诺书

（采购人或招标组织机构） ：

我方在参加贵单位的＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4、我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

5、若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

6、若我方中标，将严格按照磋商文件要求及响应文件承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按磋商文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

供应商（加盖公章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

供应商代表（签名或签章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日    期：年＿＿月＿＿日

附件三：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托我单位          （姓名）为我公司全权代表，以本公司的名义参加                     项目采购招标（招标编号：            ）的投标活动。全权代表所提供、签署的一切文书和处理与之有关的一切事务，我均予以承认并为其投标行为承担全部责任。

全权代表无转委权。

特此委托。

全权代表：          性别：          年龄：

单位：          部门：          职务：

联系电话：

供应商：     （加盖公章）

法定代表人：（签名或签章）：

本授权书于        年   月   日签字生效。

附件四：

关于资格的声明函

致：_________：

关于贵方_________招标项目，本签字人愿意参加投标，提供竞争性磋商文件规定的要求及服务，并证实提交的下列文件和说明是准确的和真实的：

1、供应商概况。

2、有效期内的事业单位法人证书副本复印件或企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、

3、竞争性磋商文件要求的相关资格资质证明文件及附件资料复印件（加盖公章）。

4、供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

N、……

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：      年   月    日

附件五：

项目实施人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/职务 | 本工程中的岗位 | 从事专业年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：      年   月    日

附件六：

项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 联系电话 |  |  | 手 机 |  |  |
| 近三年从事相关工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：      年   月    日

附件七：

供应商的类似成功案例的业绩证明文件：

供应商同类项目实施情况一览表格式：（供应商同类项目有效证明文件、复印件加盖公章）

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 |  |

法定代表人或授权代表签字（或签章）：

供应商公章：

年  月日

附件八：

磋 商 函

致：

根据贵方对                项目招标（招标编号：        ，正式授权下述签字人代表，向贵方提交密封册装的全套磋商响应文件参与本项目投标，并保证所提交的资料是真实的、准确的，并为我方的一切投标行为作郑重承诺及声明如下：

1、我方已认真阅读了全部竞争性磋商文件及其相关文件，完全清楚理解其内容要求及规约，对文件的合理性、公正性和程序安排均没有任何异议、质疑和误解之处。

2、我方所提供的一切文件均已经过认真、严格的审核，其内容已充分表达了我方的真实意愿，没有任何遗漏、虚假、侵权之处，若出现违背诚实信用和商业道德之行为，愿独自承担相应的法律责任。

3、投标自开标日起有效期为天。如果开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。若我方中标，投标有效期相应延长至到项目验收通过之日。

不论在任何时候，定将按贵方的要求在规定时间内如实提供一切补充材料。

4、完全服从和尊重评委会所作的评审结果，同时清楚理解到仅凭磋商报价并非是决定中标资格的唯一重要依据。

5、同意按竞争性磋商文件的要求认真履行中标人的义务，若我方行为不当而损害了采购人的合法权益，我方愿在任何时候无条件承担相应的缔约过失责任和经济赔偿。

6、我方声明：我方在参与本次政府采购活动的近三年来未曾有出现重大违法记录。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

供应商法定代表人姓名：

地址：

供应商全权代表姓名、职务（印刷体）：

供应商名称：

全权代表签字：

日期：年月日

附件九：

初次报价一览表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第十五届中国(温州)国际园林博览会嘉兴园施工图设计 | 项 | 1 |  |
| 2 | 建安工程费（含展陈及标识标牌） 含暂列金额(本项费用不可竞争） | 项 | 1 |  |
| 3 | 工程总承包其他费 | 项 | 1 |  |
| 4 | 展会期间运营管理工作 | 项 | 1 |  |
| 合 计 人民币（大写）: 元整 （小写）： 元 |  |  |  |  |
| 质量承诺：合格 |  |  |  |  |
| 工期承诺：项目合同签订之日起至温州园博会圆满结束，完成工作交接为止。 2025年12月底完成主体建筑和整体室外景观工程；2025年10月底前完成并提交展陈详细布置方案，经业主审核通过后，应于2026年2月-3月完成展陈布置，确保符合设计、业主要求和质量标准。2026年4月正式开放（具体以温州园博会组委会要求为准）。 |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、本次报价为磋商响应文件所确定的响应需求范围内和合同中要求完成的全部工作内容。包括但不限于其应包括直接费、间接费、施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定等完成本项目各项应有费用。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：                                 日期：    年   月   日

附件十：报价格式（略）

投标报价格式【按浙江省房屋建筑和市政基础设计项目工程总承包计价规则（2018版）】

附件十一：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加          （单位名称）的         （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.          （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为          （企业名称），从业人员          人，营业收入为          万元，资产总额为          万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.          （标的名称） ，属于          （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为          （企业名称），从业人员          人，营业收入为          万元，资产总额为          万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2.根据财库〔2020〕46号的第十三条、第二十条规定：中标供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件十二：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）

日期：  年   月   日

说明：

1、监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3、联合体主办方和各成员单位分别提供此函。（如有）

附件十三：

联合体协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

附件十四：

第十五届中国(温州)国际园林博览会嘉兴园设计、施工及运营服务项目二次报价一览表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第十五届中国(温州)国际园林博览会嘉兴园施工图设计 | 项 | 1 |  |
| 2 | 建安工程费（含展陈及标识标牌） 含暂列金额(本项费用不可竞争） | 项 | 1 |  |
| 3 | 工程总承包其他费 | 项 | 1 |  |
| 4 | 展会期间运营管理工作 | 项 | 1 |  |
| 合 计 人民币（大写）: 元整 （小写）： 元 |  |  |  |  |
| 质量承诺： |  |  |  |  |
| 工期承诺： |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、本次报价为磋商响应文件所确定的响应需求范围内和合同中要求完成的全部工作内容。包括但不限于其应包括直接费、间接费、施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定等完成本项目各项应有费用。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：                                 日期：    年   月   日

（注：本附表无需制作在投标文件中，开标过程中供应商完成磋商后在政采云线上完成报价同时将此表扫描件上传政采云系统，以此为依据确定供应商的最终报价）