绍兴市越城区财政局

机房新建及设备施工

# 合

# 同

# 书

合同编号：

发包方：绍兴市越城区机关事务管理局

承包方：浙江华和万润信息科技有限公司

绍兴市越城区财政局

机房新建及设备施工合同书

发包方：绍兴市越城区机关事务管理局      （以下简称甲方或发包方）

承包方：浙江华和万润信息科技有限公司    （以下简称乙方或承包方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，各方就本工程施工事项经协商一致，订立本合同。

- 工程概况

工程名称： 绍兴市越城区财政局机房新建及设备采购项目。

工程地点： 绍兴市越城区。

二、工程承包范围

承包范围：对绍兴市越城区财政局机房新建及设备供货、安装，调试、培训、验收直至交付使用和售后服务。

三、合同工期：

合同工期总日历天数  90  天 。

工期要求：满足工程进度要求，具体时间承包人应服从发包人的计划安排。

四、质量标准

工程质量标准：合格。

五、合同价款

金额（大写）： 叁佰叁拾肆万捌仟零陆拾捌元整（人民币）

¥：3348068.00元

六、词语定义及合同文件

- 1、定义

下列术语应解释为：

（1）“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，承包人在完全履行合同义务后发包人应付给承包人的价格。

（3）“产品”系指承包人根据合同规定须向发包人提供的完成工程所需的设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及其它材料。

（4）“服务”系指根据合同规定承包人承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“发包人”系指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

（6）“承包人”系指其投标已为发包人所接受，并与发包人签订了合同协议书承建本合同工程的当事人（单位），以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人（单位）。

（7）“工程”系指发包人承包人在合同协议书中约定的承包范围内的工程。

（8）“现场”系指合同项下产品将要进行安装和运行的地点。

（9）“验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的产品符合技术规范的要求。

- 2、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序: 1、本合同书    2、中标通知书    3、招标文件及其附件   4、询标纪要    5、投标书及其附件    6、标准、规范及有关技术文件    7、图纸。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3．1本合同除使用汉语外，还使用         /            语言文字。

3．2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规:中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。承包人在履行合同过程中应遵守法律和法规，并保证发包人免于承担因承包人违反法律和法规而引起的任何责任。

3．3适用标准、规范

适用标准、规范的名称: （1）国家现行的设计规范；（2）国家现行的施工规范；（3）国家现行的验收规范；（4）国家现行的质量验评标准；（5）国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范。

4、图纸

4．1发包人向承包人提供图纸日期和套数:合同签定后3天内提供施工图纸8套，图纸不够需承包人另行付费加晒。

发包人对图纸的保密要求: 未经发包人同意，不得提供给第三方。

七、双方职责和联系人

1．发包人职责和联系人

1.1发包人负责对货物质量、货物安装质量进度和合同执行进行监督检查。

1.2发包人委派的联系人：姓名： 何江强      电话:  0575-88321556

2.承包人职责和联系人

2.1承包人的计划进度安排、质量监督、协调管理、安装配合、安全文明施工，应接受发包人对本项目的统一管理，完成后将归档技术资料交予发包人。

2.2承包人委派的联系人：姓名:   洪永润    电话:  13676864795

3、发包人其他职责

3．1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 在开工前7天内完成。

(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：

开工前7内天完成。

(3)施工场地与公共道路的信道开通时间和要求:开工前7天开通，满足施工的实际运输需要。

(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：          /

(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:开工前3天办理好施工许可证等相关证件、批件、申请批准手续，承包人协助发包人办理。

(6)图纸会审和设计交底时间: 开工前7天内。

3．2发包人委托承包人办理的工作：          /

4．承包人其他职责

(1)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求: 承包人按〈〈绍兴市建筑工地文明施工管理规定〉〉执行。

(2)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续: 遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫和施工噪音等管理规定。承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经发包人和相关部门批准。

(3)承包人按工程发包方管理要求。

(4)双方约定承包人应做的其它工作： 另行协商。

八、合同价款与支付

1．合同价款及调整

1．1本合同价款采用  固定总价  方式确定。

风险范围以外合同价款调整方法：

一、根据甲方明确指令需在招标范围外增加的工程量；

单价按以下方法确定：

（1）有投标综合单价的，按投标综合单价；

（2）无投标综合单价，但有类似工程项目综合单价的，在合理范围内可以参照合同中类似项目的综合单价计算，并经监理工程师审核，发包人或其委托的咨询单位工程师审定，并按相关程序批准后确定；

（3）既无投标综合单价、也无类似工程项目综合单价的，但可套定额的；投标书中既无该项目综合单价、也无类似工程项目单价且无定额可套用的，按照发包人签证价结算，签证价已考虑管理费、利润、税金等全部费用；

2．工程付款方式：

完成供货并调试后支付到70%，竣工验收合格后支付到90%，保修期后支付到100%。

九．争议解决

1.因执行本合同所发生的，或与本合同有关的一切争议，发包人与承包人双方应通过友好协商解决。

2.如经协商仍不能解决争议时，可要求有关主管部门调解。如其中一方不愿调解或调解不成，可按下一种方式解决争议。

2.1双方达成仲裁协议，向发包人所在地的仲裁机构申请仲裁。

2.2向有管辖权的人民法院起诉。

- 不可抗力

1.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

2.受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十一.合同份数

1.双方约定合同份数: 一式捌份，双方各执肆份。

2.合同修改：双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

十二．售后服务

发包人提供从验收合格之日起，提供项目整体3年的维修保养服务（招标清单中明确需提供质保年限的，以招标清单为准）。无论在质保期内还是质保期满后，发包人负责对其实施的项目提供现场服务。要求发包人在接到招标人的电话后4小时内响应并到达现场，并最迟在第2个工作日内排除故障，48小时内无法修复的，采取临时调换等措施，以保证招标人的正常使用。

十三、合同生效

合同订立时间：       年      月      日

合同订立地点：       绍兴市

本合同各方约定：本合同 双方签字盖章 后生效。

发包人  绍兴市越城区机关事务管理局     承包人 浙江华和万润信息科技有限公司

（盖章）                             （盖章）

经办人 　                   （盖字）   经办人                       （盖字）