长兴县和平镇吴山中心小学2018年暑期校舍维修工程

竞争性磋商文件

项目编号：ZJZH（CG）-2018-040

项目名称：长兴县和平镇吴山中心小学2018年暑期校舍维修工程

采购单位：长兴县和平镇吴山中心小学

代理机构：浙江卓宏建设项目管理有限公司

二O一八年七月

目    录

第一章 竞争性磋商公告	- 2 -

第二章  磋商需求	- 4 -

第三章  磋商须知	- 7 -

第四章  评标办法及评分标准	- 17 -

第五章  合同条款	- 19 -

第六章  供应商磋商响应文件格式	- 29 -

第七章  工程量清单	- 39 -

# 第一章 竞争性磋商公告

浙江卓宏建设项目管理有限公司受长兴县和平镇吴山中心小学的委托，经政府采购管理部门批准，按照政府采购程序，对  长兴县和平镇吴山中心小学2018年暑期校舍维修工程  进行竞争性磋商，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需服务的合格供应商参加本项目的磋商。

一、采购项目名称：长兴县和平镇吴山中心小学2018年暑期校舍维修工程

二、采购项目编号：ZJZH（CG）-2018-040

三、采购组织类型：分散采购委托代理

四、采购方式：竞争性磋商

五、采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农耕园、屋面卷材防水等 | 1 | 项 | 24 |  |

具体报价范围、服务范围及所应达到的具体要求，以本磋商文件的相应规定为准。供应商的磋商响应文件必须满足本次磋商的实质目的，完全实现所应有的全部要求。供应商若存在任何理解上无法正确确定之处，均应当按照竞争性磋商文件所规定的磋商前的澄清等程序提出，否则，由此导致的任何不利后果均应由供应商自行承担。

六、合格供应商的资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的规定。

符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定的资格条件。

▲供应商的特定条件：

1、本次施工招标要求投标人具有建筑装修装饰专业承包贰级及以上资质的独立法人企业。

2、本项目不接受联合体投标。

七、竞争性磋商文件的发售

1、发售时间：2018年   月   日-   月   日，上午08：30-11：30；下午14：00-17：00，节假日除外。

2、发售地点：浙江卓宏建设项目管理有限公司（长兴县阳光家园2#楼北五楼）

3、售价：竞争性磋商文件工本费每套  300  元，售后不退。（如需电子版本，请自带优盘拷贝）。

八、购买竞争性磋商文件时应提供以下资料

1）单位介绍信；

2）营业执照、资质证书、安全生产许可证副本复印件（复印件需加盖公章）；

3）《浙江省省外企业进浙承接业务备案表》（省内企业无需提供）；

4）经办人身份证复印件（复印件加盖公章）；

5）本单位的名称、地址、联系人、联系电话、邮箱、传真等联系资料一份。

以上相关资料需装订成册。复印件均需加盖单位公章，并提供原件核查进行初审，未提供原件核查的，不予认可。

公开招标采购项目开标结束后，采购人将依法对投标人的资格进行审查。

九、磋商保证金

保证金金额：人民币  肆仟捌佰  元整

供应商应于磋商响应截止时间前将磋商保证金以支票/汇票/电汇/网上银行转帐形式交至下列帐户。为确保投标保证金及时到帐，各投标单位应提前从开户行汇出。）

帐户名称：浙江卓宏建设项目管理有限公司长兴分公司；

开户银行：浙江长兴农村商业银行雉城支行；

银行账号：2010 0014 6006 787。

注：1.请供应商严格按照竞争性磋商文件规定的形式提交保证金，本项目不接受其他形式的保证金；

2.提交磋商保证金的主体与供应商主体必须完全一致，保证金必须为针对本项目专门提交，任何前期因其他项目缴纳的保证金都不得转作本项目的保证金。

十、磋商截止时间和地点：

供应商应于2018年   月   日   时   分前将磋商响应文件密封送交到长兴县公共资源交易中心（长兴县龙山街道锦绣路8号市民服务中心4楼）开标室（届时详见四楼大屏公告栏），逾期送达或未密封将拒绝接收。

十一、磋商时间及地点：

本次磋商将于2018年   月   日   时   分在长兴县公共资源交易中心（长兴县龙山街道锦绣路8号市民服务中心4楼）开标室（届时详见四楼大屏公告栏）开标，供应商可以派授权代表出席开标会议（携带法人代表授权委托书及身份证等有效证明出席）。

十二、本次磋商公告发布媒体：

“浙江省政府采购网”（http://www.zjzfcg.gov.cn/）

“长兴县公共资源交易中心网”（http://www.cxztb.gov.cn:8081/cxweb/）

十三、业务咨询：

1、采购单位：长兴县和平镇吴山中心小学

联系人：朱老师         联系电话：13587938730

- 采购代理公司：浙江卓宏建设项目管理有限公司

联系人：蒋黎

联系电话：0572-6051713、18705721185    传  真：0572-6051713

3、政府采购行政监管部门、投诉受理部门：长兴县政府采购办公室

联系电话：0572-6036050

长兴县和平镇吴山中心小学

浙江卓宏建设项目管理有限公司

2018年   月   日

# 第二章  磋商需求

一、采购项目：长兴县和平镇吴山中心小学2018年暑期校舍维修工程

二、采购概况、范围及要求：

▲1、采购预算：人民币24万元整

▲2、采购工期：工期 20日历天。

3、项目概况：

本项目为长兴县和平镇吴山中心小学2018年暑期校舍维修工程，具体详见磋商需求和工程量清单。

4、采购范围：长兴县和平镇吴山中心小学2018年暑期校舍维修工程工程量清单内全部内容，具体详见工程量清单。

5、采购需求：具体详见工程量清单。

三、报价依据与要求

1、现行国家、省、市有关工程设计规范，强制性标准；

2、投标人应按 “工程量清单”的要求填写相应表格。

3、计价方法统一以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）规定的项目编码、项目名称、计量单位、工程量计算规则为依据，并根据《浙江省建设工程计价规则》（2010版），以招标人给出的工程量清单内容，参照浙江省2010版计价依据，结合项目具体条件和企业定额，自主报价。

4、除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

5、措施项目（包括施工技术措施和施工组织措施）是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。投标人应对所有的措施项目按“措施项目分析表”进行报价分析，施工技术措施费用为包干费用。

6、规费和税金属非竞争性费用，按规定计取，不得任意调整。规费是指国家及地方政府规定必须交纳的费用，包括工程排污费、社会保障费（养老保险、失业保险、医疗保险）、住房公积金、危险作业意外伤害保险费、农民工工伤保险费，投标人按2010版《浙江省建设工程施工费用定额》《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》（建建发[2016]144号文件）、《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》（浙建站定[2016]23号）、《关于调整浙江省建设工程造价税金的通知》（浙建站定[2016]35号）、《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（建建发[2018]104号）进行取费。

7、安全施工措施费、文明施工措施费、环境保护措施费、临时设施措施费应在确保文明施工、安全施工的前提下，结合施工方案进行报价。建设工程安全防护、文明施工措施费用不得作为竞争性费用，并应符合《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》（浙建站定[2016]35号）及相关文件的要求。

8、合同价格采用固定综合单价承包，在合同约定范围内进行调整。其中：涉及本工程工程量清单（建筑）中“拆除工程”一项，主要包括设计图纸范围内涉及墙体、墙面、屋面等拆除、所有垃圾的清除及外运等施工道路畅通、安全措施和现场所要考虑的所有的工作内容；招标人提供的清单、工程数量和资料仅供投标人参考，各投标人必须自行踏勘现场后根据现场查看的实际情况、设计图纸、效果图及资料等并符合业主要求自行估量，自组报价，风险自担，垃圾等一切废料的清除、外运和堆放由承包人自行考虑解决堆放点，所发生的费用由承包人承担【承包人在拆除、垃圾的清除及外运过程中必须注意保护周边已有建筑、成品、树木、构筑物、现有道路及管线，不可损坏周边自然生态、已有建筑物、成品、树木、构筑物、道路、地下已埋管线及任何物品等，若有损坏，所发生的费用由承包人承担】，投标人投标时须考虑可能存在或发生的各种风险及由此产生的费用计入投标报价中，一旦中标，此项目为固定总价包干，凡未列入的，将被认为均已包含在投标总报价中，工程结算时，不作调整。

9、投标人需充分考虑以下影响因素，由此产生的费用计入投标报价中：

（1）施工用水、用电（包括电源、水源、接水、接电）均由承包人自行解决，所需费用计入投标报价中，由中标人支付。

(2) 凡涉及环境保护、工程围护、交通维护、警示措施必须按有关部门的要求设置并承担相关费用；施工外围交通标志牌（告示牌）按业主及交管部门要求设置并承担相关费用。

（3）处理、协调施工期间沿线可能发生的施工纠纷、零星政策处理，投标时在措施费内予以考虑。

（4）本工程施工区域及周边自然生态环境及已有建筑物、道路、绿化苗木等、地下管线和任何物品、已有成品保护，中标人在施工过程中必须注意保护，若有损坏，必须原样修复,并承担其费用。

（5）垃圾清理及外运，所有建筑垃圾清理后必须外运，运距、堆放地点及相关部门涉及的各项费用承包人自行考虑解决。

（6）中标人须按有关文件规定交纳相关费用，并及时办理相关许可证。

（7）本工程所采用的材料，投标人在投标报价时必须考虑材料运至工地，到工地后的卸车、二次搬运、保管、验收所产生的费用，请投标人在投标报价的措施费用中予以考虑。工程结算时，不作调整。中标人必须服从业主安排并按业主要求实施。

（8）施工期间应保证道路的正常通行。周边房屋的通道口须做好相关安全防护措施。

（9）工程涉及的全部检验、检测费（含材料、土质等全部检验试验费，包括业主认为按照有关规定需要检验、检测的项目）由承包人承担，请投标人计入投标总价。

（10）承包人需要自行编制合理的施工组织方案，采取必要的保护措施；因上述施工造成的路面沉降、损坏，建筑物、构筑物损坏等，承包人需要按原状修复并通过合格验收，费用由承包人自行承担。

（11）由于工程施工造成第三方损失、损坏的，由承包人自行与第三方协商解决，协商不一致的，由发包人出面与第三方进行协商解决，由此所发生的费用由承包人承担，或发包人从工程款中代扣。

（12）在施工过程中需和周边住户，其他管线单位等做好相关配合工作，所需费用请在投标报价中予以考虑。

（13）材料运输需考虑汽车运输吨位大小，投标人投标时须考虑可能存在或发生的各种风险及由此产生的费用计入投标报价中，工程结算时，不作调整。

（14）做好水冲轮胎设施的管理，保持施工区域周边及道路的清洁，所需费用计入报价。

(15) 本工程施工地点，材料通过短驳运输、临时短驳道路等建设后才能施工时，承包人需充分考虑一切风险费用并计入投标报价中。

（16）施工中可能发生的，而“施工技术措施项目清单与计价表”中未列的项目，由投标人根据现场实际情况及施工组织设计在“施工技术措施项目清单与计价表”中自行考虑并计入投标报价中，未报视作优惠，工程结算时，不作调整。

以上项目所产生的所有费用由各投标单位自行测算，在投标报价的综合单价中综合考虑所需要的全部费用，工程结算时,不作调整。中标人必须服从业主安排并按业主要求实施。

10、具体采购数量按实结算，招标人有权单方面做出决定增加或减少或取消数量，但不得调整综合单价。引起承包总价变化，最终以中标人实际供货数量并依据中标单价按实结算。

▲四、商务要求

| 工期 | 20日历天 |
| --- | --- |
| 质保期(保修期) | 2年 |
| 履约保证金 | 中标供应商签订合同时必须已经向采购人提交合同金额10%的履约保证金，在中标人按合同约定竣工验收合格后自动转为工程质保金。 |
| 付款条件 | 1、工程竣工验收合格并审计结束后，支付审计价的100%。合同金额10%的履约保证金在中标人按合同约定竣工验收合格后自动转为工程质保金，交工验收二年后经验收检查未出现质量问题，一次付清（无息）。 2、甲方所支付的该工程价款，乙方必须保证首先用于支付民工工资，不得拖欠民工工资，否则，由此而造成民工索债、政府干预等法律责任概由乙方全部承担。 |

# 第三章  磋商须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：长兴县和平镇吴山中心小学2018年暑期校舍维修工程 |
| 2 | 采购内容：具体详见磋商需求和工程量清单 |
| 3 | 磋商报价及费用：1、本项目磋商应以人民币报价；2、不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 |
| 4 | 磋商保证金金额：人民币4800.00元整。应按《竞争性磋商公告》第九条规定交纳。 |
| 5 | 现场踏勘：自行踏勘 |
| 6 | 答疑与澄清：供应商如认为竞争性磋商文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2018年 月 日 时前一次性提出，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位将于规定时间前将答疑内容以传真或网上发布公告的形式通知所有已报名的供应商；答疑内容是竞争性磋商文件的组成部分；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于磋商截止日期5天前书面通知所有已报名的供应商。 |
| 7 | 采购预算：24万元。各磋商供应商报价超出采购预算，其响应文件作无效标处理。 |
| 8 | 竞争性磋商响应文件组成：磋商响应文件须提供正本 1 份；副本 3 份。 |
| 9 | 磋商截止时间：2018年 月 日 时 分 磋商响应文件递交地点：长兴县公共资源交易中心（长兴县龙山街道锦绣路8号市民服务中心4楼）开标室（届时详见四楼大屏公告栏） |
| 10 | 磋商时间：2018年 月 日 时 分 磋商地点：长兴县公共资源交易中心（长兴县龙山街道锦绣路8号市民服务中心4楼）开标室（届时详见四楼大屏公告栏） |
| 11 | 成交办法：本次竞争性磋商采用符合要求和服务，综合得分最高的确定成交人。 |
| 12 | 成交公示：评标结束后2天内，成交公示发布于“浙江省政府采购网”（http://www.zjzfcg.gov.cn/）、“长兴县公共资源交易中心网”（http://www.cxztb.gov.cn:8081/cxweb/） |
| 13 | 磋商保证金退还（不计息）：除竞争性磋商文件规定不予退还保证金的情形外，成交通知书发出后7个工作日内退还。请供应商在成交公示结束后7个工作日内提供退还保证金的收据（加盖财务专用章）和本单位开户银行及帐号，招标代理机构在收到退还保证金收据后以电汇或转帐方式将其退还。 |
| 14 | 履约保证金的收取及退还: 中标供应商签订合同时必须已经向采购人提交合同金额10%的履约保证金，在中标人按合同约定竣工验收合格后自动转为工程质保金。 |
| 15 | 签订合同时间：中标通知书发出后7日内。 |
| 16 | 付款方式：采购专户支付 |
| 17 | 竞争性磋商响应文件有效期： 90 天 |
| 18 | 供应商应派法定代表人（携带身份证原件）或授权代表（携带法定代表人授权委托书及身份证原件）参加竞争性磋商会议。企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证、贰级建造师注册证（建筑工程专业）以及资信评分涉及的原件单独密封提交，并在密封袋表面以清单方式标明所提供文件名称数量。 其中企业法人营业执照、资质证书由采购人或采购人委托代理机构在磋商前审核，有任何一项原件审核未通过或缺项的，资格审核不合格，磋商响应文件按无效处理，不能参与下一步磋商活动。 如供应商的各类证书原件正在变更、年检的，须有相应的行业管理部门出具书面证明（原件），并注明证书主要相关内容。 |
| 19 | 解释：本竞争性磋商文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、说明

（一）总则

1、本次磋商工作是按照《中华人民共和国政府采购法》等相关规定组织和实施。

2、无论磋商过程中的做法和结果如何，供应商自行承担磋商活动中所发生的全部费用。

（二）合格供应商

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的规定。

2、▲供应商的特定条件：详见竞争性磋商公告；

（三）定义

1、“采购单位”系指长兴县和平镇吴山中心小学。

2、“招标代理机构”系指受采购单位委托组织磋商的浙江卓宏建设项目管理有限公司。

3、“招标采购单位”系指组织本次磋商的分散委托代理机构和采购单位。

4、“供应商”是指向采购单位提供竞争性磋商响应文件所叙述的合格竞标单位。

5、“▲”系指实质性要求条款，投标人必须做出实质性响应。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件组成

竞争性磋商文件由总目录所列内容组成。

（二）竞争性磋商文件的澄清

供应商如发现竞争性磋商文件中内容存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法、违规等有疑点要求澄清的，请在“磋商须知”规定的时间内把所需答疑的问题以书面形式（盖单位公章）提交至招标代理机构，逾期不得再对竞争性磋商文件的条款提出疑问，由此而导致供应商不成交或成交后产生不利因素的，责任由供应商自负。

（三）竞争性磋商文件的修改

1、在竞争性磋商文件提交截止时间前，招标采购单位有权修改竞争性磋商文件，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。修改文件作为竞争性磋商文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

2、为使供应商有足够的时间按修改文件要求修正供应商竞争性磋商响应文件，招标采购单位可视情推迟供应商竞争性磋商文件提交截止时间和磋商时间，并将此变更通知各供应商。

3、竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的内容为准。当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、供应商竞争性磋商响应文件的编制

（一）供应商竞争性磋商响应文件格式

1、供应商应按竞争性磋商文件中所提出的格式要求编制。

2、本次供应商竞争性磋商响应文件所用的纸张一律采用A4型纸，相关内容需打印或用不退色的墨水填写。

3、供应商竞争性磋商响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位（除规范另有规定外）。

4、供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按竞争性磋商文件要求详细编制供应商竞争性磋商响应文件，并保证供应商竞争性磋商响应文件的正确性和真实性，所有文件资料必须是针对本次磋商。

5、供应商竞争性磋商响应文件如有错漏必须修改，修改处须加盖单位公章或校正章。

6、由于字迹模糊或表达不清所引起的后果由供应商自负。

7、不按竞争性磋商文件要求密封的供应商竞争性磋商响应文件将被拒绝。

（二）供应商竞争性磋商响应文件的组成：（以下表式供参考，如有不符可稍作修改，但不得对实质性内容进行更改）

1、报价文件：

（1）竞标函；

（2）磋商报价一览表；

（3）磋商报价明细表；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

2、资信及商务部分

（1）磋商声明书；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）磋商保证金；

（4）供应商情况表；

（5）资格资信证明文件（营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目负责人资格证书等，复印件加盖公章）；

（7）投标人的荣誉、信誉证书或文件（如有）；

（8）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（9）投标申请企业市场行为信用档案情况表（格式见附件）

（10）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

3、技术部分：

（1）对本项目系统总体要求的理解；

（2）项目总体架构及技术解决方案

（3）保证工程质量的技术力量及技术措施；

（4）保证工期的施工组织方案及人力资源安排；

（5）项目实施人员一览表

（6）技术服务、售后服务的内容和措施；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲注：法定代表人授权委托书、磋商声明书、竞标函、磋商报价一览表必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

（三）供应商磋商响应文件内容填写说明

1、所有报价均应使用人民币（元）表示；

2、供应商应按本次磋商项目进行报价，不得缺项和漏项；

3、供应商应按竞争性磋商文件规定的，只允许有一个报价，任何有选择性的报价，将不予接受；

4、供应商的最终报价由供应商自担全部风险责任；

5、各供应商拟采取的竞争措施和提供给采购人的优惠条件应在磋商响应文件中列明；

6、供应商所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本项目质量；

7、报价大写与小写不符时以大写为准；

8、供应商对竞争性磋商文件里有关磋商报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在开标前提出修改意见，否则视同全部确认。

▲（四）磋商保证金

1、磋商保证金为磋商文件的组成部分之一；

2、供应商应按磋商须知前附表第4项的要求提交磋商保证金；

3、未按规定提交磋商保证金的竞标，将被视为无效竞标；

4、招标代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的磋商保证金，在采购合同签订后7个工作日内退还成交人的磋商保证金（不计利息）；

5、磋商保证金退还方式：在供应商符合保证金退还条件后，招标代理机构将以转帐方式退还至供应商账户（不计利息）；

6、下列任何情况发生时，磋商保证金将被没收：

（1）供应商在磋商有效期内无故撤回其磋商响应文件的；

（2）供应商无故未参加开标会议的；

（3）成交人在规定的期限内不按竞争性磋商文件要求签订合同的；

（4）成交人将中标项目转让给他人，或者在磋商响应文件中未说明，且未经采购单位和政府采购监管单位同意，将中标项目分包给他人的；

（5）提供虚假的磋商响应文件；

（6）其他因素给采购人或代理机构造成损失的。

（五）磋商有效期

1、磋商响应文件的有效期为磋商截止之日后的90日历天。

2、特殊情况下，在磋商有效期满之前，采购单位可以书面形式要求供应商同意延长磋商有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。对于拒绝上述要求的供应商，其磋商保证金不被没收。对于接受该要求的供应商，采购单位既不要求也不允许其修改磋商响应文件，但将要求其相应延长磋商有效期，有关退还和没收磋商保证金的规定在磋商有效期的延长期内继续有效。

（六）磋商响应文件的签署及规定

1、供应商应编制一式 4份磋商响应文件，其中正本 1 份，副本 3 份，每份磋商响应文件应清楚地标明“正本”或“副本”； ，一旦正本与副本不符，以正本为准。

2、磋商响应文件的正本与副本均应采用A4纸打印，字迹清晰，易于辨认，并装订成册。

3、除供应商对错处作必要修改外，磋商响应文件中不许加行涂抹或改写。任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或其授权代表人在旁边签字盖章才有效。否则，作无效标处理。

4、电报、电话、传真形式的竞标概不接受。

四、磋商响应文件的密封与递交

（一）磋商响应文件的密封与标记

1、供应商应将磋商响应文件正本和所有副本用单独的信封密封，且在信封上标明“正本”、“副本”的字样；

（1）信封上应注明：

A）供应商名称，并在封袋骑缝处加盖公章。如因标注不清而产生的后果由供应商自行负责。

B）项目编号、项目名称、正本或副本及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”的字样。

（2）如果封袋未按上述要求密封或加写标记，招标采购单位有权拒收。

2、供应商的法定代表人授权书及代理人身份证（原件），在开标时需再单独提交一份给采购人，以便对供应商资格进行审核。

3、未按上述规定提交的磋商响应文件，一切后果由供应商负责。

（二）递交磋商响应文件的地点与截止日期

1、磋商响应文件递交的地点：长兴县公共资源交易中心（长兴县龙山街道锦绣路8号市民服务中心4楼）开标室（届时详见四楼大屏公告栏）

2、磋商响应文件递交截止日期：2018年   月   日   时   分前。

3、因竞争性磋商文件的修改推迟磋商截止日期时，则按招标代理机构另行通知规定的时间递交。

4、磋商响应文件应在磋商截止时间前派人送达指定地点。

5、电报、电话、传真形式的竞标概不接受。

6、招标代理机构对磋商响应文件送达过程中的遗失或损坏不负责任。

（三）迟交的磋商响应文件

招标代理机构将拒绝接收在磋商截止日期和时间后送达的磋商响应文件。

（四）磋商响应文件的补充与修改

1、供应商在竞争性磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间前，可以补充、修改或撤回已提交的磋商响应文件，并书面通知采购人。补充、修改的内容为磋商响应文件的组成部分。

2、供应商对磋商响应文件的补充、修改的内容应按磋商文件编制的规定和磋商文件的密封和标记的规定进行准备、密封、标注和递送。

3、磋商截止日期后不得修改磋商响应文件。

4、供应商不得在磋商截止日起至磋商有效期规定的磋商响应文件有效期满前撤回磋商响应文件，否则没收其磋商保证金。

五、磋商规则、程序

（一）磋商规则

1、代理机构将于磋商须知前附表规定的时间和地点召开磋商会，所有供应商均应准时参加磋商会。参加磋商会的供应商的法定代表人或其授权代理人应出具其有效身份证明、授权委托书，供应商的法定代表人或其授权代理人未参加磋商会或迟到的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议；

2、磋商会由招标代理机构主持。

3、对供应商的磋商响应文件出现下列情况之一的，按照无效竞标处理：

3.1磋商响应文件逾期送达或未按规定的地点送达的；

3.2未按磋商文件规定交纳磋商保证金的；

3.3未按照磋商文件规定的要求密封、签署、盖章、装订的；

3.4不具备磋商文件中规定的资格条件要求的；

3.5供应商提交两份或两份以上内容不同的磋商响应文件，或在一份磋商响应文件中对同一采购项目有两个或两个以上报价的；

3.6磋商响应文件载明的采购项目完成期限超过磋商文件规定的期限，采购人不能接受的；

3.7磋商响应文件载明的采购项目磋商有效期、服务质保期少于磋商文件规定期限的；

3.8磋商响应文件未响应磋商文件规定的付款方式的；

3.9磋商响应文件的货物或服务技术规范、技术标准明显不符合国家强制性要求的；

3.10磋商响应文件字迹模糊辨认不清的（磋商小组一致认为难以确认）；

3.11供应商的法定代表人或其授权代理人未能准时参加开标会议的；

3.12磋商时供应商的法定代表人或其授权代理人未能当场出具有效身份证明的；

3.13超出经营范围竞标的；

3.14提供不真实资料的；

3.15不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求（磋商小组一致认定）的；

3.16竞标服务的服务指标、参数等存在实质性偏离（磋商小组一致认定）的；

3.17二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于或低于市场平均价的；

3.18竞标价高于本项目限价的；

3.19律、法规、规章及省级以上规范性文件等规定的其他情形。

（二） 磋商小组与磋商原则

磋商小组由招标采购单位依法组建，负责磋商活动。磋商小组遵循公开、公平、公正、科学合理，竞争择优的原则。

磋商小组由3人组成，磋商小组负责对磋商响应文件进行审查、质疑、评估、比较及确定成交候选人

（三）磋商过程的保密

1、磋商会开始后，直至授予成交供应商合同为止，凡属于对磋商响应文件的审查、澄清、评判和比较的有关资料、成交候选供应商的推荐情况及与磋商有关的其他任何情况均依法严格保密。

2、在磋商响应文件的评判和比较、成交候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商向招标采购单位和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其磋商被拒绝。

3、磋商小组分别与各供应商进行商务、技术及价格磋商、在磋商过程中，磋商小组成员不得透露其他供应商的磋商信息，严守商业秘密。

（四）磋商响应文件的澄清

为有助于磋商响应文件的审查、评判和比较，磋商小组可以书面形式要求供应商对磋商响应文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，供应商应采用书面形式进行澄清、说明或承诺。

（五）磋商程序与方法

1、资格性审查

采购人或采购人委托代理机构依据法律、法规和磋商文件规定，对磋商响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

2、初步审查

磋商小组对通过资格性检查的供应商进行符合性检查。依据磋商文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商响应文件的响应程度进行初步审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

3、评审过程中磋商供应商有义务对磋商小组提出就磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显的文字和计算错误的内容进行澄清、说明、或者纠正。并在磋商结束前，对澄清、说明或者纠正的相关内容以书面形式进行最终确认承诺，并由磋商供应商代表签字，但不得改变磋商响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

▲4、经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，磋商供应商则被认为是“没有实质性响应竞争性磋商文件要求”，其磋商不进入下一步评审。

5、磋商响应文件计算错误的修正

5.1  磋商响应文件中磋商报价一览表内容与磋商响应文件中磋商分项报价表内容不一致的，以磋商报价一览表为准；

5.2  磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3  总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准;

5.4  单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

5.5  对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6、磋商小组所有成员将遵循“公开、公平、公正”的原则，采用相同的程序和标准，所有成员按顺序与单一供应商分别进行单独封闭式磋商。磋商内容包括服务价格、服务质量水平和保障措施、服务期限、服务方案、履约能力、付款方式等方面进行磋商和综合分析考评，以确定是否满足采购要求。在磋商过程中，磋商的任何一方都不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商供应商在磋商过程中应当当场作出答复的同时，须对磋商中所涉及的澄清、修改、承诺等补充资料等在规定的时间内以书面文件形式提交至磋商小组，其书面文件必须由供应商的法定代表人或其授权代理人签字（或签章），作为磋商响应文件的补充。如该供应商成为成交供应商，则该供应商的磋商响应文件（含所有补充资料）将作为合同的组成部分。磋商轮次为2轮。

7、磋商结束后，磋商小组将要求所有实质上响应的磋商供应商在规定的时间内，以书面形式统一进行最后报价，原则上最终报价不能更改。超过规定时间提交的报价应当作为无效处理。在磋商内容和需求不变的情况下，最终报价不能高于前轮报价和预算价，高出的报价将作为无效标处理。

8、确定成交供应商

8.1  在全部满足磋商文件实质性要求的前提下，按综合得分高低确定成交供应商。

8.2采购代理机构应当在磋商结束后二个工作日内将磋商评审报告送采购人确认。

8.3采购人应当在收到磋商评审报告后五个工作日内，按照磋商评审报告中推荐的排列顺序依法确定成交供应商。

8.4替补候选人的设定与使用：第一中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定第二中标候选人为中标人，排名第二的中标候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

9、成交公告

招标代理机构应当在收到采购人书面确定的成交供应商通知后将成交结果在原发布磋商公告的媒体上予以公告。公告期按有关规定执行。

10、成交通知

10.1在成交公示期满后，由采购人向成交人发出成交通知书并同时通知落标人；

10.2成交通知书为双方签订合同的依据；

10.3成交供应商应根据成交通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

11、废标

在磋商中，出现下列情形之一的，应予废标：

11.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

11.2因重大变故，采购任务取消的;

11.3供应商的报价均超采购预算的，采购人不能支付的;

11.4法律、法规、规章等规定的其他情形除外。

废标后，招标采购单位将废标理由通知所有供应商。

本磋商规则及程序只适用于“长兴县和平镇吴山中心小学2018年暑期校舍维修工程磋商文件”。

（六）授予合同

1、 授予合同的依据

1.1  招标采购单位签发的成交通知书；

1.2  磋商文件、磋商文件的修改及补充通知（函）；

1.3  磋商文件和磋商时供应商作出的书面澄清、说明、纠正、承诺等；

2、合同签订

2.1  成交供应商与采购人应按成交通知书中规定的时间、地点签订合同，否则应承担相应的法律责任。

2.2  磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及磋商过程中有关澄清文件和承诺均为合同附件。

2.3采购人与成交供应商将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据磋商文件和成交供应商的磋商响应文件签订书面合同。

2.4 采购人如不与成交供应商订立合同，或者采购人、成交供应商订立背离合同实质性内容的协议，由政府有关部门责令改正，同时依法承担相应法律责任；

2.5 成交供应商如不按规定与采购人订立合同，则招标采购单位将废除授标，保证金不予退还，给招标采购单位造成的损失超过竞标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

2.6 成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交项目各项工作，不得将成交项目违法转让（转包）给他人；

2.7如果成交供应商未能遵守上述2.5条的规定，则可取消其成交资格，并没收磋商保证金。在此情况下，可将合同授予排序在成交供应商之后的第一位成交候选供应商。

2.8自合同签订之日起七个工作日内，成交供应商需将合同副本分别送县政府采购办公室和招标代理机构备案。

3、 履约保证金

3.1  成交供应商在领取成交通知书时，应向采购单位提交合同总价10%的履约保证金。

3.2  履约保证金退还方式：供应商符合保证金退还条件，采购单位在收到供应商开具的收据后将以支票、汇票、电汇三种方式之一退还至原中标人帐户。

3.3  履约保证金自交纳之日起，至采购项目验收合格之日有效。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择成交人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于长兴县和平镇吴山中心小学2018年暑期校舍维修工程的评标。

一、开标

1、招标采购单位在竞争性磋商公告规定的时间和地点且有供应商代表在场的情况下公开开标，参加开标的供应商代表应签名报到以证明其出席。

2、开标时，招标代理机构应确认磋商响应文件密封情况。

二、磋商小组

招标采购单位将根据磋商项目的特点，依照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定组建由三人组成的磋商小组，其成员由经济、技术等方面的专家以及采购人的代表组成，并由磋商小组推选评委负责人。

三、评标内容与方法

评标办法：综合评分法

（一）评标方法说明：

磋商小组可以根据磋商文件的要求和现场磋商的情况，分轮对采购需求和磋商要点进行相应修改和完善，并根据参加磋商供应商的情况和对磋商文件的响应程度，分2轮与供应商进行磋商，并逐轮对未响应的供应商予以淘汰，最后一轮磋商结束后由入围供应商在规定的时间内一次性最终报价。磋商小组根据符合采购需求、质量和服务相等的原则，按最后一轮谈判结束后入围供应商报价进行价格分的评定。

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分70分、技术、商务、资信共30分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人，排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人的中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留2位小数。

投标人评标综合得分=价格分+（技术分+商务分+资信及其他）

（二）	评标内容、评定办法：

（1）价格分（投标报价）评定：70分

价格分采用低价优先法计算，按最后一轮谈判结束后入围供应商报价进行价格分的评定取所有有效投标人中满足磋商响应文件要求且最后报价最低的投标人的价格为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×70%×100

（2）技术、资信评定：30分

技术、资信分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信分=投标小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人

附件：评分表格式（技术、商务、资信分，共30分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  | 28分 |
| 1 | 施工方案 | 由评标委员会根据竞标人施工方案的科学性、严密性、合理性进行评定。施工方案全面合理，技术到位的得6分；方案不合理、不严密处每项扣1-2分，扣完该项得分为止。 | 0-6分 |
| 2 | 保证施工质量的技术方案和措施 | 由评标委员会根据竞标人施工质量的技术方案和措施进行综合评审：方案和措施一般的得1-2分；方案和措施可行的得3-4分；方案和措施全面、严密的得5-6分。 | 1-6分 |
| 3 | 保证工期和施工进度的方案和措施 | 由评标委员会根据竞标人工期和施工进度的方案和措施进行综合评审：方案和措施一般的得1-2分；方案和措施可行的得3-4分；方案和措施全面、严密的得5-6分。 | 1-6分 |
| 4 | 保证项目实施的技术力量和人力资源安排 | 技术力量和人力资源安排充足得5分，技术力量欠缺扣 2-3分,人力资源安排不足扣 1-2 分，扣完该项得分为止。 | 0-5分 |
| 5 | 对本项目有效的改进措施和合理化建议 | 由评标委员会根据竞标人针对本项目的有效建议和措施优得4-5分，一般得2-3分，差得0-1分。 | 0-5分 |
| 二 | 资信分 |  | 2分 |
| 6 | 磋商响应文件制作 | 磋商响应文件制作编制完整，格式规范、装订整齐、符合竞争性磋商文件要求的，得2分；磋商响应文件存在错漏的，每项（次）扣 0.5 分，扣完该项得分为止。 | 0-2分 |

磋商小组根据以上各项内容综合考察后，按综合得分由高到低排列，推荐入围供应商，而不单纯以报价高低作为推荐入围供应商的唯一依据，最终经采购单位审核后，确定入围供应商。

第五章  合同主要条款（仅供参考）

（合同价款中注明安全防护、文明施工项目措施费用）

甲方（发包人）：    长兴县和平镇吴山中心小学

乙方（承包人）：

根据《合同法》、《政府采购法》和《招投标法》等有关规定，由经区政府采购管理部门同意（编号：             ），现根据招投标文件有关精神，经甲、乙双方协商一致，签订如下合同条款：

一、工程施工概况：

1、工程名称：       长兴县和平镇吴山中心小学2018年暑期校舍维修工程

2、工程施工地点：

3、工程施工主要内容：

4、工程量：甲方提供的施工图纸及工程量清单（招投标文件中所属的全部内容）

二、施工工期：            年        月        日至        年        月        日止。

三、工程承包方式：包工包料。

四、质保期：                 年（自本维修工程项目竣工并验收合格起计算）；

工程质量保证金：中标供应商签订合同时必须已经向采购人提交合同金额10%的履约保证金，在中标人按合同约定竣工验收合格后自动转为工程质保金。

五、工程中标总承包金额：￥                                。

（人民币大写）：                                。

第一、二部分   合同协议书及通用条款

采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”。

第三部分   专用条款

一、合同文件组成及解释顺序：（1）为履行本合同签定的协议书；（2）本合同协议书；（3）中标通知书；（4）工程招标文件及答疑纪要；（5）本合同专用条款；（6）本合同通用条款；（7）询标纪要；（8）投标文件；（9）标准、规范及有关技术文件；（10）图纸；（11）工程量清单。

二、工期延误：双方约定工期顺延的其他情况：_1.招标范围以外增加的工程量以及工程变更带来的返工，无论超过多少量、多少次都不能影响施工进度及竣工时间；2.不可抗力；

三、工程施工质量、安全要求：

1、所有的材料、设备、施工工艺和工程质量检验均应遵照国家、省颁布的技术标准、规范和符合施工图纸的内容、标号。材料须有法定的材质证明。

2、乙方应建立质量保证体系，选派有经验的工程技术人员对施工现场的各个施工环节和工程质量进行全过程的检查，详细做好质量检查记录，乙方的质检人员应及时向监理人报告检查中发现的问题，并提供必要的资料。

3、对隐蔽工程，须由质量管理单位进行检查验收，重要的隐蔽工程须由质量管理单位、质监（指政府质监工程，下同）、甲方检查验收，经办理隐蔽工程验收签证手续，方能进行下道工序。

4、对于基坑开挖工程，必须由施工、设计、监理和质监签署意见，方能进行下道工序。

5、如发生安全责任事故，由乙方负责。

四、工程价款及调整

1、本合同价款采用________固定单价合同______方式确定

（1）采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围：完成工程量清单内工作量所包括的风险

风险费用的计算方法：     在报价时考虑

风险范围以外合同价款调整方法：

（2）双方约定合同价款的其他调整因素：   工程设计变更及联系单签证

2、单价的调整。

（1）设计变更及联系单签证引起新的工程项目，其相应单价的确定方法为：

①合同中有类似工程项目单价的，参照合同中类似的单价计算确定；

a某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；

b清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格；

②合同中没有类似工程项目单价的，由乙方根据合同中约定的组价原则，或参考投标时所采用的计价依据提出适当的单价，经甲方或其委托的咨询单位工程师确认后执行。

五、工程量确认：

1、每次申请工程款时提交已完成工程量报告，交质量管理单位、甲方审核，但该工程量仅为支付工程进度款的依据，不作为竣工结算依据，若乙方提供工程量报告延期，则支付工程进度款也相应延期。

2、本工程计量所使用的工程量计算规则除招标文件工程量清单特殊说明外，均应与工程量清单指引中的工程量计算规则一致。

六、工程款（进度款）支付

1、工程竣工验收合格并审计结束后，支付审计价的100%。合同金额10%的履约保证金在中标人按合同约定竣工验收合格后自动转为工程质保金，交工验收二年后经验收检查未出现质量问题，一次付清（无息）。

2、甲方所支付的该工程价款，乙方必须保证首先用于支付民工工资，不得拖欠民工工资，否则，由此而造成民工索债、政府干预等法律责任概由乙方全部承担。

七、材料供应：

1.所有材料由乙方采购。材料应选用具有一定生产规模和市场信誉好的生产厂和品牌，所有材料均应有合格证和质保书，符合国家规定的技术标准。根据施工技术规范、检验标准需经有关部门检测后方可用于工程中的材料，必须严格按照规定执行，并向甲方提交检验（检测）合格证书，由此发生的费用由乙方承担。当乙方选定的材料质量达不到预期质量目标要求时，发包人保留更换的权利，且合同价格不予调整。若使用劣质材料施工，一经发现，甲方有权制止使用，甚至停工、返工或中止合同。无论甲方是否发现和制止，由于使用劣质材料施工所引起的一切责任均由乙方自负。

2.乙方采办的材料，品牌、规格、质量必须接受甲方的监督，在订购前，材料的样品须报甲方审批认可，甲方有权抽样试验，如发现不合格产品或未经确认的材料，甲方有权令其出场，作停工处理，由此造成的费用损失和工期延误，由乙方负责。

3.暂定价材料、设备由甲乙双方共同考察确定并签证，中标人购买。如需招标的，由甲方另组织招标，材料的产地、品牌、质量、价格须经监理、甲方签证后方可采购，否则甲方不予支付价款。材料、设备如未经甲方审核，擅自购进的材料、设备应予以退场，一切损失由乙方承担，甲方有权不予支付价款。

4.进场的材料、设备如未经甲方签署出场证明，不得运出场外。

5.取土费用及一切物资材料的运输远近因素等，已包括在投标报价中，投标

报价中的材料价格不因市场因素变动。

八、工程变更：以变更联系单为准，并按有关规定计量和计价。

九、竣工验收与结算：合同有约定的按合同，无约定的结算时参考《浙江省计价规则》（2010版）第七章合同价款与工程结算。

十、合同签订方式：       无

十一、甲、乙双方责任：

（一） 甲方：

1、协同落实好工程建设所需的用地、用电，做好有关政策处理工作。

2、及时安排工程质量管理单位进驻工地开展监理工作，协助解决施工过程中应由甲方负责的其它事宜。

3、工程全面竣工后，及时组织竣工验收。

（二）乙方：

1、严格按照施工图纸和国家规定的有关技术规范完成各项工作。严格按图施工，按规范合理程序施工，保证工程质量，发现工程质量不合格应立即进行返工，直至符合要求，由此造成的损失由乙方承担。

2、乙方根据质量管理单位提供的测量基准点、基准线和水准点及基本资料和数据，负责工程施工所需的全部施工测量放样工作，提交计量测量资料，并报送监理人审核。保护好测量基准点、基准线和水准点及乙方自行增设的测量控制网点。

3、必须逐日记录施工日记，定期向甲方报告施工进度和隐蔽工程验收通知单，保证施工进度和质量。

4、制定施工安全制度，在施工区内设置一切必需的信号装置，确保工程和由乙方管辖的人员、材料、设施和设备的安全，确保他人和财产的安全。如发生工伤事故或伤害他人或造成他人财产损失的，由乙方负责，甲方概不负责。

5、乙方应按国家有关规定文明施工，并在施工组织设计中提出全过程文明施工计划措施。

6、禁止乙方将工程转包、肢解后分包，否则甲方有权终止本工程，另行发包，并依法要求赔偿因转包或肢解分包造成的一切损失。

7、无条件接受工程施工监理、质检部门的质量监督和审计，认真执行监理人发出的与本合同有关的任何指示，按合同规定的内容和时间完成全部承包工程。

8、工程全面竣工后15日内，编制好竣工资料(包括批准开工文件、施工进度；引测、放样及各阶段测量成果；工程地质和水文地质的实际记述；材料试验、配料单及试验分析资料；主要工程材料设备的质保书、合格证；《施工日志》及各项工程质量检查记录；砼浇筑、拆模及养护情况；观测设施的埋设及施工观测记录；特殊问题处理说明的有关技术资料；分项分部工程及阶段验收资料；竣工图、施工技术总结；单元工程质量评定等级及竣工验收资料；工程中间验收资料；监理机构要求提出的其它资料)，接受甲方检查验收。

9、工程质量达不到“合格”标准，除扣罚全部履约保证金外，甲方有权拒付工程款，直至取消乙方施工资格，终止合同。

10、工程质量、施工进程、项目经理到位率、安全无事故、文明标准化工地应按投标文件中承诺要求完成，否则扣罚相应履约保证金。

（三）双方约定的其他违约责任:

1、约定乙方承担的违约责任；因乙方原因造成工期延误的，则由乙方支付给甲方工程工期违约金，工程违约金为每天万分之三，在工程款中扣除。如遇不可抗拒自然因素造成工程延误，由甲、乙双方协商解决。

2、文明施工未达到投标承诺要求，或受到有关部门处罚的，承包人应承担违约责任，并罚没安全无死亡、文明施工履约保证金。

3、项目班子违约：承担本工程施工的注册建造师到位率应达到施工总日历天数 90 %以上，否则视为注册建造师不到位，按每少一天扣罚1000元，在履约保证金中扣除。如中标注册建造师与施工现场注册建造师不符合（除特殊情况并经发包方同意外），甲方有权终止合同，清退出场，前期所完成的工作内容及人员组织等所产生的一切费用赞助给甲方，甲方不再支付费用给中标单位，中标单位不得有异议。并扣罚全额的注册建造师到位率履约保证金。由甲方负责考核。

4、未达到投标承诺质量目标，罚没质量履约保证金。

5、争议

5.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时:

采取第   (2)  种方式解决：

（1）将争议提交   /    仲裁委员会仲裁；

（2）依法向     当地   人民法院提起诉讼。

十一、其它

1.其他专用条款采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”。

2.本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份；长兴县政府采购管理办公室和采购代理机构各一份。

3.关于结算审计费用的约定：工程竣工验收合格后，承包人应按合同等要求及时报送结算。结算的编制应规范、准确，以事实为依据，遵循实事求是的原则。

结算审计产生的审计费用的计算：

审计局向发包人收取的审计费用：核减额的7%

其中：A、发包人承担的审计费：承包人送审结算价*5%*7%；

B、承包人承担的审计费：核减额的7%-施工单位送审结算价*5%*7%。

第四部分 工程质量保修书

发包人（全称）：     长兴县和平镇吴山中心小学

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．装修工程为  2  年；

2．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

七、保修金的退还

中标供应商签订合同时必须已经向采购人提交合同金额10%的履约保证金，在中标人按合同约定竣工验收合格后自动转为工程质保金。        。

发包人(公章)：               承包人(公章)：                

地  址：             地  址：       

法定代表人(签字)：             法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：             委托代理人(签字)：      

电  话：           电  话：      

传  真：           传  真：        

开户银行：           开户银行：      

账  号：               账  号：      

邮政编码：             邮政编码：      

第五部分  工程建设项目廉政合同

工程项目名称：长兴县和平镇吴山中心小学2018年暑期校舍维修工程

工程项目地址：

建设单位（甲方）：长兴县和平镇吴山中心小学

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。 
　　第一条 甲乙双方的责任
　　（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
　　（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
　　第二条 甲方的责任
　　甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
　　（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
　　（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
　　（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。 
　　（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
　　（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
　　第三条 乙方的责任
　　应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
　　（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
　　（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
　　（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
　　（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
　　第四条 违约责任
　　（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。 
　　（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）乙方违反本合同对甲方有行贿行为经监察局查实的，乙方需按查实的数额，按1:20的比例（监察局查实数的20倍）向甲方赔偿；乙方违反本合同对甲方有行贿行为经法院判定的，乙方需按查实的数额，按1:40的比例（法院判定数的40倍）向甲方赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目合同结束时止，但本合同第四条的违约责任有效期不受本合同终止的限制。

第七条 本责任书双方约定份数：拾叁份，双方各五份，长兴县政府采购办公室、采购代理单位各一份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　　　乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　　　　 法定代表人：
（或授权代表人）                    （或授权代表人）

电 话：　　　　　　　　　　　　　　　电 话：

年  月  日　　　　　　　　　　     年  月  日

第六部分  安全生产合同

为在   长兴县和平镇吴山中心小学2018年暑期校舍维修工程   合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主  长兴县和平镇吴山中心小学   （以下简称“甲方”）与承包人             （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持 “安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各各合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完发状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过“的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

拾份，双方各五份。由双方法定代表人或授权代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：   （单位全称）（盖章）          乙方：   （单位全称）（盖章）

法定代表人：                          法定代表人：

地址：                                地址：

电话：                                电话：

年    月    日                       年    月    日

# 第六章  供应商磋商响应文件格式

（本章仅提供了部分磋商响应文件中所需的表格格式，供应商应根据第三章中“磋商响应文件的组成”及第四章“评标办法及评分标准”制作完整的磋商响应文件）

磋商响应文件外包装封面格式

正本/或副本

磋商响应文件

项目名称：长兴县和平镇吴山中心小学2018年暑期校舍维修工程

项目编号：ZJZH（CG）-2018-040

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

一、竞 标 函

长兴县和平镇吴山中心小学：

根据已收到贵方招标编号为（ZJZH（CG）-2018-040）的  长兴县和平镇吴山中心小学2018年暑期校舍维修工程 的竞争性磋商文件，签字代表          （职务、职称：                 ），经正式授权并代表供应商                      （地址：                  ）提交下述磋商响应文件正本 1  份和副本 3  份。

（一）磋商响应文件包括：

1、报价文件：

（1）竞标函（格式见附件）；

（2）磋商报价一览表（格式见附件）；

（3）磋商报价明细表；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

2、资信及商务部分

（1）磋商声明书（格式见附件）；

（2）法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（3）磋商保证金；

（4）商务响应表（格式见附件）；

（5）供应商情况表（格式见附件）；

（6）资格资信证明文件（营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目负责人资格证书等，复印件加盖公章）；

（7）投标人的荣誉、信誉证书或文件（如有）；

（8）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（如有）；

（9）投标申请企业市场行为信用档案情况表（格式见附件）

（10）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

3、技术部分：

（1）对本项目系统总体要求的理解；

（2）项目总体架构及技术解决方案

（3）保证工程质量的技术力量及技术措施；

（4）保证工期的施工组织方案及人力资源安排；

（5）项目实施人员一览表

（6）技术服务、售后服务的内容和措施；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

（二）磋商总价：人民币         元（大写），￥     元（小写）。

（三）我方派驻现场的项目经理（项目负责人）为：   （姓名）  ，身份证号码为：          。

（四）一旦我方中标，我方保证在 {工期}  日历天内完成并移交全部工程。

（五）我们将按本次竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。

（六）我们已详细审核竞争性磋商文件全部内容，包括修改文件、参考资料及有关附件，我们完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。

（七）我们保证遵守竞争性磋商文件中的有关规定和收费标准。

（八）中标后若不履行磋商响应文件的内容要求和各项承诺及义务的，我们愿承担违约责任。

（九）我们同意提供按照贵方要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的竞标或收到的任何竞标。

（十）与磋商有关的正式通讯地址为：

竞标单位名称：

法定代表人签字：

授权代表（签字）：

地址：

邮编：

电话：

传真；

公章：

日期：

- 磋商报价一览表

供应商名称：

招标编号：  ZJZH（CG）-2018-040                         报价单位：人民币元

| 项目名称 | 磋商报价（元） |
| --- | --- |
| 长兴县和平镇吴山中心小学2018年暑期校舍维修工程 | 大写： 小写： |

注：▲1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

▲2、投标费用包括人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、税金等政策性文件规定及合同明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。

▲3、以上报价应与“磋商报价明细表”中的“磋商总价”相一致

▲4、不提供此表格的将视为没有实质性响应磋商文件。

法定代表人签字：

供应商公章：

年    月    日

- 磋商报价明细表

（按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013清单格式报价）

格式自拟

四、磋商声明书

致：               （招标采购单位名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我           （姓名）系             （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的 长兴县和平镇吴山中心小学2018年暑期校舍维修工程 项目的竞争性磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交人及其服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

供应商公章：

年    月    日

五、法定代表人授权委托书

致：                    （采购单位名称） ：

我               （姓名）系               供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加长兴县和平镇吴山中心小学2018年暑期校舍维修工程的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                          法定代表人签名：

职务：                                    职务：

被授权人身份证复印件：

供应商公章：

年    月    日

六、商务响应表

标项：

| 项目 | 竞争性磋商文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工期 | 20日历天 |  |  |
| 质保期(保修期) | 2年 |  |  |
| 履约保证金 | 中标供应商签订合同时必须已经向采购人提交合同金额10%的履约保证金，在中标人按合同约定竣工验收合格后自动转为工程质保金。 |  |  |
| 付款条件 | 1、工程竣工验收合格并审计结束后，支付审计价的100%。合同金额10%的履约保证金在中标人按合同约定竣工验收合格后自动转为工程质保金，交工验收二年后经验收检查未出现质量问题，一次付清（无息）。 2、甲方所支付的该工程价款，乙方必须保证首先用于支付民工工资，不得拖欠民工工资，否则，由此而造成民工索债、政府干预等法律责任概由乙方全部承担。 |  |  |

七、供应商情况表

| 企业情况 |
| --- |
| 单位名称 |  |
| 地 址 |  | 法定代表人 |  |
| 成立时间 |  | 注册资本 |  |
| 开户银行 |  | 帐 号 |  |
| 联系电话 |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  | 技术 人员 |  | 职工 人员 |  |
| 经营范围 |  |
| 企业现有的资质证书 |  |

注：表格不能满足时可自行增加。

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

八、投标申请企业市场行为信用档案情况表

投标申请企业市场行为信用档案情况表

| 投标申请企业名称 |  | 企业资质等级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  | 联 系 电 话 |  |
| 申请报名工程名称 |  | 报名项目负责人姓名及资质 |  |
| 投标 申请 企业 市场 行为 信用 情况 | 投标报名截止日前有无被录入检察机关行贿犯罪档案；有无行政监管部门在限制期内通报限制投标 |  |
|  | 投标报名截止日前二年内有无不良行为记录及正在被公示情况 |  |
|  | 投标报名截止日前二年内有无被建设行政主管部门的行政处罚情况 |  |
| 项目 负责人 市场 行为 信用 情况 | 投标报名截止日前有无被录入检察机关行贿犯罪档案；有无行政监管部门在限制期内通报限制投标 |  |
|  | 投标报名截止日前二年内有无不良行为记录及正在被公示情况 |  |
|  | 投标报名截止日前二年内有无被建设行政主管部门的行政处罚情况 |  |
| 投 标 申 请 企 业 声 明 | 以上内容是本企业市场行为信用的真实反映，如有不实，愿取消本项目投标资格。一旦中标，中标无效，并接受建设行政主管部门处罚。 法人签名： (单位公章) 日 期： 年 月 日 |

注：附向检察机关查询的投标人及其法定代表人、拟派项目负责人投标报名截止日前二年无行贿犯罪记录（以检察机关档案为准）。

# 第七章   工程量清单

（另附）