# 绍兴市大禹陵景区管理处

# 2019年绿化养护、保洁服务项目

一、招标编号：2019-04-0057

二、供应商的资格要求

1.符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定。

2.不接受联合体投标。

三、采购人联系方式：绍兴市大禹陵景区管理处，孟飚飚,88329656。

四、招标项目名称及数量

01标2019年绿化养护、保洁服务项目（预算：1200000元）

一、项目实施地点：绍兴市大禹陵景区

二、项目合作期限：自合同签订之日起至2019年12月31日

三、承包方式：包工包料

四、具体项目需求：

绿化养护：

【一】具体养护范围

涉及景区所有绿化。具体地块：大禹陵红墙范围内，夏禹文化园一期、二期绿化（包括告成桥至劳教所出口绿化、百鸟乐园前绿化），百鸟乐园内绿化，祭禹广场绿化，花卉园绿化，眠牛山周围绿化，小池塘周围绿化，大池塘周围绿化，桃花岛绿化，神道两边绿化，九龙潭四周绿化，南镇路靠景区一侧绿化，香炉峰公路两侧砍枝，山道至铜像两侧树木修枝及铜像中间平台、铜像区域绿化，外围大转盘一侧绿化(会稽山旅游度假区石周围绿化)，游客中心周围绿化(外停车场、公交车站)，书院以西-入口会稽石绿化，书院以东、眠犬山四周绿化，眠犬山-外环河绿化（内停车场周围、办公室周围、食堂周围）；炉峰前导区绿化（总面积24000㎡，除中轴线部分7000㎡炉峰禅寺在养护外，其余需要养护面积为17000㎡，乔木1920株）。绿化具体以现场踏勘范围为准，现场踏勘联系方式详见招标公告采购人联系方式。

【二】养护管理要点及内容

（一）一般养护管理要点及内容

1.养护管理质量要求达到大禹陵景区绿地养管质量要求。如果由于创建文明城市、重大节会活动、A级景区检查等重要工作需要在特定时期内提高管护标准的，投标单位必须配合执行。

2.合同签订前确认场地苗木现状清单及苗木生长情况。在养护期内，投标单位根据树木生长情况进行养护，若在养护过程中出现养护不当造成树木死亡、或缺株，根据清单完成同品种规格的苗木补种，同时将补种清单上交采购人，由采购人进行验收，费用自理，未能补种到位的照价赔偿。

3.行道两边乔木无缺株，养护期内修剪不少于二次；沿河柳无缺株，养护期内修剪不少于二次。具体要求在台风季节前和冬春季进行疏枝修剪。

4.绿地内自然老化以及遭人为破坏的乔、灌、地被、草坪等，投标单位需在养护期内完成修复，保证景观效果，费用由投标单位自理。

5.绿地草地修剪合同期内不少于6次，草坪修剪养护期内不少于8次；无病虫害。草坪绿色期：冷季型草养护期内不得少于200天，暖季型草养护期内不得少于200天。

6.土壤疏松，无积水，根据植物生长特性及时施肥，充分利用有机肥，也可施复合肥，增强土壤肥力（要求养护期内施肥二次，每次用腐熟豆饼0.5kg／m2），改善土壤理化性状。

7.绿化生产垃圾(如：树枝、树叶、草沫、杂草等)重点地段能做到随产随清，其它做到日产日清，生产垃圾不得乱扔乱塞，要求集中堆放、集中处理；绿地整洁，无砖石瓦块。

8.乔、灌、草及时修剪，保证整齐、美观。杂草、杂物、垃圾必须及时清除，保证绿地清洁卫生，并且除“四害”达标。

9.绿地完整，无人为损坏现象，绿地、草坪内无堆物堆料、搭棚或侵占等；树干上无钉栓刻画的现象；加强日常管理，防止花、果人为采摘。对损绿、毁绿行为及时有效制止。

10.摸清草坪地板结情况，及时对草坪地进行打孔处理，养护期内不少于一次。

11.充分利用河水进行夏季抗旱和日常的浇灌工作，浇灌工具自备。禁止用自来水进行浇灌工作。

12.遇到灾害性气候，应及时组织人员进行抗旱浇水、抗台扶树、抗雪防冻保绿。对台风高发季节，要求预防措施到位，抢救及时；事先及时组织支撑、修剪等措施，事中事后及时组织应急小分队（每队不少于10人）进行抢救。

13.支撑、扶正。
    13.1倾斜度超过10度的树木，须进行扶正，落叶树在休眠期进行，常绿树在萌芽前进行。扶正前应先疏剪部分枝桠或进行短截，确保扶正树木的成活。
    13.2新栽大树和扶正后的树木应进行支撑。支撑材料在同一路段或区域内应当统一，支撑方式要规范、整齐。支撑着力点应超过树高的1/2以上，支撑材料在着力点与树干接触处应铺垫软质材料，以免损伤树皮。雨季前要对支撑进行一次全面检查，对松动的支撑要及时加固，对坎入树皮的捆扎物要及时解除。
    14.确保采购人在上级各种检查以及各类创建评比活动中不失分。

15.投标单位须配备必要的种植、运输工具，负责养护范围内的树木修补、种植、迁移工作。

16.负责养护范围内的盆花、盆景及水生植物的修剪、施肥、除草、浇水等日常养护工作。

17.按要求每月5日前将苗木生长情况及日常养护计划、人员安排计划上报大禹陵景区综合管理部。养护人员每日必须以纸制、电话、面谈等形式上报每日养护内容。

18.遇重大活动、节会时，投标单位应增派人员，做好绿地的维护管理工作，确保绿化及设施完好。

（二）精细化养护管理要点及内容

精细化养护范围：大入口至九龙潭马路南侧、九龙潭、九龙潭至牌访南、神道两侧、花卉园、祭禹广场、炉峰前导区。具体以现场踏勘范围为准。

1.园林植物养护要求

1.1树木长势旺盛

1.2叶片叶色正常、叶大而肥厚、不黄叶、不焦叶、不卷叶、不落叶、无明显虫屎、虫网、被虫咬食叶片数量、每株在10%以下。 
    1.3枝干树干挺直、倾斜度不超过10度，树干基部无蘖芽滋生、枝干粗壮、无明显枯枝、死桩、基本无蛀干害虫的活卵、活虫，介壳虫在主、侧枝上基本无活虫。

1.4树冠完整美观、分枝点合适、侧枝分布均匀、枝条疏密适当，内膛不乱，通光透光。

1.5行道树和绿地内无死树，树木修剪合理，树形美观，能及时很好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。
    1.6花灌木着花率高、开花繁茂、无落花落蕾现象。色块灌木无缺株断行、覆盖度达100%，色块分明，线条清晰流畅。
    1.7绿篱、造型灌木形状轮廓清晰，表面平整，园滑、不露空缺、不露枝干、不露捆扎物。

2.草坪覆盖率应基本达到100%；草坪内杂草控制在10%以内；生长茂盛颜色正常，不枯黄；草坪的修剪高度应保持在6-8cm，当草高超过12cm时必须进行修剪。混播草坪修剪次数养护期内不少于15次，养护期内修剪暖地型4次以上，冷地型12次以上；无病虫害。

3.绿化生产垃圾(如树枝、树叶、草沫等)重点地区路段能做到随产随清，其它地区和路段做到日产日清;绿地整洁，无砖石瓦块、筐和塑料袋等废弃物，并做到经常保洁。

4.无明显地人为损坏，绿地、草坪内无堆物堆料、搭棚或侵占等；行道树树干上无钉栓刻画的现象，树下绿地范围内无堆物堆料、搭棚设摊、圈栏等影响树木养护管理和生长的现象如有，则应有保护措施。

5.玫瑰养护：修剪要掌握玫瑰的生长开花习性，用剪梢、摘心等方法促使侧芽生长，增多开花枝数。要不断摘除花后残花、黄叶、病虫叶，增强花繁叶茂的观赏效果，修剪后要及时施肥，抗旱浇水，无病虫害。

6.病虫害防治
    6.1原则全面贯彻“预防为主，综合防治”的方针，要掌握园林植物病虫害发生规律，在预测、预报的指导下对可能发生的病虫害做好预防。已经发生的病虫害要及时治理、防止蔓延成灾。病虫害发生率应控制在10%以下。 
    6.2病虫害的药物防治要根据不同的树种、病虫害种类和具体环境条件，正确选用农药种类、剂型、浓度和施用方法，使之既能充分发挥药效，又不产生药害，减少对环境的污染。

7.水生、草花种植：水生植物要掌握其生长习性，根据其习性做好养护管理。在郁金香花期结束并种球回收后该种植区域地块播一季9-11月份开花草花，草花中品种4个以上，要求花色鲜艳、美观。其它区块播二季草花（春、秋），播后做好草花养护管理，无病虫害。并在花期结束后做好场地平整。播种草花品种、数量，播种范围等以书面形式报采购人确认。
    8.修剪
    8.1修剪应根据树种习性、设计意图、养护季节、景观效果为原则，达到均衡树势、调节生长、姿态优美、花繁叶茂的目的。
    8.2修剪包括除芽、去蘖、摘心摘芽、疏枝、短截、整形、更冠等技术。

9.炉峰前导区绿化参照《杭州市城区绿地养护质量标准》二级标准进行养护。

（三）管理

1.承包工作的内容与要求

（1）纳入此次园林绿地范围内的所有绿地、范围内卫生保洁（不含游道卫生）。

（2）按照《大禹陵景区绿地养管质量标准》和《大禹陵景区绿地养管考核评分细则》要求开展工作，确保景区绿带生长良好、环境整洁。

（3）如遇重大活动、接待任务时，承包方必须服从采购人的统一安排和调度，做好各项工作。

（四）管护人员要求

1.项目负责人到位率不得低于70%，在有重大任务和突发事件时必须到位并组织工作。

2.项目负责人不在现场时，必须有指定的委托人代其履行现场管理和协调职责，其指定代理人必须有相关的工作经验和对应职称，到岗到位率须100%，并上报管理部门备案。项目负责人原则上不得更换，如确需更换必须报采购人同意后方可更换。

（五）标段人员要求

1.大禹陵景区养管固定管护人员不少于25人，（男工不少于20人，其中绿地卫生保洁管理人员3人），养护人员年龄要求65周岁以下。着统一工作服，在标段总管护人员数量不变的情况下，合理安排标段内重要景点的养护工人数量。

2.景区日常养护人员中设一名负责人员，负责日常巡查养护、养护人员的日常考勤、作息时间、工具领用等具体事务，协助景区管理人员做好日常养护的检查、督促整改等相关工作。

3.遵守景区各项规章制度，工作时间严禁脱岗、串岗、酒后上岗，禁止办与工作无关的事情，按养护标准做好景区区域养护工作。管理用房内整洁有序，无安全隐患。

4.在养护的同时，对游客提出的咨询问题尽量给予回答，无法解决的，及时请其他工作人员帮助或向值班主任汇报。如遇闹事滋事的要及时予以制止，如无法制止的应立即报告所在部门负责人、景区保安人员，避免发生争执，控制事态发展，禁止与游客发生吵架、打骂现象，引起景区秩序混乱。对发现的安全隐患，及时向景区安全员或所在部门负责人汇报。

5.确保24小时应急服务和承诺服务工作，值班人员及联系电话。

6.绿地养护管理采用8小时养护，按季节安排工作时间，工人不设岗位地点，但人员必须到位，确保绿化养护工作顺利进行，养护人员上岗情况通过采购人现场检查办法进行考核。

【三】质量要求和作业标准

1.总体质量要求：树木养护成活率达100%，地栽大花玫瑰月季养护成活率达95%以上，微型玫瑰月季养护成活率达90%以上，爬藤玫瑰、高杆玫瑰、紫藤养护成活率达100%。乔灌木层次分明，花灌木花茂叶盛，无明显病虫害，树木无枯死枝，草坪平整无杂草，球形植物及色块修剪整齐。

2.地栽大花玫瑰月季养护成活率低于95%，微型玫瑰月季养护成活率低于90%以下，须及时补种，使园区内大花玫瑰月季存活数量比例至少达到95%，微型达到90%。

3.赔偿标准：爬藤玫瑰(网片)500元/片、高杆玫瑰2000元/株、地栽大花玫瑰月季30元/株、微型玫瑰月季10元/株。若缺失的玫瑰品种采购人需要另行购置迁种的，投标单位应按要求迁种补偿并承担运输费用。

4.作业标准：

园林养护参照2001年浙江省建设厅编印的《园林绿化养护技术规程》、《绍兴市城市园林植物养护管理细则》及《大禹陵景区绿地养管考核办法》。

5.作业管理要求：

(1)投标单位必须按照作业标准规范执行。

(2)规范管理，文明作业，自觉接受各级领导的检查和社会舆论监督。

(3)接到作业地块投诉电话、新闻舆论批评，应在三天内处理完毕和信息反馈。如在规定时间内完不成的特殊情况应及时向采购人汇报，再作处理。

(4)作业时应严格遵守园林养护安全操作规程，保证安全。发生各种意外及安全事故由投标单位负责自行解决，与采购人无关。

保洁服务：

【一】具体保洁范围

大禹陵景区所辖区域道路、建筑、景点、停车场、公共厕所（包括生态厕所日常保洁养护）、标识牌、设施设备、水面、游道间的杂草清理、以及香炉峰道路沿线的卫生保洁和景区垃圾的规范清运。具体区块：会稽山主入口至祭禹广场（含绿地游道）、内部停车场、一期三区到眠犬山游道、花卉园、游客中心后停车场及会稽山主入口广场至永胜桥、永胜桥至香炉峰停车场、南镇桥、湖中堤、九龙潭池面、告成桥环河河面、游客中心厕所、广场厕所、鸟园入口厕所、牌访厕所、花卉园厕所（包括移动厕所）、鸟园门口区域、大禹陵至鸟园、夏禹文化园、劳教所至夏禹文化园（含绿地游道）、大禹陵享殿游步道山门至中间山门游步道保洁（包括游道两侧各2米范围清扫）、景区内所有池塘水面卫生保洁管理。

【二】保洁内容及要求

（一）人员要求

1.身体健康，能认识常用的汉字，普通话达到能沟通标准，年龄在65周岁以下。

2.统一着工作服，做到微笑服务，文明服务。

3.景区日常保洁人员中设一名负责人员，负责卫生保洁人员的日常考勤、明确就餐时间、工具领用等具体事务，协助景区管理人员做好日常卫生的检查、督促整改等相关工作。

4.遵守景区各项规章制度，不迟到早退，工作时间严禁脱岗、串岗、酒后上岗，禁止办与工作无关的事情，按保洁标准做好景区地面、水面、厕所、标识标牌、垃圾箱、电话亭、休闲椅、建筑等其他公共设施设备的保洁工作，循环保洁，无卫生死角。保洁员中午应合理安排午餐时间，责任区域不得无人保洁。每天将垃圾堆放于指定地点，做到垃圾日产日清，确保责任区域卫生状况良好。

5.在保洁的同时，主动帮助老、弱、病、残游客。对游客提出的要求尽量给予满足，无法解决的，及时请其他工作人员帮助或向值班主任汇报。如遇闹事滋事的要及时予以制止，如无法制止的应立即报告所在部门负责人、景区保安人员，避免发生争执，控制事态发展，禁止与游客发生吵架、打骂现象，引起景区秩序混乱。对发现的安全隐患，及时向景区安全员或所在部门负责人汇报。

6.每天开放期间必须保证25名人员在岗，具体为：大入口到炉峰、炉峰停车场、游客中心厕所6人，大入口内到牌坊1人，牌坊至内停车场、祭禹广场、书院北侧、原地质队区域、广场厕所5人，告成桥、大禹陵入口外至夏禹文化园、原劳教所入口到百鸟乐园入口（包括厕所）6人，花卉园内（包括厕所）2人，垃圾清运1 人，水面打捞2人，管理人员1人，大禹陵山门下山道1人，各点保洁人员要求相对固定。端午、五一、中秋、国庆及创建检查、重要接待等特殊情况，需要临时增加3-4人。其他特殊情况根据采购人需要临时增加。

7.卫生管理用房内整洁有序，无杂物，无安全隐患。卫生工具整齐放置，破损工具及时处置，不影响景区形象。

（二）保洁时间要求

景区开放时间为8：00—17:00，保洁时间为7：30到16：30，节假日工作时间7：30—17:00，游客中心厕所保洁时间为,7：30—17：00。中午用餐需轮流，用餐时间为每人壹小时，保洁区域内不得无人保洁。遇景区重要活动、节假日、重要接待、创建检查等特殊情况，保洁单位须按照景区要求迅速响应，及时增加保洁人员，充实保洁力量，并适当延长保洁时间。

（三）保洁质量要求

所有承包区域，实施30分钟保洁跟踪制度，景区管理人员在巡视过程中，发现保洁不符合要求或地面有垃圾，30分钟内不整改， 按考核要求扣除。

1.景区的公共区域要求地面干净，无较大积水区域、无蜘蛛网、无污垢、无纸屑果皮、无白色垃圾、无枯枝落叶、无漂浮物、无卫生死角等，对影响景观的杂草及时处置。

2.垃圾箱保洁：责任段内保洁人员每日对垃圾箱进行清洁，并及时清理，保证无外溢现象。

3.厕所保洁

3.1厕所管理人员上岗后，首先要打开门窗，通风换气。在景点开放前打扫干净，保持地面干净，无污渍、积水、垃圾，空气清新，无异味，卫生间内暴露管道、标志牌、宣传画干净无尘。

3.2检查各项设施，确保门窗、水龙头、冲水箱、便器、烘手器完好无损，使用正常。

3.3每小时清洁一次洗面台和镜面，做到镜面无水珠，无水痕。

3.4游客走后，及时冲刷，保持蹲位整洁，大便器内无积存物，小便器内无水锈、尿垢、污物，纸篓不满溢。

3.5工作期间，不间断打扫厕所卫生，时刻保持墙面、天花板、照明灯具、门窗和隔板洁净，无积灰、污迹、蛛网、刻画，洗面台干净、无积水，地面洁净、无积尿、积水等污物，随脏随清。

3.6清扫保洁时应设置国家规定的提示标志，地面保洁时应设置国家规定的防滑标志，冬季保洁时地面不能结冰，及时做好防滑措施。

3.7厕所管理人员对厕所内的所有设施有看护的责任，要保证所有设施完好无损，如果发现设施出现故障，要及时反映，以便尽快修理，如果设施属于人为破坏，管理人员要承担一定的责任。保证厕所的正常用水，如发现问题，及时解决，并上报。

3.8厕所管理人员在工作中要适时加强对游客的环卫意识教育，劝阻游客的不良卫生习惯。

3.9厕所管理间物品摆放有序，干净整洁。厕所内日常卫生纸、洗手液、檀香、小便池香球、烘手机等物品配备充足，发现损坏、缺失或消耗完的应立即补充到位。

4.公共设施保洁：责任段内保洁人员每日对标识牌、休闲椅、电话亭、等设施设备进行巡查，发现不清洁要及时清洗，每周至少擦洗两次，遇雨、风、雪等恶劣天气，事后要及时擦洗，确保洁净美观。眠犬山等次游道每周二次清理保洁，花坛内烟蒂及垃圾及时清理。在保洁过程中，如发现有设施设备破损，及时向所在部门负责人汇报。

5.水面保洁：环城河（景区规定区域）、池塘池面无垃圾、落叶、动物皮毛等漂浮物。船舶装运垃圾和上岸清运，须防止飘散物产生二次污染，并在指定地点倾倒，不偷倒、乱倒，做到日产日清，不得有隔夜垃圾。保洁船、打捞设施需保持干净整洁、完好无损、放置规范。

6.垃圾日产日清：垃圾桶垃圾不满溢，桶身干净每日清理，垃圾袋干净不破损，并必须保证每天一次及以上垃圾清运。逢元旦、春节、清明、端午、五一、中秋、国庆及创建检查、领导检查等特殊情况，需要临时增加1-2次。

7.保洁工具：扫把、捞斗、抹布、水桶、脸盆等使用后整齐放置于规定地点，不得乱堆乱放；动态保洁过程中保洁工具不得随意放置，允许临时放置于隐蔽区域，不影响景观。

（四）其他要求

1.正常天气情况下，保洁人员应在每天上午8：30前基本做好各区域卫生保洁工作，特殊天气，必须在上午9：00前做好卫生保洁，其余时间进行分区域巡回保洁。

2.遇有重要节会活动或重要接待任务时，须根据景区要求增加保洁人员，提早或延长保洁时间，并随时服从景区的统一安排和调度。

3.承包方需做好保洁人员的统一调度工作，确保每天各责任片区的人员配备符合规定要求。

4.承包方需认真贯彻安全生产责任制，落实必要的安全保障措施，教育和督促保洁人员遵守景区规章制度，统一着装，文明作业，确保无安全责任事故发生。

【三】保洁标准

1.保洁标准

| 序号 | 内容 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地 面 | 无垃圾、烟蒂、明显的纸屑、杂草及影响游客行走的苔藓、枯枝树叶； |
| 2 | 绿化带 | 道路二侧2米范围内绿化带无垃圾；无明显蜘蛛网； |
| 3 | 垃圾桶 | 垃圾不满溢，桶身干净，分类标识整洁，设施完好； |
| 4 | 标识导览牌 | 无蛛网、无积灰； |
| 5 | 湖 面 | 无漂浮垃圾、褐色悬浮物，保持水面清澈、整洁； |
| 6 | 石凳、石桌、露天栏杆 | 无蛛网、无积灰 |
| 7 | 卫生间地面、台板、水池、镜面、厕纸架、隔板、门窗、电器设备 | 洁净、无蛛网、无积尘，保持台面、地面干燥； |
| 8 | 卫生间厕位、便池 | 干净，无异味； |
| 9 | 保洁工具 | 不得随意放置，须放置在景区设定的空间或暂时放置角落等隐蔽处； |
| 10 | 垃圾清运 | 每日一清，清运符合环保部门规定要求； |
| 11 | 着装 | 统一； |
| 12 | 环境保护 | 不得向河道内及树丛内丢弃垃圾； |
| 未达到以上标准的，每发现一处扣0.25分。 |

2.其他

| 序号 | 内容 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 清洁用品 | 不得使用假冒伪劣品，建议使用对环境影响小的清洁品； |
| 2 | 保洁记录 | 及时规范； |
| 3 | 保洁时间 | 7:30——16:30；节假日7:30—17:00 周末视需要作适当调整； |
| 4 | 保洁频率 | 早上8：30前需完成第一次清扫，下班前做好垃圾归类及清理工作；全天需对责任区域实行全方位巡回清扫，黄金周及节假日根据需要增加频率； |

检查考核及付款：

（一）检查考核程序

1.专职管理员根据考核内容及标准对承包单位工作质量进行每周不少于一次，每月不少于四次检查，对检查中发现的问题记录在巡查本中或进行影像记录，同时要求承包者及时整改并当场签收巡查单。管理员根据检查情况以及整改反馈情况每周对照考核标准进行考核评分,同时将周考评结果书面反馈给承包单位签字确认。

2.大禹陵景区综合管理部考评每月不定期检查一次，根据考核依据及检查中发现的问题结合管理员巡查记录中已有问题的整改情况等进行月终一次性考核评分。

3.绍兴市大禹陵景区管理处领导考评不定期进行抽查，根据现场检查情况以及上级领导、市民、新闻媒体等反馈情况等月终进行一次性考核评分。

4.每月底，将管理员四次考评分算术平均再与综合管理部考评、大禹陵景区管理处领导考评的考评分汇总，得出承包单位月最终考核总分，作为月承包款发放依据。

5、项目月最终考核总分为100分计算。绿化、卫生在具体考核中分别以100分进行打分，两者以占总分比50%计算，形成最终项目月考核总得分（月考核总得分=绿化100分×50%+卫生100分×50%）。

5.每分金额=合同期内总承包价÷8÷100，扣分对应金额在月度支付承包款时相应扣除。

（二）考核细则

1.绿化考核细则

1.1专职管理员考核依据（100分×50%）

大禹陵景区绿地养管质量检查评分细则

| 项目 | 分项 编号 | 标准 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 园林养护 （60分） | 1.1 | 根据设计意图体现植物造景，养护精细，生长茂盛，景观良好。干旱季节及时组织科学浇水，浇灌设备充足，人员配备合理 (12分) | 因养护不当造成植物生长不良、影响景观的，每株（处）扣0.5分；干旱季节浇灌设备不充足，人员配备不合理扣除本分项全部分数5分；不科学浇水，漏浇或未浇足每处扣2分。 |
|  | 1.2 | 树木及时修剪，无倾斜倒伏，无徒长枝、病虫枝、枯枝、伤损枝；宿根植物及时翻种、断根、间删，色带、球形植物及时修剪（12分） | 树形不优美、有倾斜倒伏，每株扣1分；有徒长枝、病虫枝、枯枝、伤损枝的，每株扣0.5分；宿根植物没做到及时翻种、断根、间删的，每处扣1分，色块、球形植物修剪不及时影响景观的每处扣1分。 |
|  | 1.4 | 草坪生长茂盛，无空秃，草坪边缘线清晰（及时切边），草高不超过8厘米。常绿草草坪要求草种纯正，草高不超过6厘米。（10分） | 草坪有枯黄空秃的，每平方米扣0.5分，不足1平方米按1平方米计算； 草坪边缘线不清晰的，每处扣0.5分； 草坪修剪不及时的，每处扣4分。 |
|  | 1.5 | 绿地无裸露，绿地内无枯枝残叶、无杂草。草坪保持整洁，不得有石块、果壳纸屑及其它垃圾。（6分） | 发现黄土露天的，每平方米扣0.5分，不足1平方米按1平方米计算。 绿带内枯枝残叶未及时清理、有明显杂草的，每处扣2分； 草坪内有石块、果壳纸屑及其它垃圾的，每处扣2分 |
|  | 1.6 | 有防台措施，对重要的景观树木及危树及时采取修枝、加固等措施，遇灾害性天气及时组织进行抢扶。（5分） | 未对重要的景观树木及危树及时采取有效措施并因此造成损失的,扣除本分项全部分数（5分）;遇灾害性天气未及时进行抢扶或抢扶不力的,扣除本分项全部分数（5分）。 |
|  | 1.7 | 花卉园玫瑰花做到精细养护，定期除草、施肥、修剪和病虫害防治，5月到11月花期内具有观赏性。（15分） | 发现玫瑰花区域内有杂草超过6cm，每平米扣0.5分，不足1平方米按1平方米计算。发现病虫害每株扣0.5分。没有按时施肥扣除5分。影响花期景观一次性扣除全部分数（15分）。 |
| 植 物 保存率 （8分） | 2 | 植物保存率达到100%,无死树,无缺株,花灌木色块完整、整齐,无空洞、黄土裸露现象。(8分) | 乔木及大、中型灌木每死、缺一株，扣1.5分； 小灌木死、缺株明显，每处扣1分。有黄土裸露的，每处扣1分。 |
| 土肥标准 （5分） | 3 | 土壤疏松，根据植物生长特性及时施肥，要求一年施肥不少于二次。（5分） | 土壤板结、有明显积水的，每处扣2分； 无施肥记录或不按规定施肥的，扣除本分项全部分数（5分）。 |
| 病虫害 防 治 （10分） | 4 | 提倡综合防治，以防为主。病虫害危害应控制在以不影响观赏效果的范围之内。（10分） | 乔灌木有明显病虫害的，每发现一株扣0.5分。 |
| 卫生标准 （8分） | 5 | 绿地整洁，绿地卫生，无垃圾杂物，绿地无枯枝、有色垃圾，（8分） | 地面不洁的，每处扣1分； 绿地上有枯枝、有色垃圾的，每处扣1分。 |
| 管理标准 （9分） | 6 | 树杆或树枝上无钉子、铁丝等破坏树木生长的现象。（2分） | 树干或树枝上有钉子或扎缚铁丝、电线者，每处扣0.5分。 |
|  | 6.3 | 绿地管理制度全面落实，档案资料完整、详尽，工作人员统一着装，挂牌上岗，养护管理人员到位；（5分） | 绿地管理制度未得到全面落实的，扣2分；管理人员未到位的，未到位1人扣除3分，未到位2人及以上的扣除本分项全部分数（5分）。 |
|  | 6.3 | 无违章占绿、无违法建设。（一项否决制） | 一旦发现违章占绿或违法建设情况，未及时查处，扣除该项目全部分数（9分）。 |
|  | 6.3 | 秩序良好，无乱堆乱放、晾晒衣物、乱开地种植、不文明等现象。（2分） | 绿地有乱堆乱放杂物情况的，每处扣2分；绿地上有晾晒衣物情况的，每处扣2分；不经景区同意乱开地种植，每发现一处扣2分攀摘树枝、花果等情况扣除本分项全部分数（2分）。 |

附：养护管理人员每周四必须以纸制、电话、面谈等形式上报每周养护内容。未上报每周扣5分计算，每月12分扣完为止。

上述扣分情况连续两个月累计扣满12分的，采购人有权要求更换项目负责人或解除合同，若解除合同，履约保证金不予退还。

1.2.大禹陵景区综合管理部考评考核依据（30分）

| 1.健全内部各项安全管理制度，安全规范作业，无违规作业现象。 | 10 | 未按规定的每起扣3—10分 |
| --- | --- | --- |
| 2.合理安排工作计划，自觉按考核内容进行绿化养护管理。 | 10 | 在检查中每发现一件达不到考核要求的扣1分。 |
| 3.服从管理员管理和考核，在规定时间内完成不合格项目的整改工作。 | 10 | 无故不服从管理或未在规定时限内完成整改任务的，每件起扣3分。 |

1.3.大禹陵景区领导考评考核依据（20分）

| 1.落实景区领导提出的临时任务，不发生新闻曝光、群众投诉或有损大禹陵景区整体形象的事件。 | 10 | 经查系因乙方原因造成的新闻曝光或群众投诉事件，每发生一起扣2—10分。 |
| --- | --- | --- |
| 2.自觉按考核内容进行养护工作管理。 | 10 | 景区领导考核小组根据检查情况或管理员平时考核情况打分。 |

2.卫生考核细则

2.1.大禹陵景区日常卫生保洁评分考核细则（50分）

| 项目 | 分项 编号 | 标准 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境卫生（50分） | 水体（10分） | 1、水体清洁，水质好，无异味。 2、保持一定水位，水量适度。 3、池壁美观、不漏水，这是完好无损。 4、水面无漂浮物，全日候保持水面清洁。 5、无水体植物疯长现象，一旦发现，及时打捞治理 | 水体水质差或水面漂浮物、水中杂物垃圾没及时打捞扣3分。 |
|  | 路面（10分） | 1路面整洁、美观。 2、保洁人员到岗到位，全天候保持路面清洁，无积水、无污物、无痰迹、无烟头，做到垃圾不停留。 | 地面垃圾较多，不及时清扫扣3分；路面上有明显淤泥和积水，没及时清除扣1分。 |
|  | 垃圾清运（10分） | 1、卫生工具不能外露，室内外整洁干净。归堆后的垃圾杂物和箩筐等器具摆放在隐蔽的地方，做到垃圾日产日清，不过夜、不焚烧。 | 卫生工具外露扣1分；垃圾过夜扣1分；焚烧垃圾扣1分；园内乱推杂物扣1分。 |
|  | 厕所（10分） | 1、便器及管路无污垢、无堵塞、无滴漏，无污迹、无蚊蝇、无粪便外溢，地面干净无积水。 2、保持室内无异味，有防臭措施。 3、有专职保洁员，随时清扫，定期喷洒卫生药剂，保持洁具净洁。 4、厕所门窗、灯具、大小便器、扶手等公共设施齐全完好。厕所内严禁堆放杂物和垃圾，清洁工具和用品不能外露。 5、厕所内日常卫生纸、洗手液、檀香、小便池香球、烘手机等物品配备充足，发现损坏、缺失或消耗完的应立即补充到位。 | 保洁人员脱岗扣1分；厕所未及时冲洗打扫，有明显蛛网、积灰、虫尸的扣3分；厕所内蚊蝇较多，臭气较重或便池有明显污物未清洗的扣3分；设施未及时修缮的扣3分；无防臭措施扣1分；日常卫生纸、洗手液、檀香、小便池香球、烘手机等物品配备不充足的每项扣1分，发现损坏、缺失或消耗完的未立即补充到位的每项扣1分。 |
|  | 其它（10分） | 1、垃圾分类设置，清扫及时，日产日清。 2、全天候保持标识标牌、垃圾箱、电话亭、休闲椅无灰尘、蛛蛛网，无小广告等张贴，要求每天擦洗一遍。 | 垃圾箱垃圾外露，垃圾箱脏,没日产日清的没发现一次扣1分；标识标牌、电话亭、休闲椅有灰尘、蛛蛛网，小广告等张贴扣1分。 |

备注：1、本表适用于绍兴市大禹陵景区管理处卫生保洁日常检查，满分为50分；2、各分项分值扣完为止，不计负分。

2.2.大禹陵景区综合管理部考评考核依据（30分）

| 1.健全内部各项安全管理制度，安全规范作业，无违规作业现象。 | 10 | 未按规定的每起扣3—10分 |
| --- | --- | --- |
| 2.合理安排工作计划，自觉按考核内容进行卫生保洁管理。 | 10 | 在检查中每发现一件达不到考核要求的扣1分。 |
| 3.服从管理员管理和考核，在规定时间内完成不合格项目的整改工作。 | 10 | 无故不服从管理或未在规定时限内完成整改任务的，每件起扣3分。 |

2.3.大禹陵景区领导考评考核依据（20分）

| 1.落实景区领导提出的临时任务，不发生新闻曝光、群众投诉或有损大禹陵景区整体形象的事件。 | 10 | 经查系因乙方原因造成的新闻曝光或群众投诉事件，每发生一起扣2—10分。 |
| --- | --- | --- |
| 2.自觉按考核内容进行保洁工作管理。 | 10 | 景区领导考核小组根据检查情况或管理员平时考核情况打分。 |

（三）付款方式

1.依据月最终考核得分进行付款。

2.根据月考评得分，对承包单位按如下付款：

(1)月考评得90分及以上，月承包款可得100%。

(2)月考评得80分（不含）—90分， 90分以下每下降1分，扣除1%月承包款。

(3)月考评得75分（不含）-80分的，向承包人提出警告，并按每下降1分，扣除2%月承包款。

(4)月考评得70分（不含）-75分的，向承包人提出严重警告，直接扣除50%的月承包款；

(5)若月考评得分在70分及以下的，不再支付当月承包款。

连续两月考评得分低于80分或累加至三次月考核在80分以下，或一月中连续二次新闻媒体曝光，在市各类创建活动检查中失分的，将没收履约保证金，并终止承包合同。

3.在合同执行期间项目负责人原则上不允许更换，如确需更换的，新项目负责人的资历不低于原有要求，并经采购人审核同意后方可更换。未经得业主同意擅自更换项目负责人，没收履约保证金并终止承包合同。

五、评标方法及标准

1、评标方法：

本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为的中标候选人。中标候选人并列的，采用随机抽取的方式确定。

2.评分标准：共100分，其中技术分80分，商务分20分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（本次评标评委由5人及以上单数组成，计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

2.1.技术分（80分）

| 序号 | 项 目 | 分值 | 评分标准 | 提供资料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理体系 认证 | 3分 | 投标单位具有ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康卫生管理体系每项得1分，没有不得分。(投标文件中提供复印件加盖公章) |
| 2 | 企业荣誉 | 4分 | 2016年至2018年度，投标单位具有区级及以上行政职能部门评定，获得劳动保障AAAA级及以上企业资信的，得4分；获得AAA级企业资信的，得3分；获得AA级企业资信的，得2分；获得A级企业资信的，得1分。(投标文件中提供复印件加盖公章) |
| 3 | 企业业绩 | 10分 | 2016年1月1日以来，投标单位承接过同等规模同类项目案例业绩（合同已完结），每个得2分，最多得10分； 注：投标文件中提供合同复印件加盖公章。 |
| 4 | 管理团队 综合素质 | 7分 | 1、拟派项目负责人具有大专及以上学历、45周岁（含）以内在本单位缴纳社保满5年的(从开标之日往前计算），得3分，以上条件均需达到要求，并提供相关证明，否则不得分。 2、同时具有绿化工证书、保洁员证书、垃圾处理工程师证书、清运保洁工程师证书，每有一个得1分，最高得4分。 | 投标文件中提供证书和社保证明复印件加盖公章。 |
|  |  | 4分 | 保洁现场管理人有垃圾处理工程师证、清运保洁工程师证，且在本单位缴纳社保满1年(从开标之日往前计算）的，每有一个得2分，最高得4分。 | 投标文件中提供证书和社保证明复印件加盖公章。 |
|  |  | 3分 | 绿化养护负责人持有风景园林工程师职称且在本单位缴纳社保满1年(从开标之日往前计算）的，得3分。 |  |
|  |  | 7分 | 拟派往本项目的其他员工队伍中，持有人力资源和社会保障部颁发的人力资源管理师证书的得2分；每有一本绿化工证书，得0.5分，最高得5分。 |  |
| 5 | 设备投入 情况 | 6分 | 考虑本项目实际情况，投标人拟投入设备情况（包括重型压缩式垃圾清运车、电动高压冲洗车、碎枝机等）进行横向对比，综合打分，优秀6.0-4.0分，良好6.0-4.0分，一般1.9-0.0。 |
| 6 | 总体管理方案、服务指标及措施 | 6分 | 对总体管理方案、服务指标及措施是否合理、科学，可操作性强等方面，由评委进行分析比较、评议、确定档次打分，优秀6.0-4.0分，良好6.0-4.0分，一般1.9-0.0。 |
| 7 | 保洁服务 方案 | 6分 | 按保洁服务方案可行性等方面，由评委进行分析比较、评议、确定档次打分，优秀6.0-4.0分，良好6.0-4.0分，一般1.9-0.0。 |
| 8 | 绿化养护 方案 | 6分 | 按绿化养护方案可行性等方面，由评委进行分析比较、评议、确定档次打分，优秀6.0-4.0分，良好6.0-4.0分，一般1.9-0.0。 |
| 9 | 紧急事件防范预案 | 6分 | 按紧急事件防范预案措施可行性等方面，由评委进行分析比较、评议、确定档次打分，优秀6.0-4.0分，良好6.0-4.0分，一般1.9-0.0。 |
| 10 | 节能降耗 | 6分 | 根据节能降耗措施合理、科学，可操作性强等方面，由评委进行分析比较、评议、确定档次打分，优秀6.0-4.0分，良好6.0-4.0分，一般1.9-0.0。 |
| 11 | 稳定员工 队伍的措施 | 6分 | 根据稳定员工队伍的措施的可行性等方面，由评委进行分析比较、评议、确定档次打分，优秀6.0-4.0分，良好6.0-4.0分，一般1.9-0.0。 |

▲ 减分：投标人的信誉情况：政府采购领域中投标人在项目招标、投标和合同履约期间是否存在不良行为记录。

● 投标人参与本次招标活动前三年内在浙江省范围内政府采购领域中受到不良行为记录处罚的每次扣1分。

●未按规定提供商务文件光盘的扣一分。

2.2商务分20分

2.2.1评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20