绍兴市疾病诊断相关分组（DRGs）点数法医保支付方式改革购买专业化服务项目

一、招标编号：2020-01-0001

二、采购组织类型及方式：政府集中采购-公开招标

三、招标项目名称及数量：

| 标项 | 标段名称及数量 | 预算金额或上限价 （单位：人民币元） | 投标保证金（单位：人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020-01-0001-1 | 绍兴市疾病诊断相关分组（DRGs）点数法医保支付方式改革购买专业化服务项目 | 项目期限为三年（2020年起）,其中第1年267万元，第2、第3年均为255万元/年，三年共计777万元 | ￥0.00 |

四、供应商的资格要求：

1.符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定。

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本项目不接受联合体投标。

五、采购人联系方式：绍兴市医疗保障局，王女士，0575-89115809。

六、招标项目设备名称及数量：

（一）招标项目一览表：

| 序号 | 项目名称 | 服务 内容 | 数量 | 单位 | 预算 （万元） | 服务运营期限 | 服务 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绍兴市疾病诊断相关分组（DRGs）点数法医保支付方式改革购买专业化服务项目 | 详见具体技术需求 | 1 | 批 | 项目期限为三年（2020年起）,其中第1年267万元，第2、第3年均为255万元/年，三年共计777万元 | 合同签订之日起三年 | 绍兴市医疗保障局指定地点 |

★投标人须承诺：3年服务期满通过验收后，若中标人承接项目期间绩效评价好、采购人满意度高的，若采购人要求续签第4年至第5年的服务合同，投标人应无条件同意续签合同，且第4年至5年的年服务费不高于本次招标中标价格中第2年和第3年的年服务费。

（二）技术需求

- 1.项目建设背景

2017年6月28日国务院办公厅印发的《关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》（国办发〔2017〕55号），要求加快提升医保精细化管理水平，逐步将疾病诊断相关分组用于实际付费并扩大应用范围，同时医保支付要引入“点数法”，在确定的区域医保预算下，不再过度控制单家医院的医保额度，而是通过医疗机构真正的医疗行为变化来计算点数并加以调控。另外，国家卫健委、财政部、发改委等多个部门均出台了相关文件，要求各地加强医保支付方式改革，探索符合地方实际的付费方式。

为贯彻落实国务院办公厅《关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》（国办发〔2017〕55号），进一步深化我省基本医疗保险支付方式改革，结合我省实际，浙江省医疗保障局、浙江省卫生健康委员会、浙江省财政厅、浙江省人力资源和社会保障厅、浙江省药品监督管理局印发《关于推进全省县域医共体基本医疗保险支付方式改革的意见》的通知（浙医保联发〔2019〕12号），明确指出全面推行住院医疗服务按DRGs点数法付费。探索总额控制与点数法的结合应用，建立按疾病诊断相关分组付费体系，按病情严重程度、治疗方法复杂程度和实际资源消耗水平等进行病种分组，坚持分组公开、分组逻辑公开、基础费率公开，结合实际确定和调整完善各组之间的相对比价关系。以疾病诊断相关分组技术为支撑进行医疗机构诊疗成本与疗效测量评价，加强不同医疗机构同一病种组间的横向比较，利用评价结果完善医保付费机制，促进医疗机构提升绩效、控制费用。加快提升医保精细化管理水平，逐步将疾病诊断相关分组用于实际付费并扩大应用范围。

国务院办公厅《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）提出，推进政府向社会力量购买服务，事关人民群众切身利益，是保障和改善民生的一项重要工作。DRGs点数法支付方式改革工作专业性强、涉及面广，需要借助专业队伍实施，配套专家体系和分组系统的支撑。鉴于先行试点地区均采用委托第三方进行实施，故绍兴市医保局确定以政府购买服务的形式委托第三方开展DRGs点数法付费工作。

- 2.服务范围

DRGs点数法医保支付方式改革购买专业化服务项目覆盖全市所有开展住院医疗服务的定点医疗机构，目前共计133家，今后有新增开展住院医疗服务的定点医疗机构，一并纳入。

目前绍兴市参保人员468.14万人，每年产生住院病例数约81万份。

- 3.服务目标

进一步加强医保基金预算管理，全面建立符合绍兴市实际和医疗服务特点的医保基金支付的精细化管理体系。按照“以收定支、收支平衡、略有结余”的原则，实施基金收支预算管理，通过DRGs点数法付费，将医疗机构所提供医疗服务的价值以一定点数体现并根据点数付费，以促进医疗机构之间分工协作、有序竞争和资源合理配置，将医保支付方式改革覆盖绍兴市所有有住院服务的定点医疗机构，更好地保障参保人员权益、提高医保基金使用效率、规范医疗服务行为、控制医疗费用不合理上涨、促进医保基金安全可持续运行。本项目主要目标是通过引入专业化的服务，建立符合绍兴市基本医疗保险基金现状及未来管理需要的整体化、专业化、智能化和精细化的基金支付管理服务体系。

- 4.服务原则

- 4.1 用户主导

坚持以医保主导为前提，绍兴市医疗保障管理服务中心对本项目服务的监管贯穿于工作的始终。医保业务流程的设置等均由绍兴市医疗保障管理服务中心负责。项目相关工作包括服务内容、服务标准、服务方式、执行情况等均接受政府相关部门的检查和审计。

- 4.2 内部控制

制定客观、科学的管理规程并严格遵守。确保在服务过程中所使用的标准、规范，都必须符合国家、省、市的相关政策。立足于真实的数据，坚持实事求是、公平、公正、公开的基本原则，服务过程不受任何人为因素干扰。

- 4.3实用安全

坚持实用先进、安全可靠的原则。在保证系统界面友好、操作简单、直观灵活、高效快速的前提下，尽可能采用先进、开放、成熟的计算机硬、软件技术、信息技术及网络通信技术，使系统具有较高的性能价格比、良好的可扩充性和可伸缩性，以适应医保业务发展和实际情况变化的需要。

- 4.4专业高效

要结合绍兴工作需要，提供专业高效的人力服务。按要求提供临床医学、药学、计算机、统计学等专业的人员，为绍兴市DRGs点数法付费工作提供强有力的人力服务支撑。

- 5.服务人力资源要求

5.1本项目长期驻场专业服务人员要求条件：

★投标人应为本项目确定长期驻场人员不少于7名，须长期驻点在绍兴市医疗保障局。投标人在合同期间应持续提供长期驻场服务，服从采购人管理。

长期驻场专业服务人员须于合同签订10个工作日内开展驻场服务（办公场所由采购人提供），主要负责提供病案数据收集、匹配、清洗等日常服务工作，保证DRGs信息化支撑体系和DRGs业务流程正常运转；记录和解答医疗机构、医保方提出的问题；为医疗机构提供上门咨询服务；组织召开项目会议、业务培训等。

5.2本项目短期驻场及远程服务专业人员要求条件：

投标人应为本项目按如下要求确定短期驻场及远程服务专业人员至少17名，其中：

（1）具有PMP资格认证的项目管理人员不少于1人；

（2）具有IT专业领域研究生学历的高级信息系统项目管理师或系统分析师或系统架构设计师或网络规划设计师或系统规划与管理师认证人员不少于1人；

（3）同时具有医学博士学位及临床医学高级职称人员不少于1人；

（4）具有临床医学、药学中级及以上职称人员不少于10人；

（5）具有统计学、流行病与卫生统计学、社会医学与卫生事业管理、劳动卫生与环境卫生学相关专业研究生及以上学历人员不少于4人，每个专业不少于1人。

以上（1）—（5）类人员不得重复计算。

短期驻场及远程服务专业人员主要负责各个时间节点的分组测算、统计咨询、病案填报、系统搭建、业务培训等专业服务；负责提供周期性分组、测算、统计分析服务、培训。

5.3投标人须为本项目配备临床医学、药学专家级团队支撑体系，要求如下：

（1）具备不少于25名临床医学、药学高级职称人员（至少3名主任药师）；

（2）投标文件中须提供投标人与上述专家聘用人员签署的聘用协议，以及专家的专业资格证书复印件。专家人员与项目实施人员（实施人员是指上述5.1和5.2人员）不得重复。

5.4上述5.1-5.2条所要求项目实施人员均须提供相关学历证书、学位证书、资质证书、职称证书复印件和近三个月投标人为其缴纳的社保缴纳证明复印件。

- 6.总体服务内容

- 6.1建立绍兴市本地DRGs体系，并持续运行服务

（1）根据绍兴市住院病例，按DRGs分组标准及技术建立DRGs模型，并对疾病分组进行持续优化和完善；

（2）建立与医疗机构就疾病诊断相关分组结果的沟通反馈与谈判机制，并持续提供对应的咨询服务；

（3）建立DRGs体系下的医疗机构病案信息上传和校验机制，并持续提供病案信息维护及专业咨询服务；

（4）定期赴试点医院实地检查病案、指导病案上传，出具病案上传规范及诊疗行为分析报告；

（5）根据医保经办业务发展的需求及医保信息主系统的更换、升级和拓展，对DRGs点数法付费的应用功能进行优化和拓展，使其在疾病诊断分组和点数法付费的工作中更加科学、准确和便捷。

- 6.2建立DRGs点数法付费的配套支撑体系，并持续运行服务

（1）根据疾病诊断相关分组结果建立DRGs点数法付费的配套支撑体系：月底计算月度每点数费用和月度拨付额度，年底计算年度每点数费用和年度拨付额度，从而实现医保住院费用月度预付、年底清算等规范作业的支付管理流程；同时根据绍兴市实际情况确定按床日付费的病例，通过测算确定相关点数，纳入点数法付费体系；

（2）提供业务配套的运行管理服务，对基金支付方案、支付细则、点数测算、基金系数等内容进行持续调整与优化；

（3）为医疗机构在正常工作日期间提供问题咨询服务；

（4）在正式应用DRGs点数法进行基金结算支付后，每月提供分组、测算、公示反馈、拨付等日常服务工作。

- 6.3建立DRGs分组框架下的大数据统计分析及病例审查服务体系

（1）按月对疾病谱、医疗机构诊疗行为、医疗服务量变化、参保人疾病经济负担等方面进行分析并提出分析报告；

（2）每月对分组结果正确性、合理性进行筛查，对费用异常病例进行病历审核，给出专业建议，便于医保部门作出合理支付的决策；

（3）建立费用效率系数等管理指标，通过支付杠杆有效引导医疗机构优化成本结构，通过对医疗机构支付点数的调整办法实现“奖优罚劣”机制，推动合理诊疗。

- 6.4 建立DRGs专家支撑服务体系

为确保项目正确有序推进，需要建立专家支撑服务体系，在各个环节和流程中给予专业化、权威性的建议与指导。应提供以下服务：

（1）对疾病诊断相关分组内在逻辑、病案质量把控及病案上传规范标准方面提供专家顾问支持；

（2）对疾病诊断相关分组和病案筛查规则的专业性和合理性进行研讨和改进；

（3）提供专业的各项培训和不定期的行业专家指导评估工作；

（4）为上述工作过程的有关必要环节，建立动态的专家会商机制，提供包括但不限于如定期的疾病诊断相关分组案例分析会议、特殊病例专家审议等。

- 6.5 建设DRGs信息化支撑体系

（1）病案信息采集系统

DRGs病案信息采集系统应实现医院与医保之间数据的安全传输及交互。

（2）DRGs分组系统

结合标准编码数据、临床关系数据、参数数据等要素，根据预定的分组计算模型对病案信息和结算信息进行计算，最终确定DRGs分组结果。

（3）DRGs基金结算系统

通过系统开展基金预算管理、日常基金拨付及系数调整等工作。

（4）DRGs诊断辅助系统

用于医院在开具出院诊断及病案校正过程中对录入的ICD诊断名称及编码的严格控制，规范医生录入的诊断信息，确保录入信息的正确性。

（5）DRGs基金结算公示系统

医疗机构通过系统查看医保经办机构公示的本医疗机构病例分组结果，并对存在异议的分组结果进行反馈，医保经办机构在公示规定时间内对医疗机构的合理反馈做出相应的调整。

为保证项目信息安全和数据安全，本项目涉及的所有业务系统部署及相关的病案采集、病例分组、基金结算等业务工作均要求在医保专网内完成。

- 7.信息系统

本项目的信息系统是绍兴市智慧医保系统的有机组成部分，基于绍兴市政务阿里云建设，DRGs信息系统与外部的所有交换都基于统一的智慧医保系统，纳入统一的智慧医保安全管理体系。

DRGs信息系统包括智慧医保数据采集系统（病案等信息采集）、DRGs分组系统、DRGs基金结算系统、DRGs诊断辅助系统（智慧医保接口）、智慧医保监控服务系统（DRGs基金结算公示系统）等功能模块。

###### 7.1智慧医保数据采集系统（病案等信息采集）

智慧医保数据采集系统实现医院病案信息上传，医保数据和病案信息与DRGS系统的数据交换，主要包括以下内容：病案主页、出院小结、检查单、手术记录、医保相关数据。

###### 7.2 DRGs分组系统

DRGs分组主要由两个子功能组成，包括分组器、分组管理。分组器完成对病例信息进行分组，通过DRGs校验验证通过的病例将进入分组器并且通过一系列的运算划入对应的DRGs分组中。分组管理用于分组权限控制、分组进度管理和分组结果查询等工作。

DRGs分组计算是结合标准编码数据、临床关系数据、因子权重数据等要素，根据预定的分组计算模型对病案信息和结算信息进行计算，最终确定DRGS分组结果。

DRGs分组检验功能是指完成DRGs分组之后，检验分组结果的稳定性，变异性是否在可接受范围内，以校验分组的正确性合理性。

###### 7.3 DRGs基金结算系统

DRGs病种结算系统主要实现了医保人员对于DRGs分组结果的审核调整等功能，并且通过向医院公示分组结果以及根据反馈信息调整分组确定结算周期内最终的分组结果，并且根据分组结果确定当期基金的分配额，并且为拨付系统提供拨付依据。

###### 7.4 DRGs诊断辅助系统（智慧医保接口）

DRGS诊断辅助系统通过智慧医保统一接口提供给医院帮助医生精确选择疾病名称及ICD码。在病人出院前医生填写出院诊断或病案室整理病人病案时，通过本系统选择疾病一级分组，二级分组，三级分组逐渐缩小选择范围，在确定三级分组后选择分组下的属性来精确选择疾病名称及ICD码，同时针对某些疾病填写疾病位置信息，例如骨折，眼病等，利于后续DRGs精确分组。

###### 7.5智慧医保监控服务系统（DRGs基金结算公示系统）

智慧医保监控服务系统统一对外提供医院对医保的处理结果进行查询及反馈的系统，该系统提供文字描述、图片上传、附件上传等多种反馈方式，对需要反馈的病例进行反馈流程操作。

医保把病例分组结果公示后，若医院对分组结果有歧义，可通过反馈功能，在医保规定的反馈时间内，对分组结果提出异议。医保经办机构在接收到反馈意见后，对分组结果，根据反馈进行调整。

DRGS基金结算系统与智慧医保监控服务系统通过智慧医保中台进行数据交换。

###### 8.其他说明

###### 8.1 DRGs系统验收前必须提交完整的系统数据字典、系统设计开发文档和系统操作手册等，通过安全等级保护3级测评。

8.2 中标人要与采购人现有智慧医保信息系统的开发单位合作，按智慧医保统一架构做好DRGs云信息系统的开发。智慧医保信息系统的开发单位需按要求配合做好系统的云平台部署，服务中台、接口开发、监控服务平台的适应性改造，医院医保接口改造，并在服务期内根据省局规划做好与省平台的对接工作。

8.3 中标人在履行本服务项目过程中，产生的所有数据和服务成果所有权归采购人所有，本项目服务过程中产生的所有信息资源及服务成果，包括但不限于医疗机构数据、参保人数据、医保机构数据、DRGs分组数据、病案数据、统计分析数据等信息资源，及服务过程中产生的各类数据模型、服务报表、报告等服务成果的所有权均属于采购人所有，并确保数据安全。中标人不得用于本项目之外的应用。

8.4 ★投标人应承诺：投标人应根据采购人要求阶段性提供信息资源和服务成果，并在服务期满前将所有积累的信息资源和服务成果移交给采购人信息部门，确保本服务项目的平稳交接；同时在过渡期内做好相关资料、软件、信息的技术协助工作。投标文件中投标人提供相应承诺书。

8.5 项目服务期内应根据采购人要求和国家省市相关政策文件，免费提供软件系统升级改造工作。现有智慧医保信息系统开发商也需同步免费做好系统升级改造工作。

8.6 驻场服务人员应做好DRGs软件现场运维，并根据用户实际需求提供相应的技术支持（包括区县市的支持）。

9.其他约定

9.1中标人应在中标通知书签发后10个工作日内与采购人签订合同。

9.2中标人须在签订合同起10个工作日内，确保相关项目工作人员和办公设备等到位进驻开展工作，满足绍兴市实际工作需求，并向采购人提供花名册等人员信息资料。

9.3 相关项目人员须长期稳定，提供相应的工作合同，并承诺人员的相对稳定性，无特殊情况不随意更换项目工作人员，如确需更换项目工作人员的，须报采购人同意后方可更换。

9.4 中标人须保证在签订合同后半年内完成业务系统的部署，并能实现绍兴市疾病诊断相关分组（DRGs）点数法医保支付方式改革工作运行。

（三）商务条款

1.报价基本要求

报价中必须包括综合服务费（含人力成本）、配套系统建设（含安装调试）费用、与现有智慧医保对接所需购买第三方系统开发费用、与采购人现有业务系统对接费用、配套硬件设备投入及升级（含运输装卸保险）费用、培训费、全额含税发票、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等，采购人不再为此次采购支付任何其他费用。

2.付款条件及方式

2.1首年年付款方式

签订成交合同后，采购人在财政预算批复且资金到位后，支付首年度应支付合同80%金额。

按项目要求持续运行服务，完成年度基金决算1个月后，且无重大问题发生，服务和建设内容各方面均达到合同要求，所出具的年度基金决算报告经双方验收合格后的十五个工作日内，采购人支付首年度应支付合同20%金额。

2.2 后续每年付款方式

新一年度，采购人在财政预算批复且资金到位后，支付当年应支付合同80%金额。

按项目要求持续运行服务，完成年度基金决算1个月后，且无重大问题发生，服务和建设内容各方面均达到合同要求，所出具的年度基金决算报告经双方验收合格后的十五个工作日内，采购人支付当年度应支付合同20%金额。

2.3其他

与采购人现有智慧医保对接所需购买第三方系统开发费用，每年按总额的年度平均额由中标人支付，支付时间和支付比例原则上与采购人支付给中标人相同。

3.合作过程的知识产权

基于绍兴市数据本地化应用所产生的相应成果，如需申报有关知识产权的应为双方共有；投标人若要向外推广使用绍兴特有或独有的应用方案，应同时告知采购人并征得采购人同意。

4.软件的更新升级

中标人应将全国特别是浙江省内相同项目的最新做法及成果，及时运用到本项目中。

5.保密要求

中标人必须承诺对采购人的所有医保系统的内部业务数据进行严格保密。 未经采购人授权，中标人严禁将采购人的数据以任何形式向外透露。严禁未经授权进行数据恢复或转入操作，防止数据被非法拷贝或毁坏，数据的备份、恢复、转出、转入的权限都应严格控制，如有违反将依法承担经济和法律责任。

6.合同到期后的衔接工作

本项目合同到期后，中标人须将有关历史业务数据结果移交给采购人，原投标人须确保所负责运营的与本项目相关的采购人的医保经办业务，在新投标人产生及交接前的正常运行。

七、评标方法及标准

1.评标方法：

本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。中标候选人并列的，采用随机抽取的方式确定。

2.评分标准：共100分，其中商务技术分80分，价格分20分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

2.1商务技术分（80分）

| 评 分 项 目 | 评 分 细 则 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务方案 （45分） | 服务体系 总体设计 | 投标人提供完整的服务架构、支撑体系，包括服务范围和内容、业务流程、配套支撑、专业经验、能力体现，以及应用模式的先进性、安全稳定性、可持续性等方面。 由评标委员会综合比较后分三档打分：优3.0-2.1分，良好2.0-1.1分，一般1.0-0.1分，没有不得分。 | 3分 |
|  | 建立绍兴市本地DRGs 体系并持续运行服务 | 投标人对DRGs分组体系的建立及持续运行服务需求的响应情况，应详细阐述人员配置、工作职责、服务内容、业务流程等内容，进行横向比较评价，其中重点评价DRGs分组版本本地化实施能力。 由评标委员会综合比较后分三档打分：优7.0-5.1分，良好5.0-3.1分，一般3.0-0.1分，没有不得分。 | 7分 |
|  | 建立DRGs点数法付费的配套支撑体系并持续运行服务 | 投标人对DRGs点数法付费的配套支撑体系建立及持续运行服务需求的响应情况，应详细阐述人员配置、工作职责、服务内容、业务流程等内容，进行横向比较评价，其中应重点评价病组点数法体系建立和科学调整实施能力。由评标委员会综合比较后分三档打分：优7.0-5.1分，良好5.0-3.1分，一般3.0-0.1分，没有不得分。 | 7分 |
|  | 建立DRGs分组框架下的大数据统计分析及病例审查服务体系 | 投标人对DRGs分组框架下的大数据统计分析及病例审查服务体系需求的响应情况，应详细阐述人员配置、工作职责、服务内容、业务流程等内容，进行横向比较评价，其中重点评价病例审查实施能力。 由评标委员会综合比较后分三档打分：优7.0-5.1分，良好5.0-3.1分，一般3.0-0.1分，没有不得分。 | 7分 |
|  | 建立DRGs专家支撑服务体系 | 投标人对DRGs专家支撑服务体系需求的响应情况，应详细阐述人员配置、工作职责、服务内容、业务流程等内容，结合投标人配置的专家人力资源结构和可及性进行横向比较评价。 由评标委员会综合比较后分三档打分：优3.0-2.1分，良好2.0-1.1分，一般1.0-0.1分，没有不得分。 | 3分 |
|  | 建立DRGs信息化支撑体系 | 投标人对提供本次服务所相关配套的DRGs信息系统支撑体系的需求响应情况，包括与现有智慧医保信息系统开发单位的合作方案，应详细阐述系统设计框架、业务流程和应用模式的先进性、安全性、稳定性、可扩展性等内容，进行横向比较评价。 由评标委员会综合比较后分三档打分：优6.0-4.1分，良好4.0-2.1分，一般2.0-0.1分，没有不得分。 | 6分 |
|  | 服务流程 和实践演示 | 根据招标文件要求，对服务系统和业务流程的功能、内容，业务环节处理，服务扩展性及专业技术要求等方面进行演示，结合实践经验的讲述按分项综合打分，不演示不得分。演示时间：20分钟，不包含搭建及评委提问解答时间，演示所需设备由投标人自行提供。 演示主要内容（12分）： 1.病案采集及校验，2.0-0.1分； 2.ICD诊断编码适配辅助，2.0-0.1分； 3.疾病分组实现及分组报告，2.0-0.1分； 4.分组本地化调整，2.0-0.1分； 5.分组结果公示及医疗机构意见反馈，2.0-0.1分； 6.基金结算流程及统计分析，2.0-0.1分。 | 12分 |
| 专业服务人力资源配置 （19分） | 项目组 长期驻场 服务人员 | 临床医学专业人员2人、药学专业人员1人、统计学或卫生统计学相关专业人员2人、计算机信息技术人员2人，符合上述基本要求的，得基本分7分，每个专业缺少1人扣1分；符合上述基本要求的基础上增加专业人员的，每增加1人加1分，最多2分，本项最多得9分。 （上述人员须本科及以上学历，并提供相应的学历证书、学位证书、资质证书复印件和近3个月投标人为其缴纳的社保证明） | 9分 |
|  | 项目组 短期驻场 及远程 服务专业人员 | 投标人应为本项目按如下要求确定短期驻场及远程服务专业人员不少于17名（不重复计算）： 1.具有PMP资格认证的项目管理人员不少于1人，最多得1分； 2.具有IT专业领域研究生学历的高级信息系统项目管理师或系统分析师或系统架构设计师或网络规划设计师或系统规划与管理师认证人员不少于1人，最多得1分； 3.同时具有医学博士学位及临床医学高级职称人员不少于1人，最多得1分； 4.具有临床医学、药学中级及以上职称人员分别不少于5人，符合上述要求的，每1人得0.5分，最多得5分； 5.具有统计学、流行病与卫生统计学、社会医学与卫生事业管理、劳动卫生与环境卫生学相关专业研究生及以上学历人员不少于4人，每个专业的人员不少于1人，符合上述要求的，每1人得0.5分，最多得2分。 （上述人员须提供相应的学历证书、学位证书、资质证书、职称证书复印件和近3个月投标人为其缴纳的社保证明） | 10分 |
| 实力信誉及业绩 （12分） | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书的，得0.5分； 投标人具有ISO/IEC27001信息安全管理体系认证证书的，得0.5分； 投标人具有CMMI3级及以上证书的，得0.5分； 投标人具有ISO20000服务管理体系认证证书的，得0.5分； 投标人具有本服务项目所需支撑配套的专业系统软件著作权证书，软件名称可体现以下内容的，每一项得0.5分，最多得4分，同一内容不重复计分。 1.病案信息采集（填报） 2.病案数据质控 3.DRGs分组 4.DRGs编码转换 5.DRGs基金结算（收付费） 6.DRGs基金结算公示 7.DRGs绩效评价 8.医保智能监管 （提供以上证书复印件并加盖投标人公章，未提供证书的不得分） |  | 6分 |
|  | 2017年1月1日以后投标人实施住院费用DRGs医保付费相关案例，根据合同给分，每个合同得1分，最多得6分。 提供合同复印件并加盖投标人公章，未提供的不得分。战略合作协议或无合同金额的合同不得分。 |  | 6分 |
| 培训方案、响应程度及售后服务 （4分） | 投标人根据招标人需求制订培训方案，方案是否科学合理、是否具有可操作等，进行综合评分，完全符合招标需求2.0-1.6分，基本符合招标需求1.5-0.7分，部分符合招标需求0.6-0.1分。 |  | 2分 |
|  | 根据投标人提供的售后服务方案，包括售后服务响应时间、售后服务机构情况（承诺中标后成立相应本地化服务机构亦可）等进行综合评分，优2.0-1.6分，良好1.5-0.7分，一般0.6-0.1分。 |  | 2分 |

▲ 减分：投标人的信誉情况：政府采购领域中投标人在项目招标、投标和合同履约期间是否存在不良行为记录。

● 投标人参加本次政府采购活动前三年内在浙江省范围内政府采购领域中受到不良行为记录处罚的每次扣1分。

●未按规定提供“光盘”的扣一分。

●投标文件份数不足的扣一分。

2.2价格分（20分）

2.2.1评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20