诸暨广电网络有限公司老小区综合整治管线入地改造工程采购项目

（编号：浙华元2019－03-04）

招

标

文

件

采  购 单 位：诸暨广电网络有限公司

采购代理机构：浙江华元工程咨询有限公司

二〇一九年二月

目录

第一章    招标公告

第二章    投标须知

第三章    评标办法及评分标准

第四章    招标需求

第五章    采购合同

第六章    应提交的有关格式范例

本招标文件为2019年新制版本，请各位投标人详细阅读各项条款

# 第一章  招标公告

（编号：浙华元2019－03-04）

参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，浙江华元工程咨询有限公司受诸暨广电网络有限公司委托，对下列项目进行公开招标，特邀请国内符合条件的投标人参与投标。现将有关事项公告如下：

一、项目名称：诸暨广电网络有限公司老小区综合整治管线入地改造工程采购项目

二、采购组织类型：非政府采购-分散采购委托代理

三、项目内容及规模：

诸暨广电网络有限公司老小区综合整治管线入地改造工程采购项目，本项目分2个标的

| 标的 | 项目名称 | 预算单价每户 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标一 | 标一有线数字电视网络改造 | 215元 | 1、标一：2016年40个老小区 、2018年26个老小区。 2、标二：2017年66个老小区、2019年17个老小区。 3、工程款结算按广电实际施工用户数经招标方和相关单位确认后结算。 4、施工单价包括老小区交接箱、光电缆、箱体、设备、熔接、数字电视安装调试、互动宽带安装调试、施工协调、施工赔补、施工误工、图纸、拆旧回收、保修、辅材等。 |
|  | 标一有线数字电视网络改造加互动宽带安装 | 280元 |  |
| 标二 | 标二有线数字电视网络改造 | 215元 |  |
|  | 标二有线数字电视网络改造加互动宽带安装 | 280元 |  |

四、评标办法：综合评分法

五、投标人（供应商）资格要求：

1、投标人必须满足《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、通信工程施工总承包二级及以上资质；

3.具有安全生产许可证；

4、具有良好信誉的企业法人；

5、本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的获取：

本项目采购文件采用网上下载方式发布，发布时间为2019年3月19日-2019年3月29日，符合投标人资格条件的供应商请在诸暨市公共资源交易网（http://www.zjztb.gov.cn）首页-公告代发板块，交易公告栏目中下载招标文件，本项目无须报名，于开标当日直接参加投标。

七、投标须知：

投标人须在提交投标文件时提供下述相关证照原件或公证件（有效期内），未提供或提供不完整的一律作无效标处理：

- 营业执照原件；

- 通信工程施工总承包二级及以上资质；

3、安全生产许可证；

4、参加开标现场的投标人代表须提供投标人注册地社保机构出具的该投标人代表近三个月缴纳的社会保障资金证明原件，且该资金必须由投标人缴纳（原件不退）；参加开标现场的投标人代表为法人代表本人的，只需提供法人代表身份证原件。

八、投标保证金：

投标保证金的形式：投标保证金可以以电汇、转账、汇票等非现金形式提交（以投标人单位名义汇款，不接受个人、分支机构、办事处、子公司或从他人账户汇款或存款方式）。

标的一投标保证金人民币 3万元，标的二投标保证金人民币 3万元

缴纳账户名称：诸暨广电物资有限公司 ；开户银行：中国银行诸暨五角广场支行 ；帐号：376667196684 ；款项用途：保证金

本项目不适用年度保证金

九、投标文件提交：

投标人须于2019年4月8日10：00 将投标文件密封送达浙江华元工程咨询有限公司开标室（诸暨市西施大街100号三楼），逾期送达或未密封将拒绝接收。

十、开标时间和地点：

开标时间：2019年4月8日10：00

开标地点：浙江华元工程咨询有限公司开标室（诸暨市西施大街100号三楼）

十一、业务咨询：

业主单位联系人：张松毅； 联系电话：15925826706

宣国富 ；联系电话：13357582058

代理机构联系人：孙燕飞  ； 联系电话：18258588757

诸暨广电网络有限公司

浙江华元工程咨询有限公司

二○一九年三月十九日

# 第二章   投标须知

前  附  表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 诸暨广电网络有限公司老小区综合整治管线入地改造工程采购项目 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 4 | 最高限价 | 详见列表单价 |
| 5 | 投标人（供应商）资格要求 | 1、投标人必须满足《政府采购法》第二十二条规定的条件； 2、通信工程施工总承包二级及以上资质； 3.具有安全生产许可证； 4、具有良好信誉的企业法人； 5、本项目不接受联合体投标。 |
| 6 | 承 包 方 式 | 主材料甲供、副材由中标方免费提供。 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 □接受。（联合体投标要求:联合体各方中至少有一方符合本文件规定的特定资质条件。但同一专业的投标人组成的联合体应以资质最低的一方为依据。联合体投标的,须提供联合体协议。）。 |
| 8 | 标的划分 | ☑本次招标采购共分2个标的，投标人可以选择一个或多个标的投标，招标人按标的顺序择定中标人。一个投标人可以同时中标多个标的。 投标人选择2个标的进行投标，需具有完全不同的2套配备人员。 |
| 9 | 资格审查 | 资格后审 |
| 10 | 招标文件的 获取 | 本项目采购文件采用网上下载方式发布，发布时间为2019年3月19日-2019年3月29日，符合投标人资格条件的供应商请在诸暨市公共资源交易网（http://www.zjztb.gov.cn）首页-公告代发板块，交易公告栏目中下载招标文件，本项目无须报名，于开标当日直接参加投标。 |
| 11 | 投标时应提供资料 | 一、资格审查原件： 投标人须在提交投标文件时提供下述相关证照原件或公证件（有效期内），未提供或提供不完整的一律作无效标处理： 1.营业执照原件； 2.通信工程施工总承包二级及以上资质； 3.安全生产许可证； 4.参加开标现场的投标人代表须提供投标人注册地社保机构出具的该投标人代表近三个月缴纳的社会保障资金证明原件，且该资金必须由投标人缴纳（原件不退）；参加开标现场的投标人代表为法人代表本人的，只需提供法人代表身份证原件。 |
|  |  | 二、技术、商务评审原件： 按采购文件要求提供相关原件。 要求提供原件的应在提交投标文件时按要求提供，逾时拒绝接收，未提供原件的按相关要求处理。 |
|  |  | 原件资料的完整性由投标人自行负责，原件资料评审的由评标委员会负责。 |
| 12 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：投标保证金可以以电汇、转账、汇票等非现金形式提交（以投标人单位名义汇款，不接受个人、分支机构、办事处、子公司或从他人账户汇款或存款方式）。 标的一投标保证金人民币 3万元，标的二投标保证金人民币 3万元 缴纳账户名称：诸暨广电物资有限公司 ；开户银行：中国银行诸暨五角广场支行 ；帐号：376667196684 ；款项用途：保证金 |
| 13 | 技术文件 | （1）法定代表人授权委托书（除法定代表人亲自参加外，格式见附件)； （2）企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）； （3）投标人情况介绍； （4）相关资质证明或文件复印件（如有，加盖单位公章）； （5）成功案例和业绩证明（如有）； （6）对本项目系统总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（如需要）； （7）招标文件标明的影响投标人资格的其他证明文件（如主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺，本地化服务能力证明）； （8）保证工程质量的技术力量及技术措施（如需要）； （9）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（如需要）； （10）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（如需要）； （11）农民工工资支付承诺书（格式见附件） （12）投标人需要说明的其他文件和说明。 投标人在“技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。 |
| 14 | 商务文件 | （1）投标函（格式见附件）； （2）开标一览表（格式见附件）； （3）投标承诺书（格式见附件）； （4）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签名（或盖章）并加盖单位公章。 |
| 15 | 投标文件份数 | 技术文件正本一份，副本五份 商务文件正本一份，副本五份 |
| 16 | 投标有效期 | 自投标截止日起90天。如采购代理机构认为必要，可延长投标有效期。 |
| 17 | 签订合同时间 | 中标公示结束后3个工作日内领取中标通知书，中标通知书发出后7日内，逾期未领取或未签订合同，视为放弃中标。 |
| 18 | 转包与分包 | 本项目不允许转包和违法分包。 |
| 18 | 履约保证金和农民工工资保证金 | 签订合同前，每标的中标人须向采购单位交入30万的履约保证金。并按规定缴纳农民工工资保证金。履约保证金在采购单位将工程质量数量、工期验收合格后5日内无息退还给。 |
| 19 | 投标文件递交截止时间 | 2019年4月8日10：00 |
| 20 | 投标文件递交地点 | 浙江华元工程咨询有限公司开标室（诸暨市西施大街100号三楼） |
| 21 | 开标时间 | 2019年4月8日10：00 |
| 22 | 开标地点 | 浙江华元工程咨询有限公司开标室（诸暨市西施大街100号三楼） |
| 23 | 质疑与答疑时间 | 投标人应在2019年4月1日12时前以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的，采购代理机构不予受理、答复。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，招标人将在2019年4月2日12时前将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，投标人自行在网上查阅、下载答疑回复答疑内容是招标文件的组成部分。 |
| 24 | 其他 | 特别提醒： 1、本项目招标代理费由乙方支付，具体收费标准按国家发改委【2011】534号文件和国家计委【2002】1980号文件执行，收费基数为合同总金额；计算方式：合同总金额X1.5％，每标的最高收费不超过15000元整； 3、以上费用由投标人在报价中一并考虑，在领取中标通知书前付清。 |

## 一、总   则

1.适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

- 2.定义

2.1“招标人”系指组织本次招标的采购单位和浙江华元工程咨询有限公司。

2.2“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

2.3“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税 金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7本招标文件所述设备品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求参考性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合甲方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在参考品牌范围内的，是否符合招标文件要求由评标小组在投标文件评审时集体讨论决定。

3.采购方式

本次采购采用公开甲方式进行。

- 4.投标委托

投标人代表须携带居民身份证。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- 5.投标费用

投标人应自行承担获得招标文件和编制、提交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。对中标人收取代理服务费。

- 6.特别说明：

6.1多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

同一家原生产厂商授权多家代理商参加投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

当同一品牌同一型号的多家代理商均在技术评分中入围时，取报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

6.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

6.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.5除评标办法采用最低评标价法的项目外，直接或者间接受采购单位控制的当事人，或者与采购单位受共同上级控制的当事人，为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人，或者直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、招标人或其附属机构有关联关系的当事人，不得参加本项目投标。

6.6投标人须对所投产品、方案、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料归采购人所有。

- 7.质疑和投诉

7.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。投标人对招标人的质疑答复不满意或者招标人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。逾期提出的，采购代理机构不予受理、答复。

7.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

7.3采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，招标人将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，答疑内容是招标文件的组成部份。

7.4投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均须在答疑截止时间前提出。

## 二、招标文件

8.招标文件的构成。

本招标文件由以下部份组成：

8.1招标公告；

8.2投标须知；

8.3评标办法及评分标准；

8.4采购需求；

8.5应提交的有关格式范例；

8.6本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

- 9.投标人的风险

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 10.招标文件的澄清与修改

10.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须按前附表规定的时间前以书面形式(包括书面文字、传真等)要求招标人澄清。逾期提出的，招标人将不予受理。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，招标人将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，答疑内容是招标文件的组成部份。投标人可以通过诸暨市公共资源交易网自行下载，以确认已阅知该澄清或修改内容，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

10.2招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件或公告或通知为准。

10.3在投标截止时间前，招标人有权修改招标文件，并以网站发布补充公告的形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

10.4为使投标人在编制投标文件时把补充公告内容考虑进去，招标人可以酌情推迟递交投标文件的截止时间。

10.5补充公告须向诸暨广电网络有限公司审核备案。

## 三、投标文件编制和提交

- 11.投标文件的组成

投标文件由技术文件、商务文件二部分组成。详见前附表。

- 12.投标文件的语言及计量

12.1投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

12.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- 13.投标报价

13.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

13.2投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。投标报价（包括单价、总价等）均保留到小数点后两位（如：100.88元）。投标人必须报有合理单价，其将作为设备增减的主要依据。

13.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.4招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标人若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请采购代理机构宣读，否则是投标人自己的风险，采购代理机构对此不承担任何责任。

- 14.投标文件的有效期

14.1自投标截止日起90天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长投标有效期。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

14.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

14.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

14.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- 15.投标保证金

- 15.1投标人应提供前附表规定的投标保证金，作为投标文件的一个组成部分。否则，其投标将被拒绝。

15.2投标保证金可以以电汇、转账、汇票等非现金形式提交（以投标人单位名义汇款，不接受个人、分支机构、办事处、子公司或从他人账户汇款或存款方式）,且必须在投标文件提交截止时间前缴入前附表中的指定账户，以到账为准。采购代理机构将拒绝未能按规定时间和数额提交投标保证金的投标人。

- 15.3未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日退还。

- 15.4中标人的投标保证金，在中标人按招标文件规定签订合同后5个工作日内无息退还。

- 15.5投标保证金均以转账或电汇或汇票方式退还，恕不退还现金。保证金不计息。

- 15.6下列情况，投标保证金将不予退还，并按有关规定处理：

15.6.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

15.6.2未按规定提交履约保证金的；

15.6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

15.6.4中标人无正当理由在规定的时间内不与采购单位签订合同的；

15.6.5将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

15.6.6拒绝履行合同义务的；

15.6.7其他严重扰乱招投标程序的；

15.6.8向有关人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标的；

15.6.9中标人无正当理由放弃中标的；

15.6.10存在法律、法规规定的其它损害招标人或用户单位利益或社会公共利益的情形的。

15.7如投标人或招标人有下列情形之一的，应按串通投标行为认定，除有关方投标保证金不予退还外，禁止其一至三年内进入本集团市场，情节严重的移送有关部门依法处理。

15.7.1不同投标人的投标文件由同一单位或人员编制的；

15.7.2不同投标人使用同一单位或人员的资金交纳投标保证金的；

15.7.3不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

15.7.4不同投标人的投标文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的；

15.7.5不同投标人的投标文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；

15.7.6不同投标人的授权代表为同一单位的工作人员的；

15.7.7不同投标人的投标文件相互混装，或在一个投标人的投标文件内遗留有其他投标人的签名、盖章等不属于本投标人参加本次采购必需的信息资料的；

15.7.8采购响应截止时间后，招标人协助投标人撤换或更改投标文件的；

15.7.9招标人泄露有意向参加本次采购的投标人名称、数量等应当保密的事项的；

15.7.10不同投标人之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标人中标或轮流中标的；

15.7.11法律、法规或规章规定的其他串通行为。

- 16.投标文件的签署和份数

16.1投标人应按招标文件前附表规定的内容和份数编制投标文件。并在封面上标明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。当投标文件未注明“正本”和“副本”且出现不一致时，评标委员会可以认定投标人出现选择性投标而认定其为无效投标。

16.2投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

16.3投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。投标文件中所涉及的公章必须是投标人全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

16.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.5投标人应使用招标文件中提供的文本格式，如表格不够用，可以按同样格式扩展。

16.6投标文件必须统一用A4纸(除特殊项目外)，文件内容均要求打印（除注明要求签字或提供复印件外）。

16.7投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求或开标一览表中报价进行手写的，其投标文件将作无效标处理。

17.投标文件的包装、递交、修改和撤回

17.1投标人应将投标文件的技术文件、商务文件分开包装密封。如投标文件的技术文件与商务文件未分开制作与包装或未密封或技术标内容含有商务报价的内容，将被视作无效标处理。同时在外包装封面上注明投标项目名称、编号、投标人名称（写全称）、技术文件或商务文件，并由投标人盖章及其法定代表人（或委托代理人）签字或盖章。

17.2未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

17.3投标人应按前附表规定的时间、地点将投标文件递交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。采购代理机构可以按本须知“招标文件的澄清与修改”规定，酌情推迟递交投标文件的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

17.4投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标人；修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

17.5投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

17.6不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

18.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

18.1在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

18.1.1超出营业执照经营范围投标的；

18.1.2资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

18.1.3投标文件项目不齐全或者内容虚假的；

18.1.4投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

18.1.5投标有效期、交货时间、质保期、售后服务承诺等条款不能满足招标文件要求的；

18.1.6未按照招标文件规定要求密封、装订、签署、盖章或投标文件正、副本份数不足的；

18.1.7应交未交投标保证金的；

18.1.8商务条款存在偏离情况的；

18.1.9不符合法律、法规或未实质性响应招标文件要求或者投标文件有甲方不能接受的附加条件的。

18.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

18.2.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

18.2.2明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

18.2.3允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达20项（含）以上的；

18.2.4投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

18.2.5发现有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

18.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价超出最高限价；

（3）投标报价具有选择性。

18.4符合招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

## 五、开  标

19.开标

19.1采购代理机构将在前附表规定的时间、地点进行开标，投标人法人代表或其委托授权人应准时出席开标会议，开标时到场的投标人均需签到以示出席。

19.2投标人法人代表或其委托授权人未参加开标会议或迟到、早退的，视为自动弃权，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

19.3开标会在业主单位现场监督下由浙江华元工程咨询有限公司工作人员进行主持。

20.开标程序

20.1主持人宣布开标大会开始，介绍到会单位和人员。

20.2主持人宣布开评标期间的有关事项。

20.3投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认。

20.4工作人员将投标文件等资料送达评标室，交评标委员会评审。

20.5技术标评审结束后，由主持人当众宣读技术评审结果和投标报价。

20.6评标委员会对入围单位进行投标报价评审。

20.7评标委员会审核商务报价，汇总技术分、商务分，根据得分排序确定中标候选人。参加开标会的法定代表人或授权代理人应对唱读的内容和记录结果进行校核。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

20.8主持人向投标单位公布评标结果。

20.9开标会议结束。

## 六、评　标

21. 组建评标委员会

评标委员会按照有关规定组建。

22.评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

23.评标程序

23.1形式审查

评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

23.2实质审查与比较

23.2.1评标时，评标委员会将以招标文件为基本依据，首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公平的影响。

23.2.2评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

23.2.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

23.2.4各投标人的技术得分为去掉最高分、最低分后其他评委的有效评分的算术平均数。

23.2.5评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

24.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25.错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

25.1总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

25.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

25.3以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准。

25.4单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

25.5对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

26.评标办法。

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法及评分标准》。

27.评标过程的保密

27.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料和授予合同的信息，招标人都不应向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

27.2任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其被取消投标资格，并由其承担相应的法律责任。

27.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

## 七、定标

28.确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

28.1中标结果实行中标公示制度，接受社会监督。招标人应当在发布招标公告的网站上和信息公告栏上予以公示，公示期限为三个工作日。

28.2第一名中标候选人无正当理由放弃中标成交或被取消中标资格的，除其投标保证金不予退还外，同时上报诸暨市公共资源交易管理委员会办公室，诸暨市公共资源交易管理委员会办公室将按《中华人民共和国招标投标法》、《诸暨市招投标市场不良行为记录暂行规定》等有关法律、法规、制度进行处理。此标的将另行组织采购。

29.中标通知

29.1 中标公示期满后，无异议的，采购人确认中标结果，浙江华元工程咨询有限公司核发《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

29.2中标结果将于公示期满后在相关网站以中标公告形式发布，中标人须在中标公告发布后到浙江华元工程咨询有限公司领取书面通知。

29.3招标人对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

30. 中标无效情形

中标人存在下列情形之一的，中标无效：

30.1提供虚假材料谋取中标的；

30.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

30.3与采购单位、其他投标人恶意串通的；

30.4向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

30.5在招标过程中与采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行背离合同实质性内容的协议的；

30.6存在法律、法规规定的其它损害招标人或用户单位利益或社会公共利益的情形的；

31.重新招标

投标截止时间及评审期间，出现有效供应商不足3家的，重新组织采购活动。

若投标方案不能满足招标文件要求的，将被废标。

## 八、授予合同

32.签订合同

32.1中标人须在领取《中标通知书》后7天内，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，依据招标文件和投标文件的有关条款上门与相关用户单位（即采购单位）签订合同。

32.2招标文件、投标文件和《中标通知书》作为合同签订的依据和主要附件。合同签订时中标人须提供相应的《中标通知书》复印件和售后服务承诺给用户单位，以方便验收货物（或工程）。

32.3 合同一式四份，用户单位和中标人各执一份、代理机构、诸暨广电网络有限公司招投标办公室备案一份。

32.4中标人和用户单位不得擅自变更、中止或者终止合同，不得另外订立背离合同实质性内容的其它协议。

33.履约保证金

33.1中标人在签订采购合同前，每标的应按招标文件要求向采购人提交履约保证金，其数额为30万元，履约保证金不计息。履约保证金作为中标人在履行合同合服务承诺的保证。

33.2履约保证金须单独提交，中标人的投标保证金不能转为履约保证金。

33.3签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

34.合同备案

采购单位应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同送诸暨广电网络有限公司招投标办公室和代理公司备案。

## 九、不良行为记录

采购响应人、采购相关利益人、自然人在采购活动中出现下列违规行为的将记入诸暨广电网络有限公司不良行为记录，并在记录时限内暂停其诸暨广电网络有限公司交易资格。

| 序号 | 不良行为 | 记录时限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在采购过程中，与采购人进行协商询价的 | 6个月 |
| 2 | 询价有效期内撤回其采购响应文件的 | 6个月 |
| 3 | 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的 | 6个月 |
| 4 | 不积极配合采购单位做好标的验收工作的 | 6个月 |
| 5 | 在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的 | 6个月 |
| 6 | 不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的 | 1年 |
| 7 | 中标后无正当理由放弃中标，或在规定时间内不与采购人签订采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的 | 1年 |
| 8 | 不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的 | 1年 |
| 9 | 项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的 | 1年 |
| 10 | 发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的 | 1年 |
| 11 | 与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的 | 2年 |
| 12 | 采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的 | 2年 |
| 13 | 中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的 | 2年 |
| 14 | 事先有承诺，而事后违反承诺内容的 | 2年 |
| 15 | 将中标项目转包或违反规定进行分包的 | 2年 |
| 16 | 以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的 | 3年 |
| 17 | 未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的 | 3年 |
| 18 | 无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的 | 3年 |
| 19 | 为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的 | 3年 |
| 20 | 投标人、采购相关利益人、自然人不按程序、规定时间进行质疑投诉；虚假质疑投诉；非正规渠道质疑投诉（信访、网络炒作等）；并对采购工作造成不利影响的 | 3年 |
| 21 | 投标人、采购相关利益人、自然人利用质疑投诉、非正规渠道质疑投诉达到自身目的，并对采购工作造成不利影响的 | 3年 |
| 22 | 提供假冒伪劣产品或走私物品的 | 5年 |
| 23 | 擅自变更、中止、终止或解除采购合同的 | 5年 |
| 24 | 向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的 | 5年 |
| 25 | 在采购活动期间，对管理机构、采购人、其他采购响应人、评标专家、中介机构等采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的 | 5年 |
| 26 | 诸暨市公共资源交易管理委员会办公室认定的其他违反采购管理的行为 | 酌情处理 |

## 十、监督和解释

35.本次招标活动接受诸暨市监察局、诸暨市国资办的监督。

36.本招标文件的解释权属于采购单位和浙江华元工程咨询有限公司。

# 第三章   评标办法及评分标准

1、采用　综合评分法　。即在符合招标文件要求的前提下，择定最高得分者为第一中标候选人，即预中标人。

2、 合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

3、评分办法

（1）满分为100分。总得分=技术得分+商务得分。

（2）技术得分=技术评分，技术评分=去掉最高分、最低分后其他评委的有效评分的算术平均数。

（3）商务得分=（评标基准价/投标折扣）*价格权值*100，评标基准价=通过技术评审入围的最低投标折扣，价格权值=30%；

（4）技术分评分细则（70分）

| 总则 | 分值 | 具体内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业资质 | 1分 | 通信工程施工总承包一级资质得1分 |  |
| 所获荣誉 | 6分 | 根据投标人获的通信工程有关的地市级荣誉证书的得2分、省级荣誉证书得4分，国家级荣誉证书得6分，最高6分，本项不累计加分，以最高得分计分，投标时提供证书原件，无原件不得分。 |  |
| 公司业绩 | 6分 | 投标人2016年以来承接广电工程200万元以上施工业绩的每项得3分，投标人2016年以来承接通信工程300万元以上施工业绩的每项得1分，2项可累计加分，最高6分,投标时，提供合同原件和业主单位联系人、联系号码，不提供或者提供不全，不得分。 |  |
| 施工组织方案 | 20 | 1.根据投标人的施工质量管理、抢修方案、技术能力、安全管理、材料管理方案、用户协调方案进行综合评分。合理完善得10-12分，质量管理措施合理但不完善得7-10分，质量管理措施存在缺陷得0-6分 2.根据投标人提供的施工进度方案综合打分，方案合理、可控、衔接有序得6-8分，方案较合理、基本可控，衔接较为有序得3-5分，方案一般、不可控、衔接无序得0-2分。 |  |
| 人员配置 | 10 | - 项目经理：具有通信与广电工程一级建造师或机电工程一级建造师资格证书的得3分； - 项目成员具有电工证或登高证的每个得0.5分，最高4分。 - 项目成员具有安全员证书每个得1分，最高3分。 - 投标时，提供相关人员证书原件及投标人为其缴纳的近3个月社保证明原件，无原件不得分 |  |
| 施工人员意外保险单 | 5 | - 承诺中标后所有项目成员购买的意外保险≥100万元/人，得5分，其余不得分。 |  |
| 设备配备 | 2 | - 施工车辆 | - 工程车辆，1辆1分。最高2分，需提供本单位行驶证，投标时提供原件，无原件不得分 |
|  | 1 | - OTDR | - 2台以上（不含2台）得1分，需提供本单位购置发票，投标时提供原件，无原件不得分 |
|  | 1 | - 熔接机 | - 熔接机数量大于3台得1分。需提供本单位购置发票，投标时提供原件，无原件不得分 |
|  | 2 | - 其他设备 | - 标牌机，穿管机，抽水机，发电机等设备，0~2分。需提供本单位购置发票，投标时提供原件，无原件不得分 |
| 售后服务 | 7分 | 根据各投标人提供的售后服务方案进行对比打分，优得(5，7]分，良(3，5]分，一般得[0，3]分。 |  |
| 质量保证 | 4分 | 本项目标准质保期1年，投标人在标准质保期的基本上每延保半年加1分，最多不超过4分 |  |
| 本地化服务 | 3分 | 本地化服务能力：投标人注册地在绍兴得3分，浙江省得2分，其他不得分。（提供营业执照原件，无原件不得分） |  |
| 标书制作 | 2分 | 投标文件编制是否完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰、内容无前后矛盾，符合或优于招标文件要求。0-2分 |  |

注：（1）以上要求提供原件的，均需在投标文件中提供复印件，否则该项不得分。

（2）投标人选择2个标的进行投标，需具有完全不同的2套配备人员。标一、标二分开制作技术文件。

（5）本次评审采用竞争择优入围方式。参加投标单位六家（含）以下的，取技术分前三

名入围（入围单位末名得分出现并列的，并列单位均入围，下同），进行商务评审（未入围的投标人不再进行商务评分，且不作为中标候选人，下同）；参加投标单位七家（含）以上九家（含）以下的的，取技术分前四名入围，进行商务评审；参加投标单位十家（含）以上，取技术前五名，进行商务评审。

在商务评审环节出现废标的，按上述择优入围办法重新排定入围单位重新进行商务评审。

# 第四章   采购需求

产品要求中有参考品牌、型号的仅作为投标方案参考，但投标产品品牌、型号至少应与参考品牌、型号相当。

除参考品牌、型号以外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与参考品牌、型号相当的产品参加。

# （一）项目概述

根据诸暨市人民政府办公室（2019）5号关于老小区综合整治管线入地改造有关事项的协调会议纪要精神，诸暨广电对老小区光交箱更换升级、跨越线缆改道入地、附墙线缆更换钉固、废旧设施和线缆拆除回收。同时结合自身网络结构和现状，制定老小区内全部网络线缆和设施整体更换改造的施工方案标准。

工程包括149个老小区（详见附件1），由招标方确定技术标准，中标方绘制CAD图纸，经招标方签字确认后严格按照图纸施工，施工用户清册以诸暨广电提供的的清册为准，新增用户需经诸暨广电书面确认。

- 标的划分清单

| 标的 | 项目名称 | 预算单价每户 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标一 | 标一有线数字电视网络改造 | 215元 | 1、标一：2016年40个老小区 、2018年26个老小区。 2、标二：2017年66个老小区、2019年17个老小区。 3、工程款结算按广电实际施工用户数经招标方和相关单位确认后结算。 4、施工单价包括老小区交接箱、光电缆、箱体、设备、熔接、数字电视安装调试、互动宽带安装调试、施工协调、施工赔补、施工误工、图纸、拆旧回收、保修、辅材等。 |
|  | 标一有线数字电视网络改造加互动宽带安装 | 280元 |  |
| 标二 | 标二有线数字电视网络改造 | 215元 |  |
|  | 标二有线数字电视网络改造加互动宽带安装 | 280元 |  |

- （三）工期要求

老小区网络改造完工时间必须按诸暨市信息管网有限公司规定和附件（1）要求执行，工期延迟1-15天每天扣1000元，延迟16-30天每天扣1500元，延迟31天以上全部按每天扣2000元，同时竣工工程款结算按对应天数延迟，甲方有权在工程款（保证金）中扣除处罚金额，招标方原因引起的除外。

- （四）质量及其它要求

1、按照现行国家、省有关通信工程质量技术标准、规范、规程以及施工图纸设计要求执行：

（1）GY5073-2005 有线电视网络工程施工及验收规范。

（2）GY5075城市有线广播电视网络设计规范。

（3）YD 5121-2010 通信线路工程验收规范。

2、工程完工质量要求达到工程施工质量验收规范标准中的合格标准，

工程质量达不到合格等级，则质量保证金不予退还，中标单位必须无条件返工，直至符合合格标准为止。其返工的一切费用由中标单位承担，返工时间计入施工总工期，并按工期处罚要求处罚。

3、用户组合线必须穿进室内至用户智能箱或用户面板，室内布线必须按用户要求施工，布线做到横平竖直牢固隐蔽，每个用户施工完成必须要用户签字确认，因单元外立面防盗窗或用户不配合等情况导致用户组合线施工不规范，又不能重新返工的按中标对应单价的20%--50%结算（招标方依据现场户线实际钉固长度比例确定结算单价），结算按实际发生的用户数确定。

4、工程验收前，施工内容的完整和安全由中标方全权负责，施工内容损坏（如电缆被盗、光缆损伤等）的后果由中标方承担。经招标方确认，非管理不当引起的意外情况，可免除材料损失赔偿，但需无偿返工并达到质量合格以上，组合线、外线光缆、电源线架设如发现标牌不对应在工程款中每处扣100元，并在规定时间内返工。

5、老小区用户网络改造施工难度大、要求高、工期紧、协调困难、误工多、施工赔补、工程款结算、存在工期（质量）扣款等问题和困难，投标时投标方要充分考虑到存在的实际困难，中标后单价不能因施工现场环境、难度、工期、赔补、误工、协调困难、工程款结算（垫付）等情况作调整，工程合格以中标价结算，工程严禁向第三方转包，否则招标方有权终止合同。

6、中标合同签订前每标的需交缴农民工工资支付保证金 30万元（缴纳账户名称：诸暨广电物资有限公司 ；开户银行：中国银行诸暨五角广场支行 ；帐号：376667196684 ；款项用途：农民工工资保证金），签订农民工工资支付承诺书，因中标方不及时支付农民工工资，导致到招标方单位信访的，每受理一起扣2000元，到诸暨市信访局信访的，每受理一起扣1万元，到绍兴市信访局信访的，每受理一起扣2万元，金额从工程款中扣除，同时招标方有权动用农民工工资保证金用于支付农民工工资，如发生信访情况，中标单位不得参与诸暨广电第二年工程施工项目投标。工程竣工经验收合格后，中标方全部支付完农民工工资，经登报声明无异议后无息返回。

7、质保期为工程竣工验收合格之日起壹年加上投标时承诺的延保期，质保期内由于中标单位施工不合理而造成的故障、用户投诉，中标单位应及时无偿予以修复，包括光交箱、分光箱、光缆、组合线、铠装电源线、接电、熔接、调试、线缆箱体安装位置用户要求移位改迁、信号异常导致用户无法正常使用的等。质保期内如不及时处理存在的间题，招标方按24小时内同一用户二次投诉的每次扣500元，24小时内同一单元合计5次以上投诉扣1000元，市长热线、信访、诸暨E网投诉每次扣1000元。上述投诉扣款以广电呼叫中心电脑派单、台党建室转办为依据，扣款在第三次余下的10%作为工程质量保证（修）金扣除。

8、部分老小区按当时要求标准已布放的外线光缆，中标单位结算时择情扣除已完工的施工费用。

9、项目要求

（1）施工内容及要求：

老小区网络改造每户施工费中涉及的施工项目主要包括每个老小区新装若干光缆交接箱；每个单元新装光纤分配箱或光缆终端箱（附墙安装）；铺设光缆交接箱、分光箱（终端箱）之间的室外光缆（不含监控、数据等专线室外光缆）；安装室外光缆吊牌；热熔全部室外光缆；每只分光箱（终端箱）接电，铠装电源线，标牌；敷设入户线（皮线光缆和-5同轴电缆组合线）；分光箱（终端箱）成端，包括皮线光缆热熔尾纤、同轴电缆制作头子、安装户线标签（旗帜型打印标签），标签内容为用户门牌号；分光箱（终端箱）内设备安装、调试；用户端设备安装、调试；部分老小区全部（电信、移动、联通）废旧设施和线缆拆除回收入仓，以诸暨市信息管网有限公司统一安排为准（详见附件1），其它老小区广电箱体和设备；负责处理协调诸暨市信息管网有限公司、社区、物业、用户及其它相关单位，施工赔补；设计CAD图纸、谷歌地图包括的施工内容。

箱体、光缆、电缆、尾纤、终端盒、光分路器、光接收器等招标方提供的材料，中标单位到指定仓库领用，施工中节约材料，记录每件材料使用数量、位置等信息，多余退回，损坏、遗失按甲方出库价赔偿，做好工程材料平衡表。

旧光电缆、箱体回收到南门仓库，设备、光接收机、分子器回收到网管部一楼仓库，所有旧材料回收需要招标方工程部签字确认，损坏、遗失按招标方出库价50%赔偿，招标方有权在工程款中扣除。

用户线标签、光纤软套管、不锈钢管卡、线卡等副材由中标方免费提供，质量符合行业要求。

（2）人员要求：

项目经理具有通信与广电工程建造师或机电工程二级及以上建造师资格证书；并持有《安全生产考核合格证书》，中标单位的项目经理证书由招标方保管，工程通过竣工验收合格后退还。

中标单位全权负责协调处理好施工中遇到的各种困难和矛盾，做到安全施工、文明施工，服从招标方和相关职能部门管理，施工期间做好围护及扬尘处理，中标方必须按照工期要求提前安排好施工、技术、熔接、资料、协调等人员，参加的施工人员必须按国家规定签订劳动合同并交缴相关保险，按时支付工资，施工人员工作服必须统一，挂工作牌上岗，接受招标方、用户和相关单位的监督。

中标方需组建一支由2-4名安装、技术工组成的应急小分队，备好车辆工具处理投诉整改、移位、夜间施工、调试等情况。施工时间在施工现场，非施工时间在广电大楼网管部待命处理，中标方施工引起的用户投诉20分钟内必须响应并及时处理解决，24小时内未及时处理造成同一用户二次投诉的每次扣500元，24小时内同一单元合计5次以上投诉的扣1000元，市长热线、信访、诸暨E网投诉每次扣1500元，上述投诉工程款中扣除，以广电呼叫中心电脑派单、台党建室转办为依据。

（五）验收、付款方式

1、工程图纸严格按照招标方提供图例制作CAD图纸，图纸注明施工单位、工程名称、工程负责人、制图、审核、校对、图名、页码、编号、参照物（详细）、主要工作量等内容并盖中标单位公章（打印A3纸），验收合格后CAD电子版，谷歌电子地图（标注光缆芯数长度，窨井、接头包、箱体、电源、管道等经纬度）交招标方。

3、竣工资料用（A4纸）制作，内容包括；1、工程说明  2、审计意见书  3、招标公告  4、招标文件（主要部分）  5、结算单价（主要部分）  6、中标公告  7、中标通知书  8、合同  9、授权书  10、工程施工申批单（广电用户清单）  10、工程联系单  11、决算表  12、工程验收单  13、工程量汇总表  14、竣工图（即工程量图A3纸） 15、熔接资料和OTDR测试数据  16、材料领用明细表  17、工程余料退仓表  18、用户施工登记签字表等。

4、工程施工质量必须符合招标文件第四项规定质量及其它要求，同时通过招标单位，诸暨市信息管网有限公司、城投公司、监理验收合格，结算用户数（工程量）确定由招标单位，诸暨市信息管网有限公司、城投公司等相关部门审核确认。

5、工程通过联合验收合格后第一次以初审用户数（工程款）总金额的50%支付，第二次用户数（工程量）经相关部门审核确认，招标方与诸暨市信息管网有限公司工程款结算时间与比例对应支付到90%，采取背靠背的方式（减去前面支付的50%），第三次余下的10%作为工程质量保证（修）金分二次支付，验收合格一年后付5%，中标方承诺的延保期到期后付5%（无息）。

- 采购合同

- 合同编号：

诸暨广电网络有限公司老小区综合整治管线入地改造

工程采购项目施工合同

甲方：诸暨广电网络有限公司                    （以下简称甲方）

乙方：                                        （以下简称乙方）

按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，浙江华元工程咨询有限公司受诸暨广电网络有限公司委托，对老小区综合整治管线入地改造工程采购项目进行公开招标，乙方为中标单位，经公示无异议,双方同意签订以下合同，以便双方共同遵守、履行合同。

一、工程概况、工期

根据诸暨市人民政府办公室（2019）5号关于老小区综合整治管线入地改造有关事项的协调会议纪要精神，诸暨广电对老小区光交箱更换升级、跨越线缆改道入地、附墙线缆更换钉固、废旧设施和线缆拆除。

施工清单及要求

****************

********************

- （二）工期要求

老小区网络改造完工时间必须按诸暨市信息管网有限公司规定和附件要求执行，工期延迟1-15天每天扣500元，延迟16-30天每天扣1000元，延迟31天以上全部按每天扣1500元，同时竣工工程款结算按对应天数延迟，处罚甲方有权在工程款（保证金）中扣除，甲方原因引起的除外。

- （三）质量及其它要求

1、按照现行国家、省有关通信工程质量技术标准、规范、规程以及施工图纸设计要求执行：

（1）GY5073-2005 有线电视网络工程施工及验收规范。

（2）GY5075城市有线广播电视网络设计规范。

（3）YD 5121-2010 通信线路工程验收规范。

2、工程完工质量要求达到工程施工质量验收规范标准中的合格标准，

工程质量达不到合格等级，则质量保证金不予退还，中标单位必须无条件返工，直至符合合格标准为止。其返工的一切费用由中标单位承担，返工时间计入施工总工期，并按工期处罚要求处罚。

3、用户组合线必须穿进室内至用户智能箱或用户面板，室内布线必须按用户要求施工，布线做到横平竖直牢固隐蔽，每户施工完成必须要用户签字确认，因单元外立面防盗窗或用户不配合等情况导致用户组合线施工不规范，又不能从新返工的按中标对应单价的20%--50%结算（甲方依据现场户线实际钉固长度比例决定结算单价），结算按实际发生的用户数确定。

4、工程验收前，施工内容的完整和安全由乙方全权负责，施工内容损坏（如电缆被盗、光缆损伤等）的后果由乙方承担。经甲方确认，非管理不当引起的意外情况，可免除材料损失赔偿，但需无偿返工并达到质量合格以上，组合线、外线光缆架设如发现标牌不对应在工程款中每处扣100元，并在规定时间内返工。

5、老小区用户网络改造施工难度大、要求高、工期紧、协调困难、误工多、施工赔补、工程款结算、存在工期（质量）扣款等问题和困难，投标时投标方要充分考虑到存在的实际困难，中标后单价不能因施工现场环境、难度、工期、赔补、误工、协调困难、工程款结算等情况作调整，工程合格以中标价结算，工程严禁向第三方转包，否则甲方有权终止合同。

6、乙方不及时支付农民工工资导致上访，甲方有权动用农民工工资支付保证金，同时中标单位不得参与诸暨广电第二年工程施工项目投标。

7、质保期为工程竣工验收合格之日起壹年加上投标时承诺的延保期，质保期内由于中标单位施工不合理而造成的故障，中标单位应及时无偿予以修复，包括光交箱、分光箱、光缆、组合线、铠装电源线、接电、熔接、调试、线缆箱体安装位置不合理要求移位改迁、信号异常导致用户无法正常使用等。质保期内如不及时处理存在的间题，甲方按同一用户投诉二次每次扣500元，同一单元一天内合计5次以上投诉扣1000元，市长热线信访、诸暨E网投诉每次扣1000元。上述投诉扣款以广电呼叫中心电脑派单、台党建室转办为依据，扣款在第三次余下的10%作为工程质量保证（修）金中扣除。

8、项目要求

（1）施工内容及要求：

老小区网络改造每户施工费中涉及的施工项目主要包括每个老小区新装若干光缆交接箱；每个单元新装光纤分配箱或光缆终端箱（附墙安装）；铺设光缆交接箱、分光箱（终端箱）之间的室外光缆（不含监控、数据等专线室外光缆）；安装室外光缆吊牌；热熔全部室外光缆；每只分光箱（终端箱）接电，铠装电源线，标牌；敷设入户线（皮线光缆和-5同轴电缆组合线）；分光箱（终端箱）成端，包括皮线光缆热熔尾纤、同轴电缆制作头子、安装户线标签（旗帜型打印标签），标签内容为用户门牌号；分光箱（终端箱）内设备安装、调试；用户端设备安装、调试；部分老小区全部（电信、移动、联通）废旧设施和线缆拆除回收入仓，以诸暨市信息管网有限公司统一安排为准（详见清单1），其它老小区广电箱体和设备；负责处理协调诸暨市信息管网有限公司、社区、物业、用户及其它相关单位，赔补支付；设计CAD图纸、谷歌地图包括的施工内容。

箱体、光缆、电缆、尾纤、终端盒、光分路器、光接收器等甲方提供的材料，中标单位到指定仓库领用，施工中节约材料，记录每件材料使用数量、位置等信息，多余退回，损坏、遗失按甲方出库价赔偿，做好工程材料平衡表。

旧光电缆、箱体回收到南门仓库，设备、光接收机、分子器回收到网管部一楼仓库，所有旧材料回收需要甲方签字确认，损坏、遗失按甲方出库价50%赔偿，甲方有权在工程款中扣除。

用户线标签、光纤软套管、不锈钢管卡、线卡等副材由乙方免费提供，质量符合行业要求。

（2）人员要求：

项目经理具有通信与广电工程建造师或机电工程二级及以上建造师资格证书；并持有《安全生产考核合格证书》，中标单位全权负责协调处理好施工中遇到的各种困难和矛盾，做到安全施工、文明施工，服从甲方和相关职能部门管理，施工期间做好围护及扬尘处理，乙方必须按照工期要求提前安排好施工、技术、熔接、资料、协调等人员，参加的施工人员必须按国家规定签订劳动合同并交缴相关保险，按时支付工资。

乙方需组建一支由2-4名安装、调试熟练工组成的应急小分队，备好车辆工具处理投诉整改、移位、夜间施工、调试等情况。施工时间在施工现场，非施工时间在广电大楼网管部待命处理，乙方施工引起的用户投诉20分钟内必须响应并及时处理解决，24小时内未及时处理造成同一用户二次投诉的，每次扣500元，24小时内同一单元合计5次以上投诉扣1000元，市长热线、信访、诸暨E网投诉每次扣1000元。上述投诉扣款以广电呼叫中心电脑派单、台党建室转办为依据。

（四）验收、付款方式

1、工程图纸严格按照甲方提供图例制作CAD图纸，图纸注明施工单位、工程名称、工程负责人、制图、审核、校对、图名、页码、编号、参照物（详细）、主要工作量等内容并盖中标单位公章（打印A3纸），验收合格后CAD电子版，谷歌电子地图（标注光缆芯数长度，窨井、接头包、箱体、电源、管道等经纬度）交甲方。

3、竣工资料用（A4纸）制作，内容包括；1、工程说明  2、审计意见书  3、招标公告  4、招标文件（主要部分）  5、结算单价（主要部分）  6、中标公告  7、中标通知书  8、合同  9、授权书  10、工程预算表（施工申批单）  10、工程联系单  11、决算表  12、工程验收单  13、工程量汇总表  14、竣工图（即工程量图A3纸） 15、熔接资料和OTDR测试数据16、材料领用明细表17、工程余料退仓表  18、用户施工登记签字表等。

4、工程施工质量必须符合招标文件第四项规定质量及其它要求，同时通过招标单位，诸暨市信息管网有限公司、城投公司、监理验收合格，结算用户数（工程量）确定由招标单位，诸暨市信息管网有限公司、城投公司等相关部门审核确认。

5、工程通过联合验收合格后第一次以初审用户数（工程款）总金额的50%支付，第二次用户数（工程量）经相关部门审核确认，甲方与诸暨市信息管网有限公司工程款结算时间与比例对应支付到90%，采取背靠背的方式，（减去前面支付的50%），第三次余下的10%作为工程质量保证（修）金分二次支付，验收合格一年后付5%，乙方承诺的延保期到期后付5%（无息）。

四、本合同履行过程中发生的争议，由当事人协商解决；协商不成的，提交绍兴仲裁委员会解决。

五、本项目的招标文件、投标文件、中标通知书、乙方承诺书、廉政责任书、附件，具有同等法律效力。

六、本合同一式六份，甲乙双方各三份，双方签字盖章并交纳履行保证金后生效。

诸暨广电网络有限公司                    ****** 有限公司

甲方（盖章）：              乙方（盖章）：

代表：                     代表：

联系电话：                 联系电话：

2019年  月   日

## 附件：

## 建设工程廉政责任书

甲方：

乙方：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中甲乙双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、乙方责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，甲方乙方各执一份，具有同等效力。

甲方：       (公章)                   乙方：            (公章)

法定地址：                             法定地址：

法定代表人或其                         法定代表人或其

委托代理人：       (签字)             委托代理人：       (签字)

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

电子邮箱：                             电子邮箱：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

邮政编码：                             邮政编码：

第五章  应提交的有关格式范例

一、外包装封面格式

技术文件或商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人：           （盖公章）

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

日期：       年     月     日

二、内包装封面格式

正本/副本

技术文件或商务文件（标一/标二）

项目名称：

项目编号：

投标人：           （盖公章）

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

日期：       年     月     日

## 三、投标函（格式）

致：浙江华元工程咨询有限公司

根据贵方                           项目的招标文件（编号：浙华元 2019-**-**）有关要求，    　　（投标人全称）       授权     （委托代理人姓名）   为全权代表，参加贵方组织的招标采购活动，并进行投标。为此：

1、我方已详细研读了全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件等，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

2、我方承诺本投标文件在开标之日起至投标有效期满均具有约束力，并严格遵守投标文件中的承诺。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国招标投标法》及招标文件中规定的参加本项目的供应商资格条件。

4、我方严格按照招标文件的规定报价，并提供招标文件规定的全部投标文件。

5、如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直到合同履行完毕均保持有效，我方将按招标文件及招投标法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

7、我方同意向贵方提供任何与该项投标有关的一切数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、与本次投标有关的一切正式往来通讯，请寄：

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

投标人名称：             （盖章）

法定代表人或委托代理人：     签字或盖章

日期：        年       月       日

## 四、授权委托书（格式）

致：浙江华元工程咨询有限公司

我   (姓名)　系        (投标人名称)　　　的法定代表人，现授权委托本单位在职职工   (姓名)  　以我方的名义参加贵中心组织的诸暨市    　(招标项目)        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人：(签字或盖章)                   被授权人：(签字或盖章)

职     务：                                 职  务：

被授权人身份证号码：

投标人：           　　　 (盖章)

年    月   日

## 开标一览表（格式）

项目名称：
项目编号：浙华元 20**-**-**

单位：元

| 标号 | 标的内容 | 统一投标折扣 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小写 | 大写 |
| 一 |  | % | 百分之 |
| 二 |  | % | 百分之 |

投标人：                  （盖章）

法定代表人或委托代理人：        签字或盖章

日      期：     年    月    日

## 六、投标承诺书（格式）

我公司已详细阅读了                     项目（项目编号：浙华元         ）招标文件，现参加该项目投标，并就有关事项作出如下承诺：

一、我公司在该项目招投标及合同履约过程中，不会出现以下行为，否则我公司愿意接受该行为被记录为不良行为，并在不良行为记录时限内放弃诸暨广电网络有限公司项目投标的资格。

（1）已报名但无故放弃投标(开标前已有书面说明并证实的除外)一年内累计3次以上的；

（2）在招标采购过程中，与采购人进行协商谈判的；

（3）投标有效期内撤回其投标文件的；

（4）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（5）不积极配合采购单位做好标的验收工作的；

（6）在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的；

（7）不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的；

（8）中标后无正当理由放弃中标，或不与采购人签订采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的；

（9）虚假投诉、恶意投诉或未按层级和相关程序逐级质疑、投诉而影响采购工作正常进行或造成不良影响的；

（10）不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的；

（11）项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的；

（12）发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的；

（13）与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的；

（14）采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的；

（15）中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的；

（16）事先有承诺，而事后违反承诺内容的；

（17）将中标项目转包或违反规定进行分包的；

（18）以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；

（19）未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的；

（20）无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的；

（21）为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的；

（22）提供假冒伪劣产品或走私物品的；

（23）擅自变更、中止、终止或解除采购合同的；

（24）向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的；

（25）在采购活动期间，对管理机构、采购人、其他投标人、评标专家、中介机构等采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的；

（26）市公管办认定的其他违反采购管理的行为。

出现（1）~（6）行为之一，记录时限为6个月；出现（7）~（12）行为之一，记录时限为1年；出现（13）~（17）行为之一，记录时限为2年；出现（18）~（21）行为之一，记录时限为3年；出现（22）~（25）行为之一，记录时限为5年；出现（26）行为，酌情处理。时限以被记录为不良行为之日起算，在记录时限内再次被计为不良行为的，记录时限应从上次记录时限截止日起算。

二、我公司承诺接受采购文件及澄清修改部分（如有）的全部条款（包括响应文件递交截止时间、保证金、资格条件、评审成交标准以及采购需求等其他所有条款）且无任何异议。如果我公司在递交响应文件后还对采购文件提出质疑的，愿意接受相关部门依据采购法第77条第1款做出的处罚决定。

三、我公司及其他利害关系人如对该项目的中标公示有异议，将在采购文件规定的公示期限内提出符合以下条件的有效质疑，否则我公司愿意接受相关部门不予受理的决定。

1、质疑人须为采购响应人和其他利害关系人；

2、投诉时，应当递交质疑书，质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被质疑人的名称、地址及联系方式；

（3）质疑事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料；

（6）质疑人是法人的，质疑书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章；其他组织或者个人质疑的，质疑书必须由其主要负责人或者质疑人本人签字，并附有效身份证明复印件。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人：          签字或盖章

日      期：     年    月    日

## 七、农民工工资支付承诺书（格式）

## 致:诸暨广电网络有限公司

## 我单位承诺:贵公司支付的工程款我单位保证按时足额优先支付民工工资，并接受贵公司的监督和检查。一经发现我公司存在拖欠民工工资、行为或出现民工闹事现象，我公司保证将无条件筹集资金立即足额发放农民工工资。， 并愿意接受甲方的任何针对性的惩罚措施。我公司承诺一旦发生拖欠民工工资，我公司将无条件接受贵公司从农民工工资保证金中直接支付给农民工工资，并对由此造成的一切后果承担全部责任。

## 保证单位: (加盖公章):

## 经办人(签字):

## 日期: