诸暨市智慧城市2020年信息化硬件集成项目监理采购项目

（编号：浙华元2020-05-13）

招

标

文

件

采  购 单 位：浙江浣江传媒集团有限公司

采购代理机构：浙江华元工程咨询有限公司

二〇二〇年六月

目录

第一章    招标公告

第二章    投标须知

第三章    评标办法及评分标准

第四章    采购需求

第五章    采购合同

第六章    应提交的有关格式范例

本招标文件为2019年新制版本，请各位投标人详细阅读各项条款

# 第一章  招标公告

（编号：浙华元2020-05-13）

参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，浙江华元工程咨询有限公司受浙江浣江传媒集团有限公司委托，对下列项目进行公开招标，特邀请国内符合条件的投标人参与投标。现将有关事项公告如下：

一、项目名称：诸暨市智慧城市2020年信息化硬件集成项目监理采购项目

二、采购组织类型：非政府采购-分散采购委托代理

三、项目内容及规模：

诸暨市智慧城市项目建设概算约2亿元。本项目标的最高投标比例为2.91%。

四、评标办法：综合评分法

五、投标人（供应商）资格要求：

1、投标人必须满足《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、营业执照经营项目与采购标的内容相符，具有良好信誉的企业法人；

3、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的获取：

本项目采购文件采用网上下载方式发布，发布时间为2020年06月18日-2020年06月28日，符合投标人资格条件的供应商请在诸暨市公共资源交易网（http://www.zhuji.gov.cn/）首页-公告代发板块，交易公告栏目中下载招标文件，本项目无须报名，于开标当日直接参加投标。

七、投标须知：

投标人须在提交投标文件时提供下述相关证照原件或公证件（有效期内），未提供或提供不完整的一律作无效标处理：

- 营业执照原件；

2、参加开标现场的投标人代表须提供投标人注册地社保机构出具的该投标人代表近三个月缴纳的社会保障资金证明原件，且该资金必须由投标人缴纳（原件不退）；参加开标现场的投标人代表为法人代表本人的，只需提供法人代表身份证原件。

八、投标保证金：无

九、投标文件提交：

投标人须于2020年07月08日9:30将投标文件密封送达浙江华元工程咨询有限公司开标室（诸暨市东二路125号鸿迪大厦8楼 ），逾期送达或未密封将拒绝接收。

十、开标时间和地点：

开标时间：2020年07月08日9:30

开标地点：浙江华元工程咨询有限公司开标室（诸暨市东二路125号鸿迪大厦8楼 ）

- 业务咨询：

业主单位联系人：张  工；   联系电话：13575578894

代理机构联系人：孙燕飞；   联系电话：18258588757

浙江浣江传媒集团有限公司

浙江华元工程咨询有限公司

二○二○年六月十八日

# 第二章   投标须知

前  附  表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 诸暨市智慧城市2020年信息化硬件集成项目监理采购项目 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 4 | 最高限价 | 本项目标的最高限价比例为2.91%，任何超过最高限价比例的报价将被认定为无效报价。 |
| 5 | 投标人（供应商）资格要求 | 1、投标人必须满足《政府采购法》第二十二条规定的条件； 2、营业执照经营项目与采购标的内容相符，具有良好信誉的企业法人； 3、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 4、本项目不接受联合体投标。 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 □接受。（联合体投标要求:联合体各方中至少有一方符合本文件规定的特定资质条件。但同一专业的投标人组成的联合体应以资质最低的一方为依据。联合体投标的,须提供联合体协议。）。 |
| 7 | 标的划分 | 本次招标共1个标的，招标人将整体择定中标人。 □本次招标采购共分＊＊＊个标的，投标人可以选择一个或多个标的投标，招标人将分标的择定中标人。一个投标人 同时中标多个标的。 |
| 8 | 资格审查 | 资格后审 |
| 9 | 招标文件的 获取 | 本项目采购文件采用网上下载方式发布，发布时间为为2020年06月18日-2020年06月28日，符合投标人资格条件的供应商请在诸暨市公共资源交易网（http://www.zhuji.gov.cn/）首页-公告代发板块，交易公告栏目中下载招标文件，本项目无须报名，于开标当日直接参加投标。 |
| 10 | 投标时应提供资料 | 一、资格审查原件： 投标人须在提交投标文件时提供下述相关证照原件或公证件（有效期内），未提供或提供不完整的一律作无效标处理： - 营业执照原件； 2、参加开标现场的投标人代表须提供投标人注册地社保机构出具的该投标人代表近三个月缴纳的社会保障资金证明原件，且该资金必须由投标人缴纳（原件不退）；参加开标现场的投标人代表为法人代表本人的，只需提供法人代表身份证原件。 |
|  |  | 二、技术、商务评审原件： 按采购文件要求提供相关原件。 要求提供原件的应在提交投标文件时按要求提供，逾时拒绝接收，未提供原件的按相关要求处理。 |
|  |  | 原件资料的完整性由投标人自行负责，原件资料评审的由评标委员会负责。 |
| 11 | 投标保证金 | 无 |
| 12 | 技术文件 | （1）法定代表人授权委托书（除法定代表人亲自参加外，格式见附件)； （2）企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）； （3）投标人情况介绍； （4）相关资质证明或文件复印件（如有，加盖单位公章）； （5）成功案例和业绩证明（如有）； （6）对本项目系统总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（如需要）； （7）招标文件标明的影响投标人资格的其他证明文件（如主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺，本地化服务能力证明）； （8）保证工程质量的技术力量及技术措施（如需要）； （9）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（如需要）； （10）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（如需要）； （11）投标人需要说明的其他文件和说明。 投标人在“技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。 |
| 13 | 商务文件 | （1）投标函（格式见附件）； （2）开标一览表（格式见附件）； （3）投标承诺书（格式见附件）； （4）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签名（或盖章）并加盖单位公章。 |
| 14 | 投标文件份数 | 技术文件正本一份，副本五份 商务文件正本一份，副本五份 |
| 15 | 投标有效期 | 自投标截止日起90天。如采购代理机构认为必要，可延长投标有效期。 |
| 16 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内 |
| 17 | 转包与分包 | 本项目不允许转包和违法分包。 |
| 18 | 履约保证金 | 签订合同前，中标人需向采购单位缴纳合同金额10%的履约保证金，项目整体运维一年后无任何问题一个月内退回，不计息。 |
| 19 | 投标文件递交截止时间 | 2020年07月08日9:30 |
| 20 | 投标文件递交地点 | 浙江华元工程咨询有限公司开标室（诸暨市东二路125号鸿迪大厦8楼 ） |
| 21 | 开标时间 | 2020年07月08日9:30 |
| 22 | 开标地点 | 浙江华元工程咨询有限公司开标室（诸暨市东二路125号鸿迪大厦8楼 ） |
| 23 | 质疑与答疑时间 | 投标人应在2020年06月28日12时前以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的，采购代理机构不予受理、答复。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，招标人将在2020年06月29日12时前将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，投标人自行在网上查阅、下载答疑回复答疑内容是招标文件的组成部分。 |
| 24 | 其他 | 特别提醒： 1、本项目招标代理费由中标方支付，具体收费标准按国家发改委【2011】534号文件和国家计委【2002】1980号文件执行； 3、以上费用由投标人在报价中一并考虑，在领取中标通知书前付清。 |

## 一、总   则

1.适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

- 2.定义

2.1“招标人”系指组织本次招标的采购单位和浙江华元工程咨询有限公司。

2.2“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

2.3“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税 金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7本招标文件所述设备品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求参考性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在参考品牌范围内的，是否符合招标文件要求由评标小组在投标文件评审时集体讨论决定。

3.采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

- 4.投标委托

投标人代表须携带居民身份证。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- 5.投标费用

投标人应自行承担获得招标文件和编制、提交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。对中标人收取代理服务费。

- 6.特别说明：

6.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

6.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

6.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.5除评标办法采用最低评标价法的项目外，直接或者间接受采购单位控制的当事人，或者与采购单位受共同上级控制的当事人，为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人，或者直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、招标人或其附属机构有关联关系的当事人，不得参加本项目投标。

6.6投标人须对所投产品、方案、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料归采购人所有。

- 7.质疑和投诉

7.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。投标人对招标人的质疑答复不满意或者招标人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。逾期提出的，采购代理机构不予受理、答复。

7.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

7.3采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，招标人将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，答疑内容是招标文件的组成部份。

7.4投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均须在答疑截止时间前提出。

## 二、招标文件

8.招标文件的构成。

本招标文件由以下部份组成：

8.1招标公告；

8.2投标须知；

8.3评标办法及评分标准；

8.4采购需求；

8.5应提交的有关格式范例；

8.6本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

- 9.投标人的风险

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 10.招标文件的澄清与修改

10.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须按前附表规定的时间前以书面形式(包括书面文字、传真等)要求招标人澄清。逾期提出的，招标人将不予受理。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，招标人将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，答疑内容是招标文件的组成部份。投标人可以通过诸暨市公共资源交易网自行下载，以确认已阅知该澄清或修改内容，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

10.2招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件或公告或通知为准。

10.3在投标截止时间前，招标人有权修改招标文件，并以网站发布补充公告的形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

10.4为使投标人在编制投标文件时把补充公告内容考虑进去，招标人可以酌情推迟递交投标文件的截止时间。

10.5补充公告须向诸暨市浣江传媒集团有限公司审核备案。

## 三、投标文件编制和提交

- 11.投标文件的组成

投标文件由技术文件、商务文件二部分组成。详见前附表。

- 12.投标文件的语言及计量

12.1投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

12.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- 13.投标报价

13.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

13.2投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。投标报价（包括单价、总价等）均保留到小数点后两位（如：100.88元）。投标人必须报有合理单价，其将作为设备增减的主要依据。

13.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.4招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标人若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请采购代理机构宣读，否则是投标人自己的风险，采购代理机构对此不承担任何责任。

- 14.投标文件的有效期

14.1自投标截止日起90天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长投标有效期。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

14.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

14.3投标人可拒绝接受延期要求，但不能修改投标文件。

14.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- 15.投标保证金

15.1本项目无需缴纳投标保证金

15.2如投标人或招标人有下列情形之一的，应按串通投标行为认定，禁止其一至三年内进入本市政府采购市场，情节严重的移送有关部门依法处理。

15.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或人员编制的；

15.2.2不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

15.2.3不同投标人的投标文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的；

15.2.4不同投标人的投标文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；

15.2.5不同投标人的授权代表为同一单位的工作人员的；

15.2.6不同投标人的投标文件相互混装，或在一个投标人的投标文件内遗留有其他投标人的签名、盖章等不属于本投标人参加政府采购必需的信息资料的；

15.2.7采购响应截止时间后，招标人协助投标人撤换或更改投标文件的；

15.2.8招标人泄露有意向参加政府采购的投标人名称、数量等应当保密的事项的；

15.2.9不同投标人之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标人中标或轮流中标的；

15.2.10法律、法规或规章规定的其他串通行为。

- 16.投标文件的签署和份数

16.1投标人应按招标文件前附表规定的内容和份数编制投标文件。并在封面上标明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。当投标文件未注明“正本”和“副本”且出现不一致时，评标委员会可以认定投标人出现选择性投标而认定其为无效投标。

16.2投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

16.3投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。投标文件中所涉及的公章必须是投标人全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

16.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.5投标人应使用招标文件中提供的文本格式，如表格不够用，可以按同样格式扩展。

16.6投标文件必须统一用A4纸(除特殊项目外)，文件内容均要求打印（除注明要求签字或提供复印件外）。

16.7投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求或开标一览表中报价进行手写的，其投标文件将作无效标处理。

17.投标文件的包装、递交、修改和撤回

17.1投标人应将投标文件的技术文件、商务文件分开包装密封。如投标文件的技术文件与商务文件未分开制作与包装或未密封或技术标内容含有商务报价的内容，将被视作无效标处理。同时在外包装封面上注明投标项目名称、编号、投标人名称（写全称）、技术文件或商务文件，并由投标人盖章及其法定代表人（或委托代理人）签字或盖章。

17.2未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

17.3投标人应按前附表规定的时间、地点将投标文件递交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。采购代理机构可以按本须知“招标文件的澄清与修改”规定，酌情推迟递交投标文件的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

17.4投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标人；修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

17.5投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

17.6不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

18.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

18.1在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

18.1.1超出营业执照经营范围投标的；

18.1.2资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

18.1.3投标文件项目不齐全或者内容虚假的；

18.1.4投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

18.1.5投标有效期、交货时间、质保期、售后服务承诺等条款不能满足招标文件要求的；

18.1.6未按照招标文件规定要求密封、装订、签署、盖章或投标文件正、副本份数不足的；

18.1.7商务条款存在偏离情况的；

18.1.8不符合法律、法规或未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

18.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

18.2.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

18.2.2明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

18.2.3允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达20项（含）以上的；

18.2.4投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

18.2.5发现有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

18.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价超出最高限价；

（3）投标报价具有选择性。

18.4符合招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

## 五、开  标

19.开标

19.1采购代理机构将在前附表规定的时间、地点进行开标，投标人法人代表或其委托授权人应准时出席开标会议，开标时到场的投标人均需签到以示出席。

19.2投标人法人代表或其委托授权人未参加开标会议或迟到、早退的，视为自动弃权，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

19.3开标会在业主单位现场监督下由浙江华元工程咨询有限公司工作人员进行主持。

20.开标程序

20.1主持人宣布开标大会开始，介绍到会单位和人员。

20.2主持人宣布开评标期间的有关事项。

20.3投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认。

20.4工作人员将投标文件等资料送达评标室，交评标委员会评审。

20.5技术标评审结束后，由主持人当众宣读技术评审结果和投标报价。

20.6评标委员会对入围单位进行投标报价评审。

20.7评标委员会审核商务报价，汇总技术分、商务分，根据得分排序确定中标候选人。参加开标会的法定代表人或授权代理人应对唱读的内容和记录结果进行校核。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

20.8主持人向投标单位公布评标结果。

20.9开标会议结束。

## 六、评　标

21. 组建评标委员会

评标委员会按照有关规定组建。

22.评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

23.评标程序

23.1形式审查

评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

23.2实质审查与比较

23.2.1评标时，评标委员会将以招标文件为基本依据，首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公平的影响。

23.2.2评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

23.2.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

23.2.4各投标人的技术得分为去掉最高分、最低分后其他评委的有效评分的算术平均数。

23.2.5评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

24.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25.错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

25.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

25.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

25.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价 。

25.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

26.评标办法。

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法及评分标准》。

27.评标过程的保密

27.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料和授予合同的信息，招标人都不应向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

27.2任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其被取消投标资格，并由其承担相应的法律责任。

27.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

## 七、定标

28.确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

28.1中标结果实行中标公示制度，接受社会监督。招标人应当在发布招标公告的网站上和信息公告栏上予以公示，公示期限为三个工作日。

28.2第一名中标候选人无正当理由放弃中标成交或被取消中标资格的，同时上报诸暨市公共资源交易管理委员会办公室，诸暨市公共资源交易管理委员会办公室将按《中华人民共和国招标投标法》、《诸暨市招投标市场不良行为记录暂行规定》等有关法律、法规、制度进行处理。此标的将另行组织采购。

29.中标通知

29.1 中标公示期满后，无异议的，采购人确认中标结果，浙江华元工程咨询有限公司核发《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

29.2中标结果将于公示期满后在相关网站以中标公告形式发布，中标人须在中标公告发布后到浙江华元工程咨询有限公司领取书面通知。

29.3招标人对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

30. 中标无效情形

中标人存在下列情形之一的，中标无效：

30.1提供虚假材料谋取中标的；

30.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

30.3与采购单位、其他投标人恶意串通的；

30.4向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

30.5在招标过程中与采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行背离合同实质性内容的协议的；

30.6存在法律、法规规定的其它损害招标人或用户单位利益或社会公共利益的情形的；

31.重新招标

投标截止时间及评审期间，出现有效供应商不足3家的，重新组织采购活动。

若投标方案不能满足招标文件要求的，将被废标。

## 八、授予合同

32.签订合同

32.1中标人须在领取《中标通知书》后30天内，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，依据招标文件和投标文件的有关条款上门与相关用户单位（即采购单位）签订合同。

32.2招标文件、投标文件和《中标通知书》作为合同签订的依据和主要附件。合同签订时中标人须提供相应的《中标通知书》复印件和售后服务承诺给用户单位，以方便验收货物（或工程）。

32.3 合同一式四份，用户单位和中标人各执一份、代理机构、浙江浣江传媒集团招投标办公室备案一份。

32.4中标人和用户单位不得擅自变更、中止或者终止合同，不得另外订立背离合同实质性内容的其它协议。

33.履约保证金

33.1中标人在签订采购合同前，应按招标文件要求向采购人提交履约保证金，其数额为中标金额的10%，履约保证金不计息。履约保证金作为中标人在履行合同合服务承诺的保证。

33.2履约保证金须单独提交。

33.3签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

34.合同备案

采购单位应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同送浙江浣江传媒集团招投标办公室和代理公司备案。

## 九、不良行为记录

采购响应人、采购相关利益人、自然人在采购活动中出现下列违规行为的将记入浙江浣江传媒集团不良行为记录，并在记录时限内暂停其浙江浣江传媒集团交易资格。

| 序号 | 不良行为 | 记录时限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在采购过程中，与采购人进行协商询价的 | 6个月 |
| 2 | 询价有效期内撤回其采购响应文件的 | 6个月 |
| 3 | 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的 | 6个月 |
| 4 | 不积极配合采购单位做好标的验收工作的 | 6个月 |
| 5 | 在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的 | 6个月 |
| 6 | 不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的 | 1年 |
| 7 | 中标后无正当理由放弃中标，或在规定时间内不与采购人签订采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的 | 1年 |
| 8 | 不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的 | 1年 |
| 9 | 项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的 | 1年 |
| 10 | 发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的 | 1年 |
| 11 | 与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的 | 2年 |
| 12 | 采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的 | 2年 |
| 13 | 中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的 | 2年 |
| 14 | 事先有承诺，而事后违反承诺内容的 | 2年 |
| 15 | 将中标项目转包或违反规定进行分包的 | 2年 |
| 16 | 以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的 | 3年 |
| 17 | 未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的 | 3年 |
| 18 | 无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的 | 3年 |
| 19 | 为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的 | 3年 |
| 20 | 投标人、采购相关利益人、自然人不按程序、规定时间进行质疑投诉；虚假质疑投诉；非正规渠道质疑投诉（信访、网络炒作等）；并对采购工作造成不利影响的 | 3年 |
| 21 | 投标人、采购相关利益人、自然人利用质疑投诉、非正规渠道质疑投诉达到自身目的，并对采购工作造成不利影响的 | 3年 |
| 22 | 提供假冒伪劣产品或走私物品的 | 5年 |
| 23 | 擅自变更、中止、终止或解除采购合同的 | 5年 |
| 24 | 向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的 | 5年 |
| 25 | 在采购活动期间，对管理机构、采购人、其他采购响应人、评标专家、中介机构等采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的 | 5年 |
| 26 | 诸暨市公共资源交易管理委员会办公室认定的其他违反采购管理的行为 | 酌情处理 |

## 十、监督和解释

35.本次招标活动接受诸暨市监察局、诸暨市国资办的监督。

36.本招标文件的解释权属于采购单位和浙江华元工程咨询有限公司。

# 第三章   评标办法及评分标准

1、采用综合评分法。即在符合招标文件要求的前提下，择定最高得分者为第一中标候选人，即预中标人。

2、 合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

3、评分办法

（1）满分为100分。总得分=技术得分+商务得分；

（2）技术得分=技术评分技术评分=所有评委评分的算术平均数。

（3）商务得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=通过技术评审入围的最低投标报价，价格权值=20%；

（4）技术分评分细则（80分）

| 项 目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 综合实力（0-3分） | 拥有AAA示范监理企业、国家高新技术企业、涉密信息系统集成（工程监理）乙级及以上，每提供一个得1分，全部满足得3分。 | 0-3 |
| 总监理工程师（12分） | 拟派本项目总监理工程师：具有信息系统监理师前提下，拥有C++软件开发工程师、高级LINUX运维工程师，每提供一个得6分，总共得12分 （投标时要求提供证书原件及社保机构出具的投标人为其缴纳的近6个月社保证明材料，无原件不得分）。 | 0-12 |
| 总监代表 （8分） | 总监代表拥有：系统集成管理高级、高级云计算基数开发工程师、系统分析师、高级软件工程师、Networking Fundamentals网络基础、网络应用开发工程师、数据管理工程师、数据应用开发工程师，每提供一个得1分，全部满足得8分； （投标时提供相关证书原件及社保机构出具的投标人为其缴纳的近6个月社保证明，无原件不得分）。 | 0-8 |
| 监理工程师（7分） | 监理工程师：具有信息系统监理师和通信工程专业前提下，拥有光接入网络工程建设证书、通信监理人员证书，每提供一项得3.5分，总共得7分。 （投标时提供相关成员的证书原件及投标人为其缴纳的6个月以上社保证明材料，否则不得分。） | 0-7 |
| 监理员 （6分） | 监理员要求：网络安全系统测评师、网络信息安全工程师、物联网技术开发工程师；信息系统集成管理高级、电工证书、二级建造师，每提供一个得1分，全部满足的6分 （投标时提供相关成员的证书原件及投标人为其缴纳的6个月以上社保证明材料，否则不得分。） | 0-6 |
| 企业类似业绩（4分） | 提供投资金额超过10000万及以上的类似项目每个得2分，总共得4分，提供合同原件，无原件不得分 | 0-4 |
| 监理技术方案（31分） | 设计与施工控制的方法、措施及目标评价：质量目标明确，有针对性，科学合理，措施方法有全面、具体等酌情打分0-2分。 具有项目设计与施工管理系统软件著作权的得2分，投标时提供原件，不提供不得分。 | 0-4 |
|  | 变更过程控制及管理、措施及目标评价：进度目标明确有针对性、科学合理、措施方法完善等酌情打分，0-2分。 具有项目变更过程控制及管理软件著作权的得2分，投标时提供原件，不提供不得分。 | 0-4 |
|  | 造价指标分析管理的方法、措施及目标评价：投资目标明确有针对性、科学合理、措施方法完善等酌情打分，0-2分。 具有造价指标分析管理系统软件著作权的得2分，投标时提供原件，不提供不得分。 | 0-4 |
|  | 项目全生命周期质量管理与基本监理工作制度：有针对性、科学合理、目标明确、措施方法完善等酌情打分，0-2分。 具有项目风险评估及应急处理服务软件著作权的得2分，投标时提供原件，不提供不得分。 | 0-4 |
|  | 安全及文明开发措施：阐述对工地安全及文明开发的监督控制措施，0-3分。 具有网络安全涉密系统测评软件提供软件著作权的得2分，投标时提供原件，不提供不得分。 | 0-5 |
|  | 合同和信息管理的方法及措施评价：有针对性、科学合理、目标明确、措施方法完善等酌情打分，0-3分。 具有项目风险评估及应急处理服务软件提供软件著作权的得2分，投标时提供原件，不提供不得分。 | 0-5 |
|  | 本项目监理重点和难点分析及解决措施：本项目监理重点部分、难点部分、隐蔽工程等描述的准确性、合理性评价以及确保这些部分监理质量的方法、措施评价等酌情打分，0-3分。 具有机房建设管理管理软件提供软件著作权的得2分，投标时提供原件，不提供不得分。 | 0-5 |
| 本地化服务（4分） | 本地化服务：诸暨本地设有分公司得4分，绍兴区域内设置分公司得1分，没有不得分。提供分公司营业执照原件，无原件不得分。 | 0-4 |
| 其他资质 （5分） | 投标人拥有音视频系统集成企业资质四级和安全技术防范系统集成及服务专项资质四级 ，全部满足得5分，少一项不得分。 | 0-5 |

注：上述需要提供原件的，标书中应同时提供复印件，否则该项不得分。且相关原件及资料须在投标截止时间前递交，逾期不再接收。

（5） 本次评审采用竞争择优入围方式。参加投标单位六家（含）以下的，取技术分前三名入围（入围单位末名得分出现并列的，并列单位均入围，下同），进行商务评审（未入围的投标人不再进行商务评分，且不作为中标候选人，下同）；参加投标单位七家（含）以上九家（含）以下的的，取技术分前四名入围，进行商务评审；参加投标单位十家（含）以上，取技术前五名，进行商务评审。

在商务评审环节出现废标的，按上述择优入围办法重新排定入围单位重新进行商务评审。

# 第四章   采购需求

产品要求中有参考品牌、型号的仅作为投标方案参考，但投标产品品牌、型号至少应与参考品牌、型号相当。

除参考品牌、型号以外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与参考品牌、型号相当的产品参加。

注：★为实质性响应项，不满足则投标无效。

（一）建设背景

随着诸暨市经济繁荣发展、城市功能完善、人口的进一步集聚，诸暨市智慧城市建设刻不容缓，诸暨市智慧城市建设项目通过应用现代化的计算机技术、网络技术、通信技术、自动控制技术，完善设施设备管理平台建设和拓展，制定智慧城市方案，建成具有省内领先水平的“全方面”智慧城市，实现真正意义上的智慧互通互联，实现政府最多跑一次口号理念。提高公益服务水平，进一步改善城市形象、提升城市品位，推动诸暨市信息化向着集成化、智能化方向发展，并为未来智慧城市进一步发展奠定坚实的基础。

诸暨市智慧城市2020年信息化监理项目建设应用面广，复杂程度高，涉及信息网络、计算机软硬件、系统集成等各方面的技术，科技含量高，工作量大、时间紧迫。要求监理单位按照建设目标和要求，遵循国家、省、市信息系统项目建设和监理的标准和规范，依据项目建设合同和用户需求，采用先进、科学、合理的适合本项目特点的项目管理技巧和手段，对项目的各个层面进行全方位的管理、控制和协调。对项目的应用软件开发、硬件设备购置、系统集成、安装调试、功能测试、技术培训等方面的质量、进度和投资等进行全面控制。对项目建设合同执行、项目建设文件资料等进行管理。从而使本项目“按期、保质、高效、节约”地完成。

（二）工期：约12个月

（三）监理服务要求

1．信息监理目标

本项目的建设应用面广，复杂程度高，涉及信息网络、计算机软硬件、系统集成等各方面的技术，科技含量高，工作量大、时间紧迫。要求监理单位按照建设目标和要求，遵循国家、省、市信息系统项目建设和监理的标准和规范，依据项目建设合同和用户需求，采用先进、科学、合理的适合本项目特点的项目管理技巧和手段，对项目的各个层面进行全方位的管理、控制和协调。对项目的应用软件开发、硬件设备购置、系统集成、安装调试、功能测试、技术培训等方面的质量、进度和投资等进行全面控制。对项目建设合同执行、项目建设文件资料等进行管理。从而使本项目“按期、保质、高效、节约”地完成。监理单位对项目的监理是终身制负责。

2．信息监理标准规范

GB/T 19668.1-2005 第1部分：总则 信息化工程监理规范

GB/T 19668.4-2007 第4部分：计算机网络系统工程监理规范

GB/T 19668.5-2007 第5部分：软件工程监理规范

GB/T 19668.6-2007 第6部分：信息化工程安全监理规范

《信息系统工程监理企业资质管理规定》 信息产业部；

《信息系统项目监理暂行规定》（信部信[2002]570号文）；

《信息系统工程监理单位资质管理办法》（信部信[2003]142）；

《信息系统工程监理工程师资格管理办法》（信部信[2003]142）；

以及其他国家、省相关法律法规、政策及制度等。

（四）硬件信息系统监理服务要求

3．监理工作要求

3.1监理服务范围

招标方指定的项目进行监理应用系统建设、硬件平台建设、外场工程建设等工程监理。针对项目建设情况，向采购人提出合理化的改进改良建议；协助采购单位对项目各方的工作协调、督办等，相关各类项目会议的组织、记录，项目文档、起草、归档、移交等管理工作；通过全程监理，进行客观公正、全面的分析评价，避免系统出现薄弱环节，判断潜在故障和预期运行瓶颈，提出系统优化建议，保证工程的按时、高效完成。

3.2信息监理总体要求

按照建设目标和要求，遵循国家、省、市信息系统项目建设和监理的标准和规范，依据项目建设合同和用户需求，采用先进、科学、合理的适合本项目特点的项目管理技巧和手段，对项目的各个层面进行全方位的管理、控制和协调。对项目的、设备购置、系统集成、安装调试、系统测试、技术培训等方面的质量、进度和投资等进行全面控制。对项目建设合同的执行、项目建设文件资料等进行管理。从而使本项目“按期、保质、高效、节约”地完成。

3.3监理服务大纲要求

根据投标人针对本项目制作的监理服务大纲,内容简明扼要，重点突出、针对性强。通过对项目的理解提出关键点及针对性的合理化建议，按照“四控制、三管理、一协调”的原则，保证项目在规定的时间内完成，并实现项目建设的目标。

3.4本工程监理服务内容

本次监理的内容主要包括以下内容：

- 项目质量控制

- 工程招标阶段

- 审核设计图纸，查漏补缺，尽量避免设计缺项；

- 参与招标文件的编制,审核招标文件在技术参数上的完整性和合理性；

- 在招标文件的评分细则上对相应招标需求进行把关（如综合评分法的设置、入围条件设置、强制性参数设置），尽可能确保业主单位选择较为满意的潜在供应商。

- 工程设计阶段

- 对设计单位及施工单位提交工程设计方案进行评审，与业主单位沟通，在投资成本和选材上进行把关，尽可能避免不必要的开支；

- 必要时监理单位单独对材料清单进行询价作为参考依据，作为审计的参考资料。

- 工程设计方案存在缺陷时，组织设计单位整改。

- 工程实施阶段

- 认真参加施工图纸会审和设计交底，了解设计意图，审查各专业施工图的相互配合，及时发现存在的问题，尽量避免设计失误造成的损失，坚持做到未经会审的施工图不得投入施工。同时做好技术文件复核工作，并明确项目质量要求，在管理系统中固化；

- 组织建设单位、使用单位、承建单位一起踏勘施工现场并对点位进行统一管理并展现；

- 审查承建单位资质、质量保证体系的同时，注意检查参加施工的管理人员，关键工种的操作人员是否具有上岗证书，同时有关人员必须及时到岗、到位，不得随意更换或抽调，如有必须更换的，事先报项目总监同意，项目经理更换必须经业主同意；

- 在材料、构配件订货前，由施工单位提出产品资料，经各专业监理工程师审查后才可订货进场，材料进场后必须出具出厂合格证，材料试验单等资料，并上报监理单位，经项目专业监理工程师审查并抽查复验合格后，方可用于建设工程。新材料的购置必须有试验报告和推广证书，符合试验要求。对施工机械及设备的型号，主要性能参数和操作要求三方面予以审查，同时检查机具数量以满足施工要求；

- 对专业施工方案进行审查，确保方案在技术上可行，在经济上合理，有利于提高工程质量；

- 做好监理旁站，主要包括基础浇筑、管线施工、杆件吊装、设备安装记录当日主要工作内容，监理工作内容、发现的问题和处理的方法。并以图文形式展现；

- 对所有隐蔽工程及关键工序进行旁站，形成相应旁站资料，作为验收过程材料；

- 对施工过程中所有施工单位出现的问题进行记录，作为罚款依据。

- 工程验收阶段

- 试运行巡检，如实记录试运行问题，特别是出现的问题必须做到闭环处理；

- 处理施工单位提交的验收申请，不具备验收条件时，提出各方都能接受的整改方案，便于项目整体验收；

- 协助建设单位组织专家召开验收会议，就项目实体质量、工程资料开展技术性验收；

- 配合建设单位、承建单位清点硬件资产，并在验收移交清单上签章；

- 在工程审计前，对资料的内容进行预审计和整改，使得项目顺利通过审计。

- 项目进度控制

- 工程招标阶段

- 协助建设单位单位编制本工程的工作计划；

- 对中标单位对工程合同中涉及的产品和服务的提供时间作出说明，并就合同工期设置提出监理意见。

- 工程设计阶段

- 审核工程进度计划的可行性、合理性和各阶段工作成果的判定依据及其可操作性，提交监理审核意见。

- 工程实施阶段

- 审核开工申请，检查工程准备情况；

- 定期检查、记录工程的实际进度情况，确保实际进度与计划相一致；

- 对合同工期的延误和延期进行审核确认，统筹分析各分项延期情况并合理处理；

- 对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；

- 当工期目标严重偏离时，应自动预警，及时提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

- 工程验收阶段

- 监理机构应对验收阶段进度安排提出监理意见；

- 审核项目主要节点与相关文档材料的逻辑是否存在重大偏差，并组织整改。

- 项目投资控制

- 工程招标阶段

- 协助建设单位单位对工程的目标、范围和功能进行界定，并确定工程的预算，通过对项目实施中的方案及设计的优化，确保投资控制在合理、性价比高的范围内；

- 协助建设单位单位根据工程预算，在招标文件中对工程的目标、范围、内容和产品及服务的技术要求作出明确说明。

- 工程设计阶段

- 依据招投标文件、承建合同，审核工程计划、设计方案中所说明的工程目标、范围、内容、产品和服务，对可能的投资变化，向建设单位单位提出监理意见。

- 工程实施阶段

- 根据承建合同及其补充协议，审核承建单位提交的工程阶段性报告和付款申请；

- 协助建设单位做好项目工程量计量统计分析，将付款进度与项目质量与形象进度结合起来；

- 针对本项目有可能存在的风险分析及制定防范性对策，相关措施必须有针对性，且切实有效。

- 工程验收阶段

- 审核承建单位提交的阶段性付款申请，根据承建合同规定的付款条件，签发工程款支付证书；

- 协助建设单位单位进行工程决算。

- 项目变更控制

- 工程招标阶段

- 根据招投标文件的内容，对承建单位的合同进行审核，对合同变更的内容要求承建单位作出相应的说明，必要时组织签署补充协议。

- 工程设计阶段

- 根据现场勘点情况，对于设计与实际有出入的部分进行记录，并组织设计变更会议召开，签署相关变更材料。

- 工程实施阶段

- 与建设单位确定项目变更流程，并通知承建单位；

- 对建设单位和承建单位的变更申请快速响应，了解变化，并撰写工程备忘录；

- 界定变更的目标，选择冲击最小的方案，防止变更扩大化，并征得建设单位批准；

- 三方确认变更后，书面向干系人公布变更信息。督促承建单位按照项目配置管理规定，调整项目相关文档；

- 定期/分阶段进行项目变更风险的评估；

- 执行建设单位制定的变更程序，对变更进行严格的控制；

- 对变更执行效果进行检查；

- 主持建设单位与承建单位关于工程变更、索赔、有关争议而进行的谈判；

- 组织收集第三方依据作为变更询价材料。

- 工程验收阶段

- 汇总各子项变更情况，做好变更统计，并在验收材料中体现；

- 项目审计时，配合建设单位做好对变更相关问题的说明工作。

- 项目合同管理

- 工程招标阶段

- 参与承建合同洽商过程，审核合同草案合理性，提供合理化建议；

- 建议建设单位单位在承建合同中明确规定工程所包含的功能、技术要求、测试标准、验收要求和质量责任；

- 建议建设单位单位在承建合同中明确工程阶段划分及其质量和进度要求，并依此作为工程阶段性付款的依据。

- 工程设计阶段

- 及时处理建设单位单位或承建单位合同变更的申请，协助保持合同、协议及其附件内容的时效性、一致性；

- 监理机构应及时对合同的变更结果作工程备忘录。

- 工程实施阶段

- 监督合同执行情况，定期向建设单位单位、承建单位提交监理报告；

- 对合同变更、索赔等事宜进行审核确认，及时协调合同纠纷，公正地调查分析，提出监理意见。

- 工程验收阶段

- 及时向建设单位单位、承建单位通报承建合同、协议及相关变更所规定工程内容的执行情况，提出监理意见；

- 协助建设单位单位与承建单位签署其他补充协议；

- 出具合同完成情况说明，并直观展现。

- 信息管理/项目文档管理

- 工程招标阶段

- 妥善管理工程招标阶段所产生的与监理相关的文档资料，包括招投标文件和评标过程材料等。

- 工程设计阶段

- 与建设单位单位、设计单位、承建单位建立信息沟通机制，并要求各方在以后的项目工作中贯彻执行；

- 组织编制项目文档标准，并监督检查工程文档的时效性和可用性；

- 与建设单位单位和承建单位共同对工程中其他方提出保密要求的信息实施保密，尊重其他方的知识产权。

- 工程实施阶段

- 监督承建单位按照既定的要求编制和管理工程文档；

- 做好监理日记及项目大事记，并通过信息化手段进行展现。

- 工程验收阶段

- 管理工程验收阶段的文档，如初验申请、初验报告、终验申请和终验报告等相关文档；

- 整理与工程有关的全部监理文档，并提交建设单位单位。

- 项目安全的管理

- 工程招标阶段

- 协助建设单位在招标文件中，落实信息安全和施工安全相关的招标需求。

- 工程设计阶段

- 协助在设计文件的编制过程中，对于安全保障相关要求的落实。

- 工程实施阶段

- 组成专门的安全管理机构，设立专门的安全管理员，健全和落实工程安全管理责任制，切实做好“安全第一”和“预防为主”的方针，做到对安全生产和文明施工进行严格监督；

- 负责项目建设过程中所涉及的数据和资料的保护，保证不被非授权使用，提供相应有效技术措施；

- 负责项目建设施工过程中安全控制，确保不出现安全事故。

- 工程验收阶段

- 对整体项目安全管理进行总结。

- 项目建设的协调

- 工程招标阶段

- 与建设单位单位确定相互间工作协调的机制。

- 工程设计阶段

- 与建设单位单位、承建单位确定工程设计阶段的协调形式和方法，如监理例会和专题会议等，并在项目过程中执行；

- 协调建设单位单位调动适当的资源，配合承建单位完成工程设计前期的调查和分析工作；

- 对设计阶段出现的变更提出监理意见，协调建设单位单位、承建单位达成一致；

- 对设计阶段协调的结果作相关记录。

- 工程实施阶段

- 与建设单位单位、承建单位共同建立实施阶段协调的机制，如监理例会、专题会议等；

- 根据需要及时组织专题会议，解决工程实施过程中的各种专项问题，并作会议纪要，提交建设单位单位和承建单位；

- 协调建设单位单位和承建单位对工程变更的范围和内容等方面，达成一致意见；

- 协调建设单位单位和承建单位对索赔的意见达成一致；

- 建设单位单位配合承建单位的工程实施。

- 工程验收阶段

- 协调建设单位单位和承建单位在验收计划、验收目标、验收范围、验收内容、验收方法和验收标准等方面达成一致，并经三方确认；

- 协助建设单位单位和承建单位完成工程移交工作。

4.监理服务准则

遵照国家信息产业部《信息系统项目监理暂行规定》，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设方与承建方的合法权益。具体应做到：

（1）执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

（2）不收受被监理单位的任何礼金。

（3）不泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项。

（4）遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

（5）坚持公正的立场，独立、公正地处理有关各方的争议。

（6）坚持科学的态度和实事求是的原则。

（7）在坚持按监理合同的规定向采购人提供技术服务的同时，帮助被监理者完成担负的建设任务。

（8）不泄漏所监理的项目需保密的事项。

（9）项目总监理工程师在项目实施过程中需70％到位监理，且未经采购方同意中途不得更换，否则业主有权根据实际情况扣除监理服务费（上限为监理服务合同总额的20％）

5.监理服务遵照的依据

1.国家信息产业部和省、市有关信息系统项目建设和监理管理规范；

2.采购人与项目承建单位签订的合同；

3.采购人与监理单位签订的监理合同；

4.软件开发的国际、国家有关标准和规范；

5.网络质量、安全控制等国际、国家和行业标准；

6.其他有关国家、省、市技术规范和标准。

7.有新出台政策法规或技术规范标准的参照新标准。

（六）项目进度控制

a）审核开发单位的人员到位情况，是否满足工程进度计划的要求。

b）审核开发进度计划，是否满足移动下达的工期要求。

c）审核保证开发进度的措施，是否能够保证工程进度按计划实施。

d）督促开发单位办理开工相关的各种手续。

e）现场监理人员检查开发人员数量、工具是否能够保证开发进度，并记录在《监理日记》中。对于存在的问题，要求开发单位采取措施。对于不按监理要求采取措施的，及时向开发单位发出《监理通知》，并抄送移动相关工程主管。对于拒不改正的，及时向开发单位的上级领导反映情况，要求解决工程进度问题。

f）实行开发现场一体化监理，合理的及时下达各专业开发单位进场开发指令。

g）做好每日《工程报表》，及时向相关工程主管汇报开发情况。

h）组织工程协调会议

监理工程师定期组织工程协调会议，以解决工程开发中影响工程进度的问题，如各承建单位之间的协调。承建单位在人员、资质等方面配备是否合理。是否能满足进度需要。预计影响工程进度的问题。工程的重大变更。前期工程进度完成情况。下期工程进度计划等。

I）对开发进度进行纠偏

根据实际进度和工程量对开发单位的实际进度与计划进度、工程量完成比例进行分析，分析产生偏离值的原因，并督促开发单位调整进度计划和人员投入数量，及时纠偏。

（七）项目投资控制

- 监理机构应协助建设单位单位对工程的目标、范围和功能进行界定，并确定工程的预算；

- 通过对项目实施中的方案及设计的优化，确保投资控制在合理、性价比高的范围内；

- 监理机构应依据招投标文件、承建合同，审核工程计划、设计方案中所说明的工程目标、范围、内容、产品和服务，对可能的投资变化，向建设单位单位提出监理意见；

- 总监理工程师审核承建单位提交的阶段性付款申请，根据承建合同规定的付款条件，签发工程款支付证书；

- 监理机构应协助建设单位单位进行工程决算。

- 协助采购人做好项目支付预算的现金流量表，将付款进度与项目质量与形象进度结合起来。

（八）项目变更控制

对项目建设内容及工作范围的变更进行严格把关和控制，对合理变更进行规范化管理，控制措施得当并能提供合理化建设。具体内容：

- 协助业主建立变更控制委员会，建立项目配置管理体系。

- 与业主确定项目变更流程，并通知承建单位。

- 对业主和承建单位的变更申请快速响应，了解变化，并撰写工程备忘录。

- 评估和处理变更，界定变更的目标，选择冲击最小的方案，防止变更扩大化，并征得业主批准。

- 三方确认变更后，书面向干系人公布变更信息。督促承建单位按照项目配置管理规定，调整项目相关文档。

- 定期/分阶段进行项目变更风险的评估。

- 执行制定的变更程序，对变更进行严格的控制。

- 对变更执行效果进行检查。

- 主持业主与承建单位关于工程变更、索赔、有关争议而进行的谈判。

（九）项目合同管理

- 及时处理建设单位或承建单位合同变更的申请，协助保持合同、协议及其附件内容的时效性、一致性；

- 及时对合同的变更结果作工程备忘录。

- 监督合同执行情况，定期向建设单位、承建单位提交监理报告；

- 及时向建设单位、承建单位通报承建合同、协议及相关变更所规定工程内容的执行情况，提出监理意见；

（十）项目信息/文档管理

- 做好监理日记及项目大事记；

- 做好合同批复等各类往来文件的批复和存档；

- 做好项目协调会、技术专题会的会议纪要；

- 管理好实施期间的各类技术文档；

- 项目周报；

- 监理建议书；

- 监理通知；

- 各种会议纪要；

- 阶段性项目总结；

- 各承建方提交的技术文档。

（十一）项目安全的管理

- 负责项目建设过程中所涉及的政府机密数据和资料的保护，保证不被非授权使用；

- 审核承建方的《开发组织设计方案》中相关内容，要求具有切实可行的安全生产和文明开发的措施和方法。

- 审查承建方的安全生产管理机构，应该在开发现场成立项目经理负责制，由各工种专业队伍负责人组织成的安全工作小组。

- 监理方专职安全管理员根据本工程开发特点，结合安全生产制度和有关规定，经常进行现场检查督促整改，如发现严重的不安全情况时，并立即报告总监理工程师，有权指令停止开发，经处理后方可继续开发。

（十二）项目建设的协调

- 辅助业主方协调项目各共建部门之间的工作关系；

- 辅助业主方协调项目各承建单位之间的工作关系；

- 辅助业主方协调项目建设过程中发生的各类纠纷和问题。

- 监理方应该通过必要的会议制度来实施协调工作，主要包括：

- 项目现场会；

- 项目监理交底会；

- 项目周例会；

- 项目监理协调会；

- 项目专题讨论会；

- 项目专家论证会；

- 项目阶段工作总结会；

- 项目问题通报会；

- 项目阶段及最终验收会。

（十三）人员及配套工具要求

- 监理人员到位情况：在本项目上，总监理工程师要求在项目建设期间常驻诸暨，全程参与项目监理工作，本项目监理团队不少于20人，项目建设期间除总监理工程师外还需常驻现场监理工程师不少于10名，总监和常驻现场监理工程师必须持证上岗，并在项目启动后，将相关证书提交至用户单位备案或保管，直到项目通过验收。

- 要求监理服务团队成员熟悉本地信息化现状，能在当地提供持续的监理服务和快速的售后服务响应的。并在本地建立满足监理工作开展的长期有效的驻点分支机构，同时提供项目专用车辆来确保监理人员的机动性。

- 投标单位需提供拥有科学合理针对项目工程量信息系统监理管理软件合云政务大数据平台管理软件，另外要求投标单位在本项目投入满足项目实施要求的完整有效各类检测工具。

（十四）付款方式条款：

智慧城市项目建设涉及子项目较多，监理费用实际结算价格按单个子项目中标价格乘以监理项目招标的中标价比例执行。

项目验收完成完成后支付90%，项目验收一年之后支付10%。

（十五）违约责任

- 1. 监理单位应按招标文件要求派出监理工作需要的监理机构及监理人员，项目总监及常驻现场的信息系统监理师需常驻现场；甲方指派代表负责每月考核，每一次考核月现场出勤率低于 90%将扣除合同总价的 3%作为惩罚，连续二次考核月现场出勤率不到90%的，甲方有权解除合同并要求赔偿，并上报建设行政主管部门列入不良行为记录。监理部应每天对监理人员进行考勤记录，每月1日将上月考勤记录上报。无特殊事由监理常驻人员应常驻项目现场，其总监每月驻工地应不少于22 天，除总监外，至少五位信息系统监理工程师每月驻地应不少于22 天，确保现场100%全程到位监理。监理工程师未能满足每月22天驻工地要求，将处以每人每天3000 元的违约金。

- 2.监理过程中如出现质量问题（包括人员不到位、缺岗、资料缺损、不同步、检查验收时对施工方的错误未发现而签收等），发现一次扣监理费5000元，发生重大质量、安全事故按有关规定处理外，另扣监理费2～5万元。

3.监理工程师对应出具而未出具工程变更联系单及已出具的变更联系单的真实性负责，若出现弄虚作假等情况，每发现一份扣2000元，并报请行业主管部门作出处理；累计五份及以上者，所有出现问题的联系单每一份扣5000元，以上应扣款项先从相应的履约保证金中扣除（下同），待该部分扣完后，从监理服务费中扣除。

4.本工程项目总监及监理人员应与中标确定的人员相一致。项目总监理工程师作为监理项目的核心，在不发生离职或重大伤病事故的情况下，不予以更换。如监理人员因特殊原因在监理过程中需更换项目总监及监理人员的，必须按相关文件规定办理，重大伤病事故必须提交相关权威机构出具的证明，且更换的人员应具备同等资质。

- 5.监理部各类专业监理工程师离开工地须办理请假手续，总监请假经业主项目部审核批准，各专业工程师请假在5天以上的由监理部签署意见，经业主项目部审核批准。总监、监理工程师不能同时请假，应至少有三人在项目现场负责日常事务。监理人员请假期满应签到销假，否则按擅自延长假期处理。监理人员未经请假批准离开岗位或擅自延长假期，监理部总监、总监代表每发生一次扣除5000 元违约金，专业监理工程师每发生一次扣除3000 元违约金。 按规定必须发现有监理服务质量等问题，监理单位应负责根据合同及建设单位的要求采取处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，建设单位在验收单上签字并加盖单位公章。

- 由建设单位负责进行验收。建设单位对工程监理服务进行检查验收，如果及所有有关的管理成本。一旦投标人中标，投标人所报的投标价在合同签订及执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，各投标供应商须按本标书附表格式要求详细报价。

- 投标单位应充分理解招标文件要求，报价应完全包括一切与监理服务相关的费用，如工作、生活、交通、通讯、设备（仪器）、劳力、利润、税收等以旁站监理的岗位，每缺岗一次扣除1000元违约金。

（十六）最高限价

本项目标的最高限价比例为2.91%，任何超过最高限价比例的报价将被认定为无效报价。

第五章 采购合同（通用条款）

合同编号：ZJHJCM-******

甲方：浙江浣江传媒集团有限公司

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，以及浙江华元工程咨询有限公司（编号：浙华元          ）招标文件相关要求，经法定程序采购，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

一、采购产品

| 产品名称 | 规格、型号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： |  |  |  |  |

二、供货要求

1、乙方应在合同签订后     个工作日内，将产品免费送达甲方指定地点，并免费安装调试完毕后交付使用（除不可抗力因素外）。乙方必须在产品的右侧粘贴公司标签（标明公司名称、服务热线电话、供货时间：年月日等），乙方还需对甲方用户作使用培训。

2、乙方提供的产品必须是招标文件和合同规定的产品，其技术指标、型号须符合相关要求。供货时，乙方须向甲方提供产品说明书、保修卡、质量保证书等相关资料和原配的附件。原装进口产品（设备）交货时须提供中文产品说明书、保修卡、质量保证书、装箱单、商检证明等资料。制造编号与包装箱编号应一致。（注：所有采购的计算机办公设备必须预装正版操作系统软件）

3、本项目的所有软、硬件(如特别接头、插座、线缆、软件、硬件模块等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件)需配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由乙方免费补齐。

4、乙方不得将采购产品转包给其他供应商，否则视为违约，并将追究其违约责任，甲方有权解除采购合同，所造成的损失由乙方承担。

5、如本合同采购产品在合同履约过程中出现产品更新或厂家停产等情况，须由乙方书面提出更换要求，并提供充分理由或依据，经甲方和浙江浣江传媒集团核实或认可，并报浙江浣江传媒集团审批同意后，方可更换替代性能参数指标比原采购产品高的其他产品，但产品价格不变。

6、乙方需提供5%的外场相关带电设备的备品备件，甲方有权要求乙方提供代用件。

三、质量要求

1、乙方应确保产品质量，所有产品均需符合国家产品的有关技术规范、质量标准和产品厂家的出厂标准，提供原厂质保书、合格证等有关文件资料，并保证产品是出厂原装合格产品。进口产品须是获得国家商检局颁布安全生产许可证的出厂原装合格产品。

2、乙方应保证设备经正确安装、正常运转和保养，保证在在其使用寿命内应具有满意的性能。

3、如发生质量异议，甲方有权要求更换产品；若乙方拒绝，按《中华人民共和国产品质量法》等有关规定处理。

4、乙方应确保其技术建议以及所提供的产品的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。否则若出现因乙方提供的设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，乙方负全部责任。

5、如果产品在服务期内发生设备故障，乙方应及时予以响应（免费上门服务），否则使用方将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用由乙方承担。乙方对其提供的所有设备均应提供    年原厂商质保。

6、乙方所提供的硬件须无偿开发相关端口和相关协议，配合后续相关软件厂商做对接。乙方所提供的硬件须无偿开发相关端口和相关协议，配合后续相关软件厂商做对接。乙方还需无偿为第三方APP、小程序或机顶盒等终端提供接口服务，并配合第三方APP、小程序或机顶盒等终端厂商完成接口服务相关功能的开发和调试。

7、如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，乙方有义务保证甲方系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致甲方系统无法正常运行，乙方须承诺免费提供。

8、所有外场带电设备必须按照国家相关标准做好接地防雷处理。

四、产品验收

乙方在合同规定时间内完成供货、安装、调试，试运行   天后，乙方提出验收申请，经使用单位确认初验合格后，由甲方组织综合验收。具体按照有关规定执行。

五、付款方式

设备安装、调试并试运行一个月后由使用单位组织初验，初验通过后由招标方组织终验，终验合格后该项目所涉费用开始给付，具体为费用验收合格后1个月内给付90%，验收合格后三年内给付10%（均无息）

六、履约保证金

1、乙方在签订合同之前，须向甲方缴纳合同款10%的履约保证金。

2、履约保证金在甲方将项目验收合格后，一个月内无息退还给乙方。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权在履约保证金中取得补偿。

七、产品数量变更

合同履行过程中，甲方根据实际情况，需要增减与合同标的相同的产品，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，增减产品的价格为相应中标产品的价格，且事先须向浙江浣江传媒集团招管办审核备案。

八、售后服务

1、乙方对其提供的所有设备均提供    年原厂商质保和  年整体项目售后维保，终身维护。质保期内每一个月巡检1次，质保期从产品验收合格之日起开始计算。质保期内乙方负责对提供的设备进行现场维护、损坏件免费更换，满足系统正常运行的要求。

2、乙方提供7*24小时技术支持服务，在接到系统故障通知后，投标人必须在2小时内响应。接到故障报修后4工作小时内到达现场，前端故障恢复时间小于24小时，后端故障恢复时间小于4小时。系统软件提供终身免费升级，或提供代用件。

3、售后服务、保修服务齐全，且均按有关国家标准规定执行。除特殊说明外，所有设备按原厂提供的要求保修。

4、在规定的服务期限内，乙方应提供系统维护所需的工作人员和材料，对产品进行定期或不定期的预防维护，使其系统保持良好的运行状态。

5、乙方要提供两次的免费培训（不限人数），保证甲方技术人员达到熟练操作、维护的程度，能进行一般的日常维护管理和检修，并能够处理简单的软、硬件故障。

6、在质保期内，乙方定期派专人参加日常维护工作；免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏及故障。如果在短时内故障无法修复，则提供同规格设备代用。在质保期内的工作还包括对货物的常规检查、调整。

7、软件先进性要求：   年质保期内，乙方免费对软件版本进行升级，确保甲方使用软件一直是乙方行业内最新版本。

8、乙方有义务保障平台的稳定性、账户的安全性，因平台崩溃、账户盗号或被攻击发布非法信息等引发的问题，所有经济责任及法律责任均由乙方承担。

9、乙方承诺  年质保期满后向甲方提供维修、技术支持、升级等服务方案。

10、其他具体售后服务条款参照招标文件及乙方投标文件中的售后服务承诺。

九、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、 乙方完成建设，按要求交付后，甲方未能在合同规定期限内验收完毕的，每超过一天，付合同价的 0.5 %的违约金给乙方。

3、乙方不能按期交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方向甲方支付合同款总价5%的违约金。

4、签订合同后乙方未能在规定时间内交货的或提供的系统对接未能达到要求的处合同总金额的25%违约金。如乙方逾期交货15天以上的，甲方有权解除合同，所有经济损失和法律责任全部由乙方负责承担，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方应严格按照甲方要求施工，在施工过程中，若乙方不符合甲方的施工要求或相关规范，甲方有权要求乙方进行整改，若整改后仍不符合要求，甲方可按5000元/次进行扣款。

6、乙方在接到故障报修后，前端故障恢复时间小于24小时，人工报障、后端故障恢复时间小于4小时。故障处理超过约定时间，每点每次承担违约金200元，因第三方故意破坏或人力不可抗因素造成故障处理超过约定时间，不再追究规定时间内解决故障的违约责任。

7、乙方应保证平台运作过程中采集到的所有数据及信息的安全性；保证数据及信息不外泄，不另作他用。如果因数据及信息外泄或另作他用而引发的第三方投诉、追诉、要求赔偿等纠纷而造成甲方损失的，所有经济损失全部由乙方负责承担。

十、其他约定事项

招标文件及乙方投标文件中的服务承诺作为本合同的补充。

十一、解决合同纠纷方式

其它未尽事宜或履行时发生争议，由双方本着诚实信用的原则协商解决，协商不成功可选择：1）向绍兴仲裁委员会申请仲裁；2）向  诸暨市 人民法院起诉。

十二、其它

1、本项目的招标文件、投标文件、中标通知书作为合同的附件，具有同等法律效力。

2、本合同自签订之日起生效。

3、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

| 采购单位 | 供货单位 |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章）;浙江浣江传媒集团有限公司 单位地址：浙江省诸暨市暨阳街道江东路39号 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码：0575-87256316 邮政编码：311800 | 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： 开户银行： 账 号： |

第六章  应提交的有关格式范例

一、外包装封面格式

技术文件或商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人：           （盖公章）

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

日期：       年     月     日

二、内包装封面格式

正本/副本

技术文件或商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人：           （盖公章）

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

日期：       年     月     日

## 三、投标函（格式）

致：浙江华元工程咨询有限公司

根据贵方                           项目的招标文件（编号：浙华元 2020-**-**）有关要求，    　　（投标人全称）       授权     （委托代理人姓名）   为全权代表，参加贵方组织的招标采购活动，并进行投标。为此：

1、我方已详细研读了全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件等，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

2、我方承诺本投标文件在开标之日起至投标有效期满均具有约束力，并严格遵守投标文件中的承诺。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国招标投标法》及招标文件中规定的参加本项目的供应商资格条件。

4、我方严格按照招标文件的规定报价，并提供招标文件规定的全部投标文件。

5、如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直到合同履行完毕均保持有效，我方将按招标文件及招投标法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

7、我方同意向贵方提供任何与该项投标有关的一切数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、与本次投标有关的一切正式往来通讯，请寄：

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

投标人名称：             （盖章）

法定代表人或委托代理人：     签字或盖章

日期：        年       月       日

## 四、授权委托书（格式）

致：浙江华元工程咨询有限公司

我   (姓名)　系        (投标人名称)　　　的法定代表人，现授权委托本单位在职职工   (姓名)  　以我方的名义参加贵中心组织的诸暨市    　(招标项目)        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人：(签字或盖章)                   被授权人：(签字或盖章)

职     务：                                 职  务：

被授权人身份证号码：

投标人：           　　　 (盖章)

年    月   日

## 五、开标一览表（格式）

项目名称：
项目编号：浙华元 20**-**-**

| 标号 | 标的内容 | 投标利率 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小写 | 大写 |
| 标一 |  | % | 百分之 |

投标人：                  （盖章）

法定代表人或委托代理人：        签字或盖章

日      期：     年    月    日

## 六、投标承诺书（格式）

我公司已详细阅读了                     项目（项目编号：浙华元         ）招标文件，现参加该项目投标，并就有关事项作出如下承诺：

一、我公司在该项目招投标及合同履约过程中，不会出现以下行为，否则我公司愿意接受该行为被记录为不良行为，并在不良行为记录时限内放弃浙江浣江传媒集团有限公司项目投标的资格。

（1）已报名但无故放弃投标(开标前已有书面说明并证实的除外)一年内累计3次以上的；

（2）在招标采购过程中，与采购人进行协商谈判的；

（3）投标有效期内撤回其投标文件的；

（4）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（5）不积极配合采购单位做好标的验收工作的；

（6）在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的；

（7）不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的；

（8）中标后无正当理由放弃中标，或不与采购人签订采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的；

（9）虚假投诉、恶意投诉或未按层级和相关程序逐级质疑、投诉而影响采购工作正常进行或造成不良影响的；

（10）不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的；

（11）项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的；

（12）发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的；

（13）与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的；

（14）采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的；

（15）中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的；

（16）事先有承诺，而事后违反承诺内容的；

（17）将中标项目转包或违反规定进行分包的；

（18）以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；

（19）未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的；

（20）无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的；

（21）为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的；

（22）提供假冒伪劣产品或走私物品的；

（23）擅自变更、中止、终止或解除采购合同的；

（24）向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的；

（25）在采购活动期间，对管理机构、采购人、其他投标人、评标专家、中介机构等采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的；

（26）市公管办认定的其他违反采购管理的行为。

出现（1）~（6）行为之一，记录时限为6个月；出现（7）~（12）行为之一，记录时限为1年；出现（13）~（17）行为之一，记录时限为2年；出现（18）~（21）行为之一，记录时限为3年；出现（22）~（25）行为之一，记录时限为5年；出现（26）行为，酌情处理。时限以被记录为不良行为之日起算，在记录时限内再次被计为不良行为的，记录时限应从上次记录时限截止日起算。

二、我公司承诺接受采购文件及澄清修改部分（如有）的全部条款（包括响应文件递交截止时间、保证金、资格条件、评审成交标准以及采购需求等其他所有条款）且无任何异议。如果我公司在递交响应文件后还对采购文件提出质疑的，愿意接受相关部门依据采购法第77条第1款做出的处罚决定。

三、我公司及其他利害关系人如对该项目的中标公示有异议，将在采购文件规定的公示期限内提出符合以下条件的有效质疑，否则我公司愿意接受相关部门不予受理的决定。

1、质疑人须为采购响应人和其他利害关系人；

2、投诉时，应当递交质疑书，质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被质疑人的名称、地址及联系方式；

（3）质疑事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料；

（6）质疑人是法人的，质疑书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章；其他组织或者个人质疑的，质疑书必须由其主要负责人或者质疑人本人签字，并附有效身份证明复印件。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人：          签字或盖章

日      期：     年    月    日

## 七、技 术 偏 离 表

| 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、此表须与招标文件“采购需求”相应标项内的所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、售后服务、安装、验收、付款方式等）相比较且一一对应真实逐条填列，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

3、此表在不改变格式的情况下可自行制作。

4、此表置于技术标书中。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人：          签字或盖章

日      期：     年    月    日