天台县新城绿地养护工程采购

采购文件

（线上电子招投标）

招标项目编号：TYCG-2021-003(招）

采购单位：天台县园林绿化养护事务中心

- 联 系 人：裴晔雅

- 联系电话：15968689951

- 采购代理单位：浙江天源工程管理咨询有限公司

- 联 系 人：丁伟胜

- 联系电话：18857659575

- 日    期：二O二一年十月

目  录

第一章  招标公告 ………………………………………………………3

第二章  供应商须知 ……………………………………………………7

前附表 ………………………………………………………………7

- 总则 ……………………………………………………………12

二、采购文件 ………………………………………………………14

三、投标文件 ………………………………………………………15

四、开标 ……………………………………………………………19

五、评标 ……………………………………………………………21

六、定标 ……………………………………………………………26

七、合同授予 ………………………………………………………27

第三章  合同主要条款 …………………………………………………29

第四章  招标内容及需求 ………………………………………………35

第五章  评标办法及评分标准 …………………………………………40

第六章  附件：投标文件格式 …………………………………………44

共 66页

第一章  招标公告

## 项目概况 天台县新城绿地养护工程采购的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2021年 月 日09:00:00（北京时间）前递交（上传）电子投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：TYCG-2021-003(招）

项目名称：天台县新城绿地养护工程采购

采购方式：公开招标

## 预算金额：376.6328万元

## 最高限价：376.6328万元

采购需求：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 预算金额（万元） | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天台县新城区块绿地养护工程一区块绿地养护 | 3年 | 156.5955 | 总绿化养护面积82268.43㎡，总铺装面积25141㎡，总行道树707株，养护三年，总绿化苗木补植5669㎡等工作内容。 | 标项一 |
| 2 | 天台县新城区块绿地养护工程二区块等绿地养护 | 3年 | 220.0373 | 总绿化养护面积123806㎡，总行道树3859株，养护三年等工作内容 | 标项二 |

合同履行期限：按采购文件要求

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：投标供应商可选择参加一个及以上标项进行投标，但只能中一个标项。中标后于后续标项中视为资格要求不满足，不参与后续标项评审。不接受联合体投标。

三、获取采购文件

1、获取时间：招标公告发布之日起至投标截止时间前

2、获取地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

3、获取采购文件方式：在线获取

（1）潜在供应商完成“政府采购云平台”账号注册后，通过浙江政府采购网公告下方“潜在供应商获取采购文件”跳转登陆或直接登陆“政府采购云平台”（账号或短信验证码或CA方式登录），依次进入「项目采购」-「获取采购文件」-「申请获取采购文件」后在线登记、获取采购文件。

（2）浙江政府采购网采购公告下方“游客浏览采购文件”内公告的采购文件仅供社会公众查阅使用，潜在供应商只有通过“政府采购云平台”在线登记并获取了采购文件后才被视作“获取采购文件”。法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商通过“政府采购云平台”在线下载获取采购文件的时间为准。未按规定获取采购文件的供应商，对采购文件提起的质疑、投诉将不予受理。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

4、采购文件售价：免费（不提供纸质版采购文件，不收取工本费）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标：

1、投标截止时间：2021-  -   ，09:00:00

2、投标地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

供应商应于2021-  -   ，09:00:00之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

开标时间和地点：

1、开标时间：2021-  -   ，09:00:00

2、开标地点：在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启投标文件

开标时间后，待采购组织机构发出解密通知后30分钟内，供应商须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、电子招投标情况说明：

（1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。

（2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

（3）采购文件的获取：使用账号登录或者短信验证码或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。

（4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

（5）投标文件的传输递交：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文件1份（接收人邮箱：453225747@qq.com，接收人：丁伟胜，电话：18857659575），备份投标文件可以打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位XX标项备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管（“备份投标文件”由供应商自愿提供，采购文件不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格）。

（6）投标文件的解密：供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。供应商仅提供备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

（7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（8）供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 400-881-7190 获取热线服务帮助。

温馨提醒：供应商应提前上传，以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间请教平台的技术人员。

2、请供应商于投标截止时间前将办理投标事宜人员的授权委托书（附件六）或法定代表人（负责人）资格证明书（附件五）发送至指定邮箱453225747@qq.com，并保证其人员电话畅通、网络在线。

3、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。未按规定获取采购文件或逾期提出的不予受理、答复。

4.采购项目需要落实的政府采购政策：政府采购小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策；依法落实节能产品政府采购、环境标志产品政府采购实施的相关规定。

5、不见面开评标

本项目开评标环节实行全流程电子化，并采取钉钉群交流模式辅助开标。已依法获取采购文件并确定参加投标的供应商（授权代表或法定代表人（负责人）本人）请通过钉钉(DingTalk)软件搜索群号 33415719 进入本项目专属交流群，代理机构将依据供应商所发送的授权委托书或法定代表人（负责人）资格证明书进行人员身份确认，审核入群时间为开标前30分钟内。若供应商未及时加入本项目钉钉群的，视为认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

## 名称：天台县园林绿化养护事务中心

## 地址：天台县九九回归林内

联系人：裴晔雅

联系电话：15968689951

2、采购代理机构信息

名称：浙江天源工程管理咨询有限公司

地址：天台县西演茅村兴法路8巷28号

联系人：丁伟胜   联系电话：18857659575

传真：0576-83898337

3、同级政府采购监督管理部门

## 名称：天台县财政局

## 地址：天台县飞鹤路189号

联系人：王女士

监督投诉电话：0576-89353856

八、本公告发布媒体：

浙江政府采购网   网址：http://www.zjzfcg.gov.cn

天台县公共资源交易中心 网址：http://ztb.zjtt.gov.cn

- 九、融资需求：

供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务：

| 银行 | 贷款年利率 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国农业银行股份有限公司天台县支行 | 3.8%起 | 章泳 | 18267658216 |
| 中国建设银行股份有限公司天台支行 | 3.35%起 | 蒋晓峰 | 13968595968 |
| 中国工商银行股份有限公司天台支行 | 4.5%起 | 洪文强 | 0576-83815605 |

注：1、本采购文件时间以北京时间为准，采用２４小时制。

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 天台县园林绿化养护事务中心 |
| 2 | 项目名称 | 天台县新城绿地养护工程采购 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 采购预算 | 标项一156.5955万元，标项二220.0373万元 |
| 5 | 管养期 | 合同签订后3年 |
| 6 | 服务地点 | 天台县内 |
| 7 | 付款方法 | 详见第四章第四条第6点 |
| 8 | 投标截止时间 | 2021- - ，09:00:00 |
| 9 | 投标地址 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 10 | 投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算 |
| 11 | 投标报价币种及单位 | 人民币、元 |
| 12 | 投标文件形式 | 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 - 1、“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成 投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 - 2、“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据 电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件份数 | - 1、一份电子加密标书（“.jmbs”格式），一份备份标书文件（“.bfbs”格式）。 2、每份电子投标文件应包括资格响应文件、商务技术响应文件及报价响应文件三部分内容。 如中标，中标人需根据采购人要求提供纸质投标文件至少一份和一份电子投标文件与纸质投标文件内容一致的承诺书。 |
| 14 | 投标文件签章 | 电子签章。其中需要法定代表人（负责人）和授权代表签字或盖章的材料，可通过线下书面签字或盖章后扫描至电子投标文件中上传，线上直接文字输入姓名视为无效。 |
| 15 | 投标文件的上传和递交 | 1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后，待采购组织机构发出解密通知后30分钟内解密投标文件。 a.供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 |
|  |  | 2.备份投标文件：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文件1份（接收人邮箱：453225747@qq.com，接收人：丁伟胜，电话：18857659575），“备份投标文件”由供应商自愿提供，采购文件不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。 a.备份投标文件提供要求：供应商可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位XX标项备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前1日办理邮件提供事宜。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅提供了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  |  | 3.电子加密投标文件的解密和异常情况处理： a.开标后，采购组织机构将通过政府采购云平台（电子交易平台）在线向各投标供应商远程发出电子加密“投标文件解密”通知，各投标供应商代表应当在解密通知发出后30分钟内自行完成投标文件的在线解密。供应商的投标文件无法按时解密的，按下面b款规定办法进行处理；投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密时，如投标供应商按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（启用“备份投标文件”时，投标供应商在原规定解密时间30分钟结束后15分钟内发送文本信息“确定启用备份投标文件”及密码（如有）至指定接收邮箱453225747@qq.com，送达时间以采购代理机构实际接收时间为准，请投标供应商期间保证电话畅通、网络在线，如逾期或未按要求发送的视为默认放弃。采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），未按规定递交合格“备份投标文件”的或递交的“备份投标文件”无法成功上传的，视为投标文件撤回。 c.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 d.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本、投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |
| 16 | 开标顺序 | 先开标项一，宣布标项一结果后再开标项二 |
| 17 | 开标时间 | 2021- - ，09:00:00 |
| 18 | 开标地址 | 在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启投标文件 |
| 19 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 20 | 评标结果公告 | 浙江政府采购网：http://www.zjzfcg.gov.cn 天台县公共资源交易中心网：http://ztb.zjtt.gov.cn |
| 21 | 是否接受联合体投标 | R不接受 □接受，联合体投标的须在投标文件中提供联合体协议书，联合体所有成员不得超过2家，联合体的任何一方均不得再与其他投标单位联合。 |
| 22 | 踏勘现场 | R不组织 □组织 |
| 23 | 是否接受转包与分包 | R不接受 □接受 |
| 24 | 履约保证金 | 中标供应商在收到中标通知书3个工作日内向采购人交纳中标价5%的履约保证金（鼓励以银行、保险公司出具的履约保函形式提交；若以电汇、银行转账方式提交的，必须转到采购人的指定账户），如果中标供应商在服务期内没有涉及采购人的应付而未付金额或违约行为，采购人在服务期满后或提前终止合同后全额无息退还履约保证金。 |
| 25 | 签订合同 | 中标供应商自中标通知书发出之日起30天内与采购人签订合同 |
| 26 | 需要落实的政府采购政策 | 本项目依法落实政府采购小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策和节能产品、环境标志产品政府采购实施相关规定，详见采购文件第五章评标办法。 |
| 27 | 供应商信用查询 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 28 | 特别说明 | 投标供应商可选择参加一个及以上标项进行投标，但只能中一个标项。中标后于后续标项中视为资格要求不满足，不参与后续标项评审。 |
| 29 | 不见面钉钉直播开标 | 本项目开评标环节实行全流程电子化，并采取钉钉群交流模式辅助开标。已依法获取采购文件并确定参加投标的供应商（授权代表或法定代表人（负责人）本人）请通过钉钉(DingTalk)软件搜索群号 33415719 进入本项目专属交流群，代理机构将依据供应商所发送的授权委托书或法定代表人（负责人）资格证明书进行人员身份确认，审核入群时间为开标前30分钟内。若供应商未及时加入本项目钉钉群的，视为认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。 |
| 30 | 免责声明 | 1.投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2.投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 31 | 解释权 | 本表与采购文件其他部分内容不一致的，以本表为准。本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

第一节 总则

1．适用范围

本采购文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

### 2.1“采购组织机构”指采购人委托组织招标的采购代理机构。

2.2采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

2.3供应商：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

2.4货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

2.6“书面形式”包括纸质文件、电子邮件、传真、信函、电报等。

3. 投标费用

3.1 不论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

3.2 本项目由各标项中标人承担各标项招标代理服务费，按发改价格[2011]534号文件服务类招标计算标准向各标项中标人收取，代理服务费包含在报价其他费用内，不在报价中单列，并在领取中标通知书前向采购代理机构提交。以电汇、银行转账方式提交的，必须转到采购代理机构的指定账户:

收款单位:浙江天源工程管理咨询有限公司

采购代理费收费按照差额定率累进法计取，具体计费标准如下：

附： 招标代理服务收费标准（2011）

| 中标金额（万元） | 货物招标收费费率 | 服务招标收费费率 | 工程招标收费费率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

4. 特别说明

4.1 供应商不得是采购人的附属机构（单位）。

4.2 供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩、认证等必须为供应商所合法享有。供应商母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等不作为供应商的资信文件。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为投标单位正式员工。

4.3 供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报有关部门查处。

4.4 供应商与采购代理机构就有关投标事宜的所有函电，除盖章、专用名称、阿拉伯数字等特殊情形外均应以简体中文书写，否则不予受理。

4.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.7 投标供应商所投产品除采购文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

4.8供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4.9 本项目不接受联合体投标。

第二节  采购文件

5．采购文件的组成

5.1 采购文件由以下部分组成：

第一章 招标公告

第二章 供应商须知

第三章 合同主要条款

第四章 招标内容及需求

第五章 评标办法及评标标准

第六章 附件：投标文件格式

5.2 本采购文件的解释权属采购人和采购代理机构。

6．采购文件的澄清、修改和补充

6.1供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

6.2 采购代理机构可视采购具体情况对已发出的采购文件进行必要的澄清、修改或者补充。澄清、修改或者补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分；不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.3 供应商在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

第三节  投标文件

7. 投标文件的要求

7.1供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求详细编制投标文件，所提交的全部资料必须真实有效，并且要保证字迹清晰易于辨认。投标文件应对采购文件实质性内容作出响应，否则按无效标处理。

7.2 投标文件格式应按本采购文件第六章格式要求编制，不得对采购文件格式进行增删更改，否则按无效标处理。

7.3 对采购文件格式可更改的例外情况：采购文件第六章附件格式要求中明确规定表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

7.4投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密传输。

7.5投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密也未提供备份投标文件的，亦视为投标文件撤回。

8. 投标文件的组成

8.1 投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。各标项投标文件单独制作上传，单独评审。

8.2 资格文件（加盖单位公章）包括：

8.2.1《资格文件》封面（附件一）；

8.2.2 投标声明函（附件二）；

8.2.3具有独立承担民事责任的能力：

投标人须在资格文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①如投标人是企业（包括合伙企业），提供有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料。

8.2.4 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：

投标人须在资格文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（三选一）：

①投标人是法人的，应提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表或损益表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表；

②其他组织和自然人如没有经审计的财务报告的，可以提供资产负债表、利润表或损益表；

③新成立不足一年的公司须出具情况说明。

8.2.5有依法缴纳税收的良好记录：

投标人提供开标之日前六个月内任意一个月的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税。

8.2.6 有依法缴纳社会保障资金的良好记录：

投标人提供开标之日前六个月内任意一个月的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

8.2.7 非联合体投标：投标人提供非联合体的声明函（附件三）。

8.2.8接受“中标后于后续标项中视为资格要求不满足”的条款函（附件四 ）

8.3 商务技术文件（加盖单位公章）包括：

8.3.1 《商务技术文件》封面（附件五）；

8.3.2 法定代表人（负责人）资格证明书（附件六）；

8.3.3 授权委托书（附件七，法定代表人（负责人）亲自办理投标事宜的，则无需提交)；

8.3.4 商务（技术）条款偏离表（附件八)；

8.3.5 项目服务方案（可根据评分标准编制，如有）；

8.3.6 供应商2015年1月1日至今（以签订合同时间为准）成功签订的同类项目（同类项目是指与采购标的同品类的服务项目）业绩或案例证明扫描件（附件九，可根据评分标准提供，如有)；

8.3.7项目组人员（附件十），及相关材料（如有）

8.3.9供应商对本项目作业设备拥有情况（如有）

8.4 报价文件（加盖单位公章）包括：

8.4.1 《报价文件》封面（附件十一）；

8.4.2 投标函（附件十二）；

8.4.3 报价表（附件十三)；

8.4.5小微企业声明函（附件十四）（如有）；

8.4.6国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）（如有）；

8.4.7供应商认为需要提供的政府采购优惠政策相关材料（如有）。

9．投标报价

9.1投标报价是履行合同的最终价格，应包含在服务期限内完成本项目规定工作量需支付的人员工资、劳保用品、燃油费、机械设备折旧维修费、维修保险费、各种保险、税费、中标供应商拟取得的风险金、利润、培训、安全管理及各类创建、突击的情况等不可预见的风险等一切费用。

9.2 报价超过采购预算的，作无效标处理。

9.3 投标报价币种及单位为人民币、元，否则按无效标处理。

9.4 投标文件只允许有一个报价，提供两个或多个报价的按无效标处理。

- 10．投标文件有效期

10.1 投标文件有效期为  90天，从采购文件规定的提交投标文件截止之日起计算，在此期限内，供应商不得撤回或修改其投标文件。

10.2 在投标文件有效期结束前，出现特殊情况的，采购代理机构可以书面形式要求所有供应商延长投标有效期，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商同意延长的，不得要求也不允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

11. 现场踏勘

11.1 本项目不组织现场踏勘。供应商可自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便供应商获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。

12．投标文件的制作、上传及递交要求

12.1投标文件的制作要求

（1）供应商应按照投标文件组成内容及项目招标需求和浙江政府采购云平台要求制作投标文件，不按采购文件和浙江政府采购云平台要求制作投标文件的将视情况处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由供应商自行承担。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，否则投标无效。

电子投标文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。本文件《第六章 投标文件格式》中有提供格式的，供应商应按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章投标文件格式》未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

备份电子投标文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件所产生的备份文件。

（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（3）投标文件以及供应商与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

12.2投标文件的上传提交要求

（1）电子加密投标文件（“.jmbs”格式）：

a. 供应商应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至政府采购云平台，否则投标无效；

b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

（2）备份投标文件（“.bfbs”格式）：

a.供应商可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位XX标项备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”以投标截止时间前指定接收邮箱最终收到的文件为准，逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前1日办理邮件提供事宜（接收人邮箱：453225747@qq.com，接收人：丁伟胜，电话：18857659575）；

b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

12.3投标文件的递交要求

（1）供应商须按照采购文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件。在投标文件递交截止时间以前完成投标文件的传输递交，截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

（2）备份电子投标文件必须在投标截止时间前送达指定的投标地点。备份电子投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

（3）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

12.4投标文件的补充、修改和撤回

（1）供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。投标截止时间后传输递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标人不得修改（补充）或撤回其投标文件。

## 第四节  开 标

13．开标邀请

13.1开标准备：本项目开标的准备工作由采购组织机构负责落实，开标过程由采购组织机构负责记录；

13.2开标主持：本项目开标由采购人或者采购代理机构主持；

13.3开标邀请：本项目采用电子交易，采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn”组织开标、开启投标响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

13.4供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。供应商未参加开标的视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

13.5特别说明：因“新冠肺炎”疫情防控需要，不建议供应商派代表到开标现场参加开标，采取不见面钉钉辅助开标，敬请谅解。

14．开标程序（先资格、商务技术后报价）

14.1开标时间到后，主持人宣布开标会议开始。

14.2投标文件解密（解密规定见《供应商须知前附表》）。

14.3投标文件解密异常情况处理（处理办法见《供应商须知前附表》）。

14.4公布投标文件解密情况（投标文件成功解密的供应商名单等信息）。

14.5开启标书信息（资格文件、商务技术文件）。标书信息开启后，首先由采购人或采购代理机构依法对投标供应商的资格文件进行审查（具体见本章“14.9 投标供应商资格审查”）， 审查结束公布投标供应商的资格符合情况。资格审查未获通过的供应商，其商务技术文件及报价文件不再进入评审。

14.6商务技术评审结束后，主持人公布商务技术评审无效投标供应商名单和商务技术评审有效投标供应商名单及其商务技术得分情况。商务技术评审无效的供应商，其报价文件不再进入评审。

14.7开启有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容，并【开启签字时段】，供应商对开标纪录进行在线签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

14.8评审结束后，采购代理机构在系统上公布评审结果。

特别情况说明：

（1）本项目采用电子交易，如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（2）开标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购组织机构将通过电子邮件等形式予以确认，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线，签字或盖章确认的时间为20分钟。如未及时签字或盖章确认的，视为无异议。

14.9 投标供应商资格审查：

（1）开标（标书信息开启）后，采购人或采购代理机构首先依法对投标供应商的资格文件进行审查，审查各投标供应商的资格符合情况。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

（2）投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作“资格审查不合格”处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

（3）供应商信用记录查询与使用：见《供应商须知前附表》。

第五节  评 标

15. 评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

16. 评标委员会的组建

16.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

16.2评审专家从浙江政府采购云平台专家库中通过随机方式抽取产生。评标委员会成员名单在采购结果公告前保密。

17. 评标委员会的职责

17.1审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求。

17.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

17.3对投标文件进行比较和评价。

17.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

17.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

18. 评标原则

18.1评标委员会将遵循公平、公正、科学的原则，对供应商提交的投标文件进行综合评审，评标委员会按照采购文件规定的评标细则进行评分。

18.2客观公正对待所有供应商，对所有投标评价均采用相同的程序和标准。

18.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

18.4 财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

19. 评委纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

20．评标程序

20.1 在评审专家中推选评标委员会组长，采购人代表不得担任评标委员会组长。

20.2 评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

20.3 评审人员对符合资格的供应商的投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对采购文件作出实质性响应。

20.4 评审人员按采购文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

20.5 评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清、说明或者补正的，应当以在线询标形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正的内容应作为政府采购项目档案归档留存。

20.6 评审人员需对采购方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，应由相关人员当场改正或作出书面说明；拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

20.7 评标委员会根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标候选供应商排序名单。

20.8 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认，对自己的评审意见承担法律责任。

20.9 采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

20.10 修改评审结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

21．评标办法及评分标准（详见第五章）

22．澄清、说明或补正的形式

22.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为20分钟。

22.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

22.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

23．错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价和优惠率与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准进行修正。注意各标项对应表格，表格误用视为无效报价。

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

23.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

23.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

23.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

23.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

23.6 如有多报（指数量超出采购文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

23.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。

24．无效投标文件

有下列情形之一的，投标文件按无效标处理：

24.1 未按规定标记、签署、盖章的；

24.2不具备采购文件规定资格要求的；

24.3 不响应采购文件实质性内容的；

24.4 商务条款或技术指标出现负偏离的；

24.5 投标文件的组成不符合采购文件要求的；

24.6 投标文件格式不规范、内容不齐全或者虚假的；

24.7 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

24.8 投标文件的语言、币种及计量单位不符合采购文件要求的；

24.9 未按采购文件第六章格式要求编制、随意进行增删更改的；

24.10 供应商提交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目提供两个或多个报价、参数及其他可选择内容的（与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案）；

24.11 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，而供应商不能在评标委员会要求的时间内作出合理电子答复且提供相关证明材料的，或者评标委员会认为其所作出的电子答复不合理的；

24.12 报价超过采购预算的；

24.13 供应商未在规定时间内澄清说明补正或拒绝澄清说明补正投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容的；

24.14 开标一览表、报价表和报价明细表等内容填写有误的且拒绝接受评标委员会调整或修正意见的；

24.15 不同供应商提供的投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象的；

24.16 附有采购人不能接受的条款的；

24.17 供应商为采购人的附属机构（单位）的；

24.18为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的；

24.19单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

24.20投标的实物样品未按采购文件要求提供的；

24.21电子加密投标文件未按时上传解密，又未提供备份电子投标文件的；

24.22供应商仅提交备份电子投标文件的；

24.23 法律、法规中规定无效的。

25．废标

25.1 符合专业条件的供应商或者对采购文件的内容作实质性响应的供应商不足三家的；

25.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的;

25.4 因重大变故，采购任务取消的。

26．突发情况处理

26.1 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

26.2 采购代理机构或评审小组因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

（1）短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动；

（2）长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

- 第六节  定 标

27．采购结果确认（确定中标供应商）

27.1采购结果确认（确定中标供应商）：本项目由采购人根据评标委员会提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确认采购结果、确定中标供应商。具体流程如下：

（1）采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

（2）采购人将在收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选供应商名单中按顺序确定中标供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。

27.2采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）和天台县公共资源交易中心网（http://ztb.zjtt.gov.cn）上公告采购结果，中标公告期限为1个工作日。

- 28．质疑和投诉

28.1.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

- 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

28.2.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

28.3.供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。

28.4.质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

28.5.供应商有下列情形之一的，采购代理机构将报天台县财政局，将其列入不良行为记录名单：

（一）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29. 中标通知书

29.1采购组织机构在发布中标结果的同时向中标人发出中标通知书。

29.2中标通知书作为签订合同的重要依据，对采购人和中标供应商均具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的都应承担法律责任。中标供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

- 第七节  合同授予

30．履约保证金

30.1 中标供应商在收到中标通知书3个工作日内向采购人交纳中标价5%的履约保证金（鼓励以银行、保险公司出具的履约保函形式提交；若以电汇、银行转账方式提交的，必须转到采购人的指定账户）。

30.2 签订合同后，如中标供应商不按合同约定履约的，履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

30.3 如果中标供应商在服务期内没有涉及采购人的应付而未付金额或违约行为，采购人在服务期满后或提前终止合同后全额无息退还履约保证金。

31．签订合同及公告

31.1采购人在中标通知书发出之日起30日内与中标供应商签订合同。

31.2 中标供应商拖延、拒签合同的, 取消中标资格。

31.3 采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件等均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商的投标文件的内容作实质性修改。

31.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

31.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购代理机构存档。

第三章  合同主要条款

甲方：（采购单位）天台县园林绿化养护事务中心

乙方：（中标供应商）

为建立精简、高效的园林绿化养护机制，提升天台城区的人居环境，经招标程序结果决定，对下列范围内的园林绿化养护业务交由乙方（中标承包人）承揽经营，为明确责任关系，特订立如下管理合同。

- 管养责任范围：

- 标项一：绿化总面积82268.43㎡，铺装总面积25141㎡，行道树共707株；

1、三茅溪右岸绿地（寒山桥-人武部）：绿化面积44068㎡，铺装面积15021㎡，行道树172株；

2、龙湾旁绿地（靠近高速桥下）：绿化面积3400㎡，铺装面积1700㎡；

3、溪林春天围墙外（靠三茅溪）：绿化面积1930㎡；

4、溪林路两侧绿化：绿化面积10230㎡，铺装面积4000㎡，行道树59株；

5、天台山西路（始丰二桥—客运中心，养护期以实际通知为准）：绿化面积12243㎡，行道树30株；

6、济公广场绿地：绿化面积2293㎡，铺装面积4420㎡；

7、济公大道两侧机非隔离带（新城广场红绿灯-科山）：绿化面积8104.43㎡，行道树277株；

8、福民路：行道树129株；

9、万象路：行道树39株；

主要内容：园林绿化苗木养护、绿地保洁、铺装养护（含清扫、保洁、维修等）。

标项二：绿化总面积123806m²,行道树3859株；

新城小广场：绿化面积1900㎡；

新城商业街：绿化面积10942㎡；

法华路（东南起玉龙路口，西北至广安路）：绿化面积8737㎡，行道树377株；

和合路机非隔离带（三茅溪-华润燃气有限公司）：绿化面积8900㎡，行道树520株；

九龙大道（东北起104国道，西南至玉湖村山脚）：绿化面积12038㎡，行道树322株；

唐兴大道（东起九龙大道，西至平科线（杨柳河村口））：绿化面积19191㎡，行道树541株；

英才路（东起唐兴大道，西至山脚）：绿化面积2950㎡，行道树134株；

人民医院周边绿化：绿化面积3548㎡；

康宁路：绿化面积4240㎡，行道树340株；

康宁路生态停车场：绿化面积4838㎡；

杨柳河坑绿地：绿化面积40233㎡；

云锦路（东起和合路，西至62省道）：绿化面积6289㎡，行道树486株；

天元东街、天元西街：行道树316株；

汇泉东街、汇泉西街：行道树59株；

宝通路：行道树41株；

新府路：行道树77株；

东河路：行道树40株；

始丰小学正大门前道路：行道树78株；

九龙大道与天元东街之间小路：行道树35株；

始丰小学与始丰幼儿园之间小路：行道树36株；

党校路：行道树88株；

党校路与安泰路之间小路：行道树42株；

前沈路：行道树59株；

安泰路：行道树89株；

广安路：行道树179株；

二、管养服务期限：

管养服务期限 三 年，即    年    月    日至    年    月    日止。

三、管养服务费用：

管养服务费金额（即中标价）为人民币（大写）：            (小写)：               元。

四、支付方式：

在养护管理期间，甲方每月不定期进行全面检查若干次。检查人员根据“绿化养护考核表”评分，每月计算出平均得分（取整数，小数点后四舍五入），得分85分以上为优，得分80～84分为良，得分75～79分为合格，得分70～74分为基本合格，得分69分以下为不合格。月度平均得分85分及85分以上给付当月100%养护费，月度平均得分84～70分时，以月度平均得分85分为基点，每减少１分扣除当月2%养护费（若得分84分时，扣除当月2%养护费；若得分83分时，扣除当月4%养护费……），月度平均得分69分及69分以下扣除当月100%养护费。

养护费用按季度支付（每季度次月付款），付款时扣除其它费用（1、被新闻媒体曝光或受到政府有关部门通报批评；2、对甲方交代的其他养护事宜或在上一次检查已指出的问题在规定的时间内未完成的；3、未做好抗旱工作，台风季节和冬季未做好防护措施的；4、发现擅自挖掘占用绿地未及时上报和制止的；5、乙方擅自挖掘绿地内的乔灌木和地被植物的；6、因农药使用不当，植物产生药害且未及时采取补救措施而影响整体效果的）。

五、履约保证金

乙方将约定的履约保证金       元押付在甲方，合同期满后无息退还。

六、税费承担

本合同执行中一切相关税费均由乙方负担。

七、风险承担

在合同执行期限内，乙方应对可能出现的风险自行承担一切责任。

八、养护技术规范及质量保证要求

（一）管养期内，养护管理单位应按照《台州市园林绿化养护管理技术规程》精心管护，保质保量完成养护任务。

1、绿地内大树的支撑良好、养护完善、成活率高，有较好的保护措施。

2、针对病虫害的生长发育特征，在全年各个季节做好监测工作，贯彻“以防为主、综合治理”的方针，确保常年无病虫害发生。

3、定期施肥：初冬至翌年早春植物萌芽时全面施越冬肥一次，一年内施肥不能少于3次（其中至少一次施有机肥）；生长季节要追肥，保证植株生长发育的良好势头，对于草坪应经常喷施叶面肥。

4、适时浇水：保证高温季节不缺水，适时进行叶面喷施，保证植物生长能够获得足够的水分。

5、草坪管养：草坪生长旺盛，高度适宜，适时梯次修剪，避免大面积草色枯黄；有较好平整度，无坑洼积水，无裸露地；覆盖率达到99%，杂草控制在5％以内，每次割草作业不得积压废草，必须当日清理。

6、灌木和花卉管养：生长良好，花繁叶茂，造型美观，具有一定的艺术感和立体感；花坛轮廓美，无残缺、死株，绿篱无断层，经常除草、松土、施肥和浇水（对于新种苗木更需注意），清理死株和补植相结合，积极防治病虫害。时令草花更换由甲方负责，养护由乙方负责。三茅溪绿地及溪林路绿地，补植的苗木由甲方提供，种植及养护由乙方负责，如该区域未竣工结算，则取消补植项目。

7、乔木管养：生长良好，枝叶健壮，树形美观；修剪适度，无死株、缺株；无枯枝残叶，保持树干整洁，无顶栓、捆绑、广告，景观效果良好；保持树池清洁，无垃圾杂物、徒长枝；无病虫害；植物冬季保暖措施由乙方负责实施。

8、园路管理：路面保持清洁美观、完好无损；及时清除路面垃圾杂物，要求路面干净、美观、以增强园林美化效果。

9、环境卫生：生活垃圾由环卫处负责打扫，其他绿地修剪、杂草拔除、枯死枝、石砾砖块、废土废渣清理等卫生保洁工作由乙方负责。要求绿地清洁，无垃圾杂物，无石砾砖块，无干枯枝叶，无横幅、广告牌等张挂物件，无粪便暴露，无鼠洞和蚊蝇滋生地；及时清理绿化带中高于侧石顶面的废土废渣；绿地树木修剪、滚草、枯死枝的清理等绿地的垃圾当日清运完毕。

10、绿地维护：绿地红线范围内不被侵占，绿地版图完整，及时修正歪斜的侧石、花坛等，对任何侵占和破坏行为加以制止并及时上报绿化管理部门；经上级批准临时借用的绿地，监督期限内恢复原状；无乱摆乱卖，乱停乱放现象。

11、保护监管：要求设施完好无损，景观效果优良；保护绿化供水设施，防止绿化用水被盗用。安排专人全天候巡回管护、防止人为破坏，保证其完好、整洁。如有损坏或被偷窃，乙方应及时进行修补，要防止外来车辆进入绿地。

12、台风季节和冬季要做好绿地防护措施及做好抗旱工作，要求特别做好防台支撑和台风过后恢复工作，台风过后一天内要做好恢复原状，特殊情况不得超过二天。台风、洪水、地震等不可抗力因素造成的绿地苗木损毁的，要在灾后一日之内上报甲方核实。

13、乙方应做好养护工人的安全措施，要求按章操作，如发生安全事故，由乙方自理。

14、及时完成甲方交代的其它有关养护事务，未完成造成损失的乙方负责赔偿。

15、树木养护管理时，因养护管理措施不当造成树木损失的，由乙方负责赔偿。乙方应认真养护好南方植物，如造成死亡的，考虑到其养护的特殊性，乙方按死亡时苗木市场价的30％赔偿。

16、乙方必须履行以上管理要求，甲方负责监督乙方的养护管理工作，乙方在每次除虫、施肥、整形修剪、除草等前后须通知甲方鉴证、验收，甲方做好记录。否则，甲方有权不予认可。

（二）重大节日及重大活动期间，乙方有义务按照上级统一要求，无条件认真做好管养工作。

（三）管养期内，因养护管理不到位等原因发生的苗木及设施毁损的，乙方应及时补齐到位并赔偿损失。

（四）管养期内，一切安全责任（包括因台风、大雨、高空作业等造成）均由乙方自行负责。

17、乙方可根据本项目的工作特点，按照“定区域、定人员、定职责”原则，自行派遣劳务用工，自行安排绿化养护作业，自行提供绿化养护工作所必需的设备和工具。

18、乙方每季度对绿化养护工作人员进行培训和教育，爱护公共财物，确保安全工作，杜绝各类事故。甲方如临时有紧急工作任务，乙方必须无条件调动人员，保证完成应急工作。

19、按要求配好管理人员，确保工作质量，如果出现管理人员不称职，甲方可要求乙方予以更换，若甲方提出任何需要整改的意见，乙方应立即予以整改，乙方也可提出合理化意见和建议。绿地日常养护人员不少于1人，要求记录每天工作内容，做好养护日志和巡查台账，对每日巡查所发现的问题做出详细的记录和处置方案。乙方每周一需向甲方提供本周的养护工作计划，包括养护地点、养护内容、养护工作量等。

20、各类设施设备在正常使用过程中发现损坏，由乙方自行更换。

21、乙方在被委托期间，必须给机动车设备办理第三者责任险，给每名绿化养护工人、驾驶员及单位管理人员买好人身保险，如发生人员伤亡由乙方承担一切责任和费用，甲方概不承担任何责任。乙方用工应签订劳动协议，并办理各种用工手续，所使用的绿化养护工作人员必须无违法犯罪记录，身体状况适应绿化养护作业需要，上岗前应进行业务培训。如出现用工纠纷，甲方不负任何责任；如因用工不当，给甲方造成损失由乙方承担一切责任。

22、在绿化养护作业工程中出现伤亡事故的，乙方应及时妥善处理。如乙方未及时妥善处理，甲方将停发当季绿化养护金额，并扣除相应金额（每伤1人事故扣5000元，每死亡1人扣2万元以此类推），如乙方妥善处理事故，甲方将按时发放绿化养护金额；如遇突发事件，由于乙方处理不及时所造成的一切后果由乙方承担。

23、乙方必须在天台有自己的办公地点，用于设备存放和人员常驻，且24小时内保证人员齐备、设备满足。

24、甲方每月不定期巡查乙方的办公地点，对项目人员和养护设备进行核查。如发现项目人员或养护设备不满足合同要求，发现1次扣除当月5%养护费，发现2次扣除当月8%养护费，发现3次扣除当月100%养护费且甲方有权终止合同没收履约保证金。

25、甲方发布养护任务（洒水、除草、修剪等），乙方需在3日内完成，逾期1次扣除当月5%养护费，逾期2次扣除当月8%养护费，逾期3次扣除当月100%养护费且甲方有权终止合同没收履约保证金。

九、其他约定

1、因甲方要求部分苗木如需调整，或部分苗木原木已死亡需补植的苗木，按实际发生的工程量结算。养护期内甲方对发包范围进行局部绿化提升改造，改造后交由乙方养护且不另加养护费用，但乙方需精心养护，按养护要求确保苗木成活率。

2、乙方在管养期内因管理不当造成的苗木死亡和公共园林小品、设施的损坏，应无条件进行补植和维修。绿地内现有的乔灌木和地被植物未经业主同意不得擅自挖掘。

3、乙方有责任和义务对外部原因造成景观、绿地破坏和损坏的行为进行制止并及时向主管部门反映和举报。

4、乙方必须按照《台州市园林绿化养护管理技术规程》及相关的规定要求，中标后一个星期内必须配备好养护设备并到园林绿化养护中心备案，养护设备合法合规。

5、乙方必须确保园林绿化养护人员着装上岗，工作服由乙方自己负责；养护人员年龄要求在18周岁以上，男60周岁以内，女55周岁以内。

6、如遇政府行为需增减绿地面积，乙方须无条件接受，并按实际绿地面积计算养护费（单价同中标价）。

7、如遇突发事件，乙方有义务按照上级统一要求，无条件做好相关事项。

8、乙方接收绿地养护前对绿地存在的问题应及时提出，未提出异议接收后出现的相关问题应由乙方自行负责。

十、督查考核办法

甲方按照公平、公正、实事求是的原则，成立督查考核小组，严格按照《天台县园林绿地养护管理标准》、《绿化养护考核表》对乙方的管养工作实施监督、检查和考核，并对其违约行为进行处理。

甲方对绿地养护管理实施考核，实行项目负责人岗位责任制，采取日常考核和月考核相结合的办法，按照有关规定对绿化养护实行全方位监督。对达不到考核标准要求的，乙方一旦接到督查组的意见，必须立即做出整改，对整改不到位的及违反相关规定要求的，甲方将按照考核标准予以经济处理直至终止合同。

十一、违约责任

1、乙方逾期履行合同的，应向甲方支付中标金额的3%违约金；乙方中途终止合同的或违反甲方管理规定任何条款的，甲方有权终止合同关系并没收乙方履约保证金。

2、甲方无正当理由中途终止合同或拒付乙方承包款的，应向乙方支付中标金额3%的违约金。

3、乙方在承包管养期间，为达到工作要求的，在接甲方通知后，乙方应无条件在规定时间内完成，乙方处置不及时的，甲方有权按规定予以经济处理。

4、乙方不得转包，若乙方违约转包，甲方有权终止合同外，并没收乙方履约保证金。

5、有以下三种情形时，甲方可单方与乙方解除合同，并没收履约保证金：

（１）乙方一年内月度考核在基本合格以下达３次的；

（２）乙方一年内月度考核不合格达２次的。

（3）乙方一年内被新闻媒体曝光或受到政府有关部门通报批评达２次的。

十二、合同生效及其它：

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决，如协商不成的，各方有权提请仲裁或向人民法院起诉。

4、本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份。

甲 方（盖章）：                       乙 方（盖章）：

法定代表人（签字）：                  法定代表人（签字）：

年   月   日                         年   月   日

附件：1、《台州市园林绿化养护管理技术规程》

2、《天台县园林绿地养护管理标准》        3、《绿化养护考核表》

绿化养护考核表（第  次）         春冬

养护项目：

| 考核栏目 | 检 查 内 容 |  |  | 考 核 标 准 （100） （扣分的，扣完为止） |  | 满 分 | 得 分 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成活 保存率 | 花草树木总体长势良好，无干旱、萎蔫，无黄土裸露、无人为破坏、占用现象。 |  |  | 每发现扣2分/处，扣完为止。 |  | 16 |  | （点位面积超 1㎡的视为黄土裸露现象） |
| 园林 绿地 管理 | 1、病虫害防治：未及时预防，造成园林植物发生病虫害，引起植株器官缺损 |  |  | 未达到要求的，扣2分/处，扣完为止 |  | 6 |  |  |
|  | 2、按植物生长要求适时科学施肥（施肥不低于3次/年） |  |  | 发现未及时追肥或施肥不规范的，扣3分 |  | 4 |  |  |
|  | 3、草坪：适时进行除草①及时修剪，高度适宜②平整度好,覆盖率达到99%，点状面积不超过1㎡③未出现2㎡/点以上的草色枯黄④杂草低于5株/㎡ |  |  | ①-④项未达到要求的，扣2分/处，扣完为止 |  | 12 |  |  |
|  | 4、花卉及灌木：①无残缺、死株，面积不超过1㎡②色块适时修剪，无10cm以上徒长枝③造型美观无断层④麦冬草、葱兰等花卉和灌木经常除草，杂草少于5株/㎡⑤无缠绕及攀援性藤本⑥无杂株⑦及时浇水 |  |  | ①-⑦项未达到要求的，扣2分/处，扣完为止 |  | 16 |  |  |
|  | 5、乔木：①无枯枝、损伤枝、病枝②及时抹芽、修剪，无萌蘖枝③无钉栓、捆绑、广告牌、无晾晒衣物④树池干净整洁无杂草⑤无死株、缺株⑥冬季涂白，高度一致，没有遗漏⑦树木倾斜，及时扶正 |  |  | ①-⑦项未达到要求的，扣2分/处，扣完为止 |  | 26 |  |  |
|  | 6、环境卫生：①绿地树木修剪、杂草、枯死枝的清理等绿地垃圾当日清运完毕，禁止存放在色块内②绿地内禁止堆放杂物③土壤面高度合适，苗木基部通透④工程提升改造后多余的石砾砖块及时清理 |  |  | ①-④项未达到要求的，扣2分/处，扣完为止 |  | 6 |  |  |
| 园林设施 管理 | ①及时修复侧石、花坛、园路、园灯等园林基础设施②发现各类园林设施损坏及时上报③绿地内各类温馨提示语、警示牌倾斜、被拔除的，及时安装、扶正 |  |  | ①-③项未达到要求的，扣1分/处 |  | 4 |  |  |
| 管理 制度 | 1、①文明施工、文明作业②作业时着工作服③工作有台账，卫生、清洁、养护制度健全 |  |  | ①-③项未达到要求的，扣2分/处 |  | 10 |  |  |
| 其他(附加条款) | 1、台风季节和冬季要做好绿地防护措施及做好抗旱工作 |  |  | 工作未到位造成损失的，按照台州市信息价赔偿，并扣当月养护费5% |  |  |  |  |
|  | 2、被新闻媒体曝光或受到政府有关部门通报批评 |  |  | 无正当理由的，每次扣当月养护费5%-8%；受表扬的，当月总分加3-5分/次 |  |  |  |  |
|  | 3、对甲方交代的其他养护事宜或在上一次检查已指出的问题 |  |  | 在规定的时间内未完成的，第一次扣除当月养护费的5%，第二次扣当月养护费8% |  |  |  |  |
|  | 4、发现擅自挖掘占用绿地的，要及时制止并上报 |  |  | 未及时制止并上报的，每次扣当月养护费2% |  |  |  |  |
|  | 5、管养单位擅自挖掘绿地内的乔灌木和地被植物的 |  |  | 未经业主同意开挖的，每次扣当月养护费5%，并恢复原状 |  |  |  |  |
|  | 6、正确使用农药 |  |  | 因农药使用不当，植物产生药害且未及时采取补救措施而影响整体效果的，每次扣当月养护费5% |  |  |  |  |
| 总得分 |  | 甲方检查人员 |  |  | 乙方签字 |  |  |  |
| 评分日期 |  | 分管领导 |  |  |  |  |  |  |

绿化养护考核表（第   次）         夏秋

养护项目：

| 考核栏目 | 检 查 内 容 |  |  | 考 核 标 准 （100） （扣分的，扣完为止） |  | 满 分 | 得 分 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成活 保存率 | 花草树木总体长势良好，无干旱、萎蔫，无黄土裸露、无人为破坏、占用现象。 |  |  | 每发现扣2分/处，扣完为止。 |  | 16 |  | （点位面积超 1㎡的视为黄土裸露现象） |
| 园林 绿地 管理 | 1、病虫害防治：①未及时预防，造成园林植物发生病虫害，引起植株器官缺损 |  |  | 未达到要求的，扣2分/处，扣完为止 |  | 6 |  |  |
|  | 2、按植物生长要求适时科学施肥（施肥不低于3次/年） |  |  | 发现未及时追肥或施肥不规范的，扣3分 |  | 3 |  |  |
|  | 3、草坪：适时进行除草①及时修剪，高度适宜②平整度好,覆盖率达到99%，点状面积不超过1㎡③未出现2㎡/点以上的草色枯黄④杂草低于5株/㎡ |  |  | ①-④项未达到要求的，扣2分/处，扣完为止 |  | 20 |  |  |
|  | 4、花卉及灌木：①无残缺、死株，面积不超过1㎡②色块适时修剪，无10cm以上徒长枝③造型美观无断层④麦冬草、葱兰等花卉和灌木经常除草，杂草少于5株/㎡⑤无缠绕及攀援性藤本⑥无杂株⑦及时浇水 |  |  | ①-⑦项未达到要求的，扣2分/处，扣完为止 |  | 20 |  |  |
|  | 5、乔木：①无枯枝、损伤枝、病枝②及时抹芽、修剪，无萌蘖枝③无钉栓、捆绑、广告牌、无晾晒衣物④树池干净整洁无杂草⑤无死株、缺株⑥冬季涂白，高度一致，没有遗漏⑦树木倾斜，及时扶正 |  |  | ①-⑦项未达到要求的，扣2分/处，扣完为止 |  | 12 |  |  |
|  | 6、环境卫生：①绿地树木修剪、杂草、枯死枝的清理等绿地垃圾当日清运完毕，禁止存放在色块内②绿地内禁止堆放杂物③土壤面高度合适，苗木基部通透④工程提升改造后多余的石砾砖块及时清理 |  |  | ①-④项未达到要求的，扣2分/处，扣完为止 |  | 6 |  |  |
| 园林设施 管理 | ①及时修复侧石、花坛、园路、园灯等园林基础设施②发现各类园林设施损坏及时上报③绿地内各类温馨提示语、警示牌倾斜、被拔除的，及时安装、扶正 |  |  | ①-③项未达到要求的，扣1分/处 |  | 7 |  |  |
| 管理 制度 | 1、①文明施工、文明作业②作业时着工作服③工作有台账，卫生、清洁、养护制度健全 |  |  | ①-③项未达到要求的，扣2分/处 |  | 10 |  |  |
| 其他(附加条款) | 1、台风季节和冬季要做好绿地防护措施及做好抗旱工作 |  |  | 工作未到位造成损失的，按照台州市信息价赔偿，并扣当月养护费5% |  |  |  |  |
|  | 2、被新闻媒体曝光或受到政府有关部门通报批评 |  |  | 无正当理由的，每次扣当月养护费5%-8%；受表扬的，当月总分加3-5分/次 |  |  |  |  |
|  | 3、对甲方交代的其他养护事宜或在上一次检查已指出的问题 |  |  | 在规定的时间内未完成的，第一次扣除当月养护费的5%，第二次扣当月养护费8% |  |  |  |  |
|  | 4、发现擅自挖掘占用绿地的，要及时制止并上报 |  |  | 未及时制止并上报的，每次扣当月养护费2% |  |  |  |  |
|  | 5、管养单位擅自挖掘绿地内的乔灌木和地被植物的 |  |  | 未经业主同意开挖的，每次扣当月养护费5%，并恢复原状 |  |  |  |  |
|  | 6、正确使用农药 |  |  | 因农药使用不当，植物产生药害且未及时采取补救措施而影响整体效果的，扣当月养护费5% |  |  |  |  |
| 总得分 |  | 甲方检查人员 |  |  | 乙方签字 |  |  |  |
| 评分日期 |  | 分管领导 |  |  |  |  |  |  |

第四章  招标内容及需求

一、采购内容：

本次绿地养护工程共分两个标项实施，为绿地综合养护管理，管养服务期三年。

标项一：天台县新城区块绿地养护工程一区块三年绿地养护服务采购项目。养护地点及范围：包括三茅溪右岸绿地（寒山桥-人武部），龙湾旁绿地（靠近高速桥下），溪林春天围墙外（靠三茅溪），溪林路两侧绿化，天台山西路（始丰二桥-客运中心），济公广场绿地，济公大道两侧机非隔离带（新城广场红绿灯-科山），福民路，万象路区块，总绿化养护面积82268.43㎡，总铺装面积25141㎡，总行道树707株，养护三年，总绿化苗木补植5669㎡等工作内容。需配置完成养护任务所需相应的设备。

标项二：天台县新城区块绿地养护工程二区块三年绿地养护服务采购项目。养护地点及范围：包括新城小广场，新城商业街，法华路（东南起玉龙路口，西北至广安路），和合路机非隔离带（三茅溪-华润燃气有限公司），宝通路，新府路，东河路，天元东街，天元西街，汇泉东街，汇泉西街，九龙大道（东北起104国道，西南至玉湖村山脚），唐兴大道（东起九龙大道，西至平科线），英才路（东起唐兴大道，西至山脚），人民医院周边绿化，康宁路，康宁路生态停车场，杨柳河坑上段，杨柳河坑下段，始丰小学正大门前道路，九龙大道与天元东街之间小路，始丰小学与始丰幼儿园之间小路，党校路，党校路与安泰路之间小路，前沈路，安泰路，云锦路（东起和合路，西至62省道），广安路，总绿化养护面积123806㎡，总行道树3859株，养护三年等工作内容。需配置完成养护任务所需相应的设备。

二、养护技术规范及质量保证要求

管养期内，供应商应按照《台州市园林绿化养护管理技术规程》精心管护，保质保量完成养护任务。

2.1绿地内大树的支撑良好、养护完善、成活率高，有较好的保护措施。

2.2针对病虫害的生长发育特征，在全年各个季节做好监测工作，贯彻“以防为主、综合治理”的方针，确保常年无病虫害发生。

2.3定期施肥：初冬至翌年早春植物萌芽时全面施越冬肥一次，一年内施肥不能少于3次；生长季节要追肥，保证植株生长发育的良好势头，对于草坪应经常喷施叶面肥。

2.4适时浇水：保证高温季节不缺水，适时进行叶面喷施，保证植物生长能够获得足够的水分。

2.5草坪管养：草坪生长旺盛，高度适宜，适时梯次修剪，避免大面积草色枯黄；有较好平整度，无坑洼积水，无裸露地；覆盖率达到99%，杂草控制在5％以内，每次割草作业不得积压废草，必须当日清理。

2.6灌木和花卉管养：生长良好，花繁叶茂，造型美观，具有一定的艺术感和立体感；花坛轮廓美，无残缺、死株，绿篱无断层，经常除草、松土、施肥和浇水（对于新种苗木更需注意），清理死株和补植相结合，积极防治病虫害。时令草花更换由招标人负责，养护由中标人负责。

2.7乔木管养：生长良好，枝叶健壮，树形美观；修剪适度，无死株、缺株；无枯枝残叶，保持树干整洁，无顶栓、捆绑、广告，景观效果良好；保持树池清洁，无垃圾杂物、徒长枝；无病虫害；植物冬季保暖措施由乙方负责实施。

2.8园路管理：路面保持清洁美观、完好无损；及时清除路面垃圾杂物，要求路面干净、美观、以增强园林美化效果。

2.9环境卫生：要求绿地清洁，无垃圾杂物，无石砾砖块，无干枯枝叶，无横幅、广告牌等张挂物件，无粪便暴露，无鼠洞和蚊蝇滋生地；及时清理绿化带中高于侧石顶面的废土废渣；绿地树木修剪、滚草、枯死枝的清理等绿地的垃圾当日清运完毕；承包单位还需做好绿地修剪、杂草拔除、枯死枝、石砾砖块、废土废渣清理等卫生保洁工作。

2.10绿地维护：绿地红线范围内不被侵占，绿地版图完整，及时修正歪斜的侧石、花坛等，对任何侵占和破坏行为加以制止并及时上报绿化管理部门；经上级批准临时借用的绿地，监督期限内恢复原状；无乱摆乱卖，乱停乱放现象。

2.11保护监管：要求设施完好无损，景观效果优良；保护绿化供水设施，防止绿化用水被盗用。安排专人全天候巡回管护、防止人为破坏，保证其完好、整洁。如有损坏或被偷窃，乙方应及时进行修补，要防止外来车辆进入绿地。

2.12台风季节和冬季要做好绿地防护措施及做好抗旱工作，要求特别做好防台支撑和台风过后恢复工作，台风过后一天内要做好恢复原状，特殊情况不得超过二天。台风、洪水、地震等不可抗力因素造成的绿地苗木损毁的，要在灾后一日之内上报招标人核实。

2.13供应商应做好养护工人的安全措施，要求按章操作，如发生安全事故，由供应商自理。

2.14及时完成采购人交代的其它有关养护事务，未完成造成损失的供应商负责赔偿。

2.15树木养护管理时，因养护管理措施不当造成树木损失的，由供应商负责赔偿。供应商应认真养护好南方植物，如造成死亡的，考虑到其养护的特殊性，供应商按死亡时苗木市场价的30％赔偿。

2.16供应商必须履行以上管理要求，采购人负责监督供应商的养护管理工作，供应商在每次除虫、施肥、整形修剪、除草等前后须通知采购人鉴证、验收，采购人做好记录。否则，采购人有权不予认可。

2.17重大节日及重大活动期间，供应商有义务按照上级统一要求，无条件认真做好管养工作。

2.18管养期内，因养护管理不到位等原因发生的苗木及设施毁损的，供应商应及时补齐到位并赔偿损失。

2.19管养期内，一切安全责任（包括因台风、大雨、高空作业等造成）均由供应商自行负责。

三、其他约定

3.1因采购人要求部分苗木如需调整，或部分苗木原木已死亡需补植的苗木，按实际发生的工程量结算。养护期内采购人对发包范围进行绿化提升改造交由供应商养护的不另加养护费用。

3.2供应商在管养期内因管理不当造成的苗木死亡和设施的损坏，应无条件进行补植和维修。绿地内现有的乔灌木和地被植物未经业主同意不得擅自挖掘。

3.3供应商有责任和义务对外部原因造成景观、绿地破坏和损坏的行为进行制止并及时向主管部门反映和举报。

3.4供应商必须按照《台州市园林绿化养护管理技术规程》及相关的规定要求，中标后一个星期内必须配备好养护设备并到采购人处备案，养护设备合法合规。

3.5供应商必须确保园林绿化养护人员着装上岗，工作服由供应商自己负责；养护人员年龄要求在18周岁以上，男60周岁以内，女55周岁以内。

3.6如遇政府行为需增减绿地面积，供应商须无条件接受，并按实际绿地面积计算养护费。

3.7如遇突发事件，供应商有义务按照上级统一要求，无条件做好相关事项。

3.8供应商接收绿地养护前对绿地存在的问题应及时提出，未提出异议接收后出现的相关问题应由供应商自行负责。

四、督查考核办法及验收标准

4.1采购人按照公平、公正、实事求是的原则，成立督查考核小组，严格按照《天台县园林绿地养护管理标准》、《绿化养护考核表》对供应商的管养工作实施监督、检查和考核，并对其违约行为进行处理。

4.2采购人对绿地养护管理实施考核，实行项目负责人岗位责任制，采取日常考核和月考核相结合的办法，按照有关规定对绿化养护实行全方位监督。对达不到考核标准要求的，供应商一旦接到督查组的意见，必须立即做出整改，对整改不到位的及违反相关规定要求的，采购人将按照考核标准予以经济处理直至终止采购合同。

4.3本项目按照《天台县园林绿地养护管理标准》及《台州市园林绿化养护管理技术规程》进行最终验收。

五、商务条款：

1、中标供应商的责任和义务

1.1中标供应商可根据本项目的工作特点，按照“定区域、定人员、定职责”原则，自行派遣劳务用工，自行安排绿化养护作业，自行提供绿化养护工作所必需的设备和工具。

1.2中标供应商每季度对绿化养护工作人员进行培训和教育，爱护公共财物，确保安全工作，杜绝各类事故。采购人如临时有紧急工作任务，中标供应商必须无条件调动人员，保证完成应急工作。

1.3按要求配好管理人员，确保工作质量，如果出现管理人员不称职，采购人可要求中标供应商予以更换，若采购人提出任何需要整改的意见，中标供应商应立即予以整改，中标供应商也可提出合理化意见和建议。

1.4各类设施设备在正常使用过程中发现损坏，由中标供应商自行更换。

1.5中标供应商在被委托期间，必须给机动车设备办理第三者责任险，给每名绿化养护工人、驾驶员及单位管理人员买好人身保险，如发生人员伤亡由中标供应商承担一切责任和费用，采购人概不承担任何责任。中标供应商用工应签订劳动协议，并办理各种用工手续，所使用的绿化养护工作人员必须无违法犯罪记录，身体状况适应绿化养护作业需要，上岗前应进行业务培训。如出现用工纠纷，采购人不负任何责任；如因用工不当，给采购人造成损失由中标供应商承担一切责任。

1.6在绿化养护作业工程中出现伤亡事故的，中标供应商应及时妥善处理。如中标供应商未及时妥善处理，采购人将停发当季绿化养护金额，并扣除相应金额（每伤1人事故扣5000元，每死亡1人扣2万元以此类推），如中标供应商妥善处理事故，采购人将按时发放绿化养护金额；如遇突发事件，由于中标供应商处理不及时所造成的一切后果由中标供应商承担。

1.7 中标供应商必须在天台有自己的办公地点，用于设备存放和人员常驻，且24小时内保证人员齐备。

1.8 采购人每月不定期巡查中标供应商的办公地点，对项目人员和养护设备进行核查。如发现项目人员或养护设备不满足合同要求，发现1次扣除当月5%养护费，发现2次扣除当月8%养护费，发现3次扣除当月100%养护费且采购人有权终止合同没收履约保证金。

1.9 采购人发布养护任务（洒水、除草、修剪等），中标供应商需在3日内完成，逾期1次扣除当月5%养护费，逾期2次扣除当月8%养护费，逾期3次扣除当月100%养护费且采购人有权终止合同没收履约保证金。

2、服务时间：合同签订之日起三年

3、服务地点：同各标项养护地点。

4、履约保证金：收到中标通知书起3个工作日内向贵方提交中标价的5%的履约保证金。

5、付款方式：在养护管理期间，采购人每月不定期进行全面检查若干次。检查人员根据“绿化养护考核表”评分，每月计算出平均得分（取整数，小数点后四舍五入），得分85分以上为优，得分80～84分为良，得分75～79分为合格，得分70～74分为基本合格，得分69分以下为不合格。月度平均得分85分及85分以上给付当月100%养护费，月度平均得分84～70分时，以月度平均得分85分为基点，每减少１分扣除当月2%养护费（若得分84分时，扣除当月2%养护费；若得分83分时，扣除当月4%养护费……），月度平均得分69分及69分以下扣除当月100%养护费。养护费用按季度支付（每季度次月付款），付款时扣除其它费用（1、被新闻媒体曝光或受到政府有关部门通报批评；2、对招标人交代的其他养护事宜或在上一次检查已指出的问题在规定的时间内未完成的）。

6、质量目标：合格。

7、其他：中标后一个星期内必须配备好承诺的养护设备并到采购人备案，必须将在天台自己的办公地点和项目人员向采购人备案。

8、说明：本章所有内容必须实质性响应，否则作无效标处理。

第五章 评标办法及评分标准

一、总则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性，不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评货物正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

注：本项目按标项分别进行评审，各个标项分别推荐中标候选人。

二、评标办法：采用综合评分法总得分为100分，其中商务与技术得分70分，价格得分30分

（一）评标要求

1、评标委员会将对投标文件的内容进行评审，凡投标文件实质性内容不响应采购文件要求和关键格式不符合采购文件规定的，经评标委员会认定作为无效标处理。评标委员会经过审标、询标，在对各供应商及其投标文件进行充分分析、评议的基础上进行打分。

2、总得分为100分。在规定的分值范围内由评委自行评定打分。

3、根据评委打分累计后再取平均分作为供应商的最终得分。

4、所有计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入。

（二）评标

1、投标文件符合性评审

评标委员会首先对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。如果投标文件实质上不响应采购文件要求，评标委员会将按无效标处理。

2、商务技术文件评审

2.1评标委员会应当按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评价与评分。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标供应商的投标文件进行评价，并汇总每个投标供应商的得分。

2.2商务与技术得分计算方法如下：

①商务与技术评定分值为70分。

②评标委员会按评分标准（详见表）中的内容，对各供应商的商务技术文件进行评审打分，合计得出各供应商的技术得分。

③各供应商的商务与技术得分由评委自行评议，商务与技术得分评分的最终得分为所有评委评分的平均值。

| 评分 项目 | 评分内容 | 评分标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目服务方案(35分) | 员工队伍 | 根据投标人针对本项目提供的员工招聘、培训、管理及职责分工、稳定措施等计划和方案的科学性、全面性等情况综合计分，得0-6分。 |  | 6分 |
|  | 安全管理 | 根据投标人针对本项目提供的作业人员安全教育、劳动保护及安全措施等方案的科学性、合理性综合计分，得0-6分 |  | 6分 |
|  |  | 根据投标人服务机构本地化服务能力建设、应急服务响应时间以及针对本项目提供的意外事故应急方案的先进性、科学性综合计分，得0-6分 |  | 6分 |
|  | 应急保障 | 根据投标人针对本项目提供的针对防汛抗台(1分)、防雪抗冻(1分)、重大活动和节日(1分)、重要检查(1分)、疫情卫生(1分)分别制定保障方案。应急保障方案科学合理，针对性好、操作性强，有重点的保障区域，并有各项应急保障承诺书及安排应急保障专项经费，落实相关机械车辆，得0-5分 |  | 5分 |
|  | 养护方案 | 分析绿地的实际现状、总结存在的问题并提出相应的解决措施，综合养护方案要求针对性、操作性强，计划安排科学合理，重点阐述病虫害防治、施肥、修剪等关键养护技术措施，得0-6分 |  | 6分 |
|  | 合理化建议 | 根据投标人提出的针对本项目的合理化建议以及其他实质性优惠承诺进行综合评分，得0-6分。 |  | 6分 |
| 企业业绩 (10分) |  | 根据投标人2015年1月1日至今（以签订合同时间为准）成功签订的同类项目（同类项目是指与采购标的同品类的服务项目）业绩，提供1个得2分，最多得10分，未提供合同扫描件及中标通知书扫描件不得分。 |  | 10分 |
| 作业设备拥有情况（25分）： |  | 1、投标人自有或租赁有洒水车1台得5分，没有不得分； | 提供车辆行驶证扫描件和实物彩色图片，未提供不得分（行驶证所有人名称需为投标人全称或提供投标人的租赁合同扫描件） | 5分 |
|  |  | 2、投标人自有或租赁有草坪机2台得4分，1台得2分，没有不得分； | 提供相关机械设备的购置发票扫描件或投标人的租赁合同扫描件和实物彩色图片，未提供不得分（发票购买方名称需为投标人全称，承租方名称需为投标人全称） | 4分 |
|  |  | 3、投标人自有或租赁有绿篱机2台得4分，1台得2分，没有不得分； |  | 4分 |
|  |  | 4、投标人自有或租赁有打药机2台得4分，1台得2分，没有不得分； |  | 4分 |
|  |  | 5、投标人自有高枝剪2台得4分，1台得2分，没有不得分； |  | 4分 |
|  |  | 6、投标人自有或租赁有油锯2台得2分，1台得1分，没有不得分； |  | 2分 |
|  |  | 7、投标人自有或租赁有发电机2台得2分，1台得1分，没有不得分； |  | 2分 |

3、报价文件评审

3.1报价得分计算方法如下：

①价格评定分值为30分。

②评标基准价的确定：

A、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，而供应商不能在评标委员会要求的时间内作出合理电子答复且提供相关证明材料的，或者评标委员会认为其所作出的电子答复不合理的，该投标作无效标处理。

B、价格分统一采用低价优先法计算,即满足采购文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价,其价格分为满分。供应商的价格分按照下列公式计算:

报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100

政府采购政策及优惠：（1）节能环保要求：采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书；采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。（2）关于小型、微型企业（简称小微企业）投标：小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的供应商，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商货物货物。小微企业投标应提供《小微企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）、《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），如供应商提供其他小微企业制造的货物，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》和国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）；（3）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；（4）残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

具体优惠：对于小型微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。同一供应商（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

4、评委对各部分得分汇总,得出本项目各供应商的最终得分：

供应商的总得分=商务与技术得分+报价得分

5、中标候选供应商的确定：

评标委员会按评标总得分由高到低顺序排列。推荐总得分最高的供应商为中标候选供应商；总得分相同的，取投标报价低者为中标候选供应商；总得分和投标报价都相同的，取商务与技术得分最高为中标候选供应商；总得分、投标报价和商务与技术得分都相同的，则抽签确定。

第六章  投标文件格式

附件一：

天台县新城绿地养护工程采购

（线上电子招投标）

项目编号：TYCG-2021-003(招）

（标项    ）

资

格

文

件

供应商全称                                 （盖公章）

年  月  日

投标截止时间前其他单位或个人不得解密、提取

附件二：

投标声明函

致天台县园林绿化养护事务中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址    。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方自愿参加贵方组织的天台县新城绿地养护工程采购（项目编号：TYCG-2021-003(招））的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方在参与投标前已详细审查了采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权利。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.若中标，我方严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同责任和义务。

4.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5.我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人也不存在直接控股、管理关系。

6.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

7.我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录。

8.我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

9.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此声明！

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

附件三：

非联合体声明函

致天台县园林绿化养护事务中心：

我方独立参加天台县园林绿化养护事务中心（采购人）天台县新城绿地养护工程采购 （项目名称）TYCG-2021-003(招） （项目编号）政府采购活动，未与其他单位组成联合体。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假或隐瞒，将依法承担相应责任。

特此声明！

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

附件四：

接受条款函

致天台县园林绿化养护事务中心：

我方同时参加天台县园林绿化养护事务中心（采购人）天台县新城绿地养护工程采购 （项目名称）TYCG-2021-003(招） （项目编号）多个标项的政府采购活动，若前面标项已中标，我方愿意接受后续标项中视为资格要求不满足，不参与后续标项评审。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假或隐瞒，将依法承担相应责任。

特此声明！

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

附件四：

天台县新城绿地养护工程采购

（线上电子招投标）

项目编号：TYCG-2021-003(招）

（标项    ）

商

务

技

术

文

件

供应商全称                                 （盖公章）

年  月  日

投标截止时间前其他单位或个人不得解密、提取

附件六：

法定代表人（负责人）资格证明书

供应商名称：

地址：

成立时间：             年       月      日

经营期限：

姓名：                  性别：           年龄：

身份证号码：                            职务：

系                           （供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

供应商全称：                      （盖公章）

附：

联系电话：

电子邮箱：

年    月    日

（附法定代表人（负责人）有效身份证件复印件）

附件七：

授权委托书

致天台县园林绿化养护事务中心：

我           （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工        （姓名）以我方的名义参加天台县新城绿地养护工程采购（标项    ） 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签名负全部责任。

委托期限：                    。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

供应商全称：                            （盖公章）

法定代表人（负责人）：                    （签字或盖章）

身份证号码：

附：

委托代理人姓名：

身份证号码：

联系电话：

电子邮箱：

年     月    日

（附委托代理人有效身份证件复印件）

附件八：

商务（技术）条款偏离表

项目名称：天台县新城绿地养护工程采购（标项    ）

| 序号 | 名称 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商须将投标文件对采购文件的所有偏离填入此表。
2、如不填写，视为完全响应采购文件的要求。

3、本项目只接受正偏离。

4、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

年    月    日

附件九：

供应商2015年1月1日至今（以签订合同时间为准）成功签订的同类项目（（同类项目是指与采购标的同品类的服务项目）业绩或案例证明一览表

| 序号 | 业主单位全称 | 项目名称 | 项目金额（元） | 实施时间 | 业主单位联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

2、 随表提交相应的合同扫描件并加盖公章。

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

年      月     日

附件十：                                  项目组人员名单

项目名称：天台县新城绿地养护工程采购（标项    ）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 （页码） | 职称 （页码） | 本项目中的职责 | 项目经历 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、投标人可按上述的格式自行编制，行数不足可自行增加。

2、上述人员须随表提交与技术得分有关的证书社保材料。

投标人全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

附件十一：

天台县新城绿地养护工程采购

（线上电子招投标）

项目编号：TYCG-2021-003(招）

（标项    ）

报

价

文

件

供应商全称                                 （盖公章）

年  月  日

投标截止时间前其他单位或个人不得解密、提取

附件十二：

投 标 函

致天台县园林绿化养护事务中心：

我             （姓名）系              （供应商名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的天台县新城绿地养护工程采购（标项    ）  的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细阅读全部采购文件，同意采购文件中的各项要求；

2、我方向贵方提交的所有投标文件资料都是准确的和真实的；

3、我方此次向贵方提供的服务，我方有能力提供；

4、服务期：合同签订后3年；

5、本投标有效期90天；

6、我方承诺在投标有效期内不修改、不撤销投标文件；

7、如我方中标，收到中标通知书起3个工作日内向贵方提交中标价5%的履约保证金；

8、按采购文件的规定履行合同责任和义务。

供应商全称：                                （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

单位地址：                                 邮编：

电话：                              传真：

年    月    日

附件十三1：

报  价  表

项目名称：天台县新城绿地养护工程采购 （标项一）

| 标项内容 | 数量 | 单位 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 天台县新城区块绿地养护工程一区块绿地养护 | 3 | 年 | （小写） |
| 总价 | （大写） |  |  |

说明：1、以上报价包含在服务期限内完成本项目规定工作量需支付的人员工资、劳保用品、燃油费、机械设备折旧维修费、维修保险费、各种保险、税费、中标供应商拟取得的风险金、利润、培训、安全管理及各类创建、突击的情况等不可预见的风险等一切费用。

2、采购预算：标项一156.5955万元，标项二220.0373万元。报价超过采购预算的，作无效标处理。

3、此表不得自行增减内容， 否则按无效标处理。

投标人全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

附件十三2：

报  价  表

项目名称：天台县新城绿地养护工程采购 （标项二）

| 标项内容 | 数量 | 单位 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 天台县新城区块绿地养护工程二区块绿地养护 | 3 | 年 | （小写） |
| 总价 | （大写） |  |  |

说明：1、以上报价包含在服务期限内完成本项目规定工作量需支付的人员工资、劳保用品、燃油费、机械设备折旧维修费、维修保险费、各种保险、税费、中标供应商拟取得的风险金、利润、培训、安全管理及各类创建、突击的情况等不可预见的风险等一切费用。

2、采购预算：标项一156.5955万元，标项二220.0373万元。报价超过采购预算的，作无效标处理。

3、此表不得自行增减内容， 否则按无效标处理。

投标人全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

附件十四：

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第     项      行业，本公司（此处填写从业人员和营业收入的具体数据），为      （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加                 项目（项目编号：        ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商货物货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期：  年   月   日

小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第     项     行业，本公司（此处填写营业收入和从业人员的具体数据），为     （请填写：小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日期：   年   月   日

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商货物货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件

绿化养护考核表（第   次）         春冬

养护项目：

| 考核栏目 | 检 查 内 容 |  |  | 考 核 标 准 （100） （扣分的，扣完为止） |  | 满 分 | 得 分 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成活 保存率 | 花草树木总体长势良好，无干旱、萎蔫，无黄土裸露、无人为破坏、占用现象。 |  |  | 每发现扣2分/处，扣完为止。 |  | 16 |  | （点位面积超 1㎡的视为黄土裸露现象） |
| 园林 绿地 管理 | 1、病虫害防治：①未及时预防，造成园林植物发生病虫害，引起植株器官缺损②因农药使用不当，植物产生药害且未及时采取补救措施而影响整体效果的 |  |  | ①-②项未达到要求的，扣2分/处，扣完为止 |  | 6 |  |  |
|  | 2、按植物生长要求适时科学施肥（施肥不低于3次/年） |  |  | 发现未及时追肥或施肥不规范的，扣3分 |  | 4 |  |  |
|  | 3、草坪：适时进行除草①及时修剪，高度适宜②平整度好,覆盖率达到99%，点状面积不超过1㎡③未出现2㎡/点以上的草色枯黄④杂草低于5株/㎡ |  |  | ①-④项未达到要求的，扣2分/处，扣完为止 |  | 12 |  |  |
|  | 4、花卉及灌木：①无残缺、死株，面积不超过1㎡②色块适时修剪，无10cm以上徒长枝③造型美观无断层④麦冬草、葱兰等花卉和灌木经常除草，杂草少于5株/㎡⑤无缠绕及攀援性藤本⑥无杂株⑦及时浇水 |  |  | ①-⑦项未达到要求的，扣2分/处，扣完为止 |  | 16 |  |  |
|  | 5、乔木：①无枯枝、损伤枝、病枝②及时抹芽、修剪，无萌蘖枝③无钉栓、捆绑、广告牌、无晾晒衣物④树池干净整洁无杂草⑤无死株、缺株⑥冬季涂白，高度一致，没有遗漏⑦树木倾斜，及时扶正 |  |  | ①-⑦项未达到要求的，扣2分/处，扣完为止 |  | 26 |  |  |
|  | 6、环境卫生：①绿地树木修剪、杂草、枯死枝的清理等绿地垃圾当日清运完毕，禁止存放在色块内②绿地内禁止堆放杂物③土壤面高度合适，苗木基部通透④工程提升改造后多余的石砾砖块及时清理 |  |  | ①-④项未达到要求的，扣2分/处，扣完为止 |  | 6 |  |  |
| 园林设施 管理 | ①及时修复侧石、花坛、园路、园灯等园林基础设施②发现各类园林设施损坏及时上报③绿地内各类温馨提示语、警示牌倾斜、被拔除的，及时安装、扶正 |  |  | ①-③项未达到要求的，扣1分/处 |  | 4 |  |  |
| 管理 制度 | 1、①文明施工、文明作业②作业时着工作服③工作有台账，卫生、清洁、养护制度健全 |  |  | ①-③项未达到要求的，扣2分/处 |  | 10 |  |  |
| 其他(附加条款) | 1、台风季节和冬季要做好绿地防护措施及做好抗旱工作 |  |  | 工作未到位造成损失的，按照台州市信息价赔偿，并扣当月养护费5% |  |  |  |  |
|  | 2、被新闻媒体曝光或受到政府有关部门通报批评 |  |  | 无正当理由的，每次扣当月养护费5%-8%；受表扬的，当月总分加3-5分/次 |  |  |  |  |
|  | 3、对甲方交代的其他养护事宜或在上一次检查已指出的问题 |  |  | 在规定的时间内未完成的，第一次扣除当月养护费的5%，第二次扣当月养护费8% |  |  |  |  |
|  | 4、发现擅自挖掘占用绿地的，要及时制止并上报 |  |  | 未及时制止并上报的，每次扣当月养护费2% |  |  |  |  |
|  | 5、管养单位擅自挖掘绿地内的乔灌木和地被植物的 |  |  | 未经业主同意开挖的，每次扣当月养护费5%，并恢复原状 |  |  |  |  |
| 总得分 |  | 甲方检查人员 |  |  | 乙方签字 |  |  |  |
| 评分日期 |  | 分管领导 |  |  |  |  |  |  |

绿化养护考核表（第   次）         夏秋

养护项目：

| 考核栏目 | 检 查 内 容 |  |  | 考 核 标 准 （100） （扣分的，扣完为止） |  | 满 分 | 得 分 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成活 保存率 | 花草树木总体长势良好，无干旱、萎蔫，无黄土裸露、无人为破坏、占用现象。 |  |  | 每发现扣2分/处，扣完为止。 |  | 16 |  | （点位面积超 1㎡的视为黄土裸露现象） |
| 园林 绿地 管理 | 1、病虫害防治：①未及时预防，造成园林植物发生病虫害，引起植株器官缺损②因农药使用不当，植物产生药害且未及时采取补救措施而影响整体效果的 |  |  | ①-②项未达到要求的，扣2分/处，扣完为止 |  | 6 |  |  |
|  | 2、按植物生长要求适时科学施肥（施肥不低于3次/年） |  |  | 发现未及时追肥或施肥不规范的，扣3分 |  | 3 |  |  |
|  | 3、草坪：适时进行除草①及时修剪，高度适宜②平整度好,覆盖率达到99%，点状面积不超过1㎡③未出现2㎡/点以上的草色枯黄④杂草低于5株/㎡ |  |  | ①-④项未达到要求的，扣2分/处，扣完为止 |  | 20 |  |  |
|  | 4、花卉及灌木：①无残缺、死株，面积不超过1㎡②色块适时修剪，无10cm以上徒长枝③造型美观无断层④麦冬草、葱兰等花卉和灌木经常除草，杂草少于5株/㎡⑤无缠绕及攀援性藤本⑥无杂株⑦及时浇水 |  |  | ①-⑦项未达到要求的，扣2分/处，扣完为止 |  | 20 |  |  |
|  | 5、乔木：①无枯枝、损伤枝、病枝②及时抹芽、修剪，无萌蘖枝③无钉栓、捆绑、广告牌、无晾晒衣物④树池干净整洁无杂草⑤无死株、缺株⑥冬季涂白，高度一致，没有遗漏⑦树木倾斜，及时扶正 |  |  | ①-⑦项未达到要求的，扣2分/处，扣完为止 |  | 12 |  |  |
|  | 6、环境卫生：①绿地树木修剪、杂草、枯死枝的清理等绿地垃圾当日清运完毕，禁止存放在色块内②绿地内禁止堆放杂物③土壤面高度合适，苗木基部通透④工程提升改造后多余的石砾砖块及时清理 |  |  | ①-④项未达到要求的，扣2分/处，扣完为止 |  | 6 |  |  |
| 园林设施 管理 | ①及时修复侧石、花坛、园路、园灯等园林基础设施②发现各类园林设施损坏及时上报③绿地内各类温馨提示语、警示牌倾斜、被拔除的，及时安装、扶正 |  |  | ①-③项未达到要求的，扣1分/处 |  | 7 |  |  |
| 管理 制度 | 1、①文明施工、文明作业②作业时着工作服③工作有台账，卫生、清洁、养护制度健全 |  |  | ①-③项未达到要求的，扣2分/处 |  | 10 |  |  |
| 其他(附加条款) | 1、台风季节和冬季要做好绿地防护措施及做好抗旱工作 |  |  | 工作未到位造成损失的，按照台州市信息价赔偿，并扣当月养护费5% |  |  |  |  |
|  | 2、被新闻媒体曝光或受到政府有关部门通报批评 |  |  | 无正当理由的，每次扣当月养护费5%-8%；受表扬的，当月总分加3-5分/次 |  |  |  |  |
|  | 3、对甲方交代的其他养护事宜或在上一次检查已指出的问题 |  |  | 在规定的时间内未完成的，第一次扣除当月养护费的5%，第二次扣当月养护费8% |  |  |  |  |
|  | 4、发现擅自挖掘占用绿地的，要及时制止并上报 |  |  | 未及时制止并上报的，每次扣当月养护费2% |  |  |  |  |
|  | 5、管养单位擅自挖掘绿地内的乔灌木和地被植物的 |  |  | 未经业主同意开挖的，每次扣当月养护费5%，并恢复原状 |  |  |  |  |
| 总得分 |  | 甲方检查人员 |  |  | 乙方签字 |  |  |  |
| 评分日期 |  | 分管领导 |  |  |  |  |  |  |

附件：

天台县园林绿地养护管理标准

一级公园绿地养护标准

1、景观效果；

绿量充分、植物配置合理，达到黄土不露天，绿化景观效果显著；

2、植物生长状况：

植株年生长势好，无枯枝、徒长枝、病虫枝、死枝，枝条粗壮；树木树冠完整，分支点合适，主侧枝分布匀称、数量适宜、内膛不乱、能通风透光；叶色健康、叶形正常，在正常的条件下无黄叶、焦叶、卷叶、落叶，叶上无虫粪、虫网、灰尘。

3、植物养护状况：

绿地内无死株、缺株，无明显倾斜或倒伏植株（保留树种、依景观需要的除外），乔灌木保存率98%以上；绿地内植株扶正、补植及时；绿篱、色块整齐，高度适宜，无10cm以上徒长枝，无杂草；草坪覆盖率达到99%，草坪内杂草控制在5%以内且无10cm以上杂草，无积水；植株生长茂盛颜色正常；绿地内四季有花，草花花色鲜艳，植株健壮，无败叶、残花、花境内无杂草；修剪得当，时间适合，修剪作业符合植物生长特性；土壤每年至少科学施肥2次；病虫害防治措施效果显著，常见病虫害危害控制在2%以下。

4、卫生状况：

绿地整洁，绿化生产垃圾（树枝、树叶、草末等）能做到随产随清，无砖石瓦块、纸屑果皮和塑料袋及其它废弃物、垃圾，绿地平时实行12小时动态保洁，有节假日或重要活动时，做到18小时保洁；水面清澈、无飘浮物和沉淀物。

5、园林设施维护：

栏杆、园路、桌椅、井盖、假山、园灯和牌饰等园林设施完整，基本无乱张贴、乱涂写、乱刻画，做到及时维护和油饰；园内亮灯率在98%以上，彩灯、喷泉按规定开放。

6、其他：

无擅自占用绿地现实，无明显人为损坏；管理制度落实，有养护管理台帐，养护人员穿着有反光条工作服，做到文明作业；有防台措施、应急预案，对危树及时采取修枝、加固或申报更换等措施，遇灾害性天气及时组织进行抢扶。

一级道路绿地标准

1、景观效果：

道路绿量充分，绿化覆盖率高，达到40%以上；车道、人行疲乏、林荫道分明，两侧形成生态绿带；道路红线范围内无绿化死角；道路整体视觉效果佳。

2、行道树要求：生长势好：生长达到该树种该规格的平均生长量；叶片健壮：叶色健康、叶形正常；在正常的条件下无黄叶、焦叶、卷叶、落叶，叶上无虫粪虫网灰尘；枝、干健壮：基本无枯枝、徒长枝、病虫枝、死杈、枝条粗壮，无明蘖；树冠完整；分支点合适，主侧枝分布匀称和数量适宜，通风透光；行道树无缺株、死树，乔灌木保存率98%以上，新种树冠必须保留骨架（3-4根一级主枝），种植后倾斜度不超过5度，植株扶正、补植及时；树木修剪合理，树形美观，能及时处理好树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾；树穴内黄土不露天且无杂草。

3、植物养护状况：

绿篱、色块整齐，高度控制得当，造型植物形态优美，生长旺盛，无死株、残株，无5cm以上徒长枝，无杂草；草坪生长良好，高度控制适宜，无裸地、杂草、积水；草花、盆花布置及时，开花率不低于90%，基本无枯叶、残花、花盆清洁、无破损；土壤每年至少科学施肥2次；病虫害防治措施效果明显，常见病虫害危害率控制在2%以下。

4、卫生状况：

生产垃圾（如：树枝、树叶、草末等）能做到随产随清；绿篱、树穴平时实行12小时动态保洁，有节假日或重要活动时，做到18小时保洁。

5、其它：

基本无人为损坏，行道树树干上无钉栓刻画、挂牌、架线现象；树下距树2米范围内无堆物堆料、搭棚设摊、圈栏等影响树木养护管理和生长的现象；管理制度落实，有养护管理台帐，养护人员穿着有反光条工作服，做到文明作业；有防台措施、应急预案，对危树及时采取修枝、加固或申报更换等措施，遇灾害性天气及时组织进行抢扶。