政府采购招标文件确认表

| 采购单位 | 磐安县卫生健康局 |
| --- | --- |
| 招标单位 | 金华市政府采购中心磐安县分中心 |
| 招标项目名称 | 磐安县人民医院急诊医技综合楼工程BIM技术咨询服务及概预算、施工、结算阶段全过程造价跟踪审计项目 |
| 财政审核编号 | 磐财采确临[2019]298号 |
| 招标项目编号 | PACG2019-GK-026 |
| 单位领导签名: 采购单位：（盖章） 经办人：（签名） 2019年7月9日 | 政府采购中心：（盖章） 2019年7月9日 | 财政局采购监管科：（盖章） 2019年7月9日 |

磐安县人民医院急诊医技综合楼工程BIM技术咨询服务及概预算、施工、结算阶段全过程造价跟踪审计项目

公开招标采购文件

项目编号：PACG2019-GK-026

项目名称：磐安县人民医院急诊医技综合楼工程BIM技术咨询服务及概预算、施工、结算阶段全过程造价跟踪审计项目

采购单位：磐安县卫生健康局

招标机构：金华市政府采购中心磐安县分中心

2019年7月9日

# 目    录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标需求……………………………………	7

第三章  投标人须知	2

前附表	12

一、总则	12

二、招标文件	16

三、投标文件的编制	16

四、开标	22

五、评标	23

六、定标	25

七、合同授予	26

第四章  评标办法及评分标准	27

第五章  合同主要条款	32

第六章　投标文件组成内容及格式	37

附件一：	39

附件二：	43

附件三：	44

附件四：	47

附件五：	47

附件六：	48

附件七:	50

附件八：	51

附件九：	51

附件十：	52

附件十一：	53

附件十二：	54

附件十三：	55

附件十四：	56

附件十五：	57

# 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经磐安县财政局政府采购监管科磐财采确临【2019】298号批准，金华市政府采购中心磐安县分中心就磐安县人民医院急诊医技综合楼工程BIM技术咨询服务及概预算、施工、结算阶段全过程造价跟踪审计项目进行公开招标采购，欢迎有供货及服务能力的供应商前来投标。

- 项目编号：PACG2019-GK-026

二、采购组织类型：政府集中采购

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量：

| 标项 | 采购内容 | 最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 磐安县人民医院急诊医技综合楼工程BIM技术咨询服务及概预算、施工、结算阶段全过程造价跟踪审计项目 | 116 |  |

五、合格投标人的资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

▲投标人的特定条件：

1.投标人具有独立法人资格，营业执照必须具有本次招标内容（工程造价咨询）响应的经营范围；

2.具有建设行政主管部门核发的工程造价咨询企业甲级资质；

3.项目负责人必须具备中华人民共和国造价工程师执业资格证、注册证，工程师及以上职称；

4.公司承担过概预算、施工、结算阶段全过程造价跟踪审计业务或BIM技术咨询业务；

5.本项目接受联合体投标，联合体牵头方须具有工程造价咨询企业甲级资质，且项目负责人为联合体牵头方单位在职人员，联合体成员数量(含牵头方)不得超过两家；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.因本项目是为“磐安县人民医院急诊医技综合楼工程PPP项目”提供全过程跟踪审计服务，故本项目的投标单位与上述PPP项目的中标单位（即社会资本方）不得存在投资、控股及其他有可能影响到本项目实施过程公允性的关系。

六、投标报名及招标文件的获取：

（1）网上报名：

A、由投标单位通过浙江省政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn/)上的报名系统进行报名（首次参加投标的单位应先登录浙江省政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn/)进行账户注册，注册完毕待审核成功后方可登录报名，注册咨询电话：400-881-7190；注册流程见网址

http://www.zjzfcg.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2017-11-13%2011:10:28）；

B、网上报名截止日期：2019年7月16日17：30时止；若截止时间后仍欲报名请按以下（3）执行。

（2）现场报名：（由于系统故障无法网上报名时，可采用现场报名）

# A、时间：同网上报名；

B、地点：磐安县安文街道花月路211号建筑大厦21楼金华市公共资源交易中心磐安县分中心二科（政府采购中心）。

# C、报名时请携带资格审查资料（网上报名者，资格审查资料扫描件在响应附件处上传，完成后单独装订成册快递到金华市公共资源交易中心磐安县分中心二科（政府采购中心）审核）：

1.投标报名登记表及供应商市场行为承诺书原件（加盖公章）；

2.投标单位的有效工商营业执照副本复印件（加盖公章）；（投标时原件备查）

3.投标单位的社会保险登记证和建设行政主管部门核发的工程造价咨询企业甲级资质复印件（加盖公章）（投标时原件备查）

4.法定代表人授权书原件、被授权人身份证（原件备查）复印件一份；

5.联合体投标的应附联合体协议书（加盖公章）

（3）在报名截止时间之后至投标截止时间止，仍允许供应商在浙江省政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn/)报名系统中继续报名并获取招标文件，但在“投标人澄清时间”截止之后获取采购文件的潜在投标人如对采购文件有异议的，金华市政府采购中心磐安分中心可不予受理、答复。

（4）招标文件的获取方式：招标人不再向投标人提供纸质招标文件，请投标人自行在下列网址下载电子版的招标文件，招标文件不收工本费。

浙江省政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)；磐安公共资源交易网(http://www.panan.gov.cn/bmwz/paztb/)

七、投标截止时间和地点：投标人应于2019年8 月1日上午09：30前将投标文件密封送交到金华市公共资源交易中心磐安县分中心（磐安县安文街道花月路211号建筑大厦22楼）开标室，逾期送达或未密封将拒绝接收，作无效标处理。

八、开标时间及地点：

本次招标将于2019年8 月1日上午09：30在金华市公共资源交易中心磐安县分中心（磐安县安文街道花月路211号建筑大厦22楼）开标。

投标人派代表参加开标会议时，法定代表人应携带法定代表人文件材料和身份证；授权代表应携带法定代表人授权委托书、身份证、投标单位缴纳的社保花名册等有效文件材料出席开标会议（注：授权代表应为投标人的在职正式职工，并以投标单位缴纳的社保花名册为准）。

如为联合体，则应由联合体牵头单位法定代表人或其授权委托代理人参加投标。

投标人未派代表参加开标会议的（含未携带以上规定资料参加开标会议的），视同认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。

# 九、投标保证金及交付方式：零元整；

十、业务咨询：

1、采购单位：磐安县卫生健康局

联系人: 厉连福             联系电话： 18957995318

地址：磐安县安文镇双溪口冰岩畈

2、采购代理机构：金华市政府采购中心磐安县分中心

联系人：周乐飞   陈娅妮

联系电话：0579-84665308      传真：0579-84665305

地址: 磐安县安文街道花月路211号21楼县公共资源交易中心二科

3、政府采购行政监管及投诉受理部门：磐安县财政局政府采购监管科

联系人： 陈巧慧             地址: 磐安县安文镇文溪南街88号

监督投诉电话：0579-84883829

金华市政府采购中心磐安县分中心

2019年7月9日

# 第二章  招标需求

项目编号：PACG2019-GK-026

采购项目名称：磐安县人民医院急诊医技综合楼工程BIM技术咨询服务及概预算、施工、结算阶段全过程造价跟踪审计项目

- 采购项目：

| 标项 | 采购内容 | 最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 磐安县人民医院急诊医技综合楼工程BIM技术咨询服务及概预算、施工、结算阶段全过程造价跟踪审计项目 | 116 |  |

二、技术参数

1.项目概况

磐安县人民医院急诊医技综合楼工程PPP项目选址位于金华市磐安县人民医院院内（磐安县城螺山路1号）及周边地块，新建急诊医技综合楼 24024 平方米（含地下建筑 4390 平方米）；改造面积 10000 平方米（改造现门诊楼、手术室、ICU、供应室搬迁、院区内地下管网、排水和排污处置升级改造等）。本项目建设投资额约为 24980 万元。其中，建安费用为 16552.6万元（含拆除搬迁工程费用 300万元），项目建设其他费为1619.2万元及前期咨询费用150万元，项目拆迁安置费用5749.7万元，基本预备费为 908.6 万元。

2.咨询服务内容：

服务内容：本项目BIM（二级应用）技术咨询服务，包含设计阶段BIM技术应用、施工阶段BIM技术应用和运维阶段BIM技术应用；概预算、施工、结算阶段全过程造价跟踪审计。具体内容包括但不仅限于如下：

2.1 BIM技术咨询服务：

2.1.1 负责编制项目BIM建模、应用和验收的标准，其中模型深度应当参考 BIM 应用指南附录各阶段深度要求进行细化，建立项目具体的模型深度要求或标准。

2.1.2 建立项目BIM技术应用组织体系。组织设计、施工和监理等参与单位的建模，负责模型、应用成果的审核、传递和验收，实现BIM技术有效应用于项目建设过程的沟通、分析，提高工程性能、质量、进度和成本管理和控制的水平。

2.1.3 在设计过程中，根据业主提供的施工图设计文件，建立设计模型、BIM 成果报告检查，达到图纸与模型的表示一致，为施工阶段使用设计模型，提供可靠信息。

2.1.4 在施工前期准备阶段，施工单位运用三维手段完成对相关专业[包括但不限于：建筑工程、结构工程、机电安装工程（给排水、电气、暖通及其它管线）专业]施工深化工作，以满足施工进度模拟、重难点和复杂工艺技术交底和质量控制需要。施工实施阶段，协助总包单位对各专业[包括但不限于：建筑工程、结构工程、机电安装工程（给排水、电气、暖通及其它管线）专业]模型进行及时更新与维护，确保模型能反应实际的实施情况。

2.1.5推动各专业单位对模型进行及时更新，确保实体与模型一致。便于相关单位进行信息和成果 共享、协同与管理。

2.1.6 通过可行的 BIM 技术方法，协助审核人进行项目工程量计算。

2.1.7 辅助委托人做好竣工模型和归档验收工作。对设计、施工模型进行处理，提供满足竣工要求的竣工模型，满足竣工模型存档。

2.1.8 项目竣工交付使用后，负责向委托人进行有关专业培训与交底。

2.1.9 项目执行期提供定期到场服务。

2.1.10项目通过全专业精细化BIM建模，对机电管综进行优化，运用可视化技术进行方案交底和可视化施工模拟。

2.1.11运用三维模型在任意视角上展示设计效果，生成建筑漫游动画以及VR场景演示。利用BIM可视化、协同性等特点，有效避免和解决各专业冲突。

2.1.12项目采用BIM平台对工程进行进度、成本的管控，并对施工过程进行信息化管理。

2.1.13运维阶段 
1) 设备管理
   基于 BIM 模型设备基本信息及维修信息的及时更新，为设备管理等提供了数据基础，

方便快捷，可降低设备折旧率，延长设备使用寿命，降低设备更新及维修成本。
2) 经营管理
  利用 BIM 模型，查看建筑各功能空间信息，实现类似日常经营管理“任务自动提醒”功能。 
3) 故障影响分析
  直接导入运维信息与模型匹配；三维模型直观显示设备通路，快速查询分析故障和开关位置，

以及停用设备所影响的房间范围。

2.2概预算、施工、结算阶段全过程造价跟踪审计：

2.2.1审查施工合同（协议）的合法性、合理性；

2.2.2提供有关造价控制和降低造价的合理化建议；

2.2.3进驻工地参加施工例会提供现场服务；

2.2.4落实招标后的工程量清单及招标控制价核对，负责差异原因分析、施工图内容调整等；

2.2.5制定造价控制的实施流程，对承包人报送的施工方案对应原招标控制价预算进行对应核实并书面确认，确定造价控制目标；

2.2.6根据施工承包合同、进度计划，编制用款计划书；

2.2.7参与设计交底、定期监理例会和造价控制有关的工程会议，并做好相关记录；

2.2.8审核并监督委托人按施工单位完成的进度和合同（协议）支付工程进度款，负责对施工单位（或供应商、服务单位）报送的每月(期)完成进度款月报表进行审核，并提出当月(期)付款建议书并签署书面意见；

2.2.9审核主要经济合同的执行情况，当发包方提出索赔时，依据合同和有关法律、法规，提出审计意见、建议并在相关表格上签署意见；

2.2.10实际需要发生工程变更时，事前对变更涉及内容进行工程计价并提供咨询意见，事后参加工程变更的现场签证，及时审核费用，相应调整造价控制目标，并向委托人提供造价控制动态分析报告；

审核工程变更和现场签证等做到：

（1）审核工程变更是否合理、必要，相关资料是否齐全、签证手续是否及时和完整。

（2）及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用，并向委托人提供造价控制动态分析报告。

2.2.12核定分阶段完工的分部工程结算，督促委托人及时办理单项工程竣工结算，整理完整的单项工程竣工结算资料，会同委托人办理工程竣工结算，提供完整的结算报告及各项费用汇总表（含品茗软件电子版材料）；

2.2.13提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和政策方面的服务，在因招标工程量清单漏项、增加新材料设备，原暂估价项目中没明确材料设备等情况下，会同委托人进行市场询价并签署意见；

2.2.14协助委托人确定造价控制目标，审核初步设计概算，监督项目概算执行情况；

2.2.15按照要求协助参与实施过程中的材料采购等内容，对委托人提供的招标文件进行审核，在规定时间内提出修改意见和建议，落实程序监督，对委托人提供的各类合同、补充协议草稿的合法、全面、有效性进行审核，在规定时间内向项目委托人提出意见和建议。

2.2.16对本项目有可能中标的投标文件进行全面分析，审核投标工程量清单，对不合理的报价应及时提出，拟定询标提纲，协助委托人询标和合同洽谈，帮助补充协议完成；

2.2.17积极配合委托人的法定审计（含委托人上级各部门的审计）工作，及时参加会议并提交各项所需资料；

2.2.18协助委托人进行工程财务管理，帮助处理工程款审批、拨付、建账、存档及审计等相关事宜。

2.2.19驻场人员（响应）要求：根据现场各施工阶段，相应专业的造价控制及咨询特定联系人员不得少于招标人要求且必须满足现场正常造价控制及咨询服务工作需要。项目负责人及造价咨询服务人员未经委托人同意不得随意更换变动，因客观情况确需更换的应征得委托人同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件；

2.2.20除现场驻场人数要求外，公司还须安排造价咨询的技术团队协助完成全过程造价控制工作；

2.2.21委托人要求的其他与工程建设相关的咨询服务。

2.2.22严格按《建设工程工程量清单计价规范》、以及省、市建设行政主管部门有关工程计价、结算的规定开展工作，确保编制、审核质量满足投标时承诺的误差率范围之内。

2.2.23完成工程建设过程中各项设备采购招标的服务工作。

3.服务驻场要求:

本工程要求现场派驻造价工程师一名，建筑和安装造价员各一名，BIM负责人至少每半月前往现场办公一次。造价跟踪审计人员必须为投标单位正式在职员工。

4.项目服务要求：

（1）团队组成：拟派团队组成人员配套要合理，项目负责人要求工作认真负责，持有注册造价工程师资格证。（在投标文件中提供团队人员清单、相关证书、和社保清单）。

（2）工程造价咨询服务方案：投标人必须在投标文件中提供针对本次项目的服务方案，包括工作步骤、工作策略、工作配合、质量控制、服务承诺等方面内容。

（3）BIM咨询服务方案：投标人必须在投标文件中提供针对本次BIM咨询的服务方案，包括工作步骤、工作策略、工作配合、质量把控、质疑投诉答复、服务承诺等方面内容。

（4）中标单位须在接到任务通知单后5个工作日内在磐安人民医院周边成立项目部，项目组成员按照项目进展情况制定人员派驻计划并报建设单位和管理实施单位同意，项目组人员须至少有两人驻扎在项目部，直至项目全部完成，业主定期和不定期对在岗情况进行考核，如发现有人不在岗的，则做出扣款处理。到岗率要求：造价工程师每周不少于5天，每天须有一名造价员全勤在岗；BIM负责人至少每半月到岗一天，每缺岗一天扣款500元。

▲ 5.报价要求

本项目建设投资按16933.57万元计，建筑面积：新建急诊医技综合楼 24024 平方米（含地下建筑 4390 平方米）；改造面积10000 平方米（改造现门诊楼、手术室、ICU、供应室搬迁、院区内地下管网、排水和排污处置升级改造等）。本项目最高限价为：（116）万元；不设最低限价，超过限价的均作无效标处理。报价均采用人民币报价，保留小数点后2位。

投标报价包括：本项目概预算、施工、结算阶段全过程造价跟踪审计咨询服务、BIM咨询服务、人员工资等一切税金和费用，投标人所投报的投标报价为投标人所能承担的整个项目的一次性最终报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中。

6.合同签订：中标人与磐安县卫生健康局签订政府委托合同。

7.付款方式：（按中标价跟踪审计与BIM的费用分别支付）

（1）跟踪审计报酬付款方式：

根据项目工程进度分段支付：

①完成房建地下部分和地上部分一层时，付至跟踪审计合同价的10%；

②完成综合楼主体结构时，付至跟踪审计合同价的30%；

③完成改造（现门诊楼、手术室、ICU、供应室搬迁、院区内地下管网、排水和排污处置升级改造）时，付至跟踪审计合同价的50%；

④所有工程竣工验收合格后，付至跟踪审计合同价的80%；

⑤余额20%作为审计质量保证金，待竣工决算审计结束并通过招标人验收后支付。

（2）BIM报酬付款方式：

①根据项目完成BIM建模时，付至BIM合同价的50%；

②综合楼主体结顶时，付至BIM合同价的60%；

③完成改造（现门诊楼、手术室、ICU、供应室搬迁、院区内地下管网、排水和排污处置升级改造）时，付至BIM合同价的70%；

④所有项目完成验收合格后，付至BIM合同价的90%；

⑤余额10%作为质量保证金，待竣工决算并通过招标人验收后支付。

注：标注为“▲”的技术条款为必须满足项，任何一项标注为“▲”不满足的做无效标处理。

# 第三章   投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：磐安县人民医院急诊医技综合楼工程BIM技术咨询服务及概预算、施工、结算阶段全过程造价跟踪审计项目 |
| 2 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失 信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 3 | 投标报价及费用： 1、报价均采用人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金人民币：人民币零元整。 |
| 5 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2019年7月16日17：30时前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位将统一时间在规定时间内将答疑内容以传真或网上发布公告的形式通知所有已报名的投标人；答疑内容是招标文件的组成部分；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期5天前书面通知所有已报名的投标人。 |
| 6 | 投标文件组成：、资格审查文件、资信文件、技术文件、商务报价文件正本各 1 份；副本各 4 份。 |
| 7 | 投标截止时间及开标时间：2019年8 月1日上午09：30时 投标文件递交地点及开标地点：金华市公共资源交易中心磐安县分中心开标室二（安文街道花月路211号建设大厦22楼） |
| 8 | 评标办法：综合评分法。 |
| 9 | 投标单位应携带所有原件备查。 |
| 10 | 评标结果公示：确定中标人之日起2个工作日内，发中标通知书，并同时将中标结果公示于浙江省政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)、磐安公共资源交易网(http://www.panan.gov.cn/bmwz/paztb/)。 |
| 11 | 中标公告：公示结束无异议后5个工作日内，中标公告发布于上述媒体。中标供应商在公示期满后2个工作日内到公共交易中心领取中标通知书。 |
| 12 | 履约保证金缴纳及退还： 中标人履约保证金为中标价的5%。在领取中标通知书前向招标人缴纳，在所有项目全部完成且交付验收合格之日起15个工作日内退还。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 14 | 中标人与磐安县卫生健康局签订政府采购合同。 |
| 15 | 付款方式：合同款由磐安县卫生健康局支付。 |
| 16 | 投标文件有效期：90天 |
| 17 | 服务期：至本项目竣工决算审计完成。 |
| 18 | 本项目设最高限价为：（116）万元，不设最低限价；超过限价的均作无效标处理。 |
| 19 | 注意事项： 1．投标人如发现采购文件及其评标办法中歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请于答疑截止日期前同时向采购人、采购代理机构反映，逾期不得再对采购文件的条款提出质疑。 2．该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料（提供来源并经查实的例外）并作为向采购人或采购代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 |
| 20 | 本项目接受联合体投标，联合体牵头方须具有工程造价咨询企业甲级资质，且项目负责人为联合体牵头方单位正式在职人员，同时要求具备中华人民共和国造价工程师执业资格，工程师及以上职称；联合体成员数量(含牵头方)不得超过两家。 报名时的联合体成员必须和投标时的成员一致，否则做废标处理。 |
| 21 | 本招标文件中所有要求提供的复印件，均须加盖单位公章，否则做废标处理。 |
| 22 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

注：如本招标文件后面的条款与本表有矛盾的以本表的内容为准。

## 一、总则

（一） 适用范围

本招标文件适用于磐安县人民医院急诊医技综合楼工程BIM技术咨询服务及概预算、施工、结算阶段全过程造价跟踪审计项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的金华市政府采购中心磐安分中心（“招标方”）和磐安县卫生健康局（“采购人”）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的BIM技术咨询服务及概预算、施工、结算阶段全过程造价跟踪审计等向采购人提供所需一切服务及其他的义务。

4.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的成果和项目服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.“*”、 “▲”、 “※”、“★”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见附件）。委托代理人必须为投标人的在职正式职工（以投标人本单位缴纳社保花名册为准），并携带身份证等有效证件出席。

（五）投标费用

1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目接受联合体投标，联合体成员不得超过2家。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

*1.多个投标人参加投标，如其中两家或两家以上投标人的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个投标人认定。

*2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本企业所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本企业员工（或必须为本企业或分公司正式员工）。

*3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

*4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处。

5. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响成果质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关材料;投标人不能说明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6. 招标方不保证最低报价者为中标方。

7. 为维护国家利益及招标方自身利益，允许招标方在合同签订之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权力。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标方提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3.采购人、招标方应当按照《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》进行受理与答复质疑。

（十）附加协议条款：

投标人中标后未完成委托方委托业务，应酌情扣减相关费用。若由于被委托人的错误或过失，给委托方造成损失的，根据错误或过失的性质和所造成损失的程度，承担赔偿责任。如果故意造假，引起委托方严重经济损失的，除赔偿财产经济损失外，相关人员交司法机构追究其法律责任。

## 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在《前附表》规定的时间前以书面形式要求招标采购单位澄清（超过该时间的质疑函将不予受理，但招标采购单位可以视情采纳意见并修改招标文件）。招标方对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上以书面形式发布更正公告，不另作通知。

2.招标方必须以书面形式或以网上答疑的方式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知或网上答疑并电话通知的形式通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复和网上答疑以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件或网上答疑为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、资信文件、技术文件、报价文件四部分组成。

1.资格审查文件：

（1）通过年检的营业执照副本复印件；通过年检的税务登记证副本复印件（五证合一的企业只需提供通过年检的营业执照副本复印件）； （联合体各方均须提供。原件备查。）

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件)； （联合体牵头方提供）

（3）如为联合体的，需提供联合体协议；（协议格式自拟，须双方单位和法人代表签字盖章）

（4）税务部门出具的完税材料；（联合体各方均须提供）

（5）近三个月社保缴纳凭证（复印件，原件备查，格式自拟）；（联合体各方均须提供）

（6）投标人本单位缴纳社保花名册（以投标人注册所在地社保部门出具，投标人本单位缴纳社保花名册为准）；（联合体各方均须提供）

（7）具有建设行政主管部门核发的工程造价咨询企业甲级资质；（联合体牵头方提供。原件备查。）

（8）项目负责人提供注册造价工程师执业资格证、注册证、工程师及以上职称证复印件，近三个月社保缴纳凭证（复印件，原件备查）；（由联合体牵头方提供）

（9）2016年1月1日至投标截止之日止，投标人提供施工阶段全过程造价跟踪审计项目咨询合同，及BIM技术咨询合同；（复印件，原件备查）（全过程造价跟踪审计咨询业绩由联合体牵头方提供，BIM技术咨询业绩联合体任意一方提供均可）

（10）投标声明书 (格式见附件)；（联合体牵头方提供）

（11）投标人情况介绍；（联合体各方均须提供）

（12）投标人认为有必要提供的其它文件。（联合体牵头方提供）

以上复印件文件均须加盖单位公章。

2.资信文件：

（1）资信、技术得分投标人自评表（格式见附件）；

（2）投标单位基本情况（包括企业资质及配置，具体格式见附件）；（联合体各方均须提供）

（3）企业荣誉情况；

（4）配置人员情况（包括人员名单、相关证件、业绩等有效文件）；

（5）业绩情况；（全过程造价跟踪审计咨询业绩由联合体牵头方提供，BIM技术咨询业绩联合体任意一方提供均可）

（6）投标人认为有必要提供的其它文件。

2.技术文件：

（1）进度控制措施；

（2）质量控制措施；

（3）廉洁控制措施；

（4）概预算、施工、结算阶段全过程造价跟踪审计咨询服务方案；

（5）BIM咨询服务方案；

（6）跟踪审计误差率承诺；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明。（格式自拟）

3.报价文件：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表；

（3）投标报价明细表；

（4）中小企业声明函（附件：小微企业投标时适用，提供中小企业名录查询结果截图http://xwqy.gsxt.gov.cn，不提供不予抵扣）；（联合体牵头方提供）

（5）残疾人福利性单位声明函（附件：残疾人福利性单位投标时适用）；（联合体牵头方提供）

（6）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟，不允许含报价）。

（二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写；

▲2.投标报价结合投标单位自身情况，按人民币报价，最高限价为（116万元），不设最低限价。

投标报价包括：本项目概预算、施工、结算阶段全过程造价跟踪审计咨询服务、BIM咨询服务、人员工资等一切税金和费用，投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的本项目的一次性最终报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按资格审查文件、资信文件、技术文件、报价文件正本各1份和副本各4份分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3.投标文件需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本的复印件。

4.投标文件无论正本或副本必须由投标人法定代表人或法定代表人的授权委托人签署（或盖章）并加盖单位公章，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章和由法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（六）投标文件的装订、包装、递交、修改和撤回

1.投标文件的包装与密封

1.1投标文件应按以下方法装订、装袋密封标记：资格审查文件、资信文件、技术及报价文件装订成册，按照投标文件的内容分别包装密封；

1.2密封包装袋内装相应的《资格审查文件》、《资信文件》、《技术文件》及《报价文件》各正本1份和副本4份；》

1.3各密封包装袋封面上应标明“招标编号、项目名称、投标文件名称、投标人名称、于2019年8 月1日上午09：30前不准启封”等，并在各封口骑缝加盖单位公章；

1.4资格审查文件、资信文件、技术文件内不得有商务报价出现，否则作无效标处理。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超出经营范围投标的；

（2）资格文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）本招标文件明确规定投标文件需要投标人签字、盖章的地方，投标人没有按招标文件的规定进行签字、盖章的,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证有效材料或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件格式未按招标文件规定格式的、未按招标文件规定的内容编制投标文件的或者内容虚假的、未按规定签字或盖章的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述的或意思表述不明确、前后矛盾的或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（8）未携带备查原件的；

（9）招标文件规定的其它投标无效的情况；

（10）法律、法规规定的其它投标无效情况。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件标明的响应或偏离与事实不符的或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件质量标准的，或者与招标文件中标有“*”、“ ▲”、“※”、“★”等特殊符号的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

（5）在资格审查、资信标、技术标内出现商务报价；

（6）招标文件规定的其它投标无效的情况；

（7）法律、法规规定的其它投标无效情况。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性的，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（3）报价超出招标文件设定的限价；

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关材料；投标人不能说明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

4.被拒绝的投标文件为无效。

5.根据有关法律、法规规定为无效、废标的，按法律、法规规定执行。

四、开标

（一）开标准备

招标人将在规定的时间、地点和程序进行开标，各投标人的法定代表人或其委托代理人应参加开标会并接受核验、签到，无关人员不得进入开标现场。投标人的法定代表人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

（二） 开标程序

1.开标会由招标方主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布开标会议纪律及评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；检查投标人代表的到会情况；

4.参加开标会议的投标人、法定代表人或委托代理人身份确认；

5.投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性；

6.1各投标人按标项顺序打开资格审核文件，清点投标文件正本、副本数量作符合性审查，然后由招标人进行资格审查，通过资格审查的投标人进入下一开标环节，未能通过资格审查的，资信、技术、商务报价文件当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；

6.2按通过资格审查的各投标人按标项顺序打开资信文件、技术文件外包装，清点资信文件、技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量作符合性审查，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，按无效标处理，投标文件不予退回，并由投标人代表签字确认；

7.将通过符合性审查投标人的资信文件、技术文件发放给各评标委员会成员，评标委员会成员对资信文件、技术文件进行评审；

8. 资信文件、技术文件评分结束后，由公证机构人员公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

9.由公证机构人员宣读各投标人《投标报价一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容，以及招标方认为有必要宣读的其他内容。

10.采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字

确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

（三）特殊情况处理

投标文件评审期间出现有效投标单位不足3家的，招标人应依法重新组织招标。

五、评标

（一）组建评标委员会

由采购人代表和评审专家共5名评委组成，其中评审专家不得少于评标委员会总人数的三分之二。除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由采购代理机构在政府采购专家库中随机抽取。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

招标方工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将对投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）招标方工作人员协助评标委员会审核报价有无计算错误，并根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后, 招标方工作人员对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分，评标委员会按评标原则推荐中标候选人并起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（第87号令）第五十一条第二款规定：投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容的规定，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是：综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

## （七）中小企业

1.关于中小企业参与政府采购活动的规定

1.1根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.2 根据省财政厅、省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》的有关规定，参加浙江省政府采购的中小企业供应商，应出具《中小企业声明函》并由审核单位进行审核。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，同时聘请  磐安县 公证处公证员和政府采购监管部门进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

1.本次招标由评标委员会确定中标候选人。中标候选人经过采购人确认后将成为中标人。

2.招标方在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

3.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

4.采购人依法确定中标人后2个工作日内，招标方以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

5.《中标通知书》将作为签订合同的重要依据。

七、合同授予

（一）签订合同

1.招标方与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，招标方对合同内容进行审查，如发现与招标结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,履约保证金将不予退回并取消其中标资格，由第二预中标人接替，以此类推。但第二预中标人的投标报价与第一预中标人的投标报价差额大于第一预中标人所交纳的履约保证金时，将重新组织招标。

3.中标通知书发出后，若中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。当确定的中标人放弃中标，采购人可以依次类推，由第二预中标人中标，或重新组织招标。

（二）履约保证金

1.中标人按要求签订合同后，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取中标价5%的履约保证金。在成果交付验收合格之日起15个工作日内退还（无息）。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于磐安县人民医院急诊医技综合楼工程BIM技术咨询服务和概预算、施工、结算阶段全过程造价跟踪审计项目咨询服务机构采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中资信35分、技术35分、报价30分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列取最低者；得分相同且投标报价相同的，按技术、资信得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=资信分+技术分+报价分

二、评标内容及标准

（一）资信分（35分）

1．企业资质和配置（3分）

2．企业技术力量（5分）

3.企业荣誉（5分）

4.服务优势（1分）

5.人员配置（12分）

6.企业业绩（9分）

（二）技术分（35分）

从以下几个方面是否科学合理和可操作性情况分别进行酌情打分：

1．进度确保措施（5分）

2．质量管理措施（5分）

3．廉洁控制措施（1分）

4．全过程造价咨询服务方案（9分）

5．BIM咨询服务方案（9分）

6．跟踪审计承诺误差率（6分）

技术分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：

技术分=评标委员会所有成员有效评分合计数/5

（三）报价分（30分）

1.分采报价用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算，并保留小数 2 位：

报价分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

2.投标人的投标报价超过采购人设定的上限价(不另设上限价的以预算价作为上限价)，其价格分作零分处理，并将失去中标资格。

3.依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）文件、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，对小型和微型企业、残疾人福利性单位生产的产品价格给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为6 %。小型和微型企业是指投标文件中提供了中小企业声明函且符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定的要求并符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小、微企业的划型标准规定。残疾人福利性单位是指投标文件中提供了残疾人福利性单位声明函且符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）规定的企业。

小微企业的评审价格=小微企业的投标报价 － 小型、微型企业生产的产品金额合计×6%

联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受政策;联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上的，给予联合体 (2%)的价格扣除，须同时提供联合体协议约定（包含小型、微型企业的协议合同份额）。

小微企业的评审价格=小微企业的投标报价 － 小型、微型企业生产的产品金额合计×2%

（四）资信分、技术分、报价分及其他分评分标准，共100分

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 资信分 | 35分 |
| 1 | 履约能力 | 企业资质和配置 （3分） | 公司仅配备BIM软件硬件设备的得2分； 造价咨询甲级企业同时配备BIM软件硬件设备的得3分。 提供企业资质证书和BIM软件购买合同以及发票。 | 0-3 |
| 2 |  | 企业技术力量 （5分） | 企业具有注册造价师15人及以上得3分，11人及以上得2分，10人及以下得1分。 企业具有全国信息化工程师项目证书（BIM成本管控总监）3人及以上得2分，1-2人得1分。 | 0-5 |
| 3 |  | 企业荣誉 （5分） | 2016年以来，投标单位获得过中国建设工程造价管理协会颁发的企业信用等级证书AAA及以上的得2分，获得过中国建设工程造价管理协会颁发的企业信用等级证书AAA以下的得1分；开标当日前7日内出具浙江造价系统内查询造价咨询企业动态信用等级AAA及以上的得1分。（最高得2分） 2016年以来，获得省建设工程造价管理总站颁发的省级工程造价咨询品牌企业荣誉的得3分，优秀企业的得2分，表扬或先进企业的得1分。（最高得3分） （时以获奖证书落款时间为准） | 0-5 |
| 4 |  | 服务优势（1分） | 非联合体得1分。 | 0-1 |
| 5 |  | 人 员 配 置 (12分） | 项目负责人（4分）： 为注册造价师，具有(工程造价）专业高级工程师职称的得1分； 2016年以来，获得过省优秀注册造价师的得2分。 2016年以来，承担过单体建筑面积在2万平方及以上的全过程造价跟踪审计业绩的，得1分； | 0-12 |
|  |  |  | BIM负责人（6分）： 具备注册造价师的，得1分；同时具备（土建或市政）专业一级建造师，得2分；具有全国信息化工程师项目证书（BIM成本管控总监）的加3分。 2016年以来，承担过单体建筑面积在2万平方及以上的BIM咨询业绩的，得1分； |  |
|  |  |  | 项目组成员（2分）： 除项目负责人外，项目组成员拥有（土建或安装或市政）专业高级工程师职称证书的，每个得1分。（本项最高得2分） |  |
|  |  |  | （配置人员需提供执业资格证、注册证和职称证书及在投标单位缴纳近三个月的社保清单。项目负责人和BIM负责人需提供相应的咨询合同材料，并能体现项目负责人姓名和项目规模，时间以合同签订时间为准。以上资料原件备查。） |  |
| 6 |  | 企 业 业 绩 (9分） | 2016年以来： 公司承担过医院类项目单体建筑面积在2万平方及以上的造价咨询业绩，每个得1分，本条最高得3分； 公司承担过单体建筑面积在2万平方及以上项目的全过程造价跟踪审计业绩，每个得1分，本条最高得3分； 公司承担过单体建筑面积在2万平方及以上项目的BIM咨询业绩，每个得1分，本条最高得3分； （上述1）、2）、3）业绩联合体不得重复使用，联合体各方只能提供造价或BIM其中一个类别的业绩；以上业绩均需提供相应的咨询合同，并能体现项目规模，时间以合同签订时间为准。以上资料，原件备查。） | 0-9 |
| 二 | 技术分 | 35分 |
| 1 | 技 术 服 务 能 力 | 进度确保措施(5分） | 根据组织分工合理程度及进度保证措施的完善程度酌情给分。 | 0-5 |
| 2 |  | 质量管理措施（5分） | 质量控制措施、质控重点与办法、质控体系、技术复核与管理。 | 0-5 |
| 3 |  | 廉洁控制措施（1分） | 廉洁方面的控制及采取的措施。 | 0-1 |
| 4 |  | 全过程造价咨询服务方案 （9分） | 据投标人对项目的认识、服务方案、服务策略、服务工作配合、咨询成果（须含审核对比表）、内控制度建设、服务承诺、等酌情打分。项目认知充分，全面响应的，得7-9分；项目认知一般，基本要求响应的，得4-6分；项目认知偏差较大，响应存在较大缺陷的，得0-3分。 | 0-9 |
| 5 |  | BIM咨询 服务方案（9分） | BIM咨询服务方案可行、合理和完善程度（0-2）分，BIM咨询服务方案对项目BIM咨询服务机构人员的组织分工以及相应的权利与职责清晰和合理程度（0-2）分，本项目拟配置的软硬件设备配置合理、经济程度（0-2）分。 BIM技术咨询成果提供的时间：30天内得1分，25天内得2分，20天内得3分。 | 0-9 |
| 6 |  | 跟踪审计承诺误差率 （6分） | 承诺误差率在＋3％（含）以内，得2分；承诺误差率在＋2％（含）以内，得4分；承诺误差率在＋1％（含）以内，得6分。 | 0-6 |
| 注：原件备查或提供公证件，未提供原件或复印件与原件不符的，均不得分。 |

# 第五章  合同主要条款

工程咨询服务合同范本（样本）

委托方（单位全称）：_________________________________

受托方（单位全称）：_________________________________

委托方受托方双方根据     年   月   日关于磐安县人民医院急诊医技综合楼工程BIM技术咨询服务及概预算、施工、结算阶段全过程造价跟踪审计项目公开招标的结果，签署本合同。

根据委托方的委托要求，受托方应根据国家、地区及行业的有关法律、法规、规章及政策、规范要求，按时向委托方提交咨询成果。

第一条  委托项目名称及服务内容

委托项目名称：磐安县人民医院急诊医技综合楼工程BIM技术咨询服务及概预算、施工、结算阶段全过程造价跟踪审计项目

服务内容：BIM技术咨询服务及概预算、施工、结算阶段全过程造价跟踪审计等工作

第二条  咨询项目概况

（一）建设地点：                                  ；

（二）建设内容：__________________________________；

（三）建设规模：__________________________________；

（四）项目总投资：________________________________。

第三条  委托咨询服务的期限、地点及进度要求

（一） 服务期限为:自合同签发之日开始，至招标范围中所有的服务结束；

（二）咨询地点：_________________________________；

（三）进度要求：_________________________________。

第四条  协作事项

为保证受托方有效进行技术咨询工作，委托方应当向受托方提供下列协作事项：

1、提供技术资料：                                  。

2、提供工作条件：                                 。

3、委托方提供上述协作事项的时间及方式：                          。

4、本工程要求现场派驻造价工程师一名，建筑和安装造价员各一名，BIM负责人每半月前往现场办公一次。造价跟踪审计人员必须为报价单位在职员工。

5、其它：                                         。

第五条  委托方的权利和义务

（一）委托方应在合同约定的时间内提供编制本项目报告所需要的基础数据和技术资料，并协助受托方收集其他有关资料。

（二）在合同期内，委托方进行与本项目有关的讨论、询价、对外谈判、调研考察等汇总后的所有信息资料，应及时提供给受托方，必要时可吸收受托方编制人员参加。造成费用增加和提交成果时间延误的，按本条第五款规定执行。

（三）委托方按照约定及时向受托方支付本合同费用。

（四）委托方在合同期内项目发生变化时应及时通知受托方。

（五）因委托方责任造成报告重大修改，或返工重做，应另行增加费用，由双方另行商定，同时，提交成果的时间相应调整，双方另行签订补充协议。

（六）受托方提交的咨询成果，委托方不得擅自修改、转让或转借给第三方使用，否则，由此发生的损失和法律责任由委托方承担。

第六条  受托方的权利和义务

（一）受托方应在合同约定的时间内完成咨询成果文件，使咨询成果文件符合委托方及相关部门要求。

（二）受托方提供的咨询成果文件达不到委托方及相关部门要求，受托方应无条件完善、修改，直至咨询成果文件符合委托方及相关部门要求。

（三）受托方应对委托方提供的资料承担保密义务。

（四）未经委托方同意，受托方不得擅自将咨询成果提供给第三方使用，否则，由此发生的损失和法律责任由受托方承担。

（五）受托方应按合同约定向委托方提供咨询成果文件  捌  份。若委托方要求增加咨询成果文件份数，受托方将按本单位规定收取咨询报告的文印工本费。

第七条  合同金额与付款方式

（一）合同金额：                              ；

（二）付款方式：按第二章招标需求（二）- 第7条执行；

第八条：履约保证金

乙方按要求签订合同，履约保证金为中标价的5%，在领取中标通知书前向招标人交纳，在成果全部交付验收合格之日起15个工作日内退还（无息）。

第九条  交付与验收

双方确定，按以下标准和方式对受托方提交的咨询成果进行验收：

（一）交付内容

1、BIM交付物内容：                          。

2、概预算、施工、结算阶段全过程造价跟踪审计交付内容：         。

（二）交付的形式、数量、时间及地点

以书面咨询报告作为咨询成果文件，则书面咨询成果的形式、数量、时间及地点为：

书面咨询报告（一式      份），电子资料（含品茗软件电子版材料）         份。

时间：________________________。

地点：________________________。

第十条  违约责任

（一）委托方的违约责任

1、委托方违反约定，不能按时提供技术资料或工作条件或提供技术资料不准确，导致受托方无法按期完成并提交咨询成果的，受托方有权按延误的时间予以顺延；造成咨询成果返工或修改时，委托方应按实际完成的工作量增付费用。

2、委托方因故要求中途终止合同时，应及时书面通知受托方。若受托方已开展工作，委托方应按受托方实际完成的工作量支付相应的咨询费，并向受托方偿付合同款项百分之五作为违约金。

（二）受托方的违约责任

1.受托方未按合同约定的时限提供服务的，每日向委托方支付合同款项的千分之六作为违约金。受托方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，委托方可解除本合同。受托方因本条原因或因其他违约行为导致甲方解除合同的，受托方应向委托方除上诉规定的违约金外另行再支付合同总额5%的违约金，如造成委托方损失超过违约金的，超出部分由受托方继续承担赔偿责任。

2.若受托方出现下列情形的，委托人有权要求受托方赔付合同总额 5%或相应经济损失的违约金：

1）未真实、客观反映情况或揭露问题的；

2）对发现的重大事项未及时披露、上报的；

3）出现审计质量问题或者服务质量问题的；

4）未能按技术标所列内容进行实际操作的。

3.若受托方出现下列情形的，调查属实的，委托人有权解除合同，停止支付跟踪审计费用。要求受托方赔付合同总额20%以上违约金，并赔偿相应经济损失，情节严重的，将相关人员交司法机构追究其法律责任。

1）通过弄虚作假、串通作弊等不正当手段取得委托跟踪审计业务的；

2）无正当理由，未能及时完成跟踪审计任务，无法履行合同的；

3）未披露应当披露的违法违规行为、重大风险、突发情况等重大事项的；

4）审计工作存在错漏、失误，造成不良影响的；或提供的审计成果失实、审计结论不准确，且拒绝进行重新审计或纠正的；或审计结论避重就轻，且拒绝纠正的；

5）存在与设计、施工等被审计对象串通舞弊，影响工程造价控制行为的；或存在“吃拿卡要”等违反廉洁自律规定行为的，或者利用职权帮助被审计对象谋利的；

6）泄露国家秘密、商业秘密，给委托人造成损失和不良影响的；

7）在合同执行期间，受托方发生重大审计质量或不良执业行为；

8）存在其他违法、违纪、违规、违约行为的。

4.工程造价初审结果与终审结果误差在投标时承诺范围以上的，每超0.1%在中标合同价中扣除10000元。

5.驻现场人员不按要求在岗或不配合工作的，则做出扣款处理。到岗率要求：造价工程师每周不少于5天，每天须有一名造价员全勤在岗；BIM负责人至少每半月到岗一天，每缺岗一天扣款500元。导致施工进度延误的，招标人有权要求更换驻现场人员直至解除服务合同。

6.受托方应派遣投标文件中承诺的人员进行跟踪审计工作，未经委托人同意，不得变更，未经委托人同意更换项目负责人将以每人次 10000 元的，更换其他审计人员将以每人次 5000 元。

此外，未能按技术标所列内容进行实际操作的。

第十一条  通知与送达

所有通知和通信都应是书面的（可用电子邮件预送达），并亲自送达或以传真、挂号邮寄、特快专递等方式至本合同所示的项目联系人。

亲自送达或挂号邮寄、特快专递的通知送达时生效，传真发送后在收到对方确认函时生效。任何一方变更本合同所示的项目联系人及联系方式，应提前5日书面通知对方。

第十二条  不可抗力

1、发生不可预见及不可抗力之因素如战争、地震、洪水、政治变局和委托人投资资金暂停等致使合约不能履行或不能全部履行时，委托人与受托方双方协商解决，不受合同违约和责任赔偿条款制约，委托人需付受托方于合同终止前之从事合同之责任应获的一切服务费。

2、一方在本合同项下受不可抗力影响的义务在不可抗力造成的延误期间自动中止，其履行期限应自动延长，延长期间为中止的期间，该方无须为此承担违约责任。如果发生不可抗力事件，致使不能实现合同目的的，双方均可以解除合同，自解除合同的书面通知到达对方时合同解除，双方均不需向对方承担违约责任。

提出受不可抗力影响的一方应及时书面通知对方，并且在随后的15日内向对方提供不可抗力发生和持续期间的充分证据。提出受不可抗力影响的一方，还应尽一切合理努力排除不可抗力对履行合同造成的影响。

发生不可抗力的，双方应立即进行磋商，寻求合理的解决方案，并且要尽一切合理努力将不可抗力造成的损失降低到最小程度。

第十三条  争议的解决

双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。如协商、调解不成的，向磐安县人民法院起诉。

第十四条  其他

（一）本合同一式捌份，磐安县采购办、招标代理机构各执壹份，委托方执肆份、受托方执贰份，其都具有同等法律效力。

（二）本合同自双方法定代表人或其授权代表签字、盖章之日起生效，自双方履行完合同约定的义务后自动终止。

（三）本合同未尽事宜，由委托方和受托方双方协商并签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

（四）招标文件视为合同组成的一部分。

委托方（盖章）：                       受托方（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字）          法定代表人或授权代表人（签字）

地址：                                地址：

邮编：                                邮编：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

日期：                                日期：

# 第六章　投标文件组成内容及格式

一、投标文件封面格式

1.所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：磐安县人民医院急诊医技综合楼工程BIM技术咨询服务及概预算、施工、结算阶段全过程造价跟踪审计项目

项目编号：

标 项：

投标文件名称：资格审查文件、资信文件、技术文件、报价文件（相应选择一个投标文件封面外包装名称）

投标人名称：

投标人地址：

在 2019年  月  日   时之前不得启封

年  月  日

2.所有投标文件封面格式：

正本/或副本

资格审查文件、资信文件、技术文件、商务报价文件（相应选择一个投标文件封面外包装名称）

项目名称：磐安县人民医院急诊医技综合楼工程BIM技术咨询服务及概预算、施工、结算阶段全过程造价跟踪审计项目

项目编号：

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

年   月   日

## 附件一：                         投标声明书

致：              （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址             。

我           （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                            (项目编号、招标项目名称)的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。若有违背，我公司愿为由此而产生的一切后果负责。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3.提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

资格审查文件正本   份；副本    份；

资信文件正本   份；副本    份；

技术文件正本    份；副本    份；

报价文件正本    份；副本    份。

投标人须知要求的投标人提交的全部文件；

按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价表。

4.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

5.我方的投标有效期自在开标日起90天内有效。

6.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

7.我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的文件材料。

8.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

9.我方不是招标人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

12.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                                   邮编：

电话：____________　                     传真：____________

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日  期：    年    月  日

注：▲按照本投标声明书要求填报；

附件二

投标人资信、技术得分自评表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 自评得分 | 依据 | 在投标文件中的位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |

按实际情况可自行增减行。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日  期：    年    月  日

附件三：

法定代表人授权委托书

致：                   （招标采购单位名称）：

我         （姓名）系                        （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加磐安县人民医院急诊医技综合楼工程BIM技术咨询服务及概预算、施工、结算阶段全过程造价跟踪审计项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人签名：                      法定代表人签名：

职务：                                职务：

委托代理人身份证复印件（正反双面）：

粘 贴 处

投标人全称（盖章）：

日  期：    年    月  日

*注；此表格格式不得修改。

## 附件四：

## 投标单位基本情况表

项目名称：                                项目编号：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 职称 |  | 电话 |  |
| 组织结构 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 资质证书 等级 |  | 其中 | 高级职称人员 |  |
| 资质证书号 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 营业执照号 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 注册资本金 |  |  | 注册造价师人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 全国信息化工程师（BIM成本管控总监）（如联合体需单独提供） |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |
| BIM技术设备、配置 |  |
| 备 注 |  |

备注：1.此表在不改变表式的情况下，可自行制作；

2.必须附复印件说明。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日  期：    年    月  日

附件五：

拟派项目负责人/BIM负责人简历表

项目名称：                                项目编号：

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称/执业资格 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事本工作年限 |  |
| 企业荣誉 |  |
| 工作经历项目情况： |
| 甲方单位 | 项目名称 | 项目规模 | 服务日期 | 备注 |
|  |  |  | 年月～年月 |  |
|  |  |  | 年月～年月 |  |
|  |  |  | 年月～年月 |  |
|  |  |  | 年月～年月 |  |
|  |  |  | 年月～年月 |  |
|  |  |  | 年月～年月 |  |

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日  期：    年    月  日

注：按评分标准提供相关文件。

## 附件六：

项目实施人员一览表

项目名称：                                招标编号：

| 姓名 | 项目职务 | 职称 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表

填写；

2、按评分标准提供相关文件。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日  期：    年    月  日

## 附件七：

业绩情况表

| 项目名称 | 咨询类别 | 项目规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日  期：    年    月  日

附件八：

服务承诺书

（格式内容自拟）

## 附件九:

投 标 函

致：                     （招标采购单位名称）：

根据贵方为                项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：        ），签字代表         （全名）经正式授权并代表投标人        （投标人名称）提交资格审查文件、资信文件、技术文件、报价文件正本各      份、副本     份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                           邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日  期：    年    月  日

## 附件十：

## 开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 磐安县人民医院急诊医技综合楼工程BIM技术咨询服务及概预算、施工、结算阶段全过程造价跟踪审计项目 | （大写）人民币 万元； （小写）￥ 万元； |
| 项目负责人 | 姓 名： 资质证书： 注册编号： |
| BIM负责人 | 姓 名： 资质证书： 注册编号： |
| 服务期 |  |
| 备注 |  |

注:

1、投标报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、本表格式不允许修改，否则作无效标处理。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日  期：    年    月  日

## 附件十一：

投标报价明细表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 磐安县人民医院急诊医技综合楼工程BIM技术咨询服务及概预算、施工、结算阶段全过程造价跟踪审计项目 | （大写）人民币 万元； （小写）￥ 万元。 |
| 费 用 组 成 | 项目明细 | 投标报价金额 | 备注 |
|  | 1 | BIM技术咨询服务 | 万元 |  |
|  | 2 | 概预算、施工、结算阶段全过程造价跟踪审计 | 万元 |  |
|  | 合计 |  |  |  |

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日  期：    年    月  日

## 附件十二：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期:    年   月   日

  - 如投标产品由小微企业生产，则需提供中小企业声明函并符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小、微企业的划型标准规定。

  - 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

  - 如中标人声明为小微企业，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

## 注：本函为中小企业提供。

## 附件十三：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期:    年   月   日

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

- 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 如中标人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

## 附件十四：

残疾人福利性单位残疾人聘用情况表

| 序号 | 姓名 | 残疾人证号 | 聘用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：本表后须附上所聘用残疾人员的残疾证、劳动合同、残疾人银行工资发放清单及足额缴纳的社会保险清单复印件，否则，视为非残疾人福利性单位不享受政策优惠。

## 附件十五：

政府采购政策情况表

| 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”，并请填写下表内容： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品。 （ ）监狱企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）残疾人福利性单位投标且提供本企业制造的产品。 （ ）残疾人福利性单位投标且提供其它残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物） |
| --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 型号、规格 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 | 产品在开标一览表中 对应的序号 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |

# 填报要求：

# 1. 本表的“产品名称”、“品牌”、“型号、规格”、金额应与《报价明细表》的“名称”、“品牌”、“型号、规格”、“投标报价”一致。

# 2. “制造商企业类型”栏填写内容应为“小型”、“微型”，并提供制造企业情况表（格式见附件5.5）。

# 3. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为报价的评分依据。如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

企业名称（盖章）：

日   期:    年   月