东阳耀辉工程咨询有限公司关于东阳市高铁新城业务用房-电梯采购

公开招标文件

项目编号：DYYHCG2022-GK-015

项目名称：东阳市高铁新城业务用房-电梯采购

采购单位：东阳市高铁新城开发投资有限公司

招标机构：东阳耀辉工程咨询有限公司

主管单位：东阳市高铁新城管委会

监督部门：东阳市人民政府国有资产监督管理办公室

编制时间：2022年5月

目    录

- 公开招标公告……………………………2

- 招标需求  ………………………………6

- 投标人须知    …………………………15

- 评标办法及评分标准……………………27

- 合同主要条款……………………………29

- 投标文件格式……………………………32

第一章  公开招标公告

根据《中华人民共和国政府招投标法》、《东阳市国有企业采购管理管理办法（2020年修订)》等规定，经东阳市人民政府国有资产监督管理办公室、东阳市高铁新城管委会批准，现就东阳市高铁新城业务用房-电梯采购进行公开招标，欢迎有供货及服务能力的供应商前来投标：

一、项目编号：DYYHCG2022-GK-015

二、组织类型：委托代理

三、招标方式：公开招标

四、数量及内容：

| 序号 | 设备名称 | 最高限价（万元） | 服务周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东阳市高铁新城业务用房-电梯采购 | 36.5 | 120日历天 |

五、合格投标人的资格要求：

符合《东阳市国有企业采购管理办法（2020年修订）》第二款第三条规定的投标人资格条件；

▲投标人的特定条件：

1、具有国内独立法人资格的电梯设备生产制造商或销售代理商，并具有较强的经济实力，安装调试保养能力，良好的商业信誉和售后服务能力；

2、本项目投标截止之日前三年内，相关主体在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)无失信行为或被列入受惩黑名单；

3、本次项目不允许联合体投标。

▲六、投标报名及招标文件的获取：

1.现场获取时间：2022 年5月 31 日至 2022 年6月21日，上午 08:30-11：30 ；下午 13:30-16：30（双休日除外）。

2.获取地点：东阳耀辉工程咨询有限公司（东阳市通江路16号二楼）

3.通过发送电子邮件进行报名

潜在的投标人可以通过发送电子邮件（东阳耀辉工程咨询有限公司电子邮箱 ：1722002832@qq.com）进行报名；潜在的投标人向东阳耀辉工程咨询有限公司发送投标确认函（详见附件），电子邮件发送成功视为报名完成（注：电子邮件收到时间应在招标文件发售、报名截止时间前）。

- 投标人未在采购代理机构办理报名手续的投标文件将予以拒收。

备注：招标文件发售截止之日之后有潜在投标人提出要求获取招标文件的允许其获取，超过第三章投标人须知《前附表》第3条规定时间对招标文件提出异议的将不予受理、答复。但招标采购单位可视情采纳意见并修改招标文件。

七、投标截止时间和地点：

投标人应于2022年6月21日9时00分前

投标人无须到开标现场开标，但各投标人应将投标文件按照招标文件规定的密封要求进行密封，然后快递邮寄（或送至）至东阳耀辉工程咨询有限公司。快递邮件应于2022年6月20日17时前送达东阳耀辉工程咨询有限公司，规定时间内收到的投标文件视为在投标截止时间前送达，东阳耀辉工程咨询有限公司将快递收到的投标文件原封（包括快递包装）不动的送往评标室；相关的备查原件不必邮寄，如有需要，将会采用钉钉现场查询的方式随机抽查，为确保原件的真实性，疫情结束后，采购人可以随时要求重新审查原件，如有造假，将被取消中标资格，并有被列入黑名单的风险。快递邮寄地址：浙江省东阳市通江路16号，联系人：许文瑛，联系电话：0579-86633677。请确保我公司投标文件接收人在投标文件递交截止时间前收到投标文件，非工作日不接收。

八、开标时间及地点：

本次招标将于 2022年6月21日9时00分在东阳市总部中心（艺海北路388号）B幢西区10楼公共资源交易中心开标，请各投标供应商在2022年6月21日9时前加入规定的钉钉群并签到参与不见面开标会，供应商在投标文件开启后至开标会结束前需在钉钉群等候在线询标，同时，请供应商保持电话畅通，因通讯不畅造成的一切后果由供应商自行承担。

九、招标文件下载地址：

浙江省政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)；

东阳市公共资源交易网(http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/index.html)。

十、投标确认

1.投标人报名成功后还须按投标确认函的要求进行投标确认后方可参加投标。投标确认截止时间：2022年6月20日11时前。

2.投标确认函样张附后。

十一、其他事项：

为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标、虚假投标、恶意竞标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报。举报电话：

市扫黑办：0579-86655381          市公安局：110、0579-86096000

市检察院: 0579-86642000          市 法 院：0579-86620148

市公共资源办:0579-86691835       市公共资源交易中心:0579-86691729

十二、业务咨询：

代理机构：东阳耀辉工程咨询有限公司

联系人：许文瑛  朱良红  卢昊梖

电话：0579-86633677     13588626696

电子邮箱：1722002832@qq.com

质疑联系人：许文辉

质疑联系方式：13906793055

招标单位：东阳市高铁新城开发投资有限公司

联系人：厉剑琳

联系电话：0579-86022031

质疑联系人：吴倩倩

质疑联系方式：0579-86022009

主管单位：东阳市高铁新城管委会

联系电话：0579-86022036

国有企业采购行政监管部门：

东阳市人民政府国有资产监督管理办公室

联系电话：0579-86662710

投 标 确 认 函

东阳耀辉工程咨询有限公司：

关于贵方2022年5月31日发布的《 东阳市高铁新城业务用房-电梯采购及安装》项目招标公告，本单位愿意参加该项目的投标。现予以确认！

单位名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字、盖章）：

单位地址:

开户行（基本户）：

账号：

电  话：                  邮  编：

传  真：                  日  期：

联系人：                  手机号码：

注：此投标确认函请于2022年6月20日11时前通过快递、传真、邮箱方式送达到东阳耀辉工程咨询有限公司（地址：东阳市通江路16号，传真：0579-86633677，邮箱：1722002832@qq.com）。

（如投标单位发送投标确认函后未参加投标项目，将上报东阳市人民政府国有资产监督管理办公室，列入失信名单）

第二章   招标需求

一、招标货物一览表

- 1、货物名称：

| 电梯名称 | 台数 | 要求验收时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客 梯 | 1 | 验收时间另行通知 | 东阳市高铁新城管委会 |

- 2、项目要求：

（1）本项目主要内容为新增有机房电梯1台，载重≥1350公斤，速度1.75m/s,9层9站，须具有无障碍、消防电梯功能。

（2）投标人在报价前现场勘测，电梯制作时依据施工图结合现场勘测的数据进行制作。

（3）投标人在报价时应充分考虑电梯制作时可能出现的非标情况，投标总价不变。

（4）投标人需在中标后10个工作日内提供安装设计图纸，并与设计院沟通，保证现场符合安装条件。

（5）以上内容要求供货人根据业主的现场现状，进行细化、优化设计，设备及安装要符合国家相关规范的规定。

（6）对设备的质量与技术总体要求：符合国家有关电梯质量合格标准。

3、招标范围

（1）投标人根据本招标文件所规定的技术要求提供电梯设备的供货、运输、安装、系统调试、人员培训及售后服务。

（2）设备供货、运输、安装、调试及试运行，至相关部门验收合格；

二、基本要求（包括不限于以下基本功能及配置要求）

1、电梯基本配置要求、技术参数要求明细表

推荐品牌如下：三菱、日立、蒂森、通力、天津奥的斯,欢迎其它同档次或以上品牌参与

| 梯型 | 电梯 |
| --- | --- |
| 数量 | 1 |
| ▲核定载质量 | ≥1350kg |
| ▲提升速度 | 1.75m/s |
| 停层 | 1.2...9 |
| 站数 | 9 |
| 提升高度 | 30.5 |
| 顶层高度 | 4.6m |
| 底坑深度 | 1.6m |
| 井道净尺寸 | 2660*2200 |
| 轿厢尺寸 | 宽≥2000*深≥1500 |
| ▲轿厢高度 | 净高≥2450 |
| ★开门尺寸 | 宽≥1100*深≥2100 |
| 驱动方式 | 曳引式 |
| 基站 | 1楼 |
| 机房位置 | 井道内顶部 |
| 开门方式 | 中分 |
| ▲曳引机 | 永磁同步无齿轮曳引机 |
| 轿门安全系统 | 门锁+光幕 |
| 主机调速方式 | VVVF |
| ▲门机系统 | PM永磁同步门机 |
| ★轿门 | 1.5mm厚SUS304发纹不锈钢 |
| 厅门 | 1.5mm厚SUS304发纹不锈钢 |
| ★门套 | 小门套，1.5mm厚SUS304发纹不锈钢 |
| ★轿顶 | 发纹不锈钢吊顶，带通风、LED照明 |
| ★轿厢四壁 | 1.5mm厚SUS304发纹不锈钢 |
| 轿厢地面 | 大理石地面 |
| 轿厢操纵盘和层站显示器 | 不锈钢面板，LED显示，显示运行楼层及方向 |
| ▲轿内显示 | 10英寸彩色液晶显示 |
| 厅外召唤按纽和层站显示器 | 不锈钢面板，LED显示，显示运行楼层及方向 |
| 导轨 | T型导轨 |
| 称重装置 | 电子连续式称重装置 |
| ★平层精度 | ≤±3mm |
| 电源 | 380V/50HZ,单相220V/50HZ |
| ★曳引绳系统 | 钢带或钢丝绳 |
| 召唤按钮 | 圆形按钮 |
| ▲其他 | 门机整机和光幕进口 |

2、电梯功能要求

（1）工作情况

A、要求连续工作每天20小时，全年365天。

B、电梯的正常使用寿命期要求不少于20年，在投入使用20年内，制造商能保证配件的供应。

（2）控制方法

电梯应采用电脑控制系统，微机模块化结构进行驱动控制、运行控制、操作控制、门控制和故障诊断能力。采用不低于32位全电脑集散模块化通讯网络控制系统。

（3）投标方提供的电梯应包括但不仅限于或更优于以下功能配置表中的功能，当投标人在标准功能基础上附加提供的其他合适的功能可能会被接受。

| 序号 | 功能 | 功能参数描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 操作方式 | 上/下行集选按钮集选控制。 |
| 2 | ★调速系统 | 交流变频变压调速（VVVF），逆变部分采用IGBT，开关频率≥10kHz |
| 3 | ★门机系统 | 采用变频变压调速（VVVF） |
| 4 | ★驱动系统 | 永磁无齿轮传动 |
| 5 | 开门方式及门保护 | 中分双开，要求为光幕保护。 |
| 6 | 可靠性要求 | ① 每台电梯起、制动运行60000次中发生失效（故障）的次数≤3次。每台电梯的故障不大于3次/60000次。若超过1次，单台整机保修期免费延长1年。 ② 电梯每次失效（故障）的修复时间：一般故障不得超过2小时，重大故障不得超过24小时。 |
| 7 | ★电梯技术指标 | 1、平层精度：≤±3mm 2、平衡系数在0.4～0.5之间 3、噪声指标：轿厢≤50db、开关门≤55db、机房≤75db 4、振动加速度：垂直≤25cm/s2，水平≤15 cm/s2 5、起制动加速度：平均≥0.5 m/s2，最大≤1.5 m/s2，在0.48-1.5m/s2之间可调，同时满足整个时间-速度曲线应平滑，并提供曲线图。 6、称重装置：电子连续称重装置，精度为1% 7、导轨：载重1350KG轿厢导轨≥12公斤/米。 8、电梯在供电电压波动≤±10%，供电频率波动≤±3％时仍能正常工作。 9、电梯在额定载荷时允许起、制动循环次数≥240次/小时。 |
| 8 | 有/无司机操作 | 通过操纵厢内的开关，可使电梯操作方式为有（或无）司机操作。 |
| 9 | 控制系统功能 | 详见电梯技术规格表，并联或群控系统中每台客梯视需要可转成独立运行控制方式。 |
| 10 | 轿厢开关门保护 | 当电梯开门时间超过预定值时，电梯会强行关门而应答其他信号。当电梯强行关门几次未能关紧，电梯将打开轿门，停止运转，内外呼梯信号均被自动取消。 |
| 11 | 轿门异常检查装置 | 如果轿门在预定时间内应开而未开或未能完全开启，轿门会自动关闭，再应答其他呼叫。 |
| 12 | 自动定位 | 应答最后呼叫后，在设定的时间内，没有其他呼叫时，电梯轿厢会自动选择合理的位置定位。 |
| 13 | 开门保持时间自动调整 | 按照召唤是层站召唤，轿厢召唤或安全装置动作的区别，自动调整开门保持的时间。 |
| 14 | 高峰运行功能 | 在电梯处于运行高峰的时候，电梯自动调整为该功能。 |
| 15 | 开门时间自动调整功能 | 按层站或轿厢召唤，自动调整开门时间。 |
| 16 | ★消防应急返回（消防梯有此功能） | 所有电梯在假如火险发生，电梯接到消控中心发出的火警信号后自动回到设定层，电梯回到设定层后反馈给消控中心一个已到设定层的信号；投标人须提供一个对从安全中心传来信号可接收的条件。 消防电梯：允许消防员使用消防电梯直驶到设定层站后停梯。 |
| 17 | ★超重警告 | 在轿厢内的操纵盘上装有声音警报装置：当电梯超重时，不允许关门起动，门必须打开,并同时发出声光警报，当超重现象消除时，警报自动解除，电梯恢复正常运行。 |
| 18 | 报警铃 | 在轿厢内的操纵盘上装一按钮，若事故发生，按下操纵盘上的警铃按钮，向安全中心呼叫，在轿厢顶和一楼井道的铃声响起。 |
| 19 | ★轿厢紧急电源 | 停电发生后，紧急照明灯及电扇自动打开保持通风，可持续照明时间不小于30分钟，且照明可以保证对操纵盘按钮、报警装置的控制，恢复供电后自动关闭。 |
| 20 | 轿厢紧急照明灯 | 当照明断电，紧急照明灯会自动打开，当照明电源恢复正常时，紧急照明灯自动熄灭。 |
| 21 | ★自动停止轿厢照明、通风装置 | 如果电梯停用超过设定的时间，自动关停轿厢内的照明灯及通风装置，以节能，如遇召唤再自动开启。 |
| 22 | 满载不停 |  |
| 23 | 基站关机 |  |
| 24 | 防捣乱功能（轿内误召唤自动消除） | 如轿厢已登记的召唤次数与乘梯数不一致时，为避免不必要的停靠，轿厢内的召唤将全部自动消除。 |
| 25 | 轿内误召唤人工消除 | 如按错了轿内层站按钮，只要把同一按钮连按二次，就可取消层站召唤。 |
| 26 | 自动定位 | 应答最后呼叫后，在设定的时间内，没有其他呼叫时，电梯轿厢会自动选择合理的位置定位。 |
| 27 | 微平层运行： | 补偿由负载不同时的平层误差。 |
| 28 | 分析记忆管理 | 储存分析大楼的交通状况，可根据楼内变化执行最佳服务。 |
| 29 | 防电磁干扰功能： | 电梯应配备相关设备以抑制无线电和电视干扰、谐波干扰。 |
| 30 | 关闭操作 | 可按要求任意设定时间，以在没有服务召唤需要时，轿厢门会关上，通风扇、轿厢内的灯和电梯内的任何指示灯都会自动关闭。 |
| 31 | 控制柜计数器 | 控制柜内须设有运行次数计数器 |
| 32 | BA接口 |  |
| 33 | 五方对讲 | 按下轿厢中的紧急呼叫按钮能向控制柜、安全中心、底坑、轿顶呼叫。控制柜与安全中心能分别呼叫该台电梯。（投标报价中须含轿厢内、安全中心、底坑、轿顶的对讲设备及调试费用。） |
| 以上功能是对电梯的基本要求，投标人在投标时应详细列出所供设备的具体功能，并在投 标时提出，供招标人参考。如在功能方面有偏离须在技术偏离表中明示。 |  |  |

3、电梯技术需求

| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检修运行 | 12 | 全集选 |
| 2 | 自救平层运行 | 13 | 超载保护 |
| 3 | 紧急电动运行 | 14 | 门光幕保护 |
| 4 | 基站锁梯功能 | 15 | 超速保护 |
| 5 | 满载直驶 | 16 | 五方通话 |
| 6 | 照明、风扇节电功能 | 17 | 应急照明及警铃 |
| 7 | 错误指令取消 | 18 | 端站强迫减速 |
| 8 | 反向自动消号 | 19 | 轿厢意外移动保护 |
| 9 | 重复关门 | 20 | 轿厢防扒门保护 |
| 10 | 本层厅外开门 | 21 | 消防返回功能 |
| 11 | 关门按钮提前关门 |  |  |

投标人需逐项明确承诺是否能够实现上述各项功能，明确内容将作为签订合同、设备进场验收及工程验收的主要依据。

- 4、安全设备

中标人提供的电梯应符合有关标准中的安全设备规定。

1）断相和错相保护

2）上、下终点开关和上、下极限开关

3）缓冲器

4）限速器

5）安全钳

6）紧急停止按钮

7）安全窗

8）层门安全设施

9）轿门安全设施

10）手动盘车装置

- 5、制造

中标人提供的设备各零部件应按标准制造，并有替换性和精确装配性。特别对于驱动装置等的装配，所有都应在工厂完成或预装配或其尺寸误差达到预装配水平。

- 6、设备性能

供应商提供的电梯设备应在噪音、振动、设备可靠性、性能、油渗漏性等方面需符合国标中的优等品标准和相应的国际标准。

7、客梯的装饰要求

| 部 位 | 装 修 要 求 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 轿 厢 壁 | 1.5mm厚SUS304发纹不锈钢。 |  |
| ★地 面 | 大理石地面。 | 石材颜色样式满足招标人装修要求，投标总价不变。 |
| 轿 厢 顶 | 发纹不锈钢吊顶 |  |
| ★轿 门 | 1.5mm厚SUS304发纹不锈钢。红外线光幕保护，光束不少于120束。 |  |
| ★轿厢操纵盘与通信方式 | 在轿厢前壁设一体化轿厢操作盘1个（操作盘及按钮和前壁一体化）。发纹不锈钢面板，微动按钮，警铃，五方通话，附带摄像视频随行电缆。 |  |
| 踢 脚 板 | 发纹不锈钢。 |  |
| 轿厢门坎 | 铝合金 |  |
| 厅 门 坎 | 铝合金 |  |
| 厅 门 | 1.5mm厚SUS304发纹不锈钢。 |  |
| 门 套 | 小门套，1.5mm厚SUS304发纹不锈钢。 |  |
| 呼梯盘及显示 | 呼梯盘采用发纹不锈钢面板，装有微动发光二极管背景照明的金属按钮；实现楼层数字显示、运行方向显示和故障显示等功能。 |  |
| ★轿内显示 | 配置10寸LED多媒体彩色液晶显示。 |  |
| 发纹不锈钢材料厚度 | 如果选用该材料，则为304发纹不锈钢，壁厚不小于1.5mm。 |  |
| 无障碍要求 | 无障碍电梯，满足GB50763-2012中3.7.1和3.7.2的要求 |  |

- 8、产品标准和规范

本招标文件成文时，下列所示标准和规范均有效。所有标准和规范都有可能被修订，投标人应达到下列标准和规范最新版本的要求。

中华人民共和国标准

由投标人提供的所有产品和服务须符合下列规范、条例及标准

·中华人民共和国的国家标准：电梯制造和安装安全规范（GB7588）

·中华人民共和国的国家标准：电梯安装验收规范（GB10060）

·中华人民共和国的国家标准：电梯技术条件（GB10058）

·中华人民共和国的国家标准：电梯试验方法（GB10059）

·中华人民共和国的国家标准：电梯电气设备安装验收规范（GB50182）

·中华人民共和国国家标准：电梯工程施工质量验收规范（GB50310）

·中华人民共和国国家标准：高层民用建筑设计防火规范（GB50045）

·中华人民共和国国家建设部“电梯手册”(JJ49-87)

·中华人民共和国国家标准：《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）

·中华人民共和国国家标准：《城市无障碍设计规范》（GB50763-2012）

·浙江省消防部门的条例及相关的中国国家防火规则

·其他有关的中国规定

·由招标人认可的有关国际权威标准，这些标准应为最新标准，投标人应及时提供给招标人（国外标准应翻译成中文）。

三、工程管理的要求

1、中标人应严格按已确认的施工图纸和施工技术方案组织施工，并无条件地接受采购人对施工质量的监督和管理。施工过程中，施工方必须要严格把关，按照相应规范标准要求施工，如出现不符合标准要求的情况，施工方必须无条件返工，直至达到规范标准要求。所发生的费用均由施工方承担。

2、中标人应有详细的工程安全措施和安全组织及配备专职安全负责人的说明和承诺，以确保安全施工。因施工过程中未做好防护措施导致的损失均由中标人负责，凡由此而损及招标人利益时，发包人将向承包人索赔。

3、中标人在工程施工全过程中要认真做好产品保护。因失窃或失火造成的损失均由承包方负责，凡由此而损及业主利益时，采购人将向中标施工单位索赔。

4、在工程竣工验收交付前，承包人负责对已完工程的成品保护，并承担因施工交叉作业引起损坏的修复费用和成品保护费用。

- 四、采购设备的总体要求

1. 中标人应提供已注册品牌制造商原装、全新、符合国家及招标文件中有关质量标准规定的设备。必须符合招标文件(包括补充更正，如有)的技术要求和配置；必须是国内相应制造厂商生产并提供的原装合格产品；符合国家质量技术标准的设备。

2. 投标文件所有设备必须提供详细的配置清单、附件清单，清单中应包含设备的型号、规格、产地、制造商以及设备的技术说明书、能达到的性能、技术指标及功能。如使用或验收中出现配件不齐，或未达到与标书要求相符的配置数量或性能，由中标人负责免费添置更换；售后服务按国家质量监督检验检疫总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行。

▲五、安装调试

1. 安装完成时间：在合同签订后 120 日完成设备供货、安装调试并验收合格后交付采购单位使用，如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装的，中标方应承担由此给用户造成的损失。

2. 送货地点：由中标单位送至采购单位指定地点。

3. 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4. 中标方免费提供中标设备的安装服务。

5. 投标商应在投标文件中应提供安装计划、对安装场地和环境的要求。

六、保修及售后服务

▲1、本项目所有设备的质量保修期2年（招标规格参数内有注明的以招标规格参数要求为准）。保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。有完善的售后服务体系，有固定专业维修机构及维修人员；

2、在设备整个使用期内，卖方应确保正常使用，在接到用户维修要求后在立即作出响应并提出解决方案，2小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料卖方在接到通知后应及时提供，最长不超过24小时必须送达买方。若24小时内无法修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试，为此，投标人应提供相应承诺书。备品备件服务：中标人应有备品备件，为项目及时提供备件更换服务；

3、保修期内，非采购单位的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换，并承担因此而产生的一切费用；但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障可适当收取元件的更换费用。中标人应在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款，就设备的保修、维护期予以说明；

4、所有设备保修服务方式均为中标人上门保修，即由中标人派技术人员到招标方设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担；

5、中标人须对合同中规定的整套电梯提供24个月的质保期免费维修和保养，中标人提供二年免费维保（即保修期为二年，含一年年检），维保期日期从通过有关部门验收合格，招标人接受并使用之日算起。

6、在质保期内，维修保养单位应对所有电梯每月至少2次（每15天至少1次）的常规检查、调整和润滑，具体的操作程序和内容须在投标时说明。

7、质保期内中标人须自行付费，负责常规检查、保养等工作，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。并负责通过技术监督局的年检并得到使用证书（费用由中标人负责）。

8、在缺陷保修结束时，须由专业工程师对电梯进行另一次测试，任何故障须由中标人自费解决并取得招标人的同意。修好后，中标人需一式两份报告给招标人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

9、质保期内，除提供二年免费维保外，中标人、电梯安装双方还应每两个月对系统进行一次总体检测，每半年对系统进行一次复调，质保期满前一个月对所有电梯曳引绳进行免费重新调整（含曳引绳头制作），质保期满向投标人提供一套完整的运行记录。

七、报价要求

▲报价要求：投标报价应包含项目所需的全部服务、货物，是履行合同的最终价格，包括全部设备的价款、运输装卸费、安装调试费、措施（如临时措施、成品保护等）、检测检验、委托监检、保险、利润、税金、政策性文件规定及施工安装期间潜可能产生的费用、合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，本费用为总价包干，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同报价不做调整。

八、履约保证金及付款方式

▲1、履约保证金：合同签订前，中标单位须向采购人缴纳合同金额2.5%的履约保证金，可以采用转账或者保函等非现金形式提交。待所有产品安装完毕并经采购人验收合格后30日内无息退还（履约保证金不计息）。

▲2、付款方式：合同签订后十五个工作日内支付30%的预付款；整体项目安装完成后支付到合同总额的80%，质量技术监督局验收合格后十五个工作日内付至合同总价的97.5%，提供2年的免费保修期（自最终验收合格之日起计），质量保证金为合同总金额的2.5％。待保修期结束付清（可采用保函形式）。有质量问题延期退还质保金或有权扣除部分（或全部）质保金。

3、在履行合同期间如成本有上涨或降低，采购人对价格一律不作调整。

九、验收

本项目产品安装完毕经电梯安装地质量技术监督局验收合格后，卖方向买方提供：（1）《产品质量合格证书》、《客户资料》；（2）电梯安装地质量技术监督局出具的《电梯验收检验报告》、《安全检验合格证书》。验收费用由中标单位承担。超过时间达不到要求的或验收不能通过的，釆购人有权终止合同，并退还已付货款（服务费），赔偿釆购人损失，并报釆购管理部门处理。

- 十、合同的签订

- 中标单位在收到《中标通知书》后20日内与东阳市高铁新城开发投资有限公司签订合同。

- 第三章  投标人须知

- 前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：东阳市高铁新城业务用房-电梯采购 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费按照本章第五条收费标准向中标单位收取。 |
| 3 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2022年6月5日16时前，以书面形式要求招标单位作出书面解释、澄清或者向招标单位提出书面质疑（超过该时间的质疑函将不予受理，但招标采购单位可以视情采纳意见并修改招标文件）；招标单位将于2022年6月6日前将答疑内容以传真或网上发布公告的形式通知所有已报名的投标人；答疑内容是招标文件的组成部分；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期5天前书面通知所有已报名的投标人。 |
| 4 | 投标文件组成：资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件正本各 1 份；副本各 4 份。 |
| 5 | 投标截止时间：2022年6月21日9时00分 各投标人应先将投标文件按照招标文件规定的密封要求进行密封，然后快递邮寄（或送至）至东阳耀辉工程咨询有限公司。（地址：东阳市通江路16号；邮编：322100；联系电话：0579-86633677；联系人：许文瑛），快递邮件应于2022年6月20日17时00分前送达东阳耀辉工程咨询有限公司，规定时间内收到的投标文件视为在投标截止时间前送达，东阳耀辉工程咨询有限公司将快递收到的投标文件原封（包括快递包装）不动的送往评标室。 |
| 6 | 开标时间：2022年6月21日9时00分 开标地点：东阳市总部中心（艺海北路388号）B幢西区10楼公共资源交易开标区；投标人无须到开标现场开标，但应在授权委托书中注明往来信件的电子邮箱，随时关注电子邮箱动态，若在开评标过程中评审小组需要求投标人澄清、说明或者补正的，均通过授权委托书中指定的电子邮箱进行澄清、说明或者补正，投标人对电子邮箱中作出澄清、说明或者补正的相关内容承担全部责任。 |
| 7 | 评标办法：综合评分法 |
| 8 | 评标结果公示：自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果公告于浙江省政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)、东阳市公共资源交易网（http://ggzyjy.dongyang.gov.cn/），公告3个工作日。 |
| 9 | 中标通知书：确定中标人后，中标人应在三个工作日内，向招标人领取《中标通知书》，否则按放弃中标资格处理。 |
| 10 | 本项目履约保证金为中标价的2.5%，可以采用转账或者保函等非现金形式提交。待所有产品安装完毕并经采购人验收合格后30日内无息退还（履约保证金不计息）。 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后20日内。 |
| 12 | 付款方式：合同签订后十五个工作日内支付30%的预付款；整体项目安装完成后支付到合同总额的80%，质量技术监督局验收合格后十五个工作日内付至合同总价的97.5%，提供2年的免费保修期（自最终验收合格之日起计），质量保证金为合同总金额的2.5％。待保修期结束付清（可采用保函形式）。有质量问题延期退还质保金或有权扣除部分（或全部）质保金。 |
| 13 | 交货期：甲方指定地点，签订合同后120日历天内安装调试完毕并验收合格。 |
| 14 | 验收：根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人组织相关人员进行验收，验收合格后，采购人出具验收报告；但单个标项成交价超过150万元（含）时，由采购人组织相应的专业人员组成专家验收小组进行验收，并由专家组出具专家验收报告，且随时接受监督部门的抽检；验收费用由中标人承担；采购人出具一式二份验收报告（不含其它单位存档份数），一份由中标人保管，一份由东阳耀辉工程咨询有限公司存档。 |
| 15 | 投标文件有效期：60天 |
| 16 | 为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标、虚假投标、恶意竞标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报。举报电话： 市扫黑办 ：0579-86655381 市公安局 ：110、0579-86096000 市检察院 : 0579-86642000 市 法 院 ：0579-86620148 市公共资源办:0579-86691835 市公共资源交易中心:0579-86691729 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于东阳市高铁新城业务用房-电梯采购的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标单位系指组织本次招标的东阳市高铁新城开发投资有限公司（“招标单位”）和东阳耀辉工程咨询有限公司（“代理机构”）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

法定代表人应携带身份证；授权代表应携带法定代表人授权委托书、身份证等有效证明出席开标会议（注：授权代表应为投标人的在职正式职工，并以投标单位社保网站拉具的投标人本单位社保清单为准）。

- （五）投标费用

1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

2、东阳耀辉工程咨询有限公司按差额定率累进法计算（详见本条下列表格收费标准），向中标单位收取中标服务费，在领取中标通知书前交纳。

| 收费标准（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% |

中标服务费由中标人汇至以下账户：

账户名称：东阳耀辉工程咨询有限公司

开户银行：中国农业银行东阳吴宁支行

银行账号：19635601040010736

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许专业分包。

- （八）特别说明

▲1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。

评审时，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的由采购人或者采购人委托评标委员会确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

2.（1）投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

（2）投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标方提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在 2022 年6月5日16时前以书面形式要求招标采购单位澄清（超过该时间的质疑函将不予受理，但招标单位可以视情采纳意见并修改招标文件）。招标方对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上以书面形式发布更正公告，不另作通知。

2.招标方必须以书面形式或以网上答疑的方式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知或网上答疑并电话通知的形式通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复和网上答疑以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件或网上答疑为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、资信及商务文件、技术文件、报价文件四部份组成。

1.资格审查文件

（1）有效营业执照副本复印件；

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（3）采购代理机构评价表（原件装订在正本，复印件装订在副本）；

（4）投标确认函；

（5）信用记录网络查询页面截图（信用中国与中国政府采购网）；

（6）投标人认为有必要提供的其它文件。

2.资信商务及技术文件：

（1）评分响应表（格式见附件）；

（2）投标声明书 (格式见附件)；

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（4）投标单位情况表(格式见附件)；

（5）项目实施人员一览表(格式见附件)；

（6）同类业绩(格式见附件)；

（7）承诺书（格式见附件）；

（8）投标单位荣誉证书等（如有）；

（9）距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（格式见附件）；

（10）货物具体配置表（格式见附件）；

（11）主要材料表（格式见附件）；

（12）规范偏离表：投标方必须针对招标文件要求的技术参数逐个做出实质性响应（格式见附件）；

（13）商务响应表（格式见附件）；

（14）售后服务承诺书（格式见附件）；

（15）其它按照评标办法可加分的内容说明、证明文件；

（16）投标人需要说明的其他文件和说明。

3.报价文件

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）中小企业声明函（如有）；

（4）监狱企业证明文件（如有）；

（5）残疾人福利性单位声明函（如有）；

（6）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（不允许含报价）。

（二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价应包含项目所需的全部服务、货物，是履行合同的最终价格，包括全部设备的价款、运输装卸费、安装调试费、措施（如临时措施、成品保护等）、检测检验、委托监检、保险、利润、税金、政策性文件规定及施工安装期间潜可能产生的费用、合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，本费用为总价包干，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同报价不做调整。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起 60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）履约保证金

本项目履约保证金为中标金额的5%，在项目全部交付完毕并验收合格（采购单位出具验收合格报告）之日起15个工作日内退还。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任，不得采用活页方式装订。

2.投标人应按资格审查文件、资信商务及技术文件、投标报价文件正本各 1 份，副本各 4 份分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样，投标文件的封面格式详见附件。

3.投标文件需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本签字盖章后的复印件。

4. 招标文件对签字、盖章有特别要求的地方，投标文件无论正本或副本（副本可以是正本的复印件）必须由投标人法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并加盖单位公章，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标文件应按以下方法装袋密封标记：资格审查文件包装袋内资格审查文件正本1份和副本4份，资信商务及技术文件包装袋内装技术文件正本1份和副本4份，报价文件包装袋内装报价文件正本1份和副本4份，包装封面上应标明“招标编号、投标项目名称、资格审查文件、资信及商务技术文件、报价文件、标项、投标人名称、于2022年6月21日上午09：00前不准启封”等，并在封面加盖单位公章。外包装的封面格式详见附件。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错（带▲、★的条款不得更正），应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正，修改或者补正投标文件必须以书面形式进行。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资信及商务标内有报价出现的；

（2）超出经营范围投标的；

（3）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（4）本招标文件明确规定投标文件需要投标人签字、盖章的地方，投标人没有按招标文件的规定进行签字、盖章的,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的，或则授权委托书无效的；

（5）投标文件格式未按招标文件要求格式和要求的内容提供或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件中标有“▲、★”条款要求的；

（9）未提交本招标文件资信商务技术文件中第（2）、（3）、（7）条资料的；

（10）投标文件有招标采购方不能接受的附加条件的；

（11）本项目投标截止之日前三年内，相关主体在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)有失信行为或被列入受惩黑名单；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）技术标内有报价出现的；

（2）未提供或未如实提供投标货物的技术参数或品牌型号的，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（3）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标有“▲、★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（3）投标报价具有选择性；

（4）报价评审过程中，评标委员会发现预中标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，将要求该投标人当场作出书面说明并提供相关证明材料，投标人不能合理说明或不能提供证明材料，评标委员会可以认定投标人以低于成本价竞标，其投标应作废标处理。

4.有下列情形之一的，视为投标人串标投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混淆；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

▲采购代理机构将在规定的时间进行开标，投标人无须到开标现场，但投标人的法定代表人或其委托代理人【委托代理人应当是投标人的在职正式职工（以投标人本单位缴纳社保花名册为准）】应做好投标准备，准时在线参加开标会议，随时关注开标进度。

（二） 开标程序：

1.开标会由招标方主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避，检查投标人代表的到会情况；

4.投标人或招标采购单位委托的代理机构检查投标文件密封的完整性；

5.按标项顺序打开资格审查文件、资信商务文件、技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，按无效标处理，投标文件不予退回，并由投标人代表签字确认；

6.由采购人或代理机构进行对资格审查文件进行审查，符合资格审查投标人的技术文件、资信商务文件发放给各评标委员会成员，评标委员会成员对技术文件、资信商务文件进行评审；

7.资信/商务、技术评分结束后，由代理机构人员公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

8.由代理机构人员宣读各投标人是否属于中小型企业待遇，宣读《投标报价一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标货物名称、规格型号或者服务项目名称），以及招标方认为有必要宣读的其他内容。

- 9.采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签

- 字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。

（三）特殊情况处理

采购响应（指投标或谈判、报价，下同）截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足3家的，按《东阳市国有企业采购管理办法（2020年修订）》的相关规定，报请主管部门同意，可以按原采购方式继续进行采购活动，也可以改为竞争性谈判等其他采购方式。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表1人，共5人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.资格审查

采购人代表或代理机构工作人员对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，由指定专人进行计算复核。

（4）招标方工作人员协助评标委员会审核投标报价有无计算错误，并根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后, 招标方工作人员对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人并起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人授权评标委员会确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，招标人在相关网站上发布中标结果公告，中标公示三个工作日后无异议的，发出《中标通知书》。

4.确定中标人后，中标人应在三个工作日内，向采购人领取《中标通知书》，否则，按放弃中标资格处理，并由第二预中标人接替中标，以此类推。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起20日内签订采购合同。同时，招标方对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,在20日内未完成合同签订的，将被扣罚履约保证金并取消其中标资格，由第二预中标人接替，以此类推。但第二预中标人的投标报价与第一预中标人的投标报价差额大于第一预中标人所交纳的履约保证金时，将重新组织招标。

（二）履约保证金

1.本项目履约保证金为中标金额的2.5%。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

八、中标服务费

本项目代理服务费按招标文件前附表规定，向中标单位收取代理服务费。可用现金、汇票、电汇付款方式。

九、公共资源交易领域涉黑涉恶举报

为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标、虚假投标、恶意竞标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报。举报电话：

市扫黑办 ：0579-86655381              市公安局 ：110、0579-86096000

市检察院 : 0579-86642000              市 法 院 ：0579-86620148

市公共资源办:0579-86691835            市公共资源交易中心:0579-86691729

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《东阳市国有企业采购管理办法（2022年修订）》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于东阳市高铁新城业务用房-电梯采购及安装的评标。

一、总则

1、本次评标采用综合评分法，总分为100分，价格分、技术、商务、资信及其他分的分值详见各个标的评标内容。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务分+资信及其他分)

二、评标内容及标准

（一）价格分30分

（1）价格分采用低价优先法计算，取所有技术、资信商务得分入围投标人中，投标价格最低的投标报价为评标基准价（中小企业待遇报价低于最低投标报价时，中小企业待遇报价为评标基准价），其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=评标基准价/投标报价（或中小企业待遇报价）×30

（2）参照《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)文件、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件及《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本项目对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品价格给予10%扣除，用扣除后的价格参与评审，但不重复享受价格扣除。小型和微型企业是指投标文件中提供了中小企业声明函且符合《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)规定的要求。残疾人福利性单位是指投标文件中提供了残疾人福利性单位声明函且符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的企业。监狱企业是指投标文件中提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的企业。

（二）技术分、商务分、资信及其他分，共70分

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：技术商务资信及其他分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

附件：评分表格式（技术、商务、资信及其他分，共70分）

| 序号 | 类别 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 技术响应 |  | 投标人对采购需求中投标产品的技术要求是否响应：全部满足技术要求的得10分。加★每负偏离一条扣1分，扣完为止。 加▲为实质性指标，负偏离按废标处理。 | 15 |
| 1 | 实施方案 |  | 根据供应商提供的实施方案是否科学、合理酌情打分。 | 3 |
| 2 |  |  | 根据项目进度安排是否合理，管理是否科学、可行等情况打分，进行酌情打分。 | 3 |
| 3 |  |  | 有专人或团队与用户单位沟通，配合等方案酌情打分。 | 3 |
| 4 |  |  | 根据投标人提供装修方案的数量、质量由评标委员会评定。 | 3 |
| 5 | 主要部件产品性能 |  | 根据曳引系统的性能及运行能耗、性能由专家酌情打分。 | 4 |
| 6 |  |  | 根据门机系统的性能及运行能耗、性能由评标委员会评定。 | 4 |
| 7 |  |  | 根据控制系统的性能及运行能耗、性能由评标委员会评定。 | 4 |
|  |  |  | 根据轿门安全系统性能及运行能耗、性能由评标委员会评定。 | 4 |
| 8 |  |  | 安全钳、缓冲器、限速器、门锁和所投标电梯产品属于同一品牌的得5分,其他由评委酌情打分。（以型式试验报告为准） | 4 |
| 9 |  |  | 所投客梯型号具有市级及以上特种设备检验机构出具的电梯能效检测报告，1级以上或具有能源TUV认证证书的得1分，其余不得分。 | 1 |
| 10 | 安装措施 |  | 根据提供的供货、安装、调试、验收的方案和措施酌情打分。 | 3 |
| 11 | 安装服务 |  | 根据投标人对本项目安装实施单位的承诺、驻项目现场安装管理人员及团队配备情况施酌情打分。 | 3 |
| 12 | 安装调试 |  | 根据投标单位提供配合采购人完成电梯安装调试的详尽计划，保证顺利通过有关部门对设备验收的方案及措施等方案酌情打分。 | 3 |
| 13 | 售后服务 |  | 根据投标人提供的售后服务安排的合理性、及时性、以及售后服务方案、专业培训计划、响应时间、排除故障等方案酌情打分。 | 3 |
| 14 | 合理化建议 |  | 根据投标人对本项目的合理化建议、改进措施情况、以及对项目管理和作业人员工作时间安排等情况酌情打分。 | 2 |
| 15 | 质量承诺 |  | 根据投标人对质量负责承诺、其他优惠服务及满足采购人在项目实施期间内因需求变化和其他特殊原因提出的额外要求承诺情况酌情打分。 | 2 |
| 16 | 企业实力 | 类似业绩 | 投标品牌在2018年以来（以合同签订时间为准）以来完成过类似业绩，每提供1个得1分。投标时需提供合同复印件。 | 2 |
| 17 |  | 相关认证 | 生产厂家或供应商同时具有有效期内的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书得1分。 | 1 |
| 18 |  | 安装资质 | 具有住房和城乡建设部颁发的电梯安装工程专业承包，壹级资质得1分，贰级资质得0.5分。 | 1 |
| 19 |  | 质保期 | 质保期在响应招标文件的基础上每增加一年加1分（最多加2分） | 2 |

第五章  东阳市国有企业合同（样本）

项目名称：                   项目编号：               合同号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

鉴证方（招标方）：

甲、乙双方根据    年   月   日关于          项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

1. 服务名称：

2. 服务期限：

3. 服务地址：

二、合同金额

合同金额:大写                 元整（小写：         ）。

三、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

本项目履约保证金为中标价的5%，可以采用转账或者保函等非现金形式提交。待所有产品安装完毕并经采购人验收合格后30日内无息退还（履约保证金不计息）。

六、转包或分包（不允许）

七、货款支付

合同签订后十五个工作日内支付30%的预付款；整体项目安装完成后支付到合同总额的80%，质量技术监督局验收合格后十五个工作日内付至合同总价的97.5%，提供2年的免费保修期（自最终验收合格之日起计），质量保证金为合同总金额的2.5％。待保修期结束付清（可采用保函形式）。有质量问题延期退还质保金或有权扣除部分（或全部）质保金。

八、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、服务质量保证及售后服务

1．乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2．乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3．如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后 4小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十、违约责任

1.甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付的，乙方应按逾期总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.中标供应商需确保评估工作认真负责，廉洁诚信，若发生评估报告质量屡屡不高或者有不廉洁诚信行为，如出具虚假或严重失实报告、高额回扣商业贿赂等违法行为的，采购人有权终止委托合同，并将当年年度内已支付评估服务费用的20%作为违约金，中标供应商予以赔偿。

十一、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十三、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经国有企业部门审批，并签书面补充协议报国有企业监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同一式六份，甲乙双方各执二份、国资办、代理机构各执一份，具有同等法律效力。

5.声明：本合同样本仅供参考，甲乙双方可就招标文件的非实质性条款进行修改，但不能修改实质性条款，甲乙双方对合同的真实性负责，鉴证方只负责见证项目招标的真实性。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人                 法定代表人或受委托人

（签字）                             （签字）

地址：                               地址：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

鉴证方（盖章）：

法定代表人或主要负责人:

联系电话：                                          签约时间：

签约地点：东阳市

第六章　投标文件格式

1.所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：东阳市高铁新城业务用房-电梯采购

项目编号：DYYHCG2022-GK-015

标项：

投标文件名称：资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.所有投标文件封面格式：

正本/或副本

资格审查、资信商务、技术、报价文件

项目名称：东阳市高铁新城业务用房-电梯采购

项目编号：DYYHCG2022-GK-015

标项：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.资格审查文件

（1）有效营业执照副本复印件；

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（3）采购代理机构评价表（原件装订在正本，复印件装订在副本）；

（4）投标确认函；

（5）信用记录网络查询页面截图（信用中国与中国政府采购网）；

（6）投标人认为有必要提供的其它文件。

4.资信商务及技术文件：

（1）评分响应表（格式见附件）；

（2）投标声明书 (格式见附件)；

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（4）投标单位情况表(格式见附件)；

（5）项目实施人员一览表(格式见附件)；

（6）同类业绩(格式见附件)；

（7）承诺书（格式见附件）；

（8）投标单位荣誉证书等（如有）；

（9）距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（格式见附件）；

（10）货物具体配置表（格式见附件）；

（11）主要材料表（格式见附件）；

（12）规范偏离表：投标方必须针对招标文件要求的技术参数逐个做出实质性响应（格式见附件）；

（13）商务响应表（格式见附件）；

（14）售后服务承诺书（格式见附件）；

（15）其它按照评标办法可加分的内容说明、证明文件；

（16）投标人需要说明的其他文件和说明。

评分响应表格式 ：

评分响应表

投标单位名称：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 得分内容 | 自评得分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 详见资信商务技术文件 第几页 |
| 2 |  |  |  |  | …… |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | …… |
| --- |  |  |  |  |  |

注：投标单位根据所投标项的评分表内容，按此格式提供评分响应表置于商务资信技术文件第1页。

投标声明书格式：

投标声明书

致：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地

址                               。

我    （姓名）系     （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的东阳市高铁新城业务用房-电梯采购的投标，为便于贵方公正、择优确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报、被处罚的违法行为或者可认定为不良行为的有：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

法定代表人授权委托书：

法定代表人授权委托书

致：

我      （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工           （姓名）以我方的名义参加东阳市高铁新城业务用房-电梯采购的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

本授权自投标截止之日起60日历天内有效。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证双面复印件：

粘 贴 处

投标人公章：

日期：        年    月    日

投标单位情况表：

投标单位情况表

投标单位：                                        填表日期：

| 单位名称 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  | 传真 |  |  |
| 主管部门 |  |  | 企业性质 |  |  |
| 企业法人 |  |  | 资质等类 |  |  |
| 授权代表 |  |  | 职务 |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 员工： 人 | 技术工人： 人 |  |  |
|  |  | 高类技师： 人 | 工程师： 人 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 营业面积 |  |  |
|  | 固定资金 |  | 维修网点 |  |  |
| 单位简历 |  |  |  |  |  |
| 优势及特长 |  |  |  |  |  |

后附：A.投标人营业执照副本复印件；

- B.法定代表人身份证、投标人授权代表身份证复印件。

- 项目实施人员一览表

项目实施人员一览表

项目名称：                                招标编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表后附项目实施人员资格证书、社保缴纳凭证复印件。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人全称（盖章）：

日  期：

- 同类项目业绩

同类项目业绩

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 中标通知书 | 用户 评价 |  |

注：后附相关证明材料

法定代表人或委托代理人签名：

投标人公章：

承诺书：

承  诺  书

致：东阳耀辉工程咨询有限公司

若我公司中标时，在中标结果公示结束后3天内，愿按招标文件前附表规定的收费标准向东阳耀辉工程咨询有限公司支付中标服务费。

我方如未在规定时间交纳时，愿意凭贵方开出的违约通知，由采购人在本次招标项目的服务款中200%直接扣缴。

特此承诺！

承诺单位(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字)：

日期：        年    月    日

服务的网点：

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

注：后付相关资料

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：                               　 年    月　 日

货物具体配置表：

货物具体配置表

项目名称：               标项：                  招标编号：

| 序号 | 投标货物名称 | 品牌 | 技术指标、功能及配置描述 | 产地 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（公章）：

日期：

注：此表在不改变投标内容的情况下可自行制作

主要材料表

主要材料表

项目名称：               标项：                  招标编号：

| 序号 | 材料名称 | 型号与规格 | 品牌 | 产地 | 质量概述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（单位盖章）

日  期:________________

规范偏离表：

规 范 偏 离 表

投标方名称（盖章）：___________________    采购编号：___________________

| 序 号 | 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务 偏离 |  |  |  |  |
| 技术 偏离 |  |  |  |  |

注：1、不填写视同完全响应招标文件要求。

2、此表可在不改变格式的情况下自行制作。

投标方代表签字：____________________        职  务:____________

日  期:________________

商务响应表

商务响应表

项目名称：

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 响应及偏离情况 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 一、人员配备 |  |  |  |
| - 二、售后服务 |  |  |  |
| - 三、服务期限 |  |  |  |
| - 四、付款方式 |  |  |  |
| - 五、质保期 |  |  |  |
| - …… |  |  |  |
| - …… |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日      期：       年   月   日

电梯设备的主要零部件配置表

电梯设备的主要零部件配置表

| 序 号 | 名 称 | 产地/制造商 | 型号规格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯曳引机系统 |  |  |  |
| 2 | 电梯主控柜系统 |  |  |  |
| 3 | 电梯门机 |  |  |  |
| 4 | 电梯光幕门保护系统 |  |  | 需提供光束数 |
| 5 | 操纵盘、按钮 |  |  |  |
| 6 | 呼梯盘、按钮 |  |  |  |
| 7 | 导 轨 |  |  | 需提供每米重量 |
| 8 | 导 靴 |  |  |  |
| 9 | 限速器 |  |  |  |
| 10 | 安全钳 |  |  |  |
| 11 | 钢丝绳 |  |  |  |
| 12 | 厅门及门套 |  |  |  |
| 13 | 轿门 |  |  |  |
| 14 | 轿箱 |  |  |  |
| 15 | 视频电缆 |  |  |  |
| 16 | 随行电缆 |  |  |  |
| 17 | 轿箱空调器 |  |  | 单列费用 |
| 18 | 电梯监控系统 |  |  | 单列费用 |
| 19 | 缓冲器 |  |  |  |
| 20 | 对重 |  |  |  |
| 21 | 对讲用UPS |  |  |  |
| 22 | 变频器 |  |  |  |
| 23 | 称重装置 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注：1、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要内容进行扩展和增加，但内容不得减少。

▲2、不提供此表格的投标文件将被视为未实质性响应招标文件。

投标单位全称（盖章）：_____________________

全 权 代 表 （签字）：_____________________

日   期：    年   月   日

6.报价文件目录

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）中小企业声明函（如有）；

（4）监狱企业证明文件（如有）；

（5）残疾人福利性单位声明函（如有）；

（6）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（不允许含报价）。

投标函格式：

投 标 函

致：

根据贵方为东阳市高铁新城业务用房-电梯采购的招标公告（项目编号：     ），签字代表______（全名）经正式授权并代表投标人              （投标人名称）提交资格审查文件、资信商务技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：               邮编：__________   电话：____________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：____________

投标人名称(公章)：___________________

授权代表签字：___________

日期：_____年___月___日

开标一览表、

开标一览表

招标项目名称：                                 招标编号：

| 采购内容 | 投标报价（元） |
| --- | --- |
| 东阳市高铁新城业务用房-电梯采购 |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

- 投标报价应包含项目所需的全部服务、货物，是履行合同的最终价格，包括全部设备的价款、运输装卸费、安装调试费、措施（如临时措施、成品保护等）、检测检验、委托监检、保险、利润、税金、政策性文件规定及施工安装期间潜可能产生的费用、合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，本费用为总价包干，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同报价不做调整。

3、超过最高限价按废标处理。

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

维修保养费用报价表

| 序号 | 电梯 | 型号规格 | 数量 | 小包费用 |  |  | 大包费用 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 （元/台*年） |  | 3年合价 （元） | 单价 （元/台*年） | 5年合价 （元） |
| 免费维修保养期后前3年小包和后5年大包费用的合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本表为免费维修保养期满后前3年小包和后5年大包的费用报价。

2、小包工作范围基本要求：包括每月不少于2次的例行保养，24小时的急修服务，钢丝绳的修剪以及每年技术监督部门年检前的整改工作等，并承担易损材料和单价300元及以内零部件的更换费用。

3、大包工作范围基本要求：在小包范围的基础上，还包括电梯所有的设备部件和易损材料等的更换。

4、上述要求为维保的基本要求，投标人可在此基础上增加服务内容。

5、本表所列价格作为维修保养合同的价格不得调整。

6、投标人须根据实际情况如实填写维保费用报价，若评标委员会认为上述报价明显偏离市场价的，投标人可能将承担其投标文件被废标的风险。

7、免费维修保养期后前3年小包和后5年大包费用不计入投标总价。

投标单位全称（盖章）：_____________________

全 权 代 表 （签字）：_____________________

日   期：    年   月   日

电梯分项部件表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 价格（元） |  | 主要参数 | 制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |  |  |

注：1、本表所列项目价格应计入投标总价。

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

随机备品备件一览表

| 设备名称及编号 | 备件名称 | 数量 | 单位 | 价格（元） |  | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |  |

注：1、本表所列为随设备所带的备品备件

2、本表中所列价格应计入投标总价。

3、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

4、电梯验收时，实到的随机备品备件的产地等应与此一览表一一对应。

投标单位全称（盖章）：_____________________

全 权 代 表 （签字）：_____________________

日   期：    年   月   日

专用检测维修工具一览表

| 专用检测设备 及维修工具 | 规格 型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 价格（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |

注：1、本表所列项目价格应计入投标总价。

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备数量的表格来填写专用检测设备及维修工具一览表。

3、电梯验收时，实到的专用检测设备及维修工具应与此一览表一一对应。

中小企业声明函（货物）

【非小微企业不用提供】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加  （项目名称）    编号： （项目编号） 的采购活动，提供的以下货物由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为          万元，资产总额为          万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员          人，营业收入为          万元，资产总额为          万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大中企业的分支机构，不存在控股股东为大中企业的情形，也不存在与大中企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：     年   月   日

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 本项目中小企业政策所属行业为制造业。

残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2019）141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）:

日  期：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

- 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 如中标人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 后附残疾人福利性单位残疾人聘用情况表

残疾人福利性单位残疾人聘用情况表（格式可扩展）

| 序号 | 姓名 | 残疾人证号 | 聘用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：本表后须附上所聘用残疾人员的残疾证、劳动合同、残疾人银行工资发放清单及足额缴纳的社会保险清单复印件，安置的残疾人比例不低于 25%（含 25%），且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；否则，视为非残疾人福利性单位不享受政策优惠。

监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：         。

本企业为参加（项目名称：     ）（项目编号：    ）采购活动提供本企业的服务。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

代理机构社会评价表

代理机构名称：

| 填表人类别 | □采购单位 □供应商 □专家 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表人名称或姓名 |  |  |  |  | 地址 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  | 传真 |  |
| 对代理机构的评价 | 项目 |  |  | 评价（请在分值范围内进行打分） |  |  |
|  | 是否严格执行采购纪律、法规和规章制度等（2分）。 |  |  |  |  |  |
|  | 操作程序是否规范，采购行为、过程、结果是否公开、公平、公正，采购组织管理是否规范严谨（2分）。 |  |  |  |  |  |
|  | 是否及时组织采购，是否有承诺办事时间并能限时办结（2分）。 |  |  |  |  |  |
|  | 是否能积极主动与当事人沟通对接；对采购政策进行详细解读；咨询答复是否热情周到、耐心细致（2分）。 |  |  |  |  |  |
|  | 采购的质量、服务是否满意（2分）。 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 对代理机构的意见和建议 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

填表人签字盖章：                    日期

注：投标单位须加盖单位红章。

投 标 报 名 登 记 表

| 招标编号 | DYYHCG2022-GK-015 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 东阳市高铁新城业务用房-电梯采购 |  |  |
| 报名单位名称 |  |  |  |
| 组织机构代码 |  |  |  |
| 开户行 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 联系人姓名 |  |  |  |
| 手机 |  | 邮箱 |  |
| 填表日期 | 2022年 月 日 |  |  |

## 注：可以通过发送电子邮件（电子邮箱 ：1722002832@qq.com）进行报名