公开招标文件

项目编号：TZJSGYGK2018-9号

项目名称：神仙居北线往复式索道技术改造设备采购及安装工程

采购单位：浙江神仙居旅游集团有限公司

代理机构：台州市建设咨询有限公司

二〇一八年十一月

目录

第一部分 公开招标公告	2

第二部分 采购需求	5

第三部分 投标人须知	14

第四部分 评标办法及评分标准	29

第五部分 拟签订的合同文本	32

第六部分 投标文件格式	36

- 第一部分 公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等的有关规定，  台州市建设咨询有限公司 受采购人委托，就  神仙居北线往复式索道技术改造设备采购及安装工程  进行公开招标采购，欢迎符合条件的潜在投标人参加本项目投标。

- 招标项目编号: TZJSGYGK2018-9号

- 采购组织类型：分散委托采购

- 三、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

- 本项目预算为  1166.1972万元。

- 招标内容主要包括：将神仙居北线索道索道最高速度由现在的8.0米/秒增大到10.0米/秒，吊厢从30＋1人改为45＋1人。运力从现在的430人/小时，提高到650人/小时。增加运量技术改造工作主要包括设计、设计审查、设备制造采购、现场安装调试、验收等内容。

- 详见招标文件内容。

- 投标供应商资格要求:

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。

（二）投标供应商的特定条件：投标人应具备独立法人资格，具备工程设计综合资质甲级（业务范围包括载人索道建设工程总承包）或工程设计市政行业（载人索道）专业甲级（业务范围包括载人索道建设工程总承包）或具备中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（客运索道A级），并在人员、设备、资金等方面具有完成本项目的技术力量、售后服务能力。

（三）本项目不接受联合体投标。

- 五、招标文件发售时间及地点：

时间：2018年11月 8日至2018年 11月15日(双休日及法定节假日除外)

地点：本公告附件下载

标书售价(元)：500元（售后不退）

六、投标截止时间：2018年11月29 日09:00（北京时间）

- 七、投标地点：仙居县公共资源交易中心开标室(仙居县南峰街道环城南路886号县政府办事大厅四楼)

- 八、开标时间：2018年 11月29日09:00（北京时间）

九、开标地点：仙居县公共资源交易中心开标室(仙居县南峰街道环城南路886号县政府办事大厅四楼)

- 十、投标保证金：

投标保证金：人民币 10万元。交付方式：转账、电汇、银行汇票。投标保证金必须以投标单位名义从其账户汇入台州市建设咨询有限公司仙居分公司账户，并注明项目名称，确保在投标截止时间前到账。

开户名：台州市建设咨询有限公司仙居分公司

开户行：浙江仙居农村商业银行股份有限公司市桥支行

账  号：201000163528657。

- 十一、其他事项：

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（即为招标公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.报名方式及资料：

供应商应进行现场报名，报名时需提供以下资料：

①有效的营业执照复印件并加盖单位公章（事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件并加盖单位公章）；

②单位介绍信或授权委托书原件，授权代表的身份证原件及复印件；

③政府采购项目报名表。

3.招标文件发售截止日后至投标截止时间前，允许潜在供应商继续报名。供应商如在采购代理机构发布本项目更正、补充或澄清公告后报名的，请自行登陆相关网站查看更正、补充或澄清公告内容，采购代理机构不再就上述内容作出书面通知。

4.本项目所有公告发布网站： “浙江省政府采购网”（http:// www.zjzfcg.gov.cn）和“仙居县公共资源交易中心”（ http://www.xjztb.cn）。

联系方式

1、采购人：浙江神仙居旅游集团有限公司

联系人：  吕晓煜

联系电话： 13750685789

地址： 仙居县

2.采购代理机构名称：台州市建设咨询有限公司

地址：仙居县塔山沿路209号

项目负责人：  徐一可  万丛灿

联系电话及传真号码：0576-87821579

3. 同级采购监督管理部门名称：仙居县国有资产管理局

联系人：泮凯俊

监督投诉电话：0576-87771374

传真：0576-87771374

地址：仙居县南峰街道环城南路财政大楼

2018年11月

- 第二部分 采购需求

重要提示：

▲1.除采购文件已明确的推荐品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确推荐品牌相当的产品参加。

▲2.本次采购的产品如属于国家实施强制性认证产品目录内的产品，投标人所投产品必须是按照《强制性产品认证管理规定》通过强制性认证的产品。

▲3.加“▲”的参数指标或需求为实质性要求，投标人应特别注意，所提供的产品参数或承诺必须完全满足或优于这些要求，投标人须在投标产品技术说明或商务响应中须有清晰描述，否则视为不满足。不满足实质性要求的投标文件将按无效标处理。

- 一、招标范围

- 本项目招标内容主要包括：将神仙居北线索道索道最高速度由现在的8.0米/秒增大到10.0米/秒，吊厢从30＋1人改为45＋1人。运力从现在的430人/小时，提高到650人/小时。增加运量技术改造工作主要包括设计、设计审查、设备制造采购、现场安装调试、验收等内容。

二、采购内容及技术要求

１、基本技术参数

| 序号 | 项 目 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
|  | 索道型式 | 双线双承载单牵引往复45+1人车厢客运架空索道 |
|  | 水平距离 | 约1023米 |
|  | 线路高差 | 约491米 |
|  | 索距 | 8.5米 |
|  | 承载索轨距 | 0.7米 |
|  | 吊具型式 | 45（客）+1（乘务员）大吊厢 |
|  | 吊具数量 | 2 |
|  | 运行速度 | 0-10 m/s |
|  | 运输能力 | 单向650人/小时（理论） |
|  | 单程时间 | 250秒 |
|  | 主驱动 | 直流调速406 KW |
|  | 辅助驱动 | 交流驱动55 KW |
|  | 承载索直径 | 42 mm 进口 |
|  | 牵引索直径 | 32 mm 进口 |
|  | 承载索张紧 | 双端锚固，下站可测可调 |
|  | 牵引索张紧 | 下站重锤张紧 |
|  | 支索器数量 | 每侧线路共4个 |
|  | 救护方式 | 垂直救护 |
|  | 上行载荷 | 100% |
|  | 下行载荷 | 100% |

上述参数除索道型式、运行速度、吊厢规格和数量及救护方式以外，其他参数在完成最终设计后可能有所调整。

2、设备清单

| 序号 | 名 称 | 型号及说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驱动装置 |  |  |
| 1.1 | 主减速机 | 硬齿面平行轴减速器 FLANDER | 1 |
| 1.2 | 主电机 | 406KW直流电机 进口ABB | 1 |
| 1.3 | 紧急制动液压站 | 非标 | 1套 |
| 1.4 | 辅减速器 | 行星减速器 | 1 |
| 1.5 | 主驱动轮装置 | 非标 联轴器进口德国 | 1套 |
| 1.6 | 辅助驱动轮装置 | 非标 联轴器进口德国FLANDER | 1套 |
| 1.7 | 导向轮装置 | 非标 | 1套 |
| 1.8 | 工作制动器 | 非标 高速制动器德国进口 | 1套 |
| 1.9 | 紧急制动器 | 非标 | 1套 |
| 1.10 | 驱动机座 | 非标 | 1套 |
| 1.11 | 标准件及其他 |  | 1套 |
| 2 | 站内导向装置 |  |  |
| 2.1 | 上站导向轮装置 | 非标 | 2套 |
| 2.2 | 下站导向轮装置 | 更换轮衬 | 2套 |
| 3 | 承载索可测可调装置非标 |  |  |
| 4 | 托索轮轮衬 | 进口 | 40个 |
| 5 | 鞍座铜衬及附件 | 非标 | 4套 |
| 6 | 承载索 | 客运索道密封绳。（欧洲进口） | 4根 |
| 7 | 牵引绳 | 六股镀锌紧密型钢丝绳（欧洲进口） | 1根 |
| 8 | 支索器（含托索轮） | 使用改进型国产轮衬 | 8套 |
| 9 | 吊具 |  |  |
| 9.1 | 车厢 | 45+1人，单人面积0.2平米以上，铝合金厢体（国产）手动开关门 | 2 |
| 9.2 | 行走小车 （含夹索器） | 带防摆装置 | 2 |
| 9.3 | 吊架 | 带减震装置 | 2 |
| 10 | 电气设备 |  |  |
| 10.1 | 整流系统 | 进口ABB，DCS800型 | 1 |
| 10.2 | 辅机柜 | 非标 | 1 |
| 10.3 | 无线通讯设备 | 控制信号 | 1套 |
| 10.4 | 线路通讯电缆 | 长度1100米 | 1根 |
| 10.5 | 电缆及其他 | 索道电气柜和设备之间 | 全套 |
| 11 | 备品备件 | 机械、电气正常使用一年 | 见附件3 |
| 12 | 油品 | 首次添加的减速机润滑油和液压站液压油 | 1套 |

附件3  备品备件清单

| 机械备件 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 数 量 |
|  | 改进型托索轮轮衬（支索器用） | 5 |
|  | 进口改进型托索轮轮衬（鞍座用） | 5 |
|  | 托索轮单轮（支索器用）含轮衬 | 2 |
|  | 托索轮单轮（鞍座用）含轮衬 | 2 |
|  | 驱动轮衬块 | 20 |
|  | 行走小车轮衬 | 2 |
|  | 行走小车单轮含轮衬 | 2 |
|  | 托索轮轴承 | 10 |
|  | 行走小车车轮轴承 | 65 |
|  | 电磁阀 | 2 |
|  | 压力表 | 2 |
|  | 液压密封件 | 1套 |
| 11. | 检修吊装用葫芦 | 4个 |
| 12. | 驱动机安全制动器闸块 | 2套 |
| 电气备件 |  |  |
|  | 机械监控功能限位开关 | 5 |
|  | 空气开关 | 2 |
|  | 电源模块 | 1 |
|  | 继电器 | 10 |
|  | 按钮 | 5 |
|  | 保险 | 若干 |
|  | 电压表 | 1 |
|  | 电流表 | 1 |
|  | 指示灯 | 若干 |

3、售后服务要求：

中标单位在接到采购人的报修电话后，维护人员应在24小时内到达现场并维护完毕。如24小时内不能修复，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证采购人的正常使用。在24小时内未到达现场的，采购人可以有权从其它的供应商中得到服务，由此造成的全部损失由中标单位承担。

三、项目其他要求

1、投标人必须根据采购需求内容对整个项目按国家相关标准做深化设计，将本项目涉及所有线缆、软件、硬件设备等全部配齐，并列出具体清单。采购内容中未明确品牌的相关产品，投标人在选择投标产品时应充分考虑其与本项目其它设备的配套性和合理性。

2、项目实施人员要求：项目实施人员必须按招标文件要求确定，确定后不得随意更改，如对其他实施人员进行变更，应经过采购人书面同意；如果投标人认为有必要，可以增加项目实施人员。

3、中标供应商必须按项目需求及国家有关规范标准进行施工，确保施工现场的安全生产和文明施工，中标供应商在项目施工过程中如造成人员伤亡、财产损失的，有关责任均由中标供应商承担。

4、按照培训计划免费提供培训服务，确保采购人操作人员能熟练掌握所提供设备和软件的操作技术、维护保养知识及常见故障排除方法等。

- 5、本项目完工后，中标供应商要作详细的竣工资料，以便日后管理和维护。

- 四、质量保证

1、中标供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购设备的供货、运输、装卸、检验、通过有关部门验收、质保期上门服务、设备终身维修等各项工作，并保证设备使用的安全性能与检测结果的可靠性。货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由中标供应商负责。

2、投标人所提供的货物应保证是全新的和未使用过的原厂合格正品。

3、产品（材料）及其辅助装置铭牌、使用指示、警告指示应以中文来表示；应准确无误地表明货物之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

4、中标供应商和制造商对成交材料使用的安全性能与可靠性负全部责任。

5、中标供应商按照进度表施工并及时书面报告采购人。

- 五、项目质保要求

▲本项目相关产品质保期不少于 三 年，自项目验收合格次日起计算。质保期内要求免费上门服务，并严格按照国家三包规定执行。

- ▲六、项目工期

自合同签订之日起 300日历天 内（停机安装日期2019年7月-2019年9月，完成验收及检验日期2019年9月25日前）按采购人要求设计及设计审查、设备采购制造供货、安装调试，供货完成并安装调试后进入一个月的试运行期。

- 七、项目验收

1.中标供应商应按有关要求供货，并提供货物质量检验证明文件、测试方法和验收标准。提供的质量检验证明文件、测试方法和验收标准经采购人认可后与合同一起作为项目验收标准的组成。

2.中标供应商将所有货物运抵安装地点后，由采购人按照装箱列表单、招标文件要求、投标文件等进行现场开箱初验。

3.本项目全部完工并经采购人组织最终验收合格后，双方签署《仙居县政府采购验收结算单》。

- ▲八、付款方式

合同签订前，供应商向采购人缴纳合同总额的5%作为履约保证金。

第一期：完成本项目设计及设计审查，并经采购人及相关部门审查通过后，在10个工作日内支付合同金额的30%；

第二期：设备运抵安装地点后，由采购人按照装箱列表单、招标文件要求、投标文件等进行现场开箱初验后，10个工作日内支付合同金额的40%；

第三期：待试运行结束并经采购人最终验收合格，10个工作日内支付至实际完成的合同金额的95%；

第四期：合同金额的5%作为质保金，在项目最终验收次日起满一周年后10个工作日内支付。

第三部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 神仙居北线往复式索道技术改造设备采购及安装工程 |
| 2 | 招标内容 | 详见本招标文件“第二部分采购需求”内容 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | ▲项目工期 | 自合同签订之日起 300日历天 内按采购人要求供货、安装调试，供货完成并安装调试后进入一个月的试运行期。 |
| 5 | 质保期 | 详见采购需求 |
| 6 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 7 | ▲投标文件有效期 | 自投标文件提交截止之日起90天内有效。 |
| 8 | ▲投标保证金 | 人民币100000元。交纳时间：2018年 11月29日09：00（北京时间）前。 |
| 9 | 履约保证金 | 合同签订时，采购人按本项目招标文件规定自行收取项目履约保证金（具体要求详见“第二部分采购需求”的付款方式内容）。 |
| 10 | ▲投标文件份数 | 资格证明文件共 3 份（一正本二副本，封装成一袋），商务与技术文件共 5 份（一正本四副本，封装成一袋），报价文件共 5 份（一正本四副本，封装成一袋） |
| 11 | ▲投标文件提交截止时间及地点 | 时间：2018年11月 29日 09：00（北京时间） 地点：仙居县公共资源交易中心开标室(仙居县南峰街道环城南路886号县政府办事大厅四楼) |
| 12 | 开标时间及地点 | 时间：2018年11月29日 09：00（北京时间），地点：仙居县公共资源交易中心开标室(仙居县南峰街道环城南路886号县政府办事大厅四楼) |
| 13 | 答疑与澄清 | 投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等有疑点需要质疑的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（即为招标公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内（2018年 月 日17：00前），以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。 |
| 14 | 实质性条款 | 带▲是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效标处理。 |
| 15 | ▲项目最高限价 | 最高限价为 1166.1972 万元。如投标人的投标报价超过最高限价，其投标文件作无效标处理。 |
| 16 | 解释权 | 本招标文件解释权属于招标采购单位（采购人和采购代理机构） |

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购人”系指浙江神仙居旅游集团有限公司。

2.“采购代理机构”指采购人委托招标的台州市建设咨询有限公司。

3.“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的单位或个人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（五）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（七）特别说明

▲1.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

查询渠道：中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn）、信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）。

截止时间：开标后评标前。

信用信息查询记录和证据留存的具体方式：将在规定查询时间内打印信用信息查询记录及相关证据，并将与其他采购文件一并保存。

使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（八）质疑与投诉

1.投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益收到损害的，可以在知道或者应知其权益收到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

2.质疑供应商可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份），以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。其中，以传真方式送达质疑书的，应及时将质疑书原件送达采购代理机构，采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期（在质疑期限届满前质疑书已经传真成功的，质疑不视为过期）；邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

3.采购代理机构在收到质疑供应商的书面质疑后7个工作日内作出书面答复（涉及项目采购需求内容的由采购人答复），质疑人在收到答复后应于1 日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回复予以确认。过期未回复的，视为默认接受。

4.质疑供应商捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门。情况属实的，列入不良行为记录并在指定的媒体上公告。

5.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向仙居县财政局投诉。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成

本招标文件由以下部份组成：

- 招标公告

- 采购需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

- 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）招标文件的澄清与修改

1.投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等有疑点需要质疑的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（即为招标公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内（2018年  月   日17：00前），以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。逾期不得再对招标文件内容提出质疑，并视为对招标文件内容认可。

2.采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构于投标截止时间至少15日前在“浙江省政府采购网”、“仙居县公共资源交易中心”网站上发布澄清或更正公告；不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

3.当招标文件与招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 三、投标文件的编制

（一）基本要求

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求编制和提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

▲3.计量单位：招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

4.不按招标文件要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

（二）投标文件的组成

注：投标文件由资格证明文件、商务与技术文件、报价文件组成。【特别提示：如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并与投标文件一起提交，投标截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用复印件与原件相符的公证原件替代】

▲1、资格证明文件的组成：

- （1）投标声明书（见附件五）；

- （2）提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；

- （3）提供最近年度的资产负债表、利润表，或者银行出具的资信证明；

（4）提供投标截止时间前六个月内（至少提供其中一个月）缴纳社会保障资金凭据（提供专用收据或社会保险缴纳清单或社保部门出具的社保证明）和缴纳税收凭证（依法免税的，提供相应证明资料证明依法免税）；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（声明书格式见附件六）；

（6）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

2、商务与技术文件的组成：

（1）投标人情况介绍（主要产品、人员与技术力量、企业规模、经营业绩等，格式自拟）。

（2）类似项目业绩一览表（如有，见附件七）。

（3）商务响应表（见附件八）

（4）对本项目采购需求的理解、技术方案[包括项目技术方案、验收方案及对本项目合理化建议等]。

（5）项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员资质及实施人员的社保证明等）。

（7）技术响应表（见附件九）

（8）项目培训计划

（9）距采购人最近的服务网点详细介绍（包括地理位置、资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及联系电话等）。

（10）针对本项目的售后服务措施及承诺。

（11）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）。

3、报价文件的组成：

（1）开标一览表（见附件一）

（2）投标报价明细表（见附件二）。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表《开标一览表》、《投标报价明细表》格式填写。

▲2.投标报价是包括项目设计、设备采购、货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用，全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

▲4.本项目设有最高限价，最高限价见前附表。若投标报价超过最高限价的，其投标文件作无效标处理。

（四）投标保证金

▲1.投标人必须按招标文件要求提交投标保证金，否则投标无效。投标保证金：人民币100000元。交付方式：转账、电汇、银行汇票。投标保证金必须以投标单位名义从其账户汇入台州市建设咨询有限公司仙居分公司账户，并注明项目名称，确保在投标截止时间前到账。

开户名：台州市建设咨询有限公司仙居分公司

开户行：浙江仙居农村商业银行股份有限公司市桥支行

账  号：201000163528657。

2.中标供应商的投标保证金在采购合同签订之日起5个工作日内无息退还，未中标供应商的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还（供应商凭合法收据向仙居县公共资源交易中心综合科退还）。如发生质疑（投诉），质疑人（投诉人）和被质疑（投诉）事项所涉及供应商的投标保证金不受以上时间限制，在质疑（投诉）处理完毕后退还。

3.发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件或放弃中标资格的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的；

（7）法律、法规明确规定的其他行为。

（五）投标文件的有效期

▲1.自投标文件提交截止之日起90天投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件将被拒绝。中标人的投标文件有效期顺延至合同履行完毕，在此有效期内未经同意，投标文件的一切内容和补充承诺均为持续有效且不予改变。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期,这种要求和答复均应以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金不予退回。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件和承诺的内容。

（六）投标文件的份数和签署

1.投标文件的份数

①投标人应按招标文件规定的内容和要求编制、装订投标文件。投标文件中所有文字及表格应采用白色标准A4纸（如有图纸可采用A3纸）进行打印或印刷(建议双面打印或印刷），并逐页连续标注页码。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

▲②资格证明文件、商务与技术文件、报价文件必须分别编制并分开单独装订成册：资格证明文件共 3 份（一正本二副本，封装成一袋），商务与技术文件共 5 份（一正本四副本，封装成一袋），报价文件共 5 份（一正本四副本，封装成一袋）。投标文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。

③投标文件封面，可参照附件内容。注明 “项目编号”、“项目名称”、“正本”或“副本”、“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”、“标项号（如有）”、“投标人”、“法定代表人或全权代表”等字样。

④正本和副本内容有出入，以正本为准。

▲2.投标文件的签署、盖章

投标文件封面和内部有要求盖章或签字的地方必须加盖投标人的公章以及法定代表人或全权代表（盖章或签字）。

3.投标文件的外包装、密封

▲①项目如分标项，各标项投标文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

▲②“资格证明文件”、“商务与技术文件”、“报价文件”的外包装密封处须加盖投标人公章。

③外包装封面可参照附件内容注明“项目编号”、“ 项目名称”、 “正本”或“副本”或“正副本”、“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”、 “标项号（如有）”、“ 投标人名称” 、“开标时启封”等字样。

④未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成的风险由投标人自行承担。

（七）投标文件的提交

1.投标文件提交

▲①在投标文件提交截止时间前，投标人应按招标文件规定的时间和地点提交投标文件。采购代理机构将在投标文件提交截止时间前1个小时开始现场接收投标文件，投标文件提交截止时间后，采购代理机构将拒收投标人的投标文件。

②因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，采购代理机构概不负责。

③如因故推迟投标文件提交截止时间的，招标采购单位和投标人的权利和义务将受到新的截止时间约束。

2.投标文件的修改或撤回

①在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行修改或撤回,修改或撤回应以书面形式通知采购代理机构。

②修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、密封、标记和提交。

③在投标文件提交截止时间后,投标人不得修改或撤回已提交的投标文件。

④投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章。投标文件因字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

- 四、开标

1.采购代理机构将在“招标公告”规定的时间和地点进行开标，开标会由采购代理机构工作人员主持，所有投标人均应准时参加开标会。投标截止时间前各投标人的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表应出具身份证原件，若为全权代表参加的还须提供《授权委托书》原件（格式参照相关附件内容）。授权委托书可以与投标文件分开单独提交，也可以编入资格证明文件中。投标人的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表未参加开标会议或迟到的，事后不得对采购相关人员、项目开标过程和评标结果提出异议。评标委员会成员不得参加开标活动。

2.本次开标采用先拆封、评审资格证明文件和商务与技术文件，后拆封、评审报价文件的方式进行。

3.核验出席开标活动现场的各投标人代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

4.采购代理机构工作人员接收投标文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。

5.主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读提交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织投标人签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

6.对投标保证金缴纳情况进行查验、核实，提请投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况。

7.按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点资格证明文件以及商务与技术文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件现场集中封存保管等候拆封。拆封后的商务与技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点。对于正副本数量和装订不符合招标文件要求的投标文件，由现场工作人员当场退还投标人代表并由其签字确认。

8.开标结束后，采购人和采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

9.商务与技术文件评审结束后，主持人宣告商务与技术文件评审无效投标人名称及理由，投标人代表可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布经商务与技术文件评审符合采购需求的投标人名单以及商务与技术文件得分情况。

10.按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点报价文件（包括正本、副本）数量，宣读开标一览表中的投标报价。当场制作并打印开标记录表，由投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（投标人代表未到场或拒绝签字确认的，不影响评标过程）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

11.主持人公布投标报价得分、综合得分以及中标候选人排序名单。

12.开标会议结束。

五、评标

评标工作由按有关规定组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，共     人。

（一）组织评标程序

采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1.核验出席评审活动现场的评标委员会各成员和相关监督人员身份，并要求其登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

2.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

3.宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4.根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5.评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对。

6.做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

7.评审结束后，采购代理机构应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

（二）评标委员会评审程序

1.在评审专家中推选评标委员会组长，优先推选资深专家为组长。

2.评审人员应认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.评审人员对各投标人投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对各投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5.评审人员对各投标人投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。

6.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.评审人员需对采购代理机构工作人员唱标或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

8.评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选人排序名单。

9.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

（三）无效标与废标

1.发生下列情况之一的投标文件被视为无效标：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）未实质性响应招标文件中打“▲”条款或者投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）投标文件实质性内容填写不全或模糊不清，无法辨认的；

（7）投标技术方案不明确，存在一个或一个以及备选（替代）投标方案的；

（8）投标有效期、项目工期、质保期、付款方式等条款不能满足招标文件要求的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（包括被拒绝情形）。

2.发生下列情况之一的视为废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规、欺骗行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的；

（3）提交投标文件供应商或符合资格条件供应商或实质性响应供应商不足三家的。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

如同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法：具体评标内容及评分标准等详见本招标文件“第四部分”。

（五）评标过程的监控

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.评审过程中出现录音录像采集设备不能正常运行的，应当立即封存评审资料、中止评审活动，直至设备（或替代设备）运转正常或转移至符合条件的场所后继续进行评审工作。

六、定标

1.采购代理机构在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

2.采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，采购代理机构在“浙江政府采购网”和“仙居县公共资源交易网”上发布中标结果公告。中标结果公告将包括中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单等内容，但不包括国家秘密、商业秘密。因中标结果公告需要，评审结果排名第一的中标候选人在评审结束后1个工作日内将招标文件附件《中标供应商公告内容》填写完整后，以电子文档形式提交给采购代理机构项目负责人（或者发送至电子邮箱：       ）。未按时提供所造成的后果由供应商自行承担。

3.采购代理机构将在中标结果公告中附中标通知书，视同向中标供应商发出中标通知书，同时中标供应商应在中标结果公告发布后签订合同前，赴采购代理机构项目负责人处领取中标通知书。

4.中标通知书发出之日起至合同签订前，中标供应商不得开展项目实质性工作（如订货、施工等）。否则，造成的有关损失由中标供应商自行承担。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内到采购人或采购代理机构处签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标供应商无故拖延、拒签合同的，采购代理机构和采购人有权不退还投标保证金并取消其中标资格。

3.中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

4.询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

5.采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在浙江省政府采购网公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。如合同签订方（采购人或中标供应商）认为合同内容涉及国家秘密、商业秘密的，请在采购人将合同送采购代理机构鉴证的同时附书面说明告知，否则相关责任由合同签订方自行承担。

（二）履约保证金

1.合同签订时，采购人按本项目招标文件规定自行收取项目履约保证金（具体要求详见“第二部分采购需求”的付款方式内容）。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。2.按合同约定办理履约保证金退还手续；3.履约保证金不予退还的情形：a.拒绝履行合同义务的；b.产品质量验收或测试不合格的。

中标服务费

1. 中标人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费。

2. 以合同价作为收费的计算基数。

3. 中标服务费按计价【2002】1980号文规定（见下）收取：

| 中标金额P（万元人民币） | 服务招标服务费（万元人民币） |
| --- | --- |
| 100以下部分 | P*1.5% |
| 100以上部分 | P*1.0% |

- 第四部分 评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》及其它有关规定，结合本次招标实际需求，按照公平、公正、科学择优的原则，特制定本评标办法。

一、评标方法

本评标方法采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、确定中标候选人

评标委员会按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，按技术分得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，并以此类推。

三、评标细则

本项目总分100分(商务与技术文件为65分，报价文件为35分)。各投标人的综合得分为其商务与技术文件得分与报价文件得分之和，即综合得分=商务与技术文件得分（商务资信分+技术分）+报价文件得分。所有评分均保留两位小数(四舍五入）。

（一）商务与技术文件中的商务资信分由评标委员会讨论后统一打分；技术分由评标委员会经充分审核、讨论后，在规定的分值内单独评定打分。

（二）各投标人商务与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

（三）各投标人投标报价得分由评标委员会按各投标人的投标报价统一计算。

投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35%×100 。

- 商务与技术文件评审内容及标准

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务资信分 |  |  | 12分 |
| 1 | 标书质量 | 根据投标文件编制完整性、格式是否规范、装订是否整齐、符合招标文件要求程度等酌情评分： 好，2分；较好，1.5分；一般，1分；差，0.5分。 | 2 |
| 2 | 投标人实力 | 根据投标人技术实力情况,财务状况以及能证明投标人其他实力的认证或认定证书等，综合比较评分： 好，5分；较好，3分；一般，1分；没有，不得分。 注：提供有关资料复印件，但认证（或认定）证书资料须在投标时带原件备查。 | 5 |
| 3 | 投标人业绩 | 投标人近三年内（自投标截止之日起往前追溯）具有单个合同金额不小于项目预算金额的类似政府采购项目业绩，每个合同得1分，本项最高得3分。 注：合同复印件编入商务与技术文件，并在投标时提供合同原件、中标通知书原件备查（如无法提供中标通知书原件的，也可以用相关项目中标结果公示链接网址与截图替代）。否则，该合同不计分。 | 3 |
| 4 | 节能与环保产品 | 投标产品中有列入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购清单”的，环保产品按所占投标产品总金额的比例相应得分：环保产品金额占投标产品总金额20%（不含）以下的，得0.2分；占投标产品总金额20%-50%的，得0.5分；占投标产品总金额50%（含）以上的，得1分。 | 1 |
|  |  | 投标产品中有列入最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购清单”的，按节能产品所占投标产品总金额的比例相应得分：节能产品金额占投标产品总金额20%（不含）以下的，得0.2分；占投标产品总金额20%-50%的，得0.5分；占投标产品总金额50%（含）以上的，得1分。 | 1 |
| 二、技术分 |  |  | 46分 |
| 5 | 对本项目需求的理解、技术方案等 | 根据投标人对本项目需求的理解，以及技术方案（包括项目技术方案、验收方案及对本项目合理化建议等）的完整性、合理性、先进性等综合比较评分： 一档：10～8分；二档：7～5分；三档：4～2分；缺项得0分。 | 10 |
| 6 | 项目组织实施方案 | 根据投标人项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货和产品质量的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员资质及实施人员的社保证明等）的科学性、合理性等综合比较评分： 一档：10～8分；二档：7～5分；三档：4～2分；缺项得0分。 | 10 |
| 7 | 现场安装组织设计方案 | 有施工计划、详细设备安装方案、详细质量安全保证措施、针对本项目的施工条件缺陷符合施工现状并提出处理办法的情况。 一档：10～8分；二档：7～5分；三档：4～2分；缺项得0分。 | 10 |
| 8 | 紧急事件防范预案 | 按其预案措施可行性等方面由评委进行分析比较、评议、确定档次， 一档：10～8分；二档：7～5分；三档：4～2分；缺项得0分。 | 10 |
| 9 | 服务便利性 | 距项目实施地最近的服务网点详细介绍（包括地理位置、资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容等）由评委酌情评分：好，3分；较好，2分；一般，1分；没有，不得分； | 3 |
| 10 | 售后服务的措施及承诺 | 根据投标人的售后服务措施及承诺（含延长产品质保期）酌情评分：好，2分；较好，1.5分；一般，1分；没有，不得分； | 2 |
| 11 | 培训计划 | 根据培训计划的完整性与可行性酌情评分：0-1分。 | 1 |
| 备注 | 评委打分小数点后保留一位 |  |  |

- 第五部分 拟签订的合同文本

甲方：（采购人）

乙方：（中标人）

甲、乙双方根据       项目名称及编号            公开招标的结果，签署本合同。

第一条 项目概况

项目名称:

项目地点:

合同内容:甲方向乙方购买符合本合同所规定的技术标准和性能的往复式客运架空索道设备，乙方按本合同约定提供该索道设计，提供索道设备及相关技术服务。

第二条 质量要求

1.索道主要技术参数：

2.质量标准：索道的总体性能符合本合同约定的指标。索道设备设计与制造、调试、检验均符合《客运架空索道安全规范》（GB12352-2007）的规定。

第三条 乙方服务、供货范围及责任

- 完成索道的线路测量，站址局部地形图测量，设备基础放点测量，提供测量报告，承担相关费用。

- 索道的总体工艺设计并负责安装。

- 索道站内设备基础设计，提供设备基础施工图并负责施工。

- 提供索道防雷接地的做法。

- 提出电气设备的供电需求说明。

- 负责索道设备设计通过“国家客运架空索道安全监督检验中心”的设计审查并承担其费用。

- 提供符合本合同及附件所规定的技术标准和性能的全新索道机电设备（以下简称索道设备）及其备件（详见附件）。

- 负责所提供机电设备的包装及运输。

- 进行索道设备的安装工作。

- 负责全部机电设备的调试工作，直至工程验收合格。

- 提供安装和维修手册及有关部门检查验收所需的关于设备的技术资料（共四套纸质文件和一套电子文件PDF版）和随机文件（合格证等），提供技术资料的交底工作，保证随机文件和技术资料符合质监部门的规定。

- 协助甲方通过国家有关部门的验收，并达到合格，在现场对甲方人员进行操作培训和技术理论、安全规定的讲解、指导，直至甲方指定人员能够熟练进行相关设备操作。

- 乙方应在自检验收通过后10日内，负责向本地质监部门和国家索检中心申请索道设备验收，并负责验收费用。

- 及时通知甲方参加由国家质监总局和中国索道协会举办的索道管理和操作人员培训班。

第四条  甲方责任及义务

- 甲方负责索道项目建设所需的所有政府批文，并保证本项目的合法立项和施工。

- 负责索道设备基础的工程地质勘查工作，并向乙方提供工程地质勘查报告（如需要）。

- 保证在整个安装、调试和试运行期间的供电电源（电费由乙方承担）。

- 负责协调现场发生的有关当地居民、政府、交通等问题，为乙方人员食宿及交通提供便利条件。

- 甲方在乙方调试过程中有及时配合的义务。包括：甲方设备维护人员提前进场，参与调试，熟悉设备性能和操作。

- 甲方按期向乙方支付合同约定款项。

- 负责向当地无线电管理委员会审请关于索道无线数据通信（工业用）的许可证，负责接通控制室内的外线直拨电话和互联网网线。

- 选定具有技术能力的索道管理和维护人员，组织人员参加由国家质监总局和中国索道协会组织的培训，并取得上岗证。保证索道管理和维护人员在设备调试期开始前到岗，参与调试，熟悉业务。

- 建立索道运营维护制度，备齐除乙方提供的专用工具以外的索道维护工具。

第五条   价  格

本合同价格为人民币         万元整（大写：            元整）。此价格均为含税价，包括本合同第三条所规定的全部项目。关于合同价格的其他约定请参见第十三条。

第六条 工程进度

- 自合同签订之日起 300日历天 内（停机安装日期2019年7月-2019年9月，完成验收及检验日期2019年9月25日前）按采购人要求设计及设计审查、设备采购制造供货、安装调试，供货完成并安装调试后进入一个月的试运行期。

- 乙方应于本合同生效,并收到甲方第一笔合同款后，开始索道设备的生产制造、订货和采购。并在承诺的工期内完成全部设备的制造和采购工作。

- 甲方在安装人员和乙方提供的索道设备进场前完成安装用临时电源的供电工作，并具备索道安装必要条件。

- 乙方应在索道设备安装完毕后45天内完成索道的调试工作。

第七条 付款方式及付款进度

- 第一期：完成本项目设计及设计审查，并经采购人及相关部门审查通过后，在10个工作日内支付合同金额的30%；

- 第二期：设备运抵安装地点后，由采购人按照装箱列表单、招标文件要求、投标文件等进行现场开箱初验后，10个工作日内支付合同金额的40%；

- 第三期：待试运行结束并经采购人最终验收合格，10个工作日内支付至实际完成的合同金额的95%；

- 第四期：合同金额的5%作为质保金，在项目最终验收次日起满一周年后10个工作日内支付。

第八条 验收方法

- 乙方调试完毕，书面通知甲方，甲方、乙方与安装方进行自检验收，签署自检验收报告，确认乙方完成工作。

- 自检验收通过后10日内，甲方向国家索检中心申请验收，乙方配合甲方通过验收，验收合格后签订验收书。

- 验收地点：索道设备的验收在索道现场进行。

- 验收标准：以国家标准《架空客运索道安全规范》GB12352—2007和合同的内容为依据，由甲方组织人员进行。

第九条 质量保证

- 乙方承担的设计和设备制造工作均应符合《中华人民共和国特种设备法》的有关规定。

- 乙方保证提供设备合格（符合本合同第二条）及全新。

- 乙方所提供设备的质量保证期为从甲方通过验收取得索道安全运营许可证之日起一年。质量保证期内，在甲方正常操作、维修的情况下，乙方对设备实行保修，如发现因设计、设备本身质量所造成的设备故障或损坏，乙方应免费修复、更换。乙方接到甲方电话或书面要求后12个小时内响应，并采取相应措施，如必要，乙方技术人员须于36小时内到达现场处理。

- 乙方保证索道验收合格后即可以设计速度及100%负荷以及其它各种符合规范和本合同设计要求的负荷工况下连续运行。

- 电气设备正常运行的前提条件是电源电压的波动不超过＋10％或－5％的工业范围。如超过时甲方应安装谐波滤波装置。

- 甲方未经乙方书面许可改变或修改了索道的性能、型式、参数、位置和用途的情况下，乙方在质量保证期内及其它任何时间不承担质量保证及其它相关责任。

- 下述损害范围内，乙方在质量保证期内及其它任何时间不承担相应的质量保证及其它相关责任：

①如索道部件由非乙方部件或非由乙方认可的部件更换。

②由于甲方操作、使用、维修不当或超载造成的损害。

③由权威部门确认的自然灾害造成的损害。

④电源电压的波动超过＋10％或－5％的工业范围造成的损害。

- 索道质保期结束后，乙方向甲方提供终身的售后、维修服务保证和配件支持（根据情况收取成本费）。

- 由于索道设备自身的设计缺陷或质量缺陷导致的安全事故，根据《特种设备安全法》的有关规定，由乙方承担由于安全事故产生的设备损失和直接人身伤害损失，乙方不赔偿因索道设备故障及安全事故引起的索道运营损失和其他间接损失。

第十条  不可抗力

由于不可抗力的原因一方不能履行合同时，应及时向对方通知不能履行或不能全部履行合同的理由，并提供有关部门的证明。双方友好协商解决或按合同法有关规定执行。在构成不可抗力的因素消失15天内也应及时通知对方。

第十一条 双方违约责任

双方应严格执行本合同，对未执行或延缓执行本合同各条款者，均视为违约，违约方应按国家有关规定承担违约责任。

由于甲方的原因，在索道的设计、制造和安装过程中发生重大设计变更的，甲方应承担相关损失。若乙方提供的货物未达到规范及合同规定的性能要求时，乙方应及时重做或更换，并对延期交付承担违约责任。

在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供伴随服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能延误的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间。延期应通过签订补充合同的方式由甲乙双方认可。

除了不可抗力的情况外，乙方未按本合同约定的时间交货或提供服务，应向甲方支付违约金，该违约金甲方可以从合同价款中扣除。每迟延一周应支付合同总额的0.5‰（仟分之零点五）的违约金。

第十二条  合同争议解决

合同履行过程如发生争议，甲、乙双方应及时协商解决，协商不成时，双方可向索道项目所在地人民法院起诉，费用由败诉方支付。

第十三条  其它

- 本合同于双方签字盖章之日起生效。

- 本合同一式八份，双方各执四份，具有同等效力。

- 本合同附件视为合同组成部分，与本合同具有同等效力。

4.  本合同未尽事宜，双方另行协商。补充合同与本合同具有同等效力。

5. 本合同至双方款项结清，质保期结束后终止。

| 甲方： 地址： 纳税人识别号： 银行帐号： 联系电话： 传真： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人 签订地点： | 乙方： 地址： 纳税人识别号： 开户银行： 银行帐号： 联系电话： 传真： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

第六部分 投标文件格式

附件一：

开标一览表

项目编号：TZJSGYGK2018-9号

项目名称：神仙居北线往复式索道技术改造设备采购及安装工程

| 投标总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

注：

1.投标报价是包括设计、设备采购、货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用，全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

- 日    期：

- 附件二：

投标报价明细表

单位：元（人民币）

| 序号 | 产 品 名 称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计投标总报价 |  |  |  |  |  | ￥ |

注：

1.“投标报价明细表”中的投标总报价应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

2.投标报价明细表所填内容按招标文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

3.此表可增行。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

日    期：

- 附件五：

投标声明书

浙江神仙居旅游集团有限公司：

(投标人全称)                  系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。

我    （姓名）     系上述企业的法定代表人（或营业执照中明确的负责人），参加贵方组织的  TZJSGYGK2018-9号神仙居北线往复式索道技术改造设备采购及安装工程  的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3.提供投标须知规定的全部投标文件，具体内容为：

（1）资格证明文件

（2）商务与技术文件；

（2）报价文件；

（3）投标人须知要求投标人提交的全部文件；

4.按招标文件要求提供和交付的货物或服务的投标报价详见开标一览表。

5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7.我方的投标有效期自在开标日起90天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可不退还我方的投标保证金。。

8.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

9.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10.我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

12.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A.提供虚假材料谋取中标、成交的；

B.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

C.与采购人、其它供应商恶意串通的；

D.向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

E.拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

13.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

14.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：________________                   邮编：____________

电话：________________　                 传真：____________

投标人 (盖单位章)：

法定代表人或全权代表(盖章或签字)：

日　期：

注：▲必须按照本声明书要求填报。

附件六：

无重大违法记录声明书

台州市建设咨询有限公司：

我方郑重声明：我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

声明人 (盖单位章)：

法定代表人或全权代表(盖章或签字)：

日　期：

附件七：

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1.表中业绩参照第四部分评分办法及评分标准中要求的业绩提供；

2.附上每个业绩合同的复印件，并提供业绩合同原件及中标通知书原件备查（如无法提供中标通知书原件的，也可以用相关项目中标结果公示链接网址与截图替代）。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件八：

商务响应表

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 项目工期 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 备品备件及耗材要求（如有） |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件九：

技术响应表

| 序号 | 产品名称 | 品牌及型号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 对应页码 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

特别提醒：

1.投标人在填写其中的技术响应内容时，投标人必须对照本招标文件“产品技术要求”中各指标项逐条说明，写出各自投标产品的具体参数响应内容，不得以“符合”或“满足”等词语作简单回答或者完全复制本项目采购需求中参数内容，否则评标委员会有权视其投标文件未响应招标文件要求；

2.如有负偏离，应按实写明负偏离情况。否则视为完全满足采购需求指标，并作为今后产品的验收依据。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件十：

授权委托书

台州市建设咨询有限公司 ：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	TZJSGYGK2018-9号神仙居北线往复式索道技术改造设备采购及安装工程  项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表姓名：               职务：

全权代表身份证号码：                           。附上：全权代表身份证复印件

法定代表人或营业执照中单位负责人签名（或签名章）：               职务：

投标人（盖单位章）：                   日 期：

- 附件十一：投标文件封面

投 标 文 件

“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”（请选择）

正本或副本（请选择）

标项号（如有）

项目编号: TZJSGYGK2018-9号

项目名称：神仙居北线往复式索道技术改造设备采购及安装工程

投标人：（盖单位章）

法定代表人或全权代表：（盖章或签字）

二  0一 八  年  月  日

- 附件十二：外包装封面

TZJSGYGK2018-9号 神仙居北线往复式索道技术改造设备采购及安装工程 内容：“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”（请选择） 正本或副本或正副本（请选择） 标项号（如有） 投标人名称： 开标时启封 提交地点：仙居县公共资源交易中心开标室（仙居县南峰街道环城南路886号县政府办事大厅四楼）

附件十三：

中标供应商公告内容

项目名称及编号：                                            标项：

| 中标供应商名称 |  | 法定代表人（或营业执照中的负责人） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商地址 |  |  |  |  |  |
| 中标标的 |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 规格型号 |  | 数量 | 单价 | 总价 |
| 中标金额合计 |  |  |  |  |  |
| 服务要求： |  |  |  |  |  |

注：1.供应商应根据其投标情况填写该表，并保证其与投标文件内容的一致性、正确性和真实性；

2.填写该表不代表供应商已具有中标人资格。本表只作为中标结果公告内容的一部分，进行公告使用；

3.本表内容涉及较多，供应商可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

4.评审结果排名第一的中标候选人在评审结束后1个工作日内将招标文件附件《中标供应商公告内容》填写完整后，以电子文档形式提交给采购代理机构项目负责人（或者发送至电子邮箱：XJCG2009@163.COM）。未按时提供所造成的后果由供应商自行承担。

- 5.中标结果公告内容如涉及供应商的商业秘密等法律法规规定可以不予公告的情形，供应商应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由供应商自行承担。