公开招标文件

| 项目编号： | JNCDC-2024-002号 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 渤海镇渤海村未来乡村建设项目-未来智慧场景建设项目 |
| 采 购 人： | 景宁畲族自治县渤海镇人民政府 |
| 采购代理机构： | 浙江策鼎工程项目管理有限公司 |
| 地 址： | 景宁县鹤溪北路183号 |
| 2024年4月 |  |

目  录

目  录	2

第一章  招标公告（邀请）	6

一、项目基本情况	6

二、申请人的资格要求	6

三、获取招标文件	6

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	7

五、公告期限	7

六、其他补充事宜	7

七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系	8

第二章 招标需求 招标需求	9

一、 采购背景	9

二、 采购内容	9

三、 采购要求	9

（一） 采购清单：	9

（三） ▲商务要求	24

1. 项目建设周期：	24

2. 合同履约地点：	24

3. 项目管理要求	24

4. 质保和运维服务	27

5. 付款方式：	27

第三章  投标人须知	28

投标人须知前附表（一）	28

投标人须知前附表（二）	31

招标活动日程安排表	31

一    总则	32

1.1     适用范围	32

1.2     定义	32

1.3     投标人应具备资格条件	32

1.4     联合体投标	33

1.5     投标文件的语言及计量	33

1.6     投标费用	33

1.7     现场踏勘	33

1.8     答疑会	33

1.9     分包	34

1.10    保密	34

1.11    政府采购政策	34

1.12    相同品牌产品	35

1.13    信用信息记录查询	35

1.14    质疑和投诉	35

1.15    特别声明	37

二    招标文件	37

2.1     招标文件的组成	37

2.2     招标文件的澄清、修改	37

三    投标文件	38

3.1     投标文件的形式和效力	38

3.2     在线投标响应（电子投标）说明	38

3.3     投标文件组成	39

3.4     资格审查文件的组成	39

3.5     资信商务及技术文件的组成	39

3.6     报价文件的组成	39

四    投标文件的编制	39

4.1     投标文件编制	39

4.2     投标报价要求	40

4.3     投标有效期	40

4.4     投标文件格式	40

4.5     投标文件份数及签署	40

五    投标文件的提交	40

5.1     投标文件导入和加密	40

5.2     投标文件的提交	40

5.3     投标文件修改和撤回	41

5.4     备选投标方案	41

5.5     投标诚实信用	41

六    开标、资格审查、评标	41

6.1     开标	42

6.2     资格审查	42

6.3     评标	43

6.4     投标文件的澄清、说明或补正	44

6.5     报价错误修正	45

6.6     评标报告	45

七    投标无效的情形	45

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效	45

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效	46

7.3     在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	46

7.4     在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	46

7.5     如有下列情形之一的，其投标无效	47

7.6     如有下列情形之一的，可中止电子交易活动的情形	47

八    中标和合同	47

8.1     中标	48

8.2     中标公告和中标通知书	48

8.3     履约保证金	48

8.4     合同	48

九    其他事项	49

9.1     解释权	49

9.2.    采购代理服务费:	49

第四章  合同格式	50

第五章  投标文件格式	59

一  资格审查文件格式	59

1.1    资格审查文件封面格式	59

1.2    资格审查文件目录	60

1.3    有效营业执照电子文档	60

1.4    负责人身份证电子文档	60

1.5    授权委托书	61

1.6    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函	62

1.7    具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函	62

1.8    无重大违法记录声明书	63

1.9    特定资格条件证明材料附件（若有）	64

1.10   其他	64

二  资信商务及技术文件格式	65

2.1  资信及商务文件封面格式	65

2.2  资信商务及技术文件目录	65

2.3  投标函	66

2.4  节能环保产品（若有）	68

2.5  类似案例成功的业绩（若有）	69

2.6  商务响应表	70

2.7  实施方案	70

2.8  技术规格偏离表	71

2.9  技术方案	72

2.10  应用对接方案

2.11  拟投入的项目班子	72

2.12  项目平台维护方案	73

2.13  应急保障能力	73

2.14  服务环境提升改造能力	73

2.15  培训方案	73

2.16  投标产品配置清单	74

2.17  投标人需要说明的其他文件和说明	74

三  报价文件格式	75

3.1  报价文件文件封面格式	75

3.2  报价文件文件目录	75

3.3  开标一览表	76

3.4  投标分项报价表	77

3.5  中小企业声明函（服务）

3.6  残疾人福利性单位声明函	80

3.7  监狱企业证明	81

第六章  评标办法和评审标准	82

一    总则	82

二    评审一般规定	82

三    评审内容及标准	82

3.1   报价分（30分）	82

3.2  商务及技术分70分，详细评分见下表：	83

附件:	86

第一章  招标公告（邀请）

项目概况：

渤海镇渤海村未来乡村建设项目-未来智慧场景建设项目的潜在供应商应在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn）采购公告附件中自行获取采购文件，并于2024年5月30日09：00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JNCDC-2024-002号

项目名称：渤海镇渤海村未来乡村建设项目-未来智慧场景建设项目

采购方式：公开招标

采购需求：见招标文件第二章

数量：1

单位：项

预算金额：125万元

最高限价：113.8万元

备注：无

合同履行期限：详见采购文件。

联合体投标：☑接受   □不接受

- 二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取招标文件

1. 时间：发布公告之日至2024年5月30日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2. 地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn）公告附件。

3. 方式：自行下载获取

⑴获取流程：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—获取招标文件管理；

⑵未在浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）注册成为正式供应商的，请注册完成审核成功后方可登录获取，注册流程见网址：zfcg.czt.zj.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2020-03-09%2006:00:22，注册咨询电话：400-881-7190；

⑶在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份（或丽水市公共资源交易网）获取的招标文件在仅供阅览；潜在供应商未按上述第⑴条方式获取招标文件的不得对招标文件提起质疑投诉；

4. 售价：0元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 提交投标文件截止时间：2024年5月30日09：00（北京时间）

2. 投标地点（网址）：

⑴ 电子加密投标文件：在“政府采购云平台”上传提交，“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执；

⑵备份投标文件：投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件以电子邮件的形式发送至（254306484@qq.com），备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；未在规定时间内发送备份投标文件造成的响应无效或失败由供应商自行承当。

3. 开标时间：2024年5月30日09：00（北京时间）

4. 开标地点（网址）：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—开标评标—进入开标大厅

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1. 投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：本项目全程电子招投标，相关的操作规程务必关注《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na），配备好可视化系统所需的硬件（耳麦及摄像头等设备），以便在线谈判的正常交流，从而达到可视化系统项目顺利完成。

- 七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名  称：景宁畲族自治县渤海镇人民政府

地  址：景宁县渤海镇

项目联系人（询问）：余先生         项目联系方式（询问）：0578-50283018

质疑联系人：潘先生                   质疑联系方式：0578-50283018

2. 采购代理机构信息

名  称： 浙江策鼎工程项目管理有限公司

地  址：景宁县鹤溪北路183号

传  真： 0578-5087628

项目联系人（询问）：陈女士     项目联系方式（询问）：13645889192

质疑联系人：毛先生     质疑联系方式：0578-5087628

3. 同级政府采购监督管理部门

名  称：景宁畲族自治县财政局政府采购监管科

地  址：景宁畲族自治县团结西路59号

传  真：0578-5081219

联系人：张先生  监督投诉电话：0578-5081219

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章 招标需求

## 采购背景

2022年，浙江省人民政府办公厅发布《关于开展未来乡村建设的指导意见》，打造未来产业、风貌、文化、邻里、健康、低碳、交通、智慧、治理等场景，集成“美丽乡村+数字乡村+共富乡村+人文乡村+善治乡村”建设，着力构建引领数字生活体验、呈现未来元素、彰显江南韵味的乡村新社区。

根据省里统一部署，各地相继启动了“未来乡村”建设的探索。2023年3月，景宁畲族自治县渤海镇渤海村列入浙江省第三批未来乡村未来乡村建设试点。

## 采购内容

根据《关于开展未来乡村建设的指导意见》，开展渤海未来乡村建设，根据《浙江省“千村示范 、万村整治”工作协调小组办公室关于推广试用“浙里未来乡村在线”重大应用的通知》要求，在全省未来乡村开展 “浙里未来乡村在线”重大应用推广。通过相应的场景数字化建设，提高乡村农文旅产业发展水平；通过信息技术宣传吸引更多游客了解旅游地，加强游客数据分析助力游客经济发展、促进更多消费共富；借助地理信息手段展现未来乡村建设基础设施空间布局及风貌形象。本次渤海镇渤海村未来乡村项目，按照未来乡村建设“三化九场景”要求，根据渤海实际情况，进行各智慧场景部署。

## 采购要求

## 采购清单：

| 建设内容 | 对应场景 |
| --- | --- |
| 监控整合 | 未来治理 |
| 水下鱼群 | 未来产业 |
| 水面环保 | 未来智慧 |
| 水上绿道采集器系统 | 未来健康 |
| “渔小助”小程序 | 未来产业 |
| 共富宣传大屏 | 未来风貌 |
| 共富售卖机 | 未来低碳 |

- 技术参数要求

| 序号 | 类别 | 组成 |  | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控提升 | 监控对接 |  | 村级监控、森林防火、铁塔360视频对接融合服务。 | 项 | 1 |
| 2 | 水下鱼群 | 水下摄像机 |  | 1、Smart侦测：≥10项行为分析，≥2项异常侦测; 2、Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本; 3、支持三码流，支持手机监控; 4、支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB28181，Ehome，ISUP接入; 5、符合不小于IP68级防尘防水设计，可靠性高; 6、标配15 m专用防腐蚀线缆，满足水下不小于15 m环境长时间使用需求; 7、外壳表面喷涂防腐蚀漆，适用腐蚀环境; 8、传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 9、最低照度：0.001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 10、宽动态：≥120 dB 11、焦距&视场角：焦距：3~9 mm；水平视场角：88°~46°；垂直视场角：46°~26°；对角视场角：107.6°~53° 12、补光灯类型：白光灯 13、补光距离：浊度（NTU）：0~5，可达1.5 m； 浊度（NTU）：5~15，可达0.8 m； 浊度（NTU）：＞15，可达0.5 m 14、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 15、图像尺寸：2560 × 1440 16、网络：≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 17、外壳材质：316L不锈钢（带防腐蚀涂层） ▲18、供电方式：DC：≤36 V；PoE：802.3at | 台 | 10 |
| 3 | 水面环保 | 环保球机 |  | - 传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/2.8" progressive scan CMOS 2、最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @ ( F1.0，AGC ON )，0 Lux with Light；【细节】彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON )，黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON)，0 Lux with IR 3、宽动态：120dB超宽动态 4、焦距：【全景】4 mm；【细节】4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 5、视场角：【全景】水平视场角：≥88.7°，垂直视场角：≥44.7° 【细节】水平视场角：57.6°~2.7°（广角~望远） 6、白光照射距离：【细节】≥30 m；【全景】≥30 m 7、红外照射距离：【细节】≥150 m 8、报警灯：白光150 m 9、水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 10、垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 11、主码流帧率分辨率：【全景】 50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 【细节】 50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 12、视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG 13、供电方式：DC36V±25% 14、内置不少于2个镜头，可以输出两路及以上视频图像，至少1路全景视频图像、至少1路细节视频图像 15、内置不少于2颗GPU芯片 16、●内置不小于两个扬声器，并可随细节视频图像以及补光灯、白光报警灯360°同步旋转（提供国家认可的带有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告或者官网针对相关类似功能表述内容的截图和链接或者生产厂家包含相关类似功能表述内容的产品彩页加盖供应商公章进入响应文件） - 17、支持对150米以外人员进行报警提示，在夜晚无光照环境下，正向人员能明显感觉到报警灯闪烁 18、●支持白光报警时，光束呈特定型状，全景图像中可明确指示报警方向（提供国家认可的带有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告加盖供应商公章进入响应文件） 19、●支持跟踪报警功能，可对监视画面中的多个目标进行跟踪，并可显示移动目标的属性（人、车、其他）；当移动目标进入监视画面时可报警上传，离开监视画面5s后解除报警（提供国家认可的带有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告加盖供应商公章进入响应文件） 20、支持白平衡参数锁定功能，可将白平衡参数锁定为当前设定值，锁定后白平衡参数值不应改变 21、支持定位联动功能，可自动标定全景视频图像与细节视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在全景视频图像中点击或框选任意区域后，在细节视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于细节视频图像中央，标定点数量不少于6个，且标定用时不大于1s | 台 | 5 |
|  |  | 球机支架 |  | 立杆装/铝合金 | 个 | 5 |
| 4 | 视频存储及管理功能 | 硬盘录像机 |  | 1、存储接口≥9个SATA接口，内置≥8块6T硬盘 2、●具有≥2个HDMI接口、2≥VGA接口、2≥RJ45网络接口、≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥1个eSata接口、≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口；≥16路报警输入接口、≥9路报警输出接口、可内置≥9个SATA接口硬盘（提供国家认可的带有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告加盖供应商公章进入响应文件） 3、输入带宽：≥256Mbps 4、输出带宽：≥160Mbps ▲5、接入能力：≥32路H.264、H.265格式高清码流接入 6、解码能力：可支持16×1080P 7、显示能力：可支持4K+1080P异源输出 8、●可同时显示输出≥12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出≥3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像。输出≥1路H.265编码、25fps、8160×3072格式的视频图像；开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低（提供国家认可的带有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告加盖供应商公章进入响应文件） 9、可接入≥32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持接入带宽≥ 256Mbps，存储带宽 ≥256Mbps，转发带宽≥160Mbps，回放带宽≥160Mbps，开启视频流智能分析后NVR网络带宽不应降低 10、支持≥16个人脸库，库容≥5万张人脸图片 11、●支持≥2路视频流人脸识别，支持≥8路图片流人脸识别。支持≥10张/秒人脸比对报警，比对结果显示包括人脸比对成功、人脸比对失败和陌生人报警（提供国家认可的带有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告加盖供应商公章进入响应文件） 12、人脸库建模成功率不低于99.99% 13、●支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报；可支持≥32路（提供国家认可的带有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告加盖供应商公章进入响应文件） | 台 | 1 |
|  |  | 平台系统 | 基础模块 | 一、基础模块 1、支持展示当前系统中的所有服务器、组件、服务器分组的状态、各资源间的关联关系和数量； 2、支持根据告警等级展示当前系统的告警数量； 3、支持以得分的方式显示告警，服务器离线等异常情况 4、支持以解决和忽略两种方式来单条或批量处理告警信息 | 套 | 1 |
|  |  |  | 视频应用 | 1、支持监控点录像计划配置，包括设备存储、中心存储、录像回传 2、支持导出录像计划报表，包括实时流录像计划、历史流录像计划 3、支持批量远程获取设备存储配置信息 4、支持选择不同的事件类型进行布撤防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出 | 套 | 1 |
|  |  |  | 本级监控通道 | 支持100路本级视频通道 | 路 | 100 |
|  |  |  | 级联视频通道 | 支持300路级联视频通道 | 路 | 100 |
|  |  |  | 视频运维管理 | 1、支持查看系统内所有服务器信息，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、本机代理版本； 2、支持查看系统内所有组件信息，并可跳转到授权状态管理查看授权信息； 3、支持根据正在执行、历史记录、执行失败等状态分类任务栏； | 套 | 1 |
|  |  |  | 广播播音管理 | 1、支持广播点按分区划分。 2、单个广播点可重复分配到不同区域。 3、支持同步广播管理主机的广播分区数据。 4、支持同步级联广播平台的广播分区数据。 | 路 | 10 |
|  |  |  | 重点区域智能播报应用 | 1、支持指定事件发生的类型：视频事件。 2、支持联动一个或多个广播点自动播报指定音频文件。 3、支持联动在CS客户端自动弹出事件关联的预览画面、弹视频画面叠加事件信息，播放提示音，语音播报（内容可自定义编辑） 4、支持联动在CS客户端指定广播点手动播报指定音频文件。 5、持联动语音播报支持重复播报，播报次数可自定义 | 个 | 10 |
|  |  | 平台配套算力资源 |  | ▲1、CPU：配置2颗处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz ▲2、内存：配置≥128G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 3、硬盘：配置≥2块600G 10K SAS硬盘； 最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘 4、阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10 ; 5、PCIE扩展：支持≥6个PCIE扩展插槽 6、网口：板载2个千兆电口。支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 7、其他接口：≥1个RJ45管理接口，后置≥2个USB 3.0接口，前置≥2个USB2.0接口，≥1个VGA接口 8、电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 套 | 1 |
| 5 | 水上绿道采集器系统 | AI运动登录机 |  | 65寸户外触摸一体机（定制配置、肢体识别、手势识别、AI主板） 1、硬件外壳： 外壳≥1.5mm镀锌板，表面喷涂户外专用粉，三层复合密封胶条 ●（3）满足IP65深度防水防护等级，防护能力5年以上。 2、网络： （1）支持wifi系统，具有蓝牙功能、支持4G网络（数据上云） 3、摄像头： （1）≥500万人脸识别摄像头 （2）活体检测、夜间识别、防水、补光 （3）供电方式：DC12VAI 4、显示屏 ： （1）播放公园及步道相关视频或图片介绍 （2）显示尺寸：1428mm*804mm，显示比例：16:9 （3）65寸高亮触摸显示屏，6mmAR防眩光钢化防爆玻璃，透光率98%以上 （4）分辨率≥1920*1080 （5）亮度：2500nit ，根据光照自动亮度调节 （6）环绕音响：环绕有缘音响 输入电压 AC 110-240v。 （7）LED背光源，使用寿命5万小时以上，结合散热方案精确控温，显示屏7*24小时工作亮度无衰减，工作频率120Hz，亮度2500cd/m2，对比度1500:1，色彩16.7 M （8）可视角度≥178°，响应时间≤5ms，G+F 10点纳米触摸，触控精准度±2mm，响应时间<10ms，刷新速率120FPS，湿度0%至95%RH无凝结 （9）防眩光钢化玻璃：整机屏前保护玻璃采用6mm AR防眩光钢化防爆玻璃外贴 5、主板 ： （1）配置Android3399主板，4+32G （2）支持4G持以太网、WiFi； （3）支持简体中文、繁体、英语、韩语等多种语言，USB2.0接口×2；HDMI输出(可选)×1； （4）功放输出可直接驱动2*10W/8Ω喇叭； RTC实时时钟电池座×1。 （5）Ai算法主板：支持人脸识别应用，本地计算处理 6、电控 ： （1）开关电源：工业级明纬户外专业电源、单相交流电 （2）防水喇叭：防水高品质10W喇叭（播放语音介绍） （3）防雷器：≥三级防雷 （4）漏电保护器：3C认证品牌漏电保护器 （5）定时器：可按天、周、月设置定制开关机 7、散热： （1）智能直通风散热制冷系统，整机内部循环散热不黑屏 （2）独特设计风道及主板，根据环境自动调节风速风量 8、支持远程控制整机开关机功能 9、工作参数： （1）温度控制：风机散热型 （默认） （2）工作温度：—30°C ~ +55°C （3）工作湿度：≤95% （4）工作电压：AC 220V/50Hz （5）功率：560W （6）待机功耗：<3W （7）立体声音效：额定功率：10W×2 峰值功率:15W×2 10、防护： （1）防水：三层复合密封胶条，满足IP65及以上防护等级。 （2）防尘：进出风口设计特制防尘过滤（中高效防尘过滤器），过滤空气中微尘，并防止蚊虫等进入机器内部。 （3）防雷：户外光伏电源防雷模块，电涌保护器用于瞬时过电压、高压直流电源的过热过流保护功能，为光伏配电系统提供C级电涌保护。 （4）防漏电：品牌漏电保护器 保护设备、周边人身安全。 （5）防爆：屏前保护玻璃采用6mm 高透钢化玻璃，透光率≥97%，高透光，G+F 10点纳米触摸，触控精准度±2mm，响应时间<10ms。 11、语言支持：简体中文、繁体、英语等多种语言； 12、维护：屏后采用后开门方式，屏幕可施转，方便维护内部显示屏、玻璃、散热组件和电子件。 ▲13、人体感应传感器：探测范围：≥3m，探测速度：0.3-2m/s，工作温度：≥-10℃-55℃ | 台 | 2 |
|  |  |  | AI数据采集站 | 1、硬件外壳： 外壳1.5mm镀锌板，表面喷涂户外专用粉，数冲+折弯+焊接+打磨+烤漆 2、网络：支持wifi系统，具有蓝牙功能、支持4G网络（数据上云） 3、摄像头： （1）双目高清摄像机，聚焦方式 自动，半自动，手动 （2）补光灯类型 混合补光（支持白光模式和混光模式），750 nm + 暖白光 （3）补光距离 通道1：普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：15 m，通道2：普通监控：30 m，防补光过曝 支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 （4）支持不同人脸库不同时间布防 （5）支持黑名单比对成功报警输出 （6）支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测 （7）支持人脸快速比对，最佳比对方式设置 （8）400万人脸识别摄像头，设备内置高效温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍； （9）同时可检测≥60个目标； （10） 位移红外传感器： 通过红外实现，对距离20mm至5.5m目标物的移动侦测。 PIR尼塞拉热释电红外传感器感应灵敏 感应距离远 CDS光敏电阻 涅尔透镜蜂窝型 120°感应距离远 灵敏度高 （11）噪声传感器： 可识别周边噪声分贝值 4、显示屏： （1）显示面积702mm*397mm （2）32寸高亮触摸显示屏，6mm超白钢化防爆玻璃 透光率98%以上 （3）分辨率1080(RGB)×1920(FHD) （4）背光亮度：1000nit ，根据光照自动亮度调节 （5）环绕音响：环绕有缘音响 输入电压 AC 110-240v。 （6）LED背光源，使用寿命5万小时以上，结合散热方案精确控温，显示屏7*24小时工作亮度无衰减，工作频率120Hz，亮度2000cd/m2，对比度1500:1，色彩16.7 M （7）可视角度178°，响应时间5ms，G+F 10点纳米触摸，触控精准度±2mm，响应时间<10ms，刷新速率120FPS，湿度0%至95%RH无凝结 （8）防眩光钢化玻璃：整机屏前保护玻璃采用6mm AR防眩光钢化防爆玻璃外贴 5、系统（可选）： （1）Android主板RK3399, 4G+32G 6、电控： （1）开关电源：工业级明纬户外专业电源、单相交流电 （2）定时器：可按天、周、月设置定制开关机 （3）防雷器：三级防雷 （4）漏电保护器：品牌漏电保护器保护设备、周边人身安全。 7、可选一键报警： (1)用户在跑步途中如遇突发事件或身体不适，在无手机情况下，可触发采集站上紧急按钮呼救。 (2)采集站在报警按钮触发后，立即与公园管理方取得联系，并将定位当前报警位置。 8、防护： （1）防水：三层复合密封胶条，满足IP65及以上防护等级，防护能力5年以上。 （2）防尘：进出风口设计特制防尘过滤（中高效防尘过滤器），过滤空气中微尘，并防止蚊虫等进入机器内部。 （3）防雷：户外光伏电源防雷模块，电涌保护器用于瞬时过电压、高压直流电源的过热过流保护功能，为光伏配电系统提供C级电涌保护。 （4）防漏电：品牌漏电保护器 保护设备、周边人身安全。 9、散热： （1）智能直通风散热制冷系统，整机内部循环散热不黑屏 （2）独特设计风道及主板，根据环境自动调节风速风量 10、工作参数 （1）工作温度：-20℃至50℃ （2）工作湿度：≤95% （3）工作电压：AC 110/240V （4）功率：<36W 11、可选配内置4G路由器，直连云端 12、可选防水高品质10W喇叭 ▲13、人体感应传感器：探测范围：3m、探测速度：0.3-2m/s、工作温度：-10℃-55℃ | 台 | 3 |
|  |  | AI运动登录机配套软件 |  | 1、用户的运动数据系统（数据管理，信息处理，数据建模） 2、运动展示系统（卡路里、日周月运动时长、运动里程、运动速率，运动健康分析系统、运动排行榜，新用户注册情况，紧急公告） （1）用户的热量消耗 （2）用户的行走里程 （3）用户的运动速率 （5）用户的运动频率 （4）新用户注册情况 （6）用户的运动健康 （7）用户的运动时长 （8）日/周/月运动情况 （9）用户的运动排行榜 （10）用户的健康分析系统 （11）用户的bmi指数系统 3、时间段新增用户管理系统 4、公园鸟瞰图步道路径展示系统 5、公园VR全景智能展示系统 6、设备运行状态监控数据 7、超广角高清自动捕捉人脸系统（当多人出现在摄像头前，自动捕捉主要人脸） 8、注册用户的运动信息系统 9、 查看步道路径图规划运动路线 10、 云资源服务（云主机，防火墙，入侵检测，数据备份） 11、定制广告投放： （1）大屏幕留有广告位。展示从后台下发的视频、图文。 12、健康分析系统 参考用户跑步的运动数据，通过算法分析出用户的身体健康信息，并提供指导建议。 13、成长计划 具备运动计划制定和编辑功能，用户可根据自身实际情况制定运动计划，运动计划可按照里程、运动时间和消耗热量三种参数进行制定。运动计划制定完成后，小程序会显示运动日历，用户可通过运动日历判定自己的计划是否完成，可通过切换日历的方式查询历史的运动计划和完成情况 14、运动AI镜 用户跑步休息时，可在大屏前查看自己的仪表，使用大屏上的ai拍照来留存用户的打卡瞬间。并且可以比对自己的跑步姿态。 | 套 | 1 |
|  |  | AI数据采集站配套软件 |  | 1、用户的运动数据系统（数据管理，信息处理，数据建模） 2、运动展示系统（卡路里、日周月运动时长、运动里程、运动速率，运动健康分析系统、运动排行榜，新用户注册情况，紧急公告） （1）用户的热量消耗 （2）用户的行走里程 （3）用户的运动速率 （5）用户的运动频率 （4）新用户注册情况 （6）用户的运动健康 （7）用户的运动时长 （8）日/周/月运动情况 （9）用户的运动排行榜 （10）用户的健康分析系统 （11）用户的bmi指数系统 3、时间段新增用户管理系统 4、设备运行状态监控数据 5、超广角高清自动捕捉人脸系统（当多人出现在摄像头前，自动捕捉主要人脸） 6、定制广告投放： （1）大屏幕留有广告位。展示从后台下发的视频、图文。 7、监控功能 步道摄像头需支持监控功能，并且在后台管理系统、管理方小程序上实时查看监控画面、监控画面可切换每个摄像头。 8、ai语音播报 用户在经过采集站或大屏的过程中，机器自动感应物体经过，并且在经过后播报运动过程中的相关知识，并提供指导建议。 | 套 | 1 |
|  |  | 配套管理系统及软件 |  | 1、管理平台系统（智慧步道管理、智慧步道控制、信息检测） （1）设备控制管理系统 （2）设备状态监测系统（温度） （3）后台管理员、管理系统 （4）服务器运行状态监测/设备远程控制系统（开关、定时、显示内容） （5）设备远程升级系统 （6）权限管理系统（管理人员授权使用） 2、人脸识别系统 （人脸识别、人脸属性识别、关键点定位、活体检测、人脸1：1搜索比对） 3、信息注册系统（人脸注册、信息管理、账号管理） 4、数据采集系统（触发式计数，数据抓取，数据建模） 5、统计分析系统（年龄段/性别段/时间段计算的大数据分析图表） 6、信息监测系统（信息监控，远程管理，远程控制） 7、云搭建、租用（云主机，防火墙，入侵检测，数据备份、云管理、云运维） 8、用户的运动数据达标数据管理 9、步道小程序： （1）人脸识别系统（移动端） （2）信息注册系统（年龄、身高、体重、手机号） （3）运动数据共享平台 （4）信息交互平台（赛事、通知、公告展示等） （5）运动计划制定与编辑（运动里程、运动时长、消耗热量） （6）支持积分兑换功能定制开发，可根据客户的需求将用户运动的数据转换为系统积分，用户可使用积分兑换指定的产品。 （7）运动展示系统：当前运动信息、日、周、月的运动信息、及热量消耗，运动时长，运动速率，运动排行榜等运动数据 （8）根据用户的身高体重，自动计算BMI指数，为用户推荐适合其的跑步运动方式 （9）运动展示系统：当前运动信息、日、周、月运动信息、及热量消耗，运动时长，运动速率，运动排行榜等运动数据 （10）可分享跑步动态并进行点赞 | 套 | 1 |
| 6 | “渔小助”小程序 | 扫码开锁钓鱼 |  | ▲钓鱼者扫坑位边的二维码，点击开锁，钓鱼者即可开锁进入坑位进行钓鱼，钓完鱼离开上锁，按钓鱼时间计算金额，钓鱼者线上支付坑位费。支付的资金自动进入村集体账户，全程自助服务，操作简单便捷，为村委减少人力管理成本。 | 套 | 1 |
|  |  | 我要放鱼 |  | ▲钓鱼者钓完鱼，可将鱼放在村内统一水池。钓鱼者扫水池边上二维码，设置金额、放入鱼的数量。该数据会统计入排行榜内，并进行排名。游客来玩可以直接扫码选择进行购买。 | 套 | 1 |
|  |  | 我要买鱼 |  | ▲游客来到景区，水池边有二维码，可以扫码进行挑选鱼的种类、数量，并进行下单，支付对应金额就可以带走。支付的资金也会自动进入村集体账户，对应的钓鱼者可选择提现或兑换下次钓鱼的坑位费，下次钓鱼时，可直接进行抵扣。 | 套 | 1 |
|  |  | “谁渔争锋”排行榜 |  | ▲通过h5页面将小程序数据进行展示，根据钓鱼者放入水池的鱼的数量进行统计个人钓鱼数量，并根据数量的多少进行排名。该数据会展示在渤海鱼街大屏处，展示渤海湾钓鱼达人获鱼量、上鱼合影、景点留念，以及大鱼记录等内容。 | 套 | 1 |
| 7 | 共富宣传大屏 | 室内P2.5大屏 |  | - 产品类别：室内小间距全彩LED 2、像素结构：1R1G1B 3、封装方式：SMD ▲4、像素间距：≤2.5mm 5、像素密度：≥160000点/㎡ 6、维护方式：完全前维护 ▲7、大屏可视尺寸：≥7.36m*2.08m（长*高） 8、模组分辨率：≥128 × 64 9、白平衡亮度：500 cd/㎡ 10、色温：≥3000-10000 K可调 11、可视角：≥160°(H)/160°(V) 12、对比度：≥3000：1 13、色度均匀性：≤± 0.003Cx，Cy之内 14、亮度均匀性：≥ 97％ 15、驱动方式：恒流驱动 16、换帧频率：≥60 Hz 17、刷新率：≥3840 Hz 18、灰度等级：可支持16 bit 19、峰值功耗：≤450W/㎡ 20、平均功耗：≤150W/㎡ 21、●符合GB 4588.3-2002环氧玻璃布层压板，机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能，符合要求。 22、●支持通过实时智能分析算法，识别高亮画面，自动调整高亮亮度，解决刺眼问题，提供人眼观看舒适度，并实现功耗降低≥20%。 - ▲23、提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，证书扫描件加盖供应商公章进入响应文件； | ㎡ | 15.31 |
|  |  | 二合一发送卡 |  | 1、发送卡带载≥520万像素 2、输入接口:HDMI 2.0 IN ≥1个、DVI IN ≥2个、USB ≥1个、GenLock ≥1个、ETHERNET≥ 1个、DEBUG ≥1个 ；输出接口:HDMI OUT ≥2个、DVI OUT ≥2个、网口 OUT≥ 8个、3D OUT ≥1个、AUDIO OUT≥1个、GenLock≥ 1个 3、1路HDMI 最大支持分辨率：4096*2160@60Hz 最小支持分辨率：600*600@30Hz 可自定义分辨率：极限宽度：8192，极限高度：4320 2路DVI 最大支持分辨率：1920*1200@60Hz 最小支持分辨率：600*600@30Hz 可自定义分辨率：极限宽度：3840，极限高度：2160 4、支持发送卡信号预览，实现HDMI环出信号预览功能。 HDMI口外接显示器可显示与大屏同内容的画面。 5、可通过客户端、遥控器同时控制多台发送卡设备参数的调节。 6、1路HDMI预监输出 最大分辨率1920*1080@60Hz 1路HDMI环出 最大分辨率4096*2160@60Hz 2路DVI环出 最大分辨率1920*1200@60Hz 8路网口 单网口带载65W，宽度范围：64~8192，高度范围：64~4320； 7、支持 800*600-4092*2160之间的多种分辨率视频信号自适应接入。 8、支持对灰度进行调节，文持0-16bit调节。 9、支持对刷新率进行调节，支持1920Hz-7680Hz调节。 10、●支持PC客户端、遥控器、物理按键进行控制。（提供国家认可的带有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告或者官网针对相关类似功能表述内容的截图和链接或者生产厂家包含相关类似功能表述内容的产品彩页加盖供应商公章进入响应文件） 11、●支持≥9个窗口任意布局，其中6个信源窗口、2个图文窗口、1个字幕窗口；支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放。 （提供国家认可的带有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告或者官网针对相关类似功能表述内容的截图和链接或者生产厂家包含相关类似功能表述内容的产品彩页加盖供应商公章进入响应文件） 12、支持将输入为30Hz的信号转成60Hz的信号输出。 13、●≥8张发送卡级联通过自拼接可实现屏幕的拼接同步显示。（提供国家认可的带有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告或者官网针对相关类似功能表述内容的截图和链接或者生产厂家包含相关类似功能表述内容的产品彩页加盖供应商公章进入响应文件） | ㎡ | 15.31 |
|  |  | LED壁挂支架 |  | 搭配大屏定制壁挂支架 | 台 | 1 |
|  |  | 配电柜 |  | 1、输入电压：380V 2、输出电压：220V 3、额定功率：≥10KW 4、输出回路：≥3个单相回路（AC220V） 5、每路输出最大带载功率：≤3.33KW | 台 | 1 |
|  |  | 信息发布盒子 |  | 1、4K节目发布：支持4K节目单的新建、编辑、删除、搜索以及4K日程的发布。; 2、任意方向遥控：采用无线433通信的遥控器可以任意方向与终端交互控制。; 3、素材类型多样：包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF文档、网页、实时监控画面、叫号、弹图等。; 4、节目编排灵活：支持多种素材自由排版、分区显示； 支持多种播放方式，按日、按周、轮播、自定义等。; 5、终端集中管理：支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等；支持网络远程下发节目和无网络本地（U盘）节目更新。; 6、分级管理权限：支持5级组织管理素材、节目、终端、用户等资源；支持创建自定义用户，精确分配多种用户的权限，多种权限模板可选。; 7、多重安全保障：素材、节目、日程三级审核，防误播误报，终端屏保密码功能，保障系统播出内容安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改； 客户自行激活设置初始密码，保障密码安全。; 8、物理分辨率：可支持不小于3840 × 2160@60 Hz 9、操作系统版本不低于：Android 8.1.0 ▲10、CPU：不低于核心数≥4核，主频≥1.6 GHz 11、内存：≥2 GB 12、内置存储：≥16 GB（EMMC） 13、音视频输入接口：AUDIO IN ≥1 14、音视频输出接口：AUDIO OUT ≥1，HDMI OUT ≥1 15、网络接口：LAN口 ≥1，Wi-Fi 16、数据传输接口：USB 2.0 ≥2，TF Card ≥1，蓝牙 | 台 | 1 |
|  |  | 视频线 |  | 配套视频线缆 | 批 | 1 |
|  |  | 控制终端 |  | CPU:≥i5;内存：≥8G；硬盘：≥1TB ；显示器≥ 21.5LED。 | 台 | 1 |
|  |  | 辅材 |  | 配套大屏辅材 | 批 | 1 |
| 8 | 共富售卖机 | 自助售卖机 |  | [额定电压] 220V 50HZ160HZ [商品种类] ≥60种商品 [商品容量] 6层10货道，300-660个商品 [温控模式] 制冷4°C-25°c (可调节) [支付方式]微信、支付宝 | 台 | 2 |
| 9 | 辅材 | 杆件及辅材 |  | 监控杆3.5米高，主杆：下径140，上径76，挑臂1米；定制；配套电源，插排 | 根 | 5 |
| 10 | 配套通讯 | 光纤及通讯设备 |  | 各点位的光纤布放及通讯设备，互联网宽带 | 套 | 1 |
| 11 | 施工 | 施工 |  | 所有设备的安装与调试 | 套 | 1 |

## ▲商务要求

### 项目建设周期：

合同签订后60日内完成项目建设并通过验收。

### 合同履约地点：

采购人指定地点。

### 项目管理要求

3.1 项目组织要求

投标人根据项目建设内容要求，在投标时详细说明项目组成员，及各成员的职责。

3.2 项目进度要求

自合同签订之日起60天内完成项目的建设实施、调试、试运行、培训和竣工验收等工作。

3.3 质量管理要求

参照本项目相关质量管理要求，配备专职的质量管理人员，全过程跟踪和管理项目质量，提交完整的项目文档，确保进度计划的执行和质量控制，同时按照数字化工程的要求进行质量管理。

3.5 技术方案内容要求

本次招标文件提出的对项目主要需求，是投标人编制投标文件和报价的主要依据，但不应作为编制正式实施方案的完整详细要求。在编制正式的项目建设实施方案和详细设计时，投标人应深入分析和充分考虑招标人对本项目现在及未来发展的需求，设计出完整的优质方案。要开放各类数据及业务接口，便于系统功能的扩充和完善。中标后投标人所作的详细设计应完全满足用户的需求，同时不得与投标方案有实质性改变，除非招标人和初步设计单位认可。

（1）投标技术方案内容必须完整、描述清晰、结构合理，无遗漏、无歧义。

（2）所提供的技术方案，必须符合项目的实际情况，并且在技术方案中阐述方案的优势和亮点，体现出清晰合理的系统数据流程设计和相应解决办法。

（3）详细说明本项目的重点、关键点及难点，并提出解决方案。

3.7 安装、测试、对接及系统集成要求

中标人在项目合同签订后，需组织相关实施人员在该项目招标需求的基础上进行深入调研，编制需求规格说明书。

（1）负责本项目范围内现场安装部署、集成、测试和调试，保证系统功能、性能要求的实现。在安装、配置和测试、调试过程中，中标人应对最终用户技术人员所提出的技术问题，给予满意的答复。

（2）要求有完整的安装和配置程序，具有详细的系统安装配置说明手册、用户使用说明书和系统维护 说明书。系统实际安装与操作必须与说明书描述一致。

（3）要求具有完整的系统测试计划，合理的测试方案和测试方法。要求保留完整的测试报告。

（4）项目实施过程中，如果牵涉到与第三方产品集成工作，中标人应与系统集成商及其他供应商通力合作，并提供必要的技术支持。

3.8 知识产权要求

（1）投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

3.9培训要求

（1）中标人必须为采购人提供系统使用、系统操作和管理维护培训，培训形式包括客户现场培训、课堂培训；投标人必须列明相应的培训课程。

（2）投标人应在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训项目、人数、地点、日程、资料、其它等详细内容，为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。

（3）技术培训的内容必须包含软硬件的日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。

（4）培训工作必须在合同生效之后系统试运行之前安排。

（5）所有培训费用（含培训教材费），已包括在投标总价中。

（6）实际培训时间、人数和地点按中标人与采购人商定的为准。

3.10交付要求

中标人应按照招标文件所约定的内容和时间进行交付。按照工程规范国家标准分阶段交付应用系统的文档，所交付的文档与文件应该是电子版式及纸质形式。

3.11项目验收要求

项目的验收包括初步验收、试运行和竣工验收。

（1）项目初验

中标人完成本项目设备采购、安装、调试，并系统投入试运行。中标人完成由采购人参与的系统性能自检工作后，向采购人提交书面初验申请报告。

- 中标人初验时应提供相应竣工材料

（2）试运行

初验合格后，进入试运行，试运行时间为1个月。

（3）终验

中标人完成本项目系统初验合格后，向采购人提交书面终验申请。中标人向采购人提出终验申请，采购人组织相关单位进行系统的终验。系统终验通过，进入正式运行维护阶段。系统终验收合格的条件必须至少满足以下三个要求：已提供了合同要求的全部设备、系统和资料；试运行时性能满足合同要求；试运行验收时出现的问题已被解决。

3.12其他技术、服务等要求

（1）保密：中标人应保证严守在履行本合同中以任何方式知悉的采购人的商业、技术秘密和其他商业及技术信息，不得泄露、不正当使用或允许他人使用。

### 质保和运维服务

所有软硬件运维服务，服务期限为三年，如原厂商质保期限大于三年，按原厂商质保期限执行。

### 付款方式：

在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总价40%的预付款。采购人可以根据中标供应商信用等情况，决定是否要求中标供应商提交和预付款同等额度的银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施（采用保函形式的必须符合丽水市相关规定）；

完成履约任务，项目经验收合格且满足合同约定支付条件的，自采购人收到发票后7个工作日内支付至合同总价的100%。发票应随付进度款同时提供（包含按照国家有关规定缴纳相应税费）。

第三章  投标人须知

- 投标人须知前附表（一）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 见第一章招标公告（邀请） |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 见第一章招标公告（邀请） |
| 1.4.1 | 联合体投标 | □ 不接受； ☑ 接受。 |
| 1.7.1 | 现场踏勘 | ☑ 不组织。 □ 组织，详见第二章招标需求。 |
| 1.8.1 | 答疑会 | ☑ 不召开； □ 召开。时间： 年 月 日 时 分；地点： |
| 1.9.1 | 分包 | ☑ 1.不允许。 □ 2.允许，但主体部分不得分包，详见第二章招标需求 |
| 1.11.1 | 节能环保产品认证 | 须提供节能产品、环境标志产品的有效认证证书。 |
| 1.11.2 | □强制采购的节能产品 | □台式计算机 □便携式计算机 □平板式微型计算机 □激光打印机 □针式打印机 ☑液晶显示设备 □水嘴 □制冷压缩机 □空调机组 □专用制冷、空调设备 □镇流器 □视频设备 □电热水器 □便器 □普通照明用双端荧光灯 □电视设备 □空调机 |
| 1.11.3 | 小型、微型企业的价格扣除 | 1.对小型和微型企业产品给予10%的价格扣除； 2. 联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%，给予4%的价格扣除； 3. 本项目所属行业：项目属于货物采购，属工业 |
| 1.12.2 | 核心产品 | / |
| 1.14.6 | 质疑联系人 | 1. 招标需求及投标人资格条件质疑： 单 位：景宁畲族自治县渤海镇人民政府 联系人：余先生 质疑联系方式：0578-50283018 2. 其他事项质疑： 单 位：浙江策鼎工程项目管理有限公司 联系人：陈女士 联系电话：0578-5087628 传真：0578-5087628 |
| 1.14.11 | 同级政府采购监督管理部门 | 见第一章招标公告（邀请） |
| 2.2.4 | 澄清、修改发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn） |
| 3.4 | 资格审查文件组成 | ▲1. 有效的营业执照电子文档； ▲2. 负责人身份证电子文档。 ▲3. 若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档； ▲4. 具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函； ▲5. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； ▲6. 无重大违法记录声明书； ▲7. 联合体协议书（若有）； ▲8. 特定资格条件证明材料电子文档（若有）； ▲9. 其他(若有)。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.5 | 资信商务及技术文件组成 | 注：结合“第二章招标需求”和“第六章评标办法和细则”进行编制，编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.6 | 报价文件组成 | 1. 开标一览表； 2. 投标分项报价表； 3. 投标人类型声明函（若有）； 4. 残疾人福利性企业声明函（若有） 5. 监狱企业声明函（若有）； 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 4.3.1 | 投标有效期 | 90 天 |
| 4.5.1 | 投标文件份数 | 1. 电子加密投标文件：政府采购云平台在线提交、上传一份； 2. 备份投标文件：电子邮件提交一份，由投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件以电子邮件的形式发送至（254306484@qq.com）。 注：投标人在线解密失败后，启用备份投标文件，否则不启用备份投标文件。 注：投标供应商在成交结果公示期间需提供与电子投标文件内容一致的纸质版投标文件，纸质响应文件的份数要求如下： 资格审查文件： 正本1份 副1份； 资信商务及技术文件：正本1份 副1份； 报价文件： 正本1份 副1份； |
| 6.1.1 | 开标时间和地点 | 见第一章招标公告（邀请），投标人可以远程在线参加，不必现场参加开标 |
| 6.3.1 | 评标方法 | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 8.2.1 | 中标公告发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn） |

- 投标人须知前附表（二）

- 招标活动日程安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布招标公告 | 2024年4月18日 | 1.浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2.丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn） |
| 2 | 发放招标文件 | 2024年4月18日起 | 获取方式：招标公告附件自行下载 |
| 3 | 现场踏勘和地点 | ☑自行前往 □2024年 月 日 时， 地点： |  |
| 4 | 更正公告 | 澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，提交投标文件截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止时间； | 澄清或修改内容获取方式：更正公告 |
| 5 | 提交投标文件截止时间 | 见第一章招标公告（邀请） |  |
| 6 | 开标时间 | 见第一章招标公告（邀请） |  |
| 7 | 中标公告及中标通知书 | 中标人确定之日起2个工作日内 |  |
| 8 | 质疑期限 | 中标结果公告期限届满之日起7个工作日内 |  |
| 9 | 投诉期限 | 质疑答复期满后15个工作日内 |  |
| 10 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。 |  |

- 一    总则

1.1     适用范围

招标文件适用于本次招标项目的采购行为，法律、法规另有规定的，从其规定。

1.2     定义

1.2.1   “采购人”是指：见投标人须知前附表（一）；

1.2.2   “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构，详见投标人须知前附表（一）；

1.2.3   “投标人”系指按照本招标文件的规定参加并提交投标文件的自然人、法人或其他组织；

1.2.4   “负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人；

1.2.5   “投标人代表”系指负责人或其授权的委托代理人；

1.2.6   “合同”系指采购人与中标人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、招标文件和投标文件所提到的构成合同的所有文件；

1.2.7   “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等；

1.2.8   “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、维修、产品三包制度、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务；

1.2.9   “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务；

1.2.10  标有“▲”符号均属于“实质性条款”，不允许负偏离；

1.2.11  标有“★”系指项目关键核心产品，标有“●”系指项目重要参数指标或条款；

1.2.12  “电子投标文件”系指投标人通过“政采云电子交易客户端”编制的数据电文形式的“电子加密投标文件”。

1.2.13  “备份投标文件”系指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

1.3     投标人应具备资格条件

1.3.1   符合本文件第一章“第二条”的规定；

1.4     联合体投标

1.4.1   联合体：见投标人须知前附表（一）；

1.4.2   联合体各方均符合政府采购法第二十二条第一款规定；

1.4.3   联合体中至少有一方符合本文件规定的特定资质要求。但联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

1.4.4   以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

1.4.5   联合体参与的，必须提供《联合体协议书》。

1.5     投标文件的语言及计量

1.5.1   投标文件以及投标人、采购人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以简体中文书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外；

1.5.2   投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；

1.5.3   投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应当采用中华人民共和国法定计量单位。

1.6     投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

1.7     现场踏勘

1.7.1   采购人按投标人须知前附表（一）规定的时间、地点组织投标人现场踏勘；

1.7.2   投标人踏勘现场发生的费用自理；

1.7.3   除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失；

1.7.4   招标人在现场踏勘中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责；

1.7.5   投标人自身原因不参与现场踏勘的，不得就此提出质疑。

1.8     答疑会

1.8.1   采购人或采购代理机构按投标人须知前附表（一）规定的时间和地点召开答疑会；

1.8.2   答疑会后，采购人或采购代理机构按本章第2.2款规定对投标人所提问题进行澄清答复；

1.8.3   1.8.3   投标人自身原因不参与现场踏勘的，不得就此提出质疑。

1.9     分包

1.9.1   分包：见投标人须知前附表（一）；

1.9.2   投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

1.10    保密

参与招标投标活动的各方当事人应当对评标情况以及在评标过程中的获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.11    政府采购政策

1.11.1  节能环保产品认证：见投标人须知前附表（一）；有效的节能、环境标志产品认证系指国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并且认证证书的认证标准必须符合国家规定的；

1.11.2  ▲政府强制采购的节能产品品目：见投标人须知前附表（一）。各投标人拟投产品属于政府强制采购的，必须提供符合第1.11.1条规定的认证证书；

1.11.3  根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件要求，在政府采购活动按下列情形之一给予价格扣除：

⑴对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审，价格扣除比例见投标人须知前附表（一）；

⑵联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议合同总金额30%以上的，可给予联合体价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。价格扣除比例见投标人须知前附表（一）；

⑶参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.11.4  投标人符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受第1.11.3条的扶持政策；

1.11.5  投标人符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受第1.11.3条的扶持政策。

1.11.6  ▲采购进口产品：招标需求中未注明进口产品或允许进口产品，不得提供进口产品。

1.12    相同品牌产品

1.12.1  两家以上投标人提供相同品牌产品参加同一合同项下投标且均通过资格审查、符合性审查的，按一家合格投标人计算。采用最低评标价法的，同品牌投标人中投标报价最低的参加评标，报价相同时，随机抽取方式确定，其他同品牌投标按无效投标处理;采用综合评分法的，先对同品牌投标人进行评分，同品牌投标人中评审得分最高的继续参加评审，得分相同时，取报价最低者，均相同时，随机抽取方式确定，其他同品牌投标按无效投标处理。

非单一产品采购项目，参加同一合同项下投标的两家以上投标人，提供相同品牌产品的价格均超过其投标总价50%的，按照前款规定处理。

1.12.2  核心产品：见投标人须知前附表（一）

1.12.3  因相同品牌产品原因造成多家投标人按一家有效认定后，造成项目有效投标人不足三家的，项目应予以废标处理。

1.13    信用信息记录查询

1.13.1  查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

1.13.2  信用信息记录查询截止时间：同资格审查结束时间，网站显示的信用信息记录将作为投标人资格审查的依据；

1.13.3  查询内容：列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

1.13.4  信用信息留存方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存；

1.13.5  联合体成员存在不良信用信息记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.14    质疑和投诉

1.14.1  投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.14.2  提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人；

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

1.14.3  同一招标程序环节的质疑，投标人须一次性提出，否则不予以答复；

1.14.4  质疑主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）等相关规定，质疑内容涉及保密事项，质疑人应提供有效的信息来源或有效证据；

1.14.5  质疑人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复。

⑴邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

⑵传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

⑶在质疑期限届满前，质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

1.14.6  质疑联系人：见投标人须知前附表（一）

1.14.7  相关当事人提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续；

1.14.8  采购人或采购代理机构在收到质疑人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑人；

1.14.9  质疑人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告同级政府采购监督管理部门，由同级政府采购监督管理部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告；

1.14.10 质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉；

1.14.11 同级政府采购监督管理部门：见投标人须知前附表（一）

1.14.12 质疑函、投诉书范本在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）-下载专区中下载。

1.15    特别声明

1.15.1   ▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，以及属于同一母公司或集团的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动；

1.15.2   ▲为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

1.15.3   ▲金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构(或分公司)，如果已经获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动，但不得使用总公司(总机构)的资质、业绩和人员；

- 二    招标文件

2.1     招标文件的组成

2.1.1   第一章  招标公告（邀请）；

2.1.2   第二章  招标需求；

2.1.3   第三章  投标人须知；

2.1.4   第四章  政府采购合同格式；

2.1.5   第五章  投标文件格式；

2.1.6   第六章  评标办法及标准；

2.1.7   本项目招标文件的澄清、修改的内容。

2.2     招标文件的澄清、修改

2.2.1   投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。发现其中有误或有不合理要求的，应当在招标文件的澄清、修改截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清、修改；

2.2.2   澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在提交投标文件截止时间15日前，将以发布更正公告的形式通知各潜在的投标人。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件截止时间；

2.2.3   提交投标文件截止时间前，采购代理机构可以对发出的招标文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改后的补充文件，作为招标文件的组成部分，对各投标人起同等约束作用；

2.2.4   澄清、修改等更正内容发布网址：见投标人须知前附表（一）；

2.2.5   当招标文件与澄清或修改文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清或修改文件为准。

- 三    投标文件

3.1     投标文件的形式和效力

3.1.1   投标文件形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，“电子加密投标文件”和“备份投标文件”在投标文件编制完成后同时生成）。

3.1.2   投标文件的效力：“电子加密投标文件”和“备份投标文件”具有同等效力，数据电文内容应完全一致。

3.1.3   ▲电子加密投标文件按时解密成功的，备份投标文件自动失效；电子加密投标文件解密失败，按招标文件规定提交备份投标文件且有效的，以备份投标文件为准；电子加密投标文件解密失败，又未提交备份投标文件，视同放弃投标。

3.2     在线投标响应（电子投标）说明

3.2.1   本项目通过政府采购云平台实行电子投标，应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制；投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3.2.2   标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（办理流程详见电子投标工具链接：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

3.2.3   投标文件制作：投标人通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na。

3.2.4   本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，供应商应当准时在线参加，否则产生的风险由供应商自行承担（供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，配备好可视化系统所需的硬件（耳麦及摄像头等设备），以便在线谈判的正常交流，从而达到可视化系统项目顺利完成。建议供应商提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

3.3     投标文件组成

投标文件由【资格审查文件】、【资信商务及技术文件】、【报价文件】三部分组成。

3.4     资格审查文件的组成

资格审查文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.5     资信商务及技术文件的组成

资信商务及技术文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.6     报价文件的组成

报价文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

- 四    投标文件的编制

4.1     投标文件编制

4.1.1   ▲本招标文件中若有多标项的，若参与多标项投标的，则按每个标项分别独立编制投标文件；

4.1.2   电子投标文件编制请按政府采购云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）和本招标文件要求编制并进行关联定位。

4.1.3   投标人应按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予明确响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对招标文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，评标委员会有权视作投标文件不完全响应招标文件要求；

4.1.4   投标文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注；

4.1.5   投标文件须清晰可辨，因模糊不清所引起的后果由投标人自行负责。

4.2     投标报价要求

4.2.1   ▲投标报价是履行合同的最终价格，包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用；

4.2.2   ▲投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.3     投标有效期

4.3.1   ▲投标有效期：见投标人须知前附表（一）。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期；

4.3.2   在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.4     投标文件格式

投标文件格式见招标文件“第五章投标文件格式”，投标文件应当按照招标文件已提供的格式填写，无格式的可自行设计。

4.5     投标文件份数及签署

4.5.1   投标文件份数：见投标人须知前附表（一）；

4.5.2   投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

- 五    投标文件的提交

5.1     投标文件导入和加密

5.1.1   投标人应当按照资格审查文件、资信商务及技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置；

5.1.2   投标文件编制好后应当生成电子加密投标文件，生成电子加密投标文件具体操作详见（电子招投标操作指南网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）。

5.2     投标文件的提交

5.2.1   提交投标文件截止时间：见第一章招标公告（邀请）

5.2.2   提交投标文件地点：见第一章招标公告（邀请）

5.2.3   不予接收的投标文件情形

▲⑴提交投标文件截止时间前未完成传输的投标文件；

▲⑵未生成加密的投标文件；

5.2.4   投标人所提交的投标文件不予退还。

5.3     投标文件修改和撤回

5.3.1   在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的投标文件并重新上传提交；

5.3.2   补充、修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、加密、导入和提交；

5.3.3   在提交投标文件截止时间后，投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

5.4     备选投标方案

本项目不接受备选投标方案。与“电子投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）投标方案。

5.5     投标诚实信用

5.5.1   投标人应当遵守诚实信用原则。

5.5.2   投标人有下列情形之一的，将会报告财政部门并按照相关规定处理：

⑴投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

⑵未按规定提交履约保证金的；

⑶投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

⑷中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

⑸投标人有串通投标行为的；

⑹严重扰乱政府采购程序的；

⑺违反其他法律法规规定的情形。

5.5.3   因投标人有第5.5.2条情形之一造成采购人和采购代理机构损失的，采购人和采购代理机构有权追究投标人赔偿责任。

- 六    开标、资格审查、评标

本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

6.1     开标

6.1.1   开标时间和地点：见投标人须知前附表（一）

6.1.2   投标人的投标人代表应当在线参加，否则视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑；

6.1.3   开标程序

⑴主持人宣布项目开标会开始，介绍参加本次开标会的相关人员；

⑵介绍招标项目招标情况，包括采购方式，发布媒体，提交投标文件的投标人家数、投标人名称；

⑶宣布开标纪律；

⑷投标人进行在线解密（解密时间为提交投标文件截止时间后30分钟内）；解密未成功的，启动备份投标文件，未提供备份投标文件的，视为放弃投标；

⑸投标人填写并通过邮件发送方式递交《政府采购活动现场确认声明书》（见招标文件附件），递交时间为解密指令发出后30分钟内；

⑹采购代理机构做好开标记录，投标人在解密完成后点击【查看开标记录】查看开标记录，并在线确认开标结果；

6.1.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形，应通过电子邮件、传真等形式向采购代理机构提出询问或回避申请；

6.1.5   开标会议结束。

6.2     资格审查

6.2.1   资格审查内容：

采购人或采购代理机构按招标公告内投标人资格要求及本章第3.4条资格审查文件的组成内容进行审查；

6.2.2   ▲资格审查：全部满足下表要求的投标人为合格投标人，否则资格审查不予以通过；

| 序号 | 资格审查内容 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 营业期限在有效期内； |
|  | 负责人身份 | 1. 负责人身份证正、反面电子文档； 2. 和营业执照上的法定代表人或负责人一致； |
|  | 授权委托书及委托代理人 | 1. 是否按授权委托书格式内容填写且签字盖章； 2. 委托代理人的身份证正、反面电子文档； |
| 2 | 财务状况报告 依法缴纳税收和社会保障资金 | 是否按《具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的的承诺函》格式填写； |
| 3 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 是否按《具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函》格式填写且盖章 |
| 4 | 无重大违法记录 | 是否按无重大违法记录声明书格式填写且盖章 |
| 5 | 信用信息查询 | 1. 查询网址： ⑴信用中国（www.creditchina.gov.cn） ⑵中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 2. 核对事项： 有无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单； 注：信用信息已修复的，以修复后的信息为准。 |
| 6 | 特定资格条件（若有） | 提供特定资格条件相关证书电子文档。 |
| 7 | 联合体（若有） | 1. 是否按联合体协议书格式内容填写且盖章； 2. 联合体各方资料是否齐全； 3. 联合体各方资料审查内容按上述要求提供，委托书由主办方提供一份。 |
| 注：以上资料内容须清晰可辨的，模糊不清造成资格审查不予以通过，由投标人自行负责； |  |  |

6.2.3   经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评标，并按相关规定重新组织采购。

6.3     评标

6.3.1   评标办法：见投标人须知前附表（一）；

6.3.2   评标委员会由采购代理机构组建：评标委员会由评审专家或采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二，评审专家按规定从评审专家库中随机抽取。如有特殊情况的，按相关规定组建评标委员会；

6.3.3   评标由评标委员会负责，评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件确定评标程序、评标办法和评审标准独立评审；

6.3.4   评标程序：符合性审查、资信商务及技术文件评审、报价文件评审；

6.3.5   符合性审查

⑴评标委员会对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，实质性响应是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定；

⑵通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

6.3.6   资信商务及技术文件评审

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务及技术文件进行评审，其中客观部分应统一意见后统一给分，其他技术部分由评委委员会对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示环节要求的和资信商务及技术文件评审同步进行，演示顺序由政采云系统自动生成循序进行，并根据澄清、演示、样品等情况按评审细则进行独立打分；

⑵各投标人的资信商务及技术得分，为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均数。

6.3.7   报价文件评审

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的完整性、合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

⑵报价修正；

⑶政府采购政策价格扣除；

⑷评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

6.4     投标文件的澄清、说明或补正

6.4.1   ⑴对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过政府采购云平台要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。电子投标文件的澄清、说明或者补正采用政府采购云平台交换数据电文，投标人提交的澄清、说明或补正的时间为30分钟（投标人务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

⑵投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分；

6.4.2   评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人证明其能够诚信履约并承诺中标后提供招标文件规定以外的履约担保的，可以继续参加评审，否则评标委员会应当将其作为无效投标处理;

6.4.3   不接受投标人主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

6.5     报价错误修正

6.5.1   评标委员会对确定投标文件为实质上响应招标文件要求的，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

⑴报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

⑵报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

⑶单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

⑷总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

⑸同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

⑹对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

⑺修正错误的投标报价，经投标人在线签章确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

6.6     评标报告

6.6.1   评审结果汇总，同品牌投标人的确定，投标人结果排序；

6.6.2   评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人或确定中标人；

6.6.3   评标报告由评标委员会成员签字确认生效，持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告；

6.6.4   评标结束后，采购代理机构通过中标公告的形式宣布评标结果。

- 七    投标无效的情形

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效

⑴未按要求提交电子加密投标文件的；

⑵在规定时间内未解密电子加密投标文件或提交电子加密投标文件无法解密，且未按规定提交备份投标文件。

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴未按招标文件规定进行盖章的；

⑵未实质响应招标文件要求的投标文件；

⑶存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

⑷投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的。

### 7.3     在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

⑵投标文件中提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的；

⑶评标委员会评定有非实质性条款负偏离超过招标文件规定项数的，项数要求见投标人须知前附表（一）；

⑷投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

⑸采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人未提供节能产品认证证书的；

⑹投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评标无法正常进行（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外的）；

⑺违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员认定的其他属于重大偏离的。

### 7.4     在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴报价超过招标文件中规定的最高限价的；

⑵投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的，报价文件内容与对应资信商务及技术文件内容不一致的；

⑶评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能不能诚信履约的，在评标现场合理的时间内不能合理说明原因和提供证明材料来证明其报价合理性，和不愿意承诺中标后提供招标文件规定以外的履约担保的;

⑷拒不接受报价错误修正或报价错误修正后未盖章确认的。

### 7.5     如有下列情形之一的，其投标无效

⑴投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

⑵投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

⑶投标人之间协商投标文件的实质性内容；

⑷属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑸投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

⑹投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

⑺投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

⑻不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

⑼不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

⑽不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

⑾不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑿提供虚假材料谋取中标的。

### 7.6     如有下列情形之一的，可中止电子交易活动的情形

7.6.1   招标过程中出现以下情形，导致政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构将中止电子交易活动：

⑴电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

⑵电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

⑶电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

⑷病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑸其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新组织采购。

- 八    中标和合同

8.1     中标

8.1.1   采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告提交采购人确认；

8.1.2   采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人；

8.1.3   采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人；

8.1.4   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

8.2     中标公告和中标通知书

8.2.1   采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在投标人须知前附表（一）规定的网址发布中标结果；

8.2.2   中标结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单，但不包括国家秘密或商业秘密；

8.2.3   中标公告期限为1个工作日；

8.2.4   采购代理机构将在中标结果公告中附中标通知书，视同向中标人发出中标通知书，同时中标人应在中标结果公告发布后签订合同前，赴政府采购代理机构项目负责人处领取书面中标通知书；

8.2.5   中标通知书发出后，采购人不得改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。否则将作为不良行为记录上报财政部门，由财政部门按相关法律法规给予处理。

8.3     履约保证金

8.3.1   履约保证金：见投标人须知前附表（一）。

8.3.2   中标人提供的货物质量和服务符合合同约定并经验收合格的，其履约保证金按规定要求由采购人无息退还。

8.4     合同

8.4.1   采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

8.4.2   询问或者质疑事项可能影响中标（成交）结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

8.4.3   采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 九    其他事项

9.1     解释权

9.1.1   本招标文件解释权属采购代理机构；

9.1.2   采购代理机构对决标结果不负责解释。

9.2.    采购代理服务费:

由中标人支付代理服务费，费用按下表货物类收费标准计取，采用差额累计法计算，中标人在中标公告发布之日起5个工作日内向代理机构一次性付清。

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% |

第四章  合同格式

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标人名称） 为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   （以下简称：甲方）和   （中标人名称）   （以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：                                                ；

1.2.2 标的数量：                                                ；

1.2.3 标的质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：                                                ；

1.5.2 履行地点：                                                ；

1.5.3 履行方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “服务”系指中标人根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起    个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

第五章  投标文件格式

- 一  资格审查文件格式

### 1.1    资格审查文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资格审查文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 1.2    资格审查文件目录

（格式自行设计）

### 1.3    有效营业执照电子文档

内容要求：

提供有效的营业执照电子文档并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本电子文档并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证电子文档；

### 1.4    负责人身份证电子文档

内容要求：

1、负责人身份证正、反面电子文档；

2、若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档。

### 1.5    授权委托书

景宁畲族自治县渤海镇人民政府：

我        （姓名）系 （投标人全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）  以我方的名义参加就贵方组织的   （项目名称、标项）（项目编号） 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

投标人盖章：

日      期：

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

2、委托代理人身份证正、反面电子文档：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

注：1. 投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；投标人为自然人的，其负责人为自然人本人。

2. 若是负责人参会的，不需要提供此授权委托书。

### 1.6    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

景宁畲族自治县渤海镇人民政府：

我方参与的   （项目名称、标项）（项目编号）  的投标活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，不偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

### 1.7    具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

景宁畲族自治县渤海镇人民政府：

我方参与的    （项目名称、标项）（项目编号）    的投标活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

### 1.8    无重大违法记录声明书

景宁畲族自治县渤海镇人民政府：

我方参与的     （项目名称、标项）（项目编号）    的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人盖章：

日      期：

### 1.9    特定资格条件证明材料附件（若有）

（格式自行设计）

### 1.10   其他

（格式自行设计）

（投标人认为有利于其本次投标的其它资格证明材料等。）

- 二  资信商务及技术文件格式

### 2.1  资信及商务文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资信商务及技术文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 2.2  资信商务及技术文件目录

（格式自行设计）

### 2.3  投标函

致：景宁畲族自治县渤海镇人民政府：

根据贵方（项目名称、标项）（项目编号） 的招标文件要求，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表投标人（投标人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件：

政府采购云系统提交电子加密投标文件   份；

通过电子邮件提交备份电子投标文件（打包压缩加密）   份；

据此函我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：            。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

4、我方的投标有效期自在开标日起     天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可按相关规定处理我方。

5、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

7、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

9、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人盖章：

日      期：

注：按照本声明书要求填报。

### 2.4  节能环保产品（若有）

| 一、本次响应拟投入的节能产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 |  | 型号 |  | 节能产品有效认证证书号 |  | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本次响应拟投入的环保产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  | 型号 |  | 环保标志产品有效认证证书号 | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、节能产品：须提供的有效节能产品认证证书扫描件或中国政府采购网节能清单查询结果截图扫描件，否则不给分。

2、环保产品：须提供的有效环境标志产品认证证书扫描件或中国政府采购网环保清单查询结果截图扫描件，否则不给分。

供应商盖章：

日      期：

### 2.5  类似案例成功的业绩（若有）

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 采购人名称 | 产品或项目名称 | 采购数量 | 合同金额 （万元） | 签约及完成日期 | 附件页码 |  |  | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

此表后附合同电子文档等相关证明材料。

投标人盖章：

日      期：

### 2.6  商务响应表

项目编号：

项目名称：                               标项一：

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设周期 |  |  |  |
| 2 | 合同履约地点 |  |  |  |
| 3 | 项目管理要求 |  |  |  |
| 4 | 质保和运维服务 |  |  |  |
| 5 | 其他要求 |  |  |  |
| 6 | ...... |  |  |  |

投标人盖章：

日      期：

### 2.7  实施方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.8  技术规格偏离表

| 序号 | 投标产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离指标及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

注：

请各供应商参照采购文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1.供应商应根据投标产品的实际技术规格，并对照采购文件要求，对响应产品不管有无偏离情况均要如实完整填写本表。其中“投标响应” 栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离指标及说明”栏注明偏离情况；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”；供应商因任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由供应商自行承担。

2. 供应商如实填写本表，并对其真实性负责。评审委员会将根据评审办法和细则进行打分。如某项非实质性技术规格实际为“负偏离”，而供应商注明为“正偏离”或“无偏离”的，评审委员会可对此项偏离按评审办法加倍减分。

3. 供应商注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评审委员会决定。

4. 不允许存在实质性负偏离。非实质性负偏离超过采购文件规定的项数，响应文件无效；（采购文件中标注“▲”条款为实质性条款）

5. 响应规格的实际偏离情况以评审委员会综合评价为准，解释权属评审委员会。

投标人盖章：

日      期：

### 2.9  技术方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.10  拟投入的项目班子

（格式仅供参考）

项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 毕业院校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作履历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 业主及联系电话 |  |

附：执业资格证书、职称证书、学历证书等电子文档证明材料

项目班子一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 实施经验说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：相关人员的专业技术资格证书电子文档证明材料

供应商盖章：

日      期：

### 2.11  进度安排及保障措施

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.12  质量、安全保障措施

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.13  安装、调试、验收方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.14  培训方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.15  售后服务及应急保障方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.16  投标产品配置清单

项目编号：

项目名称：                                               标项：（若有）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … | … | … |  |

注：1、本表格不得体现报价；

2、如产品为政府采购节能产品、环保产品的，须在备注栏中说明。

投标人盖章：

日      期：

### 2.17  投标人需要说明的其他文件和说明

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

- 三  报价文件格式

### 3.1  报价文件文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 3.2  报价文件文件目录

（格式自行设计）

### 3.3  开标一览表

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 名称 | 总报价（元） |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写 （￥ ） |

注：

1. 具体价格明细详见《投标分项报价表》

2. 总报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或投标人代表签字（或盖章），否则其投标作无效标处理。

3. 总报价应包括产品、产品标准配件、施工、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

投标人盖章：

日      期：

### 3.4  投标分项报价表

（格式仅供参考，可以根据实际情况自行设计）

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 费用项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 产品（小计） |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 工时费 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 运输费 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 其他： |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 税费 |  |  | 税费率： % |  |  |  |
| 总报价（一+二+……+九） |  |  |  |  |  |  |  |

注：总报价应包括产品、产品标准配件、施工、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

投标人盖章：

日      期：

### 3.5 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据采购文件第二部分供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

### 3.6  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 3.7  监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

第六章  评标办法和评审标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，特制定本办法，本办法只适用于本项目政府采购的评标。

- 一    总则

1.1  评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则确定中标候选人。评标委员会应严格按照招标文件的资信商务及技术和报价要求，对投标文件综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2  本次评标采用综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评标委员会按顺序推荐中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

- 二    评审一般规定

2.1  本次评标采用综合评分法，总分100分。

2.2  资信商务及技术分的权重为70%，评审分值为70分。评审专家对各投标人的资信商务及技术文件经充分审核，讨论后，其中客观部分（即资信商务部分）应统一意见后统一给分，其他部分（即技术部分）由评审专家独立评定打分。各有效投标人的资信商务及技术得分为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均值。

2.3   报价分的权重为30%，评审分值为30分，由评标委员会按各投标人报价统一计算。

2.4   投标人总得分=资信商务及技术得分+报价得分。

2.5   评审专家在规定的分值范围内打分，评分保留两位小数。

- 三    评审内容及标准

- 3.1   报价分（30分）

3.1.1 报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×报价权重×100

3.1.2  价格扣除：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

调整后的投标报价＝调整前投标报价×（1-扣除率）

- 3.2  商务及技术分70分，详细评分见下表：

| 序号 | 项目类型 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 （3分） | 投标单位从2020年1月1日起（以合同签订时间为准）至投标截止之日止，具有类似智能化建设项目业绩的提供一个得1分，最高得3分（需提供合同扫描件进入响应文件并加盖供应商公章，不提供不得分)。 |
| 2 | 企业综合实力（2分） | 1.主要产品制造产商具有ISO9001质量管理体系认证证书、具有ISO14001环境管理体系认证证书，每具备1个得1分，最高得2分。 注：须提供以上有效认证证书及全国认证认可信息公共服务平台网站（http://www.cnca.gov.cn/）查询页面截图扫描件并加盖供应商公章进入响应文件。未提供、提供不全或不符合要求的不得分。 |
| 3 | 技术偏离 （40分） | 技术商务需求响应情况（共40分，其中重要技术商务条款19.5分，普通技术商务条款20.5分)。 本项目标注“▲”的为实质性技术商务条款，标注“●”的为重要技术商务条款，其他技术商务条款为普通技术商务条款，实质性技术商务条款不允许负偏离。 1、重要技术商务条款共19.5分，负偏离按以下规则评分： 每负偏离1条扣1.5分，无负偏离得满分19.5分。 具体得分=19.5-重要技术商务条款负偏离条数*1.5 2、普通技术商务条款共20.5分，负偏离按以下规则评分： ①普通技术商务条款负偏离≤20条的，每负偏离1条，扣0.8分，无负偏离得满分20.5分。 具体得分=20.5-普通技术商务条款负偏离条数*0.8 ②普通技术商务条款负偏离>20条，≤40条的，按以下方式计分： 具体得分=4.5-(普通技术商务条款负偏离条数-20)×0.2 ③普通技术商务条款负偏离>40条的，此项不得分。 注：同一产品或内容非实质性项负偏离不重复计算。 |
| 4 | 技术方案 （3.5分） | 根据本项目的特点和具体实际，按照采购文件的各项要求，投标单位项目技术方案的可行性、科学性和合理性，主要从以下方面由评审专家在分值范围内打分： - 总体方案概述：结合本项目特点，对渤海未来乡村整体技术方案进行综合评审，包括项目背景及建设目标，项目现状及目标需求理解等。（0-1分） - 渔小助应用业务需求设计及功能应答： - ①详细阐述本项目采用的需求分析方法和流程；（0-0.5分） - ②进行系统用户需求分析：含钓鱼者、买鱼卖鱼者、系统管理人员等；（0-0.5分） - ③业务规模、流程需求分析（请投标供应商提供应用整体业务流程图、自助开锁业务流程图、自助买卖鱼流程图、“谁渔争锋”系统业务流程图、管理后台业务流程图）；（0-0.5分） - ④进行功能、性能、兼容性、可靠性、稳定性及安全需求分析；（0-0.5分） - ⑤功能需求应答：整体应用配置建设方案，扫码开锁模块配置方案，自助卖鱼买鱼系统配置方案，“谁渔争锋”模块配置方案（0-0.5分） |
| 5 | 项目团队 （4分） | 1、本次项目团队中项目负责人具备信息系统项目管理师（高级）得2分。 2、本次项目团队成员：具有人力资源和社会保障厅颁发，或人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的计算机技术与软件专业技术资格，中、高级资格证书的，每提供一个证书得0.5分，同一证书同一人员多证不累计计分，本项最高2分。 （注：以上人员不重复得分，提供以上人员的相关证明文件扫描件及在投标单位投标截止日前3个月中任意1月的社保证明进入响应文件并加盖供应商公章，否则不得分。） |
| 6 | 进度安排及保障措施 （2分） | 根据投标单位进度安排及保障措施的合理性及完善性由评委综合比较后在分值范围内打分： - 进度安排及保障措施：为确保本项目按时完成，要求提供符合项目实际情况的项目进度计划甘特图及网络代号图，详细描述各阶段计划目标及工作内容，项目实施进度安排步骤明确、时间节点紧凑。详细描述符合本次项目要求的进度保障措施，保障措施应有力度，可执行性强（0-1分）。 - 人材机保障：为确保本项目按时完成，要求根据项目进度提供人员、材料设备供应、机械器具进场计划表，详细描述符合本次项目要求的人材机保障措施，保障措施应有力度，可执行性强（0-1分）。 |
| 7 | 质量、安全保障措施 （2分） | 根据投标单位提供的质量、安全管理重点突出、执行有标准；实施流程有利于本项目实施，由评委综合比较合理性及完善性后在分值范围内打分： - 质量管理：投标人应提供符合项目实际情况的质量管理计划和质量食保障措施方案，包括但不限于质量角色与职责说明、质量测量指标、质量保证方法、质量控制方法、变更控制方法、质量提高方法等（0-1分）。 - 风险管理：投标人应提供符合项目实际情况的风险管理计划和安全保障措施方案，包括但不限于风险登记册、风险概率和影响评估、提供规避风险的应对措施及安全保障措施等（0-1分）。 |
| 8 | 安装、调试、验收方案 （2分） | 根据投标单位提供安装、调试、验收方案描述是否清晰、完整合理、服务高效，由评委综合比较合理性及完善性后在分值范围内打分： - 安装方案：提供主要设备与应用的安装方案，软件及系统对接方案（0-0.5分）。 - 调试方案：提供符合项目实际情况的主要设备调试方案，软件应用的测试方案。（0-0.5分）。 - 验收方案：提供符合项目实际情况的验收总表，各主要设备与应用的功能配置验收标准核对单，三检制的实施措施，试运行计划、详细描述竣工文档的编制结构与内容说明（0-1分）。 |
| 9 | 培训方案（2分） | 根据投标单位提供的针对本项目培训计划，包括产品使用、运行维护、故障处置培训方案能否快速有效的协助采购人掌握产品特性，培训内容针对性是否强且培训次数合理，由评委综合比较后在0-2分范围内打分， 本项最高得2分。方案内容欠完整、欠科学的每项扣0.25分，方案内容不完整不科学的每项扣1分，扣完为止。 |
| 10 | 售后服务及应急保障方案（2分） | 根据供应商提供的售后服务与应急保障措施方案的合理性及完善性等进行综合打分，最高2分。方案欠合理或欠科学的每项扣0.5分，方案不科学或不合理每项扣1分，扣完为止。 |
| 11 | 项目演示 （7.5分） | 1、渔小助（3分） 1）演示“渔小助”扫码开锁系统相关功能页操作流程，需包含扫码下单页面、下单并开锁、订单详情、联系管理员、帮助中心、关锁后退回余额功能。（0-1分）全部满足得1分。 2）演示“渔小助”自助卖鱼买鱼系统相关功能页操作流程，包含投放鱼数量设置、金额设置、鱼种选择等信息填写，包含扫码查看当前水箱鱼种、库存、金额、详情等基本信息，可自助放鱼到水箱或者自助下单买鱼。（0-1分）全部满足得1分。 3）其他功能演示：包含渤海村景区介绍、收费规则、帮助中心，支持用户自助发帖展示钓鱼相关的图文消息，支持用户对卖鱼所得收入从余额中提现。（0-1分）全部满足得1分。 2、水上绿道采集器及游客能力分析展示(3分) 1）支持运动数据的展示：显示累计活跃人数，累计运动时长，累计跑步人次，累计步行人次，累计平均速度，累计消耗热量。近七日运动人数的男女人数，支持显示排行榜日周月信息，新增用户数据，运动轨迹。（0-0.5分）全部满足得0.5分。 2）支持注册人员人脸识别，识别后能显示人员的信息（年龄，身高，体重），运动信息（运行时长，平均速度，运动里程）。（0-0.5分）全部满足得0.5分。 3）提供三套模拟景宁渤海不同风格的3D地图方案以供选择，并能在大屏、后台管理系统上展示。（0-1分）全部满足得1分。 4）模拟景宁渤海乡村游客分析能力展示：利用信息技术展现渤海游客的客流分析、游客构成、客源地、驻留时长、过夜天数等画像。（0-1分）全部满足得1分。 3、大屏控制管理演示(1.5分) 1）支持播报规则模板配置，支持播报规则计划模板按全天候模式、工作日模式、周末模式及自定义模式配置，支持指定事件触发条件：时间段、区域、位置、事件类型、事件源。（0-0.5分）全部满足得0.5分。 2）支持播报规则配置，支持指定事件发生的类型：视频事件；支持联动一个或多个广播点自动播报指定音频文件；支持在一条播报规则中批量配置事件源和联动资源。（0-0.5分）全部满足得0.5分。 3）支持定时广播设置，支持按任务名称、开始时间、结束时间、任务状态对定时广播任务进行查询；支持对定时广播任务增删改；支持定时广播任务的禁用/启用。（0-0.5分）全部满足得0.5分。 注：供应商可将讲解演示内容提前拍摄成视频或派人到现场进行讲解演示，视频播放时间控制在15分钟以内，并在开标时间截止前将视频文件一次性（限时内多次发送的，以最后一次为准，其余无效）发送至代理机指定邮箱（254306484@qq.com），讲解开始后，未在规定时间内发送讲解视频或视频无法打开的，此项不得分。 |

附件:

政府采购活动现场确认声明书

（采购代理机构名称）：

本人经由   （公司名称）      法定代表人（负责人）       ，合法授权参加（项目名称）（项目编号：XXXX） 政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系         ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与（供应商名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）：

年   月   日

注：1、供应商认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查；

2、该声明书在投标文件解密后30分钟内以邮件方式发送至邮箱254306484@qq.com；

3、该声明书请各供应商在开标前提前准备好。