上海财经大学浙江学院体育馆钢结构

油漆翻新工程施工

招

标

文

件

项目编号：SCZY2018010（HC2018004）

招 标 人: 上海财经大学浙江学院（盖单位公章）

招标代理：浙江华诚建设工程招标代理有限公司（盖单位公章）

编制时间: 2018年07月

目 录

第一卷……………………………………………………………………………………………………4

第一章 招标公告……………………………………………………………………………………….5

1．招标条件……………………………………………………………………………………………5

2．项目概况与招标范围………………………………………………………………………………5

3．申请人资格要求……………………………………………………………………………………5

4．报名时应提交以下资料……………………………………………………………………………6

5．报名时间……………………………………………………………………………………………6

6．报名地点……………………………………………………………………………………………6

7．招标文件工本费……………………………………………………………………………………6

8．投标文件的递交……………………………………………………………………………………6

9．发布公告的媒介……………………………………………………………………………………6

10．业务咨询……………………………………………………………………………………………7

第二章 投标人须知…………………………………………………………………………………….7

1．总则……………………………………………………………………………………………10

2．招标文件………………………………………………………………………………………12

3．投标文件………………………………………………………………………………………13

4．投标……………………………………………………………………………………………14

5．开标……………………………………………………………………………………………15

6．评标……………………………………………………………………………………………16

7．合同授予………………………………………………………………………………………16

8．重新招标和不再招标…………………………………………………………………………17

9．纪律和监督……………………………………………………………………………………17

10．需要补充的其他内容…………………………………………………………………………18

附表一：开标记录表………………………………………………………………………………19

附表二：问题澄清通知……………………………………………………………………………20

附表三：问题的澄清………………………………………………………………………………21

附表四：中标通知书………………………………………………………………………………22

附表五：中标结果通知书…………………………………………………………………………23

附表六：确认通知…………………………………………………………………………………23

附表七：建设工程招标投标异议……………………………………………………………………24

附表八：建设工程招标投标投诉书…………………………………………………………………25

第三章：评标办法 ……………………………………………………………………………………26

评标办法前附表……………………………………………………………………………………26

1．评标方法………………………………………………………………………………………27

2．评审标准………………………………………………………………………………………27

第四章 合同条款及格式……………………………………………………………………………28

第一节 合同协议书…………………………………………………………………………………29

第二节 通用合同条款………………………………………………………………………………29

第三节 专用合同条款………………………………………………………………………………29

第五章 招标控制价…………………………………………………………………………………41

第 二 卷………………………………………………………………………………………………43

第六章 图纸…………………………………………………………………………………………44

第 三 卷………………………………………………………………………………………………45

第七章 技术标准和要求……………………………………………………………………………46

第 四 卷………………………………………………………………………………………………47

第八章 投标文件格式………………………………………………………………………………48

第 一 卷

第一章 招标公告

1、招标条件： 本招标项目上海财经大学浙江学院体育馆钢结构油漆翻新工程已由上海财经大学浙江学院研究确定 建设，项目业主为上海财经大学浙江学院，建设资金来自自筹，项目出资比例为100%，招标人为上海财经大学浙江学院。项目己具备招标条件，现对该项目的 施工 进行公开招标。

2、项目概况与招标范围：

本项目为上海财经大学浙江学院体育馆钢结构油漆翻新工程，工程概算22万元人民币，（已落实100 % ，计人民币 22 万元）并承诺不拖欠工程款； 工程规模： 本工程为上海财经大学浙江学院体育馆钢结构油漆翻新工程，包括立柱、栏杆等 （建筑面积、层数、跨度、管径、长度等），已基本具备开工条件；

2.2 招标范围： 具体详见招标控制价；

2.3 工程建设地点：  金华市环城南路99号，上海财经大学浙江学院内；

2.4 计划工期(日历天)： 30日历天；

2.5 工程质量要求：不低于国家相关验收合格的标准。

3、投标人资格要求：

3.1 本次招标要求投标人须 具有建筑工程施工总承包三级及以上资质 ，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力（本工程不接受联合体投标）；

3.2 本工程拟派的项目负责人须具有 建筑工程专业二级建造师及以上资格 ；并且无在建工程；

3.3 开标当日，投标人（或项目负责人）不在被金华市住房和城乡建设局或投标人注册所在地的建设行政主管部门或浙江省住房和城乡建设厅或国家住房和城乡建设部公示为不能投标的限制期内；

3.4 开标当日，项目负责人无涉嫌犯罪在羁押或因犯罪被判刑在刑期内（包括缓刑及监外执行）；

3.5 开标日前一年内（以通报或处罚文件日期为准），投标人（或项目负责人）未因项目施工被金华市住房和城乡建设局或浙江省住房和城乡建设厅或住房和城乡建设部通报批评（或行政处罚）累计 2（含）次以上（同一事项的批评、处罚不累加）；

3.6开标日前一年内（以通报文件日期为准），投标人（或项目负责人）未因项目施工被金华市政府或浙江省政府通报批评累计 2 （含）次以上（同一事项的批评不累加）；

3.7 开标当日，投标人未在金华市工程建设领域招标投标活动失信一类“黑名单”内及未列入学院“黑名单”的；

3.8 投标人在投标保证金交纳截止后从“金华市建筑市场监督管理信息系统”中下载的 《金华市建筑业企业诚信证明》。

3.9 投标人在投标时，需提供符合上述 3.3、3.4、3.5、3.6、3.7这五条要求的承诺书。

3.10 项目负责人须出具在本单位3个月（2018年04月-2018年06月）及以上的社保缴费凭证及相关证明材料【以社保机构（盖章）出具养老保险交纳清单为准，缴费单位（或代缴单位的委托单位）和投标人名称（或投标人分公司名称）须一致】。

4、报名时应提交以下资料（加盖企业法人公章的复印件并按顺序装订成册）：

4.1企业介绍信原件、法人委托书原件、委托代理人身份证原件及复印件；

4.2企业营业执照、资质证书副本复印件加盖公章；

4.3项目负责人注册证书与身份证明复印件加盖公章。

### 5、报名时间：2018年07月20日- 2018年07月26日，9：00 时--16：30 时（北京时间，节假日除外）。

6、报名地点：浙江华诚建设工程招标代理有限公司金华分公司（金华市金磐路1138号2-402室）

联系人： 陈斌斌           联系电话： 18367911927

7、投标人在提交完整的报名资料后，向招标代理机构获取招标文件。招标文件工本费： 500 元每份，售后不退。

8、投标文件的递交：

8.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2018年 07 月 27 日10时00分，地点为金华市环城南路99号上海财经大学浙江学院28幢308室。

8.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

9、发布公告的媒介：

9.1本次招标公告同时在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）和上海财经大学浙江学院门户网（招标投标板块）（http://ztbzx.shufe-zj.edu.cn/）上公布。

10、业务咨询：

招标人：上海财经大学浙江学院

联系人：钱永通    联系电话：13655790770    传真：0579-82166000

地址：金华市环城南路99号

学院监督部门：上海财经大学浙江学院监察审计处

联系电话：0579-82166995  电子邮件：jwjc_sczy@163.com

采购代理机构：浙江华诚建设工程招标代理有限公司

联系人：陈斌斌              联系电话：0579-82377785

手机号码：18367911927       传    真：0579-82377185

地址：金华市金磐路1138号2-402室（华晟总部经济园内）

电子邮件：654818723@qq.com

2018年07月

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称 ：上海财经大学浙江学院 地址：金华市环城南路99号 联系人：钱永通 电话：13655790770 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称： 浙江华诚建设工程招标代理有限公司 地址： 金华市金磐路1138号2-402室 联系人：陈斌斌 电话：18367911927 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 上海财经大学浙江学院体育馆钢结构油漆翻新工程施工 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 金华市环城南路99号，上海财经大学浙江学院内 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 100% |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标控制价，具体按招标人结合现场要求为准（列入本次招标的暂定价、暂估价达到规定额度的，必须依法招标） |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期(日历天)： 30日历天 计划开工日期： 2018年07月 / 日 具体开工日期以招标人实际要求为准 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 不低于国家相关验收合格的标准 |
| 1.3.4 | 安全文明施工要求 | 中标人必须按金华市建设局及国家有关文件规定实行安全文明施工。 |
| 1.3.5 | 本工程采用工程量清单计价格式 | √ 国标清单 定额清单 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | √ 不接受 接受,应满足下列要求: |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘现场。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开， 投标人如有疑问请以书面形式提前告知招标人和代理机构。 |
| 1.10.1 | 投标人提疑的截止时间 | 2018 年 07月24 日 17 时 00 分 |
| 1.11 | 分包 | √ 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | √ 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发布的的答疑（澄清）、修改及补充文件。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2018年 07 月 25 日 17 时 30 分 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | ①投标文件由委托代理人签字的，投标文件中应附法定代表人签署的授权委托书； ②投标人认为应附的其他材料。 |
| 3.2.3 | 招标控制价 | 招标控制价是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及拟定的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的招标工程的最高投标限价。 本工程招标控制价为： 216311 元，其中包含暂列金1万元，列入装饰工程计算； |
| 3.2.4 | 投标报价说明 | 投标报价的其它说明： √ 本工程严格执行《关于市区建筑垃圾运输车辆实行密闭化改装的通告》（金市建综【2012】231号）文件规定，投标人在报价时自行考虑该项因素。 √ 本工程执行《金华市区房屋建筑工程施工现场文明绿色施工整治方案》，投标人在报价时自行考虑该项因素。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60 日历 天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金人民币：4000元整。 投标人应于2018年07月26日15：00前将投标保证金从投标人基本账户以电汇、转账形式交至浙江华诚建设工程招标代理有限公司金华分公司。 单位名称：浙江华诚建设工程招标代理有限公司金华分公司 银行账号：19660401040008063 开户银行：中国农业银行金华婺星支行 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | √ 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 按招标文件格式要求进行签字或盖章 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 正本壹 份，副本肆 份。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 按照招标文件要求进行 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人的地址： 金华市环城南路99号 招标人名称： 上海财经大学浙江学院 上海财经大学浙江学院体育馆钢结构油漆翻新工程施工商务标及资格审查资料投标文件 在投标截止时间前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 金华市环城南路99号上海财经大学浙江学院28#308 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | √ 否 是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：金华市环城南路99号上海财经大学浙江学院28#308 |
| 5.2 | 开标程序 | 1.密封情况检查：按招标文件 4.1 2.开标顺序：按投标保证金缴纳顺序开启投标文件； 评标顺序：详见第三章，评标办法前附表 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由招标人自行组建，共5人。其中：招标人代表 1 人；特邀专家 4 人；由评标委员会成员推举产生组长 1人，主持评标工作。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 √ 否,推荐一名中标候选人。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式： 现金、电汇、支票。 履约担保的金额：中标价的5 % |
| 10 | 需要补充的其他内容 |
| 10.1 | 投标让利率范围 | 1 % 至 4 % ，是以招标控制价的 √ 总价为基础。 综合单价为基础。 |
| 10.2 | 本招标文件的解释权归 | 本项目招标人 |
| 10.3 | 本招标文件的知识产权归 | 本项目招标人 |
| 10.4 | 缴纳交易席位费 | / |
| 10.5 | 公证机构 | / |
| 10.6 | 自行放弃提疑 | 在报名截止时间之前，潜在投标人均可以报名参与竞标，但必须注意： 1.潜在投标人在提疑截止时间前报名的，如对招标文件有异议，应按本招标文件规定的时间内提出，逾期提出的，招标人及代理机构不予受理、答复； 2.认为招标文件有违法、违规的，潜在投标人应按本章附表七《建设工程招标投标异议》格式向招标人或招标代理提出； 3.潜在投标人在提疑截止时间后报名的，视为自行放弃提疑权力。 |
| 10.7 | "营改增“特别提醒 | 1.本项目接收一般纳税人投标，招标人凭可以抵扣税款的增值税专用发票向中标单位支付工程款。 2.“营改增”政策依据文件包括但不限于财税[2016]36号、建建发[2016]144号、浙建站定[2016]23号、浙建站信[2016]25号等。 3.总承包单位的专业分包工程按“营改增”相关政策执行。 4.原“信息价”修改为“除税信息价”；若材料价未体现“除税信息价”，即“到场价”，视为“含税信息价”。 招标控制价编制说明、清单描述中所涉及的所有暂定主材价、暂定综合单价、暂列金额、专业暂估价等内容均按除税价（或税前价）列入组价。 |

1．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量和安全文明施工要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 安全文明施工要求：见投标人须知前附表。

1.3.5 本工程采用工程量清单计价格式：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

(l）资质条件：见投标人须知前附表；

(2）财务要求：见投标人须知前附表；

(3）业绩要求：见投标人须知前附表；

(4）信誉要求：见投标人须知前附表；

(5）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

(6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位） ;

(2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3）为本标段的监理人；

(4）为本标段的代建人；

(5）为本标段提供招标代理服务的；

(6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9）被责令停业的；

(10）被暂停或取消投标资格的；

(11）财产被接管或冻结的；

(12）在开标日前 36 个月内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人自行踏勘现场，投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.2 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 投标预备会

不召开，提疑、答疑（澄清）方式见前附表，该答疑（澄清）内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1）招标公告（或投标邀请书） ;

(2）投标人须知；

(3）评标办法；

(4）合同条款及格式；

(5）招标控制价（ 包括总价、综合单价、工程量、各类计算表及计价表等）；

(6）图纸；

(7）技术标准和要求；

(8）投标文件格式；

(9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式向招标人和代理机构提出 ，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 3 天前书面通知所有报名单位，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 3 天，相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 3 天前，招标人可以以书面形式修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 3 天，相应延长投标截止时间。

3．投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

(1）商务标部分；

(2) 资格审查资料；

3.2 投标报价

3.2.1 投标人按投标人须知前附表规定的让利率范围内自报一个让利率。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标报价函中的投标报价，此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 本工程招标控制价：见投标人须知前附表，详细内容见第五章。

3.2.4 投标报价编制主要依据：

(1）2013版建设工程计价计量规范及浙江省补充规定（适用于国标清单招标）；

(2）国家或省级、市级行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法；

(3）建设工程设计文件及相关资料；

(4）招标文件、招标控制价及有关要求；

(5）与建设项目相关的标准、规范、技术资料；

(6）施工现场的实际情况、市场的实际人工、材料、机械台班价格及投标人结合自身能力编制的施工技术措施和施工组织措施等情况，同时考虑一定的风险。

(7）其他相关资料：           /          。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的时间、金额、形式递交投标保证金， 并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的， 其投标文件将被拒绝。

3.4.3 招标项目无异议或投诉的，招标人在评标结果公示结束后 2 个工作日内退回未中标人的投标保证金；招标项目有异议或投诉，但处理所需时间较长的，招标人将酌情退回与异议或投诉无关的未中标人投标保证金； 招标人与中标人签订合同后 5 个工作日内， 向中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2）中标人拒绝配合招标人办理中标通知书事宜或拒绝签收中标通知书；

(3）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

详见第八章

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标报价函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料打印，并由投标人的法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章并加盖单位公章（法人章）。委托代理人签字的， 投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章（法人章）或由投标人的法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章确认。

3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件第一部分为商务标，第二部分为资格审查资料，两大部分装订成一册（含正副本）包装在密封袋中，并在包装的接缝处加贴封条，密封袋正面加贴封套，封条（或封套）与密封袋的接缝处均应加盖投标人单位公章和法定代表人印章。

4.1.2 投标文件密封袋的封套上应注明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外， 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件， 招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以

书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人应将修改后的投标文件按照本章第 3 条、第 4 条规定重新进行编制（包括电子投标光盘的重新刻录及相应纸质文件的打印）、密封、标记和递交。

5．开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加签到。投标人的法定代表人须持有效身份证明参加开标会议；法定代表人授权委托代理人的，委托代理人需持法定代表人授权委托书和有效身份证明原件参加开标会议。投标人的法定代表人或其委托代理人未按时参加开标会议的视为自动弃权。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(l）宣布开标纪律；

(2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

(3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

(5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

(6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他
内容，并记录在案；

(7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(8）开标结束。

6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人自行组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7．合同授予

7.1 定标方式

7.1.1 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.2 中标人确定：

（1）评标结果将在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）和上海财经大学浙江学院门户网（招标投标板块）（http://ztbzx.shufe-zj.edu.cn/）公示3个工作日；

（2）公示期间无投标人及其他利害关系人针对评标结果提出质疑或投诉的，则中标候选人即为中标人；

（3）中标候选人由于质疑或投诉原因被取消中标人资格的，本工程将重新招标。

7.2 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的， 招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人被取消中标资格的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

9.5.1 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，在公示期间向招标人提出，招标人在收到异议之日起 3 日内作出答复。招标人作出答复前暂停招投标活动。

9.5.2 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定，招标人未在本章第9.5.1项规定的时间内作出答复或答复未解决异议问题的，可以自知道或者应当知道之日起10内向有关行政监督部门投诉。

9.5.3 有下列情形之一的，投诉事项不予受理：

（1）投诉人非投标人或者其他利害关系人的；

（2）应当先向招标人提出异议而未提出异议的；

（3）逾期提出投诉的；

（4）非书面形式提交投诉书的；

（5）投诉时未提交有效线索和相关证明材料的。

10、需要补充的其他内容
   需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：

上海财经大学浙江学院体育馆钢结构油漆翻新工程施工开标记录表

开标时间：＿年＿月＿日＿时＿分

招标人代表：          记录人：        监标人：

年    月    日

附表二：

问题澄清通知

编号：

（投标人名称） :

上海财经大学浙江学院体育馆钢结构油漆翻新工程施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1、

2、

……

请将上述问题的澄清于       年    月    日     时前递交至                （详细地址）或传真至           （传真号码）。采用传真方式的，应在      年    月     日    时前将原件递交至                    （详细地址）。

评标工作组负责人：           （签字）

年    月     日

附表三：

问题的澄清

编号：

上海财经大学浙江学院体育馆钢结构油漆翻新工程施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：           ） 已收悉，现澄清如下：

1、

2、

……

投标人：             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年   月     日

附表四：

中标通知书

（中标人名称）:

（招标人名称）建设的位于               （地点）的  （工程项目名称）   ，工程规模：               ，招标内容及范围为                   。于     年    月    日公开开标后，已完成评标工作，并经过3个工作日公示无异议，现确定你单位为中标人，项目负责人为       ，中标让利系数为    （以招标控制价总价/综合单价为基础） ，招标控制价为       ，中标总工期为      日历天，工程质量要求符合           标准。

你单位收到中标通知书后，须在    年    月    日    时    分前到        （地点）与招标人签订合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3 款规定向招标方提交履约担保。

| 招标人：上海财经大学浙江学院（盖章） 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 年 月 日 | 招标代理机构：浙江华诚建设工程招标代理有限公司（盖章） 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 交易见证单位： （签字和盖章） 该项目已进场交易 年 月 日 | 监管单位： （签字和盖章 年 月 日 |

注：此表一式陆份，招标人、交易中心、中标单位、代理机构、工程所在地区建设主管部门及监管部门各壹份。

附表五：

中标结果通知书

招标人： 上海财经大学浙江学院  （盖单位公章）

法定代表人：             （签字）

年    月    日

附表六：

确认通知

投标人：                   （盖单位公章）

年    月     日

附表七：异议

建设工程招标投标异议

年    月    日

| 异议提出人 | 名称 | （名称及公章） （法定代表人签字） |
| --- | --- | --- |
|  | 地址 |  | 邮政编码 |  |
|  | 联系人* | （附授权委托书、身份证明） | 职务 |  |
|  | 联系电话 | 固定电话： 手机： |
| 异议受理人 （招标人） | 名称 |  |
|  | 地址 |  | 邮政编码 |  |
|  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 异议的基本实事 |  |
| 相关请求及主张 |  |
| 有效线索和相关 证明材料（可以 另附材料） |  |
| 备注 |  |

注：投诉人应当按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院第 613 号令）、《工程建设项 目招标投诉活动投诉处理办法》（国家发改委、住建部等七部委第 11 号令）规定提出异议。

附表八：投诉

建设工程招标投标投诉书

受理单位：                                                    年    月    日

| 投诉人 | 名称 | （名称及公章） （法定代表人签字） |
| --- | --- | --- |
|  | 地址 |  | 邮政编码 |  |
|  | 联系人* | （附授权委托书、身份证明） | 职务 |  |
|  | 联系电话 | 固定电话： 手机： |
| 被投诉人 | 名称 |  |
|  | 地址 |  | 邮政编码 |  |
|  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 投诉的基本实事 |  |
| 相关请求及主张 |  |
| 有效线索和相关 证明材料（可以 另附材料） |  |
| 备注 |  |

注：投诉人应当按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院第 613号令）、《工程建设项目招标投诉活动投诉处 理办法》（国家发改委、住建部等七部委第 11号令）规定提起投诉。 有以下情形之一的投诉，将不予受理： 1、投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者，或者与投诉项目无任何厉害关系；2、 投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；3、投诉书未署具投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人 名义投诉的，投诉书未经法定代表人签字并加盖公章的；4、超过投诉时效的；5、已经作出处理决定，并且投诉人没有提 出新的证据的；6、投诉事项已进入行政复议或行政诉讼程序的；

第三章 简易评标法

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 评标基准率计算方法 | 由招标人在 1 （含） %至 4 （含）%范围内（共设 31 个（每0.1 %为一个签） 随机抽取一个系数为评标基准让利率。 |
| 2.2 | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=投标人所报让利率－基准让利率 |
| 2.3 | 商务标得分计算(100 分) | 偏差率为零的有效报价得 100 分；偏差率为正值的有效报价，每偏差 0.5%扣 3 （1-5 区间内选定）分，以此类推；偏差率为负值的有效报价，每偏差0.5%扣 5 （2-7 区间内选定）分，以此类推；不足 0.5%部分采用直线插入法计算。（计算结果四舍五入保留两位小数） |
| 2.4 | 投标人得分计算 | √ 2.4.1 本工程为专业工程招标： ①投标人为非总承包单位的：投标人总得分=商务标得分-额外扣分； ②投标人为总承包单位的：投标人总得分=商务标得分 + / （0-1 区间内选定）分-额外扣分。 2.4.1 本工程为总承包工程招标：投标人总得分=商务标得分-额外扣分。 |
| 2.5 | 入围符合性评审 | 2.5.1 按投标人总得分由高到低顺序对投标人排名并编号； 2.5.2 若有两名及以上投标人总得分相同的，则商务标得分高者排前； 2.5.3 若有两名及以上投标人总得分、商务标得分均相同的，则让利率高者排前； 2.5.4 若有两名及以上投标人总得分、商务标得分、让利率均相同的，则由投标人现场抽签确定排名的先后。 2.5.5 选取排名前五的投标人入围（投标人不足五名时，全数入围）。 |
| 2.6 | 商务标 符合性评审 | 投标报价函 | 内容齐全、符合招标文件要求，并有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章. |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 主要材料/设备品牌选用 | 品牌选择表的格式、内容符合招标文件要求。 |
|  | 资格 符合性评审 | 投标保证金 | 已按招标文件规定交纳。 |
|  |  | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书安全生产许可证 一致 |
|  |  | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证（如有） | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 项目负责人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 项目班子 管理人员 | 承诺标后项目管理人员配备符合国家、浙江省、金华市相关规定并缴纳社会保险。 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 无在建信息 | 代理公司和监管人员对拟派项目负责人进行“浙江省建筑市场监管与诚信信息系统”查询，系统显示有在建工程的，报评标委员会确认后,其资格审查不合格。 |
| 2.7 | 评标结果 | 2.7.1 评标委员会在通过商务标、资格符合性评审的投标人中，确定排名第一的投标人为中标候选人，其所报利率为中标让利率。 2.7.2 若五名入围的投标人均未通过符合性审查的，在其余投标人中按本章第 2.5、第 2.6 款规定重新确定中标候选人、中标让利率。 |

1、评标方法和评标方式

1.1 本次评标采用简易评标法。

1.2 本次评标：不实行计算机远程评标。

2、评审标准

2.1 商务标得分计算 见评标办法前附表第 2.1 项、第 2.2 项、第 2.3 项。

2.2 投标人得分计算 见评标办法前附表第 2.4 项

2.3 入围符合性评审 见评标办法前附表第 2.5 项。

2.4 符合性评审

2.4.1 评标委员会依据本章前附表第 2.6 款规定的标准对投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

2.4.1.1 由招标代理机构在红黑名单数据库、检察院行贿犯罪档案中查询入围符合性评审的投标人信息，并将查询结果形成书面材料，工作人员核对无误后，把查询结果交给评标委员会。

2.4.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

(2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

(4) 报价不在招标人确定的区间的；

(5)不符合招标文件中规定的其他实质性要求；

(6) 经评标委员会认定的其他废标情况：          /            。

2.5 投标文件的澄清和补正

2.5.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.5.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

2.5.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

2.6 评标结果 见评标办法前附表第 2.7 项。

第四章 合同条款及格式

（本章所称“承包人”是指本招标项目的“中标人”， 本章所称“发包人”是指本招标 项目的“招标人”或为委托“招标人”招标的本项目“建设单位”。）

### 第一节 合同协议书

按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201）第一部分执行。

### 第二节通用合同条款

按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201）第二部分执行。

### 第三节专用合同条款

只列主要条款，其它条款按建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201）第三部分执行

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：开工前7天，提供图纸陆套。

- 发包人

- 2.2 发包人

发包人代表：

姓    名：               ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：协调有关各方关系，对施工现场的质量、进度、造价、安全文明施工等进行管理和监督。涉及到工程设计变更、材料价格签证、工期顺延的认可或确认。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前向承包人移交施工现场。  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；已具备

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；开工前开通

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；已完成

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人是否提供支付担保：               否                    。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容： 竣工图、技术资料、保证资料以及工程所在地城建档案管理部门要求的其他竣工资料等。

承包人需要提交的竣工资料套数：  四套和电子版一套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人承担   。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目经理：

姓    名：        ；

身份证号：                     ；

建造师执业资格等级：            ；

建造师注册证书号：               ；

建造师执业印章号：            ；

安全生产考核合格证书号：                ；

联系电话：                   ；

电子信箱：                  ；

通信地址：             ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：按照合同约定组织工程实施，全面履行合同约定的工程质量、安全和工期要求。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：工程项目负责人每月出勤均不少于22天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权取消其承包资格，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担  。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处1000元/次罚款    。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：未经发包人同意擅自变更项目负责人按合同总价1%向发包人支付违约金；原则上不能更换项目负责人，若确因特殊原因需更换，经发包人同意并向行业监管部门备案后可进行更换项目负责人，更换仅限壹次；更换后的项目负责人资格条件（含资质等级、业绩荣誉、奖项等）不得低于原项目负责人中标时的资格条件。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：因项目负责人无法履行职责，发包人要求更换的，承包人必须无条件更换，如果承包人未更换，则处2000元罚款，从履约保证金中直接扣除   。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  按通用条款执行    。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权取消承包人的承包资格   。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款执行      。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经发包人同意擅自变更技术负责人的，发包人对处罚款2000元的处罚，直接从履约保证金中扣除；擅自变更五大员的，每人1000元的罚款 ，罚款金额直接从履约保证金中扣除  。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：工程项目管理班子人员每月出勤均不少于22天，若缺勤或擅自离岗，则项目负责人500元/天、技术负责人500元/天、其他班子成员分别200元/天向发包人支付违约金。

3.3.7民工工资问题，按有关文件规定执行。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：    按通用条款执行      。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：      是          。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：在招投标监管部门实施中标通知书备案之日算起15个工作日内，中标人提交履约保证金中标价的5%（四舍五入到万元）至招标人指定账户。中标人以现金转账的方式向招标人提供履约担保。履约担保金额中的30%为工程质量履约保证金，30%为工期履约保证金，20%为安全文明施工履约保证，20%为管理人员和机械设备到位履约保证金。

履约保证金在工程竣工验收合格并提交结算送审资料后30天内扣除各项违约金后无息退还   。

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：本工程施工质量要求不低于国家相关验收的合格标准。当初验不合格，承包人必须无条件进行整改，整改后仍达不到合格验收标准，承包人将按全额履约保证金计向发包人支付违约金，并无条件整改直至合格，同时工期不予顺延。

关于工程奖项的约定：         /             。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：     /

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  执行通用条款  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 执行通用条款 。

6.1.5安全文明施工

安全文明施工方面：承包人必须按金华市政府及国家有关文件规定实行安全文明施工，垃圾日产日清，施工过程须使用围挡，工程竣工时必须做到工完场清、料清、障清，若违反安全文明施工方面的有关规定，发包人有权从履约保证金及工程款中扣除相应发生的实际费用。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在合同签订后14天内，但最迟不得晚于开工通知的开工日期前7天。

发包人、代建人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人、代建人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人、代建人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人、代建人和监理人应在收到施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 计划开工前7天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 计划开工前7天 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 计划开工前7天。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工前14天 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：        /        。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：中标人在签订合同后15日内，根据总包单位的施工进度计划，制定本项目的施工组织设计，并报发包人、代建单位、监理单位审批。以此作为工期考核的依据。

按合同工期，提前或按期完工，工期不奖不罚；若承包人达不到本工程施工工期的要求，延误10天及以内每天向发包人支付1000元违约金；延误11-30天每天向发包人支付2000元违约金（含前面的10天）；延误31天及以上每天向发包人支付3000元（含前面的30天）；发包人有权直接从履约保证金中扣除承包人应支付的违约金，若超过履约保证金的，发包人有权直接从工程款中扣除。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：若中途实际施工进度严重延期影响进度工期20%及以上时发包人有权终止合同，同时不支付工程款。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  按合同工期，按期完工，不奖不罚；

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 以发包人或代建人通知要求为准。

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：（1）增加或减少合同约定范围内的所有工作，或追加额外的工作；（2）取消合同约定范围内的所有工作，但转由他人实施的工作除外；（3）改变合同约定范围内的所有工作的质量标准或其他特性；（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

a、招标人提供的招标控制价项目漏项或经发包人批准的设计变更产生新的工程项目，且招标控制价中有类似项目可参照的，按招标控制价编制口径进行结算，并列入让利范围；暂定主材价项目由招标人按实签证的材料价（无投标价的材料，结算时按有效施工期间的《金华市建设工程价格信息》的平均价，无信息价材料由发包人签证后）列入最终结算价，按招标控制价编制口径进行结算，不列入让利范围；

b、新增工程且工程控制价中无类似项目可套用项目（或暂定综合价项目及暂估价项目）由招标人按实签证列入最终结算价，不列入让利范围。

①综合单价方面：按招标文件提供的工程预算书确定，实行一次性风险包干，结算时不再另行调整。

②施工组织措施费、规费、税金等费率按招标文件提供的工程预算书中的费率标准进行结算。

③工程量方面：按竣工图重新计算并按实结算。

④招标人提供的预算项目漏项或经发包人批准的设计变更产生新的工程项目，且工程预算书中有类似项目可参照的，按工程预算书编制口径进行结算，并列入下浮范围；暂定主材价项目由招标人按实签证的材料价列入最终结算价，按工程预算书口径计取相关费用，不列入下浮范围。

⑤新增工程且工程控制价中无类似项目可套用项目暂定综合价项目及暂估价项目由招标人按实签证列入最终结算价，不列入下浮范围。

⑥竣工结算总价=工程量按实调整后的工程预算价×（1—投标人的投标下浮率）。

⑦暂列金额按实结算

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  / 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：         /               。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：执行通用条款            。

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：

1、允许调整的内容：

房屋建筑工程允许调整内容包括：电线、电缆及人工市场单价。

2、允许调整的范围：若有效施工期间的金华造价信息计算的平均价与承包人投标报价时当期信息价（2018年第03期）涨跌幅度在±5%以上时，超过部分予以调整。

3．有效施工期的确定。

人工单价按开、竣工报告所确定工期的前80%约定为有效施工期（因承包人原因造成工期延误的，延误时间不计入有效工期）；

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：      /        ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

关于基准价格的约定：            /            ；

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：上述材料基准价格为基准日当月由金华市建设工程造价主管部门发布的信息价（2018年第03期），如施工期间信息价的平均价与基价相比超过±5%时，超出部分予以调整，调整方法为：有效施工期涨幅在5%以上时需追加单价=投标文件所报单价×〔（有效施工期金华市平均信息价-基价）÷基价×100%-5%〕；有效施工期跌幅在5%以上时需扣减单价=投标文件所报单价×〔（基价-有效施工期金华市平均信息价）÷基价×100%-5%〕；上述追加或扣减单价所形成的价差只计取税金，不计费也不作为取费基数。

12.1 合同价格形式

综合单价包含的风险范围：除11.1 市场价格波动引起的调整之外的一切风险。

风险费用的计算方法：/

12.1.1竣工价款的结算：

合同价：签约合同价=（招标控制价-暂列金）*（1-中标让利系数）+暂列金；

竣工结算价=工程量按实调整后的招标控制价×（1—投标人的让利系数）。

竣工价款的结算：

①综合单价方面：按招标文件提供的招标控制价确定。

②施工组织措施费、规费、税金等费率按招标文件提供的招标控制价中的费率标准进行结算。

③工程量方面：工程竣工结算时，根据竣工图及设计变更联系单，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定的规则计算工程量。

④招标人提供的招标控制价项目漏项或经发包人批准的设计变更产生新的工程项目，且招标控制价中有类似项目可参照的，按招标控制价编制口径进行结算，并列入让利范围；

⑤无投标价的材料单价，结算时按有效施工期间的《金华市建设工程价格信息》正刊的平均价列入最终结算价（如《金华市建设工程价格信息》正刊中无价可参照副刊，如《金华市建设工程价格信息》中无价参照可参照《浙江省建设工程造价信息价》正副刊），按招标控制价编制口径进行结算，列入让利范围。

⑥新增工程或无信息价材料且招标控制价中无类似项目可套用项目（或暂定综合价项目及暂估价项目）由招标人按实签证列入最终结算价。

(暂列金额按实结算，不列入让利范围。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：                 /             。

预付款支付期限：                 /             。

预付款扣回的方式：              /              。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：           /       。

预付款担保的形式为：                 /         。

12.4 工程进度款支付

（1）完成总工程量 100%时起付工程款，支付合同总价的70%金额支付；

（2）工程质量达到预期目标，资料全部提交，工程结算经有关部门审定后留工程总价2.5%作保修金外，余额（不计息）在30天内一次付清；质量保证(保修)金竣工验收合格后24个月后无息退还  。

（3）承包人须开具增值税专用发票（符合发包人要求）。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：每月25日由施工单位提供当月完成的工程数量及下月计划，经监理工程师签证后，于28日前报发包人。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：      /

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：        /

（2）发包人支付进度款的期限：收到齐全资料后一个月内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按同期银行贷款利率向承包人支付利息。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：         按通用条款执行                 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：     /      。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：              按通用条款执行                          。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：      /         。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用 。

13.2.6 承包人须按照城建档案部门所规定提交竣工图纸及竣工资料，另外须再向发包人提供竣工

图纸及竣工资料四套，光盘一套，所有费用均由承包人自行承担。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：收到工程接收证书后30日内 。

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人、代建人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料四份。

竣工付款申请单应包括的内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金；

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：   以审计单位审核进度为准      。

发包人完成竣工付款的期限：                 /           。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：               /              。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：      肆份         。

承包人提交最终结算申请单的期限：  按通用条款执行         。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 按发包人单位相关规定执行  。

（2）发包人完成支付的期限：   按发包人单位相关规定执行   。

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：       自竣工之日起24个月                   。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：工程结算经有关部门审定后留工程总价2.5%作为质量保修金。质量保修金的退还：发包人在竣工验收合格满两年后无质量问题不计息退还质量保修金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：       /             ；

（2）2.5 %的工程结算款；

（3）其他方式:            /                          。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                /                   。

关于质量保证金的补充约定：             /                      。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：               以工程质量保修书为准         。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：      12小时        。

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：                                  /                       。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按通用条款执行。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款执行。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：                           /                      。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                       /           。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：               /             。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   /    。

（7）其他：                               /                                   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：                   按通用条款执行          。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：              按通用条款执行           。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：              按通用条款执行                  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：          按通用条款执行                 。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其它情形：  / 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在14 天内商定或确定发包人应支付款项并完成款项的支付。

18.保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：   由承包人投保建筑工程一切险或安装工程一切险，并承担相应保险费和其它相关费用        。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：                                    /                   。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：       按通用条款执行                。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  执行通用条款 。

19.6其它有关说明

4、本工程一旦中标，承包人不得以任何形式转包，一经发现，发包人有权终止合同，所造成的一切损失均由承包人负责。

5、民工工资问题，按有关文件规定执行。

7、投标单位应根据有关要求加强安全防护、文明施工工作。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 是。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： 双方协商确定 。

选定争议评审员的期限： 执行通用条款。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  执行通用条款 。

其他事项的约定：    /    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  执行通用条款  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向  /  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地人民法院起诉。

第五章 招标控制价
第一节 招标控制价编制说明（详细内容另外成册附后）

编制说明

一、工程概况

本工程为上海财经大学浙江学院体育馆钢结构油漆翻新工程，包括立柱、栏杆等。

二、编制依据

1.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50845-2013）》及有关补充规定；

2.2010版《浙江省建筑工程预算定额》；

3.2010版《浙江省建设工程施工费用定额》；

4.浙建站计[2013]64号《关于<浙江省建设工程施工费用定额>有关费用项目和费率调整的通知》；

5．建建发[2015]517号《关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》；

6．浙建站定[2016]23号《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》；

7．建建发[2016]144号《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》；

8．浙建站信[2016]25号《关于营改增后浙江省建设工程材料价格信息发布工作调整的通知》；

9．浙建站定[2016]35号《关于调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》；

10.建建发[2018]104号《住房城乡建设部办公厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》。

11. 2018年第6期《金华建设工程造价信息》、2018年第5期《浙江造价信息》除税价及市场价。

三、取费依据

按一般计税法计价。

建筑工程企业管理费按“单独装饰工程”三类中值计算，费率为20.52%，利润按中值计取，为10%；施工组织措施费中安全文明施工费按市区临街工程中值17.36%计取，已完工程及设备保护费、工程定位复测费均按规定中值计取，分别为0.05%、0.04%，其他费用未考虑；排污费、社保费、公积金按13.36%计取；

民工工伤保险费按0.11%计取，危险作业意外伤害保险费按0.12%计取；税金按10%计取。

四、编制说明

- 人工单价，按2018年第二季度金华建设工程信息价计入。

- 具体改造方案详见“上海财经大学浙江学院体育馆钢结构油漆翻新改造说明”。

五、编制结果

本工程预算造价为216311元（暂列金1万元，列入装饰工程计算）。

上海财经大学浙江学院

体育馆钢结构油漆翻新工程改造内容说明

一、体院馆钢结构油漆翻新

1、立柱规格、高度按原体育馆施工图（浙江华宇建筑设计有限公司设计的，工程号2007-7-3c）所示立柱尺寸计算，全高铲除原有油漆到基底，按原先配色刮腻子、刷环氧富锌防锈漆1遍；

2、钢梁尺寸在施工图中无详细截面尺寸，现场勘察后，钢梁截面积为200*100mm，全长拆除原有油漆，刮腻子、按原先配色刷环氧富锌防锈漆1遍；

3、顶层栏杆规格、高度按设计图所示尺寸计算，所有面层铲除原有油漆，刮腻子、按原先配色刷环氧富锌防锈漆1遍；

二、传达室钢结构翻新

1、立柱外表面周长为135cm，高度按体育馆立柱高度，全高铲除原有油漆面，再刮腻子、刷环氧富锌防锈漆1遍，共计13根立柱；

2、外墙钢梁采用工字钢截面尺寸300*500*5mm。每个立柱设置1道钢梁，深入墙体，距墙外挑长度2米，无立柱处外挑1米（共7处）；立柱顶连接钢梁1道，长度共计82.5m；沿墙还有1道等长钢梁。

作法均为铲除外露油漆面，按原先配色刮腻子、刷环氧富锌防锈漆1遍。

上海财经大学浙江学院

2018年6月28日

第 二 卷

第六章 图纸
（另外成册附后）

第 三 卷

第七章 技术标准和要求

本招标项目的材料、设备、施工须达到下列标准和要求：

1、本项目设计文件要求。

2、国家或浙江省级、行业建设主管部门颁发的现行工程建设标准、规范、文件要求。

3、金华市级政府、金华市级行业建设主管部门颁发的现行相关工程建设文件要求。

4、其它：           /               。

第 四 卷

第八章 投标文件格式

说明：

1、所有证书、获奖文件在投标文件中提供加盖单位公章（法人章）的复印件，原件备查（企业资质证书除外，如对资质证书复印件有疑异，可请 代理工作人员  扫描资质证书二维码或到资质证书所示的网站查证）；

2、其他投标文件按目录要求自行编制。

格式表1:

（项目名称）施工招标

商务标及资格审查资料投标文件

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字）

年    月      日

格式表2:

投标文件目录

一、商务标

1、投标报价函

2、品牌选用表

二、资料审查资料

1、投标人基本情况，企业营业执照副本；

2、项目负责人注册证书（或临时注册证书）、B类证明、养老保险证明；

3、符合招标公告第3.8款要求的承诺书。

4、项目负责人无在建工程的承诺书；

5、工期、质量、安全文明及人员到位承诺；

6、项目管理班子配备承诺书；

7、一般纳税人证明材料；

8、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书。

格式表3:

投标报价函

（招标人名称） :

1．我方已仔细研究了                        （项目名称）施工招标文件的全部内容， 并郑重申明对本次开标时间无异议，我方愿意在招标控制价基础上让利          %为投标报价，工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到             ，项目负责人             。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标报价函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）            元（￥:         ）。

4．如我方中标：

（l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标报价函递交的投标报价函附录属于合同文件的组成部分（如有）。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内，以不低于本投标报价函所报的质量标准完成并移交全部合同工
程。

（5）承诺按照招标文件规定的安全文明施工要求完成全部工程。

（6）承诺按照投标文件配备项目管理班子成员，并承诺所有成员在开工之前全部到位，各成员月到位天数达到：              。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6. （其他补充说明）                      。

投标人：                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年     月      日

格式表4:

法定代表人授权委托书

本人      （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                 （项目名称）    标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

投标人：                          （盖单位公章）

法定代表人：                        （签字）

身份证号码：

委托代理人：                         （签字）

身份证号码：

年     月     日

格式表5:

品牌选择表

工程

投标人承诺：

1、所选用的主要原材料品牌不低于招标控制价中所列价格水平，最终使用经招标人确认统一。

2、若我方中标，严格承诺进行材料/设备的采购，因特殊情况更换同档次品牌的，价格不作调整。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年  月  日

工期、质量、安全文明、 人员到位及项目管理配备承诺

（招标人名称） :

我公司在收到                           工招标文件后，经公司研究决定，如我公司中标作如下承诺：

工期承诺：

质量承诺：

安全文明施工承诺： 按金华市建设局及国家有关文件规定实行安全文明施工，工程竣工时必须做到工完场清、料清、障清。

扬尘治理措施承诺： 本项目施工过程中严格执行金市建建〔 2014〕115号文件要求规定。

标后项目管理人员配备承诺： 承诺标后项目管理人员配备符合《金华市房屋建筑和市政基础设施工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备标准及管理办法（试行）》要求，并交纳社会保险。

投标人：                     （盖章）

法定代表人：            （签字或盖章）

日期：      年     月     日

拟派项目负责人无在其他工程项目中

担任项目负责人的承诺书

：

我公司及拟派项目负责人承诺，拟派参加                         （项目名称） 投标中的项目负责人          至投标截止时间，没有“ 承担过其他工程项目负责人职务的项目合同工程未通过验收”的情形。

其他工程项目包括：在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制，时间界定为自中标通知书发出之日（ 以非招标方式承包工程的以合同生效之日）起至合同工程验收通过之日止。

以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处罚， 给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。

投标人(单位盖章)：                         拟派项目负责人：                 （签字）

法定代表人 (签字或盖章)：                  建造师执业章：

年     月    日