青田县政府采购

公开招标文件

| 招标编号： | QTFSCG2018-032 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 青田中部组团污水处理厂提升改造工程BOT项目 |
| 招标人： | 青田县水务有限公司 |
| 采购代理机构： | 浙江省成套招标代理有限公司 |
| 地址： | 杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼17-18楼 |
| 邮编： | 310007 |

目      录

第一章 公开招标采购公告	3

第二章 采购内容及要求	5

一、项目概况	5

二、招标内容及范围	5

三、基本要求	6

四、基本条件	6

五、实施要求	9

六、其他要求	10

第三章投标人须知	11

投标人须知前附表	11

1.总则	14

1.1适用范围：	14

1.2定义：	14

1.3资金来源	15

1.4合格的投标人	15

1.5联合体投标	15

1.6转包与分包	15

1.7投标费用	15

1.8投标文件的语言及计量	15

1.9质疑和投诉	15

1.10保密	16

1.11信用信息记录查询	16

1.12政府采购政策	16

1.13特别声明	16

1.14现场考察	16

2.招标文件	17

2.1招标文件的构成	17

2.2招标文件的澄清	17

2.3招标文件的修改	17

3.投标文件的编制	18

3.1资信证明文件的组成	18

3.2技术文件的组成	18

3.3报价文件的组成	18

3.4项目评分的组成	18

3.5投标文件的格式	18

3.6投标文件的有效期	18

3.7投标保证金	18

3.8投标报价	18

3.9投标文件的签署和份数	19

4.投标文件的递交	19

4.1投标文件包装	19

4.2投标文件修改和撤回	19

4.3投标文件递交地点和截止时间	20

5.投标无效情形	20

5.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效	21

5.5有下列情况之一的，其投标无效	21

6.开标和评标及定标	21

6.1开标	21

6.2资格审查	22

6.3评标	22

6.5定标	23

7．中标和合同	24

7.1中标	24

7.2追加采购合同标的	24

7.3中标结果	24

7.4合同签订	24

8．履约保证金和质量保证金	25

8.1履约保证金	25

8.2质保期	25

8.3质量保证金	25

9．其他事项	25

第四章 合同条款	26

第一部分总则	26

第二部分　术语定义	27

第三部分特许经营权	29

第四部分项目建设	31

第五部分 项目的运营与维护	34

第六部分项目设施的移交	38

第七部分双方的一般权利和义务	39

第八部分违约赔偿	41

第九部分终止、变更和转让	41

第十部分解释和争议的解决	43

第十一部分其它	44

第五章  投标文件格式	47

第六章  评标办法及评分标准	64

# 第一章 公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经青田县政府采购管理办公室批准，受青田县水务有限公司委托，现就青田中部组团污水处理厂提升改造工程BOT项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一．招标项目编号: QTFSCG2018-032

二．采购组织类型：分散采购

三．招标项目概况:

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(每吨) | 简要规格描述或 标项基本概况介绍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青田中部组团污水处理厂提升改造工程BOT项目 | 1 | 项 | 污水处理费每吨综合单价1.337元 | 污水处理厂设计规模1万吨每日，建设运营期25年，详见招标文件 |  |

四．投标供应商资格要求:

（1）投标人符合政府采购法第二十二条规定；

（2）投标人至少具有一个国内已经在运营的污水处理厂业绩，污水处理量≥1万吨/日。

（3）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）本项目不接受联合体投标。

五．公告期限：本项目公告期限为5个工作日（以公告发布次日开始计算）

六．招标文件的获取：

现场购买

时间：2018年6月1起至2018年6月8日（双休日及法定节假日除外），上午：8：30-11：30；下午：14：30-17：30

地点：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼17楼1706室（文晖大桥西侧下桥口）

售价（元）：每本500元（售后不退）

七．投标截止时间：2018年6月22日09时30分

八．投标地点：青田县政府采购招投标交易中心二楼开标室（二）

九．开标时间：2018年6月22日09时30分

十．开标地点：青田县政府采购招投标交易中心二楼开标室（二）

十一．投标保证金：

投标保证金：100000.00元；

交付方式：电汇、银行转账等非现金形式交至采购代理机构账户，并经采购代理机构确认有效后开具收据为准。

收款单位（户名）：浙江省成套招标代理有限公司

开户银行：中信银行杭州西湖支行

银行账号：7331 6101 8260 0126 385

十二．其他事项：

1、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（发售截止日之后收到招标文件的，以发售截止日为准）或者采购公告期限届满之日（招标公告为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向招标人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉；

2、购买标书时须提交的文件资料：

1）介绍信或法定代表人授权书（原件）；

2）被授权人身份证（原件和复印件）。

3、招标文件发售截止时间之后潜在供应商仍然可以购买招标文件，但该供应商如对招标文件有疑问应按招标文件规定的询疑时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复；

4、潜在供应商可在浙江政府采购网http：//www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求；

5、书面质疑受理地点：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼17层1701室，联系人：张女士、陈先生，联系电话：0571-87631113；

6、政府采购监管部门：青田县政府采购管理办公室，联系电话：0578-6826642；

7、招标人名称：青田县水务有限公司，地点：浙江青田县鹤城街道水塔巷6号，联系人：杨先生，联系电话：0578-6511568。

十三．联系方式

1、招标人名称：青田县水务有限公司

联系人：杨先生

联系电话：0578-6913455、13905887710

2、采购代理机构名称：浙江省成套招标代理有限公司

联系人：刘飞鸣、吕望

联系电话：13868116373、15657160305

传真：0571-85806601

地点：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼17楼1706室

3、同级政府采购监督管理部门名称：青田县政府采购管理办公室

联系人：吴建飞

监督投诉电话：0578-6826642

传真：0578-6830575

地址：青田县临江东路1号

# 第二章 采购内容及要求

## 一、项目概况

青田中部污水处理一期工程位于青田县船寮镇大垟村大垟坑东南侧，收集范围包括船寮镇、东源镇、高湖镇及工业园区的生活污水和工业污水，由中国水电顾问集团华东勘测设计研究院设计，由青田县城污水处理厂工程建设指挥部负责实施，一期工程污水处理设计规模为1.0万吨/日（远期考虑污水处理设计规模达2万吨/日），污水处理采用“A2/O-SBR+纤维转盘过滤+紫外线消毒”工艺，排放达一级A标。

工程项目于2009年8月开始立项，厂区工程于2013年9月13日进行了交工验收，2014年3月开始准备工艺调试，2014年11月13日进行了竣工验收。

工程概算总投资6224万元，建设资金由县财政拨款解决。厂区用地面积17290平方米，建（构）筑面积为4029.7平方米，由提升池、SBR池、纤维转盘滤池、污泥浓缩池、紫外线消毒池、脱水机房、配电房、综合楼、等建筑物和构筑物、厂区道路和厂区绿化等组成。中途提升泵站用地面积1013平方米，建（构）筑面积为199.2平方米。

污水处理厂的建成运行，提升了青田县中部组团城镇的整体形象，改善了投资环境，提高了居民生活的环境质量，产生了良好的环境效益、社会效益和经济效益，为青田县的各项创建工作作出了应有的贡献。

## 二、招标内容及范围

1、招标内容

通过本次招标确定的中标供应商，由招标人和中标供应商签订特许经营权协议，由中标供应商（项目公司）在特许经营期内负责项目的设计、建设（提升改造）、运营、管理并获得投资回报，在特许经营期满后，中标供应商（项目公司）将特许项目的财产（须保证全部设施保持正常运行）无偿地移交给地方政府。

2、招标范围

污水处理厂区工程提升改造的投资、建设、运营及移交。

由投标人在招标人技术咨询报告的基础上完成污水处理工程提升改造的环评、项目建议、可研、勘察（如需）、设计、提升改造（包含新构筑物、设备、管线建设及原设施的提升改造）。项目建设竣工经环保验收合格后转为正式商业运营，运营期所有的运营费用及设备的更新均由投标人承担。在运营期满后将污水处理工程完好无偿的移交给县政府或指定的第三方机构。

1）建设用地：本项目建设用地已有，费用不在本次招商范围。

2）工程范围：本项目为交钥匙工程。

红线范围内工程范围：所有需要完成的工程（含提升及改造等）：主要是增加1座调节池及配套管线，调节水质水量后，均质的废水进入现有污水处理系统，确保污水处理厂稳定达标，废水处理工艺采用：格栅+提升泵房+细格栅+沉砂池+调节池+A2/O-SBR+纤维转盘滤池+消毒池。原有污水厂构筑物、管线、仪器等的维护、更新（如有）、修缮（如需）等。

红线范围外：包括一个提升泵站的运营及维护。污水主管网（约13公里）的日常清理维护（含清淤，管网污泥处置），主管网的修缮、更换等不在范围内。

3）运   营：

本项目合同签订之日起25年的建设运营服务期（包含设计、建设、调试、试运行和运营期）。

运营服务包含厂区范围内的运营和厂区外1座提升泵站运营维护、污水主管网（约13公里）的日常清理维护。

运营期内的设备损耗、维护、维修、更换、技术更新、系统耗材、废水（污泥）处理、药剂、水、电、人员、税等相关费用均由投标人承担。

4）费用范围：前期费用、设计费用（含审查）、建设费用、监理费用、验收费用、运营费用（含污泥处置费）均由投标人承担。本项目提升改造整体费用暂按586万元考虑，即投资总额暂按586万元，在项目实施中如经审价的整体费用（工程费用+建设工程其他费）低于586万元，投资不足部分（586-经审价的整体费用）用于抵扣招标人需支付的污水处理费。如经审价的整体费用高于586万元，招标人不予补偿。

5）勘察设计

由投标人根据招标人的技术咨询报告进行设计，设计方案及施工图应提供给相关部门图审和专家组审核合格方可按国家相关规定动工施工建设，监理单位由投标人推荐经招标人同意确认，监理费用由投标人承担。

## 三、基本要求

3.1由通过本次招标确定的中标人，在政府的监管下，严格按照现行国家相关文件规定的基本建设程序，全面负责特许经营期内的项目建设、运营管理和维护以及期满后的正常运营移交等各项工作。特许经营期满后确保污水处理厂正常运营状态下移交当地政府。

3.2特许经营期届满，中标人（项目公司）特许经营权终止，政府将无偿收回本项目的全部设施。中标人（项目公司）必须保证全部设施保持正常运行。

## 四、基本条件

4.1进水水质

进水水质主要参考指标见招标文件附件的“青田中部组团污水处理厂提升改造项目技术咨询报告”

| 水质指标 | pH | CODCr | BOD5 | SS | 氨氮 | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标值 | 6-9 | 380 | 150 | 200 | 30 | 40 | 4 |

4.2▲出水水质要求

应保证出水水质达到本招标文件特许经营协议中所要求的各项技术指标，并接受环保部门和政府相关主管部门的监督、检查。若超标，中标人应承担环保法律法规规定的责任。

出水水质应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类排放标准，主要指标如下表所列:

| 水质指标 | CODcr | BOD5 | TN | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标值 | ≤50 | ≤10 | ≤15 | ≤5（8） | ≤0.5 |

因执行甲方要求改变污水处理出水水质标准，而增加的运营成本或资本支出，乙方有权获得相应的补偿。经营期间若国家施行新标准，则应符合新标准相应等级的排放标准所要求的各项技术指标，排水口排放水质应符合国家规定的标准。为实行新标准相关事宜，双方另行协商。

4.3 污水处理量：

1）设计规模：污水处理量为1.0万吨/日。

2）保底水量：确保向已建成能正常运行的污水处理厂输送的污水量，当每个独立月的日平均实际污水量不足对应时间的保底水量时，招标人按保底水量支付相应的污水处理服务费。商业运营期间，如实际水量超过保底水量，按实际处理达标水量计取污水处理服务费用。

| 保 底 水 量 | 建设1.0万吨/日 | 近期1.0万吨/日 |
| --- | --- | --- |
|  | 试运行 | 试运行按实际进水量，支付达标出水处理费 |
|  | 0.7万吨/日 | 运营期第一年 |
|  | 0.7万吨/日 | 运营期第二年 |
|  | 0.8万吨/日 | 运营期第三年至运营期结束 |

3）超进水量：污水进水量超过设计水量以上的水量为超进水量，最大进水量为设计规模的1.3倍，供应商应适时申请启动扩建工程。

4.5投资回报（即污水处理费用）

污水处理费由县政府指定部门向投标人成立的项目经营管理公司支付。

（1）支付办法

处理费用支付依据之一是达标出水处理量。由行政主管部门负责水量审核，环保部门负责行业监管，财政部门负责财务结付。在试运行结束且符合出水标准后即可开始支付处理费用。

项目通过环保竣工验收后转为商业运营，按特许协议约定按季结算、按季支付处理费用。

（2）污水处理费综合单价

投标人根据对投资测算、财务分析进行报价，单位为元／吨，精确到两位小数。本招标文件所要求的所有费用（含前期费、勘察设计费、建设费、维护费、管理费、利润等）均由投标人综合考虑到污水处理费的每吨综合单价中。

（3）污水处理费综合单价调整

由于人工工资、财务成本、电费标准、税收政策和物价指数等因素影响。调价年限设定为5年，当运行成本涨跌幅度达到5%，投标人应提出处理单价调整申请。但在调价年限内未达到设定幅值时，不得进行调整；可在下一个调价年限结束时按实际涨幅调整。调价方案应委托第三方中介机构审核和行政主管部门批准后实行。

（4）污水处理费计量

1）建设期：在建设期间不得影响原有污水处理厂的运行，运行由中标人负责，污水处理费按每吨0.81元处理，按每期达标处理水计算。

2）调试期：污水处理费按每吨0.81元处理，按每期达标处理水计算。

3）运营期：按达标出水量及保底水量中高的进行计算，污水处理费按投标费用。

4.6污水处理厂运行电价、自来水价、污泥处置费：

1）水费、电费：由供应商进行现场踏勘，了解项目所在地的准确费用。

4.6处理工艺

废水处理工艺采用：格栅+提升泵房+细格栅+沉砂池+调节池+A2/O-SBR+纤维转盘滤池+消毒池。

如需调整处理工艺，必须由主管部门批准，费用由中标人自行考虑到投标报价中。

4.7污泥处置

所产生的污泥须进行脱水处理，处理后的污泥运送丽水鸿鑫污泥处置中心焚烧处理。处置费和运输费由中标人承担。

4.8远程监控

污水处理厂的在线监控（测）设施建设（如有），由中标人按照国家和环保部门要求自行建设，并承担相关建设资金和运维费用。现有在线监控（测）提升、运行、维护由中标人承担。

4.9二次污染

应确保污水处理项目设施始终处于良好营运状态并能够安全稳定地处理污水和污泥，使其达到排放标准，大气污染物和噪声满足环保要求。

污水处理厂作为环保工程，设计中应尽量减少污水处理厂本身对环境的负面影响，如气味、噪音、固体废弃物等均应达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）等标准。

4.10 污水处理设备

污水处理厂的主要设备由投标人自行选择，同处理工艺、生产要求相匹配，必须符合国家相关规定。招标人原有设备如需更新、维修、维护等均由投标人负责。

4.11 税收

本项目以政府名义争取的补助资金，由县政府享受；以中标人名义争取的补助资金，由中标人享受，招标人积极配合此类补助资金的申报工作；双方共同争取的补助资金，双方共同享受。本项目享受青田县招商引资相关的优惠政策有：

中标人（项目公司）在青田县内设立独立的财务公司或分公司。

## 五、实施要求

5.1 项目设计

1）项目的设计由中标人负责。

2）中标人（项目公司）必须在本项目技术咨询报告的基础上，委托具备相应资质的单位进行设计并完成施工图设计。设计方案应当事先取得项目业主的审批确认，并报地方政府批准。

3）本项目的设计及施工图必须得到招标人及项目所在地相关部门的认可才可用于实施。

5.2项目建设

1）污水处理厂厂区范围内的所有建设均由中标人负责，费用由中标人自理；项目建设中注重安全以保护生命、健康、财产和环境；采取一切合理措施减少对公众、居民的干扰和不便；负责投保有关保险。

2）厂区内的绿化和道路的养护及建设由中标人负责。

3）投标人中标后，原有污水处理厂按现状交付，除明确必须增加的1座调节池及配套外，其他建筑及设备由投标人根据污水厂现有构筑物及设备自行确定是否增加调整，确保达到出水标准，由此产生的费用由投标人自行承担。

4）建设期间应向招标人提交月建设工程进度报告；该报告应合理详细说明已完成和进行中的建设工程情况以及招标人合理要求的其他相关事宜。本项目竣工后，应向县建设主管部门上报竣工验收资料并抄送招标人。

5.4项目运营：

1）污水处理厂的运营由中标人（项目公司）负责，中标人（项目公司）的运营必须满足项目所在地的相关规定。

2）项目特许经营期的营业税、增值税、所得税等相关税费均由中标人（项目公司）按国家及地方相关税费管理规定缴纳。

3）特许经营期内中标人（项目公司）保证使本项目处于良好的运行状态并能够安全稳定地按照规定的系统参数和相关污水处理标准进行污水处理。

4）在特许经营期内，中标人必须对运营过程中产生的废气、恶臭、噪音、污泥等污染物进行治理，且应达到环评报告书和设计文件要求，符合国家环保排放标准并承担所需费用。

5）在项目正式运营后，每月向招标人和有关部门提供上月污水处理数量、水质、环保排放测定值等报表。

6）中标人（项目公司）应每年向招标人提供财务报表，包括收支报表和资产负债表。

7）特许经营期内，招标人及相关单位有权在事前通知后的任何时候进入本项目以监督其运行和维护。

8）运营期间的所有费用均由中标人（项目公司）承担，含正常的运营费用、设施及设备的更换、更新、维护等。

9）在线监测设备及流量计等由中标人（项目公司）负责安装、维护、维修费用由中标人（项目公司）承担负责。

## 六、其他要求

6.1中标人（项目公司）应按政府批准的建设方案进行建设、经营，其建设及特许期内的运营，应符合国家及地方的法律、法规及政策规定，并接受有关主管部门及招标人的监督。

6.2在特许经营期内，本项目建设用地及资产归政府所有，中标人（项目公司）不得将本项目建设用地的土地、资产等作为融资抵押和担保。

6.3中标人（项目公司）应按规定的会计制度和财务管理制度的有关规定，进行会计核算，并接受政府相关部门的监督。

# 第三章投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 招标人 | 青田县水务有限公司 |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 浙江省成套招标代理有限公司 |
| 1.3 | 资金来源 | 投资资金 |
| 1.4 | 合格的投标人 | 见招标公告中投标人资格要求 |
| 1.5 | 联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： 1、联合体各方中至少有一方符合本文件规定的特定资质条件。 2、但同一专业的投标人组成的联合体应以资质最低的一方为依据。 3、联合体投标的,须提供《联合投标协议书》 |
| 1.11.2 | 信用信息记录查询截止时间 | 投标文件递交截止日 |
| 1.12.2 | 节能环保产品清单 | 1、节能产品清单：第二十三期节能产品政府采购清单。 2、环保产品清单：第二十一期环境标志产品政府采购清单。 |
| 1.12.3 | 政府强制采购的节能产品清单品目 | 台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。 |
| 1.14.1 | 现场考察 | 采购人及代理机构不组织现场考察。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间15天前 |
| 2.2.2 | 招标文件的澄清发布 | 浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn） 青田县政府门户网（http://www.qingtian.gov.cn） |
| 3.1 | 资信证明文件组成 | 资信证明文件： （1）《浙江省政府采购注册供应商资格信息登记表》（网络打印为准）（如有）； （2）投标保证金收据复印件 （3）投标函； （4）法定代表人（负责人）身份证复印件。有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证复印件； （5）营业执照副本复印件； （6）税务登记证复印件； （7）有效期内的社会保险登记证复印件或社保机构出具的单位社会保险参保证明材料； （8）2016或2017年度财务报表复印件（投标人成立不满一年，以实际财务报表为准）； （9）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； （10）资格条件要求的业绩证明材料的复印件； （11）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （12）质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证等方面的认证证书复印件（如有）； （13）国家节能产品、环保产品政府采购清单目录的证明材料（如有）； （14）商务响应表 （15）投标人认为有利于本次投标的其他资信证明文件等。 注：1、带下划线标识的资料必须装订入资信文件中，不提供视为投标无效。其中投标保证金收据于开标当日提供，复印件可以不用装入资信文件。2、投标人的营业执照属于三合一的，则不需要提供税务登记证复印件；投标人的营业执照属于五合一的，则不需要提供税务登记证复印件和社会保险登记证复印件。投标人须在投标文件中对营业执照的情况进行说明。 |
| 3.2 | 技术文件的组成 | 出水水质承诺； 工程提升改造方案、主要工艺流程； 主要设备产品选型，监控、控制系统的使用情况； 运营及维护方案（包含运营计划和管理制度、运营管理团队及分工、项目维护、检修及大修方案、应急方案（对进水水质超标、突发应急事件和国家标准变化时的解决方案）、卫生安全环境保护方案等）； 项目公司成立计划、人员安排、人事情况； 投资估算：污水处理厂提升改造工程估算、投资成本等 财务分析：运营期内的主要运营成本说明，每吨污水处理费价格组成表及分析； 项目移交说明：运营期满前的项目移交准备、移交方案、移交承诺等； 项目实施方案（总体工程方案、安全和质量措施）； 项目进度安排； 优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件； 投标人对本项目的合理化建议和改进措施； 投标人需要说明的其他文件和说明。 |
| 3.3 | 报价文件的组成 | （1）报价投标函 （2）开标一览表； （3）其它：投标人所能证明本招标相关的其它资料。 |
| 3.4 | 项目评分的组成 | 政府采购项目评分表（《评标办法及评分标准》附件） |
| 3.6.1 | 投标有效期 | 90天 |
| 3.7.1 | 投标保证金 | 1．投标保证金递交并确保到帐截止时间：投标截止时间前 2．投标保证金的形式：电汇、银行转账等非现金形式 3．投标保证金交纳金额：10万元 4．投标保证金交纳账户信息： 收款单位（户名）：浙江省成套招标代理有限公司 开户银行：中信银行杭州西湖支行 银行账号：7331 6101 8260 0126 385 |
| 3.9.2 | 投标文件的份数 | 1.资信证明文件1份；副本4份； 2.报价文件正本1份，副本4份； 3.技术文件正本1份，副本4份。 4.政府采购项目评分表正本1份，副本4份 5.上述投标文件电子版1份（可采用U盘或光盘等） |
| 4.3.1 | 投标文件递交地点 | 青田县政府采购招投标交易中心二楼开标室（二） |
| 4.3.2 | 投标文件递交截止时间 | 按招标公告要求 |
| 4.3.3 | 是否退还投标文件 | 否□是 |
| 6.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：按招标公告要求 开标地点：青田县政府采购投标交易中心二楼开标室（二） |
| 6.1.2 | 开标时到场的人员 | 若法定代表人参加的应持法人资格证明和本人身份证出席；若法定代表人授权委托代理人的，代理人持法定代表人授权委托书原件和本人身份证（或招标人认可的身份证明）出席。 |
| 6.1.4 | 开标时投标人须携带的资料 | 非浙江政府采购网入库注册正式供应商的投标人应提供以下资料原件供资格审查： （1）营业执照副本； （2）税务登记证； （3）有效期内的社会保险登记证或社保机构出具的单位社会保险参保证明材料； （4）投标保证金收据 已是浙江政府采购网入库注册正式供应商的投标人应提供以下资料供资格审查：（1）《浙江省政府采购注册供应商资格信息登记表》（可以是浙江政府采购网供应商查询页面打印件加盖公章）；（2）投标保证金收据。 注意：1、投标人的营业执照属于三合一的，则不需要提供税务登记证；投标人的营业执照属于五合一的，则不需要提供税务登记证、社会保险登记证或社保机构出具的单位社会保险参保证明材料。投标人应在投标文件中对营业执照的情况进行如实说明。 2、所有原件（业绩证明材料原件、资信打分原件及上述资料原件）用档案袋装好附原件清单。 |
| 6.5.1 | 评标委员会组成 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表 1人，专家 4人； 评标专家确定方式：评标专家库中随机抽取产生。 |
| 6.5.5 | 评标办法 | 本项目的评标办法是： 综合评分法□最低评标价法□性价比法，具体评标内容及评分标准等详见《第六章：评标办法及评分标准》 |
| 6.6 | 推荐中标候选家数 | 推荐中标候选人家数为：2家 |
| 8.3 | 付款条件 | 交钥匙工程，合格达标出水 |
| 8.4 | 付款方式 | 财政国库统一支付 |
| 9.1 | 合同履约金 | 履约金为25万元，可以采用保函或现金或保险保函。保函要求为商业银行开具的保函，担保公司的保函不予采用。 |
| 9.5 | 建设运营期 | 25年 |
| 10.3.1 | 采购代理机构 | 代理机构：浙江省成套招标代理有限公司 项目负责人：刘飞鸣、吕望 联系电话：13868116373、15657160305传真：0571-85806601 联系地址：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼17楼1706室 |
| 10.3.2 | 招标人 | 项目负责人：杨先生 联系电话：0578-6511568 联系地址：浙江青田县鹤城街道水塔巷6号 |
|  | ▲其他 | 本项目污水处理费综合单价的最高限价为 1.337 元/吨。该费用包含招标文件约定的所有费用。 特别提醒：因为本项目为提升改造工程，为更准确的报价建议投标人进行现场勘察，了解更准确的数据，更精确的报价。 本项目采购代理费由中标人支付（人民币9.5万元），领取中标通知书前支付。本项目前期技术咨询报告费用（人民币9.5万元）由中标人支付给招标人前期委托的咨询机构。以上费用由投标人自行考虑到污水处理费中。 |

## 1.总则

## 1.1适用范围：

本招标文件适用于本招标文件所叙述项目的公开招标。

## 1.2定义：

1.2.1招标人：见投标须知前附表。

1.2.2采购代理机构：见投标须知前附表。

1.2.3“投标人”系指按照招标文件的规定参加投标竞争的自然人、法人或其他社会经济组织。

1.2.4“监督机构”系指青田县纪委、监察局、审计局、公共资源管理办公室和采购办等。

1.2.5“买方”系指招标人，“卖方”系指中标人。

1.2.6“货物”系指中标人按招标文件规定须向招标人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.2.7“服务”系指中标人按招标文件规定须承担的安装、调试、技术协助以及其他类似的附随义务。

1.2.8“附随服务”系指根据合同规定中标人必须承担与货物有关的辅助服务，如送货上门、免费维护以及合同中规定卖方应承担的义务,以及合同中未规定,但依有利于合同履行原则,应当由卖方承担的其它义务。

1.2.9“工作日或天数”：“工作日”系指节假日除外的日历天数，“天数”系指日历天数。

1.2.10“▲”系指实质性要求条款。

## 1.3资金来源

见投标须知前附表。

## 1.4合格的投标人

见投标须知前附表。

## 1.5联合体投标

见投标须知前附表。

## 1.6转包与分包

工程部分需委托有资质的单位负责。

## 1.7投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

## 1.8投标文件的语言及计量

▲1.8.1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲1.8.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币），否则视同未响应。

## 1.9质疑和投诉

1.9.1投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

（1）投标人对招标公告（含投标人资格条件）提出质疑的，请在招标公告发布之日起7个工作日内向采购代理机构和采购人提出。

（2）对招标文件提出质疑的，请在招标公告期限届满之日起7个工作日内，且应当在投标截止时间之前向采购代理机构和采购人提出。

（3）对采购结果提出质疑的，请在中标结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）之日起7个工作日内向采购代理机构和采购人提出。

（4）投标人认为采购过程不当、影响或可能影响采购结果的，可以在中标结果公告前提出质疑。

1.9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书应当有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

1.9.3质疑处理办法和相关格式见《关于印发<浙江省政府采购供应商质疑处理办法>的通知》（浙财采监〔2012〕18号）和《关于印发青田县政府采购供应商质疑处理办法的通知》（青政办发〔2009〕74号）等文件要求。

## 1.10保密

参与招标投标活动的各方当事人应当对评标情况以及在评标过程中的获悉的国家秘密、商业密负有保密责任，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 1.11信用信息记录查询

1.11.1各投标人的信用信息记录应当从“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”、浙江政府采购（www.zjzfcg.gov.cn）的“曝光台”等渠道进行查询。

1.11.2信用信息记录查询截止时间：见投标人须知前附表。

1.11.3信用信息查询记录和证据则应当以页面截图、打印等方式进行留存，作为政府采购档案的归档资料。

1.11.4列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动。

1.11.5两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用信息记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 1.12政府采购政策

1.12.1落实节约能源、保护环境等政府采购政策。

1.12.2节能环保产品政府采购清单：见投标人须知前附表。各投标人应当提供节能产品政府采购清单、环境标志产品政府采购清单的页码位置截图并用明显的标志标注出拟投产品，未提供截图及标注出拟投产品造成各种风险由投标人自行承担。

1.12.3政府强制采购的节能产品品目：见投标人须知前附表。各投标人拟投产品属于政府强制采购的，必须符合本条规定。

## 1.13特别声明

1.13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 1.14现场考察

1.14.1现场考察：见投标人须知前附表。

1.14.2为使投标人对本项目情况有所了解，投标人自行组织对项目所在场地及周围环境进行现场考察，以便获取由投标人自行负责编制投标文件和签订合同所需的一切资料。现场考察所发生的费用由投标人自行承担。

1.14.3现场考察完毕，将认为投标人已了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

1.14.4在现场考察过程中，投标人应承担在此期间所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责，如由此导致采购人承担责任的，采购人有权向投标人行使追偿权。

## 2.招标文件

## 2.1招标文件的构成

本招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）招标需求

（3）投标人须知

（4）投标文件格式

（5）合同主要条款

（6）评标办法及标准

（7）本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

## 2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将于投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在青田县政府门户网（http://www.qingtian.gov.cn）和浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）发布，供各投标人查询，无论因任何原因造成投标人无法查询或浏览，招标人和招标代理机构均不予以负责。答复不指明澄清问题的来源，如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

## 2.3招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件，修改的内容在青田县政府门户网（http://www.qingtian.gov.cn）和浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）发布，供各投标人查询，无论因任何原因造成投标人无法查询或浏览，招标人和招标代理机构均不予以负责。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2为使投标人准备报价时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构经监督机构批准可在投标截止期三天前在青田县政府门户网（http://www.qingtian.gov.cn）和浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）以公告形式通知潜在的投标人，适当延长投标截止期。

## 3.投标文件的编制

▲按包号独立编制投标文件，投标文件包括：资信证明文件、技术文件、报价文件、政府采购项目评分表。上述材料中招标文件已提供格式的须按格式填写。

## 3.1资信证明文件的组成

见投标须知前附表

## 3.2技术文件的组成

见投标须知前附表

## 3.3报价文件的组成

见投标须知前附表

## 3.4项目评分的组成

见投标须知前附表

## 3.5投标文件的格式

投标文件须按招标文件已提供格式的须按格式填写。

## 3.6投标文件的有效期

3.6.1投标有效期见前附表，自投标截止日算起。有效期不足的投标文件将被拒绝。

3.6.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.6.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被不予返还。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

## 3.7投标保证金

3.7.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、方式、时间递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.7.2投标人不按本章第3.7.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效投标处理。

3.7.3中标通知发出后五个工作日内，向未中标投标人退还投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。

3.7.4投标保证金票据，凭银行交纳凭证到采购代理机构综合科办理投标保证金票据。

3.7.5投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

（5）其他法律法规规定的情形。

## 3.8投标报价

3.8.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲3.8.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括招标文件所要求的一切费用。

▲3.8.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

## 3.9投标文件的签署和份数

3.9.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

3.9.2投标文件的份数见投标须知前附表。投标文件的资信证明文件、技术文件、报价文件、政府采购项目评分表应分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.9.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本的复印件。

3.9.4投标文件须由投标人在规定位置加盖单位公章并由法定代表人（负责人）或法定代表人的委托代理人签署，投标人应写全称。

3.9.5投标文件不得涂改。若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## 4.投标文件的递交

## 4.1投标文件包装

4.1.1投标人应按资信证明文件、技术文件、报价文件、政府采购项目评分表四部分分别密封封装投标文件，电子文件（光盘或u盘）可单独密封或密封在报价文件中或不密封直接提供。

4.1.2投标文件的包装封面上应注明：

（1）采购代理机构：

（2）项目名称：

（3）招标编号：

（4）投标文件名称：（资信证明文件\技术文件\报价文件\政府采购项目评分表）

(5）投标人全称（盖章）：

（6）投标人地址：

（7）邮编：

（8）“在xxxx年x月x日x时x分之前不得启封”

4.1.3未按规定密封或标记的投标文件将可能被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

## 4.2投标文件修改和撤回

投标文件投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

## 4.3投标文件递交地点和截止时间

4.3.1投标文件递交地点：见投标须知前附表。

4.3.2投标文件递交截止时间：见投标须知前附表。

4.3.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

## 5.投标无效情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

5.1在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）投标文件未按招标文件的规定签署和盖章的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与委托代理人身份不符的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

5.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

5.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，招标人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明及证明材料来证明其报价合理性的；

## 5.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的帐户转出。

## 5.5有下列情况之一的，其投标无效

（1）妨碍其他投标人的竞争行为

（2）损害采购人或者其他投标人的合法权益。

## 6.开标和评标及定标

## 6.1开标

6.1.1开标时间和地点

采购人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和规定的地点公开开标。

6.1.2开标准备

（1）采购代理机构将按照第6.1.1条进行开标，投标人的法定代表人（负责人）或其授权代理人应参加开标会并签到。投标人的法定代表人（负责人）或其授权代理人未到场及签到的或未提供本人身份证明的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。

6.1.3开评标程序

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）主持人宣布开标会的人员姓名；

（4）投标人填写《政府采购活动现场确认声明书》；

（5）投标人对投标文件密封进行检查；

（6）开启资信标、技术标，并宣布投标人名称、投标文件份数；

（7）采购人对投标人进行资格审查；

（8）主持人宣布通过资格审查的投标人名单；

（9）评标委员会对投标文件进行符合性审查；

（10）评标委员会对资信标和技术标进行评审（包括打分）；

（11）主持人宣布资信标、技术标评审（得分）情况；

（12）开启报价标，并宣布投标文件份数、投标人报价及价格优惠或修正；

（13）投标人代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（14）评标委员会对各投标人的报价文件进行审核（包括打分）；

（15）主持人宣布报价标评审（得分）情况；

（16）顺序排序：采用综合评分法的，则汇总各投标人得分并按得分由高到低顺序进行排序。采用最低评标价法的，则按报价由低到高顺序进行排序；

（17）评标委员会起草评标报告，并推荐中标候选人或确定中标人；

（18）主持人宣布有效投标人的评审结果以及推荐的中标候选人或确定中标人；

（19）公布相关保证金退还事项；

（20）开标结束。

6.1.4开标时投标人须携带的资料：见投标人须知前附表。

## 6.2资格审查

6.2.1资格审查的内容按照规定执行。

6.2.2资格审查小组按照第6.2.1条要求对投标人进行资格审查。

6.2.3资格审查时，投标人未按要求提供、提供不完整或未按要求签署盖章的，视为资格审查不通过。

## 6.3评标

6.3.1评标委员会组成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。详见投标人须知前附表。

6.3.2评标规定

（1）评标委员会审查资信标、报价标和技术标投标文件的完整性、符合性，是否满足招标文件的实质性条款。

（2）评标委员会审查技术标投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（3）评标委员会将根据投标人的技术标投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人全权代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（4）采用综合评分法的，评标委员会按照评标办法中的技术、资信及报价分的计算公式计算出各投标人的技术、资信及报价分，并指定专人进行计算复核。

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（6）评标委员会根据政府采购政策的规定，对投标人进行价格扣除，按照评标办法中的价格扣除公式计算出投标人的调整后的投标报价。

（7）采用综合评分法的，评标委员会按照评标办法中的价格分计算公式计算出各投标人的价格分，并指定专人进行计算复核。

（8）采用综合评分法的，评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（9）评标委员会按评标办法推荐中标候选人或确定中标人，同时起草评标报告。

（10）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论，持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（11）评标委员会协助采购代理机构处理现场投标人对评标结果报告提出的疑问。

6.3.4错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第6条第一款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.3.5评标纪律

（1）评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

（2）评标委员会及有关工作人员不得向外界透露任何与评标有关的内容；

（3）任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；

（4）评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触；

（5）在评标过程中撤离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

6.3.6评标办法：见投标人须知前附表。

6.3.7评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所有进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 6.5定标

6.5.1本项目由评标委员会推荐中标候选人或经采购人授权直接确定中标人。推荐中标候选人家数：见投标人须知前附表。

6.5.2定标排序

（1）采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评标后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 7．中标和合同

## 7.1中标

7.1.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告提交采购人确认。

7.1.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人以随机抽取方式确定其中一家为中标人。

7.1.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

7.1.4采购人原则上应当按照排名顺序确定为中标人。出现下列情形之一的，采购人可以直接确定排名第二的中标候选人为中标人：

（1）排名第一的中标候选人，因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑，采购人审查确认因排名第一的中标候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

7.1.5若第二中标候选人有本须知7.1.4条情形之一的，除采购任务取消外，应重新组织招标。

## 7.2追加采购合同标的

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 7.3中标结果

7.3.1采购人应当自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

7.3.2在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

7.3.3未登记加入浙江省政府采购供应商库的投标人一旦被确定为中标候选人的，应当在《中标通知书》发出前的3个工作日内按《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法通知》（浙财采监字〔2009〕28号）的规定进行注册申请，否则，采购人将拒绝向其发出《中标通知书》，并直接推荐排名次之的投标人为中标候选人，依次类推。

7.3.4中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## 7.4合同签订

7.4.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

7.4.2如中标人不按中标通知书中规定时间、地点与采购人签订合同，则按中标人违约处理。

7.4.3付款条件：见投标人须知前附表。

7.4.4付款方式：见投标人须知前附表。

## 8．履约保证金和质量保证金

## 8.1履约保证金

8.1.1履约保证金：见投标人须知前附表。签订合同前，中标人必须按本条规定的要求向采购人交纳履约保证金。

8..1.2如果中标人没能按第8.1.1条规定执行，采购人和采购代理机构将有权取消其中标资格并不予返还投标保证金，并有权将标授予第二中标候选人或重新组织招标，投标保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

8.1.3在履约期间，中标人不履行招标文件和投标文件规定及相关承诺的，采购人有权不予返还履约保证金。

## 8.2质保期

8.2.1质保期：见投标人须知前附表。

8.2.2投标人承诺的质保期超过招标文件要求则应当按照投标人承诺执行。

## 8.3质量保证金

8.3.1履约保证金在中标人履行合同责任后无息退还。

8.3.2质量保证金退还时间：见投标人须知前附表。

8.3.3如中标人在质保期内出现质量问题、服务问题及违反招标文件规定的其他问题，经查证属实的，采购人根据有关规定有权不予返还其部分或全部质量保证金，如质量保证金不足以补偿因出现质量问题及其他问题产生的损失，按实际损失赔偿。

## 9．其他事项

9.1本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

9.2招标文件编制依据和解释权。

本招标文件是根据国家、省、地方现行有关规定和参照国际惯例编制，凡属招标文件未规定内容将根据国家、省、地方现行有关规定执行。本招标文件解释权属采购人和采购代理机构。

9.3采购代理机构对定标结果不负责解释。

9.4通讯地址：

9.4.1采购代理机构：见投标人须知前附表。

9.4.2采购人：见投标人须知前附表。

# 第四章 合同条款

参考建设部GF-2006-2504示范文本“城市污水处理

特许经营协议示范文本”

## 第一部分总则

为加强城市污水处理企业管理，保证按照相关法律、法规、标准和规范的要求实施城市污水处理特许经营，维护污水处理企业的合法权益，根据相关法规和青田县人民政府授权，本协议

由青田县人民政府的授权单位（具体单位待签约时定）（下称“甲方”），法定地址：    ，被授权代表：    ，职务：    ；

与（下称“乙方”），注册地点：，注册号：，法定代表人：，职务：   ，国籍：   。于2018年月日在青田县签署。

鉴于：

（1）青田县人民政府决定以特许经营的方式实施青田中部组团污水处理厂提升改造工程BOT项目（以下简称“项目”）。该项目已于2018年  月  日获得     会议批准；

（2）              按《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法规、规定及程序于2018年  月  至  年  月对青田中部组团污水处理厂提升改造工程BOT项目遵循公开、公平、公正和公共利益优先的原则，经过公开招标采购方式，确定               为本项目的中标人。由中标人成立的项目公司：             （乙方）承担本项目。

双方在此达成如下条款：

## 第二部分　术语定义

第１条  术语定义

1.1  术语定义

在本协议中， 下述术语具有下列含义：

| “本项目“或“污水处理项目” | 指青田中部组团污水处理厂提升改造工程BOT项目 |
| --- | --- |
| 污水处理厂 | 指青田中部组团污水处理厂 |
| “本协议” | 指甲方与乙方之间签订的本特许经营协议，包括所有附件，以及日后可能签订的任何本特许经营协议之补充修改协议和附件，上述每一文件均被视为并入本协议 |
| “项目公司” | 是指乙方为了建设、经营管理污水厂而设立在项目所在地的具有独立法人资格的独资公司。甲方的土地及原有设备给予乙方使用，甲方不参股、不参与分红，甲方具有监管的权利。 |
| “设施” | 是指污水厂的污水处理设施及附属设施。 |
| “营业执照” | 是指工商行政管理部门发给项目公司的“营业执照”。 |
| “法律变更” | 指在本协议签署之后，中国任何政府部门颁布、修改、废除或重新解释的任何适用法律；或者甲方的任何上级政府部门在本协议签署日之后修改任何批准的重要条件或增加任何重要的额外条件。并且，上述任何一种情况导致：a、适用于乙方或由乙方承担的税收、税收优惠或关税发生任何变化；或 对项目的建设、运营维护和移交的要求发生的任何变化。 |
| “工作日” | 指法定的正常工作日。 |
| “化学品” | 指工程技术方案中所述的用于污水处理的化学品。 |
| “基本水量” | 第9.1条规定的保底水量。 |
| “谨慎运行惯例” | 指在中国的大部分污水处理厂运营者为建设运营类似于本项目的项目所采用或接受的惯例、方法和作法以及采用的国际惯例和方法。 |
| “出水采样点” | 指为检测出水质量对出水进行采样之处。 |
| “进水采样点” | 指为检测进水质量对进水进行采样之处。 |
| “接收点” | 指本项目接收污水进水的具体地点。 |
| “交付点” | 指污水经过本项目处理后的交付点。 |
| “开工日期” | 指接到甲方通知的每个污水处理厂的正式开工日期 |
| “商业试运行” | 具有第7.2条规定的含义。 |
| “开始商业运营日” | 指满足第7.3条的规定，项目视为开始商业运营之日。 |
| “履约担保” | 指乙方按照本协议第3.3条规定向甲方提供的履约担保。 |
| “批准” | 指根据本协议的规定，乙方为项目进行建设、拥有、运营、维护和/或移交而需从政府部门获得的许可、执照、同意、授权或批准。 |
| “生效日期” | 本协议20.4条款中约定的协议生效日期。 |
| “适用法律” | 指所有适用的中国法律、法规、规章和政府部门颁布的所有技术标准、技术规范以及所有其他适用的强制性要求。 |
| “运营期限” | 是指根据本协议规定经营运行管理污水厂的特许期限。 |
| “特许经营期” | 具有第2.2条规定的含义。 |
| “违约” | 指本协议签约任何一方未能履行其在本协议项下的任何义务，而且这种违约不能归咎于另一方违反本协议的作为或不作为或不可抗力等。 |
| “违约利率” | 指违约当时适用的中国人民银行规定的一年期贷款利率加两个百分点。 |
| “污水” | 指经污水管道收集输送至污水处理项目接收点未经本项目处理的污水。 |
| “污水处理项目用地” | 指批准的每个污水处理厂用于修建污水处理项目的场地 |
| “污水处理费” | 指甲方根据本协议就污水处理项目处理污水应向乙方支付的污水处理费。 |
| “污水处理费单价” | 指处理每吨污水的价格。 |
| “运营年” | 指运营期内任一公历年度期间，但第一个运营年的开始应自开始商业运营日开始，最后一个运营年的结束应在特许经营期的最后一日结束。 |
| “运营月” | 指运营期内任一个公历月期间，但第一个运营月的开始应在开始商业运营日开始，最后一个运营月的结束应在特许经营期的最后一日结束。 |
| “运营日” | 指运营期内每日从00：00时开始至同日24：00时结束的二十四小时期间。 |
| “移交日” | 指特许经营期结束后的第一个工作日，或经双方书面同意的移交项目设施的其它日期。 |
| “政府部门” | 指(a)中国国务院及其下属的部、委、局、署、行，中国的任何立法、司法或军事当局，或具有中央政府行政管理功能的其它行政实体； (b)本项目所在区域的任何地方立法、行政、司法部门。 |
| “工程建设结束日” | 是指污水厂主体建设完成、设备安装初步调试完毕，经交工验收合格之日即为工程建设结束日。 |

1.2  解释

1.2.1 解释规则

（a）协议文件

本协议包括附件，每一份附件都应被视为本协议的一部分。

（b）完整的协议

本协议构成双方对本项目的完全的理解，代替双方以前所有的有关本项目的书面和口头陈述或安排。

（c）特许经营协议的优先性

在整个特许经营期内，本协议附件的解释应与本协议保持一致。如果项目文件之间出现矛盾或不一致的地方，则应以本协议为准。

1.2.2解释

在本协议中：

- “元”指“人民币元”为中华人民共和国法定货币；

- 标题仅为方便设定，不构成对本协议的解释；

- 除本协议上下文另有规定外，参照的条款和附件均为本协议的条款和附件；

- 除非本协议上下文另有规定外，“一方”或“各方”应视为本协议的一方或各方；本协议、项目协议和融资文件的各方均包括其各自的继任者和获准的受让人；

- 除本协议上下文另有规定，“包括”一词在任何时候应被视为与“但不限于”连用；

- 除本协议另有规定外，本协议中使用的所指的日、星期、月、和年均指公历的日、星期、月、和年；

- 所指的协议是指列举的和作为附件的协议，并且在任何情况下均指对该协议不时所作的补充和修改；

- 建设包括场地勘察和调查、设计、采购、交付、安装、完成、调试以及与建设过程有关的其他活动，除非上下文另有规定；

- 所指的维护应始终解释为包括修理和更换，除非上下文另有规定。

## 第三部分特许经营权

第2条  特许经营权

2.1  特许经营权

甲方按照有关法律法规规定授予乙方的在特许经营期内独家的权利，以使乙方进行前期工作、勘察设计、建设、运营和维护项目设施并收取污水处理费。

乙方的特许经营权在整个特许期内始终持续有效。

在特许经营期内，乙方不得擅自将本特许经营权及相关权益转让、出租或质押给任何第三方。

2.2  特许经营期

除非依据本协议进行延长或第16条而终止，特许经营期应为25年，即自合同签订之日起至满25年的最后一个工作日（含建设期）。

第3条  声明和条件

3.1  甲方的声明

甲方在此向乙方声明，在生效日期：

- 甲方已获青田县人民政府授权管理本项目，有权签署本协议，并可以履行其在本协议项下的各项义务；

- 如果甲方在此所作的声明被证实在作出时存在实质方面的不属实，乙方有权终止本协议。

3.2  乙方的声明

乙方在此向甲方声明，在生效日期：

- 乙方是依据中华人民共和国法律正式成立的合法机构，具有签署和履行本协议、其它项目合同和融资文件的法人资格和权利；

- 如果乙方在此所作的声明被证实在作出时存在实质方面的不属实，甲方有权终止本协议。

3.3  履约担保

3.1.1乙方在本协议的签署后10个工作日内向甲方指定帐户打入保证金25万元或递交银行保函（金额25万元）作为项目履约担保。以保证乙方履行本协议项下有关设计等前期工作及建设的义务。

3.1.2履约担保的有效期为自生效日期起12个月，如履约担保的有效期满时，因特殊原因乙方尚未完成项目设施竣工，由乙方重新提交相应满足期限的履约担保。有效期满后甲方应退还或解除履约担保。如项目提前竣工则履约担保相应提前退还。

3.4  甲方的责任

3.4.1甲方同意授予乙方特许经营权。

3.4.2 根据本协议的规定向乙方支付污水处理费。

3.4.3在特许经营期内，协助乙方办理有关政府部门要求的各种与本项目有关的批准和保持批准有效。

3.4.4 根据本协议第9.2条规定调整项目收费。

3.4.5提供项目所需要的土地使用权保证乙方顺利进场。

3.5  甲方的权利

3.5.1对项目设计图纸的审查和批准。

3.5.2对乙方的项目工程建设进行全面监督。

3.5.3对乙方污水处理特许经营过程实施行业监管，监管内容包括污水厂排放水质、水量、安全防范措施、人员工资支付和项目经营状况等。

3.5.4甲方或甲方指定的第三方在特许期终止时接收乙方的移交。

3.5.5如果由于乙方原因出现本项目完工延误或未能按时投入运行或未达到要求的出水标准，甲方有权没收履约担保。

3.5.6甲方本着尊重社会公众的知情权，鼓励公众参与监督的原则，有权及时将产品和服务质量检查、监测、评估结果和整改情况以适当的方式向社会公布。并受理公众对乙方的投诉，并进行核实处理。

3.5.7在不影响项目正常运营和设施安全的前提下，有权无偿使用乙方多余的土地建设与污水处理有关的附属配套项目。

3.5.8在特许经营期限内，如果由于乙方的投资、经营、服务、管理不善等原因造成严重影响的，且无法按照甲方提出合理意见整改的，甲方有权对乙方按照规定采取相应措施，直至终止特许经营协议，由此造成的损失，由乙方承担。

3.5.9遇紧急情况，在可能严重影响公众利益的情况下，可依法对乙方进行临时接管，如因乙方责任造成的接管，临时接管产生的相关费用由乙方承担。

3.6  乙方的责任：

3.6.1乙方负责项目资金的投(融)资。

3.6.2乙方应在特许经营期内自行承担所有费用、责任和风险，负责进行项目的设计、融资等前期及建设，并保证处理能力及标准达到设计要求。

3.6.3乙方负责提升改造后的污水厂的运营与维护。

3.6.5特许经营期终止时将项目完好地无偿移交给甲方或甲方指定的第三方。

3.6.6允许甲方按国家有关规定对项目进行监检，向甲方提供定期的项目进展或运行报告。接受政府部门的行业监管。服从社会公共利益，履行对社会公益性事业所应尽的义务和服务。

3.7  乙方的权利：

3.7.1乙方在特许经营期内享有特许经营权；

3.7.2按照本协议规定的方式收取污水处理费；

3.7.3在符合国家政策和法律的前提下，特许期限内污水处理厂的所有权和使用权均属于乙方。

3.8项目概况：

设计处理规模近期1.0万吨/日，提升改造项目根据甲方的技术咨询报告，原有工艺及设备为污水处理厂现有设备。

3.9 基本条件及要求

3.9.1进水水质主要参考指标如下：

| 指 标 | pH | CODcr | BOD5 | SS | 氨氮 | TP | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | 6～9 | 380 | 150 | 200 | 30 | 4 | 40 |

注：除上述指标其余所有指标按国家规定的纳管标准执行。

3.9.2出水水质要求

出水水质应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类排放标准，主要指标如下表所列:

| 项号 | 参数 | 单位 | 浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生化需氧量（BOD5） | mg/L | ≤10 |
| 2 | 化学需氧量（CODcr） | mg/L | ≤50 |
| 3 | 悬浮物（SS） | mg/L | ≤10 |
| 4 | 氨氮（NH3-N） | mg/L | ≤5（8） |
| 5 | 总磷（TP） | mg/L | ≤0.5 |
| 6 | 总氮（TN） | mg/L | ≤15 |
| 7 | PH |  | 6~9 |

注：氨氮（NH3-N）的控制指标在水温>12℃时以括号外数值为准，在水温≤12℃时以括号内数值为准。

3.9.3污水处理厂产生污泥经脱水后运至丽水污泥处置中心处理。

3.9.4处理工艺：根据技术咨询报告自行考虑。

3.9.5乙方应确保污水处理项目设施始终处于良好营运状态并能够安全稳定地处理污水和污泥，使其达到排放标准，大气污染物和噪声满足环保要求。

## 第四部分项目建设

第4条  土地使用

4.l  土地使用权

本项目土地已有，由甲方交予乙方使用。

4.2  对使用土地的限制

无甲方事先书面同意，乙方不得将第4.1条污水处理项目土地用于项目之外的其它任何目的。

第5条  设计

5.1  设计要求

乙方应按技术规范和要求以及适用法律和甲方的技术咨询报告进行项目设施的设计并承担相应费用，并按照国家有关规定进行报批。

乙方应对由于乙方原因造成的本项目设计中的任何缺陷负责，甲方未对设计文件提出异议不应被视为对本协议项下其权利的放弃，或以任何方式解除乙方在本协议项下的义务。

在设计过程中，因乙方侵害第三方知识产权引起的索赔等费用由乙方自行负责。

5.2施工图设计

乙方应根据批准的技术咨询报告和设计标准和技术规范准备设计和施工图设计并提交甲方进行建设前审查。如果在施工图设计中需要对技术咨询报告中的方案进行变更则应提出变更理由。重要变更内容的施工图设计，必需要经甲方批准才可以据此施工。申报后30日内甲方未书面拒绝，视为甲方同意该施工图内容变更。

5.3  甲方的责任

只有在下列情况下，甲方应对设计方案中的错误负责：

乙方对甲方批复中认为错误的部分书面通知甲方，通知发出后的30日内甲方没有对该错误进行纠正；及甲方在收到乙方有关错误的通知后，书面答复乙方按照原设计方案行事。

第6条  建设

6.1  乙方的主要义务

6.1.1乙方依照本协议负责项目前期工作（包括项目申请报告、项目环境影响评价报告及项目的相关报批工作等）、勘察、设计、建设并承担相应的一切费用和风险。

6.1.2乙方应根据有关的设计标准和技术规范委托具有相应资质的单位进行设计、施工图设计，并提供给甲方及具有审查资质的专门机构进行建设前审查。施工图设计必须经甲方批准方可以据此施工。

6.1.3 乙方按污水厂的行业要求和国家工程建设规范及《建筑法》实施工程建设，选择国内或国际先进、可靠、高效，运行管理方便，维修简便的排水专用设施和控制系统，以适当的、娴熟的方式利用新的优质材料和设施施工。在施工工程中安装的所有设备必须是全新的，使用的所有材料必须经检验是合格的。

6.1.4 乙方须按甲方和项目所在地环保部门的要求，安装进出水水质、流量在线监测与监控设备，以及事故排放管的污水流量监控设备。

6.1.5 对建筑承包商和设备供应商的选择方式应报甲方同意及备案。

6.1.6 按照适用法律法规选择有相应资质的监理公司进行项目建设施工的全过程监理，并承担相应费用；

6.1.7 在项目建设过程中，乙方在签署、取得或完成各种合同、审批等文件后，应于15个工作日内将相应的有关项目建设的文件之复印件报甲方备案。

6.1.9 保证甲方入场检查和测试的权利，配合甲方委派专家对项目建设的监督。

6.1.10在甲方规定的开工日期开始建设工程，在工程建设结束日前完成。

6.1.11乙方的建设内容包含红线范围内的提升改造、原有系统的更新，红线范围外提升泵站的更新，2个工业污水排放口在线监测、监控系统的建设。

6.2  甲方的主要义务

6.2.1 依照第4.1条提供土地。

6.2.2 甲方负责项目建设前期准备工作，包括：现场地条件、水电、交通、通讯等方面的配套。

6.2.3 在建设期内协助乙方办理有关政府部门所要求的批准和保持批准有效，给予并应由甲方给予的批准并保持批准有效；

6.3  工程建设进度

6.3.1 建设工期：协议双方应共同努力，按照项目进度计划及时完成。工程建设期为180天（从开工令发出日期到工程建设结束日）。

6.3.2项目计划

双方应根据规定的有关进度日期之前履行其在本协议项下的义务。

如果出现下列情况，上述进度日期的最后期限将延长或修改。

- 第11.1条所述的不可抗力事件；

- 由于第6.8条所述的发现文物使建设工程的实施延误；

- 由于甲方的违约而造成乙方的延误；

- 由于乙方的违约而造成甲方的延误。

6.3.3  乙方导致的工期延误

乙方不应无故对项目延期、终止。如未经甲方同意，因乙方原因造成项目延期、终止，甲方有权按以下办法处理，并可以在履约担保中兑取。

（1）当实际建设工期与本协议相比迟延，且迟延时间在三十天以内，乙方应向甲方支付违约金1000元/天。

（2）当实际建设工期与本协议相比迟延，且迟延时间超过三十天但在九十天以内，乙方应向甲方支付违约金2000元/天。

（3）当实际建设工期与本协议相比迟延，且迟延时间超出九十天或乙方无故终止项目，甲方有权没收全额履约担保金额。

甲方可以从履约担保中兑取，直至履约担保全部兑取完。如果履约担保累计被兑取完毕或者违约金金额累计达到履约担保金额，甲方有权立即发出终止意向通知书。

6.3.4  甲方导致的工期延误

（1）因甲方因素导致的工期延误，乙方的完工工期可给以同期顺延。

6.3.5 当月平均进水水量连续三个月达到近期工程实际设计负荷130%时，在相同的条件下（与本协议相当的投资回报率，并同步考虑社会经济发展水平），乙方必须根据甲方要求启动远期工程，同时在商定时间内完成远期建设。远期出水水质标准必须符合国家规定的排放标准，具体事宜双方协商确定。若另行组织实施的，乙方应予配合。

6.4质量保证和质量控制

在建设工程开始以前，乙方应根据规定制定和执行质量保证和质量控制计划。并在建设工程进度月报表中同时反映工程质量监控情况。

6.5进度报告

乙方每月应向甲方提交建设工程进度月报和工程建设情况，该表应反映已完成的和在建的建设工程进度和质量、预计完成工程的时间，如果进度和质量发生问题，应提出挽回的措施和计划。

6.6甲方的主要权力

6.6.1甲方有权对乙方的项目工程建设进行全面监督。

6.6.2 对项目设计审查和批准的权利。

6.6.3 对乙方所选择的建筑承包商、监理公司、设备和材料供应商进行资格审查。

6.6.4 对工程进行质量监督，有入场检查和测试的权利。

6.6不可免除

不论甲方是否监督、检查建设工程的任何部分，都不应视为放弃其在本协议下的任何权利，也不能免除乙方在本协议下的任何义务。

6.7交付图纸和技术资料

在工程建设结束日之后60公历日内，乙方应向甲方提交下列资料：

__5_份（打印件和电子文件）项目设施的全套施工和竣工图纸、竣工验收记录；

__5_份所有设备技术资料和图纸的复印件（包括设备平面图、说明书、使用和维护手册、质量保证书、安装记录、测试记录、质量监督和验收记录）；

__5_份（打印件和电子文件），甲方合理要求的与项目有关的其它技术文件或资料。

6.8对考古、地质及历史物品的保护

如果乙方在污水处理项目设施建设运营和维护过程中，发现考古文物、化石、古墓遗址、及具有考古学、地质学和历史意义的任何物品，乙方应及时通知甲方，并采取适当的保护措施，如果上述发现导致建设工程的延误，该延误应通过延长有关进度日期予以补偿。发现重要文物造成乙方直接损失由甲方负责。

第7条  竣工

7.1交工

7.1.1 项目建设各阶段，乙方应及时进行分部、分项及单位工程验收，并在此基础上组织项目的交工验收。

7.1.2 交工验收的内容含初步性能测试，包括：管道的闭水试验和通畅试验，构筑物满水试验，设备负载试车，清水联动试车等。

7.1.3 乙方应在交工验收开始前至少10工作日向甲方发出书面通知，告知验收内容和验收开始时间。甲方在收到上述通知后，应派代表并组织相关职能部门参加交工验收；甲方收到上述通知后未能派代表参加交工验收的，不影响交工验收的效力。

7.1.3乙方应当在交工验收合格后及时将交工验收报告复印件提交甲方备案；对交工验收中发现的问题乙方应及时整改直到通过交工验收。

7.2 商业试运营

7.2.1 项目通过交工验收后，乙方应及时将试运行计划上报甲方，甲方根据乙方的试运行计划提供符合要求的进厂污水供乙方调试。

7.2.2 乙方根据试运行情况，在稳定运行（出水稳定达标）30个公历日后，可向甲方发出开始商业试运营申请书。

7.2.3 甲方应自接到开始商业试运营申请书之日起组织相关人员对项目情况进行核查，并在15个公历日内书面通知乙方是否同意开始商业试运营以及开始商业试运营的明确日期。甲方不能以非乙方的原因拒绝乙方的试运营申请。

7.2.4 如甲方未于前述10个工作日内发出同意或不同意的书面通知，则视为甲方同意乙方的商业试运营申请，商业试运营日为乙方申请文件递交到甲方后的第11工昨日。

7.2.5 自商业试运营当日起，并根据本协议约定的污水处理费单价按实际处理合格达标水量向乙方支付污水处理服务费。

7.2.6 商业试运营期内组织竣工验收和环保验收。

7.3  项目设施竣工验收

7.3.1 乙方应及时完成各单项验收，具备竣工验收条件后，应至少提前10个工作日向甲方发出竣工验收的书面通知。

7.3.2 甲方在接到通知后派代表参加由乙方组织有关方面联合进行的竣工验收。如果甲方在收到通知后未参加竣工验收，则竣工验收可在甲方缺席的情况下按预定的时间进行，并将验收结果及时通报甲方。

7.3.3 如果甲方认为竣工验收部分或全部不合格，应在10个工作日内书面通知乙方并陈述不合格理由。乙方应采取所有必要的改正措施补救不合格情况，并应至少提前10个工作日向甲方发出书面通知，再次组织竣工验收。乙方应对因不合格而导致的费用增加和工期延误承担全部责任。

7.3.4 如果甲方在再次竣工验收结束后15个工作日内未发出有关不合格的书面通知，并且验收结果已得到有关部门的认可，则视为项目设施竣工。

7.4 环保验收

本项目商业试运营之日同时乙方应向当地环境保护行政主管部门申请本项目的环保验收。

如因本项目实际进水水量未能达到建设项目环保验收相关法律所要求的水量负荷致使无法按期进行环保验收的，由甲方与环保及相关部门进行协商，或采取分步环保验收的方式。

环保验收过程中提出的纠正问题，乙方应及时整改。

7.5 商业运营

7.5.1商业运营的前提条件

⑴ 项目工程通过环保验收或分步环保验收，并收到环保部门发出的通过环保验收或分步环保验收通知；

⑵ 项目工程通过竣工验收。

7.5.2 在满足7.5.1 款规定的条件下，乙方应向甲方提交商业运营书面申请；甲方自收到申请之日起10个工作日内书面通知乙方是否同意其开始商业运营以及开始商业运营的确定日期。

7.5.3如甲方未于前述的10个工作日内发出同意或不同意的书面通知，视为同意乙方开始商业运营，商业运营为乙方申请文件递交到甲方后的第11工作日。

7.5.4 从开始商业运营或视为同意开始商业运营当日，并按照本协议支付污水处理费。

7.6 不予免责

甲方检查和接受建设工程的全部或任何部分及出具完工确认函的行为不得解除乙方在项目设计或建设方面的缺陷或延误所应承担的任何义务或责任，也不影响其他政府部门依据法律、法规、规章、规范性文件监督、检查、管理项目建设工程的权力。

## 第五部分 项目的运营与维护

第8条  运营与维护

8.1  运营和维护的基本原则

在整个运营期内，乙方应根据本协议的规定，自行承担费用（包括税费）和风险，管理、运营和维护污水处理设施。乙方应确保在整个运营期内，始终根据下列规定运营并维护污水处理项目设施：

（a）国家和地方现行的企业运行的有关法律法规，污水处理的有关法律法规，标准和规范，本项目有关批准文件的要求；

（b）质量保证、质量控制质量监测和安全生产的相关要求；

（c）运行维护手册以及污水处理项目内设备制造商提供的说明手册和指导；

乙方应确保污水处理项目设施始终处于良好营运状态并能够以安全稳定的方式处理污水和污泥达到排放标准，大气污染物和噪声满足环保要求。

8.2  污水处理范围

在特许经营期内，乙方应只对甲方收集的所有污水提供处理。未经甲方事先书面同意，不得接受任何第三方的污水进行处理（污水处理项目自身产生的污水除外）。

8.3  甲方的主要责任

8.3.1 甲方保证污水厂的进水水质符合本协议第3.9.1条规定。

8.3.2 按本合约规定按期向乙方支付污水处理费。

8.3.3 如进水水质超标且时间连续一个月以上的，双方应对增加设施保证进水水质及调整污水处理收费价等事宜进行协商解决。

8.3.4甲方应确保在整个特许经营期内，收集和输送污水至污水处理项目交付点，如期达到合同规定的基本水量和进水水质。

8.3.5 在整个特许运营期内，应督促乙方认真执行国家行业标准《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》和本协议规定的出水质量标准。

8.4  乙方的主要责任

8.4.1 乙方在整个特许期间负责污水厂区的管理、运营、维护和维修，并同时承担相应的费用和风险。

8.4.2 乙方确保在整个特许期间始终按照行业规范、标准和项目设计要求运营污水厂，使其处于正常运营状态。

8.4.3 乙方在整个特许期间负责按设计要求，使污水厂出水水质符合本协议第3.9.2条规定，并接受甲方的监督，承担因乙方管理营运不当造成的出水水质不达标的相关责任；但不承担因甲方未履行遇不可抗力而造成污水厂出水水质不符合本协议第3.9.2条规定或造成其他不良后果的责任。

8.4.4 如果污水进水水质超过本协议第3.9.1条规定的标准致使乙方不能履行其在第8.4.3条项下的义务，乙方应尽最大能力处理并不得直接排放，同时立即书面通知甲方，双方按9.4条原则处理。

8.4.5 乙方在日常生产经营活动中，污水处理包括除臭系统和污泥处置应符合环保部门的有关要求，充分考虑环境影响，维护生态环境。

8.4.6 乙方应控制进水水量在日最大运行负荷以内，如果进水水量超过本协议规定的污水处理项目设计处理能力，乙方应及时通知甲方，同时提出拟采取的对超量污水进行处理的措施，甲乙双方应及时协商确定解决方案。

8.4.7乙方应按适用法律法规和合理的商业标准以及谨慎运行惯例认真而有效地处理其业务与事务，同时向甲方提交反映其经营情况的财务报表，并保证其真实性。

8.4.8乙方应建立健全水质检测和检验制度，按照国家或行业规定的检测项目、检测频次和有关标准、方法定期完成自动或手动检测污水处理厂进水和出水等项目，做好各项检测分析资料和水质报表的汇总、归档。

8.4.9 乙方应对污水处理设施的状况及性能建立定期检修保养制度，对各项设施的图纸资料进行收集、归类和整理，完善公用设施信息化管理系统，保持水处理设施处于良好使用状态，并在甲方的要求下将设施运行情况报告给甲方。

8.4.10乙方应建立完善安全生产制度和意外事故的应急机制，制定应急预案报甲方备案，并按要求定期进行应急预案演练；乙方应保障生产和服务的稳定和安全，防止事故发生。如出现重大意外事故，乙方应及时通报甲方，并尽最大人力、物力进行抢救，尽快恢复生产与服务；在事故影响期间，乙方应采取各种应急措施进行补救，尽量减少事故对公众的影响。

8.4.11 在运营期内污水处理厂内的设备、设施及材料的更新、更换及维护等均由乙方负责，并承担相应费用。

8.4.12 运营期内进出水水质、流量在线监测与监控设备，以及事故排放管的污水流量监控设备的维护、更新、更换均由乙方承担。如果环保部门有新的要求由乙方按新的要求负责更换或建设并承担相应费用。

8.4.13 运营期内，污水处理厂外的1座提升泵站由乙方负责维护、更新、更换，如果环保部门有新的要求由乙方按新的要求负责更换或建设并承担相应费用。

8.5  运行与维护手册

在开始商业运营之前，乙方应编制运行与维护手册。该手册应包括生产运行、日常维护、设备检修内容、程序和频率。并在商业运营日之前报送甲方备查。对运行维护手册的修改应及时报备甲方备查。

8.6  水样的采集和储存

8.6.1 水样的采集和储存应满足法律法规和有关规范的相应要求；

8.6.2 用于检测水质的进水水样和出水水样应分别在污水进水检测点和污水出水检测点采集；

8.6.3 甲方有权指定代表或委派监督员在任何时候对乙方的检测程序、仪器、设备和结果进行现场检查和检测。

8.6.4 甲方核实或抽查的结果与乙方自检结果不一致时，应以双方认可的有资质的第三方检测结果为准。聘请第三方检测的细则由甲乙双方另行约定。

8.7水量的计量

8.7.1 乙方应按规定安装计量检测装置，计量污水处理厂的进水量及出水量。在开始商业试运营日或双方约定的时间，双方应将所有安装的流量计设定一个基础读数，以确定每一流量计的原始值。出水流量由甲、乙双方在每月最后公历日抄表，以确定出水水量（水量以立方米计算），并共同签字核对确认。甲方有权随时核查流量计读数及乙方的抄表记录。如果甲乙双方就水量记录结果存在分歧，任何一方有权提请有资质的第三方进行检验确定。

8.7.2  乙方应使用符合要求的流量计连续测量、计算和记录在进水计量点提取的进水量和在出水计量点提取的出水量。包括瞬时流量和时、日、月、年的累计流量。

8.8暂停服务

8.8.1发生计划内暂停服务，乙方应于每年12月15日前提交下一年度维护计划，将其重大维护和更新内容上报甲方及甲方指定部门备案，甲方应在预计的计划内暂停服务开始之前给与书面答复或批准，乙方应尽最大努力使得计划内暂停服务的影响降低到最小以使设施的处理能力在计划内暂停服务期间维持不少于50 %设计能力。并且每一运营年计划内暂停服务不得多于15公历日。

8.8.2若发生计划外暂停服务，乙方应立即通知甲方解释其原因并尽最大努力在24小时内恢复正常服务。如果计划外暂停服务超过24小时，乙方应按9.7款支付水量不足违约金。

8.9  环境保护

8.9.1乙方应始终遵守有关公共卫生和安全的适用法律法规及本协议的规定。

8.9.2乙方不应因项目设施的建设、运营和维护而造成污水处理厂场地和排水干管（如果有）土地（包括土壤、地下水或地表水及空气）或周围环境的污染。

8.9.3乙方在项目设施的建设、运营和维护期间应采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目设施周围建筑物和居民区的干扰。

8.9.4但乙方对于以下任何一种情形不承担责任：（1）生效日期前已经存在的或潜在的；或者（2）因第三方的作为或不作为引起的；或者（3）甲方导致的环境污染及安全隐患。

8.9.5 本项目污泥处理达到国家及地方规定的污泥无害化处置标准。

8.10  未履行维护的处理

如果乙方违反其第8.4条项下污水处理项目设施维护的义务，甲方可就该违约向乙方发出通知，限期完成纠正性维护。乙方在接到上述通知后应对污水处理项目设施进行必要的纠正性维护。如乙方未在限期内进行纠正性维护，甲方有权从当月污水处理费中扣取款项对项目设施进行纠正性维护，不足的款项从以后的污水处理费中继续扣取。

8.11  甲方进入污水处理项目设施现场

甲方及其代表应有权在任何时候进入污水处理项目设施，以监察污水处理项目设施的运营和维护，条件是甲方不得干涉、延误或干扰乙方履行其在本协议项下的义务。甲方有权要求乙方提交与生产、经营有关的报表、报告和资料，但应予保密，不得向任何第三人泄漏（政府相关管理机构行使行政职权的除外）。甲方有权不定期对乙方的水质、水量进行检测或委托专业机构对乙方的服务进行抽检和调查。

第9条  污水处理费

9.1  污水处理费

在运营期内甲方每季度向乙方按当季度污水处理量支付污水处理费：

1）污水处理费——按污水处理费单价_____元/立方米计费；污水处理费=污水处理费单价×收费水量。

2）建设期和试运行期的污水处理按0.81元每吨，污水量按达标水量，不执行保底水量。污水处理费=0.81*达标水量

3）每月收费水量的确定：如果每个季度日平均污水量不足保底水量的则按保底水量计算，如果每个季度日平均污水量超过保底水量的则按实际污水处理量计算。

| 保 底 水 量 | 建设1.0万吨/日 | 近期1.0万吨/日 |
| --- | --- | --- |
|  | 试运行 | 试运行按实际进水量，支付达标出水处理费 |
|  | 0.7万吨/日 | 运营期第一年 |
|  | 0.7万吨/日 | 运营期第二年 |
|  | 0.8万吨/日 | 运营期第三年至运营期结束 |

9.2  污水处理费单价调整

由于人工工资、财务成本、电费标准、税收政策和物价指数等因素影响，污水处理费单价每5个自然年（自商业运营日开始）调整一次，即由甲乙双方在每5年的最后一个月按照调价公式进行一次评估，当运行成本涨跌幅度达到5%，甲乙双方均有权向青田县政府提出调价申请。由青田县政府根据实际情况研究决定，经批准后实行。调价方案应委托第三方中介机构审核和行政主管部门批准。

前一个调价日确定的处理单价在下一个调价日到来之前维持不变。调整污水处理费单价时，由甲、乙双方根据附件1规定的公式计算调价幅度，并于每个调价年度1月15日以前提出调价申请，提出申请后三十个工作日内按法定程序核定批准，核定批准的单价从该调价年度的1月1日开始执行。

9.3  污水处理费的支付

乙方应在每个运营季度结束后的下个月的10个工作日内按照计算的污水处理费金额向甲方开具账单或付款通知，甲方在收到账单20工作日内支付无争议的污水处理费金额，如甲方对账单有争议，应在收到通知后20工作日内通知乙方，甲乙双方应就争议部分进行协商，如未能协商解决，应依照第19条款解决。

本协议项下，任何逾期未付款项应从到期应付之日起至收款方收到款项之日止按违约利率计息。

本协议项下的任何支付一律以人民币支付。

9.4  污水进水水质超标

如果污水进水水质超过本协议第3.9.1规定的标准致使乙方不能履行其在第8.4 条项下的义务，应立即通知甲方，按下列方法处理：

(a)如果污水处理项目有能力处理，持续时间未超5天时，甲方不予补偿，如持续时间超过5天，则甲方应补偿因增加处理负荷所造成的实际成本增加部分；

(b)如果污水处理项目没有能力处理，并持续5天，由甲乙双方共同协商处理办法，制订改造方案，经甲方同意后实施，改造费用应由甲方承担。在新的改造方案完成前，调整本协议3.9.2条的出水指标，由此造成乙方的出水水质超标的责任，甲方不予追究；

（c）如因进水水质部分指标超标，但不会造成整个污水处理系统崩溃的，乙方应予处理并保证其他指标达到约定排放标准，对超标指标有能力处理的，按上述（a)款执行，无能力处理的按上述（b)款执行；

（d）应进水水质超标造成的运营费用增加，乙方有权要求甲方补充该部分损失。

9.5  更改出水排放标准

因执行甲方要求改变污水处理出水水质标准，而增加的运营成本或资本支出，乙方有权获得相应的补偿。经营期间若国家施行新标准，则应符合新标准相应等级的排放标准所要求的各项技术指标，排水口排放水质应符合国家规定的标准。为实行新标准相关事宜，双方另行协商。因实行新标准而需调整污水处理费单价的，双方按附件1规定调整。

9.6  出水不符合排放标准的违约金

由于乙方原因出水不符合排放标准的，乙方除接受环保部门处罚外，应向甲方缴纳超标排放量（按时均值计算排放量）*污水处理单价*3的违约金，如因超标排放造成甲方或第三方损失的由乙方负责赔偿。但由于非乙方原因造成出水水质不能达标时除外。

9.7  处理水量不足违约金

除非甲方的违约或不可抗力，乙方在设计处理能力之内未能对全部污水进行处理时，按未处理水量二倍的污水处理费交纳违约金。如因未能对全部污水进行处理造成甲方或第三方损失的由乙方负责赔偿。

如因供电故障导致超过24小时无法供电导致乙方处理水量不足，乙方不予支付处理水量不足违约金。

9.8 运营违规

在运营期间，如乙方发生稀释进出水、偷排等违法违规行为，第一次甲方有权扣除乙方当月的污水处理费，第二次甲方有权扣除乙方2个月污水处理费，第三次甲方有权扣除乙方1年的污水处理，同时甲方有权单方面解除合同，追究相关损失。

9.9 污泥

污泥的含水率必须达到处置要求。污泥必须运送至丽水指定地点及指定单位进行处置。污泥处置费及运输费由乙方承担。

## 第六部分项目设施的移交

第10条  特许经营期期满时污水处理项目设施的移交

10.1 特许经营权终止

经营期限满后甲方授予的特许经营权自动终止，终止后乙方将维护得当并处于正常工作状态的、能满足污水处理达标排放的污水厂整体完好无偿移交给甲方或甲方指定的第三方。

10.2移交委员会

特许经营期结束十二个月前，由甲方和乙方各自派员组成移交委员会，具体负责和办理移交工作，甲乙双方代表人数应当相同。移交委员会主任委员由政府指派有关部门担任，组织必要的会议会谈并商定设施移交的详尽程序，确定移交仪式，向社会公告。

10.3 移交范围

在特许经营期结束当日即移交日，乙方应向甲方无偿移交以下内容但不限于：

(a)乙方对污水处理项目设施的所有权利和利益，包括：

①污水处理项目设施的建筑物和构筑物。

②与污水处理项目设施相关使用的所有机械、设备和控制系统；

③第10.6条要求的所有零备件和配件、化学药品以及其他动产；

④运营和维护项目设施所要求的所有技术和技术诀窍、知识产权等无形资产（包括以许可方式取得的）；

(b)在用的各类管理章程和运营手册包括专有技术、电脑软件、生产档案、技术档案、文秘档案、图书资料、设计图纸、文件和其它资料，以使污水处理项目能平稳地正常地继续运营；

(c)土地使用权及与污水处理项目场地有关的其它权利。

这些资产在向甲方移交时应不存在任何留置权、债权、抵押、担保物权或任何种类的其它请求权。污水处理项目场地在移交日应不存在任何环境问题和环境遗留问题。

乙方在移交期有无偿培训甲方管理人员和操作人员的义务，以便能使项目顺利而有效地移交。

甲、乙双方在办理移交工作的同时，应明确特许经营期结束后妥善安置原项目雇员的办法。

10.4 维护担保

10.4.1在运营期满前第12个月（　　　　年　　　月　　日前），乙方应向到甲方指定帐户提交维护保证金或银行保函（金额为运营期第24年的第7-12个月共6个月的污水处理费总和），维护担保在运营期满且移交完成后6个月后退还50%。其余在12月质保期满后退还。

10.4.2 在移交日，由专家、甲乙双方的代表组成移交小组对移交内容清点交接。如因乙方原因造成某设备（施）或资料未能按规定移交，甲方有权没收与该移交物（设备（施）或资料）相当价值的保证金。

10.4.3 甲方行使维护担保的权利不损害甲方在本协议项下的其它权利，且不应该解除乙方不履行维护污水处理项目设施的义务。

10.5 最后恢复性大修和性能测试

10.5.1 最后恢复性大修

（a）在移交日之前不早于三个月，乙方应按照移交委员会商定的最后恢复性大修计划对污水处理项目设施进行大修，此大修必须于移交日一个月之前完成。

（b）通过最后恢复性大修，乙方应确保污水处理厂关键设备的整体完好率达到100%、其它设备的整体完好率达到95%、污水处理厂厂内构筑物不存在重大破损。

（c）如果乙方不能根据上述要求进行最后恢复性大修或达到大修标准，甲方应有权使用维护担保自行进行大修。在此情况下，应向乙方提供所发生的支出的详细记录。

10.5.2  性能测试

在移交日之前，移交委员会应进行污水处理项目设施的性能测试。乙方有责任使测试所得各项性能参数都能符合有关技术规范的要求。如果所测参数仍有差距，甲方有权从维护担保中支取相应费用以修正上述缺陷。如果保证金不足使用的，甲方承担费用以后有权向乙方追偿。

10.6 备品备件

10.6.1 在移交日，乙方应向甲方无偿移交按有关技术规范要求的在三个月期间污水处理项目设施正常运行需要的消耗性备件和事故抢修的零备件，并提交备件的详细清单。

10.6.2 乙方应向甲方提交生产、销售污水处理项目设施所需全部备品备件的厂商名单。

10.7 保证期

乙方应在移交日后12个月的保证期内，承担全厂设备和设施质量缺陷的保修责任（因接受移交的单位使用不当造成的损坏除外），乙方在收到该通知后，应尽快自费进行保修。

在紧急情况下，或乙方没有及时保修，甲方有权使用维护担保的相应金额进行保修，但应将支出的情况告诉乙方。

10.8 承包商保证的转让

在移交时，乙方有义务将所有承包商、制造商和供应商提供的尚未期满的担保及保证在可转让的范围内分别无偿转让给甲方，并促成供应商以过去同样的优惠价格供应设备，在移交时，甲方有权选择是否接受合同延续和承担由此发生的一切责任。

10.9 移交效力

除10.7条规定以外，乙方在本协议项下的权利和义务随移交的完成而终止（除甲方未支付完毕的污水处理费外），甲方应接管污水处理项目的运营及享有污水处理项目的一切权利和义务。

10.10 风险的转移

甲方承担移交日后污水处理项目的全部或部分损失或损坏的风险，除非损失或损坏是由乙方的过错或违约所致。

## 第七部分双方的一般权利和义务

第11条  甲方和乙方共同的一般权利和义务

11.1  不可抗力

11.1.1 不可抗力

不可抗力：是指在签订本协议时不能合理预见的、不能克服和不能避免的事件或情形。以满足上述条件为前提，不可抗力包括但不限于：

（1）雷电、地震、火山爆发、滑坡、水灾、特大暴雨、海啸、台风、龙卷风或旱灾；

（2）流行病、瘟疫爆发；

（3）战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用，暴乱或恐怖行为；

（4）全国性、地区性、城市性或行业性罢工；

11.1.2 积极补救不可抗力的义务

(a)尽快向对方通告事件或情况的发生，对事件或情况的预计持续时间和其在本协议项下履行义务的可能影响作出估计；

(b)作出一切合理努力以继续履行其在本协议项下的义务；

(c)尽快采取行动纠正或补救造成免于履行义务的事件或情况；

(d)作出一切合理努力以减轻或限制对对方造成的损害；

(e)将其根据上述(b)( c)和( d) 段采取的行动或行动计划定期通告对方，并在导致它免于履行义务的事件或情况不再存在时立即通知对方。

11.1.3 不可抗力的处理程序

不可抗力事件发生后，双方应本着诚信平等的原则，立即就此等不可抗力事件进行协商，

11.1.4 费用

发生不可抗力事件时，任一方必须各自承担由于不可抗力事件造成的支出和费用。乙方因不可抗力造成的损失，应由保险获得补偿，甲方可依不可抗力造成的时间损失给予延期并相应延长特许经营期。

11.1.5不可抗力造成的终止

如果任何不可抗力事件阻止一方履行其义务的，双方应协商继续履行本协议的条件和重新履行本协议的时间。如果自不可抗力发生后90日双方不能就继续履行的条件和时间达成一致意见，并且该不可抗力事件如果不能一致解决将会对项目的顺利进行造成实质性影响时，任何一方均可以按16.4条款书面通知另一方终止本协议。

11.2  保密

任何一方或其雇员、承包商、顾问或代理人获得的所有资料和文件（不论是财务、技术或其他方面，但不包括与项目进展有关的非敏感信息），如果尚未公布即应保密，未经另一方事先书面同意，在特许经营期期满之后的1年期间不得向第三方透露或公开，但是法律要求的除外。本承诺在本协议终止后仍然有效。

11.3 合作义务，预先警告义务

双方应相互合作以达到本协议的目的，并应善意地行使和履行各自在本协议项下的权利和义务。在此前提下，双方同意：

(a)除本协议另有规定外，当一方要求取得另一方的同意时，被要求方应在10天或其它合理所需的时间内给予同意或批准，而不可以无理拒绝或迟延给予该等同意或批准；

(b)如果任何一方获悉的任何事件或情形属于：

(1) 经该方合理预计将对任何一方履行其本协议项下的义务或实施项目的能力造成重大不利影响的事件或情形；

(2) 合理预计另一方不可能获悉该事件或情形；则该方应尽快将该事件或情形通知另一方。

第12条 甲方的一般义务

12.1 不干预

甲方不得干预污水处理项目内部管理事务，除非合同条款的执行受到影响。

12.2 不当提取保证金

如果甲方提取了乙方提交的履约担保函和维护担保，之后乙方通过仲裁或其它方式确定甲方无权提取，甲方应退还提取的款额，并应支付乙方因此发生的所有费用和支出，以及支付自提取之日至退还之日的利息，该利息按当时银行短期贷款利率执行。

第13条  乙方的一般义务

13.1 股权转让的限制

项目正式投入运营5年内，乙方不得转让其部分或全部权益。此后乙方要转让权益的、须征得甲方同意。

13.2 遵守适用法律

乙方履行本协议项下的义务时应始终遵守适用法律的规定。

13.3 劳动安全标准

乙方应遵守现行的劳动保护法规，尊重职工的权利和严格执行安全法规及有关标准。

13.4项目文件的协调

乙方应确使融资文件、股东之间的任何合同、乙方章程、本协议项下的保险单以及由乙方签订的与本项目有关的任何其它合同都能符合本协议的规定和都能够履行本协议。

13.5 税金、关税及收费

乙方应按照适用法律法规缴纳所有税金、关税及行政性收费。乙方建设、营运本项目的各种税费必须在青田县内缴纳。

13.6 对承包商和其雇员及代理人的责任

乙方雇用任何承包商和其雇员及其代理人，不应解除乙方在本协议项下的任何义务。承包商和其雇员及其代理人为本协议目的的所有作为或不作为视同乙方的作为或不作为。

13.7 知识产权的赔偿处理

乙方应对本项目在建设、运行和管理工作中可能发生的侵犯知识产权而引起的诉讼负责应诉和赔偿。

13.8 上级补助资金的处理

乙方应积极配合甲方做好上级补偿资金的申请等工作，上级政府或部门下拨的本项目补助资金（或类似于此类资金）归甲方所有。

第14条  保险

14.1 特许经营期内，乙方必须自费购买和维持所有足额的财产、人员和经营风险等保险。

14.2 如果乙方不购买或维持本协议所要求的保险，则甲方有权购买该保险，并且有权根据本协议从履约担保或维护担保中兑取或从污水处理费中扣除需支付的保险费金额。

## 第八部分违约赔偿

第15条  违约赔偿

15.1 赔偿

违约方应向对方支付违约金，违约金以履约保证金为准。每一方应有权获得因违约方违约而使该方遭受的任何损失、支出和费用的赔偿，该项赔偿由违约方支付。

一方违约，双方协商不成，致成仲裁的，守约方为仲裁所支付的仲裁费、律师代理费均由违约方承担。

15.2 减轻损失的措施

由于另一方违约而遭受损失的一方应采取合理行动减轻损失。如果一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能够减轻或减少的损失金额。

受损害的一方应有权从另一方获得为减轻损失而采取行动所发生的合理费用。

15.3 部分由于受损害方造成的损失

如果造成损失的部分原因是是由于受损害方的作为或不作为造成的，赔偿的数额应扣除这些因素应承担的损失。

15.4 对间接损失不负责任

除非本协议另有规定，各方均不应对由于或根据本协议产生的或与其相关的任何索赔为对方的任何间接、特殊、利润损失或附带损失或惩罚性损害赔偿负责。

15.5 连带责任

乙方为本项目中标人       针对本项目成立的项目公司，对因乙方原因造成的赔偿责任，乙方和中标人以及新成立的项目公司承担连带赔偿责任。

15.6 提前告知

乙方在知道或应该知道自己不再具备履行本协议能力时，应提前以书面形式向甲方告知自己真实情形，并协助甲方执行临时接管预案。乙方未及时通知甲方，造成损失或重大社会影响的，乙方应承担相应法律责任。

## 第九部分终止、变更和转让

第16条  终止

16.1 甲方的提前终止

下述每一条款所述事件，如果不是由于甲方的违约或由于不可抗力所致，如果有允许的纠正期限而在该期限内未能纠正，甲方有权立即发出终止意向通知，并兑取履约担保或维护担保：

（1）因乙方原因，工程达不到合同约定的进度，经甲方催促后仍达不到要求的。

（2）乙方放弃建设；

（3）工程质量达不到国家建设工程有关质量评定标准合格等级的，经甲方提出，拒不整改或整改后仍达不到国家建设工程有关质量评定标准合格等级的。

（4）擅自处置特许经营权；

（5）擅自将所经营的财产进行处置或者抵押向第三方提供经济担保；

（6）因乙方原因，运营质量达不到协议要求的；

（7）因经营管理不善发生重大质量、生产、安全事故；

（8）擅自停业、歇业，且严重影响公共利益和安全；

（9）根据中国法律乙方资不抵债或进入破产程序；

（10）因违反法律而被相关部门吊销营业执照；

（11）未能及时提交履约担保或维护担保；

（12）在国家或项目所在地各级部门提出新的出水标准后，乙方拒不执行或双方无法对新标准的处理费、设施建设费达成一致的；

(13) 乙方未履行本协议项下的其它义务，构成对本协议的实质性违约，并且在收到甲方说明其违约并要求补救的书面通知15个工作日内仍未能补救该实质性违约；

16.2 乙方的终止

下述每一条款所述事件，如果不是由于乙方的违约或由于不可抗力所致，如果有允许的纠正期限而在该期限内未能纠正，即构成甲方违约事件，乙方有权立即发出终止意向通知：

(a)甲方在第3.1条中的任何声明被证明在做出时即有严重错误，使甲方履行本协议的能力受到严重的不利影响；

(b)甲方未能按照本协议的约定履行向乙方支付污水处理服务费的义务；

(c)甲方未履行其在本协议项下的任何其它义务构成对本协议的实质性违约，并且在收到乙方说明其违约并要求补救的书面通知后的15个工作日内未能补救该实质性违约。

16.3 非双方原因的终止

下述每一条款所述事件，甲方有权立即发出终止意向通知：

(a) 由于国家或地方政策的变更或调整，致使污水处理厂全部或主要部分资产或权益被没收、征用或被收归国有；在国家法律法规政策发生重大变化和调整时，甲方有权改变特许经营方式。

(b) 本协议或国家有关法规规定的其它令任何一方有权提前终止本协议的情况；

(c)如果在运营或建设期间，国家提出更高的出水标准，则乙方应按更高标准进行厂区提升，相关费用双方友好协商，如乙方拒不提升标准或双方费用无法协调，则甲方有权单方终止合同。

16.4 通知

16.4.1  终止意向通知

按照第16.1或16.2条或16.3发出的任何终止意向通知应表述违约事件的详细情况并给出必要的协商期。

在终止意向通知发出之后，双方应在协商期内避免本协议终止采取措施，如果双方就将要采取的措施达成一致意见，并且在相应的协商期纠正了违约事件，终止意向通知应立即自动失效。

16.4.2  终止通知

在协商期届满之时，除非：

（1）双方另外达成一致；或

（2）导致发出终止意向通知的违约事件得到纠正；

发出终止意向通知的一方有权发出终止通知。

16.5 终止的一般后果

如果本协议提前终止，则自任何一方发出终止通知起，双方商定的提前终止日止，双方应继续履行本协议下的权利和义务。

本协议终止后，双方在本协议项下不再有进一步的义务，但根据第16.7条可能到期应付的任何款项，以及本协议到期或终止之前发生的而在本协议到期或终止之日尚未支付的付款义务除外；本协议的终止不影响本协议中争议解决条款和任何在本协议终止后仍然有效的其它条款。

16.6  终止后的补偿

（1）建设期内特许经营协议终止的补偿办法

在本项目工程开始商业运营日之前，由于甲方原因或非双方原因导致本协议提前终止的，乙方应向甲方移交在建工程，甲方应按照审计价值向乙方支付相应价款，同时应退还乙方提交的建设期履约担保；如因乙方原因导致本协议提前终止的，甲方不接收乙方在建工程且不对乙方进行补偿，且收回所提供使用的土地。乙方必须在一个月内处置完毕在建工程，如逾期不处置完毕，视同乙方放弃在建工程项目设施，同时甲方可全额扣除乙方的建设期履约担保。

（2）商业运营期内特许经营协议终止的补偿办法

如由甲方原因发生特许经营权提前终止的情形，除非本协议另有约定，甲方对乙方按既定的原则计算并支付提前终止补偿金。提前终止补偿金按以下方法计算：

| 项次 | 特许经营协议提前终止之情形 | 终止补偿金 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲方违约 | A＋B |
| 2 | 法律变更或政府行为及16.3款 | A＋40%×B |

A 取特许经营协议提前终止时经审计的账面固定资产净值与乙方实际投入的前期费用摊余价值之和，与特许经营期剩余期限预期净利润现值二者之较小值。

B 取值见下表：

| 运营期 | 在商业运营10年内，补偿乙方2年预期净利润的现值（以前3年商业运行年平均净利润为参考值）；在商业运营10-20年内，补偿乙方1年预期净利润的现值；（以前3年商业运行年平均净利润为参考值）；若已商业运营20年以上，剩余时间超过1年以上的补偿乙方1年预期净利润的现值；不足1年的，不再支付补偿。 |
| --- | --- |

如由乙方原因造成提前终止时，甲方无偿收回乙方的项目设施且不对乙方进行补偿，土地及甲方原有设施同时无偿收回，乙方必须在一个月内移交离场，如逾期不移交，甲方可通过法律途径强制收回。同时甲方有权要求乙方赔偿由此造成的损失。

（3）商业运营期内因不可抗力导致特许经营协议终止的补偿办法

当特许经营协议由于不可抗力原因终止时，根据相关部门的审计值（截至特许经营协议终止时乙方在本项目中累计的资本性支付减去累计折旧、摊销总额所得的值）依据和乙方因不可抗力事件所获得的保险赔付，甲方按约定方式（50%审计值-保险赔付）计算支付给乙方一定的补偿费。

（4）商业运营期内因16.3导致特许经营协议终止的补偿办法

当特许经营协议由于16.3的原因终止时，根据相关部门的审计值（截至特许经营协议终止时乙方在本项目中累计的资本性支付减去累计折旧、摊销总额所得的值）依据和乙方因不可抗力事件所获得的保险赔付，甲方按约定方式（80%审计值-保险赔付）计算支付给乙方一定的补偿费。

16.7  终止后的移交

16.7.1 乙方根据16.7.2条款向甲方移交依照第10.3条规定的污水处理项目所有设施的权利和权益。

16.7.2 乙方应于提前终止日立即向甲方移交污水处理项目的所有权和运行权。甲方和乙方应于 30日内按照16.6条款确定终止补偿金额，甲方应在确定终止补偿金额后 90天内将终止补偿金全部支付，乙方在收到最后一笔终止补偿金当日，乙方对项目设施的所有权和所有权益即全部转给甲方。

16.7.3 乙方在移交前，必须清理项目终止前乙方的债务、抵押、质押等。

第17条  变更和转让

17.1 甲方的变更

由于政府机构改革造成甲方的变更，但新的甲方应：

（a）具有承担原甲方对项目的所有权利、义务和责任的，并重新得到政府的授权，以及：

（b） 接受并完全承担甲方在本协议项下义务的履行。

17.2 乙方的转让

17.2.1 资产或合同的转让

未经甲方事先书面同意，乙方不得出让、转让、抵押、质押本项目的资产，也不得在上述资产、权利和利益上设置任何留置权或担保权益或者以其它方式处置这些资产、权利或利益。

## 第十部分解释和争议的解决

第18条  解释规则

18.1 修改

本协议任何修改、补充或变更只有以书面形式并由双方授权代表签字方可生效并具约束力。

18.2 可分割性

如果本协议任何条款不合法、无效或不能执行，或者被任何有管辖权的仲裁庭或法院宣布为不合法、无效或不能执行，则

其他条款仍然有效和可执行；

双方应对不合法、无效或不能执行的条款进行修改，使之合法、有效并可执行，并且这些修改应尽可能恰如其分地平衡双方之间的利益。

第19条  争议的解决

19.1 双方友好协商解决

若双方对本协议条款的解释（包括关于其存在、有效或终止的任何问题）产生任何争议、分歧或索赔，则应尽力通过协商友好解决该争议、分歧或索赔。运营协调委员会的一致决议对各方均有约束力。若在提出上述要求后15个工作日内该争议未能得到解决，则应适用第19.2条的规定。

19.2争议解决

本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由双方友好协商解决，协商不成的，双方均同意提交丽水仲裁委员会仲裁，并同意按照仲裁委员会有效的仲裁规则仲裁。仲裁裁决是终决的，对各方均有约束力。

19.3 争议解决期间的履行

在争议、分歧或索赔作出最终裁决前，各方应继续履行其在本协议项下的所有义务并继续享有其在本协议项下的所有权利，在最终裁决作出后按裁决进行最终调整。

19.4 继续有效

第19条规定的争议解决条款在本协议终止后继续有效。

## 第十一部分其它

第20条  其他条款

20.1 通知

本协议项下的通知，通过专人递交、快递、邮寄、传真或电子邮件按下述地址送至或发至各方：

甲方：

地址：

邮编：

收件人：

传真：

电子信箱：

乙方：

地址：

邮编：

收件人：

传真：

电子信箱：

一方的收件人地址、电传传真号码或电子邮箱若有变更应及时以书面形式通知另一方。下述情况应视为已送达：（i）如用信件进行任何通讯，在由专人递交、快递或邮寄方式（挂号、要求回执）发送至上述地址时；和（ii）如用传真或电子邮件形式，在准确发送至上述传真号码或电子邮箱时。

20.2 不弃权

任何一方均不被视为放弃本协议中的任何条款，除非一方以书面形式作出放弃。任何一方未坚持严格履行本协议中的任何条款，或未行使其本协议中规定的任何权利，均不应被视为对任何上述条款的放弃或对今后行使任何上述权利的放弃。

20.3 合同文字

本协议正本一式四份，甲方和乙方各执二份。

本协议由双方各自正式授权的代表在其签名下注明的日期签署。双方愿受本协议的法律约束。

20.4 生效日期

双方签字盖章后生效，合同生效之日即为生效日期。

20.5 合同备案

合同签字生效后，本合同应送政府相关部门备案。

20.6 未尽事宜

对本协议有关甲乙双方在污水厂投资、建造、经（运）营和移交等相关活动中未尽事宜协议各方本着友好的态度协商解决，并另外签订补充合同；对本协议的任何修正、增补或改动，必须采用书面形式并经协议各方授权代表签署并加盖公章；有关本协议的任何修正、增补或改动文件与本协议具有同等法律约束力。

附件1污水处理费调整

1.常规污水处理价格的调整

1.1从本项目商业运营日开始，每5个自然年结束前1个月，根据本款和上一轮调价期污水处理单位价格（P0）测算。若测算的污水处理单位价格（P3n=P0×Ui）相对于上一轮调价期污水处理单位价格（P0）的变化幅度达到或超过5%，则甲、乙方均可申请调价。调价申请报经县政府研究决定，调价方案需经第三方机构审核和县政府批准同意后实施。

调价公式：P5n=P0×Ui

参数说明：

P3n：第5n年污水处理单位价格（每5年调整一次）

P0：上一调价期污水处理单位价格

Ui：调价系数，依据以下公式确定：

Ui ＝ａ（E5n/ E 0）＋b （L5n/L0）＋c（M5n/ M0）＋d （CPI5n/ CPI0）

其中：

E3n ----第5n年，乙方实际支付的加权平均单位电价；

E0 ---- 上一调价期间，乙方实际支付的加权平均单位电价。

L3n ----第5n年，项目所在地统计局公布的职工平均工资额；

L0 ---- 上一调价期间，项目所在地统计局公布的职工平均工资额。

M3n ----第5n年，乙方实际使用的化学药剂市场平均价格，该数据按照青田县或丽水市统计局编制的《统计年鉴》，如果该年鉴中无该数据，则从浙江省统计部门资料获取，如果仍然无法获得该数据，则双方协商确定；

M0 ---- 上一调价期间，乙方实际使用的化学药剂市场平均价格，数据获得方式同上。

CPI5n ----第5n年，丽水市统计局公布的居民消费价格总指数；

CPI0 ----上一调价期间，丽水市统计局公布的居民消费价格总指数。

丽水市统计局如无相关指数，则参照浙江省的相关指数。

a ---- 电力成本在价格构成中所占的比例。

b ---- 人工费用在价格构成中所占的比例。

c ---- 化学药剂在价格构成中所占的比例。

d ---- 除电力成本、人工费用、化学药剂以外的其他因素在价格构成中所占的比例。

其中：a+b+c+d=1

在生效日，a、b、c、d的取值a、b、c、d的比值由投标人在投标时提供。

如青田没有相关数据的参照丽水市数据，如丽水无相关数据参照浙江省数据。

1.2甲方在收到乙方的调价申请报告后的30个工作日内应进行复核，并以批准文件或其他书面方式给乙方明确的答复。甲方应协助乙方办理和协调污水处理价格调整的其他相关报批手续。

2.非常规污水处理服务费单价的调整

在上述常规调价情形以外，若相关政策变更或成本因素偶然增加，对乙方的生产成本造成较大影响，且

A）这种影响使乙方成本提高10%以上，和

B）这种影响持续30天以上，

则乙方可核算其影响结果，并书面报告甲方申请临时调价。甲方在收到乙方的调价申请报告后的30个工作日内应进行复核，并以批准文件或其他书面方式给乙方明确的答复。

3.上述两种情况下，调整后的污水处理价格需经青田县物价部门核准，同时该调整后的污水处理价格不得高于浙江省省内同等类型的污水处理价格。

# 第五章  投标文件格式

## 一、投标文件格式说明

1．投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排以致投标文件被误读或采购代理机构查找不到有效文件，后果由投标人承担。

2．所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3．投标人资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4．采购代理机构和招标人将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

5．投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

6．全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

## 1、资信证明文件外包装

(格式)

投标文件

采购代理机构：

项目名称：

招标编号：

投标文件名称：资信证明文件

投标人全称（盖章）：

投标人地址：

邮编：

“在xxxx年x月x日x时x分之前不得启封”

## 2、资信证明文件封面

（格式）

资信证明文件

正本或副本

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

投标人地址：

邮编：

年月日

## 3、资信证明文件目录

（格式）

资信证明文件目录

（1）《浙江省政府采购注册供应商资格信息登记表》（网络打印为准）（如有）；

（2）投标保证金收据复印件

（3）投标函；

（4）法定代表人资格证明、法定代表人（负责人）身份证复印件。有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（5）营业执照副本复印件；

（6）税务登记证复印件；

（7）有效期内的社会保险登记证复印件或社保机构出具的单位社会保险参保证明材料；

（8）2016年度财务报表复印件（投标人成立不满一年，以实际财务报表为准）；

（9）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（10）资格条件要求的业绩证明材料的复印件；

（11）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（12）质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证等方面的认证证书复印件（如有）；

（13）投标人认为有利于本次投标的其他资信证明文件等。

1、《浙江省政府采购注册供应商资格信息登记表》

（网络打印为准）格式略

2、投标保证金收据复印件（可单独提交原件）

3、投标函

致：（采购代理机构名称）

根据贵方（项目名称）项目（招标编号：           ）的招标文件要求，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表投标人（投标人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件：

- 招标文件规定的资信证明文件1份，副本X份。

- 招标文件规定的技术文件正本1份，副本X份。

- 招标文件规定的报价文件正本1份，副本X份。

4．招标文件规定的政府采购项目评分表正本1份，副本X份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我们承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。

（2）我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

（3）我们同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

（4）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我们的投标保证金可被贵方没收。

（5）同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

（6）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价或收到的任何投标。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：________________________邮政编码：__________________________

电话、传真：______________________________________________________

电子邮件：________________________________________________________

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：____________________________

投标人名称（公章）：_______________________________________________

日期：____________________________________________________

4.1 法定代表人资格证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年  月  日

经营期限：

姓名：   性别：    年龄：   职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

年   月   日

附法定代表人身份证正反面复印件

4.2  授权委托书

致：（采购单位名称）：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加             项目（招标编号：      ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                 法定代表人签名：

职务：                         职务：

被授权人身份证号码：

投标人（公章）：

年  月  日

附：法定代表人（负责人）身份证复印件及委托代理人身份复印件

5、营业执照副本复印件

6、税务证登记证复印件

7、社会保险登记证复印件或社保机构出具的单位社会保险参保证明材料

8、上年度财务报表复印件

9、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

| 履行合同所必需的设备 |
| --- |
| 设备名称 | 用途 | 备注 |
| 专业技术能力的证明 |
| 人员姓名 | 学历或职称（须附复印件） | 备注 |

注：1．投标人认为本格式不适用的，允许采用其他方式提供证明材料，但所提供的证明材料应具备充分性，与要求相对应，否则由此产生的风险由投标人承担。

2．除第一条外，采用本格式应如实填写完整，不填写完整将作无效标处理。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

投标人全称（公章）：

日期：

10、资格条件要求的业绩证明材料（合同复印件）

（格式略）

11、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：（采购单位名称）

我方参与（采购项目名称）（采购编号：　　　　）项目的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

投标人全称（公章）：

日期：

12、质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证等方面的认证证书复印件（如有）

（格式略）

13、国家节能产品、环保产品政府采购清单目录的证明材料

（格式略）

14、商务响应表

项目名称：                                 招标编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 特许经营期限 |  |  |  |
| 建设期 |  |  |  |
| 建设范围 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| … |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

投标人全称（盖章）：

日期：

15、投标人认为有利于本次投标的其他资信证明文件

（格式略）

## 三、技术文件格式

## 1、技术文件外包装

(格式)

投标文件

采购代理机构：

项目名称：

招标编号：

投标文件名称：技术文件

投标人全称（盖章）：

投标人地址：

邮编：

“在xxxx年x月x日x时x分之前不得启封”

## 2、技术文件封面

（格式）

技术文件

正本或副本

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

投标人地址：

邮编：

年   月   日

## 3、技术文件目录

（格式）

- 出水水质承诺；

- 工程提升改造方案、主要工艺流程；

- 主要设备产品选型，监控、控制系统的使用情况；

- 运营及维护方案（包含运营计划和管理制度、运营管理团队及分工、项目维护、检修及大修方案、应急方案（对进水水质超标、突发应急事件和国家标准变化时的解决方案）、卫生安全环境保护方案等）；

- 项目公司成立计划、人员安排、人事情况；

- 投资估算：污水处理厂提升改造工程估算、投资成本等

- 财务分析：运营期内的主要运营成本说明，每吨污水处理费价格组成表及分析；

- 项目移交说明：运营期满前的项目移交准备、移交方案、移交承诺等；

- 项目实施方案（总体工程方案、安全和质量措施）；

- 项目进度安排；

- 优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件；

投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

1、出水水质承诺

（格式自拟）

2、工程提升改造方案、主要工艺流程（含污泥处理工艺等）

（格式自拟）

3、主要设备产品选型，监控、控制系统的使用情况

（格式自拟）

4、运营及维护方案（包含运营计划和管理制度、运营管理团队及分工、项目维护、检修及大修方案、应急方案（对进水水质超标、突发应急事件和国家标准变化时的解决方案）、卫生安全环境保护方案等）

（格式自拟

5、项目公司成立计划、人员安排、人事情况

（格式自拟）

6、投资估算：污水处理厂提升改造工程估算、投资成本等

附表1：投资估算汇总表

| 工程量清单编号 | 分项工程名称 | 合计(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| （1） 小 计 |  |  |
| （2）技术前期费 |  |  |
| （3）建设单位管理费 |  |  |
| （4）不可预见费 |  |  |
| （5）建设期贷款利息 |  |  |
| （6）其他 |  |  |
| …… |  |  |
| 总计 |  |  |

以上格式仅供参考，如投标人认为有必要可以自行扩充或调整表格。

投标人：(盖章)

授权代表：（签名或盖章）

日期：       年      月      日

附表2：总成本费用估表

| 名 称 | 单位 | 投资方案 |
| --- | --- | --- |
| 1、投资估算总额 | 万元 |  |
| 1.1 固定费用 | 万元 |  |
| 1.2不可预见、预备费 | 万元 |  |
| 1.3 贷款利息及融资成本 | 万元 |  |
| 2、资本金 | 万元 |  |
| 3、运营期 | 年 |  |
| 4、期望特许经营补贴收入 | 绝对值 | 万元/年 |  |
|  | 与投资估算总额的比值 | % |  |
| 5、股东投资回收期（含建设期） | 年 |  |
| 6、股东内部收益率 | ％ |  |
| 7、平均每年运营成本 | 万元 |  |
| 养护费用 | 万元 |  |
| 修理费 | 万元 |  |
| 管理成本 | 万元 |  |
| 其他 | 万元 |  |
| 8、折旧方法 |  |  |
| 9、营业税 | 营业税率 | % |  |
|  | 运营期营业税总额 | 万元 |  |
| 10、所得税 | 所得税率 | % |  |
|  | 运营期所得税总额 | 万元 |  |

注：以上格式仅供参考，如投标人认为有必要可以自行扩充或调整表格。

投标人：(盖章)

授权代表：（签名或盖章）

日期：       年      月      日

7、财务分析：运营期内的主要运营成本说明，每吨污水处理费价格组成表及分析；

每吨污水处理费成本分析

| 序号 | 项 目 | 每吨污水处理费用耗量 | 每吨所耗费用 | 费用在总耗费用所占比例 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员 |  |  |  |  |
| 2 | 每吨污水处理耗电（度） |  |  |  |  |
| 3 | 每吨污水处理耗水（吨） |  |  |  |  |
| 4 | 每吨污水处理药剂费 |  |  |  |  |
| 5 | 每吨污泥量及处理费用 |  |  |  |  |
| 6 | 每吨污水税收费用 |  |  |  |  |
| 7 | 每吨污水其他费用 |  |  |  |  |
| 8 | 利润 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

注：以上格式仅供参考，如投标人认为有必要可以自行扩充或调整表格。

上表的污水处理服务费可高于报价文件中的价格。

投标人：(盖章)

授权代表：（签名或盖章）

日期：       年      月      日

8、项目移交说明：运营期满前的项目移交准备、移交方案、移交承诺等

（格式自拟）

9、项目实施方案（总体工程方案、安全和质量措施）

（格式自拟）

10、项目进度安排

（格式自拟）

11、投标人对本项目的合理化建议和优惠措施

（格式自拟）

12、投标人需要说明的其他文件和说明

（格式自拟）

## 四、报价文件格式

## 1、报价文件外包装

(格式)

投标文件

采购代理机构：

项目名称：

招标编号：

投标文件名称：报价文件

投标人全称（盖章）：

投标人地址：

邮编：

“在xxxx年x月x日x时x分之前不得启封”

## 2、报价文件封面

（格式）

报价文件

正本或副本

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

投标人地址：

邮编：

年   月   日

## 3、报价文件目录

（格式）

报价文件目录

（1）报价投标函

（2）开标一览表；

（3）其它：投标人所能证明本招标相关的其它报价文件。

## 4、报价投标函

1、根据已收到的招标序号为         的                的招标文件(包括答疑纪要和其它相关资料)的全部内容并勘察了现场后，我方愿意按招标文件的要求完成本项目的投资建设、运营管理。

2、我方对本项目的投资估算为       元。

3、我方对特许经营补贴的要求为：污水处理费       元/吨，特许经营期限的要求为： 25 年

4、我方对本项目的建设期为6个月。

5、我方承诺在中标签订经营协议后      天内成立项目公司。

6、如果贵方接受我方的竞标，我方将保证按招标文件(包括答疑纪要和其它相关资料)的要求及时完成项目公司的组建与工商登记工作，并督促项目公司按期完成本项目的建设。

7、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

8、我方理解，贵方不一定接受最低补贴要求的投标或贵方接到的其他任何投标。同时也理解，贵方不需要对最终的评审结果作任何解释或说明。

9、除另外达成协议并生效外，本项目招标文件（补充招标文件及附件）、中标通知书和投标文件将构成约束双方的合同附件之一。

`

供应商：(盖章)                       法定代表人:(签字或盖章)

单位地址：                           邮政编码：

电话：                               传真：

开户银行名称：                       银行帐号

开户行地址：                         电话：

日期：        年      月      日

（注：上述帐号必须为投标人基本账号）

## 5、开标一览表

| 项目名称： |
| --- |
| 招标编号： |
| 招 标 人： |
| 报价（元） |
| 投标 报价 | ￥： | 每吨污水处理费 元 |
|  | 大写 | 每吨污水处理费 元 |
| 投资估算（万元） |  |
| 特许经营期限 | 25年（含建设期） |
| 建设期 | 6个月（合同签订之日起） |

注: （1）、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

（2）、投标费用包括招标文件所要求的一切费用。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）：

投标人全称(盖章)：

日期：

## 6、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

# 第六章  评标办法及评分标准

本评标办法遵照《中华人民共和国政府采购法》等政府采购有关法律、法规、规章、文件的规定，并结合本项目的具体情况制定。

本办法适用于本项目采购的评标。

一、评审原则

评标委员会应当按照公平、公正、客观的原则，不带任何倾向性和启发性，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审，并推荐中标候选人。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与响应人接触。

评标办法。本项目评标办法是综合评标法，具体评标内容及评分标准等详见《评标办法及评分标准》。

二、评审

1、评审工作由评标委员会负责。

2、符合性审查

评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的等书面内容进行必要的澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权

三、评审细则

1、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分（60分）、资信及技术分（40分）。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，抽签选取中标候选人。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为预备中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=资信及技术分+价格分

当排名第一的预中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人按照评标委员会推荐中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新组织采购。

2、评标内容及标准

1）价格分    总分60分

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×60%×100

投标人的投标报价超过招标人设定的上限价按无效标处理。

2）技术资信分   （总分40分）

资信及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

资信及技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认证体系 | 通过IS09001质量管理体系认证得1分，通过IS014001环境管理体系认证的得1分。通过职业健康安全管理体系认证，得1分。 | 0-3 |
| 3 | 升级改造方案 | 根据升级改造方案、对原有设备的调试改造方案等的可行性、科学性及合理性等进行横向对比打分。 | 7-3 |
| 4 | 设备选型 | 根根设备选型情况进行综合打分。如采用节能环保产品的由评委酌情给予增加0.1分。 | 5-2 |
| 5 | 运营维护 | 根据运营及维护方案的完整性、可行性、合理性进行综合打分。 | 6-2 |
| 6 | 财务分析 | 运营期内的成本及水费价格分析，运营期内的水费调整说明。 | 5-2 |
| 7 | 移交方案 | 根据移交方案的完整性、可行性、合理性进行综合打分。 | 3-1 |
| 8 | 施工组织方案 | 根据本项目特点，项目实施中的重点、难点及注意事项 | 4-1 |
| 9 | 项目进度 | 根据投标人项目进度的安排及保障措施等的合理性、科学性和可行性进行综合打分 | 4-1 |
| 10 | 投标文件 | 根据投标人投标文件编制的完整性、格式规范性等进行综合打分 | 3.0-1 |

四、投标人义务

评审期间，投标人应随时随地答复评标委员会的提出的问题，解答包括有关的商务、技术问题等，并及时形成询标承诺。

附件：

## （项目名称）评分索引表

投标人名称：（盖章）

| 评标内容及分值 | 投标人自评栏 |
| --- | --- |
|  | 响应 程度 | 响应文件页码 | 自评分 |
| 资信 | 认证体系 |  |  |  |
| 技术 | 升级改造方案 |  |  |  |
|  | 设备选型 |  |  |  |
|  | 运营维护 |  |  |  |
|  | 财务分析 |  |  |  |
|  | 移交方案 |  |  |  |
|  | 施工组织方案 |  |  |  |
|  | 项目进度 |  |  |  |
|  | 投标文件 |  |  |  |
| 合计得分 |  |