寿昌镇横山社区省级未来社区一体化方案

采购项目

项目编号：SCF2022B-035

竞

争

性

磋

商

文

件

采购单位：建德市寿昌城镇建设投资有限公司

代理机构：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

| 采购单位确认（公章）： 该采购文件已经我单位审核确认。 经办人（签名）： 日期：2022年9月28日 | 代理机构审批（章）： 同意发布。 经办人（签名）： 日期：2022年9月28日 |
| --- | --- |

2022年9月28日

目  录

第一章  竞争性磋商公告 …………………………2

第二章  磋商须知 …………………………………4

第三章  开标和评标须知…………………………15

第四章  评分标准…………………………………18

第五章  磋商内容与技术要求……………………20

第六章  商务条款…………………………………23

第七章  财务结算程序……………………………25

第八章  合同范本…………………………………26

第九章  附件………………………………………30

- 竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规规定,杭州博望建设工程招标投标代理有限公司受采购单位委托，就寿昌镇横山社区省级未来社区一体化方案采购项目进行竞争性磋商采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、项目编号：SCF2022B-035

二、磋商内容及数量：

选择1家合格的供应商对寿昌镇横山社区省级未来社区一体化方案及施工图设计工作提供服务，具体内容详见《磋商内容与技术要求》。

三、磋商响应供应商的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

2.特定条件：具备有效期内的工程设计综合甲级资质或者建筑行业设计甲级资质或者建筑行业（建筑工程）设计甲级资质；

3.本项目不接受联合体投标；

4.本项目不允许转包、分包。

四、竞争性磋商文件的发布及报名：

窗体顶端

1.发布时间：2022年9月28日至2022年10月10日14:00止。

2.发布地点：建德市新安江街道财富城6幢B座1201室。

3.竞争性磋商文件费用：300元/份，售后不退。由磋商响应供应商在投标截止时间前递交，否则不允许参加投标。

4.本项目资格后审，无需报名。

窗体底端

五、磋商保证金：无

六、磋商截止时间和地点：磋商响应供应商应于2022年10月10日14:00前将磋商响应文件密封送交到建德市公共资源交易中心寿昌分中心开标室（寿昌便民服务中心，地址：寿昌镇南门广场1号，寿昌农贸市场旁），逾期送达或未密封将予以拒收。

七、磋商时间及地点：本次磋商将于2022年10月10日14:00时在建德市公共资源交易中心寿昌分中心开标室（寿昌便民服务中心，地址：寿昌镇南门广场1号，寿昌农贸市场旁）开标，各磋商响应供应商派全权代表出席开标会议（授全权代表若是法定代表人须携带身份证参加；若是授权委托人的须携带身份证及授权委托书原件参加）。

八、发布媒体：

浙江政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)和建德市门户网站公共资源交易网（http://www.jiande.gov.cn/col/col1229346101/index.html）

九、信用记录

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对采购响应方的信用记录进行查询并甄别，响应方存在不良信用记录的，其磋商响应文件将被拒绝。（不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的）

1.信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

2.查询渠道：

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）和企业所在的省级信用查询平台。

3.信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和现场管理员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存。

十、补充事项

受疫情影响，请参加本项目所有投标单位均需按建德市人民政府或市防疫指挥部制定出台的最新疫情防控措施执行，若未能满足上述要求导致不能按时进入本项目开标现场的，责任自负。递交标书时须携带《开评标人员健康信息登记表》并加盖磋商响应供应商公章，进入开标场所时原则上只限1人。《开评标人员健康信息登记表》详见“附件十五”。

十一、本项目为非政府采购项目。

十二、联系人：

采购单位：建德市寿昌城镇建设投资有限公司

联系人：曾先生   联系电话：15990154272

质疑接收人：吴先生   联系电话：18968119625

代理机构：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

联系人：陈先生   联系电话：13758155274

投诉质疑联系人：王女士   联系电话：0571-64182360   传真：0571-64785986

监管部门：建德市公共资源交易中心寿昌分中心

联系人：徐主任   监督投诉电话：0571-64569250

地址：寿昌镇南门广场1号，寿昌农贸市场旁

2022年9月28日

第二章   磋商须知

前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：寿昌镇横山社区省级未来社区一体化方案采购项目 |
| 2 | 项目编号：SCF2022B-035 |
| 3 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 磋商保证金：无 |
| 5 | 现场踏勘：供应商如需现场踏勘，自行与采购单位联系，费用自理。 |
| 6 | 答疑与澄清：供应商如认为竞争性磋商文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2022年10月4日11:00前，以书面形式要求采购单位作出书面解释、澄清或者向采购采购单位提出书面质疑；如有供应商提出质疑的，采购采购单位将于2022年10月5日17:30前统一组织答疑；答疑内容是竞争性磋商文件的组成部分，同时在竞争性磋商文件发售的网站进行发布。 |
| 7 | 竞争性磋商响应文件的组成：由资格审查文件正本1份，报价文件、商务技术文件、资信文件各正本1份，副本5份（副本可为正本的复印件，标书封面加盖公章）和方案设计（纸质文本正本1份，副本5份及电子文件1份，封面加盖公章）组成。（详见第二章第十一条）。 |
| 8 | 方案解说：无。 |
| 9 | 磋商截止时间：2022年10月10日14:00时 |
| 10 | 磋商地点：建德市公共资源交易中心寿昌分中心开标室（寿昌便民服务中心，地址：寿昌镇南门广场1号，寿昌农贸市场旁） |
| 11 | 磋商时间及地点：2022年10月10日14:00时，建德市公共资源交易中心寿昌分中心开标室（寿昌便民服务中心，地址：寿昌镇南门广场1号，寿昌农贸市场旁） |
| 12 | 评标结果公示：评标结束后2个工作日内，评标结果公示于浙江政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)和建德市门户网站公共资源交易网（http://www.jiande.gov.cn/col/col1229346101/index.html）。 |
| 13 | 评标办法及标准：按照竞争性磋商文件第四章评标办法及评分标准 |
| 14 | 成交通知书：自成交供应商确定2个工作日内签发成交通知书。 |
| 15 | 签订合同：成交通知书发出后30日历天内（具体时间按成交通知书）。 |
| 16 | 履约保证金：在正式合同签订生效之日起7个工作日内，由成交供应商缴纳合同总价的2.5%作为履约保证金至采购单位指定账户（可采用银行、保险公司出具保函形式提交）。验收通过后无质量、服务问题，由采购单位向成交供应商无息退还。因成交供应商的质量、服务问题原因造成采购单位损失的，采购单位有权要求成交供应商以其履约保证金作出补偿。 |
| 17 | 付款方式：按财务结算要求结算。 |
| 18 | 最高限价：本项目最高限价（预算价）为人民币贰佰万元整（￥:2000000.00元），投标报价超过最高限价（预算价）的作无效标处理。 |
| 19 | 竞争性磋商响应文件的有效期：90天。 |
| 20 | 解释：本竞争性磋商文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本项目的采购、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1.“采购单位”系指委托采购代理单位采购本次项目的建德市寿昌城镇建设投资有限公司。

2.“采购代理机构”系指杭州博望建设工程招标投标代理有限公司。

3.“供应商”系指向采购方提交竞争性磋商响应文件的单位。

4.“产品”系指供方按竞争性磋商文件规定，须向采购单位提供的一切货物及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指竞争性磋商文件规定供应商须承担的服务。

6.“项目”系指供应商按竞争性磋商文件规定向采购单位提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

三、合格的磋商响应供应商

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

2.特定条件：具备有效期内的工程设计综合甲级资质或者建筑行业设计甲级资质或者建筑行业（建筑工程）设计甲级资质；

3.本项目不接受联合体投标；

4.本项目不允许转包、分包。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，磋商响应供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、竞争性磋商报价

1.投标报价以人民币为结算货币。

2.磋商响应报价应按竞争性磋商文件中相关附表格式填报；

3.磋商响应供应商应按竞争性磋商文件要求认真填写《开标一览表》，开标时，竞争性磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

4.磋商响应供应商的报价是磋商响应供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，磋商响应报价是指综合费用，包括人员工资、设计费、交通、住宿、专家论证、税金、保险、验收、管理费、辅助工作等完成本项目的所有费用及竞争性磋商文件未列明、而磋商响应供应商认为必需的费用也需列入报价。磋商响应供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购单位将视投标总价中已包括所有费用。

5.磋商响应供应商只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

6.磋商响应供应商对在合同执行中，除上述费用及竞争性磋商文件规定的由成交供应商负责的工作范围以外需要采购单位协调或提供便利的工作应当在磋商响应文件中说明。

7.磋商响应报价单位金额到元为止。

六、若磋商响应供应商有下列情况，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

1.磋商响应供应商在投标有效期内撤回磋商响应文件的；

2.未按规定提交履约保证金的；

3.磋商响应供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

4.磋商响应供应商无正当理由不与采购单位签订合同的；

5.将中标项目转让给他人或者在磋商响应文件中未说明且未经采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

6.拒绝履行合同义务的；

7.其他严重扰乱招投标程序的。

七、投标有效期

1.竞争性磋商响应文件从开标之日起，投标有效期为90天。

2.特殊情况下，采购单位可与磋商响应供应商协商延缓磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.磋商响应供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的磋商响应供应商不能修改竞争性磋商响应文件。

- 特别说明：

▲1.磋商响应供应商不得为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人；也不得直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

▲2.磋商响应供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。磋商响应供应商投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

▲3.磋商响应供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位。且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

▲4.多家磋商响应供应商参加投标，若其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。服务施工时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由竞争性磋商小组成员集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，若其中两家或两家以上磋商响应供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，服务施工时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

同一家原生产厂商授权多家代理商参加投标的，服务施工时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

▲5.磋商响应供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交竞争性磋商响应文件。竞争性磋商响应文件应对竞争性磋商文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

九、质疑和投诉

1.磋商响应供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.磋商响应供应商认可采购方在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得提出疑义；

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述竞争性磋商文件、采购过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

十、竞争性磋商文件的澄清和修改

1.磋商响应供应商应认真阅读本竞争性磋商文件，发现其中有误或有要求不合理的，磋商响应供应商必须在前附表规定的时间内以书面形式向采购代理单位提出。

2.采购代理单位对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在前附表规定的统一组织答疑时间前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有已经提供报名资料的竞争性磋商文件收受人，否则将延期组织开标，请在投标前关注相关网站信息。

3.竞争性磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为竞争性磋商文件的组成部分。当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

十一、竞争性磋商响应文件的组成

（一）资格审查文件内容（单独包封递交）

1.法定代表人授权委托书原件（若法定代表人参加开标，无需提供此项）；

2.有效的营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

3.具备有效期内的工程设计综合甲级资质或者建筑行业设计甲级资质或者建筑行业（建筑工程）设计甲级资质证书复印件并加盖公章（原件备查）；

4.被授权人（或法人）身份证复印件并加盖公章（原件备查）；

5.由社保部门出具的被授权人在投标单位缴纳近一个月社保的证明材料复印件并加盖公章（原件备查，若法定代表人参加开标，无需提供此项）。

资格审查文件注意点：

（1）已经在浙江省供应商库注册的且上传了相关营业执照、资质证书资料的供应商可以不提供备查文件原件，但需在浙江政府采购外网上能够正常查询；

（2）非浙江省供应商库注册单位或未上传相关资质证书的单位需随身携带相关原件备查（无需密封入资格审查文件内）；

（3）未按以上要求提供资格审查文件及备查原件的，按未提供合格的资格文件处理。

以上资格审查文件正本1份单独密封成1包，密封处须加盖磋商响应供应商的单位公章（外包封封面格式参考“附件十三(2)”）

（二）报价文件内容

1.投标报价函（附件一）

2.初次报价表（附件二）

3.磋商响应供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

注：（1）报价文件正本1份副本5份同时密封于一个密封袋内，在密封袋封面上标明《报价文件》字样，并加盖单位公章。资格审查文件、资信文件、商务技术文件及方案设计中不得出现价格信息。

（2）各磋商响应供应商的投标报价中应包含采购服务费，采购服务费为人民币壹万贰仟捌佰伍拾元整（￥：12850.00元），由成交供应商在领取成交通知书时支付给采购代理单位。

（三）商务技术文件内容：

1.投标函（附件三）；

2.磋商响应供应商的其它技术文件；

磋商响应供应商技术文件由磋商响应供应商视需要自行编制。技术文件应能够证明磋商响应供应商提供的服务，且符合竞争性磋商文件规定。技术（参数）文件应包含以下内容；

（1）技术参数对照表（附件四）；

（2）现有经营场地、服务机构等情况资料；

（3）保障服务的项目实施方案；

（4）人力资源安排：项目实施人员一览表（附件五）；

（5）对本次招标项目需提供技术方案以及设备情况；

3.商务条款应对表（附件六）；

4.售后服务承诺；

格式由磋商响应供应商自定，以不低于技术规格及服务要求中提出的标准填写，原则上由两部分组成：

（1）标准服务，按行业常规服务填列；

（2）特色（或特殊）服务：根据每个磋商响应供应商的实际情况，针对本次招标项目进行售后服务的特别承诺。

5.服务计划表（附件七）；

6.现场踏勘确认书（附件十三）（若有）

7.评分规则中涉及的所需提交的材料；

8.磋商响应供应商认为需要的其他文件资料。

（四）资信文件内容：

1.法定代表人授权书（附件八）和授权代表身份证复印件；

2.社保登记证及由当地社险办出具的被授权人近一个月在磋商响应供应商缴纳社保的缴费证明复印件或由当地社险办出具的近一个月在磋商响应供应商社保缴费人员（含授权代表）清册复印件；

3.关于资格的声明函（附件九）；

4.磋商响应供应商一般情况（附件十）；

5.有效的营业执照复印件[若在建德有分支机构，还须提供在建德的分支机构营业执照复印件]（加盖公章）；

6.有效的企业资质证书副本复印件（加盖公章）；

7.成功案例和业绩证明（磋商响应供应商同类项目实施情况一览表、合同复印件）（若有）（附件十一）；

8.节能、环保等方面的资质证书（若有）；

9.磋商响应供应商的信誉（重合同、守信用、银行资信等）证书、荣誉证书、专利证书（若有）；

10.磋商响应供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（若有）；

11.距采购单位最近的服务网点情况证明资料（若有）；

12.磋商响应供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

13.评分规则中涉及的所需提交的材料;

14.其他相关证明材料。

（五）方案设计内容：

一）方案设计纸质文本

1.目录；

2.设计说明：包括工程概况、场地现状分析、设计构思、总体布局设计说明、关键技术说明、技术经济指标等；

3.方案设计：

(1)方案设计说明；

(2)总体设计理念与构思；

(3)空间总体设计；

(4)设计图纸应包括建筑总体布局，环境提升，配套设施布置等；

(5)典型效果图：展示主要设计意图的未来社区场景效果图；

(6)九大场景系统策划：根据需求明确社区的核心场景和打造思路。详细开展邻里、教育、健康、建筑、交通、低碳、服务和治理九大场景的系统设计；

(7)数字化系统设计；

(8)运营组织方案设计；

(9)概算与资金平衡；

(10)磋商响应供应商需要的认为应附的其他相关资料；

二）方案设计的电子文件1份（以光盘或U盘形式提供）

方案设计采用A3纸（封面格式统一提供，见附件十二（3）），总体设计图纸可采用加长纸，效果图（若有）必须彩色打印。

以上资格审查文件、报价文件、商务技术文件、资信文件、方案设计须分别装订、单独密封加盖公章，并在密封袋封面上注明文件名称。资格审查文件、商务技术文件、资信文件、方案设计内容中不得出现《报价文件》的相关报价内容。

十二、竞争性磋商响应文件的签署和份数

（一）竞争性磋商响应文件需打印或用不褪色的墨水填写。竞争性磋商响应文件的装订顺序应按本章第十一条所叙顺序装订成册。资格审查文件、报价文件、商务技术文件、资信文件、方案设计纸质文本采用非胶装装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的按无效标处理。

（二）所有竞争性磋商响应文件均须由磋商响应供应商盖章，并由法定代表人或法定代表人授权代表签署。磋商响应供应商应写全称。

（三）竞争性磋商响应文件的组成：竞争性磋商响应文件由资格审查文件正本1份，报价文件、商务技术文件和资信文件各正本1份，副本5份（副本可为正本的复印件，标书封面加盖公章），方案设计（纸质文本正本1份，副本5份和电子文件1份，标书封面加盖公章）组成。标书封面统一格式详见 “附件十二(1) ”。

十三、竞争性磋商响应文件的递交、修改和撤回

（一）磋商响应供应商应将资格审查文件正本1份密封成一包、报价文件正本1份副本5份密封成一包、商务技术文件正本1份副本5份密封成一包、资信文件正本1份副本5份密封成一包，方案设计的纸质文本正本1份副本5份和方案设计的电子文件1份密封成一包，共5个包封密封递交。封口处要密封并加盖磋商响应供应商公章，并在外包封封面上写明：

采购单位名称、项目名称、项目编号、磋商响应供应商名称、通讯地址、邮政编码、联系人。（格式参考附件十二(2)）

未按竞争性磋商文件规定密封的磋商响应文件，采购代理机构将拒收。

（二）如果磋商响应供应商未加写标记，采购单位对竞争性磋商响应文件的误投和提前启封不负责任。

（三）竞争性磋商响应文件的补充和修改

投标截止时间前，磋商响应供应商可以书面形式向采购单位已递交的竞争性磋商响应文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由磋商响应供应商全权代表签字并加盖公章。

（四）采购单位接受投标磋商响应文件的时间

竞争性磋商响应文件于开标现场在投标截止时间前半小时内接收。

（五）竞争性磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖磋商响应供应商公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。竞争性磋商响应文件文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商响应供应商负责。

（六）竞争性磋商响应文件填写字迹必须清楚、工整，对在竞争性磋商响应文件中的不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

十四、无效投标

发生下列情况之一的竞争性磋商响应文件被视为无效：

（一）在竞争性磋商文件递交截止时间以后送达的竞争性磋商响应文件；

（二）由于未按规定进行装订、包装或在送交途中严重破损或失散的竞争性磋商响应文件；

（三）仅以非纸制文本形式的竞争性磋商响应文件以及竞争性磋商响应文件的份数不符合竞争性磋商文件要求的；

（四）磋商响应供应商未能提供合格的资格审查文件；

（五）标项以赠送方式投标的，提供两个投标方案的；

（六）未注明或标明的服务质量标准和技术指标、主要功能、服务内容等与竞争性磋商文件有重大偏离的竞争性磋商响应文件（技术参数中打★号的条件不满足按技术指标与竞争性磋商文件有重大偏离处理）；

（七）磋商响应文件中盖非公司公章的、未按竞争性磋商文件要求签字的、未装订（包括活页装订）、未密封、未有效授权、注册资金不符，投标书、法定代表人授权书、资格声明函等填写不完整的；

（八）竞争性磋商响应文件正本与副本实质性内容不一致的；

（九）投标有效期、服务内容、编制进度要求、质量要求等商务条款不能满足竞争性磋商文件要求的；

（十）不响应或者擅自改变竞争性磋商文件要求或者竞争性磋商响应文件有竞争性磋商文件不能接受的附加条件的；

（十一）竞争性磋商响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合竞争性磋商文件要求的（经竞争性磋商小组成员认定允许其当场更正的笔误除外）

（十二）竞争性磋商响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者竞争性磋商响应文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

（十三）竞争性磋商响应文件内容不完整，缺少竞争性磋商响应文件组成部分中必须提供的内容的；

（十四）未提供或未如实提供服务的技术参数，或者竞争性磋商响应文件标明的响应或偏离与事实不符的；

（十五）未提供《报价文件》以及在资格审查文件、商务技术文件、资信文件中出现与《报价文件》的投标报价有关内容或标记的竞争性磋商响应文件；

（十六）投标报价超过最高限价的；

（十七）不符合法律、法规和本竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

十五、答疑：

若对本次竞争性磋商文件存在疑问，请将书面文件在2022年10月4日11:00时之前，送至杭州博望建设工程招标投标代理有限公司（联系电话：0571-64182360，传真：0571-64785986，QQ邮箱：85833776@qq.com。），采购单位将于2022年10月5日17:30前做统一答复，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各磋商响应供应商均对此无异议。

十六、特别声明：

（一）价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。

（二）本竞争性磋商项目的最高限价（预算价）为人民币贰佰万元整（￥:2000000.00元）。投标报价超过最高限价（预算价）的作无效标处理。

（三）各磋商响应供应商的投标报价中应包含采购服务费，采购服务费为人民币壹万贰仟捌佰伍拾元整（￥：12850.00元），由成交供应商在领取成交通知书时支付给采购代理单位。

十七、其他：

〈一〉采购单位如果有确凿证据证明各磋商响应供应商之间存在串标等舞弊、违法行为，认为将损害自身利益，有权拒绝存在此行为的磋商响应供应商投标或投标作废。

〈二〉本文件未及事项，在签订合同时由供需及使用方友好商定。

第三章   开标和评标须知

一、开标

（一）采购单位在竞争性磋商文件规定的时间和地点公开开标，磋商响应供应商的授权代表须携带本人身份证原件及授权委托书原件参加并签到。磋商响应供应商的法定代表人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、默认开标结果。

（二）开标程序：

1.由采购组织机构工作人员或公证人员对供应商信用记录进行查询并甄别，采购代理机构经办人和现场管理员将查询网页打印、签字。磋商响应供应商存在不良信用记录的，其磋商响应文件将被拒绝；

2.由采购组织机构工作人员或公证人员核对验证磋商响应供应商授权代表的本人身份证或护照等能证明其有效身份的证件原件；

3.开标会由采购代理机构工作人员主持，主持人宣布开标会议开始；

4.介绍参加开标会投标单位人员名单；

5.宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

6.信用查询通过后，由磋商响应供应商代表或公证人员检验磋商响应文件密封的完整性并当场宣布检验结果，检验未通过的磋商响应供应商，其资格审查文件、资信文件、商务技术文件和报价文件当场退还，并由该供应商代表签字确认；

7.打开资格审查文件，审查各磋商响应供应商的资格是否符合磋商文件要求，并当场宣布审查结果；资格审查未通过的磋商响应供应商，其资信文件、商务技术文件、报价文件当场退还，并由该供应商代表签字确认；

8.打开通过资格审查的磋商响应供应商的资信文件、商务技术文件的外包装，清点响应文件正本、副本数量，符合磋商文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还供应商，并由供应商代表签字确认。开标顺序按各供应商提交磋商响应文件时间的先后顺序进行；

9.竞争性磋商小组对所提交的磋商响应文件进行审查，审查结束后，由主持人公布无效磋商响应方名单、磋商响应无效的原因、废标情况；

10.竞争性磋商小组与各磋商响应方就公司情况、项目需求、服务内容、价格构成、服务时间、付款方式、设计内容等要素分别进行磋商；

11.磋商结束后，竞争性磋商小组要求各磋商响应供应商在规定时间内进行最终报价，统一时间收取；

12.在各磋商响应供应商最终报价过程中，供应商根据第四章评审方法对各磋商响应供应商的资信及商务技术情况进行评审；

13.资信及商务技术的评分值确定后，主持人公布有效磋商响应供应商的资信及商务技术的评分值，由主持人宣读《报价文件》中的供应商名称及在其竞争性磋商时承诺的最终报价以及认为有必要宣读的其他内容；

14.竞争性磋商小组对最终报价的合理性进行审核，决定是否结束磋商。若报价合理，竞争性磋商小组则根据第四章评审方法计算出分值并推荐成交供应商；

15.磋商结束后，主持人公布有效磋商响应供应商的评分结果和推荐的成交供应商；

16.采购代理单位工作人员做好开标记录, 磋商响应供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督员当场签字确认。磋商响应供应商代表未到场签字确认的，不影响磋商过程；

17.开标会议结束。

二、竞争性磋商小组成员

竞争性磋商小组成员依法由5人及以上奇数的人员组成，竞争性磋商小组成员对竞争性磋商响应文件进行审查、质疑、评估和比较。磋商期间，磋商响应供应商的法人代表或法人授权委托人必须在场，负责解答有关事宜。

三、对竞争性磋商响应文件的审查和响应性的确定

开标后，采购单位将组织审查竞争性磋商响应文件是否完整，是否有计算错误，要求的文件是否恰当地签署，如果单价与总价有出入，以单价为准，若文字大写表示的数据与小写表示不一致，则以文字大写表示的数据为准。如果确定磋商响应供应商无资格履行合同，将取消其投标资格。

四、评标原则与方法

（一）评标的依据是竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件。

（二）评标方法和定标原则。竞争性磋商小组成员将遵循公开、公平、公正的原则，对投标者提供服务的技术性能、服务质量、完成时间、资信情况、履约能力、售后服务、资信情况等进行综合分析考评，由评委按照竞争性磋商文件规定的评标规则（附后）记名并独立打分，按最终得分由高到低排序推荐成交供应商。若最终得分相同的，按商务技术、资信的得分由高到低排序，若商务技术、资信得分也相同，按报价得分由高到低排序，若报价得分也相同的，由竞争性磋商小组成员讨论决定排序。商务技术、资信的评审由各竞争性磋商小组成员独立打分，商务技术、资信得分为各竞争性磋商小组成员分值之和的算术平均值。评分值保留小数点后两位。

（三）客观、公正的对待所有磋商响应供应商，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。在开标、评标期间，磋商响应供应商不得向竞争性磋商小组成员成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

在评标过程中，竞争性磋商小组成员不得与磋商响应供应商私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

（四）采购单位不向落标方解释落标原因，不退还竞争性磋商响应文件。

五、定标和签发成交通知书：

（一）确定成交供应商：本项目由采购单位事先授权竞争性磋商小组成员确定预成交供应商，自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构和采购单位签发《成交通知书》，并在浙江政府采购网和建德市门户网站公共资源交易网站上进行公示。

（二）经竞争性磋商小组评审，推荐1家磋商响应供应商为预成交供应商。

六、合同授予：

〈一〉签订合同

1.成交供应商应自接到成交通知书后30日历天内与采购单位签定合同。同时，采购代理单位对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.成交供应商拖延、拒签合同的,将被取消中标资格，并赔偿采购单位由此造成的一切损失。

- 第四章   评分标准

| 评分内容 |  |  | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 部分 (10分) | 投标报价 （10分） |  | 10 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他磋商响应供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10。 |
| 技术 部分 (75分) | 项目理解 （5分） |  | 5 | 根据磋商响应供应商对本项目的理解，重点难点分析等认知情况，由评委进行打分，最高得5分。 |
|  | 总体实施方案 （5分） |  | 5 | 根据磋商响应供应商提供的项目总体实施方案，包括总体实施、进度计划、组织机构、团队工作人员配备、行政主管部门配合等方面内容，项目方案详细、逻辑合理，符合实际情况且可操作性强，由评委进行打分，最高得5分。 |
|  | 申报 方案 (47分) | 申报思路（5分） | 5 | 整体申报设计思路是否清晰、理念是否新颖、立意是否独特、是否有可操作性，是否符合未来社区的要求特点，由评委进行打分，最高得5分。 |
|  |  | 创建目标（5分） | 5 | 根据创建思路是否清晰、目标定位是否准确和特色主题是否鲜明，由评委进行打分，最高得5分。 |
|  |  | 空间总体设计 （5分） | 5 | 根据空间总体设计方案详细、逻辑合理，符合实际情况且可操作性强等情况由评委进行打分，最高得5分。 |
|  |  | 场景设计（5分） | 5 | 根据场景设计方案详细、逻辑合理，符合实际情况且可操作性强等情况由评委进行打分，最高得5分。 |
|  |  | 数字化 方案 （5分） | 5 | 根据数字化方案详细、逻辑合理，符合实际情况且可操作性强等情况由评委进行打分，最高得5分。 |
|  |  | 运营策划（5分） | 5 | 根据运营策划方案详细、逻辑合理，符合实际情况且可操作性强等情况由评委进行打分，最高得5分。 |
|  |  | 资金方案（5分） | 5 | 根据资金方案详细、逻辑合理，符合实际情况且可操作性强等情况由评委进行打分，最高得5分。 |
|  |  | 创建计划及措施 （7分） | 7 | 提供的创建计划是否科学合理（3.5分），措施是否完善可行（3.5分）。 |
|  |  | 与小镇特色的衔接关系 （5分） | 5 | 与小镇内原有特色及建筑的关系是否和谐、合理、可行,由评委进行打分，最高得5分。 |
|  | 现场踏勘 （2分） |  | 2 | 磋商响应供应商是否进行了现场踏勘，以采购单位出具的现场踏勘证明材料为准，得2分。（磋商响应文件中须提供由采购单位出具的现场踏勘证明材料复印件，加盖公章，不提供不得分。） |
|  | 合理化建议 （2分） |  | 2 | 针对未来社区的执行和实施，提出超前性、建议性的意见和建议。每提供一条有效建议，得0.5分，最多得2分。 |
|  | 质量保障措施 （5分） |  | 5 | 针对本项目制定的质量保证措施健全，提出的措施得当、具体，由评委进行打分，最高得5分。 |
|  | 项目人员 配备 （9分） |  | 4 | 拟派本项目的项目负责人： - 具有高级工程师证书的得2分，中级工程师证书的得1分；2.具有国家一级注册建筑师的得2分，具有国家二级注册建筑师的得1分，本项最高得4分。 - （磋商响应文件中须提供项目负责人的相关证书及近三个月在磋商响应单位连续缴纳社保证明证明材料复印件，并加盖公章，不提供不得分。） |
|  |  |  | 5 | 拟投入本项目项目组主要技术人员（不包括项目负责人），具有高级及以上职称证书的每1人得1分，具有中级及以上职称证书的每1人得0.5分，本项最高得5分，以上人员不得重复计分。 （磋商响应文件中须提供项目组成员的相关证书及近三个月在磋商响应单位连续缴纳社保证明证明材料复印件，并加盖公章，不提供不得分。） |
| 商务 资信 部分 (15分) | 企业综合实力 （9分） |  | 5 | 根据磋商响应供应商的能力水平、信用情况、履约能力情况等打分，最高得5分。 |
|  |  |  | 4 | 磋商响应供应商具有有效的质量管理体系证书、环境管理体系证书、职业健康安全管理体系证书、信息安全管理体系认证证书的每个得1分，最高得4分。（磋商响应文件中须提供相关证书复印件，并加盖公章，不提供不得分。） |
|  | 业绩 （6分） |  | 6 | 根据磋商响应供应商提供自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）未来社区实施方案服务项目成功案例，每提供一个有效案例得1分，最高得6分。（磋商响应文件中须提供相关合同复印件，并加盖公章。原件核查，不提供原件不得分。） |

第五章    磋商内容与技术要求

- 第一部分、采购需求

| 序号 | 项目名称 | 技术规范和服务要求 | 单位 | 数量 | 预算价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 寿昌镇横山社区省级未来社区一体化方案采购项目 | 详见“第二部分、服务内容” | 项 | 1 | 2000000.00 |
| 预算价：人民币（大写）贰佰万元整 |  |  |  |  |  |

注：以上金额包括人员工资、设计费、交通、住宿、专家论证、税金、保险、验收、管理费、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用。

- 第二部分、服务内容

一、项目概况

横山社区项目位于寿昌镇西北方位，社区东至320国道，南至寿童公路，西至红路、三岩村，北与桂花村为邻。拟创建浙江省第六批城镇未来社区。

二、服务内容

（一）一体化创建方案编制

1.确定选址范围，明确横山社区情况，居民调研及分析。

2.确定创建目标：

（1）开展文化专篇研究，进行横山社区文化特色挖掘和文化主题凝练；

（2）提出横山社区的创建思路、目标定位和特色主题。

3.空间总体设计：

（1）围绕横山社区创建目标，明确总平面设计及空间布局，明确横山社区受益人数；

（2）绘制用地规划图、开发强度规划图等必要图纸，明确建设总量，提出控规调整建议。

4.场景设计：

（1）根据需求明确横山社区的核心场景和打造思路；

（2）分地块明确各项内容与规模，汇总形成项目场景系统方案，绘制场景空间集成图，编制配套空间配置清单和创建评价指标响应表。

5.数字化方案：

（1）平台建设模式与组织架构思路；

（2）摸清现有数字化资源，基本完成数字化需求清单，提出数字化建设的总体目标和任务大纲；

（3）初步确定数字化建设总体框架图和路线图；

（4）规划的重点数字化应用，包含需求问题、应用名称、应用描述、空间配套、运营思路等；

（5）编制数字社会公共服务落地初步方案；

（6）编制未来社区 CIM/BIM 应用建设初步方案；

（7）编制数字化融合社区运营初步方案。

6.运营策划：

（1）完成运营的落地性访谈，基于人群和市场调研，明确服务需求、市场资源和运营目标；

（2）明确场景运营的初步方案，包括运营主体、运营内容和资金平衡模式，绘制运营模式图等。

7.资金方案：

（1）建设阶段旧改类项目编制改造更新投资表，明确投资主体（资金来源）；

（2）运营阶段根据运营模式，分主体编制运营阶段的资金平衡测算方案等。

8.创建计划：

（1）明确创建项目的建设主体；

（2）提出项目建设模式、建设进度安排等。

（二）施工图设计

1.完成项目实施单元范围内景观新建与提升设计、非经营性场所内装设计、视觉形象系统与标识标牌设计等的施工图设计与概算编制工作。

2.工作依据

按《省风貌办关于开展第六批城镇未来社区创建的通知》为基础设计依据。

（1）现行的相关国家标准（规范）、行业标准（规范）、地方规程；

（2）本项目竞争性磋商文件；

（3）竞争性磋商补充文件（若有）。

注：上述设计要求外，应注意如下内容：

（1）所提供的设计成果报告在符合国家相应规范与标准的基础上，还必须全面、准确反映设计需求和满足方案和施工图设计深度要求。结论与建议应满足经济、安全、合理、可行的要求；设计图纸和文件资料必须清晰、完整，尺寸齐全、准确。

（2）设计成果应通过政府有关职能部门的审批，成交供应商应按照招标文件、设计方案评审意见和招标人的要求进一步修改设计，直到报批方案通过为止，招标人对修改部分不再支付费用。

（3）根据需要在合同约定范围内及时响应、修改、完善设计内容。

（4）服务期自合同签订生效之日起30日历天内。在设计服务期内成交供应商应与招标人密切配合确保设计质量。

3.设计成果要求

（1）要求未来社区申报文本、方案设计文本（A3）暂定各8套；

（2）电子版1套（含设计说明、CAD图纸、JPG图纸等）。

（3）最终成果提交数量根据采购单位实际需要数量提供，各磋商响应供应商在投标报价时予以考虑。

第三部分、其他要求：

1.本项目须进行现场踏勘。

2.投标时，要求磋商响应供应商提供方案设计文本和电子版（以电子光盘或U盘形式提供）。

3.违约责任：磋商响应供应商按照采购单位的要求，按期、保质完成，若发生有延迟交付等行为，则按政府采购法、民法典等相关规定处理。

4.一旦投标，只要是磋商文件规定提交的内容和磋商响应供应商为本采购项目提供的，所涉及的全部版权、知识产权、著作权等，无论是磋商响应供应商独有的、还是磋商响应供应商使用其他权利人的，采购单位拥有百分百无偿使用的权力；磋商响应供应商如涉及侵权行为的，其法律和经济责任均由该磋商响应供应商承担，与采购单位无关；绝不能因为磋商响应供应商的违法行为而导致采购单位无法使用。

第六章   商务条款

一、采购的总体要求：

必须符合竞争性磋商文件(包括补充更正，如有)的服务和技术要求，符合国家有关规定。

- 付款方式：

按财务结算要求，通过银行划帐方式结算。

三、完成时间

合同签订生效后，成交供应商在收到采购单位提供的有关专家和管理部门的意见后，15日历天内向采购单位提交方案修改稿；采购单位确认方案设计后，成交供应商在30日历天内向采购单位提交一体化实施方案完成稿。成交供应商必须保证根据采购单位时间要求完成一体化实施方案文本。若在规定的时间内由于成交供应商的原因不能完成的，没收成交供应商履约保证金并应承担由此给采购单位造成的损失。

四、质量要求：提交成果符合国家、地方、行业的相关规程和规范要求，协助采购单位完成对建德市寿昌镇横山社区（未来社区）的未来社区申报工作，并完成涉及本项目申报工作的有关项目实施方案的编制服务，并完成施工图设计。

五、服务要求

1.服务期要求：成交供应商应给予采购单位提供相关设计的技术支持等。

2.提供电话或远程技术支持（5×8小时）。对采购单位的服务通知，成交供应商应在接报后30分钟内响应回复。

3.成交供应商在履行合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规、维护采购单位的合法权益。

4.成交供应商应组建能够满足本项目服务需要的项目组，按照工作范围和内容完成服务工作，并向采购单位汇报工作进展。

5.成交供应商应自行承担项目实施过程中的安全责任，采购单位在任何情况下不承担任何责任。

六、验收

1.采购单位根据项目的完成进度情况分期进行验收。

2.采购单位根据项目约定的成果提交节点，对成交供应商的各阶段成果进行验收。

3.采购单位对所确认的设计成果，需项目主管领导签署确认意见。若有修改建议，成交供应商需按双方沟通的时间，按质保量的完成，直至完成施工图设计。

4.验收费用由成交供应商承担。

七、服务费说明

成交供应商投标的服务费为本项目的包干服务费，在项目范围内的设计工作均涵盖在此次成交价格内，不再给予额外增加。

第七章   财务结算

一、项目款的结算

采购单位根据合同、磋商响应文件等资料进行验收。

项目款结算采取分期付款方式。

（1）采购合同签订生效后，采购单位在15日历天内向成交供应商支付合同价的20%预付款；

（2）项目实施方案设计成果完成省级备案后，采购单位在15日历天内向成交供应商支付合同价的30%；

（3）提交项目施工图设计成果后，采购单位在15日历天内向成交供应商支付合同价的25%。

（4）项目验收通过后，采购单位在15日历天内向成交供应商支付剩余项目款。

支付项目款时，成交供应商将结款申请1份、发票原件（按当期应付金额开具）及复印件1份、合同复印件1份、经采购单位验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》提交采购单位，由采购单位向成交供应商支付结算当期项目款。

二、履约保证金

在正式合同签订生效之日起7个工作日内，由成交供应商缴纳合同总价的2.5%作为履约保证金至采购单位指定账户（可采用银行、保险公司出具保函形式提交）。验收通过后无质量、服务问题，由采购单位向成交供应商无息退还。因成交供应商的质量、服务问题原因造成采购单位损失的，采购单位有权要求成交供应商以其履约保证金作出补偿。

第八章  采购合同

（本合同为合同样稿，最终稿由各方协商后确定）

合同编号：SCF2022B-

甲方：（采购方）建德市寿昌城镇建设投资有限公司

乙方：（供应商）

见证方：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定，经竞争性磋商采购，确定乙方为寿昌镇横山社区省级未来社区一体化方案采购项目的成交供应商。按照竞争性磋商文件（SCF2022B-）和成交结果，为明确各方的权利和义务，经各方协商达成合同如下：

第一条：采购内容、数量、价款

| 序号 | 项目名称 | 技术规范和服务要求 | 数量 | 单位 | 成交价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 合同价：人民币（大写） |  |  |  |  |  |  |

注：以上金额包括人员工资、交通、住宿、专家论证、税金、保险、验收、管理费、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用。

第二条：质量要求

提交成果符合国家、地方、行业的相关规程和规范要求，协助甲方完成对建德市寿昌镇横山社区（未来社区）的未来社区申报工作，并完成涉及本项目申报工作的有关项目实施方案的编制服务，并完成施工图设计。

第三条：服务要求

1.服务期要求：乙方应给予甲方提供相关设计的技术支持等。

2.提供电话或远程技术支持（5×8小时）。对甲方的服务通知，乙方应在接报后30分钟内响应回复。

3.乙方在履行合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规、维护甲方的合法权益。

4.乙方应组建能够满足本项目服务需要的项目组，按照工作范围和内容完成服务工作，并向甲方汇报工作进展。

5.乙方应自行承担项目实施过程中的安全责任，甲方在任何情况下不承担任何责任。

第四条：完成时间

合同签订生效后，乙方在收到甲方提供的有关专家和管理部门的意见后，15日历天内向甲方提交方案修改稿；甲方确认方案设计后，乙方在30日历天内向甲方提交一体化实施方案完成稿。乙方必须保证根据甲方时间要求完成一体化实施方案文本和施工图设计。若在规定的时间内由于乙方的原因不能完成的，没收乙方履约保证金并应承担由此给甲方造成的损失。

第五条：验收

1.甲方根据项目的完成进度情况分期进行验收。

2.甲方根据项目约定的成果提交节点，对乙方的各阶段成果进行验收。

3.甲方对所确认的设计成果，需项目主管领导签署确认意见。若有修改建议，乙方需按双方沟通的时间，按质保量的完成，直至完成施工图设计。

4.验收费用由乙方承担。

第六条：项目款结算

甲方根据合同、磋商响应文件等资料进行验收。

项目款结算采取分期付款方式。

（1）采购合同签订生效后，甲方在15日历天内向乙方支付合同价的20%预付款；

（2）项目实施方案设计成果完成省级备案后，甲方在15日历天内向乙方支付合同价的30%；

（3）提交项目施工图设计成果后，甲方在15日历天内向乙方支付合同价的25%。

（4）项目未来社区验收成功后，甲方在15日历天内向乙方支付剩余项目款。

支付项目款时，乙方将结款申请1份、发票原件（按当期应付金额开具）及复印件1份、合同复印件1份、经甲方验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》提交甲方，由甲方向乙方支付结算当期项目款。

第七条：履约保证金

在正式合同签订生效之日起7个工作日内，由乙方缴纳合同总价的2.5%作为履约保证金至甲方指定账户（可采用银行、保险公司出具保函形式提交）。验收通过后无质量、服务问题，由甲方向乙方无息退还。因乙方的质量、服务问题原因造成甲方损失的，甲方有权要求乙方以其履约保证金作出补偿。

第八条：乙方承担完成本采购项目的一切费用(包括不可预见费用)和市场风险。

第九条：不可抗力

如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第十条：其他约定：

1.乙方按竞争性磋商文件要求和竞争性磋商响应文件内容提供服务。

2.

第十一条：违约责任

1、由于乙方原因(除不可抗力外)不能按期交付合同标的，对超出交付期的每一天，乙方应按合同总价款的千分之三承担违约金，在合同款支付时一次性扣除。若超出交付期十天(含十天)以上的，甲方有权终止合同，质量保证金不予退还。

2、乙方按合同要求将成果送达甲方后，经验收合格后，甲方超出付款期支付项目款的，每逾一天，甲方应向乙方支付合同金额的千分之三的滞纳金。甲方无正当理由拒收合同标的、拒付项目款的，应向乙方偿付合同总价百分之五的违约金。

3、由于乙方原因导致甲方有重大损失的，责任由乙方承担，并依法追究其经济责任和法律责任。

第十二条：争议的解决

1.因质量问题发生争议的，由甲方委托有关技术部门进行质量鉴定，该鉴定的结论甲乙双方应当接受，各方均有权直接向对方索赔，并签订书面处理协议书，报见证方备案。

2.双方无法通过协商解决合同争议的，任何一方有权向建德市人民法院提出诉讼。

第十三条：合同的生效

1.本合同一式陆份，甲、乙双方各执二份，见证单位一份，监管部门一份。

2.本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章经见证方见证后生效。

3.本合同未尽事宜，经双方商议可续签补充协议。该补充协议与本合同具有相同法律效力，但该补充协议的内容不能实质性修改竞争性磋商文件的主要条款。

4.本合同未涉及的部分以竞争性磋商文件（项目编号：SCF2022B-）(包括补充更正，如有)为准，上述竞争性磋商文件与乙方针对本项目磋商响应文件及记录是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但附件与主合同的规定不一致时，以主合同为准。

甲方（盖章）：建德市寿昌城镇建设投资有限公司      乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人                              法定代表人或受委托人

（签字）                                          （签字）

地址：                                            地址：

邮编：                                            邮编：

电话：                                            电话：

传真：                                            传真：

签约时间：2022年   月   日

签约地点：建德市寿昌镇

见证单位（盖章）:杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

法定代表人或受委托人（签字或盖章）：

时间：2022年   月   日

- 附 件

## 一、磋商响应供应商提交竞争性磋商响应文件须知

1.磋商响应供应商应严格按照磋商须知第十一条内容提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致竞争性磋商响应文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是磋商响应供应商的风险。

2.所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3.磋商响应供应商应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.评标委员会将应用磋商响应供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定磋商响应供应商履行合同的合格性及能力。

5.磋商响应供应商提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6.全部竞争性磋商响应文件应按磋商响应供应商须知中规定的语言和份数提交。

## 二、竞争性磋商响应文件编制格式及规范要求

竞争性磋商响应文件包括资格审查文件、报价文件、商务技术文件、资信文件四部分，各供应商在编制竞争性磋商响应文件时请按照以下格式进行，分别装订并按竞争性磋商文件要求装订、密封包装。

附件一

投标报价函

杭州博望建设工程招标投标代理有限公司：

贵单位SCF2022B-号竞争性磋商文件(包括补充更正，如有)收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加寿昌镇横山社区省级未来社区一体化方案采购项目的报价，并提供报价文件正本1份，副本5份。我公司决定无保留地接受竞争性磋商文件(包括补充更正，如有)所有条款和报价文件所有承诺，并按合同履行全部责任。

愿按人民币(大写)                                 （￥：       元）

本报价90天内有效。

一旦我公司成交，保证按成交通知书规定时间与采购单位签订合同，按竞争性磋商文件(包括补充更正，如有)供货时间要求和我公司报价文件承诺的供货时间准时完成全部供货、安装和调试，并交付使用。若我单位成交后放弃成交资格造成采购单位的损失的，我单位愿意作出完全赔偿。

我公司对报价文件所有内容的真实性负全部责任，由此产生的一切后果由本公司承担。

特别提醒：本函的报价内容不能出现在资格审查文件、商务技术文件、资信文件和方案设计的正副本中。

单位名称：

联系人：                          电话：

手机：                            传真：

磋商响应供应商(盖章)：

2022年  月   日

附件二

初次报价表

招标编号：SCF2022B-

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 投标总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项 | 1 |  |  |
| 投标总报价：人民币（大写） |  |  |  |  |  |

磋商响应供应商全称（单位公章）：

全权代表签字：                        职务：            日期：

备注：1.以上投标总报价包括人员工资、交通、住宿、专家论证、税金、保险、验收、管理费、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用。

2.此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。

3.磋商响应供应商不能拆分标项内容投标。

4.特别提醒：本表的商务报价内容不能出现在资格审查文件、商务技术文件、资信文件、方案设计的正副本中。

附件三                投 标 函

杭州博望建设工程招标投标代理有限公司：

________________(投标单位全称)授权__________(全权代表姓名)__________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的寿昌镇横山社区省级未来社区一体化方案采购项目(招标编号：SCF2022B-)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1.我方同意在投标单位须知规定的开标日期起遵守本投标函中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任和履行合同的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，在市场中具有良好信誉和商业道德；

（3）具有一定规模和良好的资金、财务状况；

（4）具备国家有关部门和采购主管部门规定的其他条件；

3.提供投标单位须知规定的全部磋商响应文件，包括资格审查文件正本1份，报价文件、商务技术文件、资信文件各正本1份，副本5份，分别装订成册。

4.按竞争性磋商文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见《投标报价函》和《开标一览表》。

5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.保证遵守竞争性磋商文件中的其他有关规定。

7.如果在开标后的投标有效期内撤回投标，我方同意按招标方的规定进行处罚。

8.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9.我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的详细情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方已详细阅读全部竞争性磋商文件，包括竞争性磋商文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；如有违法所得并将其没收；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；

（3）与其它投标单位恶意串通的；

（4）向招标方行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12.我方的磋商响应文件在开标后90天内有效。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：___________________________

邮编：____________   电话：____________    传真：____________

磋商响应供应商(盖章)：

全权代表(签字)：

日期：2022年  月  日

附件四

技术参数偏离表

招标编号：SCF2022B-

| 序号 | 磋商内容 | 竞争性磋商文件 技术规范和服务要求 | 竞争性磋商响应文件 技术规范和需求响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：1.若有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离。

2.若磋商响应文件技术参数和需求各项完全响应竞争性磋商文件技术要求，无任何偏离的，只需在序号1的说明项内填写“完全响应竞争性磋商文件技术要求，无任何偏离。”

3.表格行数不够可增加。

全权代表签字：

磋商响应供应商（盖章）：

2022年  月  日

附件五

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 在本项目中担任职务或岗位 | 学历 | 专业 | 专业技术资格 | 证书 编号 | 专业工作年限 | 参加本单位工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.在填写时，若本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.后附上表中相关人员的学历证书或职称证书或资格证书等相关证书复印件。

全权代表(签字)：

磋商响应供应商(盖章)：

日期：2022年  月  日

附件六

商务条款应对表

招标编号：SCF2022B-

| 序号 | 内 容 | 磋商要求 | 磋商响应 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.对照第六章商务条款逐项比较填写。

2.行数不够可自行增加。

全权代表签字：

磋商响应供应商公章：

2022年  月  日

附件七

服务计划表

招标编号：SCF2022B-

| 序号 | 服务内容 | 承诺 | 质量保障措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

全权代表(签字)：

磋商响应供应商(盖章)：

日期：2022年  月  日

附件八

法定代表人授权书

杭州博望建设工程招标投标代理有限公司：

本授权书声明：注册于                    （投标单位地址）的                  （投标单位名称）法定代表人                （法定代表人职务、姓名）代表本公司授权在下面签字的           （全权代表人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的寿昌镇横山社区省级未来社区一体化方案采购项目（招标编号：SCF2022B-）以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于2022年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职     务：

单位名称：

办公地址：

联系电话：

全权代表人签字：

职     务：

身份证号：

单位名称：

办公地址：

联系电话：

传     真：

邮政编码：

磋商响应供应商名称：（盖公章）

2022年  月  日

附件九

关于资格的声明函

杭州博望建设工程招标投标代理有限公司：

关于贵方 2022年    月    日招标编号为SCF2022B-的寿昌镇横山社区省级未来社区一体化方案采购项目投标邀请，本公司愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1.有效的工商营业执照副本复印件（加盖公章）；

2.磋商响应供应商一般情况；

3.相关资信证明材料（加盖公章）。

全权代表签字：

磋商响应供应商（盖章）：

2022年  月  日

附件十

磋商响应供应商一般情况

招标编号：SCF2022B-

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： |  | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司获得的主要荣誉（请附相关证书复印件） |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明： 所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表；

全权代表签字:

磋商响应供应商（盖章）:

2022年  月  日

附件十一：

磋商响应供应商同类项目实施情况一览表

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 |  |
| … |  |  |  |  |

全权代表(签字)：

磋商响应供应商(盖章)：

日期：2022年  月  日

附件十二

（1）磋商响应文件封面：

正本或副本

寿昌镇横山社区省级未来社区一体化方案

采购项目

招标编号：SCF2022B-

（资格审查文件或报价文件或商务技术文件或资信文件）

磋

商

响

应

文

件

磋商响应供应商写全称（加盖单位公章）

2022年  月   日

（2）外包封封面格式：

寿昌镇横山社区省级未来社区一体化方案

采购项目

招标编号：SCF2022B-

（资格审查文件或报价文件或商务技术文件或资信文件或设计方案）

采购单位名称：

磋商响应供应商名称:                           (盖公章)

磋商响应供应商法定代表人或其委托代理人:    (签字或盖章)

磋商响应供应商地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

在开标截止时间之前不得启封

（3）设计方案封面格式：

正本或副本

寿昌镇横山社区省级未来社区一体化方案

采购项目

招标编号：SCF2022B-

方 案 设 计

磋商响应供应商名称（写全称并加盖公章）

2022年  月  日

附件十三

现场踏勘确认书（样表）

建德市寿昌城镇建设投资有限公司：

根据竞争性磋商文件要求，我方已对寿昌镇横山社区省级未来社区一体化方案采购项目现场进行实地踏勘，并获得投标所需要相关数据和资料：

- 经现场踏勘，我方对该项目场地现状已充分了解。

- 若我方中标，不会对场地现状提出异议，不以场地存在瑕疵为由拒绝签署项目合同书或履行所约定的各项义务。

采购单位：                     （签字和盖章）

磋商响应供应商名称：                       （盖章）

磋商响应供应商全权代表：          （签字）

踏勘日期：2022年  月  日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件十五

| 现场体温实测 |  |
| --- | --- |

开评标人员健康信息登记表

| 姓名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  | 单位电话 |  |  |
| 个人地址 |  |  |  | 手机号码 |  |  |
| 人员身份 | □招标人代表□招标代理□投标人代表□评标专家 |  |  |  |  |  |
| 个人健康情况 |  |  |  |  |  |  |
| 发热、乏力 | □有 □无 | 咳嗽、气促 |  | □有 □无 |  |  |
| 是否在近14天内离开过杭州？ □离开过杭州 □从未离开杭州 |  |  |  |  |  |  |
| 离杭目的地 |  |  | 离杭时间 |  |  |  |
| 乘坐交通 工具（车次） |  |  | 返杭时间 |  |  |  |
| 近14天内是否与疫情重点地区人员接触？ □未接触过 □接触过 具体接触时间及地点： |  |  |  |  | 是否接触过确诊病人或疑似病人？ □未接触过 □接触过 具体接触时间及地点： |  |
| 本人承诺以上信息真实准确。如有不实，愿承担由此引起的一切后果及法律责任。 申请人（签名）： 日期： 所在单位（公章）： |  |  |  |  |  |  |