公开招标文件

项目编号：CTZB-2020080138

项目名称：浙江鼎源投资开发有限公司标准厂房1#楼电梯采购项目（非政府采购）

采购人：浙江鼎源投资开发有限公司

采购代理机构：浙江省成套招标代理有限公司

二○二○年八月

目录

第一部分 公开招标公告	3

第二部分 采购需求	6

第三部分 投标人须知	17

第四部分 评标办法及评分标准	31

第五部分 拟签订的合同文本	34

第六部分 投标文件格式	44

## 第一部分 公开招标公告

根据相关规定， 浙江省成套招标代理有限公司 受 浙江鼎源投资开发有限公司 之委托，现就浙江鼎源投资开发有限公司标准厂房1#楼电梯采购项目（非政府采购）进行公开招标，欢迎合格供应商前来投标。

# 招标项目编号: CTZB-2020080138

# 采购组织类型：分散采购—分散委托中介

# 三、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

| 标项 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 (万元） | 最高投标限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 浙江鼎源投资开发有限公司标准厂房1#楼电梯采购项目（非政府采购） | 1 | 项 | 102.4640 | 98 |

# 投标供应商资格要求:

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件，浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（二）投标供应商的特定条件：

1、具有独立法人资格的电梯制造商或其唯一授权代理商；

2、投标品牌电梯生产企业具有国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）C级及以上，有速度不少于1.75m/s的曳引式客梯的制造许可；

3、具有特种设备安装改造维修许可证（电梯）C级及以上。

4、本项目接受联合体投标。

# 五、招标文件获取的方式、时间：

时间：公告发布时间 至 投标响应文件提交截止时间

地点：浙江省成套招标代理有限公司仙居分公司（仙居县环西南路世纪新村36号4楼）

标书售价(元)：每本500元（售后不退）

六、投标截止时间：2020年 09月17 日09:00（北京时间）

# 七、投标地点：浙江省成套招标代理有限公司仙居分公司(仙居县环西南路世纪新村36号2楼)

# 八、开标时间：2020年09月 17 日09:00（北京时间）

# 九、开标地点：浙江省成套招标代理有限公司仙居分公司(仙居县环西南路世纪新村36号2楼)，因新冠肺炎疫情防控需要，所有供应商无需到达开标现场。开标现场通过钉钉直播公布。

# 十、投标保证金：本项目无需递交投标保证金。

# 十一、其他事项：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（即为招标公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.报名方式及资料：

凭《政府采购项目报名表》传真或现场报名。报名时需提供以下资料：

①单位介绍信或授权委托书原件，授权代表的身份证原件及复印件；

②政府采购项目报名表。

3、本项目所有公告发布网站： “浙江省政府采购网”（http:// www.zjzfcg.gov.cn）和“仙居县公共资源交易中心”（ http://www.xjztb.cn）。

4、本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；

十二、联系方式

1、采购人：浙江鼎源投资开发有限公司

联系人： 张光鹏      联系电话：0576-87723782

地址：仙居县

2、采购代理机构名称：浙江省成套招标代理有限公司

地址：仙居县环西南路世纪新村36号4楼

联系人：吴怡虹        联系电话：13968540691

质疑联系人：王林华    联系电话：0576-87771258

- 监管部门：仙居县经济开发区管理委员会

联系人：张敏艳

联系电话：0576-89370396

地址：仙居县福应街道永安工业集聚区春晖中路26-2号

- 采购需求

说明

1）此份技术规格书是招标文件的一部分，包括电梯的详细规格、条款和资料。投标人须根据各自的技术和商务优势进行投标。

2）电梯招标范围：此份规格书包括下列项目：有机房客梯2台（其中无障碍电梯1台）、消防电梯1台的供货安装及质保服务。

一、招标设备一览表

| 楼号 | 数量 | 井道尺寸 | 层/站/门 | 顶层高度 | 机房高度 | 底坑深度 | 规格 kg | 速度 m/s | 楼层高度 （按照实际为准） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 1 | 2250x2200 乘客电梯 | 12/12/12 | 4850 | 2000 | 1350 | ≥1000 | ≥1.75 | -1F：5200，1F：5350，2F:5100,3F,4F:4800,5F~10F:3900 |
| 1# | 1 | 2250x2200乘客电梯（无障碍） | 12/12/12 | 4850 | 2000 | 1350 | ≥1000 | ≥1.75 | -1F：5200，1F：5350，2F:5100,3F,4F:4800,5F~10F:3900 |
| 1# | 1 | 2100x2000 消防电梯 | 12/12/12 | 4850 | 2000 | 1350 | ≥1000 | ≥1.75 | -1F：5200，1F：5350，2F:5100,3F,4F:4800,5F~10F:3900 |
| 注：以上电梯轿厢要求：净尺寸1600mm*1400mm*2700mm及以上，开门：900mm*2100mm及以上。 |

注：a.以上各表中土建尺寸为目前施工图上的设计尺寸，仅供参考。各投标人需根据各自技术要求，并考虑电梯美观、舒适的要求，对轿厢高度、门洞尺寸、开门宽度和高度等进行合理调整。

b.未来根据招标人及设计院要求对尺寸进行调整，中标人应予以配合，总价不变。

## 二、电梯的技术规格和要求

（一）电梯一般技术要求

1、工作情况：

投标人提供的产品及服务须适应本采购文件中的所规定的条款，并运转顺利、正常、可靠。

可靠性要求： ①要求停梯率不高于1％，即全年不超过3.65天。② 正常使用寿命期要求10万小时以上。

2、配置要求：

（1）采用154束及以上光幕门保护，开关门柔性受阻保护。

（2）控制方法：驱动系统采用交流变频变压控制系统（VVVF）

（3）门机系统采用交流变频变压调速（VVVF）；

（4）调速系统采用交流变频变压调速（VVVF），

3、操作方法

电脑全集选控制，群控（并联）运行也能脱离群控（并联）独立运行。

控制系统应在最短时间内在电梯当前位置响应召唤，当主要电脑出现错误时，各电梯应提供备用系统功能单独为层间服务，并能同时继续服务。

4、技术指标要求：

（1）电梯的水平振动、垂直振动加速度：电梯轿厢运行时水平方向和垂直方向的振动加速度分别 不应大于15cm/s2和25cm/s2。

（2）起动加速度和制动减速度：电梯的起动加速度和制动减速度最大值均不得大于1.5m/s2。

（3）噪音指数：轿内≤55 dB（A）、开关门≤58 dB（A）。

（4）平层精度：在±3mm范围之内。

（5）平衡系数：在0.4～0.5之间。

（6）电梯每起制动运行60000次中失效（故障）次数不应超过3次。

（7）导轨：轿箱主导轨≥12kg/m，不得采用空心轨。

请投标人根据投标产品的技术参数详细填写附表。

`（二）装修要求：

| 部位 | 装 修 要 求 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 轿 厢 壁 | 轿厢四侧壁发纹不锈钢（SUS-304）厚度不小于1.5mm。 | 由投标人提供式样及做法供买方选择，投标总价不变 |
| 地 面 | 采用大理石地板 | 由投标人提供式样及做法供买方选择，投标总价不变 |
| 轿 厢 顶 | 轿厢顶豪华型吊顶，LED照明（含应急照明），预留摄像机孔随带视频电缆，低噪音豪华型通风扇，五方通话。轿厢净高度2700mm及以上。 | 由投标人提供式样及做法供买方选择，投标总价不变 |
| 轿 门 | 双扇中分。发纹不锈钢（SUS-304）厚度不小于1.5mm，红外线光幕保护 | 光束不小于154束 |
| 厅门讯号 | 采用发纹不锈钢面板，装有不锈钢面微动发光照明按钮，呼梯盘上配置液晶楼层显示，带方向箭头 | 由投标人提供式样及做法供买方选择，投标总价不变 |
| 踢 脚 板 | 发纹不锈钢厚度不小于1.5mm 。 |  |
| 轿厢地坎 | 铝合金 |  |
| 厅门地坎 | 铝合金 |  |
| 厅 门 | 层层发纹不锈钢（SUS-304），厚度不小于1.5mm。 |  |
| 门 套 | 首层304发纹不锈钢标准大门套、其余层304发纹不锈钢标准小门套，厚度不小于1.5mm。 |  |
| 操纵盘及显示 | 轿厢讯号：一体式发纹不锈钢操纵厢，装有微动发光二极管背景照明的楼层金属按扭，轿内显示：不小于10.4寸的全彩液晶显示屏（能显示时间、日期、天气、楼宇介绍等内容。） | 由投标人提供式样及做法供买方选择，投标总价不变 |
| 轿厢空调 | 不得小于1.5匹 |  |
| 呼梯盘及显示 | 群控（并联）电梯首层12.1寸彩色液晶显示+呼梯盘+带方向箭头；其余每层呼梯盘+带方向箭头。单控电梯每层电梯门厅配置数码点阵显示，带方向箭头，呼梯盘装有微动发光二极管背景照明的按钮。 | 由投标人提供式样及做法供买方选择，投标总价不变。 |

注：1、所有电梯配件要求作防锈处理。

2、表中“由投标人提供式样供买方选择”的项目，投标人所提供式样至少不得少于二种，在投标文件中必须以彩印图片的形式列入，图片要求清晰，并配以使用材质说明。

3、在确定认可的材质、工艺要求前提下，其外观质量和舒适感应有可比性的优越。

（三）基本功能要求：

投标人提供的电梯应包括但不仅限于下列功能，投标人推荐的其它合适的功能可能被接受。

| 序号 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最近层营救操作（安全停靠，停电应急救援功能） | 停电时,电梯停在离开楼层的位置，控制系统应能指挥轿厢以较慢的速度自行在最近层停靠，并开门疏散乘客。 |
| 2 | 超重警告（在轿厢内的操纵盘上装有声音警报装置） | 当电梯超重时，不允许关门起动，门必须打开，并同时发出声光警报，当超重现象消除时，警报自动解除，电梯恢复正常运行。 |
| 3 | 不开门救护操作（安全停止） | 若在某一层电梯厅门由于外力阻碍而不能打开，控制系统将自动地把电梯开到最近的楼层，开门并疏通乘客。 |
| 4 | 轿厢开关门保护 | 当电梯开门时间超过预定值时，电梯会强行关门而应答其他信号。当电梯强行关门几次未能关紧，电梯将打开轿门，停止运转，内外呼梯信号均被自动取消。 |
| 5 | 火险紧急返回 | 假如火险发生，电梯接到消控中心发出的火警信号后自动回到设定层，电梯回到设定层后反馈给消控中心一个已到设定层的信号；投标人须提供一个对从安全中心传来信号可接收的条件。 |
| 6 | 报警铃 | 在轿厢内的操纵盘上装一按钮，若事故发生，按下操纵盘上的警铃按钮，向安全中心呼叫，在轿厢顶和一楼井道的铃声响起。 |
| 7 | 五方对讲 | 轿厢、机房、安全中心应能通过内部电话互相联系，按下轿厢中的紧急呼叫按钮能向控制柜、安全中心、底坑、轿顶呼叫。控制柜与安全中心能分别呼叫该台电梯。电话应装在安全中心和机房的设备上，隐藏的回话装置应装在轿厢内操纵盘上。 |
| 8 | 轿厢紧急照明灯 | 轿厢照明应选用高效节能灯具，当照明断电，紧急照明灯会自动打开，当照明电源恢复正常时，紧急照明灯自动熄灭。 |
| 9 | 自动停止轿厢照明、通风装置 | 如果电梯停用超过设定的时间，自动关停轿厢内的照明灯及通风装置，以节能，如遇召唤再自动开启。 |
| 10 | 自动再平层 | 无论电梯负载多少，都能在开门区域平层，精度在±3mm内。 |
| 11 | 满载不停 | 当电梯内乘客达到核定载重量时，不再接受厅外呼梯。 |
| 12 | 基站关机 | 当电梯临时停梯或不使用时，基站应有锁梯功能。 |
| 13 | 错误指令取消功能 | 电梯内乘客有输入错误指令时，双击按钮可取消错误指令。 |
| 14 | 监控 | 轿厢内预留摄像机孔随带视频电缆，并有电梯运行监控接口。 |
| 15 | 自动调整开门时间 | 按照召唤是层站召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门时间 |
| 16 | 控制柜计数器 | 控制柜内须设有运行次数计数器 |
| 17 | 随行电缆 | 要求含有视频、音频随行电缆、BA接口 |
| 18 | 消防员操作 | 当系统消防模式设定为消防员模式，消防按钮按下时，电梯立即消除所有指令和召唤运行返回消防基站，而后进入消防员操作模式，没有自动开关门动作，只有通过开关门按钮，点动操作使开关门动作，这时电梯只响应轿内指令，且到站后消除已登记的所有指令。 |
| 19 | 有/无司机操作 | 根据轿厢操箱上的开关，使电梯由自动操作改为司机操作。 |
| 20 | 停电紧急停靠 | 当正常电源断电时,电梯有该装置供电,使轿厢运行至最近层站并开门. |
| 21 | 轿厢到站电子谐音器 | 电子谐音器提示乘客轿厢已到达目的层站 |
| 22 | 司机服务 | 仅客通过轿厢操纵箱内的开关和按钮对电梯进行单独控制,保证跟额为顺畅,迅捷的客流和运输效果. |
| 23 | 轿内反向指令消除 | 当电梯沿涂响应完最后一个轿厢指令或层站召唤后,系统自动检查并消除余下的指令 |
| 24 | 独立运行 | 通过操纵箱内的独立开关,可以在部中断运行的情况下,使该电梯脱离群控进入独立运行状态,且质响应轿内指令. |
| 25 | 门速自适应控制 | 根据门的实际重量,系统自动调整门运行速度和扭力调整. |
| 26 | 配置物联网接口 | 备用 |
| 以上功能是对电梯的基本要求，投标人在投标时应详细列出所供设备的具体功能，并在投标时提出，供业主参考。如在功能方面有偏离须在技术偏离表中明示。 |

（四）安全设备：

投标人提供的电梯应包括（但不仅限于）下列设备，其应符合有关最新国家标准中的规定。

（1）断相和错相保护；（2）上、下终点开关和上、下极限开关；（3）缓冲器；（4）限速器；（5）安全钳；（6）紧急停止按钮；（7）层门安全设施；（8）轿门安全设施；（9）层门闭锁保护；（10）电气短路保护；（11）主电机过载保护。

四、技术规格书

1、产品标准和规范

本招标文件成文时，下列所示标准和规范均有效。所有标准和规范都有可能被修订，如有修订，应符合最新版本要求。

● 中华人民共和国主席令第4号：特种设备安全法

● 电梯工程施工质量验收规范（GB50310-2002）

● 中华人民共和国的国家标准：电梯制造和安装安全规范（GB7588－2003）

● 中华人民共和国的国家标准：电梯安装验收规范（GB10060）

● 中华人民共和国的国家标准：电梯技术条件（GB10058）

● 中华人民共和国的国家标准：电梯试验方法（GB10059）

● 中华人民共和国的国家标准：电梯电气设备安装验收规范(GB50182)

● 中华人民共和国国家标准：电梯工程施工质量验收规范(GB50310)

● 自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范:(GB 16899-2011)

● 电梯电缆（GB50135-1997）

● 电梯维修规范（GB/T18775-2002）

● 浙江省消防部门的条例

● 电力供应部门的供电规章条例

● 其他有关的国家标准和规定

投标人遵守不仅限于上述标准时，应向买方及时解释清楚。

2、制造监制和出厂检验

在设备制造期间，买方有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，在制造监制期间，制造商有责任提供有关设备包括各种数据、设备结构图和部件图的详细中文资料。

在设备出厂之前，投标人须邀请买方的技术人员至制造厂家进行检验。主要部件和电气部件及总体工程的检验都应在工厂内结束。投标人须提供由买方工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。在检验结束后，投标人须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给买方，但买方的监造和工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。买方赴工厂的监造和检验费用包含在投标总价中。

3、设备的防护、包装及运输

3.1 设备的防护及油漆

设备内、外表面应洁净，油漆表面应光洁，无折皱和剥落。投标人在投标时须提供设备的具体防护措施供买方认可，并对此工作负责。

3.2 所有设备及其配件、部件应合理、有效包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

3.3 联接件或易磨损件的的零件应涂上合适的油脂以避免锈蚀、磨损等，并得到妥善包装后固定。零部件的开口处应封闭保护，以防止异物进入。电动机、控制中心、排气装置和机组的控制器等均应加安全保护罩。

3.4 随机的零部件、备品备件等散件应木箱包装。箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。

3.5 设备及配件、部件的包装费和保护措施费应包括在投标总价中，包装材料应属于买方所有。

3.6 在包装箱中，应附有产品合格证明文件（包括整机合格证、部件合格证、材料合格证、材料的化学成分检测等）、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，一套完整的经批准的图纸及有关技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号、起吊位置、警示标志、外形尺寸、毛重等。所有文字应为中文或中、英文两种。以中文为准。

3.7 投标人应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸、保管、安装调试、装潢的安全。

3.8 随包装箱携带的文件、资料应防潮密封，并放在包装箱内明显处。

4、到货验收

4.1 投标人应派专人在所供设备到工地时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，投标人应负责更换零件，并妥善处理直至买方满意。由此工作所发生费用应由投标人自行承担。

4.2 在项目所在工地的临时存放场地由买方负责协调落实，但投标人应负责看管，并承担相关费用。

4.3 设备到达工地后，投标人还须提供不仅限于以下所列文件供买方检验、验收（包含但不仅限于以下文件）：合格证、装箱单、随机应带的图纸资料等。

5、 技术培训

5.1 在培训期间，投标人须免费提供中文培训资料给买方。

5.2 投标人须对买方的技术操作人员4人（2人机械，2人电气）进行培训，培训包括现场必要的培训和厂家系统培训（培训方式为买方相关技术人员到所投产品厂家生产基地及施工现场进行系统性培训，培训周期不少于二周，具体的组织由投标人负责，且培训费及其他培训引起的所有费用全部含入投标总报价）。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

5.3 投标人提供的负责培训的人员应具备同类产品3年以上的维修经验。

6、制造、安装及协调

本次招标的电梯为交钥匙工程，买方除提供安装所需的水电接口（水电费由中标方负责）、设备存放场地以外，设备装卸、保管、就位、脚手架、预埋件、井道照明、低坑护栏、爬梯、主机搁梁、导轨安装、安装、调试、验收、成品保护、技术培训、其他所需费用等全部费用包括在投标报价内。投标人需按本招标文件要求完成设备的设计、制造、运输、装卸、安装、产品保护、调试及试运行、技术培训、售后服务及质量技术监督部门验收等工作。按工作顺序提交所需的资料，所有资料必须符合本招标文件的要求。无论其是否被明细列在合同文件中。

6.1 提供的设备

提供的电梯须包括以下工作服务但不仅限于以下：

（1）按买方和设计需要完成设备的具体设计；

（2）提供详细构造图、设备样本和使用操作说明书；

（3）按买方认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货；

（4）运输及保管：投标人负责设备运输至买方建设工地并负责卸货、设备保管、就位。

6.2土建改造工作

投标人按实际情况要求提供井道、机房施工设计图（图纸应递交本工程建筑设计单位和买方进行审核和确认）；并提供土建施工中需要预留、预埋的部件及尺寸（不需预埋的另注明）；负责配合土建改造工作，并复核土建井道改造尺寸。

6.3 负责安装工作

投标人负责安装、调试、试运行等工作，按国家规范和程序要求安装单位开展电梯安装工作，直至拿到质量技术监督管理部门的验收证书。

6.4 设备进场计划

投标人须按买方和工程进度要求及时递交设备进场计划，设备进场计划必须取得买方等单位的认可。

6.5 设备的各个部件须防火、耐压、耐用、漏电保护，易清洁及易维修，并符合有关规定。

6.6 装修装潢

本次招标电梯原则上不作二次装饰，但是如果部分电梯需要二次装饰，则投标人需要根据买方委托的其他电梯装饰公司提出的要求配合装饰设计，在装饰过程中投标人应给予技术上的指导及配合，协助制定装饰技术方案，二次装饰完成后，投标人负责免费的调试工作。

在进入完工装潢之前，所有不需要特殊装潢并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理，其防腐蚀措施必须得到买方的认可。

7、调试和试运行

7.1 工具、材料、仪器设备和劳务人员

投标人应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

7.2 程序和表格

投标人须在安装结束前2个星期，提交测试和调试方法及记录表格给买方。

7.3 测试

部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行。

7.4 试运行

设备试运行应在有关部门及买方人员的监督下进行，此类监督不免除投标人应承担安全质量等应由的责任。投标人有责任对电梯在运行过程中可能出现的安全隐患提出整改办法。

8、验收

8.1 产品保护

电梯设备在工程完工前和完成后，投标人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其他设备被损坏卖方将有责任修理或赔偿损失。

8.2 验收合格条件

8.2.1 运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

8.2.2 在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到买方的认可。

8.2.3 所有合同中所规定的货物和材料都已提交。

8.2.4 设备在交由业主使用之前已通过质量技术监督部门并得到合格使用证书。

8.2.5 整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。（如资料递交给业主，必须得到业主的认可和接受，如资料不符合要求需要整改的，投标人必须无条件接受。）

9、售后服务

9.1 中标人须在台州设立维修点，提供24小时服务，以处理所有的维修服务，维修人员需在接到维修电话后半小时内赶到电梯故障现场，提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应买方维修需求。投标人应在投标时明确维修点人员配置情况，并在设备验收合格交付使用前完成维修点的设立。

9.2 投标人须对合同中规定的整套电梯提供至少2年的质保期及免费维修和保养，时间从全部电梯验收通过之日算起。在2年保修期内，一旦每12个月的平均故障或者停工时间超过招标文件规定，根据买方的决定，剩余资金的支付将被延期12个月，直到符合这些标准要求。对于这些设备，投标人一定要继续进行全部的、适当的维修保养服务和紧急呼叫响应服务，而且不向买方收取额外的费用，直到每个相关设备达到为期12个月的满意可靠性，并且保修期也圆满结束。

9.3 在质保期内的工作应包括对所有电梯至少每15天1次的常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

9.4 质保期内投标人须自行付费，负责维修和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。

9.5 在保修结束时，须由专业工程师对电梯进行另一次测试，任何故障须由投标人自费解决并取得买方的同意。

9.6 每次故障修复后，投标人需一式两份报告给买方，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

10、备件供应

投标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证施是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

11、检验和维修设备及工具

11.1 须免费提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备须在投标文件中注明。这些设备及工具不能在安装时使用。

11.2 所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并免费提供。

12、商标与铭牌

投标人提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记都应表示清楚。

13、产品质量和新技术

13.1 投标人提供给买方所需要的硬件和软件产品，无论在设计、制造或应用方面均应该是高质量的产品。投标人不应将那些已经被逐渐淘汰的产品，或者已被具有高技术性能所改进的新版本即将替代的那些产品提供给买方。

13.2 交付给买方的控制系统设备应具有标准硬件和软件配置，这些设备应该是最新的产品或尽可能是最新的产品，应该采用最新或尽可能是最新的设计技术。

13.3 使用寿命：电梯的整机使用寿命不低于20年。在电梯的寿命期内，投标人应始终保证电梯的安全运行，按中国国家相关规定作正常的维修保养。由于投标人责任（如产品品质缺陷）给乘客、买方造成损失都由投标人承担。

电梯各主要部件使用寿命要求：

| 部件名称 | 使用寿命 | 特殊说明 |
| --- | --- | --- |
| 曳引机--电动机 | 25年 |  |
| 曳引机--曳引轮或复绕轮 | 20年 |  |
| 曳引机--制动器 | 制动片10年，其它25年 |  |
| 导向轮 | 20年 |  |
| 反绳轮 | 20年 |  |
| 限速器涨紧轮 | 20年 |  |
| 补偿绳涨紧轮 | 20年 |  |
| 安全钳 | 25年 |  |
| 限速器 | 25年 |  |
| 缓冲器 | 25年 |  |
| 上行限速制动装置 | 25年 |  |
| 滑动导靴总成 | 靴衬3年，其它部分20年 |  |
| 滚轮导靴总成 | 滚轮8年，其它部分20年 |  |
| 轿厢风扇 | 10年 |  |
| 轿厢、轿厢门、层门、大梁、固定支架、固定件等金属结构件 | 25年 |  |
| 导轨 | 25年 |  |
| 地坎 | 25年 |  |
| 曳引钢丝绳 | 8年 |  |
| 限速器钢丝绳 | 10年 |  |
| 补偿绳 | 15年 |  |
| 补偿缆 | 15年 |  |
| 拖动绝对值编码器的钢带或齿形带 | 15年 |  |
| 变频器（包括曳引驱动变频器及门机用变频器） | 15年 |  |
| 相对值编码器 | 15年 |  |
| 绝对值编码器 | 15年 |  |
| 各类含电子元器件的电脑板总成（包括控制柜内各控制板、轿厢上各控制板、各层站上电脑板等） | 15年 |  |
| 各类按钮 | 按钮及其标志要耐磨，10年内保证按钮表面的完好 |  |
| 轿厢位置及运行方向显示器 | 10年 |  |
| 运行方向指示灯总成 | 照明灯8年，其它部分15年 |  |
| 光幕门保护装置 | 10年 |  |
| 随行电缆 | 20年 |  |
| 固定电缆 | 25年 |  |
| 开门机 | 滚轮、齿形带10年，其它20年 |  |
| 层门上坎（门头） | 滚轮、联动钢丝绳10年，其它25年 |  |
| 接触器、继电器 | 1000万次 |  |
| 减震橡胶 | 15年 |  |

注：使用寿命的期限允许10%的偏差。

14、整体设备配置要求

14.1 除对对重架、对重块、电线、管线预埋配置、桥架线槽、预埋钢板、井道照明、井道插座、支架、曳引机大梁、对重与轿厢之间及井道之间的隔障（隔离网）、安全门和门锁、厅门、导轨、导轨支架及承载钢梁、曳引机承载钢梁等必须提供安装附件外，其余部件投标人应根据产品安全性能和生产情况配置最先进的零部件。

14.2 有防火要求的零部件要求提供相关检测报告。

14.3 投标人提供的设备备件应按标准制造、并有替换性和精确装配性。特别对于驱动装置（曳引元件设备）、门机等的装配，所有都应在工厂完成或预装配或其尺寸误差达到预装配水平。

14.4 投标人提供的电梯设备应在噪音、振动、减速箱的油渗漏、设备可靠性、性能等方面需符合国家标准和相应的国际标准。设备的制造标准、安装标准及技术规范必须符合国家现行标准；设备的电器装置应符合IEC系列标准，仪器仪表必须符合ISO系列标准或买方认可的有关国际标准。

15、其他

15.1 投标人须参加买方要求其参加的所有现场联络会，遵守施工现场安全和建筑规定。

15.2 投标人应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。

15.3 投标人应准备相关文件，包括上面提及认可所需的图纸。

15.4 投标人在投标过程中应现场仔细核对电梯井道的相关尺寸并绘制平面图、剖面图、大样图等，是否满足电梯改造相关规范要求，如发现改造电梯井道、底坑深度、机房高度、吊钩、安全门、井道隔障设置等在建筑或结构方面存在问题，应及时提出书面意见，并提供解决措施经买方同意后进行施工改造。

15.5 电梯主电源从一楼配电房到机房的电线电缆由中标单位负责提供。

15.6 电梯井道墙体与圈梁如施工完成，施工安装单位如导轨等固定安装位置有偏差，由中标单位自行解决。

15.7 电梯大门套与小门套之间间隙由中标单位负责处理。

15.8 电梯井、门洞如有偏差其改造费用均由中标单位自行负责。

16、付款方式

16.1 设备款：

16.1合同生效，并接到买方供货通知日起15天内，支付所需设备总价20%的预付款；

16.2货到施工现场并经采购人验收合格后，支付设备合同总价的65%。

16.3设备安装调试完毕，项目最终验收合格后并取得相关检验检测机构验收合格证后支付设备合同总价的10%，无息退还履约保证金。余设备合同总价的5%作为质量保证金，待投标承诺的质保期满后15个工作日内付清。

16.2 安装款：

（1）合同生效并设备安装施工队伍进场后15个工作日内，采购人支付安装合同总价的50%预付款。

（2）设备安装调试完毕，项目最终验收合格后并取得质量技术监督部门验收合格证后15个工作日内，采购人支付至安装合同总价的95%，质保期满后支付安装合同价的5%。

（3）签订维保合同则付款方式按以下条款执行：在质保期结束后，每维保6个月，根据期间的维保服务质量结清前6个月的维保款。

5.4 质保期外维修保养合同另行签订（维保单位由业主单位自行选择）。

第三部分 投标人须知

# 前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 1、具有独立法人资格的电梯制造商或其唯一授权代理商； 2、投标品牌电梯生产企业具有国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）C级及以上，有速度不少于1.75m/s的曳引式客梯的制造许可； 3、具有特种设备安装改造维修许可证（电梯）C级及以上。 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 本项目不集中组织现场踏勘，投标人如有需要，请自行前往。 |
| 3 | ▲投标文件包装要求 | 资格证明文件共 5份（一正本四副本，封装成一袋），商务与技术文件共 5份（一正本四副本，封装成一袋），报价文件共 5份（一正本四副本，封装成一袋） |
| 4 | ▲投标有效期 | 自投标文件提交截止之日起90天内有效。 |
| 5 | ▲联合体投标 | 本项目接受联合体投标。 |
| 6 | ▲投标文件递交 | 截止时间：2020年09月 17日09:00（北京时间） 递交地点：浙江省成套招标代理有限公司仙居分公司(仙居县环西南路世纪新村36号2楼) 逾期送达的投标文件恕不接受 |
| 7 | 开标时间及地点 | 时间：2020年 09月 17日09:00（北京时间） 地点：浙江省成套招标代理有限公司仙居分公司开标室（仙居县南峰街道环西南路36号2楼），因新冠肺炎疫情防控需要，所有供应商无需到达开标现场。开标现场通过钉钉直播公布。 |
| 8 | 履约保证金 | 履约担保形式：现金或银行保函． 履约担保金额：合同价的10%。 |
| 9 | ▲项目最高限价 | 最高限价为98万元。如投标人的投标报价超过最高限价，其投标文件作无效标处理。 |
| 10 | ▲工期要求 | 配合总包工期（交货周期≤60日历天，安装周期≤30日历天） |
| 11 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 11 | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人和浙江省成套招标代理有限公司 |

## 一、总则

## （一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# （二）定义

1.“采购人”系指浙江鼎源投资开发有限公司。

2.“采购代理机构”指采购人委托招标的浙江省成套招标代理有限公司。

3.“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的单位或个人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“书面形式”包括信函、传真等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（五）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8、本项目不允许转包，不允许分包。

（六）信用信息

投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

1、查询渠道：中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn）、信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）。

2、截止时间：开标后评标前。

3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购代理机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录及相关证据，并将与其他采购文件一并保存。

4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

（七）质疑与投诉

1.投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益收到损害的，可以在知道或者应知其权益收到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购人采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。

2.质疑供应商可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份），以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。其中，以传真方式送达质疑书的，应及时将质疑书原件送达采购代理机构，采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期（在质疑期限届满前质疑书已经传真成功的，质疑不视为过期）；邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

3.采购代理机构在收到质疑供应商的书面质疑后7个工作日内作出书面答复（涉及项目采购需求内容的由采购人答复），质疑人在收到答复后应于1 日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回复予以确认。过期未回复的，视为默认接受。

4.质疑供应商捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告有关部门。情况属实的，列入不良行为记录并在指定的媒体上公告。

## 二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容以及本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购代理机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正或澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

3、当招标文件与招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

## 三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务与技术文件、报价文件组成。【特别提示：如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并与投标文件一起提交，投标截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

▲1、资格证明文件的组成：

# （1）投标声明书（见附件）；

# （2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)；

# （3）提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；

（4）财务状况报告（最近年度）或者银行出具的资信证明；

（5）提供投标截止时间前六个月内（至少提供其中一个月）缴纳社会保障资金凭据（提供专用收据或社会保险缴纳清单或社保部门出具的社保证明）和缴纳税收凭证（依法免税的，提供相应证明资料证明依法免税）；

（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（声明书格式见附件）；

（7）中华人民共和国特种设备制造许可证、中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证以及其他资信证书复印件（加盖公章）

（8）代理商电梯产品针对本项目的唯一代理授权书复印件；

（9）投标人产品制造情况表（见附件）；

（10）联合体协议书（如安装单位非电梯制造商或代理商）复印件（附件二十）；

（11）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

2、商务与技术文件的组成：

（1）投标人情况介绍（主要产品、人员与技术力量、企业规模、经营业绩等，格式自拟）；

（2）类似项目业绩一览表（如有，见附件）。附上每个业绩合同的复印件；

（3）商务响应表（见附件）；

（4）技术响应表（见附件）；

（5）曳引机、门机、控制系统等主要部件的配置（格式自拟）；

（6）安全保护系统（格式自拟）；

（7）主要技术指标（格式自拟）；

（8）功能（格式自拟）；

（9）施工组织实施方案（格式自拟）；

（10）装修配置（格式自拟）；

（11）成套设备清单（见附件）

（12）电梯主要部件清单（见附件）

（13）随机特殊工具及检测设备清单（见附件）

（14）易损件清单及价格（见附件）

（15）电梯质量性能数据及售后服务保证（见附件）

（16）装潢说明一览表（见附件）

（17）投标电梯的井道尺寸及电梯轿厢尺寸表（见附件）

（18）电梯的大小包费用清单（见附件）

（19）距采购人最近的服务网点详细介绍（包括地理位置、资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及联系电话等）。

（20）针对本项目的售后服务措施及承诺（包括产品质保期内的售后服务措施及承诺、优惠内容、培训等）。

（20）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务资信技术标评分的各类证明材料）。

3、报价文件的组成：

（1）报价文件由开标一览表、投标报价明细表、小微企业等声明函（如有，见附件）、产品适用政府采购政策情况表（如有，见附件），以及投标人认为其他需要说明的内容（包括政府采购优惠政策相关资料等，如有）组成。

▲（2）投标报价必须包括项目实施所需的一切人员工资奖金、各种加班费节假日补贴、夜餐费、各种社会保险、劳保福利、安全保险、食宿与交通、设备及工具、器材、消耗材料、管理费用、税费、利润、采购代理服务费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。（说明：如发生不可抗力及突发性事件、尤其在台风或大雨季节，应加强抗台抗灾，成交方要无条件听从采购方指挥，如遇人数不足，应自行增加人员调动。费用已包括在投标报价内，采购方不再另行支付；）全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。

（3）相关报价单需打印或用不退色的墨水填写。如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

▲（4）投标文件只允许有一个报价（包含其它一切所要涉及到的费用），投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，《开标一览表》的投标报价大写金额应与《投标报价明细表》的投标报价相等，明细出现“0”元，视同赠送。

（二）投标文件的制作、封装及提交要求

1、投标文件的制作要求

（1）投标人应按照投标文件组成内容及项目招标需求制作投标文件，不按招标文件要求制作投标文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由投标人自行承担。

▲（2）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖投标人的公章以及法定代表人或全权代表盖章或签字。

（3）投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张；投标文件建议以A4纸大小双面打印并装订。

2、投标文件的封装要求

（1）投标文件份数：资格证明文件、商务与技术文件、报价文件必须分别编制并分开单独装订成册：资格证明文件共 5 份（ 1 正本  4 副本，封装成一袋），商务与技术文件共 5 份（ 1 正本  4副本，封装成一袋），报价文件共 5 份（ 1 正本 4 副本，封装成一袋）。投标文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。除报价文件外其余一律不准出现数字报价。项目如分标项，各标项投标文件必须分开编制，分别装订，份数与密封要求同上。

（2）所有投标资料按投标文件的组成所列内容及顺序装订成册，并逐页连续标注页码。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

（3）在密封袋的封口处应有投标单位公章或投标全权代表签字。封皮上写明项目编号、标项号（如有）、招标项目名称、投标人名称，并注明“投标文件名称（资格证明文件、商务与技术文件、报价文件）”、“开标时启封”字样。

（4）因密封不严、标记不明而造成失密、拒收、过早启封等情况，采购代理机构概不负责。

3、投标文件的提交要求

因新冠肺炎疫情防控需要，所有供应商无需到达开标现场，供应商均须在投标响应文件提交截止时间前递交投标响应文件。投标响应文件递交方式：

①现场递交（递交人员的健康码必须为绿码）：应即交即走，不参与后续开标会；

②通过邮寄方式，接收截止时间同投标响应文件提交截止时间（以签收时间为准，如在规定时间内未收到投标响应文件，则作自动放弃投标处理，由供应商自行承担责任）。供应商应自行关注快递物流信息，签收时应及时告知代理机构。逾期送达的不予受理。

邮寄地址：浙江省成套招标代理有限公司仙居分公司（仙居县南峰街道环西南路36号）

收件人： 吴怡虹

联系电话：13968540691

- 因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，代理机构概不负责。

3）如因故推迟投标响应文件提交截止时间的，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间约束。

4、投标文件的补充、修改和撤回

（1）投标人如需对上交的投标文件进行补充、修改或撤回的，必须在投标截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知送达采购代理机构。

（2）投标修改文件必须密封，在密封袋上写明项目编号、标项、招标项目名称、投标人名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样，其作为投标文件的组成部份。

（三）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

## 四、开标

（一）开标事项

1、采购代理机构在“招标公告”规定的时间和地点进行开标。投标人的投标人代表应当在线参加，否则视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑。

2、评标委员会成员不得参加开标活动。

3、本次开标采用先评审资格证明文件和商务与技术文件，后评审报价文件的方式进行。

（二） 开标程序

1.采购代理机构将在“招标公告”规定的时间和地点进行开标。评标委员会成员不得参加开标活动。

2.采购现场通过钉钉直播公布（钉钉直播群号为：34757067，供应商于开标当天08:30以后搜索群号，并申请进群。）。

3.开评标过程全程录音录像。

4.核验出席开标活动现场的相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

5.主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读提交投标响应文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，通过邮件形式组织供应商签署不存在影响公平竞争的《采购活动现场确认声明书》。各供应商代表应可提前打印《政府采购活动现场确认声明书》（见附件），签署完毕后上传至钉钉群。

6.由供应商代表或采购人或公证人员查验投标响应文件密封情况。

7.按供应商提交投标响应文件的先后顺序当众拆封、清点投标响应文件（包括正本、副本）数量。拆封后的投标响应文件由现场工作人员护送至指定的评审地点。对于正副本数量和装订不符合招标文件要求的投标响应文件，由现场工作人员通过邮箱、电话等通讯方式告知供应商并由其通过邮件确认、口头确认等方式作出回复。

8.开标结束后，采购人或采购代理机构依法对供应商的资格进行审查，未通过资格审查的不进入下阶段评审。

9.商务与技术文件评审结束后，主持人宣告商务与技术文件评审无效供应商名称及理由，供应商代表可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布经商务与技术文件评审符合采购需求的供应名单。

10、开启各投标人报价文件，宣读《开标一览表》中的投标报价，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

11、评标结束后，主持人公布投标报价得分、综合得分以及中标候选人排序名单。

12、开标会议结束。

六、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由采购人依法组建。评标工作由按有关规定组建的评标委员会负责。

（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标。

3、综合比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

（2）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购代理机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1、资格证明文件或商务与技术文件跟报价文件出现混装，或者在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟商务与技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

5、投标报价超过招标文件中规定的最高限价；

6、投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的；

7、投标文件提供虚假材料的；

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

8、不符合法律、法规以及招标文件中规定的无效标条款或其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、评审过程中出现录音录像采集设备不能正常运行的，应当立即封存评审资料、中止评审活动，直至设备（或替代设备）运转正常或转移至符合条件的场所后继续进行评审工作。

七、定标

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果。中标结果公告将包括中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单等内容，但不包括国家秘密、商业秘密。因中标结果公告需要，评审结果排名第一的中标候选人在评审结束后1个工作日内将《中标供应商公告内容》（见附件）填写完整后，以电子文档形式提交给采购代理机构项目负责人（或者发送至电子邮箱：381800879@QQ.COM）。未按时提供所造成的后果由供应商自行承担。

3、采购代理机构将在中标结果公告中附中标通知书，视同向中标供应商发出中标通知书，同时中标供应商应在中标结果公告发布后签订合同前，赴采购代理机构项目负责人处领取中标通知书。

4、中标通知书发出之日起至合同签订前，中标供应商不得开展项目实质性工作（如订货、施工等）。否则，造成的有关损失由中标供应商自行承担。

八、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的,投标保证金将不予退还并取消中标资格。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

1、采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2、采购人应当自采购合同签订之日起7个工作日内，将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购代理机构存档。

▲（三）履约保证金

1.合同签订时，采购人按本项目招标文件规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商以现金或银行保函形式提交。

2.按合同约定办理履约保证金退还手续；

3.履约保证金不予退还的情形：a.拒绝履行合同义务的；b.产品质量验收或测试不合格的。

九、采购代理服务费

1. 中标人须向招标代理机构如下标准和规定交纳采购代理服务费。

2、本项目代理服务费按26000元计取。

# 第四部分 评标办法及评分标准

根据本次采购实际需求，按照公平、公正、科学择优的原则，特制定本评标办法。

一、评标方法

本评标方法采用综合评分法，是指投标响应文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

二、确定中标候选人

评标委员会按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的并列（现场抽签确定）。综合得分排名第一的供应商为第一中标候选人，排名第二的供应商为第二中标候选人，并以此类推（如有效供应商超过三家，原则上推荐三家）。

三、评标细则

本项目总分100分(商务与技术文件为70分，报价文件为30分)。各供应商的综合得分为其商务与技术文件得分与报价文件得分之和，即综合得分=商务与技术文件得分（商务资信分+技术分）+报价文件得分。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

（一）商务与技术文件中的客观分由评标委员会讨论后统一打分；技术分由评标委员会经充分审核、讨论后，在规定的分值内单独评定打分。

（二）各供应商商务与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

（三）商务资信技术标评审内容及标准

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务资信分 | 19分 |
| 1 | 标书质量 | 投标文件内容按招标文件要求完整提供、目录对应清晰、编制内容详实、内容查找方便的，得2分。存在未按要求完整提供、目录对应不清晰、编制的内容不够详实、内容查找不方便的，每一项扣0.5分，扣完为止。 | 2 |
| 2 | 投标人综合实力 | 投标品牌电梯产品的综合情况：制造商认证情况、信用等级、所获荣誉、销售收入（以会计师事务所出具的2018年、2019年审计报告为准）、生产许可证速度等体现制造商的综合实力的情况 。 | 4 |
| 3 | 业绩 | 1、投标人2017年1月1日至今承接过类似项目业绩，每个项目业绩得1分，最高得2分。 2、投标人取得电梯相关专利的，每一项得1分，最高得3分。 注：合同复印件、相关专利复印件编入商务与技术标，否则不得分。 | 5 |
| 4 | 投标人售后服务综合实力及人员配置方面 | 就近售后服务点人员技术力量（维保人员，并提供维保人员的社保证明复印件）、资质资格、维保工作业绩等分档给分(售后服务点以营业执照注册地为准) | 3 |
|  |  | 服务承诺（包括调试试运行阶段配合）、培训、故障响应时间、维修时间，维修和保养：根据维修和保养内容，对其大包、小包的费用、服务内容等。 | 3 |
| 5 | 质保期 | 质保期≦2年不得分，每增加半年的加0.5分，最高得2分。 | 2 |
| 二、技术分 | 51分 |
| 6 | 技术响应 | 根据投标人所投产品技术参数响应程度、产品功能介绍、综合性能（含技术先进性、性能稳定性、质量可靠性）等，综合比较评分。 一档，6～4.1分；二档，4～2.1分；三档，2～0分。 | 6 |
| 7 | 曳引机、门机、控制系统等主要部件的配置 | 根据配置的曳引机、门机、控制系统的来源地、品牌、性能优劣进行综合打分。 一档，8～6.1分；二档，6～3.1分；三档，3～0分 | 8 |
|  |  | 曳引机、门机系统、控制柜为原厂家，原品牌的，并提供型式试验报告证书或检验报告证书复印件。 注：并加盖制造商公章，不提供不得分。 | 3 |
| 8 | 安全保护系统 | 其他部件(红外线门保护光幕、操纵盘电脑主板、呼梯盘电脑主板、钢丝绳、安全钳、限速器、缓冲器等除三大件外）配置的品牌、来源、性能：根据配置情况、来源地、品牌、性能优劣进行综合打分。 一档，8～6.1分；二档，6～3.1分；三档，3～0分 | 8 |
| 9 | 主要技术指标 | 根据平层精度、加速度变化率、起止动加速度、水平振动加速度、垂直振动加速度、故障率、称重装置的类型、精度、噪音指标、预留重量、导轨重量等指标的满足性及优劣进行综合比较。 一档，8～6.1分；二档，6～3.1分；三档，3～0分 | 8 |
| 10 | 功能 | 投标电梯的先进性（控制方式、控制方式、门机结构），电梯功能的满足性、节能性、优越性：根据提供的电梯功能进行综合评分。 一档，7～5.1分；二档，5～3.1分；三档，3～0分。 | 7 |
| 11 | 施工组织方案 | 根据本项目施工组织方案的详细描述。 一档，6～4.1分；二档，4～2.1分；三档，2～0分。 | 6 |
| 12 | 装修配置 | 根据投标机型的装修配置、满足性、舒适性及美观度（含轿厢四壁、轿顶、轿门、轿厢操纵盘、层显、键盘、门套、地面、助障设计、材质要求等）进行评分。 一档，5～4.1分；二档，4～2.1分；三档，2～0分。 | 5 |
| 三、价格分 |
| 13 | 投标报价 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 。 | 30 |

（四）政府采购政策及优惠：小微企业是指符合《中小企业划型标准规定》的供应商，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。属于小型和微型企业的，投标文件中供应商必须提供的《小微企业声明函》、《产品适用政府采购政策情况表》，评标委员会据此进行核查；2、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；3、残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

具体优惠：对于小型微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

# 第二章  合同条款

# 第一部分 买卖合同主要条款

买方：浙江鼎源投资开发有限公司

卖方：

买方于      年     月     日对 浙江鼎源投资开发有限公司标准厂房1#楼电梯采购项目（非政府采购）进行公开招标，卖方为本次招标的中标单位，买卖双方根据《中华人民共和国合同法》等法规和本合同的招标文件、投标文件及其投标中的承诺，经双方协商，同意签订本合同，共同遵守。

1、工作范围和服务内容：依据招标文件、投标文件、询标记录等。

2、合同价格：本合同价为人民币           元，（其中设备合同价为：人民币大写：       ；安装合同价（安装费与总包服务费之和）：人民币大写        ）分项价格见《投标报价清单》。本工程为交钥匙工程，投标人需按现场踏勘的实际情况、技术规格书、招标人提供施工图纸及招标文件的要求完成所有设备、材料的设计选型、制造、运输、装卸、井道改造（包括井道内的照明、插座、管线等所有改造）、现场设备的安装产品保护、电梯所需电源控制箱与1#楼总配电房之间的电线电缆、管道等、安装完毕后的成品保护、调试及试运行、有关行业有关部门验收、培训、售后服务及维修、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除安装过程中产生的垃圾等工作，并接受总包单位管理。投标人须根据自身产品的设计安装等要求进行工程现场踏勘，充分了解工程的实际现场情况，如需对建筑物现状进行改造、加固或变更等措施，所产生的相关费用须计入报价内，招标人不再另行支付。实行固定总价包干，除发生下列因素可调整合同价外，不得以任何其他理由调整任何费用。

2.1买方提出的设备变更（数量、型号）或由卖方提出的合理化建议经买方同意采纳的设备型号、规格等方面的变更，根据原中标单价计算变更费用，如无投标单价进行参考，双方协商解决。但属卖方投标漏项少算的设备及服务费用不得追补。

2.2若发生不可抗力的因素造成增加卖方直接损失的费用，经鉴定核准，买方酌情予以一定补偿。但属卖方可以预见、预防，而卖方预防不。力所造成的损失买方不予补偿，由卖方自行承担。

3、图纸的确认及井道的确认

合同签订时，买方提供卖方电梯初步布置图，卖方根据初步布置图和现场井道实际情况在10日内，提供买方电梯土建施工图纸一式四份，买方应将其中一份确认并签字后交回卖方，设计院应按双方确认后的图纸进行设计，土建单位应按图施工并提供完整、清理后的土建井道及电梯机房。如卖方提供的图纸需对现有井道及机房进行改造，相关费用由卖方承担。

4、合同交货及完工期

卖方须在合同签定、图纸确认、预付款到位、接到买方供货通知后      日历天将设备送达工地，在土建条件具备，买方发出安装通知书后      日历天内完成电梯设备安装、调试、试车运作及验收通过，并移交买方（根据买方供货及安装通知书的要求分批供货、分批安装）。

如遇特殊情况，买方需将交货期推迟，应提前       日历天书面通知卖方，卖方应认可，卖方不得提出额外的采购保管费用。

- 交货地点：买方指定工地现场，并由卖方负责卸货、就位。

6、接货通知

卖方应在设备运达工地前15天将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知买方，以便接货。卸货工作及费用由卖方负责。

7、运输及装卸保险

7.1货物在到达施工现场，清点验收前由卖方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。

7.2卖方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

7.3电梯运输装卸由卖方负责另行委托运输单位，并提供相应金额的运输费发票。

8、设备检验及到货验收

8.1 设备检验按招标文件《技术规格书》中有关制造监制和出厂检验的规定。

8.2货到现场，买方需立即和卖方共同清点箱件验收。如不具备开箱验收的条件，卖方应负责现场妥善保管（需防潮、防盗），未经卖方同意买方不得擅自拆箱，否则零件遗失、损坏由买方负责。卖方在接到买方开箱验收通知后，派员7天内会同买方进行货物清点验收，并由买方、卖方、安装方签字确认，若发现货物与装箱单数目不符，由卖方负责补齐或收回，如验收时买方对产品的外表质量有异议，卖方应负责解释及相关处理，直至使买方满意为止。

9、付款方式

9.1合同生效，并接到买方供货通知日起15天内，支付所需设备总价20%的预付款；

9.2货到施工现场并经采购人验收合格后，支付设备合同总价的65%。

9.3设备安装调试完毕，项目最终验收合格后并取得相关检验检测机构验收合格证后支付设备合同总价的10%，无息退还履约保证金。余设备合同总价的5%作为质量保证金，待投标承诺的质保期满后15个工作日内付清。

10、技术服务

供应商负责免费对买方的  2  名技术人员进行安装现场的技术培训。卖方对买方的技术人员培训直至合格。

11、关于制造、安装的标准和要求

● 中华人民共和国主席令第4号：特种设备安全法

● 电梯工程施工质量验收规范（GB50310-2002）

● 中华人民共和国的国家标准：电梯制造和安装安全规范（GB7588－2003）

● 中华人民共和国的国家标准：电梯安装验收规范（GB10060）

● 中华人民共和国的国家标准：电梯技术条件（GB10058）

● 中华人民共和国的国家标准：电梯试验方法（GB10059）

● 中华人民共和国的国家标准：电梯电气设备安装验收规范(GB50182)

● 中华人民共和国国家标准：电梯工程施工质量验收规范(GB50310)

● 电梯电缆（GB50135-1997）

● 电梯维修规范（GB/T18775-2002）

● 浙江省消防部门的条例

● 电力供应部门的供电规章条例

● 其他有关的国家标准和规定

以上标准如有修改，应符合最新版本的规定和要求。

在噪音、振动、设备可靠性、性能等方面需符合以上所列标准并达到以下具体要求。

平层精度： ≤     mm

水平振动加速度：≤          cm/s2

垂直振动加速度：≤         cm/s2

起制动加减速度：平均≥     m/s2;     最大≤        m/s2

开关门噪音：≤      dB

机房内噪音：≤      dB

轿内噪音：≤        dB

在最终验收时，卖方要对以上性能数据作专门的检测，并提交测试报告给买方。

部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行，供应商在调试测试后5个工作日内提交测试报告给买方。如买方对测试报告有疑问，买方有权指定有关部门进行测试，如所疑属实，测试费用由卖方负责，卖方负责处理问题，直至合格。如所疑不实，测试费用由买方自负。

12、安装调试

12.1由                         (按投标承诺)公司负责安装调试及支付总包配合费，并负责调试所用的电缆

监控、BA等接口及买方提供的动力用电接口等均以机房配电柜为界。

12.2预埋件、洞口预留由卖方配合总包单位的施工进度完成，其他涉及电梯安装的工作由卖方自行承担。

12.3如预埋件、洞口预留发生遗漏，由卖方自行负责，不再另行计取相关费用。

13、设备最终验收前的人员及设备安全，概由卖方负责。

14、设备最终验收

14.1工程完成后，卖方及安装方须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备经当地技术监督局验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，建筑结构或其它设备因卖方及安装方原因而被损坏，卖方及安装方将有责任修理或赔偿损失。

14.2 验收合格条件

A．运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

B．在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到买方的认可。

C．所有合同中规定的货物和材料都已准确无误地提交。

D．设备在交由买方使用之前已通过有关部门的验收并得到使用证书。

E．整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

设备的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经当地技术监督局检验合格后，买卖双方共同签署验收合格证书。

15、产品质量保证

15.1卖方保证所提供的产品按投标文件及询标承诺规定的材料由           公司制造生产。产品是全新未使用过的且符合本合同中对质量及规格的规定。

15.2 质量保证期为自系统试运行验收合格后      个月。在质量保证期之内，卖方对由于产品设计、系统设计、工艺、材料、配套件的缺陷、安装质量而造成的任何系统及设备质量问题或故障负责并免费处理（人为破坏因素除外）。

15.3 在保证期内如果由于维修、更换有缺陷或损坏的由承包商提供的合同设备而造成设备停机，卖方除承担责任外，同时该台设备的质量保证期将相应延长，并赔偿相应损失。

16、售后服务

16.1卖方须在仙居县设立维修点, 维修人员接到电话后须在      分钟内赶到现场,并提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求，而且必须具备24小时服务和承担所有维修服务的能力；

16.2每起制动运行60000次，故障次数≤3次/台，人为因素除外。如超出，每次罚款1000元，按次累计，并按每次无条件延长电梯质保期及免费维保时间半年。累计故障超过4次，买方可以要求对电梯进行重新测试，如有相关质量问题，投标人免费更换。

16.3故障响应时间及相应的赔偿承诺：接到报修电话    小时（以投标承诺时间为准）内到达现场，如超出每次罚款1000元。

一般故障修复时间：到达现场4小时，如超出，每天罚款1000元，按天累计。

重大故障修复时间：到达现场48小时，如超出，每天罚款1000元，按天累计。

16.4 在质保期内的工作应包括对所有电梯至少每15天1次常规检查、调整维修、保养和润滑。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

16.5 质保期内卖方须负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。

16.6在质保期结束时，须由卖方派出专业工程师对电梯进行一次全面测试，任何故障须由卖方自费解决并取得买方的同意。

16.7 故障排除后，卖方需一式两份报告给买方，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

17、 电梯的基本配置、基本功能、装修要求、进口件清单均按招标文件规定及投标时承诺。

18、随机文件清单

- 装箱清单

- 电梯操作维护手册

- 如投标时承诺有进口件，中标后卖方须提交有关相应进口证明文件资料（原产地的产地证明文件、海关报关单、中国商检检验合格证明文件（进口件提供与合同型号一致的检检报告）等），经当地商检部门验收合格（进口件到工地现场拆封验收或到海关验货由采购人确定）。

- 卖方按标准应提供的技术资料

19、违约责任

除不可抗力外，如卖方发生不能按期交付使用，买方不能按时付款及发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。买卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

如协商无效，按下列规定处以违约金。

1）如买方不能按时支付预付款、进度款，则交货期顺延。

如买方不能按时支付进度款、电梯验收合格后款项，且延期超过15天后仍不能付款，则按该阶段应付款项计算向卖方赔偿违约金，每逾期一天，罚款2‰，逾期付款的违约赔偿最高限度为合同总价的10％，如违约金达到最高限额时买方仍不能付款，按第3）条买方中途退货处理。

2）逾期交货及交付使用

卖方逾期交货，卖方必须承担相应责任，按合同总价计算向买方赔偿违约金，每逾期一天，计违约金2‰。如零部件逾期交货影响电梯交付使用按整机计算赔偿违约金。

3）卖方不能交货或卖方未按合同要求提供产品（包括无法提供合格的进口件及其相关证明材料）或买方中途退货

卖方不能交货或卖方未按合同要求提供产品，应向买方偿付违约金。违约金按总价的30％计算。

买方中途退货，应向卖方偿付违约金。违约金的计算方法与卖方违约相同。

4）逾期交货及交付使用的违约赔偿最高限度为合同总价的10％，如违约金达到最高限额时供应商仍不能交付使用，按第3）条供应商不能交货处理。

5）经买卖双方协商同意延期交付使用和经双方友好协商同意延期付款或退货且无需支付违约金者不在此例。

20、总承包服务内容包括：

（1）作为总包单位现场配合、交叉施工影响而增加的现场经费；

（2）各分包工程的工期、质量安全的管理与协调；

（3）各分包工程竣工资料的归档工作；

（4）向分包人提供工地内已有的并能独立使用的脚手架、机械设备、储存仓库、辅助设施及临时设施等，并在如装卸、起吊、安排场地等方面提供必要的帮助；

（5）承包人须做好安排，以使其他分包人能与其共同使用现场的通道及场地，并为分包人提供合理的施工作业空间；

（6）负责对已完工的分包工程的保护，以防损失，并采取适当的防火、防水、防风、防雨、防盗等措施；

（7）向分包人准确提供其所需的标高、定位基准等技术资料；

（8）在承包人所施工的设计图纸以外，如因分包人专业需要在施工中需对设计进行特殊处理或有因专业需要结构进行处理，总包人对此必须全面进行配合和服务；

（9）承包人向发包人提供除上述配合管理内容以外，必须提供取费费率中总包配合、管理费描述的其他配合服务内容；

（10）提供分包人施工及照明用电、施工用水、并供应其所需的负荷，费用按实由分包人向承包人支付。

21、争议

23.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）请  建设行政主管部门  调解；

（2）采取第   2   种方式解决。第一种解决方式：约定向 工程所在地仲裁委员会 提请仲裁；第二种解决方式：向工程所在地人民法院提起诉讼。

22、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

下列文件与本合同都具有同样的法律效应。如有纠纷，以下列文件的以下排列次序作为依据

- 电梯买卖及安装合同；②询标承诺；③招标文件；④投标文件。

23、本合同一式八份，正本二份，双方各执一份，副本六份，双方各执三份。

24、合同生效及其他

24.1合同应在买方收到卖方提供的履约保证金，并经双方签字盖章后开始生效。

24.2合同未尽事宜，双方友好协商。

| 买方：（公章） 住所： 法定代表人 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： 年 月 日 | 卖方：（公章） 住所： 法定代表人 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： 年 月 日 |
| --- | --- |

# 第二部分  安装合同主要条款

（中标合同应按下列合同形式签订，如招标人同意也可以以其他合同形式签定，但不得更改合同条款内容）

买方：

安装方：

浙江鼎源投资开发有限公司标准厂房1#楼电梯采购项目（非政府采购）所需有机房客梯2台（其中无障碍电梯1台）、消防电梯1台经过公开招标。                           公司为中标单位（附中标通知书）。买方和安装方，就浙江鼎源投资开发有限公司标准厂房1#楼电梯采购项目（非政府采购）所需 乘客电梯、乘客电梯(无障碍)、消防电梯各1台（              型号） 设备的装卸、就位、安装、调试、检验、验收、维保工作，经双方协商同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、需安装方安装的电梯设备的型号、规格、数量：

按投标文件

2、安装合同价（安装费与总包管理费之和）为：人民币大写：          元整，小写￥     。

合同价为完税闭口价。

以上合同总价为上述电梯装卸、井道改造（包括井道内的照明、插座、管线、土建等所有改造）、机房内电梯控制箱与总包配电箱之间的电线电缆管道连接、分层、就位、安装、安装完毕后的成品保护、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除安装过程中产生的垃圾、调试、测试、检验、验收合格后交付使用及质保期内维保的全部费用（包括水电费、保险费、税费、技术培训服务费、安装完毕后技术监督局验收费、井道照明、脚手架、爬梯等所有费用，不论是否明列在合同文本中）。并接受总包单位管理。

如因乙方提供技术数据造成井道改装的，费用由乙方负责。

电梯主电源从一楼配电房到机房的电线电缆由乙方负责。

电梯井道墙体与圈梁如施工完成，乙方如导轨等固定安装位置有偏差，由乙方自行解决。

电梯大门套与小门套之间间隙由乙方负责处理。

电梯井、门洞、电梯轿厢之间连接或安装使用、装饰等方面如有偏差，需改造及修补等一切费用均由乙方自行负责。

3、安装工期

乙方须在货到工地、土建条件具备，发包方发出安装通知书后______日历天内完成电梯设备安装、调试、试车运作及验收通过，并移交甲方。

4、安装地点：乙方指定工地现场。

5、付款方式

5.1合同生效并设备安装施工队伍进场后15个工作日内，采购人支付安装合同总价的50%预付款。

5.2设备安装调试完毕，项目最终验收合格后并取得质量技术监督部门验收合格证后15个工作日内，采购人支付至安装合同总价的95%，质保期满后支付安装合同价的5%。

5.3签订维保合同则付款方式按以下条款执行：在质保期结束后，每维保6个月，根据期间的维保服务质量结清前6个月的维保款。

5.4质保期外维修保养合同另行签订（维保单位由业主单位自行选择）。

6、技术服务

乙方负责免费对甲方指定的技术人员进行安装现场的技术培训。乙方对甲方的技术人员培训直至合格。

7、关于制造、安装的标准和要求：按电梯买卖合同。

8、安装调试

8.1由_________________公司负责安装调试。乙方不得转包。并具备相应电梯安装资质，符合有关行业规定。预埋件、洞口预留由安装方配合总包单位，其他涉及电梯安装的工作由安装方自行承担。如预埋件、洞口预留发生遗漏，由安装方自行负责，不再另行计取相关费用。电梯在验收前，厂家有义务在建设方需求时配合开机。

8.2 乙方须提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由甲方认可。

8.3 土建结构建造已完成，任何在结构内的挖掘，都须在具体施工图中表明，并提交甲方认可。

8.4 现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位的管理和检查，乙方须派有五年以上工作经验及有相似规模工程管理经验的工程师负责安装监督，并需在安装期内提交他们的工作报告。甲方保留有变更人员的权力。

8.5 设备安装须经有关部门取得认可，乙方有责任提供相关的认可文件及证书。

8.6 在安装期间。乙方负责安装中需要的起重、运输、装卸所需辅助设备，所有这些设备都须符合安全作业要求。

8.7 乙方应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

8.8 乙方须在安装结束前10个工作日，提交测试和调试方法及记录表格给甲方。

8.9 设备试运行及安装验收应在有关部门及甲方人员的监督下进行。

8.10 设备最终验收前的人员及设备安全，概由乙方负责。

9、设备最终验收

9.1 工程完毕后，乙方须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。安装过程中，如建筑结构或其他设备因乙方原因而被损坏，乙方负责修理或赔偿损失。

9.2 验收合格条件：按电梯买卖合同。

10、质量保证：按电梯买卖合同

11、售后服务：按电梯买卖合同

12、违约责任

12.1 除不可抗力外，如乙方发生不能按期交付使用，甲方不能按时付款及发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。甲乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

12.2如协商无效，按下列规定处以违约金：

（1）如甲方不能按时付款，且延期超过15天后仍不能付款，则安装期顺延，并按安装合同该阶段相应款型计算向乙方赔偿违约金，每逾期一天，支付违约金1‰，逾期付款的违约赔偿最高限度为本安装合同总价的10%，如违约金达到最高限额时甲方仍不能付款，按甲方中途退货处理，同时乙方可有权终止合同。

（2）逾期交货及交付使用

乙方逾期交付使用，按本安装合同总价计算向甲方赔偿违约金，每逾期一天，支付违约金1‰，逾期交付使用的违约赔偿最高限度为本安装合同的10%，如违约金达到最高限额时乙方仍不能交付使用，按乙方不能交货处理，同时甲方可有权终止合同。

（3）乙方不能交货或甲方中途退货

乙方不能交货，应向甲方偿付违约金，违约金按安装合同总价的30％计算。

甲方中途退货，应向乙方偿付违约金，违约金按安装合同总价的30％计算。

（4）经买卖双方协商同意延期交付使用和经双方友好协商同意延期付款或退货且无需支付违约金者不在此例。

13、争议

13.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）请  建设行政主管部门 调解；

（2）采取第  二    种方式解决。第一种解决方式：约定向 工程所在地仲裁委员会 提请仲裁；第二种解决方式：向工程所在地人民法院提起诉讼。

14、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

下列文件与本合同都具有同样的法律效应。如有纠纷，以下列文件的以下排列次序作为依据：

- 电梯买卖及安装合同；②询标承诺；③招标文件；④投标文件。

15、本合同一式八份，正本二份，双方各执一份，副本六份，双方各执三份。

16、合同生效及其他

16.1合同应在买方收到卖方提供的履约保证金，并经双方签字盖章后开始生效。

16.2合同未尽事宜，双方友好协商。

| 买方：（公章 ） 住所： 法定代表人 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： 年 月 日 | 安装方：（公章 ） 住所： 法定代表人 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： 年 月 日 |
| --- | --- |

第六章　投标响应文件格式

附件一：                         专家评分索引表

| 序号 | 评分内容 | 自评分 | 在投标文件中所对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：1、“专家评分索引表”装订在商务资信技术文件首页。供应商应结合本招标文件评分细则认真填制相关内容，以及在投标响应文件中所对应的页码，如未提供，评委有权认为不具备或不符合，有可能影响供应商的得分。

2、如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

日    期：

附件二：

开标一览表

项目编号：CTZB-2020080138

项目名称：浙江鼎源投资开发有限公司标准厂房1#楼电梯采购项目（非政府采购）

| 投标总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

注：

1、投标报价是包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、验收、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用，全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签字）：

日    期：

## 附件三：

## 投标报价明细表

单位：元（人民币）

| 序号 | 产 品 名 称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计投标总报价 | ￥ |

注：

1、“投标报价明细表”中的投标总报价应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

2、投标报价明细表所填内容按招标文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

3、投标总报价需分成设备费报价和安装费报价。

4、此表可增行。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签字）：

日    期：

## 附件四：

小微企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加浙江省成套招标代理有限公司组织的                  采购项目（项目编号：          ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人 (盖单位章)：

日期：

备注说明：《小微企业声明函》中，须同时满足以上两个条件。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 浙江省成套招标代理有限公司单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位章）：

日期∶

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

监狱企业（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

## 附件五：

产品适用政府采购政策情况表

| 小微企业扶持政策 | 小型、微型企业投标且所投产品（指货物、工程、服务）由本企业制造，或者所投产品（仅指货物）含有其他小型、微型企业制造的，应按要求列出具体产品与金额。 |
| --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商名称 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计（元） |  |

## 1.请投标人正确填写本表，所填内容作为评分依据（以“小型、微型企业产品金额合计”为准进行价格折扣，表中所填内容必须与政府采购优惠政策需提供的相关资料相符，如出现不相符或提供资料不全的，该小型、微型企业产品合计金额将不予以享受小微企业扶持政策优惠）；

## 2.本表的产品名称、品牌和型号、金额要与《报价明细表》一致。

## 附件六：

投标声明书

浙江省成套招标代理有限公司：

(投标人全称)                  系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。

我    （姓名）     系上述企业的法定代表人（或营业执照中明确的负责人），我方愿意参加贵方组织的  CTZB-2020080138浙江鼎源投资开发有限公司标准厂房1#楼电梯采购项目（非政府采购）  的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3.提供投标须知规定的全部投标文件，具体内容为：

（1）资格证明文件

（2）商务与技术文件；

（2）报价文件；

（3）投标人须知要求投标人提交的全部文件；

4.按招标文件要求提供和交付的货物或服务的投标报价详见开标一览表。

5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7.我方的投标有效期自在开标日起90天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可不退还我方的投标保证金。。

8.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

9.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10.我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

12.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A.提供虚假材料谋取中标、成交的；

B.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

C.与采购人、其它供应商恶意串通的；

D.向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

E.拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

13.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

14.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：________________                   邮编：____________

电话：________________　                 传真：____________

投标人 (盖单位章)：

法定代表人或全权代表(盖章或签字)：

日　期：

注：▲必须按照本声明书要求填报。

附件七：

无重大违法记录声明书

浙江省成套招标代理有限公司：

我方郑重声明：我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

声明人 (盖单位章)：

法定代表人或全权代表(盖章或签字)：

日　期：

附件八：

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、表中业绩参照第四部分评分办法及评分标准中要求的业绩提供；

投标人（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签字）：

日 期：

附件九：

商务响应表

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质 保 期 |  |  |  |
| 2 | 项目工期 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 备品备件及耗材要求（如有） |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签字）：

日 期：

附件十：

技术响应表

| 序号 | 产品名称 | 品牌及型号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 对应页码 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

特别提醒：

1、投标人在填写其中的技术响应内容时，投标人必须对照本招标文件“产品技术要求”中各指标项逐条说明，写出各自投标产品的具体参数响应内容；

2、如有负偏离，应按实写明负偏离情况。否则视为完全满足采购需求指标，并作为今后产品的验收依据。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签字）：

日 期：

附件十一：

浙江鼎源投资开发有限公司标准厂房1#楼电梯采购项目（非政府采购）

电梯成套设备供货清单

电梯编号：

| 序 号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注（内容） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引机 | 台 |  |  |
| 2 | … |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |
|  | 随机备品备件 |  |  |  |
|  | 随 机 文 件 |  |  |  |

注：1、本表所列项目应全部计入投标总价。

2、投标人在投标时，应对所供设备的包装方式给于具体说明。

3、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写成套设备供货清单表。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签字）：

日 期：

附件十二：

浙江鼎源投资开发有限公司标准厂房1#楼电梯采购项目（非政府采购）

主要部件产地、规格说明表

| 序 号 | 名 称 | 产 地 | 品牌/型号规格 | 生产厂家注册商标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整机 |  |  |  |  |
| 2 | 曳引系统 |  |  |  |  |
| 3 | 主控柜 |  |  |  |  |
| 4 | 门机系统 |  |  |  |  |
| 5 | 光 幕 |  |  |  | 需提供光束数（不小于154束） |
| 6 | 操纵盘、按钮 |  |  |  |  |
| 7 | 呼梯盘、按钮 |  |  |  |  |
| 8 | 供对重运行的导轨 |  |  |  | 需提供每米重量 |
| 9 | 供轿箱运行的导轨 |  |  |  | 需提供每米重量 |
| 10 | 轿箱 |  |  |  |  |
| 11 | 限速器 |  |  |  |  |
| 12 | 安全钳 |  |  |  |  |
| 13 | 钢丝绳 |  |  |  |  |
| 14 | 缓冲器 |  |  |  |  |
| 15 | 不锈钢装饰板 |  |  |  |  |
| 16 | …… |  |  |  |  |

注：1、本表所列项目应全部计入投标总价。

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

3、投标人需说明导轨的规格和每米重量。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签字）：

日 期：

附件十三：

浙江鼎源投资开发有限公司标准厂房1#楼电梯采购项目（非政府采购）

随机特殊工具及检测设备清单

（人民币/元）

| 序号 | 随机特殊工具及检测设备名称 | 型号规格 | 用于设备具体部件及作用 | 产地/制造厂 | 数量/ 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表所列项目计入投标价；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按

实填写。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签字）：

日 期：

附件十四：

浙江鼎源投资开发有限公司标准厂房1#楼电梯采购项目（非政府采购）

易损件清单及价格

（人民币/元）

| 序号 | 易损件名称 | 易损件型号规格 | 用于设备具体部件及作用 | 产地/制造厂 | 数量/ 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

注：1、易损件价格不计入投标价；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

3、如今后电梯因各种原因损坏的另部件价格在此表中无反映，则可根据当时市场同类器中较低的价格执行。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签字）：

日 期：

附件十五：

浙江鼎源投资开发有限公司标准厂房1#楼电梯采购项目（非政府采购）

电梯质量性能数据及售后服务保证

| 序号 | 招标要求提供的内容 | 投标内容 | 投标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯的水平、垂直振动加速度cm/s2 |  |  |
| 2 | 起制动加减速度：cm/s2 |  |  |
| 3 | 噪音指数（机房（或井道内）、轿内、开关门）dB（A） |  |  |
| 4 | 不锈钢厚度、材质 |  | 不小于1.5mm，SUS-304发纹不锈钢 |
| 5 | 主机驱动方式 |  | （VVVF）控制 |
| 6 | 门机驱动方式 |  | VVVF门机系统 |
| 7 | 控制方式 |  | 见技术规格书要求 |
| 8 | 速度 |  | 具体要求详见技术规格书 |
| 9 | 载重 |  | 具体要求详见技术规格书 |
| 10 | 电梯型号 |  |  |
| 11 | 主电机允许启动次数 |  |  |
| 12 | 除人为因素及不可抗力外，每起、制动运行60000次中发生故障的次数，及相应的具体赔偿承诺 |  | ≤3次，如超出每次罚款3000元，按次累计。累计故障超过4次，业主可以要求对电梯进行重新测试，如有相关质量问题，投标人免费更换。 |
| 13 | 平层精度 |  | ≤±3mm |
| 14 | 故障响应时间及相应的赔偿承诺 |  |  |
| 15 | 一般故障修复时间及相应的赔偿承诺 |  | 4小时内修复，如超出每天罚款1000元，按天累计。 |
| 16 | 重大故障修复时间及相应的赔偿承诺 |  | 48小时内修复，如超出每天罚款1000元，按天累计。 |
| 17 | 质量保证期 |  | 不小于24个月 |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签字）：

日 期：

附件十六：

浙江鼎源投资开发有限公司标准厂房1#楼电梯采购项目（非政府采购）

装潢说明一览表

| 轿 厢 | 操纵盘 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 轿厢 |  |
|  | 天花板 |  |
|  | 轿门 |  |
|  | 地板 |  |
|  | 轿厢装饰 |  |
|  | 通风 |  |
|  | 指示器 |  |
|  | 显示器 |  |
|  | 其他装置 |  |
|  | … |  |
| 厅 门 | 梯厅门 |  |
|  | 门套 |  |
|  | 指示器 |  |
|  | 显示器 |  |
|  | 呼叫面板 |  |
|  | … |  |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签字）：

日 期：

附件十七：

浙江鼎源投资开发有限公司标准厂房1#楼电梯采购项目（非政府采购）

投标电梯的井道尺寸及电梯轿厢尺寸表

| 序号 | 招标要求提供的内容 | 投标内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 顶层高度（mm） |  |
| 2 | 井道尺寸（宽×深）mm净 |  |
| 3 | 机坑深度mm | 现场尺寸mm | 见施工现场 |
|  |  | 投标人承诺mm |  |
| 4 | 门洞尺寸（宽×高）mm |  |
| 5 | 开门尺寸（宽×高）mm |  |
| 6 | 轿厢内净尺寸（宽×深）mm |  |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签字）：

日 期：

附件十八：

浙江鼎源投资开发有限公司标准厂房1#楼电梯采购项目（非政府采购）

电梯的大小包费用清单

| 序号 | 设备及材料名称 | 数量 | 年限 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯的小包费用 | 3台 | 4年 |  |  |
| 2 | 电梯的大包费用 | 3台 | 4年 |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |  |

注：1、以上表格中所列的（买方可提出相应变更）不计入本次投标总价的费用，将作为签订合同的参考依据，买方保留是否签此合同的权力，卖方不得拒绝。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签字）：

日 期：

附件十九：                浙江鼎源投资开发有限公司标准厂房1#楼电梯采购项目（非政府采购）

制造商情况表

| 单位名称 |  | 电 话 |  | 主管部门 |  | 企业负责人 |  | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 传 真 |  | 企业性质 |  | 授权代表 |  | 职务 |
| 单位简历 及机构 |  | 单位优势 及特长 |  |
| 单位概况 | 职工 总数 | 生产工人 平均技术等级 | 上一年主要经济指标 | 指标名称 |  | 实际完成 |  |
|  |  | 工程技术人员 其中：高级工程师 工程师 |  | 工业总产值 | 万元 |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 | 资金来源 | 自有资金 | 万元 |  | 实现利润 | 万元 |  |  |
|  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |  | 主要产品 |  |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 净值 万元 | 资金性质 | 生产性 | 万元 |  |  |  |
|  |  |  |  | 非生产性 | 万元 |  |  |  |
| 投标产品 情况 | 投标产品名称 | 型 号 | 上年产量 | 产品技术先进水平 | 优质品率 | 一等品率 | 曾获何种奖励 |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

日 期 ：

附件二十：

联合体协议书（如以联合体形式投标）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加浙江鼎源投资开发有限公司标准厂房1#楼电梯采购项目（非政府采购）（以下简称本工程）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、               （某成员单位名称）为牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，并负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，对内承担各自所负的责任和风险，并对外承担连带责任。

4、联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                     。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：       。

6、联合体在投标工作及中标后合同履行过程中的费用按各自承担的工作量分摊。

7、联合体中标后，本联合体协议是承包合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

8、本协议书自签署之日起生效，如联合体未中标或者中标后合同履行完毕，本协议自动失效。

牵头人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

成员二名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年       月       日

附件二十：

授权委托书

浙江省成套招标代理有限公司 ：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	CTZB-2020080138浙江鼎源投资开发有限公司标准厂房1#楼电梯采购项目（非政府采购）  项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表姓名：               职务：

全权代表身份证号码：                           。附上：全权代表身份证复印件

投标人（盖单位章）：                   日 期：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）

## 附件二一：投标文件封面

投 标 文 件

“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”（请选择）

正本或副本（请选择）

标项号（如有）

项目编号: CTZB-2020080138

项目名称：浙江鼎源投资开发有限公司标准厂房1#楼电梯采购项目（非政府采购）

投标人：（盖单位章）

法定代表人或全权代表：（盖章或签字）

二  0二  0  年  月  日

附件二十二：外包装封面

CTZB-2020080138 浙江鼎源投资开发有限公司标准厂房1#楼电梯采购项目（非政府采购） 内容：“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”（请选择） 正本或副本或正副本（请选择） 标项号（如有） 投标人名称： 开标时启封 提交地点：浙江省成套招标代理有限公司仙居分公司（仙居县环西南路世纪新村36号2楼）

附件二十三：

中标供应商公告内容

项目名称及编号：                                            标项：

| 中标供应商名称 |  | 法定代表人（或营业执照中的负责人） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商地址 |  |
| 中标标的 |
| 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 中标金额合计 |  |
| 服务要求： |

注：1.供应商应根据其投标情况填写该表，并保证其与投标文件内容的一致性、正确性和真实性；

2.填写该表不代表供应商已具有中标人资格。本表只作为中标结果公告内容的一部分，进行公告使用；

3.本表内容涉及较多，供应商可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

4.评审结果排名第一的中标候选人在评审结束后1个工作日内将招标文件附件《中标供应商公告内容》填写完整后，以电子文档形式提交给采购代理机构项目负责人（或者发送至电子邮箱：381800879@QQ.COM）。未按时提供所造成的后果由供应商自行承担。

## 5.中标结果公告内容如涉及供应商的商业秘密等法律法规规定可以不予公告的情形，供应商应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由供应商自行承担。