# 永明项目管理有限公司

# 广西西江干流治理工程桂平市白沙河段、大湾河段、下湾河段、

# 浔江右岸揽沙至新平段治理工程设计服务

# （招标编号:GGZC2020-G3-50057-CJXG）招标公告

1. 招标条件

本招标项目广西西江干流治理工程桂平市白沙河段、大湾河段、下湾河段、浔江右岸揽沙至新平段治理工程设计服务，招标人为桂平市农业农村局，招标代理机构为永明项目管理有限公司；项目已具备招标条件，并已在贵港市水利局备案，备案文号为发改农经[2019]1407号，现对该项目的工程设计进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况

项目名称：广西西江干流治理工程桂平市白沙河段、大湾河段、下湾河段、浔江右岸揽沙至新平段治理工程设计服务

建设地点：广西桂平市

建设规模及要求： 据《防洪标准》（GB50201-2014）、《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）的规定，桂平市乡镇驻地防洪标准为10年一遇洪水标准。根据《堤防工程设计规范》（GB50286-2013），防洪堤工程等别为Ⅴ等，建筑物级别按5级设计。护岸工程为Ⅴ等5级建筑物。

排涝防洪（涵）闸工程采用10年一遇年最大24小时暴雨洪水标准。根据《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）、《泵站设计规范》（GB/T50265-2010），排涝防洪（涵）闸的建筑物级别同防洪堤的级别，为5级建筑物。

（1）桂平市白沙河段治理工程

桂平市白沙镇驻地防洪标准为10年一遇洪水标准，本次设计的桂平市河道治理工程防洪标准均为10年一遇洪水标准。防洪堤工程等别为Ⅴ等，建筑物级别按5级设计。工程堤线总长0.235km，护岸范围始于白沙镇政府驻地上游沙湾村，止于白沙中学下游约200m的山包，护岸总长2.815km。估算总投资4023.77万元。

（2）桂平市大湾河段治理工程

桂平市大湾镇驻地防洪标准为10年一遇洪水标准，本次设计的桂平市河道治理工程防洪标准均为10年一遇洪水标准。防洪堤工程等别为Ⅴ等，建筑物级别按5级设计。工程堤线总长0.408km，护岸范围始于大湾圩上游约1km附近的交通道路，止于下鲁村上游交通道路，护岸总长1.815km。估算总投资5659.94万元。

（3）桂平市下湾河段治理工程

桂平市下湾镇驻地防洪标准为10年一遇洪水标准，本次设计的桂平市河道治理工程防洪标准均为10年一遇洪水标准。防洪堤工程等别为Ⅴ等，建筑物级别按5级设计。护岸范围始于下湾镇政府驻地上游支沟处的山包，止于茂岭堆下游约500m处交通道路，护岸长2.41km。估算总投资4294.85万元。

（4）桂平市乡村浔江右岸揽沙至新平段治理工程

桂平市乡村浔江右岸榄沙至新平段防洪标准为10年一遇洪水标准，建筑物级别按5级设计。桂平市乡村浔江右岸榄沙至新平段堤防沿浔江的右岸布置，经过榄沙村、港鸿船厂、横律村，全长3.82km。估算总投资1570.3万元。

设计周期时间要求：

（1）签订合同后30日内提交初步设计报告成果；

（2）在上级行政主管部门对初步设计报告审查批复后20天内，提交施工招标所需的招标资料、技术规范、图纸、工程量清单等；

（3）施工图设计文件的提交日期按满足工程进度的要求另行确定；

（4）施工现场服务自工程施工准备工作开始至工程竣工验收完毕，以及两年缺陷责任期结束为止。

2.2 招标内容及标段划分

广西西江干流治理工程桂平市白沙河段、大湾河段、下湾河段、浔江右岸揽沙至新平段治理工程设计服务招标内容包括：1、桂平市白沙河段； 2、桂平市大湾河段；3、桂平市下湾河段 4、桂平市浔江右岸揽沙至新平段治理工程等四个单项工程的初步设计阶段、招标设计阶段、施工图设计阶段的设计工作（包含主体工程、水土保持工程、环境保护工程设计）、施工图预算编制、施工过程现场设计服务、同时要求协助招标人获得上级主管部门对初步设计报告的批复并参与工程验收工作。

本招标项目划分为1个标段，招标控制价暂定为134.28万元。实际工程各阶段设计费用＝经有关主管部门批复的初步设计概算所列的相关工程设计费×投标报价费率（投标报价费率＝投标报价/招标预算价）。

3. 投标人资格要求

（1）资质条件：投标人为国内企事业独立法人，具备水利行业（城市防洪、河道整治）专业乙级或以上设计资质；在人员、设备、资金等方面具备相应的设计能力。

（2）财务要求：投标人近3年（2016年～2018年）经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表累计亏损额不超过本单位注册资金。【备注：对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数的企业，只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的财务报表】

（3）业绩要求：

□无要求；

■有要求： 投标人在近5年内（指从初步设计报告批文签署的日期起，至本工程开标之日止5年内）有承担过类似工程设计业绩（需同时附以下两种材料的复印件：①中标通知书或合同协议书；②初步设计批复）。

类似工程是指：堤防工程或防洪整治或河道治理工程

□合法的分包工程算业绩

合法的分包工程不算业绩

（4）信誉要求：在最近三年(开标之日前三年)内不得有下列行为

1）有骗取中标、严重违约或重大安全事故或重大工程质量问题等行为；

2）被《信用中国》（http://www.creditchina.gov.cn）列为受惩黑名单，包括失信被执行人、企业经营异常、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信；

3）处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。

（5）人员要求：

拟投入本工程的设计人员必须是本单位的在岗人员，并持有相应的专业技术职称证书或执业资格证书。

对相关人员的具体条件要求如下：

1）项目负责人（设总）：具有高级或高级以上技术职称，且专业是水利水电工程类专业（专业以技术职称证书或毕业证书或执业资格证书所填专业为准）。

2）专业负责人（专总）：具有中级或中级以上技术职称，且专业是水利水电工程类专业（专业以技术职称证书或毕业证书或执业资格证书所填专业为准）。各专业负责人包括水工、水文规划、水土保持、等专业负责人，具体详见招标文件。

3）造价人员：必须取得水利工程造价工程师资格证书，具有中级或中级以上技术职称。

（6）其他要求

1）投标人营业执照副本（或事业单位法人证书）、资质证书副本及拟投入本项目的相关人员需提供的证件、证书必须有效（复印件须加盖投标人公章）。

2）拟投入本工程的项目负责人（设总）、专业负责人（专总）及造价工程师必须提供本年度的职工养老保险个人账户对账单或社保部门出具的开标前连续3个月（如在2020年5月开标，则需要提供含有2020年1月、2月、3月或2020年2月、3月、4月）的参保缴费凭证复印件。

3）本次招标不接受联合体、分公司或分院的投标。

4）本次项目招标实行资格后审，采用综合评估法。

4. 招标文件的获取

招标文件由潜在供应商在招标信息公告网站自行下载。潜在供应商在截标现场签到，便认定为参加本项目开标会的供应商，供应商在签到后即可递交投标文件。

5. 踏勘现场和投标预备会

取消统一集中踏勘现场和召开投标预备会集中答疑，采用投标人自行踏勘和招标人在发布招标公告的网站上进行答疑。在招标文件中将明确告知工程项目的概况，工程地点、周边环境、施工现场状况、投标条件等，并告知投标人对招标文件和现场状况提出质疑的时限。

6. 招标人接受投标人提问时间

招标人定于2020年6月13日18：00时前接受投标人提出的有关问题。

7. 其他事项

7.1 法定代表人（持本人身份证原件、复印件加盖单位公章）或其授权委托人（持法定代表人签字的授权委托书、本人居民身份证原件、复印件加盖单位公章）必须参加开标会并签到；若投标人的上述指定人员未参加开标会或携带证件不全的，或投标截止时潜在投标人没有递交投标文件的，招标人视为其已放弃投标。

7.2 招标人约定：2019年1月1日后有不良行为记录信息的投标人，自记录其不良行为之日起一年内不得参加本项目工程工程设计投标。

8. 发布公告的媒介

本招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》(http://www.cebpubservice.com)、《中国政府采购网》(http://www.ccgp.gov.cn/)、《广西壮族自治区招标投标公共服务平台》(ztb.gxi.gov.cn)、《广西壮族自治区政府采购网》（http://www.zfcg.gxzf.gov.cn）、《贵港市公共资源交易中心网》（http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/）、《贵港市财政信息网》（http://zfcg.ggcz.gov.cn）上发布。

9. 开标时间及地点

本工程定于2020年7月1日上午9时00分在贵港市公共资源交易中心（贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦大厅）公开开标。

10. 联系方式

招标人：桂平市农业农村局

地  址：桂平市

邮  编：537200

联系人：甘先生

电  话：0775-3380592

招标代理机构：永明项目管理有限公司

地  址：广西桂平市寻旺乡河南开发区航运枢纽大门对面

邮  编：537200

联系人：杨先生

电  话：0775-3398879

监督部门及联系电话：

贵港市水利局：0775-4595831

2020年5月29日