慈溪市城镇地籍调查成果更新完善项目

招标编号：CXZFCG[2019]33028234784号

公

开

招

标

文

件

招 标 方：慈溪市自然资源和规划局

代理机构：浙江天成项目管理有限公司

编制日期：2019年8月

温馨提醒

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“澄清公告”的形式发布在浙江省政府采购网，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

2、政采云报名是否成功，以政采云短信通知为准。

目  录

第一章  招 标 公 告....................................................................1

第二章  投 标 须 知.....................................................................4

第三章  财务结算程序..................................................................10

第四章  开标和评标须知..............................................................11

第五章  评标细则..........................................................................13

第六章 采购合同样本...................................................................21

第七章  招标内容与服务要求.....................................................26

第八章  商 务 条 款...................................................................30

第九章  附 件...............................................................................31

# 第一章  招 标 公 告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律规定，浙江天成项目管理有限公司受慈溪市自然资源和规划局委托，就慈溪市城镇地籍调查成果更新完善项目进行公开招标，欢迎国内符合要求的供应商前来投标。

一、招标编号：CXZFCG[2019]33028234784号

二、项目名称：慈溪市城镇地籍调查成果更新完善项目

三、招标方式：公开招标

四、招标内容：

| 序号 | 区域范围 | 工作内容 | 数量 | 单位 | 预算价（万元） | 预算总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 慈溪市 （不含杭州湾新区） | 地形（地籍）测绘 | 地形测绘 | 57.6 | km2 | 266.9 | 710.7 |
|  |  |  | 城镇地籍权属调查 | 37.6 | km2 | 290.5 |  |
|  |  | 地籍修测 | 12.4 | km2 | 153.3 |  |
|  | 杭州湾新区 | 地形（地籍）测绘 | 地形测绘 | 25 | km2 | 115.84 | 220.9 |
|  |  |  | 城镇地籍权属调查 | - | km2 | - |  |
|  |  | 地籍修测 | 8.5 | km2 | 105.06 |  |

技术要求：见招标文件《第六章招标内容与技术需求》；

工期要求：2020年10月底前，项目成果须通过浙江省测绘质量监督检验站检验。

2020年11月中旬前，项目须通过验收。

五、供应商的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、供应商须具有：测绘行政主管部门颁发的测绘资质（ 工程测量专业甲级、不动产测绘专业丁级及以上）。

3、供应商未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、本项目不接受联合体投标。

六、采购文件的发售

1、报名时间：即日起至2019年 10月 12日9:30时止。

2、报名方式：本项目实行网上报名，不接受现场报名。供应商直接登陆“浙江政府采购云平台”（http://www.zcy.gov.cn/）进行网上报名并下载电子采购文件。

《供应商网上报名操作指南》网址：浙江政府采购网，位置：“首页-办事指南-省采中心-网上报名”（http://www.zjzfcg.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html）。

3、报名条件：供应商已按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）”注册，并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。注册咨询电话：4008817190，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。

4、标文件售价：400元人民币，采购公告附件里的采购文件仅供阅览使用，网上报名并下载电子招标文件为依法获取采购文件的方式。

七、投标截止时间及开标时间：2019年 10月12日上午9时30分止。

八、投标地点及开标地点：慈溪市公共资源交易中心第   五   开标室（慈溪市白沙路街道南二环东路1355号，南二环东路与东三环南路交叉口东首，原水立方）。

九、投标保证金：1、人民币90000元，于2019年 10月11日下午16:00之前交纳并到账（否则以无效标处理）。

2、交付方式：电汇/银行转账；

3、收款单位：浙江天成项目管理有限公司

4、开户银行：招行杭州市凤起支行

5、银行帐号：571906014410402

十、采购人或其委托代理机构联系方式：

采购人名称：慈溪市自然资源和规划局

联 系 人：任工

联系电话：0574-67001611

代理机构名称：浙江天成项目管理有限公司

地    址：慈溪市界牌清源路261二楼

联 系 人：岑工

联系电话：0574-58976332

同级政府采购监督管理部门名称：

慈溪市公共资源交易管理办公室

联系人：童先生

监督投诉电话：0574-63013517

十一、其他事项：

1、本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包号的投标；

3、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理（中标《慈溪市第三次全市国土调查监理服务项目》的单位不得参与本项目投标）、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

第二章  投 标 须 知

一、适用范围

仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务。

二、定义

1、“采购人”系指慈溪市自然资源和规划局。

2、“代理机构”系指浙江天成项目管理有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“同级政府采购监管部门”系指慈溪市公共资源交易管理办公室。

5、“▲”系指本招标文件中实质性条款，未响应本实质性条款的投标文件作无效标处理。

三、供应商的资格要求

详见招标公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，投标方自行承担与投标有关的全部费用。

中标服务费：本招标公司向中标供应商收取中标服务费，服务费按中标服务费（100万以下的服务招标为1.5%，100-500万的服务招标为0.8%，500万-1000万的服务招标为0.45%）分档累计计取。

五、投标报价

〈一〉投标报价以人民币为结算货币。

〈二〉投标方应按招标文件要求认真填写报价内容，开标时，投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

▲六、投标保证金

〈一〉交纳方式：详见招标公告。

〈二〉未按规定提交投标保证金的投标，应视为无效。

〈三〉投标截止日后，投标方撤回投标文件的，投标保证金不予退还。中标方无故拖延或拒不签订政府采购合同的，将没收投标保证金。

七、投标有效期

▲〈一〉投标文件从开标之日起，投标有效期为90个工作日。

〈二〉特殊情况下，招标方可与投标方协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。在这种情况下，保证金的有效期也相应延长。

〈三〉投标方可拒绝接受延期要求而不会导致保证金被没收。同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。

- 投标文件的组成

（一）资格审查文件:

1、资格审查文件封面（格式见附件一）；

2、投标书（格式见附件二）；

3、法定代表人授权书（附件三，若投标人代表系法定代表人，投标文件可以无本授权书）和法定代表人及授权代表身份证复印件,授权代表开标前近四个月内（除开标当月）任意一个月投标人为其缴纳过的养老保险证明资料（复印件加盖投标方公章）；

4、有效的营业执照副本复印件或事业单位法人证书复印件（加盖公章）；

5、工程测量甲级、不动产测绘专业丁级及以上的测绘资质证书复印件（加盖公章）；

6、有效的组织机构代码证复印件（加盖公章）(投标文件中提供“五证合一”营业执照的,则无须提供组织机构代码证)；

7、供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函（格式见附件四）；

8、最近一季度（2019年5月-2019年7月）依法纳税的完税凭证复印件，无完税记录的提供投标方所在地国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（格式自拟），复印件加盖投标方公章；

9、最近一季度（2019年5月-2019年7月）缴纳社保的凭证复印件，无缴费记录的提供投标方所有地社保部门出具的《依法缴纳或免缴社保费证明》复印件（格式自拟），复印件加盖投标方公章；

10、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（自拟）；

11、投标保证金转账证明复印件；

12、近三年参加政府采购活动无重大违法记录承诺书（格式见附件五）。

（二）商务技术文件：

1、商务技术文件封面（格式见附件六）；

2、商务条款响应表（格式见附件七）；

3、技术保障措施（根据评分表要求自行拟定）；

4、组织保障措施（根据评分表要求自行拟定）；

5、项目拟投入实施人员情况（根据评分表要求自行拟定）；

6、类似业绩证明材料复印件加盖公章（根据评分表要求自行拟定）；

7、资信证明材料复印件加盖公章（根据评分表要求自行拟定）；

8、售后服务承诺（根据评分表要求自行拟定）；

9、投标供应商认为需要的其他资料。

（三）报价文件：

1、报价文件封面（格式见附件九）；

2、开标一览表（格式见附件十）；

3、投标单位声明函（格式见附件十一）；

4、中小企业声明函（格式见附件十二）。

投标文件由资格审查文件、商务技术文件和报价文件组成，三份文件分别装订、密封，并在信封上注明文件名称。

九、投标文件的签署和份数

1、投标文件一式五份。其中正本一份，副本四份。当正本与副本不一致时，以正本为准。

2、投标文件需打印或不褪色的墨水填写，在封面上标明“正本”或“副本”字样，并标明采购编号、项目名称。

3、投标文件的装订顺序按第八条所叙的顺序装订，成册后的投标文件不得有活页现象。

非活页装订：如用订书机装订或者用线装、胶装（或热熔类）的装订方式，不能灵活抽出纸张的装订方式。

活页装订：就是可以“拆卸”使用的方式。用卡条装订或者抽杆夹装订或者使用活页夹装订的可随意拆卸、更换、组合纸张的装订方式。

4、本招标文件第八条中要求按规定格式填写的表式，应统一按“第九章附件”的内容填写。

5、投标文件因字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由投标方负责。

6、投标文件不得涂改和增删，如有修改之处，必须由法定代表人或其授权代表的签字并加盖投标方公章。

十、投标文件的递交

〈一〉投标文件需加以密封，并在封皮上写明：

招标方名称、项目名称、招标编号、投标方名称、通讯地址、投标联系人及手机号码、在投标截止时间前不得启封字样。

〈二〉如果投标方未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

〈三〉投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标方可以书面形式向招标方对已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由投标方法定代表人或其授权代表签字并加盖投标方公章。

〈四〉招标方接受投标方标书时间

招标方于投标截止时间前半小时内在开标现场接受投标文件。

〈五〉投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

十一、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

2、潜在供应商收到代理机构发出的招标文件澄清或修改通知，或顺延提交投标文件截止时间通知后，应在通知单回执上明示收悉意见、加盖供应商公章，以书面形式回复代理机构。

十二、质疑和投诉

1、供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。受到损害之日是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2、供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

3、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

▲十三、预算价

本次公开招标设有预算价：

| 序号 | 区域范围 | 工作内容 | 预算价（万元） | 预算总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 慈溪市 （不含杭州湾新区） | 地形（地籍）测绘 | 地形测绘 | 266.9 | 710.7 |
|  |  |  | 城镇地籍权属调查 | 290.5 |  |
|  |  | 地籍修测 | 153.3 |  |
|  | 杭州湾新区 | 地形（地籍）测绘 | 地形测绘 | 115.84 | 220.9 |
|  |  |  | 城镇地籍权属调查 | - |  |
|  |  | 地籍修测 | 105.06 |  |

投标方报价超过预算价的为无效投标。

十四、特别说明

# 1、政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）：

# （1）参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

# ①符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

# ②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

# （2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见附件）。

# （3）对于非专门面向中小企业的项目，对小微企业的价格应给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第三章。

# （4）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购人和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

# （5）《中小企业声明函》由供应商提交，如供应商为代理商的，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

# 2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

# 3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第九章附件）,并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

# 4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

# 5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

6、本招标文件解释权归采购人。

# 第三章  财务结算程序

一、未中标方的投标保证金的领取

未中标方的投标保证金，在中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

二、中标方的投标保证金的处理

中标方的投标保证金在合同签订后5个工作日内无息退还。

# 第四章  开标和评标须知

一、开标

1、采购人在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、开标程序：分两阶段开标。

第一阶段开标：

（1）宣布开标；

（2）介绍开标现场的人员情况；

（3）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（4）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（5）供应商代表查验投标文件密封情况；确认无误后按照供应商提交投标文件的先后顺序，先拆封“资格审查文件”和“商务技术文件”，宣读供应商名称、投标文件份数等内容，并做开标记录；

（6）第一阶段开标记录签字确认；

（7）告知供应商第二阶段开标的有关事宜；

（8）第一阶段开标结束。

第二阶段开标：

（1）宣告资格审查、商务技术评审无效供应商名单及理由，供应商代表收回未拆封的报价文件并签字确认；

（2）公布经商务技术评审符合招标文件要求的供应商名单及其商务和技术得分情况；

（3）供应商代表查验“报价文件”密封情况，确认无误后按第一阶段开标顺序拆封除无效标外的供应商的“报价文件”，宣读投标文件正本中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（4）第二阶段开标记录签字确认；

休会，评标委员会对“报价文件”进行评审；

（5）主持人宣布复会，公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

（6）第二阶段开标结束。

二、评标委员会

〈一〉评标委员会依法由5人及以上奇数的人员组成，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

〈二〉询标期间，投标方法人代表或法人委托人必须在场，负责解答有关事宜。

三、对投标文件的审查和响应性的确定

〈一〉开标后，招标方将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的投标保证金是否已缴纳，文件是否恰当地签署，如果单价与总价有出入，以单价为准，若文字大写表示的数据与小写表示的不一致，则以文字大写表示的数据为准。

〈二〉如果确定投标方无资格履行合同，将取消其投标资格。

四、评标原则与方法

〈一〉评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人提供服务的价格、技术方案、投入人员和设备情况、履约能力等进行综合分析考评，由评标委员会按照招标文件规定的评标细则推荐预中标人。

〈二〉客观、公正的对待所有投标方，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

〈三〉在开标、投标期间，投标方不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格，并不再返还投标保证金。

〈四〉在评标过程中，评标成员不得与投标方私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

〈五〉招标方不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

五、中标通知

〈一〉评标结束后，招标代理机构在宁波政府采购网慈溪市公共资源交易网上发布中标公告，中标供应商自接到招标方的有关领取中标通知书的通知后，应在48小时内到招标代理机构领取中标通知书。

〈二〉中标通知书发出后，若中标投标人放弃中标，应当承担相应的法律责任，中标通知书对采购人和中标投标人具有同等法律效力。

六、合同签订

中标方与招标方应在中标通知书发出后30日内签订合同，本采购文件、中标方递交的投标文件、开标记录及澄清文件、中标通知书等均为签订采购合同的依据。

第五章  评标细则

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低进行排序，推荐综合得分排序第1的供应商为中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。

1.4本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》满足招标文件要求的小微企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

二、评标程序

2.1第一阶段评审

▲2.1.1资格审查文件和商务技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.2第二阶段评审

▲2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。修正后的价格若高于投标报价，则中标价以投标报价为准，评标价以修正后的价格为准；修正后的价格若低于投标报价，则中标价以修正后价格为准，评标价以投标报价为准。如供应商不接受按以上规则确定的评标价和中标价，则其投标将被拒绝。

2.2.3评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.4参加采购响应的供应商中，有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查、符合性审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定，并以书面记录评标委员会的决定理由。

2.2.5综合评估：供应商的综合得分为商务技术得分与报价得分之和。

2.2.6推荐中标候选人：按综合得分由高到低进行排序，推荐综合得分排序第1的供应商为中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低排序，向采购人推荐排序第一的供应商为中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人将重新招标。

三、投标的澄清

3.1对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可通过询标，要求供应商做出澄清。供应商必须按照代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

3.2供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面回答应有供应商法定代表人或其委托代理人的签字，书面澄清将作为投标内容的一部分。

3.3供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标价格等投标文件的实质性内容。

3.4若供应商未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1、投标函； 2、“多证合一”的营业执照（未办理多证合一的提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证）副本复印件； 3、供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函； 4、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； 5、最近一季度（2019年5月-2019年7月）依法纳税的完税凭证复印件，无完税记录的提供投标方所在地国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（格式自拟，原件备查） 6、最近一季度（2019年5月-2019年7月）缴纳社保的凭证复印件，无缴费记录的提供投标方所有地社保部门出具的《依法缴纳或免缴社保费证明》复印件（格式自拟，原件备查） 7、无重大违法记录声明函。 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定： 1.1具有独立承担民事责任的能力； 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 1.6法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 2 | 采购人、采购代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。 若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。 | 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 3 | 资质要求 | 同时具备有效的工程测量甲级、不动产测绘专业丁级及以上的测绘资质证书。 |
| 4 | 供应商是否为联合体 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 资格性审查结论 |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、供应商注册成立不足一年的，应提供供应商单位成立至今的财务会计报表复印件加盖供应商公章。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 与营业执照副本一致 |
| 2 | 投标保证金 | 符合第二章“投标须知”第六条的要求 |
| 3 | 投标有效期 | 符合第二章“投标须知”第七条的要求 |
| 4 | 投标文件的签署盖章 | 符合第二章“投标须知”第九条的要求 |
| 5 | 商务技术文件中是否出现涉及投标价格的内容 | 商务技术文件中不得出现涉及投标价格的内容 |
| 6 | 其他 | 对同个项目不允许提供两个投标方案 |
| 7 |  | 不允许出现与招标文件有重大偏离的投标文件 |
| 8 |  | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的 |
| 9 |  | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的 有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装； （6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 |
| 10 |  | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲ ”标记） |
| 符合性审查结论 |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

附表3：

商务和技术评分表

| 序号 | 评审项目（满分100分） | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 技术保障措施 （14分） | 对技术方案内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰程度综合打分，满分2分。完整、合理、科学的得1.5～2分， 基本科学合理、基本符合采购要求的得1-1.5分，不科学合理、不符合采购要求的得0-1分。 | 2分 |
|  |  | 投标人对项目的背景、相关标准及规范须充分了解。对投标人的建设目标、工程特点的理解情况及综合分析程度进行打分。完整、分析到位、详细的得3～4分， 基本科学合理、分析基本到位的得2-3分，不完整、分析不到位的得0-2分，满分4分。 | 4分 |
|  |  | 对技术方案的标准性、合理性和先进性、按照相关规范设计采集方法、技术流程及响应情况优劣性进行综合打分。完整、合理、科学的得2～3分， 基本科学合理、基本符合采购要求的得1-2分，不科学合理、不符合采购要求的得0-1分，满分3分。 | 3分 |
|  |  | 投标人根据自身经验对本项目的技术难点分析、风险分析和解决难题、以及与不动产登记系统之间的衔接方案，根据投标文件描述酌情给分，完整、合理、科学的得4～5分，基本科学合理、基本符合采购要求的得2-4分，不科学合理、不符合采购要求的得0-2 分，满分5分。 | 5分 |
| 3 | 组织保障措施 （12分） | 工作进度安排及进度控制是否科学合理，进度安排较好，控制措施可行、制度较完善的得1.5-2分，进度安排及制度描述一般的得1-1.5分，没有不得分。 | 2分 |
|  |  | 工期保障及质量保证措施是否完善，完整、合理、科学的得2～1.5分， 基本科学合理、基本符合采购要求的得1.5-1分，不科学合理、不符合采购要求的得1-0分。 | 2分 |
|  |  | 有完善的安全生产管理制度，完整、合理、科学的得2～1.5分，基本科学合理、基本符合采购要求的得1.5-1分，不科学合理、不符合采购要求的得1-0分。 | 2分 |
|  |  | 拟投入本项目的仪器设备、使用的软件（数据处理）等，配置先进合理得2-3分，仪器设备和配置齐全、满足项目实际使用要求得1-2分，仪器设备和配置有所欠缺得0-1分，其他不得分。 开标时须提供仪器鉴定证书原件、软件购买合同原件，不提供原件不得分。 | 3分 |
|  |  | 承诺测绘产品经验收（浙江省测绘产品质量监督检查站验收）后，质量评定为合格的，得1分；质量评定为良的，得2分，质量评定为优的，得3分。 | 3分 |
| 4 | 项目拟投入实施人员情况 （25分） | 1.组织机构具备完备的管理组织，项目承担单位须建立专门的项目机构，应确定项目总负责人并分设技术负责人、数据建库负责人、质量负责人、安全管理负责人等，明确、完整、资历丰富的得2～3分，比较明确、完整、资历一般的得1-2分，不明确、不完整、资历差的得0-1分，满分3分。 2.项目总负责人、技术负责人：具有测绘专业教授级高级工程师且具备注册测绘师资格证书的每个得3分，最高得6分。 3.数据建库负责人：同时具备注册测绘师资格证书、高级信息系统项目管理师证书的得3分。 4.质量负责人：同时具有测绘专业高级工程师、注册测绘师资格证书的得6分。 5.安全管理负责人：具有国家注册安全工程师资格证书的得2分。 6.除上述第1、2、3、4点人员以外，其他拟派技术人员同时具有高级测绘工程师和注册测绘师资格证书5名（含）以上的得 5分；5名以下的，每个得0.5分。 评审依据：2-5项中负责人须分别配置，不得兼职，否则按符合要求的评审项单项最高分计分。投标文件中提供职称证书、注册证书、参保证明复印件加盖公章，投标截止时间前以上人员均须提供近3个月（2019年5月-2019年7月）投标方为其缴纳社保的参保证明和人员相关证书原件备查，不提供原件不得分。 | 25分 |
| 5 | 类似业绩 （14分） | 1．2016年1月1日以来，独立承担过地籍调查或地形测绘项目（比例尺不小于1:2000）且单个项目合同规模在30KM2（含）以上的，每个得3分；单个项目合同规模在20KM2（含）-30KM2的，每个得1分，最高3分；单个项目合同规模在20KM2以下的不得分。（本项最高得6分） 2.2016年1月1日以来，独立承担过市（县）级及以上不动产权籍调查项目(房地一体)的每个得1分，最高得2分；承担过市（县）级及以上不动产登记数据整合建库、数据清理或数据维护项目的每个得1分，最高得2分。 3.2016年1月1日以来，独立完成过控制测量（基础测绘）或市（县）级及以上坐标转换项目的，每个得2分，最高得4分。 评审依据： 以上业绩须在投标文件中提供合同复印件加盖单位公章，分包合同无效；投标截止时间前必须提供原件备查，不提供原件不得分。 | 14分 |
| 6 | 资质资信 （11分） | 投标人具有测绘行政主管部门颁发的测绘资质证书且专业包括：地理信息系统工程（地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地理信息软件开发、地理信息系统工程监理）。以上均为甲级资质证书的得2分，乙级资质证书的得1分，丙级资质证书的得0.5分，其他的不得分。 评审依据：投标文件中提供证书复印件加盖单位公章，投标截止时间前必须提供资质证书原件备查，不提供原件不得分。 | 2分 |
|  |  | 投标人具有在有效期内的ISO质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的每有一项得1分，最高得3分。 评审依据：投标文件中提供证书复印件加盖单位公章，投标截止时间前必须提供资质证书原件备查，不提供原件不得分。 | 3分 |
|  |  | 投标人具有省级及以上保密局颁发的乙级及以上国家秘密载体印制资质证书的得2分，否则不得分。 评审依据：投标文件中提供证书复印件加盖公章，投标截止时间前必须提供证书原件备查，不提供原件不得分。 | 2分 |
|  |  | 投标人承担的测绘地理信息项目，自2016年1月1日以来，获得过国家级（含学会、协会）科技进步奖的，每个得2分，最高得4分。 评审依据：投标文件中提供证书复印件加盖公章，投标截止时间前必须提供证书原件备查，不提供原件不得分。 | 4分 |
| 7 | 售后服务承诺 （4分） | 对投标方的售后服务进行总体评估综合打分，包括本地化服务能力、售后人员配置、售后服务响应时间、方案和承诺等，由评委评审，完整、实用、可行性强的得3～4分， 基本科学合理、基本完整的得2-3分，不科学合理、不完整的得0-2分。 | 4分 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

2、重大事件由评委会集体讨论，须有三分之二或以上的评委签字认可。

3、以上分值重复的地方，下限不含，上限含。

评委签名：                                                年  月  日

附表4

初步审查表

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 与营业执照副本一致 |
| 2 | 投标报价 | 本次公开招标设有预算价：投标报价超出预算价的，作无效标处理 |
| 3 | 投标文件的签署盖章 | 符合第二章“供应须知”第九条的要求 |
| 4 | 其他 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
|  |  | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） |
| 初步审查结论 |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

附表5

价格评分表

采购编号：

| 投标商 分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （20分） | 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值6%，评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价。基准价得分为满分20分，其他投标报价得分计算公式如下：投标报价得分=(评标基准价/参与评审的价格)×20%×100 |  |
| 报价得分（20分） |  |

注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第六章 采购合同样本

编号：

委托方：慈溪市自然资源和规划局        以下简称：“甲方”

承揽方：                              以下简称：“乙方”

根据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就慈溪市城镇地籍调查成果更新完善项目经协商一致，签订本合同。

具体内容如下：

一、工作内容及要求

根据《慈溪市人民政府关于开展第三次全市土地调查的通知》（慈政发[2018]43号）、《慈溪市第三次国土调查实施方案》（慈土调查办发〔2019〕1号），城镇地籍调查成果更新完善工作主要有以下几项内容:

（1）地形（地籍）测绘

对城镇地籍调查未覆盖区域、市级产业平台等区域开展1:500地形图测量工作。其中，慈溪市（不含杭州湾新区）面积57.6km2（37.6km2需要开展城镇地籍权属调查），杭州湾新区面积25km2。

（2）地籍修测

对已开展1:500城镇地籍调查但实地发生较大变化的区域进行地形图更新测量及地籍更新调查。其中，慈溪市（不含杭州湾新区）面积12.4km2，杭州湾新区面积8.5km2。

数据建库、入库工作

（3）所有测量成果须符合国家、浙江省、宁波市和行业颁布的相关技术标准和规范，符合慈溪市不动产登记数据库的要求，完成数据建库、入库工作。

二、技术标准

1、《中华人民共和国测绘法》

2、《全球定位系统城市测量技术规程》(CJJ/T 73-2010)

3、《城市测量规范》(CJJ/T 8-2011)

4、《地籍图图式》（CH 5003-1994）

5、《地籍测绘规范》（CH 5002-1994）

6、《地籍调查规程》（TD/T 1001-2012）

7、《土地利用现状分类》(GB/T 21010-2017)

8、《国家基本比例尺地图 1:500 1:1 000 1:2 000地形图》（GB/T 33176-2016）

9、《国家基本比例尺地形图更新规范》（GB/T 14268-2008）

10、《城镇地籍数据库标准》（TD/T 1015-2007）

11、《国家基本比例尺地图图式 第1部分:1:500 1:1000 1:2000地形图图式》（GB/T 20257.1-2017）

12、《1:500 1:1000 1:2000数字地形图测绘规范》（DB33/T 552-2014）

13、《1:500 1:1000 1:2000基础地理信息要素数据库技术规范》（DB33/T 2122-2018）

14、《宁波市1:500 1:1000 1:2000基础地理信息数据规程 》(DB3302/T 1005-2010）

15、《宁波市l:500 1:1000 1:2000基础地理信息数字产品测量技术规程》（DB 3302/T 1004 -2010）

16、《＜宁波市1:500 1:1000 1:2000基础地理信息数据规程＞和＜宁波市1:500 1:1000 1:2000 基础地理信息数字产品测量技术规程＞补充规定》

17、《国家基本比例尺地形图分幅和编号》(GB/T 13989-2012)

18、《测绘成果质量检查与验收》(GB/T 24356-2009)

19、《数字测绘成果质量检查与验收》（GB/T 18316-2008）

20、《测绘技术设计规定》(CH/T 1004-2005)

21、《地籍图质量检验技术规程》（CH/T 5004-2014）

22、《1:500、1:1000、1:2000地形图质量检验技术规程》（CH/T 1020-2010）

23、其他相关法律法规和政策。

三、乙方提交的成果

（1）提交的成果

1、技术设计书、技术总结；

2、控制网网图、控制测量外业资料、控制测量计算资料、成果资料；

3、地籍平面控制成果（包括原始手薄、计算书、各级控制点表等）；

4、地形图成果，图幅接合表；

5、基本地籍图、宗地图、界址点成果表（包括宗地面积计算书）；

6、仪器鉴定和检校资料；

7、检查报告，检验报告，验收报告。

注：以上成果须同时提供纸质盖章件和电子件。

（2）成果要求

1、数学基础

坐标系采用宁波市2000坐标系；高程基准采用1985国家高程基准；比例尺采用1:500。

2、成果验收要求

项目实施须严格遵照国家、浙江省、宁波市和行业颁布的相关技术标准和规范，项目成果必须通过浙江省测绘质量监督检验站检验，并出具检验报告。

四、服务期限

合同签订后，乙方人员立即进场作业。

2020年10月底前，项目成果须通过浙江省测绘质量监督检验站检验。

2020年11月中旬前，项目须通过验收。

五、合同价及支付方式

（一）合同价：       元（即人民币     元整）。

（二）付款方式：

合同签订后，支付中标合同款的30%；完成一半工作量，并提交成果后，支付中标合同款的20%；完成全部工作，并提交全部成果后，按实际完成的工作量计算合同款，支付至合同款的90%；出具检验报告并通过验收后，支付项目尾款。

六、双方责任

1、甲方责任

（1）自接到甲方项目委托书后，乙方进入现场工作，由于甲方原因终止的，根据乙方完成的工作量，应由甲方支付相应比例的服务费。

（2）甲方未按要求支付乙方工程费，应按顺延天数，向乙方支付违约金。

2、乙方责任

（1）保质、保量按时完成合同项目。

（2）技术要求须满足国家、部门和行业规范、技术设计书要求。

（3）未经甲同意许可，成果资料不得转让其他方等。

（4）履约保证金的缴纳：

合同签订前，乙方向甲方递交合同金额的5%作为履约保证金。履约保证金在项目完成验收合格后无息退还。

七、违约措施

1、合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，履约保证金不予退还。

2、乙方未能按合同规定的日期提交成果时，应向甲方赔偿拖期损失费，每天的拖期损失费按2000元/天计算。因天气、甲方提供的资料不准确等客观原因造成的工程拖期，乙方不承担赔偿责任。

3、乙方提供的成果质量不合格的，乙方应负责无偿予以重做或采取补救措施，以达到质量要求。因成果质量不符合合同要求（而又非委托方提供的原因所致）造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任（由于委托方原因产生的责任由委托方负责）。

4、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的成果，乙方有保密义务，不得向第三人转让，否则，甲方有权要求乙方赔偿人民币50万元损失。

5、乙方擅自转包或分包本合同标的的，甲方有权解除合同，并可要求乙方偿付人民币50万元违约金。

6、对于甲方提供的图纸、技术资料和档案资料以及属于甲方的测绘调查成果，乙方有义务保密，不得向第三方转让，否则，甲方有权对因此造成的损失追究乙方责任。

八、附则

1.项目完成后，所有项目成果属甲方所有。未经甲方同意，乙方不得将本合同项目中部分或全部成果转让他人。

2.由于不可抗力等原因，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时友好协商解决。

3.合同未尽事宜，由双方协商解决。

4.甲乙双方因合同发生争议，应在招标方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

5.本合同一经双方签字并加盖单位公章后立即生效，任何一方不得违反，项目结束并通过验收合格后，合同自行终止。

九、本合同一式五份，甲方双方各执两份，一份报慈溪市公共资源交易管理办公室。

| 委 托 方 ︵ 甲 方 ︶ | 单位名称：慈溪市自然资源和规划局（盖章） | 承揽方 ︵ 乙 方 ︶ | 单位名称： |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 邮政编码：315300 |  | 邮政编码： |
|  | 法定代表人或委托代理人（签字） |  | 法定代表人或委托代理人（签字） |
|  | 电话号码： |  | 电话号码： |
|  | 开户银行： |  | 开户银行： |
|  | 银行帐号： |  | 银行帐号： |

# 第七章  招标内容与服务要求

一、工作目标

充分利用已有的地籍调查和不动产登记成果，开展全市城镇地籍调查成果更新完善工作。主要是对城镇地籍调查未覆盖区域、市级产业平台等区域开展调查（补测）；对已开展1:500城镇地籍调查但实地发生变化的区域进行更新调查（修测）。查清城镇内部建设用地的使用权情况，每块宗地的权属、界址、面积和利用状况，掌握详实准确、现势性强的城镇地籍调查成果，为我市不动产登记、国土空间规划等自然资源管理工作开展提供基础数据支撑。

二、工作内容及要求

根据《慈溪市人民政府关于开展第三次全市土地调查的通知》（慈政发[2018]43号）、《慈溪市第三次国土调查实施方案》（慈土调查办发〔2019〕1号），城镇地籍调查成果更新完善工作主要有以下几项内容:

（1）地形（地籍）测绘

对城镇地籍调查未覆盖区域、市级产业平台等区域开展1:500地形图测量工作。其中，慈溪市（不含杭州湾新区）面积57.6km2（37.6km2需要开展城镇地籍权属调查），杭州湾新区面积25km2。

（2）地籍修测

对已开展1:500城镇地籍调查但实地发生较大变化的区域进行地形图更新测量及地籍更新调查。其中，慈溪市（不含杭州湾新区）面积12.4km2，杭州湾新区面积8.5km2。

数据建库、入库工作

（3）所有测量成果须符合国家、浙江省、宁波市和行业颁布的相关技术标准和规范，符合慈溪市不动产登记数据库的要求，完成数据建库、入库工作。

三、技术标准

1、《中华人民共和国测绘法》

2、《全球定位系统城市测量技术规程》(CJJ/T 73-2010)

3、《城市测量规范》(CJJ/T 8-2011)

4、《地籍图图式》（CH 5003-1994）

5、《地籍测绘规范》（CH 5002-1994）

6、《地籍调查规程》（TD/T 1001-2012）

7、《土地利用现状分类》(GB/T 21010-2017)

8、《国家基本比例尺地图 1:500 1:1 000 1:2 000地形图》（GB/T 33176-2016）

9、《国家基本比例尺地形图更新规范》（GB/T 14268-2008）

10、《城镇地籍数据库标准》（TD/T 1015-2007）

11、《国家基本比例尺地图图式 第1部分:1:500 1:1000 1:2000地形图图式》（GB/T 20257.1-2017）

12、《1:500 1:1000 1:2000数字地形图测绘规范》（DB33/T 552-2014）

13、《1:500 1:1000 1:2000基础地理信息要素数据库技术规范》（DB33/T 2122-2018）

14、《宁波市1:500 1:1000 1:2000基础地理信息数据规程 》(DB3302/T 1005-2010）

15、《宁波市l:500 1:1000 1:2000基础地理信息数字产品测量技术规程》（DB 3302/T 1004 -2010）

16、《＜宁波市1:500 1:1000 1:2000基础地理信息数据规程＞和＜宁波市1:500 1:1000 1:2000 基础地理信息数字产品测量技术规程＞补充规定》

17、《国家基本比例尺地形图分幅和编号》(GB/T 13989-2012)

18、《测绘成果质量检查与验收》(GB/T 24356-2009)

19、《数字测绘成果质量检查与验收》（GB/T 18316-2008）

20、《测绘技术设计规定》(CH/T 1004-2005)

21、《地籍图质量检验技术规程》（CH/T 5004-2014）

22、《1:500、1:1000、1:2000地形图质量检验技术规程》（CH/T 1020-2010）

23、其他相关法律法规和政策。

四、工作量及预算

本项目经费来源于慈溪市第三次国土调查的专项经费，项目工作量如下：

| 区域范围 | 工作内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 慈溪市 （不含杭州湾新区） | 地形（地籍）测绘 | 地形测绘 | 57.6 | km2 |  |
|  |  | 城镇地籍权属调查 | 37.6 | km2 |  |
|  | 地籍修测 | 12.4 | km2 |  |
| 杭州湾新区 | 地形（地籍）测绘 | 地形测绘 | 25 | km2 | 受宁波市国土资源局杭州湾新区分局委托，慈溪市自然资源和规划局负责杭州湾新区第三次国土调查相关项目招标工作，执行统一招标要求和技术标准，费用由杭州湾新区自行承担。 |
|  |  | 城镇地籍权属调查 | - | km2 |  |
|  | 地籍修测 | 8.5 | km2 |  |

特别说明：

1、慈溪市城镇地籍调查成果更新完善项目包括慈溪市（不含杭州湾新区）和杭州湾新区两个区域范围，执行统一的招标要求和技术标准，两个区域范围作为一个整体标项确定一家中标单位。

2、投标人须对项目中两个区域范围分别报价，报价不得超过各区域范围预算总价。

3、因项目中两个区域的招标要求和技术标准相同，同一投标人对项目中的两个区域中相同工作内容的投标单价须保持一致。

4、中标后，中标人须根据区域范围与慈溪市自然资源和规划局和宁波市自然资源和规划局杭州湾新区分局分别签订合同。

五、项目提交的成果及要求

（1）提交的成果

1、技术设计书、技术总结；

2、控制网网图、控制测量外业资料、控制测量计算资料、成果资料；

3、地籍平面控制成果（包括原始手薄、计算书、各级控制点表等）；

4、地形图成果，图幅接合表；

5、基本地籍图、宗地图、界址点成果表（包括宗地面积计算书）；

6、仪器鉴定和检校资料；

7、检查报告，检验报告，验收报告。

注：以上成果须同时提供纸质盖章件和电子件。

（2）成果要求

1、数学基础

坐标系采用宁波市2000坐标系；高程基准采用1985国家高程基准；比例尺采用1:500。

2、成果验收要求

项目实施须严格遵照国家、浙江省、宁波市和行业颁布的相关技术标准和规范，项目成果必须通过浙江省测绘质量监督检验站检验，并出具检验报告。

六、项目工期要求

合同签订后，中标单位人员立即进场作业。

2020年10月底前，项目成果须通过浙江省测绘质量监督检验站检验。

2020年11月中旬前，项目须通过验收。

# 第八章  商 务 条 款

一、付款方式：

合同签订后，支付中标合同款的30%；完成一半工作量，并提交成果后，支付中标合同款的20%；完成全部工作，并提交全部成果后，按实际完成的工作量计算合同款，支付至合同款的90%；出具检验报告并通过验收后，支付项目尾款。

二、履约保证金的缴纳：

履约保证金：合同签订前分别支付合同金额的5％作为履约保证金。履约保证金在中标人履行完合同义务后一周内无息退还。

三、违约措施

1、合同签订后，如中标单位擅自中途停止或解除合同，履约保证金不予退还。

2、中标单位未能按合同规定的日期提交成果时，应向甲方赔偿拖期损失费，每天的拖期损失费按2000元/天计算。因天气、甲方提供的资料不准确等客观原因造成的工程拖期，中标单位不承担赔偿责任。

3、中标单位提供的成果质量不合格的，中标单位应负责无偿予以重做或采取补救措施，以达到质量要求。因成果质量不符合合同要求（而又非委托方提供的原因所致）造成后果时，中标单位应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任（由于委托方原因产生的责任由委托方负责）。

4、对于采购人提供的图纸和技术资料以及属于采购人的成果，中标单位有保密义务，不得向第三人转让，否则，采购人有权要求中标单位赔偿人民币50万元损失。

5、中标单位擅自转包或分包本合同标的的，采购人有权解除合同，并可要求中标单位偿付人民币50万元违约金。

第九章  附 件

附件一

封面                    正（副）本

(项目名称)项目

招标编号：

资格审查文件

投标供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

附件二

投 标 书

致：（招标方）

(投标供应商全称) 授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的        （项目名称）项目（项目编号：         ）招标活动并投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

3、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我方符合招标方提出的资格要求。

5、投标文件自有效期为开标之日起 90 个日历天。

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

7、我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：

电话：                    传真：

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权代表签字（或盖章）：

年     月    日

附件三

法定代表人授权书

致：（招标方）

（投标供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加  （招标方）  组织的             项目政府采购，项目编号为               ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人签字或盖章：

年     月    日

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

附件四：

供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函

致          ：

本公司在参加采购编号为     的               政府采购活动以前，在生产经营活动中始终做到遵纪守法，诚实守信，并具有良好的履约业绩；严格执行现行的财务会计管理制度，财务管理制度健全，帐务清晰，能够按规定真实、全面地反映企业的生产经营活动。特此声明。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权代表签字（或盖章）：

年     月    日

附件五：

无重大违法记录承诺书

我方在此承诺：本公司近三年参加政府采购活动无重大违法记录。一经查实有以上记录，我方自愿放弃此次中标资格，并承担由此造成的一切后果。

投标供应商盖章：    （公章）

法定代表人或授权代表签字（或盖章）：

年     月    日

附件六

封面              正（副）本

(项目名称)项目

招标编号：

商务技术文件

投标供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

附件七

商务条款响应表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

项目编号：

注：对照第八章商务条款逐项比较填写

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权代表签字（或盖章）：

年     月    日

附件八

拟投入本项目主要仪器设备清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 仪器鉴定时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权代表签字（或盖章）

年     月    日

附件九

封面              正（副）本

(项目名称)项目

招标编号：

报价文件

投标供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

附件十

开 标 一 览 表

| 区域范围 | 工作内容 | 数量 | 单位 | 报价（万元） | 总价（万元） | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 慈溪市 （不含杭州湾新区） | 地形（地籍）测绘 | 地形测绘 | 57.6 | km2 |  |  |  |
|  |  | 城镇地籍权属调查 | 37.6 | km2 |  |  |  |
|  | 地籍修测 | 12.4 | km2 |  |  |  |
| 杭州湾新区 | 地形（地籍）测绘 | 地形测绘 | 25 | km2 |  |  |  |
|  |  | 城镇地籍权属调查 | / | km2 | / |  |  |
|  | 地籍修测 | 8.5 | km2 |  |  |  |
| 合计 |  |  |

注：1、投标总价包括完成本项目的一切费用，采购人不再支付任何其他费用。

▲2、投标人须对项目中两个区域范围分别报价，报价不得超过各区域范围预算总价。

▲3、因项目中两个区域的招标要求和技术标准相同，同一投标人对项目中的两个区域中相同工作内容的投标单价须保持一致。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权代表签字（或盖章）：

年     月    日

附件十一

投标单位声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2.本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

5、资格中标式项目（一个标包由多家中标中标）：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以中标数量填写；未公布预算的或中标数量的，供应商无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，供应商无需填写。

7、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。

8、本《投标单位声明函》为政府采购信息统计使用，请供应商按照要求提供。

附件十二

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日  期：

填写说明：

1、本声明函为财库[2011]181号文附件的标准格式，必须按该格式填写；本声明函由投标供应商填写，请认真阅读相关政策文件；

2、如投标供应商提供本企业制造的货物或者由本企业承担工程、提供服务的，请在相应文字处后面打钩，如“提供本企业制造的货物（√）” “由本企业承担工程（√）、提供服务（√）”。如投标供应商是代理商，提供其他企业制造的货物，请如实填写其他企业的划分类型并对其真实性负责；

3、小型、微型企业提供中型企业制造的货物时视同中型企业，因此，只有小微企业提供自己的货物或者小微企业提供其他小微企业的货物时，投标供应商才算小微企业，才能享受评标标准里的价格扣除优惠。

政府采购活动现场确认声明书

：

本人经由  （供应商名称）  法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加      项目（采购编号：       ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现           供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

本表在开标现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。