百色市田阳区人民医院传染病区建设项目及设备购置EPC总承包

招标公告

## 招标条件

本招标项目百色市田阳区人民医院传染病区建设项目及设备购置EPC总承包已由百色市发展和改革局委员会以关于百色市田阳区人民医院传染病区建设项目立项的批复（百发改社会【2020】89号）批准建设，招标人为百色市田阳区人民医院，建设资金来自申请抗疫特别国债，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的□勘察、☑设计、□采购、☑施工、 ☑竣工验收（或试运行）进行公开招标。

## 项目概况与招标范围

2.1项目概况

项目名称：百色市田阳区人民医院传染病区建设项目及设备购置EPC总承包

项目编号：BSZC2020-G2-210409-SHZH

建设地点：百色市田阳区老乡家园三期。

建设规模：拟新建传染病区业务用房一栋，建筑面积5106.69㎡，建筑占地面积1206.76㎡，层高为地上四层；包括门诊部、化验检验科、住院部等。

合同估算价：1661.28万元。

计划工期：本项目总工期（指自签订总承包合同之日起到工程交付业主使用之日期间的工期，包括设计工期、施工工期、验收工期、办理相关手续的工期等为300天（日历天）。其中，房屋建筑工程的施工工期压缩时，宜组织专家论证，且在工程量清单中增设提前竣工（赶工补偿）费项目清单。

2.2招标范围：包括:☑设计、□采购、☑施工、☑竣工验收（或试运行）以下按项目情况选择一项，并填写包括内容： ☑初步设计完成后施工图设计完成前：在项目拟建规模、建设标准及投资估算确定的条件下，依据初步设计进行项目的施工图设计（建设红线范围内的设计）、施工直至项目竣工验收合格等工程总承包工作内容。包括土建工程、给排水及电气工程、安装工程、室外配套基础设施工程等。

2.3本项目 □要求 ☑不要求采用装配式技术。

2.4 本项目 □要求 ☑不要求采用建筑信息模型（BIM）技术。

## 3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人同时具备建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质和建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力。投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）须符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》（桂建管﹝2013﹞17号）和《关于加强广西建筑业企业诚信信息库日常维护管理的通知》（桂建管﹝2014﹞25号）的规定，已办理诚信库入库手续并处于有效状态。

3.2主要负责人员要求：

3.2.1项目总负责人：具有二级及以上注册建筑师或建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格和工程类中级及以上技术职称。

3.2.2项目设计负责人：具有二级及以上注册建筑师或二级及以上注册结构师执业资格，中级及以上技术职称。

3.2.3项目经理：具有建筑工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师执业资格和中级及以上职称，“已录入广西建筑业企业诚信信息库并处于有效状态”和安全生产考核合格证书（B类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外）。

3.2.4项目施工专职安全员：“已录入广西建筑业企业诚信信息库并处于有效状态”和专职安全员安全生产考核合格证书（C类）。

3.3本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

3.3.1本项目接受联合体投标。联合体成员可由设计单位和施工单位组成，联合体各方均应符合“具有独立法人资格”、“具有独立承担民事责任的能力”的条件，其中施工单位须具备有效的安全生产许可证。

3.3.2联合体各方应当签订联合体协议书，其中联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

3.3.3组成联合体进行投标的设计或施工单位不得再以自己的名义单独参与同一标段的投标，也不得组成新的联合体参与同一标段的投标。

3.3.4联合体各方应分别在人员、设备、资金等方面具有承担本项目联合体协议书分工职责范围内的履约能力。

3.3.5联合体中有同类资质的企业按照联合体协议书分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的企业确定联合体资质等级。

3.4各投标人可就本招标项目的所有标段进行投标，并允许中标所有标段。但投标人应就不同标段派出不同的项目经理和项目施工专职安全员，否则同一项目经理或项目施工专职安全员所参与其它标段作否决投标处理（符合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞25号文除外）。

3.5投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）信息以广西建筑业企业诚信信息库为准。

4. 投标报名与招标文件的获取

本项目采用不记名方式购买招标文件，潜在投标人不需投标报名，2020年11月13日至2020年11月19日（逾期无效）可在百色市公共资源交易中心网（www.bsggzy.org.cn）下载招标文件电子版。招标文件电子版每套售价 250 元（不再收取其他任何费用），招标代理机构在投标人递交投标文件现场收取费用及开具凭证（请各投标人尽量合理安排时间，招标代理工作人员以购买招标文件凭证接收投标文件）。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年12月14日9时30分，地点为百色市公共资源交易中心（百色市园博园主展馆新政务中心三楼）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3投标文件必须由投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）专职投标员本人递交，并持专职投标员本人、拟投入的项目经理和专职施工安全员的身份证复印件到场核验，否则招标人不予受理。

## 6. 评标方式

综合评估法

- 预付款和进度款支付方式

- 详见招标文件合同条款。

## 8、发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）、广西壮族自治区招标投标公共服务平台（http://ztb.gxi.gov.cn）、广西百色市住房和城乡建设局网（http://zjj.baise.gov.cn）、百色市公共资源交易中心网（www.bsggzy.org.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.zfcg.gxzf.gov.cn）发布。

## 9、 交易服务单位

百色市公共资源交易中心

10、监督部门及电话

## 百色田阳区住房和城乡建设局：0776-3214238

## 11、联系方式

## 招 标 人：百色市田阳区人民医院          招标代理机构：上海正弘建设工程顾问有限公司

## 地    址：百色市田阳区田州镇解放西路26号   地    址：广西百色市右江区迎龙路70号建通中心（竹洲大桥旁）2幢A座11楼003号房

## 邮    编：533600                        邮    编：533000

## 联 系 人：王晓燕                        联 系 人：许林森

## 电    话：0776-3212153                  电    话：0776-2802015

## 传    真：                              传    真：

## 电子邮箱：                              电子邮箱：

2020年11月12日