智埔国际工程咨询有限公司

竞争性谈判采购文件

项目名称：南站大道沿线房屋外立面改造工程施工单位采购

项目编号：ZPGJ20200160

采购单位：南宁市江南区住房和城乡建设局

采购代理机构： 智埔国际工程咨询有限公司

发布日期： 2020 年7月

### 目 录

第一章   竞争性谈判采购公告	2

第二章	竞标须知	4

第三章	合同条款	18

第四章	技术标准、规范	30

第五章	竞标文件格式	31

第六章   图纸及工程量清单	65

第七章	评标办法	66

中小企业声明函（格式）	68

残疾人福利性单位声明函（格式）	69

第一章  竞争性谈判采购公告

智埔国际工程咨询有限公司关于南站大道沿线房屋外立面改造工程施工单位采购（项目编号:ZPGJ20200160）竞争性谈判公告

智埔国际工程咨询有限公司受 南宁市江南区住房和城乡建设局委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，对南站大道沿线房屋外立面改造工程施工单位采购进行竞争性谈判，欢迎符合条件的供应商前来参加谈判活动。

- 一、采购项目名称、项目编号：

1、项目名称：南站大道沿线房屋外立面改造工程施工单位采购

2、项目编号：ZPGJ20200160

二、采购项目基本概况介绍：南站大道沿线房屋外立面改造工程施工单位采购。

工程概况：本工程南站大道沿线房屋外立面改造工程，建设内容包括对原有民房外立面进行改造，改造内容为清理原外墙涂料、清水墙面污渍、水泥砂浆墙面污渍、外墙面刷涂料。改造栋数为48栋及一堵围墙进行改造，具体以施工图纸及工程量清单为准。如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

三、采购预算控制价金额：2,552,227.12元

资金来源：财政性资金。

四、供应商资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；

2、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）具备独立法人资格，并同时具有建设行政主管部门颁发的行政主管部门颁发的建筑装饰装修工程专业承包贰级（含）以上资质的企业施工企业，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，拟投入本项目的项目经理要求建筑工程专业注册建造师贰级以上（含贰级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）；本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外）；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5、本项目不接受联合体竞标。

五、本项目需要落实的政府采购政策：

1.《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）。

2. 政府采购支持采用本国产品的政策。

3. 强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。

4.《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

5.《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)。

6.扶持不发达地区和少数民族地区政策。

六、竞争性谈判文件的获取

本项目不发放纸质文件，供应商自行在南宁市公共资源交易平(https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw)的信息公告处下载采购文件（具体操作方法参见南宁市公共资源交易中心门户网站办事指南中的“投标单位下载招标文件等文件的操作指南”）。

七、竞标保证金：根据南财采【2019】27号文有关规定，本项目不收取谈判保证金。

八、响应文件递交截止时间和地点:

谈判响应文件必须以密封形式于2020年 7 月 17 日  9时30分前，将响应文件密封提交到南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）市民中心9楼南宁市公共资源交易中心（具体详见9楼电子显示屏场地安排），逾期送达的将予以拒收。

九、谈判时间及地点：2020年7月17日9时30分截标后为与供应商谈判时间，具体谈判时间由代理机构工作人员另行通知。地点：南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）市民中心9楼南宁市公共资源交易中心（具体详见9楼电子显示屏场地安排），供应商的法定代表人或委托代理人必须持有效证件（法定代表人身份证明或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证）依时到达指定地点等候当面谈判。（不须密封，单独提交）

十、公告期限：自本公告发布之日3个工作日。

十一、网上公告媒体查询：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://www.gxzfcg.gov.cn）、南宁市公共资源交易中心（https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw）、南宁政府采购网。

十二、联系事项：

1、采购人：南宁市江南区住房和城乡建设局

联系人：覃工  联系电话：0771-4979675

地址： 南宁市江南区壮锦大道19号B座二楼

2、采购代理机构：智埔国际工程咨询有限公司

联系人：杨工  联系电话：0771-5825625 、17736629245

地址：广西南宁市仙葫大道西335号金质苑5号楼7C

3、 政府采购监督管理部门：南宁市江南区财政局政府采购监督管理办公室 电话：0771-4802805

采购人：南宁市江南区住房和城乡建设局

采购代理机构：智埔国际工程咨询有限公司

2020年 7月 13 日

第二章	竞标须知

前 附 表

| 项号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 工程综合说明： 项目名称：南站大道沿线房屋外立面改造工程施工单位采购 项目编号：ZPGJ20200160 建设单位：南宁市江南区住房和城乡建设局 |
| 2 | 项目名称：南站大道沿线房屋外立面改造工程施工单位采购 工程概况：本工程南站大道沿线房屋外立面改造工程，建设内容包括对原有民房外立面进行改造，改造内容为清理原外墙涂料、清水墙面污渍、水泥砂浆墙面污渍、外墙面刷涂料。改造栋数为48栋及一堵围墙进行改造，具体以施工图纸及工程量清单为准。 建设地点：南宁市江南区 工程规模：本工程为南站大道沿线房屋外立面改造工程施工单位采购，详见工程量清单及本项目施工图纸。 要求工期：60日历天 质量标准：达到国家施工验收规范合格标准。 |
| 3 | 资金来源：财政资金。 |
| 4 | 供应商资格要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力； 2、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）具备独立法人资格，并同时具有建设行政主管部门颁发的行政主管部门颁发的建筑装饰装修工程专业承包贰级（含）以上资质以上资质的企业施工企业，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，拟投入本项目的项目经理要求建筑工程专业注册建造师贰级以上（含贰级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）；本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外）。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 5、本项目不接受联合体竞标。 |
| 5 | 竞标有效期为：竞标截止日期之日起 60 天 |
| 6 | 现场踏勘： 由于项目的特点，为了保证各投标人对本项目的充分了解，投标人必须对项目进行实地勘察，踏勘时间：2020年7月15日上午9:00-11：00，由拟派本项目的项目经理携带法定代表人授权委托书原件及身份证原件到南宁市江南区住房和城乡建设局签到（拟派踏勘现场的项目经理必须与招标文件中的一致），过期不候，踏勘签到地点：南宁市江南区住房和城乡建设局，并由业主单位出具现场勘察证明，联系人：覃工；联系电话：0771-4979675。 |
| 7 | 竞标保证金根据南财采【2019】27号文有关规定，本项目不收取谈判保证金。 |
| 8 | 响应文件份数： 正本一套；副本 四 套、电子U盘一份。 |
| 9 | 响应文件递交截止时间：2020年7月17日9 时30分 响应文件递交地点：南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）市民中心9楼南宁市公共资源交易中心（具体详见9楼电子显示屏场地安排） 供应商法定代表人或其授权代表必须携带以下有效证件按时递交文件，并参加谈判会议，否则采购人将拒收其响应文件。有效证件为：法定代表人参加开标会则持法人资格证明书及本人身份证原件，如为授权委托人参加开标会则持授权委托书及本人身份证原件、营业执照副本复印件。 |
| 10 | 截标会议时间：2020年7月17日9时30分 谈判时间：2020年 7月 17日9时30分截标后 谈判地点：南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）市民中心9楼南宁市公共资源交易中心（具体详见9楼电子显示屏场地安排） |
| 11 | 评标办法：最低评标价法 采购预算控制价为：贰佰伍拾伍万贰仟贰佰贰拾柒元壹角贰分（￥2,552,227.12元）。 |
| 12 | 最终报价：本项目采用二次报价方式，作最终报价时谈判小组将书面告知各竞标人。竞标人的最终报价如有变动，则必须以工程量清单报价表的格式编制提交，竞标人须提前做好相关准备并按时递交最终报价文件，否则报价无效。 |
| 13 | 评标结果公示：在采购公告发布网站公示评标结果。 |
| 14 | 代理服务费: 成交人领取成交通知书前，向招标代理公司一次性付清招标代理服务费。乙方将参照国家计委颁布的«招标代理服务收费管理暂行办法»（计价格[2002]1980号）和国家发改委办公厅颁布的《国家发改委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的规定标准（工程类）上浮20%向成交人收取成交服务费。 |
| 15 | 采购代理机构：智埔国际工程咨询有限公司 联系地址：广西南宁市仙葫大道西335号金质苑5号楼7C 联 系 人：杨工 电 话：0771-5825625，17736629245 |
| 16 | 1、本项目不允许转包分包。 2、本采购文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本采购文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 3、本采购文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或被授权人亲自在采购文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |
|  | 4、政府采购信用融资：为帮助中小微企业解决资金周转或融资困难问题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，为中小企业参与政府采购活动提供金融服务。成交供应商可凭政府采购合同申请政府采购信用融资，具体办理要求与办理方式，详见南宁市公共资源交易中心网‘政府采购信用融资’专栏。 |

1．工程说明

###### 一、总	则

1.1工程的说明见竞标须知前附表（以下称“前附表”）

1.2上述工程按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定，已办理政府采购申请，现通过竞争性谈判采购方式来择优选定施工单位。

1.3工程规模：本工程为南站大道沿线房屋外立面改造工程施工单位采购，详见工程量清单及本项目施工图纸。

2．资金来源及落实情况

  - 2.1本工程的资金来源为：财政资金。

  - 2.2资金到位及落实情况：已落实。

  - 3．供应商资质与合格条件的要求

3.1 有资格获得本合同的供应商，应满足本须知前附表第 4 项所列的资格条件。

4．竞标范围

4.1 本工程为南站大道沿线房屋外立面改造工程施工单位采购，详见工程量清单及本项目施工图纸。

5．竞标费用

5.1供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用。不管竞标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

###### 二、竞争性谈判采购文件（简称谈判采购文件）

- 竞争性谈判采购文件的组成

7.1本合同的竞争性谈判采购文件包括下列文件及所有按本须知第 9 条发出的补充通知和第 15 条所述的补遗文件。

竞争性谈判采购文件包括下列内容： 第一章竞 标 公 告

第二章 竞标须知前附表和竞标须知第三章 合同条款

第四章 技术标准、规范第五章 响应文件格式

第六章 图纸及工程量清单

第七章 评标办法

7.2供应商应认真审阅竞争性谈判采购文件中所有的竞标须知、合同条件、规定格式、技术规范       或技术要求及图纸。如果供应商编制的响应文件不能符合竞争性谈判采购文件的要求，责任由供应商   自负。实质上不响应竞争性谈判采购文件要求的响应文件将被采购人拒绝。

- 竞争性谈判采购文件的解释

供应商在收到竞争性谈判采购文件后，若有问题需要澄清，应于收到竞争性谈判采购文件后 2 日内，以书面形式（包括书面文字、传真、电报等，下同）向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式予以解答，答复将送给所有获得竞争性谈判采购文件的供应商。如竞标人未在规定时间内提出质疑或疑问的，视同竞标人理解并接受本竞争性谈判采购文件所有内容，并自己承担由此引起的竞标损失。同时，不得在竞标结束后针对竞争性谈判采购文件所有内容提出质疑事项。

- 竞争性谈判采购文件的修改

9.1采购代理机构对已发出的竞争性谈判采购文件进行必要修改的，在竞争性谈判采购文件要求提交竞标文件截止时间1天前，在竞标公告发布媒体上发布更正公告。

9.2 补充通知将作为竞争性谈判采购文件的组成部分，对竞标人起约束作用。

9.3如果竞争性谈判采购文件原定的编制竞标文件的时间没有考虑因竞争性谈判采购文件修改而引起竞标文件修改必须的时间，采购代理机构可酌情延长递交竞标文件的截止日期。

###### 三、竞标报价说明

10. 竞标价格

  - 10.1报价计价说明

本项目采用二次报价方式，作最终报价时谈判小组将书面告知各竞标人。竞标人的最终报价如有变动，则必须以工程量清单报价表的格式编制提交，竞标人须提前做好相关准备并按时递交最终报价文件，否则报价无效。

    - 10.1.1本工程的报价方式为固定综合单价包干，以实际发生工程计算。

10.1.2供应商所填报的各项基价中的各种材料价格在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动，   供应商在报价时应考虑各种风险因素和自己的承受能力。

10.1.3本合同实施期间因设计变更引起工程项目、工程量变化的，其工程量按实际发生并经监理工   程师及发包人签证认可，变更合同价款按下列方法进行：

(1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

(2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，则有定额的套定额计算（土石方除外），执行本工程竞标报价的计算及结算依据，其中材料价格有信息价的按施工期间的信息价进行计算，无信息的按   市场价；新增项目无定额可套的，由发包人、承包人及监理根据市场价格协商确定。

10.1.4竞标单位应认真填写工程预算书中所列的所有各细目的单价和总额价，填写工程预算书时应注意：

- 有工程数量的应报单价和总额。

- 无工程数量的项目不报价。

- 竞标时，采购单位要求报价的细目，供应商没有填入单价或总额价的细目，其费用应视为已分配在工程预算书的其它单价或总额价中，承包人必须按监理工程师的指令完成工程预算书中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到支付与结算。

10.1.5采购单位所提供的工程预算书，应认为已包括完成本工程的所有项目。凡工程预算书所示工程所必不可少的附属工程、相关工程、衔接与后续工程所需的费用，竞标单位应计入相关项目的报价中。

10.1.6承包人的临时占地（含预制厂、料厂、拌和站、借弃土场、项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复及所有临时性占地的青苗补偿及地面附着物发生的费用均由承包人负责；由于承包人原因引起工期延长造成承包人临时占地的租用费增加由承包人负责。以上费用在竞标价中自行考虑。

10.1.7除非合同中另有规定，具有标价的工程预算书中所报单价和合价，以及报价汇总表中的价格应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的应有风险、责任等各项应有费用，经谈判小组审核严重不平衡的报价将不予接受。

10.1.8供应商的竞标报价须按竞争性谈判采购文件及澄清答疑中所确认的工程预算书进行报价。供应商对自己所填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量负责。

10.1.9承包人的临时占地租用费、临时用地的环保、恢复及所有临时性占地的青苗补偿及地面附  着物发生的费用均由承包人负责；由于承包人原因引起工期延长造成承包人临时占地的租用费增加由承包人负责。以上费用在竞标价中自行考虑。

10.1.10供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其   他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

10.2工程计价编制依据：

（1） 《建设工程工程量计算规范》(GB50857-2013)及其广西壮族自治区实施细则(桂建标[2015]46号)（修订本）；

（2）《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其广西壮族自治区实施细则（桂建标 [2013]43号）；

（3）2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2011年《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》及2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》规定;

（4）关于人工费调整参照桂建标[2018]19号人工费及费率调整文件；

（5）材料单价：采用《南宁市建设工程造价信息》2020年第3期的信息价，《造价信息》没有的材

料按市询价。

10.3竞标货币

响应文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

###### 四、响应文件的编制

11.响应文件的语言

响应文件及供应商与采购代理机构之间往来的与竞标有关的通知、函件和文件均应使用中文。

12．响应文件的组成：资格审查部分、商务部分、技术部分三部分组成

  - 12.1供应商的响应文件应包括下列内容：

12.1.1资格审查部分：

（1）诚信声明；（必须提供）

（2）营业执照副本复印件；（必须提供）

（3）有效的企业资质证书复印件；（必须提供）

（4）企业的有效安全生产许可证复印件；（必须提供）

（5）项目经理身份证复、注册建造师资格证书及安全考核合格证复印件；（必须提供）

（6）法定代表人身份证明书及完整身份证复印件；（必须提供）

（7）授权委托书原件及委托代理人完整身份证复印件；（如委托必须提供）

（8）竞标人对农民工工资保证金的交纳与使用的承诺；（必须提供）

（9）安全防护、文明施工措施方案的承诺书；（必须提供）

（10）现场踏勘的证明材料；（必须提供，加盖公章）

（11）项目经理、技术负责人和主要管理人员2020年4-6月在现任职单位依法缴纳社会保险证明材料的复印件；（必须提供，加盖公章）

（12）2018年、2019年经第三方审计财务报表；（必须提供，复印件加盖公章）

（13）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单网上截图；（截图时间须在本项目采购公告发布后至截标前三日内）（必须提供，加盖公章）

（14）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（必须提供）

（15）按本竞争性谈判条件书规定提交的其它资料。

商务部分：

（1）竞标函；（必须提供）

（2）竞标函附录；（必须提供）

（3）竞标报价表；（必须提供）

（4）工程量清单报价文件。（必须提供）

技术部分：

（1）施工组织设计；（必须提供，加盖公章）

（2）项目管理机构；

①项目管理机构配备情况表；（必须提供，加盖公章）

② 项目经理简历表；（必须提供，加盖公章）

③项目技术负责人简历表；（必须提供，加盖公章）

④投标人认为其需提交的技术部分的其他材料。

12.1.2 二次报价部分主要包括以下内容（二次性报价期间递交）：（以下材料，必须提供，复印件加盖公章，否则竞标无效）（如供应商在二次报价时，总报价不做改变，则无需再次提供二次报价已标价工程量清单）

- 二次报价竞标函；

- 二次报价已标价工程量清单

12.2供应商必须使用竞争性谈判采购文件提供的响应文件格式和顺序另行编制响应文件，但表格可以按同样格式扩展。

13．竞标有效期

13.l 响应文件在本须知第 18 条规定的竞标截止日期后 60日历天内有效。

13.2 在原定竞标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式向供应商提出延长竞标有效期的要求。供应商须以书面形式予以答复，供应商可以拒绝这种要求。同意延长竞标有效期的供应商不允许修改其响应文件。

14．竞标保证金：无

15．竞标答疑

15.1竞标人可自行对工程施工现场和周围环境进行勘察,以获取编制竞标文件和签署合同所需的资料。如竞标须知前附表规定有组织踏勘现场的，采购单位应按竞标须知前附表规定的时间、地点组织竞标人踏勘项目现场。踏勘现场所发生的费用由竞标人自己承担。

15.2 采购人向供应商提供的有关施工现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

15.3 供应商提出的与竞标有关的任何问题须在收到竞争性谈判采购文件和图纸后 2 天内，以书面形式送达采购代理机构，采购代理机构将通过“补遗文件”的形式予以答复。

15.4 采购补遗文件包括所有问题和答复，将迅速提供给所有获得竞争性谈判采购文件的供应商。

16．响应文件的份数和签署

16.l 供应商按本须知第 12 条的规定，编制一份响应文件“正本”和四份响应文件“副本”及电子版全套投标文件U盘。响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

16.2响应文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或。书写，由供应商法定代表人或其授权委托人在响应文件的每页必须签名并加盖供应商公章（由授权委托人签字的，响应文件中须同时提交法定代表人授权书），否则响应文件做无效处理。

16.3全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构指示进行的，或者是供应商造成的必须修改的错误，但修改处应由响应文件签字人签字证明并加盖印鉴，否则修改无效。

16.4响应商的所有文件正本（资格审查部分正本、商务部分正本、技术部分正本）应逐页盖公章或骑缝章，否则，竞标无效。

###### 五、响应文件的递交

- 响应文件的密封、装订与标志

17.1 竞标文件装订要求：资格审查部分、商务部分、技术部分、电了U盘分开装订 。

17.2 竞标文件资格审查部分、商务部分、技术部分、电子U盘应分别密封在竞标文件袋中，并注明“竞标文件资格审查部分”“竞标文件商务部分”、“竞标文件技术部分” “竞标文件电子版”字样，再密封在一个外层包封袋中，外层包装袋及封口处须加盖竞标人单位公章。

17.3 在内层和外层竞标文件袋上均应注明：

（1）项目编号：                  ；

（2）项目名称：                     ；

（3）竞标人名称：                      ；

（4）竞标人法定代表人姓名或委托代理人姓名：          ；

（5）     年    月   日北京时间    时   分开标，此时间以前不得开封。

17.4如果竞标文件没有按上述规定密封、装订并加写标志，采购代理机构将拒绝接收其竞标文件。已经接收的竞标文件并不应视其为密封完整性完全符合采购文件要求。

17.5 所有竞标文件的内、外层密封袋的封口处须加盖竞标人公章。

17.6在竞标须知前附表规定的竞标截止时间前，竞标人将竞标文件送到竞标须知前附表规定的地点，由采购代理机构的工作人员签收。凡逾期送达的竞标文件将被作为无效的竞标文件予以拒收。

- 竞标截止期

18.1 供应商应在前附表第 8 项规定的日期和时间之前将响应文件递交至指定地点，由智埔国际工程咨询有限公司工作人员签收。凡逾期送达的响应文件将视为无效响应文件处理。

18.2 采购代理机构可以按本须知第 9 条规定以补充通知方式，酌情延长递交响应文件的截止日期。在上述情况下，采购代理机构与供应商在竞标截止期以前拥有的全部权力、责任和义务，将适用 于延长后新的竞标截止期。

18.3 采购代理机构在竞标截止期以后收到的响应文件将予以拒绝，并原封退给供应商

19．响应文件的撤回

19.1 供应商可以在递交响应文件以后，在规定的竞标截止时间之前，以书面形式向采购代理机构  递交撤回其响应文件的通知。

19.2 供应商的撤回通知，应按本须知第 17 条规定编制、密封、标志和递交（标明 “撤回”字样）。

19.3根据本须知第 14 条的规定，在竞标有效期内，供应商不能撤回响应文件，否则其竞标保证金将被没收。

六、截标

- 截标

20.l 采购代理机构将于前附表第 9 项规定的时间和地点举行截标会议，参加竞标的法定代表人或委托代理人必须持证件：（参加开标的供应商的法定代表人或授权委托代理人应签名报到，以证明其出席开标会议，并携带有效证明材料。1、如是法定代表人应携带有效资料（本人身份证复印件及原件、有效的营业执照副本复印件）；2、如是委托代理人应携带有效资料（授权委托书原件、本人身份证复印件及原件、营业执照副本复印件）(以上材料凡属复印件的均加盖单位公章)前往，依时到达指定地点等候当面谈判。

20.2  截标会议由采购代理机构组织并主持，对响应文件进行检查，确认它们是否完整，是否按要   求提供了竞标保证金，文件签署是否正确，以及是否按本须知编制。但按规定提交了合格撤回通知的   响应文件不予开封。

20.3截标、谈判会议程序

（1）采购代理机构主持人宣布开标会议开始；

（2）公布在竞标截止时间前递交竞标文件的竞标人数量；

（3）介绍参加开标会议的人员名单（包括竞标人代表、采购单位代表、监管部门监督人员和采购代理机构工作人员）；

（4）宣布开标纪律；

（5）采购人代表和监督部门监督人员一同检验参加开标会各竞标人的法定代表人或其委托代理人（如委托）的证件，资格证件不齐的竞标文件不予启封；

（6）当众宣布核查结果；

（7）由各竞标人的代表交叉检验各竞标文件密封的完整性并签字确认；

(8) 宣读谈判和评标期间的有关事项；

(9) 宣布开标会议结束。

20.4 谈判：

①出席评审竞标文件的有关专家为谈判小组成员。竞标人的竞标文件及所有应答文件须经谈判小组成员和监督人员同时验证后方能拆封，任何个人不得私自拆封，对未按规定密封和逾期送达的竞标文件不予启封。采购代理机构和采购人代表一同检验已开封的竞标文件是否符合竞争性谈判条件书有关规定，是否完整，文件签署是否正确。

②谈判时，竞标人的法人代表或委托代理人参加谈判。

③谈判小组通过对各竞标人的竞标文件进行审查后，列出与各竞标人谈判的提纲，依次与竞标人进行谈判。谈判小组对竞标人提出疑问，谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。竞标人须做出答复，并提交书面应答文件（将作为合同的组成部分）。

④谈判小组将根据竞标人的竞标文件、谈判应答文件尚未明晰或需要进一步了解的细节向竞标人询问，必要时要求竞标人对其竞标内容、补充方案或修改意见做出书面澄清。

⑤重新谈判：双方对修改后的应答文件进行谈判。如需要该程序可循环，直至达成谈判结果。

⑥谈判结束后，谈判小组将要求所有参加谈判的竞标人在规定时间内进行最终报价。

20.5 谈判原则

20.5.1竞标人可由1～3人参加谈判，谈判中竞标人成员之间意见不一致时，以竞标人的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。竞标人的法定代表人或其授权的委托代理人必须持证件（法定代表人身份证或授权委托书及委托代理人身份证）依时到达现场等候参加谈判，并自觉接受核验上述证件。竞标人不在规定时间内参加谈判的，或不在规定时间内对谈判内容进行应答的，视为无效竞标。

20.5.2谈判小组成员作为一个集体与各竞标人分别进行谈判，谈判的内容包括技术性条件、商务性条件以及谈判小组认为需要谈判的内容。当竞争性谈判采购文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。其中涉及价格的内容不得要求竞标人在谈判时作口头报价，而应以书面形式报价。

20.5.3谈判内容应作记录，并由竞标人及谈判小组成员签字确认。

20.5.4谈判结束后，谈判小组应要求竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由竞标人的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成竞标文件的一部分。

本项目采用二次报价方式，作最终报价时谈判小组将书面告知各竞标人，竞标人的最终报价如有变动，则必须以工程量清单报价表的格式编制提交，竞标人须提前做好相关准备并按时递交最终报价文件，否则报价无效。

20.5.5谈判小组对各竞标人递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与竞标人进行谈判。对最后一轮谈判，谈判小组应明确以书面形式告知竞标人，并要求所有竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

20.5.6最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

20.5.7谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。

###### 七、评标

21． 评标内容的保密

21.1 截标后， 直到宣布授予成交人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较竞标的有关资料及有关授予合同的信息，都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

21.2 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人和谈判小组成员施加影响的任何行为，都将导致被取消竞标资格。

22.资格审查

22.1本工程采用竞争性谈判采购方式进行采购，参加本次竞标的竞标人通过资格后审方式获得竞标资格。资格审查内容为本须知第12.1.1条款所列内容，资格审查资料有任何一项不合格者则其资格审查视为不通过。

23.响应文件的符合性鉴定

23.1 在详细评标之前，谈判小组将首先审定每份响应文件是否在实质上响应了竞争性谈判采购文

件的要求。

23.2 就本条款而言，实质上响应要求的响应文件，应该与竞争性谈判采购文件的所规定的工程承

包范围、质量标准及运用产生实质性影响；或者对合同中规定的采购人的权力及供应商的责任造

成实质性限制。

24.响应文件的澄清

为了有助于响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可以个别地要求供应商澄清其响应文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行。

25.错误的修正

25.1 谈判小组将对确定为实质上响应竞争性谈判采购文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

25.1.1 如果用阿拉伯数字表示的数额与用汉语文字表示的数额（人民币大写）不一致时，以汉语文字数额（人民币大写）为准。

25.1.2 响应文件正本与响应文件副本不符的以正本为准。

25.1.3 按上述修改错误的方法，调整竞标书中的竞标报价。经供应商确认同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的竞标报价则其竞标将被拒绝，视为无效竞标。

26. 响应文件的评价与比较

26.1 谈判小组将仅对依照本须知第 23 条确定为实质上响应竞争性谈判采购文件要求（即符合性鉴定合格）的响应文件进行评价与比较。

26.2 谈判小组将依照本须知第 25 条对通过符合性鉴定的响应文件的竞标报价进行校核与修正。27．响应文件有下列情况之一者将视为竞标无效：

  - 27.1 供应商资质不符合响应文件要求的最低资质的企业营业执照；

  - 27.2 响应文件未按规定密封；

  - 27.3 竞标单位法定代表人或其委托代理人未按规定签章；

  - 27.4 竞标单位未加盖单位公章；

  - 27.5未按规定的格式填写或者字迹模糊、辨认不清；

  - 27.6 响应文件未按本章12.1要求提供的未提供的或提供不符合相关要求的；

27.7 竞标截止时间以后送达的响应文件；

27.8 响应文件内容不真实；

27.9 响应文件未能对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

27.10 未响应采购文件要求的其他情况，而且又影响中标结果的；

27.11 符合采购文件规定的其他废标条件的；

27.12 供应商已标价工程量清单的项目编码、计量单位、工程量任何一处与招标工程量清单不一  致的；

27.13 供应商已标价工程量清单的项目名称或项目特征与招标工程量清单不一致，评标委员会要  求澄清、说明或补正，但投标人拒绝澄清、说明或补正的；

27.14 竞标函中的报价与已标价的工程量清单汇总表不一致的；

27.15 有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

    - 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制或不同供应商报名的 IP 地址一致的；

    - 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

    - 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

    - 不同供应商的响应文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

    - 不同供应商的响应文件相互混装；

27.16 在“中国信用”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)  等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

27.17竞标人的响应文件出现本章22.1的情形的或资格审查不通过的。

28.终止采购

  - 出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新

开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者谈判报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，但

《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

  - 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人应当终止采购活动，通知所有参加采购活动  的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

###### 八、授予合同

- 合同授予标准

采购人将把本合同授予其响应文件实质上响应竞争性谈判采购文件要求和按本须知第 28 条规定评选出的供应商，确定为成交人必须具有实施本工程合同的能力和资源。

- 成交结果公示

30.1 购代理机构在评标工作完成后二个工作日内将评标结果送采购单位确认后，成交结果将在采购公告发布媒体发布成交公告,公告期一个工作日。

30.2 评标结果有异议，可在成交公告期满后七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采

购代理机构应当在收到竞标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.3 质疑竞标人必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规

定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级政府采购监督管理部门投诉。

- 成交通知书

30.1采购代理机构在发布成交公告的同时(或公告期满后)，向成交人发出书面成交通知书。

30.2 成交通知书应注明成交金额、施工工期、项目负责人姓名及注册号、质量等。

30.3 成交通知书为合同的组成部分。

32．合同协议书的签署

32.1成交人应按成交通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或授权代表与采购单位代表签订合同。如成交人不按规定签订合同，则采购单位可以与排名在成交人之后的成交候选人依次递补签订合同或重新组织采购。

32.2财政部门根据已备案的政府采购合同办理合同款项的支付，对未正式备案的政府采购合同，将不

予办理合同价款的支付。

32.3 如竞标人成交后不按时、足额将农民工工资保障金存入农民工工资保证金专用账户的，采购单位

将取消其成交资格，并没收其竞标保证金上缴同级财政国库。

33．履约保证金：无。

###### 九、其他事项

34.成交服务费

1、本项目竞标应以人民币报价；

2、不论竞标结果如何，供应商均应自行承担所有与竞标有关的全部费用；

3、招标代理服务费按成交人领取成交通知书前，向招标代理公司一次性付清招标代理服务费。乙方将参照国家计委颁布的«招标代理服务收费管理暂行办法»（计价格[2002]1980号）和国家发改委办公厅颁布的《国家发改委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的规定标准（工程类）上浮20%向成交人收取成交服务费。

35.解释权

35.1本竞争性谈判采购文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制，解释权属本采购代理机构。

36.补充内容详见竞标人须知前附表。

第二章	合同条款

## 施工合同（格式） 第一部分 协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平   等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件 1） 工程立项批准文号：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数	天四、质量标准

工程质量标准：

五、合同价款

金额（大写）：	元（人民币）

￥：	元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书；

2、成交通知书；

3、响应文件

4、竞标书及其附件；

5、本合同专用条款；

6、本合同通用条款；

7、标准、规范及有关技术文件；

8、图纸；

9、工程报价单或预算书。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。   九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

| 十、合同生效 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同订立时间： | 年 | 月 | 日 |
| 合同订立地点： |  |  |  |
| 本合同双方约定 |  |  | 后生效。 |

发包人：（公章）	承包人：（公章）

住所：	住所：

法定代表人：	法定代表人：

委托代理人：	委托代理人：

电话：	电话：

传真：	传真：

开户银行：	开户银行：

帐号：	帐号：

邮政编码：	邮政编码：

### 第二部分	通用条款

采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF-2013-0201）的通用条款。（本文略）。

### 第三部分	专用条款

一、词语定义及合同文件

- 词语定义：按通用条款第 1 条执行。

- 合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：按通用条款第 2.1 条执行。

- 语言文字和适用法律、标准及规范

  - 本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。

  - 适用法律和法规：按国家现行的有关法律、行政法行及工程所在地政府的有关法规和规章执行。

  - 适用标准、规范：按国家现行的标准、规范及其他有关标准规范执行。国内没有相应标准、规

范时的按设计要求。

- 图纸

  - 发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签订后 3 个工作日内向承包人提供完整的施工图纸

肆套和有关技术资料。

  - 发包人对图纸的保密要求：无。	使用国外图纸的要求及费用承担：无。

二、双方一般权利和义务5．工程师

  - 监理单位委派的工程师

委托监理单位为 	。

姓名： 		职务： 	电话:

发包人委托的职权：按本工程的监理合同相关条款执行。

需要取得发包人批准才能行使的职权：按本工程的监理合同相关条款执行。在发出有关能引起工程

费用实际增(减)或延长工期的指令前,应得到业主的书面批准。

  - 发包人派驻的工程师

姓名： 	职务： 	;电话:

职权：对工程质量、施工进度进行监督 ,负责现场签证,核实承包人提交的每月完成的工程量及结

算,及时组织有关部门进行工程分段或整体预检、验收及办理有关手续,解决由发包人授权处理的事宜。

- 项目经理

姓名： 	职务：

项目经理职权:仅限于本工程的现场施工管理,未经承包人盖章同意不得向外采购材料设备、租用

建筑周转材料、雇用劳动力、签订分包合同等为承包人设立义务或责任的行为。

- 发包人工作

  - 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

- 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前七天完成具备施工条件。

- 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前七天完成具

备施工条件,表后的管线由承包人负责。

- 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前七天完成具备施工条件。

- 工程地质和地下管线资料的提供时间：随施工图纸一起提供。

- 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前七天办理好施工所需证件。

- 水准点与坐标控制点交验要求：开工前三天办理好施工所需水准点与坐标控制点,双方现场进

行交验。

- 图纸会审和设计交底时间：：开工前五天由发包人组织承包人和设计单位进行图纸会审和设

计交底。

- 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按通用条款第 8.1(8)条执行。

- 双方约定发包人应做的其他工作：双方另行协商。

  - 发包人委托承包人办理的工作：双方另行协商。

- 承包人工作

  - 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

- 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无。

- 应提供计划、报表的名称及完成时间：每月 28 日前向发包人提供当月的工程进度统计报表及

次月的工程进度计划报表及用款计划表各一式三份。

- 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按通用条款第 9.1（3）条执行。

- 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无。

- 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按通用条款第 9.1（5）条执

行。

- 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：按通用条款第 9.1（6）条执行。

- 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费   用承担：无。

- 施工场地清洁卫生的要求：按通用条款第 9.1(8)条执行,工程竣工验收前三天内完成清洁工作。

- 双方约定承包人应做的其他工作：双方另行商定。

三、施工组织设计和工期10．进度计划

  - 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：承包人在图纸会审和设计交底后五

天内提供详细的施工组织设计和进度计划的时间。

工程师确认的时间：收到承包人提供的施工组织设计和进度计划后三天内予以确认或提出修改意

见。

  - 群体工程中有关进度计划的要求：无。

- 开工及延期开工:按通用条款第 11 条执行。

- 暂停施工:按通用条款第 12 条执行。

- 工期延误:双方约定工期顺延的其他情况：按通用条款第 13 条执行外,还包括政府指令性行为

引起停工的工期。

- 工程竣工: 按通用条款第 14 条执行。

四、质量与验收

- 工程质量: 按通用条款第 15 条执行。

- 检查和返工: 按通用条款第 16 条执行。

- 隐蔽工程和中间验收: 按通用条款第 17 条执行。

- 重新检验: 按通用条款第 18 条执行。

- 工程试车:无。

五、安全施工: 按通用条款第五条执行。

六、合同价款与支付23．合同价款及调整

  - 本合同价款采用_固定综合单价，按实际工程量结算	方式确定。

（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围： 风险费用的计算方法：无。

风险范围以外合同价款调整方法：无。

（2）采用 固定综合单价	合同，合同价款计取方法：本工程合同价款为暂定价，结算时工程

量按实际发生的计算，计算依据为竣工图及现场鉴证、设计变更等。

（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：无。

  - 双方约定合同价款的其他调整因素：因工程变更和设计图纸修改引起的工程项目、工程量增减

变化的,计价取费按上述计取方法标准结算。

- 工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：（见工程款（进度款）支付）。   扣回工程款的时间、比例：无。

- 工程量确认

  - 25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月 25 日提供当月完成工程量报表，次月计划

完成工程量报表各四份。

25.2工程变更

- 工程款（进度款）支付：以最终与业主商定条款为准

工程款支付方式：银行转账 。

七、材料设备供应

- 发包人供应材料设备

27.1 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：无。

27.2 发包人供应材料设备的结算方法：无。28．承包人采购材料设备

28.1 承包人采购材料设备的约定：本工程的材料均由承包人负责采购，供应。若由于承包人采购的

材料不符合规范标准或设计要求的，所发生的一切责任和费用由承包人自行承担。

八、工程变更

工程变更:按通用条款第 29、30、31 条执行。

九、竣工验收与结算

- 竣工验收: 按通用条款第 32 条执行。

32.（1）承包人提供竣工图的约定：工程施工完成后 30 天内，承包人按工程竣工验收有关规定向

发包人提供完整竣工资料、竣工图纸及竣工验收报告。（2）承包人向发包人提交竣工资料、竣工图纸

及竣工验收报告的份数为 2 份。

32.1 中间交工工程的范围和竣工时间：双方另议。

- 竣工结算: 按通用条款第 33 条及上述预算标准执行，结算最终按相关规定委托具有资质的造

价咨询公司审定。

- 质量保修: 按通用条款第 34 条执行。

十、缺陷责任期与保修

###### 1、缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 	本工程质保期（养护期）为一年，以竣工验收合格之日起计算，养护

至竣工验收合格及完成接养手续为止。如工程质量不能满足竣工验收及接养要求的，整改期间承包人必

须继续免费养护至竣工验收合格及完成接养手续为止。

###### 2、质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 	是	。

  - 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2	种方式：

- 质量保证金保函，保证金额为： 	；

- 发包人按工程价款结算总额的5%预留工程质量保修金，待缺陷责任期满后返还；

- 其他方式： 	/	。

  - 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 	2	种方式：

- 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、   扣回以及价格调整的金额；

- 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

- 其他扣留方式: 	/		。关于质量保证金的补充约定： /	。

###### 保修

  - 保修责任

工程保修期为： 	一年，其他保修内容按工程质量保修书	。工程保修书具体内容见合同附件 8。

3.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 	48 小时内	。十一、 违约、索赔和争议

- 违约

  - 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第 26.4 款约定发包人违约应承担的违约责任：如发生,从违约之日起,发包人每天

按延付金额的万分之一向承包人支付违约金.承包人的损失按实际发生计,所耽误的工期相应顺延。

本合同通用条款第 33.3 款约定发包人违约应承担的违约责任：如发生,从违约之日起,发包人每天

按拖欠工程款的万分之一向承包人支付违约金。

双方约定的发包人其他违约责任：按通用条款的有关规定及法律有关规定执行。

  - 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第 14.2 款约定承包人违约应承担的违约责任：由承包人责任造成的工期延误,每误

期一天按工程总额款万分之五罚款元，直至扣完工程款为止。

本合同通用条款第 15.1 款约定承包人违约应承担的违约责任：因承包人责任,工程质量达不到合同

约定的质量标准,由承包人负责整改至达到本合同约定的合格标准,所发生的整改费由承包人承担。工期

不顺延。

双方约定的承包人其他违约责任：签订工程施工合同后 15 日内乙方必须进场施工（除非天气因素

及甲方原因造成不能施工的），如乙方逾期不进场施工的，经甲方或监理书面发通知后，仍不进场施工的，甲方有权解除合同，所造成一切损失均由乙方承担。

十二、其	他38．工程分包

38.1 本工程发包人同意承包人分包的工程： 	无

分包施工单位为 无_

- 不可抗力

  - 双方关于不可抗力的约定：（1）6 级以上的地震；（2）10 级以上持续 1 天的大风；（3）暴

雨级以上持续一天的大雨；（4）50 年以上未发生过，持续 2 天的高温天气；（5）50 年以上未发生过，

持续 2 天的低温天气；（6）50 年以上未发生过的洪水；（7）对上述几种形式应以造成灾害和影响施工

为准。其余按本合同通用条款第 39 条执行。

- 保险

40.6 本工程双方约定投保内容如下：

- 发包人投保内容：无。 发包人委托承包人办理的保险事项：无。

- 承包人投保内容：_按本合同通用条款等 40 条执行。费用由承包人自理。

- 担保

  - 本工程双方约定担保事项如下：

- 发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： 	担保合同作为本合同附件。

- 承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： 	担保合同作为本合同附件。

- 双方约定的其他担保事项：

  - 争议

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 	1	种方式解决：

- 提请南宁市仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约   束力。

- 向 南宁市	人民法院起诉。十三. 补充条款

21.1 凡进入本工程工作的妇女应持有计生证、否则不准安排工作，禁止使用童工。

附件 1：承包人承揽工程项目一览表（略） 附件 2：发包人供应材料设备一览表（略） 附件 3：工程质量保修书（略）

## 工程质量保修书

发包人（全称）： 承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致，对

（工程名称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修   责任。

质量保修范围包括路面工程、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他   项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：   1、土建工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 伍 年；

3、电气管线、上下水管线安装工程为 	贰		年；

4、供热及供冷为 贰	个采暖期及供冷期；

5、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为  壹		年；

6、其他项目保修期限约定如下：

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；是原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承   包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。四、保修金额及保修费用

1、保修金额：按施工结算总价款扣 3%作保修金。。

2、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，   其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：	承包人（公章）：

法定代表人（签字）：	法定代表人（签字）： 年	月	日		年	月	日

第三章	技术标准、规范

#### 一、工程建设地点的现场条件：

（一）现场自然条件

满足施工要求。

（二）现场施工条件

符合施工要求。

#### 二、技术规范

应该认真按照设计施工图纸的要求进行施工；同时也要严格建筑工程专业等现行标准和技术规范。

第四章	竞标文件格式

资格审查部分

工程

竞标文件

（正/副本）

项目编号：

竞标文件内容:        资 格 审 查 部 分

竞标人：                  		                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：             	   （签字或盖章）

目	录

（1）诚信声明；（必须提供）

（2）营业执照副本复印件；（必须提供）

（3）有效的企业资质证书复印件；（必须提供）

（4）企业的有效安全生产许可证复印件；（必须提供）

（5）项目经理身份证复、注册建造师资格证书及安全考核合格证复印件；（必须提供）

（6）法定代表人身份证明书及完整身份证复印件；（必须提供）

（7）授权委托书原件及委托代理人完整身份证复印件；（如委托必须提供）

（8）竞标人对农民工工资保证金的交纳与使用的承诺；（必须提供）

（9）安全防护、文明施工措施方案的承诺书；（必须提供）

（10）现场踏勘的证明材料；（必须提供，加盖公章）

（11）项目经理、技术负责人和主要管理人员2020年4-6月在现任职单位依法缴纳社会保险证明材料的复印件；（必须提供，加盖公章）

（12）2018年、2019年经第三方审计财务报表；（必须提供，复印件加盖公章）

（13）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单网上截图；（截图时间须在本项目采购公告发布后至截标前三日内）（必须提供，加盖公章）

（14）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（必须提供）

（15）按本竞争性谈判条件书规定提交的其它资料。

一、诚信声明

本人     （法定代表人姓名、身份证号码）郑重声明，本企业参加                 工程投标活动提交的所有资料、填写数据及所包含的附件资料内容是真实的、合法的和有效的。同样我在此所作的声明也是真实有效的，并意愿对在投标过程中有关部门的调查结果承担责任。

本企业提交的所有投标资料如有不实，愿接受政府采购监督管理部门和建设行政主管部门依据有关法律法规给予的处罚。

（公章）

法定代表人：（签字）

年   月    日

二、营业执照副本复印件

三、企业资质证书复印件

四、企业安全生产许可证

五、项目经理身份证、注册建造师资格证书及安全考核合格证复印

###### 担任本工程项目经理（注册建造师）简历表

{竞标工程项目名称}	工程

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  |
| 项目经理资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在 建 或 已 完 |  | 工程质量 |

注：拟附本工程项目经理持有有效的贰级以上（含贰级）的建筑工程专业注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 类）及有效的身份证正反面复印件

六、法定代表人身份证明书及完整身份证复印件

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地	址：

成立时间： 	年 	月 	日

姓	名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系 	（供应商单位名称）	的法定代表人。

特此证明。

备注：

供应商： 		（盖公章） 日	期： 	年 	月 	日

1、响应文件商务部分应附法定代表人正反面身份证复印件。

2、法定代表人亲自参加开标会议的，须附上“法定代表人身份证明书”、法定代表人身份证原件核查。

3、法定代表人不能亲自参加开标会议而由委托代理人参加的，须附上响应文件签署授权委托书、法定代表人身份证明书，并提供委托代理人的身份证原件核查。

七、授权委托书及代理人完整身份证复印件（委托代理必须提供）

授权委托书

本授权委托书声明：我 	（姓名）系 	（竞 标 人 名 称）的法定代表人， 现授权委托 	（单 位 名 称）   的   （姓名）   为我公司签署本工程的响应文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的响应文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人： 	（签字）	性别 ： 	年龄：

身份证号码： 	职务：

供应商： 	（盖章）

法定代表人： 	（签字或盖章）

授权委托日期： 	年 	月 	日

附：委托代理人正反面身份证复印件

八、竞标人对农民工工资保证金的交纳与使用的承诺

致：          （采购人名称）

根据广西壮族自治区劳动和社会保障厅、广西壮族自治区建设厅《广西壮族自治区劳动和社会保障厅建设厅关于进一步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发［2009］50号）文件规定，我方在此向贵方承诺：

1. 我方在以前所承建工程中均按时足额支付工资，在截止竞标之日止不存在拖欠或克扣农民工工资的行为。

2.我方参与竞标的          （工程名称）       项目，一旦中标，我方保证按广西壮族自治区劳动和社会保障厅、广西壮族自治区建设厅《广西壮族自治区劳动和社会保障厅建设厅关于进一步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发［2009］50号）文件规定能够及时、足额存入农民工工资保证金。

3.我方在承包的          （工程名称）       项目中出现拖欠农民工和工人工资的，由劳动和社会保障、建设行政主管部门从其缴存的农民工工资保证金中先予划支,已先予支取农民工工资保证金的，在接到先予支取通知之日起30天内，我方向指定的账户交存已先予支取使用农民工工资保证金数额的2倍工资保证金。

4. 如我方不按规定执行，发包人有权取消我方承包资格。

竞标人：                                      （盖章）

法定代表人：                                 （签字）

授权代理人：                                 （签字）

日  期：               年          月        日

九、安全防护、文明施工措施方案的承诺书

致      （采购人名称）     ：

根据桂建质 [2015] 16号文件规定，我方在此向采购人承诺：

1、我方参与竞标的    （工程名称）   项目，一旦成交，我方保证在施工过程中，严格执行广西安全文明施工费使用管理细则的有关规定（桂建质 [2015] 16号文），确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。

2、如我方在承包的    （工程名称）    项目中出现未按桂建质 [2015] 16号文附件一规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

竞标人：    （竞标人名称）    （盖章）

法定代表人或授权代理人： （签字或盖章）

日期：    年   月   日

附件：

广西壮族自治区建筑工程安全文明施工措施项目清单内容

（桂建质【2015】16号文附件一）

| 类别 | 项目名称 |  | 具体内容和要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文明 施工 与 环境 保护 | 安全警示 标志牌 |  | 在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。 |
|  | 现场围挡 |  | 1.现场采用封闭围挡，高度不小于1.8m； 2.围挡材料可用彩色、定型钢板，砖、砼砌块等墙体。 |
|  | 七牌二图 |  | 在进门处悬挂工程概况、现场出入制度、管理人员名单及监督电话、安全生产规定、文明施工、消防保卫、节能公示等七牌以及施工现场总平面图、工程效果图。 |
|  | 企业标志 |  | 现场出入的大门应设有本企业标志或企业标识。 |
|  | 场容场貌 |  | 1.道路畅通； 2.排水设施齐全畅通； 3.工地地面硬化处理（办公区，生活区，现场道路，材料堆放、混凝土搅拌、砂浆搅拌、钢筋加工等场地，外脚手架基础等）。 |
|  | 材料堆放 |  | 1.材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌； 2.水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应封闭存放或采取覆盖等措施； 3.易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。 |
|  | 现场防火 |  | 消防器材配置合理，符合消防要求。 |
|  | 垃圾清运 |  | 1.施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。 2.施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。 |
|  | 宣传栏、环保及不扰民措施 |  | 宣传栏、安全宣传标语等，洗车（防止污染市区道路）、粉尘、噪声控制，排污（污水、废气）措施等。 |
| 临时设施 | 现场办公 生活设施 |  | 1.施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。 2.工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、沐浴、休息场所等符合卫生、消防安全要求； |
|  | 施工现场 临时用电 | 配电线路 | 1.按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。 2.按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。 3.对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。 |
|  |  | 配电箱 开关箱 | 1.按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类（铁质）标准电箱。开关箱应符合“一机、一箱、一闸、一漏”。三类电箱中的各类电器应是合格品。 2.按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。 3.对大型、落地式分配电箱、开关箱设置防护棚和通透式围挡。 |
|  |  | 接地装置 | 施工现场应设置不少于三处的接地保护装置。 |
|  |  | 现场变配电装置 | 总配电室建筑材料必须达到三级防火要求，室内做硬地坪、电缆沟。 |
| 安全施工 | 高处作业防护 | 楼层、屋面、阳台等临边 | 设两道防护栏杆和18cm高的踢脚板，用密目式安全立网全封闭。 |
|  |  | 通道口 | 设防护棚，防护棚应为不小于5cm厚的木板或两道相距50cm的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。 |
|  |  | 预留洞口 | 用硬质材料全封闭；短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。 |
|  |  | 电梯井口 | 设置定型化、工具化的防护门。在电梯井内每隔2层（不大于10m）设置一道水平防护。 |
|  |  | 楼梯边 | 设1.2m高的定型化、工具化的防护栏，18cm高的踢脚板。 |
|  |  | 垂直方向交叉作业 | 设置防护隔离棚或其它设施。 |
|  |  | 高空作业 | 有悬挂安全带的悬索或其它设施；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道。 |
|  |  | 基坑、卸料平台 | 设1.2m高标准化的防护栏，用密目式安全立网封闭，悬挂标识。 |
|  | 安全防护用品 |  | 安全帽、安全带、特种作业人员（电工、焊工、架子工等）防护服装、用品等。 |
| 其他 | 机械设备防护 | 中小型机械 | 设防护棚（同通道口防护并有防雨措施）。 |
|  |  | 垂直运输设备 | 1.垂直运输设备检测、检验、日常维护、保养等。 2.物料提升机、施工电梯等卸料平台搭设、外侧用密目式安全立网全封闭，有安全通道、安全防护门、防护棚等。 |
|  | 专家论证审查 |  | 超过一定规模的危险性较大分部分项工程专家论证审查。 |
|  | 应急救援预案 |  | 救援器材准备及演练等。 |
|  | 非正常情况施工 |  | 其它特殊情况下的防护费用，如：城市主干道、人流密集、河边等处施工及文物、古建筑、古树保护等。 |

注：本表所列建筑工程安全防护、文明施工措施项目，是依据现行法律法规及标准规范确定的。如法律法规和标准规范修订，本表所列项目应按照修订后的法律法规和标准规范进行调整。

十、现场踏勘的证明材料

项目现场勘察确认书

致：（招标人）

我司已于   年   月   日至              项目工地进行了现场踏勘。我司对项目的施工情况、施工进度要求、施工现场临时设施、现场及周边的道路，周边施工环境、临时用电用水的使用等做了充分的了解，并将依据现场勘查的情况编制投标文件。

特此确认！

招标人（盖章）：

现场负责人（签字）：

日期：

投标人（单位盖章）：

现场踏勘负责人：

日期：

十一、项目经理、技术负责人和主要管理人员2020年4-6月在现任职单位依法缴纳社会保险证明材料的复印件

拟任本项目经理、技术负责人、管理人员、委托代理人（如有）缴纳2020年4月至6月社会保险的凭证

| 岗位 | 姓名 | 社保个人编号 | 缴纳月份 | 所附证明材料索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |
| 质量员 |  |  |  |  |
| 材料员 |  |  |  |  |
| 委托代理人（如有） |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

附：1、投标人为上述人员依法缴纳2020年4月至6月社会保险的凭证材料复印件。

2、上述人员须与投标文件其他部分配备的对应岗位人员一致。

3、本表可按同样格式扩展。

十二、2018年、2019年经第三方审计财务报表；（必须提供，复印件加盖公章）

【备注：附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表的复印件。】

十三、在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单网上截图；（截图时间须在本项目采购公告发布后至截标前三日内）（必须提供，加盖公章）

十四、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

无重大违法记录声明书（格式）

智埔国际工程咨询有限公司：

我公司参加贵公司组织 	项目的政府采购活动。我公司在此郑重声明， 我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的供应商条件，我公司对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

竞标单位（公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：	年	月	日

十五、按本竞争性谈判条件书规定提交的其它资料。

商务部分

工程

竞标文件

（正/副本）

项目编号：

投标文件内容:              商 务 部 分

竞标人：                  		                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：             	    （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

###### 目	录

  - 竞标函；

  - 竞标函附录；

  - 竞标报价表

  - 工程量清单报价文件。

- 竞 标 函

致：    （采购单位名称）

1.根据你方项目编号为    （项目编号）  的    （工程项目名称）    工程竞争性谈判采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述竞争性谈判采购文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单等文件后，我方愿以人民币（大写）       （￥      ）（其中包含安全文明施工费      元）的竞标报价，按上述图纸、合同条款、工 程 建 设 标 准和 工 程 量 清 单 的 条 件 要 求 承 包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷责任。我方保证工程质量达到    等级。

2.我方已详细审核全部竞争性谈判采购文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3.我方承认竞标函附录是我方竞标函的组成部分。

4.一旦我方成交，我方保证按合同书中规定的工期    日历天内完成并移交全部工程。

5.如果我方成交,我方将按照竞争性谈判采购文件规定提交履约保证金作为履约担保。

6.我方同意所提交的竞标文件在竞争性谈判采购文件的“竞标须知”中第十条规定的竞标有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

7.除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本竞标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

竞 标 人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

邮政编码：		电话：		 传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：_____年____月____日

二、 竞标函附录

| 序号 | 项 目 内 容 | 专用条款号 | 约定内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  | 姓名： |
| 2 | 安全员 |  | 姓名： |
| 3 | 质量保修金 |  | 结算价的 %， |
| 4 | 工期 |  | 天数： 日历天 |
| 5 | 工程质量 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

竞标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

三、竞标报价表

币种：人民币

| 总报价 |  | （万元） |
| --- | --- | --- |
| 安全文明施工费 |  | （万元） |
| 主要材料用量 | 钢筋 | 吨 |
|  | 水泥 | 吨 |
|  | 商品砼 | M3 |

备注：总报价包含建安劳保费。

竞标人盖章：

法定代表人或其委托代理人：              （签字、盖章）

日期：       年     月      日

四、工程量清单报价有关资料

竞标报价说明

一般计税法建设工程已标价工程量清单表格按《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）附件“增值税一般计税方法工程计价表”要求提供，简易计税法表格按《<建设工程工程量清单计价规范>（GB5050-2013）广西壮族自治区实施细则》要求的表格提供，但规费和税费按照《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）调整，具体内容包括：

1.1 投标总价（封-3）

1.2 投标总价（扉-3）

1.3 总说明（表-01）

1.4 建设项目投标报价汇总表（表-02）

1.5 单项工程投标报价汇总表（表-03）

1.6 单位工程投标报价汇总表（表-04）

1.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（表-08）

1.8 工程量清单综合单价分析表（表-09）

1.9 主要清单项目工料机分析表（表-10）

1.10 总价措施项目清单与计价表（表-11）

1.11 其他项目清单与计价汇总表（表-12）

1.12 暂列金额明细表（表12-1）

1.13 材料（工程设备）暂估单位及调整表（表12-2）

1.14 专业工程暂估价表（表12-3）

1.15计日工表（表12-4）

1.16 总承包服务费计价表（表12-5）

1.17 税前项目清单与计价表（表-14）

1.18 规费、增值税计价表（表-15）

1.19 发包人提供主要材料和工程设备一览表（表-21）

1.20 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）（表-22）

1.21 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）（表-23）

备注：已标价工程量清单表格要严格按照招标工程量清单给出的表格要求和内容填报。以上表格视工程实际需要选用，如该工程不发生如下表格相关项目和费用，招标工程量清单不应列入该部分表格，已标价工程量清单亦不包括这部分表格。

2.工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。

3.措施项目清单计价表中所填入的措施项目报价，包括为完成本项目施工必须采取的措施所发生的费用。

4.其他项目清单计价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单计价表和措施项目清单计价表以外的，为完成本工程项目施工必须发生的其他费用。

5.本工程量清单计价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。投标人必须按招标人提供的工程量清单填报，否则，由此造成的一切后果由投标人承担。

6.本报价的币种为人民币。

7.投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

技术部分

工程

竞标文件

（正/副本）

项目编号：

竞标文件内容:    技 术 部 分

竞标人：                  		              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

目     录

一、施工组织设计

二、项目管理机构

###### 一、施工组织设计

1、投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本工程的主要施工设备情况、拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提   出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环   节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设   施的保护加固措施等。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。  附表一	拟投入本工程的主要施工设备表

附表二	拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表三	劳动力计划表

附表四	计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五	施工总平面图附表六	临时用地表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率 （KW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造年份 | 已使用 台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度计划（网络图或横道图）

- 投标人应提交施工进度计划，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

- 施工进度计划可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

- 施工进度计划应与施工组织设计相适应。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工   车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

二、项目管理机构

1、项目管理机构配备情况表；

2、 项目经理简历表；

3、项目技术负责人简历表；

4、投标人认为其需提交的技术部分的其他材料。

（1）项目管理机构配备情况表

{竞标工程项目名称}	工程

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 已承担在建 工 程 情 况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目 名称 |
| 一旦我单位成交，将实行项目经理(建造师)负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附：以上各岗位人员资格证件复印件

（2）项目经理简历表

{竞标工程项目名称}	工程

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  |
| 建造师注册证书编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  | 开、竣工 日期 | 在建或 已 完 |  |  | 工程质量 |

备注：

1、已完成的类似工程应附中标通知书（如有）、合同协议书有关页面、工程竣工验收证明材料的扫描件。在建类似工程应附中标通知书（如有）、工程合同协议书有关页面扫描件。

2、项目经理必须与通过资格审查的项目经理一致，附相关证件复印件。

（3）、项目技术负责人简历表

{竞标工程项目名称}         工程

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  | 在建或已完 |  | 工程质量 |  |

备注：

1、已完成的类似工程应附中标通知书（如有）、合同协议书有关页面、工程竣工验收证明材料的扫描件。在建类似工程应附中标通知书（如有）、工程合同协议书有关页面扫描件。

2、附：技术负责人相关证件复印件

（4）投标人认为其需提交的技术部分的其他材料。

{竞标工程项目名称}         工程

注：1.辅助说明资料主要包括有关复印证明资料以及竞标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由竞标人自行设计。

（5）、投标人认为其需提交的技术部分的其他材料。

（封面）

工程

二次报价文件

项目编号：

竞	标	人：			（盖章）

法定代表人或其委托代理人	： 	（签字或盖章）

日期：	年	月	日

目	录

1、二次报价竞标函

2、二次报价已标价工程量清单

（1）二次报价竞标函

致：    （采购单位名称）

1.根据你方项目编号为    （项目编号）  的    （工程项目名称）    工程竞争性谈判采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述竞争性谈判采购文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单等文件后，我方愿以人民币（大写）       （￥      ）（其中包含安全文明施工费      元）的总价作为最终报价，按上述图纸、合同条款、工 程 建 设 标 准和 工 程 量 清 单 的 条 件 要 求 承 包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷责任。我方保证工程质量达到    等级。

2.我方已详细审核全部竞争性谈判采购文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3.我方承认竞标函附录是我方竞标函的组成部分。

4.一旦我方成交，我方保证按合同书中规定的工期    日历天内完成并移交全部工程。

5.如果我方成交,我方将按照竞争性谈判采购文件规定提交履约保证金作为履约担保。

6.我方同意所提交的竞标文件在竞争性谈判采购文件的“竞标须知”中第十条规定的竞标有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

7.除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本竞标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

竞 标 人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

邮政编码：		电话：		 传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：_____年____月____日

（2）二次报价已标价工程量清单

###### （如供应商在二次报价时，总报价不做改变，则无需再次提供二次报价已标价工程量清单）

第五章	图纸及工程量清单

（另附）

第六章	评标办法

## 最低评标价法

一、评标原则

(一) 谈判小组构成：本项目的谈判小组由采购人代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：以本竞争性谈判采购文件、响应文件、谈判应答文件为评定依据。

(三) 评标方法：采用最低评标价法。根据满足谈判采购文件实质性响应要求且最后评标报价最低的原则确定成交供应商。

二、评标方法

（一）商务标评委对竞标文件进行资格及符合性鉴定。对实质上不响应竞标采购文件要求的竞标予以拒绝。

（二）技术标评委对通过资格及符合性鉴定的竞标文件的技术标进行评审。技术标得分由高到低排序，前三名进入谈判，报价经谈判小组审定不存在严重不平衡、不合理、不低于其企业成本的报价，以报价最低的竞标人中标。

1、项目管理机构（满分20分）

1）项目经理具有建筑工程专业注册建造师贰级以上（含贰级）注册建造师执业资格，有效的安全生产考核合格证书（B类）、2020年4-6月养老保险证明得10分。

2）拟派驻本项目的技术负责人应具有高级及以上职称证件，安全员、施工员 、质量员 、材料员应具有相应岗位资格证书的得10分；拟派驻本项目的技术负责人应具有中级职称证件，安全员、施工员 、质量员 、材料员应具有相应岗位资格证书的得5分；

2、施工组织设计（满分70分）

1）主要施工方法（8.00分）

优（8 分）：各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、

方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。

良（6 分）：各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺一般、方法可行，能指导具体施工并确保安全。

一般（4.8 分）：各主要分部施工方法基本符合项目实际，有施工技术方案但不详细，基本能指导具体施工并确保安全。

2）拟投入的主要物资计划 （6.00分）

优（6 分）：投入的施工材料有详细的组织计划且计划周密，数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。

良（4.8 分）：投入的施工材料有组织计划且计划一般，数量、选型配置、进场时间安排合

理，基本满足施工需。

一般（3 .6分）：投入的施工材料无详细的组织计划，数量、选型配置、进场时间安排不合理，不能满足施工需要。

3）拟投入的主要施工机械、设备计划 （8.00分）

优（8 分）：投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密，设备数量、

选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。

良（6.8 分）：投入的施工机械、设备、机具有组织计划且计划一般，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。

一般（4.8分）：投入的施工机械、设备、机具有组织计划且计划一般，设备数量、选型配置、进场时间安排不够详细，基本满足施工需要。

4）劳动力安排计划 （8.00分）

优（8 分）：各主要施工工序有详细周密的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，

劳动力投入合理，满足施工需要。

良（6.8分）：各主要施工工序有劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，

满足施工需要。

一般（4.8 分）：各主要施工工序有劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入基本合理，基本满足施工需要。

5）确保工程质量的技术组织措施 （8.00分）

优（8分）：有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序质量技术保证措施和手段科学合理，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。

良（6.8 分）：有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序的质量技术保证措施和手段一般，自控体系一般，基本保证技术质量，达到承诺的质量标准。

一般（4.8分）：有专门的质量技术管理班子和制度，人员配备基本基本合理，制度健全。主要工序的质量技术保证措施和手段一般，自控体系一般，基本保证技术质量，达到承诺的质量标准有难度。

6）确保安全生产的技术组织措施 （7.00分）

优（7 分）：有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全

技术措施针对性强，确保工程质量的技术组织措施符合实际且满足有关安全技术标准要

求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。

良（5.6分）：有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各

道工序安全技术措施针对性一般，确保工程质量的技术组织措施符合实际且基本满足有

关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施一般。

一般（4.5 分）：有专门的安全管理人员和制度，且人员配备基本合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性一般，不能确保工程质量的技术组织措施符合实际，基本满足有关安全技术标准要

求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施一般。

7）确保工期的技术组织措施 （7.00分）

优（7分）：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。

良（5.6分）：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的措施但措施一般。有控制工期的施工进度计划。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制一般，安排合理，基本符合本项目施工实际要求。

一般（4.2分）：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的措施但措施一般。无控制工期的施工进度计划。无施工总进度表或施工网络图，不符合本项目施工实际要求。

8）确保文明施工的技术组织措施 （6.00分）

优（6 分）：针对本工程项目特点，有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。

良（4.8 分）：针对本工程项目特点，有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施一般。有具体实现现场文明施工目标的承诺。

一般（3.6 分）：针对本工程项目特点，应有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容应达到《建筑施

工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施

工导则》要求。各项措施不合理。无具体实现现场文明施工目标的承诺。

9）工程施工的重点和难点及保证措施 (6.00分）

优（6 分）：针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法科学合理。

良（4.8 分）：针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法基本合理。

一般（3.6 分）：针对本工程的特点，有阐述本工程的重点和难点，但解决重点和难点问题的方法简单不够合理。

10）施工总平面布置图 （6.00分）

优（6分）：有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。

良（4.8分）：有施工总平面布置图，安排基本合理，基本符合本项目施工实际要求。

一般（3.6 分）：无施工总平面布置图，安排不合理，不符合本项目施工实际要求。

3、企业业绩(10分)

竞标人2018年至今完成过装饰专修工程的每一个得2.5分，满分10分。（竞标人须提供成交（中标）通知书复印件、合同复印件及竣工（完工）验收证明复印件加盖竞标人公章，缺少其中一项不得分）

（三）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号），谈判供应商认定为小型和微型企业的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对竞标价给予 6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终投标报价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，联合体竞标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=最终投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=最终投标报价。

（四）竞标人在最终竞标报价时，竞标人的最终竞标总报价不得高于本工程的采购预算价，否则按无效标处理；竞标报价也不宜低于成本价，某供应商的有效投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释，如竞标人不提供或谈判小组认定其提供的证明材料不能详尽、合理说明其成本的，则视为竞标人的竞标报价低于成本价报价，竞标报价无效。

三、成交候选人推荐原则

1、在工程质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按技术标排名作最终报价，最后报价由低到高排列成交候选供应商顺序，并依照次序确定成交供应商。采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为 	（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标   准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为 	（请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加 	单位的 	项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供 服务，或者提供其他 		（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用  大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 日	期：

监狱企业证明材料（符合财库[2014]68 号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》要求的提供）

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 	单位的

项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。本单位对上述声明的真实性   负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期: