浙江省嘉兴支队嘉善县消防救援大队2023年度零星改造采购项目（第二次）

# 竞争性磋商文件

项目编号：嘉消采-CS2023003

采购单位：嘉善县消防救援大队

采购机构：公诚管理咨询有限公司

2023年7月

# 目  录

第一部分      竞争性磋商公告

第二部分      供应商须知

第三部分      采购需求

第四部分      评审办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 竞争性磋商公告

项目概况

浙江省嘉兴支队嘉善县消防救援大队2023年度零星改造采购项目（第二次）招标项目的潜在投标人应在嘉兴市三环东路与广益路交叉口总部商务花园58大运二楼2-C获取采购文件，并于2023年08月01日15点00分00秒（北京时间）前递交响应文件。

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，公诚管理咨询有限公司受嘉善县消防救援大队委托，就浙江省嘉兴支队嘉善县消防救援大队2023年度零星改造采购项目（第二次）进行竞争性磋商，欢迎国内合格的供应商前来投标。

## 一、项目基本情况

项目编号：嘉消采-CS2023003

项目名称：浙江省嘉兴支队嘉善县消防救援大队2023年度零星改造采购项目（第二次）

采购方式：竞争性磋商

预算金额：129.0873万元

最高限价：129.0873万元

采购需求：本次采购的内容为采购人2023年零星改造，详见采购需求。

合同履约期限（工期）：60日历天

本项目接受联合体投标： ☐是；þ否。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购政策需满足的资格要求：（本项目属于预留份额专门面向中小企业采购。本项目服务应全部由符合政策要求的中小企业承接（中小企业划分标准对应行业为“建筑业”)

3.本项目的特定资格要求：具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质、具有企业安全生产许可证；拟派施工项目经理具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书。

## 三、获取招标文件

时间：2023年07月21日至2023年07月31日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午8：:30至11:30，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：嘉兴市三环东路与广益路交叉口总部商务花园58大运二楼2-C

方式：本项目无需到现场领取招标文件，各投标单位可将所需资料在招标文件获取截止时间前以扫描件（电子版）方式发送至16657133841@139.com（以邮件接收时间为准）

售价：人民币500元/份，第一次已支付标书费的单位无须重复缴费，请投标单位将此费用转账到以下账户：

本项目不接受现金，要求通过“诚E招电子采购交易平台”（网址：https://www.chengezhao.com/）完成标书费缴纳。

（1）注册：输入网址，点击【新用户注册】（注册步骤详见门户网站：【投标人操作指南】-【注册指引】）。登录账号后点击【常用文件】，下载《投标人&供应商操作手册》。

（2）支付：注册成功后登录平台，点击【商机发现】，检索本项目并直接支付（无需上传任何材料）。

支付方式（三选一）：①网上支付（微信/支付宝扫码）、 ②钱包支付（点击“钱包管理”，充值后即可支付）③电汇（须上传汇款凭证）银行账户信息如下：

开户名：公诚管理咨询有限公司；  开户银行：中信银行广州花园支行；

账号：3110910037672310587

（3）疑问反馈：具体操作若有疑问，可致电客服热线：020-89524219。服务时间8:30-17:30（工作日）。

转账成功后请将介绍信或法定代表人授权书、被授权人身份证、有效的营业执照（复印件加盖单位公章）和转账凭证、开票信息发送至邮箱16657133841@139.com，代理机构确认后将电子版招标文件发送给投标单位。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2023年08月01日15点00分00秒 （北京时间）

投标地点：三环东路与广益路交叉口总部商务花园58大运二楼2-C。收件人：李先生，联系电话：18888611631。采用邮寄方式的，必须确保在规定时间前邮寄至指定地址（邮寄风险由投标人承担）。邮寄前务必提前联系，以便妥善办好交接签收手续。未按时邮寄或直接送达至招标代理机构的投标文件，均视为自动放弃。邮寄送达的单独附授权委托书原件及授权代表联系方式。开评标期间授权代表电话应保持畅通，以便评标委员会在评审过程中需要投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正时联系。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

开标时间：2023年08月01日15点00分00秒

开标地点：嘉兴市消防救援支队四楼开标室（嘉兴市长水路1500号），投标单位无需出席开标会议。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、供应商如对采购文件有疑问可以按采购文件规定的质疑时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复；

2、供应商认为采购公告、采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购组织机构提出质疑；

3、本项目的采购公告、补充（答疑、澄清）文件及中标公告等需公告的有关信息均在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、浙江政府采购网网站（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、嘉兴市公共资源交易网（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn）上发布信息，请投标人自行及时关注，采购人及采购代理机构可不再另行通知相关情况，投标人因自身贻误行为导致响应失败的，责任自负。郑重提醒各投标人：对任何转载本项目信息及由此产生的后果,采购人及采购代理机构和浙江政府采购网网站均不承担任何责任，与本项目相关采购事宜均需与本公告写明的指定人员联系。

4、本项目执行促进中小企业发展、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：嘉善县消防救援大队

地址：嘉善县罗星街道阳光西路999号

传真： /

项目联系人（询问）：周皆冲

项目联系方式（询问）：17816869522

质疑联系人：嘉兴市消防救援支队采购办公室

质疑联系方式：82630533

2.采购代理机构信息

名称：公诚管理咨询有限公司

地址：嘉兴市三环东路与广益路交叉口总部商务花园58大运二楼2-C

项目联系人（询问）：陈红 金春亮 熊峰 汪承英

项目联系方式（询问）：15068860857  16657133841

质疑联系人：汪承英

质疑联系方式：13968079026

# 第二部分 供应商须知

## 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 工程类 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的： 嘉善县消防救援大队零星改造 ，属于 建筑业 行业； （2）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件的格式要求提供《中小企业声明函》，《中小企业资格确认意见书》。 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件2）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财库【2020】46号文规定，本项目属于预留份额专门面向中小企业采购。本项目服务应全部由符合政策要求的中小企业承接（中小企业划分标准对应行业为“建筑业”）。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ☐ A同意将非主体、非关键性的 工作分包。 þ B不同意分包。 |
| 5 | 磋商前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | A不要求提供。 |
| 7 | 方案讲解演示 | A不组织。 |
| 8 | 供应商应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见采购文件第二部分11.1。 供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，响应文件无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据采购文件第四部分评审标准提供。 |
|  |  | 响应文件由报价文件、资信商务及技术文件二部分组成，其中报价文件单独成册，资信商务及技术文件可汇成一册；正本各1份，副本各2份。提供电子文档一份（光盘/u盘）。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。报价单是报价的唯一载体。响应文件中价格全部采用人民币报价。采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。 提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在总价中。 最后报价出现下列情形的，响应文件无效： 响应文件出现不是唯一的、有选择性最后报价的； 最后报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 本项目不适用。 |
| 12 | 备份响应文件送达地点和签收人员 | 备份响应文件送达地点： 嘉兴市三环东路与广益路交叉口总部商务花园58大运二楼2-C）公诚管理咨询有限公司 ； 备份响应文件签收人员联系电话： 李先生，联系电话：18888611631。 。 采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。 |
| 13 | 其它说明 | 联合体或者以分包方式履行合同的，联合体各方（供应商与分包供应商）分别提供与联合体协议（分包意向协议）中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
| 14 | 采购代理服务费 | 本项目招标代理费由中标人在领取中标通知书时支付。招标代理服务费：[计价格（2002）1980号]的60%计算，计费基数为预算价*下浮率；单个项目招标代理服务费保底费用4500元。 |

## 一、总则

1. 适用范围

本采购文件适用于该项目的采购邀请、响应文件提交、响应文件开启、资格审查及信用信息查询、磋商、评审、成交供应商确定、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指竞争性磋商公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指竞争性磋商公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “供应商”系指是指提交响应文件和报价、参与竞争性磋商采购活动的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求，“※”系指磋商过程中可能实质性变动的内容。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，响应文件无效。

3.2.2纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，供应商提供的工程符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购工程项目，以及预留份额政府采购工程项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的最后报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购工程项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业：

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
4. 询问、质疑、投诉

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

## 二、采购文件的构成、澄清、修改

5．采购文件的构成

5.1 采购文件包括下列文件及附件：

5.1.1竞争性磋商公告；

5.1.2供应商须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评审办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

6. 采购文件的澄清、修改

6.1已获取采购文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于响应文件提交截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对采购文件进行澄清或修改的，将同时通过书面形式通知已获取采购文件的潜在供应商。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长响应文件提交截止时间和响应文件开启时间。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

## 三、提交响应文件

7. 采购文件的获取

详见竞争性磋商公告中获取采购文件的时间期限、地点、方式及采购文件售价。

8.磋商前答疑会或现场考察

采购人组织潜在供应商现场考察或者召开磋商前答疑会的，潜在供应商按第二部分供应商须知前附表的规定参加现场考察或者磋商前答疑会。

9.磋商保证金

本项目不需缴纳磋商保证金。

10. 响应文件的语言

响应文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 响应文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求；

11.1.4本项目的特定资格要求。

11.2  商务技术文件：

11.2.1响应函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评审标准相应的商务技术资料；

11.2.6商务技术偏离表；

11.2.7政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1报价单；

11.3.2已标价工程量清单；

11.3.3中小企业声明函。

响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应文件无效；

供应商提供虚假材料的，响应文件无效。

12. 响应文件的编制

12.1响应文件由报价文件、资信商务及技术文件二部分组成，其中报价文件单独成册，商务及技术文件可汇成一册；正本各1份，副本各2份。各供应商在编制响应文件时请按照采购文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

13.响应文件的签署、盖章

13.1响应文件按照采购文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲供应商的响应文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其响应文件无效。

14. 响应文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在响应文件提交截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新递交。响应文件提交截止时间前未完成递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后递交的响应文件，代理机构将拒收。

14.2代理机构收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得开启响应文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在响应文件提交截止时间方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的响应文件提交截止时间。

15.备份响应文件

15.1供应商递交响应文件后，还可以在响应文件提交截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份响应文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。

15.2备份响应文件须储存在DVD光盘等存储介质中。备份响应文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明采购项目名称，供应商名称(联合体参与的，包装物封面需注明联合体，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份响应文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份响应文件的，供应商应于响应文件提交截止时间前在竞争性磋商公告中载明的响应文件开启地点将备份响应文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份响应文件。

15.4以邮政快递方式递交备份响应文件的，供应商应先将备份响应文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份响应文件须在响应文件提交截止时间之前送达采购文件第二部分供应商须知前附表规定的备份响应文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份响应文件。邮寄过程中，电子备份响应文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由供应商自行负责。

15.5供应商仅提交备份响应文件，未递交纸质响应文件的，响应文件无效。

16.响应文件的无效处理

有采购文件第四部分4.2规定的情形之一的，响应文件无效：

17.响应文件有效期

17.1响应文件有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。▲供应商的响应文件中承诺的响应文件有效期少于采购文件中载明的响应文件有效期的，响应文件无效。

17.2响应文件合格投递后，自响应文件提交截止时间起，在响应文件有效期内有效。

17.3在原定响应文件有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件，供应商拒绝延长的，其响应文件无效。

## 四、响应文件开启、资格审查

18.响应文件开启

18.1采购代理机构按照采购文件规定的时间通组织响应文件开启，所有供应商均应当准时参加。供应商不足3家的，不得开启。

18.2响应文件开启时，代理机构开启所有响应文件。

19、资格审查

19.1采购人、采购代理机构或磋商小组依据法律法规和采购文件的规定，对供应商的资格进行审查。

19.2供应商未按照采购文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，其响应文件无效。

19.3对未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格供应商不足3家的，不再评审。

## 五、评审

20. 磋商小组将根据采购文件和有关规定，履行评审工作职责，并按照评审方法及评分标准，全面衡量各供应商对采购文件的响应情况。对实质上响应采购文件的供应商，按照评审因素的量化指标排出推荐成交的供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见采购文件第四部分评审办法。

## 六、成交供应商确定

21. 确定成交供应商

采购代理机构应当依法及时将评审报告送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起5个工作日内确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

22. 成交通知与成交结果公告

22.1自成交供应商确定之日起1个工作日内，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行成交通知。

22.2成交结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，以及评审专家名单。

22.3公告期限为1个工作日。

## 七、合同授予

23. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

24. 合同的签订

24.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在中国政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在成交通知书发出之日起10个工作日内，与成交供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

24.2成交供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

24.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

24.4成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝与采购人签订合同的成交供应商应承担采购代理服务费、评审专家劳务报酬等相关费用。

24.5采购合同由采购人与成交供应商根据采购文件、响应文件等内容签订。

25. 履约保证金

拟签订的合同文本要求成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。网公布的供应商履约评价为满分的供应商，采购单位应当免收履约保证金。确需收取履约保证金的，履约保证金缴纳最高比例由不超过合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。采购单位鼓励供应商采取履约保函形式提供信用保证；供应商提供保函的，采购单位不得拒收。项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

26.预付款

按中央及地方最新有关规定执行。

## 九、验收

27.验收

27.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

27.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

27.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

27.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 第三部分 采购需求

一、项目概况：

1、项目地址：嘉善县消防救援大队及业主指定的地点

2、项目限价：129.0873万元，投标报价若超过最高限价，作无效标处理。

3、服 务 期（工期）：60日历天。

4、招标范围：本次采购的内容为采购人2023年零星项目改造。

5、工期：60日历天。

6、要求供应商的货物必须是合格的产品，所采用的材料优良、质量上乘，原材料、辅料、成品均须符合相应的国家标准和行业标准的要求，美观、牢固、耐用。

7、技术标准和规范：产品应达到或优于国家和行业的最新技术标准和规范；材料选用应符合国家规定的环保要求。

8、结算方式：签订合同后15天内甲方支付合同金额的30%，工程项目竣工验收合格后15天内付至合同金额的80%，工程结算审价完成且备案归档完成后支付至工程审价款的98.5%，剩下1.5%作为质保金。质保期2年内无质量问题后，无息退还。

9.报价说明

（1）人工工日单价按嘉兴造价管理2023年第四期单价计入；

（2）材料单价按2023年嘉兴造价管理第4期及2023年《浙江造价信息》第4期计入。

10.其他有关问题的说明

（1）增值税取费根据浙建建发[2019]92号文件规定计取，根据文件按一般计税考虑，费率为9%。

（2）安全文明施工基本费报价不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）中规定的弹性费率下限的计算值。按照本项目地理位置情况确定为市区工程。按浙建建发[2022]37号《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》，安全文明施工基本费中增加疫性常态化防控和“智慧工地”增加费两项费用，安全文明施工基本费按照《浙江省建设工程计价规则（2018版）》的费率乘以1.15系数。

安全文明施工费房建工程最低取费费率为9.86%，安装工程最低取费费率为7.35%：

（3）规费按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定，由社会保险费（含养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费）和住房公积金组成。各专业工程取费基数均为“分部分项工程费和施工技术措施项目费”计价中的“人工费十机械费”之和。投标人根据国家法律法规及自身纳税规费的实际情况，自主确定其投标费率，但在规费政策平稳过渡期内不得低于标准费率的30%。

房建工程：最低取费费率为7.73%；安装工程：最低取费费率为9.19%。

（4）砂浆考虑预拌砂浆。

（5）经与设计人员沟通，铝合金窗做法为断桥结构系统窗，落地玻璃双层中空玻璃铝合金窗。

（6）经与设计人员沟通，二楼平台办公室屋顶因图纸未补充，需考虑屋顶顶棚过道原有雨棚安装、开门洞及修补、不锈钢门套制作、玻璃地弹簧门制作安装、地面铺设(做法同办公室)、栏杆扶手制作。

（7）经与设计人员沟通，家具包含二层平台办公室家具中：办公桌、办公桌配套边柜、圆桌、办公桌、办公椅、花箱隔断；二楼接待室：沙发、单人沙发按摩椅、餐桌、双人床、单人床、书桌、电视柜；三楼活动室：沙发、双人位沙发、沙发桌、圆桌、休息椅、吧椅。

（8）经与设计人员沟通，每个区域配电箱AL1进线电缆和管道均按60米考虑计入清单工程量。

（9）经与设计人员沟通，每个区域弱电箱进线部分按60米GJXH-4光缆线加明管PC25考虑计入清单工程量。

（10）弱电箱出线部分的线缆和管道的材质规格图纸未说明，经与设计人员沟通，暂按“超六类网线/PC20”考虑计入清单工程量

（11）给水管规格图纸未说明，经与设计人员沟通，冷水管和热水管都按PPR管DN25计入清单工程量

（12）空调设备报价时需综合考虑设备本身以及设备电源、内外机支架、冷媒、铜管、冷凝管、管线连接、控制器、风口、调试等

（13）投标人根据施工过程中可能发生的费用自行考虑报价，结算不作调整
二、项目需求

（详见招标文件附件一：招标工程量清单、附件二：图纸）

三、工程管理原则

1、本工程承包范围内的工程项目，中标人未经采购人同意，一律不得分包、转包，投标人擅自分包、转包以违约论，一经发现立即取消投标人的承包资格，中标人应承担由此引起的一切经济责任和法律责任，扣罚履约保证金，并应另向采购人支付合同总金额30%的违约金；中标人在平时的零星改造中必须做到：随叫随到，及时处理，文明服务，同时不影响大队正常运行、训练秩序。

2、人员要求

（1）▲中标人拟派项目经理具有建筑工程二级及以上建造师注册证书。

（2）▲中标人具有企业安全生产许可证。

3、中标人严格按照已确认的施工技术方案组织实施，并无条件接受采购人的项目管理部门的管理。

4、安全施工、文明管理：

（1）投标人中标后服从当地政府有关部门在社会治安、综合治理、交通管理、环境保护等的管理规定，中标人应设专职人员负责本条款的执行，采购人有权对此进行监督检查。

（2）响应文件中应有详细的施工安全措施和安全管理组织及配备专职负责人的说明和承诺，以确保安全生产。

（3）中标人在工程施工期间，必须配备专职用电管理员，全面负责施工用电的管理。

（4）中标人在施工全过程中，要认真做好材料和成品的保护，因失窃失火或其他原因而造成的损失均由中标人负责。凡由此而损及采购人利益时，中标人应负责赔偿采购人的损失。

（5）在工程施工过程中，因中标人原因造成的一切安全事故，由中标人承担全部经济责任和法律责任。

（6）中标人因自身施工而对相邻工程施工造成影响，由中标人采取措施解决，费用由中标人负担。

（7）中标人应配合现场做相关的功能检测与复试。

（8）中标人应负责涉及本工程施工的其他配合工作。

# 第四部分 评审办法

评审办法前附表

| 评分项目 | 分值 | 评审因素 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分67分 | 15 | 施工方案总体评价 | 根据整体施工方案的针对性、全面性、合理性和先进性情况（结合本项目的实际情况详细描述），施工方案足够贴合项目实际情况，充分具备针对性、全面性、合理性和先进性得15分； 施工方案具备概括性、可实施性，对项目实施能够起到良好的指导性作用得11分； 施工方案基本具备针对性、全面性、合理性和先进性得7分； 施工方案可实施性较差，较难有效贴合项目实际情况，较难对项目实施形成指导作用得3分 。施工方案未提供不得分。 |
|  | 12 | 人员配置 | 根据拟承揽工程的特点，施工专业人员的配置方案是否满足要求，各施工工种人员的专业素质较强、技术能力过硬、工作经验丰富以及配备人员数量、分工布置最能符合项目实际需求的得12分； 人员配置基本满足项目需求得9分； 人员配置较少、人员专业技术能力参差不齐的得6分； 人员配置较少，经验欠缺，难以匹配匹配本项目实际需求的得3分 。 未提供不得分。 |
|  | 5 | 施工进度 | 有明确的施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图，考虑全面、具体可行的得5分； 考虑较可行、有一定针对性得4分； 考虑简单，针对性及可行性差，重点把握不到位得3分； 考虑欠缺，较难满足项目实际需求的得2分。未提供不得分。 |
|  | 15 | 工程质量 | 施工现场质量管理及质量责任制度方案，考虑全面、具体可行的得5分； 考虑较可行、有一定针对性的得4分； 考虑简单，针对性及可行性差，重点把握不到位得3分； 考虑欠缺，较难满足项目实际需求得2分。未提供不得分。 |
|  |  |  | 施工操作标准及质量验收规范配置方案，考虑全面、具体可行的得5分； 考虑较可行、有一定针对性的得4分； 考虑简单，针对性及可行性差，重点把握不到位得3分； 考虑欠缺，较难满足项目实际需求得2分。未提供不得分。 |
|  |  |  | 施工质量目标及控制措施是否科学、合理，考虑全面、具体可行的得5分； 考虑较可行、有一定针对性的得4分； 考虑简单，针对性及可行性差，重点把握不到位得3分； 考虑欠缺，较难满足项目实际需求得2分。未提供不得分。 |
|  | 5 | 工期 | 工期保证措施是否可行，工期计划是否合理。工期计划科学性较高，能够满足项目工期要求的得5分； 工期计划具备一定科学性，可实施性欠佳，的得4分； 工期计划欠缺科学性，可实施性不足得3分； 工期计划较为简略，难以贴合项目实际需求得2分。未提供不得分。 |
|  | 5 | 安全文明施工 | 安全、文明施工的保证措施是否科学、合理、到位，是否具备先进性和可行性。 安全文明施工措施具备先进性、合理性、可行性，能够较好地满足项目需求的得5分； 安全文明施工措施具备一定的科学性、合理性、可行性，较为欠缺的得4分； 安全文明施工措施科学性、合理性、可行性欠佳的得3分； 安全文明施工措施可行性、合理性、可行性较差，较难满足项目实际需求的得2分。未提供不得分。 |
|  | 5 | 投入机具 | 施工机具及检验仪器的投入的数量、种类、针对性和科学性。 施工机具及检验仪器投入数量和种类较多，具备较强的针对性和科学性得5分； 施工机具及检验仪器投入数量和种类较多，针对性和科学性较为不足的得4分； 施工机具及检验仪器投入数量和种类较少，针对性和科学性欠缺的得3分； 施工机具及检验仪器投入数量和种类较少，针对性和科学性欠缺，较难满足本项目实际需求的得2分。未提供不得分。 |
|  | 5 | 合理化建议 | 对工程实施的合理化建议。能够对项目实施起到实质性帮助的得5分； 具备一定科学性和可实施性的得4分； 具备一定科学性、合理性，但可实施性不足的得3分； 基本不具备科学性和可实施性，对项目实施难以形成有效帮助的得2分。未提供不得分。 |
| 资信分3分 | 3 | 施工业绩 | 投标人自2019年1月1日以来具有类似工程业绩（提供施工合同，以合同签订时间为准；合同中需能体现工程内容，可附相关证明材料），每个业绩1分，最高3分。单项业绩包含多项工程内容的，业绩按照一项计算。 |
| 价格分 30分 | 30 |  | 投标报价在在各阶段评审中未被定为无效投标文件或废标，其投标人的投标报价为有效投标报价。报价得分的计算方法：综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（30分）。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。 注：1. 投标人的投标报价超过采购人设定的最高限价，将作为无效标。 |

备注：供应商编制响应文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评审标准相应的商务技术资料。

一、评审方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

二、评审标准

2. 评审标准：见评审办法前附表。

三、评审程序

3.1符合性审查。磋商小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。不满足采购文件的实质性要求的，响应文件无效。

3.2 磋商。磋商小组将对确定为实质性响应本采购文件的响应文件进行详细评价和比较，主要就资信、服务方案内容、服务承诺等磋商小组认为与本次采购有关的因素与符合性审查合格的供应商逐一进行磋商。

3.2.1 供应商逐家回答磋商小组的提问；逐家磋商一次为一个轮次，磋商轮次根据实际情况进行。

3.2.2 供应商应按磋商小组通知的时间在线或以邮件回复做出承诺或回复，承诺或回复的内容须由供应商法定代表人或授权代表签署，并作为响应文件的补充部分。

3.2.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的“※”号技术、服务要求以及合同草案中的“※”号条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。磋商文件有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有符合性审查合格的供应商。

3.3最后报价

3.3.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有符合性审查合格的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

3.3.2 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

3.3.3 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商

3.4 综合评分。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组应当按照采购文件中规定的评审标准，对符合性审查合格的响应文件进行综合评分。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

3.5汇总商务技术得分。磋商小组各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。磋商小组成员总评分偏离平均分30%以上的，以及个人主观打分偏离所有磋商小组成员主观打分平均值30%以上的，由磋商小组启动评分畸高、畸低行为认定程序，磋商小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

3.6报价评审。

3.6.1响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.6.1.1响应文件中已标价工程量清单内容与响应文件中相应内容不一致的，以已标价工程量清单为准;

3.6.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.6.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以已标价工程量清单的总价为准，并修改单价;

3.6.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.6.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.6.1规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力。

3.6.2响应文件出现不是唯一的、有选择性最后报价的，响应文件无效。

3.6.3最后报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的，响应文件无效。

3.6.4对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购工程项目，以及预留份额政府采购工程项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的最后报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购工程项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.7排序与推荐。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列。响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商

3.8编写评审报告。磋商小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

四、评审中的其他事项

4.1供应商澄清、说明或者补正。对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，磋商小组和供应商通过书面形式。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2响应文件无效。有下列情形之一的，响应文件无效：

4.2.1供应商不具备采购文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格文件的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求）；

4.2.2响应文件未按照采购文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5响应文件中承诺的响应文件有效期少于采购文件中载明的响应文件有效期的；

4.2.6响应文件出现不是唯一的、有选择性最后报价的;

4.2.7最后报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10供应商提供虚假材料响应的；

4.2.11供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

4.2.12供应商仅提交备份响应文件，未递交纸质响应文件的，响应文件无效；

4.2.13 响应文件不满足采购文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.终止竞争性磋商采购活动。出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

5.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3除本办法第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

5.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

6.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响成交结果的，依照下列规定处理：

6.1未确定成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

6.2已确定成交供应商但尚未签订政府采购合同的，成交结果无效，从合格的成交候选供应商中另行确定成交供应商；没有合格的成交候选供应商的，重新开展政府采购活动。

6.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的成交候选供应商中另行确定成交供应商；没有合格的成交候选供应商的，重新开展政府采购活动。

6.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

6.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响成交结果或者依法被认定为成交无效的，依照6.1-6.4规定处理。

# 第五部分 拟签订的合同文本

参考住房城乡建设部、原国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

## 第一部分  合同协议书

发包人（全称）：嘉善县消防救援大队

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就浙江省嘉兴支队嘉善县消防救援大队2023年度零星改造采购项目（第二次）施工及有关事项协商一致, 共同达成如下协议：

一、	工程概况

工程名称：浙江省嘉兴支队嘉善县消防救援大队2023年度零星改造采购项目（第二次）。

工程地点：嘉善县消防救援大队。

工程立项批准文号：/

资金来源：自筹

工程内容：浙江省嘉兴市嘉善县消防救援大队零星改造，具体见本项目图纸、工程量清单及业主要求。

工程承包范围：施工图范围内的零星改造工程（具体详见施工图及工程量清单）。

二、	合同工期

计划开工日期： 	年 	月 	日（具体开工时间由业主定）。

计划竣工日期： 	年 	月 	日。

工期总日历天数：60日历天.

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

采用第2种形式

签约合同价为：

人民币（大写） 	（¥ 	元）；

其中：

（1）安全文明施工费

人民币（大写）               （￥        元）

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               （￥        元）

（3）专业工程暂估价金额

人民币（大写）               （￥        元）

（4）暂列金额：

人民币（大写）               （￥        元）

2.合同价格形式：单价合同

五、	项目经理

承包人项目经理： 	。

六、	合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

（1）	中标通知书；

（2）	投标函及其附录；

（3）	专用合同条款及其附件；

（4）	通用合同条款；

（5）	技术标准和要求；

（6）	图纸；

（7）	已标价工程量清单或预算书；

（8）	其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以 最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合 同价款。

承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分 包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性 内容相背离的协议。

八、	词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、	签订时间

本合同于2023年    月 	日签订。

十、签订地点

本合同在浙江嘉兴签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自签字、盖章生效。

十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。

发包人（公章）：                                 承包人（公章）：

组织机构代码：                                   组织机构代码：

地址：                                            地址：

法定代表人（签字）：                              法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                              委托代理人（签字）：

电话：                                            电话：

传真：                                            传真：

开户银行：                                        开户银行：

账号：                                            账号：

邮编：                                            邮编：

- 第二部分 通用条款

- 略，按住房城乡建设部、国家工商行政管理总局颁发的《建设工程施工合同》示范文本（GF—2017—0201）的合同条款

## 第三部分专用条款

### 1. 一般约定

1.1词语定义

1.1.1合同

1. 1. 1. 10其他合同文件包括：本项目招标文件、招标补充文件及其他文件等、双方有关工程的洽商、 变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1. 1. 2合同当事人及其他相关方

1. 1.2.4监理人：

名 称： 	；

资质类别和等级： 	；

联系电话： 	；

电子信箱： 	；

通信地址: 	。

1. 1. 2. 5设计人：

名 称： 	；

资质类别和等级： 	；

联系电话： 	；

电子信箱： 	；

通信地址: 	。

- 1. 3工程和设备

- 1. 1. 3. 7作为施工现场组成部分的其他场所包括：     /    。

- 1. 1. 3. 9永久占地包括：设计范围内的建筑物、构筑物占地。

- 1. 1. 3. 10临时占地包括： 如需，施工单位应自行向相关部门报批，费用由施工单位自行承担

1. 3法律

适用于合同的其他规范性文件：省、市建设管理部门发布的规范性文件。

1.4标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：采用现行有效的适用于本工程的施工和验收标准、规范，包括 《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017）,若不同标准和规范之间要求不一致的，以较高标准为优先。

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：     /    ；

发包人提供国外标准、规范的份数：     /

发包人提供国外标准、规范的名称：      /

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  按发包人要求

- 1.5合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为:合同协议书、中标通知书、投标函及其附录、专用合同条款及其附件、 通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、招标文件及其补充文件、工程量 清单等。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作岀的补充和修改，属于同一类内容的文 件，应以最新签署的为准。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：签约后7日历天内 ；

发包人向承包人提供图纸的数量：7套（包括竣工时需要绘制竣工图的3套），施工过程中承包人 要求增加图纸的，发包人应在承包人支付图纸复制工本费后提供承包人要求增加的图纸。使用标准图的， 标准图由承包人负责提供，产生的费用由承包人承担：

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图 。

1.6.4承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：修正的施工组织设计、工程进度计划及专项施工方案；

承包人提供的文件的期限为：签订合同后一周内；

承包人提供的文件的数量为： 4份；

承包人提供的文件的形式为：	纸质文件3份，电子文件1份 ；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后10日内 。

1. 6. 5现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、 监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7联络

1.7.1发包人和承包人应当在	7	天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点：发包人单位：

发包人指定的接收人为：            。

承包人接收文件的地点：根据需要由双方协商确定：

承包人指定的接收人为：根据需要由双方协商确定。

监理人接收文件的地点：根据需要由双方协商确定：

监理人指定的接收人为：根据需要由双方协商确定

1.10交通运输

1.10.1出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：

1.10.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：   本项目的用地红线    。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无场内道路和交通设施，承包人应根据施工组织设计实施场地内的各项场内道路及交通设施。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反 映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：    /

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：      /     。

1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：     /

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：    /     。

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：     /     。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：承包人应在收到中标通知书后15日历天内（具体界定时间以中标通知书核准备案之日起计算）书面向发包人提出复核报告（必须含造价误差额、工程量计算书、工程量误差说明，工程计价表等资料）；发包人在收到复核报告后联系原清单编制单位，并向承包人发出核对通知；承包人在发包人发出核对通知的一周内与原编制单位进行复核（若未在规定时间内响应，则视为自动放弃，工程量清单不予调整）；招标风险范围以内的工程量在结算时不得调整，此部分因素已由承包人在投标报价中综合考虑。若承包人以此为由拒绝履行施工义务，发包人有权单方面解除合同，由此给发包人造成的一切损失均由承包人承担。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：竣工结算时，结算工程量根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、竣工资料（包括竣工图、设计变更图纸、设计变更联系单、发包人认可的签证单、补充性文件）等按实结算（明确规定包干或结算不作调整的项目和费用除外） 。

- 2.发包人

2.2发包人代表

发包人代表：

姓 名:                        :

身份证号：                  :

职 务：                     :

联系电话：                   :

电子信箱：                   :

通信地址：                   。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包方行使工程现场管理的协调，对任何作为结算价款 调整依据的工期、工程变更、签证单进行审核确认。

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

- 2.4.1提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 根据需要由双方协商确定 。

- 2.4.2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

- 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：施工现场已具备开工条件，有关进场准备的工作, 由承包人根据本工程施工要求在开工前做好此项工程，费用已含在承包人的投标报价中。

- 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：本工程施工用水、电 由承包人自行解决，施工用水、电和生活用水、用电所发生费用由承包人自行支付：施工、生活用水、 电如有缺口，由承包人自行解决，在投标报价时充分考虑；因承包人没有及时支付而发生停水、停电， 由此产生的费用及造成的工期拖延均由承包人自行承担；竣工结算时水电费不作调整。承包人应服从地 方节能减排相关要求，并考虑相应替代方案。

- 施工现场与公共道路的通道开通时间和要求：施工临时道路由承包人自费解决，费用已包含在 投标报价中。

- 工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前由施工单位自行与各相关管线单位协调，及时对 各相关管线单位的管线进行调查、摸底，施工单位根据自行协调的内容对相关管线进行核实和保护，相 应费用已计入投标报价内。如施工期间地下管线有损坏，施工单位承担由此产生的一切费用。

- 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：按规定由发包人办理的各类证件，发 包人应在某项工作需要此类证件时办理完毕，承包人需把有关情况及时提前告知发包人。需要承包人提 供办理证件相关资料的，承包人必须在合同签订后5个工作日内提交。

- 水准点与坐标控制点交验要求：开工前确定，由发包人以书面形式提供给承包人，并进行现场 交验。

- 图纸会审和设计交底时间：根据需要由双方协商确定时间。

- 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护 工作：如遇上述情况时,承包人应提岀具体保护实施方案，由发包人征得有关管理部门同意后，由承包人 实施，所需费用，承包人已列入投标报价。

- 2.5资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求:具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

发包人是否提供支付担保：      否      。

发包人提供支付担保的形式：  /  。

- 3.承包人

- 3.1承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按照法律法规规定的完整内容编制竣工资料，完成竣工资料 立卷及归档。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质5套，电子文档1套 。

承包人提供竣工图的约定：

- 施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图加盖竣工图章，提交发包人。

- 施工中只有零星的少量变更，承包人在竣工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证， 于竣工后由承包人加盖竣工图章交发包人。

- 施工中对原设计变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图并承担 相应费用。

（10）承包人应履行的其他义务：

1）每月25日前提供施工进度计划和相应的工程量报表。除每月提供外，如果监理或发包人要求临 时提供某些报表和资料，承包人应无条件按监理和发包人要求提供此类报表和资料。

2）承包人按当地建筑工地文明施工管理相关规定执行并承担施工安全保卫工作及夜间施工照明。

3）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫和施工噪音等管理规定。所有手续的费用由承 包人承担。承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经发包人批准。按 监理要求标化管理及环保要求实施施工管理并承担相关费用，发包人给予配合。

4）在整个工程竣工验收并移交给发包人之前，承包人应按规定自行保护好承包范围内的已完工程 的任何一部份或整体。此类费用由承包人承担。

5）对已知的施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护 由承包人负责保护，并承担相应费用，如有发现事先未知的，承包人应及时与发包人联系，费用由发包 人承担，不计利润。

6）施工期间承包人应按规定做好施工场地清洁卫生工作。竣工后剩余的任何材料和物品除属于发 包人的外，承包人均应迅速撤除。竣工验收，工程移交之前，承包人仍须承担成品保护、保洁、安全等 工作，此类费用由承包人承担。

7）提供施工许可手续办理的必备资料，协助发包人办理施工许可证：确保安全生产，文明施工， 派驻现场的主要施工管理人员必须与投标文件相同。

3.2项目经理

- 3.2.1项目经理：

姓 名: 	;

身份证号： 	;

建造师执业资格等级： 	；

建造师注册证书号： 	；

建造师执业印章号： 	；

安全生产考核合格证书号： 	；

联系电话： 	；

电子信箱： 	；

通信地址： 	；

承包人对项目经理的授权范围如下：授予项目经理在紧急情况下的临时处置权，但应受到以下四个 方面的限制。

（1）只有在涉及工程及工程有关的人身和财产安全的情况下项目经理才能行使该项权力；

（2）项目经理只有在同时无法联系到发包人代表或总监理工程师的情况下才能行使该项权力：

（3）项目经理行使该项权力所采取的措施必要合理得当，而不能随意采取不必要的措施；

（4）项目经理在采取措施后及时向监理人和发包人代表报告全部情况。如果项目经理行使临时处 置权不符合四项中的任何一项，发包人可以主张由承包人承担因项目经理行使临时处置权而增加的费用 或延误的工期责任。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不少于22天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人不提交上述文 件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由 承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在本工地上班时间不足22天， 以违约论，按每人每天支付500元违约金；考勤由监理方负责（项目经理应主动到监理方报到），须由 总监理工程师签字确认，每月25日报发包方，发包方代表审核后直接作为扣除违约金的依据。项目经 理长期不在岗，时间累计超过1个月，视为严重不履行合同，发包方可更换项目经理并对承包方处以人 民币2万元的罚金，承包方承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：无论何种原因更换项目经理，处以人民币6万元的罚 金并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.2.4承包人拒绝更换（无论任何理由）项目经理的违约责任：处以人民币6万元的罚金并承担由 此增加的费用和（或）延误的工期。

中标后项目经理变更的条件为：项目经理除死亡、重大疾病或者怀孕更换项目经理不予处罚外，其 余情况经发包人同意更换项目经理的违约责任：处以人民币2万元的罚金并承担由此增加的费用和（或） 延误的工期。

- 3.3承包人人员

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：/

3.3.3承包人拒绝撤换（无论任何理由）主要施工管理人员的违约责任：     /   。

- 3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求/ 。

- 3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：     /

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目技术负责人、安全员、每月在本工地 上班时间不足22天，以违约论，按每人每天300元支付违约金。考勤由监理方负责（上述人员应主动 到监理方报到），须由总监理工程师签字确认，每月25日报发包方，发包方代表审核后直接作为扣除 违约金的依据。

- 3.5分包

3.5.1分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本合同工程不得分包 。

主体结构、关键性工作的范围：按发包人要求

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/

其他关于分包的约定：/。

3.5.4分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/

3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：/

3.7履约担保

承包人是否提供履约担保：	是

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：详见招标文件须知前附表。

履约保证金的组成：详见招标文件须知前附表

- 4.监理人

- 4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按监理合同 。

关于监理人的监理权限：监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项 进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定 的承包人的任何责任与义务。关于工程价款变更的签署必须经业主代表最后确认。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人无偿提供一间现 场办公用房。

- 4.2监理人员

总监理工程师：

姓	名:                  ；

职	务：                   ；

监理工程师执业资格证书号：          ；

联系电话：                          ；

电子信箱：                           ；

通信地址：                           ；

关于监理人的其他约定：              。

- 4.4商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

- /      :

（2）        /      ::

- （3）        /      :。

- 5.工程质量

- 5.1质量要求

- 5.1.1特殊质量标准和要求：	     /     。

关于工程奖项的约定：     /     。

- 5.3隐蔽工程检查

- 5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：/    。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24	小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

- 6.安全文明施工与环境保护

- 6.1安全文明施工

- 6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

1、在实施和完成本合同工程及其工程保修的整个过程中，承包方应遵守国家和浙江、嘉兴等有关安全文明施工的有关规定。如果由于承包人未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的 人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由承包人负责。承包人应当为施工现场从事 施工作业和管理的人员，在施工活动过程中发生的人身意外伤亡事故提供保障，办理建筑意外伤害保险、支付保险费。

2、承包人在实施施工和保修期间的任何时候，对本工程周围环境都应采取必要的保护措施，不得 随意排放污水和有害物，也不得破坏已律或在建工程的任何部分。

3、承包人的机械设备必须符合国家有关标准，性能良好，应配备专业的操作人员并具有上岗证书， 施工车辆应经过公安交通部门检测合格，证照齐全。

4、承包人在工程开工前应办理好工程的安监手续，并经验收后才能进行开工建设，同时承包人必 积极配合安监部门及发包人做好安全施工的检查工作，并在施工中，积极对职工开展安全教育培训，提 高职工的安全意识，并应不定期地做好施工机械、车辆、电力线路、生活生产设施的检查，提高安全性能。

5、承包人应该做好外来人员和外来车辆到现场的安全管理，承包人应做好各类危险指示牌，指示 牌需清晰可辩，如外来人员或外来车辆在施工现场岀现事故，是由于承包人责任的，承包人应承担该项 赔偿费用和责任。

6、安全防护措施费由承包人承担。

- 6.1.4关于治安保卫的特别约定：/

关于编制施工场地治安管理计划的约定：/ 。

- 6.1.5文明施工

合同当事人对文明施工的要求：	/

6.1.6关于安全文明施工基本费支付比例和支付期限的约定：	按通用条款。

- 7.工期和进度

- 7.1施工组织设计

- 7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 		。

- 7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：/

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：/

- 7.2施工进度计划

7.2.2施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：/

- 7.3开工

- 7.3.1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：/

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：已具备开工条件。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：由双方协商确定。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的,承包人有权提出 价格调整要求，或者解除合同。

7.4测量放线

- 7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：/ 。

7.5工期延误

- 7.5.1因发包人原因导致工期延误

(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形：    /   。

7.5.2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任，并向发包人支付规定金额的违约金，违约金按每延误一天扣除人民币10000元，直到逾期竣工违约金的上限。延期30天以上的除扣罚违约金外，如果承包人无法采取获得发包人认可的措施，发包人有理由视承包人无能力履行合同，发包人可以在发出书面通知14天后，与承包人终止合同，并要求承包人向发包人支付本合同价10%的罚金。上述款项由发包人在最近一次工程费的支付时予以扣除，承包人已承诺无条件接受。。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价10%的违约金	。

7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：一

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- （1）5级以上的地震 	；

- （2）日降雨量大于100MM以上持续三天的暴雨 	；

- （3）风速达到10级以上的强台风 	。

7.9提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：	/	。

- 8.材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4. 1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/ 。

8.6样品

- 8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按发包人要求。

8.8施工设备和临时设施

- 8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担。

- 9.试验与检验

- 9.1试验设备与试验人员

- 9.2试验设备

施工现场需要配置的试验场所：	按发包人要求 	。

施工现场需要配备的试验设备：	按发包人要求	。

施工现场需要具备的其他试验条件：	按发包人要求 。

9.4现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：/

- 10.变更

- 10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：/ 。

10.4变更估价

- 10.4.1变更估价原则

关于变更估价的约定：

由于工程变更引起的工程量应根据设计变更图纸、设计变更联系单、甲方明确认可的签证单等，并 按《建设工程工程量清单计算规范》(GB50500-2013)、结合浙江省的补充规定计算。

1已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定。凡合价金额占合同总价2%以上的清单 项目，且其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%,其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的 相应单价由乙方参照原单价重新组价，经甲方或其委托的咨询单位工程师审定后，作为结算的依据。

2已标价工程量清单中有类似工程项目综合单价的，参照该类似项目的综合单价计算确定：

- 合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价计算确定。

- 某种材料(或半成品及成品)等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；

- 清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其特征组合标准不变， 仅调整发生变化的组合子目价格。

- 合同中没有类似工程项目单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提 岀适当的单价，在工程结算时经发包人及其委托单位的造价工程师审核，并由确定的审价机构审定后执 行。

组价原则：

根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》 （GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》 （GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《浙江省建设工程计价规则》 （2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》 （2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》 （2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价 格》（2018版）、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》及省市其它有关的计价规定：综合费率（含管 理费、利润、风险费用）按投标文件同一口径执行：组价时，人工、材料、机械台班单价按照投标时人 工、材料、机械台班单价的报价计算，暂定价按照发包人签证价格计算，无投标报价的材料价格，按照 发包人签证价格或实际施工期的前80%《嘉兴造价管理》材料平均信息价计算，无投标报价的机械台班 价格，按照《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）定额标准计取，定额不明确的由业主签证确认: 计算出该项费用后并换算到《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《通用安装工程工程量计 算规范》（GB50856-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）的计算规定， 格式套用投标书格式。

3由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相 应定额子目调整综合单价。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：/ 。

发包人审批承包人合理化建议的期限：/

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/ 。

10.7暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/ 。

10.8暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：一

- 11.价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整:

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

关于基准价格的约定：/

第3种方式：其他价格调整方式：/ 。

- 12.合同价格、计量与支付

12.1合同价格形式：本工程采用单价合同。

1、单价合同。

- 招标文件、答疑纪要、施工图纸规定范围内的工程及工作内容；

- 合同执行期间，国家有关工程建设的政策变化（含工程量清单计价规范及定额调整）：

- 合同执行期间，工程造价管理部门公布的人工、材料、机械费价格变化（本招标文件及合同专用 条款中约定的可调内容除外）：

- 合同执行期间，投标人工、材料、机械费价格的市场变化；

- 合同执行期间，每周施工临时停电、停水累计不超过8小时的停电、停水造成的停工：

- 合同执行期间内可能发生的其他费用，包括市政、市容、环保、交通、治安等。

风险费用的计算方法： 	/

已包含在投标报价中（除合同中明确属可调范围，其余一律不作调整）。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（一）工程量的调整

承包人应在收到中标通知书后15日历天内（具体界定时间以中标通知书核准备案之日起计算）书面向发包人提出复核报告（必须含造价误差额、工程量计算书、工程量误差说明，工程计价表等资料）；发包人在收到复核报告后联系原清单编制单位，并向承包人发出核对通知；承包人在发包人发出核对通知的一周内与原编制单位进行复核（若未在规定时间内响应，则视为自动放弃，工程量清单不予调整）；招标风险范围以内的工程量在结算时不得调整，此部分因素已由承包人在投标报价中综合考虑。若承包人以此为由拒绝履行施工义务，发包人有权单方面解除合同，由此给发包人造成的一切损失均由承包人承担。

由于工程变更引起的工程量应根据设计变更图纸、设计变更联系单、甲方明确认可的签证单等，并 按《建设工程工程量清单计算规范》（GB50500-2013）、结合浙江省的补充规定计算。

1、已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定。凡合价金额占合同总价2%以上的清 单项目，且其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%,其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量 的相应单价由乙方参照原单价重新组价，经甲方或其委托的咨询单位工程师审定后，作为结算的依据。

2、	已标价工程量清单中有类似工程项目综合单价的，参照该类似项目的综合单价计算确定：

①合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价计算确定。

- 某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格：

- 清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其特征组合标准不变， 仅调整发生变化的组合子目价格。

②合同中没有类似工程项目单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提 岀适当的单价，在工程决算时经发包人及其委托单位的造价工程师审核，并由确定的审价机构审定后执 行。

组价原则：

根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》 （GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》 （GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《浙江省建设工程计价规则》 （2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》 （2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》 （2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价 格》（2018版）、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》及省市其它有关的计价规定：综合费率（含管 理费、利润、风险费用）按投标文件同一口径执行：组价时，人工、材料、机械台班单价按照投标时人 工、材料、机械台班单价的报价计算，暂定价按照发包人签证价格计算，无投标报价的材料价格，按照 发包人签证价格或实际施工期的前80%《嘉兴造价管理》材料平均信息价计算，无投标报价的机械台班 价格，按照《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）定额标准计取，定额不明确的由业主签证确认: 计算出该项费用后并换算到《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《通用安装工程工程量计 算规范》（GB50856-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）的计算规定， 格式套用投标书格式。

3、由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分 相应定额子目调整综合单价。

（三）零星工作项目费的结算

除合同另有约定外，其他项目清单中的零星工作项目费，应按承包人实际完成并经发包人或委托的 咨询单位工程师签证的数量进行结算，综合单价不变。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：    /

风险费用的计算方法：    /

风险范围以外合同价格的调整方法:    /

3、其他价格方式：    /     。

- 12.2预付款

- 12.2.1预付款的支付

预款支付比例或金额：    /

预付款支付期限：

预付款扣回的方式：    /

12.2.2预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/ 。

预付款担保的形式为：/ 。

- 12.3计量

- 12.3.1计量原则

工程量计算规则：按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、浙江省2018版定额中工程量计算规则计算。

- 12.3.2计量周期

关于计量周期的约定：	按月计量。

12.3.3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：     /

12.3.4总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：     /     。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量)约定进行 计量：    /

12.3.6其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：     /

12.4工程进度款支付

- 12.4. 1付款周期具体为：

双方约定的工程款(进度款)支付方式和时间如下：

- （1）签订合同后15天内甲方支付合同金额的30%，工程项目竣工验收合格后15天内付至合同金额的80%，工程结算审价完成且备案归档完成后支付至工程审价款的98.5%，剩下1.5%作为质保金。质保期2年内无质量问题后，无息退还。

- （2）所有款项均在发包人收到承包人开具的增值税专用发票后支付，发包人未收到增值税票有权延期支付。

（3）进度款的支付必须是已完工程质量合格、进度达标，否则发包人有权延付工程款。

注：经监理单位考核的施工单位人员考勤表作为工程进度款申请附件，同步上交。

- 12.4.2进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：/

- 12.4.3进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：每月25日前。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/ 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/ 。

- 12.4.4进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：/ 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/ 。

（2）	发包人支付进度款的期限：进度款支付证书或临时进度款支付证书签发（以发包人最终 签字认可为准）后完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/ 。

12.4.6支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/ 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/ 。

- 13.验收和工程试车

- 13.1分部分项工程验收

- 13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24	小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：	48 小时。

- 13.2竣工验收

- 13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：/ 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/

- 13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限:应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交	。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/ 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：以合同总价款为基数按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利 率支付违约金。

- 13.3工程试车

- 13.3.1试车程序

工程试车内容：/ 。

- （1）单机无负荷试车费用由/承担:

- （2）无负荷联动试车费用由/承担。

- 13.3.3投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/ 。

- 13.6竣工退场

- 13.6.1竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后14天内。

- 14.竣工结算

- 14.1竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内

竣工付款申请单应包括的内容：

- （1）竣工结算合同价格：

- （2）发包人已支付承包人的款项；

- （3）应扣留的质量保证金；

- （4）发包人应支付承包人的合同价款。

- 14.2竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：工程结算经发包人委托相关单位审定。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在竣工验收合格、备案资料归档且提交结算送审资料后，完成对承包人的竣工付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：请求建设行政主管部门、行业协会或第三方进行调解。

有关审计（价）中发生的相关费用：工程阶段结算及竣工结算按规定程序由业主委托中介机构审核。承包人应合理编制结算送审材料，凡发生审定净核减额、净核增额超过送审额5%以上部分追加收费的由承包人承担，追加收费由发包人在支付工程款时扣回，此费用仅开具收款收据。工程结算审核追加收费=超过送审额5%以外的净核减额、净核增额×5%。

- 14.4最终结清

- 14.4.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：	5份 。

承包人提交最终结算申请单的期限：	缺陷责任期终止证书颁发后7天内 。

- 14.4.2最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：30天内

（2）发包人完成支付的期限：30天内。

- 15.缺陷责任期与保修

- 15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期自实际竣工日期起计算，24个月。

- 15.3质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：否 。

- 15.3.1承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第1或3种方式：

- （1）质量保证金保函，保证金额为：工程价款结算总额的1. 5%	；

（2）	/	%的工程款:

（3）	其他方式：工程保函（工程保函包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保 函）。

- 15.3.2质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第3 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、 扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：签订合同后15天内甲方支付合同金额的30%，工程项目竣工验收合格后15天内付至合同金额的80%，工程结算审价完成且备案归档完成后支付至工程审价款的98.5%，剩下1.5%作为质保金。质保期2年内无质量问题后，无息退还。所有款项均在发包人收到承包人开具的增值税专用发票后支付，发包人未收到增值税票有权延期支付。

关于质量保证金的补充约定：     /

- 15.4保修

15.4.1保修责任

工程保修期为：	按规定，具体详见附件3《工程质量保修书》。

- 15.4.3修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内 。

- 16.违约

- 16.1发包人违约

- 16.1. 1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/ 。

- 16.1.2发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：承担因其违约给承包 人延误的工期。

（2	因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按照中国人民银行发布的同期同类 贷款基准利率支付违约金。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实 施的违约责任：承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交 货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：一

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：承担因其违约延误的工期。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：承担 因其违约延误的工期。

（7）其他：/ 。

- 16.1. 3因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形）约定暂停施工满90天后发包人仍不纠正其违约行为并致 使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

- 16.2承包人违约

16.2.1承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：/ 。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因承包人原因不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任，并向发包人支付规定金额的违约金，违约金按每延误一天扣除人民币10000元，直到逾期竣工违约金的上限。延期30天以上的除扣罚违约金外，如果承包人无法采取获得发包人认可的措施，发包人有理由视承包人无能力履行合同，发包人可以在发出书面通知14天后，与承包人终止合同，并要求承包人向发包人支付本合同价10%的罚金。上述款项由发包人在最近一次工程费的支付时予以扣除，承包人已承诺无条件接受。

因承包人原因达不到合同中规定的工程质量要求，即视为承包人违约，承包人应向发包人支付合同价1.5%的违约金，并按发包人要求进行返工，以达到合同规定的工程质量要求。

（2）施工质量管理违约责任：

日常施工质量管理：发包人（或监理人）日常检查过程中发现承包人未按图施工或其他承包人原因，造成工程达不到合同中规定的质量要求，发包人（或监理人）可采用口头通知的方式要求承包人进行返工；如返工后仍达不到约定条件的，发包人（或监理人）有权向承包人发出整改通知书，并视为承包人违约，承包人应向发包人支付违约金，以发包人签署的整改通知书为准，每书面通知整改一项，扣除承包人人民币3000元，若整改不到位需要再次整改的，违约金按上述金额逐次翻倍，叠加计算。未按图施工，但已不具备整改条件，在不影响结构、安全及施工功能的情况下，扣除实际工程量与图纸工程量之间差额部分的金额并要求承包人再支付差额部分同等金额的违约金。

行政主管部门、督查部门例行检查：若行政主管部门、督察部门在例行检查中发现工程存在质量问题，发出整改通知书（或督查通知书），视为承包人违约，承包人应向发包人支付违约金，每书面通知整改一项，承包人应向发包人支付违约金5000元；若整改不到位需要再次整改的，违约金按上述金额逐次翻倍，叠加计算。

有行政主管部门参与的工程验收：应承包人原因造成工程一次验收未通过，视为承包人违约，承包人应向发包人支付违约金30000元/次；若再次验收未通过的，违约金按上述金额逐次翻倍，叠加计算。

因承包人原因造成工程停工整改，每停工整改一次，扣除承包人人民币3000元。

如累计扣除金额超过全部质量履约保证金或未设置履约保证金，发包人可从工程款中直接扣除超过部分金额。同时发包人有权与承包人终止合同，并要求承包人向发包人支付合同价10%的违约金。上述款项由发包人在最近一次工程费的支付时予以扣除，承包人已承诺无条件接受。

在实施和完成本合同工程及其工程保修的整个过程中，承包人应遵守国家和嘉兴市政府有关安全生产文明施工的相关规定。如由于承包人未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由承包方负责。承包方必须根据国家和地方有关安全生产、文明施工的规定落实好各项安全措施，如现场施工违反规定，监理工程师有权发出整改通知书，如承包人拒不执行，监理工程师有权要求停工，并报建设行政主管部门及发包人。每书面通知整改一次，承包人拒不整改或整改不到位的，处罚承包人2000元人民币；每停工整改一次，处罚承包人3000元人民币。

承包人投入本工程的施工队伍的素质、能力、力量和机械等必须符合投标书的承诺和满足工程的实际需要。如承包人在接到开工令后15日历天内所投入的机械、施工队伍仍不符合投标书的承诺，将视为承包人违约，处罚金为中标价的5%；如由于承包人原因造成现场管理混乱，施工质量和进度明显达不到合同要求且无视发包人或监理工程师事先的书面整改通知书，拒不服从监理工程师监管，发包人有权要求其加强管理，调整充实力量，承包人必须接受。当上述措施仍无效时，发包人可单方面终止合同，并追究承包人的经济责任。同时，取消该单位下次投标资格。

承包人违反项目管理人员到岗到位约定，工程总承包项目负责人、施工项目经理（施工项目负责人）每月在本工地上班时间不足22天，扣除每人每天人民币5000元罚金；拟派施工技术负责人每月在本工地上班时间不足22天，扣除每人每天人民币1000元罚金；施工员、质量员、安全员、材料员、资料员每月在本工地上班时间不足25天，扣除每人每天人民币800元罚金。考勤由监理方负责（上述人员应主动到监理方报到），并由总监理工程师签字确认，每月25日报发包人，发包人代表审核后直接作为扣除违约金的依据。上述款项由发包人在最近一次工程费的支付时予以扣除，承包人已承诺无条件接受。

承包人应对施工人员加强教育和管理，配合当地有关部门做好社会治安工作。本工程发包人当期支付给承包人的工程款中应该视为已经包含了当期已完工程的全部人工工资。承包人应按国家和本省有关劳动工资支付的规定及时支付其所属员工（包括雇佣的民工）的工资及其他酬金，不得以工程款拖欠、结算纠纷、垫资施工等理由随意克扣或者无故拖欠。否则因拖欠工资（或其他酬金）而影响发包人单位或工程的正常秩序或搅乱当地社会稳定的，发包人有权停止支付工程款，每次事件（经主管部门认定的事件）发生，发包人可要求承包人赔偿由此给发包人造成的损失或负面社会影响，每次处以罚款人民币30000元。上述款项由发包人在最近一次工程费的支付时予以扣除，承包人已承诺无条件接受。

16.2.3因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：/

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编 制的其他文件的费用承担方式：	另行协商 。

- 17.不可抗力

- 17.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/ 。

- 17.4因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后14天内完成款项的支付。

- 18.保险

- 18.1工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人应为其施工设备、车辆、人员等办理保险。其保险的保险种类、 保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间等由承包人按国家有关规定执行，其费用由承包人自 行承担。

发包人委托承包人按规定办理建设工程一切险及第三者责任险并承担该项保险的一切险(明确发包 人为受益人)，保险标准由承包人确定，但若实际发生此类保险情况时的保额不足以弥补实际损失时， 差额部分由承包人补足。承包人应按规定办理施工人员人身意外伤害保险并承担该项保险的一切费用。 其他有关部门规定必须办理或要求办理的各类强制保险、劳动保险和承包人认为需投保的等由承包人自 己负责办理并承担一切费用。

- 18.3其他保险

关于其他保险的约定：	按现行规定执行。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按现行规定执行	。

18.7通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：/ 。

- 20.争议解决

20.3争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

20.3.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/ 。

选定争议评审员的期限：/

争议评审小组成员的报酬承担方式：/ 。

其他事项的约定：/ 。

20.3.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：—^。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向/仲裁委员会申请仲裁;

（2）向工程所在地人民法院起诉。

- 21.补充条款：

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表（略）

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录（略）

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）

附件6：承包人主要施工管理人员表（略）

附件7：分包人主要施工管理人员表（略）

附件8：履约担保格式（略）

附件9：预付款担保格式（略）

附件10：支付担保格式（略）

附件11：暂估价一览表（略）

附件12：廉政合同

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）:

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致 就浙江省嘉兴支队嘉善县消防救援大队2023年度零星改造采购项目（第二次）（工程全称）签订工程质量保修书。

一、	工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房 间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及 双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

按国家有关规定。

二、	质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

- 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

- 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年;

- 装修工程为2年;

- 电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;

- 供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；

- 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 		年；

- 其他项目保修期限约定如下：

本工程施工图所包含的所有项目，质量保修期未明确的均为2年（含空调、电梯等设备）。

质量保修期自工程通过竣工验收合格之日起计算。

三、	缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月,缺陷责任期自工程通过竣工验收合格之日起计算。单位工程先 于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、	质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包 人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

- 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当 地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等 级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

- 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、	保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、 双方约定的其他工程质量保修事项：由于承包方原因造成质量问题一切由承包方负责, 并承担费用。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效 期限至保修期满。

发包人（公章）：                        承包人（公章）：

地址：                                  地址：

法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：

电话：                                  电话：

传真：                                 传真：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                   账号：

邮编：                                  邮编：

附件12：

工程廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设的党风廉政建设，保证工程建设高 效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，浙江省嘉兴支队嘉善县消防救援大队2023年度零星改造采购项目（第二次）建设 工程的项目法人嘉善县消防救援大队（以下称甲方）与承包人 （以下称乙方），特订立如下合同。

第一条甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守和国家有关法律规及嘉兴市的有关规定。

（二）严格执行 	建设工程的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和 合同文件有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认 真查处违法纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部举报、建议给予处 理并要求告知处理结果的权利。

第二条甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙 方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的 通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子 女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、 劳务等经济活动等。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规 定外的材料和设备。

第三条乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、 政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应 予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定，给予党 纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议建设 主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

第五条双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲 方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查， 提出在本合同规定范围内的裁定的意见。

第六条 本合同效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条 本合同作为 	合同的附件，与工程监理合同具有同等的法律 效力，双方法人签字或盖章并加盖单位公章后生效。

第八条本合同甲、乙双方各执一份。

委托人：（盖单位章）

法定代表人：

或其委托代理人：

（签字或盖章）

承包人：（盖单位章）

法定代表人：

或其委托代理人： 	 （签字或盖章）

2023 年 	月—日

# 第六部分 应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

## 一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【项目编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称(盖章)：

日期：  年  月   日

## 二、联合协议（如果有）

[以联合体形式参与的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体或者供应商不以联合体形式投参与的，则不需要提供]

## 三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据竞争性磋商公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，工程全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承建的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到竞争性磋商公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承建的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到竞争性磋商公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承建，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

## 四、本项目的特定资格要求

（根据竞争性磋商公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

# 商务技术文件部分

目录

（1）响应函……………………………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……………（页码）

（3）分包意向协议………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料……………………………………………………………………（页码）

（5）评审标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）商务技术偏离表……………………………………………………………………（页码）

（7）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

## 一、响应函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【项目编号：（采购编号）】采购的有关活动，并对此项目提交响应文件及报价。为此：

1、我方承诺响应文件有效期从提交响应文件的截止之日起     天（不少于90天），本响应文件在响应文件有效期满之前均具有约束力。

2、我方的响应文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1响应函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评审标准相应的商务技术资料；

2.2.6商务技术偏离表；

2.2.7政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1报价单；

2.3.2已标价工程量清单；

2.3.3中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应采购文件的全部要求。

4、如我方成交，我方承诺：

4.1在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照采购文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

供应商名称（盖章）：

日期：  年   月   日

## 二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体响应）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【项目编号：（采购编号）】政府采购响应的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

供应商名称(盖章)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体响应）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【项目编号：（采购编号）】政府采购响应的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(盖章/公章)：

联合体成员名称(盖章/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表供应商参加响应）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

供应商名称(盖章)：

日期：  年  月  日

## 三、分包意向协议

[成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

## 四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件按照采购文件要求签署、盖章。 | 需要使用盖章或者签字盖章的响应文件的组成部分 | 见响应文件 第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见响应文件 第 页 |
| 3 | 响应文件中承诺的响应文件有效期不少于采购文件中载明的响应文件有效期。 | 响应函 | 见响应文件第 页 |
| 4 | 响应文件满足采购文件的其它实质性要求。 | 采购文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，采购文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见响应文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

## 五、评审标准相应的商务技术资料

（按采购文件第四部分评审办法前附表中“响应文件中评审标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

## 六、商务技术偏离表

| 序号 | 采购文件章节及具体内容 | 响应文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：本表不允许负偏离；供应商的响应文件与磋商文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。供应商保证：未在上表中说明的，将被认为完全响应磋商文件的规定。

## 七、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

# 报价文件部分

目录

（1）报价单…………………………………………………………………………（页码）

（2）已标价工程量清单……………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、报价单

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方采购文件要求，我们，本响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下报价单的价格完成（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的实施。

报价单(单位均为人民币元)

| 项目名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磋商报价（小写） |  |  |  |  |  |
| 磋商报价（大写） |  |  |  |  |  |

注：

1、供应商需按本表格式填写，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应文件无效；。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应文件无效；采购内容未包含在《报价单》名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应文件无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额、施工范围、施工工期、项目经理、执业证书信息、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、已标价工程量清单

注：按采购文件工程量清单编制

三、中小企业声明函（如果有）

[竞争性磋商公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）

我方                         (供应商全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【项目编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

供应商（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

供应商法定名称章（印模）                供应商“XX专用章”（印模）

附件5：联合协议

（以联合体形式参与的，提供联合协议；本项目不接受联合体或者供应商不以联合体形式参与的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）【项目编号：（采购编号）】响应。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及响应内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合响应中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部工程由小微企业承建，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体磋商的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价给予2%的扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按采购文件第一部分竞争性磋商公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果成交，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合响应的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(盖章/公章)：

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：分包意向协议

（成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的工程全部由小微企业承建，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予2%的扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按采购文件第一部分竞争性磋商公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

供应商名称(盖章)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据采购文件第二部分供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件8：工程量清单（另附）

附件9：图纸（另附）