上墅乡董岭村神童坑水库新建工程

勘察设计服务政府采购项目

竞

争

性

磋

商

文

件

项目编号：ZJYX(AJ)2024-001

采购项目：上墅乡董岭村神童坑水库新建工程勘察设计服务政府采购项目

采 购 人：安吉县上墅乡人民政府

采购代理机构：浙江耀信工程咨询有限公司

采购类型：分散采购委托代理

2024年04月

目    录

第一章  竞争性磋商公告…………………………………………………………………………………3

第二章  供应商须知……………………………………………………………  ………………………6

第三章  磋商项目采购需求……………………………………………………………………………17

第四章  磋商原则和程序………………………………………………………………………………22

第五章  合同主要条款…………………………………………………………………………………28

第六章  响应文件格式…………………………………………………………………………………31

# 第一章    竞争性磋商公告

项目概况 上墅乡董岭村神童坑水库新建工程勘察设计服务政府采购项目的潜在供应商应在政府采购云平台http://www.zcygov.cn（以下简称“政采云平台”）；获取（下载）采购文件，并于2024年05月08日09:00时（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJYX(AJ)2024-001

项目名称：上墅乡董岭村神童坑水库新建工程勘察设计服务政府采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：950000.00

最高限价（元）：950000.00

采购需求：

数量：1

预算金额（元）：950000.00

单位：项

简要规格描述：实施上墅乡董岭村神童坑水库新建工程勘察设计服务，具体内容及要求详见采购文件。

备注：

合同履约期限：标项 1，服务期限：合同签订后 75 日历天内完成项目所有规划方案编制及设计服务工作，具体时间以合同约定时间为准。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小（小微）企业采购，中小微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）应按照采购文件附件的格式要求在资格证明文件中提供《中小企业声明函》；

3、本项目的特定资格要求：

（1）具备工程设计综合甲级资质或工程设计水利行业丙级及以上资质；

（2）项目负责人须具有水利水电工程高级工程师及以上职称。

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2024年05月08日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台http://www.zcygov.cn（以下简称“政采云平台”）；

方式：本项目采购文件实行“政采云平台”在线获取，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政采云平台”的账号注册，同时办理CA数字证书申领； 潜在供应商登陆“政采云平台”，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）；

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2024年05月08日09:00时（北京时间）

地点（网址）：供应商的响应文件应通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”在线递交，以及在政采云平台（www.zcygov.cn）在线参加磋商。

五、响应文件开启

开启时间：2024年05月08日09:00时（北京时间）

地点（网址）：供应商的响应文件应通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”在线递交，以及在政采云平台（www.zcygov.cn）在线参加磋商。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：1）书面质疑受理地点及联系人：安吉县胜利东路199号天启铭楼8楼浙江耀信工程咨询有限公司，联系人 任新涛 0572-5119277,同时将质疑函扫描件以电子邮件形式发送至电子邮箱1078820334@qq.com。

在线质疑：根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

2）本项目执行的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）； 《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；《财政部、国家环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3）资格审查：本项目采用资格后审。

4）本次采购有关信息发布媒介 浙江政府采购网 http://zfcg.czt.zj.gov.cn 安吉县公共资源交易网 http：//www.ajztb.com

5）采购代理费用 由成交供应商支付。

6）本采购项目成交供应商与采购人签订的政府采购合同适用于浙江省政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《安吉财政“政采贷”办理指引》。网址：http://www.anji.gov.cn/art/2021/10/28/art_1229518630_3837633.html

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：安吉县上墅乡人民政府

地址：浙江省安吉县上墅乡

传真：/

项目联系人（询问）：王女士

项目联系方式（询问）：0572-5046046

质疑联系人：王女士

质疑联系方式：0572-5046046

2、采购代理机构信息

名称：浙江耀信工程咨询有限公司

地址：安吉县胜利东路199号天启铭楼

传真：/

项目联系人（询问）：王琳

项目联系方式（询问）：15067251023

质疑联系人：任新涛

质疑联系方式：0572-5119277

3、同级政府采购监督管理部门

名称：安吉县财政局

地址：安吉县昌硕街道凤凰路188号

传真：/

联系人：采监科王庭

监督投诉电话：0572-5807951

# 第二章  供应商须知

## 前  附  表

| 序号 | 内容要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：上墅乡董岭村神童坑水库新建工程勘察设计服务政府采购项目 项目编号：ZJYX(AJ)2024-001 |
| 2 | 采购数量及单位： 详见第三章 |
| 3 | 采购资金来源：财政资金，已落实。 付款方式：采购人自行支付。 |
| 4 | 磋商报价及费用： 1、本项目应以人民币报价； 2、不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用； 3、本次招标代理费由中标人支付。收费额按成交价计，0-100万（含）按1.5%，100-500万（含）按1.1%，差额定率累进法计算。结算方式时间为：中标供应商在领取中标通知书前，以转账、银行汇票或现金缴入代理公司账户为准。 账户：浙江耀信工程咨询有限公司安吉分公司 账号：601501201900012656 嘉兴银行安吉支行 |
| 5 | 供应商资格要求： 见采购公告第六条 |
| 6 | 磋商保证金： 不收取。 |
| 7 | 现场踏勘： 供应商可自行踏勘现场，踏勘现场须做好防护以及踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担。 |
| 8 | 答疑与澄清： （1）供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 （2）质疑和投诉需按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，范本在浙江政府采购网中“下载专区”内下载，质疑时供应商需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购环节的质疑。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 （3）质疑受理：1、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。 2、供应商应将书面质疑函邮寄至安吉县胜利东路199号天启铭楼8楼浙江耀信工程咨询有限公司，联系人 任新涛 0572-5119277,同时将质疑函扫描件以电子邮件形式发送至电子邮箱1078820334@qq.com。 |
| 9 | 响应文件的制作及组成： (1)响应文件组成： 资格证明文件、技术商务文件、报价文件。 (2)响应文件编制： 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 (3)响应文件的形式： ☑电子响应文件（包括“电子加密响应文件”和“备份响应文件”，在响应文件编制完成后同时生成）。 “电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件；“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件，其他方式编制的备份响应文件无效。 (4)响应文件份数： “电子加密响应文件”(必须提交）：在线上传递交一份。 “备份响应文件”（不强制提交）：密封包装后在响应文件递交截止时间前邮寄至安吉县胜利东路199号天启铭楼8楼浙江耀信工程咨询有限公司，联系人 王琳，联系电话 15067251023，数量为U盘一份。 |
| 10 | 响应文件的上传和递交： （1）“电子加密响应文件”的上传、递交： 供应商应在响应文件递交截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政采云平台”，否则响应文件无效。 “电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 （2）“备份响应文件”的密封包装、递交： 供应商在“政采云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以在响应文件递交截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份响应文件”（一份）； “备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、供应商名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达的“备份响应文件”无效； 通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。响应文件递交截止时间前，供应商仅递交了“备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”成功上传至“政采云平台”的，其响应文件无效。 |
| 11 | 响应文件递交地点及截止时间： 地点：通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线递交响应 时间：2024年05月08日09:00时 |
| 12 | 磋商会议时间和地点： 地点：通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线磋商 时间：2024年05月08日09:00时 供应商应准时在线参加。 |
| 13 | 电子加密响应文件的解密和异常情况处理： （1）磋商时间到，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 （2）通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，供应商如按规定递交了“备份响应文件”的，以“备份响应文件”为依据（由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为响应文件撤回。 （3）响应文件递交截止时间前，供应商仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“政府采购云平台”的，响应文件无效。 |
| 14 | 可中止电子交易活动的情形 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动： （1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； （2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的； （3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的； （4）病毒发作导致不能进行正常操作的； （5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。 |
| 15 | 评审办法： 详见本磋商文件第四章 |
| 16 | 成交公告及成交通知书： 采购人依法确定成交供应商2个工作日内，发出成交通知书。 同时成交公告发布于浙江政府采购网 (http://zfcg.czt.zj.gov.cn/) 、安吉县公共资源交易网（http://ggzy.anji.gov.cn/），成交公告期限为1个工作日。成交供应商的《中小企业声明函》（如有）随成交结果同时公告。 |
| 17 | 履约保证金： 不收取。 |
| 18 | 签订合同： 成交通知书发出后30天内，成交供应商和采购人签订政府采购合同。享受政府采购支持中小企业扶持政策成交的供应商，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 19 | 信用记录查询：依据财库[2016]125号文件执行 查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 时间：提交首次响应文件截止时间前3年内； 查询记录和证据的留存：网站查询，打印留存。 使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其资格审查不通过。 |
| 20 | 政府采购政策执行： （1）采购本国生产的货物、工程和服务（经审批允许进口产品投标的除外） （2）支持绿色采购 （3）支持科技创新 （4）中小企业信用融资 （5）支持中小企业发展 |
| 21 | 节能环保要求： 根据财政部、国家发改委最新一期“节能产品政府采购清单的通知” （以下简称“节能清单”），本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，供应商所投的相应产品须为列入最新一期节能产品政府采购清单的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页，注明页码，否则投标无效。（注：在最新一期节能清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最新一期节能清单。） 供应商提供产品如是环境标志产品，应列入财政部、环保部联合印发的《关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：施行优先采购的产品按照优先采购执行。（需提供该产品所在的环保或节能产品政府采购清单页及有关部门的证明文件） |
| 22 | 磋商注意事项： （1）成交后，供应商拒绝签订合同的，采购人可以依法按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。供应商成交后拒绝签订合同的，应按预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，供应商应继续承担超过部分的损失。 （2）存在下列行为的，采购人将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： 中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； 响应文件有效期内撤销响应文件的。 |
| 23 | 响应文件有效期： 90天。 |
| 24 | 供应商注册： 未注册加入“浙江省政府采购供应商库”的供应商，应当按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定进行注册登记（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。一旦被确定为中标候选供应商的，应当在发出成交通知书前按规定进行注册申请，否则，采购人将拒绝向其发出成交通知书。 |
| 25 | 特别说明： 本表与采购文件其他部分内容不一致的，以本表为准。本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 26 | 纸质版投标文件（响应文件）的提供：中标（成交）供应商应在中标（成交）公告发出后三天内提供与在线投标（响应）文件一致的纸质版响应文件及在线询标答复函、最终报价表等，共一式三套。具有电子签章或单位公章，提交给采购代理机构作为各单位资料存档使用。中标（成交）供应商应确保纸质版资料与在线电子版资料的一致性，否则导致后期纠纷的责任由中标（成交）供应商自行承担。 |

# 一、适用范围

仅适用于本次竞争性磋商采购所叙述的工程、货物和服务。

# 二、定义

1、“采购人”系指安吉县上墅乡人民政府。

2、“采购代理机构”系指浙江耀信工程咨询有限公司。

3、“招标采购单位”系指组织本次磋商的“采购人”和“采购代理机构”。

4、“供应商”系指向采购代理机构提交磋商响应文件的供应商。

5、“工程、货物和服务”系指按竞争性磋商文件要求的工程、货物和服务。

# 三、供应商的资格要求

符合竞争性磋商公告第六条供应商资格要求。

# 四、磋商费用

无论竞争性磋商过程和结果如何，供应商自行承担与磋商响应有关的全部费用。

# 五、竞争性磋商报价

1、竞争性磋商报价以人民币为结算货币。

2、磋商报价应按竞争性磋商文件中相关附表格式填写。

▲3、磋商响应文件中只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4、磋商报价分二轮或三轮进行，首次报价在响应文件中体现；最终报价由各供应商在规定的时间内在政采云平台在线完成；政采云平台在线报价操作失败的，供应商应及时联系采购代理机构，通过指定的电子邮箱提供（指定邮箱：1078820334@qq.com）。

5、供应商应按竞争性磋商文件的要求认真填写相应材料，磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

6、供应商应充分考虑因各种原因可能发生的费用。对没有填报的费用，采购人认为所有费用已包含在总价中，除合同条款另有规定外，不得进行调整。

7、供应商对竞争性磋商文件里有关磋商报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在磋商前提出修改意见，否则视同全部确认。

# 六、磋商保证金

# 不收取。

# 七、履约保证金

# 不收取。

# 八、质疑和投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)的规定，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人和采购代理机构提出询问，采购人和采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1、供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑起算日期如下：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

3、质疑和投诉需按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，范本在浙江政府采购网中“下载专区”内下载，质疑时供应商需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购环节的质疑。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程和成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

4、供应商一旦递交了响应文件，即被视为接受了本采购文件的所有内容，对采购文件无任何异议。

# 九、采购文件的澄清与修改

提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取采购文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交响应文件截止时间。

# 十、响应文件有效期

1、响应文件从磋商之日起，有效期为90天。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、响应文件有效期内，供应商撤销其响应文件的，采购人将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开。

# 十一、响应文件的组成

1、供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按照磋商文件及采购服要求，详细编制响应文件，并对磋商文件的要求做出实质上的响应。未实质上响应的响应文件将可能导致被拒绝，但允许报价在满足并优于采购要求的前提下出现的微小差异。

2、供应商必须按竞争性磋商文件的要求提供相关技术文件、资料，包括采用的计量单位，并保证响应文件的正确性和真实性，响应文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其磋商的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

3、响应文件的组成

3.1 资格证明文件

- 营业执照副本复印件；

- 法定代表人身份证明书；

- 法定代表人授权书；

- 有效的建设行政主管部门颁发的具备工程设计综合甲级资质或工程设计水利行业丙级及以上资质资质证书扫描件

- 有效的项目负责人水利水电工程高级工程师及以上资质证书扫描件；

- 中小微企业声明函；

- 残疾人福利性单位声明函；

- 监狱企业声明函；

3.2 技术商务文件

(1)磋商声明书；

(2)供应商同类项目实施情况一览表；

(3)体系认证证书；

(4)供应商情况一览表；

(5)商务响应表；

(6)总体设计方案及思路；

(7)本项目设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施；

(8)实地调查，现状分析；

(9)工程总体布置；

(10)投资估算；

(11)项目进度计划安排合理性质量保障措施；

(12)优惠条件；

(13)拟投入人员配置及相关证明材料；

(14)项目负责人情况表；

(15)技术偏离表；

(16)供应商需要说明的其他文件和说明；

(17)竞争性磋商文件有规定而无格式的资料和文件；

3.3 报价文件

- 初次报价表；

- 报价明细表；

- 投标报价需要的其他资料（采购人要求提供的或供应商认为需要提供的其它资料）。

以上磋商响应文件组成内容中的复印件均须CA签章。。

# 十二、响应文件编制（电子交易）

1、本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线响应（电子交易）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密响应文件。

2、供应商应当按照本章节 “响应文件的组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制响应文件。

3、本采购文件中有提供格式的，供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的或采购文件要求提供相关证明的，还需后附相关证明材料），未提供格式的，请各供应商自行拟定格式，加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

4、响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

5、响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

6、供应商没有按照本采购文件内 “响应文件的组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是供应商的风险，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

7、响应文件的签章

7.1 响应文件的签章见《前附表》；

7.2 响应文件应由供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖供应商公章。

7.3 参与在线响应时如遇平台技术问题详询95763。

8、响应文件的形式

8.1 响应文件的形式：见《前附表》；

8.2 “电子加密响应文件”：“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

8.3 “备份响应文件”：“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份响应文件”视为无效的“备份响应文件”。

9、响应文件的份数

响应文件的份数：见《前附表》。

# 十三、响应文件的递交

1、响应文件的上传、递交响应文件”的上传、递交：见《前附表》。

2、“电子加密响应文件”解密和异常情况处理“电子加密响应文件”解密：见《前附表》。

3、响应文件的补充、修改或撤回

3.1 供应商应当在响应截止时间前完成响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，“政采云平台”将予以拒收。

3.2 响应截止时间后，供应商不得撤回、修改《响应文件》。

4、响应文件的备选方案

供应商不得递交任何的备选（替代）方案，否则其响应文件将作无效处理。与“电子加密响应文件”同时生成的“备份响应文件”不是备选方案。

5、响应截止期

5.1供应商应按前附表规定的时间、地点将“电子加密响应文件”上传至“政采云平台”，响应截止时间后递交的“电子加密响应文件”，“政采云平台”将予以拒收。

5.2供应商应按前附表规定的时间、地点将“备份响应文件”递交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的“备份响应文件”。

5.3采购人可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交响应文件的截止日期。在上述情况下，采购人与供应商以前在响应截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的响应截止期。

# 十四、响应文件情形

发生下列情况之一的响应文件被视为无效：

1、在采购文件规定的递交截止时间以后送达的响应文件；

2、响应文件递交截止时间前，供应商仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“政府采购云平台”的，响应文件无效。

3、与采购文件有重大偏离的响应文件；

4、磋商时供应商法定代表人（或授权代表）未在线参加磋商的；

5、不具备磋商文件中规定的资格条件要求的；

6、不符合法律、法规和本采购文件规定的其他实质性要求的。

7、电子响应文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份响应文件的；

8、未按磋商文件签署盖章的；

9、仅提交“备份响应文件”的；

10、供应商提交两份或两份以上内容不同的磋商响应文件，或在一份磋商响应文件中对同一采购项目有两个或两个以上报价的；

11、磋商响应文件载明的采购项目完成期限超过磋商文件规定的期限，采购人不能接受的；

12、磋商响应文件载明的采购项目磋商有效期、服务质保期少于磋商文件规定期限的；

13、磋商响应文件未响应磋商文件规定的付款方式的；

14、磋商货物的技术规范、技术标准明显不符合国家强制性要求的；

15、磋商货物载明的验收标准和方法等不符合国家规定及招标文件要求的；

16、磋商响应文件字迹模糊辨认不清的（磋商小组一致认为难以确认）；

17、超出经营范围竞标的；

18、提供不真实资料的；

19、磋商服务的服务指标、参数等存在实质性偏离（磋商小组一致认定）的；

20、二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于市场平均价的；

在磋商中，出现下列情形之一的，应予废标：

1、符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的（特殊情况经审批同意的除外）；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、因重大变故，采购任务取消的;

4、供应商的报价均超最高限价的，采购人不能支付的;

5、法律、法规、规章等规定的其他情形除外。

废标后，招标采购单位将废标理由通知所有供应商。

本磋商规则及程序只适用于“本项目磋商文件”。

串通磋商的情形：

1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

5、不同供应商的响应文件相互混装；

# 十五、确定成交供应商方法：

# 在质量与服务均能满足采购项目要求的前提下，以综合得分由高到低的原则确定成交供应商， 详细的磋商程序见竞争性磋商文件第四章内容。

# 十六、授予合同

1、授予合同的依据

招标采购单位签发的成交通知书；

磋商文件、磋商文件的修改及补充通知（函）；

响应文件和磋商时供应商作出的书面澄清、说明、纠正、承诺等；

2、合同签订

2.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内签订合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现成交结果和磋商承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.2 成交供应商有拖延、拒签合同的或有弄虚作假情况的，将被取消成交资格，给采购人造成的损失应予以赔偿，同时采购人可以与根据评审报告推荐的顺序与排位在成交供应商之后下一成交候选供应商签订合同，以此类推。

3.采购人如不与成交供应商订立合同，或者采购人、成交供应商订立背离合同实质性内容的协议，由政府有关部门责令改正，同时依法承担相应法律责任。

4.签订合同后2个工作日内，采购人应及时在政采云平台进行合同备案。

# 十七、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 十八、终止采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、除相关规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的。

# 十九、采购项目需要落实的政府采购政策

- 采购本国生产的货物、工程和服务（经审批允许进口产品投标的除外）

本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

- 支持绿色采购

1、根据财政部、国家发改委最新一期“节能产品政府采购清单的通知” （以下简称“节能清单”），本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，投标人所投的相应产品须为列入最新一期节能产品政府采购清单的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页，注明页码，否则投标无效。（注：在最新一期节能清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最新一期节能清单。）

投标人提供产品如是环境标志产品，应列入财政部、环保部联合印发的《关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：施行优先采购的产品按照优先采购执行。（需提供该产品所在的环保或节能产品政府采购清单页及有关部门的证明文件）

2、对于采购货物的配置中，优先采购绿色低碳产品。

修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3、优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。

政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》

选择合理运输路线，有效利用车辆，科学配装，提高运输效率，降低物流成本和资源消耗，并降低尾气排放。

4、加大新能源、清洁能源公务交通工具政府采购力度，机要通信等公务用车除特殊地理环境等因素外原则上采购新能源汽车，优先采购提供新能源交通工具的租赁服务。

- 支持科技创新

采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

（四）中小企业信用融资

本采购项目中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于浙江省政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《安吉财政“政采贷”办理指引》。网址：http://www.anji.gov.cn/hzgov/front/s553/zwgk/gggs/20231228/i3691136.html。

（五）支持中小企业发展

本项目为专门面向中小企业采购，为本项目提供服务的企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的所属行业分类为建筑业。提供工程/服务非中小（小微）企业的，投标人资格审查不通过；符合以下条件的中小微型企业应按照采购文件附件的格式要求在资格证明文件中提供《中小企业声明函》。

1、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2、在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

5、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

6、可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

7、中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第三章  磋商项目采购需求

本技术要求适用于《上墅乡董岭村神童坑水库新建工程勘察设计服务政府采购项目》的采购，是采购人为该项目的供应商提出的技术规范要求，为供应商完成响应文件的依据。本章所提出的内容为本项目的最低要求，供应商必须认真阅读以下内容，以免造成磋商损失。

一、项目概况

1、项目编号：ZJYX(AJ)2024-001

2、项目名称：上墅乡董岭村神童坑水库新建工程勘察设计服务政府采购项目

3、项目规模：拟在上墅乡董岭村神童坑新建水库一座，坝长约145m，坝高约22.5m，工程投资约1700万元。

- 主要工作内容

本项目范围内的设计所有相关任务，包括项目初步设计及优化（含概算编制）、测量、地质勘察以及报批配合、施工配合、验收配合等工程实施期间的其他相关服务。

设计要求：。各阶段设计成果应满足国家及地方相关规范、规程、标准及规定，并满足采购人所期望实现的质量目标和效益目标。设计深度应达到国家及地方相关要求，施工图设计深度尚须满足后期工程量清单招标要求的深度。

- 进度要求：

| 序号 | 资料及文件名称 | 套数 | 提交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可行性研究报告 | ≥5 | 合同签定后25天内 | 含测量及地质勘察 |
| 2 | 初步设计报告 | ≥5 | 可研批复后20天内 | 提供资料的完整性、准确性和时间须满足工程施工进度要求。 |
| 3 | 施工图设计（含补充、修改时间） | ≥8 | 初步设计批复后30天内 |  |
| 4 | 后续服务（出具设计技术联系单等） | ≥5 | 业主发出指令后2天内提供 |  |

- 成果要求：

1、成果主要包括：

①初步设计报告及附图；

②地质勘察报告。

③施工图设计文件。

2、以上报告成果形式包括纸质版和电子版，具体数量根据采购人实际需求有所变动。

3、文件（图纸、文本等）应提交可编辑的电子文档（word、excel、autocad文件格式），电子文档不设加密辅助软件，可脱机使用。

- 项目团队要求

1、供应商应组建能够满足本项目服务需要的项目小组，按照工作范围和内容完成设计工作，并按约定向委托单位汇报工作进展。在响应文件中明确投入本项目服务的人员基本配备。

2、供应商拟投入团队成员须具有较高的专业素养和一定工作经验，响应文件中承诺的人员在服务过程中须保持人员的相对稳定；如果人员渎职或不能胜任工作或从事其他违法活动，采购人有权以书面形式提出更换要求，成交供应商应立即派出具有同等资历的人员替换。若工作进度没有达到响应文件中承诺的进度计划时，采购人有权提出要求增加技术服务人员和技术力量，成交供应商应立即安排，一切费用由成交供应商承担。

- 设计的一般要求

1、设计人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致安全生产隐患或者生产安全事故的发生。

采用新结构、新材料、新工艺的工程和特殊结构的工程，设计人应当在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。设计人及设计人员必须对其设计负责。

2、设计人必须贯彻“技术先进、安全可靠、适用耐久、经济合理”的基本原则，加强总体设计，重视与城镇建设总体规划、土地开发利用规划、农田水利、森林植被、水土保持、生态环境、特殊设施保护区、其他运输方式和其他建设工程的总体协调和配合，节约资源、保护环境、合理选用技术指标、树立全寿命周期成本的理念，充分发挥工程建设项目经济、社会和环境的综合效益。

3、设计文件必须符合下列要求：

（1）设计文件的编制必须严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文及相关工程建设的法律、法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同的要求；

（2）设计文件的编制须符合国民经济、社会发展规划和产业政策，贯彻提高社会经济效益和促进技术进步的方针，实行资源综合利用，节约资源和能源，符合国家自然风景区、城市、集镇、村庄规划和相关专业规划，符合国家有关劳动安全卫生、消防、抗震等规定；

（3）设计依据的基本资料应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算可靠，并符合系统运行安全的要求；

（4）设计文件的深度应满足相应设计阶段的有关规定，并符合相关规范的要求；

（5）设计文件必须保证工程质量和安全的要求，符合安全、适用、耐久、经济、美观的综合要求；并应特别注意沿线景观及沿线设施的协调性和环境保护、水土保持的要求；

（6）设计文件中关于工程建设材料、配件和设备的选用，应当注明其性能及技术标准，其质量要求必须符合国家规定的标准，但不得指定生产厂、供应商和产品品牌。

4、设计人必须根据批复的可行性研究报告等相关规定的设计深度完成初步设计工作。初步设计文件经审查批复后，则作为编制施工图设计文件和控制建设项目投资的依据。

设计人的初步设计文件必须接受采购人、咨询单位及采购人的上级主管部门的审查，凡审查意见中提出的问题，设计人应逐条给予认真贯彻落实，提交书面的反馈意见并免费修改初步设计文件。

5、若采购人或采购人上级主管部门认为需要进行技术设计，设计人应根据采购人要求，按相关规定编制技术设计文件和修正概算，并通过采购人上级主管部门的审查。如果采购人在招标阶段已明确本项目包括技术设计并且在报价清单中已列有相应报价子目，则按设计人在报价清单中所报的相应费用支付；否则，对于采购人在项目实施过程中提出的技术设计，采购人应另行支付费用。

6、设计人应按批准的初步设计完成施工图设计工作，并接受采购人、咨询单位及采购人上级主管部门对施工图设计文件的审查，然后按审查意见修改施工图设计文件。设计人应在采购人规定的时间内完成施工图预算的编制，施工图设计文件及施工图预算应按各施工标段进行编制。施工图设计文件批复后，则作为编制施工招标文件的依据。

7、当采购人或咨询单位认为需调用设计人的设计计算书时，设计人必须及时提供。

8、设计人应按采购人要求的数量（符合规范要求）提供所有为完成勘察设计所必需的研究试验阶段性或成果性报告，接受采购人或上级主管部门的审查，并对相关问题作出澄清和解答。

9、设计人应根据设计需要开展专题研究工作，提交相应专题研究报告，并通过采购人或上级主管部门的审查。

- 后续服务

1、可研后续服务

配合、协助采购人完成各种基础资料的验收工作；

配合、协助采购人完成可研文件的审查，技术答疑，技术评审等；

2、初步设计后续服务

配合、协助采购人完成初步设计、施工图设计文件的审查，技术答疑，技术评审等；

3、施工图设计后续工作

施工图审查：积极配合采购人做好设计文件的审查工作，并根据审查意见修改。

施工和监理招标：及时提供完整的施工图纸文本（及电子版本），配合采购人做好招标工作。

技术交底：施工图设计完成后，根据采购人安排的时间，及时派各分项设计技术骨干进施工现场进行技术交底。

在施工阶段，设计人员主动到现场服务，及时解决施工中与设计有关的问题，主动提供施工期间的难点、重点工作的技术支持。根据现场实际情况，做好设计变更，一般变更1～3天由设计代表现场完成；对于重大设计变更，由专业总工程师到现场与采购人和施工单位、监理单位共同协商，按照采购人的要求及时完成设计变更。

积极配合采购人进行的竣工验收工作，应采购人邀请，参加竣工验收工作。

4、提供从验收合格之日起两年内免费后期设计指导，负责对其实施项目提供现场服务，并要求成交供应商在接到采购人的电话后24个小时内响应到达现场，并最迟在第2个工作日内提供解决方案，以保证项目的正常进行。

5、必须按规定程序和有关要求进行实施，服务过程中的各种设计质量及人身财产安全意外，其责任由成交人承担，采购人不承担任何责任。

- 服务费支付方式

成交供应商办理服务费结算时须按结算金额开具发票，并承担由此产生的一切税金。合同价款按以下进度核准支付：

①合同签订后7个工作日内支付合同价款的40%作为预付款；

②初步设计完成后7个工作日内支付合同价款70%；

③施工图编制完成后7个工作日内支付合同价款90%；

④完工验收后7个工作日内一次性付清合同剩余款项；以上款项支付均不计息。

在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述预付款比例的规定。

- 知识产权保护

1、供应商保证本项目响应文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则须承担由此引起的全部法律责任和经济责任；

2、若供应商使用他人的专利、专有技术，供应商应自行承担所涉及的一切费用；

3、采购人对各供应商递交的响应方案不予退回。

4、采购人有权在评标会后公开介绍、展示、评价、推广已支付方案设计使用费的响应方案，不再支付其它费用。

- 履约保证金

不收取。

- 注意：

1、本竞争性磋商文件中带“▲”的条款为主要条款，供应商必须在响应文件中全部作出响应，否则将作响应无效处理。

2、为了更好地实现采购目标，磋商小组可以修改竞争性磋商文件，对采购需求、合同草案作出实质性变动，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商收到修改采购文件的通知后，可以决定是否继续参加磋商活动。

# 第四章  磋商原则和程序

根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等要求，遵循公开、公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则，以及《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》的相关规定，制定本评审办法。

## 一、开启响应文件

1、采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政采云平台”组织磋商、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、供应商法定代表人或法定代表人授权代表必须在线出席磋商会议。供应商因未在线出席磋商会议而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

3、磋商时间到，采购代理机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。

通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，供应商如按规定递交了“备份响应文件”的，以“备份响应文件”为依据（由采购代理机构按“政采云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为响应文件撤回。

## 二、磋商小组

1、本项目磋商小组依法由3人（含）以上奇数的人员组成，磋商小组对响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

2、磋商期间，供应商法人代表或授权委托人必须全程在线，负责解答有关事宜。

3、磋商过程应严格保密，磋商小组及有关工作人员应严格遵守纪律，不得泄露任何磋商信息。

## 三、竞争性磋商原则与方法

1、磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2、未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3、在磋商期间，供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动。

4、在磋商过程中，磋商小组成员不得与供应商私下交换意见，在竞争性磋商工作结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员之外。

5、采购人、采购代理机构不得向磋商小组中的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

## 四、磋商程序

- 响应文件解密后，磋商小组将对依法对供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和资信技术的评审工作。

- 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

- 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

- 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

- 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

- 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。初次报价不公开。

- 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 根据《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124号）以及《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214号）规定：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- 经磋商确定最终采购需求后，由磋商小组根据采购文件规定的评分办法对响应文件的技术资信部分进行评分。

- 磋商小组在磋商结束后，要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。超过规定时间提交的报价无效。

- 供应商在规定的时间内提交最终报价，代理机构协助计算供应商的价格得分。

- 采购代理机构协助磋商小组汇总计算各供应商综合得分。

- 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3家成交候选供应商，并编写评审报告。符合相关规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

- 磋商小组通过电子交易平台向采购人及其委托的代理机构提交评审报告。同时打印纸质评审报告签署后由采购代理机构保存。

- 评审结束后，代理机构通过电子交易平台或发送邮件形式向各供应商公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

- 磋商会议结束。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## 五、磋商文件的澄清

1、供应商对磋商文件如有疑义的，应在规定的答疑时间内以书面形式告知采购人，以便及时对磋商文件作出澄清。

2、在磋商期间，磋商小组有权要求供应商对其提交的文件资料进行澄清。供应商应派授权代表和有关专业人员接受询问，并对有关内容进行澄清。

3、对在澄清中涉及到的商业秘密，磋商小组成员及参加磋商的有关工作人员负有保密责任。

4、磋商小组以书面形式对磋商文件作出的修改或补充，与磋商文件具有同等法律效力。

## 六、确定供应商办法

1、本项目由采购人确定成交供应商。

2、本次评审采用综合评分法，即在质量和服务均能满足竞争性磋商文件实质性要求且综合得分由高到低的原则确定成交候选供应商。

3、磋商结束后，磋商小组拟制评审报告。

4、采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告交采购人确认。

5、采购人在收到评审报告后5个工作日内对评审结果进行确认。

6、采购人确定成交供应商后2个工作日内，采购代理机构在相关网站上发布成交公告，同时发出成交通知书。

七、综合评分法

1、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分15分、技术资信商务分85分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分，评审总分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。综合得分由高到低顺序依次排名，排名第一的供应商为第一成交候选供应商，排名第二的供应商为第二成交候选供应商，其他供应商的成交候选资格依此类推，评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

2.评分细则和内容

2.1 价格分   15分

1、价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且价格最低的磋商报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/磋商报价）×15%×100（保留两位小数）

注：计算以最终报价为依据，最终报价超控制价的响应文件无效。

2、政府采购政策执行：

政府采购政策执行：本项目执行1）条款

根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。为本项目提供服务的企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的所属行业分类为建筑业。

(1）本项目为专门面向中小企业采购，提供服务的供应商非中小企业的，供应商资格审查不通过；符合上述条件的中小微型企业应按照采购文件附件的格式要求在资格证明文件中提供《中小企业声明函》；

(2）符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品和服务的投标价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的投标价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。采购代理机构在中标结果公告中公开中标的《中小企业声明函》。

3、残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

3.1残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

3.2 同时提供以下所有证明材料的供应商被认定为残疾人福利性单位：

① 提供《残疾人福利性单位声明函》；

② 提供社保缴纳人员名单、录用的残疾人的《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》复印件。

4、监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的供应商被认定为监狱企业：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

2.2 技术商务资信分的计算（85分）

| 序号 | 项目内容 | 评分依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术分60分 | 设计方案（0-48分） | 现状调查（0-10分） 根据供应商对项目背景、区域定位、现状资源、规划范围等内容的了解程度、重点问题的提出、难点的分析是否科学合理、切合实际，综合打分。 ①分析了解具体、详细、到位的，得7-10分； ②分析了解比较具体、详细、到位的，得4-7(不含)分； ③分析不够具体、详细、到位的，得0-4(不含)分； ④未提供或不符合采购需求的不得分。 |  |
| 2 |  |  | 整体设计方案（0-10分） 根据投标人设计方案的完整性、详细程度、合理性，进行综合打分。 ①方案完整、详细、合理可行，符合项目实际得7-10分； ②方案较完整、较详细、较合理可行，较符合项目实际得4-7(不含)分； ③方案不完整、不详细、有缺陷或不符合项目实际得0-4(不含)分； ④未提供或不符合采购需求的不得分。 |  |
| 3 |  |  | 设计主题（0-13分） 根据设计主题，内容与形式的统一情况进行打分。 ①设计主体合理，内容与形式统一得6-8分； ②设计主体较合理，内容与形式较统一得3-6(不含)分； ③设计主体不够合理，内容与形式不同意有缺项得0-3(不含)分； ④未提供或不符合采购需求的不得分。 |  |
| 4 |  |  | 方案设计深度（0-5分） 根据提供的设计说明以及初步设计方案内容，技术方案涵盖内容的广度和全面性，与规定的相关深度符合性综合打分。 ①设计说明及方案涵盖内容广、考虑全面、与规定相符合得4-5分； ②设计说明及方案涵盖内容较广、考虑较全面、与规定较符合得2-4(不含)分； ③设计说明及方案涵盖内容不够广、考虑不够全面、与规定有明显不合理得0-2(不含)分； ④未提供或不符合采购需求的不得分。 |  |
| 5 |  |  | 关键技术难点及解决方案（0-5分） 分析本项目特点及难点并列出，根据特点及难点提供解决方案。根据特点难点的分析以及解决优化方案内容综合评分。 ①分析具体、详细、到位，解决方案合理可行的，得7-10分； ②分析比较具体、详细、到位，解决方案比较合理可行的，得4-7(不含)分； ③分析不够具体、详细、到位，解决方案一般的，得0-4(不含)分； ④未提供或不符合采购需求的不得分。 |  |
| 6 |  |  | 造价控制（0-5分） 根据方案实施的经济性、施工工艺、取材、以及其他影响施工方案的实施难度的因素等进行评分。 ①方案完整、详细、合理可行，造价控制符合项目实际得4-5分； ②方案较完整、较详细、较合理可行，造价控制较符合项目实际得2-4(不含)分； ③方案不完整、不详细、有缺陷，造价控制不符合项目实际得0-2(不含)分； ④未提供或不符合采购需求的不得分。 |  |
| 7 |  | 进度安排（0-5分） | 根据项目进度安排，各时间节点完成的目标设定，综合打分。（0-5分） ①工作部署和计划详实，进度安排合理可行的，得4-5分； ②工作部署和计划比较详实，进度安排基本合理可行的，得2-4(不含)分； ③工作部署和计划不够详实，欠缺合理性的，得0-2(不含)分； ④未提供或不符合采购需求的不得分。 |  |
| 8 |  | 优惠条件（0-2分） | 根据供应商承诺提供的其他实质性优惠举措或增值服务，视其合理性、适用性及可实现性等综合打分，给予0-2分。 |  |
| 9 |  | 保障措施（0-5分） | 根据项目质量的保障措施是否合理、具体以及应急预案是否全面、周到等综合打分，给予0-5分。 ①具有详细的质量控制实施方案及内容，应急预案全面、周到的，得4-5分； ②质量控制实施方案比较详细，应急预案较全面、较周到得2-4(不含)分； ③质量控制实施方案和应急预案有明显缺项的，得0-2(不含)分； ④未提供或不符合采购需求的不得分。 |  |
| 10 | 商务资信及其他分25分 | 项目负责人 （0-8分） | 1.项目负责人同时具有注册土木工程师(水工结构)证书、注册土木工程师(岩土)证书得4分，最高得4分； 2.项目负责人自2020年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）以项目负责人身份承担过类似新建山塘或水库的设计业绩的每个得2分。本项最高得分4分。 提供证书及近3个月任意一个月社保证明。其中项目设计负责人身份认定以合同或中标通知书上注明的姓名为准，如上述证明文件均不能体现项目负责人姓名、任职、工程规模、工程内容等信息的，则须同时提供甲方或行业主管部门加盖单位公章的证明材料，否则业绩不予认可 |  |
| 11 |  | 项目组成员人员配备(不含项目负责人) (0-12.5分） | ①具有水利工程规划设计、水文与水资源、结构工程、桥梁工程、水土保持工程配备水利工程、电气工程、工程测量、工程地质专业等专业中级（含）以上职称，职称技术人员每个得2分，最高得10分；一人多证只计一次分。 ②具有注册土木工程师（水利水电工程）证书的每个得2.5分，最高得2.5分； 提供相关证书及近3个月任意一个月社保证明等证明材料扫描件并加盖公章。 |  |
| 12 |  | 业绩（0-1.5分） | 供应商承担过同类项目（新建山塘或水库）案例的每个得0.5分，最多得1.5分。 提供中标通知书或合同扫描件并加盖公章 |  |
| 13 |  | 体系认证（0-3分） | 提供有效期内的质量管理体系、环境认证体系、职业健康安全管理认证体系证书的，每提供一项得1分，最高得3分。 提供证书复印件及国家认监委官网查询页面截图，缺一不得分。 |  |

注：以上单位、人员各类证明文件（学历证明、职称证、资格证、业绩证明等）复印件均需加盖公章，附在响应文件中；提供材料不真实、不完整或伪造证明材料的，后果自负。提供的相关服务人员必须为投标供应商（本公司）的在职职工。要求提供原件备查的资料，请供应商授权代表在线参加磋商时随带，以备磋商小组必要时在线核验。

技术、资信、商务及其他分的计算

技术、资信、商务及其他分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总数算术平均分计算，计算公式为：技术、资信、商务及其他分=磋商小组成员评分合计数/磋商小组组成人员数

供应商评标综合得分=价格分+技术分+商务分+资信及其他分

# 第五章 合同主要条款

（本合同规定了主要格式，相关内容应根据采购情况进一步完善）

工 程 名 称：

工 程 地 点：

合 同 编 号：

设计证书等级：

发   包   人：

设   计   人：

签 订 日 期：

发  包  人：

设  计  人：

经项目竞争性磋商的结果，发包人委托设计人承担                设计，经双方协商一致，签订本合同共同执行。

第一条  本合同依据下列文件签订

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规、规章和办法。

1.3建设工程批准文件。

第二条　设计依据

2.1设计委托书或设计招标文件

2.2发包人提交的基础资料

2.3设计人采用的主要技术标准是：国家及浙江省现行的法规、规范。

第三条  合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同书

3.2成交通知书

3.3设计招标文件或设计委托书

3.4响应文件及附件

第四条  工程概况及设计内容

4.1工程概况：

4.2设计内容和阶段：

第五条  发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

第六条  设计人应向发包人交付的设计阶段的设计成果、份数和提交时间：

| 序号 | 设计 阶段 | 设计成果 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最终成果文件名称 | 份数 （份） | 最终成果效果图内容 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

注:

1. 非设计人造成的时间延误，上述成果提交日期相应顺延；

2. 发包人应当及时签收设计人交付的设计成果。有权对上述设计成果签收的签收人为：      ，如有变动，发包人应当以书面形式通知设计人；

3. 设计人交付的本合同所涉工作成果之载体包括：文本、图纸、电子文件。设计人交付工作成果的形式包括但不限于：直接送达、网络传输和邮寄等；

4. 交付各阶段设计成果时，如发包人要求成果文件超过本表份数，则超过部分另收成本费（仅指制作成本），可详细说明收费的单价。

第七条  本合同设计费

本合同设计费（大写）           元人民币。设计费按阶段分期支付，设计费支付进度详见下表：

| 设计阶段(收费比例) | 付费次序 | 占总设计费% | 付费额 （万元） | 付费时间 （由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1. 合同签订后，设计人收到的预付款抵作设计费（如有）。

2. 发包人应按上述规定的付费金额和付费时间向设计人支付设计费。如发包人未能按照约定的时间向设计人支付相应金额，设计人有权暂停下一步的设计工作，并有权暂停设计配合服务包括暂停出席项目相关的会议。

3. 以上费用包含免费配合发包人进行各项清单编制和建材选样工作；

第八条  双方责任

8.1发包人责任：

8.1.1发包人按本合同规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家及地方标准和技术规定进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限5天以上，且确实对设计进度产生影响的，设计人按合同规定交付设计文件的时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

8.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

8.1.3发包人变更已认可的上一阶段的工作成果，以至造成后一阶段设计内容不符合政府相关部门确认，或设计的返工和时间的延长，该责任由发包人全权承担。

8.1.4发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计成果时，如果设计人能够做到，则双方需另行协商签订补充协议或另行订立合同。发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

8.1.5在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金（如无定金则按合同价款的10%计取违约金，且不高于人民币伍万元整）；已开始各阶段设计工作的，发包人应支付已完成的各设计阶段的设计费，已开始的下一阶段的设计费按照设计人在该工作阶段已进行的工作量情况支付设计费，由双方协商支付比例。

8.1.6发包人必须按合同规定支付定金，未收到定金，设计人有权顺延设计成果的交付时间。

8.1.7发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应付金额万分之五的逾期违约金，且设计人提交设计成果文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

8.1.8非设计人原因，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，自设计人完成各阶段成果之日起60天以上的，发包人均应支付该阶段的设计费。

8.1.9发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作及交通等方便条件。

8.1.10发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术，不对外泄密。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

8.2设计人责任：

8.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计成果，并对其负责。设计文件的编制深度应符合国家相应文件规定的要求，功能满足发包人要求。

8.2.2设计人采用的主要技术标准是：国家及地方标准、规定，且以最新版本为准。

8.2.3设计合理使用年限：国家及地方标准、规范规定的年限。

8.2.4合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金，如无定金则按合同价款的20%计取违约金，且不高于人民币拾万元整。

8.2.5设计人应免费配合发包人委托的其他专业设计单位的设计工作，提供必要的设计条件或技术参数，并修改相应的设计图纸。

8.2.6设计人应免费配合发包人完成当地发经委、规划局、消防大队、环保局、住建局节能科等相关政府部门针对各阶段设计成果的审批。因设计人原因造成设计成果未获得相关主管部门批准而发生的修改，设计人不另收取任何费用。

8.2.7设计人按本合同规定的成果名称、份数和提交时间向发包人交付设计成果。由于设计人自身原因，延误了按本合同规定的各阶段设计成果的交付时间，每延误一天，应减收相关设计阶段该项目应收设计费的万分之五。

8.2.8设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况或由此给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

8.2.9设计人应参加设计项目有关的设计进度汇报会议、设计图纸交底会议、现场问题处理、各阶段验收工作等会议，并提出设计意见，对不超出原定设计范围内的内容做必要的修改、调整或补充。

8.2.10设计人交付的最终施工图设计成果中，关于本工程建筑面积的统计数据，与该工程建设完成后的由房产测绘部门对本项目建筑面积的统计数据不产生关联，但误差值应符合规划相关规定。

8.2.11设计人应协助发包人做好各建设材料的选样工作，负责材料材质、颜色、尺度、工艺的确认，并对发包人提出合理化建议，配合发包人做好清单审核和造价控制工作。

8.2.12设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金应不少于直接受损失部分的设计费，且不高于直接受损失部分的设计费的十倍。

第九条  其他

9.1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。设计人确保按项目进度情况，每月安排设计人员到施工指导施工，次数不少于每月4次，如有特殊情况要求设计到达现场的应在接到电话通知后2日内安排相应专业人员到场解决问题，此费用已包含在本合同设计费中，

9.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自费向有关出版部门购买。

9.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

9.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。

9.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

9.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

9.7本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的依法向项目所在地人民法院起诉。

9.8本合同一式    份，发包人     份，设计人    份，见证人    份。

9.9本合同经各方签字盖章后生效，至费用结清之日止失效。

9.10本合同生效后，双方认为必要时，到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案，也可到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。

9.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

发包人名称（盖章）：                    设计人名称（盖章）：

法定代表人（或委托代理人）：（签字）     法定代表人（或委托代理人）：（签字）

地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

日期：      年    月    日

注：本合同仅作示范文本，具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本磋商文件实质性要求。

# 第六章  响应文件格式

本章节内容提供部分响应文件格式，磋商文件中要求，但未提供格式的，须由供应商自行制作。

一、响应文件外层包装封面格式

1、所有响应文件的外包装封面格式：

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

授权代表签名:

在   年    月    日    时   分之前不得启封(磋商时间)

年  月   日

供应商如邮寄备份响应文件（U盘）的，外包装封面参照以上格式

二、响应文件格式

2、封面格式：

正本（或副本）

响

应

文

件

（资格证明文件或技术商务文件或报价文件）

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

年   月   日

此格式用于成交供应商成交后提供纸质版本采用

三、响应文件目录及内容

资格证明文件

- 营业执照副本复印件；

- 法定代表人身份证明书；

- 法定代表人授权书；

- 有效的建设行政主管部门颁发的具备工程设计综合甲级资质或工程设计水利行业丙级及以上资质资质证书扫描件

- 有效的项目负责人水利水电工程高级工程师及以上资质证书扫描件；

- 中小微企业声明函；

- 残疾人福利性单位声明函；

- 监狱企业声明函；

技术商务文件

(1)磋商声明书；

(2)供应商同类项目实施情况一览表；

(3)体系认证证书；

(4)供应商情况一览表；

(5)商务响应表；

(6)总体设计方案及思路；

(7)本项目设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施；

(8)实地调查，现状分析；

(9)工程总体布置；

(10)投资估算；

(11)项目进度计划安排合理性质量保障措施；

(12)优惠条件；

(13)拟投入人员配置及相关证明材料；

(14)项目负责人情况表；

(15)技术偏离表；

(16)供应商需要说明的其他文件和说明；

(17)竞争性磋商文件有规定而无格式的资料和文件；

磋商文件无格式的供应商自行添加。

1、磋商声明书格式

## 磋 商 声 明 书

致安吉县上墅乡人民政府：

浙江耀信工程咨询有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                        。

我      （姓名）系      （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的     项目的磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其磋商项目的服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1、 本文件自磋商之日起       天内有效。按照磋商文件要求制作并提交规定的响应文件：电子加密响应文件    份，备份响应文件U盘（不强制提供）     份。

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、保证遵守磋商文件中的有关规定和收费标准。

5、保证严格执行甲、乙双方所签的合同，并承担全部规定的责任义务。

6、我们已详细审查全部磋商文件，包括磋商补充文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

7、我们已对项目现场进行实地踏勘，充分了解项目要求。

8、愿意向贵方提供任何与该项磋商有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价成交的决定。

9、本响应文件对磋商文件要求的偏离或保留均已在响应文件第   页，第   条中明示或在偏离表中明示。

10、我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：　                。

11、我方承诺：最近三年我方无行贿犯罪行为，若我方成交，愿意接受社会监督和检察院调查，若与我方承诺不符，可免除我方成交人资格。

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

13、与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：              电话：              传真：

法定代表人签字：

供应商盖章：

年    月    日

2、法定代表人身份证明书：

法定代表人身份证明书

致                  ：

（法定代表人姓名）   系   （供应商名称）  的法定代表人，性别      ，职务

，联系电话          传真                ,联系地址                 ，邮编              。

特此证明

供应商名称（公章）

日期：  年   月  日

-----------------------------------------------------------------------------------------

附法定代表人身份证复印件

3、法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致                   ：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供应商）  的法定代表人，现授权委托（授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  项目名称， （项目编号）  项目磋商，全权处理本次磋商活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：   （签字）   性别 ：      年龄：         职务：

详细通讯地址：                        邮政编码：

电话：                    传真：

供应商名称：（盖章）

法定代表人（签字）：

日期：     年     月     日

-----------------------------------------------------------------------------

授权代表身份证复印件

4、供应商的情况一览表

供应商情况一览表

项目名称：上墅乡董岭村神童坑水库新建工程勘察设计服务政府采购项目

项目编号：ZJYX(AJ)2024-001

| 1 | 供应商名称： |
| --- | --- |
| 2 | 地址： |  |
| 3 | 电 话： | 联 系 人： |
| 4 | 传 真： | 注册资本： |
| 5 | 营业执照注册号： | 注册日期： |
| 6 | 资质证书及编号 |  |
| 7 | 主营业务 |  |
| 8 | 公司简介 |

供应商全称：（公章）

全权代表（签字）：

日期： 年  月  日

说明：本表格可视情形添加或删减。除表格外，可另附文字、图片等情况加以说明。

5、商务响应表

商 务 响 应 表

项目名称：上墅乡董岭村神童坑水库新建工程勘察设计服务政府采购项目

项目编号：ZJYX(AJ)2024-001

| 序 号 | 内容 | 磋商文件规范要求 | 响应文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、本表格为商务要求中除报价以外的其他要求，不填写视同完全响应磋商文件要求。此表可在不改变格式的情况下可自行制作。

2、备注栏填正偏离、负偏离或无偏离。

6、投入本项目实施人员一览表

投入本项目实施人员一览表

项目名称：上墅乡董岭村神童坑水库新建工程勘察设计服务政府采购项目

项目编号：ZJYX(AJ)2024-001

| 姓 名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业 | 职称与证书 | 安排上岗起止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明： |

供应商全称：（盖章）

授权代表或法定代表人签名：

注：1、列入本表人员如要更换，需经采购单位同意。擅自更换或不到位属违约行为。

2、本表格格式若不符合供应商实际情况，可自行添加或修改。

7、项目负责人情况表

项目负责人情况表

项目名称：上墅乡董岭村神童坑水库新建工程勘察设计服务政府采购项目

项目编号：ZJYX(AJ)2024-001

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 联系电话 |  | 从事本行业年限 |  |
| 专业资格证书名称及编号 |  | 联系电话 |  |
| 已完成业绩 |
| 委托单位 | 项目名称 | 项目规模 | 日期 | 备注 |
| 简介 |

供应商全称：（盖章）

授权代表或法定代表人签名：

注：证明材料按照评分要求提供

8、技术偏离表格式：

技术偏离表

| 序号 | 内容 | 磋商文件规范要求 | 响应文件对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：

年  月  日

注：供应商应根据第三章对照磋商文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，如未填写视同完全响应磋商文件要求。此表可在不改变格式的情况下可自行制作。

报价文件

- 初次报价表；

- 报价明细表；

- 投标报价需要的其他资料（采购人要求提供的或供应商认为需要提供的其它资料）。

9、初次报价表格式：

## 初 次 报 价 表

项目名称：上墅乡董岭村神童坑水库新建工程勘察设计服务政府采购项目

项目编号：ZJYX(AJ)2024-001

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上墅乡董岭村神童坑水库新建工程勘察设计服务 | 1项 |  |
| 初次报价总价 | 大写：人民币 小写：￥ |

▲说明：

1、磋商报价是履行合同的最终价格，即完成本项目服务内容和要求所产生的所有费用。

2、初次报价不公开。不提供此表格的将视为没有实质性响应磋商文件。

3、供应商报价以最终报价为准，磋商报价不得超预算，否则响应文件无效。

供应商全称：（盖章）

授权代表：（签字）

日期：   年   月   日

10、报价明细表

## 报价明细表

项目名称：                             项目编号：

| 序号 | 内容 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 税费及附加 | 税费率： % |  |
|  | 项目毛利 | 毛利率： % |  |
| 合计金额（应与开标一览表总价相一致） |  |

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、本表格仅提供了样表格式，供应商应根据实际情况自行编制；

2、最终合计金额必须包括本项目所需的一切费用，并与初次报价表中总价相一致。

11、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；

承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；

承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。为本项目提供施工的企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的所属行业分类为建筑业。

2、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业

营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业

从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业

营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业

从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业

从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业

从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。

（七）仓储业

从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业

从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业

从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业

从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业

从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业

从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营

营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理

从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业

从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业

从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               单位的	           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

授权委托人签字：

日期：

注：提供社保缴纳人员名单、录用的残疾人的《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》复印件。

监狱企业声明函

【非监狱企业的不用提供】

本企业郑重声明，参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关间想的通知》(财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为:

本企业为参加(项目名称:                         ) (项目编号:            )采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章) :

日期:  年  月   日

附相关证明材料

监狱企业参加采购采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

监狱企业:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。