长兴县泗安塘流域综合治理PPP项目桥梁部分交竣工检测服务

竞争性磋商文件

项目编号：ZJZBCCXCG-18-047

采购单位：长兴县林城镇人民政府

代理机构：浙江省建设工程设备招标有限公司

2018年11月

目   录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 供应商须知及前附表	4

第三章 合同主要条款	14

第四章　磋商内容及要求	21

第五章 磋商原则及方法	25

第六章  磋商响应文件格式	30

退还投标保证金说明	41

# 第一章 竞争性磋商公告

浙江省建设工程设备招标有限公司受长兴县林城镇人民政府的委托，经政府采购管理部门批准，按照政府采购程序，对长兴县泗安塘流域综合治理PPP项目桥梁部分交竣工检测服务进行竞争性磋商，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需服务的合格供应商参加本项目的磋商。

一、采购项目名称：长兴县泗安塘流域综合治理PPP项目桥梁部分交竣工检测服务

二、采购项目编号：ZJZBCCXCG-18-047

三、采购组织类型：分散采购委托代理

四、采购方式：竞争性磋商

五、采购内容和要求：

| 标项 | 标项内容 | 单位及数量 | 采购内容 | 预算金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 长兴县泗安塘流域综合治理PPP项目桥梁部分交竣工检测服务 | 1项 | 本标段主要工作内容为桥梁部分的交、竣工质量评定检测，出具工程实体检测报告、外观检查报告，并配合项目业主对工程质量进行评定。具体检测内容详见工程量清单表。 | 66 |  |

具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以本磋商文件中商务、技术和服务的相应规定为准。供应商的磋商相应文件必须满足本次采购的实质目的，完全实现所应有的全部要求。供应商若存在任何理解上无法正确确定之处，均应当按照竞争性磋商文件所规定的磋商前的澄清等程序提出，否则，由此导致的任何不利后果均应由供应商自行承担。

六、供应商资质要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；

未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

本项目不接受联合体投标。

▲供应商的特定条件：

1. 具备独立法人资格，具有交通运输部门颁发的公路工程综合甲级（或桥梁隧道工程专项）试验检测机构等级证书（等级证书中须包含拟承担实体检测项目）；

2．需通过省级及以上计量行政部门计量认证且计量认证证书在有效期内，认证参数中包含拟承担的实体检测项目；

- 竞争性磋商文件的获取：

1.时间：2018年11月  日至2018年11月  日，每天9：00-16:30时（节假日除外）。

2.地点：浙江省长兴县县前东街通宝城1-1-501。

3.文件售价：竞争性磋商文件每套售价人民币300元，售后不退。

4.获取方式：现场报名，领取竞争性磋商文件时提供加盖单位公章的单位营业执照、资质证书复印件一份， 并附上本单位的名称、地址、联系人、联系电话、传真、电子邮箱及报名项目名称和编号等联系资料一份。

- 磋商保证金

磋商保证金人民币壹万元整；

供应商应于磋商响应文件截止时间前将投标保证金以支票/汇票/本票/保函/电汇/网上银行转帐形式交至下列帐户。

收款单位（户名）：浙江省建设工程设备招标有限公司

开户银行：杭州市中信西湖支行

银行账号：7331610182600010016

九、磋商响应文件递交截止时间地点：

供应商应于2018年11月  日09:00时前将磋商响应文件密封送交到长兴县市民服务中心大楼四楼（长兴县行政中心东侧锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏），逾期送达或未密封将拒绝接收。

本次磋商将于2018年11月  日9:00时在浙江省长兴县龙山街道锦绣路8号4楼长兴县公共资源交易中心（届时详见四楼大屏公告栏）举行，供应商应派授权代表出席开标会议（携带法人代表授权委托书及身份证等有效证明出席）。

- 本次磋商公告发布媒体：

浙江政府采购网             http://www.zjzfcg.gov.cn

长兴县公共资源交易中心网   http://www.cxztb.gov.cn

十一、业务咨询

1、采购单位：长兴县林城镇人民政府

地点：长兴县林城镇振兴西路8号

联系人：左主任    联系电话：18857249142

2、采购代理机构：浙江省建设工程设备招标有限公司

地点：浙江省湖州市长兴县县前东街通宝城1-1-501

联系人：陈工            联系电话：18768213858

3、政府采购监督管理部门名称：长兴县财政局

联系电话：0572-6036050

长兴县林城镇人民政府

浙江省建设工程设备招标有限公司

2018年11月  日

# 第二章 供应商须知及前附表

前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：长兴县泗安塘流域综合治理PPP项目桥梁部分交竣工检测服务 项目编号：ZJZBCCXCG-18-047 采购单位：长兴县林城镇人民政府 地址：长兴县林城镇振兴西路8号 联系人：左主任 联系电话：18857249142 |
| 2 | 代理机构：浙江省建设工程设备招标有限公司 联系人：陈工 联系电话：18768213858 邮箱：399952209@qq.com |
| 3 | 磋商保证金：人民币壹万元整； 供应商应按招标公告规定将投标保证金以支票/汇票/本票/保函/电汇/网上银行转帐形式交至下列帐户。 收款单位（户名）：浙江省建设工程设备招标有限公司 开户银行：杭州市中信西湖支行 银行账号：7331610182600010016 请供应商严格按照竞争性磋商文件规定的形式提交保证金，本项目不接受其他形式的保证金。 |
| 4 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目采购代理服务费由成交供应商承担，按计价格〔2002〕1980号规定计取（见下表），在中标通知书发出后7天内向招标代理机构一次性付清，请在总价中考虑该费用。 序号 中标/成交金额（万元） 货物采购 服务采购 工程采购 1 0～100 1.5% 1.5% 1.0% 2 100～500 1.1% 0.8% 0.7% 备注：招标代理服务收费按标准差额定率累进法计算（服务采购收费） |
| 5 | 磋商有效期：120日历天。 |
| 6 | 磋商相应文件：正本：1份，副本：4份，每份文件需清楚的表明“正本”、“副本”。若正本与副本不符，以正本为准。磋商响应文件应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 7 | 递交磋商响应文件截止时间：2018年11月 日9:00时 竞争性磋商时间：2018年11月 日9:00时 地点：浙江省长兴县龙山街道锦绣路8号4楼长兴县公共资源交易中心开标室 |
| 8 | 评审方法：详见评审方法 |
| 9 | 磋商结果公示：磋商结束后2天内，磋商结果公示于浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)、长兴县公共资源交易中心网 （http://www.cxztb.gov.cn）等网站或媒体。 |
| 10 | 成交公告及成交通知书：磋商结果公示结束后5个工作日内，成交公告发布于上述媒体； |
| 11 | 磋商保证金退还：除磋商文件规定不予退还保证金的情形外，成交通知书发出后5个工作日内，供应商提供本单位开户银行及账号后，以电汇或转账方式退还磋商保证金。 |
| 12 | 服务期要求：自合同签订至所有试验检测服务工作全部完成，竣工检测报告通过行业主管部门的备案止。 |
| 13 | 最高限价：66万元，超过最高限价的报价，作无效标处理。 |
| 14 | 付款方式：采购人自行支付 |
| 15 | 供应商法定代表人或负责人（携带身份证原件）或被授权委托人（携带法定代表人或负责人授权书、委托人身份证原件）及相关人员参加竞争性磋商仪式。 |
| 16 | 解释：本磋商文件的解释权属于采购单位。 |
| 17 | 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目对小型和微型企业承担服务的价格给予6%的扣除。 根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业承担服务的价格给予6%的扣除。 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位承担服务的价格给予6%的扣除。 注：小微企业以备注：以投标供应商填写的《中小企业声明函》及提供小微企业名录网站（http://xwqy.gov.cn/）查询截图为准，未提供的不予认定，残疾人福利性单位以投标供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。 |

# 供应商须知

一、说 明

1.本次磋商是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。

2.▲合格供应商

2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；

2.2未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.3不接受联合体投标

2.4具备独立法人资格，具有交通运输部门颁发的公路工程综合甲级（或桥梁隧道工程专项）试验检测机构等级证书（等级证书中须包含拟承担实体检测项目）；

2.5需通过省级及以上计量行政部门计量认证且计量认证证书在有效期内，认证参数中包含拟承担的实体检测项目；

3.磋商供应商代表

指全权代表磋商供应商参加磋商活动并签署磋商响应文件的人。如果磋商供应商代表不是法定代表人或负责人，须持有《法定代表人或负责人授权书》见（统一格式，见附件）。

4.采购费用

磋商供应商应承担所有与准备和参加磋商有关费用，不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。本项目的招标代理费由成交供应商支付，按计价格〔2002〕1980号规定计取，在中标通知书发出后7天内向招标代理机构一次性付清，请在总价中考虑该费用。

二、竞争性磋商文件

1．竞争性磋商文件由竞争性磋商文件目录所列内容及相关资料组成。

2．竞争性磋商文件的澄清

供应商对磋商文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，可用书面形式（包括信函、传真、下同）通知采购人，但通知不得迟于磋商响应文件递交截止时间前3日使采购人收到，采购人将在规定的时间内以用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关磋商供应商或召开答疑会。如果磋商文件答疑期内未收到有关疑问，视为供应商完全同意磋商文件所有条款，且对于磋商文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购代理机构或采购人解释为准。

3．竞争性磋商文件的修改

3.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

3.2磋商供应商收到澄清和修改的补充文件，应立即以书面形式回复确认已收到补充文件。

# 三、磋商响应文件的编制

1．磋商供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有事项格式、条款和技术规范等。▲磋商供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者没有对竞争性磋商文件各个方面做出实质性响应，导致磋商被拒绝的风险由磋商供应商自行承担。

2．▲磋商供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次磋商的。如发现磋商供应商提供了虚假文件资料，其磋商将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3．竞争性磋商文件的构成：

3.1 竞争性磋商文件由下列部分构成：

（1）报价函

（2）报价一览表

（3）供应商基本情况表

（4）供应商机构简介

（5）项目实施方案

（6）质量保证措施

（7）服务承诺及优惠措施

（8）项目组人员一览表

（9）供应商同类项目业绩一览表

（10）技术（或商务）条款偏离表

（11）资格资信证明文件

A、法定代表人或负责人授权书

B、供应商有效营业执照副本（或事业单位法人证书）、资质证书

C、资信评分应提供的其它资料

3.2竞争性磋商文件格式

磋商供应商应根据竞争性磋商文件中所提供的格式。

4．报价

4.1▲服务费报价应包括为完成服务可能发生的所有费用，包括技术服务发生人工费、成果（文本）编制费、专家评审技术费以及交通、通讯、设备（仪器）、劳力、利润、税收等以及所有有关的管理成本，包括为完成服务内容可能发生的一切费用，费用包干。

4.2磋商供应商必须按附件的报价一览表（统一格式）等的内容填写报价及其他事项，并由磋商供应商代表签署。

4.3▲所有报价以人民币为结算货币。

4.4▲采购人不接受任何选择报价，只允许一个报价。

4.5采购人要求分类报价是为了方便评审，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6磋商供应商所报的单价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应报价而予以拒绝。

4.7最低报价不能作为成交的保证。

5．磋商保证金

5.1磋商供应商应按前附表要求提供磋商保证金，否则采购人将不接受其磋商。

5.2未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内无息退还；成交供应商的磋商保证金在采购合同签订后并将合同向长兴县政府采购办公室备案后5个工作日内无息退还。

5.3▲如发生下列情况之一，磋商保证金将不予退还：

（1）磋商供应商在磋商文件规定的磋商有效期内撤回报价；

（2）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商未按成交通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3）成交供应商在规定期限内未能根据磋商文件要求提供履约保证金；

（4) 经政府采购监督管理部门审查认定磋商供应商有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为；

（5）磋商供应商在磋商文件中提供虚假技术指标及参数，经磋商小组确认属实的。

6．磋商有效期

# 6.1▲自磋商之日起120天内磋商应保持有效。磋商有效期短于这个规定期限的磋商将视为非响应性磋商而予以拒绝。

6.2特殊情况下，在原磋商有效期截止前，采购人可与磋商供应商协商延长磋商有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。磋商供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致磋商保证金不予退还。同意延长磋商有效期的磋商供应商不得修改磋商响应文件。有关退还和不予退还磋商保证金的规定在磋商有效期的延长期内继续有效。

7．磋商响应文件的签署和规定

7.1▲磋商供应商应提供一式四份的磋商响应文件，并分别装订成册。其中正本一份、副本四份，每套磋商响应文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

7.2磋商响应文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或负责人或其授权代表签署，副本可用正本的复印。

7.3▲磋商响应文件如有修改和增删必须由法定代表人或负责人或其授权代表在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

7.4磋商响应文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其报价被拒绝。

8．磋商响应文件的密封及标记

8.1▲磋商供应商必须将磋商响应文件正、副本装袋密封，封口处贴上封条，启封处加盖磋商供应商公章并由法定代表人或负责人或其授权代表签字。封皮上写明项目名称、项目编号、供应商名称、地址、 电话、联系人，并注明“磋商时启封”字样。

8.2如果磋商供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人和采购代理机构对磋商响应文件的误投和提前启封不负责任。

四、磋商响应文件的递交

1．磋商响应文件的递交

1.1▲磋商响应文件必须在规定的响应文件提交的截止时间前送达到指定的磋商响应文件递交地点。

1.2谈判供应商如是法定代表人参加谈判的，同时递交法定代表人有效身份证明（原件）。

1.3谈判供应商如是授权代表参加谈判的，同时递交法定代表人授权书（原件）、授权代表有效身份证明（原件）。

1.4经资格审查确认通过的磋商响应文件由磋商小组进行评审，资格审查确认未通过的磋商响应文件将被拒绝。

2．磋商响应文件的修改和撤回

2.1在响应文件提交的截止时间前，磋商供应商可以用书面形式提出修改或撤回其磋商响应文件并送达到采购代理机构，但不得影响磋商活动的正常进行。

2.2 “磋商响应文件修改”或“磋商响应文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明磋商项目名称、编号、磋商供应商名称，并注明“磋商响应文件修改”或“磋商响应文件撤回通知”字样。

3．▲发生下列情况之一的磋商响应文件将拒收:

3.1在响应文件提交的截止时间以后送达的磋商响应文件；

3.2未递交磋商保证金；

3.3未密封或未装订的磋商响应文件及由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的磋商响应文件；

3.4以电讯形式递交的磋商响应文件。

五、磋商和评审

1．磋商小组

1.1采购代理机构依法组建磋商小组，磋商小组的成员在磋商过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律、法规的规定。不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

1.2磋商小组由3人（含）以上的单数组成，磋商小组负责对磋商响应文件进行审查、质疑、评估、比较及确定成交候选人。

1.3 磋商期间，磋商供应商代表必须到场，负责解答有关事宜。

2．磋商和评审

2.1磋商双方按照磋商文件规定的时间、地点进行竞争性磋商。

2.2磋商小组根据磋商文件的规定，对磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件作出了实质性响应。实质上没有响应磋商文件要求的报价将被拒绝。

2.3评审过程中磋商供应商有义务对磋商小组提出就磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显的文字和计算错误的内容进行澄清、说明、或者纠正。并在磋商结束前，对澄清、说明或者纠正的相关内容以书面形式进行最终确认承诺，并由磋商供应商代表签字，但不得改变磋商响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或负责人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人或负责人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.4▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，磋商供应商则被认为是“没有实质性响应竞争性磋商文件要求”，其磋商不进入下一步评审。

2.5磋商小组所有成员将遵循“公开、公平、公正”的原则，采用相同的程序和标准，所有成员按顺序与单一供应商分别进行单独封闭式磋商。磋商内容包括服务价格、服务质量水平和保障措施、服务期限、服务方案、履约能力、培训计划、付款方式等方面进行磋商和综合分析考评，以确定是否满足采购要求。在磋商过程中，磋商的任何一方都不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商供应商在磋商过程中所作出的各种承诺都必须用书面形式，并由磋商供应商代表签字。磋商轮次最多不超过3轮。

2.6在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或负责人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人或负责人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.7在磋商过程中，磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格，不予退还磋商保证金。

2.8在磋商过程中，磋商小组成员不得与磋商供应商私下交换意见，在竞争性磋商结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员外。

2.9磋商结束后，磋商小组将要求磋商供应商在规定的时间内，以密封书面形式统一进行最后报价，最后报价不得高于第一次报价（磋商小组另有决议的除外）。

3．宣布最终报价

3.1宣布最终报价时邀请所有磋商供应商代表参加，参加的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。磋商供应商代表未参加磋商会的，事后不得对磋商结果提出异议。磋商供应商代表应对最终报价的内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

4．在磋商过程中，有下列情况之一的，经磋商小组认定后按无效报价处理：

（1）磋商响应文件未加盖公章、无法人代表签字或其授权代表签字的；

（2）磋商响应文件附有采购人不能接受的条件或提出的偏离采购人不能接受的；

（3）授权代表没有法定代表人或负责人合法、有效委托书的；

（4）磋商响应文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（5）报价畸低的，评审委员会可认为报价低于成本价。

（6）不符合法律、法规和本磋商文件规定的其他实质性要求的。

5．确定成交候选人

5.1本次采购由采购人确定成交候选人。

5.2磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐2名以上成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

5.3排名第一的成交候选人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同；或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确认因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

6．▲在磋商过程中符合竞争要求的供应商或者最终报价未超过采购预算的供应商不足3家的，此项目流标，应重新组织采购。

7．磋商小组不向未成交供应商解释未成交原因，不退还磋商响应文件。

8．磋商和评审方法详见《磋商原则及方法》。

9．未详尽事宜，遵照有关法律法规执行。

六、授予合同

1．最终审查

1.1磋商结束后，采购人将对成交供应商进行最终审查，主要审查成交供应商是否有能力（财务、技术和生产能力）履行合同。

1.2最终审查如需要成交供应商配合，成交供应商必须无条件接受。

1.3成交供应商经审查合格后由采购人在财政部门指定的信息网上公示，各磋商供应商对成交结果如有异议可在规定时间内以书面形式向采购人进行投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担责任。因恶意质疑、投诉导致授予合同的期限延期的，应按延期天数每日2000元的标准对磋商人予以赔偿。

1.4采购人将根据磋商小组提出的书面评审报告决定成交供应商。

2．成交通知书

2.1成交供应商确定后，采购代理机构将向供应商发出成交通知书。

2.2成交通知书是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

2.3采购人在授予合同时有权对服务予以增加或减少，但不得对其他的条款和条件做任何改变。

3．签订合同

3.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

3.2磋商文件、成交供应商的磋商响应文件、磋商修改文件、磋商过程中有关澄清、承诺及磋商小组和磋商供应商双方签字的澄清纪要和成交通知书均作为合同附件。

3.3 ▲在签订合同前，采购人有权在报价不变的前提下要求成交供商对报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果成交供应商无合理理由拒绝调整，其成交资格将被取消，保证金将不予退回，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

3.4拒签合同的违约责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定的时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，则以违约处理，采购人有充分理由取消该成交决定，没收其磋商保证金，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原成交供应商承担。

七、招标代理服务费

本项目的招标代理费由中标供应商支付，按计价格〔2002〕1980号规定计取（见下表），在中标通知书发出后7天内向招标代理机构一次性付清，请在总价中考虑该费用。

| 序号 | 中标/成交金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0～100 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 2 | 100～500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |

备注：招标代理服务收费按标准差额定率累进法计算（服务采购收费）。

# 第三章 合同主要条款

第一节  通用合同条款

1．定义与解释

1.1定义

本文用词定义如下，但根据上下文另有其意义的除外。

1.1.1  项目   发包人建造工程和委托试验检测单位提供试验检测服务的对象，具体情况在专用合同条款中指明。

1.1.2  工程   为完成项目所实施的一项或若干项永久或临时工程(包括向发包人提供的物资和设备)，具体情况在专用合同条款中指明。

1.1.3  服务   检测人根据试验检测合同所承担的工作，包括正常的服务、附加的服务，亦称试验检测服务。

1.1.4  发包人  委托检测人提供试验检测服务的建设项目法人或其指定的负责管理建设项目的代表机构，具体情况在专用合同条款中指明。

1.1.5  承包人  与发包人签订施工合同协议承担工程施工任务的当事人（单位），以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人（单位）。

1.1.6  检测人  与发包人签订试验检测合同，承担工程试验检测任务的当事人（单位），以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人（单位）。根据上下文的内容，亦指检测人根据试验检测合同派驻项目现场履行检测服务的机构。

1.1.7  试验检测合同  指由合同协议书及附件、中标通知书、投标文件、专用合同条款、通用合同条款、技术规范和要求、双方签认的澄清文件等组成的受法律保护并确定当事双方权利、义务关系的协议。

1.1.8  书面形式  指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.9  日   即日历日。

1.1.10  月  根据公历从某一个月份中的任何一日的第二日开始至下一个月份相应日期截止的时间段。

1.1.11  正常试验检测服务  指在合同约定的期限内的工程范围和工作范围内的试验检测工作。

1.1.12  附加试验检测服务  指除正常试验检测服务范围以外的试验检测工作。

1.2解释

1.2.1  试验检测合同中条款的标题只是为了方便查阅，不应作为试验检测合同本身的内容予以理解，也不应将其用于对检测合同进行解释。

1.2.2  为了简练文字，试验检测合同中有些词句或用语可能会有多种含义，阅读时应视上下文的实际需要而定义。

1.2.3  组成试验检测合同的各个文件应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，如出现相互矛盾的情况，以下述文件次序在先者为准：

1.2.3.1  合同协议书及附件。

1.2.3.2  中标通知书。

1.2.3.3  投标函。

1.2.3.4  专用合同条款。

1.2.3.5  通用合同条款。

1.2.3.6  试验检测技术规范和要求。

1.2.3.7  在专用合同条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件。

对于同一类合同文件，以其最新版本或最新颁发者为准。

2．检测人的义务

2.1  试验检测服务的形式、范围与内容

2.1.1  服务形式

检测人应根据工程规模、难易程度、合同工期安排、现场条件等因素设置试验检测的组织机构并满足合同要求。发包人对检测人的服务形式具体要求在专用合同条款中约定。

2.1.2  服务范围

2.1.2.1  试验检测服务的工程范围：在专用合同条款中约定。

2.1.2.2  试验检测服务的工作范围：检测人应当按照合同要求和发包人的授权范围进行下述试验检测服务。

（1）正常试验检测服务的范围：除非专用合同条款另有约定，正常试验检测服务的范围是指在合同约定的工程范围内及约定的正常试验检测服务期限内，对工程进行工作范围（已标价报价清单所列试验检测项目）内的试验检测。

（2）附加试验检测服务的范围：包括但不限于：①由于非检测人（含发包人或第三方责任）原因导致合同约定的试验检测服务期限延长，所延长的服务时间应视为附加试验检测服务；②发包人书面提出正常试验检测服务范围以外的试验检测服务要求，检测人完成此项服务应视为附加试验检测服务；③发包人书面提出试验检测合同约定的工作范围以外的试验检测工作，检测人完成此项工作应视为附加试验检测服务；④发包人书面提出高于试验检测合同约定的服务目标，检测人为完成此目标而增加的投入应视为附加试验检测服务。

2.1.3  服务内容

检测人应按照合同规定的内容开展试验检测服务。

2.1.4  服务要求

检测人应于每月25日前向发包人报送试验检测情况月报告。发包人须根据《浙江省公路水运工程试验检测管理办法》的规定，在专用合同条款中明确具体要求。

检测人应根据本合同条款2.1.1项要求的服务形式完成本次谈判所有试验检测项目。检测人对各试验检测项目的试验检测方案在实际合同履行中可根据发包人要求作适当调整。

2.1.5  发包人对检测人的授权

发包人对检测人的授权应在专用合同条款中约定。

2.2  试验检测服务的依据

2.2.1  适用的法律、法规、规章。

2.2.2  国家和行业有关标准、规范、规程；浙江省关于公路水运试验检测方面现行的标准、规范、规程、办法、规定。

2.2.3  试验检测合同。

2.2.4  工程设计文件和图纸。

2.2.5  工程实施过程中有关的函件。

2.3  试验检测职责

2.3.1  检测人应本着“科学、客观、严谨、公正”的原则，按照国家和行业有关标准、规范、规程，出具试验检测报告。

2.3.2  检测项目负责人必须得到该单位法人的书面授权。

2.4  试验检测人员

2.4.1  检测人为本项目配备的试验检测人员，应能够胜任试验检测合同约定的试验检测服务工作，检测人配备的重要试验检测岗位人员职称、专业、年龄、资格、资历、业绩、数量等须满足竞争性谈判文件的要求，除非专用合同条款另有约定。

2.4.2  为了进行试验检测服务，检测人应在投标文件中授权项目负责人代表检测人全面履行试验检测合同；与发包人的授权代表建立工作联系。更换或变更其授权时，必须提前7日通知发包人，并得到发包人的同意。

2.4.3  检测人因工作安排或其他原因，需要更换本项目的重要岗位试验检测人员时，应事先得到发包人的同意。

2.4.4  即使是发包人要求或同意更换的试验检测人员，其代替人员的资质不得低于被代替人员且应得到发包人的认可。

2.4.5  发包人有权以书面形式要求检测人更换不能按照试验检测合同的约定进行试验检测服务的派驻人员。

2.4.6  检测人为本项目配备的项目负责人、技术负责人及重要岗位试验检测人员，必须根据本合同条款2.1.1项要求满足现场试验检测。

2.5  试验检测设备

检测人应投入投标文件中所列的试验检测仪器、设备及设施。尽管检测人已按照投标文件所列的试验检测仪器设备投入本项目，若发包人认为投入的仪器设备仍不足以满足试验检测服务的需要而影响了对工程质量及进度的控制时，发包人有权要求检测人增加仪器设备的投入，因此而增加的费用视为已包含在其投标报价中，发包人将不另行支付。

2.6  联合体

2.6.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

2.6.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

2.6.3 联合体牵头人负责与发包人联系并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。发包人就本合同工程向联合体牵头人发布的任何指令、指示、通知等均对联合体其他成员具有同等效力。

2.6.4 联合体牵头人应按本合同规定代表联合体向发包人提交全部合格的试验检测报告。

2.6.5 未经发包人事先同意，联合体的组成、结构与业务分工均不得变动。

在专用合同条款约定的时间内，未经发包人的书面同意，检测人不得泄露发包人与本项目、本工程、本试验检测合同有关的保密资料。

2.7  保密

在专用合同条款约定的时间内，未经发包人的书面同意，检测人不得泄露发包人与本项目、本工程、本试验检测合同有关的保密资料。

3．发包人的义务

3.1  试验检测工作条件

发包人应按照试验检测合同约定向检测人提供履行试验检测服务所必需的工作条件。

3.2  文件和资料

发包人在试验检测合同生效之日起，且在取得相关文件、资料7日内，向检测人免费提供与本试验检测项目相关图纸、工程地质勘察报告、试验检测相关用图等资料（复印件）各1套。

3.3  协助

发包人在工程所在地对检测人提供进场试验检测的相关条件，解决非检测人原因而发生意外事件时，试验检测工作人员的撤场和相关事宜；并避免或解决检测人根据试验检测合同进行试验检测服务而导致的第三方的干扰或收费(不含税金)。

3.4  代表

发包人应在专用合同条款中明确一名授权代表，与检测人的授权项目负责人建立工作联系。更换该代表或变更其授权时，必须提前7日通知检测人。

3.5  授权通知

发包人必须将履行试验检测服务的检测人及发包人授予检测人的职责权力，及时用书面形式通知第三方。

3.6  支付费用

发包人须按合同约定向检测人支付试验检测服务费用。

4．责任和保障

4.1  检测人的违约及赔偿责任

4.1.1  检测人的违约

4.1.1.1  检测人违反试验检测合同的约定，将试验检测服务的任何部分转让或分包。

4.1.1.2  检测人未能按照投标文件的承诺配备满足试验检测服务需求的人员或设备。

4.1.1.3  检测人不履行试验检测职责，造成工程质量、安全事故或向承包人索贿、谋取私利，或与承包人串通损害发包人利益，给发包人造成损失。

4.1.1.4  检测人未按试验检测操作规程进行试验检测或试验检测数据不准确造成工程质量隐患。

4.1.1.5  出具虚假试验检测报告。

4.1.1.6  违反专用合同条款约定的其他情形。

发包人应视其违约情节分别采取以下处理方法：

检测人违反上述约定应承担违约责任，发包人有权向检测人发出书面通知要求其限期改正。当发包人在向检测人发出书面通知的14日内未见纠正后，可以向检测人课以专用合同条款中约定的违约金，并可在21日内发出第二次通知终止合同。在4.1.1.1目或4.1.1.3目情形时，发包人可直接发出书面通知立即终止合同。

4.1.2  检测人的违约赔偿责任

检测人违反试验检测合同的约定并造成发包人的经济损失，应向发包人赔偿，除非专用合同条款另有约定，赔偿金应按下式计算：

赔偿金 = 发包人直接经济损失所对应的检测费 × 检测人应承担责任的比例

检测人对由于第三方责任造成的任何经济损失，不承担责任。如果检测人与发包人或第三方对有关经济损失共负责任时，应按责任比例计算赔偿。

检测人的上述责任赔偿，均应按照本合同条款第4.4款的约定办理。

4.1.3  检测人对发包人未授权的试验检测服务范围不承担试验检测责任。

4.2  发包人的违约和赔偿责任

4.2.1  发包人的违约

4.2.1.1  发包人在合同约定的期限内，未向检测人支付到期应付的款项。

4.2.1.2  发包人未按合同约定履行其他应尽义务。

发包人违反上述约定应承担违约责任，并按相关合同条款约定承担相应的费用。

4.2.2  发包人的赔偿责任

发包人违反试验检测合同的约定并造成检测人的经济损失，应向检测人赔偿，除非专用合同条款另有约定，发包人应据实赔偿检测人的直接经济损失。

4.3  赔偿责任的期限

发包人或检测人任何一方向另一方要求的赔偿，都应在赔偿事件发生后的28日之内以书面形式提出索赔。如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后7日之内提出索赔意向，并每隔7日提供一次该事件仍在持续发展的证明材料，直至该事件结束后28日之内提出正式的索赔文件。无论是发包人还是检测人，逾期未提出书面索赔意向书，则失去索赔权利。

4.4  赔偿的限额

鉴于双方在本条款中，约定了任何一方向另一方依据本合同条款第4.1款和第4.2款支付赔偿的最高限额，除非专用合同条款另行约定，双方在此一致同意放弃超过该限额的剩余赔偿要求。但本合同条款其他条款约定的补偿和由于任何一方故意违约而引起的索赔，不受该限额的限制。

检测人的累计赔偿限额为试验检测服务费总额的30%，当达到此限额时，发包人在按规定报备后有权单方面终止试验检测合同，没收检测人的履约担保。

发包人赔偿检测人的直接经济损失的累计限额为试验检测服务费总额。

4.5  保障

4.5.1  在检测人不违反有关法律、法规和合同约定的前提下，发包人应保障检测人免受因履行本试验检测合同而引起的外界索赔或干扰。

4.5.2  检测人在签订试验检测合同协议书时，应按照发包人认可的形式向发包人递交履约保函或履约保证金。如果检测人无正当理由全部或部分不履行本试验检测合同时，发包人有权根据具体情况没收全部或部分履约担保。发包人应当同时向检测人提供试验检测服务费支付担保。

4.5.3  检测人完成了所有检测任务，提交试验检测报告并通过了发包人验收后的14日内，发包人向检测人返还履约担保。

4.6  保险

检测人应在试验检测服务期内，自费办理本项目试验检测人员的人身和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果检测人不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。

5．试验检测合同的生效、终止、变更、暂停与解除

5.1  试验检测合同协议书的生效

试验检测合同协议书生效的时间，以双方签署的协议书上约定的时间为准。

5.2  试验检测服务的时间和期限

检测人必须按照试验检测合同约定的时间和有关期限履行和完成试验检测服务。如果非检测人的原因，致使试验检测服务时间需要延长，可由双方通过协商，另行签订补充协议。

5.3  试验检测合同的终止

试验检测合同终止和失效的时间，按双方签署的协议书上注明的方式确定。合同协议的终止并不影响双方应有的权利和应承担的责任。

5.4  试验检测合同的变更

5.4.1  任何一方提出申请并经双方书面同意后，可对本试验检测合同进行变更。

5.4.2  发包人可书面要求改变本合同条款第2.1款和试验检测合同约定的试验检测服务的形式、范围与内容，但必须在双方协商一致的基础上，按照本试验检测合同的约定进行变更。上述变更导致增加或减少的试验检测服务工作量，其有关的试验检测费用和服务时间亦应做相应的调整。

5.4.3  因发包人或第三方的责任，阻碍或延误了检测人履行试验检测服务，检测人应及时将该情况与其可能产生的影响书面通知发包人，如有必要，在双方协商一致的基础上对试验检测合同进行相应的变更。上述情况导致增加的试验检测服务工作量或工作时间，其费用按专用合同条款约定进行调整，检测人完成相应服务的时间亦应予以延长。

5.4.4  在签订本试验检测合同后，因物价变动等因素而引起试验检测服务费用的变化，发包人应按专用合同条款的约定进行调整。

5.4.5  在签订本试验检测合同后，因国家或地方政府的法律、法规变动而引起试验检测服务费用的增加或服务时间的延长，发包人应按专用合同条款约定进行调整。

5.5  试验检测合同的暂停与解除

5.5.1  出现根据本试验检测合同的约定不应由检测人负责的情况，且该情况已使检测人不能继续履行全部或部分试验检测服务时，检测人应立即书面通知发包人。并且：

5.5.1.1  不得不暂停或减缓某些试验检测服务时，则上述服务的完成期限应予以延长，因此而增加的试验检测服务工作量或延长的服务时间，发包人应按专用合同条款约定进行调整。

5.5.1.2  全部试验检测服务已无法继续履行时，检测人在书面通知发包人28日之后，有权单方面解除本试验检测合同，因此增加的试验检测服务工作量所涉及费用，发包人应按合同条款约定进行调整，同时应及时向检测人返还全部或剩余部分的履约担保。

5.5.1.3  因不可抗力致使本试验检测合同不能履行或只能部分履行时，一方应立即书面通知另一方，暂停或解除试验检测合同。双方应对由此而产生的任何损失、损害或延误各负其责。不可抗力是指检测人和发包人在订立合同时不可预见，在工程实施过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

5.5.2  发包人要求检测人全部或部分暂停试验检测服务或解除本试验检测合同时，必须在56日之前发出书面通知。检测人在接到通知后，应立即安排停止全部或该部分试验检测服务并将相关费用开支减至最小。因此增加的试验检测服务工作量所涉及的费用，发包人应按合同条款约定进行调整，同时及时向检测人返还全部或剩余部分的履约担保。

5.5.3  检测人无正当的理由，未根据试验检测合同的约定履行全部或部分试验检测服务，发包人可书面要求检测人予以解释。若检测人在28日内未能根据本试验检测合同给予合理的答复，发包人可在进一步发出书面通知14日后，并按规定报备后可单方面解除本试验检测合同，并视情况没收检测人的全部或部分履约担保。

5.5.4  发包人拖延支付试验检测服务费用，并已超过合同条款约定支付期限后28日，或根据本合同条款第5.5.1.1目或第5.5.2项的约定，暂停试验检测服务已超过6个月，检测人可书面要求发包人予以解释。若发包人在28日内未能根据本试验检测合同给予合理的答复，检测人可在进一步发出书面通知14日后，单方面解除本试验检测合同或自行暂停全部或部分试验检测服务。因此增加的试验检测服务工作量所涉及的费用，发包人应按合同条款约定进行调整，同时应及时向检测人返还全部或剩余部分的履约担保。

5.5.5  试验检测合同的解除，不得损害或影响双方根据本试验检测合同应有的义务、责任、权力和利益。

5.6  转让和分包

5.6.1 检测人不得将本合同规定的试验检测任务转包。

5.6.2 竣（交）工检测，经发包人同意和批准，检测人可将试验检测工作进行分包；除跨专业或者有特殊要求的试验检测工作外，常规试验检测工作只允许有一家分包人且该分包人本身或内设机构应具备交通运输部门颁发的试验检测等级证书，分包工作量不超过试验检测工作总量的30%。

5.6.3 分包人的试验检测参数应与其承担的试验检测规模和标准相适应，分包人不得将该分包项目再次分包或转包。

5.6.4 即使发包人同意分包，也不应解除检测人根据合同规定应承担的全部责任和义务，检测人和分包人应就分包人的工作对发包人负连带责任。

5.6.5 任何分包合同须在签订之日7天内报发包人备案。

5.6.6 发包人对检测人与各分包人之间的法律和经济纠纷不承担任何责任和义务。

6．试验检测服务的费用与支付

6.1  试验检测服务费用内容

试验检测服务费用指为完成合同所列试验检测工作所需一切费用。

6.2  试验检测服务费计费方法

试验检测服务费用由正常试验检测服务和附加试验检测服务两个方面的试验检测费用组成。

6.2.1  正常试验检测服务的费用

正常试验检测服务费用指为完成正常试验检测服务所需费用。

6.2.2  附加试验检测服务的费用

附加试验检测服务费用应按照专用合同条款约定计算。

6.2.3  试验检测服务费的调整

试验检测服务费用的调整应按照专用合同条款约定进行。

6.3  支付

6.3.1  动员预付费

为使试验检测服务能够及时开展，发包人应在试验检测合同签订后7日内按“签约合同价”的10﹪向检测人支付动员预付款，但专用合同条款另有约定的除外。

6.3.2  履约担保

6.3.2.1  履约担保的提交和返还按照供应商须知第7.3条和试验检测通用合同条款第4.5.2项、第4.5.3项执行。

6.3.3.2  发包人没收检测人的全部或部分履约担保时，不影响检测人根据试验检测合同应当得到的其他款项的支付。

6.3.3  违约金和赔偿金

6.3.3.1  根据试验检测通用合同条款第4.1款确定的检测人对发包人的赔偿金额，经双方确认后由发包人从对检测人的当期日常支付中扣回，如双方有争议的，根据通用合同条款第8条处理。

6.3.3.2  根据试验检测通用合同条款第4.2款确定的发包人对检测人的赔偿金额，经双方确认后应由发包人在当期日常支付中向检测人支付，如双方有争议的，根据通用合同条款第8条处理。

6.3.4  支付担保

6.3.4.1  发包人为履行合同约定的支付义务，在签订合同时，按专用合同条款约定的金额办理支付担保，并将此担保交给检测人。

6.3.4.2  支付担保的开具机构应与履约担保开具机构相同级别。除非在专用合同条款另有约定，执行本条款所发生的费用应由发包人承担。

6.3.4.3  支付担保的有效期应至发包人按照通用合同条款第6.3.7项约定完全履行其支付义务之日止。

6.3.5  支付方式

发包人按月向检测人支付试验检测服务费。检测人于每月7日前将上月试验检测服务费支付申请报发包人，发包人应在收到试验检测支付申请后7日内予以审批，在批复后14日内向检测人支付试验检测服务费。本条款在专用合同条款另有约定的除外。

（1）正常试验检测服务费用按月支付，检测数量以实际完成并经发包人确认的数量为准；

（2）附加试验检测服务费用经双方协商确认后，按双方所签订补充协议约定的支付方式进行支付；

（3）依据通用合同条款第7.3款约定对检测人的奖励，发包人应于对检测人的当期支付费用中一次性支付。

（4）报价清单100章费用的支付按专用合同条款约定执行。

6.3.6  动员预付款的扣回

动员预付款在试验检测服务费支付的累计金额达到“签约合同价”的30﹪时开始抵扣，全部动员预付款应在试验检测服务费累计支付到“签约合同价”的80﹪时扣完。

6.3.7  结算

在检测阶段试验检测服务工作结束后7日内，检测人应将实际发生的试验检测服务费用，扣减动员预付款和检测人赔偿金后余额的支付申请报至发包人，发包人应在收到该支付申请后7日内予以审批，在批复后14日内向检测人支付费用，同时退还履约担保。

6.3.8  试验检测服务费用的支付期限

发包人在收到检测人提交的书面支付申请后，应按上述条款约定的支付期限内支付试验检测服务费用。发包人在约定的期限内，未向检测人支付到期应付的款项，应承担违约责任，并支付逾期付款违约金。除非专用合同条款另有约定，逾期付款的违约金以到期应付而未付的款项，按照银行同期贷款利率计算相应的利息作为违约金，时间自未付款项的应付之日起算。该逾期付款违约金的支付不影响本合同条款第5.5.4项约定的检测人的权力。

6.3.9  支付争议

发包人对检测人要求支付的款项中的任何部分有异议，应在收到检测人提交的书面支付申请7日内发出书面通知说明理由，但不得借此延误对检测人其他应得款项的支付。

6.4  货币

除专用合同条款另有约定外，发包人支付检测人履行试验检测服务的费用一律采用人民币支付。涉及外币支付的，其货币种类、比例和汇率等事宜，在专用合同条款中约定。

7．其他

7.1  合同双方的关系

合同双方互为权利和义务主体，双方应遵循平等互利、协商一致的原则履行本试验检测合同。发包人和检测人均应按照试验检测合同公正地行使权力和全面履行自己的职责。

7.2  语言和法律

7.2.1  除专用术语外，本试验检测合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

7.2.2  适用于本试验检测合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方法规、单行条例和地方政府规章。

7.3  奖励

由于检测人提出的合理化建议降低了工程造价、消除了安全隐患或产生了经济效益，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

7.4  利益矛盾

未经发包人书面同意，检测人不得获取本试验检测合同约定以外的与本工程有关的任何利益，不得参与与本试验检测合同约定的发包人利益相冲突的任何活动。

7.5  版权

7.5.1  对检测人拥有版权并已用于本试验检测服务中的所有文件，发包人有权在本合同工程中使用或复制。但未经检测人的同意，发包人不得将上述文件直接或间接用于其他项目、工程或服务之中。

7.5.2  如果在专用合同条款中没有另外约定，则检测人有权出版与本项目或本工程试验检测服务有关的资料。但未经发包人同意，上述出版物中不得涉及发包人的专利、专有技术以及经济情报。

7.6  通知

本试验检测合同涉及的通知均为书面形式，在送达协议书中注明的地址并由收受方签收后生效。无论发送方采用何种方式递送通知，收受方都应用书面回执确认。

8．争端的解决

双方在履行本试验检测合同过程中发生争端时，应本着友好协商的原则解决问题，或通过上级主管部门进行调解。若经过协商或调解仍不能达成一致时，任何一方均可根据专用合同条款的约定，申请仲裁或向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二节  专用合同条款

本专用合同条款是依据通用合同条款进行编制，发包人可根据工程的特点、环境及其他要求，在此进行补充、细化或约定，在执行过程中以此为准。

1．定义与解释

1.1.1  项目

项目名称：长兴县泗安塘流域综合治理PPP项目桥梁部分交竣工检测服务；

1.1.2  工程

工程地点：浙江省湖州市长兴县；

工程概况：长兴县泗安塘流域综合治理PPP项目桥梁部分交竣工检测服务，主要工作内容为桥梁部分的交、竣工质量评定检测，出具工程实体检测报告、外观检查报告，并配合项目业主对工程质量进行评定。具体检测内容详见工程量清单表。

1.1.4  发包人

发包人名称：长兴县林城镇人民政府

1.2.3.7 构成本合同组成部分的其他文件   ∕   。

2．试验检测人的义务

2.1.1  服务形式

检测人的服务形式：为方便检测工作开展，本项目施工期内检测人应设立现场试验检测项目部，并要求至少2人（1名现场检测工程师，1名检测员）常驻施工现场，并配备满足现场工作需要的办公及生活设施、设备，汽车等必要的交通工具，保证发包人对取样、检测等工作的时间要求。

检测人驻地项目部按实际检测工作要求配备相关办公设备及生活等设施，发包人可结合项目实际需要要求供应商增加相关配备，办公及生活设施、设备配备的增加而导致检测时间的延长视为检测人应做的附属工作，由此产生的相关费用均视为已包含在投标报价中，发包人不再另行增加费用。

2.1.2.1 试验检测服务的工程范围：

长兴县泗安塘流域综合治理PPP项目桥梁部分交竣工检测服务，主要工作内容为桥梁部分的交、竣工质量评定检测，出具工程实体检测报告、外观检查报告，并配合项目业主对工程质量进行评定。具体检测内容详见工程量清单表。

2.1.2.2  试验检测服务的工作范围：

检测人应当按照合同要求和发包人的授权范围进行下述试验检测服务。

（1）正常试验检测服务的范围：除非专用合同条款另有约定，正常试验检测服务的范围是指在合同约定的工程范围内及约定的正常试验检测服务期限内，对工程进行工作范围（已标价报价清单所列试验检测项目）内的试验检测。

（2）附加试验检测服务的范围：包括但不限于：①发包人书面提出正常试验检测服务范围以外的试验检测服务要求，检测人完成此项服务应视为附加试验检测服务；②发包人书面提出试验检测合同约定的工作范围以外的试验检测工作，检测人完成此项工作应视为附加试验检测服务；③发包人书面提出高于试验检测合同约定的服务目标，检测人为完成此目标而增加的投入应视为附加试验检测服务。

2.1.4  服务要求

(1) 检测人应本着严格试验检测、一丝不苟的原则，以试验检测合同文件及相关图纸、资料为依据，独立、公正地开展试验检测工作，保证试验检测数据客观、公正、准确。

(2) 建立完善、有效的质量保证体系，并按照有关规定对仪器设备进行正常维护，定期检定或校准。

(3) 建立健全档案管理制度，试验检测资料及时整理和归档，保证档案齐备，原始记录和试验检测报告内容真实、完整、规范。

(4) 检测人应对试验检测数据的真实性负责。

(5) 建立不合格报告台帐，并及时向发包人和项目主管质监机构报告。

(6) 检测人应在签订合同后7天内向发包人提交实施性试验检测方案计划，发包人接到方案后天内提出审查意见，检测人按照发包人批准的方案实施。

(7) 检测人应于试验检测实施后7天内提交试验检测结果，并于14天内提供完整的试验检测报告，所有试验检测报告应提供一式陆份。

2.1.5  发包人对检测人的授权

发包人对检测人的授权：                  ∕                     。

2.4试验检测人员

2.4.1  发包人对检测人为本项目配备的检测人员的其他要求：  /  。

2.4.2  通用条款后补充：

项目负责人更换条件以及要求：除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任，因死亡、生病住院、终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）等无法继续履行合同责任和义务，被责令停止执业、羁押或判刑外，检测人不得更换项目负责人。符合上述规定确需更换的，应经发包人同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩情况，否则视为检测人违约，并按专用合同条款第4.1款有关规定处理。

2.7保密

本试验检测合同有关的资料保密时间为：永久 。

3．发包人的义务

3.4  代表

发包人授权代表：                             。

4．责任和保障

4.1  试验检测人的违约及赔偿责任

4.1.1.6检测人的其他违约责任：

（1）自中标开始至检测阶段结束，检测人违约调换项目负责人、技术负责人、试验检测人员的；

（2）试验检测人员不能胜任本职工作，而检测人又不能按发包人要求及时更换的；

（3）接到承包人书面检测申请，未按检测方案规定时间到现场检测的；

（4）项目负责人、技术负责人的休假未经发包人书面同意，其他试验检测人员休假未经项目负责人批准而影响试验检测工作的；

（5）试验检测人员有吃拿卡要或其它不良行为的；

（6）在接到承包人书面申请检测约定时间或发包人的检测通知后的48小时内未到现场，且过后又无法检测而造成质量问题的；

（7）试验检测人员严重失职导致质量、安全或环保事故发生的；

（8）未按照发包人或监理人的要求实施检测的项目，接到发包人或监理人的通知后未能在2日内进行实施的；

（9）未按照合同规定进行检测，并给发包人造成损失的；

（10）检测人违反第5.6.2项的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（11）检测人未按竞争性谈判文件规定向招标代理机构支付招标代理费及投标控制价编制费。

因检测人违约，发包人对检测人课以违约金的计算方法：

a. 有 4.1.1.2 情形，发包人有权购买任何未按承诺配备的设施、设备和物品及其安装和服务，费用均由检测人负担，并在中期支付中将此款扣除；人员未按承诺进场试验检测，发包人有权每人次课以 3000 元的违约金。

b. 有 4.1.1.3 情形（造成工程质量、安全事故）的，发包人有权每次课以 10000元的违约金；有4.1.1.3 情形（向承包人索贿、谋取私利，或与承包人串通损害发包人利益，给发包人造成损失）的，发包人有权每人次课以 5000 元的违约金；

c. 有 4.1.1.4 情形，发包人有权每次课以 3000 元的违约金；

d. 有 4.1.1.5 情形，发包人有权每次课以签约合同价 5%的违约金，发生 2 次及以上的，发包人有权终止合同；

e. 有 4.1.1.6（1）情形，未经发包人书面同意更换项目负责人、技术负责人发包人有权每人次课以5000元的违约金，现场检测工程师每人次课以3000元的违约金，检测员每人次课以2000元的违约金；发包人要求撤换不满足工作要求或因特殊原因经发包人同意更换项目负责人、技术负责人的，发包人有权每人次课以5000元的违约金，现场检测工程师每人次课以3000元的违约金，检测员每人次课以2000元的违约金；

f. 有 4.1.1.6（2）情形，发包人有权每人次课以 10000 元的违约金；

g. 有 4.1.1.6（3）情形，发包人有权每人次课以 3000 元的违约金；

h. 有 4.1.1.6（4）情形，发包人有权每人每天课以 5000 元的违约金；

i. 有 4.1.1.6（5）情形，发包人有权每人次课以 10000 元的违约金，且不免除检测人的经济赔偿责任；

j. 有 4.1.1.6（6）情形，发包人有权每次课以3000 元的违约金，且不免除检测人的经济赔偿责任；

k. 有 4.1.1.6（7）情形，发包人有权每次课以 5000 元的违约金，且不免除检测人的经济赔偿责任；

l. 有 4.1.1.6（8）情形，发包人有权每人次课以 5000 元的违约金；

m. 有 4.1.1.6（9）情形，发包人有权课以不超过签约合同价 5%的违约金，并承担相应经济损失；

n. 有 4.1.1.6（10）情形，除责令立即纠正外，发包人有权课以不超过签约合同价5％的违约金；即使缴纳了违约金，检测人仍应按合同规定继续完成本合同的试验检测工作；情况严重的，检测人拒绝纠正的，发包人有权单方面中止合同，由此造成的一切损失由检测人承担；

o. 有 4.1.1.6（11）情形，除责令检测人立即向代理机构支付相关费用外，发包人有权在支付给检测人的计量款中扣除上述费用代为支付，同时有权向检测人课以同等金额的违约金。

违约金在履约担保或支付的试验检测服务费中扣除 （给发包人造成经济损失的， 按通用合同条款 4.1.2 项规定另行承担赔偿责任）。

4.5  保障

4.5.3  检测人完成了所有检测任务，提交试验检测报告并通过了发包人验收后的14日内，发包人向检测人返还履约担保（如履约担保为现金形式，则发包人为无息返还）。

5．试验检测合同的生效、终止、变更、暂停与解除

5.4  试验检测合同的变更

5.4.2发包人可书面要求改变本合同条款第2.1款和试验检测合同约定的试验检测服务的形式、范围与内容，但必须在双方协商一致的基础上，按照本试验检测合同的约定进行变更。上述变更导致增加或减少的试验检测服务工作量，其有关的试验检测费用和服务时间亦应做相应的调整，但服务时间的延长没有额外费用补偿。

5.4.3  因发包人或第三方的责任，阻碍或延误了检测人履行试验检测服务，检测人应及时将该情况与其可能产生的影响书面通知发包人，如有必要，在双方协商一致的基础上对试验检测合同进行相应的变更。上述情况导致增加的试验检测服务工作量，其费用按6.2款约定进行调整，检测人完成相应服务的时间亦应予以延长，但延长的时间没有额外补偿。

5.4.4发包人对在试验检测合同有效期内因物价变动而导致试验检测服务费增减的补偿不予考虑。

5.4.5在签订本试验检测合同后，因国家或地方法律、法规变动而引起试验检测服务费用的增减，发包人不予考虑。

5.5  试验检测合同的暂停与解除

5.5.1.1  按6.2款进行调整。

5.5.1.2  按6.2款进行调整。

5.5.1.3  不可抗力的其他情形   /   。

5.5.4  发包人拖延支付试验检测服务费用，并已超过合同条款约定支付期限后28日，或根据本合同条款第5.5.1.1目或第5.5.2项的约定，暂停试验检测服务已超过6个月，检测人可书面要求发包人予以解释。同时为了不影响施工进度，检测人应继续履行检测服务，不得以未支付为由暂停服务。

5.6 转让和分包

第5.6.2款内容修改为：

5.6.2 检测人不具备检测参数的特殊检测项目允许分包。分包人须具有相应的资质，分包人资质及相关资料须报发包人审核同意后方可进场施工。检测人可将试验检测工作进行分包，除跨行业或者有特殊要求的试验检测工作外，常规试验检测工作只允许有一家分包人且该分包人本身或内设机构应具备交通主管部门颁发的试验检测等级证书。分包工作量不超过试验检测工作总量的30%。

6. 试验检测服务的费用与支付

6.2试验检测服务费计费方法

6.2.2  附加试验检测服务的费用

附加试验检测服务的费用计算方法：

（1）涉及试验检测内容或项目增减的，已标价报清单中有适用于该检测内容或项目单价的，采用该内容或项目单价；

（2）已标价的报价清单中没有检测内容或增减项目单价的，按照《关于调整交通建设工程质量检测和工程材料试验收费标准的复函》（浙价服[2013]264 号）中所列单价下浮，下浮率按检测人中标价（不含工程量第100章及暂列金额）与发包人按照《关于调整交通建设工程质量检测和工程材料试验收费标准的复函》（浙价服[2013]264 号）计算的检测服务费用比值进行计算；

（3）若《关于调整交通建设工程质量检测和工程材料试验收费标准的复函》浙价服 [2013]264 号文中仍无相关单价可参照的，则双方协商解决。

6.2.3 试验检测服务费的调整：按正常试验检测服务费用和附加试验检测服务费用调整。

6.3 支付

6.3.1 动员预付款

本项目不支付动员预付款。

6.3.4  支付担保

本项目不适用。

6.3.5  支付方式

发包人按如下规定向检测人支付试验检测服务费：

（1）正常试验检测服务费用：本项目交工检测工作全部完成，检测人已向发包人提交了完整的检测报告，且交工验收通过后28天内一次性支付正常实验检测服务费用的90%，检测数量以实际完成并经发包人确认的数量为准；本项目竣工检测工作全部完成，检测人已向发包人提交了完整的检测报告后28天内，发包人向检测支付经审计计算后确认的剩余尾款。

（2）本项目不适用。

（3）本项目不适用。

（4）报价清单100章费用的支付约定为：

a.安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。承包人还应执行浙江省人民政府浙政令〔2012〕300号《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》的相关规定和要求。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。安全生产费的使用和支付按浙交〔2009〕228号关于印发《浙江省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》、浙交监〔2013〕43号《关于进一步加强我省交通建设工程施工安全生产费用管理的通知》的相关要求以及相关最新规定办理。

b. 报价清单100章相关内容（安全生产费用除外）按照专用合同条款6.3.5（1）支付比例进行支付。

6.3.6  动员预付款的扣回

本项目交、竣工质量评定检测不适用。

6.3.7  结算

所有工作完成，且检测人已向发包人提交了完整的检测报告后，检测人应向发包人提交竣工结算申请，发包人应在收到试验检测支付申请后14日内予以审批，在批复后28日内支付尾款。

6.3.9  支付争议

发包人对检测人要求支付的款项中的任何部分有异议，应在收到检测人提交的书面支付申请7日内发出书面通知说明理由，但不得借此延误对检测人其他应得款项的支付，同时为了不影响施工进度，检测人应继续履行检测服务，不得以未支付为由暂停服务。

7．其他

7.3  奖励

发包人对检测人的额外奖励办法：          /                   。

8．争端的解决

双方在此约定：对合同执行过程中的争端通过直接协商和谈判未能解决的，当事人任何一方可向湖州仲裁委员会申请仲裁。

9．补充条款

需补充的其他条款：

9.1发包人对检测人所提交资料的批复或认可，不免除检测人在本合同下的权利和义务。

9.2 若在合同实施期间发现供应商提供了虚假资料，采购单位除有权从合同价款或履约担保中扣除不超过5％签约合同价的金额作为违约金。如果此行为给采购单位带来的损失超过5%签约合同价，供应商应据实赔偿采购单位的经济损失，相关损失费发包人有权从计量款中予以扣除。

9.3在合同执行期间，检测人应按照发包人的工作计划进行组织施工，各项检测完毕后7天内提交正式检测报告或相关必要文件，如办理某一报告的正常时间超过7天，检测人应在检测完毕后7天内提供可供发包人使用（能够保证后续施工不受检测报告影响）的预报告，待正式报告办理完成后立即报送发包人，检测人不得故意拖延上报。

第三节  合同附件格式

附件一：合同协议书格式

合同协议书

本协议书由 （发包人全称） （下称“发包人”）为一方，与（检测人全称）（下称“检测人”）为另一方于______年____月____日共同订立。

鉴于发包人已通过招投标确定检测人为        （项目名称）        提供试验检测服务，主要试验检测服务内容：                      。并已接受了检测人就此提交的投标文件，为明确双方在合同期间的义务、责任、权利和利益，兹就以下事项达成协议：

1、本协议书中的词句和用语与合同条款所规定的定义相同。

2、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。组成合同的各个文件按以下次序，以在先者为准。

(1) 本合同协议书及附件（含廉政合同、安全生产合同及合同谈判中澄清文件和补充资料）；

(2) 中标通知书；

(3) 投标函；

(4) 专用合同条款（含竞争性谈判文件补遗书中与此有关的部分）；

# (5) 通用合同条款；

(6) 试验检测技术规范和要求（含竞争性谈判文件补遗书中与此有关的部分）；

(7) 试验检测实施方案；

(8) 已标价的报价清单；

(9) 资格审查资料；

(10) 构成本合同组成部分的其他文件。

3、本合同的试验检测服务费用总额为人民币（大写）          元（¥          元）。

4、试验检测服务期：          。

5、发包人在此同意按照本合同规定的期限和方式，向检测人支付根据检测合同规定应支付的费用和提供工作条件。

6、检测人基于发包人的上述保证，在此向发包人承诺按照本合同的规定履行检测服务。

7、本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。试验检测服务工作全部完成并通过发包人对试验检测报告的认可，同时试验检测服务费用按照合同的规定全部结清后，本协议书自动失效。

8、本协议书正本一式两份，合同双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本八份，双方各执四份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：（单位全称）     （盖章）       检测人：（单位全称）（盖章）

法定代表人                             法定代表人

或                                  或

其授权的代理人   （签名）              其授权的代理人   （签名）

单位地址：                               单位地址：

邮    编：                               邮    编：

联系电话：                               联系电话：

开户银行：                               开户银行：

帐    号：                               帐    号：

签订日期：     年   月   日

附件二：廉政合同格式

廉政合同

根据《在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，           （项目名称）的发包人           (发包人全称，以下简称“甲方”)与该工程检测人              (检测人全称，以下简称“乙方”)，特订立如下合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

(一) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。

(二) 严格执行        （项目名称）  试验检测合同文件，自觉按合同办事。

(三) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(四) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(五) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(六) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

(一) 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

(二) 甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(三) 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女及其亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(四) 不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同本试验检测合同有关的试验检测业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在试验检测中使用某种产品、材料和设备。

第三条  乙方的义务

(一) 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(二) 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三) 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(四) 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得向承包人报销任何应由乙方或乙方工作人员个人支付的费用等。

(六) 乙方工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动。

第四条  违约责任

(一) 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二) 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通运输主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的公路水运试验检测市场的处罚。

第五条  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

本合同有效期为甲乙双方签署之日起至合同失效日止。

第七条  本合同作为        （项目名称）    合同的附件，与试验检测合同具有同等

的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第八条  本合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲     方：（单位全称）（盖单位章）    乙    方： （单位全称）（盖单位章）

法定代表人                             法定代表人

或                                   或

其委托代理人   （职务）                其委托代理人   （职务）

（姓名）                               （姓名）

（签字）                                （签字）

地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

日期：                                 日期：

甲方监督单位：（单位全称）（盖单位章） 乙方监督单位：（单位全称）（盖单位章）

附件三：安全生产责任合同格式

安全生产责任合同

为在          （项目名称）        合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人         （全称）            （以下简称“甲方”）与检测人    （全称）      （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通运输部颁发的《公路工程施工安全技术规程》（JTJ 076—95）与《水运工程施工安全防护技术规范》（JTS 205-1-2008）有关安全生产的规定，认真执行。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。

3、建立健全安全生产责任制。从项目负责人到生产人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏，人人有责。项目负责人是项目安全生产的第一责任人。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、所有试验检测设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

6、试验检测过程中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，现场必须具有相关的安全标志牌。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，工程交工验收后失效。

甲       方：  （单位全称）（盖章）    乙     方：  （单位全称）（盖章）

法 定 代 表 人                                             法 定 代 表 人

或                                    或

其授权的代理人：     （职务）          其授权的代理人：     （职务）

（姓名） （签字）                      （姓名）（签字）

地  址：                             地 址：

电  话：                             电 话：

日  期：                             日 期：

附件四：项目图纸资料保密承诺书格式

项目图纸资料保密承诺书

（检测人名称）将完善        （项目名称）工程图纸资料制作、移交、归档等管理制度，严格落实图纸资料管理要求。在本工程实施期间及验收完成后，所有图纸资料均按照内部资料管理，不通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不通过任何途径向本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。

我方同时承诺，不通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不通过任何途径向本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。

承诺人：                        （盖检测人单位章）

法定代表人或其授权的代理人：            （签字）

年    月    日

# 第四章　磋商内容及要求

一、项目说明

项目名称：长兴县泗安塘流域综合治理PPP项目桥梁部分交竣工检测服务

采购单位：长兴县林城镇人民政府

采购方式：竞争性谈判

项目概况：长兴县泗安塘流域综合治理PPP项目桥梁部分交竣工检测服务，主要工作内容为桥梁部分的交、竣工质量评定检测，出具工程实体检测报告、外观检查报告，并配合项目业主对工程质量进行评定。具体检测内容详见工程量清单表。

二、谈判范围及要求

1、主要工作内容为桥梁部分的交、竣工质量评定检测，出具工程实体检测报告、外观检查报告，并配合项目业主对工程质量进行评定。

2、本项目的最高限价为陆拾陆万元整（￥：660000.00元）。报价高于最高限价的，做无效标处理。

3、本项目报价为一次性包干费用，包括咨询费、资料费、差旅费、人工费、管理费、会晤费、税金等其他所有为本项目服务所需的一切费用。

具体交工及竣工检测服务详见下列清单。

长兴县泗安塘流域综合治理PPP项目桥梁部分交竣工检测服务清单

| 长兴县泗安塘流域综合治理PPP项目桥梁部分交工检测服务清单 |
| --- |
| 单位工程 | 检测项目 | 检测数量 | 收费标准 | 总费用 | 备注 |
| 桥梁工程 | 砼强度 | 810测区 |  |  | 本清单为初步报价清单，具体检测项目及频率需等设计图纸出来后再定。本清单合计包含18座桥。 |
|  | 碳化深度 | 260测区 |  |  |  |
|  | 主要结构尺寸 | 150处 |  |  |  |
|  | 钢筋保护层厚度 | 274处 |  |  |  |
|  | 墩台垂直度 | 48处 |  |  |  |
|  | 桩基完整性 | 18根 |  |  |  |
|  | 预应力张拉力 | 58束 |  |  |  |
|  | 压浆密实度 | 58孔/814m |  |  |  |
|  | 伸缩缝与桥面高差* | 48处 |  |  |  |
|  | 横坡 | 48处 |  |  |  |
|  | 桥面抗滑 | 48处 |  |  |  |
|  | 外观（中桥、大桥） | 562m |  |  |  |
|  | 外观（小桥） | 4座 |  |  |  |
| 路基工程 | 压实度 | 36点 |  |  |  |
|  | 弯沉 | 100点 |  |  |  |
| 路面工程 | 压实度 | 36点 |  |  |  |
|  | 弯沉 | 100点 |  |  |  |
|  | 平整度 | 36处 |  |  |  |
|  | 厚度 | 36点 |  |  |  |
| 交安 | 立柱竖直度 | 36处 |  |  |  |
|  | 标志板厚度 | 36处 |  |  |  |
|  | 标志板净空 | 36处 |  |  |  |
|  | 标志逆反射系数 | 36处 |  |  |  |
|  | 厚度 | 36处 |  |  |  |
|  | 逆反射系数 | 36处 |  |  |  |
| 外观 | 路基工程 | 2km |  |  |  |
|  | 路面工程 | 2km |  |  |  |
| 人民桥 | 静载 | 1跨 |  |  |  |
|  | 动载 | 1跨 |  |  |  |
|  | 桥检车台班 | 2个台班 |  |  |  |
|  | 加载车台班 | 1个台班 |  |  |  |
| 管埭大桥 | 静载 | 1跨 |  |  |  |
|  | 动载 | 1跨 |  |  |  |
|  | 桥检车台班 | 2个台班 |  |  |  |
|  | 加载车台班 | 1个台班 |  |  |  |
| 交工检测服务合计： （大写） （小写） |
| 长兴县泗安塘流域综合治理PPP项目桥梁部分竣工检测服务清单 |
| 单位工程 | 检测项目 | 检测数量 | 收费标准 | 总费用 | 备注 |
| 桥梁工程 | 伸缩缝与桥面高差* | 48处 |  |  |  |
|  | 桥面平整度* | 48处 |  |  |  |
|  | 桥面抗滑* | 48处 |  |  |  |
|  | 外观（中桥、大桥） | 562m |  |  |  |
|  | 外观（小桥） | 4座 |  |  |  |
| 路面工程 | 弯沉 | 100点 |  |  |  |
|  | 平整度 | 36处 |  |  |  |
|  | 路面工程 | 2km |  |  |  |
| 竣工检测服务合计： （大写） （小写） |
| 总计： （大写） （小写） |

三、适用的法律法规与技术标准

本项目的试验检测工作符合国家有关法律、法规和工程建设标准强制性条文的规定。

本项目的试验检测工作符合交通运输部及浙江省关于公路水运试验检测方面现行的标准、规范、规程、办法、规定。

检测人在试验检测工作中使用下列标准、规范以外，需参考其他的技术标准、规范时，应征得发包人或发包人指定代表人的书面同意。

在试验检测过程中，如果国家或有关部门颁布实施了新的技术标准或规范，则检测人应采用新的标准或规范进行试验检测，如不能采用新的标准或规范，应征得发包人的书面同意。

优先采用本行业的标准，如无本行业的相关标准或规范，允许采用国标及其他标准，采用的顺序：国标—其他标准。

检测人在试验检测工作中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》（公路工程、水运工程部分）和下述标准、规范（不限于）：

1.试验检测技术标准与规范

1.1 通用部分

JGJ/T193-2009		《混凝土耐久性检验评定标准》

GB 50204-2015		《混凝土结构工程施工质量验收规范》

GB50205-2001		《钢结构工程施工质量验收规范》

GB50026-2007		《工程测量规范》

JGJ 8 -2007     		《建筑变形测量规程》

GB/T 12897-2006		《国家一、二等水准测量规范》

GB/T 12898-2009		《国家三、四等水准测量规范》

GB50497-2009		《建筑基坑工程监测技术规范》

GB 50202-2002		《建筑地基基础工程施工质量验收规范》

GB/T 50344-2004		《建筑结构检测技术标准》

JGJ 106-2014		《建筑基桩检测技术规范》

JGJ79-2012             		《建筑地基处理技术规范》

JGJ/T23-2011     		《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》

CECS 02:2005   		《超声回弹综合检测混凝土强度技术规程》

CECS 03:2007     		《钻芯法检测混凝土强度技术规程（附条文说明）》

CECS 21:2000   		《超声法检测混凝土缺陷技术规程》

JT/T 694-2007         		《悬索桥主缆系统防腐涂装技术条件》

JT/T 695-2007      		《混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件》

GB/T50152-2012		《结构试验方法标准-混凝土结构试验方法标准》

CECS22:2005		《岩土锚杆（索）技术规程》

浙江省交通工程建设工程质量和安全生产管理办法（省政府令第300号）

1.2 公路工程专用部分

JTG B01-2014		《公路工程技术标准》

JTJ 002-87           		《公路工程名词术语》

JTG F80/1-2004     		《公路工程质量检验评定标准第一册（土建工程）》

GB50300-2013		《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB50203-2011		《砌体结构工程施工质量验收规范》

JTG D60-2004     		《公路桥涵设计通用规范》

JTG D61-2005      		《公路圬工桥涵设计规范》

JTG D62-2004      		《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》

JTG D63-2007      		《公路桥涵地基与基础设计规范》

JTG/T J21-2011      		《公路桥梁承载能力检测评定规程》

JTG/T H21-2011   		《公路桥梁技术状况评定标准》

JTG F10-2006     		《公路路基施工技术规范》

JTG F40-2004       		《公路沥青路面施工技术规范》

JTG F41-2008   		《公路沥青路面再生技术规范》

JTG/T F20-2015    		《公路路面基层施工技术细则》

JTG/T F30-2014		《公路水泥混凝土路面施工技术细则》

JTG/T F50-2011     		《公路桥涵施工技术规范》

JTG F71-2006  		《公路交通安全设施施工技术规范》

JTG E60-2008     		《公路路基路面现场测试规程》

JTG C10-2007        		《公路勘测规范》

JTG/T C22-2009   		《公路工程物探规程》

JT/T 280-2004         		《路面标线涂料》

JT/T 281-2007         		《公路波形梁钢护栏》

JT/T 457-2007          		《公路三波形梁钢护栏》

JT/T 374-1998      		《隔离栅技术条件》

GB/T 24725-2009     		《突起路标》

GB/T18833-2012		《道路交通反光膜》

GB/T16311-2009		《道路交通标线质量要求和检测方法》

GB/T23827-2009		《道路交通标志板及支撑件》

GB/T 24970-2010       		《轮廓标》

JTG/T F80-01-2004		《公路工程桩基动测技术规程》

关于印发《浙江省公路工程竣（交）工验收实施细则（试行）》的通知（浙交[2013]22号）

《浙江省交通工程质量和安全生产管理办法》（省政府300号令）

本项目施工设计图、变更设计图、竣工图、施工与监理单位的交工资料以及其它有关技术文件。

四、服务要求

服务期：自合同签订至所有试验检测服务工作全部完成，竣工检测报告通过行业主管部门的备案止。

质量要求:必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范、规程的要求及采购单位相关规定，检测报告应达到各阶段审查要求并通过审查。

# 第五章 磋商原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法规特制定本磋商原则及方法。

一、总则

评审工作遵循“公平、公正、科学、择优”原则和“诚实、信誉、效率”的服务原则。最大限度的保护采购人权益，严格按照磋商文件的要求，对磋商响应文件进行综合评审。磋商供应商不得以任何方式干扰政府采购工作的进行，一经发现其磋商响应文件将被拒绝。

二、磋商程序

采购人对各供应商的资格进行审查；然后由磋商小组对合格供应商的磋商响应文件进行评审；之后与供应商进行报价磋商；根据综合评审结果，提交评审报告。

三、磋商办法

1、磋商小组按照磋商文件规定的时间、地点准时进行磋商。

2、磋商小组根据磋商文件的规定，对磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件作出了实质性响应。实质上没有响应磋商文件要求的报价将被拒绝。

3、评审过程中磋商供应商有义务对磋商小组提出就磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显的文字和计算错误的内容进行澄清、说明、或者纠正。并在磋商结束前，对澄清、说明或者纠正的相关内容以书面形式进行最终确认承诺，并由磋商供应商代表签字，但不得改变磋商响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或负责人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人或负责人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4、▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，磋商供应商则被认为是“没有实质性响应竞争性磋商文件要求”，其磋商不进入下一步评审。

5、磋商小组所有成员将遵循“公开、公平、公正”的原则，采用相同的程序和标准，所有成员按顺序与单一供应商分别进行单独封闭式磋商。磋商内容包括服务价格、服务质量水平和保障措施、服务期限、服务方案、履约能力、付款方式等方面进行磋商和综合分析考评，以确定是否满足采购要求。在磋商过程中，磋商的任何一方都不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商供应商在磋商过程中所作出的各种承诺都必须用书面形式，并由磋商供应商代表签字。磋商轮次最多不超过3轮。

6、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或负责人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人或负责人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

7、在磋商过程中，磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格，不予退还磋商保证金。

8、在磋商过程中，磋商小组成员不得与磋商供应商私下交换意见，在竞争性磋商结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员外。

9、磋商结束后，磋商小组将要求磋商供应商在规定的时间内，以密封书面形式统一进行最后报价，最后报价不得高于一次报价（磋商小组另有决议的除外）。

10、宣布最终报价时邀请所有磋商供应商代表参加，参加的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。磋商供应商代表未参加磋商会的，事后不得对磋商结果提出异议。磋商供应商代表应对最终报价的内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

11、▲在磋商过程中符合竞争要求的供应商或者最终报价未超过采购预算的供应商不足3家的，此项目流标，应重新组织采购。

12、磋商小组不向未成交供应商解释未成交原因，不退还磋商响应文件。

13、未详尽事宜，遵照有关法律法规执行.

四、评分细则及成交供应商确定原则

1、本次采购采用百分制综合评分法，即指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。根据采购要求，总分设定为100分；其中资信技术得分90分，报价10分。

2、资信技术得分的评定（90分）

各磋商小组按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。磋商响应文件各项评分内容由磋商小组成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。磋商小组成员对各供应商的各项评分内容进行评审、独立打分，所有评审专家的评分总和的算术平均值为各供应商技术得分最终得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 | 73分 |
| 1 | 技术方案评价 | 1、试验检测的目的、检测内容、方法：对试验检测的目的、内容描述充实，表达清晰，方法合理可行的得7-8分: 对试验检测的目的、内容描述准确，提出的方法有效可行的得4-6分；对试验的目的、内容描述基本准确，方法基本可行的得1-3分； 未提供不得分。 | 0-8 |
|  |  | 本项目管理、试验检测的重点、难点分析：针对本项目管理、试验检测的重点、难点分析深刻，有独到见解的得7-8分； 对本项目的管理、试验检测的重难点分析准确，描述清晰的得4-6分；重难点分析基本正确的得1-3分； 未提供不得分。 | 0-8 |
|  |  | 3、质量保证措施及服务方案：针对本项目提出的质量保证措施及服务方案有效可行性高，见解独到（包括对可能发生的问题的处理措施）的得7-8分； 质量保证措施及服务方案基本可行且对可能发生的问题处理措施及时得当的得4-6分； 质保措施及服务方案具有可行性的得1-3分； 未提供不得分。 | 0-8 |
|  |  | 4、安全防护措施：针对本项目所提出安全防护措施可行性高，有独到见解（包括工程事故预警机制、检测过程安全保证措施）的得7-8分； 针对本项目提出的安全防护措施基本可行且工程事故预警机制完善的得4-6分； 安全防护措施具有可行性的得1-3分； 未提供不得分。 | 0-8 |
| 2 | 对本地信息、本项目的了解情况 | 对本地信息、本项目的了解情况有独到见解且具有针对性的得5-6分； 对本项目了解且对本地信息描述准确的得3-4分； 对本项目了解情况一般的得1-2分； 未提供不得分。 | 0-6 |
| 3 | 设备投入情况 | 对采购人需求的保障程度（回弹仪、钢筋保护层检测仪、裂缝测深仪、裂缝宽度仪、无棱镜全站仪、精密水准仪、静动载采集系统、桥检车等），根据其设备数量、设备的先进性、针对性、设备的配置是否合理、高效等，每增加一项加一分，最多得8分，未提供不得分。 （上述所列设备提供购买发票或设备有效计量标定证书的扫描件加盖公章，扫描件清晰） | 0-8分 |
| 4 | 人员投入情况 | （1）拟派项目负责人具有高级工程师得1分，有交通运输部门颁发的公路工程试验检测工程师（桥梁专业）资格的得1分，担任过桥梁检测试验技术负责人或项目负责人的得2分，本项最多得4分； （2）拟派项目班子成员中（项目负责人除外），具有工程检测专业中级工程师的，每人加1分，具有工程检测专业高级工程师的，每人加2分，本项最多得12分； （3）拟派项目班子成员中（项目负责人除外），具有交通运输部门颁发的试验检测工程师（桥梁专业）资格的得1分，本项最多得6分。 注：须提供2018年5月起至投标截止时间止期间中任何一个连续3个月）的在本单位任职的个人社保缴费清单。（社保缴费清单、资格证书、人员职称证书复印件加盖公章） | 0－22分 |
| 5 | 售后服务承诺 | 服务方案全面周到且优惠幅度大的得4-5分，服务不全面或优惠不明显的得1-3分，除招标文件规定内容外无其他服务承诺的，该项不得分。 | 0-5分 |
| 二 | 商务、资信及其他分 | 17分 |
| 6 | 企业业绩 | 投标人自2015年1月1日至今为止，完成过桥梁检测类似业绩的，每个得1分，最高得5分。提供合同或中标通知书复印件加盖公章。 | 0-5 |
| 7 | 企业荣誉 | 1.供应商被评为全国建设工程质量检测行业先进单位的得2分（有效期内）； 2.根据浙江省交通运输厅最新发布的2017年度浙江省公路水运工程设计、施工、监理和检测企业公信用评价结果通知，供应商信用评价结果为AA级信用企业的得3分，A级信用企业的得2分，B级信用企业得1分，C级信用企业不得分。（提供相关证明材料复印件，原件备查。） | 0-5 |
| 8 | 项目负责人业绩 | 拟投入本项目的项目负责人自2015年1月1日以来至今主持并完成过类似桥梁检测项目的每个得1分，最高3分。 注：（以合同或中标通知书为准，复印件加盖公章）须提供2018年5月起至投标截止时间止期间中任何一个连续3个月）的在本单位任职的个人社保缴费清单。（社保缴费清单复印件加盖公章） | 0-3 |
| 9 | 合理化建议 | 根据投标单位对本项目所提的桥梁检测的合理化建议等进行比较后打分，好得1.5～2分；较好得：1～1.5分；一般得：0.5～1分，差不得分。 | 0-2 |
| 10 | 投标文件制作情况 | 投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，得0-2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分，扣完该项得分为止。 | 0-2 |

3、磋商报价得分

满足磋商文件要求且最后的磋商报价价格最低的报价为磋商基准价。

1）有效供应商的最后磋商报价等于磋商基准价时其磋商报价得分为满分10分；

2）其他供应商的价格分按以下公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10%×100（四舍五入后保留小数2位）

3）供应商报价超出采购预算，其响应文件作无效标处理。

4）所有供应商的最后磋商报价均超出采购预算，采购单位无法支付，本项目做废标处理，应重新组织采购。

5）

4、有效供应商的综合得分为技术得分和磋商报价得分的总和。

5、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐2名以上成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

五、确定成交供应商

本次采购由采购人确定成交供应商。

排名第一的成交候选人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同；或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确认因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

磋商结束后，将在财政部门指定的信息网公示成交结果，并向成交供应商发出成交通知书。

六、磋商供应商的义务

磋商供应商应随时接受磋商小组成员的询问，解答包括有关的技术问题等。磋商结束，所有评审资料存政府采购代理机构备查。

# 第六章  磋商响应文件格式

本章仅提供部分格式，对于未提供格式的磋商响应文件内容请自行确定，特此说明。

附件一

报 价 函

致长兴县林城镇人民政府：

浙江省建设工程设备招标有限公司：

根据贵方为长兴县泗安塘流域综合治理PPP项目桥梁部分交竣工检测服务的磋商文件，我方           　　（磋商供应商名称）作为磋商供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本磋商的一切事宜，并提交按“磋商供应商须知”要求编制的磋商响应文件正本壹份，副本叁 份，并已密封装袋。

我方己完全明白竞争性磋商文件的所有条款要求，为此，我方着重声明如下：

（一）我方愿意按照竞争性磋商响应文件中的一切要求提供服务。磋商报价为：人民币（大写）：　　　　　¥：　　　　，项目负责人为         ，服务期为 自合同签订至所有试验检测服务工作全部完成，竣工检测报告通过行业主管部门的备案止 。

（二）本磋商响应文件的有效期自磋商截止日起 120 天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

（三）我方已详细研究了竞争性磋商文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（四）我方明白并愿意在规定的提交响应文件截止时间后撤回响应文件的，磋商保证金将不予退还；

（五）我方同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或资料；

（六）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（七）我方如果成交，将保证履行竞争性磋商文件以及竞争性磋商文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（八）所有与本磋商有关的函件请发往下列地址：

地址:                           电话:

传真:                           电子邮件:

供应商名称(盖章)：

法定代表人或负责人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：

附件二

投标声明书

致长兴县林城镇人民政府：

浙江省建设工程设备招标有限公司：

_______            __（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。我___     __（姓名）系_______      __（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_              _     __项目的竞争性谈判，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

附件三

报价一览表

项目名称：长兴县泗安塘流域综合治理PPP项目桥梁部分交竣工检测服务

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长兴县泗安塘流域综合治理PPP项目桥梁部分交竣工检测服务 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |
| 报价（大写）： |  |

备注：报价详细组成可另附表，格式自拟。

供应商全称（公章）：

法定代表人或负责人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

服务费报价分析汇总表

项目名称：

| 长兴县泗安塘流域综合治理PPP项目桥梁部分交工检测服务清单 |
| --- |
| 单位工程 | 检测项目 | 检测数量 | 收费标准 | 总费用 | 备注 |
| 桥梁工程 | 砼强度 | 810测区 |  |  |  |
|  | 碳化深度 | 260测区 |  |  |  |
|  | 主要结构尺寸 | 150处 |  |  |  |
|  | 钢筋保护层厚度 | 274处 |  |  |  |
|  | 墩台垂直度 | 48处 |  |  |  |
|  | 桩基完整性 | 18根 |  |  |  |
|  | 预应力张拉力 | 58束 |  |  |  |
|  | 压浆密实度 | 58/814m |  |  |  |
|  | 伸缩缝与桥面高差* | 48处 |  |  |  |
|  | 横坡 | 48处 |  |  |  |
|  | 桥面抗滑 | 48处 |  |  |  |
|  | 外观（中桥、大桥） | 562m |  |  |  |
|  | 外观（小桥） | 4座 |  |  |  |
| 路基工程 | 压实度 | 36点 |  |  |  |
|  | 弯沉 | 100点 |  |  |  |
| 路面工程 | 压实度 | 36点 |  |  |  |
|  | 弯沉 | 100点 |  |  |  |
|  | 平整度 | 36处 |  |  |  |
|  | 厚度 | 36点 |  |  |  |
| 交安 | 立柱竖直度 | 36处 |  |  |  |
|  | 标志板厚度 | 36处 |  |  |  |
|  | 标志板净空 | 36处 |  |  |  |
|  | 标志逆反射系数 | 36处 |  |  |  |
|  | 厚度 | 36处 |  |  |  |
|  | 逆反射系数 | 36处 |  |  |  |
| 外观 | 路基工程 | 2km |  |  |  |
|  | 路面工程 | 2km |  |  |  |
| 人民桥 | 静载 | 1跨 |  |  |  |
|  | 动载 | 1跨 |  |  |  |
|  | 桥检车台班 | 2个台班 |  |  |  |
|  | 加载车台班 | 1个台班 |  |  |  |
| 管埭大桥 | 静载 | 1跨 |  |  |  |
|  | 动载 | 1跨 |  |  |  |
|  | 桥检车台班 | 2个台班 |  |  |  |
|  | 加载车台班 | 1个台班 |  |  |  |
| 交工检测服务合计： （大写） （小写） |
| 长兴县泗安塘流域综合治理PPP项目桥梁部分竣工检测服务清单 |
| 单位工程 | 检测项目 | 检测数量 | 收费标准 | 总费用 | 备注 |
| 桥梁工程 | 伸缩缝与桥面高差* | 48处 |  |  |  |
|  | 桥面平整度* | 48处 |  |  |  |
|  | 桥面抗滑* | 48处 |  |  |  |
|  | 外观（中桥、大桥） | 562m |  |  |  |
|  | 外观（小桥） | 4座 |  |  |  |
| 路面工程 | 弯沉 | 100点 |  |  |  |
|  | 平整度 | 36处 |  |  |  |
|  | 路面工程 | 2km |  |  |  |
| 竣工检测服务合计： （大写） （小写） |
| 总计： （大写） （小写） 供应商已充分考虑整个服务期内的全部工作所需费用，并包含在投标总报价中。 |

供应商（盖章）：            法定代表或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

附件五

供应商基本情况表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  |
| 工作地址 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成立时间 |  |
| 资质等级 | 资质名称 | 颁发部门 | 资质等级 | 颁发时间 |
| 法定代表人或负责人 |  | 项目负责人 |  |
| 法人营业执照号码 |  | 其 中 | 高级职称（人） |  |
|  |  |  | 中级职称（人） |  |
| 固定资产（万元） |  |  | … |  |
| 流动资金（万元） |  |  | … |  |
| 开户银行 | 名称 |  |  | … |  |
|  | 帐号 |  |  | … |  |
| 奖罚情况 |  |
| 备注： |

注：本表后请附企业法人营业执照副本（或事业单位法人证书）、资质证书复印件。本表仅做参考，供应商可根据实际情况调整。

供应商全称（公章）：

法定代表人或负责人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件六

###### 供应商简介

（格式自拟）

附件七

项目组人员一览表

（1）项目负责人简历表

项目名称：长兴县泗安塘流域综合治理PPP项目桥梁部分交竣工检测服务

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 联系电话 |  | 手 机 |  |
| 近五年从事相关工作经历及业绩： |

附注：1.▲项目负责人在本项目整个实施过程中不得更换；

2.随表提交相关职称证书和职业资格证书复印件。

供应商全称（公章）：

法定代表人或负责人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

（2）项目组人员情况汇总表

项目名称：长兴县泗安塘流域综合治理PPP项目桥梁部分交竣工检测服务

| 姓名 | 学历 | 专业 | 职 称 | 执业注册证书或上岗证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1.此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制；

2.▲列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为；

3. 若执业注册证书或上岗证书没有可不填。

供应商全称（公章）：

法定代表人或负责人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

（3）项目组人员简历表

项目名称：长兴县泗安塘流域综合治理PPP项目桥梁部分交竣工检测服务

| 姓 名 |  | 出生年月 |  | 所学专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 从事专业 |  | 从事专业年限 |  |
| 执业资格 |  |
| 时间（年月） | 工作简历和主要业绩 |
| 姓 名 |  | 出生年月 |  | 所学专业 |  |
| 职 称 |  | 从事专业 |  | 从事专业年限 |  |
| 执业资格 |  |
| 时间（年月） | 工作简历和主要业绩 |
| 姓 名 |  | 出生年月 |  | 所学专业 |  |
| 职 称 |  | 从事专业 |  | 从事专业年限 |  |
| 执业资格 |  |
| 时间（年月） | 工作简历和主要业绩 |

附注：此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制；

供应商全称（公章）：

法定代表人或负责人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件八

供应商同类项目业绩一览表

项目名称：长兴县泗安塘流域综合治理PPP项目桥梁部分交竣工检测服务

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1、此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写；

2、此表所填业绩应为供应商承担同类项目服务成功案例，须提合同复印件。

供应商全称（公章）：

法定代表人或负责人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件九

技术（或商务）条款偏离表

项目名称：长兴县泗安塘流域综合治理PPP项目桥梁部分交竣工检测服务

|  | 序号 | 磋商文件 条目号 | 磋商文件 规范要求 | 磋商响应文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

附注：1.▲没有填写此表视为完全响应磋商文件要求；

2.如出现偏离，供应商务必如实填写此表，否则存在的风险由供应商自行承担；

供应商全称（公章）：

法定代表人或负责人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件十

法定代表人或负责人授权书

长兴县林城镇人民政府：

浙江省建设工程设备招标有限公司：

（供应商全称）法定代表人或负责人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的（项目名称、编号）的竞争性磋商活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人或负责人(签字或盖章)：

供应商全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

授权代表（签字）：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

# 退还投标保证金说明

浙江省建设工程设备招标有限公司：

我公司参加                  项目投标，缴纳投标保证金      元（大写：       元整）。现投标结束，请将投标保证金退还至下列账户：

账户名称：

银行名称：

账号：

单位名称（盖章）：

时  间：

备注：为方便届时退还投标保证金，请各供应商将本说明编入投标文件。

# Text boxes

授权代表身份证复印件