长兴县第六小学足球场、塑胶跑道及看台改造工程

竞争性磋商文件

项目编号：ZJZBCCXCG-18-

采购单位：长兴县第六小学

代理机构：浙江省建设工程设备招标有限公司

2018年8月

目    录

第一章 竞争性磋商公告	4

第二章  供应商须知及前附表	7

第三章  合同主要条款	16

第四章  磋商内容及要求	48

第五章  评标办法及评分标准	53

第六章  供应商磋商响应文件格式	57

第七章   工程量清单	- 72 -

第八章   图纸	- 73 -

# 第一章 竞争性磋商公告

浙江省建设工程设备招标有限公司受长兴县第六小学的委托，经政府采购管理部门批准，按照政府采购程序，对  长兴县第六小学足球场、塑胶跑道及看台改造工程  进行竞争性磋商，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需服务的合格供应商参加本项目的磋商。

一、采购项目名称：长兴县第六小学足球场、塑胶跑道及看台改造工程

二、采购项目编号：ZJZBCCXCG-18-

三、采购组织类型：分散采购委托代理

四、采购方式：竞争性磋商

五、采购内容和要求：

| 序号 | 标项内容 | 单位及数量 | 简要技术要求、用途 | 预算金额(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长兴县第六小学足球场、塑胶跑道及看台改造工程 | 1项 | 详见磋商文件要求 | 98 |  |

具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以本磋商文件中商务、技术和服务的相应规定为准。供应商的磋商相应文件必须满足本次采购的实质目的，完全实现所应有的全部要求。供应商若存在任何理解上无法正确确定之处，均应当按照竞争性磋商文件所规定的磋商前的澄清等程序提出，否则，由此导致的任何不利后果均应由供应商自行承担。

六、供应商资质要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；

未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

▲供应商的特定条件：

1.具备市政公用工程施工总承包三级及以上独立法人企业，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

2.拟派项目负责人具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证书和安全生产任职B类证书。

3.具有有效的企业《营业执照》、企业《资质证书》、企业《安全生产许可证》。

4.浙江省外企业须提供《浙江省省外企业进浙承接业务备案表》（省内企业无需提供）。

5.本项目不接受联合体磋商。

七、竞争性磋商文件的获取：

- 时间：2018年8月  日至2018年8月  日，每天9：00-16:30时（节假日除外）。

- 地点：浙江省长兴县县前东街通宝城1-1-501。

- 文件售价：竞争性磋商文件每套售价人民币300元，售后不退。

4.获取方式：现场报名、邮件、传真、邮寄领取，领取竞争性磋商文件时提供加盖单位公章的单位营业执照、资质证书、安全生产许可证副本、《浙江省省外企业进浙承接业务备案表》（省内企业无需提供）复印件一份， 并附上本单位的名称、地址、联系人、联系电话、传真及报名项目名称和编号等联系资料一份。

八、磋商保证金

磋商保证金人民币壹万元整；

供应商应于2018年8月 日17:00时前将投标保证金以支票/汇票/本票/保函/电汇/网上银行转帐形式交至下列帐户。

收款单位（户名）：浙江省建设工程设备招标有限公司

开户银行：杭州市中信西湖支行

银行账号：7331610182600010016

- 磋商响应文件递交截止时间地点：

供应商应于2018年8月   日14:30时前将磋商响应文件密封送交到长兴县市民服务中心大楼四楼（长兴县行政中心东侧锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏），逾期送达或未密封将拒绝接收。

本次磋商将于2018年8月  日14:30时在浙江省长兴县龙山街道锦绣路8号4楼长兴县公共资源交易中心（届时详见四楼大屏公告栏）举行，供应商应派授权代表出席开标会议（携带法人代表授权委托书及身份证等有效证明出席）。

十、本次磋商公告发布媒体：

浙江政府采购网             http://www.zjzfcg.gov.cn

长兴县公共资源交易中心网   http://www.cxztb.gov.cn

十一、业务咨询

1、采购单位：长兴县第六小学

联系人：卢主任   联系电话：13757066085

联系地址： 长兴县雉城街道五峰路199号

2、采购代理机构：浙江省建设工程设备招标有限公司

联系人：陈工     联系电话：18768213858

联系地址：长兴县县前东街通宝城1-1-501

3、政府采购监督管理部门名称：长兴县财政局

联系电话：0572-6036050

长兴县第六小学

浙江省建设工程设备招标有限公司

2018年8月  日

# 第二章  供应商须知及前附表

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：长兴县第六小学足球场、塑胶跑道及看台改造工程 项目编号：ZJZBCCXCG-18- 采购单位：长兴县第六小学 联系地址： 长兴县雉城街道五峰路199号 联系人：卢主任 联系电话：13757066085 |
| 2 | 采购内容：具体详见磋商需求和工程量清单 |
| 3 | 磋商报价及费用：1、本项目磋商应以人民币报价；2、不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 |
| 4 | 磋商保证金：人民币壹万元整； 供应商应按招标公告规定将投标保证金以支票/汇票/本票/保函/电汇/网上银行转帐形式交至下列帐户。为确保投标保证金及时到帐，各供应商应提前从开户行汇出，凭回执到浙江省建设工程设备招标有限公司处领取收据。） 收款单位（户名）：浙江省建设工程设备招标有限公司 开户银行：杭州市中信西湖支行 银行账号：7331610182600010016 请供应商严格按照竞争性磋商文件规定的形式提交保证金，本项目不接受其他形式的保证金。 |
| 5 | 现场踏勘：自行踏勘 |
| 6 | 磋商有效期：120日历天。 |
| 7 | 磋商相应文件：正本：1份，副本：3份，每份文件需清楚的表明“正本”、“副本”。若正本与副本不符，以正本为准。 |
| 8 | 递交磋商响应文件截止时间：2018年8月 日14:30时 竞争性磋商时间：2018年8月 日14:30时 |
| 9 | 地点：浙江省长兴县龙山街道锦绣路8号4楼长兴县公共资源交易中心开标室 |
| 10 | 评审方法：详见评审方法 |
| 11 | 磋商结果公示：磋商结束后2天内，磋商结果公示于浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)、长兴县公共资源交易中心网 （http://www.cxztb.gov.cn）等网站或媒体。 |
| 12 | 成交公告及成交通知书：磋商结果公示结束后5个工作日内，成交公告发布于上述媒体； |
| 13 | 磋商保证金退还：除磋商文件规定不予退还保证金的情形外，成标通知书发出后5个工作日内，供应商提供保证金收据和本单位开户银行及账号后，以电汇或转账方式退还磋商保证金。 |
| 14 | 工期：中标通知书发出后20日历天。 |
| 15 | 最高限价：98万元。各磋商供应商报价超出采购预算，其响应文件作无效标处理。 |
| 16 | 履约保证金的收取及退还:成交供应商签订合同时必须已经向采购人提交合同金额10%的履约保证金，在成交供应商按合同约定竣工验收合格后自动转为工程质保金。 |
| 17 | 付款方式：采购人自行支付 |
| 18 | 供应商应派法定代表人（携带身份证原件）或授权代表（携带法定代表人授权委托书及身份证原件）参加竞争性磋商会议。企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证、建造师注册证（市政公用工程专业）以及资信评分涉及的原件单独提交，其中企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证、建造师注册证由竞争性磋商委员会在磋商前审核，有任何一项原件审核未通过或缺项的，资格审核不合格，磋商响应文件按无效处理，不能参与下一步磋商活动。 如供应商的各类证书原件正在变更、年检的，须有相应的行业管理部门出具书面证明（原件），并注明证书主要相关内容。 |
| 19 | 解释：本竞争性磋商文件的解释权属于招标采购单位。 |

# 供应商须知

一、说 明

1.本次磋商是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。

2.▲合格供应商

2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；

2.2未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

▲供应商的特定条件：

2.3具备市政公用工程施工总承包三级及以上独立法人企业，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

2.4拟派项目负责人具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证书和安全生产任职B类证书。

2.5本项目不接受联合体磋商。

3.磋商供应商代表

指全权代表磋商供应商参加磋商活动并签署磋商响应文件的人。如果磋商供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》见（统一格式，见附件）。

4.采购费用

磋商供应商应承担所有与准备和参加磋商有关费用，不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

二、竞争性磋商文件

1．竞争性磋商文件由竞争性磋商文件目录所列内容及相关资料组成。

2．竞争性磋商文件的澄清

供应商对磋商文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，可用书面形式（包括信函、传真、下同）通知采购人，但通知不得迟于磋商响应文件递交截止时间前3日使采购人收到，采购人将在规定的时间内以用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关磋商供应商或召开答疑会。如果磋商文件答疑期内未收到有关疑问，视为供应商完全同意磋商文件所有条款，且对于磋商文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购代理机构或采购人解释为准。

3．竞争性磋商文件的修改

3.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

3.2磋商供应商收到澄清和修改的补充文件，应立即以书面形式回复确认已收到补充文件。

# 三、磋商响应文件的编制

1．磋商供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有事项格式、条款和技术规范等。▲磋商供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者没有对竞争性磋商文件各个方面做出实质性响应，导致磋商被拒绝的风险由磋商供应商自行承担。

2．▲磋商供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次磋商的。如发现磋商供应商提供了虚假文件资料，其磋商将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3．竞争性磋商文件的构成：

3.1 竞争性磋商文件由下列部分构成：

1.资信及商务文件：

（1）磋商声明书；

（2）法定代表人有效身份证明书；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）磋商保证金收据复印件加盖公章；（可用银行回单代替）

（5）资格资信证明文件（营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目负责人二级建造师及B类证书等，复印件加盖公章）；

（6）提供自磋商公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn ）供应商信用查询网页截图；

（7）供应商自2015年1月1日以来的业绩（供应商同类项目实施情况一览表、合同复印件加盖公章，原件核查）；

（8）企业荣誉（根据评分办法提供，复印件加盖公章，原件核查）；

（9）塑胶质量（根据评分办法提供，复印件加盖公章，注明原件核查的原件核查）；

（10）供应商单位情况表；

（11）商务响应表；

（12）供应商认为需要提供的文件和资料。

2. 技术文件：

（1）施工方案与技术措施；（根据评分办法提供）

（2）工程进度计划与措施；（根据评分办法提供）

（3）项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表；

（4）供应商需要说明的其他文件和说明。

3.报价文件：

（1）磋商函（格式见附件）；

（2）磋商报价明细表（格式见附件）；

（3）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

注：法定代表人授权委托书、磋商声明书、磋商函、磋商报价一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

3.2竞争性磋商文件格式

磋商供应商应根据竞争性磋商文件中所提供的格式。

4．报价

4.1▲本项目采用固定综合单价承包，在合同约定范围内进行调整。招标人提供的清单、工程数量和资料仅供供应商参考，各供应商必须自行踏勘现场后根据现场查看的实际情况、设计图纸、效果图及资料等并符合业主要求自行估量，自组报价，风险自担，垃圾等一切废料的清除、外运和堆放由承包人自行考虑解决堆放点，所发生的费用由承包人承担【承包人在拆除、垃圾的清除及外运过程中必须注意保护周边已有建筑、成品、树木、构筑物、现有道路及管线，不可损坏周边自然生态、已有建筑物、成品、树木、构筑物、道路、地下已埋管线及任何物品等，若有损坏，所发生的费用由承包人承担】，供应商投标时须考虑可能存在或发生的各种风险及由此产生的费用计入投标报价中，一旦中标，此项目为固定总价包干，凡未列入的，将被认为均已包含在投标总报价中，工程结算时，不作调整。

4.2磋商供应商必须按附件的报价一览表（统一格式）等的内容填写报价及其他事项，并由磋商供应商代表签署。

4.3▲所有报价以人民币为结算货币。

4.4▲采购人不接受任何选择报价，只允许一个报价。

4.5采购人要求分类报价是为了方便评审，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6磋商供应商所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应报价而予以拒绝。

4.7最低报价不能作为成交的保证。

4.8磋商分二轮进行，首次报价在响应文件中体现；最终报价在磋商结束后由所有参加磋商的供应商在规定的时间内书面提供（表格届时采购代理机构将另行提供）

5．磋商保证金

5.1磋商供应商应按前附表要求提供磋商保证金，否则采购人将不接受其磋商。

5.2未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内无息退还；成交供应商的磋商保证金在采购合同签订后并将合同向长兴县政府采购办公室备案后5个工作日内无息退还。

5.3▲如发生下列情况之一，磋商保证金将不予退还：

（1）磋商供应商在磋商文件规定的磋商有效期内撤回报价；

（2）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商未按成交通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3）成交供应商在规定期限内未能根据磋商文件要求提供履约保证金；

（4) 经政府采购监督管理部门审查认定磋商供应商有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为；

（5）磋商供应商在磋商文件中提供虚假技术指标及参数，经磋商小组确认属实的。

6．磋商有效期

# 6.1▲自磋商之日起120天内磋商应保持有效。磋商有效期短于这个规定期限的磋商将视为非响应性磋商而予以拒绝。

6.2特殊情况下，在原磋商有效期截止前，采购人可与磋商供应商协商延长磋商有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。磋商供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致磋商保证金不予退还。同意延长磋商有效期的磋商供应商不得修改磋商响应文件。有关退还和不予退还磋商保证金的规定在磋商有效期的延长期内继续有效。

7．磋商响应文件的签署和规定

7.1▲磋商供应商应提供一式四份的磋商响应文件，并分别装订成册。其中正本一份、副本四份，每套磋商响应文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

7.2磋商响应文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签署，副本可用正本的复印。

7.3▲磋商响应文件如有修改和增删必须由法定代表人或其授权代表在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

7.4磋商响应文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其报价被拒绝。

8．磋商响应文件的密封及标记

8.1▲磋商供应商必须将磋商响应文件正、副本装袋密封，封口处贴上封条，启封处加盖磋商供应商公章并由法定代表人或其授权代表签字。封皮上写明项目名称、项目编号、供应商名称、地址、 电话、联系人，并注明“磋商时启封”字样。

8.2如果磋商供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人和采购代理机构对磋商响应文件的误投和提前启封不负责任。

8.3供应商的法定代表人授权书及代理人身份证（原件），在开标时需再单独提交一份给采购人，以便对供应商资格进行审核。

四、磋商响应文件的递交

1．磋商响应文件的递交

1.1▲磋商响应文件必须在规定的响应文件提交的截止时间前送达到指定的磋商响应文件递交地点。

1.2磋商供应商如是法定代表人参加磋商的，同时递交法定代表人有效身份证明（原件），由采购人确认磋商资格。

1.3磋商供应商如是授权代表参加磋商的，同时递交法定代表人授权书（原件）、授权代表有效身份证明（原件），由采购人确认磋商资格。

1.4经资格审查确认通过的磋商响应文件由磋商小组进行评审，资格审查确认未通过的磋商响应文件将被拒绝。

2．磋商响应文件的修改和撤回

2.1在响应文件提交的截止时间前，磋商供应商可以用书面形式提出修改或撤回其磋商响应文件并送达到采购代理机构，但不得影响磋商活动的正常进行。

2.2 “磋商响应文件修改”或“磋商响应文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明磋商项目名称、编号、磋商供应商名称，并注明“磋商响应文件修改”或“磋商响应文件撤回通知”字样。

3．▲发生下列情况之一的磋商响应文件将拒收:

3.1在响应文件提交的截止时间以后送达的磋商响应文件；

3.2未递交磋商保证金；

3.3未密封或未装订的磋商响应文件及由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的磋商响应文件；

3.4以电讯形式递交的磋商响应文件。

五、磋商和评审

1．磋商小组

1.1采购代理机构依法组建磋商小组，磋商小组的成员在磋商过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律、法规的规定。不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

1.2磋商小组由3人（含）以上的单数组成，磋商小组负责对磋商响应文件进行审查、质疑、评估、比较及确定成交候选人。

1.3 磋商期间，磋商供应商代表必须到场，负责解答有关事宜。

2．磋商和评审

2.1磋商双方按照磋商文件规定的时间、地点进行竞争性磋商。

2.2磋商小组根据磋商文件的规定，对磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件作出了实质性响应。实质上没有响应磋商文件要求的报价将被拒绝。

2.3评审过程中磋商供应商有义务对磋商小组提出就磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显的文字和计算错误的内容进行澄清、说明、或者纠正。并在磋商结束前，对澄清、说明或者纠正的相关内容以书面形式进行最终确认承诺，并由磋商供应商代表签字，但不得改变磋商响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.4▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，磋商供应商则被认为是“没有实质性响应竞争性磋商文件要求”，其磋商不进入下一步评审。

2.5磋商小组所有成员将遵循“公开、公平、公正”的原则，采用相同的程序和标准，所有成员按顺序与单一供应商分别进行单独封闭式磋商。磋商内容包括服务价格、服务质量水平和保障措施、服务期限、服务方案、履约能力、培训计划、付款方式等方面进行磋商和综合分析考评，以确定是否满足采购要求。在磋商过程中，磋商的任何一方都不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商供应商在磋商过程中所作出的各种承诺都必须用书面形式，并由磋商供应商代表签字。磋商轮次最多不超过3轮。

2.6在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.7在磋商过程中，磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格，不予退还磋商保证金。

2.8在磋商过程中，磋商小组成员不得与磋商供应商私下交换意见，在竞争性磋商结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员外。

2.9磋商结束后，磋商小组将要求磋商供应商在规定的时间内，以密封书面形式统一进行最后报价，最后报价不得高于第一次报价（磋商小组另有决议的除外）。

3．宣布最终报价

3.1宣布最终报价时邀请所有磋商供应商代表参加，参加的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。磋商供应商代表未参加磋商会的，事后不得对磋商结果提出异议。磋商供应商代表应对最终报价的内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

4．在磋商过程中，有下列情况之一的，经磋商小组认定后按无效报价处理：

（1）磋商响应文件未加盖公章、无法人代表签字或其授权代表签字的；

（2）磋商响应文件附有采购人不能接受的条件或提出的偏离采购人不能接受的；

（3）授权代表没有法定代表人合法、有效委托书的；

（4）磋商响应文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（5）不符合法律、法规和本磋商文件规定的其他实质性要求的。

5．确定成交候选人

5.1本次采购由采购人确定成交候选人。

5.2磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

5.3排名第一的成交候选人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同；或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确认因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

6．▲在磋商过程中符合竞争要求的供应商或者最终报价未超过采购预算的供应商不足3家的，此项目流标，应重新组织采购。

7．磋商小组不向未成交供应商解释未成交原因，不退还磋商响应文件。

8．磋商和评审方法详见《磋商原则及方法》。

9．未详尽事宜，遵照有关法律法规执行。

六、授予合同

1．最终审查

1.1磋商结束后，采购人将对成交供应商进行最终审查，主要审查成交供应商是否有能力（财务、技术和生产能力）履行合同。

1.2最终审查如需要成交供应商配合，成交供应商必须无条件接受。

1.3成交供应商经审查合格后由采购人在财政部门指定的信息网上公示，各磋商供应商对成交结果如有异议可在规定时间内以书面形式向采购人进行投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担责任。因恶意质疑、投诉导致授予合同的期限延期的，应按延期天数每日5000元的标准对磋商人予以赔偿。

1.4采购人将根据磋商小组提出的书面评审报告决定成交供应商。

2．成交通知书

2.1成交供应商确定后，采购代理机构将向供应商发出成交通知书。

2.2成交通知书是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

2.3采购人在授予合同时有权对服务予以增加或减少，但不得对其他的条款和条件做任何改变。

3．签订合同

3.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同，同时提交履约保证金。

3.2磋商文件、成交供应商的磋商响应文件、磋商修改文件、磋商过程中有关澄清、承诺及磋商小组和磋商供应商双方签字的澄清纪要和成交通知书均作为合同附件。

3.3 ▲在签订合同前，采购人有权在报价不变的前提下要求成交供商对报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果成交供应商无合理理由拒绝调整，其成交资格将被取消，保证金将不予退回，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

3.4拒签合同的违约责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定的时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金，则以违约处理，采购人有充分理由取消该成交决定，没收其磋商保证金，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原成交供应商承担。

4．履约保证金

4.1成交供应商在收到成交通知书后，签订合同前提交合同总价10%的履约保证金。

4.2履约保证金用于补偿买方因磋商供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。

4.3履约保证金自合同签定生效之日起至合同履行完毕有效。有效期满后，采购人应及时将履约保证金无息退还给磋商供应商。

# 第三章  合同主要条款

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：长兴县第六小学

承包人（全称）：                         

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 长兴县第六小学足球场、塑胶跑道及看台改造工程 及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：长兴县第六小学足球场、塑胶跑道及看台改造工程

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：/ 。

4.资金来源：  。

5.工程内容：

6.工程承包范围：

#### 二、合同工期

计划开工日期：    年 月日。

计划竣工日期：    年 月日。

工期总日历天数： 20  日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合（国家现行工程施工质量验收规范）合格标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）                        (¥             元)；

2.合同价格形式：                      。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：        。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于      年     月      日签订。

#### 十、签订地点

本合同在         签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自  承包人按约定提交履约保证金后并经双方签字、盖章及公证后  生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式十份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份，长兴县财政局、代理机构各一份。

发包人：  (公章)                          承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

地  址：                   地  址：  

法定代表人：                         法定代表人：      

委托代理人：                         委托代理人：

电  话：                 电  话：

传  真：                 传  真：  

电子信箱：                               电子信箱：

开户银行：                 开户银行：

账  号：                     账  号：

第二部分   通用合同条款

（略，其中协议书、通用合同条款的内容同住房城乡建设部、工商总局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）相应部分。

第三部分   专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：竞争性磋商文件及采购补充文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                           ；

资质类别和等级：                 ；

联系电话：                       ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                 。

1.1.2.5 设计人：

名    称：       ；

资质类别和等级：             ；

联系电话：             ；

电子信箱：                   ；

通信地址：                 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：   / 。

1.1.3.9 永久占地包括：规划红线范围内。

1.1.3.10 临时占地包括：   /。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：现行的法律法规和本地区的相关规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：同1.3款

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   /   ；

发包人提供国外标准、规范的份数：    /    ；

发包人提供国外标准、规范的名称：    /    。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   /    。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书（含补充协议）、询标纪要（如有）；

（2）成交通知书；

（3）采购文件及其补充文件；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）响应文件；

（9）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：        /        ；

发包人向承包人提供图纸的数量：        /        ；

发包人向承包人提供图纸的内容：        /        。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：①合同签订后7天内，承包人应编制施工组织设计及详细的工期、质量、安全文明保证措施方案，并报监理工程师审定。②已完工程量和施工形象月报表为每月25日 ；

承包人提供的文件的期限为：按上述条款执行；

承包人提供的文件的数量为： 5份或按监理要求的份数提供；

承包人提供的文件的形式为：以书面形成提供；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后7天内审查完毕。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：发包人施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及其他有关人员使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人驻施工现场办公室；

发包人指定的接收人为：发包人施工现场代表。

承包人接收文件的地点：承包人施工现场项目部办公室；

承包人指定的接收人为：项目负责人。

监理人接收文件的地点：监理人施工现场办公室；

监理人指定的接收人为：总监理工程师或专业监理工程师。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：施工现场内临时道路由承包人负责建设并承担相关费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以规划建设红线为边界 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工现场周围道路畅通，施工现场自用施工便道、交通设施及红线范围内施工围护由承包人自行负责并承担相关费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  按通用条款执行   。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行     。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在合同价内 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：除按本专用条款第10条变更条款外，其余按通用条款执行 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：除按本专用条款第10条变更条款外，其余按通用条款执行。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：（签合同时填入） ；

身份证号：（签合同时填入） ；

职    务：（签合同时填入） ；

联系电话：（签合同时填入） ；

电子信箱：（签合同时填入） ；

通信地址：（签合同时填入）   。

发包人对发包人代表的授权范围如下：①所有外部关系协调权  ②对分包单位选择的最终确认和否定权  ③工程图纸的会审、协调会的组织、主持权  ④对工程设计变更的初审权  ⑤有权要求更换不称职的施工、监理人员  ⑥对监理工程师发布的开工令、停工令、复工令和监理工程师对承包人合同规定的义务提出变更的最终确认权与签证权（盖发包人公章后方可生效）  ⑦对本合同约定的工程价格的调整和变更的初审权  ⑧有组织、主持竣工验收的权利  ⑨对本工程全过程监督、考勤。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：向承包人提供具备施工条件的场地为开工日期前不少于3天。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求（1）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人提供施工用水、用电接入口，水源、电源由配置点接至承包方施工现场内接线由承包人自行负责，并承担施工期间的水、电使用费用。水、电费装表计量。

（2）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：由承包人自行负责。

（3）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前承包人与现场监理、业主代表处确认主体管线布置，承包人在进行管线施工时应再次向专业管线单位（包括煤气、自来水、供电、电信等单位）确认，否则，因此产生的不利后果由承包人自行承担。

（4）协调处理施工场地周围管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作：施工过程中，如承包人发现事先不能预见的管线等，应及时通知使用人及发包人并保护好现场，会同有关部门后采取处理措施,所发生的费用另行协商。若有损坏，必须原样修复,所需修复费用已纳入合同价。

（5）其余按通用条款执行。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用条款执行。

发包人是否提供支付担保： 本工程不提供支付担保。

发包人提供支付担保的形式： / 。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图纸、技术资料及电子文本。

承包人需要提交的竣工资料套数：竣工图纸4套、技术资料4套及电子文本2套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自行承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：在工程竣工验收合格后56天内。

承包人提交的竣工资料形式要求的约定：承包人提交的竣工图必须如实反映施工实际情况，并应符合长兴城建档案馆的存档要求。

1）按图施工或较小变动可在原施工图纸中修改，变更联系单内容须在竣工图中标明。

2）如变动较多或文字难以全面表述则应由承包人组织人员绘制竣工图纸并承担相应费用。

3）竣工图须为蓝图，竣工图须技术负责人本人签字加盖单位公章和竣工图章；总监、现场专监须本人签字，且须盖总监执业章、监理项目部章（重新绘制的竣工图须加盖监理单位公章）；业主项目负责人须对竣工图进行审核并签字。

（6）承包人应履行的其他义务：

① 承包人需负责处理好施工扰民问题及周边单位（住户）的协调工作。

② 承包人的施工管理区及施工场地应设有临时的污水处理设施和施工排水设施，生活、施工垃圾等处置应妥当，施工材料如涂料、化学品等应妥善存放，并设有防雨、防风等措施。

③承包人应全权负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。承包人在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其劳务及职员发生任何违法的、妨害治安的行为，并维护治安和保护工程及个人或财产免遭上述行为的破坏。

④承包人应负责承包项目在施工过程的之前、之中、之后协调工作，包括工序、场地、材料堆放、人员食宿、水、电供应等。

⑤承包人应负责本工程的档案管理，竣工资料的检查、汇总。

⑥室外场地移交 ：在施工过程中，承包人应无条件服从发包人的总体施工计划的安排，由于承包人不配合而产生的一切费用由承包人承担。

⑦其他：

a、承包人应自备发电机，购置及使用费已在投标报价中包干。因电力不足或停电，给工程造成的一切损失由承包人承担。

b、在工程通过竣工验收前，对已完成工程（含发包人专业分包且已移交给承包人的工程）成品的保护工作由承包人负责，费用在投标报价中包干       。

c、本工程施工应按文明施工有关规定执行，费用自理。遵守长兴县建设局文件长建设[2003]38号“长兴县建设局关于我县雉城镇城区建设工地水冲轮胎专项整治的实施意见”。同时做到临时建筑搭建有序、材料机具设备堆放整齐、生活污水处理后排放、生活垃圾袋装化、消防设施齐备，并服从发包人和社会管理部门的监督和管理。工程交付使用后7日内承包人拆除所有临建、撤走机具、人员，并按发包人要求清理现场。

d、承包人须严格执行 “关于进一步完善建设领域工资支付保障金制度的实施意见”（长劳社发[2011]12号）的有关规定。承包人应在办理施工许可证前按规定将工资预留保障金存入指定帐户。

e、工程变更须严格执行长政办发【2012】166号文件、长发改办【2013】3号文件和长建设〔2007〕88号文、长建设〔2013〕3号文。

f、凡涉及工程变更需用工程变更联系单，工程变更联系单必须在工程变更发生后14天内提交工程师审核，如需现场计量的，必须提前通知监理工程师及业主进行现场计量。如逾期不报或未进行现场计量的，监理工程师将不予签证。

g、在施工过程中，承包人必需服从发包人及监理工程师的统一协调，同时承包人应积极做好与其他单位的协调、配合工作。自觉服从发包人的管理，听取发包人的意见和建议。

h、本工程施工生产过程中坚决贯彻执行“安全第一，预防为主”“措施到位，强化管理”的安全方针，施工现场建立以项目经理为首的安全管理小组，自上而下，专人负责、层层落实全面监督管理和检查工地安全施工工作。

i、承包人应对现场的施工组织和施工方案的适用性、稳定性、安全性负全面责任。并严格按照设计施工图纸及已确认的施工技术方案进行施工，并无条件地接受发包人委托的施工监理单位、当地建设行政主管部门的监督管理。

j、根据工程进展情况，可能发包人提前安排其他专业分包单位进场施工，承包人必须配合其工作，无条件腾出相应工作面，以便其他专业工程顺利穿插施工。由于承包人不配合而产生的一切费用由承包人承担。

k、本工程涉及的其他专业分包工程和暂定价材料需由发包人招标确定的，竞争性磋商文件由发包人拟定，总承包人须无条件接受。

l、在工程通过竣工验收前，对已完成工程（含发包人专业分包且已移交给承包人的工程）成品的保护工作由承包人负责，费用在投标报价中包干。

m、发包人均有权对本工程所需的所有材料进行更改，承包人提供的用于本合同工程的材料、半成品、成品、设备等（以下统称材料）其品牌、质量、规格均须满足设计、施工规范和竞争性磋商文件的要求，材料进场前15天向发包人和监理工程师提供合格证明、样品、有关资料和采购计划，经发包人和监理工程师确认后方可进场，材料进场后由发包人和监理工程师现场见证取样送试验室检测，合格后经监理工程师书面批准方可用于工程。

n、材料设备采购应根据竞争性磋商文件、设计技术文件和国家有关规定的具体要求进行采购，所有材料应选用具有一定生产规模和市场信誉好的生产厂和品牌，所有材料均应有合格证和质保书，符合国家规定的技术标准，并且须经发包人委托的监理单位或具有相应资质的检测机构检测合格后才能使用。当承包人选定的材料质量达不到预期质量目标要求时，发包人保留更换的权利。若使用劣质材料施工，一经发现，发包人或监理有权制止使用，甚至停工、返工或中止合同。无论发包人及监理是否发现和制止，由于使用劣质材料施工所引起的一切责任均由承包人承担。

o、承包人采购的所有材料必须经发包人、设计和监理签字确认后方可进料。如承包人采购的材料不满足招标要求或有意提出调整招标清单要求且发包人不能接受时，发包人有权根据招标清单另行采购，并按实际采购价及其发生的相关费用直接在合同款中扣除，同时通过监理书面告知承包人且无需承包人确认。对材料检验批的检验，如一次验收不合格，该检验批的材料一律不得使用。业主有权随时对商品混凝土质量进行抽查，如发现商品混凝土配合比不对、在运输过程中发现有加水现象或超过初凝时间、模板未达到规定时间拆除等现象，将处以5万/次罚款，再次发现，加倍重罚。

p、招标人有权对暂定价材料按甲供或另行招标方式确定，承包人不得以任何理由提出索赔（若有）。

q、投标人未按竞争性磋商文件要求的材料品牌填报,中标后在实施过程中招标人可以指定竞争性磋商文件中该种材料推荐品牌中的任意一个品牌,承包人必须无条件执行。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：（签合同时填入）  ；

身份证号：（签合同时填入）   ；

联系电话：（签合同时填入）    ；

电子信箱：     （签合同时填入）   ；

通信地址： （签合同时填入）  ；

承包人对项目经理的授权范围如下：全权代行承包方职权。     。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 本工程项目负责人及技术负责人现场到位率不得低于24天/月，其它管理人员需确保现场到位率不得低于27天/月。项目负责人、技术负责人必须确保不得同时离开现场。具体考勤办法服从招标人管理要求，项目负责人及技术负责人在合同签订时同时完成指纹采集，其它管理人员在开工时完成指纹采集。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：责任限期改正并提交相关材料，逾期提供处5万元违约金罚款。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 支付违约金5000元/天，直至扣除全部履约保证金。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 发包人有权解除合同并扣除全部履约保证金。确因特殊原因无法到位或中途更换，应选派具有相同资质的人员并征得发包人同意，同时承包人偿付5万元/次·人的违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 发包人有权解除合同或偿付10万元违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后3天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：扣除5万元履约保证金，并按发包人要求整改。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工管理人员离开施工现场，应通知监理人，并征得发包人同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：主要施工管理人员（项目技术负责人、施工员、安全员、质检员）应选派具有相同资格的人员并征得发包人同意，同时承包人偿付5万元/次·人的违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目管理机构及施工现场管理人员实行考勤制度，以发包人考勤记录为依据。若承包人选派的施工现场管理人员，不能按承诺要求到位，承担违约责任，并向发包人分别支付每人每天5000元（施工技术负责人）、2000元（安全员、施工员、质检员）、1000元（其他施工现场管理人员）的违约金（每月考核、结算）；以上人员到位率未达到承包人承诺到位天数的80%的，且经监理或发包人发出整改通知后次月到位率仍未达到80%及以上的，发包人有权扣除全部履约保证金直至解除合同。月到位天数由发包人按月考核，违约处罚当月结清，并由承包人补足本工程的履约保证金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包。

主体结构、关键性工作的范围：   /     。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：  /     。

其他关于分包的约定：              。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：    /     。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起至验收交付使用前由承包人负责保管，费用由承包人承担。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  提供 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人必须在签订合同前向发包人交纳合同价（不含暂列金额）的10%的履约保证金，履约保证金必须以支票或银行汇票方式提交。该履约保证金包括工程质量保证金占30%、工期保证金占40%、项目班子保证金占10%、文明施工保证金占20%。；如承包人不能按投标承诺和合同要求履约，发包人将有权扣除相应履约保证金作为承包人支付的违约金。（如中标价低于风险控制价的，承包人在提交履约保证金的同时必须额外提交中标价与风险控制价之差额2倍的追加保证金），竣工验收合格后合同约定竣工验收合格后自动转为工程质保金，交工验收二年后经验收检查未出现质量问题，一次付清（无息）。因违约而被扣除的履约保证金不予退还。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见本工程监理合同。

关于监理人的监理权限：见本工程监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人向发包人、监理共免费提供办公用房1间，承包人需在现场配置会议室1间，并配备桌椅、空调 、网络和按标化工地要求的其他设施。现场为工作需要配备网络等相关费用包含在投标报价中。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：（确定后填入） ；

职    务：（确定后填入） ；

监理工程师执业资格证书号：（确定后填入） ；

联系电话：（确定后填入）；

电子信箱：（确定后填入）；

通信地址：  （确定后填入）；

关于监理人的其他约定：  / 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）         /            ；

（2）         /           ；

（3）         /           。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：       。

关于工程奖项的约定：       。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48 小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 增加以下条款：

（1）承包人必须严格遵守和执行中华人民共和国以及相关地区安全生产和劳动保护的有关规定，保证采取一切必要的安全预防措施，以防止承包人的劳务及职员、发包人和工程师的职员及其他人员因承包人的不当操作而受到伤害。在施工过程中由于承包人原因而发生的人员伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任全部由承包人负责，并承担因此而对发包人造成的一切损失。

（2）承包人应严格要求按照建设部、浙江省及湖州市统一标准并结合该工程及招标人具体要求组织施工,必须遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受发包人、监理工程师及有关部门的监督检查。

（3）承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

（4）承包人应注意保护施工现场安全，施工荷载必须满足要求，并采取必要措施，防止因施工不当造成工程事故。

（5）如由于承包人安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由承包人承担，并承担因此而对发包人造成的一切损失。

（6） 承包人必须建立与工程相适应的安全保障体系，形成纵向到底、横向到边的安全管理网络（各个环节都要落实安全管理人员）和行之有效的安全管理制度，保障本工程的安全施工。

（7）所发生的费用由承包人在投标时报价包干。

（8）承包人在基坑开挖、垂直运输、高空作业、动力设备、输电线路、地下管线、工地附近厂房及已建设施、临街及临河等附近施工，施工开始前7天向监理工程师提出安全防护措施，经认可后实施（不排除承包人的主体责任）。防护措施费列入相关费用，已纳入投标报价中，今后不再另行计取。

（9）如遇上级领导到达施工现场需紧急停工及整理现场卫生的，承包人必须无条件响应。

（10）其余条款按通用条款执行  。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：工程开工后7天，发包人协助承包人编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，相关费用包含在安全文明施工费中，发包人不另行支付  。

6.1.5 文明施工

6.1.5.1 合同当事人对文明施工的要求：确保工地文明、安全，本工程要求创湖州市文明标化工地。安全施工、文明施工应达到当地建设主管部门相关的管理要求；如不满足相关管理要求的，承包人应承担违约责任，发包人有权扣除部分直至全部履约保证金。

6.1.5 .2承包人必须严格遵守和执行中华人民共和国以及相关地区安全生产和劳动保护的有关规定，保证采取一切必要的安全预防措施，以防止承包人的劳务及职员、发包人和工程师的职员及其他人员因承包人的不当操作而受到伤害。在施工过程中由于施工场地内发生的财产损失和人员伤亡及其它一切事故，其责任全部由承包人负责，并承担因此而对发包人造成的一切损失，发包方概不负责。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 按工程进度款支付条款执行  。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： / 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后7天内，但至迟不得晚于本工程开工日期前3天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到文件后7天内给予确认或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到文件后7天内给予确认或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后7天内   。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：在约定开工日期前完成。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后7日内。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 合同签订后7日内  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形： ①发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；②因设计变更和工程量增加超过总工程量的10％，且经发包人和监理方确认确实影响到施工进度的；③不可抗力，此延误工期须在发现后7天内办理签证，逾期不予认可。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：由于承包人原因造成的工程不能按合同工期通过获得验收通过，每逾期一天，承包人须向发包人支付5000元/天的违约金，按天累计。累计逾期天数超过30天，发包人有权解除合同。施工过程中，监理及发包人按中标施工组织设计的网络进度计划节点进行施工进度考核，若未按进度计划关键线路的工期节点时间完成相应的节点计划，每延误一天，扣除履约保证金2000元；若在后续施工中，在保证施工质量、安全的前提下，承包人采取了有效的赶工措施，弥补了前期节点延误工期，发包人将返还节点延误所扣款项；若未弥补节点延误工期计划，并造成总工期发生延误，将按本条款与总工期延误条款一并处罚。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：累计违约金不得超过履约保证金中工期保证金额度。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：地勘中未发现的特殊岩层结构、有毒土壤、异常的地下水位等。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）连续24小时且日降雨量大于100mm以上；

（2）日气温超过40℃的高温天或日气温低于－10℃ 的严寒天并持续3天及以上；

（3）以上以长兴县气象局发布的信息为准。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：本工程提前竣工不奖励。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：保管费、检验费等由发包人承担，承包人不再收取保管费，但承担保管责任。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按国家及部门规范要求需要的材料或工程设备，规格和数量符合规范要求，相应的费用由承包人承担。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担。

向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：向发包人、监理共免费提供办公用房6间，承包人需在现场配置30人参加会议的会议室1间，并配备桌椅、空调 、网络和按标化工地要求的其他设施。提供分包单位办公用房具体数量自行协调，现场为工作需要配备网络等相关费用包含在投标报价中。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 承包人按现行有关规定和本工程实际情况配备试验场所。

施工现场需要配备的试验设备： 承包人按现行有关规定和本工程实际情况配备试验设备。

施工现场需要具备的其他试验条件：               /                。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 试验内容根据施工现场实际情况，属于强制性规定需要试验的内容的，试验费用由承包人承担，非强制性规定的，由双方另行约定。

#### 10. 变更

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。所有变更需发包人和设计单位认可后方可组织施工，承包人可以根据本工程特点和现场实际情况提出合理化的变更申请，报监理、中介审计审核，并报发包人确认。发包人有权对工程提出不受约束的变更，承包人应无条件接受变更。承包人在工程变更确定后14天内，承包人应提出变更工程价款的报告，经监理、发包人或发包人委托的造价机构审核并按长发改办[2013]3号文件、长政办发【2012】166号文件和长建设〔2013〕3号文要求报批后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经监理、发包人委托的造价机构参照“12、合同价格、计量与支付”组价原则进行审核，并经发包人确认后变更合同价款  。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：     /     。

发包人审批承包人合理化建议的期限：     /     。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：本工程不奖励。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备：无。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取以下方式确定：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取采取以下方式确定：:

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：   /  。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金额是招标人自行确定设立的，承包人无权使用此笔费用，此费用按实际发生经招标人签证后使用，暂列金额不计入预付款基数。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：工程实施过程中，人工、材料价格及机械价格一律不予调整。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：除不可抗力、符合合同要求的设计变更、现场工程师按合同文件精神对工程量签证、竞争性磋商文件及合同条款中约定范围以外的所有风险，包括但不限于：a、投标时漏项、少计的工程内容（不包括招标人提供的工程量本身的漏项、少计内容）；b、合同执行期内，施工临时停电、停水造成的连续8小时以内的停工；c、合同执行期内，因客观原因造成承包人停工、窝工；d、合同执行期内可能发生的其他费用，包括市政、市容、卫生、环保、治安；e、合同期内材料价格异常波动等。

风险费用的计算方法：风险费用已包含在合同总价中。

风险范围以外合同价格的调整方法：

- 竣工结算时工程量计算规则按竞争性磋商文件以及《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013）工程量清单对应计算规则执行，承包人投标时承诺的综合单价固定不变；

- 经发包人确认的设计变更；发包人的修改要求，调整方法见“31、确定变更价款”。

- 发包人提供的工程量清单项目或数量有误或设计变更引起的工程项目或数量的增减，其工程量由承包人按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中规定的工程量计算规则计算，在结算时报监理和发包人审定，并按实调整，其综合单价不作调整；但其工程量增加或减少超过本项目工程数量的15%，其工程量增加或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人重新组价(如增加或减少20%,其中15%按原投标报价，剩余5%重新组价（组价依据：浙江省2010版定额、主材按开标当月信息价（无信息价的市场询价）、原投标中人工费、机械费及相关取费。重新组价后的综合单价按投标总价下浮率同比例下浮，下浮率=(1-中标价/最高限价)*100%）)，经发包人或其委托的咨询单位工程师审定后，作为投资控制的依据，最终以委托的咨询单位审计为准。

- 发包人提供的工程量清单漏项，或设计变更引起新的工程项目，其相应单价的确定方法为：

①合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款。

②合同中有类似工程项目单价的，可参照合同中类似项目单价计算确定 。

③合同中没有类似工程项目单价的，工程量按实计算，经监理人员审核、发包人或其委托的咨询单位工程师审定，最终以国家审计为准。

④工程量按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中规定的计算规则执行。

⑤合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经监理、发包人委托的造价机构参照“合同价格的调整方法”组价原则进行审核，并经发包人确认后变更合同价款。

- 当某项清单项目施工内容取消时，直接扣除该项目的合同价款，发包人不另作补偿。

- 经发包人签证同意的材料、设备暂定价格的调整；暂定价在实施过程中只调整签证价与暂定价的差额、差额的税金。

- 承包人对工程现场环境以及发包人提供的竞争性磋商文件、图纸等资料作出错误的推论、理解而

导致的报价失误及竞争性磋商文件规定的其它需包干的内容，发包人不予调整和补偿。

- 暂列金额部分由发包人签证确认。

- 规费、税金等为费率包干，其中规费中的民工工伤保险、危险作业意外伤害保险费用在结算时不作调整。

- 施工组织措施项目费实行固定总价包干，不得因设计图纸变化、工程量增减、施工方案变更等而调整费用；

11）投标单位应充分考虑本工程施工期间人工、机械、各类材料价格、定额和市场风险及国家政策性调整风险系数，今后一律不作调整。

对于明显不平衡的综合单价报价，在遵循以上第2）条～第4）条调整原则进行组价后的综合单价不得明显高于同期市场价且不得高于相应招标控制价综合单价的10%。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：              无              。

风险费用的计算方法：               无               。

风险范围以外合同价格的调整方法：        无                 。

3、其他价格方式：                 无              。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： /

预付款支付期限：/

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：不提供预付款担保。

预付款担保的形式为：  /  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：   按现行国家、行业计量规范规定计算     。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：本工程按节点进度支付工程进度款。监理工程师应于承包人递交已完工程量报告后7日内进行计量和确认，并递交发包人审核批准后生效。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：     按通用条款执行       。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：        /    。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：       /              。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：           /                       。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期：同工程量计量周期。

    - 进度付款申请单的编制

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

1、工程竣工验收合格并审计结束后，支付审计价的100%。合同金额10%的履约保证金在中标人按合同约定竣工验收合格后自动转为工程质保金，交工验收二年后经验收检查未出现质量问题，一次付清（无息）。

2、甲方所支付的该工程价款，乙方必须保证首先用于支付民工工资，不得拖欠民工工资，否则，由此而造成民工索债、政府干预等法律责任概由乙方全部承担。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：    /。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：         /      。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：         /   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：    按通用条款执行    。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：    按通用条款执行      。

（2）发包人支付进度款的期限：      按通用条款执行   。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   按通用条款执行        。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：    /     。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  按通用条款执行  。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：符合完工验收条件，由乙方提前10天向甲方提出“完工验收报告”， 甲方会同工程监理单位、设计单位及其他有关部门，按照国家有关标准进行本工程的全面评定验收，验收合格，通过验收日期为工程竣工日期。但不免除乙方在保修期内合同规定范围的全部义务和责任。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：    /     。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 按通用条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 按通用条款执行。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 按通用条款执行。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：              /                         。

（1）单机无负荷试车费用由          /           承担；

（2）无负荷联动试车费用由         /            承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：                  /                    。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接受证书后7天内竣工退场 。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：    按通用条款执行  。

竣工付款申请单应包括的内容：     按通用条款执行          。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：     按通用条款执行    。

发包人完成竣工付款的期限：      按通用条款执行     。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：     按通用条款执行       。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：    4份    。

承包人提交最终结算申请单的期限：   缺陷责任期终止证书颁发后7天内       。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   按通用条款执行 。

（2）发包人完成支付的期限：      按通用条款执行    。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 本工程缺陷责任期为24个月  。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  扣留质量保证金  。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2）   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：           /        ；

（2） 10 %的工程款；

（3）其他方式:  /     。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:             /                        。

关于质量保证金的补充约定：  待整个工程验收合格满24个月并经使用单位确认无质量问题后无息退还承包人。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  详见工程质量保修责任书 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 承包人接到修理通知之日后7天内派人修理  。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  ①未按合同规定时间提供施工现场或提供的施工现场不能满足施工要求；②提供的设计图纸不能满足施工要求。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：     /     。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：     /        。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：         /                    。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：          /              。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   /     。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： /。

（7）其他：                    /                    。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：①未按合同规定时间提供结算资料和竣工验收资料，或提供的资料不齐全；②工程完工后未按约定清场；③不给予或不配合分包管理等。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 承包人违约承担以下相应的违约责任：

①承包人未按投标承诺投入施工所需的机械设备，影响工程正常进度和工程施工质量，承担违约责任，发包人有权扣除部分直至全部履约保证金。

②承包人材料的采购及保管须符合发包人的要求，材料严禁以次充好。如达不到要求将视为违约，发包人有权对承包人处以扣除履约保证金10%的违约金的，如情节严重的，发包人有权加倍扣除以及扣除全部履约保证金。

③安全施工、文明施工应达到当地建设主管部门相关的管理要求；如不满足相关管理要求的，承包人应承担违约责任，发包人有权扣除部分直至全部履约保证金。

④发包人（或现场监理）在现场如发现下列违规现象时，发包人（或现场监理）将予以拍照记录，承包人将按如下标准承担违约金。

| 序号 | 违规内容 | 违约金 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 进入施工现场不戴安全帽 | 50元/例 |
| 2 | 进入施工现场吸烟 | 50元/次 |
| 3 | 现场材料乱堆放 | 2000元/次 |
| 4 | 未经监理验收签证即进入下一步施工 | 2000元/次 |
| 5 | 打架斗殴或治安纠纷事件 | 10000元/例 |
| 6 | 生活区（办公区、宿舍、厨房及厕所等）卫生差 | 500元/次 |
| 7 | 施工用电存在隐患 | 1000元/处·次 |
| 8 | 未在规定时间内完成发包人或监理口头或书面下达的指令 | 500元/次 |
| 9 | 承包商虚报、乱报签证费用及进度款，经监理审核，核减超过10%部分 | 按核减额的5%支付违约金 |

⑥施工现场安全管理不到位，受县、市建设行政主管部门通报批评的，按10万元/次承担违约责任。

⑦工程质量受县、市建设主管部门通报批评的，按5万元/次承担违约责任。

⑧发现承包人擅自变更设计、材料以次充好、未经验收合格擅自隐蔽施工等情况的，除责令整改、返工外，按5万元/次对承包人进行违约处罚。、

⑨因民工工资发放不到位造成群体性上访的，按5万元/次承担违约责任。

10更换项目经理扣除履约保证金5万元。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：          另行协商          。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：     另行协商     。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 不利物质条件  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：工程一切险及第三方责任险、人事意外险。由承包人负责办理，费用由承包人承担。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：     /     。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 由承包人自行办理并承包相应保险费用。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  是  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：     按通用条款执行              。

选定争议评审员的期限：       按通用条款执行                  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    按通用条款执行            。

其他事项的约定：          /                    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：           /                。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：

（1）向   /    仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地人民法院起诉。

#### 21. 补充条款

（1）保修到期后，及时办理，若不及时办理，保修期相应延期。因承包人原因未及时办理，视同质保期，由此所产生的相关责任及一切费用由承包人承担。

（2）关于结算审计费用的约定：工程竣工验收合格后，承包人应按合同等要求及时报送结算。结算的编制应规范、准确，以事实为依据，遵循实事求是的原则。

结算审计产生的审计费用的计算：

审计部门收取总额S=核减额×7% + 核增额×7%

发包人承担部分A=审定价×5%×7%
    承包人承担部分B=S-A

结算审计核减率超过10%的，产生的审计费（S）全部由承包人支付。

（3）按长政办发[2013]54号（长兴县人民政府办公室关于印发《长兴县政府投资工程建设项目廉洁承诺制度（试行）的通知》）要求交纳廉洁保证金。

（4）发包人对本工程推迟开工或部分区域工程以至整个区域工程删项时，承包人不得以任何理由提出索赔及任何补偿，由此产生的费用由承包人承担，发包人不承担任何责任和费用。

（5）本工程产生的长兴县公共资源交易中心交易服务费发包人和中标人各承担50%。

（6）履约保证金（含追加保证金）的退还：承包人在合同履约期间无违约行为，则在工程竣工验收合格退还，如有违约行为，则扣除相应违约金后退还（不计息）。

#### 22.其他补充说明

22.1在施工中，承包方需与地方各相关部门做好工作协调。

22.2应当认为，在正式提交投标文件以前，承包人已经认真研究发包人提供的合同文件，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答，并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容达到透彻和充分的理解，并将这种理解全部反映到他的投标文件中。

22.3应当认为，承包人已经确认其提交的投标文件以及工程量清单中开列的各项价格的正确性和充分性。除非合同中另有约定，承包人提交的投标文件以及工程量清单中开列的各项价格已经全面、充分地体现和覆盖了：

（1）承包人根据合同应承担的全部义务。

（2）为该工程的正确实施、竣工后修补由于承包人原因造成的缺陷所必须发生的一切开支。

（3）若承包人未实施竣工后修补。则发包人有权另行请其他人进行修补，所发生的一切费用由承包人承担并从工程尾款中直接扣除。

## 质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经保证对 （招标工程项目名称） 在合理使用期限内正常使用，经双方协商一致，特签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围和具体保修内容，双方约定如下：         /                               。

二、质量保修期

2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，结合具体工程约定本工程的质量保修期如下：

（1）塑胶跑道改造工程2年；

（2）足球场改造工程2年；

（3）看台改造工程2年；

（4）其他工程2年；

2.2质量保修期自工程交工验收之日起计算。

三、质量保修责任

1．属于保修范围，内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所发生的费用由承包人承担。

2．发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；完成修理工作，承包人不能及时到场的可由发包人直接委托其他施工单位组织抢修，发生的费用从承包人的保修金中扣除，并扣罚该分部工程全部保修费

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当参照相关规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

质量保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

①本工程竣工交付后，在保修期内，承包人接到发包人通知二天内处理有关问题，对影响正常使用或导致发包人损失的紧急维修以及不履行约定的，发包人有权委托他人处理，发生的费用发包人在承包人保修费用中扣除。

②本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

③工程质量保修金的返还：工程竣工验收合格后返还（交工后满二年）返还承包人（不计息）。

发包人（公章）：                      	      承包人（公章）：

法定代表人（签字）：                        	  法定代表人（签字）：

年     月     日	                            年     月     日

## 工程建设项目廉政合同

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）乙方违反本合同对甲方有行贿行为经监察局查实的，乙方需按查实的数额，按1:20的比例（监察局查实数的20倍）向甲方赔偿；乙方违反本合同对甲方有行贿行为经法院判定的，乙方需按查实的数额，按1:40的比例（法院判定数的40倍）向甲方赔偿。

第五条 本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目合同结束时止，但本合同第四条的违约责任有效期不受本合同终止的限制。

第七条 本合同与工程建设廉洁承诺书发生不一致时，处罚的标准就高不就低。

第八条 本合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位（盖章）：                                 乙方单位（盖章）：

法定代表人（或授权代表人）：                       法定代表人（或授权代表人）：

电 话：                                           电 话：

年  月    日                                       年  月  日

## 安全生产合同

为在                      合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主                   （以下简称“甲方”）与承包人             （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持 “安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按要求配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各各合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完发状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过“的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

由双方法定代表人或授权代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：   （单位全称）（盖章）            乙方：   （单位全称）（盖章）

法定代表人：                            法定代表人：

地址：                                  地址：

电话：                                  电话：

年    月    日                       年    月    日

# 第四章  磋商内容及要求

一、说明：

长兴县第六小学足球场、塑胶跑道及看台改造工程，主要内容包括原有塑胶地面拆除、重新铺设塑胶，原足球场场地刨除及回填、喷播植草籽及看台改造和膜结构雨蓬等，采购预算98万元，工期20日历天。具体详见磋商需求和工程量清单。

二、本项目采用的技术规范：

1、本工程所列的技术规范与合同条件、图纸的规定和要求是一致的，应互相对照阅读和使用。如果技术规范与图纸中有明显未提到的任何细节或在涉及到规范中任何条款的叙述中没有明显的规定，都应认为指的是采用监理工程师可以接受的建筑工程中的习惯做法。技术规范执行中，某些条文如有不明确的，其解释权应属于监理工程师，但须符合合同条件中的相应规定。各分项分部工程均应严格按图纸的规定和要求，或监理工程师的指令进行施工，对图纸的任何变更，均应报监理工程师批准。如本技术标准和要求与清单相矛盾，则矛盾之处以清单为准。

2、本工程同时执行国家及本省、市现行施工及验收规范和质量评定标准，以及有关条例、实施办法等。当适用于本合同工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理工程师作出解释和校正，并就此向承包人发出指令。

3、如遇工程建设标准、规范修订或作废，一律以新颁布的工程建设标准、规范为准。

三、报价依据与要求

1、本项目采用固定综合单价承包，在合同约定范围内进行调整。招标人提供的清单、工程数量和资料仅供供应商参考，各供应商必须自行踏勘现场后根据现场查看的实际情况、设计图纸、效果图及资料等并符合业主要求自行估量，自组报价，风险自担，垃圾等一切废料的清除、外运和堆放由承包人自行考虑解决堆放点，所发生的费用由承包人承担【承包人在拆除、垃圾的清除及外运过程中必须注意保护周边已有建筑、成品、树木、构筑物、现有道路及管线，不可损坏周边自然生态、已有建筑物、成品、树木、构筑物、道路、地下已埋管线及任何物品等，若有损坏，所发生的费用由承包人承担】，供应商投标时须考虑可能存在或发生的各种风险及由此产生的费用计入投标报价中，一旦中标，此项目为固定总价包干，凡未列入的，将被认为均已包含在投标总报价中，工程结算时，不作调整。

2、计价方法统一以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）规定的项目编码、项目名称、计量单位、工程量计算规则为依据，并根据《浙江省建设工程计价规则》（2010版），磋商供应商应根据采购人提供的本项目设计方案、施工图纸和工程量清单内容，参照浙江省2010版计价依据，结合项目具体条件和企业定额，自主报价。

3、除非招标人对竞争性磋商文件予以修改，供应商应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

4、分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单所填报的价格均为综合单价，即完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润，并考虑风险费用。

其中：分部分项工程量清单中的工程量是根据施工图纸实体工程量计算的，一切损耗均应在投标报价的综合单价中考虑。投标报价的人工、材料、施工机械台班消耗量应根据本单位企业定额确定，没有企业定额的，可参照浙江省计价依据确定。人工、材料、机械台班单价应按照本单位自己掌握的市场价格信息确定；如没有，可参照工程当地建设工程造价管理机构发布的价格信息确定；企业管理费、利润应根据企业自身的经营管理水平、市场竞争状况、拟建工程实际情况综合分析确定。

5、措施项目（包括施工技术措施和施工组织措施）是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目，本工程量清单措施项目是按通常项目列出，磋商供应商可根据工程实际情况编制的施工方案或施工组织设计，在措施项目清单中列出所有可能发生的项目，增加的措施项目费用计入总价中。

施工技术措施费包含但不限于以下所列的各项：

（1）大型机械设备进出场及安拆费

（2）模板及支架费

（3）脚手架费

（4）施工排水、降水费

（5）其他施工技术措施费：根据专业、地区及工程特点补充的技术措施费用，针对具体项目而言，即上述技术措施项目未包括，而根据施工组织设计需发生的技术措施费用。

施工组织措施费

（1）环境保护费

（2）安全、文明施工费：安全施工措施费、文明施工措施费应在确保文明施工、安全施工的前提下，参照《浙江省建设工程施工取费定额》（2010版）规定并结合施工方案进行报价。

（3）临时设施费

临时设施包括：临时宿舍、仓库、办公室、加工厂（场）以及在规定范围内道路、水、电、管线等临时设施和小型临时设施。

（4）夜间施工增加费

（5）缩短工期增加费

（6）二次搬运费

（7）已完工程及设备保护费

（8）建设工程检验试验费：工程涉及的电力低压检测、消防等全部检验、检测费用（包括发包人认为需要检验、检测项目）由承包人承担，请磋商供应商予以充分考虑后计入措施费项目报价中。

（9）其他施工组织措施费。

磋商供应商应对所有的措施项目按“措施项目分析表”进行报价分析，措施费用为包干费用。

6、规费和税金属非竞争性费用，按规定计取，不得任意调整。规费是指国家及地方政府规定必须交纳的费用，包括工程排污费、社会保障费（养老保险、失业保险、医疗保险）、住房公积金、危险作业意外伤害保险费、农民工工伤保险费，供应商按2010版《浙江省建设工程施工费用定额》《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》（建建发[2016]144号文件）、《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》（浙建站定[2016]23号）、《关于调整浙江省建设工程造价税金的通知》（浙建站定[2016]35号）、《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（建建发[2018]104号）进行取费。

7、安全施工措施费、文明施工措施费、环境保护措施费、临时设施措施费应在确保文明施工、安全施工的前提下，结合施工方案进行报价。建设工程安全防护、文明施工措施费用不得作为竞争性费用，并应符合《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》（浙建站定[2016]35号）及相关文件的要求。

8、合同价格采用固定综合单价承包，在合同约定范围内进行调整。

9、磋商供应商需充分考虑以下影响因素，由此产生的费用计入投标报价中：

（1）施工用水、用电（包括电源、水源、接水、接电）均由承包人自行解决，所需费用计入投标报价中，由成交供应商支付。

（2）凡涉及环境保护、工程围护、交通维护、警示措施必须按有关部门的要求设置并承担相关费用；施工外围交通标志牌（告示牌）按业主及交管部门要求设置并承担相关费用。

（3）处理、协调施工期间沿线可能发生的施工纠纷、零星政策处理，投标时在措施费内予以考虑。

（4）本工程施工区域及周边自然生态环境及已有建筑物、道路、绿化苗木等、地下管线和任何物品、已有成品保护，成交供应商在施工过程中必须注意保护，若有损坏，必须原样修复,并承担其费用。

（5）垃圾清理及外运，所有建筑垃圾清理后必须外运，运距、堆放地点及相关部门涉及的各项费用承包人自行考虑解决。

（6）成交供应商须按有关文件规定交纳相关费用，并及时办理相关许可证。

（7）施工办公用房场地、材料堆放及加工场地均由成交供应商自行解决，成交供应商应充分考虑施工场地内部道路狭窄对材料运输、堆放及施工带来的困难，本工程所采用的材料，供应商在投标报价时必须考虑材料运至工地，到工地后的卸车、二次搬运、保管、验收所产生的费用，请供应商在投标报价的措施费用中予以考虑。工程结算时，不作调整。成交供应商必须服从业主安排并按业主要求实施。

（8）施工期间应保证道路的正常通行。周边房屋的通道口须做好相关安全防护措施。

（9）工程涉及的全部检验、检测费（含材料、土质等全部检验试验费，包括业主认为按照有关规定需要检验、检测的项目）由承包人承担，请供应商计入投标总价。

（10）承包人需要自行编制合理的施工组织方案，采取必要的保护措施；因上述施工造成的路面沉降、损坏，建筑物、构筑物损坏等，承包人需要按原状修复并通过合格验收，费用由承包人自行承担。

（11）由于工程施工造成第三方损失、损坏的，由承包人自行与第三方协商解决，协商不一致的，由发包人出面与第三方进行协商解决，由此所发生的费用由承包人承担，或发包人从工程款中代扣。

（12）在施工过程中需和周边住户，其他管线单位等做好相关配合工作，所需费用请在投标报价中予以考虑。

（13）材料运输需考虑汽车运输吨位大小，供应商投标时须考虑可能存在或发生的各种风险及由此产生的费用计入投标报价中，工程结算时，不作调整。

（14）做好水冲轮胎设施的管理，保持施工区域周边及道路的清洁，所需费用计入报价。

(15) 本工程施工地点，材料通过短驳运输、临时短驳道路等建设后才能施工时，承包人需充分考虑一切风险费用并计入投标报价中。

（16）施工中可能发生的，而“施工技术措施项目清单与计价表”中未列的项目，由供应商根据现场实际情况及施工组织设计在“施工技术措施项目清单与计价表”中自行考虑并计入投标报价中，未报视作优惠，工程结算时，不作调整。

（17）凡招标人要求供应商考虑在报价中的内容供应商在投标文件中没有考虑、没有计入的或未单独列出，招标人认为供应商已将此项费用涵盖在其他费用、价格中。

以上项目所产生的所有费用由各投标单位自行测算，在投标报价的综合单价中综合考虑所需要的全部费用，工程结算时,不作调整。成交供应商必须服从业主安排并按业主要求实施。

10、供应商可自行踏勘现场，如因未踏勘现场造成报价失误的，由供应商自行承担。

11、暂定价材料见工程量清单编制说明，若暂定材料价格为材料主材价格的，其他一切费用均应计入综合单价中。暂定价格不得优惠，暂定价材料结算时价差及税金按实调整。暂定材料价为到工地价格，其到工地后的卸车、二次搬运、保管、验收由承包人承担，相应费用在投标报价的措施费用中予以考虑（若有）。

12、停水、停电等施工应急预案的技术措施及设备设施配置（必须选配功率合适的发电机备用,相应费用计入投标总报价,工程结算时，不得增加。实际采用的方案不同，结算时也不予调整）。

13、供应商竞争报价的材料品牌的品质、规格与要求须相当于（不低于）竞争性磋商文件要求材料的标准，并在“主要材料价格表”中注明所选品牌，中标后不得更换；若投标时未注明或报价的材料品牌档次低于竞争性磋商文件的指定品牌，则中标后由业主在指定生产厂或品牌范围内任选其一，所发生的材料价差不作调整。

14、具体采购数量按实结算，招标人有权单方面做出决定增加或减少或取消数量，但不得调整综合单价。引起承包总价变化，最终以成交供应商实际供货数量并依据中标单价按实结算。

15、材料进场检测，检测费用由中标单位自理。检测需符合国家相关程序，由施工单位和采购方共同参与进行。采购方负责邀请家长、教职工代表、教育局领导，与施工单位共同对合成材料面层成品取样，委托有资质的权威检测部门对其中的有毒有害物质和挥发性气体含量进行检测。检测方式（送检或快递）由双方根据具体情况选择其中一种进行，如送检，则有施工单位负责派车。工程全部完工后，需经专业检测机构进行检测，检测合格后方可完成验收（检测方式同材料进厂检测，检测费用由中标单位自理）。

16、工程所使用人造草皮、橡胶产品、胶水等合成材料，必须按照浙江省教育厅，浙江省环境保护厅，浙江省住房和城乡建设厅，浙江省质量技术监督局四部门《关于进一步加强学校合成材料运动场地建设和管理工作的通知》【浙教计〔2016〕98号】要求施行。

17、此项目需携带样品，详见评标办法。

四、塑胶技术要求

1.塑胶必须符合浙教计【2016】98号《浙江省教育厅浙江省环境保护厅浙江省住房和城乡建设厅浙江省质量技术监督局关于进一步加强学校合成材料运动场地建设和管理工作的通知》中明确的要求。要求如下：

合成材料运动场地面层有害物质限量技术指标（暂行）

| 检测项目 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 总挥发性有机化合物释放速率（TVOC）/ (mg/（㎡·h）) | ≤5.0 | 检测方法参照《学校运动场地塑胶面层有害物质限量》（T/310101002-c003-2016） 执行 |
| 甲醛释放速率/ (mg/（㎡·h）) | ≤0.10 |  |
| 苯/（g/kg） | ≤0.05 |  |
| 甲苯和二甲苯总和/（g/kg） | ≤0.05 |  |
| 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）/（g/kg） | ≤0.20 |  |
| 可溶性铅/（mg/kg） | ≤90 |  |
| 可溶性镉/（mg/kg） | ≤10 |  |
| 可溶性铬/（mg/kg） | ≤10 |  |
| 可溶性汞/（mg/kg） | ≤2 |  |

①投标单位使用的面层材料必须为正规厂家生产的符合国家标准和环保要求的合格产品。

②面层材料的环保与物理性能需达到国家的现行标准和浙江省2016年6月出的标准。

2.开标时应按要求携带如下符合技术要求的样品：提供13mm厚（要求9mm+4mm），30CM×30CM EPDM透气型塑胶样品一份、胶粘剂300g-500g一份、底层胶粒样品若干，评标结束后，中标人的小样将封存，作为验收依据。

3.提供样品要求：

①提供胶粒含胶量不小于15%的检测报告（提供符合T/310101002-C003-2016标准）

②提供符合T/310101002-C003-2016的胶水检测报告

4.投标样品清单：（此表按供应商所投产品的实际填写，共计一样：13mm厚（要求9mm+4mm），30CM×30CM EPDM透气型塑胶样品一份，具体要求如上）

| 序号 | 投标样品图 | 名称 | 规格（单位：MM） | 技术参数 | 数量及单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

5.标志线的划分：

依据最新国际田联IAAF标准进行跑道分道线、起跑线等标志线的测量、放样。

标志线间的误差严禁出现负误差、正误差不超过万分之一。

标志线经过复核无误后，采用田径运动场专用划线漆进行标志线的喷漆。各部位标志线的喷涂颜色应符合最新国际田联IAAF标准，标志线应清晰、顺直。

6.平整度要求:要求小于正负2mm。

五、工期

20日历天。

六、质保期

2年，自工程竣工验收合格之日起算。

七、付款方式

1、工程竣工验收合格并审计结束后，支付审计价的100%。合同金额10%的履约保证金在成交供应商按合同约定竣工验收合格后自动转为工程质保金，交工验收二年后经验收检查未出现质量问题，一次付清（无息）。

2、甲方所支付的该工程价款，乙方必须保证首先用于支付民工工资，不得拖欠民工工资，否则，由此而造成民工索债、政府干预等法律责任概由乙方全部承担。

八、为落实政府采购政策需满足的要求

1.文件依据

①扶持中小企业

浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监〔2012〕11号）

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）

浙江省财政厅 浙江省经济和信息化委员会 浙江省中小企业局关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知（浙财采监〔2018〕2号）

②节能环保

《国务院办公厅》关于建立政府强制采购节能产品制度的通知（国办发〔2007〕51号）

财政部、国家环境保护总局关于环境标志产品政府采购实施的意见（财库〔2006〕90号）

关于调整公布第二十一期环境标志产品政府采购清单的通知（财库〔2018〕19号）

关于调整公布第二十三期节能产品政府采购清单的通知（财库〔2018〕17号）

2.相关落实政策的要求

①扶持中小企业

为响应扶持中小企业的政策，投标人为小微企业的，需提供相关证明材料，详见评分办法，符合要求的，相应评分予以得分。

②节能环保

为响应节能环保的政策，投标产品（所有主要设备、主要原材料等）均列入国家节能、环保产品目录的，需提供相关证明材料，详见评分办法，符合要求的，相应评分予以得分。

注：列入国家节能产品清单、环境标志产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准，并在投标文件中提供有关证书复印件。

▲九、商务要求

| 工期 | 20日历天 |
| --- | --- |
| 质保期(保修期) | 2年 |
| 履约保证金 | 中标供应商签订合同时必须已经向采购人提交合同金额10%的履约保证金，在中标人按合同约定竣工验收合格后自动转为工程质保金。 |
| 质保金 | 扣留结算审定价的10%作为质量保修金，质量保修期满且无质量问题后结清（无息）。 |
| 付款方式 | 1、工程竣工验收合格并审计结束后，支付审计价的100%。合同金额10%的履约保证金在中标人按合同约定竣工验收合格后自动转为工程质保金，交工验收二年后经验收检查未出现质量问题，一次付清（无息）。 2、甲方所支付的该工程价款，乙方必须保证首先用于支付民工工资，不得拖欠民工工资，否则，由此而造成民工索债、政府干预等法律责任概由乙方全部承担。 注：其他零星项目（工程签证及工程设计变更）所需增加的费用，结算审定后支付。 |

# 第五章  评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法规特制定本磋商原则及方法。

一、总则

评审工作遵循“公平、公正、科学、择优”原则和“诚实、信誉、效率”的服务原则。最大限度的保护采购人权益，严格按照磋商文件的要求，对磋商响应文件进行综合评审。磋商供应商不得以任何方式干扰政府采购工作的进行，一经发现其磋商响应文件将被拒绝。

二、磋商程序

采购人对各供应商的资格进行审查；然后由磋商小组对合格供应商的磋商响应文件进行评审；之后与供应商进行报价磋商；根据综合评审结果，提交评审报告。

三、磋商办法

1、采购单位将根据磋商项目的特点，依照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定组建由三人组成的磋商小组，其成员由经济、技术等方面的专家以及采购人的代表组成，并由磋商小组推选评委负责人。磋商小组按照磋商文件规定的时间、地点准时进行磋商。

2、磋商小组根据磋商文件的规定，对磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件作出了实质性响应。实质上没有响应磋商文件要求的报价将被拒绝。

3、评审过程中磋商供应商有义务对磋商小组提出就磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显的文字和计算错误的内容进行澄清、说明、或者纠正。并在磋商结束前，对澄清、说明或者纠正的相关内容以书面形式进行最终确认承诺，并由磋商供应商代表签字，但不得改变磋商响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4、▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，磋商供应商则被认为是“没有实质性响应竞争性磋商文件要求”，其磋商不进入下一步评审。

5、磋商小组所有成员将遵循“公开、公平、公正”的原则，采用相同的程序和标准，所有成员按顺序与单一供应商分别进行单独封闭式磋商。磋商内容包括价格、质量水平和保障措施、工期、施工方案、履约能力、付款方式等方面进行磋商和综合分析考评，以确定是否满足采购要求。在磋商过程中，磋商的任何一方都不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商供应商在磋商过程中所作出的各种承诺都必须用书面形式，并由磋商供应商代表签字。磋商轮次最多不超过3轮。

6、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

7、在磋商过程中，磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格，不予退还磋商保证金。

8、在磋商过程中，磋商小组成员不得与磋商供应商私下交换意见，在竞争性磋商结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员外。

9、磋商结束后，磋商小组将要求磋商供应商在规定的时间内，以密封书面形式统一进行最后报价，最后报价不得高于一次报价（磋商小组另有决议的除外）。

10、宣布最终报价时邀请所有磋商供应商代表参加，参加的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。磋商供应商代表未参加磋商会的，事后不得对磋商结果提出异议。磋商供应商代表应对最终报价的内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

11、▲在磋商过程中符合竞争要求的供应商或者最终报价未超过采购预算的供应商不足3家的，此项目流标，应重新组织采购。

12、磋商小组不向未成交供应商解释未成交原因，不退还磋商响应文件。

13、未详尽事宜，遵照有关法律法规执行。

四、评分细则及成交供应商确定原则

评标办法：综合评分法

1、本次采购采用百分制综合评分法，即指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。根据采购要求，总分设定为100分；其中资信技术得分40分，报价60分。

2、资信技术得分的评定（40分）

各磋商小组按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。磋商响应文件各项评分内容由磋商小组成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。磋商小组成员对各供应商的各项评分内容进行评审、独立打分，所有评审专家的评分总和的算术平均值为各供应商技术得分最终得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 | 30分 |
| 1 | 项目施工方案 | 由磋商小组根据供应商的施工方案与技术措施的科学性、严密性、合理性进行评定。施工方案全面合理，技术到位的得5-8分；施工方案较合理，技术较到位的得1-4分；方案不合理，技术不到位的得0分。 | 0-8 |
| 2 | 项目实施的技术力量和人力资源 | 保证项目实施的技术力量和人力资源安排，根据本项目的特点投入主要技术人员专业配置齐全、岗位分工完整，能很好的分工协调项目实施事宜得3分，专业配置不齐全扣 1-1.5分, 岗位分工不明确、不完整扣 1-1.5分。 | 0-3分 |
| 3 | 工期、施工进度、质量的方案和保证措施 | 保证工期、施工进度、施工质量的技术方案和措施（3分），方案不严密扣 1-1.5 分，措施不得力扣 1-1.5分。 | 0-3分 |
| 4 | 样品分 | 根据供应商提供的13mm（9mm+4mm）厚,30cm*30cmEPDM透气型塑胶样品一份，300g-500g胶水一份，底层颗粒若干。提供的样品物理标准及符合的样品检测报告技术标准，评委从外观、气味、性能标准、质量酌情打分。优秀得4-6分，良好得2-3分，一般得0-1分。不提供样品不得分。 | 0-6分 |
| 5 | 塑胶质量 | （1）提供塑胶面层材料生产厂商的“中国绿色材料标志授权使用证书”的得1分。 注：提供复印件必须加盖供应商公章。 （2）提供塑胶面层材料生产厂商有效的质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供1份得1分，最多得3分。 注：提供复印件必须加盖供应商公章。 （3）A、提供塑胶面层产品成品物理性能的检测报告（2分），产品报告需符合GB/T14833-2011《合成材料面层》标准老化时间500小时以上。 B、提供塑胶面层产品成品化学性能的检测报告（2分），产品报告需符合《T/310101002-C003-2016学校运动场地塑胶面层有害物质限量》标准； C、提供塑胶面层产品聚氨酯胶水的化学性能检测报告（2分）,产品报告需符合《T/310101002-C003-2016学校运动场地塑胶面层有害物质限量》标准。 注：提供复印件必须加盖供应商公章，检测报告复印件加盖厂家公章原件，原件核查，未提供或未按要求提供均不得分。 | 0-10分 |
| 二 | 资信及商务分 | 10分 |
| 5 | 企业业绩 | 根据供应商提供近三年以来（2015年1月1日至今）同类项目合同业绩进行评定：供应商提供的同类业绩合同的，每1个得1分，最多得3分；供应商提供的业绩或案例证明均是非同类项目的，本项不得分。 注：提供复印件必须加盖供应商公章，原件核查，未提供或未按要求提供均不得分。 | 0-3 |
| 6 | 企业荣誉 | 近三年以来（2015年1月1日至今），供应商完成的同专业类别工程获得过“飞英杯”的，每个得1分，最高得2分；供应商完成的同专业类别工程获得过“银杏杯”的，每个得1分，最高得2分；此项最高得4分。同一工程获得不同荣誉的，不重复计分，记最高得分。 注：提供复印件必须加盖供应商公章，原件核查，未提供或未按要求提供均不得分。 | 0-4分 |
| 7 | 政策分 | 供应商属于小微企业的，由供应商提供相关法律法规依据、证明材料，得1分。 政策分加分需由供应商提供相关证明资料及法律依据（例：可参照“工信部联企业2011-300号”针对中小企业划型标准规定等文件），如未提供则不得加分，小微企业以磋商供应商填写的《中小企业声明函》及当地经济与信息化主管部门或行业行政主管部门开具的相关证明为判定标准。 | 0-1分 |
| 8 | 磋商响应 文件质量 | （1）供应商所提供的响应的竞争性磋商响应文件按磋商文件要求编制完整、不缺项且签字、盖章完整的得1分，不齐全的不得分；（0-1分） （2）供应商的磋商响应文件规范、装订整齐、无涂改插字现象、每份涉及证明性质的资料均加盖单位公章，得1分；有涂改、插字现象但加盖校对章的得0.5分。（0-1分） | 0-2分 |

3、磋商报价得分

满足磋商文件要求且最后的磋商报价价格最低的报价为磋商基准价。

1）有效供应商的最后磋商报价等于磋商基准价时其磋商报价得分为满分60分；

2）其他供应商的价格分按以下公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×60%×100（四舍五入后保留小数2位）

3）供应商报价超出采购预算，其响应文件作无效标处理。

4）所有供应商的最后磋商报价均超出采购预算，采购单位无法支付，本项目做废标处理，应重新组织采购。

5）评标委员会在评审时发现供应商的报价低于所有有效报价平均值8%（含）以上的供应商，应当要求供应商书面列出详细的成本分析并提供相关证明材料。供应商不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应将该供应商的磋商响应文件作无效处理，并在评审报告中说明。

二分之一以上的评委认为供应商报价明显低于成本价的的将作为无效投标处理。

3、有效供应商的综合得分为技术得分和磋商报价得分的总和。

4、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

五、确定成交供应商

本次采购由采购人确定成交供应商。

排名第一的成交候选人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同；或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确认因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

磋商结束后，将在财政部门指定的信息网公示成交结果，并向成交供应商发出成交通知书。

六、磋商供应商的义务

磋商供应商应随时接受磋商小组成员的询问，解答包括有关的技术问题等。磋商结束，所有评审资料存政府采购代理机构备查。

# 第六章  供应商磋商响应文件格式

本章仅提供部分格式，对于未提供格式的磋商响应文件内容请自行确定，特此说明。

附件一

报 价 函

致长兴县第六小学：

浙江省建设工程设备招标有限公司：

根据贵方为长兴县第六小学足球场、塑胶跑道及看台改造工程的磋商文件，我方           　　（磋商供应商名称）作为磋商供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本磋商的一切事宜，并提交按“磋商供应商须知”要求编制的磋商响应文件正本壹份，副本肆份，并已密封装袋。

我方己完全明白竞争性磋商文件的所有条款要求，为此，我方着重声明如下：

（一）我方愿意按照竞争性磋商响应文件中的一切要求提供服务。磋商报价为：人民币（大写）：　　　　　¥：　　　　，项目负责人为         ，工期为         。

（二）本磋商响应文件的有效期自磋商截止日起 120 天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

（三）我方已详细研究了竞争性磋商文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（四）我方明白并愿意在规定的提交响应文件截止时间后撤回响应文件的，磋商保证金将不予退还；

（五）我方同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或资料；

（六）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（七）我方如果成交，将保证履行竞争性磋商文件以及竞争性磋商文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（八）所有与本磋商有关的函件请发往下列地址：

地址:                           电话:

传真:                           电子邮件:

供应商名称(盖章)：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：

附件二

法定代表人授权书

长兴县第六小学：

浙江省建设工程设备招标有限公司：

（供应商全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的（项目名称、编号）的竞争性磋商活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人(签字或盖章)：

供应商全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

授权代表（签字）：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

附件三

投标声明书

致长兴县第六小学：

浙江省建设工程设备招标有限公司：

_______            __（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。我___     __（姓名）系_______      __（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_              _     __项目的竞争性磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

附件四

磋商报价一览表

供应商名称：

招标编号：                                         报价单位：人民币元

| 项目名称 | 磋商报价（元） |
| --- | --- |
| 长兴县第六小学足球场、塑胶跑道及看台改造工程 | 大写： 小写： |

注：▲1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

▲2、投标费用包括人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、税金等政策性文件规定及合同明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。

▲3、以上报价应与“磋商报价明细表”中的“磋商总价”相一致

法定代表人签字：

供应商公章：

年    月    日

附件五

已标价工程量清单

（按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013清单格式报价）

格式自拟

附件六

供应商基本情况表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  |
| 工作地址 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成立时间 |  |
| 资质等级 | 资质名称 | 颁发部门 | 资质等级 | 颁发时间 |
| 法定代表人 |  | 项目负责人 |  |
| 法人营业执照号码 |  | 其 中 | 高级职称（人） |  |
|  |  |  | 中级职称（人） |  |
| 固定资产（万元） |  |  | … |  |
| 流动资金（万元） |  |  | … |  |
| 开户银行 | 名称 |  |  | … |  |
|  | 帐号 |  |  | … |  |
| 奖罚情况 |  |
| 备注： |

注：本表后请附企业法人营业执照副本（或事业单位法人证书）、资质证书复印件。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件七

###### 供应商简介

（格式自拟）

附件八

技术标部分格式

### 1．施工组织设计

1．供应商应根据竞争性磋商文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考本工程要点编制本工程的施工组织设计：

（1）施工方案及技术措施；

（2）质量保证措施和创优计划；

（3）施工总进度计划及保证措施；

（4）施工安全措施计划；

（5）文明施工措施计划；

（6）施工场地治安保卫管理计划；

（7）施工环保措施计划；

（8）项目组织管理机构；

（9）任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施；

（10）与发包人、监理及设计人的配合；

（11）竞争性磋商文件规定的其他内容。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附图表。

### 2．项目管理机构

#### （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

备注：提供相应的岗位证书复印件，投标时养老保险可不提供，待中标后承包人提交人员名单、养老保险及证书并经发包人和监理人批准同意；

上述人员必须是本单位在职人员和具备相应的岗位证书并经发包人和监理人批准同意，不允许更换。

#### （二）主要人员简历表

附1：项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目负责人 |
| 项目负责人执业资格等级 | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

备注：项目负责人应附注册证书、安全生产考核合格证书。

附2：主要项目管理人员简历表

| 岗位名称 |  |
| --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作 |  |

备注：主要项目管理人员指技术负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。

附件八

供应商同类项目业绩一览表

项目名称：长兴县第六小学足球场、塑胶跑道及看台改造工程

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1、此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写；

2、此表所填业绩应为供应商承担同类项目服务成功案例，须提合同复印件。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件九

技术（或商务）条款偏离表

项目名称：长兴县第六小学足球场、塑胶跑道及看台改造工程

|  | 序号 | 磋商文件 条目号 | 磋商文件 规范要求 | 磋商响应文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

附注：1.▲没有填写此表视为完全响应磋商文件要求；

2.如出现偏离，供应商务必如实填写此表，否则存在的风险由供应商自行承担；

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件十

投标申请企业市场行为信用档案情况表

投标申请企业市场行为信用档案情况表

| 投标申请企业名称 |  | 企业资质等级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  | 联 系 电 话 |  |
| 申请报名工程名称 |  | 报名项目负责人姓名及资质 |  |
| 投标 申请 企业 市场 行为 信用 情况 | 投标报名截止日前有无被录入检察机关行贿犯罪档案；有无行政监管部门在限制期内通报限制投标 |  |
|  | 投标报名截止日前二年内有无不良行为记录及正在被公示情况 |  |
|  | 投标报名截止日前二年内有无被建设行政主管部门的行政处罚情况 |  |
| 项目 负责人 市场 行为 信用 情况 | 投标报名截止日前有无被录入检察机关行贿犯罪档案；有无行政监管部门在限制期内通报限制投标 |  |
|  | 投标报名截止日前二年内有无不良行为记录及正在被公示情况 |  |
|  | 投标报名截止日前二年内有无被建设行政主管部门的行政处罚情况 |  |
| 投 标 申 请 企 业 声 明 | 以上内容是本企业市场行为信用的真实反映，如有不实，愿取消本项目投标资格。一旦中标，中标无效，并接受建设行政主管部门处罚。 法人签名： (单位公章) 日 期： 年 月 日 |

注：附向检察机关查询的供应商及其法定代表人、拟派项目负责人投标报名截止日前二年无行贿犯罪记录（以检察机关档案为准）。

# 第七章   工程量清单

（另附）

# 第八章   图纸

（另附）

退还投标保证金说明

浙江省建设工程设备招标有限公司：

我公司参加                  项目投标，缴纳投标保证金      元（大写：       元整）。现投标结束，请将投标保证金退还至下列账户：

账户名称：

银行名称：

账号：

单位名称（盖章）：

时  间：

备注：为方便届时退还投标保证金，请各供应商将本说明编入投标文件。

# Text boxes

授权代表身份证复印件