广西南宁市青秀区青龙江水库除险加固工程监理服务

招标文件

招标编号：QXQZC2020G51100

招   标   人：南宁市青秀区农业农村局

招标代理机构：中睿智工程管理有限公司

二〇二〇年十月

广西南宁市青秀区青龙江水库除险加固工程监理服务

招标文件

（招标编号：QXQZC2020G51100）

招标人：南宁市青秀区农业农村局 （盖单位章）

法定代表人（授权委托代理人）：             （签名）

招标代理机构：中睿智工程管理有限公司（盖单位章）

法定代表人：                  （签名或盖章）

二〇二〇年十月

广西南宁市青秀区青龙江水库除险加固工程监理服务

招标文件

（招标编号：QXQZC2020G51100）

审 核：马文国

编 写：莫琨

目  录

第1章 招标公告	1

1、招标条件	1

2、项目概况与招标范围	1

3、投标人资格要求	1

4、招标文件的获取	2

5、招标人接受投标人提问时间	2

6、发布公告的媒介	2

7、开标地点及时间	3

8、联系方式	3

第2章  投标须知及前附表	5

投标人须知前附表	5

1．总则	11

2．招标文件	13

3．投标文件	13

4．投标	17

5．开标	19

6．评标	19

7．合同授予	20

8．重新招标和不再招标	20

9．纪律和监督	21

10、其他内容	22

第3章 评标办法（综合评估法）	32

评标办法前附表	32

1．评标程序	36

2．评审标准	37

3．评标结果	37

第4章 合同文件	40

第一部分  合同协议书	40

第二部分  通用合同条款	42

第三部分专用合同条款	46

第四部分  合同附件	55

第5章 投标文件格式	61

第一节 商务标和资格审查资料格式	61

一、商务标	63

第二节 监理大纲格式	88

- 第1章 招标公告

广西南宁市青秀区青龙江水库除险加固工程监理服务招标公告

（招标编号：QXQZC2020G51100）

- 1、招标条件

本招标项目广西南宁市青秀区青龙江水库除险加固工程监理服务已由 广西壮族自治区发展和改革委员会以桂发改农经〔2020〕257 号批复了初步设计批复，由广西壮族自治区水利厅以桂发改投资〔2020〕877号下达了投资计划。项目法人为南宁市青秀区农业农村局，招标人为南宁市青秀区农业农村局，招标代理机构为中睿智工程管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的工程监理服务进行公开招标。

- 2、项目概况与招标范围

2.1项目概况：本项目主要为解决保证青龙江水库安全运行，发挥水库枢纽工程应有的社会效益，为地区社会经济持续、快速、健康发展提供安全保障，主要工程任务服务周边的人饮，灌溉，防洪等问题；主要内容有：大坝坝体、坝基和坝肩防渗加固处理；溢洪道加固处理；输水隧洞加固处理；大坝观测设施完善和更新；防汛抢险公路改造；完善管理措施。

2.2工程建设地点：广西南宁市青秀区刘圩镇良合村。

2.3项目规模：青龙江水库枢纽由主坝l座、副坝l座、溢洪道l座、放水设施l座、进库公路及生活管理区组成，是一座以灌溉为主，兼顾防洪、人饮供水等综合利用的中型水库。水库总库容2454万m³，兴利库容415万m³，死库容90万m³ 。水库正常蓄水位82.80m， 设计洪水位87.50m (P=l%），校核洪水位88.84m (P=O.l%）。

2.4招标范围：青龙江水库除险加固工程建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、临时工程等建设项目的监理服务；监理费约113.38万元。

2.5标段划分及监理服务期：本项目划分为1个标段。总工期450日历天，具体开工时间以开工令签发时间为准。监理服务期：450天（日历日），具体服务期以工程实际开、完工时间为准，另加一年的保修期建设监理服务。

2.6本项目采用资格后审、综合评估法评标。

- 3、投标人资格要求

3.1资质条件：

（1）潜在投标人具有独立法人资格，具有水利部颁发的水利工程施工监理乙级及以上资质，在人员、设备、资金等方面具有承担本标段的建设监理能力。

（2）本次招标不接受联合体投标。

3.2财务要求：最近三年（2017～2019年）经会计师事务所或审计机构审计的财务报表。（新设立的企业按实际发生提供）。

3.3业绩要求：投标人从2015年1月1日至本工程投标截止之日止有完成过水利工程施工监理业绩。需同时附以下材料：①中标通知书或施工监理合同协议书；②工程完工验收或竣工验收鉴定书。所提供的业绩证明材料须为同一项目名称，以工程完工验收或竣工验收鉴定书中的验收日期为准。

3.4信誉要求：

（1）最近三年内不得有骗取中标或重大安全事故、重大工程质量问题。

（2）在最近三年（开标之日前三年）内不得有下列行为：

①被《信用中国》（http：//www.creditchina.gov.cn）或《信用中国（广西）》（http： //www.gxcredit.gov.cn）列为受惩名单，包括失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单；

②被全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单且未移除；

③投标人、法定代表人、总监理工程师有犯罪、行贿记录。

（3）不得被依法暂停或者取消投标资格；不得被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；不得处于进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

3.5人员要求：

拟投入本工程的监理人员必须是在本单位聘用的人员，并持有相应的执业资格证书或岗位证书，总监和至少一名监理人员不得在任何在建工程中担任任何监理职务。根据工程施工的不同阶段，所需专业监理人员的不同，为本工程服务的监理人员不少于5人，其专业应与本工程所需专业一致；对具体人员要求如下：

（1）总监理工程师1人，必须持有中国水利工程协会批准颁发的全国水利工程建设监理工程师资格证书，监理专业为水工建筑（专业以全国水利工程建设监理工程师资格证书所填专业为准），并具有高级（或高级以上）专业技术职称。

（2）除总监理工程师外，监理人员中至少有2人持有中国水利工程协会批准颁发的全国水利工程建设监理工程师资格证书，其中：至少有1人同时具备全国水利工程造价工程师资格证书；至少有1人监理专业为机电设备安装（以水利工程建设监理工程师资格证书所填专业为准）。

（3）监理人员中至少有1人持有水行政主管部门或其授权的部门（机构）颁发的质量评定员证（或质量检查员证），至少有1人持有水行政主管部门或其授权的部门（机构）颁发的见证取样员证。

3.6其他要求：

（1）投标人拟投入的总监理工程师、监理工程师及其余所有监理人员相应的证件、证书必须有效。

（2）拟投入本工程的监理人员必须提供本年度的职工养老保险个人账户对账单或社保部门出具的开标当月前最近连续3个月的参保缴费凭证复印件，如在2020年7月开标，则需要提供含有2020年3、4、5月或2020年4、5、6月的参保缴费凭证。

不符合上述条件要求的投标人视为资格审查不合格。

- 4、招标文件的获取

本项目招标文件为网上免费下载。2020年10月13日起至2020年11月3日止，潜在投标人可以登录南宁市公共资源交易平台（http://www.nnggzy.net/gxnnhy），按网站规定的流程下载招标文件。

- 5、招标人接受投标人提问时间

招标人定于2020年10月23日17时前接受投标人提出的有关问题。

- 6、发布公告的媒介

- 本招标公告同时在中国采购与招标网、中国招标投标公共服务平台、广西壮族自治区招标投标公共服务平台、广西政府采购网、南宁市公共资源交易平台发布。

- 7、开标地点及时间

本工程定于2020 年11月3日 9 时30分在南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）市民中心9楼南宁市公共资源交易中心开标厅（具体安排详见9楼电子大屏幕场地安排表）公开开标。

1、为做好新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，根据南宁市财政局《关于做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》（南财采〔2020〕12号）要求，本项目的投标文件通过邮寄快递方式送达。

（1）本项目递交投标文件截止时间为：2020年11月3日9时30分。

（2）接收邮寄包裹的时间为工作日9：00～17：00，投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达。为确保疫情防控期间邮寄包裹能及时送达，应选择邮寄运送时间有保障的快递公司寄送投标文件，并确保在投标截止日期1日前送达，招标采购代理机构工作人员签收邮寄包裹的时间即为投标文件的送达时间，且须交由采购代理机构当面签收，逾期送达的投标或响应文件无效。逾期送达的，后果由投标人自行承担。招标代理机构将在开标时间前一小时统一将收到的投标文件运送至南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）市民中心9楼南宁市公共资源交易中心开标厅（具体安排详见9楼电子大屏幕场地安排表），以确保本项目能准时开标。

（3）投标人在按照招标文件的要求装订、密封好投标文件后，应使用不透明、防水的邮寄袋（或箱）再次包裹已密封好的投标文件，并在邮寄袋（或箱）上粘牢注明项目名称、项目编号、电子邮箱、投标人代表姓名、联系电话(如不按照要求包装邮寄，代理机构有权拒收包裹)。采购代理机构在收到投标文件的邮寄包裹后，第一时间按照投标人在邮寄包裹上所预留的电子邮箱告知投标文件收件情况，请投标人务必确保所预留的电子邮箱、联系电话的有效性，并注意查收邮件。投标人应自行考虑邮寄袋（或箱）的密封问题，如投标文件在运送过程中发生破损、受潮等情况，后果由投标人自行承担。

（4）开评标当天请投标人务必保持电话畅通。

- 8、联系方式

招标人：南宁市青秀区农业农村局

地  址： 南宁市青秀区仙葫大道东1号

邮  编：530029

联系人：罗工

电  话：  0771-5566083

招标代理机构：中睿智工程管理有限公司

地   址：南宁市青秀区锦春路12号时代康苑三层301号房

邮   编：530023

联系人：莫工

电   话：0771-5717698

传   真：0771-5717698

电子信箱：390017703@qq.com

监督部门：南宁市水利水电工程招标投标管理站

监督电话：0771-3121171

招标人：南宁市青秀区农业农村局（盖章）

法定代表人：             （签名）

2020年10月13日

- 第2章  投标须知及前附表

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：南宁市青秀区农业农村局 地 址： 南宁市青秀区仙葫大道东1号 邮 编：530029 联系人：罗工 电 话： 0771-5566083 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：中睿智工程管理有限公司 地 址：南宁市青秀区锦春路12号时代康苑三层301号房 邮 编：530023 联系人：莫工 电 话：0771-5717698 传 真：0771-5717698 |
| 1.1.4 | 项目名称及编号 | 项目名称：广西南宁市青秀区青龙江水库除险加固工程监理服务 项目编号：QXQZC2020G51100 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 广西南宁市青秀区刘圩镇良合村。 |
| 1.1.6 | 现场管理机构 | / |
| 1.1.7 | 设计人 | 另行通知 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 预算内资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 青龙江水库除险加固工程建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、临时工程等建设项目的监理服务；监理费约113.38万元。 |
| 1.3.2 | 计划工期与监理服务期 | 总工期450天（日历日），具体开工时间以开工令签发时间为准。监理服务期：450天（日历日），具体服务期以工程实际开、完工时间为准，另加一年的保修期建设监理服务。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 3.1资质条件： （1）潜在投标人具有独立法人资格，具有水利部颁发的水利工程施工监理乙级及以上资质，在人员、设备、资金等方面具有承担本标段的建设监理能力。 （2）本次招标不接受联合体投标。 3.2财务要求：最近三年（2017～2019年）经会计师事务所或审计机构审计的财务报表。（新设立的企业按实际发生提供）。 3.3业绩要求：投标人从2015年1月1日至本工程投标截止之日止有完成过水利工程施工监理业绩。需同时附以下材料：①中标通知书或施工监理合同协议书；②工程完工验收或竣工验收鉴定书。所提供的业绩证明材料须为同一项目名称，以工程完工验收或竣工验收鉴定书中的验收日期为准。 3.4信誉要求： （1）最近三年内不得有骗取中标或重大安全事故、重大工程质量问题。 （2）在最近三年（开标之日前三年）内不得有下列行为： ①被《信用中国》（http：//www.creditchina.gov.cn）或《信用中国（广西）》（http： //www.gxcredit.gov.cn）列为受惩名单，包括失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单； ②被全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单且未移除； ③投标人、法定代表人、总监理工程师有犯罪、行贿记录。 （3）不得被依法暂停或者取消投标资格；不得被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；不得处于进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。 3.5人员要求： 拟投入本工程的监理人员必须是在本单位聘用的人员，并持有相应的执业资格证书或岗位证书，总监和至少一名监理人员不得在任何在建工程中担任任何监理职务。根据工程施工的不同阶段，所需专业监理人员的不同，为本工程服务的监理人员不少于5人，其专业应与本工程所需专业一致；对具体人员要求如下： （1）总监理工程师1人，必须持有中国水利工程协会批准颁发的全国水利工程建设监理工程师资格证书，监理专业为水工建筑（专业以全国水利工程建设监理工程师资格证书所填专业为准），并具有高级（或高级以上）专业技术职称。 （2）除总监理工程师外，监理人员中至少有2人持有中国水利工程协会批准颁发的全国水利工程建设监理工程师资格证书，其中：至少有1人同时具备全国水利工程造价工程师资格证书；至少有1人监理专业为机电设备安装（以水利工程建设监理工程师资格证书所填专业为准）。 （3）监理人员中至少有1人持有水行政主管部门或其授权的部门（机构）颁发的质量评定员证（或质量检查员证），至少有1人持有水行政主管部门或其授权的部门（机构）颁发的见证取样员证。 3.6其他要求： （1）投标人拟投入的总监理工程师、监理工程师及其余所有监理人员相应的证件、证书必须有效。 （2）拟投入本工程的监理人员必须提供本年度的职工养老保险个人账户对账单或社保部门出具的开标当月前最近连续3个月的参保缴费凭证复印件，如在2020年10月开标，则需要提供含有2020年6、7、8月或2020年7、8、9月的参保缴费凭证。 不符合上述条件要求的投标人视为资格审查不合格。。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | √不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | √不组织 |
| 1.10.1 | 投标人提出问题截止时间 | 投标截止日前10天 |
| 1.10.2 | 招标人澄清问题截止时间 | 投标截止日前15天（澄清内容不影响投标文件编制的除外） |
| 1.10.3 | 投标截止时间 | 2020年11月 3 日 9 时 30 分 |
| 1.11 | 分包 | √不允许 - 允许,分包内容要求: 分包金额要求: 接受分包的第三人资质要求: |
| 1.12 | 偏离 | √不允许 - 允许，允许偏离幅度及其处理方法 |
| 3.2.7 | 招标控制价 | 采用费率招标，招标上限控制价费率为100%。投标报价形式为费率报价，投标报价不得高于招标上限控制价，否则废标处理。 |
| 3.2.8 | 监理服务费合同价及结算价 | （1）广西南宁市青秀区青龙江水库除险加固工程监理服务采购暂按工程投资约3767.1813万元计； （2）暂定监理费合同金额为：113.38万元*中标费率； （3）监理费结算价以最终工程结算造价为计费基数，按《桂价费〔2007〕159 号》文和桂价费〔2011〕55 号收费标准计算出的收费基价乘以中标费率进行计算。 （4）投标人应结合自身因素进行竞争性报价。报价包含工程施工全过程及保修阶段监理所发生的全部费用，保修阶段监理费招标人不再另行支付费用。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止日期后 60 天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 根据《南宁市水利局关于停止收取南宁市政府投资水利工程投标保证金的通知》（南水建设〔2020〕37号）精神，本项目不收取投标保证金。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 3年（2017年～2019年） |
| 3.5.5 | 近3年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 3年（2017年～2019年） |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | √不允许 - 允许 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本陆份。同时提交与全部投标文件正本内容一致的电子版文件 U 盘 1 份（中标的投标文件正本由招标人保存，招标站、招标人、代理机构和交易中心各存一份副本。未中标的其他投标人的投标文件正本，由招标人保存） |
| 4.1.1 | 投标文件的（商务标和资格审查资料、监理大纲）外层包封写明 | （项目名称） 投标文件 招标人名称： 招标人地址： 在 年 月 日 时（投标截止时间）之前不得开启 |
| 4.2.1 | 递交投标文件 | 递交文件截止时间：2020年 月 日 时 00分 地点：南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）市民中心9楼南宁市公共资源交易中心开标厅（具体安排详见9楼电子大屏幕场地安排表）。 |
| 4.2.2 | 是否退还投标文件 | √ 否 - 是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点: 南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）市民中心9楼南宁市公共资源交易中心开标厅（具体安排详见9楼电子大屏幕场地安排表）。 投标人有关人员参加开标会的要求：见招标公告。 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：外层包封不能有投标人的任何标识、无破损、无拆过的痕迹。 开标顺序：随机。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成:5人，其中招标人代表1人,专家4人。 评标专家确定方式：评标当天在南宁市公共资源交易中心专家库随机抽取水利评标专家。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否,推荐的中标候选人数：前3名 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：履约保证金。 履约担保的形式：履约保函或银行基本账户转账单。 履约担保的金额：合同价的5％，履约保函的担保人必须是投标人基本账户的开户银行。 |
| 10.1 | 业绩与经历及反馈意见公示 | 公示中标候选人时，应将总监理工程师和项目业绩及获得加分奖项一并公示。 |
| 10.2 | 招标代理费的支付 | 招标代理服务费根据国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及国家发展改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）规定的工程类招标代理费取费标准收取，由中标人在领取中标通知书前一次性付清招标代理服务费。 |
| 10.3 | 招标文件解释顺序 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释， 互为说明； 如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； 除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释； 同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； 同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 10. 4 | 特别说明 | 1、 投标人不能将与其有隶属或组织关系的母公司和子公司的业绩作为自己的业绩，控股公司不能将其子公司的业绩作为自己的业绩，如属企业改制、企业更名的应提供有关证明材料。 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 2、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章，否则投标文件无效。 3、本招标文件中描述投标人的“签字”、“签名" 是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在投标文件正本规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字（招标文件规定副本可以用盖私章代替签名除外），否则投标文件无效。 |

- 1．总则

- 1.1 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本项目建设监理进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本项目现场管理机构：见投标人须知前附表。

1.1.7本招标项目设计人：见投标人须知前附表。

- 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 1.3 招标范围、计划工期

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期及监理服务期：见投标人须知前附表。

- 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段监理的资质条件、能力和信誉。

(l）资质条件：见投标人须知前附表；

(2）财务要求：见投标人须知前附表；

(3）业绩要求：见投标人须知前附表；

(4）信誉要求：见投标人须知前附表；

(5) 人员要求：见投标人须知前附表；

(6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 本项目不接受联合体投标。

1.4.3 投标人存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已投标的按无效标处理）：

- 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）;

- 为本标段代建人或施工单位的；

- 为本标段提供招标代理服务的；

- 与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

- 与本标段的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

- 与本标段的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

- 与本标段的招标人有隶属关系的；

- 被责令停业的；

- 被暂停或取消投标资格的；

- 财产被接管或冻结的；

- 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的，受到行政处罚的。

- 1.5 费用承担

准备和参加投标活动发生的费用由投标人自理。

- 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 踏勘现场

招标人不组织集中踏勘现场：

1.9.1 投标人是否踏勘现场由其自行决定。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人不对投标人在踏勘现场时得到的信息、资料及据此作出的判断和决策负责。

- 1.10 投标人问题的澄清投标截止时间

招标人不组织集中答疑：

1.10.1投标人应以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）在投标人须知前附表规定的时间内将需要招标人澄清的问题送达招标人。

1.10.2 在投标人须知前附表规定的投标截止时间１５天前，招标人将对投标人所提问题在发布招标公告的网站上予以澄清，该澄清通知为招标文件的组成部分。

1.10.3 投标截止时间：见投标人须知前附表。

- 1.11 分包

投标人中标后不允许分包。

- 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

- 2．招标文件

- 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告

- 投标须知

- 评标办法

- 合同文件

- 投标文件格式

- 附件一 技术文件

根据本章第1.10款、第2.2款、和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间17天前以书面形式提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标截止时间１５天前，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足15天，投标截止时间应相应延长。

2.2.3澄清文件在招标公告发布的同一媒介发布，发布之日起，视为投标人已收到该澄清。投标人未及时关注招标人在网站上发布的澄清文件造成的损失，由投标人自行负责。

- 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并在发布招标公告的网站上公布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

- 3．投标文件

- 3.1 投标文件的组成

投标文件由商务标和资格审查资料、监理大纲两部分组成。

3.1.1 投标文件商务标和资格审查资料的组成：

3.1.1.1商务标

- 投标函及投标函附录

- 投标报价计算书

- 投标担保

- 投标辅助资料

3.1.1.2资格审查资料

（1）投标人基本情况表

（2）近三年财务状况表

（3）投标人承担的监理业绩项目情况表

（4）总监理工程师近5年承担的类似项目情况表

（5）近三年发生的诉讼及仲裁情况

（6）拟投入本合同工程监理的项目管理机构组成表

（7）拟投入本合同工程监理的主要人员简历表

（8）资格审查自审表

（9）联合体协议书（如果有）

（10）联合体授权委托书（如果有）

（11）资格审查需要的其他材料。

3.1.2监理大纲资料的组成：

（一）监理工程概况

（二）监理范围和服务内容，监理依据

（三）监理机构及资源配备

（四）监理基本工作程序及主要方法、工作制度

（五）工程质量控制措施

（六）工程进度控制措施

（七）工程投资控制措施

（八）工程安全生产控制措施

（九）合同管理措施

（十）信息管理措施

（十一）组织协调内容及措施

（十二）对影响项目工期、质量和投资的关键问题的理解及对策

（十三）需进行旁站监理的关键工序和关键部分的控制措施

- 3.2 投标报价

3.2.1不允许任一投标人对同一招标项目提出两个或两个以上不同的投标报价。

3.2.2投标报价应包括投标人提供正常监理服务所必需的监理人员费、设备和设施的购置及使用费、管理费、利润及税金。

3.2.3投标报价计算书应包括报价依据、各报价项目计算过程和报价汇总等内容。

3.2.4除招标人无偿提供的现场工作、生活条件外，投标人为实施监理工作另需的工作、生活设施及相关费用，可在投标报价中单项列报并计入总报价。

3.2.5投标人可以在投标截止时间前修改投标报价，但应同时提交修改后的投标报价计算书。

3.2.6招标控制价见前附表3.2.7。

3.2.7投标总报价不得高于招标控制价。

3.2.8本项目涉及所有资金往来的币种为人民币。

3.2.9投标报价中应包含本工程招标代理服务费，具体支付方法、计算标准和填报要求见投标报价说明。

- 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

- 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第五章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3招标人与中标人签订合同后5 个工作日内，按原账户退回未中标的投标人和中标人的投标保证金和银行同期存款利息（由代理机构通知退回）。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

- 3.5 资格审查资料

3.5.1“投标人基本情况表”后应附有单位简介、营业执照副本和监理单位资质等级证书副本的复印件，并加盖公章。

3.5.2“近三年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，财务会计报表复印件须加盖投标人公章。具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “投标人承担的监理业绩项目情况表”需同时附以下两种材料复印件： ①中标通知书或施工监理合同协议书②工程完工验收或竣工验收鉴定书。具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.4 近3年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.5 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1 项至第3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

- 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

- 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件商务标和资格审查资料书面版本要求

3.7.2.1商务标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.2.2商务标文件应采用不褪色的材料书写或打印或复印。投标文件正、副本均按招标文件提供的投标文件格式要求签字盖章的相应位置加盖投标人单位公章，由投标人的法定代表人或其委托代理人签字(副本可以盖私章代替签字，但授权委托书中必须有此章)；

商务标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认（不得用签名章、印签章代替）。

3.7.2.3 资格审查资料应按本章3.5要求及资格审查资料格式编制；

3.7.2.4 资格审查资料正副本均按招标文件提供的投标文件格式相应位置加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字(副本可以盖私章代替签字，但授权委托书中必须有此章)；资格审查资料中的所有复印件均须加盖投标人单位公章。

3.7.2.5 商务标和资格审查资料书面版本的正本与副本应采用Ａ４纸印刷（图表页可例外） ，装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订，且文件必须采用精装或胶装，否则投标无效。

3.7.2.6 商务标和资格审查资料书面版本正本1份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.3 监理大纲书面版本要求

- 4．投标

- 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 将投标文件“商务标和资格审查资料”的正本和全部副本密封在一个包封内。并在包封上写明“投标文件商务标和资格审查资料”字样；

4.1.2 将投标文件“监理大纲”的正本和全部副本密封在一个包封内。并在包封上写明“监理大纲”字样，包封上除按上述规定标志外，不得加注任何其他标志（包括密封章）。

4.1.3 将投标文件电子版本U盘单独包封，包封上标明“投标文件电子版本U盘、投标的项目名称、投标人的名称”；

4.1.4 将按上述第4.1.1项至第4.1.3项的规定包封好的“投标文件商务标和资格审查资料”、“ 监理大纲”密封在一个外层包封内。在外层包封上写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.5 若投标人未将投标文件按上述规定进行密封和标记，招标人不予受理。

- 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人递交投标文件的时间和地点：见投标人须知前附表。投标截止时间以后送达的投标文件，招标人 (或招标代理人)将不予接收。

4.2.2除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

- 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第1.10.3项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 4.4.投标文件的拒绝和无效

属于下列情况之—的投标文件，招标人(或招标代理人)可以拒绝或按无效标处理：

(1)投标人的法定代表人或其授权委托代理人未参加开标会议；

(2)投标文件未按照招标文件要求密封或“外层包封”标明的项目名称或标段名称与“投标文件”中标明的不一致；

(3)投标文件由委托代理人签字或盖章，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件；

(4)投标截止时间以后送达投标文件；

(5) 投标文件正本及副本没有按招标文件的要求加盖单位公章和由法定代表人（或授权委托代理人）签名或盖章；

(6)投标人未按照招标文件要求提交投标担保；

(7)投标文件字迹模糊导致无法确认监理大纲、投标价格等内容；

(8)投标文件未按照招标文件规定的格式、内容和要求编制；

(9)投标人未按评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或补正；

(10)投标人在一份投标文件中，对同一招标工程（标段）有两个或两个以上报价；

(11)投标人对同一招标工程递交两份或两份以上不同的投标文件；

(12)投标文件中含有虚假资料；

(13)未响应招标文件中规定的其他实质性要求；

(14)投标总报价高于招标控制价。

- 5．开标

- 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第1.10.3 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。投标人有关人员参加开标会的要求见投标人前附表。

- 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标人法定代表人或其委托代理人是否在场；

（3）宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）除投标人须知前附表另有约定外，由各投标人各派1名代表检查投标文件的密封情况,并在开标记录表上签名确认；

（5）宣布投标文件开启顺序：按递交投标文件的先后顺序的逆序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期及其它招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；若招标人(或招标代理人)宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经招标监督部门当场核查确认后，招标人(或招标代理人)应重新宣读其投标文件。

（7）唱标人、记录人、监标人、投标人的法定代表人或其委托代理人在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

- 6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

(5）其他可能影响公正评标的情形。

- 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 7．合同授予

- 7.1 定标方式

评标委员会推荐前３名中标候选人，并标明推荐顺序。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

- 7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

- 7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同文件及附件 ”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日历日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。

- 8．重新招标和不再招标

- 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

（2）投标人资格审查合格者不足3家的；

（3）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（4）评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会三分之二以上委员决定否决全部投标的；

（5）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

（6）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（7）经行政主管部门查实，中标候选人均不具备中标资格的。

- 8.2 不再招标

重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批、核准的工程建设项目，报经原审批部门审批、核准后不再进行招标。

- 9．纪律和监督

- 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为视为招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其它投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；

（2）招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；

（3）招标人预先内定中标人；

（4）其它串通投标行为。

- 9.2 对投标人的要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1 下列行为视为以他人名义投标：

（1）投标人挂靠其他单位；

（2）投标人从其它单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；

（3）由其它单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字；

（4）法律法规规定的其它情形。

9.2.2 下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程

  - 投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；

  - 投标人拟在担任本项目的主要监理人员（总监、副总监、监理工程师或监理员，下同）等不是本单位人员；

  - 通过出租、出借资质证书或者收取管理费等方式允许他人以本单位名义承接工程；

  - 投标保证金非投标单位银行基本账户转出，或虽由投标单位银行基本账户转出，但先由非投标单位人员将投标保证金存入投标单位或有关个人账户，或以其他方式抵押的；

  - 中标后，实际由他人履行职责且他人为非本单位人员的(总监换为非本单位人员，或其他主要监理人员有2个及以上换为非本单位人员)；

  - 法律法规规定的其它情形。

- 9.2.3 下列行为均视为投标人串通投标：

- 不同投标人投标文件的编制人或审核人为同一人或同一单位人员的；

- 不同投标人投标文件的授权签署人为同一人或同一单位人员的；

- 不同投标人委托同一人办理投标事宜的；

- 不同投标人的投标文件相互混装的；

- 不同投标人使用同一单位的资金缴纳投标保证金的；

- 不同投标人的投标文件载明的项目监理部成员出现相同人员的；

- 不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

- 不同投标人的投标文件中专门针对本工程的内容基本雷同的；

- 不同投标人的投标文件出现评标委员会认为不应当雷同的情况的；

- 法律法规规章规定的其他围标串标行为。

- 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 10．其他内容

10.1类似工程（项目）：见投标人须知前附表；

10.2业绩与经历及反馈意见公示：见投标人须知前附表;

10.3招标代理费的支付：见投标人须知前附表。

10. 4招标文件解释顺序：见投标人须知前附表。

10.5特别说明：见投标人须知前附表。

- 附件一  招标文件澄清申请函

招标文件澄清申请函

编号：

（招标人名称）:

经过仔细阅读        （项目名称）      招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：

1、

2、

……

投标人：            （盖单位章）

年   月   日

注：投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。

- 附件二  招标文件澄清通知

招标文件澄清通知

编号：

（投标人名称）:

经研究，对        （项目名称）      招标文件，作如下澄清：

1、

2、

……

招标人：       （盖单位章）

年      月      日

注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用于本格式。招标人可根据需要将附件二与附件三内容合并发出。

- 附件三  招标文件修改通知

招标文件修改通知

编号：

（投标人名称）：

经研究，对      （项目名称）      （标段名称）招标文件，作如下修改：

１．……

２．……

……

招标人：       （盖单位章）

年      月      日

注：招标人对招标文件修改时，适用于本格式。

- 附件四 开标记录表

（项目名称）   （标段名称）开标记录表

开标地点：

开标时间：   年   月   日   时   分

| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标人资质等级 | 总监理工程师 |  | 投标总报价 （元） | 监理服务期 | 投标保证金（万元） | 投标人法定代表人或其委托代理人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 姓名 | 专业 |  |  |  |  |

开标结束时间：    年   月   日   时   分

唱标人：                       记录人：

招标人代表：                   监标人：

年     月     日

- 附件五 中标候选人公示

×××××工程中标候选人公示

一、项目名称：

二、项目编号：

三、招标方式：

四、评标日期：

五、公示日期：

六、评标结果：

第一中标候选人：      ，资质等级：

中标报价：

评标总得分：

总监理工程师：×××，监理人员：×××，×××，×××。

获得的奖项：（获得加分的奖项）

获得的业绩：（资格审查材料的业绩）

第二中标候选人：      ，资质等级：

投标报价：

评标总得分：

总监理工程师：×××，监理人员：×××，×××，×××。

获得的奖项：（获得加分的奖项）

获得的业绩：（资格审查材料的业绩）

第三中标候选人：      ，资质等级：

投标报价：

评标总得分：

总监理工程师：×××，监理人员：×××，×××，×××。

获得的奖项：（获得加分的奖项）

获得的业绩：（资格审查材料的业绩）

- 说明：如对以上中标候选人的评标结果有异议的，投标人或其他利害关系人在公示期间以 书面形式向招标人提出质疑。对不在公示期间提出或不符合规定的质疑，招标人有权不 予受理。

八、联系事项：

招标人联系方式：

联 系 人：

电    话：

传    真：

电子邮箱：

招标代理机构联系方式：

联 系 人：

联系电话：

传    真：

电子邮箱：

监督部门：南宁市水利水电工程招标投标管理站

监督电话：0771-3121171

招标人（或招标代理机构）：	（盖单位公章）
法定代表人（或其项目负责人）：	      （签字）

年	月	日

- 附件六中标结果公示

XXX项目中标结果公示

—、项目名称：

二、项目编号：

三、评标日期：2020年  月  日

四、公示发布日期：

五、中标结果

中标人：

资质等级：

中标价：

监理服务期：

总监理工程师：XXX

六、联系方式

招标人：

地址：

联系人：

电 话：

传 真：

电子邮箱：

招标代理机构：

地址：

联系人：

联系电话：

传 真：

电子邮箱：

监督部门：南宁市水利水电工程招标投标管理站

监督电话：0771-3121171

招标人（或招标代理机构）：	    （盖单位公章）
法定代表人（或其项目负责人）：	      （签字）

2020年 月 日

附件七  中标通知书

中标通知书

（中标人名称）:

你方于                 （投标日期）所递交的          （项目名称）监理投标文件己被我方接受，经评标委员会评审，被确定为中标人。

中标价：                          元。

监理服务期：                         月/日历天。

总监理工程师：                          （姓名）。

请你方在接到本通知书后的     日内到                          （指定地点）与招标人签订监理合同协议书，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3 款规定向招标人提交履约担保。

特此通知。

| 招标人： （盖单位章） |  | 招标代理机构： （盖单位章） |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人： （签字） |  | 法定代表人： （签字） |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

- 附件八  中标结果通知书

中标结果通知书（格式）

（未中标人名称）:

我方已接受                          （中标人名称）于                  （投标日期）所递交的                      （项目名称）                     （标段名称）  投标文件，确定                （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：                （盖单位公章）

年    月     日

- 第3章 评标办法（综合评估法）

- 评标办法前附表

| 条 款 号 |  | 评 审 要 素 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质证书及等级 | 潜在投标人具有独立法人资格，具有水利部颁发的水利工程施工监理乙级或乙级以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的建设监理能力。 |
|  |  | 财务状况 | 投标人近3年（2017年～2019年）经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表累计亏损额不超过本单位注册资金（新成立的企业除外）。 |
|  |  | 业绩要求 | 近五年有承担过水利工程施工监理业绩。（需同时附以下两种材料：①中标通知书或施工监理合同协议书②工程完工验收或竣工验收鉴定书；中标通知书或合同协议书和验收鉴定书须是同一个项目，以完工或竣工验收鉴定书上的日期为准）。 |
|  |  | 信誉 | （1）在最近三年（开标之日前三年）内不得有骗取中标、严重违约或重大安全事故或重大工程质量问题等行为； （2）不得被《信用中国》（http://www.creditchina.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； （3）在最近三年（开标之日前三年）内不得处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。 |
|  |  | 对监理人员的要求 | 拟投入本工程的监理人员必须是在本单位执业的人员，并持有相应的执业资格证书或岗位证书。根据工程施工的不同阶段，所需专业监理人员的不同，为本工程服务的监理人员不少于5人，其专业应与本工程所需专业一致；对具体人员要求如下： （1）总监理工程师必须持有中国水利工程协会批准颁发的全国水利工程建设监理工程师资格证书，且为高级工程师或以上职称。 （2）除总监理工程师外，监理人员中至少有2人持有中国水利工程协会批准颁发的全国水利工程建设监理工程师资格证书。 （3）监理人员中至少有1人持有水行政主管部门或其授权的部门（机构）颁发的质量评定员证（或质量检查员证），至少有1人持有水行政主管部门或其授权的部门（机构）颁发的见证取样员证。 （4）拟投入的本工程的人员必须提供开标当月前（2020年6月-2020年8月或2020年7月-2020年9月）连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证。 |
|  |  | 其他要求 | 本次招标不接受联合体投标。 |
| 资格审查后如有效投标人不足3个，应重新招标。 |  |  |  |
| 2.2.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标文件的签字盖章 | 符合第２章投标人须知第3.7.2.2款规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第5章投标文件格式的要求 |
|  |  | 报价有效唯一 | 只能有一个有效报价（有效投标报价是指不高于招标上限控制价的投标报价） |
|  |  | 投标文件份数 | 符合第２章投标人须知第3.7.2.6款规定 |
|  |  | 投标文件印刷与装订 | 符合第２章投标人须知第3.7.2.5款规定 |
|  |  | 投标文件的外观 | 投标文件不能因字迹潦草、模糊、无法辨认而导致无法确认投标价格、服务期、人员进场计划、监理大纲等关键内容 |
| 2.2.2 | 响应性评审标准 | 投标范围 | 符合第２章投标人须知第1.3.1款规定，并在投标函中作出响应 |
|  |  | 服务期 | 符合第２章投标人须知第1.3.2款规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第２章投标人须知第3.3.1款规定，并在投标函中作出响应 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第２章投标人须知第3.4.1条规定 |
|  |  | 委托代理人身份 | 委托代理人身份与授权委托书一致，并随投标文件一起提交有效的“授权委托书”。 |
|  |  | 承诺书 | 按投标文件格式提供的“承诺书”格式承诺 |
|  |  | 投标人纪律要求 | 如有9.2.1、9.2.2、9.2.3情形的，经全体评标委员会表决，有不少于三分之二评委记名表决认同的，可视为投标人违反投标纪律要求。 |
| 2.3 | 详细评审 | 商务标详细评审标准 | 详见：评分标准表第1、2、3、5项内容 |
|  |  | 监理大纲详细评审标准 | 详见：评分标准表第4项内容 |
| 3.1.1 |  | 投标人最终推荐顺序 | 评标委员会按总得分由高到低的顺序推荐前3名中标候选人（如出现投标人总分相等时，以报价低者为优，如报价仍相同，则以总监的素质和能力一项的得分高者为优），并标明推荐顺序。 |

评分标准表

| 序号 | 评分要素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 20 |  |
| 1.1 | 评标基准价A的确定 |  | 当开标会上确认的有效投标报价的投标人超过 5 家时（不含5家）时，去掉一个最高、一个最低的有效投标报价后的算术平均值与招标控制价加权平均作为评标基准价A；当开标会上确认的有效投标报价的投标人少于5家时（含5家）时，将所有投标人的有效投标报价的算术平均值与招标控制价加权平均作为评标基准价A。 投标人有效报价为算术性修正后的投标人投标报价，且报价在招标人设定的控制价的80%-100%范围内，低于80%的报价不作废标但不作评标标底（基准价）计算数据，评标过程中出现废标也不改变评标基准价。 注：投标人有效投标报价以开标会上确认的有效投标报价为准，在评标期间因资格审查、形式评审、响应性评审或其他原因导致部分投标文件无效，不改变在开标会上计算确定的评标基准价（评标基准价有计算错误的除外） |
| 1.2 | 投标报价得分：根据以下公式计算出K值后（取小数点后两位），对应右表各区间计算投标报价得分。 K=(B0―A)/A×100% A—评标基准价 B0—投标人投标报价 |  | K值（%）; 2.0≤K＜5.0; 5.0≤K＜8.0; k≥8.0. 得分; 14; 11; 8. K值（%）; 0≤K＜2.0; -3.0≤K＜0; -5.0≤K＜-3.0. 得分; 17; 20; 18. K值（%）; -8.0≤K＜-5.0; -12.0≤K＜-8.0; k＜-12.0. 得分; 16; 13; 10. |
| 2 | 投标人业绩及资信 | 14 |  |
|  | 投标人监理资格级别 | 3 | 投标人具有水利部颁发的水利工程施工监理甲级的得3分,具有水利部颁发的水利工程施工监理乙级的得2分。 |
|  | 投标人的业绩 | 6 | （1）投标人监理的水利水电工程项目获得水利工程大禹奖的，每项得3分；获得省（自治区）专业厅（局）级优质工程奖的每项得1分。同一工程先后获得两级奖项的，仅按高一级计分，本项只计一个奖项，最多得3分。 本条奖项所指为水利水电工程，其计分有效期为三年，即开标之日前三年同日起颁发的证书或文件有效，否则不得加分。 （2）投标人监理的水利水电工程项目获得由国务院主管部门或省、自治区、直辖市人民政府颁发的荣誉表彰（文明工地）的得3分；省、自治区、直辖市主管部门颁发的荣誉表彰的（先进单位）的得3分，每一项得3分，最多得3分。 本条荣誉表彰指文明工地、先进单位，其计分有效期为三年，即开标之日前三年同日起颁发的证书或获奖文件有效，否则不得加分。 |
|  | 质量体系认证 | 3 | 通IS09001系列质量体系认证，且其认证范围与招标内容相符的，在其有效期内得3分，在有效期内被取消认证资格的不得分。 |
|  | 近三年内财务状况 | 2 | 近三年会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表中每年利润均为正值时得2分，有亏损不得分。 |
| 3 | 监理人员配置及素质 | 27 |  |
|  | 监理机构的设置 | 10 | - 监理机构健全得2分； - 监理人员符合资格条件且人数、专业配套齐全，得3分； - 除投入本项目总监理工程师、监理人员基本要求外（基本要求详见投标须知前附表1.4.1投标人资质条件、能力和信誉5.人员要求），监理人员中另增加持有水利工程建设监理工程师资格证书的每增加1人加2.5分，最多加5分。 |
|  | 监理人员职称比例 | 4 | 监理人员中（含总监）具有中高职称人员占60%及以上的得4分，占40%及以上不到60%的得3分，占30%及以上不到40%的得2分。 |
|  | 总监理工程师的素质和能力 | 5 | （1）投标人总监监理的水利水电工程项目获得水利工程大禹奖的，得3分；获得国家部（委）、省（自治区）级优质工程的每项得1分；同一工程先后获得两级奖项的，仅按高一级计分，最多得4分。 本条奖项所指为水利水电工程，其计分有效期为六年，即开标之日前六年同时起颁发的证书或文件有效，否则不得加分。 （2）投标人总监监理的水利水电工程项目获得由国务院主管部门或省、自治区、直辖市人民政府颁发的文明工地或先进单位的得1分，最多得1分。 本条奖项指水利水电工程的文明工地、先进单位，其计分有效期为六年，即开标之日前六年同日起颁发的证书或获奖文件有效，否则不得加分。 |
| 3.4 | 质量评定员（检查员）证 | 4 | 监理人员持有水行政主管部门或其授权的部门（机构）颁发的质量评定员证（或质量检查员证）的每位得2分，最多得4分。 |
| 3.5 | 见证人员上岗证 | 4 | 监理人员持有水行政主管部门或其授权的部门（机构）颁发的见证取样员证的每位得2分，最多得4分。 |
| 4 | 监理大纲 | 39 |  |
| 4.1 | 监理机构及资源配备 | 3 | 监理机构框图设置合理得1分，监理人员进场计划合理、完全满足监理工作需要的得1分，拟投入的监理设施、设备及配置满足工程监理基本要求的得1分。 |
| 4.2 | 监理基本工作程序及主要工作方法、工作制度 | 3 | 施工监理基本工作程序、主要工作方法、主要工作制度完整、合理性酌情赋分：优2.1～3分、中1.1～2分、差0～1分。 |
| 4.3 | 工程质量控制措施 | 3 | 工程质量控制措施针对性、合理性酌情赋分：：优2.1～3分、中1.1～2分、差0～1分。 |
| 4.4 | 工程进度控制措施 | 3 | 工程进度控制措施针对性、合理性酌情赋分：优2.1～3分、中1.1～2分、差0～1分。 |
| 4.5 | 工程投资控制措施 | 3 | 工程投资控制措施针对性、合理性酌情赋分：：优2.1～3分、中1.1～2分、差0～1分。 |
| 4.6 | 工程安全生产控制措施 | 3 | 工程安全生产控制措施有效性、针对性酌情赋分：优2.1～3分、中1.1～2分、差0～1分。 |
| 4.7 | 合同管理措施 | 3 | 合同管理措施合理性酌情赋分：优2.1～3分、中1.1～2分、差0～1分。 |
| 4.8 | 信息管理措施 | 3 | 信息管理措施科学性、系统性酌情赋分：优2.1～3分、中1.1～2分、差0～1分。 |
| 4.9 | 组织协调内容及措施 | 3 | 组织协调内容及措施针对性、合理性酌情赋分：优2.1～3分、中1.1～2分、差0～1分。 |
| 4.10 | 对影响项目工期、质量和投资的关键问题的理解及对策 | 6 | 从理解深刻、对策得当、简明扼要等方面评价：优6～4分、中4～2分、差2～0分。 |
| 4.11 | 需进行旁站监理的关键工序和关键部分的控制措施 | 6 | 从针对性、措施合理等方面进行评价：优6～4分、中4～2分、差2～0分。 |
|  | 合计 | 100 |  |
| 5 | 综合扣分项 | 5 | 有以下情况之一的，在计算出总分之后扣分 |
| 5.1 | 扣分项 |  | 若投标文件附记分相关证件或证明材料复印件不按招标文件规定的顺序装订的,或在记分相关证件或证明材料中插入与记分无关的其他证件或证明材料复印件的，每发现一处扣0.2分，最多扣5分。 |

- 1．评标程序

（1）评标委员会先对投标人的资格进行审查。依据本章评标办法前附表第2.1.1款规定的标准对投标人的资格进行审查，有一项不符合评审标准的，作废标处理。资格审查后如有效投标人不足3个，须重新进行招标。

资格审查时，评标委员会应在评标报告中形成专门的资格评审章节，并将“资格审查情况表”作为其附件。

（2）评标委员会对通过资格审查的投标人提交的投标文件进行形式评审。依据本章评标办法前附表第2.1.2款规定的标准对投标文件进行形式评审，有一项不符合评审标准的，作废标处理。形式评审后如有效投标人不足3个，由评标委员会记名表决是否进入下一阶段评审。当有三分之二及以上评委同意时，可进入下一阶段评审，否则应重新招标。

（3）评标委员会对通过资格审查的投标人提交的投标文件进行响应性评审。评标委员会依据本章评标办法前附表第2.1.3款规定的标准对投标文件进行响应性评审，有一项不符合评审标准的，作废标处理。响应性评审后如有效投标人不足3个，由评标委员会记名表决是否进入下一阶段评审。当有三分之二及以上评委同意时，可进入下一阶段评审，否则应重新招标。

（4）评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.3 款规定的评分标准进行详细评审。

评标委员会应全面复核投标人投标报价，投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力，修正原则如下：

①投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

③该投标人按照不利于自己的原则进行修正并计算投标报价，其余投标人报价得分不变。

监理大纲由每位评委单独打分，所有评委的评分去掉一个最高分和一个最低分后，其余评委的评分的算术平均值即为该投标人的监理大纲得分。

评分分值保留小数点后一位，小数点后第二位“四舍五入”。汇总各项得分后，根据总得分由高到低的顺序排出名次。

（5）在评标过程中，评标委员会可以以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。澄清、说明不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明或补正属于投标文件的组成部分。

- 2．评审标准

（1）资格评审标准：见评标办法前附表2.1.1。

（2）形式评审标准：见评标办法前附表2.2.1。

（3）响应性评审标准：见评标办法前附表2.2.2。

（4）详细评审：见评标办法前附表2.3及评分标准表。

- 3．评标结果

3.1.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按总得分由高到低的顺序推荐前3名中标候选人（如出现投标人总分相等时，以报价低者为优，如报价仍相同，则以总监的素质和能力一项的得分高者为优），并标明推荐顺序。

3.1.2 评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交书面评标报告。

附件一：投标文件澄清通知

投标文件澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）        （标段名称）评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

１．……

２．……

……

请将上述问题的澄清函于       年       月       日时前递交至       （详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在       年       月       日时前将原件递交至       （详细地址）。

评标委员会负责人       ： （签字）

年       月       日

附件二：投标文件澄清函

投标文件澄清函

编号：

（项目名称）       （标段名称）评标委员会：

投标文件澄清通知（编号：        ）已收悉，现就有关问题澄清如下：

１．……

２．……

……

投标人：        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

年       月       日

- 第4章 合同文件

- 第一部分  合同协议书

委 托 人：

监 理 人：

合同编号：

合同名称：

依据国家有关法律、法规，  （委托人名称） （以下简称委托人），委托   （监理人名称）  （以下简称监理人）提供   （工程名称）     工程     （监理项目名称）    监理服务，经双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：

2.项目简介：

（1）项目简介：青龙江水库位于广西广西南宁市青秀区刘圩镇良合村良合村，距青秀区城区约30km，水库枢纽由主坝1座、副坝1座、溢洪道1座、放水设施1座、防汛道路及生活管理区组成，是一座以灌溉为主，兼顾防洪、人饮供水等综合利用的中型水库。坝址以上集雨面积196km2（含马安水库及那久水库），水库总库容2539万m3，兴利库容415万m3，死库容90万m3。水库正常蓄水位82.96m（1985国家高程系，下同。青龙江水库原注册登记及1999年除险加固设计均采用珠江高程系，正常蓄水位为82.40m；2018年安全鉴定采用56黄海高程系，正常蓄水位为82.99m（珠江高程+0.586m= 56黄海高程）；本次设计采用85国家高程系，正常蓄水位为82.96m（珠江高程基准+0.557m= 85国家高程）。本次设计统一将原注册登记、1999年除险加固设计及2018年安全鉴定高程系转换成85国家高程系，故正常蓄水位为82.96m。），设计洪水位87.62m（P=1%），校核洪水位89.01m（P=0.1%）。

（2）工程建设地点：广西南宁市青秀区刘圩镇良合村。

（3）建设规模：青龙江水库枢纽由主坝l座、副坝l座、溢洪道l座、放水设施l座、进库公路及生活管理区组成，是一座以灌溉为主，兼顾防洪、人饮供水等综合利用的中型水库。水库总库容2454万m³，兴利库容415万m³，死库容90万m³ 。水库正常蓄水位82.80m， 设计洪水位87.50m (P=l%），校核洪水位88.84m (P=O.l%）。

（最终以设计批复为准）

（4）本工程主要建设内容有：广西南宁市青秀区青龙江水库主坝加固、副坝加固、溢洪道工程、排洪沟、放水设施、防汛道路（601m）、观测墩（26座）、测压管（20座）、管理房等工程及其他临时工程，详见施工设计图纸和工程量清单范围内的施工。

3.工程总投资(人民币，下同)：              万元

4.工期：

二、监理范围

1、监理项目名称：

2、监理项目内容及主要特性参数：

3、监理项目投资：

4、监理阶段：    (施工期、保修期)

三、监理服务内容、期限

1、监理服务内容： 按专用合同条款约定。

2、监理服务期限：

自       年   月   日至      年   月   日。

四、监理服务酬金

监理正常服务酬金为（大写）                  元，由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。

五、监理合同的组成文件及解释顺序

1、监理合同书(含补充协议)；

2、中标通知书；

3、投标报价书；

4、通用合同条款；

5、专用合同条款；

6、监理大纲；

7、双方确认需进入合同的其他文件。

六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。

七、本合同书正本一式贰份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本    份，委托人执    份，监理人执    份。

委托人：   （盖章）          监理人：  （盖章）

法定代表人：   （签名）      法定代表人： （签名）

或授权代表人：  （签名）     或授权代表人： （签名）

单位地址：                   单位地址：

邮政编码：                   邮政编码：

电    话：                   电    话：

电子信箱：                   电子信箱：

传    真：                   传    真：

开户银行：                   开户银行：

帐    号：                   帐    号：

签订地点：

签订时间：      年   月   日

- 第二部分  通用合同条款

词语涵义及适用语言

第一条 下列名词和用语，除上下文另有约定外，具有本条所赋予的涵义：

一、“委托人”指承担工程建设项目直接建设管理责任，委托监理业务的法人或其合法继承人。

二、“监理人”指受委托人委托，提供监理服务的法人或其合法继承人。

三、“承包人”指与委托人(发包人)签订了施工合同，承担工程施工的法人或其合法继承人。

四、“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。

五、“监理项目”是指委托人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。

六、“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作，包括正常服务和附加服务。

七、“正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提供的服务。

八、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。

九、“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”应得到的正常服务酬金和附加服务酬金。

十、“天”指日历天。

十一、“现场”指监理项目实施的场所。

第二条 本合同适用的语言文字为汉语文字。

监理依据

第三条 监理的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；工程建设强制性条文、有关技术标准；经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件；监理合同、施工合同等合同文件。具体内容在专用合同条款中约定。

通知和联系

第四条 委托人应指定一名联系人，负责与监理机构联系。更换联系人时，应提前通知监理人。

第五条 在监理合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准。在不做出紧急处理即可能导致安全、质量事故的情况下，可先以口头形式通知，并在48小时内补做书面通知。

第六条 委托人对委托监理范围内工程项目实施的意见和决策，应通过监理机构下达，法律、法规另有规定的除外。

委托人的权利

第七条 委托人享有如下权利：

一、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求；

二、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权；

三、核定监理人签发的工程计量、付款凭证；

四、要求监理人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告；

五、当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同。

监理人的权利

第八条 委托人赋予监理人如下权利：

一、审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准；

二、审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件；

三、核查并签发施工图纸；

四、签发合同项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得委托人同意；签发进场通知、复工通知；

五、审核和签发工程计量、付款凭证；

六、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不称职的现场工作人员；

七、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或更换施工设备；

八、当委托人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同；

九、专用合同条款约定的其他权利。

委托人的义务

第九条 工程建设外部环境的协调工作。

第十条 按专用合同条款约定的时间、数量、方式，免费向监理机构提供开展监理服务的有关本工程建设的资料。

第十一条 在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出决定的问题作出书面决定，并及时送达监理机构。超过约定时间，监理机构未收到委托人的书面决定，且委托人未说明理由，监理机构可认为委托人对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。

第十二条 与承包人签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限，并在工程开工前将监理单位、总监理工程师通知承包人。

第十三条 提供监理人员在现场的工作和生活条件，具体内容在专用合同条款中明确。如果不能提供上述条件的，应按实际发生费用给予监理人补偿。

第十四条 按本合同约定及时、足额支付监理服务酬金。

第十五条 为监理机构指定具有检验、试验资质的机构并承担检验、试验相关费用。

第十六条 维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构正常开展监理业务，不擅自作出有悖于监理机构在合同授权范围内所作出的指示的决定；未经监理机构签字确认，不得支付工程款。

第十七条 为监理人员投保人身意外伤害险和第三者责任险。如要求监理人自己投保，则应同意监理人将投保的费用计入报价中。

第十八条 将投保工程险的保险合同提供给监理人作为工程合同管理的一部分。

第十九条 未经监理人同意，不得将监理人用于本工程监理服务的任何文件直接或间接用于其他工程建设之中。

监理人的义务

第二十条 本着“守法、诚信、公正、科学”的原则，按专用合同条款约定的监理服务内容为委托人提供优质服务。

第二十一条 在专用合同条款约定的时间内组建监理机构，并进驻现场。及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人，将监理机构及其人员名单、监理工程师和监理员的授权范围通知承包人；实施期间有变化的，应当及时通知承包人。更换总监理工程师和其他主要监理人员应征得委托人同意。

第二十二条 发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人报告。

第二十三条 核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工程的施工质量；检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。

第二十四条 监督、检查工程施工进度。

第二十五条 按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。

第二十六条 协调施工合同各方之间的关系。

第二十七条 按照施工作业程序，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方法实施监理。需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中约定。

第二十八条 及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。

第二十九条 编制《监理日志》，并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告。

第三十条 按有关规定参加工程验收，做好相关配合工作。委托人委托监理人主持的分部工程验收由专用合同条款约定。

第三十一条 妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的一定期限内，未征得委托人同意，不得公开涉及委托人的专利、专有技术或其他需保密的资料，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

监理服务酬金

第三十二条 监理正常服务酬金的支付时间和支付方式在专用合同条款中约定。

第三十三条 除不可抗力外，有下列情形之一且由此引起监理工作量增加或服务期限延长，均应视为监理机构的附加服务，监理人应得到监理附加服务酬金：

一、由于委托人、第三方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正常的监理服务受到阻碍或延误；

二、在本合同履行过程中，委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和内容以外的服务；

三、由于非监理人原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理业务的工作。

监理人完成附加服务应得到的酬金，按专用合同条款约定的方法或监理补充协议计取和支付。

第三十四条 国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准发生变化时，应按有关规定调整监理服务酬金。

第三十五条 委托人对监理人申请支付的监理酬金项目及金额有异议时，应当在收到监理人支付申请书后7天内向监理人发出异议通知，由双方协商解决。7天内未发出异议通知，则按通用合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条的约定支付。

合同变更与终止

第三十六条 因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等非监理人原因致使本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较大变化时，双方对监理服务酬金计取、监理服务期限等有关合同条款应当充分协商，签订监理补充协议。

第三十七条 当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时，有权解除合同的一方要求解除合同的，应书面通知对方；若通知送达后28天内未收到对方的答复，可发出终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方赔偿损失。

第三十八条 在监理服务期内，由于国家政策致使工程建设计划重大调整，或不可抗力致使合同不能履行时，双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。

第三十九条 本合同在监理期限届满并结清监理服务酬金后即终止。

违约责任

第四十条 委托人未履行合同条款第十条、第十一条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十九条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向监理人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。

第四十一条 委托人未按合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条约定支付监理服务酬金，除按专用合同条款约定向监理人支付逾期付款违约金外，还应继续履行合同约定的支付义务。

第四十二条 监理人未履行合同条款第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向委托人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。

争议的解决

第四十三条 本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程项目主管部门或合同争议调解机构调解；协商或调解未果时，经当事人双方同意可由仲裁机构仲裁；或向人民法院起诉。争议调解机构、仲裁机构在专用合同条款中约定。

第四十四条 在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中，双方仍应继续履行本合同约定的责任和义务。

其   他

第四十五条 委托人可以对监理人提出并落实的合理化建议给予奖励。奖励办法在专用合同条款中约定。

- 第三部分  专用合同条款

监理依据

- 本合同的监理依据为：

1. 国家的法律、行政法规；

2. 建设行政主管部门制定的部门规章和规范性文件；

3. 委托人与监理人签订的本工程委托监理合同及补充文件；

4. 委托人与承包人签订的本工程施工合同及补充文件；

5. 有关项目的批准文件、设计文件及技术资料；

6. 国家有关工程技术规范、规程和标准。

委托人的权利

第七条

- 委托人撒换监理人员的要求：为确保监理人在进行监理服务中派驻现场的监理人员在服务能力和态度满足项目的要求，监理人拟派驻现场的所有监理人员一定要能最大限度的适应工程监理需要，切实履行职能职责。委托人在工程建设过程中有权要求监理人撤换委托人认为不适应工程监理服务的监理人员，监理人应及时撒换相关人员；若委托人认为监理人撒换后另行委派的监理人员仍然不能满足监理服务要求的，监理人必须继续撒换，且第二次后每撒换一人，委托人扣罚监理人监理费20000元，以避免监理人频繁应付性换人；以后每增加一次，扣罚金额增加一倍。若监理人未经委托人同意，随意撒换监理人员，每次扣罚40000元。

二、更换监理人员的其他情形：如监理人需要调换施工现场监理人员时，须经委托人与监理人双方协商，报委托人同意后生效（监理人员含一名见证取样员）。

三、本条增加：委托人有权核查监理人现场签定的现场签证单和监理人设计变更权限内审查的设计变更，发现不合理可要求其改正。

五、当监理人发生下列违约情形时，委托人有权解除合同：

1.监理人未履行合同条款中约定的监理人义务和责任；

2.监理人不再具有承担本工程项目监理业务能力而终止合同；

3.不能有效控制工程的安全、质量、进度或因监理事故而给委托人造成重大经济损失。

1）增加如下条款：工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人专员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：

1、未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的。

2、发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的。

3、施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的。

4、未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。

六、若监理人未按其投标文件的约定配置监理人员，或配置人员未达到投标文件规定的服务时间，影响工程的正常实施或造成损失，委托人有权要求监理人给予赔偿。

监理人的权利

第八条

十、当委托人发生下列违约情形时，监理人有权解除合同：

1、 在签订协议书时商定 ；

十一、委托人赋予监理人的其他权利：

1、未尽权利，在签订协议书时商定。

委托人的义务

第十条 委托人向监理机构免费提供的资料为：

| 序号 | 资料名称 | 份数 | 提供时间 | 收回时间 | 保存和保密要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步设计阶段报告 | 1 | 监理合同生效后5天内 | 完工验收后5天 | 妥善保管，不丢失 |
| 2 | 施工图设计 | 1 | 监理合同生效后5天内 | 完工验收后5天 | 妥善保管，不丢失 |
| 3 | 总承包合同 | 1 | 监理合同生效后5天内 | 完工验收后5天 | 妥善保管，不丢失 |
| 4 | 招标文件及中标单位投标文件 | 1 | 监理合同生效后5天内 | 完工验收后5天 | 妥善保管，不丢失 |

第十一条 委托人对监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定并送达的时限：

一般文件7天；紧急事项2天；变更文件按程序进行。

第十三条 委托人不向监理机构提供生活办公用房、办公设施设备、检验测试设备、交通工具及通讯设施等的工作、生活条件。

监理人的义务

第二十条   监理服务内容：青龙江水库除险加固工程建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、临时工程等建设项目的监理服务；承包监理服务及保修期内的全部监理服务（其它内容参照附件）。

监理工作内容还包括：

1.协助委托人与承包人编写开工报告，主持图纸会审及设计交底。

2.协助委托人确认承包人选择的分包人。

3.审查承包人提出的勘察方案、设计方案、施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，提出改进意见并监督检查其实施，下达工程开工令。

4.审查承包人提出的材料和设备清单及其所列的规格与质量。

5.督促、检查承包人严格执行工程承包合同和按工程施工技术标准、地方建筑安装规程以及设计图纸文件的要求进行施工和施工验收签证，控制工程质量；对于《施工旁站监理管理办法》规定的需旁站监理，及隐蔽、关键性工程和主要工序的工程施工，要求监理工程师必须24小时现场旁站监理，并做好旁站监理记录。

（上述隐蔽、关键性和主要工序工程可以由委托人视需要而在项目实施期间以下达文件方式补充指定。）

6.对用于工程的主要材料、构件的出厂合格证、材质试验单等进行核定，如发现不实之处，有权责成承包人（并指定试验单位）对材质进行再试验，防止不合格的材料、构件等用于工程上。对于发包人采购材料（甲供材料），监理工作为：

（1）组织施工单位、材料供应商按有关验收标准或对各种甲供材料进行现场签收。

（2）督促施工单位及时做出材料计划，并进行审核，每周负责向委托人汇报甲供材料的供需情况（计划采购量、实际已采购量、预增（减）购量、材料质量等）。

（3）根据材料计划与承建商、材料供应商协商确定合理的材料进场时间、车次等，并书面汇报委托人。

（4）负责监督承建人进行甲供材料的调拨。

（5）在需进行材料核查时组织承建商或材料供应商进行甲供材料的现场清点（施工结束后）。

（6）组织承建商对甲供材料进行清点交接。

7.检查工程使用的主要设备及关键材料是否符合设计文件或标书所规定的厂家、型号、规格及质量标准。在订货前，根据需要对生产厂家进行了解考察，所发生的差旅费用由订货单位负担。

8.根据《施工合同》的规定，核验承包人所作的工程进度计划，签收检查承包人填报的旬、月、季度等报表，随时提出监理意见，控制工程进度计划。

9.对重大的设计修改和技术咨询，除提出监理意见之外，应征得委托人的意见，在可行的情况下，原则上应由原设计单位进行修改。

10.根据《建筑安装承包合同》的付款规定，以及专业监理工程师对工程质量、数量的核实，签发付款凭证。

11.监督检查工程的文明施工、安全防护措施及施工环保方案。

12.做好各阶段、部位、环节及系统的分段工程检验、验收（特别是隐蔽工程），负责组织初验，签署由承包人提出的竣工验收报告，参加委托人组织的最终验收。

13.督促检查承包人完成各阶段及全套竣工图的绘制和整理各种必须归档的资料，交委托人归档。

14.协助主持、审理工程出现的质量、安全事故的处理，提出处理意见。所发生的费用由责任方负责。

15.负责检查工程状况，鉴定质量问题责任，督促保修。

16.完成委托人委托的编制本工程预算、审核工程结算及核定工程价款工作。

17.按时组织工地例会，并将例会情况及时整理成文，以纪要形式报送委托人。

18.为工程建设“三控三管一协调”的实现向委托人提出合理化建议。

19.信息管理：做好施工现场记录与信息反馈；按照监理合同附件的要求编制监理月、年报；按期整编工程资料和工程档案，做好文、录、表、单的日常管理，并在期限届满时移交委托人，移交后方可进行监理费结算。

20.对承包人提交的索赔资料进行核实。

21.施工期间，每天对现场进行土壤侵蚀和污染、固液废弃物管理、健康和安全、社区健康健康与安全、空气质量、噪声等进行检查和监测，并在每月在27日前完成《建筑监理公司月度建设和环境管理计划报告》，具体内容和方法参见环境监测和检查计划表。

22.竣工验收阶段监理：对已完工程进行工程质量评估，并及时提供分部、单位工程质量评估报告及监理工作总结。 总监组织监理工程师根据规范和强制性标准条文对承包单位报送的完工工程的实物质量进行竣工预验收、竣工资料进行审查，并对存在的问题整改的结果进行复验合格的基础上，向建设方提出竣工验收的建议。协助建设方组织竣工验收。

第二十一条 监理人应当在本合同生效后5天内组建监理机构，并进驻现场。监理人应在本监理合同生效后的15天内，向委托人提交监理规划、监理机构以及委派的总监理工程师和主要监理人员的名单和简历。

本工程中，委托人不提供任何场地、设备及财产等给予监理人无偿使用，因办公等及为完成本合同约定的监理任务而发生的人员、机械、设备、驻地建设、办公、进退场、规费及税金等为监理人自行解决，费用已含在中标总价中，不再另行计价。

第二十七条 需旁站监理的工程重要部位是：施工测量放样、基础工程、主体工程、隐蔽工程、机电设备安装、管道安装及合同、规范规定的其它关键部位工程。

需旁站监理的关键工序是： 基础开挖、重要部位的砼浇筑、土方填筑、钢筋施工及隐蔽工程、管道安装铺设等工序。

第三十条 委托人委托监理人主持的分部工程验收：  按分部工程验收标准主持完成全部分部工程验收。

第三十一条 未征得委托人同意，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密

监理服务酬金

第三十二条  监理正常服务酬金支付方法：

1.支付货币：人民币。

2.支付酬金

委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的酬金：

3.监理酬金计算方法：

监理酬费率为     %，本项目合同投资额暂定3767.1813万元，监理酬金包含本项目施工阶段监理所发生的费用，暂定监理酬金为113.38万元。监理酬金以最终工程结算造价为计费基数，按《桂价费〔2007〕159 号》文和桂价费〔2011〕55 号收费标准计算出的收费基价乘以中标费率进行计算。最终结算价不得高于本项目监理采购预算价，超出部分由监理人自行承担，委托人将不另行支付。

4.施工阶段监理酬金支付时间与金额：

- （1）本工程监理费无预付款。

（2）在监理合同已签订，监理人员进场并正常开展监理业务后，向监理人按进度支付监理服务酬金：支付监理酬金=本期实际完成的工程建安投资占总投资的比例×监理合同价×80%；

（3）在工程通过完工验收后支付合同监理服务酬金总额的90%，工程结算审定完成之日起10 日内，监理人向委托人提交监理酬金结算清单，委托人在收到监理酬金结算清单之日起15日内核准并按工程监理服务实际结算造价×监理费率为监理酬金总结算费用的97%（最高支付至本项目合同价的97%）；在监理服务期届满14天内，委托人将监理服务酬金总额的余款全部付清（最终结算价不得高于本项目监理采购预算价，超出部分由监理人自行承担，委托人将不另行支付。）并向监理人退回履约保证金（无息）。监理费用包含工程全过程及保修阶段监理所发生的全部费用，保修阶段监理费招标人不再另行支付费用。

5.延期费用的支付：

如项目需延期完工，则监理服务期相应延期。由于非监理人原因，使得施工阶段的实际监理服务期超出合同监理服务期时，委托人另行向监理人支付延期费用，延期费用按以下公式计取：

延期费用=本合同期限延长时间（天）×暂定施工阶段监理酬金÷本合同监理服务期（天）

6.其它阶段监理酬金支付

监理合同签订后，监理人应着手组织开展正常的监理业务，按约定向监理人支付监理服务酬金外，其他阶段的监理酬金也已含在按进度支付费用中，不再另行计费。因此，监理人不得以各种理由拒绝开展正常的监理工作。

违约责任

第四十条 委托人违约，应支付给监理人违约金。

违约金：赔偿经济损失，按现场实际监理人员计算，每人每天150元，每天不超过500元及总违约金额不超过监理合同金额5%。

第四十一条 因委托人延期支付监理服务酬金而向监理人支付逾期付款违约金的计算办法：按中国人民银行规定的同期贷款利率计算的逾期付款金额的利息。

第四十二条  监理人没有履行合同要约，出现违约时按下列约定进行处理：
由于监理单位（监理人员）没有履行合同规定的义务与责任，同类事件第一次被业主工作指令整改的支付违约金500元/次；第二次出现指令整改支付违约金10000元/次；多次重复出现被责令整改支付违约金20000元/次。在指令规定时间内拒不整改的同一事件被第二次及以上责令整改支付违约金20000元/次。
监理单位未经业主同意自行更换总监处支付违约金1万元/人次，未经业主同意自行更换其他主要人员处支付违约金3000元/人次。总监理工程师驻工项目所在地不满每月21天，每缺一天处支付违约金500元/天，上级部门检查期间总监理工程师不再现场通报一次支付违约金5000元/次。专业工程师以上的主要人员不满每月25天的，每缺一天支付违约金200元/人。
监理单位未尽责任和义务造成经济损失的，按直接经济损失×监理服务报酬（扣除税金及各项应扣费用）比率计算，但不超监理合同总额5%。

争议的解决

第四十三条 争议调解、仲裁机构：

- 争议调解机构为：（确定中标人后再行商定。）

二、仲裁机构为： （确定中标人后再行商定。）

其  他

第四十五条 委托人对监理人提出并落实的合理化建议的奖励办法为：________无_______。

第四十六条 暂列金使用：                               无                       。

第四十七条  监理人应在监理合同生效之日起15日内，向委托人提交监理规划、监理机构设置图表以及委派的总监理工程师和监理人员的名单、简历。监理实施细则在监理人收到施工图纸之日起20日内向委托人提交。

第四十八条  在施工监理阶段，监理人严格执行广西壮族自治区水利厅下发的《加强水利工程建设管理若干意见》（桂水基[2014]36号）及广西水利工程建设管理系统工程现场指纹考勤中关于监理人考勤制度。

第四十九条  监理人应认真执行监理人员进场计划，并保持相对稳定，总监理工程师每月驻地时间不少于21天，监理工程师及现场监理人员每月驻地时间不少于25天。监理人调换总监理工程师的，必须提前10日报委托人批准。

第五十条  监理服务期间，委托人发现监理机构的监理人员工作不力，有权要求监理人更换有关人员，监理人必需收到委托人要求更换有关人员在10日内给予更换，否则委托人有权拒付监理费用直至终止本监理合同。

第五十一条  监理人必须实事求是认真审核承包人提交的每一期工程量报告。对因变更而发生的新增项目单价应按施工合同约定合理审核，监理人不得与承包人串通，无中生有、虚报、冒报、谎报工程量。实际工程量以承包人、监理人、委托人三方现场核定的结果为准。

第五十二条  本监理合同执行期间，如发生由于人力不可抗拒的自然灾害和社会政治事件，致使本工程无法建设，其监理报酬由委托人与监理人协商确定，之后本监理合同自然失效。

第五十三条  工程档案整理归档符合以下要求：

1、依据中华人民共和国国家、部颁标准等规定以及中华人民共和国国家档案局和国家发展与改革委员会联合发布的档发〔2006〕2号文、中华人民共和国水利部水办〔2005〕480号文以及广西等制定的档案有关规定。

2、文件报送份数：4份（至少含1份原始文件）

- 3、来往文件按委托方要求提供电子档案。

- 第四部分  合同附件

附件A：本合同监理服务内容（包括但不限于以下内容）

监理人应按国家的法律法规、规程规范、行业规定、监理合同和委托人审批的工程建设监理大纲做好工程建设的质量、安全、成本、进度控制，信息管理、合同管理等管理工作，协调好建设有关各方的工作关系。

一、配合委托人方面

1、总监理工程师及时处理委托人发出的各种文件。

2、检查施工现场原材料、构件的质量和采购入库、保管、领用等管理制度及其执行情况，对原材料、构件的供应商资质进行审核、确认，对原材料的使用量进行跟踪管理、建立使用统计台帐。

3、协助参加施工标的招标及合同谈判工作，协助发包人与勘测设计、科研单位签订勘测设计、科研试验及施工图供图协议。。

4、协助委托人编制项目的季、年度资金计划，并协助委托人检查承包人的资金使用情况。

5、应委托人要求，配合有关现场工作，如技术咨询、上级领导参观或检查等，包括介绍或汇报现场情况，提供有关报告，提供有关工程资料和文件等。

6、配合委托人进行工程完工结算审计工作。

7、相关业务。

二、设计方面

1、核查审核设计文件（设计说明、图纸、技术措施、技术要求、操作规程、设计修改通知等），反馈核查意见，主要包括：

（1）核查施工图设计（如有必要时，对主要计算资料和计算书进行核查）是否符合国家行业有关规程、规范、标准；核查技术方案、经济指标的合理性和投产后的运行可靠性；是否有错漏；是否可进行优化；签发施工图纸。

（2）施工技术要求和有关试验技术要求是否符合工程要求、是否具可操作性；

（3）是否可能影响工程安全或正常运行或进度等方面；

（4）设计是否合理、是否有超标准设计；设计变更是否合理；

（5）设计图纸中的设计工程量计算是否正确，是否有工程量计算错漏。

2、组织、主持或与委托人联合主持设计现场技术交底会议，技施图纸会审、并编写会议纪要。

3、协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。

4、审核承包人对设计文件的意见和建议，并会同设计单位进行研究，在监理授权范围内批复实施，并报委托人备案；超出监理授权范围的，形成初步审核意见，报委托人审批。

5、根据工程总进度计划和施工阶段进度安排要求，审核设计单位提交的月、季、年度施工供图计划和分部工程供图计划。

6、其它相关业务。

三、采购方面

1、协助委托人主持对进场的永久工程设备、主材进行质量检验与到货验收。

2、对制造商材料和外协件采购进行监督和控制，确保合同设备制造能正常进行，满足供货进度要求。

3、对材料生产厂家的资质进行审核，对材料的出厂资料和证书进行审核，检查制造商用于本合同设备的材料是否有合格证，是否满足合同要求。

4、见证主要材料试验，检查材料的化学成分分析和无损探伤的结果。审核材料的试验报告，核实材料的性能指标是否达到规程、规范的要求。

5、发现制造商使用有缺陷的材料后，监督其更换，或提出处理方案，直至达到合同要求。

6、对外协件生产厂家的资质进行审核，对外协件的出厂资料和证书进行审核，检查制造商选用的外协件是否有合格证，是否满足合同要求。

7、其它相关业务。

四、施工方面

1、协助发包人进行工程施工招标工作和签订工程施工合同，全面做好承包合同管理，审查承包人的组织机构、资源配置、人员资质、施工人员中特殊工种的持证上岗；审查承包人选择的分包单位、试验单位的资质并提出意见，报委托人批准。向委托人提出撤换不称职的承包人负责人及其他人员的建议。

2、督促委托人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件；检查承包人的开工准备工作，审批单位工程、分部工程开工的申请报告，及时签发开工令。当出现质量、安全问题时，迅速提出处置方案，并跟踪检查及落实。

3、审核审查施工组织技术文件，及时审批承包人提交的施工组织设计、施工总布置、施工进度计划、施工技术措施、作业规程、作业指导书、安全措施、工艺试验成果等，并重点审核审查施工技术方案、施工质量保证措施、安全文明施工措施，及时答复承包人提出的建议和意见。

4、主持审查设备调试大纲；严格执行分部试运行验收制度；分部试运行不合格不准进入整套启动试运行；主持或参与协调工程的分系统试运行和整套试运行工作；审查调试报告。

5、施工进度控制。协助委托人编制总进度计划。根据委托人的控制性一级网络计划，核查并审批承包商编制的二级网络计划；跟踪检查计划的执行情况，当实施进度发生较大偏差时，及时提出调整控制性进度计划的建议意见，采取有效措施，确保合同工期目标。

6、施工质量控制。依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准、规程规范，对施工全过程进行检查。审查承包商质保体系、质保手册等措施并监督实施。审查承包商编制的“施工质量检验项目划分表”并督促实施。审查承包人的实验室条件。制定并实施重点部位和主要工序的见证点、停工待检点、旁站点的工程质量监理计划，按作业程序即时跟班到位进行连续监督检查，并做好现场见证记录和签字确认工作。按照有关规定，对承包人进场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测，确保对于不合格的设备和材料不得在工程上使用或进入下一道工序的施工、不结算工程进度款 、不进行工程验收。主持单元工程、分部工程、关键工序和隐蔽工程的质量检查、验证、验收。参加主要设备的现场开箱验收，检查设备保管办法，并监督实施。审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案，参与调查质量事故。

7、施工投资控制。协助委托人编制投资计划；审查承包人提交的资金流计划；核定承包人完成的工程量、工程变更，审核承包人提交的进度支付申请；受理索赔申请，进行索赔调查，组织或参与索赔谈判，提出处理建议意见；审核承包人提交的工程结算。

8、施工安全控制。检查审查承包人的安全生产体系的运行情况和安全生产有关法规、规定的执行情况。审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案，并检查实施情况；检查防洪度汛措施落实情况；参与安全事故调查。督促承包人建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的培训。参加由委托人组织的安全大检查；监督安全生产文明施工状况。对于出现危及工程、施工人员设备的紧急险情时立即做出避险决定，采取避险措施、并在事后按规定的时限上报委托方备案；对遇到威胁安全的重大问题时及时发出“暂停施工”的通知。

9、主持监理合同授权范围内工程建设各方的协调工作，编制施工协调会议纪要。

10、协助委托人按国家规定进行工程各阶段验收及竣工验收，审查设计单位和施工单位编制的竣工图纸和资料。

11、负责完成监理资料的汇总、整理，协助委托人检查承包人的合同执行情况；提供工程监理资料，提交监理工作报告。

12、按国家规定和合同要求编制整理监理工作的各种文件、资料、监理日志、记录等，做好监理文档管理；督促承包人做好工程档案编制工作，并做到与工程建设同步进行。合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交委托人。

13、做好施工现场的监理记录与信息反馈，建立工程项目在质量、安全、投资、进度、合同等方面的信息网络，在项目参建各方的配合下，收集、发送和反馈工程信息。

14、监督承包人执行保修期工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交工程中出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见。缺陷责任期（或保修期）内，监督承包人按质完成缺陷施工；保修期满，确认合格后签发缺陷责任终止证书。

15、按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。

16、督促承包人做好文明生产等其它相关工作。

五、设备的制造方面

1、熟悉所需监造设备的制造工艺文件，监督承包人严格按照国家规程、规范和厂家有关制造工艺文件实施本合同设备的制造。所需监造的设备在签订合同时明确。

2、对主要部件的加工、试验、包装及厂内组装（如果有）进行旁站监理，其它部件进行不定期的检查。

3、对于加工质量没有达到合同要求的产品，督促承包人进行返工；对正在加工过程中发现存在质量问题时，责令停工，及时会同有关人员研究处理方案。

4、按照设备合同文件的要求严格控制制造进度。审核并落实承包人的年度、季度制造进度计划。

5、检查制造过程中的安全措施、劳动保护，参与重大安全事故调查。

6、主持监造合同授权范围内与设备制造方面有关的协调会。

7、参与设备的出厂验收。

8、其它相关工作。

附件B：监理人向委托人提供的信息和文件

一、定期的监理文件——监理月报、季报、年报

监理月报、季报、年报的主要内容：

1、项目概述：包括项目位置、项目主要特征及合同情况简介；

2、大事记；

3、工程进度与形象面貌、设备制造进度；

4、工程进度款和设备制造款的支付和使用情况资金使用情况；

5、质量控制：包括质量评定、质量分析、质量事故处理等情况；

6、合同执行情况：包括合同变更、索赔和违约等；

7、现场会议和往来信函：包括会议记录、往来信函；

8、施工监理和设备监造工作：包括监理组织框图、资源投入、重要监理活动、图纸审查、发放、技术方案审查、工程需要解决的问题和其它事项；

9、施工人情况：包括劳动力的状态、投入的设备、组织管理和存在的问题；工厂制造情况，包括生产动态、安全动态、组织管理和存在的问题；

10、文明施工、安全和环境保护；

11、进度款支付情况；

12、工程进展和设备制造情况图片；

13、其它：包括水文和气象等自然情况，防洪、渡汛方面的情况等。

二、不定期的监理工作报告

1、关于工程施工建设和设备制造的优化设计、工程变更的建议

2、投资情况分析预测及资金、资源的合理配置和投入的建议

3、工程进度和设备制造进度预测分析报告

4、关于影响工程建设质量和设备制造质量的重要因素和对策的分析报告；

5、委托人合理要求提交的其它报告

三、日常监理文件

1、监理日记日志及施工大事记

2、施工计划批复文件

3、施工措施批复文件

4、施工进度调整批复文件

5、进度款支付审核意见及附件

6、索赔受理、调查及处理文件

7、监理协调会议纪要文件

8、其它监理业务往来文件

9、委托人要求的其他文件

10、监理人员的考勤表及人员分工和工作要求、工作情况（每月月底送委托人备查）。

四、其它文件或报表

工程验收前提交施工监理工作报告及水保工程施工监理工作报告。

五、文件报送份数

定期监理文件10份，其他6份（注：监理机构提供的信息和文件都应附电子文档）。

4.履约担保

履　约　担　保

（招标人全称）         ：

鉴于          (中标人全称)        （以下称“被保证人”）与你方签订           （合同名称）      合同(合同编号：           )，我方已接受被保证人的请求，愿就被保证人履行上述合同约定的义务向你方提供如下保证：

1、本保函担保金额为人民币(大写)            元。

2、本保函的有效期与你方和被保证人所签订的合同约定的监理服务期相一致。

3、在本保函有效期内，如被保证人违约，我方在收到你方的提款通知后  天内凭本保函向你方支付本保函担保范围内你方要求提款的金额，但提款通知应符合下列条件：

(1) 必须在本保函有效期内以书面形式提出，并应由你方法定代表人（或其授权代表人）签名并加盖单位公章。

(2) 应说明要求提款的金额，并附有被保证人违约造成你方损失情况的有关材料。

4、我方同意，在你方与被保证人签订的上述合同发生变更时，我方承担本保函规定的责任不变。

担保人：           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地　　址：

邮政编码：

电　　话：

传　　真：

年          月          日

注：委托代理人应附授权委托书。

- 第5章 投标文件格式

- 第一节 商务标和资格审查资料格式

投标文件商务标和资格审查资料书面版本封面按以下格式由投标人自行排版打印，并应标明正本或副本。

所有表格均可扩展为多页填写，每一页均应加盖投标人单位章和由法定代表人（或授权委托代理人）签名。

（封面格式）

（项目名称）（项目编号）

投 标 文 件

（商务标和资格审查资料**本）

投   标    人：    （全称并盖章）

法定代表人(或授权委托代理人)：     （签名）

编制日期：    年   月   日

目录

- 一、商务标

1、投标函及投标函附录……………………………………………………………页码

2、法定代表人身份证明和附有法定代表人身份证明的授权委托书……………页码

3、投标担保…………………………………………………………………………页码

4、投标报价计算书…………………………………………………………………页码

5、有关证件或证明材料的复印件…………………………………………………页码

二、资格审查资料

1、投标人基本情况表………………………………………………………………页码

2、业绩证明材料………………………………………………………………页码

3、近三年财务状况表………………………………………………………………页码

4、单位诉讼情况说明………………………………………………………………页码

5、拟投入本合同工程监理的项目管理机构组成表………………………………页码

6、拟参加本工程的监理员的岗位证、职称证、质量评定员证书（或质量检查员证书）、见证取样员证及其余所有人员相应的证件、证书复印件………………………页码

7、承 诺 书…………………………………………………………………………页码

8、资格审查需要的其他材料………………………………………………………页码

- 商务标

详细评审因素索引表

| 序号 | 评审因素 | 投标文件页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 |  |
| 2 | 投标人业绩及资信 |  |
| 2.1 | 投标人监理资格级别 |  |
| 2.2 | 投标人的业绩 |  |
| 2.3 | 质量体系认证 |  |
| 2.4 | 近三年财务状况 |  |
| 3 | 监理人员配置及素质 |  |
| 3.1 | 监理机构的设置 |  |
| 3.2 | 监理人员职称比例 |  |
| 3.3 | 总监理工程师的素质和能力 |  |
| 3.4 | 质量评定员证书（或质量检查员证书） |  |
| 3.5 | 见证取样员证 |  |

（一）投标函及投标函附录

1、投  标  函

（ 招 标 人 名 称 ）

1．我方已仔细研究了（ 项 目 名 称 ）招标文件中的全部内容，愿按    %（大写：   ）的投标报价费率，人民币（大写）                   元（￥：          元）的投标总报价，遵照招标文件的要求承担本合同工程的监理咨询工作。

2.我方提交的投标文件在其有效期内一直有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在投标文件有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。

3．如果你单位接受我们的投标，我们将保证在接到进场通知书后，立即组织人员、设备进驻工地，保证按招标文件的规定签署监理合同，以投标文件中承诺的资源投入，履行监理职责和义务，为实现工程建设总目标提供优质服务。

4．如果你单位接受我们的投标，我们将保证在收到中标通知书后按照你单位认可的条件和招标文件规定提交履约担保。

5．我们同意在招标文件规定的投标文件有效期内严格遵守本投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本投标文件连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7．随同本投标书，我们出具金额为人民币（大写）     万元的投标保证金。如果我们在本投标文件有效期内撤回投标文件；或拒绝接受按投标人须知规定的对投标文件中细微偏差进行澄清与补正；或在招标文件规定的期限内未能或拒绝签订合同协议书；或未能按招标文件规定提交履约担保，你单位有权不退还投标担保，另选中标单位。

投  标  人：（盖单位章）

法定代表人：（签名）

（或委托代理人）：

日      期：     年   月   日

地    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

2、投标函附录

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人资格等级： |
| 2 | 总监理工程师姓名、专业： |
| 3 | 投标报价费率： %（大写： ） 投标总报价：￥ 大写：人民币 |
| 4 | 监理服务期： |
| 5 | 投标保证金(数额、是否已交付)： |
| 6 | 优惠条件： |
| 7 | 其 他： |

投标人：           （全称）

(盖章)

法定代表人(或授权委托代理人)：     （签名）

年      月      日

- 法定代表人身份证明和附有法定代表人身份证明的

授权委托书

授权委托书(格式)

致  （招标人全称）  ：

兹委托（被委托人姓名、职务）(居民身份证编号：_______________)  为我单位授权委托代理人，就（招标工程名称）(合同编号：_______________)签署投标文件、进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务，其签名真迹如本授权委托书签名所示。

（附委托代理人身份证复印件）

授权委托单位：       （全称）

(盖章)

法定代表人：         （签名）

授权委托代理人：         （签名）

______年_______月________日

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          身份证号码：

年龄：         职务：         系                  （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证复印件）

投标人：                     （盖单位公章）

年        月        日

（三）投标担保

投标保函复印件(格式)

致   （招标人全称）   ：

鉴于  （投标人全称）  (以下称“被保证人”)参加你方    （招标工程名称）   (合同编号：_______________)的监理投标，我方已接受被保证人的请求，愿向你方提供如下保证：

1、本保函担保金额为人民币(大写) _______________元。

2、本保函的有效期自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。若你方要求延长投标文件的有效期，经被保证人同意并通知我方后，本保函的有效期相应延长。

3、在本保函有效期内，如被保证人有下列任何一种违反招标文件规定的事实，你方可向我方发出提款通知：

(1)在招标文件规定的投标文件有效期内撤回其投标文件；

(2)收到中标通知书后，无正当理由而不能或拒绝招招标文件的规定提交履约担保；

(3)收到中标通知书后，无正当理由而不能或拒绝按招标文件的规定签署合同书。

4、我方在收到你方的提款通知后      天内凭本保函向你方支付本保函担保范围内你方要求提款的金额，但提款通知应符合下列条件：

(1)必须在本保函有效期内以书面形式提出，并应由你方法定代表人或授权委托代理人签名并加盖单位公章。

(2)应说明被保证人违反招标文件规定的事实，并附有关材料。

保证人：       （银行名称）

(盖章)

法定代表人（或授权委托代理人）：   （签名）

_____年_____月_____日

说明：

投标人应将投标保函复印件装订在投标文件(正、副本)内，原件随投标文件另行单独递交。

银行转帐（或电汇）(格式)

(招标人或招标代理人名称)：

我方以银行转帐（或电汇）方式提供的(招标工程名称)     (合同编号：    )的监理招标投标保证金金额人民币（大写）     万元（见投标保证金银行转账底单复印件），在投标文件的有效期内，如我方有违反招标文件规定的有关没收投标保证金条款的事实，你方可没收我方的投标保证金。

投标保证金银行转帐底单复印件粘贴处:

投标人：          （全称）

(盖章)

法定代表人（或授权委托代理人）：   （签名）

_____年_____月_____日

注：投标人须在开标会现场提交投标保证金银行转帐底单原件供监督人员审验。

（四）投标报价计算书

1、编制说明

（1）报价组成

投标报价包括投标人中标后按照合同约定提供本招标工程正常监理服务所需费用，包括监理人员费、设施设备购置和使用费、管理费、利润、税金。投标人应按上述五项分项计算列报，汇总计入投标报价。

（2）本次招标采用报价费率承包方式（详见须知前附表），在本合同约定的监理服务期内中标报价费率不作调整。

（3）除招标人无偿提供的现场工作、生活条件外，投标人为实施监理工作另需的工作、生活设施及相关费用，可在投标报价中单项列报并计入总报价。

（4）监理工作所需的检测试验和检验费用由招标人承担，不计入投标报价。

（5）报价货币为人民币。

- 投标报价汇总表

表1                         投标报价汇总表

| 序号 | 费用名称 | 招标人提供的工程投资（元） | 招标人提供的监理服务费（元）A | 投标总报价（元）B | 投标报价费率 =（B/A）*100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西南宁市青秀区青龙江水库除险加固工程监理服务 |  |  |  |  |

注：投标总报价以元为单位取整。

投标人：     （单位名称）

（盖单位公章）

法定代表人（或授权委托代理人）：(签   名)

年     月     日

注：1、招标人提供的监理服务费基准价是作为投标人计算投标报价费率的依据，投标人不得改变，否则投标文件无效。

2、如投标人的投标总报价与按投标报价费率换算的金额不一致，以投标报价费率为准修正投标总报价。

3、投标总报价金额为“正常监理服务酬金投标报价汇总表”中的合计数。

3、投标报价汇总

正常监理服务酬金投标报价汇总表

单位：元

| 项号 | 项 目 | 合 价 金 额 |
| --- | --- | --- |
| A | 监理人员费 |  |
| B | 设施设备购置和使用费 |  |
| C | 管理费 |  |
| D | 利润 |  |
| E | 税金 |  |
| 投标报价 |  |  |

投标人：      （全称）

(盖章)

法定代表人（或授权委托代理人）：  （签名）

年    月    日

4、 报价组成计算：

（1）  监理人员费计算表

监理人员费计算表               单位：元

| 序号 | 岗位设置 | 人月数 | 标准 （元/人月） | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师 |  |  |  |
| 2 | 副总监理工程师 |  |  |  |
| 3 | 监理工程师 |  |  |  |
| 4 | 监理员 |  |  |  |
| 5 | 辅助人员 |  |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |

注：投标人对上表自行增减、细化。

投标人：      （全称）

(盖章)

法定代表人（或授权委托代理人）：  （签名）

年    月    日

（2）设施设备购置和使用费计算表

设施设备购置和使用费计算表              单位：元

| 序号 | 设施设备名称 | 规格 | 数量 | 购置费(或折旧费) | 运行费用 | 金额 (小计) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 办公生活设施 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 二 | 通讯设施 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 三 | 交通工具 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 四 | 现场常用检测设备 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 五 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

注：投标人对上表自行增减、细化。

（3）其他费用报价表C

表4                       其他费用报价表                  单位：元

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 进、退场费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 进场费 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 2 | 退场费 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 二 | 差旅费 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 三 | 保险费 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 四 | 其它费等 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人对上表自行增减、细化。

（五）有关证件或证明材料的复印件（加盖单位公章）

- 二、资格审查资料

资格审查自审表

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 | 审查结果 | 引用的证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书的名称是否一致 |  |  |
| 2 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |  |  |
| 3 | 资质证书及等级 | 符合投标人须知第1.4.1款规定 |  |  |
| 4 | 财务状况 | 符合投标人须知第1.4.1款规定 |  |  |
| 5 | 项目业绩 | 符合投标人须知第1.4.1款规定 |  |  |
| 6 | 信誉 | 符合投标人须知第1.4.1款规定 |  |  |
| 7 | 总监资格 | 符合投标人须知第1.4.1款规定 |  |  |
| 8 | 监理工程师 | 符合投标人须知第1.4.1款规定 |  |  |
| 9 | 监理人员持证 | 符合投标人须知第1.4.1款规定 |  |  |
| 10 | 是否有拒绝投标的情形 | 如有1.4.3 规定的情形之一的，拒绝其参加本次投标（已投标的按无效标处理） |  |  |

（一）投标人基本情况表

投标人基本情况表(格式)

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 话 |  |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 姓名 |  | 职务 |  |  | 职称 |  |  |  |
| 技术负责人 |  | 姓名 |  | 职务 |  |  | 职称 |  |  |  |
| 专业资质等级 |  |  |  |  | 资质等级证书编号 |  |  |  |  |  |
| 法人营业执照证号 |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |  |  |
| 开户行名称 |  |  |  |  | 银行帐号 |  |  |  |  |  |
| 单位总人数 (人) |  | 其中 | 总监理工程师(人) |  |  |  |  | 高级职称人员(人) |  |  |
|  |  |  | 监理工程师 (人) |  |  |  |  | 中级职称人员(人) |  |  |
|  |  |  | 其 他 (人) |  |  |  |  | 初级职称人员(人) |  |  |
| 近三年监理合同总价(万元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：          （全称）

(盖章)

法定代表人(或授权委托代理人)：     （签名）

年      月      日

说明：：本表后应附有单位简介复印件，营业执照副本、监理单位资质等级证书副本复印件，并加盖公章。联合体各成员单位均应填写本表，并注明联合体责任单位或成员单位。

（二）业绩证明材料

1、投标人近5年完成的类似项目情况表

| 合同名称 |  |
| --- | --- |
| 合同项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话及传真 |  |
| 项目投资 |  |
| 开工日期 |  |
| 完工日期 |  |
| 监理范围 |  |
| 工程质量 |  |
| 总监理工程师以及电话 |  |
| 监理人员数量 |  |
| 合同项目描述 |  |
| 备注 | 合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程验收鉴定书有关验收结论 |

注：每个项目填写一张表（可扩展为多页），并在表后同时附该工程的以下两种材料的复印件：①中标通知书或施工监理合同协议书；②工程完工验收或竣工验收鉴定书。

投标人：     （单位名称）

（盖单位公章）

法定代表人(或授权委托代理人)：     （签名）

年月日

表2-2           总监理工程师近5年承担的类似项目情况表

| 序 号 | 工程名称 | 工程等别 (级) | 监理项目 投资 (万元) | 发包人 | 监理范围 | 监理服务起止时间 | 任职（总监或副总监） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、本表中的任职系指任总监或副总监；

投标人：          （全称）

(盖章)

法定代表人(或授权委托代理人)：     （签名）

年      月      日

（三）近3年财务状况

近3年财务状况表

| 名 称 | 单 位 | 年 | 年 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、注册资金 |  |  |  |  |
| 二、净资产 |  |  |  |  |
| 三、总资产 |  |  |  |  |
| 四、固定资产 |  |  |  |  |
| 五、流动资产 |  |  |  |  |
| 六、流动负债 |  |  |  |  |
| 七、负债合计 |  |  |  |  |
| 八、营业收入 |  |  |  |  |
| 九、净利润 |  |  |  |  |

注：1、本表应附有近3年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表（新成立的企业除外）。财务会计报表复印件须加盖投标人公章。

投标人：          （全称）

(盖章)

法定代表人(或授权委托代理人)：     （签名）

年      月      日

（四）单位诉讼情况说明

近３年发生的诉讼及仲裁情况表

| 序号 | 诉讼或仲裁事项 | 诉讼或仲裁中的地位 | 缘由 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 诉讼事项 |  |  |  |  |
| 二 | 仲裁事项 |  |  |  |  |

注　1、投标人应对其近三年涉及的诉讼情况专题说明并加盖投标人公章。如未涉及，应声明本单位近三年未涉及任何诉讼事件；如涉及，应详细说明诉讼具体情况。

投标人：          （全称）

(盖章)

法定代表人(或授权委托代理人)：     （签名）

年      月      日

（五）拟投入本合同工程监理的项目管理机构组成表

表5-1       拟参加本工程监理工作的监理人员汇总表

| 序 号 | 姓名 | 拟任 职务 | 性别 | 年 龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 从事监理 工作年限 | 持有岗位证 | 在现投标人单位注册起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：持有岗位证指监理工程师资格证书、监理员岗位证、质量评定员证书（或质量检查员证书）、见证人员上岗证书等。

投标人：          （全称）

(盖章)

法定代表人(或授权委托代理人)：     （签名）

年      月      日

表5-2       拟参加本工程监理工作的监理人员职称比例自评表

| 序号 | 姓名 | 拟任 职务 | 职称 | 在现投标人单位注册时间（年） | 引用的证明材料 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员（含总监）具有中高级职称的比例（%） |  |  |  |  |  |

投标人：          （全称）

(盖章)

法定代表人(或授权委托代理人)：     （签名）

年      月      日

表5-3             拟任本工程主要监理人员情况表

| 姓 名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 学 历 |  | 毕业时间 |  |
| 毕业院校 |  |  | 所学专业 |  |  |
| 监理专业 |  |  |  |  |  |
| 工作年限 |  |  | 从事监理工作年限 |  |  |
| 拟在本工程中承担的职务 |  |  |  |  |  |
| 监理工程师注册证书编号 |  |  |  |  |  |
| 质量评定员证（或质量检查员证）编号 |  |  |  |  |  |
| 见证人员上岗证证书编号 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |

说明：1、“主要人员”是指总监理工程师、副总监理工程师、监理工程师；

2、“主要人员”每人填写一表，表后应相应附有身份证、职称证书、监理工程师资格证书、质量评定员证书（或质量检查员证书）、见证人员上岗证书的复印件，开标当月前连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证。（聘用退休人员的必须同时提供以下3种材料：①2020年单位为其缴纳的意外险证明复印件；②聘用合同复印件；③退休证复印件）。

投标人：          （全称）

(盖章)

法定代表人(或授权委托代理人)：     （签名）

年      月      日

（六）拟参加本工程的监理员的岗位证、质量评定员证书（或质量检查员证书）、见证取样员证及其余所有人员相应的证件、证书复印件

（七）承 诺 书

承 诺 书1

我单位承诺投入本工程的所有监理人员是在本单位注册的人员,如招标人发现有不符合要求的，可取消中标资格，并没收投标保证金和记入不良记录。

我单位在投标和履行合同中若被发现有虚造业绩、奖项、证件、资信等弄虚作假方式骗取中标的，自愿接受建设主管部门停止我单位和责任人短于或等于1年的广西水利系统投标资格的处罚，并记入不良记录。

我单位在履行合同中若出现总监理工程师无伤病等特殊原因，不履行职责或未经批准由其他人代替的，自愿接受建设主管部门停止我单位和责任人短于或等于6个月承揽广西水利工程建设监理资格的处罚，并记入不良记录。若出现不按合同投入监理人员，或由于监理单位的责任影响工程建设进度、投资、质量，情节严重的，自愿接受建设主管部门记入不良记录，并接受停止当事人短于或等于3个月承揽广西水利工程建设监理资格的处罚。

投标人：          （全称）

(盖章)

法定代表人(或授权委托代理人)：     （签名）

年      月      日

承诺书2

现承诺我单位在本次招标项目的投标文件使用的证件、证书、业绩、公章、印章、签名及有关答疑等材料均为真实、有效。如我单位提供上述的材料有变造、伪造等造假行为，招标人可取消我单位投标资格或中标资格，没收投标保证金，对主管部门冻结我单位信用档案一年不持异议，我单位自愿接受。对行政监督部门按弄虚作假、骗取中标等违法行为对我单位进行处罚和记入不良记录不持异议。

申请人（盖单位公章）：

法定代表人（或其委托代理人）：         （签字）

年   月   日

（八）资格审查需要的其他材料

- 第二节 监理大纲格式

一、形式评审自审表

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 | 审查结果 | 引用的证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的签字盖章 | 符合第２章投标人须知第3.7.3款规定 |  |  |
| 2 | 投标文件格式 | 符合第5章投标文件格式的要求 |  |  |
| 4 | 投标文件份数 | 符合第２章投标人须知第3.7.5款规定 |  |  |
| 5 | 投标文件印刷与装订 | 符合第２章投标人须知第3.7.3款规定 |  |  |
| 6 | 投标文件的外观 | - 投标文件不能因字迹潦草、模糊、无法辨认而导致无法确认服务期、人员进场计划等关键内容 |  |  |

二、主要内容

投标文件的监理大纲部分不能有投标人的单位名称、人员姓名和其他任何能直接判定投标人名称的内容，也不能有涂改或行间插字，所有内容均不能标页码，所有图均不设图标,具体内容包括：

（一）监理工程概况；

（二）监理范围和服务内容，监理依据；

（三）监理机构及资源配备

1、监理机构设置(框图)

2、监理人员及进场工作计划表（用横道图表示）

3、拟投入的监理设施、设备及配置

| 序号 | 设施设备名称 | 型号规格 | 制造商 | 购置年份 | 新旧程度 | 现在何处 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 办公生活设施 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| （2） | 通讯设施 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| （3） | 交通工具 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| （4） | 现场常用检测设备 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| （5） | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

（四）监理基本工作程序及主要方法、工作制度

（五）工程质量控制措施

（六）工程进度控制措施

（七）工程投资控制措施

（八）工程安全生产控制措施

（九）合同管理措施

（十）信息管理措施

（十一）组织协调内容及措施：

（十二）对影响项目工期、质量和投资的关键问题的理解及对策

（十三）需进行旁站监理的关键工序和关键部分的控制措施