东兰县江平至纳腊二级公路工程设计-采购-施工（EPC）工程总承包

招标公告（项目编号：GXXMGL-ZB-（06)2020150）

## 1. 招标条件

## 本招标项目东兰县江平至纳腊二级公路工程项目已由东兰县发展和改革局以兰发改复﹝2019﹞14号批准建设，招标人为东兰县国有资产投资经营有限公司，建设资金来自申请上级专项补助资金、银行贷款等多方渠道筹措。项目已具备招标条件，现对该项目的设计-采购-施工（EPC）工程总承包进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围

项目名称：东兰县江平至纳腊二级公路工程设计-采购-施工（EPC）工程总承包

招标代理编号：

建设地点：东兰县武篆镇、三石镇

建设规模：东兰县江平至纳腊二级公路工程，路线总长13.927167公里。主线为二级公路，设计速度40公里/小时，路基宽度8.5米，车道宽度2*3.5米，设大桥3座414.44米，隧道2座885米，涵洞52道，平面交叉7处。

主要建设内容：东兰县江平至纳腊二级公路工程设计-采购-施工（EPC）工程总承包，包括道路工程、路基路面工程、交通安全设施工程、桥梁工程、涵洞工程、隧道工程、路线交叉工程、交通工程及沿线设施、环境保护与景观设计工程等。具体为施工图设计及审图和施工图范围内的施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。

合同估算价：约31553.5864万元，其中：勘察、施工图设计费653万元，建筑安装工程费29101.6582万元（包含设备购置费)，暂列费为1798.9282万元（此费用为不可竞争报价）（最终以财审中心审计后的为准）。

工期要求：工期为730（日历天）。东兰县江平至纳腊二级公路工程设计-采购-施工（EPC）工程总承包项目总工期（指自签订总承包合同之日起到工程交付业主使用之日期间的工期，包括设计工期、施工工期、验收工期、办理相关手续的工期等）为730天（日历天），其中：设计工期自签订总承包合同之日起60日历天（①不包括施工图设计文件提交送审后至取得审图意见的时间；②不包括针对审图反馈意见修改并取得审图合格书的时间）；施工工期从实际进场之日起（具体时间由招标人确认）至工程全部竣工验收合格之日止为670日历天。

招标范围：路基工程、路面工程、桥涵工程、隧道工程、路线交叉工程、交通工程及沿线设施、环境保护与景观工程等。

质量要求：设计质量标准达到国家现行有关设计技术规范及通过审图。施工质量标准达到国家现行有关技术规范和质量验收规范的合格标准。

## 3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人同时具备工程勘察专业类（工程测量）乙级以上（含乙级）资质及工程设计公路行业（公路工程）乙级以上（含乙级）设计资质和公路工程施工总承包二级以上（含二级）资质及公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包贰级以上（含贰级）资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力。

3.2主要负责人员要求：

3.2.1项目总负责人：具有公路工程专业一级注册建造师执业资格和中级及以上工程师职称，必须为施工单位人员。

3.2.2项目设计负责人：具有路桥类专业高级及以上工程师职称，至少担任过两个二级及以上公路工程项目设计负责人。

3.2.3项目经理：具有公路工程专业一级注册建造师执业资格和中级及以上工程师职称， 具有安全生产考核合格证书（B类）。

3.2.4项目总工：具有中级及以上工程师职称。

3.2.5项目施工专职安全员：具备有效的安全员安全生产考核合格证书（C类）。

3.3 业绩要求：近5年（2015年1月1日以来完成过两项二级及以上公路工程的施工项目【上述公路业绩中成功完成指工程已经按《公路工程竣（交）工验收办法》交工验收或竣工验收通过，投标人在投标文件中填报的业绩应当与其在交通运输主管部门公路建设市场信用信息管理系统上填报并通过交通运输主管部门审核发布的相关信息一致，并提供相应交通运输主管部门公路建设市场信用信息管理系统相关页面截屏打印页（并加盖单位章）和两项二级及以上公路工程勘察设计任务（附中标通知书或合同协议书或工程交（竣）工验收意见书复印件；已完工的以交（竣）工验收证书的日期为准】。

3.4 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

3.4.1本项目接受由具有独立法人资格的施工单位作为牵头人组成的工程总承包的联合体投标。联合体成员由1家设计单位和1 家施工单位组成，联合体各方均应符合“具有独立法人资格”、“具有独立承担民事责任的能力”的条件，其中施工单位须具备有效的安全生产许可证。

3.4.2联合体各方应当签订联合体协议书，其中联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

3.4.3组成联合体进行投标的设计或施工单位不得再以自己的名义单独参与同一标段的投标，也不得组成新的联合体参与同一标段的投标。

3.4.4联合体各方应分别在人员、设备、资金等方面具有承担本项目联合体协议书分工职责范围内的履约能力。

3.4.5联合体中有同类资质的企业按照联合体协议书分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的企业确定联合体资质等级。

3.5 各投标人可就本招标项目的所有标段进行投标，并允许中标所有标段。但投标人应就不同标段派出不同的项目经理和项目施工专职安全员，否则同一项目经理或项目施工专职安全员所参与其它标段作否决投标处理。

3.6 投标人信用要求：

未被“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）列入被限制参与工程投标受惩黑名单的企业，且近三年无不良信用记录的均可参加本工程的投标。

3.7 具有投资控股关系的关联企业或具有直接管理与被管理的母子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位不得同时参加本项目投标。

## 4. 招标文件的获取

4.1本项目招标文件为网上免费下载。潜在投标人可以登陆广西壮族自治区公共资源交易中心网站（网址：http://gxggzy.gxzf.gov.cn），完成投标单位账号注册即可下载招标文件。

4.2 本项目有图纸或其他技术资料。

4.2.1项目的图纸、技术资料按以下方式获取：登陆广西壮族自治区公共资源交易中心网站免费下载（网址：http://gxggzy.gxzf.gov.cn），操作流程与下载招标文件相同。

## 5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年7月 10日09时30分，地点为广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市怡宾路6号广西政务服务中心四楼，具体开标室根据电子屏幕显示的安排）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3 投标文件必须由投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）的企业法定代表人或授权委托人递交。

5.4 投标人的委托代理人参加开标会时需正确佩戴口罩、体温不得超过37.3℃、没有疫情接触史或医学观察已经满14天，否则将被劝返或隔离，必要时配合区域防疫机构强制隔离。开标当天需提交投标人（供应商）承诺书和各交易活动参与人承诺书原件给广西壮族自治区公共资源交易中心工作人员，承诺书格式详见《广西壮族自治区公共资源交易中心疫情防控期间进场交易项目服务指南》。链接如下：http://gxggzy.gxzf.gov.cn/gxzbw/InfoDetail/?InfoID=8f059d7e-a0c9-405c-a43e-9646bd323ee1&CategoryNum=008

5.5疫情期间，本项目可接受投标文件邮寄，投标人可选择邮寄投标文件。选择邮寄的投标人需于开标前一个工作日（下午16：30分前）将密封包装好的投标文件（投标人按招标文件要求做好包装和密封后另行进行快递包装）寄到以下地址：

收件地址：广西南宁市怡宾路6号四楼广西壮族自治区公共资源交易中心。

收件人：何芮；电话13558331127。

寄件人应为本单位的人员同时为本项目的委托代理人，请寄件人在邮件外包装写清楚是“东兰县江平至纳腊二级公路工程设计-采购-施工（EPC）工程总承包（GXXMGL-ZB-（06)2020150）的投标文件”，并留真实姓名和联系电话。如有疑问请咨询开评标科：0771-2610595

5.6选择邮寄的投标人视为对本项目的唱标记录直接确认，其签到时间以投标文件送达时间为准，签到表和唱标记录表中将对投标人标注“邮寄”字样。

5.7投标人应对自己的投标文件的快递包封和密封负责，如送达的快递包裹出现破损导致投标文件包封破损的，视为不响应招标文件的密封要求，做废标处理。

5.8逾期送达或未送达指定地点的投标文件，招标人将不予受理。

5.9 为减少人员聚集风险，疫情防控期间，每个项目只能派1名投标人代表参加现场交易活动。

## 6. 评标方式

综合评分法

## 预付款和进度款支付方式

预付款支付比例或金额：详见专用合同条款

进度款支付：详见专用合同条款。

## 8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区招标投标公共服务平台（ztb.gxi.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网（gxggzy.gxzf.gov.cn/gxzbw）上发布。

## 9. 交易服务单位

广西壮族自治区公共资源交易中心

## 10. 监督部门及电话

监督单位：东兰县交通运输局

联系电话：0778-6328633

- 11．联系方式

招标人：东兰县国有资产投资经营有限公司

地址：河池东兰县东兰镇曲江路206号

邮编：547499

联系人：黄工

电话：0778-6328656

招标代理机构：广西建设工程项目管理中心有限责任公司

地址：南宁市青秀区建政路10号服务综合楼

联系人：陈  工

电话：0771-2025064    传真：0771-2025064

招 标 人：东兰县国有资产投资经营有限公司

招标代理机构：广西建设工程项目管理中心有限责任公司

2020年6月12日