广西中信恒泰工程顾问有限公司

Guangxi Zhongxinhengtai Engineering Consulting Co.,Ltd

公开招标文件

项目名称：三塘总部经济基地规划12路（蓉茉大道-规划5路）勘察

项目编号：ZXHTZB2001XG02B017C

招标人：南宁纵横时代建设投资有限公司（盖章）

招标代理机构：广西中信恒泰工程顾问有限公司（盖章）

2020年04月

目  录

第一卷 投标须知、合同条件及合同格式	2

第一章  投标须知前附表及投标须知	5

一、总  则	8

1、工程说明、质量要求、工期要求	8

3、资格与合格条件的要求	8

4、投标费用	8

二、招标文件	8

5、 招标文件的组成	8

6、招标文件的澄清	8

7、招标文件的修改	9

三、投标报价说明	9

8、投标价格	9

四、投标文件的编制	9

9、投标文件的语言	9

10、投标文件的组成	9

11、投标有效期	10

12、投标保证金	10

13、勘察现场	11

14、投标文件的份数和签署	12

五、投标文件的递交	12

15、投标文件的密封与标志	12

16、投标截止期	12

17、投标文件的修改、补充与撤回	12

六、开  标	13

18、开标	13

七、评  标	14

19、评标机构	14

20、评标保密	14

21、投标文件算术错误的修正	14

22、评标办法	14

23、投标人的投标文件中有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理：	14

24、评标结果公告	14

25.1 定标方式	15

25.2 中标通知及中标公告	15

25.3 履约保证金	15

25.4 签订合同	15

26.1 重新招标	16

26.2 不再招标	16

第二章  协议书	17

第二卷  勘察工作任务、勘察范围及技术规范	22

第四章  勘察工作任务	23

第五章  勘察范围及技术规范	24

第六章  评标原则及评标办法	25

第三卷  投标文件格式	28

第七章  投标文件格式	28

三塘总部经济基地规划12路（蓉茉大道-规划5路）勘察

招标公告

广西中信恒泰工程顾问有限公司受招标单位南宁纵横时代建设投资有限公司委托，拟对三塘总部经济基地规划12路（蓉茉大道-规划5路）勘察进行公开招标，现将有关事项公告如下：

- 项目名称：三塘总部经济基地规划12路（蓉茉大道-规划5路）勘察

招标编号：ZXHTZB2001XG02B017C

建设地点：南宁市

建设规模：三塘总部经济基地规划12路（蓉茉大道-规划5路）道路长约1900m。共     布置钻孔200个，其中道路钻孔140个，平均孔深20米；桥梁钻孔60个，平均孔深40米。总进尺5200米。

二、招标内容：包括初步勘察和详细勘察（含各阶段的补充勘察），招标人可根据工程实际需要确定勘察单位完成工作范围、内容，按已完成工作量进行计量。

三、资金来源：财政资金

四、预算勘察费：该工程综合单价约为536元/米，勘察费=536元/米×5200米 =2784668.00元（最终的计费基价以勘察备案中实际工程量等收费标准确定）

五、计划工期：30日历天

六、质量要求：真实反映地质情况，达到国家有关标准及规定并满足设计、施工要求。

七、投标人资格：1、国内具有工程勘察专业类岩土工程（勘察）甲级或工程勘察综合类甲级资质的法人单位；2、项目负责人具有注册岩土工程师，且具备工程类工程师及以上职称；3、本工程不接受联合体投标；4、本项目要求的企业资质、人员执业资格、职称情况由评委评标时核验，不在南宁市公共资源交易中心系统中核验，开标时提供复印件加盖公章核验。

八、招标文件的获取：2020年4月25日0时00分至2020年5月15日 9时30分（不少于20日），由潜在投标人的专职投标员凭本人的身份证号及密码或企业CA锁登陆南宁市公共资源交易平台(https://www.nnggzy.org.cn/gxnnhy)免费下载招标文件。

九、投标文件的递交

9.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年 5 月 15日 9 时 30 分，地点为南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心交易厅（详见9楼电子显示屏场地安排）。

9.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

9.3投标文件必须由企业法定代表人或其授权的委托代理人递交，否则招标人将予以拒收。委托代理人应当按时参加开标会并签到，并在投标截止前到开标地点输入专职投标员身份证及密码或注册的企业账号及密码签到确认参加开标会，否则作无效投标处理。

十、评标方式

综合评估法

十一、发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com/、广西壮族自治区招标投标公共服务平台ztb.gxi.gov.cn、南宁市公共资源交易中心（https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/）上发布。

十三、联系方式：

招标人：南宁纵横时代建设投资有限公司   招标代理机构：广西中信恒泰工程顾问有限公司

地址： 南宁市良庆区平乐大道98号       地址：南宁市云景路69号南宁市轨道大厦B楼8层、9层

邮    编：  530000                       邮 编：    530029

联 系 人：王昕                 　        联 系 人：     谢维钧

电    话：0771-4898941                          电    话：   0771-5775087

传    真： 　　　　　　                         传    真：   0771-5776268

2020 年04月 24 日

第一卷 投标须知、合同条件及合同格式

## 第一章  投标须知前附表及投标须知

投标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称 | 三塘总部经济基地规划12路（蓉茉大道-规划5路）勘察 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 南宁市 |
| 3 | 1.1 | 建设规模 | 三塘总部经济基地规划12路（蓉茉大道-规划5路）道路长约1900m。共 布置钻孔200个，其中道路钻孔140个，平均孔深20米；桥梁钻孔60个，平均孔深40米。总进尺5200米。 |
| 4 | 1.5 | 招标范围 | 本项目招标范围为三塘总部经济基地规划12路（蓉茉大道-规划5路）勘察，包括初步勘察和详细勘察（含各阶段的补充勘察），招标人可根据工程实际需要确定勘察单位完成工作范围、内容，按已完成工作量进行计量。 |
| 5 | 1.1 | 合同名称 | 三塘总部经济基地规划12路（蓉茉大道-规划5路）勘察合同 |
| 6 | 1.4 | 工期要求 | 自发出中标通知书之日起30日历天 |
| 7 | 1.1 | 质量标准 | 真实反映地质情况，达到国家有关标准及规定并满足设计、施工要求。 |
| 8 | 2 | 资金来源 | 财政资金 |
| 9 | 3 | 资质要求 | 1、国内具有工程勘察专业类岩土工程（勘察）甲级或工程勘察综合类甲级资质的法人单位； 2、项目负责人具有注册岩土工程师，且具备工程类工程师及以上职称；3、本工程不接受联合体投标；4、本项目要求的企业资质、人员执业资格、职称情况由评委评标时核验，不在南宁市公共资源交易中心系统中核验，开标时提供复印件加盖公章核验。 |
| 10 | 8 | 投标报价 | 报价形式：浮动系数报价。浮动系数范围： -100% ≤浮动系数≤0%；投标人根据根据市场行情及自身情况，自行决定其投标报价。投标报价超出招标上限控制价的按无效标处理。具体上限控制价在开标前7天内公布。 勘察包干费包含：岩土钻孔取样、岩土检测试验(满足设计要求)、勘察报告、办理勘察相关许可、接通至现场道路、水电、水上作业用船、青苗（树木）赔偿费等勘察作业相关费用；及实施和完成本项目的岩土勘察工作所需的劳务费、技术服务费、交通、通讯、保险、税费和利润； 暂定地勘预算价为278.4668万元。 |
| 11 | 11.1 | 投标有效期 | 60日历天 |
| 12 | 12.2 | 投标保证金的交纳 | 投标保证金的形式：银行转账或电汇或保函 【备注：南宁市财政投资项目必须使用银行转账或网银支付形式交纳投标保证金。投标保证金采用虚拟子账号模式进行管理，不同交易项目的各标段所对应的投标保证金缴纳账号不相同。】 投标保证金的金额： 0 万元 递交方式： 采用银行保函方式的，必须由投标人（联合体投标的主体单位）基本帐户开户行出具的无条件银行保函，保函有效期不得低于投标有效期【备注：在投标截止时间前于开标现场将银行开具的无条件银行保函原件递交给招标人，复印件加盖投标人单位公章装订在投标文件中】，否则做否决投标处理； 采用银行转账或电汇方式的，必须从投标人（联合体投标的主体单位）的基本账户转账或电汇到以下指定的投标保证金专用账户（以到账时间为准），并在转账单上加盖投标人单位公章，否则做否决投标处理。 账户名称：南宁市公共资源交易中心 开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市公共资源交易中心小微支行 银行账号： 南宁市公共资源交易中心负责对投标保证金的递交方式进行解释。 |
| 13 | 13.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 14 | 14.1 | 投标文件 份 数 | 纸质文件：正本壹份，副本肆份 电子光盘：1份 |
| 15 |  | 投标截止 时间 | 2020年 5 月 15 日 9 时 30 分 |
| 16 |  | 递交投标文件地点及签到 | 地点：南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）南宁市民中心9楼南宁市公共资源交易中心开标厅（具体安排详见9楼电子大屏幕场地安排表）。 签到手续：资格证件：授权委托书原件、委托代理人的身份证原件，否则作无效标书处理。 签到手续：投标人的委托代理人在投标截止前到开标地点递交投标文件并签到确认参加开标会。委托代理人应当按时参加开标会并签到，并在投标截止前到开标地点输入专职投标员身份证及密码或注册的企业账号及密码签到确认参加开标会，否则作无效投标处理。 |
| 17 |  | 开标时间、地点、程序 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）南宁市民中心9楼南宁市公共资源交易中心开标厅（具体安排详见9楼电子大屏幕场地安排表）。 开标程序： 投标人开标会证明材料：授权委托书原件、委托代理人本人身份证原件，否则作否决投标处理。 |
| 18 | 22 | 评标办法 | 综合评估法 |
| 19 | 27.1 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：银行转账或电汇或保函 履约保证金的金额：中标合同价的2.5% 在收到中标通知书后，中标单位须在 10 个工作日内向招标人提交履约保证金，否则招标人将取消其中标资格。 承包人向发包人提交经有关行政部门备案的勘察成果后七个工作日内向发包人书面申请退还履约保证金。发包人应在收到申请之日起28个日历天内扣减承包人赔偿金和其他应从承包人扣回的款项后，将履约金的余额退还给承包人（无息）。 |
| 20 |  |  | 本项目评标委员会构成： 5人，其中招标人代表1人，参加技术类评审；评标专家4人，分为技术类专家2人、商务类专家2人。 评标专家确定方式：随机抽取 |
| 21 |  |  | 1、招标代理费：招标代理费由中标人支付； 2、本文件中所提及的投标人的人员近3个月社会保险证明材料是指2020年1月-2020年3月的社会保险证明材料。本项目投标人如为事业单位但未能按招标文件要求提供为拟投入人员购买社会保险证明的，请提供拟投入人员经机构编制管理部门批准的在编名录复印件，复印件加盖投标人单位公章。如招标文件其他部分与此条款有冲突，按此条款执行。 |

### 一、总  则

### 1、工程说明、质量要求、工期要求

1.1 工程的说明见投标须知前附表（以下称“前附表”）第1项所述。

1.2 上述工程依据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》已办理相关手续，现通过公开招标方式择优选择工程勘察单位。

1.3 本工程中标人应当依据《合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程勘察设计管理条例》及相关规定进行工程地质勘察工作并编制本工程地质勘察文件，质量达到国家有关标准及规定并满足本工程的设计和施工要求。

1.4 工期要求：详见投标须知前附表

1.5 招标范围：三塘总部经济基地规划12路（蓉茉大道-规划5路）勘察初勘、详勘报告（含各阶段的补充勘察），实际钻孔数量及深度需要根据最终平面图以及规范和设计要求布置。

2、 资金来源

南宁市本级财政。

### 3、资格与合格条件的要求

3.1 投标人必须具有独立法人资格和前附表第9项相应的资质等级。

### 4、投标费用

4.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。投标文件不予退回。

### 二、招标文件

### 5、 招标文件的组成

5.1招标文件包括投标须知、合同条件、协议书格式、投标文件格式、评标办法，以及所有按本须知第7条发出的补充资料和补遗文件。

5.2 投标人应认真审阅招标文件中所有的投标须知、合同条件、规定格式、投标文件内容要求。如果投标人的投标文件不符合招标文件的要求，责任由投标人负责。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

### 6、招标文件的澄清

6.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问和异议，应在投标截止日前10天书面要求（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）招标人对招标文件予以澄清。

6.2 招标文件的澄清应在投标截止时间15天前，向所有购买招标文件的投标人发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

### 7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

7.2 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的修改、补充等内容进行研究并做出响应，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间在招标文件的修改、补充等通知中予以明确。

7.3 招标文件的修改或补充报招投标监督管理部门备案后，发送给所有获得招标文件的投标人。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

### 三、投标报价说明

### 8、投标价格

8.1 投标报价见投标须知前附表第10项所述。

8.2 投标货币

投标文件报价币种为人民币。

8.3 除非合同另有规定，投标价格应包括勘察设备、劳务、管理、交通、维护、保险、利润、税金与政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用，包括勘察的临时用地，查明勘察点的地下埋藏物、青苗赔偿、拆除地下障碍物、临时交通道路、临建设施、用水用电以及水上作业船等一切费用。

8.4本工程项目对地震安全性有较高要求，投标人报价须考虑配合地震安全性评估而产生的相关费用。

8.5投标人可根据市场行情及自身情况，自行决定其勘察投标报价。

### 四、投标文件的编制

### 9、投标文件的语言

投标文件及投标人与招标人之间往来的与投标有关的通知、函件和文件均应使用中文。

### 10、投标文件的组成

10.1投标文件由资格审查部分、商务部分和技术部分三部分组成。

10.1.1资格审查部分主要包括下列内容：

（1）营业执照副本（复印件加盖投标人公章）；

（2）企业资质证书副本（复印件加盖投标人公章）；

（3）项目负责人简历表（按第七章附件5要求填写；附工程类职称证、岩土工程师注册证及投标单位依法为其缴纳的2020年1月-2020年3月社会保险金证明材料复印件；上述复印件加盖投标人公章；）；

（4）投标文件签署授权委托书原件（按第七章附件1、附件2要求填写；附法定代表人身份证明、委托代理人身份证和投标单位依法为其缴纳的2020年1月-2020年3月社会保险证明等材料复印件；复印件加盖投标人公章；

10.1.2 商务部分主要包括下列内容：

（1）投标函：按第七章附件3要求填写；

（2）2017年至今来承担近似规模工程勘察任务工作情况表（按第七章附件7要求填写；证明材料复印件加盖投标人公章）；

（3）其他资料（质量体系认证证书、获奖情况；证明材料复印件加盖投标人公章）。

10.1.3 技术部分主要包括下列内容：

（1）初勘方案；

（2）详勘方案；

（3）周期计划及进度控制方案；

（4）质量保证体系；

（5）安全、文明保证措施；

（6）成果清单；

（7）对本项目合理化建议；

（8）拟投入本项目人员情况汇总表（按第七章附件4要求填写；附资格证书（含注册证书）、职称证书等相关证明复印件及投标单位依法为其缴纳的2020年1月-2020年3月社会保险金证明材料复印件；复印件加盖投标人公章）；

（9）拟投入主要机械设备、仪器（按第七章附件6要求填写）；

注：投标人按照招标人提供的招标文件格式和顺序另行编制投标文件，但表格可以按同样格式扩展。

### 11、投标有效期

11.1见前附表第11项所列的日历天内有效。

11.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内本须知第12条的规定仍然适用。

### 12、投标保证金

12.1 投标人必须在投标截止时间前，按“投标人须知前附表”规定的金额、形式递交投标保证金。递交投标保证金证明文件作为其投标文件的组成部分。

12.2 投标人不按本章第12.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。

12.3 对未中标人交纳的投标保证金（保函原件）应当于中标通知书发出之日起5日内退回；对中标人交纳的投标保证金（保函原件）应当于合同签订之日起5日内退回；

12.4投标保函约定

（1）投标人以保函形式提交的投标保证金应当从其基本帐户开户银行开具，如保函不是从其基本帐户开户银行开具的，则须由开具保函的银行或担保机构提供从其基本帐户转帐划付资金的收款凭证或收费凭证（凭证须注明对应的保函编号，并在编号处加盖银行印章予以确认）。

（2）投标保证金采取保函形式的，提交流程和核验方式的具体要求如下：

1）全电子流程项目：投标人将保函原件电子扫描件作为投标文件的组成部分同步上传至南宁市公共资源统一交易平台，否则投标无效。在相关项目（标段）投标时间截止时，投标人在开标现场提交单独密封的保函原件，由招标人核验保函信息，确认保函是否有效后交由交易中心管理。投标人提交的保函原件未单独密封的，投标无效。

2）非电子流程项目：在相关项目（标段）投标时间截止时，投标人在递交投标文件时一并递交单独密封的保函原件，由招标人核验保函信息，确认保函是否有效后交由交易中心管理。投标人提交的保函原件未单独密封的，投标无效。

（3）投标人所提交的保函其有效期不能少于招标文件规定的投标有效期，且仅限于当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段并允许投标人分别报名的，投标人应按项目、标段分别提交保函。

（4）保函的退还方式。

1）非中标人的保函退还。在项目《中标通知书》发出后，招标人或招标代理机构应在3个工作日内向交易中心提供《非中标人投标保证金退还通知书》，交易中心应在收到通知书之后的2个工作日内通知非中标人，非中标人持相关授权证明材料至交易中心办理保函原件退还手续。

2）中标人的保函退还。招标人与中标人签订项目合同后，应在3个工作日内向交易中心提供《中标人投标保证金退还通知书》，交易中心在收到通知书之后的2个工作日内通知中标人，中标人持相关授权证明材料至交易中心办理保函原件退还手续。

12.5 有下列情形之一的，投标保证金和低价风险保证金（如有）将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金。

### 13、勘察现场

13.1投标人根据需要自行踏勘项目现场。

13.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

13.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

13.4 招标人向投标人提供的有关施工现场资料及现场的市政管线资料均是以诚实可信的态度提供的，是招标人现有的能使投标人利用的资料。投标人有义务核实市政管线的真实性。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

### 14、投标文件的份数和签署

14.1投标人按投标须知第10.1条的规定，编制一份投标文件“正本”和前附表第14项所述份数的“副本”，投标文件右上角标明“正本”或“副本”字样。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

14.2 投标文件正本与副本均应使用不能擦去的黑色墨水打印或书写，装订成册。投标文件应按招标文件的要求加盖法人单位公章和由法定代表人或授权委托代理人签名。

14.3 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误，但修改处应由投标文件签字人签字证明并加盖印鉴，否则修改无效。

### 五、投标文件的递交

### 15、投标文件的密封与标志

15.1投标文件装订要求：投标文件分资格审查部分、商务部分、技术部分、电子光盘分开装订。

15.2投标人应将投标文件资格审查部分、商务部分、技术部分、电子光盘分别密封在内层密封袋内，再全部密封在一个外层密封袋中（即：投标文件采用两层包封法密封），内层密封袋上均应注明资格审查部分、商务部分与技术部分，再将所有投标文件密封在一个外层包封中，在外层包封上标明“投标文件”。

15.2内层和外层包封上都应写明：

①“那洪大道-那历路立交工程勘察 ”字样；

②　招标人名称和地址；

③“    年  月  日  时  分前不得开封”字样

15.3内层包封上除写明15.2的要求外，还应写明投标人的名称和详细地址。

15.4 内层和外层包封都应加盖法人单位公章，若外层包封没有加盖法人单位公章或破损严重，招标人将拒收。

15.5 投标文件递交至前附表第16项所述的单位和地址。

### 16、投标截止期

16.1 投标人应在本章前附表第15项规定的投标截止时间前递交投标文件。

16.2 投标人递交投标文件的地点：见“投标人须知前附表16项”。

16.3 除另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

16.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 17、投标文件的修改、补充与撤回

17.1 投标人可以在递交投标文件以后，在“投标人须知前附表15项”规定的投标截止时间之前，以书面形式向招标人递交修改、补充或撤回其投标文件的通知，但在投标截止时间以后，不能修改、补充其投标文件。

17.2 投标人的修改、补充通知，应按投标须知第14条规定编制、密封、标志和递交（在内层包封标明“修改” “补充”或“撤回”字样）。

17.3 根据投标须知第11条的规定，在投标有效期内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

### 六、开  标

### 18、开标

18.1 开标时间与地点

招标人在“投标人须知前附表15项”规定的投标截止时间（开标时间）和“投标人须知前附表16项”规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的委托代理人（同时是专职投标员）准时参加。委托代理人应当按时参加开标会并签到，并在投标截止前到开标地点输入专职投标员身份证及密码再次确认参加开标会和签署投标文件的专职投标员必须为同一人，否则作无效投标处理。

18.2 开标会议程序

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）由招标人代表按照“投标人须知前附表”规定检查投标人的相关证明材料，公布投标人名称、标段名称、投标保证金、低价风险保证金（如有）的递交情况；投标人代表检查投标文件的密封情况；

（5）当众拆封投标文件，并由招标人代表或代理机构代表检验已开封的投标文件是否符合招标文件的有关规定，是否完整，文件签署是否正确，并宣读核查结果；

（6）宣布进入资格审查环节，将资格审查申请书送评委评审；公布资格审查结果，对入围投标人的投标费率内容进行唱标，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

18.3不予开标

符合下列情况之一的投标，招标人拒绝受理或在开标时当场否决其投标，不得进入评标：

（1）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）投标文件未按招标文件要求密封的；

（3）投标人授权的专职投标员未按时出席开标会的；

（4）持南宁市专职投标员身份识别卡的专职投标员与授权出席开标会、授权签署投标文件的专职投标员非同一人的。

18.4 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

### 七、评  标

### 19、评标机构

19.1本工程的评标工作由依法组成的评标委员会负责。

19.2评标委员会应独立、公正 、公平地工作，任何单位和个人不得干预。

### 20、评标保密

20.1 评标全过程内容和对投标文件的评分结果，不得向投标人和与该过程无关的其他单位和个人泄露。

20.2投标人对招标人和评标委员施加影响的任何行为，都将被取消投标资格。

### 21、投标文件算术错误的修正

21.1评标委员会将对确实质上响应招标文件的投标文件进行校核,看其是否有计算或表达上的错误,修正错误的原则如下:

21.1.1如果数字表示的金额和文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

21.1.2当单价与数量的乘积与合价不一一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修正单价；

21.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作。

21.3投标文件正本与投标文件副本不符的以正本为准。

### 22、评标办法

22.1 评标办法见附表2。

22.2评标委员会的组成

评标委员会将由招标人代表以及从南宁市公共资源交易中心专家库随机抽取的专家评委组成，评标委员会人数为5人，其中招标人代表1人，专家评委4人。

### 23、投标及投标文件的有效性：

23.1标文件有下列情况之一的，应当否决其投标：

23.1.1未经投标单位盖章和单位负责人签字；

23.1.2投标报价不符合招标文件设定的范围；

23.1.3经评标委员会评审认定投标文件未响应招标文件的实质性要求和条件的。

23.2投标人有下列情况之一的，评标委员会应当否决其投标：

23.2.1不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

23.2.2投标人资质证书有效期已过期；

23.2.3与其他投标人或者与招标人串通投标；

23.2.4以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假；

23.2.5以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

23.2.6投标文件中标明的投标人与投标申请人在名称和组织结构上存在实质性差别。

### 24、评标结果公告

24.1招标人自收到评标报告之日起3日内，必须在发招标公告的媒介上公示中标候选人，公示期不少于3日。招标人逾期不发出中标候选人公示的，由当地招投标监督管理部门责令招标人及时改正。

24.2投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间以书面形式向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的，投标人可按照本章第9.5条的规定程序向有关行政监督部门投诉。

24.3投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道或者应当知道之日起十日内向当地招投标监督管理部门提出书面投诉。投诉活动应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的要求。投诉事项应按本章第24.2先提出异议，没有提出异议或者投诉活动不符合要求的，招投标监管管理部门不予受理。

八、授予合同

### 25.1 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数为三人。

### 25.2 中标通知及中标公告

中标候选人公示期满无异议或投诉的，招标人应在“投标人须知前附表第11项”规定的投标有效期内，以书面形式向中标人发出中标通知书。同时，在规定的媒介上发布中标公告，将中标结果通知未中标的投标人。

### 25.3 履约保证金

25.1 在签订合同前，中标人应按“投标须知前附表”规定的金额、担保形式履约担保格式向招标人提交履约保证金。

25.2 中标人不能按本章第25.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金由招标人没收，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 25.4 签订合同

25.4 招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金由招标人没收；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。

25.2 排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序（或者评标结果排序）依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

25.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，由有关行政监督部门给予警告，责令改正。同时招标人或招标代理机构向中标人退还投标保证金和低价风险保证金（如有）；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

九、重新招标和不再招标

### 26.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）其他有关法规和文件规定的应当重新招标的情形。

### 26.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后可不再进行招标。

十、其他事项

## 27.1解释权

本招标文件是根据国家相关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属本招标代理机构。

## 27.2代理服务费

27.2.1本次招标代理费由中标人向招标代理机构支付。

27.2.2招标代理费不含专家评审费、场地费、公告费及其他交易服务费，上述费用由中标人支付。

## 第二章  协议书

建设工程勘察合同

项目编号：

审批编号：

工程地点：                 南宁市

发 包 人：       南宁纵横时代建设投资有限公司

勘 察 人：

签订日期：

目  录

第一部分 合同协议书	3

第二部分 中标通知书	9

第三部分  投标函及附表	10

第四部分  技术标准和要求	11

第五部分  履约保证金缴纳证明	16

第六部分  企业变更证明	17

# 第一部分 合同协议书

发包人：南宁纵横时代建设投资有限公司

勘察人：

发包人委托勘察人承担三塘总部经济基地规划12路（蓉茉大道-规划5路）勘察   任务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条:工程概况

1.1工程名称: 三塘总部经济基地规划12路（蓉茉大道-规划5路）勘察

1.2工程建设地点: 南宁市

1.3工程规模、特征:

1.4工程勘察任务委托文号、日期：

1.5工程勘察任务 (内容)与技术要求：承担本项目岩土工程初步勘察及详细勘察工作（含各阶段的补充勘察），技术要求按国家规范《岩土工程勘察规范》（GB50021—2001）等规范执行，达到国家有关标准及规定，并满足本项目的咨询、设计要求。

1.6承接方式： 公开招标

1.7预计勘察工作量:预计钻探工作量5200米（实际钻孔数量及深度需要根据最终平面图以及规范和设计要求布置和确定）。实际工作量按发包人要求进行勘察单位、设计单位及发包人三方现场确认。

第二条:发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件 (复印件)，以及用地 (附红线范围)、施工、勘察许可等批件 (复印件)。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4勘察人自行收集勘察中资料的，发包人无需支付相应的费用。勘察人在投标中已自行考虑该部分费用。

第三条: 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料 拾贰 份，电子勘察成果资料 壹 份（光盘）。

第四条:开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

4.1开工及提交勘察成果资料的时间

4.1.1本工程勘察工期为60天，即勘察工作定于2020年   月   日开工，2020 年 月   日提交正式勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定处理。

4.1.2勘察工作工期开始日如果有变化的，以发包人下达的开工通知书为准，如遇特殊情况 (设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。

4.2收费标准及付费方式

4.2.1 本工程勘察按综合包干单价     元/米以实际完成工作量进行结算，即：工程勘察造价=“综合包干单价（元/米）×实际完成总进尺（米）”计取费用。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，可由发包人、勘察人另行议定。最终以经勘察单位、设计单位及发包人三方现场确认后的实际完成工程量进行结算，费用以南宁市财政投资评审中心审定为准。

4.2.2本工程勘察费预算为：    元/米×     米=     元（大写：人民币    整）。

（1）勘察人完成外业、提交完正式勘察文件、实际完成工作量按要求确认并备案后，发包人支付审核后勘察费的60%给勘察人，施工图审查备案得到行政主管部门通过后，发包人支付至审核后勘察费的80%；

（2）结算：发包人、勘察人双方一致同意：送结算时，结算资料一次性送齐，后补资料不计取费用，经勘察单位、设计单位及发包人三方盖章的工程量确认资料为必送的结算资料。在勘察人提交完整的结算资料，结算经南宁市财政投资评审中心审定后，发包人向勘察人一次性结清勘察费余款。

4.2.3发包人支付上述每一笔费用前，勘察人应向发包人开具同等金额的正式、合法的增值税普通发票，否则，发包人有权拒绝付款。

第五条:发包人、勘察人责任

5.1发包人责任

5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料；发包人没有明确的，按同类工程国家规范执行。

5.1.2勘察过程中的任何变更，经双方办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.3发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议，除使用于本工程目的外，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

5.1.4 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

5.2勘察人责任

5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

5.2.2因勘察人原因未按合同约定时间提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费暂定价千分之五；由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格，费用结算时扣除合同暂定价款20%的违约金；若勘察人无力或未发包人要求的期限补充完善, 发包人有权另委托其他单位,勘察人应承担全部勘察费用并赔偿发包人由此造成的损失；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付相当于损失部分勘察费100%的赔偿金。

5.2.3在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,应与发包人员一起研究一致通过。

5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

5.2.5若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，勘察人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。

5.2.6勘察人承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任并承担相关费用，如发生人身安全事故由勘察人负全责。

5.2.7需勘察人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：费用由勘察人承担。

5.2.8勘察人施工时应探明并负责保护及承担费用，施工时如损坏地上 高压线、电线、地下管线光缆、邻近建筑物、构筑物，所发生费用由勘察人承担。

5.2.9施工场地清洁卫生要求：费用由勘察人承担。

5.2.10施工场地、水电及运输通道的修建和维护、清场等费用：由勘察人承担

5.2.11勘察人的用水水源及供水管线自行考虑，并负责相关费用。

5.2.12勘察人的临时占地租用费、临时用地的环保、恢复及所有临时性占地的青苗补偿及地面附着物发生的费用均由勘察人负责。

5.2.13勘察人在实施本合同工程所使用公共道路、水源、公共设施等必须保障发包人及其他人的财产、利益和权利免受损害，造成损坏的自费负责维修或赔偿。

5.2.14勘察人在进驻本工程勘察作业范围内时，应处理好所涉及的有关单位(含居民、农民等)之间的关系，应避免与之发生矛盾和冲突，否则，由此发生的一切后果和费用均由勘察人承担。

5.2.15勘察人必须文明、安全施工，在施工期间发生的一切人员伤亡和财产损失等责任事故和所发生的一切费用一概由勘察人承担。

5.2.16勘察人服务时间自委托书下达（或合同签订）之日起至工程竣工验收合格为止，期间设计或施工对勘察报告有不明确的，勘察人必须解释清楚甚至补钻以证明勘察报告的准确性。

5.2.17勘察人按合同规定时限交付勘察文件通过有关部门审查后，勘察人必须做好施工期间的后续服务。项目建设期间应设置勘察服务小组，专门负责后续服务，负责向发包人及施工单位进行地质勘察交底、处理有关勘察问题和参加竣工验收。接到发包人后续服务通知后，两小时内到现场提供服务。

5.2.18本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

第六条：违约责任

6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作条件而造成停、窝工或来回进出场地，工期按实际延误工日顺延。

6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。

6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费；完成的工作量超过50%时，则应按实际完成工作量向勘察人支付勘察费。

6.4发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应按未支付勘察人费用的万分之三向勘察人支付逾期违约金。

6.5由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，勘察人应按预算察费总额的千分之一向发包人支付违约金，逾期20天上，发包人还有权解除合同，要求双倍返还定金，并要求勘察人退回其他已付费用。

6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。

第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第八条：其他约定事项：

8.1 当因不可抗力因素导致中断勘察时，发包人将按照获得主管部门批复的文件，给予勘察人勘察费用结算。

8.2 勘察人应充分利用本项目已完成的勘察成果，如因勘察成果未能满足本次勘察目标时，应按照相关部门的要求，对发生部分内容给予计列。

第九条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意向发包人所在地人民法院诉讼解决。

第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章生后效；按规定到建设行政主管部门规定的审查部门备案。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式 捌 份，发包人肆份、勘察人肆份。

（以下无正文）

（签章页）

发包人名称：南宁纵横时代建设        勘察人名称：

投资有限公司                                   （盖章）

（盖章）

法定代表人：（签章）                 法定代表人：（签章）

委托代理人：（签字）                 委托代理人：（签字）

住    所：南宁市壮锦大道33号       住    所：

电    话：0771-4898991              电    话：0771-

传    真：0771-4898795             传    真：0771-

开户银行：农行南宁江南支行营业室         开户银行：

银行帐号：2001 9101 0400 18934          银行帐号：

日  期：   2020年   月   日          日  期： 2020年  月   日

# 第二部分 中标通知书

# 第三部分  投标函及附表

# 第四部分  技术标准和要求

# 第五部分  履约保证金缴纳证明

# 第六部分  企业变更证明

# 第二卷  勘察工作任务、勘察范围及技术规范

# 第四章  勘察工作任务

一、配合地震安全性评估钻孔、试验，满足设计单位提出的技术要求

二、拟针对本工程要求的特殊性提出有关的参考意见或建议。

三、其它要求：（由发包人提供）

## 第五章  勘察范围及技术规范

一、勘察范围：

招标人提供。

二、技术规范

本工程勘察按国家现行相关技术规范与标准执行。

## 第六章  评标原则及评标办法

评标原则和评标标准

本工程招标采用综合评分法评标定标，即通过对投标人的资质、业绩、企业信誉、投标报价、技术人员投入、服务承诺等进行综合评分，综合得分最高的投标人为中标人。为保证评标的公正性，评标委员会分为商务标评委和技术标评委，分别对投标文件的商务标、技术标进行评审。

一、评标原则

(一)评标委员会构成：本项目的评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数为五人。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评标委员会将以招标文件和投标文件为评定依据进行评审。

(三)评标办法：综合评分法。

二、评标方法

（一）对资格性和符合性检查合格的投标文件，采用综合评分法进行评审。

（二）综合评分的主要因素：价格、技术、服务、业绩等对招标文件的响应程度

（三）投标人汇总得分=该投标人的商务部分得分+技术部分得分。

三、评分细则

（一）初步评审

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 资格评审 标 准 | 营业执照复印件 | 具备有效的营业执照。 |
|  |  | 资质证书复印件 | 工程勘察专业类岩土工程（勘察）甲级或工程勘察综合类甲级资质 |
|  |  | 项目负责人 | 项目负责人具有注册岩土工程师，且具备工程类工程师及以上职称；投标单位依法为其缴纳的2020年1月-2020年3月社会保险金证明材料。 |
|  |  | 法定代表人身份证明或授权委托人身份证明 | 符合第七章投标文件格式附件2要求，并提供投标人为其缴纳2020年1月-2020年3月社会保险证明等材料 |
| 2.2 | 符 合 性 评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照复印件、资质证书复印件一致。 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人签字或盖印鉴或其委托代理人签字并加盖单位章。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求。 |
|  |  | 投标报价 | 符合第一章“投标须知”第8.1款规定。 |

（二）详细评审

商务部分评分表

| 序号 | 评分项目 | 标准分 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的能力和信誉 | 15分 | 1、2017年以来完成勘察费不少于200万元的市政工程类勘察项目，得7分。满分7分； |  |
|  |  |  | 2、通过ISO9001质量管理体系认证，得1分，满分1分； |  |
|  |  |  | 3、2017年至今获得国家级优秀工程勘察奖或国家优质工程奖，每项得3分；2018年至今获省级、自治区（直辖市）行政主管部门颁发的优秀工程勘察奖，每项得2分；2019年至今获设区地市级行政主管部门颁发优秀工程奖，每项得1分；满分6分。 |  |
|  |  |  | 4、具有有效的省（自治区或直辖市）及以上人民政府计量行政部门颁发的计量认证证书（CMA）得1分。 |  |
| 2 | 投标 报价 | 20分 | 在有效报价范围内，以投标人的投标报价算数平均值为基准价，投标人的投标报价与基准价的报价相比，每高1%扣0.4分，每低1%扣0.2分，扣完为止。投标人报价等于基准价时，得分为20分。 |  |
| 商务部分得分 |  | 35分 |  |  |

技术部分评分表

| 序号 | 评分项目 | 标准分 | 评分细则 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘察方案 | 32分 | 方案满足招标文件要求，科学合理，针对性强、可行性强，且能针对本工程勘察编制详勘方案。 | 好 | 22.1-32 |
|  |  |  |  | 一般 | 11.1-22 |
|  |  |  |  | 差 | 0-11 |
| 2 | 周期计划及进度控制方案 | 3分 | 有反映本标段勘察全过程的周期计划，能够全面、准确、清楚地描述本项目实施全过程，各关键工期均能满足招标文件要求；能详细描述各阶段的勘察重点及目标，描述合理、有针对性；能够结合本项目的特点，提出有针对性的进度控制方案，且内容全面、合理，可操作性强，便于组织实施。 | 好 | 2.1-3 |
|  |  |  |  | 一般 | 1.1-2 |
|  |  |  |  | 差 | 0-1 |
| 3 | 质量保证体系 | 3分 | 针对本项目的特殊性建立严格的质量保证体系，制定科学的质量保证措施，并有详细的描述。 | 好 | 2.1-3 |
|  |  |  |  | 一般 | 1.1-2 |
|  |  |  |  | 差 | 0-1 |
| 4 | 安全、文明保证措施 | 3分 | 针对本项目的特殊性制定科学的安全、文明保证措施，并有详细的描述。 | 好 | 2.1-3 |
|  |  |  |  | 一般 | 1.1-2 |
|  |  |  |  | 差 | 0-1 |
| 5 | 劳动力和技术力量投入计划及保证措施 | 4分 | 针对本项目特点制定劳动力和技术力量投入计划及保证措施 | 好 | 2.1-4 |
|  |  |  |  | 一般 | 1.1-2 |
|  |  |  |  | 差 | 0-1 |
| 6 | 对本项目合理化建议 | 4分 | 针对本标段勘察的重点与难点，提出具体的、有创意的合理化建议，并有针对性的措施 | 好 | 2.1-4 |
|  |  |  |  | 一般 | 1.1-2 |
|  |  |  |  | 差 | 0-1 |
| 7 | 拟投入人员 | 6分 | 拟投入本项目的技术人员配齐、合理，完全满足工作需要。 |  | 4.1-6 |
|  |  |  | 拟投入本项目的技术人员配齐、较好满足工作需要。 |  | 2.1-4 |
|  |  |  | 拟投入本项目的配备基本齐全、基本满足工作需要。 |  | 0-2 |
| 8 | 拟投入主要机械设备、仪器 | 6分 | 主要机械设备配置充分合理，状况好 |  | 5.1-6 |
|  |  |  | 主要机械设备配置较合理，状况良 |  | 2.1-5 |
|  |  |  | 主要机械设备配置基本勘察要求，状况一般 |  | 0-2 |
| 9 | 服务承诺书 | 4分 | 在施工建设服务中1小时能到现场处理工程施工中问题并有承诺书的得4分。 |  | 4 |
|  |  |  | 承诺在4小时内到现场处理施工问题的得2分。 |  | 2 |
| 技术得分 |  | 65分 |  |  |  |

# 第三卷  投标文件格式

- 第七章  投标文件格式

资格审查部分（或商务部分或技术部分）

投标书封面格式

（项目名称）

投标文件

项目编号：

投标文件内容：  投标文件资格审查部分（或商务部分或技术部分）

投   标   人：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日期：         年          月        日

附件1、  法定代表人资格证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性     别：

年    龄：                          职     务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

附件2  法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件

本授权委托书声明：我 （姓名）系                   （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的          （姓名）为我公司签署            （项目名称）的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：         （签字或盖章）性别 ：    年龄：______

身份证号码：                    职务：

投标人：                                  （盖单位章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：              年     月     日

【备注：附法定代表人身份证明及委托代理人身份证等材料的复印件、投标人为其缴纳2020年1月-2020年3月社会保险证明等材料；3、以上材料复印件均须加盖投标人单位公章】

附件3、投  标  函

投标函

致                             （招标人）：

我公司通过下面的签署在此表示将按照贵方     （项目编号）的招标文件要求为       （项目名称）工程提供岩土工程勘察服务的我方的技术文件与商务文件。我方的勘察费的报价为浮动系数     %（此报价已包括但不限于勘察设备，实施和完成本项目的岩土勘察工作所需的劳务费，技术服务费，岩土钻孔取样、岩土检测试验(满足设计要求)、勘察报告、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用：包括但不限于办理勘察相关许可、接通至现场道路、水电、水上作业用船、青苗（树木）赔偿费、查明勘察点的地下埋藏物、拆除地下障碍物、临时用地、临时交通道路、临建设施、配合地震安全性评估而产生的相关费用等与勘察作业相关一切费用，以及交通，管理，通讯，保险，税费和利润）。

在投标有效期内和在勘察合同结束之前，我方有义务遵守我方的投标文件。

投标人名称：                        （盖单位章）

法人代表人或授权代理人：          （签字或盖章）

日期：          年    月    日

附件4、  拟投入本项目人员情况汇总表

| 名 称 | 姓 名 | 年龄 | 职称或职务 | 主要经历、经验及承担过的项目 | 岗位证书或职称证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部 |  |  |  |  |  |
| 1、技术主管 |  |  |  |  |  |
| 2、其他人员 |  |  |  |  |  |
| 3、……… |  |  |  |  |  |
| 二、现场 |  |  |  |  |  |
| 1、勘察负责人 |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |
| 投入的勘察人员 |  |  |  |  |  |

附注：1、拟投入人员的资格证书（含注册证书）、职称证书等相关证明复印件；

2、投标人为上述人员依法缴纳的2020年1月-2020年3月社会保险证明材料复印件。

3、上述材料复印件均需加盖公章。

附件5、  项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  | 从事勘察工作年限 |  |  |  |  | 证书号 |  |  |
| 已 完 成 勘 察 项 目 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业 主 | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  | 担负技术职务 |  | 工程效果 |  |

附：1、项目负责人的资格证书（含注册证书）、职称证书等复印件。项目负责人必须为投标人本单位人员，以证书所署单位或以发证单位出具、正在变更的证明为准；

2、投标人为其依法缴纳的2020年1月-2020年3月社保证明材料复印件；

3、上述材料复印件均需加盖公章。

附件6、  拟投入主要机械设备、仪器

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 使用 部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件7、 2017年至今来承担近似规模工程勘察任务工作情况表

| 工程名称 | 发包人名称 | 工程概况 | 工程地点 | 勘探费用（万元） | 发包人评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、近似规模工程指：2017年以来承担不少于200万元的市政道路工程类勘察项目；2、以签订的合同复印件为准。3、上述材料复印件均需加盖公章。