## 第二章  采购需求

| 项号 | 采购标的内容 | 数量 | 项目需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制防城港市防城区滩营乡顶珠矿区建筑用花岗岩矿等6个采矿权出让前期技术方案 | 1项 | （一）概况 根据《防城港市矿产资源总体规划（2016-2020年）》和《防城港市市辖城区砂石资源开发专项规划（2016-2020年）》，为合理利用矿产资源，整治矿山“小、散、乱”局面，发挥矿产资源规划的宏观调控作用，采购人开展防城港市防城区滩营乡顶珠矿区建筑用花岗岩矿等6个采矿权出让前期技术方案编制工作。 （二）项目内容 1.防城区滩营乡顶珠矿区建筑用花岗岩矿面积为0.2294㎞²、防城区那梭镇炮台木山岭建筑用砂岩矿面积0.4551㎞²、防城区滩营乡山中矿区建筑用花岗岩矿面积0.4069㎞²、防城区滩营乡那勇矿区建筑用花岗岩矿面积0.5821㎞²、防城区滩营乡平旺村那垌建筑用花岗岩矿面积0.6264㎞²、防城区滩营乡那连村那古建筑用花岗岩矿面积0.2606㎞²，具体坐标范围在中标后由项目业主委托明确。 2.须按规范要求编制完成上述6个矿区的《矿产资源开发利用与保护总体方案》（以下简称《总体方案》），《总体方案》包括资源储量详查、矿产资源开发利用、矿山地质环境保护与土地复垦内容。 （三）技术要求 供应商需按照《总体方案》相关技术规范进行编写，最终成果必须符合国家相关技术规范要求并通过评审及备案。 （四）服务要求 1.对上述6个矿区实地详查，编制详查设计，明确钻孔参数，收集、分析、整理相关勘查数据资料，按照规范、规程编制《总体方案》文本和相关图、表，提交报告纸质文本（4份）和相关图、表，制作数据电子文档（1份）。 2.项目成果提交给防城港市自然资源行政主管部门，由其组织相关部门审查，听取意见，并作相关修改和完善，保证通过专家评审并备案。 （五）其他要求： 1.支付方式：分两期支付。签订合同之日起10个工作日内，采购人支付给中标人总费用的40%；在中标人提交经评审通过的《总体方案》后10个工作日内，采购人需付清剩余的60%费用。待中标人开具相应数额的正式发票给采购人后，采购人再支付费用。 2.成果报告交付期：中标人于签订合同之日起 2个月内向采购人提交符合相关技术要求的报告。 3.合同签订期：自中标通知书发出之日起 30日内。 4.验收：通过采购人及相关部门评审。 5.供应商须在投标文件中提供工作方案和服务承诺方案（由供应商根据项目情况及评标办法自拟）以供评标，否则投标无效。 6.以上“项目需求”的内容如有负偏离的，投标无效。 7.本项目合同实施过程中需要对样矿进行检测，投标人应具备检测能力。 |