南宁市西乡塘区政府采购

资格预审文件

项目名称：西乡塘区市政道路工程PPP项目

项目编号：NNZC2020-G3-00020-XXTQ

项目实施机构：南宁市西乡塘区住房和城乡建设局

采购代理机构：南宁市西乡塘区政府集中采购中心

日期：2020年12月

目  录

第一章 资格预审公告	3

第二章 申请人须知	11

第三章 项目采购需求	19

一、项目概况	19

二、采购需求	19

三、项目运作模式	20

四、项目交易结构	20

五、其他要求	21

第四章 资格预审申请文件	22

一、资格预审申请函	25

二、联合体协议书（如有）	26

三、法定代表人身份证明	27

四、法定代表人授权委托书	28

五、申请人基本情况表	29

六、基本条件	30

七、近三年财务状况表	32

第五章 资格预审标准及方法（合格制）	33

1.审查方法	34

2.审查标准	34

3.审查程序	34

4.审查结果	35

- 第一章 资格预审公告

项目概况

西乡塘区市政道路工程PPP项目招标项目的潜在资格预审申请人应在广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）本项目的信息公告处下载领取资格预审文件，并于2021年1月22日09点30分（北京时间）前提交申请文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：NNZC2020-G3-00020-XXTQ

2.项目名称：西乡塘区市政道路工程PPP项目

3.采购方式：■公开招标  □邀请招标

4.项目授权主体：南宁市西乡塘区人民政府

5.项目实施机构：南宁市西乡塘区住房和城乡建设局

6.政府方出资代表：本项目政府方不出资

7.预算金额（项目总投资）：6049.84万元

8.最高限价：无

9.采购需求

9.1招标范围

采购内容为项目的投（融）资、建设、运营维护。

9.2投资规模

根据项目可行性研究报告，PPP合作范围内项目估算总投资约6049.84万元，其中工程费用4812.96万元，工程建设其他费686.89万元，预备费549.99万元。由于可行性研究报告中未包含建设期利息，建设期利息计算后为114.66万元，因此，含建设期利息总投资约为6164.50万元。项目建设所需资金通过PPP模式由社会资本自有资金和银行贷款等方式筹措解决。

各子项目投资估算如下表：

子项目投资估算汇总表（单位：万元）

| 序号 | 项目名称 | 投资额 | 工程费用 | 工程建设其他费 | 预备费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 美的慧城南侧东西向规划道路工程 | 711.95 | 557.23 | 90 | 64.72 |
| 2 | 美的慧城中段南北向规划道路工程 | 2818.49 | 2259.27 | 302.99 | 256.23 |
| 3 | 家乐街（吉兴西路－安和街）工程 | 1872.41 | 1490.55 | 211.64 | 170.22 |
| 4 | 家乐街中段东西向规划路工程 | 646.99 | 505.91 | 82.26 | 58.82 |
| 合计 |  | 6049.84 | 4812.96 | 686.89 | 549.99 |

9.3建设内容

项目合作内容为美的慧城南侧东西向规划道路工程、美的慧城中段南北向规划道路工程、家乐街（吉兴西路－安和街）工程项目、家乐街中段东西向规划路工程等4个子项目的投资建设、运营维护、移交等。

社会资本方应保证按时、足量提供满足相关标准的基础设施。

9.4项目主要产出说明

根据各子项目可行性研究报告，本项目实施内容包括了4个子项目，建设规模与内容如下（具体见项目可行性研究报告）：

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 产出说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 美的慧城南侧东西向规划道路工程 | 秀安路片区 | 本项目道路等级为城市支路，设计速度30km/h，路线总长0. 352697km，道路红线宽度12m。 |
| 2 | 美的慧城中段南北向规划道路工程 |  | 本项目道路等级为城市支路，设计速度30km/h，路线总长0.436959km，道路红线宽度20m。 |
| 3 | 家乐街（吉兴西路－安和街）工程项目 | 安吉片区 | 本项目道路等级为城市支路，设计速度30km/h，路线总长0.311786km，道路红线宽度20m。 |
| 4 | 家乐街中段东西向规划路工程 |  | 本项目道路等级为城市支路，设计速度30km/h，路线总长0.42329km，道路红线宽度20m。 |

除项目建设产出外，本项目运营维护期对以上项目设施进行养护，包括：路面、雨污水管网、路灯、绿化及其它附属设施等。

9.5项目回报机制

本项目为市政道路项目，不具备收益能力，本项目回报机制为“政府付费”。

10.合同履行期

本项目合作期11年，其中项目整体建设期暂定1年，运营维护期10年。实际建设期的缩短或延长不影响运营维护期。项目整体建设期（指从项目范围内第一个子项目开工日起至项目范围内最后一个子项目竣工验收合格之日或投入使用之日止）跨度原则上不超过1年，各子项目自通过竣工验收或投入使用之日的次日起进入运营维护期，每个子项目运营维护期均为10年。如个别子项目1年内无法完成竣工验收或投入使用的，不影响其余子项目进入运营维护期并正常获取政府付费。

11.本项目接受联合体投标，联合体数量不超过两家。

- 二、申请人的资格要求

1.申请人应具备的基本条件（以联合体形式申请资格预审的，联合体成员均需满足）

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

1.7对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

1.8本级政府所属的各类融资平台公司、融资平台公司参股并能对其经营活动构成实质性影响的国有企业不得作为社会资本参与本次采购活动。

2.财务状况要求

2.1申请人须财务状况良好，具备为本项目投资及多渠道融资的资源和经验，须提供不低于1300万元的存款证明材料以及不低于6000 万元的融资能力证明资料（注：证明资料为：①银行在提交资格预审申请文件截止时间前1个月内出具的不低于1300万元合法有效的存款证明；②银行出具的不低于6000万元的合法有效的贷款或融资意向书／函／合同／协议或授信证明）；若为联合体的，以联合体牵头人为准。

2.2申请人须提供近三年（2017、2018、2019年）经第三方审计的审计报告或财务报告关键部分，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。如申请人注册时间截至资格预审申请文件递交截止日不足一年的，提供公司章程（复印件）即可；申请人如为联合体，则联合体牵头人、各成员均需要提供。

2.3（1）申请人需提供2020年1月至2020年12月中任意1个月的依法缴纳税费的凭据复印件；无纳税记录的，应提供由申请人所在地的税务部门出具的免税证明复印件。从取得营业执照时间起到递交资格预审申请文件截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据复印件。（2）申请人需提供2020年1月至2020年12月中任意1个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；无缴费记录的，应提供由申请所在地行政主管部门出具的依法免缴社保费证明复印件。从取得营业执照时间起到递交资格预审申请文件截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件。申请人如为联合体，则联合体牵头人、各成员均需要提供。

3.对申请人的资质要求：

（1）申请人具有独立法人资格和有效的营业执照。申请人如为联合体，则联合体牵头人、各成员均需要提供。

（2）具备建设主管部门颁发的有效的市政公用工程施工总承包三级及以上资质和安全生产许可证。如申请人为联合体，则根据联合体协议书联合体中承担施工任务的一方满足即可。

- 三、领取资格预审文件

时间：2020年12月31日至2021年1月7日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午9点至12点，下午1点30分至4点30分（北京时间，法定节假日除外）。

地点：本项目不发放纸质文件，供应商自行在广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）本项目的信息公告处下载。

- 四、资格预审申请文件的组成及格式

具体详见资格预审文件。

- 五、资格预审的审查方法

合格制。

- 六、拟邀请参加投标的供应商数量

6.1邀请全部通过资格预审的供应商参加投标。

6.2本项目为公开招标资格预审，项目有3 家以上（含3家）社会资本通过资格预审的，项目实施机构可以继续开展采购文件准备工作；项目通过资格预审的社会资本不足3家的，项目实施机构应当在调整资格预审公告内容后重新组织资格预审；项目经重新资格预审后合格社会资本仍不够3家的，可以依法变更采购方式。

- 七、申请文件提交

为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，根据南宁市财政局《关于做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》（南财采〔2020〕12号）要求，现对本项目相关事项通知如下：

1.本项目资格预审截止（开标）时间为：2021年1月22日9：30分。

2.本项目的资格预审申请文件通过邮寄快递的方式送达。

（一）接收邮寄快递包裹的时间为工作日8：00～12：00；15:00～18:00。资格预审申请文件必须在投标截止时间前送达，且须交由南宁市西乡塘区政府集中采购中心当面签收。南宁市西乡塘区政府集中采购中心签收邮寄包裹的时间即为申请人资格预审申请文件的送达时间，逾期送达的资格预审申请文件无效，后果由申请人自行承担。

（二）南宁市西乡塘区政府集中采购中心将在投标截止时间前2小时（即7时30分）统一将收到的资格预审申请文件运送至南宁市公共资源交易中心，以确保本项目能在资格预审截止（开标）时间准时开标。申请人应充分预留资格预审申请文件邮寄、送达所需要的时间。为确保疫情防控期间邮寄包裹能及时送达，应选择邮寄运送时间有保障的快递公司寄送资格预审申请文件。

（三）申请人在按照资格预审申请文件的要求装订、密封好资格预审申请文件后，应使用不透明、防水的邮寄袋（或箱）再次包裹已密封好的资格预审申请文件，并在邮寄袋（或箱）上粘牢注明项目名称、项目编号、有效的电子邮箱等内容的纸质表格（表格格式详见附件），工作人员将依据此信息将邮寄袋（或箱）提交该项目的开标评标环节。如南宁市西乡塘区政府集中采购中心收到的邮寄包裹未按上述要求进行标识，造成无法将资格预审申请文件提交至该项目开标评标环节的，由此产生的后果由申请人自行承担。

（四）南宁市西乡塘区政府集中采购中心在收到资格预审申请文件的邮寄包裹后，第一时间按照申请人在邮寄包裹上所预留的电子邮箱告知资格预审申请文件收件情况，请申请人务必确保所预留的电子邮箱的有效性，并注意查收邮件。

（五）资格预审申请文件邮寄地址：南宁市衡阳西路11号西乡塘区政府副楼三楼

收件人：吴鹏伟

联系电话：0771-3804620

3. 申请人不参加现场开标活动。

（一）开标当天申请人务必保持电话畅通。如果评标过程中需要申请人对资格预审申请文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会会通知申请人在规定的时间内通过电子邮件、传真等方式提交。申请人所提交的澄清、说明或者补正等材料必须加盖申请人的公章确认。

（二）如申请人未按上述要求填写联系电话、传真号码或电子邮箱，致使南宁市西乡塘区政府集中采购中心或评标委员会在项目评标期间无法与申请人取得联系的，或因自身原因未能保持电话畅通或未按评标委员会要求提交澄清、说明或者补正的，后果由申请人自行承担。

- 八、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 九、其他补充事宜

本次资格预审公告及针对资格预审文件的澄清、修改在以下媒体发布：

- 广西壮族自治区政府采购网zfcg.gxzf.gov.cn、南宁政府采购网zfcg.nanning.gov.cn、南宁市公共资源交易中心网https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/、南宁市西乡塘区政府门户网站www.xxtq.gov.cn

- 十、凡对本次资格预审提出询问，请按以下方式联系：

1.项目实施机构信息

名称：南宁市西乡塘区住房和城乡建设局

地址：南宁市鲁班路南路金水湾花园51-1号

联系人：蓝常凌

联系电话: 0771-3924300

2.采购代理机构信息

名称：南宁市西乡塘区政府集中采购中心

地址：南宁市衡阳西路11号西乡塘区政府副楼三楼

联系方式：0771-3805283

3.项目联系方式

项目联系人：吴鹏伟

联系电话：0771-3805283

4.政府采购监督管理机构

名称：南宁市西乡塘区人民政府采购管理办公室

联系电话：0771-3130365

- 第二章 申请人须知

申请人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 项目实施机构 | 名称：南宁市西乡塘区住房和城乡建设局 地址：南宁市鲁班路南路金水湾花园51-1号 联系人：蓝常凌 联系电话：0771-3924300 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：南宁市西乡塘区政府集中采购中心 地址：南宁市衡阳西路11号西乡塘区政府副楼三楼 联系人：吴鹏伟 联系电话：0771-3805283 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 西乡塘区市政道路工程PPP项目 |
| 1.1.5 | 项目主要产出说明 | 见本项目资格预审公告 |
| 1.1.6 | 项目合作期 | 见本项目资格预审公告 |
| 1.2 | 申请人资格要求 | 见资格预审公告 |
| 1.2.2 | 是否接受联合体资格预审申请 | 接受。联合体投标时，应满足下列要求： 1.联合体各方应在联合体协议中明确各自的分工（联合体牵头人须承诺持股比例最高），联合体最多由2家组成。 2.联合体各方应当签订联合体协议书，其中联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。 3.联合体各方的子公司及其控股公司不得以自己名义单独参与同一项目的投标，也不得组成新的联合体参与同一标段的投标。 4.联合体中有同类资质的企业按照联合体协议书分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的企业确定联合体资质等级。 |
| 1.2.3 | 信用查询 | 项目实施机构或采购代理机构对申请人进行信用查询： 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 信用查询时间：资格审查时。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 2.2.1 | 申请人要求澄清资格预审文件的截止时间 | 递交资格预审申请文件截止日7天前 |
| 2.2.2 | 项目实施机构澄清资格预审文件的截止时间 | 递交资格预审申请文件截止日3天前 |
| 2.3.1 | 项目实施机构修改资格预审文件的截止时间 | 递交资格预审申请文件截止日3天前 |
| 3.3.1 | 签字或盖章要求 | 资格预审申请文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并在资格预审申请文件中要求签字或盖章的部分由申请人的法定代表人（如为联合体投标的，由联合体牵头人的法定代表人）签字或盖章或经法定代表人正式授权的代表签字或盖个人印章。如为授权代表签字，则须以第四章“资格预审格式”规定的格式出具“授权书”原件并附在资格预审申请文件中。资格预审文件的副本可采用签字盖章后的正本的复印件。 以联合体名义参与的，除联合体协议书、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书等资格预审文件要求联合体各方分别盖章的资料外，其余需要申请人盖章的地方均由联合体牵头人盖章即可，无需逐页签字盖章。 |
| 3.3.2 | 资格预审申请文件份数 | 正本1份，副本6份 |
| 3.3.3 | 资格预审申请文件的装订要求 | 采用A4幅面的纸张进行编制，遇到有大于A4幅面的图文材料时，应按A4幅面进行折叠,胶装，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 4.1.1 | 资格预审申请文件密封要求 | 申请人应将资格预审文件正本和副本放在同一个密封袋中密封；密封袋的封口处须加盖资格预审申请人公章或密封章，并按封套格式要求标注密封袋封面。若为联合体，联合体牵头人盖公章或密封章即可。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 项目名称： 项目编号： 申请人名称： 申请人（联合体牵头人）地址： 申请人（联合体牵头人）的联系方式： 并注明“在2021年 月 日 时 分前不得开启” 以联合体名义参与的，申请人名称应写明“XXXX”、“XXXX、……”联合体字样，如“A公司”、“B公司、……”联合体，联合体牵头方盖章即可。 |
| 4.2.1 | 申请截止时间 | 2021年 1月22日上午9时30分 |
| 4.2.2 | 递交资格预审申请文件的地点 | 见本项目资格预审公告 |
| 4.2.3 | 是否退还资格预审申请文件 | 否 |
| 5.1 | 评审小组 | 项目实施机构、采购代理机构应当成立评审小组，负责PPP项目采购的资格预审和评审工作。评审小组由项目实施机构代表和评审专家共7人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评审小组成员总数的2/3。评审专家可以由项目实施机构自行选定，但评审专家中至少应当包含1名财务专家和1名法律专家。项目实施机构代表不得以评审专家身份参加项目的评审。 |
| 5.2 | 资格审查方法 | 合格制 |
| 6.1 | 发布媒体 | 见本项目资格预审公告 |

- 总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、关于印发《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》的通知（财库[2014]215号）及政府采购其它相关法规，本招标项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有兴趣承担本项目的申请人提出资格预审申请。

1.1.2本项目实施机构：见申请人须知前附表。

1.1.3本项目采购代理机构：见申请人须知前附表。

1.1.4本项目名称：见申请人须知前附表。

1.1.5项目主要产出说明：见申请人须知前附表。

1.1.6项目合作期：见申请人须知前附表。

1.2申请人资格要求

1.2.1申请人应具备承担本项目的基本条件、能力。见本项目资格预审公告。

1.2.2联合体申请人应具备的条件：见申请人须知前附表。

1.2.3申请人不得存在下列情形之一：

（1）被责令停业的；

（2）被暂停或取消投标资格的；

（3）财产被接管或冻结的；

（4）在最近三年经营活动中有严重违法记录。

（5）不具备资格预审文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询由采购人或采购代理机构在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)对申请人资格审查时进行，查询规则见“申请人须知前附表”）

1.3语言文字

除专用术语外，来往文件均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.4费用承担

申请人准备和参加资格预审发生的费用自理。

- 资格预审文件

2.1资格预审文件的组成

2.1.1本次资格预审文件包括资格预审公告、申请人须知、项目采购需求、资格预审申请文件格式、资格预审评审标准及方法，以及根据本章第2.2款对资格预审文件的澄清和第2.3款对资格预审文件的修改。

2.1.2当资格预审文件、资格预审文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2资格预审文件的澄清

2.2.1申请人应仔细阅读和检查资格预审文件的全部内容。如有疑问，应在申请人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、传真等可以有形表现所载内容的形式，下同），要求项目实施机构对资格预审文件进行澄清。

2.2.2项目实施机构应在申请人须知前附表规定的时间前对资格预审文件进行澄清，但不指明澄清问题的来源。

2.3资格预审文件的修改

2.3.1在申请人须知前附表规定的时间前，项目实施机构可以修改资格预审文件。在申请人须知前附表规定的时间后修改资格预审文件的，项目实施机构应相应顺延申请截止时间。

- 资格预审申请文件的编列

3.1资格预审申请文件的编列要求

3.1.1资格预审申请文件应按第四章“资格预审申请文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，并作为资格预审申请文件的组成部分。

3.1.2法定代表人授权委托书必须由法定代表人签字或盖章。

3.2资格预审申请文件的装订、签字

3.2.1申请人应按要求编制完整的资格预审申请文件，用不褪色的材料书写或打印，并由申请人的法定代表人（或其委托代理人）按资格预审文件中的相关规定进行签字或盖章或加盖单位公章。资格预审申请文件中的任何改动之处应加盖单位公章或由申请人的法定代表人（或其委托代理人）签字确认。签字或盖章的具体要求见申请人须知前附表以及第四章“资格预审申请文件格式”中的规定。

3.2.2资格预审申请文件正本一份，副本份数见申请人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样。当正本和副本不一致时，以正本为准。

3.2.3资格预审申请文件正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见申请人须知前附表。

- 资格预审申请文件的递交

4.1资格预审申请文件的密封和标识

4.1.1具体要求见申请人须知前附表。

4.1.2未按要求密封和加写标记的资格预审申请文件，项目实施机构不予受理。

4.2资格预审申请文件的递交

4.2.1申请截止时间：见申请人须知前附表。

4.2.2申请人递交资格预审申请文件的地点：见申请人须知前附表。

4.2.3除申请人须知前附表另有规定的外，申请人所递交的资格预审申请文件不予退还。

4.2.4逾期送达或者未送达指定地点的资格预审申请文件，项目实施机构不予受理。

- 资格预审申请文件的审查

5.1由采购代理机构工作人员开启资格预审申请文件。

5.2评审小组

5.2.1资格预审申请文件由评审小组负责审查。评审小组参照本次资格预审文件、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》等相关法规、政策的规定组建。评审小组由项目实施机构代表和评审专家共5人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评审小组成员总数的2/3。评审专家可以由项目实施机构自行选定，但评审专家中至少应当包含1名财务专家和1名法律专家。项目实施机构代表不得以评审专家身份参加项目的评审。

5.3资格预审

5.3.1评审小组根据申请人须知前附表规定的方法和“资格审查办法”中规定的审查标准，对所有已受理的资格预审申请文件进行审查。没有规定的方法和标准不得作为审查依据。

- 通知和确认

6.1通知

项目实施机构应在申请人前附表规定的媒体上发布资格预审结果。

6.2申请人的资格改变

通过资格预审的申请人资格条件发生变化，使其不再实质上满足第五章“资格预审标准及方法”规定标准的，其投标不被接受。

- 纪律与监督

7.1严禁贿赂

严禁申请人向项目实施机构、评审小组成员和与审查活动有关的其他工作人员行贿。

7.2不得干扰资格审查工作

申请人不得以任何方式干扰、影响资格预审的审查工作，否则将导致其不能通过资格预审。

7.3保密

项目实施机构、评审小组成员，以及与审查活动有关的其他工作人员应对资格预审申请文件的审查、比较进行保密，不得在资格预审结果公布前透露资格预审结果，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关情况。

7.4投诉

申请人和其他利害关系人认为本次资格预审活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 质疑和投诉

8.1申请人认为资格预审文件、采购过程或预审结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向项目实施机构、采购代理机构提出质疑。权益受到损害之日是指：

（1）对资格预审文件提出质疑的，为收到资格预审文件之日或者资格预审文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对预审结果提出质疑的，为预审结果公告期限届满之日。

申请人对项目实施机构、采购代理机构的质疑答复不满意，或者项目实施机构、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

8.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述资格预审文件、采购过程或预审结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、法律依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

申请人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）申请人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

申请人为自然人的，应当由本人签字；申请人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人或自然人）、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

8.3投诉的权利。质疑供应商对项目实施机构、采购代理机构的答复不满意，或者项目实施机构、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向资格预审文件规定的财政部门提起投诉。

- 第三章 项目采购需求

- 一、项目概况

1.1项目授权主体：南宁市西乡塘区人民政府

1.2项目实施机构：南宁市西乡塘区住房和城乡建设局

1.3政府方出资代表：无

1.4项目名称：西乡塘区市政道路工程PPP项目

- 二、采购需求

2.1招标范围

采购内容为项目的投（融）资、建设、运营维护。

2.2投资规模

根据项目可行性研究报告，PPP合作范围内项目估算总投资约6049.84万元，其中工程费用4812.96万元，工程建设其他费686.89万元，预备费549.99万元。由于可行性研究报告中未包含建设期利息，建设期利息计算后为114.66万元，因此，含建设期利息总投资约为6164.50万元。项目建设所需资金通过PPP模式由社会资本自有资金和银行贷款等方式筹措解决。

2.3建设内容

项目合作内容为美的慧城南侧东西向规划道路工程、美的慧城中段南北向规划道路工程、家乐街（吉兴西路－安和街）工程项目、家乐街中段东西向规划路工程等4个子项目的投资建设、运营维护、移交等。

社会资本方应保证按时、足量提供满足相关标准的基础设施。

2.4项目主要产出说明

根据各子项目可行性研究报告，本项目实施内容包括了4个子项目，建设规模与内容如下（具体见项目可行性研究报告）：

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 产出说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 美的慧城南侧东西向规划道路工程 | 秀安路片区 | 本项目道路等级为城市支路，设计速度30km/h，路线总长0. 352697km，道路红线宽度12m。 |
| 2 | 美的慧城中段南北向规划道路工程 |  | 本项目道路等级为城市支路，设计速度30km/h，路线总长0.436959km，道路红线宽度20m。 |
| 3 | 家乐街（吉兴西路－安和街）工程项目 | 安吉片区 | 本项目道路等级为城市支路，设计速度30km/h，路线总长0.311786km，道路红线宽度20m。 |
| 4 | 家乐街中段东西向规划路工程 |  | 本项目道路等级为城市支路，设计速度30km/h，路线总长0.42329km，道路红线宽度20m。 |

除项目建设产出外，本项目运营维护期对以上项目设施进行养护，包括：路面、雨污水管网、路灯、绿化及其它附属设施等。

2.5项目回报机制

本项目为市政道路项目，不具备收益能力，本项目回报机制为“政府付费”。

2.7合同履行期

本项目合作期11年，其中项目整体建设期暂定1年，运营维护期10年。实际建设期的缩短或延长不影响运营维护期。项目整体建设期（指从项目范围内第一个子项目开工日起至项目范围内最后一个子项目竣工验收合格之日或投入使用之日止）跨度原则上不超过1年，各子项目自通过竣工验收或投入使用之日的次日起进入运营维护期，每个子项目运营维护期均为10年。如个别子项目1年内无法完成竣工验收或投入使用的，不影响其余子项目进入运营维护期并正常获取政府付费。

- 三、项目运作模式

本项目应当采用政府与社会资本合作（PPP）模式。

- 四、项目交易结构

本项目交易结构图如下：

- 五、其他要求

5.1申请人所提供的全部资料必须真实、准确、详细，以便项目实施机构做出正确的判断，申请人须完全依据本资格预审文件中的要求，对所递交的资格预审申请文件负责。

5.2评审小组将通过评审的形式选择资格预审合格的申请人作为本项目的投标人。

5.3申请人应承担其资格预审申请文件编写与递交所涉及的一切费用，在任何情况下，项目实施机构对上述费用均不负任何责任。资格预审申请文件不予退回。

- 第四章 资格预审申请文件

资格预审申请文件封面或扉页

正/副本

西乡塘区市政道路工程PPP项目

社会资本方采购

资格预审申请文件

申请人（独立申请人或联合体）名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2020年   月   日

- 目录（自拟）

- 一、资格预审申请函

南宁市西乡塘区住房和城乡建设局 （项目实施机构）：

1、按照资格预审文件的要求，我方       （独立申请人或联合体名称）递交的资格预审申请文件及有关资料，用于你方 南宁市西乡塘区住房和城乡建设局 （项目实施机构）审查我方参加 西乡塘区市政道路工程PPP项目（项目名称）招标的投标资格。

2、我方在此声明，所递交的资格预审申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

3、我方已完全审阅资格预审文件中的各项需求，包括澄清及修改文件，我方完全理解并同意资格预审文件内容，资格预审文件最终解释权归项目实施机构。

申请人(独立申请人或联合体名称)：                          （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                                （签字或盖章）

电话(独立申请人或联合体牵头人)：

传真(独立申请人或联合体牵头人)：

申请人(独立申请人或联合体牵头人)地址：

2020年  月  日

注明：如为联合体投标时，则此申请函须联合体各方在规定地方按要求签字或盖章。

- 二、联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成   （联合体名称），共同参加 南宁市西乡塘区住房和城乡建设局 （招标人名称）组织的 西乡塘区市政道路工程PPP项目 （项目名称）（项目编号：            ）资格预审活动。现就联合体参与资格预审活动事宜订立如下协议：

1、              （某成员单位名称）为联合体牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本资格预审活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体各方一致同意，联合体各成员方将对其在参与本项目资格预审活动中所产生的一切责任和风险，向采购人承担连带法律责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

(明确联合体各方内部职责分工，联合体牵头人须承诺持股比例最高）。

牵头人名称：                                            （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                                （签字或盖章）

成员一名称：                                            （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                                （签字或盖章）

2020年  月  日

注：1、本协议书由委托代理人签字或盖个人印章的，应附法定代表人授权委托书。

2、联合体根据成员数量自行填写。

- 三、法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

成立时间：   年   月   日

经营期限：

姓名：     性别：     年龄：      职务：

系      （申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

申请人：                 （盖单位公章）

2020年   月   日

注明：如为联合体投标时，则此身份证明文件须联合体各方分别提供并各自加盖单位公章。

- 四、法定代表人授权委托书

（独立投标人或联合体牵头人格式）

致：【】（采购代理机构名称）

本人   （姓名），身份证号码为   ，系   （此处请填写独立申请人或联合体牵头人公司名称）的法定代表人，现授权委托   （姓名）（身份证号码:   ），以   （此处请填写独立申请人或联合体名称）的名义参加 西乡塘区市政道路工程PPP项目 （项目名称）（项目编号：   ）的资格预审活动。该授权代表在资格预审活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均代表本公司（含联合体）的行为，与本人的行为具有同等的法律效力。本公司将承担授权代表行为的一切法律责任和全部后果。

委托期限：自本委托书签署之日起至采购有效期满。

授权代表无转委托权。

申请人（独立申请人或联合体牵头人）名称：

（独立申请人或联合体牵头人公章）

法定代表人：                                       （签字或盖章）

授权代表：                                         （签字或盖章）

日期：2020年   月   日

注：

1.后附独立申请人或联合体牵头人法定代表人和授权代表身份证复印件，并加盖公章。

2.本授权委托书若联合体参与资格预审，仅需联合体牵头人提供。

- 五、申请人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 法定代表人 |  | 电 话 |  |
| 联系人 |  | 电 话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |
| 基本账户号码 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：

1.如为联合体，各成员方必须单独填写此表，并加盖本单位公章。

2.附企业有效的营业执照、组织机构代码证（三证合一的单位只需提供营业执照副本）、资质证书副本（如有）、安全生产许可证副本（如有）的复印件。

- 六、承诺函

承诺函

（如为联合体，联合体各方均须提供）

致：南宁市西乡塘区住房和城乡建设局

资格预审申请人   （此处请填写独立申请人或联合体名称）在此郑重承诺：

- 我方具有独立承担民事责任的能力。

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 我方具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

- 我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

- 我方不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他申请人同时参与本项目资格预审申请的行为，作为同一联合体的各成员方除外。

- 我方不存在与其他申请人同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为本项目授权代表的行为。

- 我方未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，不属于被限制或禁止参加本项目资格预审的申请人。

- 我方不是无力清偿债务者、财产没有处于受接管、冻结、破产等不良状态，其业务没有处于被法院采取强制措施或管制的状态，其经营活动没有被中止，并且没有因上述事件而成为法律诉讼中的对象。

- 我方（含我方联合体各方）未再以自己名义单独或加入其他联合体参加资参加资格预审。

- 我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

我方在本次资格预审申请过程中提供或披露的全部资料和信息均为真实的、准确的。如因提供的资料和信息不真实、不准确，资格预审申请人将对由此产生的一切损害、损失承担全部责任。

资格预审申请人（独立申请人或联合体各成员）名称：

（独立申请人或联合体成员方公章）

法定代表人或授权代表：                             （签字或盖章）

日期：2020年   月   日

注：除另有要求提供的资料外，提供此承诺函，承诺函中所提供的相关承诺即视为对资格条件中的相关要求作出了应答，无须另外单独应答。

备注：以联合体形式申请资格预审的，联合体成员均需提供。

- 七、近三年财务状况表

申请人须提供近三年（2017、2018、2019年）经第三方审计的财务报告和审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。如申请人注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，提供公司章程（复印件）即可；申请人如为联合体，则联合体牵头人、各成员均需要提供。

- 第五章 资格预审标准及方法（合格制）

资格审查办法前附表

| 条款号 | 审查因素 | 审查标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 初步审查标准 | 申请人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 申请函签字盖章 | 由法定代表人或其委托代理人签字或盖章或加盖单位公章 |
|  |  | 申请文件格式 | 符合第四章“资格预审申请文件格式”的要求 |
|  |  | 联合体申请人(如有) | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
| 2.2 | 详细审查标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 基本条件 | 申请人需对第一章“资格预审公告”申请人资格要求“1.申请人应具备的基本条件”中的第1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6点做出承诺，承诺函格式见第四章 资格预审申请文件第“六、承诺函”。 备注：以联合体形式申请资格预审的，联合体成员均需做出承诺 |
|  |  | 财务状况 | 符合第一章“资格预审公告”申请人资格要求 |
|  |  | 资质要求 | 符合第一章“资格预审公告”申请人资格要求 |
|  |  | 联合体申请人 | 符合第一章“资格预审公告”申请人的资格要求 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“申请人须知”第1.2.3项规定 |

- 1.审查方法

本次资格预审采用合格制。评审小组依据本章《资格审查办法前附表》规定的审查标准和程序，对通过初步审查和详细审查的资格预审申请文件进行评审，凡通过初步审查和详细审查的申请人均通过资格预审。

- 2.审查标准

2.1初步审查标准

初步审查标准：见资格审查办法前附表。

2.2详细审查标准

详细审查标准：见资格审查办法前附表。

- 3.审查程序

3.1初步审查

3.1.1评审小组依据本章第2.1款规定的标准，对资格预审申请文件进行初步审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格预审。

3.2详细审查

3.2.1评审小组依据本章第2.2款规定的标准，对通过初步审查的资格预审申请文件进行详细审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格预审。

3.2.2通过详细审查的申请人，除应满足本章第2.1款、第2.2款规定的审查标准外，还不得存在下列任何一种情形：

（1）不按评审小组要求澄清或说明的；

（2）在资格预审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的；

（3）被责令停业的；

（4）被暂停或取消投标资格的；

（5）财产被接管或冻结的；

（6）在最近三年经营活动中有严重违法记录。

（7）不具备资格预审文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询由采购人或采购代理机构在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)对申请人资格审查时进行，查询规则见“申请人须知前附表”）

3.3资格预审申请文件的澄清

在审查过程中，评审小组可以书面形式，要求申请人对所提交的资格预审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。申请人的澄清或说明采用书面形式，并不得改变资格预审申请文件的实质性内容。申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分。招标人和评审小组不接受申请人主动提出的澄清或说明。

- 4.审查结果

4.1提交审查报告

评审小组按照本章第3条规定的程序对资格预审申请文件完成审查后，确定通过资格预审的申请人名单，并向项目实施机构提交书面审查报告。

4.2重新进行资格预审或招标

通过资格预审的申请人达到3家或3家以上，方可进入本次采购活动下一环节；项目通过资格预审的申请人不足 3家的，项目实施机构应当在调整资格预审公告内容后重新组织资格预审；项目经重新资格预审后合格申请人仍不够 3 家的，可以依法变更采购方式。