河南德泓工程管理咨询有限公司

招标文件

项目名称：桂林市叠彩区拆除违法建筑工程外包服务定点公司采购

项目编号： GLZC-2020-G3- 0013 -DHZX

采购代理机构：河南德泓工程管理咨询有限公司

2020年4月

目  录

第一章：公开招标公告 ...........................................003

第二章：投标人须知..............................................006

第三章：采购需求................................................020

第四章：评标办法................................................022

第五章：采购合同（合同主要条款及格式）..........................025

第六章：投标文件（格式）........................................042

第一章  公开招标公告

河南德泓工程管理咨询有限公司受桂林市叠彩区城管局委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，就桂林市叠彩区拆除违法建筑工程外包服务定点公司采购 项目进行公开招标，欢迎符合条件的供应商前来投标，现将本次公开招标的有关事项公告如下：

- 项目名称：桂林市叠彩区拆除违法建筑工程外包服务定点公司采购

二、项目编号：GLZC-2020-G3- 0013 -DHZX

三、采购项目的采购需求介绍：

1、桂林市叠彩区拆除违法建筑工程外包服务，本项目共1个标段。

| 序号 | 项目名称 | 采购内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桂林市叠彩区拆除违法建筑工程外包服务定点公司采购 | 桂林市叠彩区拆除违法建筑工程外包服务定点公司采购 | 1 | 项 |

- 3、服务周期：两年。（自合同签订之日起算）

4、控制价：桂林市叠彩区拆除违法建筑工程采用下浮率报价，按采购需求中桂林市叠彩区拆除违法建筑、钢棚收费标准基础上，投标人报价应下浮5%至10%，折算成投标报价（费率）作为各投标人有效报价，投标报价不在有效报价范围的投标无效。（只限取整数）注：95%≥投标报价（费率）≥90%

例：甲投标人拟按标准价下浮8%投标，则折算成投标报价（费率）为92%，报价有效

乙投标人拟按标准价下浮15%投标，则折算成投标报价（费率）为85%，报价无效

丙投标人拟按标准价下浮3%投标，则折算成投标报价（费率）为97%，报价无效

四、本项目需要落实的政府采购政策：

1.《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）。

2.《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

3.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2018]141号）。

五、投标人资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十八条规定，具备合法资格的供应商；

2. 符合桂建管﹝2013﹞17号文号《关于印发〈广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法〉的通知》和【桂建管2014】25《关于加强广西建筑企业诚信信息库日常维护管理的通知》的规定已办理入库手续并处于有效状态，同时具有建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质。

3.拟投入的建筑工程施工项目经理须具有建筑工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师资格，具有（省级或省级以上）建设主管部门颁发的《安全生产考核合格证书》B证。

4.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，查询的截止时点为截标当天。

5.本项目不接受 联合体投标。

六、招标文件获取：

潜在供应商可在桂林市政府采购网（http://zfcg.glcz.cn）桂林市公共资源交易中心平台（http://glggzy.org.cn/gxglzbw/.cn）网上下载招标文件电子版。

七、公告期限：2020年 4月 9 日至2020年 4 月 15  日17:30止

八、投标文件递交及截止时间和地点：

投标截止时间：2020年4 月 30 日10时30分。

投标人应于2020年 4月 30 日10时30分前，委托代理人时须携带加盖公章的代理人授权委托书（不须密封，单独提交），与密封的响应文件一并提交到桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼） 2  号开标室，未携带相关材料或逾期送达的将予以拒收。

九、开标时间及地点：

本次招标将于2020年 4月 30 日9时30分在桂林市公共资源交易中心 2 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。投标人可以由法定代表人、负责人或其委托代理人出席开标会议。

十、信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http:// www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn/gxglzbw/.cn（桂林市公共资源交易中心网）公告期限5个工作日。

十三、本次投标联系事项：

1、采购人名称：桂林市叠彩区城管局

项目联系人： 阳富喜 联系电话：0773-8983530

2. 采购代理机构：河南德泓工程管理咨询有限公司

地址：桂林市叠彩区滨北路春江苑37栋

项目联系人：杨工   联系电话: 0773－3569623   传真：0773－8980566

3.政府采购监督管理机构：叠彩区政府采购管理办公室；联系电话：0773-8983695

河南德泓工程管理咨询有限公司

2020年 4月8 日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：桂林市叠彩区拆除违法建筑工程外包服务定点公司采购 项目编号：GLZC-2020-G3-0013-DHZX |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1、 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十八条规定，具备合法资格的供应商。 5.2、 符合桂建管﹝2013﹞17号文号《关于印发〈广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法〉的通知》和【桂建管2014】25《关于加强广西建筑企业诚信信息库日常维护管理的通知》的规定已办理入库手续并处于有效状态，同时具有建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质。 5.3、拟投入的建筑工程施工项目经理须具有房屋建筑工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师资格，具有（省级或省级以上）建设主管部门颁发的《安全生产考核合格证书》B证。 5.4、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，查询的截止时点为截标当天。 5.5、本项目不接受 联合体投标。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 投标报价 | 15.1投标人必须就所投标的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 15.2控制价：桂林市叠彩区拆除违法建筑工程采用下浮率报价，按采购需求中桂林市叠彩区拆除违法建筑、钢棚收费标准基础上，投标人报价应下浮5%至10%，折算成投标报价（费率）作为各投标人有效报价，投标报价不在有效报价范围的投标无效。（只限取整数）注：95%≥投标报价（费率）≥90% 例：甲投标人拟按标准价下浮8%投标，则折算成投标报价（费率）为92%，报价有效 乙投标人拟按标准价下浮15%投标，则折算成投标报价（费率）为85%，报价无效 丙投标人拟按标准价下浮3%投标，则折算成投标报价（费率）为97%，报价无效 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 17 | 投标保证金 | 无 |
| 7 | 18.1 | 投标文件份数 | 正本壹册，副本肆册，须完整提交。 |
| 8 | 18.2 | 投标文件装订 | 投标人应按投标人须知第13.1条“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。 |
| 9 | 18.6 | 投标人公章 | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 10 | 18.7 | 投标文件包装、密封 | 将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章（公章、密封章、法定代表人、负责人或相应的授权委托代理人签字均可）。 |
| 11 | 18.8 | 投标文件袋（盒、箱）标记 | 项目名称：桂林市叠彩区拆除违法建筑工程外包服务定点公司采购 项目编号：GLZC-2020-G3-0013-DHZX 采购代理机构：河南德泓工程管理咨询有限公司 投标人名称： 在 年 月 日上午 时 分前不得开启（此处写投标截止时间） |
| 12 | 20.1 | 投标文件递交 | 投标截止时间：2020年4 月 30日10时30分。 投标人应于2020年 4月30日10时30分前，委托代理人时须携带加盖公章的代理人授权委托书（不须密封，单独提交），与密封的响应文件一并提交到桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼） 2 号开标室，未携带相关材料或逾期送达的将予以拒收。 |
| 13 | 21.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2020年4月30日10时30分； 开标地点：桂林市公共资源交易中心 2 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。 |
| 14 | 24 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中采购人代表1 人，技术、经济等专家4人。 |
| 15 | 25.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 16 | 32 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对中标候选供应商进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询截止时间：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。 |
| 17 | 33 | 中标公告及中标通知书 | 33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。 33.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。 |
| 18 | 34.1 | 履约保证金 | 履约保证金方式： 现金或银行保函，现金履约保证金为中标价的5%，银行保函为中标价的5%。由中标供应商领取中标通知书后（在服务期限内每签订一个项目合同缴纳一次）履约保证金以转账、电汇形式缴入采购单位指定的履约保证金专户。 |
| 19 | 35 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起三十日内 |
| 20 | 39 | 招标代理服务费 | 人民币壹万伍仟元整（￥15000.00）,由中标供应商在领取中标通知书前向采购代理机构一次性支付。 |
| 21 | 38 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 22 | 39 | 监督管理机构 | 叠彩区政府采购管理办公室 电话：0773-8983695 。 |

一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：桂林市叠彩区拆除违法建筑工程外包服务定点公司采购

项目编号：GLZC-2020-G3- 0013 -DHZX

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“投标人”是指参加投标的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6实质性要求：标注★号项的要求为实质性要求。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

5. 投标人资格

5.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十八条规定，具备合法资格的供应商。

5.2 符合桂建管﹝2013﹞17号文号《关于印发〈广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法〉的通知》和【桂建管2014】25《关于加强广西建筑企业诚信信息库日常维护管理的通知》的规定已办理入库手续并处于有效状态，同时具有建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质。

5.3拟投入的建筑工程施工项目经理须具有房屋建筑工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师资格，具有（省级或省级以上）建设主管部门颁发的《安全生产考核合格证书》B证。

5.4根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，查询的截止时点为截标当天。

5.5本项目不接受 联合体投标。

6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9. 特别说明

9.1关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

9.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10. 质疑和投诉

10.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

10.2投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在购买招标文件之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

10.3投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向叠彩区政府采购监督管理部门投诉。

10.4质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）总则；

（3）采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标文件购买之日起7个工作日内以书面形式把发现其中有误或有不合理要求的一次性要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清、修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构应当在投标截止时间至少十五日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告，已购买招标文件的供应商自行登录招标公告发布的相关网站【http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http:// www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn/gxglzbw/.cn（桂林市公共资源交易中心网）】查询，不足十五日的，应当顺延首次投标文件递交截止时间。

12.3采购代理机构在招标公告发布的相关网站发布更正公告的同时，视同供应商已知晓招标文件的澄清或者修改，供应商应将澄清或者修改的内容考虑在投标文件中，供应商在投标文件递交截止前未登录招标公告发布的相关网站查看澄清或者修改的，造成供应商的投标文件不符合招标文件要求或废标的，由供应商自行承担责任。

12.4澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

12.5招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.1.1 投标报价表(格式见附件)

13.1.2资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的近三个月的社保证明复印件（委托代理时必须提供）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照。

（4）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

（5）投标人有效的（房屋建筑）工程施工资质证书副本复印件（必须提供）；

（6）投标人有效的安全生产许可证复印件（必须提供）；

13.1.3商务、技术性响应及其他证明材料：

- 投标人拟投入项目人员情况表（ 须在广西建筑业企业诚信信息库中登记备案并通过核查；）（必须提供）；

- （2）项目实施人员一览表（格式见附件）（投标人根据自身实力及项目实际需求配备相关服务人员，同时附相关服务人员的相关资格证书、职称证书（如有）、身份证的复印件，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳近三个月的社保证明复印件）；（必须提供）；

- （3）投标人企业内部管理制度（如有，请提供）；

- （4）投标人针对拆除工程的工程质量、安全、文明施工保证措施方案（如有，请提供）

- （5）投标人拟投入项目的主要机械设备情况（如有，请提供）

（6）投标人 2017年度通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（7）投标人2017年以来承接的类似工程施工业绩情况【以工程项目中标（成交、协议采购）通知书、合同书或工程竣工验收材料（复印件）为准】。（如有，请提供）；

（8）投标人2017年以来获得的市级及以上有关部门颁发的与行业经营相关的获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（9）2017年1月1日以来企业发生过质量安全事故及被各级执法部门调查处理情况表（如有，请提供）；

（10）工程项目管理承诺书（必须提供）；

（11）农民工工资保证金交纳与使用承诺书（必须提供）；

（12）如属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供的相关证明材料为准（如有，请提供）；

（13）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）。

（14）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（扫描公章无效）。

13.2投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写。

15.2投标人必须就所项目中的所有服务内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

15.3投标人所报的下浮率在合同执行过程中不得下浮、不得以任何理由降低。

16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天，投标有效期内投标人不得无故撤销投标文件。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。

17. 投标保证金：无

18. 投标文件的份数、装订、签署和包装、密封

18.1投标文件份数：正本壹册，副本 肆 册，须完整提交。

18.2投标文件装订：投标人应按投标人须知第13.1条“投标文件的组成”规定的顺序自编目录及页码。投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。

18.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

18.4投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章（扫描公章无效）并由法定代表人、负责人或相应的授权委托代理人签字，投标人应写全称，投标文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

18.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章及法定代表人、负责人或相应的授权委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

18.6投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

18.7投标文件包装、密封：将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章（公章、密封章、法定代表人、负责人或相应的授权委托代理人签字均可）。

18.8投标文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：桂林市叠彩区拆除违法建筑工程外包服务定点公司采购

项目编号：GLZC-2020-G3-0013-DHZX

采购代理机构：河南德泓工程管理咨询有限公司

投标单位名称：

在    年  月  日上午  时  分前不得开启（此处投标人填写投标截止时间）

19. 投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

20. 投标文件的递交

投标截止时间：2020年 4月 30日10时30分。

投标人应于2020年 4月 30日10时30分前，委托代理人时须携带加盖公章的代理人授权委托书（不须密封，单独提交），与密封的响应文件一并提交到桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼） 2  号开标室，未携带相关材料或逾期送达的将予以拒收。

20.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

20.3投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

四、开标

21. 开标时间及地点

21.1开标时间及地点：2020年 4月 30 日10时30分在桂林市公共资源交易中心 2 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。投标人可以由法定代表人、负责人或其委托代理人出席开标会议；投标人准时参加开标会并签字，如未按时签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

（1）主持人宣布开标会正式开始，宣布开标程序、开标纪律，介绍项目情况和到会人员；

（2）投标人对其投标文件的密封情况进行检查并确认签字；

（3）按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装；

（4）唱标，宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的投标人名称，投标报价表的投标报价、折扣；

（5）采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；

（6）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（7）宣布开标结束，采购人、投标人和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

五、资格性审查

23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

六、评标

24. 评标委员会组成

评标委员会由有关技术、经济等方面的专家5人组成。

25. 评标办法

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

26. 评标

26.1采购代理机构负责评标组织工作；宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标

报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向叠彩区政府采购监督管理机构报告。

27. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会将推荐通过资格性和符合性审查的全部投标人为中标候选供应商，并根据综合得分由高到低排列次序，推荐综合得分前3名的投标人为中标供应商，若综合得分相同时，按价格分由高到低顺序排列；综合得分相同且价格分也相同的，由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序，投标单位等于3家的，则评标委员会不再评分直接将通过资格性和符合性审查的投标人全部推荐为该项目中标候选供应商，并按程序全部确定为该项目中标供应商。

- 28. 属于下列情况之一者，投标无效：

- （1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- （2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

- （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

- （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

- （6）投标人未就“采购需求”中的内容作完整唯一报价的，投入人员最低配备要求；

- （7）未完全响应招标文件实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 29.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装；

- 30. 属于下列情形之一的，应予废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的。

31. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

32. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询截止时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

33. 中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

33.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起7个工作日内，办理中标通知书领取手续。

七、履约保证金及签订合同

34. 履约保证金

34.1履约保证金方式：  现金或银行保函，现金履约保证金为中标价的5%，银行保函为中标价的5%。由中标供应商领取中标通知书后（在服务期限内每签订一个项目合同缴纳一次）履约保证金以转账、电汇形式缴入采购单位指定的履约保证金专户。

34.2如果中标供应商没能按上述第34.1款规定执行，采购代理机构将上报叠彩区政府采购监督管理部门，取消中标资格并扣除其所投相应标的投标保证金，上缴同级财政国库。

34.3定点采购期限期满后，服务良好无投诉的中标定点供应商凭履约保证金收据原件办理履约保证金退款手续。采购人将履约保证金（无息）退还给中标供应商。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

35. 签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起三十日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

35.2如中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。招标采购单位可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商，组织供需双方签订合同或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

八、其他事项

36. 招标代理服务费

中标供应商领取中标通知书前，向河南德泓工程管理咨询有限公司广西分公司一次性付清招标代理服务费，代理服务费金额：人民币壹万伍仟元整（￥15000.00）,由中标供应商在领取中标通知书前向采购代理机构一次性支付。

37.代理服务费银行账户

账户名称：河南德泓工程管理咨询有限公司广西分公司

开户银行：建行桂林中山北路支行

银行账号： 4505 0163 5407 0000 0026

- 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

- 监督管理机构：叠彩区政府采购管理办公室      电话：0773-8983695

- 采购需求

一、项目名称：桂林市叠彩区拆除违法建筑工程外包服务定点公司采购。

二、本项目为叠彩区拆迁（违）工程外包服务定点公司采购 ，共确定三名供应商为中标人。供应商入围后，由采购单位根据实际情况进行分配。

三、拆除内容：桂林市叠彩区采购人指定的建筑、违建房屋、违建钢架棚等进行拆除，并对拆除物的各类垃圾进行清理和消纳。

具体的拆除内容包含但不限于以下内容：

（1）框架结构房屋（机械拆除）；

（2）砖混结构房屋（机械拆除）；

（3）砖木水泥瓦或小青瓦房屋（机械拆除）；

（4）砖墙铁皮瓦厂房（机械拆除）；

（5）钢架棚、铁皮棚房（机械拆除）；

（6）简易棚舍（机械拆除）；

（7）围墙（机械拆除）；

（8）挡土墙（机械拆除）；

（9）人工拆除管线（水、电）；

（10）人工拆除砖混结构房屋；

(11)渣土运输。

四、服务期限：自签订合同之日起两年。在服务期内按照采购人通知进行违建房屋、钢棚拆除和渣土清运工作。

五、付款方式：单项拆除工程完成拆除工程量的百分之八十时，支付已完拆除工程量产值的80%；工程完工验收达到质量要求，结算经相关部门审定后，按实际拆除工程量乘以桂林市叠彩区拆除违法建筑、钢棚收费标准中单价的合计总价再乘以中标系数进行计算后作为最终结算价格，扣除前期支付的工程款，付清剩余价款。中标系数即是第一章、第一条、第4点所述的投标报价（费率）

中标人每次申请付款时必须向采购人提供与当次支付款数额相等的正规增值税发票后，采购人在十五个工作日内进行支付。

六、其他要求：

1、本项目严格按国家标准及项目内容、施工技术规范要求实施。

2、拆除面积的计算：拆除房屋具有房产证（不动产证）的，按证书上面积为准，无房产证（不动产证）的，以具有测绘资质的第三方测绘单位测量的实际建筑面积为准，经报采购人同意后方为有效，测量费用由中标方承担。

3、报价方式：桂林市叠彩区拆除违法建筑采用下浮率报价，按采购需求中桂林市叠彩区拆除违法建筑、钢棚收费标准基础上，投标人报价应下浮5%至10%，折算成投标报价（费率）作为各投标人有效报价，投标报价不在有效报价范围的投标无效。（只限取整数）注：95%≥投标报价（费率）≥90%

例：甲投标人拟按标准价下浮8%投标，则折算成投标报价（费率）为92%，报价有效

乙投标人拟按标准价下浮15%投标，则折算成投标报价（费率）为85%，报价无效

丙投标人拟按标准价下浮3%投标，则折算成投标报价（费率）为97%，报价无效

4、结算方式：依实际发生工程量乘以中标单价得出项目结算价，项目结算由相关部门进行审核，审定的最终结算价格作为结算价。

5、中标人在签订后须为其工作人员购买人身意外伤亡险（以保单为准），并向采购人提交保单复印件并加盖公章备案，原件核查。

6、投标人应在投标文件中明确本项目的总协调人，并在投标文件中提供总协调人的姓名和详尽的联系办法（含手机号码、电子邮箱等）。全权负责对投标人项目班子及企业信息更新和有关咨询、查询、合同履约、接受投诉等事务。

7、投标人须在投标文件中对以下内容做出承诺，否则投标无效，具体为：

（1）中标方在接到拆除任务后2个工作日内应根据拆除现场建筑物的实际情况制订详细的拆除及清运方案（包含拆除方式、拆除内容、拆除设备等）交采购方审核，经审核通过后方可实施。

（2）本项目可能会出现紧急任务，要求中标人在接到采购人紧急任务通知时，必须30分内响应，2小时内按排人员及车辆到达任务现场进行工作。

（3）每个拆除项目应按桂林市建设与规划委员会市建规〔2006〕270号文《关于调整建筑施工现场项目部管理的通知》的规定配备相应人员。中标人在接到拆除任务后2个工作日内，向采购人提供拆除人员名单及相应执业证或上岗证等资料复印件进行报备，经审核通过后方可入场。

（4）服务期内，中标人企业及配备拆除人员须办理广西建筑业企业诚信信息库入库手续并处于有效状态。

（5）招标人不保证所有中标供应商在合同期内都能承接到业务，请自行考虑其风险。

七、招标控制价：桂林市叠彩区拆除违法建筑采用下浮率报价，按采购需求中桂林市叠彩区拆除违法建筑、钢棚收费标准基础上，投标人报价应下浮5%至10%，折算成投标报价（费率）作为各投标人有效报价，投标报价不在有效报价范围的投标无效。（只限取整数）注：95%≥投标报价（费率）≥90%

例：甲投标人拟按标准价下浮8%投标，则折算成投标报价（费率）为92%，报价有效

乙投标人拟按标准价下浮15%投标，则折算成投标报价（费率）为85%，报价无效

丙投标人拟按标准价下浮3%投标，则折算成投标报价（费率）为97%，报价无效

| 桂林市叠彩区拆除违法建筑收费标准（参考价） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目名称：拆违工程、渣土清运工程 |  |  |  |  |  |
| 二、本项目具体的明细内容如下： |  |  |  |  |  |
| 实行包干定价方式：（含拆除费用及渣土运输） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单项报价单（元） | 备注 |
| 1 | 砖混结构建筑物（机械拆除） | 1 | m² | 25 |  |
| 2 | 砖木结构建筑物（机械拆除） | 1 | m² | 13 |  |
| 3 | 砖混结构建筑物（人工拆除） | 1 | m² | 50 |  |
| 4 | 钢架结构建筑物500 m²以下 | 1 | m² | 10 |  |
| 5 | 钢架结构建筑物500 -2000m² | 1 | m² | 8 |  |
|  | 钢架结构建筑物2000 m²以上 | 1 | m² | 5 |  |
| 实行台班、人工定价方式： |  |  |  |  |  |
| （一）人工 |  |  |  |  |  |
| 1 | 普通人工 | 按实际计算 | 日 | 240元/人/8小时 |  |
| 2 | 水电工、电焊切割工及其他需持证上岗的特殊工种 | 按实际计算 | 日 | 350元/人/8小时 |  |
| （二）设备、机械 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电焊设备、氧割、大型电镐 | 按实际计算 | 套/台班 | 380元 |  |
| 2 | 小型挖掘机（60型－80型） | 按实际计算 | 台班 | 2200元 |  |
| 3 | 中型挖掘机（120型－150型） | 按实际计算 | 台班 | 3000元/台班，1800元/半个台班 |  |
| 4 | 大型挖掘机（210型－220型） | 按实际计算 | 台班 | 3500元/台班，2500元/半个台班 |  |
| 5 | 小型炮机（60型－80型） | 按实际计算 | 台班 | 3000元/台班，2000元/半个台班 |  |
| 6 | 中型炮机（120型－150型） | 按实际计算 | 台班 | 3900元/台班，2800元/半个台班 |  |
| 7 | 大型炮机（210型－8220型） | 按实际计算 | 台班 | 3600元/台班，2500元/半个台班 |  |
| 8 | 超大型炮机（260型－360型） | 按实际计算 | 台班 | 4500元/台班,3200元/半个台班 |  |
| 9 | 铲车30型 | 按实际计算 | 台班 | 1000元/台班,600元/半个台班 |  |
| 10 | 铲车50型 | 按实际计算 | 台班 | 2000元/台班,1200元/半个台班 |  |
| 11 | 吊车STC250型 | 按实际计算 | 台班 | 1800元/台班,1100元/半个台班 |  |
| 12 | 吊车STC300型 | 按实际计算 | 台班 | 3000元/台班,2000元/半个台班 |  |
| 13 | 吊车STC500型 | 按实际计算 | 台班 | 5000元/台班,3500元/半个台班 |  |
| 14 | 拖车 | 按实际计算 | 台班 | 1000元/台班/往返 |  |
| （三）拆违及渣土废弃物外运服务-车辆 |  |  |  |  |  |
| 1 | 农用车 | 按实际计算 | 车 | 280元/车 |  |
| 2 | 拖拉机 | 按实际计算 | 车 | 180元/车 |  |
| 3 | 箱式货车 | 按实际计算 | 车 | 480元/车 |  |
| 4 | 密闭渣运车 | 按实际计算 | 车 | 480元/车 |  |
| 5 | 皮卡车 | 按实际计算 | 日 | 200元/日 |  |
| 6 | 电动三轮车 | 按实际计算 | 日 | 100元/日 |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |
| 1、以上价格含税费、管理费及其他相关法规及行业规范要求费用。 |  |  |  |  |  |
| 2、本项目为清包工工程。 |  |  |  |  |  |

- 评标办法

投标文件评审（详细评审)

一、评标依据及方式

1. 评标依据：“评标委员会”将以招标文件、投标文件为评标依据，对投标人的价格、内部管理与配置、质量、安全施工保证措施方案、财务状况、企业业绩、服务保障分等方面内容按百分制打分，按四舍五入取至百分位两位小数。

2. 评标方式：以封闭方式进行评标。

3. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1、价格分……………………………………………………………………………………………50分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

①对投标人认定为小型和微型企业且所投产品为小型、微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1+6%）；

②投标人为大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标的，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上（含30%）的（投标人须于《联合投标协议书》中明确约定小型、微型企业的协议合同金额及所占比例，该金额应与投标报价表所报金额对应一致），联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1+2%）；

③除上述情况外，评标报价=投标报价。

④评标基准价=满足招标文件要求且最低的系数评标价格

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

- 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2018]141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格相加的政府采购政策。

评标基准价

（3）投标人价格分  =                                          ×50分

评标价格

2、内部管理与配置…………………………………………………………………………………24分

（1）企业管理制度分（满分12分）

①由评标委员会在打分前根据招标文件要求，对比各投标人的企业管理制度（包含项目管理制度、技术管理制度、财务管理制度、安全生产管理制度、人事管理制度，机械设备管理制度），确定投标人“一档、二档、三档”各所属档次并形成书面材料（等级评定表），由评标委员会按确定后的各投标人所属档次以及等级评定说明内容,在相应档次内独立打分。

一档（4分）：企业管理制度的针对性、合理性、完整性不够完善详细；

二档（8分）：企业管理制度的针对性、合理性、完整性基本完善但不够详细；

三档（12分）：企业管理制度的针对性、合理性、完整性完全满足，并完善详细具有很好的执行性。

（2）拟投入人员分（满分7分）

①投标人拟投入的房屋建筑工程项目经理具有工程专业中级职称的，每人得1分，增加一人得1分，满分3分。

② 投标人拟投入的人员中（项目经理除外）具有中级职称或以上职称的，每个得1分。满分3分。

③ 拟投入的房屋建筑工程其中一个专业项目经理（如建筑、市政等）从事相关工程工作经历达到3年的，得0.5分；从事相关工程工作经历达到6年的得1分。满分1分。（以资格证书发证之日算起，原件备查）

以上①～③项内容，投标人须提供相关证明材料，否则不予计分。

（3）拟投入的机械设备分（满分5分）

①投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场时间安排周密，完全满足施工需要。得5分；

②投入的施工机械、设备、机具有的组织计划且计划合理，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，较满足施工需要。得3分；

③投入的施工机械、设备、机具有的组织计划且计划较合理，设备数量、选型配置、进场时间安排较合理，能满足施工需要。得1分。

3、质量、安全文明施工保证措施方案……………………………………………………………… 12分

由评标委员会在打分前根据招标文件要求，对比各投标人的质量、安全文明施工保证措施方案（包含专门的质量技术管理班子和制度、有质量技术保证措施和手段、有专门的安全管理人员和制度、有安全技术保障措施方案、有文明施工保证措施方案、有环境保护措施方案），集体讨论确定投标人“一档、二档、三档”各所属档次并形成书面材料（等级评定表），由评标委员会按确定后的各投标人所属档次以及等级评定说明内容,在相应档次内独立打分。（满分12分）

一档（ 4分）：质量、安全文明施工保证措施方案的针对性、合理性、完整性不够完善详细；

二档（ 8分）：质量、安全文明施工保证措施方案的针对性、合理性、完整性基本完善但不够详细；

三档（12分）：质量、安全文明施工保证措施方案的针对性、合理性、完整性完全满足，并完善详细具有很好的执行性。

4、财务状况…………………………………………………………2分
（1）投标人可以提供完成的第三方财务审计报表（资产负债表、利润表、现金流量表）的得2分
注：投标人未提供财务状况评审资料，统一计为0分。

5、企业业绩分………………………………………………………………12分
    投标人2017年以来承接的建筑拆除工程施工业绩每个1分，满分12分【投标人须提供有效的中标（成交）通知书或合同的复印件或竣工验收材料并加盖投标人公章作为计分依据，要求清晰体现项目名称、项目类别，同一个编号的项目有两个或两个以上的中标的只算一次，原件核查】。

综合得分=1+2+3+4+5

三、推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会将推荐通过资格性和符合性审查的全部投标人为中标候选供应商，并根据综合得分由高到低排列次序，若综合得分相同时，按价格分由高到低顺序排列；综合得分相同且价格分也相同的，由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）政府采购监督管理部门根据评标委员会的评标结果及中标候选供应商推荐意见，对中标候选供供应商进行实地考察后，按中标候选供应商推荐的先后顺序确定中标供应商。

（3）评标委员会将推荐通过资格性和符合性审查的全部投标人为中标候选供应商，并根据综合得分由高到低排列次序，推荐综合得分前3名的投标人为中标供应商，若综合得分相同时，按价格分由高到低顺序排列；综合得分相同且价格分也相同的，由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序，投标单位等于3家的，则评标委员会不再评分直接将通过资格性和符合性审查的投标人全部推荐为该项目中标候选供应商，并按程序全部确定为该项目中标供应商。

第五章 合同主要条款及格式

项目名称：

项目编号：

甲方：                                 （采购人）

乙方：                                   （中标供应商）

- 总则

1.1、根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本合同。

- 拆除工程概况

2.1、工程名称：

2.2  工程地点：

2.3、本次采购限额及要求：

2.4、乙方入围后，由甲方根据实际情况进行分配，甲方无义务确保乙方承接项目数量。乙方接到拆除项目后，须按规定与项目单位签订单项工程合同。

2.5、拆除内容：桂林市叠彩区采购人指定的建筑、房屋、钢棚等进行拆除（只拆除拟拆建筑物硬地面标高以上部分、硬地面以下不在乙方拆除范围），并对拆除房屋后的各类垃圾进行清理和消纳。

具体的拆除内容包含但不限于以下内容：

（1）框架结构房屋（机械拆除）；

（2）砖混结构房屋（机械拆除）；

（3）砖木水泥瓦或小青瓦房屋（机械拆除）；

（4）砖墙铁皮瓦厂房（机械拆除）；

（5）钢架棚、铁皮棚房（机械拆除）；

（6）简易棚舍（机械拆除）；

（7）围墙（机械拆除）；

（8）挡土墙（机械拆除）；

（9）人工拆除管线（水、电）；

（10）人工拆除砖混结构房屋；

2.6、拆除范围：按甲方要求进行房屋拆除（具体以甲方书面指定范围为准）；

- 拆除方式（根据拆除现场建筑物的实际情况确定拆除方式）

3.1.1破坏性拆除；

3.1.2保护性拆除；

3.1.3其他方式：根据拆除现场建筑物的实际情况由乙方制定详细的拆除方案以确定拆除方式。

- 拆除物归属及处置

4.1拆除物的归属：房屋拆除所有材料归乙方所有。

4.2拆除物的处置方式：乙方自行清理及消纳。

- 拆除要求

5.1拆除作业应根据拆除工程的结构特点执行相应的拆除规程或安全规定，确保符合安全环保的作业标准和要求。

5.2遇到六级以上风力、大雾、雷暴雨、冰雪天等恶劣气候影响施工安全时，禁止进行露天拆除作业。

5.3采用人工、机械、爆破等方式进行拆除作业时，应遵守国家有关安全技术和机械设备管理的规定。

5.4合同约定采用保护性拆除的，乙方应采取相关保护措施。

5.5进行拆除作业时，应当采取降尘、降噪措施，确保符合环境保护的相关标准和要求。

5.6拆除的设备、构件、材料应当及时清理，分类堆放整齐，禁止在施工现场焚烧废弃杂物。

5.7其他约定：

5.7.1乙方在接到拆除任务后2个工作日内应根据拆除现场建筑物的实际情况制订详细的拆除及清运方案（包含拆除方式、拆除内容、拆除设备等）交甲方审核，经审核通过后方可实施。

5.7.2渣土及废料清运需符合桂林市建设工程招标站市建招字【2011】02号的规定，如在清运过程中出现掉渣、违章、罚款等问题由乙方自己承担。

5.7.3本项目可能会出现紧急任务，要求乙方在接到甲方紧急任务通知时，必须30分内响应，2小时内按排人员及车辆到达任务现场进行工作。

5.7.4每个拆除项目应按桂林市建设与规划委员会市建规〔2006〕270号文《关于调整建筑施工现场项目部管理的通知》的规定配备相应人员。乙方在接到拆除任务后2个工作日内，向甲方提供拆除人员名单及相应执业证或上岗证等资料复印件进行报备，经审核通过后方可入场。

5.7.5服务期内，乙方企业及配备拆除人员须办理广西建筑业企业诚信信息库入库手续并处于有效状态。

6、服务期限

6.1服务期：自签订合同之日起2年。在服务期内按照甲方通知进行房屋拆除和渣土清运工作。

6.1.1乙方应当按照甲方通知的开工日期开工，如不能按期开工，应当在约定开工日期3日前，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方在接到申请后5日内以书面形式答复乙方是否同意延期。如甲方在接到申请5日内未答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方不同意乙方延期开工要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

6.1.2因甲方原因不能按约定日期开工，甲方应以书面形式通知乙方，工期相应顺延。

6.2工期延误：

6.2.1在组织施工过程中，如遇到下列情况，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定承担损失责任，相应顺延工期：

6.2.1.1因不可抗力事件或其他非乙方责任造成的爆炸、火灾，乙方应立即通知甲方，并采取措施尽力减少损失。前述事件结束24小时内，双方应就损失情况和工期延期进行协商，形成书面协议；

6.2.1.2因甲方未按约定提供所需书面形式的指令、确认单、批准手续等，致使施工不能正常进行。

- 合同价款与结算

7.1合同价款

7.1.1本合同中标单价为      元。

7.1.2拆除面积的计算：拆除房屋具有房产证（不动产证）的，按证书上面积为准，无房产证（不动产证）的，以具有测绘资质的第三方测绘单位测量的实际建筑面积为准，经报甲方同意后方为有效，测量费用由乙方承担。

7.1.4结算方式：依实际拆除工程量乘以中标单价进行结算。

7.2付款方式：单项拆除工程完成拆除工程量的百分之八十时，支付已完拆除工程量产值的80%；工程完工验收达到质量要求，结算经相关部门审定后，按实际拆除工程量乘以桂林市叠彩区拆除违法建筑、钢棚收费标准中单价的合计总价再乘以中标系数进行计算后作为最终结算价格，扣除前期支付的工程款，付清剩余价款。

乙方每次申请付款时必须向甲方提供与当次支付款数额相等的正规增值税发票后，甲方在十五个工作日内进行支付。

- 验收

8.1工程完工后7日内，甲方应当组织相关单位对工程完工情况进行验收，验收合格后出具验收报告。

8.2甲方在收到乙方的完工验收申请后15日内不组织验收的，视为验收合格。

8.3工程验收标准：、甲乙双方共同现场验收。、质量标准为合格，按约定拆除内容进行施工，拆除效果达到甲方要求标准。

- 双方权利义务

9.1甲方的权利与义务

9.1.1审核乙方编制的施工组织设计，并提出修改意见。甲方的审核并不解除、削减乙方的合同义务。

9.1.2对乙方的安全环保措施进行监督，并提出整改意见。甲方的监督并不解除、消减乙方的合同义务。

9.1.3对于乙方的违章作业，甲方有权予以制止，并可要求乙方停工。

9.1.4在拆除作业前取得相应的拆除工程施工许可手续。

9.1.5开工前7日组织乙方进行技术交底，并在拆除作业前，做好影响拆除工程的各种管线、电力线路的切断、迁移工作。

9.1.6向乙方移交房屋时，施工现场均为现状交付施工。

9.1.7协调处理施工现场周边管线、临近建筑物、构筑物、古迹名木的保护工作；并协调处理各种纠纷和矛盾。

9.2乙方权利与义务

9.2.1有权拒绝甲方违章指挥。

9.2.2发生严重未及乙方生命安全的紧急情况时，乙方有权采取必要的避险措施。

9.2.3全面了解拆除工程的相关资料，进行施工现场勘察，编制施工组织设计、安全专项施工方案。乙方经现场踏勘获取有关现场的资料和数据，甲方对乙方由此而作出的推论、理解和结论均不负责任。如乙方经现场踏勘获取的资料不足且又未及时向甲方索取，而造成拆除过程中损坏公共管线及管网的，其责任由拆除方承担。

9.2.4对拆除施工人员进行技术交底，做好安全教育，配备安全防护用品，同时填写书面记录，特殊作业人员必须持证上岗；为其工作人员购买人身意外伤亡险。

9.2.5拆除时应该划定危险区域，做好警戒和警示标志，在施工现场应设置消防车通道，保证充足的消防水源，配备足够的灭火器材。对周围相邻建筑安全可能产生危险时，必须采取相应保护措施。对特殊的工程或采用特种作业方法的拆除工程，应当制定应急救援预案，采取严格防范措施，配备抢险救援的有关器材。

9.2.6在拆除作业过程中，如发现不明电线（缆）、管道等，应停止施工，并采取必要的应急措施，经处理后方可施工。

9.2.7清运渣土的车辆应封闭或覆盖，出入现场时应有专人指挥。清运渣土的作业时间应遵守过程所在地的有关规定，严格执行桂林市扬尘治理条例。

9.2.8采用爆破作业方法拆除的施工方案或施工组织设计应经公安部门批准。

9.2.9在拆除作业过程中，发生重大险情事故，如有毒有害气体外溢、火灾爆炸、坍塌掩埋、重大机械设备故障等，或发生重大人身伤亡事故时，应及时排除险情，组织抢救，保护事故现场，并在12小时内向甲方和有关部门报告。

9.2.10涉及临时用地的，乙方在拆除作业前应办理相应手续。

9.2.11涉及特种作业时，乙方应当办理特种作业许可证，方可进行拆除作业。

9.2.12乙方须自行与居民(村民)处里好关系，妥善解决涉及周边居民(村民)纠纷问题，保证不影响项目的工期及质量。

9.2.13因乙方在施工作业过程中发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

9.2.14因乙方在施工作业过程中发生超出拆除范围的建筑物误拆、误伤情形的，由乙方承担全部赔偿责任。

10、其他条件

10.1现场条件：甲方向乙方移交房屋时的现状交付施工，道路、施工现场等均为现状交付施工，进场施工后，乙方负责处理施工场地出现的任何与当地村民纠纷干扰施工的问题，物料堆放场所、办公生活场所由乙方在工程区域范围外自行解决，施工及生活用水、电等由乙方自行解决。

10.2房屋交付拆除的条件为房屋移交时的现状，可能与乙方现场勘察时的状况有所变化，乙方不得因此提出其他的要求。

10.3甲方分批移交被拆迁房屋，可能会出现一批次移交房屋较少的情况，乙方须充分考虑拆除施工的工程量及其带来的工期等风险。

10.4甲方分批移交被拆除房屋，可能会出现一群建筑物中只移交部分的建筑物，乙方须充分考虑拆除施工中的临近建筑物保护等问题，如临近建筑物确实有影响的，双方按实际情况协商解决。

10.5道路、施工现场等均为现状交付，且在施工过程中会不断发生变化，乙方须充分考虑交通条件、现场施工条件等制约因素所带来的问题，并不再向甲方提出相关费用要求。

10.6装运弃物车辆，沿途不得出现抛洒现象，如出现被交警扣车问题，乙方自行解决。

10.7乙方须严格执行工程建设安全生产的相关管理规定，严格按相关安全标准、规范、操作规程进行施工作业，并采取有效安全措施消除事故隐患。乙方项目经理、技术负责人、安全员等须现场指挥监督作业。乙方须安排具有相应从业资格的人员进行施工作业。

10.8乙方须在甲方现场代表指定的时间内进场施工，如不能按期进场施工，则甲方有权终止本合同，并没收全部履约保证金。

10.9乙方须按相关规定为施工人员购买意外伤害险及其他相关保险，若发生安全事故，一切责任由乙方承担，同时甲方有权终止合同，没收履约保证金。

10.10因乙方未按合同约定履行工期、质量以及其他义务给甲方造成的损失，乙方应据实赔偿。因甲方未按合同约定履行义务给乙方造成损失，甲方应据实赔偿。

10.11乙方须根据施工环境和现场情况，合理编制施工组织设计，优化施工方案，自行解决施工运输道路及邻近建筑物保护等矛盾，任何非甲方直接原因不得作为乙方的免费理由。

11、保密

在合同履行期间，乙方所获得的与本合同约定的拆除工程有关的一切原始资料、信息均属甲方所有，乙方负有保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露或用于与本合同无关的其他任何事项。

- 不可抗力

12.1不可抗力事件指合同当事人不能遇见、不可避免、不能克服的客观情况，包括但不限于地震、水灾、雷击、雪灾等自然事件以及战争、罢工等社会事件。

12.2遭受不可抗力事件的一方应在不可抗力事件发生后24小时内，将不可抗力事件的发生通知对方，并在不可抗力事件发生后48日内向另一方提供此种不可抗力事件及其持续时间的书面证据。

12.3不可抗力事件发生时，双方应当采取有效措施，尽一切努力避免或减少损失。

12.4因不可抗力事件致使合同无法按期履行或不能履行所造成的损失由双方各自承担。一方未尽通知义务或未采取措施避免、减少损失的，应就扩大的损失承担相应的赔偿责任。

- 履约保证和违约责任

13.1在拆除过程中，乙方不按合同约定履行义务，给甲方造成损失的，甲方有权扣减履约保证金，履约保证金不足以赔偿违约金的，乙方须足额补交。合同履行过程中如未出现违约，合同期满后按规定程序，甲方应全额返还履约保证金（无息）。

13.2未按合同约定的完工日期或甲方同意顺延的工期完工的，每逾期1日，应向甲方支付违约金2000元，从履约保证金中扣除。

13.3乙方未经甲方同意擅自对拆除工程进行分包的违约责任：每发现一次甲方有权处违约金10000元/次（人民币），从履约保证金中扣除。

13.4乙方配备的单项工程拆除人员须在投标时配备的人员表内，乙方未经甲方同意擅自更换配备的拆除人员的违约责任：未经发包人书面同意，乙方擅自更换拆除人员的视为违约，每发现一次甲方有权处违约金1000元/人•次（人民币）。

13.5乙方无正当理由不按甲方通知的要求及时进场组织工作或不按签订合同时商定的进度计划有效地开展工作准备造成工期延误的或拆除作业不合格且不及时修改等涉及不履行合同的违约责任，违约金的计算方法为：每拖延一天支付给甲方违约金2000元，从履约保证金中扣除。

13.6未达到合同约定的拆除要求的，应无条件返工至本合同约定的要求。因返工造成工期延误的，工期不予顺延，乙方承担工期延误责任。如经返工，仍达不到约定要求的，甲方有权单方解除合同。

- 合同解除

14.1发生下列情形之一的，无过错方可以解除本合同：

14.1.1因不可抗力事件致使合同目的不能实现。

14.1.2拆除作业不符合合同约定的拆除要求，且未按甲方要求采取必要补救措施，或经返工后仍不符合要求的。

14.1.3其他约定：乙方未按甲方要求工期完成拆除及渣土外运，甲方有权单方面解除合同。

14.2合同变更或解除，不能免除违约方应承担的违约责任，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。

- 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方住所地人民法院提起诉讼。

- 合同效力及其它约定

16.1本合同自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位印章或合同专用章之日起生效。

16.2合同附件及补充协议是合同组成部分，具有与本合同同等的法律效力。

16.3本合同未尽事宜，双方可签订书面补充协议。如补充协议与本合同不一致，以补充协议为准。

17、签订本合同依据：

17.1招标文件；

17.2投标文件；

17.3项目实施方案；

17.4服务承诺书；

17.5 中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式六份，具有同等法律效力，甲、乙双方各二份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市叠彩区政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                              乙方（公章）：

法定代表人签字：                            法定代表人签字：

委托代理人：                                委托代理人：

地址：                                .     地址：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

第六章 投标文件（格式）

投标文件目录

一、投标报价表

二、资格性响应证明材料

1.投标人相应的法定代表人、负责人身份证正反面复印件；

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的近三个月的社保证明复印件

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件；

4.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明；

5.投标人有效的（房屋建筑）工程施工资质证书副本复印件；

6.投标人有效的安全生产许可证复印件；

三、商务、技术性响应及其他证明材料：

- （1）投标人拟投入项目人员情况表（须在广西建筑业企业诚信信息库中登记备案并通过核查；）必须提供）；

- （2）项目实施人员一览表（格式见附件）（投标人根据自身实力及项目实际需求配备相关服务人员，同时附相关服务人员的相关资格证书、职称证书（如有）、身份证的复印件，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳社保证明复印件（最近三个月）；（必须提供）；

- （3）投标人企业内部管理制度（如有，请提供）；

- （4）投标人针对拆除工程的工程质量、安全、文明施工保证措施方案（如有，请提供）

- （5）投标人拟投入项目的主要机械设备情况（如有，请提供）

（6）投标人 2017年度通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（7）投标人2017年以来承接的类似工程施工业绩情况【以工程项目中标（成交、协议采购）通知书、合同书或工程竣工验收材料（复印件）为准】。（如有，请提供）

（8）投标人2017年以来获得的市级及以上有关部门颁发的与行业经营相关的获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（9）2017年1月1日以来企业发生过质量安全事故及被各级执法部门调查处理情况表（如有，请提供）；

（10）工程项目管理承诺书（必须提供）；

（11）农民工工资保证金交纳与使用承诺书（必须提供）；

（12）如属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供的相关证明材料为准（如有，请提供）；

（13）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）。

（14）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

一、投标报价表

投标报价表

致：河南德泓工程管理咨询有限公司 ：

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称），提交投标文件正本壹份，副本肆份，并做出如下报价：

保证工程质量。

| 项目名称 | 投标费率报价 |
| --- | --- |
| 桂林市叠彩区拆除违法建筑工程外包服务定点公司采购 | %。 |
| 服务期 | 服务期限为两年（自合同签订之日起算） |
| 工程质量标准 | 达到合格标准 |
| 说明：1、投标人所报的费率在合同执行过程中不得下浮、不得以任何理由降低。 2、投标人所报只限取整数 |  |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人（公章）：

法定代表人、负责人或相应的委托代理人签字（或盖章）：

投标日期：

注：当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章。

二、资格性响应证明材料

1.投标人相应的法定代表人、负责人身份证正反面复印件（必须提供）；

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的近三个月的社保证明复印件（委托代理时必须提供）；

授权委托书（格式一）

- 致：河南德泓工程管理咨询有限公司：

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 投标人（公章）：

- 法定代表人（负责人）签字（或盖章）：                   　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件。

4.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

声   明

- 致：河南德泓工程管理咨询有限公司：

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

- 投标人（公章）：

法定代表人、负责人或相应的委托代理人签字（或盖章）：

日          期：

5.投标人有效的（房屋建筑）工程施工资质证书副本复印件（必须提供）；

6.投标人有效的安全生产许可证复印件（必须提供）；

三、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1.投标人拟投入项目人员情况表（须在广西建筑业企业诚信信息库中登记备案并通过核查）（必须提供）；

1. 拟投入项目人员构成情况一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职称 | 专业 | 拟担任的职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1、须附相关人员执业资格证书、职称证书、身份证（须在广西建筑业企业诚信信息库中登记备案并通过核查；），否则投标无效；

2、表格不够可增加行数。

投标人盖公章：

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

2.项目实施人员一览表（格式见附件）（投标人根据自身实力及项目实际需求配备相关服务人员，同时附相关服务人员的相关资格证书、职称证书（如有）、身份证的复印件，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳近三个月的社保证明复印件；（必须提供）；

附件                             项目实施人员一览表

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.项目实施人员一览表须由法定代表人或相应的委托代理人签字或盖章并加盖投标人公章。

- 投标人（公章）：

- 法定代表人或相应的委托代理人签字或盖章：

- 3.投标人企业内部管理制度（如有，请提供）；

企业内部管理制度情况表

| 序号 | 管理制度名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

注:1、规章管理制度是本次评标标准的重要内容之一，投标单位应按招标项目要求提供相关的规章管理制度。

2、各规章管理制度的具体内容须另行提供（复印件或打印件均可）。

3、表格不够可增加行数。

投标人盖公章：

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

日期：    年   月   日

- 4.投标人针对拆除工程的工程质量、安全、文明施工保证措施方案（如有，请提供）；

（由投标人根据本项目各类工程情况自行编制）

投标人盖公章：

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

日期：    年   月   日

- 5.投标人拟投入项目的主要机械设备情况（如有，请提供）；

拟投入本项目的主要机械设备

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人盖公章：

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

日期：    年   月   日

6.投标人 2017年度通过审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）；

7.投标人2017年以来承接的类似工程施工业绩情况【以工程项目中标（成交、协议采购）通知书、合同书或工程竣工验收材料（复印件）为准】。（如有，请提供）；

8.投标人2017年以来获得的市级及以上有关部门颁发的与行业经营相关的获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

- 9.投标人2017年1月1日以来企业发生过质量安全事故及被各级执法部门调查处理情况表（如有，请提供）；

| 时间 | 工程名称 | 质量、安全事故、其它调查处理情况 | 事故程度 | 本工程的项目经理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

以上表格要如实填写，若无质量安全事故的请填“无”。不填或不按要求填写视为不响应招标文件性要求，其招标文件视为无效文件。（质量安全事故以建设行政主管部门的行政处罚为准、其它情况以相关执法部门出具的相关调查处理意见材料为准）

投标人盖公章：

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

日期：    年   月   日

10. 工程项目管理承诺书（必须提供）

工程项目管理承诺书

致      （采购人名称）     ：

一、我方在此向贵方承诺：

1、我方参与投标的桂林市叠彩区拆除违法建筑工程外包服务定点公司采购

项目，一旦中标，我方保证在施工过程中，严格按施工期间《桂林市建筑工程安全防护、文明施工措施费计取及使用管理暂行办法》的有关规定执行，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。

2、如我方在实施定点采购制度中承包的工程项目中若出现未按《桂林市建筑工程安全防护、文明施工措施费计取及使用管理暂行办法》规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

3、如我方中标，我方在未经得政府采购监督管理部门同意，不得变更投标时承诺投入的人员。如我方擅自变更人员的，我方完全接受政府采购监督管理部门给予的处罚。

二、我公司在此向贵方承诺：

我公司参与投标的桂林市叠彩区拆除违法建筑工程外包服务定点公司采购

项目，一旦中标，我公司保证在施工过程中，严格按我公司提出的质量、安全施工保证措施方案施工，确保建设工程的完成。

三、我公司在此承诺：

我公司参与投标的桂林市叠彩区拆除违法建筑工程外包服务定点公司采购

项目，我公司在此承诺：在项目签约及施工中严格遵守招标投标文件的相关要求承诺及责任。

- 投标人（公章）：

法定代表人、负责人或相应的委托代理人签字（或盖章）：

日          期：

11.农民工工资保证金交纳与使用承诺书（必须提供）；

农民工工资保证金交纳与使用承诺书

致      （采购人名称）     ：

我方在此承诺：

1. 我方参与投标的                             项目，一旦中标，我方保证在签订施工合同后，及时并足额将农民工工资保障金足额存入政府采购监督管理部门指定的账户，作为本项目农民工工资保障金。

2. 如我方在承包的                            项目中出现拖欠农民工和工人工资情况的，由政府采购监督管理部门从其农民工工资保证金中先予划支。

3. 如我方不按时、足额存入农民工工资保障金，政府采购监督管理部门有权取消我方承包资格。

投标人：                     （盖章）

法定代表人或其授权代理人：      （签字或盖章）

日  期：       年    月   日

12.如属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准（如有，请提供）；

13.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

14.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。