广西科文招标有限公司

招标文件

项目名称：永福县土地综合整治项目

项目编号：GLZC2021-G3-12002-GXKW

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2021年2月

目     录

第一章：公开招标公告..................................2

第二章：投标人须知....................................4

第三章：采购需求......................................18

第四章：评标办法......................................21

第五章：采购合同（合同主要条款及格式）................23

第六章：投标文件格式..................................29

- 公开招标公告

项目概况： 永福县土地综合整治项目招标项目的潜在供应商登陆http://zfcg.czj.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn/gxglzbw/（桂林市公共资源交易中心网）上下载招标文件电子版，并于2021年3月1日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：GLZC2021-G3-12002-GXKW

项目名称：永福县土地综合整治项目

预算金额（人民币）：12700万元

最高限价：投标人指标收益分配比例≤30%，具体要求详见招标文件。

采购需求：通过招标确定永福县土地综合整治项目投资人。投资人在采购人行政管辖区域内开展耕地提质改造[低效园地、残次林地、未利用地、耕地提质改造（旱改水）]，总合作规模约4500亩（具体以实际立项为准），涉及乡镇有永福县永福镇南雄村县南屯往堡里片区、堡里镇范围内开展土地，总投资约1.27亿元（具体实施地址、面积、投资额以项目立项批复为准），具体内容详见《采购需求》。

合同履行期限：项目合作期限为3年。

本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：无

4、对在“信用中国”网站(www. creditchina. gov.cn) 、中国政府采购网(www. ccgp. gov. cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本项目采购活动。

三、获取招标文件：

投标人登陆桂林市公共资源交易中心网（http：//glggzy.org.cn）下载下载招标文件电子版。

【为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后须登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190】

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

2021年3月1日9时30分（北京时间）

地点：桂林市公共资源交易中心4号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、本项目无需缴纳投标保证金。

2、投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。

3、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展；本项目非专门面向中小微企业采购。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）本项目为服务项目，不涉及强制采购节能产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

4、本项目信息发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn/gxglzbw/（桂林市公共资源交易中心网）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息：

名称：永福县鼎成投资有限公司

地址：桂林永福县

联系人：唐方荣

联系方式：19997919101

2、采购代理机构信息：

名称：广西科文招标有限公司

地址：桂林市七星区穿山东路41号彰泰•天街V+国际中心1#楼八层802号

联系方式：刘巧云，0773-2860696

3、项目联系方式：

项目联系人：刘巧云

电　话：0773-2860696

广西科文招标有限公司

2021年2月7日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：永福县土地综合整治项目 项目编号：GLZC2021-G3-12002-GXKW |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3、本项目的特定资格要求：无 4、对在“信用中国”网站(www. creditchina. gov.cn) 、中国政府采购网(www. ccgp. gov. cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本项目采购活动。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 采购预算金额及 投标报价 | 本项目采购预算金额（人民币）：12700万元。 投标人按指标收益分配比例进行报价，本项目有效投标报价范围为：投标人指标收益分配比例≤30%，超出有效报价范围的投标报价无效。 15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，否则投标文件按无效处理。 15.2投标人必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 17.1 | 投标文件份数 | 正本壹册，副本肆册，须完整提交。 |
| 7 | 17.2 | 投标文件装订 | 投标人应按投标人须知第13.1款“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。 |
| 8 | 17.6 | 投标人公章 | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 9 | 17.7 | 投标文件包装、密封 | 将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。 |
| 10 | 17.8 | 投标文件袋 （盒、箱）标记 | 项目名称： 项目编号： 采购代理机构：广西科文招标有限公司 投标单位名称： 在 年 月 日 时 分前不得开启（此处投标人填写投标截止时间） |
| 11 |  | 投标文件电子版 | 无 |
| 12 | 19.1 | 投标文件递交 | 投标截止时间：2021年3月1日9时30分。 投标人应于2021年3月1日9时至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心4号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。 |
| 13 | 20.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2021年3月1日9时30分； 开标地点：桂林市公共资源交易中心4号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。 |
| 14 | 23 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共7人。 |
| 15 | 24.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 16 | 31 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等； ⑵查询截止时间：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。 |
| 17 | 32 | 中标公告及中标通知书 | （1）采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。 （2）中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。 |
| 18 | 33.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额为：叁拾万元（¥300000.00元），由中标供应商在签订合同前将履约保证金以转账、电汇等非现金形式转入采购人履约保证金账户，或出具保函、保险等相关证明材料。 |
| 19 | 34.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 20 | 34.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。一份合同原件送永福县政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档，采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。 |
| 21 | 35 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理服务费为：壹拾贰万元整（¥120000.00），由中标供应商领取中标通知书前，向广西科文招标有限公司一次性付清招标代理服务费。 |
| 22 | 37 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 23 | 38 | 监督管理机构 | 永福县政府采购管理办公室 电话：0773-8518392 |

一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：永福县土地综合整治项目

项目编号：GLZC2021-G3-12002-GXKW

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6实质性要求：标注★号项的要求为实质性要求。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

5. 投标人资格

5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的。

5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

5.3本项目的特定资格要求：无

5.4对在“信用中国”网站(www. creditchina. gov.cn) 、中国政府采购网(www. ccgp. gov. cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本项目采购活动。

6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- 联合体投标要求

本项目不接受联合投标。

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9. 特别说明

9.1关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

9.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在获取招标文件之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

接收质疑函方式：以书面形式（原件）提交

质疑联系人及联系方式：刘巧云，联系电话：0773-2860696

通讯地址：桂林市七星区穿山东路41号彰泰•天街V+国际中心1#楼八层802号

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向永福县政府采购监督管理机构投诉。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）总则；

（3）采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在获取招标文件之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人获取招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.1.1投标报价表（格式见附件）

13.1.2资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的投标截止之日前半年内投标人任意三个月社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的投标截止之日前半年内投标人任意三个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

（3）投标人的法人或者其他组织三证合一营业执照复印件等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（4）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

13.1.3商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）服务响应表（必须提供）；

（2）“采购需求”需提供的有效证明文件：按第三章“采购需求”中要求提供；

（3）投标人针对本项目的服务承诺书（由供应商根据本项目采购需求、特点及供应商自身的处理能力自行编写，承诺书内容至少应包括“采购需求”的所有服务条款）（必须提供）；

（4）项目实施方案（必须提供）；

（5）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

（6）投标人2019年度通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件；（如有，请提供）；

（7）投标人2016年以来完成同类目业绩的相关证明材料【无不良记录，以中标（成交）通知书、签订的项目合同为准】（如有，请提供）；

（8）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（9）如产品属于小型、微型企业的，提供中小企业声明函（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

（10）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

（11）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

（12）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外），否则投标无效。

13.2投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，否则投标文件按无效处理。

15.2投标人必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标人按指标收益分配比例进行报价，本项目有效投标报价范围为：投标人指标收益分配比例≤30%，超出有效报价范围的投标报价无效。

15.4、投标报价是履行合同的最终价格，包括完成本项目所有费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险等相关一切费用。

16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。

17. 投标文件的份数、装订、签署和包装、密封

17.1投标文件份数：正本壹册，副本肆册，须完整提交。

17.2投标文件装订：投标人应按投标人须知第13.1款“投标文件的组成”规定的顺序自编目录及页码。投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。

17.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

17.4投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字，投标人应写全称，投标文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

17.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章（自然人除外）及法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

17.6投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

17.7投标文件包装、密封：将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

17.8投标文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：

投标人名称：

在     年    月   日     时     分前不得开启（此处投标人填写投标截止时间）

18. 投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19. 投标文件的递交

19.1投标截止时间：2021年3月1日9时30分。

投标人应于2021年3月1日9时至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心4号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

19.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

19.3投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

四、开标

20. 开标时间及地点

20.1开标时间及地点：开标时间：2021年3月1日9时30分；开标地点：桂林市公共资源交易中心4号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议；投标人准时参加开标会并签字，如未按时签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

20.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

21. 开标程序

（1）主持人宣布开标会正式开始，宣布开标程序、开标纪律，介绍项目情况和到会人员；

（2）投标人对其投标文件的密封情况进行检查并确认签字；

（3）按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装；

（4）唱标，宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的投标人名称，投标报价表的投标报价、折扣；

（5）采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；

（6）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（7）宣布开标结束，采购人、投标人和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

五、资格性审查

22. 资格性审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

六、评标

23. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共7人 。

24. 评标办法

24.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

24.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

25. 评标

25.1采购代理机构负责评标组织工作；宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

25.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

25.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评标委员会明示或者暗示自己的评审意见。

25.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

25.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

25.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标

报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

25.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向永福县政府采购监督管理机构报告。

26. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标也相同的由评标委员会依次按项目实施方案、服务承诺排次次序排列。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证 金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

- 27. 属于下列情况之一者，投标无效：

- （1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；（2）报价超过招标文件中规定的；（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；（6）投标人未就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；（7）未完全响应招标文件实质性要求的；（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 28.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异； （5）不同投标人的投标文件相互混装。

- 29. 属于下列情形之一的，应予废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的。

30. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

31. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对所有入围的中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；

⑵查询截止时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

32. 中标公告及中标通知书

32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

32.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

- 签订合同

33. 履约保证金

33.1履约保证金金额为：叁拾万元（¥300000.00元），由中标供应商在签订合同前将履约保证金以转账、电汇等非现金形式转入采购人履约保证金账户，或出具保函、保险等相关证明材料。

33.2 如果中标供应商没能按上述第33.1款规定执行，采购代理机构将上报永福县政府采购监督管理机构，取消该成交资格，其保证金不予退还，并有权授予第二成交候选人为中标供应商资格或重新组织采购。

33.3 验收合格后，中标供应商凭《验收报告单》和履约保证金收据原件办理履约保证金退款手续，采购人在十五个工作日内将履约保证金（无息）退还给中标供应商。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

33.4 在履约保证金到期退还前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

34. 签订合同

34.1签订合同时间：中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

34.2如中标供应商有下列情形之一的，且情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

34.3合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。一份合同原件送永福县政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档，采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

八、其他事项

35. 招标代理服务费

本项目招标代理服务费为：壹拾贰万元整（¥120000.00），由中标供应商领取中标通知书前，向广西科文招标有限公司一次性付清招标代理服务费。

36. 采购代理机构银行账户：

开户名称：广西科文招标有限公司桂林分公司

开户银行：桂林工行桂湖支行

账    号：2103200209300002088

37. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

38. 监督管理机构：永福县政府采购管理办公室      电话：0773-8518392

第三章　采购需求

- 项目名称：永福县土地综合整治项目

- 项目说明

1、项目依据：《中华人民共和国土地管理法》、《广西壮族自治区土地整治办法》（政府令第116号）要求，为全面贯彻《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（中发〔2017〕4号）、《广西壮族自治区国土资源厅 财政厅关于印发<广西壮族自治区土地整治项目管理暂行办法>的通知》（桂国土资发〔2011〕20号）、《广西壮族自治区国土资源厅 财政厅关于印发<广西壮族自治区土地开垦项目管理暂行办法>的通知》（桂国土资发〔2011〕21号）、《广西壮族自治区自然资源厅  广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区农业农村厅关于印发引导和规范社会资本参与土地整治项目建设指导意见的通知》（桂自然资发〔2018〕16号）、《广西壮族自治区自然资源厅 农业农村厅关于印发广西耕提质改造项目立项与验收规范（试行）的通知》（桂自然资发〔2018〕17号）、《广西壮族自治区自然资源厅关于做好补充耕地项目新增耕地核定和报备人库有关事项的通知》（桂自然资发〔2020〕56号）等文件。

2、合作内容：中标人在采购人行政管辖区域内开展耕地提质改造（低效园地、残次林地、未利用地、耕地提质改造（旱改水），总合作规模约4500亩（具体以实际立项为准），涉及乡镇有永福县永福镇南雄村县南屯往堡里片区、堡里镇范围内开展土地，总投资约1.27亿元（具体实施地址、面积、投资额以项目立项批复为准）。项目合作期限为3年，3年内实施完成的项目才有效。

三、合作方式

（一）采购人提供辖区内合法、合规、开展土地综合整治项目，且与土地整治历史投资项目范围不重复的土地资源供中标人开发；指定专业对口部门对中标人的项目开展工作进行监督；负责申报立项、组织对项目的可行性、规划设计与预算编制进行专家评审、工程监理、工程复核，工程（预）结算评审、耕地质量等级评定、组织县级和市级的竣工验收及自治区自然资源厅备案工作。

（二）中标人对项目进行投资并负责实施，包括项目测量、潜力调查、规划设计与概算编制、项目前期以及施工招投标、依据立项批复组织项目施工、竣工材料编制、新增耕地确认材料编制等技术服务工作等，并配合采购人办理项目立项申报、县级和市级的竣工验收及自治区自然资源厅备案工作。

项目实施过程中，凡涉及国家须凭许可或资质的相关内容，必须通过经采购人同意的方式确定委托具备相关资格的单位实施。

（三）协议签订后15个工作日内，双方同意以中标人名义开立双方共管银行账户，该银行账户作为双方资金使用的专用账户，项目总投资额涉及的所有费用均从该专用账户支出。在账户设立后15个工作日内，由中标人将600万元存入共管账户用于项目支出，不足部分由中标人补足至共管账户。费用支出应当根据工作开展的进度和采购人支付要求以及支付名单等书面支付指令，经双方指定专人签字后支付。

（四）中标人在签订本协议5个月内，应完成项目地形测量、外业调研，完成项目实施方案材料编制（项目立项、项目规划设计与预算编制）；本项目分阶段分批次进行，根据项目的难易程度，中标人依据立项批复、评审后项目规划设计和预算制定工程实施进度计划，逐步推进项目的实施，完成一个子项目验收确认一个，所有项目应在获得项目立项批复后1年内完成市级验收确认，因采购人原因导致的验收确认延误，时间依次顺延。

（五）项目实施所需的租地、青苗补偿款，由中标人按采购人的补偿标准（永政办发〔2020〕11号文或财政评审认可的标准）全额进行支付，支付金额按实际发生额计算，中标人根据工作开展的进度和采购人支付要求以及支付名单等指令支付给单位或个人，项目业主由县政府指定。

（六）本项目产生的补充耕地指标归采购人所有，若采购人因项目建设需要耕地占补指标的，则优先予以保障，采购人使用的指标也按不低于桂自然资发〔2020〕41号文件规定的指导价格来计算价值（在本协议履行过程中，如有新的价格指导文件出台，按新文件执行），采购人使用指标的，应及时将使用占补指标事项函告中标人，在函告或实际使用占补指标之日起15个工作日内，采购人向中标人支付该部分占补指标的投资成本总额及相应的分成收益。

四、投资总额、收益分配、拨付

（一）项目投资总额包括但不限于项目测量、潜力调查、规划设计与概算编制、招投标、施工建设费、设备租赁费、租地补偿款、青苗补偿款、管理费、工作协调费、工程监理费、招标代理费、竣工验收费等施工建设费及竣工材料编制、新增耕地确认材料编制等技术服务工作、工程复核、工程（预）结算评审费、财务决算审计费、耕地质量等级评定、后期管护等费用总和。以上所有费用均以采购人财政评审和采购人委托有资质的第三方评审机构通过的价格或现行指导的价格为准。

（二）在项目竣工验收后，采购人按项目投资成本加上收益分成与中标人结算。收益分配以通过自治区自然资源厅备案的指标数减去自治区、桂林市收储的指标后获得的指标收入再减去投资成本后获得的指标收益（以下统称“指标收益”），双方按以下方式结算：

中标人负责以投资人总承包的方式来进行项目实施和资金投入的，指标收益按比例进行分配，采购人占指标收益比例为：（1-中标指标收益分配比例），中标人占指标收益比例为：中标指标收益分配比例。即：采购人结算金额=〔（“旱改水”指标交易指导价、旱地指标交易指导价）×（备案指标数-自治区、桂林市收储指标数）+桂林市收储指标收入-项目总投资）×（1-中标指标收益分配比例）〕；中标人结算金额=项目总投资+〔（“旱改水”指标交易指导价、旱地指指标交易指导价）×（备案指标数-自治区、桂林市收储指标数）+桂林市收储指标收入-项目总投资）×中标指标收益分配比例〕。其中桂林市收储指标收入分配在采购人的收益内，由采购人向桂林市收取。利润分成应扣除中标人在该项目投入的实际成本进行比例划分。

（三）指标交易价格不低于《广西自治区自然资源厅 广西自治区财政厅关于调整广西补充耕地指标交易指导价格的通知》（桂自然资发〔2020〕41号）明确的交易指导价格，若指标销售收入不足以覆盖投入成本的，所造成的损失由中标人自行承担。

（四）在指标交易完成后，应优先返还涉及指标交易子项目的中标人投入成本，在中标人收到对应成本后，双方再分收益。

（五）采购人应于收到指标交易价款后15个工作日内，返还中标人投资成本及收益。中标人出具请款报告，列明中标人的投资成本和投资收益、收款账户等信息。

（六）中标人在收到采购人返还投资成本及收益款项后，应于5个工作日内，以中标人收到的金额向采购人开具等额发票。

第四章 评标办法

一、评标原则

（一）评标委员会构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为7人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

（二）评标依据：评标委员会将以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、项目实施方案、等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（〔2020〕46号）的规定，投标人认定为小型和微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的（必须提供中小企业声明函，否则不予以认定），对投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-10%）。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）

(五)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 二、评定方法

- （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）。

- 1、价格分……………………………………………………………………………………30分

（1）价格分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其价格分为满分。

（2）其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

某有效投标人的价格分=【评标基准价／ 某投标人最终有效投标指标收益分配比例（%）】× 30分

- 2、项目实施方案分……………………………………………………………………… 50 分

一档（20分）：实施方案、项目投资控制方案和质量管理、质量控制方案简单、基本合理。

二档（35分）：实施方案、项目投资控制方案和质量管理、质量控制方案等能考虑到本项目的情况，有较好 的技术路线和初步规划思路，较好地满足项目需求。

三档（50分）：实施方案、项目投资控制方案和质量管理、质量控制方案等能充分考虑到本项目的具体情况 并采取针对性措施，技术路线可实施性强，提出的方案合理化，优化建议针对性强，有特点，可实施性强。

- 3、服务承诺………………………………………………………………………… 20 分

一档（10分)：服务承诺基本满足采购文件需求。

二档（15分)：服务承诺良好，有简单的保障制度、措施和内部质量管理措施。

三档（20分)：服务承诺详细，表达充分，对整个项目质量管理有具体的保障制度和措施，有明确的内部质 量管理措施。

- 4、综合得分＝1+2+3

三、中标候选人推荐原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标也相同的由评标委员会依次按项目实施方案、服务承诺排次次序排列。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标 人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证 金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选 人为中标人，并依此类推。

四、特别说明

评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 采购合同（合同主要条款及格式）

合同编号：

永福县土地综合整治项目开发

协 议 书

甲方：                      （盖章）

乙方：                      （盖章）

签订地点：永福县

签订时间：    年  月  日

永福县土地综合整治项目开发

协 议 书 （格式）

甲方：永福县鼎成投资有限公司       法定代表人：

地址：

电话：

乙方：                           法定代表人：

地址：

电话：

根据《中华人民共和国土地管理法》、《广西壮族自治区土地整治办法》（政府令第116号）要求，为全面贯彻《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（中发〔2017〕4号）、《广西壮族自治区国土资源厅 财政厅关于印发<广西壮族自治区土地整治项目管理暂行办法>的通知》（桂国土资发〔2011〕20号）、《广西壮族自治区国土资源厅 财政厅关于印发<广西壮族自治区土地开垦项目管理暂行办法>的通知》（桂国土资发〔2011〕21号）、《广西壮族自治区自然资源厅  广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区农业农村厅关于印发引导和规范社会资本参与土地整治项目建设指导意见的通知》（桂自然资发〔2018〕16号）、《广西壮族自治区自然资源厅 农业农村厅关于印发广西耕提质改造项目立项与验收规范（试行）的通知》（桂自然资发〔2018〕17号）、《广西壮族自治区自然资源厅关于做好补充耕地项目新增耕地核定和报备人库有关事项的通知》（桂自然资发〔2020〕56号）等文件精神，大力挖掘补充耕地潜力，充分调动社会资金的积极性参与永福县土地综合整治项目，经甲乙双方友好协商，按照“合作共赢、互惠互利”的原则，达成以下协议：

第一条  合作内容

甲方委托乙方在甲方行政管辖区域内开展耕地提质改造（低效园地、残次林地、未利用地、耕地提质改造（旱改水）,总合作规模约4500亩（具体以实际立项为准），涉及乡镇有永福县永福镇南雄村县南屯往堡里片区、堡里镇范围内开展土地，总投资约1.27亿元（具体实施地址、面积、投资额以项目立项批复为准）。项目合作期限为3年，3年内实施完成的项目才有效。

第二条  合作方式

（一）甲方提供辖区内合法、合规、开展土地综合整治项目，且与土地整治历史投资项目范围不重复的土地资源供乙方开发；指定专业对口部门对乙方的项目开展工作进行监督；负责申报立项、组织对项目的可行性、规划设计与预算编制进行专家评审、工程监理、工程复核，工程（预）结算评审、耕地质量等级评定、组织县级和市级的竣工验收及自治区自然资源厅备案工作。

（二）乙方对项目进行投资并负责实施，包括项目测量、潜力调查、规划设计与概算编制、项目前期以及施工招投标、依据立项批复组织项目施工、竣工材料编制、新增耕地确认材料编制等技术服务工作等，并配合甲方办理项目立项申报、县级和市级的竣工验收及自治区自然资源厅备案工作。

（三）本协议签订后15个工作日内，双方同意以乙方名义开立甲乙双方共管银行账户，该银行账户作为甲乙双方资金使用的专用账户，项目总投资额涉及的所有费用均从该专用账户支出。在账户设立后15个工作日内，由乙方将600万元存入共管账户用于项目支出，不足部分由乙方补足至共管账户。费用支出应当根据工作开展的进度和甲方支付要求以及支付名单等书面支付指令，经甲、乙双方指定专人签字后支付。

（四）乙方在签订本协议5个月内，应完成项目地形测量、外业调研，完成项目实施方案材料编制（项目立项、项目规划设计与预算编制）；本项目分阶段分批次进行，根据项目的难易程度，乙方依据立项批复、评审后项目规划设计和预算制定工程实施进度计划，逐步推进项目的实施，完成一个子项目验收确认一个，所有项目应在获得项目立项批复后1年内完成市级验收确认，因甲方原因导致的验收确认延误，时间依次顺延。

（五）项目实施所需的租地、青苗补偿款，由乙方按甲方的补偿标准（永政办发〔2020〕11号文或财政评审认可的标准）全额进行支付，支付金额按实际发生额计算，乙方根据工作开展的进度和甲方支付要求以及支付名单等指令支付给单位或个人，项目业主由县政府指定。

（六）本项目产生的补充耕地指标归甲方所有，若甲方因项目建设需要耕地占补指标的，则优先予以保障，甲方使用的指标也按不低于桂自然资发〔2020〕41号文件规定的指导价格来计算价值（在本协议履行过程中，如有新的价格指导文件出台，按新文件执行），甲方使用指标的，应及时将使用占补指标事项函告乙方，在函告或实际使用占补指标之日起15个工作日内，甲方向乙方支付该部分占补指标的投资成本总额及相应的分成收益。

第三条　合作事项的投资总额、收益分配、拨付

（一）本协议所称项目投资总额包括但不限于项目测量、潜力调查、规划设计与概算编制、招投标、施工建设费、设备租赁费、租地补偿款、青苗补偿款、管理费、工作协调费、工程监理费、招标代理费、竣工验收费等施工建设费及竣工材料编制、新增耕地确认材料编制等技术服务工作、工程复核、工程（预）结算评审费、财务决算审计费、耕地质量等级评定、后期管护等费用总和。以上所有费用均以甲方财政评审和甲方委托有资质的第三方评审机构通过的价格或现行指导的价格为准。

（二）在项目竣工验收后，甲方按项目投资成本加上收益分成与乙方结算。收益分配以通过自治区自然资源厅备案的指标数减去自治区、桂林市收储的指标后获得的指标收入再减去投资成本后获得的指标收益（以下统称“指标收益”），甲乙双方按以下方式结算：

乙方负责以投资人总承包的方式来进行项目实施和资金投入的，指标收益按比例进行分配，甲方占指标收益比例为：（1-中标指标收益分配比例），乙方占指标收益比例为：中标指标收益分配比例。即：甲方结算金额=〔（“旱改水”指标交易指导价、旱地指标交易指导价）×（备案指标数-自治区、桂林市收储指标数）+桂林市收储指标收入-项目总投资）×（1-中标指标收益分配比例）〕，乙方结算金额=项目总投资+〔（“旱改水”指标交易指导价、旱地指指标交易指导价）×（备案指标数-自治区、桂林市收储指标数）+桂林市收储指标收入-项目总投资）×中标指标收益分配比例〕。其中桂林市收储指标收入分配在甲方的收益内，由甲方向桂林市收取。利润分成应扣除乙方在该项目投入的实际成本进行比例划分。

（三）指标交易价格不低于《广西自治区自然资源厅 广西自治区财政厅关于调整广西补充耕地指标交易指导价格的通知》（桂自然资发〔2020〕41号）明确的交易指导价格，若指标销售收入不足以覆盖投入成本的，所造成的损失由乙方自行承担。

（四）在指标交易完成后，应优先返还涉及指标交易子项目的乙方投入成本，在乙方收到对应成本后，双方再分收益。

（五）甲方应于收到指标交易价款后15个工作日内，返还乙方投资成本及收益。乙方出具请款报告，列明乙方的投资成本和投资收益、收款账户等信息。

（六）乙方在收到甲方返还投资成本及收益款项后，应于5个工作日内，以乙方收到的金额向甲方开具等额发票。

第四条　双方的权利与义务

（一）甲方的权利与义务

1.负责提供本项目的土地资源。

2.负责协调项目区内农业特许经营权的相关问题。

3.负责项目工程监理、工程复核、耕地质量等级评定、委托工程结算和财务决算招投标，并对项目实施全过程进行监督。

4.负责组织开展项目区内租地及青苗补偿工作。在乙方提交项目实施范围后2个月内完成项目区的租地及青苗补偿工作，并将地块交给乙方实施。

5.负责组织开展项目区内群众租地补偿及乙方施工过程中发生的矛盾纠纷协调等工作。

6.在收到乙方的验收申请报告后的5个工作日内，负责组织相关部门进行县级初步验收，10个工作日内出具县级初步验收报告；初步验收合格后，10个工作日内申请项目的最终竣工验收（市级验收）；最终竣工验收（市级验收）合格（新增耕地批复文）后5个工作日内进行新增耕地的备案工作。

7. 配合乙方实施项目，为乙方实施项目提供数据、资料、基础图件等相关文件资料。同时为乙方实施项目协调相关管理部门，为乙方实施项目提供便利。

8. 配合耕地指标需求单位办理指标交易及用地报批等相关手续。

9.负责向乙方支付项目投资成本及收益，在每个子项目耕地占补指标完成交易并收到指标交易价款后15个工作日内，将乙方的项目投资成本及收益转入乙方指定账户。

10.每个子项目通过市级验收后，甲方负责项目区的管护工作，因甲方管理不善造成的损失由甲方承担，管护费用由乙方支付并纳入投资成本。

（二）乙方的权利和义务

1.乙方负责本项目投资、设计、依据立项批复组织项目施工及技术服务工作（包括项目测量、潜力调查、规划设计与概算编制、招投标、竣工材料编制、新增耕地确认材料编制等技术服务工作、工程复核、耕地质量等级评定等）。

2.深入项目区开展调查、踏勘工作，做好基础资料的调查收集工作，需要甲方协助的，提前告知甲方。

3.配合甲方组织项目立项申报和竣工验收及自治区自然资源厅备案工作。

4.配合甲方开展项目区内群众租地补偿等工作。

5.若非因乙方原因（包括但不限于不可抗力、甲方未能及时提供相关资料或提供必要协助、地块权属不清或村集体不配合开展工作等）致使项目不能实施的，乙方有权终止项目实施。

6.乙方负责完成批复立项面积内的项目施工并通过相关部门质量验收，确认达到相关标准和要求。

7.乙方负责落实项目的所有投资费用。

8.按要求做好相关会议的汇报、成果修改。

9.每个子项目通过市级验收后，乙方将通过验收的项目移交甲方管护，管护费用由乙方负责，乙方根据广西自然资源厅的相关要求逐年支付相应的管护费用。

10.配合甲方办理指标交易及使用相关手续。

第五条  违约责任

（一）本协议履行过程中，任何一方单方终止本协议或违反协议约定造成不能实现合同目的的，则应返还对方已经投入的资金，并承担由此给对方造成的直接经济损失。因国家政策或不可抗力导致本协议无法继续履行的，经双方友好协商，可以终止本协议，互不承担违约责任。

（二）因乙方原因造成项目返工、工期延误、项目终止实施等情况产生的费用由乙方自行承担。乙方对实施的项目质量负责，如项目质量方面原因，经返工后还不能获批新增耕地指标，乙方自行负责已经投入项目建设资金。

（三）因甲方原因导致的返工、项目终止实施等情况产生的全部费用，由甲方承担，并由甲方向乙方赔偿因此造成的损失，损失包括但不限于乙方实际发生的损失及投资成本产生的融资利息损失（利息按银行同期贷款利率计算）。

因甲方工作不及时等原因导致乙方无法进场或工程延误，乙方可按照实际情况和有关规定适当顺延项目工期。

（四）已立项实施的面积如因客观原因（如青苗、拆迁补偿费用过高乙方不能接受、纠纷问题无法及时解决严重影响项目实施等），经甲乙双方协商同意，可以减少相应的立项面积。

（五）如因甲方未能在耕地指标交易成交并收取竞买价款后15个工作日内，向乙方支付投资成本及收益，每逾期一天，甲方承担未付款金额按银行一年期贷款市场报价利率的4倍利息。

（六）如因项目质量方面原因造成无法通过验收和确认，从而不能获批耕地指标，乙方自行承担已经投入项目的资金损失。

（七）若非因乙方原因（包括但不限于甲方未能及时提供相关资料或提供必要协助、地块权属不清或村集体不配合开展工作等）致使项目不能实施的，乙方有权函告甲方终止项目实施，甲方应当在收到函告之日起30日内，支付乙方的实际投资，并承担乙方损失（包括直接损失及预期收益损失），逾期支付则按银行同期贷款利率的二倍计算利息给乙方。

（八）若因乙方不及时向甲方支付管护费用致使甲方无法履行管理义务从而导致项目损失的，相关责任由乙方承担。

（九）因任何一方不履行本合同，给对方造成损失的，应赔偿相应损失。

第六条  协议的解除

（一）若因不可抗力原因（如自然灾害、疫情、国家和自治区法律法规及政策调整等）导致项目无法继续实施的，可以解除协议。本协议被解除后，双方同意按下列方式对乙方已完成实施的项目进行处置：

1.若乙方已实施的项目符合验收入库条件的，待指标交易完成后，按本协议第三条约定支付相应款项；

2.若乙方已实施的项目达不到验收入库条件的，乙方自行承担因实施本项目所致的相关损失。

（二）若乙方未按本协议第二条约定的期限完成项目建设的，视为乙方违约，甲方有权解除本协议。本协议被解除后，按下列方式对乙方已完成实施的项目进行处置：

1.若乙方已实施的项目符合验收入库条件的，待指标交易完成后，按本协议第三条约定支付相应款项；

2.若乙方已实施的项目因乙方自身原因达不到验收入库条件的，乙方自行承担因实施本项目所致的相关损失。

乙方应赔偿因此违约行为给甲方造成的损失。

第七条  附则

（一）本协议自甲、乙双方法定代表人签字并加盖双方公章之日起生效，项目通过验收确认备案，完成项目实施所有成果文件资料，相应权益全部兑现且完成项目后期管护并结清所有款项后，本合同自行终止。

（二）本协议的签订及效力，不受甲、乙双方法定代表人的变更影响。

（三）协议未尽事宜或有其他情况发生，双方可协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

（四）本协议若与现行的法律法规冲突的，以现行法律法规为准。若有政策调整的，则按新政策双方另行商定。

（五）本合同履行过程中若发生争议，应友好协商解决，若协商不成，任何一方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。

（六）本协议正本一式柒份，甲方执叁份，乙方执叁份，监督机构执壹份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                乙方:（盖章）

法定代表人或授权代表：       法定代表人或授权代表：

签订日期：    年  月   日

签订地点：广西永福县

- 投标文件（格式）

投标文件目录

一、投标报价表

二、资格性响应证明材料

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的投标截止之日前半年内投标人任意三个月社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的投标截止之日前半年内投标人任意三个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

（3）投标人的法人或者其他组织三证合一营业执照复印件等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（4）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

三、商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）服务响应表（必须提供）；

（2）“采购需求”需提供的有效证明文件：按第三章“采购需求”中要求提供；

（3）投标人针对本项目的服务承诺书（由供应商根据本项目采购需求、特点及供应商自身的处理能力自行编写，承诺书内容至少应包括“采购需求”的所有服务条款）（必须提供）；

（4）项目实施方案（必须提供）；

（5）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

（6）投标人2019年度通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（7）投标人2016年以来完成同类项目业绩的相关证明材料【无不良记录，以中标（成交）通知书、签订的项目合同为准】（如有，请提供）；

（8）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（9）如产品属于小型、微型企业的，提供中小企业声明函（见附件），并对声明的真实性负责；

（10）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

（11）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

（12）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

一、投标报价表

投标报价表（格式）

致：广西科文招标有限公司

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称），提交投标文件正本一份，副本      份，并做出如下报价：

| 项号 | 服 务 项 目 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永福县土地综合整治项目 | 若我公司中标，我公司承诺指标收益分配比例为 %。 |  |
| 服务合作期限： 年 服务承诺：我公司同意并承诺按招标文件第三章《采购需求》中的服务内容和要求向采购人提供服务。 |  |  |  |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

投标日期：

注：当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

二、资格性响应证明材料（格式）

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的投标截止之日前半年内投标人任意三个月社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的投标截止之日前半年内投标人任意三个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供）

授权委托书（格式一）

- 致：广西科文招标有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 投标人（公章）：

- 法定代表人（负责人）签字（或盖章）：                   　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的投标截止之日前半年内投标人任意三个月社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

- 致：广西科文招标有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 自然人签字并在签名处加盖大拇指指印：                  　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的投标截止之日前半年内投标人任意三个月社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

3. 投标人的法人或者其他组织三证合一营业执照复印件等证明文件（必须提供，自然人除外）

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

声   明

- 致：广西科文招标有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

三、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1.服务响应表（必须提供）

服务响应表（格式）

| 项号 | 条款号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

注：当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

2.“采购需求”需提供的有效证明文件：按第三章“采购需求”中要求提供

3.投标人针对本项目的服务承诺书（由供应商根据本项目采购需求、特点及供应商自身的处理能力自行编写，承诺书内容至少应包括“采购需求”的所有服务条款）（必须提供）；

投标人针对本项目的服务承诺书（格式）

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

4.项目实施方案（必须提供）

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

5.项目实施人员一览表（如有，请提供）

附件：

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在 签名处加盖食指指印）：

日	期：

6.投标人2019年度通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件；（如有，请提供）；

7.投标人2016年以来完成同类项目业绩的相关证明材料【无不良记录，以中标（成交）通知书、签订的项目合同为准】；（如有，请提供）；

8.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件；（如有，请提供）；

9.如产品属于小型、微型企业的，提供中小企业声明函（见附件），并对声明的真实性负责；

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

10.监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（如有，请提供）；

11.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；（如有，请提供）；

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

12.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料。（如有，请提供）。