

**工程造价咨询报告书**

**项目名称：柘木镇白竹境西村草莓产业种植基地内石头根至白竹塘水渠工程**

**广西锦辉项目管理有限公司**

**2022年6月**

**柘木镇白竹境西村草莓产业种植基地内石头根至白竹塘水渠工程**

**预算评审报告**

根据《中华人民共和国预算法》及有关文件规定，本着公平、公正、合理、节约、高效的原则，桂林市雁山区财政局委托广西锦辉项目管理有限公司于2022年4月22日至2022年6月14日对柘木镇白竹境西村草莓产业种植基地内石头根至白竹塘水渠工程预算进行了评审，具体情况如下：

**一、项目概况**

**工程名称：**柘木镇白竹境西村草莓产业种植基地内石头根至白竹塘水渠工程

**项目地点：**桂林市雁山区柘木镇

**建设单位：**桂林市雁山区柘木镇人民政府

**编制单位：**广西志超路桥勘查设计有限公司

**设计单位：**广西志超路桥勘查设计有限公司

本项目具体内容柘木镇白竹境西村草莓产业种植基地内石头根至白竹塘水渠修建排洪沟渠，水渠全长0.382km，本次修建里程为382m。

**二、评审依据**

1、《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）；

2、《公路工程预算定额》（JTG-T3832-2018）；

3、《公路工程机械台班费用定额》（JTG-T3833-2018）；

4、广西壮族自治区交通运输厅桂交建管发〔2019〕39号《公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》；

5、2019年《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价[2019]10号）；

1. 材料价格按《桂林市建设工程造价信息》2022年第4期的材料价格，信息价上没有的材料价按市场询价。

**三、评审范围及内容**

1. 本项目工程量是否多算或漏算、套用定额子目是否正确；材料价格是否合理、取费标准是否按规定执行；
2. 合理确定工程预算造价。

**四、工程预算的审核情况**

1. 根据建设单位提供的送审资料进行了评审，评审人员在评审过程中听取了项目单位的总体情况介绍。在与项目单位充分核对的基础上，对在评审中存在的几个问题达成了共识；
2. 本工程的报审金额1076263.98元，经评审，审定预算总造价为964516.00元。

**五、存在的主要问题及处理意见**

1. 挖排水沟土方（渣土运距5km），送审工程量为924.44m³,单价为30.33元/m³,经审核,工程量为924.44m³，单价为15.93元/m³，核减13311.94元，核减原因：根据市场价调整单价。
2. 挖排水沟石方（渣土运距5km），送审工程量为1680.80m³,单价为59.46元/m³,经审核,工程量为1680.80m³，单价为28.83元/m³，核减51482.90元，核减原因：根据市场价调整单价。
3. C15混凝土排水沟基础，送审工程量为534.80m³,单价为636.44元/m³,经审核,工程量为534.80m³，单价为567.43元/m³，核减36906.55元，核减原因：根据信息价调整单价。
4. 挖排水沟淤泥（渣土运距5km），送审工程量为328.52m³,单价为24.33元/m³,经审核,工程量为328.52m³，单价为21.93元/m³，核减788.45元，核减原因：根据信息价调整单价。
5. 安全生产费，送审工程量为1.00项,单价为15849.22元/项,经审核,工程量为1.00项，单价为14253.93元/项，核减1595.29元，核减原因：计算基数变化，据实调整。

**六、评审结论**

该项目预算送审金额为1076263.98元,经评审，审定预算总造价为964516.00元，与送审额相比，核减金额为111747.98元,核减率为10.38%。

广西锦辉项目管理有限公司

2022年6月14日