**右江民族医学院中心校区西区建设项目研究生综合楼室内装修项目（EPC总承包）招标公告**

## 1. 招标条件

本招标项目右江民族医学院中心校区西区建设项目研究生综合楼室内装修项目（EPC总承包）已由右江民族医学院以 自治区发展与改革委员会以桂发改社会﹝2018﹞1035号 批准建设，招标人（项目业主）为右江民族医学院，建设资金来源为 财政（资金来源）,项目出资比例为 100 %。项目已具备招标条件，现对该项目的设计、采购、施工进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

 2.1项目概况

项目名称：右江民族医学院中心校区西区建设项目研究生综合楼室内装修项目（EPC总承包）

项目编号：GXZC2019-G2-001577-GXZC

建设地点：右江民族医学院

建设规模：研究生综合楼室内装修总面积约为10200平方米，使用部门包括科学实验中心、护理学院、医学检验学院、药学院、基础学院等。本次装修内容包括微生物洁净室装修工程、暖通工程、给排水工程、供配电工程（含普通供电、UPS供电）及各类实验室家具设备、废气废水处理工程等（具体招标内容详见图纸及采购清单）。

合同估算价： 2182.04万元。

计划工期：本项目总工期（指自签订总承包合同之日起到工程交付业主使用之日期间的工期，包括设计工期、采购工期、施工工期、验收工期、办理相关手续的工期等）共计 170天（日历天）。其中，房屋建筑工程的施工工期压缩时，宜组织专家论证，且在工程量清单中增设提前竣工（赶工补偿）费项目清单。

项目建设工期预计从2020年3月至2020年9月。

2.2招标范围：右江民族医学院中心校区西区建设项目研究生综合楼室内装修项目（EPC总承包）室内用房装修工程（包括项目方案设计、初步设计、施工图设计、含施工图预算及工程建安施工、施工过程管理、家具采购及安装等等）总承包。

2.3本项目 □要求 不要求采用装配式技术。

2.4本项目 □要求 不要求采用建筑信息模型（BIM）技术。

## 3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人同时具备建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质（含乙级）和建筑施工总承包叁级以上（含叁级）资质或建筑装饰装修工程专业承包贰级以上（含贰级）资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力。投标人(如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）必须符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》（桂建管﹝2013﹞17号）和《关于加强广西建筑业企业诚信信息库日常维护管理的通知》（桂建管﹝2014﹞25号）的规定，已办理诚信库入库手续并处于有效状态。

3.2主要负责人员要求：

3.2.1项目总负责人：具有贰级（或以上）注册建造师（建筑专业） [或注册结构师或注册建筑师]和中级（或以上）职称。

3.2.2项目设计负责人：拟派项目技术负责人须具有二级及以上注册建筑师执业资格。

3.2.3项目经理：具有建筑工程专业的贰级（或以上）注册建造师证书，已录入广西建筑业企业诚信信息库并处于有效状态和安全生产考核合格证书（B类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外）。

3.2.4 项目施工专职安全员：已录入广西建筑业企业诚信信息库并处于有效状态和专职安全员安全生产考核合格证书（C类）。

3.3 本次招标接受联合体投标（联合体投标的须由施工单位作为联合体的牵头单位）。联合体投标的，应满足下列要求：

3.3.1本项目接受联合体投标。联合体成员可由设计单位和施工单位组成，联合体各方均应符合“具有独立法人资格”、“具有独立承担民事责任的能力”的条件，其中施工单位须具备有效的安全生产许可证。

3.3.2联合体各方应当签订联合体协议书，其中联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

3.3.3组成联合体进行投标的设计或施工单位不得再以自己的名义单独参与同一标段的投标，也不得组成新的联合体参与同一标段的投标。

3.3.4联合体各方应分别在人员、设备、资金等方面具有承担本项目联合体协议书分工职责范围内的履约能力。

3.3.5联合体中有同类资质的企业按照联合体协议书分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的企业确定联合体资质等级。

3.4投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）信息以广西建筑业企业诚信信息库为准。

## 4. 投标报名与招标文件的获取

本项目采用不记名方式下载招标文件。潜在投标人均可于2020年01月19日至2020年01月23日18时止在百色市公共资源交易中心网（http://www.bsggzy.cn）注册下载招标文件电子版并打印回执。招标文件电子版每套售价250元（不再收取其他任何费用），采购代理机构在投标人递交投标文件前一个小时现场收取费用及开具收据凭证（请各投标人尽量合理安排时间，招标代理机构工作人员以购买招标文件凭证接受投标文件）。

## 5. 投标保证金

5.1投标保证金的金额：**人民币叁拾万元整（¥300000.00)。**

5.2投标保证金缴纳方式：投标人必须于投标截止时间前将投标保证金从投标人基本账户汇至百色市公共资源交易中心账户，具体详见招标文件。

## 6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为**2020年02月13日09时00分**，地点为百色市园博园主展馆新政务中心三楼（市公共资源交易中心）。

6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.3投标人须将投标文件于投标截止前由企业法定代表人或其授权的专职投标员提交到百色市园博园主展馆新政务中心三楼（市公共资源交易中心），并持专职投标员本人（如为法定代表人递交时可持本企业任一专职投标员的身份证原件）、拟投入的项目经理和所有专职安全员的身份证（原件或复印件）通过广西建筑业企业诚信信息库管理系统验证，否则招标人不予受理。

## 7. 评标方式

**综合评估法**

## 8.预付款和进度支付方式

预付款支付比例或金额：详见专用条款

进度款支付方式： 详见专用条款

## 9.发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn）、广西壮族自治区招标投标公共服务平台（http://ztb.gxi.gov.cn/）、百色市住房和城乡规划建设委员会（www.bszjw.gov.cn）及百色市公共资源交易中心网(www.bsggzy.cn)上发布。

**10. 交易服务单位**

百色市公共资源交易中心

## 11. 监督部门及电话

广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处 电话：0771-5331544

百色市建筑工程招标站 电话：0776-2806226

百色市大数据发展局政务管理科 联系电话：0776-2850925

招 标 人：右江民族医学院 招标代理机构：广西真诚工程咨询有限公司

地 址：广西百色市城乡路 98号 地址：百色市右江区龙景街道龙腾路长鸿荣业大厦1号楼第九层

邮 编：533700 邮 编：533000

联 系 人：韦雪丹 联 系 人：唐彩勤、潘博容

电 话：0776-2806223 电 话：0776-2883231/15187354110

传 真： 0776-2806223 传 真：0776-2883231

电子邮箱： 56359634@qq.com 电子邮箱：593770104@qq.com

2020年01月17日