**资源县县城资江两岸提质改造项目补漏部分设计-采购-施工总承包【招标备案编号：JYZTGL2020-G2-006】招标公告**

## 1. 招标条件

本招标项目资源县县城资江两岸提质改造项目补漏部分设计-采购-施工总承包工程已由资源县发展和改革局以资发改行审字[2019]87号、资发改行审字[2019]113号、资发改行审字[2019]135号文批准建设，招标人为资源县生态城市建设投资有限公司，建设资金来自业主多渠道自筹，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的 ☑勘察、☑设计、☑采购、☑施工、 ☑竣工验收（或试运行）进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况

建设地点：资源县境内

建设规模及内容：资源县提质改造项目补漏工程；该部分建设规模及内容主要包括(具体内容以最终工程量清单为准)：

（1）资江东、西岸（资中桥~合浦街大桥段）改造工程

1）资江东岸改造工程

①绿化查漏补植补造（凤尾竹730.39m²、刚竹323.16m²、灌木植物493株、地被植物补植3000m²）；

②风雨廊45.3m；

③混凝土艺术仿木栏杆1915m；

④现状挡土墙外墙面改造590m²；

⑤现状风雨廊改造（六个：换瓦、加固、刷漆、重换栏杆、美人靠）；

⑥门楼2座。

2）资江西岸改造工程

①绿化查漏补植补造（凤尾竹346.5m²、刚竹30.9m²、灌木植物580株、地被植物补造11616m²、换填种植土8150m³、三维网垫固土网11616m²）

②混凝土艺术仿木栏杆1002m；

③绿化灌溉给水管网1877m；

④河岸改造1282m。

（2）城北文化长廊本体提升改造工程

1)新建和改造零售店3处，总面积为83.73m²；

2)新建河灯体验区建设面积188m²；

3)新建三处长廊连接点62.1m；

4)建设玻璃景观平台1座，上部玻璃平台面积838m²

5)中心景观台下部看台、通道面积850m²，浆砌石挡土墙112m， 石栏杆92m。

6)长廊本体水文站、公共厕所外立面改造面积700m²；

7)无障碍坡道面积402m²；

8)现状木结构长廊刷漆，长120m。

（3）江心岛改造工程

江心岛改造面积为7406m²。

1)乔木苗木87株，灌木植物234株/丛，地被植物补植1644.5m²；

2)新建景观桥2座，改造景观桥1座；

3)地面铺装面积4700m²；

4)地面浮雕面积712m²；

5)船头造型240m²，码头36m，修复挡土墙24m。

6）混凝土艺术仿木栏杆420m

7）景石堆砌360m3

（4）不稳定边坡处理工程

主要包括清理坡面、锚杆挂钢筋网喷砼坡面、排水工程及监测工程等。

1)含新公安局至九拱桥路段三处不稳定边坡(1号山体边坡) 1500m²；

2)新公安局至九拱桥路段三处不稳定边坡(3号山体边坡3000m²。

（5）入城大道收费站至公安局段改造工程

1)铺设DN200给水管网1500m;

2)边坡挡土墙1000m、种植土换填1500m²、绿化面积1500m²、防护石栏杆958m。

（6）入城大道公安局至大塘湾附属设施工程

1) 新建外挑人行道2300m2,改造台阶122m²，栏杆910m；

2)入城大道两侧绿化进行查漏补植，其中：乔木苗木233株;灌木植物580株。

（7）实验中学对面排水改造工程

1)铺设DN300钢筋混凝土雨水管道105m， DN1200钢筋混凝土雨水管道342m，盖板排水沟10. 4m；

2)双蓖雨水口15个，矩形砖砌雨水检查井7座，阶梯式砖砌跌水井2座；

3)排洪沟接入检查井构筑1座；

4)破除原路面83cm厚，447m 长。

5)恢复路面447m

合同估算价：项目总投资概算为7391.93 万元，其中工程费用为6037.79万元，工程其他费为870.56万元（其中勘察设计费为306.94万元），预备费为483.58万元。

计划工期：本项目总工期（指自签订总承包合同之日起到工程交付业主使用之日期间的工期，包括 ☑勘察设计工期、采购工期、施工工期、验收工期、办理相关手续的工期等 ☑勘察设计工期、施工工期、验收工期、办理相关手续的工期等）为240天（日历天）。项目建设工期预计从2020年6月至2021年1月。

2.2招标范围：建设红线范围内的设计包括新建长廊、新建亭子、新建厕所、新建挡土墙、廊道彩绘、亭子彩绘、排水工程、电气工程、绿化查漏补植补造、无障碍坡道、门楼、挡土墙、绿化灌溉给水管网、文化景墙、新建玻璃平台、新建景观桥、地面浮雕、清理坡面、排水沟、换瓦、加固、刷漆、重换栏杆、美人靠、新建体验区、新建长廊连接点、人行道改造、铺台阶、土方工程、场地附属工程等，及设计内容所涉及的采购和施工，直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包。

2.3本项目 □要求 ☑不要求采用装配式技术。

2.4 本项目 □要求 ☑不要求采用建筑信息模型（BIM）技术。

## 3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人同时具备市政行业（道路工程、排水工程、给水工程）专业乙级及以上、园林景观工程设计专项乙级及以上资质、城市规划编制乙级及以上资质、土地规划乙级及以上资质、建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质或工程设计综合甲级资质和市政公用工程施工总承包叁级及以上资质【备注：招标人应当根据国家法律法规对企业资质等级许可的相关规定以及招标项目特点，合理设置企业资质等级，不得提高资质等级要求】，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力。投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）须符合《[广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法](http://www.gxcic.net/HTMLFile/2013-02/shownews_167314.html" \t "_blank)》（桂建管﹝2013﹞17号）和《关于加强广西建筑业企业诚信信息库日常维护管理的通知》（桂建管﹝2014﹞25号）的规定，已办理诚信库入库手续并处于有效状态。

3.2主要负责人员要求：

3.2.1项目总负责人：具有市政公用工程专业的二级以上（含二级）注册建造师证书或中级及以上职称。

3.2.2项目设计负责人：具有一级及以上注册建筑师证书和高级及以上职称。

3.2.3项目经理：具有市政公用工程专业的二级以上（含二级）注册建造师证书，已录入广西建筑业企业诚信信息库并处于有效状态，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外）。

3.2.4项目施工专职安全员：须已录入广西建筑业企业诚信信息库并处于有效状态，具备有效的安全生产考核合格证书（C类）。

3.3 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

3.3.1本项目接受联合体投标。联合体成员可由1家施工单位和1家设计单位组成，联合体各方均应符合“具有独立法人资格”、“具有独立承担民事责任的能力”的条件，其中施工单位须具备有效的安全生产许可证。

3.3.2联合体各方应当签订联合体协议书，其中联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

3.3.3组成联合体进行投标的设计或施工单位不得再以自己的名义单独参与同一标段的投标，也不得组成新的联合体参与同一标段的投标。

3.3.4联合体各方应分别在人员、设备、资金等方面具有承担本项目联合体协议书分工职责范围内的履约能力。

3.3.5联合体中有同类资质的企业按照联合体协议书分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的企业确定联合体资质等级。

3.4各投标人可就本招标项目的所有标段进行投标，并允许中标所有标段。但投标人应就不同标段派出不同的项目经理和项目施工专职安全员，否则同一项目经理或项目施工专职安全员所参与其它标段作否决投标处理（符合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞25号文除外）。

3.5投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）信息以广西建筑业企业诚信信息库为准。

## 4. 招标文件的获取

潜在投标人，请于2020年4月21日至投标文件递交的截止时间止（不少于30日），由潜在投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）的企业CA锁登陆桂林市公共资源交易中心平台（http://glggzy.org.cn）下载招标文件。

## 5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年 5 月22日9时30分，地点为桂林市公共资源交易中心1号开标室（桂林市临桂区西城中路69路创业大厦西辅楼）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3投标文件必须由投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）专职投标员本人递交，并持专职投标员本人身份证原件、拟投入的项目经理和专职施工安全员身份证复印件通过验证，否则招标人不予受理。

## 6. 评标方式

综合评估法

## 7. 预付款和进度款支付方式

预付款支付比例或金额：详见招标文件合同专用条款部分。

## 8、发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com/>）、中国政府采购网([http://www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn/))、广西壮族自治区招标投标公共服务平台（[http://ztb.gxi.gov.cn](http://ztb.gxi.gov.cn/)）、广西壮族自治区政府采购网(http://www.gxzfcg.gov.cn）、桂林市政府采购网（<http://glcz.cn:880/>）、桂林市公共资源交易中心网（[http://glggzy.org.cn](http://ggzy.guilin.cn/)）发布。

## 9. 交易服务单位

桂林市公共资源交易中心 电话：0773-5625161

## 10. 监督部门及电话

资源县建设工程招标站 电话：0773—4311340

## 11. 联系方式

招标人：资源县生态城市建设投资有限公司

地址：资源县水利局二楼

联系人：唐良杰

电 话：0773-4317155

招标代理机构：广西建业中天工程咨询有限公司

地址：桂林市高新区信息产业园软件大厦6楼

联系人：王春秀/唐智平

电 话：0773-5899266

招标管理机构（盖章）：资源县建设工程招标站

2020年4月21日