龙港新区北海铁山东港产业园一体化污水处理厂项目工程总承包招标公告

## 1. 招标条件

本招标项目 龙港新区北海铁山东港产业园一体化污水处理厂项目 （项目名称）工程已由 龙港新区北海铁山东港产业园管理委员会 （项目审批、核准或备案机关名称）以 《关于龙港新区北海铁山东港产业园一体化污水处理厂项目可行性研究报告的批复》（北东港管复[2020]8号）（批文名称及编号）批准建设，招标人（项目业主）为 北海龙港新区投资开发有限公司，建设资金来自 申请上级补助、县财政配套资金等方式解决 （资金来源），项目出资比例为 100% 。项目已具备招标条件，现对该项目的 ☑勘察、☑设计、☑采购、☑施工、☑竣工验收（或试运行）进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况

项目招标编号：E4505002836000306

建设地点： 合浦县白沙镇（铁山东港产业园内）

建设规模： 建设日处理污水1000吨的一体化污水处理站，占地约5亩，污水出水水质指标按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A排放标准执行，建设包括：生产性构筑物（格栅渠、沉淀池等）、附属建筑物（压滤机房、综合用房等）、室外配套（污水厂内道路、围墙、大门等）、设备等配套工程。

合同估算价（人民币）： 约1039.00万元。

计划工期：本项目总工期（指自签订总承包合同之日起到工程交付业主使用之日期间的工期，包括☑勘察设计工期、施工工期、验收工期、办理相关手续的工期等）为90天（日历天）。其中，勘察设计工期 20 日历天，施工工期 70 日历天。

2.2招标范围： 在项目拟建规模、建设标准及投资估算确定的条件下，依据可行性研究报告进行勘察、方案设计、初步设计、施工图设计、施工的工程总承包内容招标（包括但不限于：建设红线范围内的勘察、设计（阶段包括勘察、方案设计、初步设计及施工图设计，以上各阶段在经过招标人同意后，必须取得主管部门批复；施工图审图完成后承包人编制工程预算并报合浦县财政评审中心审定）；勘察、设计内容包括污水处理厂、厂内配套管网及及设备工程等（经业主方确定的设计任务书范围内的设计漏项和缺项由总承包方承担责任）、采购（设计范围内所涉及的设备材料等）、施工（设计范围内所涉及的工程内容）直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包。

质量要求：①设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业设计规范、规程和有关政策、法规规定的设计深度要求并通过有关部门的审查；②施工要求的质量标准：符合设计图纸及现行国家、地方及行业有关标准、规范要求，工程质量达到现行国家、地方及行业施工标准及验收规范合格标准。

2.3本项目 □要求 ☑不要求采用装配式技术。

2.4 本项目 □要求 ☑不要求采用建筑信息模型（BIM）技术。

## 3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人具备工程设计市政行业丙级（含本级）以上资质和市政公用工程施工总承包叁级（含本级）以上资质或工程设计综合类甲级资质和市政公用工程施工总承包叁级（含本级）以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力。投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）须符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》（桂建管﹝2013﹞17号）和《关于加强广西建筑业企业诚信信息库日常维护管理的通知》（桂建管﹝2014﹞25号）的规定，已办理诚信库入库手续并处于有效状态。

3.2主要负责人员要求：

3.2.1项目总负责人：具有市政公用工程或环境保护工程专业高级（含高级）以上技术职称（如联合体投标，由牵头人委派项目总负责人）。

3.2.2项目设计负责人：具有给排水专业高级（含高级）以上技术职称（如联合体投标，由牵头人委派项目总负责人）。

3.2.3项目经理：具有市政公用工程专业二级（含本级）以上注册建造师证书和环境保护工程类中级（含本级）以上职称，具备安全生产考核合格证书（B类），已办理诚信入库手续并处于有效状态。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外）。

3.2.4项目施工专职安全员：具备有效专职安全员安全生产考核合格证书（C类），已办理诚信入库手续并处于有效状态。

3.3 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

3.3.1本项目接受联合体投标。联合体成员可由设计单位和施工单位组成，联合体各方均应符合“具有独立法人资格”、“具有独立承担民事责任的能力”的条件，其中施工单位须具备有效的安全生产许可证。

3.3.2联合体各方应当签订联合体协议书，其中联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

3.3.3组成联合体进行投标的设计或施工单位不得再以自己的名义单独参与同一标段的投标，也不得组成新的联合体参与同一标段的投标。

3.3.4联合体各方应分别在人员、设备、资金等方面具有承担本项目联合体协议书分工职责范围内的履约能力。

3.3.5联合体中有同类资质的企业按照联合体协议书分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的企业确定联合体资质等级。

3.4 各投标人可就本招标项目的所有标段进行投标，并允许中标所有标段。但投标人应就不同标段派出不同的项目经理和项目施工专职安全员，否则同一项目经理或项目施工专职安全员所参与其它标段作否决投标处理（符合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞25号文除外）。

3.5投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）信息以广西建筑业企业诚信信息库为准。

3.6 业绩要求：投标人自2017年1月1日至投标截止日具有类似的业绩（指功能、规模等相近，以合同和中标通知书为准）。

## 4. 招标文件的获取

2020年 6 月 5 日至投标文件递交的截止时间止（不少于25日），由潜在投标人凭企业账号及密码在北海市公共资源交易平台网站免费下载招标文件。

## 5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2020年 6 月 30 日 09时 30 分，地点为 （北海市北海大道北海市政务服务中心三楼） 。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3 投标文件必须由投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）专职投标员本人递交，并持专职投标员本人身份证原件、拟投入的项目经理和专职施工安全员的身份证复印件通过验证，否则招标人不予受理。

## 6. 评标方式

综合评估法

## 7. 预付款和进度款支付方式

详见招标文件专用条款。

## 8、发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区招标投标公共服务平台（ztb.gxi.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn）、北海市公共资源中心网站（http://bhsggzy.cn/gxbhzbw）、中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）发布。

## 10. 交易服务单位

北海市公共资源交易中心

## 11. 监督部门及电话

合浦县住建局    电话：0779-7206183

## 12. 联系方式

| 招 标 人：北海龙港新区投资开发有限公司 | 招标代理机构： 广西鸿业建设工程管理咨询有限公司 |
| --- | --- |
| 地 址： 广西北海市合浦县白沙镇榄根村龙港新区北海铁山东港产业园内 | 地 址： 广西北海市合浦县廉州镇廉东大道85号穗丰大厦三楼 |
| 联 系 人： 郑工 | 联 系 人： 沈菊 |
| 电 话： 0779-5301166 | 电 话： 0779-2696039 |
|  | 传 真： 0779-7273337 |

2020 年 6 月 4 日