附件二：7×24小时业务永续解决方案

# 项目背景

随着社会和经济的发展，在如何提高客户服务能力、提升客户体验方面，提出了更高的要求。综合业务核心系统每天必须处理大量的业务数据。

在介绍7X24小时业务的之前，首先需要简单说明一下日终批处理业务。综合业务的核心系统每天的日终都要进行数据备份，总分账务的平衡检查核对、积数的计算、预提、年度结息、报表形成、外围渠道系统抽取数据分析提供基础数据等等一系列的批处理的程序活动，这就是所说日终批量业务。

7X24小时业务的由来：

综合业务的核心系统在日终的夜间进行业务批量处理的时候，如计提结息、报表需求、账务的平衡检查等等，这些业务处理或所有涉及到使用账户当日余额的业务计算都需要在计算期间保持这些数据是静止状态，否则计算结果就会出现不一致和不准确。数据备份也是同样道理，要求备份时点的数据是静止的脱机的，否则备份下来的业务数据之间是不一致的，备份的账务数据有可能是不平衡的。

而夜间联机在线交易需要更新账户余额，在没有7×24实现机制前，都需要在日终批处理运行时间段内停止联机交易，而在日终批处理基本运行结束后再次开始联机交易的对外服务。为了解决此问题，提升客户满意度，很多服务机构提出了核心系统在日终批处理期间不停止联机交易的解决方案，保障核心系统7X24小时不间断服务。
    以上是在资金业务的处理层面，那么在应用系统层面需要保证系统程序不间断运行接收柜面系统及外部渠道请求服务、基础设施层面也要保证不间断运行，才能充分保证7X24小时业务真正落地实现。

# 业务现状

目前几乎所有商业银行经过核心业务系统升级，已经全部支持自助渠道7X24小时办理业务。银行中行、工行、交行、招行还实现了自然日切，即准确以每日24时划为当日业务还是明日业务。很多金融机构还没有做到自然日日切，日切时间往往比24时要早。

举个例子，一个客户贷款还款明天逾期，他今天晚上23点50分想起来了，想通过手机把钱还了。他这个时间如果赶上中心做日终，能不能做网上还款就是7X24小时问题，他这笔还款算是今天还的还是明天还的就是自然日切问题。

目前，公积金行业中，海南中心、沈阳中心经过对业务系统的改造，实现了7X24小时办理资金类业务而且是自然日切。比如中心的“还公贷提取”和“公贷提前部分还款”就是可以在手机APP、网厅等渠道在任何时间自助办结的业务，交易日期按实际发生时间计。海南的7X24小时系统还支持若前一天业务或者账务有问题，不影响第二天的正常营业。

所以，实现真正的7X24小时业务，真正支持公众在线上全天候办理资金类业务，将中心的服务提高到一个新的水准，关键是要拥有一个能够支持真正7X24小时处理的核心业务系统。

# 建设目标

7*24小时的业务系统是秉承着为了方便广大的人民群众，减少人民群众办理业务的难度，方便人民群众少跑几回，便于人民群众可以在任何时段办理公积金业的务服务精神而诞生的产物。

7*24小时的业务系统同时也是社会发展大势所趋的必然结果，是公积金行业转型行业银行的基础。

# 总体规划

7X24小时业务永续一般涉及到业务种类有：查询类业务、非资金非查询类业务、资金类业务。

1.查询类业务，只要保证综合业务的核心业务提供的服务不停止，并且对外提供的查询功能设计合理，考虑到对核心业务日终批处理的性能影响，那么很容易实现7X24小时的查询服务。

2.非资金非查询类业务，其中有可能会涉及到账户余额，此时有可能日终批处理业务正在执行，正在进行账务处理。那么此类业务需要考虑显示给客户的资金余额，只能代表时点情况，最终的金额结果应该以业务处理成功之后的结果为准。例如12306购买火车票一般，查询时车票剩余数量与购买后剩余的车票数量之间并不能形成直接准确数学计算关系，避免给造成客户造成误导。再例如：公积金的提取申请、贷款申请等。

3.资金类业务比较复杂，总体设计思路是采用双余额档法。双余额档法就是在每次金融交易，同时考虑两个余额的更新，使用当前余额和日终余额。当前余额用于日间的查询和更改，同时同步更改日终余额。日切后，当前余额与日终余额相同。在日终批量业务所有的查询统计、报表等都是对上一工作日进行的统计，使用日终余额进行计算。此时，如果有24小时的渠道的资金交易产生，则改变的是当前余额。实时24小时渠道查询交易，使用的也是当前余额。业务系统日终结束后，将日终余额与当前余额进行同步更新处理。财务系统采用的是实时总账方式，总账的余额也采用双余额的方法。这样保证上一工作日的业务系统客户账日终余额与总账日终余额能够处于静态，才能正确核对业务系统与财务系统账务之间平衡性，这称为系统的双余额双日切7X24小时业务永续建设方法。

数据流向图

说明：红色数据流是资金类提取业务访问；其他涉及到资金变动类业务数据流相同；通过数据流图可以看出实现了实时账（动态）与日终账（静态）分离，从而保证了实时业务的实时性，同时满足统计类、批处理类的数据一致性。最后通过实时账与日终账同步处理，实现两者账务数据一致。

# 建设内容

## 核心业务改造

### 双余额档法

双余额档法就是在每次金融交易时同时考虑两个余额的更新，使用当前余额和日终余额。当前余额用于日间的查询和更改，同时同步更改日终余额。日切后，当前余额与日终余额相同。在日终批量业务所有的查询统计、报表等都是对上一工作日进行的统计，使用日终余额进行计算。此时，如果有24小时的渠道的资金交易产生，则改变的是当前余额。实时24小时渠道查询交易，使用的也是当前余额。业务系统日终结束后，将日终余额与当前余额进行同步更新处理。财务系统采用的是实时总账方式，总账的余额也采用双余额的方法。这样保证上一工作日的业务系统客户账日终余额与总账日终余额能够处于静态，才能正确核对业务系统与财务系统账务之间平衡性，这称为系统的双余额双日切7X24小时建设方法。

### 业务改造要点

总体改造方案：改造各分户账结构为双余额结构；改造各分户余额变动时根据日终状态更新；改造周期批量批次调度顺序、调度日期及相关交易；改造可7×24小时交易的配置，设置自动日终、批量结算业务文件自动发送文件及自动入账。

- 所涉及到的分户账结构要变更为双余额结构，即分户账中同时存在当前余额与日终余额，所设计到的分户账包括单位分户账（dp004）、个人分户账（dp006）、贷款分户账（ln005）、财务内部分户账（fn018/fd012）。

- 各业务模块在修改各自的分户余额时要增加特殊的判断处理，如果交易发生时是日终期间则只修改分户中的当前余额，否则同时修改当前余额和日终余额。

- 调整周期批量批次调度顺序，将切换系统日期、财务日期（按日跟随系统自动结账才有）放在所有批次的最顶端（参考原型周期批量调度配置）。

- 日终切日期之后需要备份今日主机流水号，方便需要记账至前一日的特殊业务能保证流水的连续性（参考交易147005）。

- 改造前的周期批量调度配置“切换系统日期”批次之前所有批次的交易中，如果有按当前日期（ g_acTranDate）处理的（如：公积金结息、计提定期利息、计提银行手续费、结转收支增值收益、检查平衡、汇总凭证、科目账生成、报表抽数等），改造后的交易应取昨日日期、昨日流水号处理，如果是记账交易需要同时修改当前余额和日终余额（参考原型）。

- 改造前的周期批量调度配置“切换系统日期”批次之前所有批次的交易中，如果“运行周期”是按指定日期运行的，如公积金结息改造前运行周期是6月30日，改造后的“运行周期”应加一天为7月1日（参考原型周期批量调度配置）。

- 分户平衡检查中，分户余额要取分户表中的日终余额（参考交易118018）。

- 总分平衡检查中，业务分户余额与财务分户余额均取各自分户表中的日终余额（参考交易130817）。

- 一些转历史的日终程序需要加日期条件的限制，不能像以前一样整表转历史（参考交易130899）。

- 一些报表取分户当前余额的程序需要取日终余额。

- 记账和结算类7×24业务要考虑切换日期前后发生业务的极端情况，要在记账函数里判断当前日期和pb006日期是否一致（参考fnpubf999），防止交易在切换日期之前已经调起但在切换日期的时候还没执行完毕导致日终余额更新错误，同时程序处理账务和结算的顺序是处理业务账→处理财务账→处理结算。

- 修改可7×24小时交易的配置，使其在日终批处理期间可执行。

- 设置定时脚本自动执行周期批量。

- 设置守护进程自动执行批量结算业务文件发送及自动入账（参考交易122407）。

- 增加日终后同步日终余额交易（参考原型周期批量调度配置205批次）。

- 还款类交易不建议做成7×24，原因是系统切换日期批次到转逾期批次之间发生的还款业务逾期利息还未重新计算（沈阳中心21点后禁止做还款业务）。

## 日终与日切等改造关键点

### 日间应用处理关键点

如果涉及到资金类和账户类双余额的表结构（客户账表、财务总账余额表）同时更新“当前余额”和日终余额。功能包括柜面交易也包括渠道交易。

### 日终应用处理关键点

- 启动日终批处理（更新系统状态为“日终”）

  - 服务作业关闭

  - 更新日期管理表中”状态“

  - 切换系统日期

  - 调用多维总账的”切换当前科目余额到日终科目余额“接口。

  - 步骤4同步当前余额到日终余额，如果系统有决策支持系统，那么决策支持系统会抽取数据，为了保证抽取的数据中涉及到”账户余额“类字段能够清晰准确表明是昨日的静态余额。需要将步骤4放置到步骤1中去执行。	否则可能会出现，在ETL抽取还未完成时，业务系统周期已经执行到了4。如果没有决策支持系统或其他ETL，则不需要考虑此步骤。可以将步骤4在最后执行。

注：为了提高作业效率，可以按照机构进行并发更新，或者按照随机分组进行并发更新。（其实本质上是同步日常（白天）没有业务发生的账户（因为这些账户会出现当前余额与日终余额不一致的情况））

  - 服务作业开启

  - 通知决策支持启动ETL

- 执行日终批处理程序（使用”日终余额“）

- 更改系统状态为“日常/日启”状态  --注意事项：更新系统状态以锁的方法进行，并且要阻塞任何“读”操作，避免在此期间有请求进入读取不同，尤其批处理作业。

- 同步当前余额到日终余额（如果有决策支持系统，则没有此步骤，前置到步骤①中执行。

- 日终程序调整

  - 数据库数据结构

  - 资金账户类表结构需要增加“日终余额”字段。

  - 调整基数、调整比例在渠道办理即时生效，支持7X24渠道办结，同理。（调整基数、调整比例目前是按照年度调整）

  - 程序逻辑

  - 程序需要判断“日终”or“日常”状态，日终=更新“当前余额”；日常=更新“日终余额”and更新“当前余额”；

  - 注意事项：更新“日终余额”，采用的方法应该是“update table set ‘日终余额’=‘当前余额最新值’ ”而不是“update table set ‘日终余额’=‘日终余额’+/- ‘发生额’”

### 关于日切与利息计算

系统周期批处理启动后日切时间与自然日期存在时间差，那么无论批处理系统切换的日期在自然之前和之后都会存在12小时以内的时间差。那么，在此时间段内，可能会发生提取类或提前还贷款类的业务，并且该业务是办结类业务（业务账与资金账同步处理）那么有如下情况：

设定某账户余额500.00，利息积数10000，上次业务日为：2017-10-10；

2017年10月12日21：00启动批处理，业务日期切换10月13日，自然日期为10月12日。如果在10月12日21：00~24:00期间发生提取业务。则发生动户100.00，积数为10000+500*（13-10）正常应该是10000+500*（12-10），并上笔业务日期为2017年10月13日,余额400。

如果13日（日常）发生提取或提取销户业务，利息积数为：

- 10000+500*（13-10）（按照21：00日切的情况）

- 10000+500*（12-10）+400*(13-12)(按照24：00日切的情况考虑)

- 如果21：00~24：00发生的提取销户，那么则会多计算500*1积数。

结论：多计算21：00~24:00期间的“发生额”的1天的积数；反之，如果我我们在24：00之后进行日切会出现少计算“发生额”的1天的积数的情况。

解决方法：

- 在批处理日切在24：00执行；

- 批处理系统日切作业可以与其他批处理剥离，可单独执行。防止出现例外情况（因处理业务的需要，系统升级的需要，会推迟系统批处理的时间在24：00以后或更晚再启动），可以先进行日切处理，后再运行批处理作业。

- 24：00，批处理系统定点自动日切。

### 关于日终余额与当前余额同步的效率

日终余额与当前余额同步的处理方式应采用并发模式，如果单进程顺序处理会出现全表锁，而且时间会很长会导致渠道交易失败几率大。

另外，单位账户最好的方式是将“当前余额”不在日常交易中实时更改。调整到日终进行按日进行汇总累计。一是可以避免了我们经常出现单位余额与个人余额不符的平衡检查错误。二是可以减少日终平衡检查作业；三是可以减少7*24小时的双余额处理机制的改动点。

日常需要查询单位余额，可以利用上日余额和当日流水相加。

### 批量处理逻辑调整

周期批量调度交易配置与自动运行时间点，调度交易配置如下，列举了7*24小时业务相关的一些批次（批次号、工作组、交易码仅参考）：

| 批次号 | 工作组 | 交易码 | 交易名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 10 | 147005 | 切换营业日期 |
| 200 | 5 | 130884 | 自动日启 |
| 199 | 5 | 130880 | 修改归集分户昨日余额、日终余额 |
| 199 | 20 | 130881 | 修改贷款分户昨日余额、日终余额 |
| 199 | 50 | 130877 | 财务昨日余额、日终余额修改 |

注：同步日终余额和当日余额放在日启动之后，海南原来是放在日启之前的。功能上是没区别的，但是本质上是有区别的。

区别在于：如果不是采用全表锁进行更新同步，如果在此期间发生渠道24小时交易，日终余额和当前余额其实是不一致的。如果采用全表锁，那么更新同步时间会很长会阻塞24小时的渠道交易。

所以，正确做法是放到日启之后进行，同时更新同步采用记录锁进行。

# 风险应对

## 关于日切时例外问题的处理

如果存在系统升级维护的事情需要处理，那么存在可能批处理程序不能准时在零点启动，而且很有可能处理的时长会到凌晨很晚的时间。那么这时就存在发生渠道上资金交易时有存在利息差的问题。遇到此类情况时，处理方式按照以下进行：先进行日切；批量系统暂停；处理相关问题；继续批量系统。

## 与银行交互的批量文件交换问题处理

如果与银行交换的批量业务不能够按照每日零点进行交换，可以将批量处理作业单独执行，入账时程序需要注意的是跨业务日的账务处理。

## 关于日终余额与当前余额同步的效率问题

日终余额与当前余额同步的处理方式应采用并发模式，如果单进程顺序处理会出现全表锁，而且时间会很长会导致渠道交易失败几率大。

另外，单位账户最好的方式是将当前余额不在日常交易中实时更改。调整到日终进行按日进行汇总累计。一是可以避免了我们经常出现单位余额与个人余额不符的平衡检查错误。二是可以减少日终平衡检查作业；三是可以减少7*24小时的双余额处理机制的改动点。

## 注意事项

7X24小时业务永续的注意事项：时区与时间、工作日与休息日。依据国家规定，指定工作日与休息日。系统根据节假日管理，智能判断日终业务的处理方式。

# 工作评估

| 序号 | 名称 | 说明 | 工作量（人月） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 确认总体改造方案 |  | 0.5 |
| 2 | 确认表结构的变更范围 |  | 0.5 |
| 3 | 确认业务程序修改范围 |  | 0.5 |
| 4 | 确认报表抽数程序修改范围 |  | 0.5 |
| 5 | 变更分户账的表结构 |  | 0.3 |
| 6 | 修改记账程序 |  | 1.0 |
| 7 | 修改归集、贷款分户账程序 |  | 2.0 |
| 8 | 修改日终业务处理 |  | 1.0 |
| 9 | 修改预提定期存款利息 |  | 1.0 |
| 10 | 修改预提资金拆借利息 |  | 1.0 |
| 11 | 修改预提银行手续费 |  | 0.5 |
| 12 | 修改预提职工利息 |  | 0.5 |
| 13 | 修改职工年度结息 |  | 2.0 |
| 14 | 修改分户平衡检查 |  | 0.3 |
| 15 | 修改总分平衡检查 |  | 0.2 |
| 16 | 修改凭证汇总 |  | 1.0 |
| 17 | 修改生成科目动态表 |  | 2.0 |
| 18 | 修改生成科目(日)总账 |  | 1.5 |
| 19 | 修改分录流水转历史 |  | 1.0 |
| 20 | 修改凭证流水转历史 |  | 1.0 |
| 21 | 修改辅助核算流水转历史 |  | 2.0 |
| 22 | 修改报表抽数程序 |  | 2.0 |
| 23 | 内部测试+客户测试 |  | 2.0 |
| 24 | 系统上线 |  | 0.5 |
| 25 | 三帐合一优化 |  | 2.0 |
| 26 | 多维独立总账优化 |  | 2.0 |
| 27 | BI优化 |  | 1.0 |
| 合计： |  |  | 29.8 |

按2.7万每人月的成本，合计80万。

附件3：核心系统功能完善并实现与智慧政务的对接

| 模块 | 需求项 | 描述 | 工作量（人天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 归集 | 网厅开展“自由职业者开户”功能 | 在[网上办事大厅登录]界面增加“自由职业者开户登录”方式（使用刷脸认证），根据姓名、证件号码登录（判断证件号是否正确，是否已存在公积金账户信息等基本判断，条件满足的情况下获取大数据中心共享的户籍信息，判断只有本市户口方可办理），登录成功后，录入相关信息（个人基数、个人缴存比例、是否托收、托收日等信息），如托收，付款账户账号、账户户名要进行账户有效性校验处理。提交后通过机审校验，开户成功，打印相关回执。如不通过机审，给出相应提示。 | 139 |
|  | APP开展“自由职业者开户”功能 | 基本处理与网厅一致。 |  |
|  | 微信开展“自由职业者开户”功能 | 基本处理与网厅一致。 |  |
|  | 网厅开展“单位开户”功能 | 在[网上办事大厅登录]界面增加“单位开户预受理”，根据”单位名称”、“社会统一编码“登录，登录填写单位开户相关信息，提交需中心人工审核。 如后续可以获取到工商部门办理工商开户时的经办人信息及开户信息，“单位开户预受理”调整为根据“姓名”，“证件号码”登录，并且“姓名”、“证件号码”要与工商开户时的经办人一致，否则提取不允许办理。 |  |
| 提取 | 柜面、网厅新增“电梯提取”功能 | 新增提取原因 | 270 |
|  | APP新增“电梯提取”、“购买自住住房”、“建造和翻建自住住房”、“大修住房”、“享受低保”、“丧失劳动能力”、“出国出境定居”、“大病医疗提取”功能 |  |  |
|  | 微信新增“电梯提取”、“购买自住住房”、“建造和翻建自住住房”、“大修住房”、“享受低保”、“丧失劳动能力”、“出国出境定居”、“大病医疗提取”功能 |  |  |
|  | 个人基本信息（家庭住址）补充 | 提取、贷款通过刷身份证办理的，要求获取身份证信息里的家庭住址，并在业务办理成功后同步修改个人基本信息里的家庭住址项；同时在做提取业务时候，如果婚姻信息、手机号码没有信息或与提取业务办理时不一致，要根据提取业务办理时信息进行同步修改个人信息 |  |
| 贷款 | 网厅开展“开发商办理贷款审批”功能 | 在[网上办事大厅登录]界面增加“开发商登录”方式，根据‘合作楼盘编号‘，’密码‘登录，登录后可以预申请贷款审批，此贷款审批为申报类模式，需中心人工审核，后续与柜面贷款流程一致。此功能开展前置功能，需在柜面增加“开发商密码设置”功能，只有在柜面设置过密码的开发商方可网上办理预申请。 | 144 |
|  | “公积金按月对冲”功能 | 涉及协议签订，日终对冲处理两部分 |  |
| 一体化业务办理 | 获取业务信息及材料 | 开放接口，智慧政务将一体化的材料和政务信息同步至公积金中心 | 109 |
|  | 形成“业务待办” | 智慧政务同步的数据在公积金系统形成“业务待办” |  |
|  | “业务待办”查询 | “业务待办”查询，柜员可根据其岗位查询相关的待办、材料下载及信息预览。（材料下载可供柜员进行材料审核、后续的业务办理） |  |
|  | “业务待办”驳回 | 与智慧政务对接，将不符合业务办理的信息驳回 |  |
|  | 业务办理 | 1、通过“业务待办”跳转相应的业务页面。 2、柜员通过录入基础信息及上传材料进行业务办理(与当前系统的业务流程一致) |  |
|  | 业务办理成功上报智慧政务 | 当业务在核心系统办理成功后，更新待办、上报智慧政务，形成业务流程闭环 |  |
| 办件信息上报 | 办件信息上报前置功能 | 核心及各个外围渠道过来的业务办理信息，形成“上报的业务清单” | 201 |
|  | 办件信息上报智慧政务 | 将“上报的业务清单”的业务办件信息上报（根据不同的业务分申办、办理、办结进行处理） |  |
|  | 办件取消 | 将一些已上传的办件信息从智慧政务上取消 |  |
|  | 办件信息平衡检查 | 将公积金系统需要上传的办件信息与智慧政务的办件信息对比 |  |
|  | 办件信息平衡检查处理 | 柜员根据检查的结果进行“办件取消”、“重新上报”等 |  |
| 荷城APP | 退休提取 | 公积金提供接口，荷城APP实现页面逻辑及接口调用 | 39 |
|  | 离职提取 | 公积金提供接口，荷城APP实现页面逻辑及接口调用 |  |
| 工商自动开户 | 接口获取联办开户信息 | 开放接口，供智慧政务调用，将工商信息同步至公积金系统 | 96 |
|  | 联办创建单位账户 |  |  |
|  | 联办创建单位下个人账户 | 需要对个人账户进行判断（账户“异常”判断，柜员可能其进行处理） |  |
|  | 联办销户 | 智慧政务将工商销户信息即时传至公积金系统，形成销户申报，柜员进行销户处理 |  |
|  |  | 合计工作量 | 998 |
|  |  | 按2.7万/人月计算(万元），金额为122万元 |  |