**广西乐业县谐里河百坭村河段整治工程设计、施工（EPC）总承包BSZC2020-G2-01044-HZT**

**招标公告**

**1. 招标条件**

本招标项目广西乐业县谐里河百坭村河段整治工程已由百色市水利局和百色市财政局以百水管（2020）4号 百色市水利局和百色市财政局关于广西乐业县谐里河百坭村河段整治工程初步设计的批复批准实施方案，建设资金来自中央预算内专项资金，自治区本级配套资金，项目出资比例为100%，项目业主为乐业县水利局工程管理站，招标人为乐业县水利局工程管理站，招标代理机构为海之特工程管理有限公司；项目已具备招标条件，并已在百色市水利局备案，备案文号为百水招标备案[2020]9号，现对该项目的工程总承包（EPC）进行公开招标。

**2. 项目概况与招标范围**

 **2.1 项目名称：**广西乐业县谐里河百坭村河段整治工程设计、施工（EPC）总承包

 **2.2 项目编号**：BSZC2020-G2-01044-HZT

 **2.3 工程建设地点：**百色市乐业县境内

**2.4 项目概况：**工程治理范围谐里河起点为百坭村百爱屯，终点为百坭村百干屯，轴线总长5.65km，其中谐里河主河道5.21km，百坭村百果支流0.44km。谐里河主河道护岸线总长6331m，其中左岸护岸长度为3536m,右岸护岸长度为2414m；岔河百果支流护岸线总长381m，其中左岸护岸长度为194m,右岸护岸长度为187m。

**2.5 建设规模：**整治河段沿岸村屯所在高程均高于5年一遇洪水水位，满足村屯防洪标准要求，本次工程主要为农田防护，防护防洪标准按现状河岸坡高于5年一遇河段采用5年一遇洪水标准设计，低于5年一遇河段按平岸设计。排涝标准采取5年一遇洪水标准。工程主要建设内容有村屯和农田护岸总长6331m，沿线设排水涵、码头等设施。

**2.6 招标范围：**广西乐业县谐里河百坭村河段整治工程的技施设计阶段的勘察设计，设备、材料采购及施工总承包。（不包括建设征地及移民安置实施工作）。

 **2.7标段划分：**广西乐业县谐里河百坭村河段整治工程设计、施工（EPC）总承包，划分为1个标段。计划总投资为1682.34万元。

**2.8 工期要求：**本项目为工程总承包，工作开始时间预计为2020年8月28日，完工日期预计为2021年 8月27日，合同总工期365日历天（具体时间为以合同约定为准），缺陷责任期为一年。

 **2.9 节点工期：**①合同签订后15日内提交施工图设计文件并组织施工单位进场施工；②2021年7月27日前完成主体工程施工；③2021年8月27日前完成合同约定的建设内容，达到完工验收标准。

**2.10 质量要求：**

2.10.1设计要求的质量标准：符合国家、水利部现行设计规范、规程和有关政策、法规规定的设计深度要求并通过有关部门的审查。

 2.10.2施工要求的质量标准：达到设计要求和水利水电工程施工质量检验与评定规程（SL176-2007）及水利水电验收验收规范（SL223-2008）合格标准。

**3. 投标人资格要求**

**3.1 资质条件：**

3.1.1投标人须具有中华人民共和国国内合法的企事业独立法人资格。

3.1.2投标人必须同时具有①工程勘察专业类(岩土工程)丙级及以上资质；②水利行业设计丙级及以上资质；③水利水电工程施工总承包三级及以上资质，且具有省级及以上建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

3.1.3本次招标不接受联合体投标。

**3.2 财务要求：**投标人近3年（2017年～2019年）经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）累计亏损额不超过本单位注册资金（新设立的企业除外）。

**3.3 业绩要求：**无要求。

**3.4 信誉要求：**

（1）在最近三年(本项目投标截止时间之日前三年)内不得有骗取中标或重大安全事故、重大工程质量问题；

（2）在最近三年(本项目投标截止时间之日前三年)内不得有下列行为：

①被《信用中国》（http://www.creditchina.gov.cn）或《信用中国（广西）》（http://www.gxcredit.gov.cn）列为受惩名单，包括失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信；

②被国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中列入严重违法失信企业名单；

③违反招投标法，因相互串通投标、以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标等行为受行政处罚的投标人，不得参加本项目工程总承包投标。

（3）不得被依法暂停或者取消投标资格；不得被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、 暂扣或者吊销执照；不得处于进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

**3.5 人员要求：**

3.5.1项目总负责人的资格要求：具备水利水电工程专业二级注册建造师资格或者水利水电工程类中级及以上技术职称。

3.5.2设计负责人的资格要求：具备水利水电专业或水工建筑专业的中级及中级以上技术职称。

3.5.3 施工负责人（项目经理）的资格要求：持有二级或二级以上建造师注册证书，专业是水利水电工程专业（以建造师注册证书中“专业类别”栏所填写的专业为准）；具有中级或中级以上技术职称；持有省级或省级以上水行政主管部门或其授权部门（机构）颁发的B类安全生产考核合格证。项目经理不得在任何在建工程中担任任何管理职务（投标人须在投标文件中提供承诺书承诺）。符合以下条件之一的，界定为无在建工程：

①在建项目施工合同（包括签订的补充协议）工期已结束。

②项目通过合同完工验收或竣工验收。

③发包人原因造成停工的，工程项目已按建设管理程序办理停工手续。

3.5.4 施工技术负责人：具有中级或中级以上技术职称，专业是水利工程类专业（专业以技术职称证书所填写专业为准，如技术职称证书不填写专业的，则以毕业证书所填专业为准）。

3.5.5 质量管理员：具有初级或初级以上技术职称，专业是水利工程类专业（专业以技术职称证书所填写专业为准，如技术职称证书不填写专业的，则以毕业证书所填专业为准）；持有省级或省级以上水行政主管部门或其授权的部门（机构）颁发的质检员资格证书。

3.5.6安全管理员：具有初级或初级以上技术职称；持有省级或省级以上水行政主管部门或其授权的部门（机构）颁发的C类安全生产考核合格证。

3.5.7劳资专管员：须为本单位在职员工。

投标人拟投入本工程的上述所有人员必须是本单位在岗且在广西水利工程建设项目管理信息系统建立信用档案的人员，并持有相应的专业技术职称证书和执业资格证书。

 **3.6 其他要求**

3.6.1投标人必须在广西水利工程建设项目管理信息系统中建立信用档案的单位。

3.6.2 拟投入本工程的项目总负责人、设计负责人、施工负责人（项目经理）、施工技术负责人、质量管理员和安全管理员、劳资专管员必须提供本年度的职工养老保险个人账户对账单或社保部门出具的开标当月前连续3个月的参保缴费证明（如在2020年7月开标，则需要提供含有2020年6月、5月、4月或2020年5、4月、3月的参保缴费证明）。

3.6.3本项目采用资格后审、综合评估法。

3.6.4本次招标不接受分公司或分院的投标。

3.6.5招标人可在招标文件中增加如下约定：

招标人约定：截至开标之日止前1年内有不良行为记录(指广西水利建设市场信用信息平台公示的不良记录）的投标人，不得参加本项目工程总承包投标。

**4.招标文件的获取**

4.1招标文件的获取：本项目采用不记名方式下载招标文件。潜在投标人均可于**2020年 7月20日至2020年7月24日18时**止在百色市公共资源交易中心网（http://www.bsggzy.org.cn）下载招标文件电子版并打印回执。招标文件电子版每套售价250元（不再收取其他任何费用），招标代理机构在投标人递交投标文件前一个小时现场收取费用及开具收据凭证（请各投标人尽量合理安排时间，招标代理机构工作人员以购买招标文件凭证接受投标文件）。

**4.2 投标保证金**

本项目由投标人选择采用银行保函或银行转账、电汇方式提交投标保证金。

投标保证金的金额：人民币壹拾伍万元整（¥150000.00）**；**

 4.2.1采用银行保函方式

银行保函，投标保证金必须由投标人基本账户开户行出具的无条件银行保函，保函有效期不得低于投标有效期；开标时将银行保函交给招标人并经确认符合规定。

 4.2.2采用银行转账、电汇方式

银行转账、电汇，投标保证金必须从投标人基本账户以转账或电汇形式于投标截止时间前转出并到达百色市公共资源交易中心账户：

开户名称：百色市公共资源交易中心

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司百色分行

银行账号：（详见招标文件）

4.2.3办理投标保证金手续时，请务必在银行转账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明投标项目名称（简称即可）或项目编号。

4.3 招标人定于**2020年8月2日18时00分**前接受投标人提出的有关问题。

**5.投标文件的递交**

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为**2020年8月13日9时30分**，地点为百色市园博园主展馆新政务中心三楼（百色市公共资源交易中心）开标厅。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3投标人须按照《百色市公共资源交易中心疫情防控期间进场交易项目服务指南》要求入场，投标人在递交投标文件时需附上“投标人（供应商）承诺书”（格式详见百色市公共资源交易中心网站），如投标人未按要求提供以上材料或者拒绝配合检查无法按时到达开标现场的，视为无效投标。

**6.发布公告的媒介**

本招标公告同时在中国政府采购网（http://[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn/)）、中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、广西壮族自治区政府采购网(http://www.gxzfcg.gov.cn）、广西壮族自治区招标投标公共服务平台（http://ztb.gxi.gov.cn/）及百色市公共资源交易中心（[http://www.bsggzy.org.cn](http://www.bsggzy.cn/)）网上发布。

**7.开标时间及地点**

本工程定于**2020年8月13日9时30分**在百色市公共资源交易中心园博园市政务中心三楼（具体开标室参见当天电子大屏幕安排）公开开标。投标人递交投标文件由招标代理机构工作人员签收。逾期送达或未密封将不给予受理。

**8. 联系方式**

招标人：乐业县水利局工程管理站

地 址：乐业县同乐镇三乐街169号

邮 编：533200

联系人：陆道斌

电 话：13517566540

招标代理机构：海之特工程管理有限公司

地 址：百色市右江区龙腾路龙晟国际写字楼23楼2303号

邮 编：533000

联系人：韦华毅

电 话：0776-2808208，13877696241

交易服务部门：百色市公共资源交易中心，电话：0776-2855181

**监督部门及联系电话**

百色市水利电力工程招标投标管理站：0776-2837188

乐业县政府采购管理中心：0776-7922622

招标人：乐业县水利局工程管理站

招标代理机构：海之特工程管理有限公司