## 广西双翔工程管理咨询有限公司

**田东县生活污水处理厂二期及配套管网改造工程EPC总承包招标公告**

## 招标条件

 本招标项目田东县生活污水处理厂二期及配套管网改造工程已由田东县发展和改革局以关于田东县生活污水处理厂二期及配套管网改造工程可行性研究报告的批复（百发改资环（2016）50号）批准建设，招标人为田东县城市管理监督局，建设资金来自上级专项资金和地方配套，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的设计、采购、施工进行公开招标。

## 项目概况与招标范围

 2.1项目概况

建设地点：田东县污水处理厂预留用地内。

建设规模：新建污水处理厂1座，处理规模为3万立方米/天；污水管网铺设。主要建设内容包括：厂区建筑、结构、电气、通风、设备等工程及配套污水管网工程。

合同估算价**：5385万元**

计划工期：本项目总工期（指自签订总承包合同之日起到工程交付业主使用之日期间的工期，包括设计工期、施工工期、验收工期、办理相关手续的工期等）为425天（日历天）（其中设计工期60日历天（不包含图纸审查备案时间），施工工期：365日历天）。

2.2招标范围：在项目拟建规模、建设标准及投资估算确定的条件下，依据可行性研究报告自该项目招标之后的设计（本项目建设红线范围内厂区建筑、结构、总平、电气、设备、污水管网工程的设计）、采购、施工直至项目竣工验收合格等工程总承包工作内容。

**3. 投标人资格要求**

3.1本次招标要求投标人同时具备①市政行业（道路工程、给水工程、排水工程）乙级以上（含乙级）设计资质；②市政公用工程施工总承包叁级及以上（含叁级）资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力。 投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）须符合《[广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法](http://www.gxcic.net/HTMLFile/2013-02/shownews_167314.html%22%20%5Ct%20%22_blank)》（桂建管﹝2013﹞17号）和《关于加强广西建筑业企业诚信信息库日常维护管理的通知》（桂建管﹝2014﹞25号）的规定，已办理诚信库入库手续并处于有效状态。

3.2主要负责人员要求：

3.2.1项目总负责人：具有中级及以上技术职称。

3.2.2项目设计负责人：市政公用工程类高级工程师职称或注册给排水工程师资格。

3.2.3项目经理：具有市政公用工程专业贰级及以上（含贰级）注册建造师和初级技术职称，已录入广西建筑业企业诚信信息库并处于有效状态，具备有效的安全生产考核合格证书（B 类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外）。

3.2.4 项目施工专职安全员：已录入广西建筑业企业诚信信息库并处于有效状态，具备有效的安全生产考核合格证书（C类）。

3.3 业绩要求：无要求。

3.4 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

3.4.1本项目接受由具有独立法人资格的施工单位作为牵头人组成的工程总承包的联合体投标。联合体成员由 1 家设计单位， 1 家施工单位组成，联合体各方均应符合“具有独立法人资格”、“具有独立承担民事责任的能力”的条件，其中，联合体投标要求投标设计单位必须具备 市政行业（道路工程、给水工程、排水工程）乙级以上（含乙级）设计资质；施工单位必须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上（含叁级）资质，并具备有效的安全生产许可证。

3.4.2联合体各方应当签订联合体协议书，其中联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

3.4.3组成联合体进行投标的设计或施工单位不得再以自己的名义单独参与同一标段的投标，也不得组成新的联合体参与同一标段的投标。

3.4.4联合体各方应分别在人员、设备、资金等方面具有承担本项目联合体协议书分工职责范围内的履约能力。

3.4.5联合体中有同类资质的企业按照联合体协议书分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的企业确定联合体资质等级。

3.5 各投标人可就本招标项目的所有标段进行投标，并允许中标所有标段。但投标人应就不同标段派出不同的项目经理和项目施工专职安全员，否则同一项目经理或项目施工专职安全员所参与其它标段作否决投标处理（符合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞25号文除外）。

3.6 投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）信息以广西建筑业企业诚信信息库为准。

**4. 投标报名与招标文件的获取**

本项目采用不记名方式购买招标文件，潜在投标人不需投标报名，2020年3月12日至2020年3月18日（逾期无效）可在百色市公共资源交易中心网（http://www.bsggzy.cn）下载招标文件电子版。招标文件电子版每套售价 250 元（不再收取其他任何费用），招标代理机构在投标人递交投标文件现场收取费用及开具凭证（请各投标人尽量合理安排时间，招标代理工作人员以购买招标文件凭证接收投标文件）。

**5. 投标文件的递交**

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年4月7日09时30分，地点为百色市公共资源交易中心（百色市园博园主展馆新政务中心三楼）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 5.3投标文件必须由投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）专职投标员本人递交，并持专职投标员本人、拟投入的项目经理和专职施工安全员的身份证复印件到场核验，否则招标人不予受理。

**特别注明：投标人须按照《百色市公共资源交易中心疫情防控期间进场交易项目服务指南》要求入场，投标人在递交投标文件时需附上“投标人（供应商）承诺书”，疫情区过来人员须出具当地检疫部门的健康证明，如投标人未按要求提供以上材料或者拒绝配合检查无法按时到达开标现场的，视为无效投标。**

## 6. 评标方式

 综合评估法

## 7. 预付款和进度款支付方式

预付款支付比例或金额：无

进度款支付方式：随工程进度按月支付进度款（合同内进度款支付限额为经业主及监理工程师审定的已经完成工程量价款×80%×中标下浮系数（中标价/工程最高投标限价），工程变更部分进度款支付限额为经业主及监理工程师审定的已完成工程量价款的70%×中标下浮系数（中标价/工程最高投标限价））；工程竣工验收合格，提供完整的结算资料经审计等有关部门审定后支付工程建安费用结算总造价的97%；按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金，待工程质量保修期满28日内支付至100%。

## 8、发布公告的媒介

在中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn、广西壮族自治区政府采购网http://www.gxzfcg.gov.cn、广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://ztb.gxi.gov.cn/、百色市住房和城乡建设局网jgw.baise.gov.cn、百色市公共资源交易中心http://www.bsggzy.cn/gxbszbw发布。

## 9、 交易服务单位

 百色市公共资源交易中心

1. **监督部门及电话**

田东县建设工程招标投标管理站   联系电话：0776-5288888

田东县财政局政府采购服务中心 联系电话：0776-5227597

## 11.联系方式

招 标 人：田东县城市管理监督局 招标代理机构：广西双翔工程管理咨询有限公司

地址：田东县庆平路田东县城市管理监督局 地址：百色市右江区前程路4号长乐星城1幢8层805室

邮 编： 邮 编：533000

联 系 人：赵工 联 系 人：苏志高

电 话：0776-5228816 电 话：19907762107

传 真： 传 真：

电子邮箱： 电子邮箱：

广西双翔工程管理咨询有限公司

 2020 年3月11日