广西业隆工程管理服务有限公司

田阳县2020年统筹整合资金基础设施类项目

（项目编号： BSZC2020-G2-03002-GXYL)招标公告

1.招标条件

本招标项目田阳县2020年统筹整合资金基础设施类项目已由田阳县人民政府以阳政函【2020】27号文的批复，项目业主为田阳县发展和改革局，建设资金来源为财政性资金，招标人为田阳县发展和改革局。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目名称：田阳县2020年统筹整合资金基础设施类项目

2.2 招标编号： BSZC2020-G2-03002-GXYL

2.3 建设地点：田阳县境内。

2.4 建设规模及内容：田阳县2020年统筹整合资金基础设施类项目，（各项技术指标以该工程项目施工设计图纸及工程量清单为准）

本项目划分为八个独立合同标段，具体标段划分如下：

| 标段 | 路线名称 | 工程内容 | 招标控制价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一标段 | 百色市>田阳县>百育镇>九合村委会>濑觉屯长东产业道路 | 提级改造产业道路路基4.5米宽，路面3.5米宽，路面厚度0.18米的硬化道路2.53公里，及涵洞等道路辅助设施。 | 165.7504 |
|  | 百色市>田阳县>百育镇>九合村委会>濑觉屯那哪产业道路 | 提级改造产业道路路基4.5米宽，路面3.5米宽，路面厚度0.18米的硬化道路2公里，及涵洞等道路辅助设施。 |  |
| 三标段 | 百色市>田阳县>田州镇>东江村委会>里仁产业道路 | 提级改造产业道路4.601公里，路基4.5米宽，路面3.5米宽，路面厚度0.18米的硬化道路及涵洞等道路辅助设施。 | 194.2201 |
| 四标段 | 百色市>田阳县>百育镇>新民村委会>上屯至花茶产业道路 | 提级改造产业道路5.968公里，路基4.5米宽，路面3.5米宽，路面厚度0.18米的硬化道路及涵洞等道路辅助设施。 | 273.8214 |
| 五标段 | 百色市>田阳县>头塘镇>百沙村委会>那爷、治乐屯产业道路 | 提级改造产业道路3.135公里，路基4.5米宽，路面3.5米宽，路面厚度0.18米的硬化道路及涵洞等道路辅助设施。 | 125.1642 |
| 七标段 | 百色市>田阳县>头塘镇>百坡村委会>百武屯产业道路 | 提级改造产业道路4.097公里，路基4.5米宽，路面3.5米宽，路面厚度0.18米的硬化道路及涵洞等道路辅助设施。 | 160.2637 |
| 八标段 | 百色市>田阳县>坡洪镇>新洞村委会>群姐砂糖橘基地产业路 | 提级改造产业道路1.59公里，桥梁1座长16米，路基4.5米宽，路面3.5米宽，路面厚度0.18米的硬化道路及涵洞等道路辅助设施。 | 129.809 |
|  | 百色市>田阳县>坡洪镇>新洞村委会>巴汉至百叫屯扶贫产业路 | 提级改造产业道路0.718公里，路基4.5米宽，路面3.5米宽，路面厚度0.18米的硬化道路及涵洞等道路辅助设施。 |  |
| 九标段 | 百色市>田阳县>坡洪镇>古美村委会>古美至五合产业道路 | 提级改造产业道路2.925公里，路基4.5米宽，路面3.5米宽，路面厚度0.18米的硬化道路及涵洞等道路辅助设施。 | 113.9119 |
| 十一标段 | 百色市>田阳县>坡洪镇>郎含村委会>郎含屯产业道路 | 提级改造产业道路2.673公里，路基4.5米宽，路面3.5米宽，路面厚度0.18米的硬化道路及涵洞等道路辅助设施。 | 107.5562 |

2.5 工期要求：各标段均为120日历天。

2.6 招标范围：施工图纸包括的所有工程（具体详见施工设计图纸及工程量清单）

3.投标人资格要求：

3.1 本次招标要求投标人须具备国内独立法人资格，具备公路工程施工总承包叁级及以上资质，并具备省级及以上建设行政主管部门颁发的企业安全生产许可证，项目经理具备公路工程注册建造师贰级及以上资格，具有安全生产考核合格证书【B 类】，且不得担任其他在施建设工程项目的项目经理，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2 投入本工程的项目经理、技术负责人、施工员、质量员、预算员、安全员、材料员、财务负责人等人员必须是本单位的在岗人员。项目经理、技术负责人具有路桥类专业中级及以上职称。注：“路桥类专业”是指职称证上的专业为路桥、公路工程、桥梁工程、交通土建、交通工程、隧道工程类专业。

3.3 拟投入的项目经理、技术负责人未在其他在建施工建设项目、已中标未开工项目或已列为其他项目中标候选人第一名的项目担任项目经理。

3.4 符合《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.5 本次招标不接受联合体投标。

3.6 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.7 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人、在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，不得参加投标。

3.8 投标人获得广西百色市2017年度或2018年度或2019年度农村公路建设市场施工企业信用等级为A级及以上或广西公路建设市场2017年度或2018年度或2019年度施工企业信用评价等级为A级及以上的企业，以在广西百色市人民政府网站和广西政府信息公开统一平台公示的《百色市交通运输局关于公布百色市2017年度或2018年度或2019年度公路建设市场施工企业信用评价结果》，或广西壮族自治区交通运输厅网站公示的《关于公布广西公路建设市场2017年度或2018年度或2019年度施工企业信用评价结果》公示为准，或2017年、2018年、2019年经市建设主管部门及市交通工程质量监督站审核同意企业信用等级套用A级及以上企业。

3.9 满足以上要求的投标人可就本项目进行投标。

4.招标文件的获取：

本项目采用不记名方式购买招标文件，潜在投标人可于2020年04月08日至2020年04月14日（工作时间）在百色市公共资源交易中心网（www.bsggzy.org.cn）自行下载招标文件电子版（逾期下载无效）。招标文件电子版每套售价250元（不再收取其他任何费用），投标人出示《网上投标信息确认单》，招标代理机构在投标人递交投标文件现场收取费用及开具凭证（请各投标人尽量合理安排时间，招标代理工作人员以购买招标文件凭证接收投标文件）。

5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2020年04月28日09时30分，地点为百色市公共资源交易中心开标厅（具体开标厅详见显示屏安排）(百色园博园政务服务中心三楼)。

特别注明：投标人须按照《百色市公共资源交易中心疫情防控期间进场交易项目服务指南》要求入场，投标人在递交投标文件时需附上“投标人（供应商）承诺书”，疫情区过来人员须出具当地检疫部门的健康证明，如投标人未按要求提供以上材料或者拒绝配合检查无法按时到达开标现场的，视为无效投标

5.2 逾期送达的、未送达指定地点的或不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒

收。

6.开标时间及地点

本次招标将于2020年04月28日09时30分在百色市公共资源交易中心开标厅（具体开标厅详见显示屏安排）(百色园博园政务服务中心三楼)开标，投标人可以派授权代表出席开标会议，并持有效证件依时出席。

7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://ztb.gxi.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/ ）、百色市公共资源交易中心网（www.bsggzy.org.cn））上发布。

8.联系方式

8.1招标人名称：田阳县发展和改革局

地址：百色市田阳县

联系人：梁宇靖      电话：18077634448

8.2招标代理机构： 广西业隆工程管理服务有限公司

地址：百色市右江区龙景西路3号锦华逸景小区第A2栋2楼204号

联系人：舒乾珍   电话：17776172627

8.3监督部门：田阳县政府采购管理办公室     电话：0776-3280823

8.4交易服务单位:

百色市公共资源交易中心       电话：0776-2855181

田阳县发展和改革局                        广西业隆工程管理服务有限公司

2020年  月  日                                2020年04月07日